POPRAVEK ŠT. 4

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO KONKURENČNEM POSTOPKU S POGAJANJI

Z OZNAKO

JN-S0739

prenova poslovno informacijskega sistema rtv slovenija

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PRIJAVE	5

2	NAVODILO KANDIDATOM ZA PRIPRAVO PRIJAVE	6

2.1	Naročnik javnega naročila	6

2.2	Pravna podlaga	6

2.3	Temeljna pravila poslovanja	6

2.4	Konkurenčni postopek s pogajani - postopek	6

2.4.1	I. faza	6

2.4.2	II. faza	7

2.4.3	Protokol pogajanj	7

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	8

3.1	Pogoji za sodelovanje	9

3.1.1	Predhoden podpis Dogovora o varovanju poslovne skrivnosti – NDA obrazec	9

3.1.2	Osnovna sposobnost ponudnika	9

3.1.3	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	10

3.1.4	Ekonomska in ali finančna sposobnost	10

3.1.5	Referenca ponudnika, vezana na število zaposlenih ali uporabnikov ERP sistema	10

3.1.6	Referenca ponudnika za projekt pri neposrednem ali posrednem proračunskem uporabniku	10

3.1.7	Referenca ponudnika za migracijo	10

3.1.8	Kadrovska sposobnost	11

3.1.9	Tehnična sposobnost	12

3.1.10	Pravica do uporabe programske opreme tretjih oseb	12

3.1.11	Primer že izvedene integrirane rešitve	12

3.1.12	Metolodogija implementacije	13

3.2	Tehnične zahteve naročnika – II. faza	13

3.2.1	Demo predstavitev	13

3.2.2	Izpolnjevanje tabele funkcionalnosti	15

3.2.3	Implementacija in jamstvo	16

3.2.4	Vzdrževanje	18

3.2.5	Model zagotavljanja sistema	20

3.2.6	Pravice intelektualne lastnine nad prilagojenimi rešitvami – Git repozitorij naročnika	21

3.2.7	Zagotovitev prenosljivosti in neodvisnosti od ponudnika	21

3.2.8	Izhodna strategija	21

4	PRIJAVNA DOKUMENTACIJA	22

4.1	Splošni pogoji za izdelavo prijavne dokumentacije	22

4.1.1	Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	22

4.1.2	Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	22

4.1.3	Jezik	22

4.1.4	Označevanje	22

4.1.5	Vsebina prijave	23

4.1.6	Dopustne dopolnitve prijave	23

4.1.7	Navedba zavajajočih podatkov	23

4.1.8	Predložitev prijave s podizvajalci	23

4.1.9	Skupna prijava	24

4.1.10	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	24

4.1.11	Oblika prijave	25

4.1.12	Samo ena prijava od vsakega kandidata	25

4.1.13	Izločitev prijave	25

4.2	Dokumenti v prijavni dokumentaciji (I. faza)	26

4.2.1	Podatki o ponudniku (OBR-1) in Podatki o ostalih gospodarskih subjektih (OBR-1B)	26

4.2.2	Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)	26

4.2.3	Referenčna izjava A (OBR-3)	26

4.2.4	Referenčna izjava B (OBR-4)	26

4.2.5	Referenčna izjava C (OBR-5)	26

4.2.6	Izjava o kadrovski sposobnosti (OBR-6)	26

4.2.7	Izjava o tehnični sposobnosti (OBR-7)	26

4.2.8	Izjava o pravicah do uporabe programske osebe tretjih oseb (OBR-8)	26

4.2.9	Izjava o že izvedeni in integrirani rešitvi (OBR-9)	26

4.2.10	Metodologija implementacije	26

4.2.11	Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za sodelovanje	26

4.2.12	ESPD obrazec	26

4.3	Osnovna sposobnost ponudnika	27

4.4	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	29

4.5	Ekonomska in / ali finančna sposobnost	30

5	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	31

5.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	31

5.1.1	Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	31

5.1.2	Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	31

5.1.3	Jezik	31

5.1.4	Označevanje	31

5.1.5	Vsebina ponudbe	32

5.1.6	Dopustne dopolnitve ponudbe	32

5.1.7	Navedba zavajajočih podatkov	33

5.1.8	Neobičajno nizka ponudba	33

5.1.9	Alternativne ponudbe in variante ponudbe	33

5.1.10	Oblika ponudbe	33

5.1.11	Veljavnost ponudb	33

5.1.12	Izločitev ponudbe	34

5.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji (II. faza)	34

5.2.1	Bančna garancija za resnost ponudbe	34

5.2.2	Predračun (OBR-10)	35

5.2.3	Tabela funkcionalnosti (OBR-11)	35

5.2.4	Izjava o izvedbi demo predstavitve (OBR-12)	35

5.2.5	Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev (OBR-13)	35

5.2.6	Vzorec pogodbe (OBR-14)	35

5.2.7	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-15)	35

5.2.8	Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi (OBR-16)	36

5.2.9	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-17)	36

6	MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	37

6.1	Merilo 1: Implementacija	37

6.2	Merilo 2: 4-letna vzdrževalna pogodba (SLA)	37

6.3	Merilo 3: Dodatne funkcionalnosti	37

6.4	Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja	38

7	PRAVNO VARSTVO	38

8	OBRAZCI ZA I. FAZO	39

Podatki o ponudniku	40

Podatki o ostalih gospodarskih subjektih	41

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila	42

Referenčna izjava A	43

Referenčna izjava B	44

Referenčna izjava C	45

Izjava o kadrovski sposobnosti	46

Izjava o tehnični sposobnosti	48

Izjava o pravicah do uporabe programske opreme tretjih oseb	49

Izjava o že izvedeni in integrirani rešitvi	50

9	OBRAZCI ZA II. FAZO	51

Predračun	52

Tabela funkcionalnosti	53

Izjava o izvedbi demo predstavitve	54

Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev	55

Vzorec pogodbe	56

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	70

Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi	71

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	72

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	73

# POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi a) točke prvega odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju: ZJN-3), javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji za:

prenovo poslovno informacijskega sistema RTV Slovenija.

Kandidati morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Kandidat se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je kandidat že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 20. 10. 2025 do 10:00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Kandidat lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če kandidat v sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če kandidat svojo prijavo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana prijava.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave v tem postopku javnega naročanja je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=61946

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 20. 10. 2025 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje prijav, prikaže podatke o kandidatu, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter skupno ponudbeno ceno.

Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Kandidati, ki so oddali prijave, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ljubljana, 1. 9. 2025	Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO KANDIDATOM ZA PRIPRAVO PRIJAVE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o priznanju sposobnosti in odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

## Konkurenčni postopek s pogajani - postopek

Naročnik bo postopek konkurenčnega postopka s pogajanji izvedel v dveh (2) fazah:

- I. faza: prijava kandidatov k sodelovanju (ugotavljanje sposobnosti)

- II. faza: predložitev prve ponudbe in nadaljnjih ponudb (pogajanja) s predložitvijo končnih ponudb.

### I. faza

V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo priznal sposobnost gospodarskim subjektom, za katere ne obstajajo razlogi za izključitev in ki bodo predložili prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo po prejemu prijav v I. fazi konkurenčnega postopka s pogajanji najkasneje v roku 15 dni po prejemu prijav preveril ali prijave zainteresiranih kandidatov izpolnjujejo pogoje iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter v II. fazo konkurenčnega postopka s pogajanji povabil vse kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje.

Odločitev o priznanju usposobljenosti bo naročnik objavil na portalu javnih naročil.

### II. faza

Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni, da predložijo prvo ponudbo. Prva ponudba bo izhodiščna ponudba za pogajanja. Tehnične specifikacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Pri tem si naročnik pridržuje pravico, da med pogajanji spremeni svoje zahteve, ki se nanašajo na predmet javnega naročila.

Rok za predložitev prvih ponudb bo naročnik določil v skladu s četrtim in šestim odstavkom 44. člena ZJN-3 in bo praviloma znašal 30 dni.

Če se kandidat ne bo odzval na naročnikovo povabilo k pogajanjem, bo izločen iz nadaljnjega postopka in ne bo povabljen k predložitvi končnih ponudb. Konkurenčni postopek s pogajanji se bo predvidoma vršil novembra 2025, pri čemer bodo o točnih datumih pogajanj kandidati obveščeni preko sistema eJN.

V II. fazi konkurenčnega postopka s pogajanji bo naročnik izvedel dva (2) kroga pogajanj. Naročnik si na podlagi enajstega odstavka 44. člena ZJN-3 pridržuje pravico, da odda javno naročilo že na podlagi prvih ponudb in ne izvede pogajanj.

Naročnik se zavezuje, da bo skozi celoten konkurenčni postopek s pogajanji zagotovil enakopravno obravnavo vseh udeležencev. Komunikacija med naročnikom in kandidati bo v II. fazi postopka potekala preko sistema e-JN.

### Protokol pogajanj

Predmet pogajanj

Naročnik se bo s ponudniki pogajaj zgolj o naslednjih elementih ponudbe:

- ponudbena cena

Način pogajanj in roki:

Celotna pogajanja bodo potekala izključno preko sistema eJN. Naročnik bo ob vsakem krogu pogajanj ponudnikom predstavil predmet pogajanj in rok za oddajo novih (posodobljenih) ponudb.

Za ta namen bo naročnik ob vsakem krogu pogajanj ponudnikom podal jasna navodila, katere obrazce je potrebno v posameznem krogu pogajanj naložiti v sistem eJN.

Po zaključenih pogajanjih bo naročnik vse ponudnike, za katere ne obstajajo razlogi za izključitev, povabil k oddaji končne ponudbe, ki bo podlaga za ocenjevanje ponudb, skladno z merili za izbiro najugodnejšega ponudnika, določenimi v poglavju 6 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je celovita prenova in vzpostavitev novega poslovno-informacijskega sistema (PIS) Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (RTV Slovenija), vključno z integracijo, migracijo podatkov, podporo pri uvajanju brezpapirnega poslovanja, vzdrževanjem in nadgradnjami sistema. Novi PIS predstavlja temeljni projekt digitalne transformacije RTV Slovenija, katerega namen je zagotoviti sodobno, stabilno in zanesljivo informacijsko podporo poslovanju, odpraviti tveganja, ki jih predstavlja obstoječi sistem, ter omogočiti učinkovitejše in preglednejše delovanje zavoda.

Trenutni poslovno-informacijski sistem RTV Slovenija je zastarel, fragmentiran in sestavljen iz več kot 20 let starih platform, ki so med seboj šibko integrirane. Posledično poslovni procesi temeljijo na ročnem vnosu podatkov v različne aplikacije, kar pomeni neučinkovitost, napake in veliko odvisnost od posameznikov. Številne aplikacije nimajo več ustrezne podpore, njihovi avtorji so že upokojeni ali tik pred upokojitvijo, vzdrževanje pa je že danes težavno in v prihodnosti vse bolj tvegano. Prav tako trenutni sistem ne omogoča celovitega upravljanja z dokumenti, digitalnega potrjevanja in arhiviranja poslovne dokumentacije, kot to zahtevajo zakonski predpisi in standardi.

V okviru projekta je predvidena vzpostavitev štirih ključnih sklopov novega PIS:

- ERP (Enterprise Resource Planning): za celovito podporo poslovnim procesom, kot so finance, računovodstvo, nabava, zaloge, projekti, planiranje, upravljanje pogodb, servisno in vzdrževalno dejavnost, s centralizirano bazo podatkov in integriranimi funkcijami;

- HRM (Human Resource Management): za upravljanje kadrovskih evidenc, obračuna plač, nadzora prisotnosti, e-izobraževanja in portala za zaposlene;

- DMS (Document Management System): za digitalizacijo dokumentov, upravljanje z dokumenti in pogodbami, elektronsko potrjevanje in arhiviranje skladno z zahtevami Arhiva RS;

- BI (Business Intelligence): za poslovno analitiko, poročanje, planiranje in nadzor nad izvajanjem poslovnih funkcij, s podporo odločanju na vseh ravneh vodenja.

Vse navedene rešitve bodo medsebojno tesno integrirane ter prilagojene specifikam poslovanja RTV Slovenija, z ustreznimi povezavami z nekaterimi obstoječimi informacijskimi sistemi, ki jih naročnik še naprej uporablja. Cilji projekta so dvig učinkovitosti poslovanja, optimizacija procesov, zmanjšanje količine ročnega dela, uvedba brezpapirnega poslovanja in centraliziranega digitalnega arhiva, izboljšanje uporabniške izkušnje ter zmanjšanje odvisnosti od posameznikov. Novi PIS bo omogočil tudi tehnološko posodobitev in skladnost z veljavnimi zakonskimi zahtevami, kot so določbe o varstvu osebnih podatkov in arhivskem gradivu.

Poleg vzpostavitve novega sistema obsega predmet naročila tudi vse potrebno vzdrževanje in nadgradnje sistema v celotnem garancijskem in poprodajnem obdobju, ki bodo zagotavljale njegovo varnost, stabilnost, tehnološko aktualnost in prilagodljivost spremembam zakonodaje in poslovnih potreb.

V okviru priprave projektne časovnice oziroma izvedbenega načrta projekta (»blueprint«) bo izbrani ponudnik dolžan v sodelovanju z naročnikom pregledati, analizirati in po potrebi prilagoditi obstoječe delovne procese naročnika z vidika optimizacije in uskladitve s funkcionalnostmi novega sistema. Namen te faze je, da se zagotovijo racionalizacija postopkov, odprava podvajanj in ustrezno prilagajanje poslovnih praks možnostim, ki jih omogočajo sodobne informacijske rešitve, ob hkratnem upoštevanju zakonodajnih zahtev in notranjih pravil naročnika. Poseben poudarek bo na iskanju sinergij med različnimi organizacijskimi enotami ter pripravi predlogov za uvedbo dobrih praks, ki bodo zagotovile čim bolj učinkovito implementacijo novega PIS v vsakodnevno poslovanje.

V okviru prenove poslovno informacije sistema RTV Slovenija je potrebno dosledno upoštevati vse zakonske in ostale predpise, ki vplivajo na opravljanje dejavnosti in poslovanje RTV Slovenija, in sicer: Zakon o zavodih (ZZ),  Zakon o medijih (ZMed),  Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS),  Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) Zakon o RTV Slovenija (ZRTVS-1A),  Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA), Zakon o javnih financah (ZJF),  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),  Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1),  Statut RTV Slovenija,  Kolektivna pogodba za javni sektor,  Kolektivna pogodba JZ RTV Slovenija,  Kolektivna pogodba za poklicne novinarje,  Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in drugi predpisi, pravilniki in interni akti.

Podrobnosti predmeta javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki jih zainteresirani ponudniki prejmemo po podpisu Dogovora o varovanju poslovne skrivnosti – NDA, v skladu z navodili iz točke 3.1.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zahtevane funkcionalnosti in dodatne funkcionalnosti novega poslovno informacijskega sistema so razvidne iz ločene EXCEL datoteke »Matrika funkcionalnosti.xlsx«, ki predstavlja sestavni del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

## Pogoji za sodelovanje

Ponudniki (kandidati), morajo izpolnjevati vse pogoje, navedene v nadaljevanju tega poglavja Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik (kandidat) lahko za izpolnjevanje pogoja za sodelovanje, ki se nanaša na reference, predloži za posamezno referenco iz točk 3.1.5, 3.1.6 in 3.1.7 isto referenco, v kolikor z njo sočasno izpolnjuje četrto alinejo posamezne točke.

### Predhoden podpis Dogovora o varovanju poslovne skrivnosti – NDA obrazec

Zainteresirani ponudniki morajo predložiti podpisan Dogovor o varovanju poslovne skrivnosti - NDA obrazec.pdf, ki predstavlja prilogo k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

S strani ponudnika podpisan Dogovor o varovanju poslovne skrivnosti - NDA obrazec.pdf, ponudniki posredujejo na elektronski naslov: projektna.pisarna@rtvslo.si. Po prejemu podpisanega dogovora, bodo ponudniki s strani Projektne pisarne prejeli naslednje gradivo, ključno za seznanitev s tehničnimi zahtevami naročnika:

- Priloga 1 - INFORMATOR 24-140.pdf

- Priloga 2 -  Navodila za izvajanje nabave-veljavna od 01. 09. 2023.pdf

- Priloga 3 -  RTVSLO-Provys_PIS_Documentation.pdf

- Priloga 4 -  Uporabniki.xlsx

- Priloga 5 - Primeri računov.zip

- Priloga 6 - Šifranti RTV prispevek.docx

- Priloga 7 - Šifrant poslovni partnerji vnos.docx

- Priloga 8 - Vmesniki_RTV Prispevek_ERP_1.9.pdf

- Priloga 9 - potni nalogi obrazci.pdf

- Priloga 10 - postopek OSA inventura.docx

- Priloga 11 - Obrazec za izpolnitev predstavitev.docx

- Priloga 12 - Primer zahtevka za začetek postopka JN.docx

- Priloga 13 -  Popis zahtev za novi PIS.docx

- Priloga 14 - Opis obstoječe ScheduAll integracije.docx

Prijava kandidata k sodelovanju, ki ne bo zabeležen v registru Projektne pisarne, bo izločena iz nadaljnjega postopka.

### Osnovna sposobnost ponudnika

Skladno s točko 4.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Skladno s točko 4.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Ekonomska in ali finančna sposobnost

Skladno s točko 4.5 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Referenca ponudnika, vezana na število zaposlenih ali uporabnikov ERP sistema

Ponudnik mora razpolagati z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazuje, da je:

- od 1. 1. 2015 izvedel in uspešno zaključil projekt implementacije integriranega informacijskega sistema;

- integriran informacijski sistem iz prejšnje alineje vključeval modul ERP, ki je pokrival najmanj področje financ in računovodstva, nabave in skladišča ter upravljanje osnovnih sredstev in integracijo s platformami eRačun, eDavki, eArhiv;

- integriran informacijski sistemi iz prve alineje vključeval vsaj dva od treh modulov (DMS, BI in HRM);

- integriran informacijski sistem iz prve alineje bil implementiran v podjetju z najmanj 500 zaposlenimi ali 200 uporabniki ERP sistema ali je znašala pogodbena vrednost implementacije več kot  2.000.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik predloži referenčno izjavo A (OBR-3). Naročnik si pridržuje pravico da preveri resničnost podatkov, navedenih na OBR-3.

### Referenca ponudnika za projekt pri neposrednem ali posrednem proračunskem uporabniku

Ponudnik mora razpolagati z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazuje, da je:

- od 1. 1. 2015 izvedel in uspešno zaključil projekt implementacije integriranega informacijskega sistema;

- integriran informacijski sistem iz prejšnje alineje vključeval modul ERP, ki je pokrival najmanj področje financ in računovodstva, nabave in skladišča ter upravljanje osnovnih sredstev in integracijo s platformami eRačun, eDavki, eArhiv;

- integriran informacijski sistemi iz prve alineje vključeval vsaj dva od treh modulov (DMS, BI in HRM);

- integriran informacijski sistem iz prve alineje bil implementiran pri neposrednem ali posrednem proračunskem uporabniku.

Ponudnik predloži referenčno izjavo B (OBR-4). Naročnik si pridržuje pravico da preveri resničnost podatkov, navedenih na OBR-4.

### Referenca ponudnika za migracijo

Ponudnik mora razpolagati z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazuje, da je:

- od 1. 1. 2015 izvedel in uspešno zaključil projekt implementacije integriranega informacijskega sistema;

- integriran informacijski sistem iz prejšnje alineje vključeval modul ERP, ki je pokrival najmanj področje financ in računovodstva, nabave in skladišča ter upravljanje osnovnih sredstev in integracijo s platformami eRačun, eDavki, eArhiv;

- integriran informacijski sistemi iz prve alineje vključeval vsaj dva od treh modulov (DMS, BI in HRM);

- integriran informacijski sistem iz prve alineje vključeval celovito migracijo podatkov iz obstoječega sistema v nov sistem.

Ponudnik predloži referenčno izjavo C (OBR-5). Naročnik si pridržuje pravico da preveri resničnost podatkov, navedenih na OBR-5.

### Kadrovska sposobnost

Ponudnik (kandidat) mora razpolagati z zadostnim številom zaposlenih strokovnjakov, ki imajo ustrezna tehnična in vsebinska znanja in so sposobni kvalitetno in pravočasno izvesti predmet javnega naročila.

Zahtevani kadri in zanj zahtevane izkušnje:

| Vloga | Zahteve | Način dokazovanja |
| --- | --- | --- |
| Vodja projekta | - vsaj sedem (7) let izkušenj pri vodenju ERP projektov; - imeti mora Project Management Professional (PMP) certifikat ali enakovreden mednarodno priznan certifikat za vodenje projektov. | - življenjepis, iz katerega ja razvidno izpolnjevanje zahteve iz prve in druge alineje; - kopija certifikata ali potrdilo o izpolnjevanju zahteve iz tretje alineje. |
| Sistemski arhitekt | - vsaj pet (5) let izkušenj pri zasnovi celovitih ERP rešitev; - v zadnjih sedmih (7) letih uspešno zaključena vsaj dva (2) projekta; | - življenjepis, iz katerega ja razvidno izpolnjevanje zahteve iz prve in druge alineje. |
| Strokovnjak za področje DMS | - izkušnje z implementacijo dokumentnega sistema v podjetju z več kot 500 zaposlenimi; | - življenjepis, iz katerega ja razvidno izpolnjevanje zahteve; - potrdilo ali ustrezno dokazilo, izdano s strani naročnika, pri katerem je bila izvedena implementacija dokumentarnega sistema. |
| Strokovnjak za HRM in plače | - izkušnje s sistemom, skladnim z zakonodajo, ki velja za javni sektor z več kot 500 zaposlenimi; | - življenjepis, iz katerega ja razvidno izpolnjevanje zahteve. |
| Razvijalec / strokovnjak za integracijske platforme | - vsaj pet (5) let izkušenj z integracijo ERP sistema z DMS, HRM in BI moduli; | - življenjepis, iz katerega ja razvidno izpolnjevanje zahteve; |
| Strokovnjak za kibernetsko varnost | - v zadnjih petih (5) letih vodil ali bistveno sodeloval pri vzpostavitvi in certificiranju sistema upravljanja informacijske varnosti (ISMS) po ISO/IEC 27001 ali enakovrednem, pri čemer je naročnik na tem projektu pridobil veljavni certifikat | - življenjepis, iz katerega ja razvidno izpolnjevanje zahteve; - referenčno potrdilo naročnika z navedbo vloge strokovnjaka in številke/obsega certifikata oziroma kopija certifikata z obsegom. |

Posamezniki, imenovani za predmetno javno naročilo, morajo biti na voljo celotno trajanje projekta.

Zahtevani strokovnjaki za posamezna področja in zanj zahtevane izkušnje:

| Področje | Zahteve | Način dokazovanja |
| --- | --- | --- |
| Strokovnjak za finančno – poslovno področje | Strokovnjaki za posamezna področja so morali sodelovati pri projektu, uporabljenem za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ki se nanaša na reference iz točke 3.1.5, 3.1.6 in 3.1.7. Ena (1) oseba lahko pokriva več področij. | - Življenjepis za vsakega posameznega strokovnjaka, iz katerega ja razvidno, da je strokovnjak za področje, ki ga bo pokrival. |
| Strokovnjak za področje kontrolinga in projektnega vodenja |  |  |
| Strokovnjak za področje materialnih in skladiščnih procesov |  |  |
| Strokovnjak za računovodsko področje |  |  |
| Strokovnjak za področje prodaje in založništva |  |  |
| Strokovnjak za področje vzdrževanja in servisiranja opreme |  |  |
| Strokovnjak za področje poslovnega planiranja in poročanja |  |  |
| Strokovnjak za pripravo aplikativnih vmesnikov in integracijskih rešitev |  |  |
| Strokovnjak za uporabo internetnega okolja za avtentifikacijo uporabnikov |  |  |
| Strokovnjak za vzpostavitev varnostnih mehanizmov na področju informacijske varnosti |  |  |

Posamezniki, imenovani za predmetno javno naročilo, morajo biti na voljo celotno trajanje projekta.

Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave posamezne nominirane osebe predhodno pridobiti soglasje naročnika, pri čemer mora novo nominirana oseba izpolnjevati enake zahteve, kot prvotno nominirana oseba.

### Tehnična sposobnost

Ponudnik (kandidat) mora imeti uveden sistem vodenja kakovosti  - Certifikat ISO 9001 ali enakovredno.

Način dokazovanja: kopija certifikata ali ustrezno potrdilo, da ima ponudnik Certifikat ISO 9001 ali enakovredno.

### Pravica do uporabe programske opreme tretjih oseb

Kandidat mora imeti ustrezne licence in/ali pooblastila za uporabo in dobavo programske opreme tretjih oseb, ki jo bo ponudil v okviru predmetnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da od kandidata zahteva predložitev dokazil (licenčni pogoji, pismo proizvajalca in podobno).

### Primer že izvedene integrirane rešitve

Ponudnik mora predložiti primer že izvedene integrirane rešitve ponujenega sistema vsaj z moduli ERP in HRM, ki je bila uspešno prevzeta, ter priložiti Izjavo o že izvedeni integrirani rešitvi (OBR-9) naročnika te rešitve, da sistem deluje in je integriran.

### Metolodogija implementacije

Celoten sistem mora biti prevzet na produkciji, to pomeni podpisan Zapisnika o končnem prevzemu, najpozneje v 18 mesecih od dneva veljavnosti pogodbe. Ponudnik mora predložiti metodologijo implementacije, iz katere izhaja, da je ta rok dosegljiv. Metodologija implementacije mora vsebovati najmanj opis projektnih faz (npr. vloge in odgovornosti, predlog sestave projektnega odbora) in pristop k vodenju tveganj in zagotavljanju kakovosti.

## Tehnične zahteve naročnika – II. faza

### Demo predstavitev

Ponudniki bodo morali za naročnika pripraviti in izvesti (demo) ponujene rešitve. Namen predstavitve je preveriti dejansko delovanje sistema, podprtost ključnih poslovnih procesov in integracijo med moduli: ERP+BI, HRM in DMS. Predstavitev se preverja izključno po načelu Deluje/Ne deluje in ni merilo ter je zgolj pogoj tehnične ustreznosti.

Predstavitev poteka v trajanju do 4 ure.

| Modul | Čas | Vsebina |
| --- | --- | --- |
| Splošna predstavitev | 30 minut | Ponudnik predstavi arhitekturo, celostni pristop, posebnosti rešitve, krovne koristi |
| Izvedba scenarijev | 180 minut | Prikaz vseh zahtevanih primerov s poudarkom na integraciji, na realnem sistemu |
| Odgovori in vprašanja | 30 minut | Dodatna pojasnila, če komisija želi razjasnitev prikazanega |

Predstavitveni primeri, ki jih morajo ponudniki prikazati v začetku druge faze postopka po oddani ponudbi, so izbrani z namenom preveriti delovanje kompleksnih funkcionalnosti, ki vključujejo več modulov (ERP, HRM, DMS, BI) in hkrati zahtevajo integracijo podatkov, postopkov in uporabniških vlog.

Ponudniki bodo morali prikazati naslednje scenarije, ki preverjajo delovanje kompleksnih funkcionalnosti in integracijo med moduli:

1. Vnos zunanjega sodelavca, priprava in podpis pogodbe, ter planiranje dela

- Vnos novega zunanjega sodelavca

- Generiranje honorarne pogodbe

- Podpis dokumenta (elektronsko ali preko workflowa)

- Razporeditev sodelavca na projekt (v projektnem modulu ERP sistema).

2. Oddaja zahtevka za službeno pot, potrjevanje in likvidacija stroškov

- Oddaja zahtevka v HRM ali namenskem modulu, potrditev v skladu z vlogami.

- Vnos in izplačilo stroškov poti v ERP.

- Dokumentacija se shrani v DMS.

3. Servisna zahteva za opremo in izvedba servisnega naloga

- Prijava okvare (uporabnik ali tehnik), kreiranje servisnega naloga.

- Naročilo rezervnega dela (ERP).

- Izbor najugodnejše ponudbe, izdaja naročilnice, prevzem opreme, plačilo.

- Vnos novega osnovnega sredstva, določitev amortizacije.

- Zaključek naloga, dodajanje (upload) slike po popravilu v sistem in podpis.

- Shranjevanje dokumentacije v DMS in spremljanje statusov.

4. Prikaz BI nadzorne plošče, ki povezuje podatke iz različnih modulov

- Pregled strukture podatkovnega skladišča

- Vnos plana

- Prikaz celotnega pregleda (npr. stroški dela, bolniške, pogodbe, nadure, ipd).

- BI mora dostopati do podatkov iz vseh ključnih modulov ostalih poslovnih področjih

5. GDPR poizvedba – pravica do vpogleda v osebne podatke

- Uporabnik odda zahtevo za vpogled v svoje osebne podatke.

- Sistem prikaže zbrane podatke iz HRM, ERP in DMS ter shrani dokazilo o posredovanju podatkov v DMS.

6. Portal za zaposlene

- Zaposleni se prijavi v samopostrežni portal preko enotne prijave (SSO)

- Pregleda svoje kadrovske zapise, vključno z evidenco delovnega časa, dopusti, bolniškimi odsotnostmi.

- Dostopa do svojih zadnjih treh plačilnih list, vidi odprte potne naloge in prejeta povračila stroškov.

- Dostopa do digitalnega arhiva svojih odločb, pogodb in obrazcev.

- Odda zahtevo za delo on doma in dopust in vidi status odobritve.

7. Obračun plač na podlagi podatkov iz HRM in arhiviranje v DMS

- Sistem izvede obračun plače zaposlenega za izbrani mesec.

- V proces se vključijo: osnovni podatki o zaposlenem iz HRM (pogodbeni pogoji), evidence prisotnosti/odsotnosti iz HRM (vključno z nadurami, bolniškami, dopusti), dogovorjeni dodatki (npr. nočno delo, prazniki) ter zakonsko določene prispevke in davke.

- Obračun mora biti usklajen z ZSPJS in pripravljen za oddajo poročil REK, ISPAP ...

- Prikaže naj se individualna plačilna lista zaposlenega (predpisana oblika), ki se nato avtomatsko arhivira v DMS.

- Prikaz podatkov po organizacijskih nivojih in stroškovnih mestih.

- Sistem izvede obračun plače zaposlenega za izbrani mesec.

8. Planiranje in spremljanje denarnih tokov

- Planiranje pričakovanih prihodkov iz RTV prispevkov, oglaševanja in drugih virov.

- Planiranje pričakovanih odhodkov (plače, stroški materiala in storitev in drugi viri).

- Planiranje investicijskih prilivov in odlivov

- Simulacija spremembe (npr. vnaprejšnja plačila in zamuda pri plačilih) in njen vpliv na likvidnost.

- Prikaz nadzorne plošče za spremljanje denarnega toka v realnem času.

Ponudniki bodo 10 dni pred predstavitvijo dobili seznam članov komisije in primer standardiziranega ocenjevalnega lista. Vsi ponudniki bodo imeli enake pogoje za predstavitev.

Ponudniki so dolžni prikazati vse scenarije, določene v navodilih naročnika za demo predstavitev. Predstavitev mora potekati na produkcijsko pripravljeni različici ponujene rešitve, ki je enaka ali enakovredna rešitvi iz ponudbe. Vsi scenariji morajo biti izpeljani tako, da izkažejo delovanje zahtevanih funkcionalnosti in integracijo med moduli.

Ponudnik bo izločen iz nadaljnjega postopka, če ne uspe prikazati vseh scenarijev ali ne dokaže dejanske integracije med moduli sistema (npr. podatki iz enega modula niso dostopni ali prenosljivi v drugega brez vmesnih ročnih postopkov).

Naročnik bo tako ponudbo štel za tehnično neustrezno in jo kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da demo predstavitev prekine in ponudnika izloči že med predstavitvijo, če postane očitno, da tehnične zahteve niso izpolnjene.

Tehnično ustreznost ponudbe bo preverjala komisija naročnika, imenovana s sklepom Uprave RTV Slovenija.

Komisija bo vodila postopek preverjanja demo predstavitev, spremljala izvedbo po vnaprej določenem scenariju ter za vsakega ponudnika izpolnila enak standardiziran obrazec preverjanja uspešnosti posameznih scenarijev in dokazovanja integracije.

Celotna predstavitev bo na podlagi sklepa naročnika snemana (avdio ali/in video) izključno za potrebe notranje dokumentacije in kasnejše analize. Ponudnik se z oddajo ponudbe izrecno strinja, da bo snemalni material uporabljen izključno za interni arhiv naročnika in pripravo strokovnih poročil.

Na podlagi izvedene predstavitve in izpolnjenega obrazca bo komisija za vsako ponudbo ugotovila ali izpolnjuje tehnične zahteve, kot so določene v razpisni dokumentaciji. Komisija bo za vsako predstavitev pripravilo poročilo za strokovno komisijo.

Ponudniki se z oddajo ponudbe izrecno strinjajo z zgoraj navedenimi pogoji predstavitve in posledicami neizpolnitve.

### Izpolnjevanje tabele funkcionalnosti

Ponudnik mora za vsako funkcionalnost v Tabeli funkcionalnosti v stolpec Pokritost vnesti odgovor DA ali NE. Dokler celica ni izpolnjena, je obarvana rumeno in se šteje kot NE (kot da zahteva ni izpolnjena). Če ponudnik označi DA, se šteje, da bo navedeno funkcionalnost zagotovil ob prevzemu sistema, bodisi kot standardno funkcionalnost bodisi z lastnim razvojem. V stolpec Opomba lahko ponudnik vpiše kratko pojasnilo glede posamezne funkcionalnosti.

Ponudnik v stolpcu Opombe obvezno označi EKV (Ekvivalenca) in na kratko opiše tehnološko ali procesno enakovredno rešitev, kadar funkcionalnost ni zagotovljena na identičen način kot je opisano.

Ponudnik s podpisom obrazca Tabela funkcionalnosti potrjuje, da bo zagotovil vse funkcionalnosti kjer je v stolpec Pokritost vpisal 'da'.

Naročnik bo skladnost ponudbe preverjal z izvedbo demo predstavitev v obsegu in na način, kot je določen v scenarijih v poglavju 3.2.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Posamezna funkcionalnost se ocenjuje po načelu Deluje/Ne Deluje. Če ponudnik v okviru demo predstavitve ne izkaže, da je posamezna obvezna funkcionalnost implementirana in dosegljiva, se šteje, da je ponudba v tem delu neustrezna, in se označi kot Ne deluje.

Ponudba, pri kateri katerakoli obvezna funkcionalnost prejme oceno Ne deluje, se šteje za nedopustno in bo izločena iz postopka. O izvedbi demo predstavitev in ugotovitvah bo naročnik sestavil uradni zapisnik.

### Implementacija in jamstvo

#### Projektna časovnica

V okviru priprave projektne časovnice oziroma izvedbenega načrta projekta (»blueprint«) bo izbrani ponudnik v sodelovanju z naročnikom pregledal, analiziral in po potrebi prilagodil obstoječe delovne procese naročnika z vidika optimizacije in uskladitve s funkcionalnostmi novega sistema. Poleg te analize so del projektne časovnice še konfiguracija, testiranje, migracija, zagon in ostali mejniki.

Del projektne časovnice je tudi načrt za upravljanje sprememb (Change Management), ki vsebuje:

- komuniciranje z deležniki in zaposlenimi skozi celoten projekt;

- prepoznavanje in upravljanje tveganj ter odpora pri uvajanju sprememb;

- vključevanju ključnih uporabnikov za zagotavljanje večje sprejemljivosti.

#### Migracija

Ponudnik je v celoti odgovoren za izvedbo migracije podatkov iz obstoječega sistema v novega. V okviru priprave projektnega načrta (»blueprinta«) mora ponudnik izdelati in predložiti podroben plan migracije, ki vključuje:

- seznam podatkovnih entitet, ki se bodo prenašale,

- način čiščenja in priprave podatkov,

- časovnico in število testnih migracij,

- postopke preverjanja pravilnosti prenesenih podatkov.

Izbrani ponudnik mora v sodelovanju z naročnikom pripraviti predlog okvira za upravljanje podatkov, ta mora opredeliti vsaj:

- Lastništvo podatkov za ključne poslovne domene (finance, kadri itd.).

- Procese za zagotavljanje kakovosti in čiščenja podatkov.

- Pravila za vnos, spreminjanje in arhiviranje podatkov v novem sistemu.

Naročnik se obvezuje, da bo za izvedbo migracije zagotovil ustrezno ekipo sodelavcev (IT strokovnjake in ključne uporabnike), ki bo sodelovala pri pripravi, validaciji in potrjevanju pravilnosti prenesenih podatkov ter izvedbi ročnih prenosov, kjer bo to potrebno. Naročnik zagotavlja tudi pravočasno razpoložljivost te ekipe v skladu s projektno časovnico in dogovorjenimi roki.

#### Projektna ekipa

Ponudnik mora zagotoviti, da bo v celotnem obdobju implementacije projekta na voljo za usklajevanja, tehnična vprašanja in sprotno podporo naročniku, z odzivnimi roki, skladnimi z dogovorjeno metodologijo implementacije.

Ob ključnih mejnikih projekta, kot so sprejem projektne dokumentacije, izvedba ključnih delavnic, prevzemi posameznih modulov, migracije podatkov in končni prevzem sistema, mora biti prisotna ustrezna strokovna ekipa ponudnika v prostorih naročnika (on-premises). Ta ekipa mora obsegati najmanj vodjo projekta in strokovnjake za posamezne module, ki so predmet prevzema. Prisotnost ob teh fazah je obvezna za zagotovitev kakovostne implementacije in takojšnjega odpravljanja morebitnih pomanjkljivosti. Vsa srečanja, pri katerih je zahtevana fizična prisotnost, bodo določena v projektni časovnici.

#### Integracija z ostalimi sistemi na RTV Slovenija

Ponudnik mora zagotoviti, da bo novi poslovno-informacijski sistem omogočal integracijo z obstoječimi sistemi naročnika prek standardiziranih tehnologij (npr. REST API, SOAP, XML, JSON) in zagotovil popolno dokumentacijo vseh integracijskih vmesnikov. Vsi integracijski moduli in povezave morajo biti del cene ponudbe.

#### Dokumentacija

Ponudnik naročniku pri prevzemu sistema zagotavlja jasno in celovito dokumentacijo (v slovenskem ali angleškem jeziku) za konfiguracijo in administracijo sistema, namenjeno internim IT strokovnjakom. Ponudnik prav tako  zagotavlja jasno in celovito dokumentacijo za uporabnike v slovenskem jeziku.

#### Izobraževanje

Ponudnik mora zagotoviti najmanj 200 ur aktivnosti za izobraževanje uporabnikov, ki lahko vključujejo neposredno izobraževanje ključnih IT kadrov ter podporo pri pripravi gradiv, navodil in izvedbi prenosa znanja na končne uporabnike (t. i. sistem »train-the-trainer«). Izobraževanja se izvajajo praviloma v prostorih naročnika. Izobraževanje mora biti vključeno v ceno implementacije.

#### Enotna prijava uporabnikov v sistem (SSO)

Ponudnik mora zagotoviti, da bo novi poslovno-informacijski sistem omogočal enotno prijavo uporabnikov (Single Sign-On - SSO) za vse module ponujenega sistema (ERP, HRM, DMS, BI) ter integracijo z obstoječim identitetnim sistemom naročnika (npr. Active Directory ali enakovredno).

#### Informacijska varnost

Ponudnik mora zagotoviti, da je celoten sistem skladen z dobrimi praksami informacijske varnosti in standardom ISO/IEC 27001 ali enakovrednim. Sistem mora omogočati natančno revizijsko sled vseh dejavnosti uporabnikov in zaščito podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 in 40/25 – ZInfV-1/ ZVOP-2). Ponudnik mora naročniku omogočiti izvedbo varnostnih pregledov in penetracijskih testov vsaj enkrat letno.

#### Odzivnost sistema ter razpoložljivost

Ponujeni PIS mora pri vsakem sprotno spremljanem izračunu ali poizvedbi v podatkovni bazi zagotoviti odzivni čas pod dvema (2) sekundama. Ta čas se meri od trenutka potrditve uporabniške akcije do prikaza podatkov na zaslonu in velja za 95 % vseh operacij.

Zahteva se nanaša na vsaj 10 poslovnih operacij z največjo letno frekvenco. Seznam teh operacij bo določil naročnik najkasneje 30 dni po produkcijskem zagonu in ga bo lahko vsako leto posodobil.

#### Garancijsko obdobje

Po zapisniškem končnem prevzemu (definiran v Projektni časovnici) vzpostavljenega poslovno informacijskega sistema ponudnik jamči, da bo sistem deloval v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

Ponudnik zagotavlja minimalno 12-mesečno garancijsko obdobje, v katerem so vse napake odpravljene brez dodatnih stroškov za naročnika, po definiciji incidentov v razdelku 3.2.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora v obdobju garancijskega vzdrževanja (prve 4 mesece po prevzemu sistema na produkciji) zagotoviti stalno prisotnost dveh (2) strokovnjakov v prostorih naročnika, ki bosta v času rednih delovnih ur (8 urni delovnik) opravljala podporo uporabnikom in odlagala zahtevke v sistem za podporo. Ti dve osebi bosta naročniku v pomoč pri prvih mesecih uporabe novega sistema in bosta sodelovali z obstoječo ekipo RTV na področju informatike. RTV bo tema osebama zagotovil ustrezne delovne prostore. Strošek teh strokovnjakov je del implementacije.

Ponudnik mora v obdobju garancijskega vzdrževanja (po poteku prvih 4 mesecev in do konca garancijskega vzdrževanja) zagotoviti stalno prisotnost enega (1) strokovnjaka v prostorih naročnika, ki bo v času rednih delovnih ur (8 urni delovnik) opravljal podporo uporabnikom in odlagal zahtevke v sistem za podporo. Ta oseba bo naročniku v pomoč pri prvih mesecih uporabe novega sistema in bo sodelovala z obstoječo ekipo RTV na področju informatike. RTV bo tej osebi zagotovila ustrezne delovne prostore. Strošek tega strokovnjaka je del implementacije.

Garancijsko obdobje se zaključi z dnem, ko naročnik in ponudnik podpišeta zapisnik o uspešnem zaključku garancijskega obdobja (definiran v Projektni časovnici), iz katerega izhaja, da v trenutku podpisa v sistemu ni odprtih kritičnih napak in da so bile vse zahtevane funkcionalnosti implementirane v skladu z razpisno dokumentacijo in pogodbo. Z dnem podpisa tega zapisnika se začne obdobje storitev vzdrževanja in podpore, skladno s točko 3.2.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki traja 48 mesecev.

### Vzdrževanje

Ponudnik mora vzpostaviti in vzdrževati namensko testno okolje novega sistema, ki bo omogočalo naročniku preverjanje funkcionalnosti, izvajanje uporabniških testov in usposabljanj. Testno okolje mora biti dostopno naročniku za celotno obdobje implementacije in trajanja pogodbe o vzdrževanju.

Napaka je definirana kot nedelovanje sistema, ali delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v specifikaciji zahtev, ni v skladu z zakonodajo oziroma, ali ni v skladu z ponudnikom sporazumno dogovorjenimi zahtevami, ali z navodili za uporabo sistema.

Napake se delijo glede na vpliv na izvajanje poslovnih procesov Zavoda, od česar je odvisna tudi nujnost odprave napake. Napake delimo na:

- kritične napake: ko sistem ne deluje v celoti, ali ko je prišlo do zastoja v izvajanju procesa v produkcijskem okolju, ali ko ne delujejo ključne funkcionalnosti sistema,

- večje napake: ko sistem deluje, vendar je izvajanje posameznih aktivnosti otežkočeno oziroma zahteva izvajanje nestandardnih, alternativnih postopkov;

- manjše napake; te ne vplivajo bistveno na funkcionalnost sistema in izvajanje procesov, predstavljajo pa odmik od dogovorjene funkcionalnosti.

Odzivni čas na prijavo napake po prejemu prijave je odvisen od vrste napake in znaša za:

- kritično napako 60 min,

- večjo napako 4 ure in

- manjšo napako 8 ur.

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko ponudnik začne z odpravo napake.

Ponudnik se zaveže odpraviti napako oziroma zagotoviti funkcionalno nadomestno rešitev za:

- kritične napake v roku 2 ur,

- za večje napake v roku 8 ur in

- za manjše napake v roku 5 dni oz. kasneje po dogovoru z naročnikom.

Navedeni časi veljajo za poslovni čas naročnika vsak delovni dan (od 07.00 ure do 16.00 ure). Če ponudnik po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več časa, kot je predvideno, je dolžan to sporočiti naročniku in se dogovoriti za podaljšanje časa odprave napake. Če je mogoče, ponudnik za vmesni čas vzpostavi začasno delovanje sistema, tako da bo izvajanje poslovnega procesa naročnika nemoteno.

Ponudnik ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije,

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe sistema, operacijskega sistemskega okolja, povezane aplikativne programske opreme in računalniške strojne opreme,

- nedovoljenih modifikacij sistema s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren ponudnik.

Naročnik in ponudnik bosta vzpostavila protokol komuniciranja preko spletnega sistema vodenja zahtevkov za spremembe.

Zahteve po aktivnostih, ki se nanašajo na dopolnjevanje, spreminjanje ali dograjevanje sistema, naročnik posreduje ponudniku v skladu s standardnim vnaprej dogovorjenim postopkom:

- Naročnik vse dodatne zahteve, ki so predmet nadgradenj, ponudniku posreduje pisno, v elektronski obliki.

- Ponudnik pošlje naročniku pisno ponudbo, v elektronski obliki, s predlaganim rokom in stroškom izdelave za celotno izvedbo, ki zajema analizo, razvoj, testiranje in vzpostavitev rešitve. Pri kompleksnih in obsežnejših naročilih ponudnik izjemoma in v dogovoru z naročnikom poda ločeno ponudbo za analizo.

- Vsebinski skrbnik področja spremembe naročnika uskladi in pisno potrdi ponudbo. Naročnik lahko zavrne ponudbo in ustavi aktivnosti.

- Pisna potrditev naročila je za ponudnika potrditev, da prične z delom. Stroškov naročila naknadno ni možno spreminjati.

- Ko ponudnik zaključi naročilo, posreduje izdelke naročniku in priloži poročilo o opravljenem delu in zaključenih aktivnostih. Poročilo vsebuje opis opravljenih del in predanih izdelkov.

- Poročilo o opravljenem delu ponudnika je potrditev naročniku, da začne postopek prevzema.

- Prevzem se izvede v in evidentira na sedežu naročnika.

- Ponudnik ustrezno dopolni uporabniška navodila in tehnično dokumentacijo sistema.

- V primeru obsežnejših sprememb sistema se v skladu z dogovorom med naročnikom in ponudnikom pripravi prevzemni zapisnik, ki ga podpišeta oba.

Naročnik vodi lastno interno evidenco oddanih zahtev, obvezna je uporaba spletnih portalov za oddajo in spremljanje izvajanja dopolnitev na strani ponudnika, preko katerih za ta namen poteka tudi pisna elektronska komunikacija med naročnikom in ponudnikom.

Ponudnik mora v okviru letnega pavšala SLA zagotoviti najmanj paket 150 programerskih ur za dodatne funkcionalnosti ali prilagoditve. Neizkoriščene ure se prenesejo v naslednje koledarsko leto, vendar največ do skupno 300 programerskih ur.

V primeru, da bo naročnik porabil vse letne programerske ure, ki so na voljo, bodo dodatne programerke ure obračunane po ponujeni ceni programerske ure, razvidni iz obrazca Predračun (OBR-10).

Pred začetkom vsakega naročila spremembe mora ponudnik naročniku predložiti pisno ponudbo z oceno potrebnih ur, rokom izvedbe in največjim skupnim stroškom (NTE znesek). Dela se lahko začnejo po pisni potrditvi naročnika, potrjenega NTE zneska pa po potrditvi ni možno povečati brez nove pisne odobritve naročnika. V paket ur se vštevajo aktivnosti analize, razvoja, testiranja, priprave dokumentacije in uvajanja. Ponudnik mora naročniku kvartalno predložiti poročilo o porabljenih urah (timesheet), strukturirano po nalogah, vezano na številke zahtevkov v informacijskem sistemu naročnika. Generične nadgradnje izdelka, manjše konfiguracije uporabniškega vmesnika, varnostni popravki in redne verzije, morajo biti naročniku na voljo brez dodatnega plačila in so vključeni v ceno SLA.

Ponudnik mora enkrat letno (v garancijskem in vzdrževalnem obdobju) izvesti test zmogljivosti po metodologiji naročnika in cilji v 3.2.3.9 Odzivnost Sistema ter razpoložljivost. Če rezultati odstopajo od zahtev, mora ponudnik v 30 dneh brezplačno zagotoviti potrebne optimizacije. Merjenje poteka v produkcijskem okolju pod polno obremenitvijo (dejansko število sočasnih uporabnikov v času merjenja) z orodjem, ki podpira shranjevanje rezultatov in revizijsko sled. Neizpolnitev mejnih vrednosti predstavlja resno napako v skladu z pogodbenim vzdrževanjem in se kaznuje z pogodbeno kaznijo 0,5 % letne vrednosti storitev vzdrževanja za vsak začeti teden preseganja roka za odpravo.

Ponujeni informacijski sistem mora zagotavljati letno razpoložljivost najmanj 99,9%, pri čemer se razpoložljivost meri kot razmerje med časom, ko je sistem na voljo uporabnikom za normalno uporabo, in celotnim časom v letu, odšteto za vnaprej najavljene prekinitve zaradi vzdrževanja.

Nenačrtovani izpadi vključujejo vse prekinitve delovanja, ki niso bile predhodno dogovorjene z naročnikom (vključno z napakami, padci strežnikov, težavami z dostopnostjo).

Načrtovani izpadi ne smejo presegati 24 ur na leto in morajo biti najavljeni najmanj 72 ur vnaprej.

Ponudnik mora vsako leto predložiti poročilo o dejanski razpoložljivosti sistema, izdelano na podlagi podatkov iz nadzornega sistema ali orodij za spremljanje delovanja. Če poročilo izkazuje razpoložljivost nižjo od zahtevane, mora ponudnik brezplačno odpraviti vzroke v roku 30 dni.

Za vsakih začetih 0,1 odstotne točke, s katero dejanska razpoložljivost pade pod zahtevano mejo 99,9%, se ponudniku zaračuna pogodbena kazen v višini 1 % letne vrednosti vzdrževalnih storitev.

### Model zagotavljanja sistema

Ponudnik mora zagotoviti naročniku pravico do uporabe novega poslovno-informacijskega sistema v obsegu, ki je potreben za izvajanje vseh poslovnih procesov, kot so opredeljeni v razpisni dokumentaciji, za celotno obdobje trajanja pogodbe.

Ponudnik v ponudbi jasno navede način zagotavljanja sistema (on-premise rešitev, rešitev v oblaku, hibridna rešitev ali drugačen model), s katerim zagotavlja izpolnitev zahtev naročila, ter podrobno predstavi licenčni model in pogoje uporabe sistema.

Glede na izvedeno analizo trga in tržno ponudbo obstajajo tri osnovne tehnične variante izvedbe predlaganega poslovno-informacijskega sistema (PIS):

- Oblačna rešitev (SaaS/PaaS)

- Hibridna rešitev (kombinacija lokalnih komponent in oblačnih storitev)

- On-premises rešitev (popolna namestitev v lastnem IT okolju naročnika)

Naročnik je popolnoma nevtralen glede izbire same arhitekture ali načina dostave rešitve. Pomembno je le, da ponudnik zagotovi celoten sklop aktivnosti, postopkov in sredstev, potrebnih za nemoten prevzem sistema v produkcijsko okolje, in da so vsi ti stroški vključeni v fiksno ceno implementacije.

V primeru oblačne rešitve mora ponudnik zagotoviti, da cena vključuje vse stroške licenc, vzdrževanja, nadgradenj in podpore za dogovorjeno obdobje. Ponudnik mora zagotoviti, da se produkcijske licence za oblačno storitev začnejo obračunavati šele z dnem prenosa sistema v produkcijsko okolje. Do takrat mora naročniku omogočiti ustrezna testna okolja brez dodatnega stroška oziroma jih vključiti v ponudbeno ceno implementacije.

V primeru hibridne rešitve mora ponudnik zagotoviti, da cena vključuje vse stroške tako oblačnih kot lokalnih komponent rešitve, vključno z licencami, vzdrževanjem, nadgradnjami in podporo za dogovorjeno obdobje. Ponudnik mora zagotoviti, da se produkcijske licence za oblačni del začnejo obračunavati šele z dnem prenosa sistema v produkcijsko okolje, in da se stroški licenc za lokalne komponente (npr. strežniške, virtualizacijske ali podatkovne baze) začnejo obračunavati šele po uspešni namestitvi in validaciji v produkcijskem okolju. Do takrat mora naročniku omogočiti ustrezna razvojna, testna in predprodukcijska okolja (tudi za lokalne komponente) brez dodatnega stroška oziroma jih vključiti v ponudbeno ceno implementacije.

V primeru on-premises rešitve mora ponudnik zagotoviti, da cena vključuje dobavo, namestitev in konfiguracijo celotne strojne opreme ter spremljajoče programske opreme (operacijski sistem, virtualizacija, baze podatkov ipd.), vse potrebne licence, vzdrževanje, nadgradnje in podporo za dogovorjeno obdobje. Ponudnik mora zagotoviti, da se stroški licenc in podpore za on-premises komponente začnejo obračunavati šele po datumu uspešnega prenosa sistema v produkcijsko okolje in potrditvi končnega prevzema (UAT sign-off). Do takrat mora naročniku omogočiti ustrezna razvojna, testna in predprodukcijska okolja ter izvedbo začetnih konfiguracij brez dodatnega stroška oziroma jih vključiti v ponudbeno ceno implementacije.

Ne glede na izbrani model mora ponudnik zagotoviti, da naročnik obdrži neomejen dostop do svojih poslovnih podatkov in pravico, da po izteku pogodbe brezplačno prevzame vse poslovne podatke v strukturirani in standardizirani obliki ter da mu ponudnik pri tem zagotovi tehnično podporo.

### Pravice intelektualne lastnine nad prilagojenimi rešitvami – Git repozitorij naročnika

Ponudnik mora zagotavljati, da bo vso izvorno kodo, konfiguracije, skripte, integracije ter z njimi povezano tehnično dokumentacijo, razvito ali spremenjeno v okviru te pogodbe, sproti oddajal v centralno shrambo izvorne kode (Git repozitorij naročnika).

Ponudnik bo moral v Git repozitorij nalagati spremembe sproti oziroma najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po implementaciji posamezne spremembe na produkciji.

Repozitorij Git se bo vzpostavil na infrastrukturi naročnika in pod njegovim upravljanjem. Ponudnik bo imel zagotovljene uporabniške dostope za potrebe izvedbe pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima v vsakem trenutku popoln dostop do celotnega repozitorija in pravico, da izvorno kodo uporablja, spreminja in zaupa vzdrževanje ali nadaljnji razvoj tretjim osebam.

Ob prenehanju pogodbe ponudnik zagotavlja, da je repozitorij Git popoln, ažuren in da vsebuje vso izvorno kodo ter pripadajočo dokumentacijo, razvito na podlagi te pogodbe za prenovo PIS.

Ob zaključku pogodbe mora ponudnik naročniku brezplačno predati vse poslovne podatke naročnika v strukturirani in standardizirani obliki ter zagotoviti podporo pri prenosu podatkov na drugega izvajalca ali okolje, pri čemer naročnik obdrži vse pravice do svojih podatkov.

### Zagotovitev prenosljivosti in neodvisnosti od ponudnika

Ponudnik mora zagotoviti, da je implementirana rešitev organizirana in tehnično izvedena na način, ki omogoča njeno dolgoročno nemoteno vzdrževanje tudi s strani tretjih oseb, ki niso prvotni ponudnik (izvajalec).

Ponudnik se zavezuje, da po izteku pogodbenega vzdrževanja ne bo na noben način omejeval naročnika pri izbiri tretjega izvajalca za vzdrževanje, nadgradnjo ali razvoj rešitve.

V kolikor rešitev vključuje komponente, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, mora ponudnik zagotoviti ustrezne licence za njihovo uporabo ali dokazati, da so te komponente dostopne tudi drugim ponudnikom pod enakimi pogoji (nediskriminatorno).

Ponudnik mora ob zaključku projekta zagotoviti najmanj 20 ur usposabljanja za osebje naročnika (npr. skrbniki sistema, ključni uporabniki, IT kadri). Namen usposabljanja je, da naročnik pridobi zadostno znanje za spremljanje, nadzor in morebitni prenos sistema na drugega izvajalca v prihodnosti. Usposabljanje se ne nanaša na izobraževanje prihodnjih izvajalcev, temveč na krepitve znanja naročnika.

Zgoraj zapisane zahteve morajo biti v celoti skladne s točko 3.2.8 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Izhodna strategija

Ponudnik mora kot del ponudbe predložiti okvirno izhodno strategijo, ki zagotavlja nemoten prenos sistema, podatkov in znanja na naročnika ali novega izvajalca ob izteku pogodbe. Strategija mora vključevati opis postopka izvoza vseh podatkov v dogovorjenih odprtih formatih (npr. CSV, XML), predajo tehnične in uporabniške dokumentacije, omogočanje dostopa do repozitorijev z izvorno kodo in konfiguracijami (kjer je to relevantno), ter načrt usposabljanja osebja naročnika.

# PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo prijavne dokumentacije

### Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 8. 10. 2025 do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

### Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem prijav, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev prijav, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev prijav.

Rok za predložitev prijav bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem prijav;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem prijav.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi prijav zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem prijav se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav.

### Jezik

Prijave morajo biti izdelane v slovenskem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju prijav niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina prijave

Ponudniki morajo predložiti vse dokumente in dokazila, zahtevane v točki 4.2 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Dopustne dopolnitve prijave

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove prijave le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente prijave, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik prijavo takega ponudnika izločil. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

### Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

### Predložitev prijave s podizvajalci

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od navedenih podizvajalcev, ponudnik predložiti dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.2 in 4.2.12. V primeru, da ponudnik s podizvajalcem izpolnjuje pogoje za sodelovanje, mora za podizvajalca, s katerim izpolnjuje posamezen pogoj, predložiti pripadajoč obrazec (4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora dodatno predložiti še Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

Naročnik bo pred odločitvijo o priznanju sposobnosti od kandidatov zahteval predložitev pogodb, ki jih ima posamezen kandidat sklenjene s svojimi podizvajalci, s katerimi nastopa pri tem javnem naročilu. Iz predložene pogodbe morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost.

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne naknadne zamenjave podizvajalca oziroma pred vključitvijo novega podizvajalca, pridobil pisno soglasje naročnika. Ob tem mora ponudnik za vsakega izmed novih podizvajalcev naročniku predložiti:

- Za vsakega novega podizvajalca dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.2  in 4.2.12. V primeru, da ponudnik s podizvajalcem izpolnjuje pogoje za sodelovanje, mora za podizvajalca, s katerim izpolnjuje posamezen pogoj, predložiti pripadajoč obrazec (4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 in 4.2.7).

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

- Pogodbo sklenjeno z novim podizvajalcem iz katere morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost

- Lastno izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

### Skupna prijava

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno prijavo, mora ta skupina predložiti za vsakega izvajalca iz skupne ponudbe (partnerja) dokumente, zahtevane v 4.2.1, 4.2.2 in 4.2.12. V primeru, da ponudnik s partnerjem izpolnjuje pogoje za sodelovanje, mora za partnerja, s katerim izpolnjuje posamezen pogoj, predložiti pripadajoč obrazec (4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 in 4.2.7)

Izvajalci v primeru skupne ponudbe določijo vodilnega partnerja v skupni ponudbi. Vodilni partner je izvajalec, ki mora imenovati vodjo del.

Izvajalčeva pooblastila iz skupne prijave ne morejo nadomestiti ponudnikovih.

Naročnik bo pred odločitvijo o priznanju sposobnosti od kandidatov zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila. Iz pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila mora jasno izhajati odgovornost posameznega izvajalca za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

### Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

### Oblika prijave

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Samo ena prijava od vsakega kandidata

Vsak kandidat lahko predloži le eno prijavo. Prav tako lahko posamezen kandidat nastopa v predloženih prijavah samo enkrat (torej ali kot kandidat (ponudnik) ali kot podizvajalec ali kot partner). Kandidat, ki predloži več kot eno prijavo ali nastopa v več prijavah v različnih vlogah (kandidat (ponudnik), podizvajalec, partner), diskvalificira vse prijave, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane prijave bodo kot nepravilne izločene.

### Izločitev prijave

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne prijave;

- prijave, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 3 in točke 4.3, 4.4 in 4.5 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 4.3, 4.4 in 4.5 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 4.3.a) in 4.3.d) te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

## Dokumenti v prijavni dokumentaciji (I. faza)

Kandidat mora predložiti dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.12 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Kandidat, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Kandidat mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Prijava mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku (OBR-1) in Podatki o ostalih gospodarskih subjektih (OBR-1B)

Podatke o ostalih gospodarskih subjektih (OBR-1B) predložijo tisti kandidati, ki prijave ne oddajajo samostojno ampak bodisi oddajajo skupno prijavo (OBR-1B je potrebno predložiti za vse partnerje v skupni prijavi) bodisi oddajajo prijavo s podizvajalcem (OBR-1B je potrebno predložiti za vse podizvajalce).

### Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)

### Referenčna izjava A (OBR-3)

### Referenčna izjava B (OBR-4)

### Referenčna izjava C (OBR-5)

### Izjava o kadrovski sposobnosti (OBR-6)

### Izjava o tehnični sposobnosti (OBR-7)

### Izjava o pravicah do uporabe programske osebe tretjih oseb (OBR-8)

### Izjava o že izvedeni in integrirani rešitvi (OBR-9)

### Metodologija implementacije

### Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za sodelovanje

Ponudniki morajo v svoji ponudbeni dokumentaciji predložiti dokazila, iz katerih nedvoumno izhaja izpolnjevanje vseh pogojev za sodelovanje, določenih v poglavju 3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ / in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

## Osnovna sposobnost ponudnika

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpiše podatke, ki jih od njega zahteva ESPD. V primeru, da uveljavlja popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

ESPD obrazec (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam, ob tem pa izpis iz kazenske evidence ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali pa da je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Ponudnika se ne izloči, če ponudnik do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 4.3, 4.4 in 4.5 teh navodil.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika:

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

## Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in vpisan v enega izmed poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

## Ekonomska in / ali finančna sposobnost

- Ponudnik v zadnjih 6 mesecih, vključno z dnevom oddaje prijave, ni imel blokiranega(e) TRR.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Pred odločitvijo lahko naročnik za izkazovanje tega pogoja od izbranega ponudnika zahteva predložitev:

Ponudniki RS predložijo BON-2 oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v zadnjih 6 mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni bil blokiran.

Tuji ponudniki predložijo ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v zadnjih 6 mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni bil blokiran.

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je …………….. do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

### Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

### Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, potrebna za dokončanje del po projektni dokumentaciji iz točke 3.2 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

### Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

### Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

### Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Oblika ponudbe

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

### Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 3 in točke 4.3, 4.4 in 4.5 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 4.3, 4.4 in 4.5 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 4.3.a) in 4.3.d) te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji (II. faza)

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-10), zahtevan v točki 5.2.1 Dokumentacije v zvezo z oddajo javnega naročila v obliki word, excel ali pdf.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 5.2.1 do 5.2.9 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Bančna garancija za resnost ponudbe

Kandidat mora v svoji ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe (izdano s strani banke ali zavarovalnice) in sicer v višini 100.000,00 € brez DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, in sicer v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Banka ali zavarovalnica garancijo za resnost ponudbe zavezuje, da bo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačala naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Predložena bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati dokler ne bo izbran ponudnik v predmetnem postopku javnega naročanja in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar pa najkasneje 40 dni po sklepu o izbiri najugodnejše ponudbe.

V primeru, da kandidat ne predloži bančne garancije za resnost ponudbe do roka za oddajo ponudb, bo njegova prijava označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

### Predračun (OBR-10)

### Tabela funkcionalnosti (OBR-11)

Tabela funkcionalnosti je ločen EXCEL dokument, ki ga morajo ponudniki predložiti v svoji ponudbi in predstavlja del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Izjava o izvedbi demo predstavitve (OBR-12)

### Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev (OBR-13)

### Vzorec pogodbe (OBR-14)

Vzorec pogodbe mora biti v celoti (vsaka stran) parafiran.

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-15)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 12. 2026.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za drugo pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2027.

Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za tretje pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2028.

Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 %  pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za četrto pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2029.

Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 %  pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za peto pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2030.

Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za šesto pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2031.

### Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi (OBR-16)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi) najkasneje v roku 10 dni po podpisu in prejemu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika, izročiti naročniku garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 5 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Brez predložene garancije za odpravo napak primopredaja del ni opravljena.

Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi najkasneje 10 dni po podpisu in prejemu primopredajnega zapisnika.

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-17)

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

# MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo glede na spodaj navedena merila zbral največje skupno število točk. Največje skupno število točk znaša 100 in se ga izračuna po naslednji formuli:

33 točk (implementacija) + 64 točk (4 letna vzdrževalna pogodba) + 3 točke (dodatne funkcionalnosti) = 100 točk.

Vse točke se zaokrožujejo na eno decimalko.

## Merilo 1: Implementacija

Implementacija je enkratni strošek vzpostavitve in konfiguracije celotnega sistema (ERP, HRM, DMS, BI), vključno z izvedbo migracije, usposabljanji, vzpostavitvijo integracij, konfiguracijo poslovnih procesov, podporo ob zagonu, najmanj 12 mesečnim garancijskim obdobjem in drugo dejavnostjo, povezano z začetno uvedbo sistema in dokončnim prevzemom z Zapisnikom o uspešnem zaključku garancijskega obdobja.

Točkovanje ponudb

| I = (IMIN/IPON) x 33 | I = Število točk za merilo IMIN = Najnižji cena ponujene Implementacije IPON = Implementacija ponudnika, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 33 točk.

## Merilo 2: 4-letna vzdrževalna pogodba (SLA)

Vzdrževalna pogodba je skupna cena za zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in odprave napak za obdobje štirih (4) let po končanem garancijskem obdobju. V to postavko je vključen redni SLA, vzdrževanje, odprava napak, zagotovljene programerske ure, nadgradnje in ostale zahteve določene v razdelku 3.2.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

| S = (SMIN/SPON) x 64 | S = Število točk za merilo SMIN = Najnižji cena ponujene 4 letne vzdrževalne pogodbe SPON = 4 letna vzdrževalna pogodba ponudnika, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 64 točk.

## Merilo 3: Dodatne funkcionalnosti

Ponudnik po navodilih izpolni dokument Tabela funkcionalnosti.xlsx (OBR-11), ki predstavlja prilogo te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročil. Funkcionalnosti, ki so označene kot Dodatne prinesejo dodatne točke k merilom na podlagi Faktorjev.

Za funkcionalnosti, označene kot Dodatne, se upošteva Faktor, ki predstavlja relativno pomembnost posamezne funkcionalnosti za naročnika. Faktor je izražen kot število od 1 (najmanj pomembno) do 5 (najbolj pomembno) in določa razmerje pri dodeljevanju dodatnih točk.

Dodatne točke se obračunajo na koncu vsakega zavihka za posamezni modul, glede na Dodatne funkcionalnosti, za katere je ponudnik v stolpcu Pokritost označil DA.

Kumulativen izračun vseh dodatnih točk je v Tabeli funkcionalnosti v zavihku Navodila.

Največje možno število točk pri tem merilu = 3 točke.

## Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov prejela enako število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljšo garancijsko obdobje. V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov ponudnili tudi enako garancijsko obodbje, bo naročnik v prisotnosti vseh ponudnikov izbral ponudnika z žrebom.

# PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ta zakon določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

# OBRAZCI ZA I. FAZO

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti prijavi.

OBR-1

## Podatki o ponudniku

ZA JAVNO NAROČILO JN-S0739

Predmet: Prenova poslovno informacijskega sistema RTV Slovenija

Ponudnik vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAKTNA OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON, TELEFAX: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-1B

## Podatki o ostalih gospodarskih subjektih

ZA JAVNO NAROČILO JN-S0739

Predmet: Prenova poslovno informacijskega sistema RTV Slovenija

Partner / podizvajalec vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| NAČIN UDELEŽBE V PRIJAVI (Partner v skupni ponudbi ali podizvajalec) |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PARTNERJA / PODIZVAJALCA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PARTNER / PODIZVAJALEC JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PARTNERJA / PODIZVAJALCA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PARTNERJA / PODIZVAJALCA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PARTNERHA / PODIZVAJALCA: |  |
| % UDELEŽBE PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA |  |
| PODROČJE / NALOGE PARTNERJA / PODIZVAJALCA |  |

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-2

## Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila

POD OZNAKO JN-S0739

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ..................................................................................................................................................

- zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za predložitev ponudbe za prenovo poslovno informacijskega sistema RTV Slovenija.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo vse podatke, s katerimi bomo razpolagali, varovali v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);

- bomo hranili vse podatke, spise in listine, s katerimi bomo seznanjeni ob pridobivanju dodatnih informacij in opravljanju storitev, kot poslovno skrivnost;

- bomo varovali podatke v skladu s »Krovno politiko varovanja informacij v JZ RTV Slovenija«;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- naša ponudba velja še 90 dni po roku za oddajo ponudb;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave in podatke ter za njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-3

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Referenčna izjava A

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazujemo, da:

- smo od 1. 1. 2015 do roka za oddajo ponudb izvedli in uspešno zaključili projekt implementacije integriranega informacijskega sistema;

- je integriran informacijski sistem iz prejšnje alineje vključeval modul ERP, ki je pokrival najmanj področje financ in računovodstva, nabave in skladišča ter upravljanje osnovnih sredstev in integracijo z platformami eRačun, eDavki, eArhiv;

- je integriran informacijski sistemi iz prve alineje vključeval vsaj dva od treh modulov (DMS, BI in HRM);

- je integriran informacijski sistem iz prve alineje bil implementiran v podjetju z najmanj 500 zaposlenimi ali 200 uporabniki ERP sistema ali je znašala pogodbena vrednost implementacije več kot  2.000.000,00 EUR brez DDV.

PODROBNOSTI REFERENČNEGA PROJEKTA:

| Naročnik referenčnega projekta: |  |
| --- | --- |
| Kontakti podatki naročnika (ime in priimek, telefon, e-pošta): |  |
| Vključeni moduli: |  |
| Število zaposlenih: |  |
| Število uporabnikov ERP sistema: |  |
| Pogodbena vrednost implementacije (brez DDV): |  |
| Kadri, ki so sodelovali pri referenčnem projektu in njihova vloga: |  |

Pogodbena obveznost je bila opravljena v dogovorjeni kvaliteti in količini, v skladu z dogovorjenimi roki, postopki in standardi.

Izjavljamo, da lahko naročnik, z namenom preverbe referenčnega projekta in dejanske ustreznosti izvedbe, preveri resničnost podatkov in kvalitativno ustreznost referenčnega projekta neposredno pri naročniku referenčnega projekta.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-4

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Referenčna izjava B

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazujemo, da:

- smo od 1. 1. 2015 do roka za oddajo ponudb izvedli in uspešno zaključili projekt implementacije integriranega informacijskega sistema;

- je integriran informacijski sistem iz prejšnje alineje vključeval modul ERP, ki je pokrival najmanj področje financ in računovodstva, nabave in skladišča ter upravljanje osnovnih sredstev in integracijo z platformami eRačun, eDavki, eArhiv;

- je integriran informacijski sistemi iz prve alineje vključeval vsaj dva od treh modulov (DMS, BI in HRM);

- je integriran informacijski sistem iz prve alineje bil implementiran pri neposrednem ali posrednem proračunskem uporabniku;

PODROBNOSTI REFERENČNEGA PROJEKTA:

| Naročnik referenčnega projekta: |  |
| --- | --- |
| Kontakti podatki (ime in priimek, telefon, e-pošta): |  |
| Vključeni moduli: |  |
| Kadri, ki so sodelovali pri referenčnem projektu: |  |

Pogodbena obveznost je bila opravljena v dogovorjeni kvaliteti in količini, v skladu z dogovorjenimi roki, postopki in standardi.

Izjavljamo, da lahko naročnik, z namenom preverbe referenčnega projekta in dejanske ustreznosti izvedbe, preveri resničnost podatkov in kvalitativno ustreznost referenčnega projekta neposredno pri naročniku referenčnega projekta.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-5

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Referenčna izjava C

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazujemo, da:

- smo od 1. 1. 2015 do roka za oddajo ponudb izvedli in uspešno zaključili projekt implementacije integriranega informacijskega sistema;

- je integriran informacijski sistem iz prejšnje alineje vključeval modul ERP, ki je pokrival najmanj področje financ in računovodstva, nabave in skladišča ter upravljanje osnovnih sredstev in integracijo z platformami eRačun, eDavki, eArhiv;

- je integriran informacijski sistemi iz prve alineje vključeval vsaj dva od treh modulov (DMS, BI in HRM);

- je integriran informacijski sistem iz prve alineje vključeval celovito migracijo podatkov iz obstoječega sistema v nov sistem;

PODROBNOSTI REFERENČNEGA PROJEKTA:

| Naročnik referenčnega projekta: |  |
| --- | --- |
| Kontakti podatki (ime in priimek, telefon, e-pošta): |  |
| Vključeni moduli: |  |
| Kadri, ki so sodelovali pri referenčnem projektu: |  |

Pogodbena obveznost je bila opravljena v dogovorjeni kvaliteti in količini, v skladu z dogovorjenimi roki, postopki in standardi.

Izjavljamo, da lahko naročnik, z namenom preverbe referenčnega projekta in dejanske ustreznosti izvedbe, preveri resničnost podatkov in kvalitativno ustreznost referenčnega projekta neposredno pri naročniku referenčnega projekta.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-6

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o kadrovski sposobnosti

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z naslednjimi kadri, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve in za katere prilagamo vsa zahtevana dokazila, kot to izhaja iz točke 3.1.7 Dokumentacije v zvezi oddaji javnega naročila:

PODROBNOSTI KADROV:

| Vloga | Ime in priimek |
| --- | --- |
| Vodja projekta |  |
| Sistemski arhitekt |  |
| Strokovnjak za področje DMS |  |
| Razvijalec / strokovnjak za integracijske platforme |  |
| Strokovnjak za kibernetsko varnost |  |
| Strokovnjak za finančno – poslovno področje |  |
| Strokovnjak za področje kontrolinga in projektnega vodenja |  |
| Strokovnjak za področje materialnih in skladiščnih procesov |  |
| Strokovnjak za računovodsko področje |  |
| Strokovnjak za področje prodaje in založništva |  |
| Strokovnjak za področje vzdrževanja in servisiranja opreme |  |
| Strokovnjak za področje poslovnega planiranja in poročanja |  |
| Strokovnjak za pripravo aplikativnih vmesnikov in integracijskih rešitev |  |
| Strokovnjak za uporabo internetnega okolja za avtentifikacijo uporabnikov |  |
| Strokovnjak za vzpostavitev varnostnih mehanizmov na področju informacijske varnosti |  |

Priloge:

- kot je zahtevano v točki 3.1.8 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-7

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o tehnični sposobnosti

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo uveden sistem vodenja kakovosti in da zagotavljamo podporo in vzdrževanje v vsaj naslednjem obsegu:

- imamo vzpostavljen center za podporo uporabnikom (helpdesk) z možnostjo beleženja zahtevkov;

- zagotavljamo odzivni čas največ štiri (4) ure od prijave kritične napake;

- zagotavljamo dosegljivost od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro;

- zagotavljamo stalno pripravljeno skupine ljudi za vzdrževanje in nadgradnje.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-8

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o pravicah do uporabe programske opreme tretjih oseb

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo ustrezne licence in/ali pooblastila za uporabo in dobavo programske opreme tretjih oseb, ki jo ponujamo v okviru predmetnega naročila, ter da bomo na zahtevo naročnika predložili dokazila (licenčni pogoji, pismo proizvajalca).

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-9

Izdajatelj (naročnik) ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o že izvedeni in integrirani rešitvi

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je gospodarski subjekt: ……………………………………………….. (naziv gospodarskega subjekta) za nas integriral delujočo rešitev sistema z moduli ERP in HRM, ki je bila uspešno prevzeta.

Podrobnosti:

| Naročnik referenčnega projekta: |  |
| --- | --- |
| Kontakti podatki naročnika (ime in priimek, telefon, e-pošta): |  |
| Vključeni moduli: |  |

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista izdajatelja (naročnika):

........................................					.........................................

# OBRAZCI ZA II. FAZO

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

OBR-10

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Predračun

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Predmet: Prenova poslovno informacijskega sistema RTV Slovenija

| Opis postavke | Vrednot v € brez DDV |
| --- | --- |
| Celotna implementacija (licence, strojna oprema, programska oprema, integracija, migracije, zagon, testiranje in garancijsko obdobje) |  |
| Vzdrževanje in SLA za 4 leta |  |
| SKUPAJ V € BREZ DDV |  |
| Cena ene programske ure * |  |

* Ponudniki morajo navesti ceno ene (1) programske ure, do plačila katere bodo upravičeno zgolj v primeru, da bodo v tekočem letu že porabljene vse programerske ure, kot zahtevano v točki 3.2.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP lokacije naročnika, z vključenimi popusti in vsemi stroški; brez DDV. Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Plačilni pogoji:

Plačilo se izvede na podlagi pravilno izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema, skladno z dejansko izvedenimi in potrjenimi mejniki projekta. Pogodbena vrednost celotne implementacije se izplača v naslednjih deležih po fazah projekta:

- 10 % po potrditvi Projektnega načrta (t. i. blueprint) s strani naročnika;

- 25 % po dobavi programske in morebitne strojne opreme ter uspešni vzpostavitvi testnega okolja;

- 10 % po zaključenem usposabljanju ključnih uporabnikov, potrjenem s strani naročnika;

- 35 % po uspešnem prevzemu sistema v produkcijskem okolju in podpisu Zapisnika o končnem prevzemu;

- 20 % po uspešno zaključenem garancijskem obdobju in podpisu Zapisnika o uspešnem zaključku garancijskega obdobja.

Po podpisu Zapisnika o uspešnem zaključku garancijskega obdobja začne teči 'Vzdrževanje in SLA za 4 leta' in se plačuje kvartalno do izteka pogodbe.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Garancijsko obdobje: …………… mesecev (najmanj 12) = garancijsko obdobje, v katerem so vse napake odpravljene brez dodatnih stroškov za naročnika, po definiciji incidentov v razdelku 3.2.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-11

## Tabela funkcionalnosti

Ponudnik mora izpolniti in priložiti obrazec Tabela funkcionalnosti (OBR-11), ki je samostojen Excel dokument in del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

V primeru, da ponudnik ponuja tudi določene dodatne funkcionalnosti, skladno z navodili za izpolnjevanje tabele, zapisanimi v EXCEL datoteki ter skladno s točko 3.2.2 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in točko 6.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, morajo le-te funkcionalnosti biti vključene v ponudbeno ceno in ne morejo biti predmet ločenega (dodatnega) obračuna.

OBR-12

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o izvedbi demo predstavitve

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo izvedli demo predstavitev, ki bo vključevala vse naročnikove zahteve, določene v točki 3.2.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-13

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo:

- izpolnili vse naročnikove funkcionalne zahteve in izvedli implementacijo na način in v obsegu, določenim v točki 3.2.2 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- zagotavljali dodatne funkcionalnosti na način in v obsegu, določenim v točki 3.2.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- izvajali izobraževanja uporabnikov na način in v obsegu, določenim v točki 3.2.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- zagotavljali garancijsko vzdrževanje na način in v obsegu, določenim v točki 3.2.5 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-14

## Vzorec pogodbe

POGODBA štev. JN-S0739

Prenova poslovno informacijskega sistema RTV Slovenija

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel konkurenčni postopek s pogajanji na osnovi a) točke prvega odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list Republike Slovenije, št.: 91/2015 in spremembe) za prenovo poslovno informacijskega sistema (v nadaljevanju: PIS) RTV Slovenija;

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne ………… in v Uradnem listu EU, štev. …., z dne ………... za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne (DATUM DOKUMENTACIJE) ter ponudba ponudnika št. ………. z dne ……………. (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

(4) S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA / POGODBE

2. člen

(1) Predmet javnega naročila je izvedba celovite prenove in vzpostavitev novega poslovno-informacijskega sistema (v nadaljevanju: PIS).

(2) Predmet javnega naročila vključuje:

- pripravo projektnega izvedbenega načrta (blueprint), ki vključuje tudi načrt optimizacije poslovnih procesov naročnika,

- vzpostavitev in uvedbo novega PIS z vsemi zahtevanimi funkcionalnostmi,

- integracijo s sistemi, ki jih RTV Slovenija že uporablja,

- celovito in dokončno migracijo podatkov iz obstoječega PIS v novi PIS,

- uvajanje brezpapirnega poslovanja vključno z elektronskim potrjevanjem in arhiviranjem dokumentov,

- usposabljanje ključnih uporabnikov, pripravo in izdajo uporabniške in tehnične dokumentacijo in podporo pri prehodu v produkcijo in

- vzdrževanje in nadgradnjo sistema v garancijskem in poprodajnem obdobju.

(3) V okviru projekta je predvidena vzpostavitev štirih ključnih sklopov novega PIS:

- ERP (Enterprise Resource Planning): za celovito podporo poslovnim procesom, kot so finance, računovodstvo, nabava, zaloge, projekti, planiranje, upravljanje pogodb, servisno in vzdrževalno dejavnost, s centralizirano bazo podatkov in integriranimi funkcijami;

- HRM (Human Resource Management): za upravljanje kadrovskih evidenc, obračuna plač, nadzora prisotnosti, e-izobraževanja in portala za zaposlene;

- DMS (Document Management System): za digitalizacijo dokumentov, upravljanje z dokumenti in pogodbami, elektronsko potrjevanje in arhiviranje skladno z zahtevami Arhiva RS;

- BI (Business Intelligence): za poslovno analitiko, poročanje, planiranje in nadzor nad izvajanjem poslovnih funkcij, s podporo odločanju na vseh ravneh vodenja.

(4) Vse navedene rešitve bodo medsebojno tesno integrirane ter prilagojene specifikam poslovanja RTV Slovenija, z ustreznimi povezavami z nekaterimi obstoječimi informacijskimi sistemi, ki jih naročnik še naprej uporablja. Cilji projekta so dvig učinkovitosti poslovanja, optimizacija procesov, zmanjšanje količine ročnega dela, uvedba brezpapirnega poslovanja in centraliziranega digitalnega arhiva, izboljšanje uporabniške izkušnje ter zmanjšanje odvisnosti od posameznikov. Novi PIS bo omogočil tudi tehnološko posodobitev in skladnost z veljavnimi zakonskimi zahtevami, kot so določbe o varstvu osebnih podatkov in arhivskem gradivu.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

(1) Končna pogodbena vrednost za izvedbo celovite prenove in vzpostavitev PIS znaša:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

(2) Končna pogodbena vrednost iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz vrednosti implementacije, ki znaša:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

in vrednosti 4-letnega vzdrževanja po poteku garancijske dobe, ki znaša:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

pri čemer je znaša mesečni pavšal 4-letnega vzdrževanja po poteku garancijske dobe ………. € brez DDV oziroma ………… € z vključenim DDV.

(3) Cena navedena na obrazcu Predračun (OBR-10) je izražena v EUR, lokacija naročnika, brez DDV. Cena mora biti fiksna in se v tem obdobju ne sme spremeniti.

OBSEG DEL IN FAZE IZVEDBE

4. člen

(1) Ponudnik bo pričel z vzpostavitvijo sistema in izvajanjem pogodbenih storitev po podpisu pogodbe. Celoten sistem mora biti prevzet najpozneje v 18 mesecih od dneva veljavnosti pogodbe.

(2) Vzpostavitev PIS bo pripravljena in vodena na projektni način, potekala bo po standardiziranem postopku, na način metodološkega faznega pristopa, ki obsega pregled obstoječih poslovnih procesov in podrobno primerljivo predstavitev predlaganega sistema, predstavitev in obravnavo razlik pri izvajanju poslovnih procesov, pripravo in vodenje postopkov uvedbe novega sistema šolanja in pomoč pri koordinaciji projekta pri naročniku.

(3) Projektno vodenje in obveznosti ponudniki so:

- aktivno in strukturirano projektno vodenje sistema,

- načrtovanje projekta in oceno ter spremljanje stroškov projekta.

- vodenje in koordinacija projektne skupine in posameznih delovnih skupin,

- zaznavanje in priprava ukrepov za obravnavo tveganj za uspešno vzpostavitev sistema, ter obravnava sprememb,

- zagotavljanje kakovosti in kontrola izvajanja projekta na način spremljanja izvedenih nalog in rezultatov in vrednotenje uspešnosti le-teh z načrtovanimi rezultati in

- poročanje o stanju projekta naročniku.

(4) Ponudnik se zavezuje, da bo izvedbo projekta izvajal po posameznih fazah, ki se podrobneje določijo v projektni zasnovi (blueprintu), ki jo ponudnik pripravi in naročnik potrdi. Blueprint predstavlja obvezno podlago za izvedbo vseh nadaljnjih aktivnosti.

Faze projekta obsegajo najmanj:

- Pripravljalna faza – izdelava in potrditev projektne zasnove (blueprint), vključno z natančno določitvijo funkcionalnega in tehničnega obsega, terminskega načrta ter prevzemnih kriterijev.

- Razvojna in testna faza – vzpostavitev testnega okolja, izvedba konfiguracij, razvoj prilagoditev in integracij, testiranja ter odprava napak.

- Usposabljanje ključnih uporabnikov – izvedba obsega in vsebine usposabljanj, kot jih potrdi naročnik.

- Funkcionalni prevzem – izvedba vseh dogovorjenih funkcionalnosti in uspešno zaključeno testiranje, potrjeno s podpisom zapisnika o končnem prevzemu. S tem dnem začne teči garancijsko obdobje.

- Garancijsko obdobje – ponudnik brezplačno odpravlja vse napake skladno s pogodbo in SLA. Po uspešnem zaključku garancijskega obdobja in podpisu Zapisnika o uspešnem zaključku garancijskega obdobja začne teči 48-mesečno obdobje vzdrževanja.

- Vzdrževalno obdobje – ponudnik zagotavlja podporo, posodobitve in odpravo napak skladno s pogoji SLA. SLA roki za odziv in odpravo napak začnejo veljati z dnem funkcionalnega prevzema.

FUNKCIONALNI PREVZEM OPREME

5. člen

(1) Ponudnik se zavezuje, da bo za vse funkcionalnosti in povezave, ki so predmet pogodbe, izvedel testiranje v skladu s pravili stroke in dogovorjenimi testnimi postopki. Testiranje obsega preverjanje skladnosti z zahtevami naročnika, zanesljivosti delovanja ter pravilnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi.

(2) Povezave z drugimi informacijskimi in produkcijskimi sistemi naročnika (npr.  ScheduALL, Zinka, Provys, RTV prispevek, Spletna trgovina, TV arhiv, Mediateka, OSA, ipd.) se praviloma izvajajo preko standardnih programskih vmesnikov, razen če je v specifikacijah drugače določeno.

(3) Glede na naravo funkcionalnosti se postopek testiranja razlikuje glede na to ali gre za:

- standardne funkcionalnosti, ki so del obstoječega produkta ponudnika in se testirajo skladno z obstoječimi internimi postopki ponudnika;

- novo razvite funkcionalnosti, ki izhajajo iz zahtev naročnika in se testirajo po predhodno usklajenih testnih načrtih in testnih scenarijih.

(4) Za novo razvite funkcionalnosti ponudnik v sodelovanju z naročnikom pripravi in uskladi:

- načrt testiranja,

- testne scenarije in testne podatke,

- opis pričakovanih rezultatov.

(5) Ponudnik izvede začetno testiranje (t.i. interni razvojni test), vodi evidenco ugotovljenih napak in pomanjkljivosti, ter pripravi pisno poročilo o testiranju, ki vključuje:

- podatke o izvedenem testiranju,

- seznam in klasifikacijo napak,

- oceno skladnosti s specifikacijami,

- priporočilo za začetek prevzemnega testiranja s strani naročnika.

(6) Na podlagi uspešno opravljenega testiranja s strani ponudnika se prične prevzemno testiranje, ki ga opravi projektna skupina naročnika:

- testiranje poteka na podlagi potrjenih testnih scenarijev in podatkov;

- ponudnik naročniku predstavi delovanje rešitve in zagotovi dostop do okolja za testiranje;

- naročnik vodi zapisnik testiranja in za vse ugotovljene pomanjkljivosti pripravi pisno poročilo o napaki, ki se posreduje ponudniku v odpravo;

- ko so odpravljene vse napake, ki bi preprečevale produkcijsko uporabo pripravljene rešitve, se funkcionalnost šteje kot uspešno prevzeta.

(7) Poseben segment testiranja zajema preverjanje delovanja izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi in produkcijskimi sistemi naročnika in z zunanjimi sistemi oziroma uporabniki. Ta segment se testira na enak način kot funkcionalnosti, pri čemer mora ponudnik zagotoviti:

- testne scenarije za izmenjavo podatkov;

- preizkus pravilne obdelave prejetih in oddanih podatkov;

- poročilo o testiranju izmenjave podatkov.

Ključne povezave, ki jih zahteva naročnik so opisane v tehničnih zahtevah.

(8) V času testiranja sta naročnik in ponudnik dolžna zagotoviti stalno komunikacijo med odgovornimi osebami projektne skupine, z namenom učinkovitega usklajevanja odprave napak in doseganja pogojev za prevzem funkcionalnosti.

(9) Pogoj za pričetek produkcijske uporabe sistema ali posamezne funkcionalnosti je uspešno zaključeno prevzemno testiranje in potrjeno poročilo o uspešnem prevzemu.

PREVZEM POSLOVNO INFORMACIJSKEGA SISTEMA

6. člen

(1) Prevzem posamezne funkcionalnosti ali sklopa sistema se šteje za uspešno opravljen, ko naročnik po zaključku prevzemnega testiranja pisno potrdi, da:

- so vse kritične napake odpravljene;

- pomembne napake ne onemogočajo uporabe funkcionalnosti;

- morebitne manjše pomanjkljivosti ne vplivajo bistveno na delovanje sistema in jih ponudnik odpravi v dogovorjenem roku po prevzemu.

(2) Napake se glede na vpliv razvrstijo v naslednje kategorije:

- Kritična napaka: napaka, ki onemogoča izvajanje ključnih funkcionalnosti ali povzroča izgubo podatkov. Prevzem ni mogoč.

- Pomembna napaka: napaka, ki omejuje funkcionalnost ali zahteva obvoz, vendar je rešitev uporabna. Prevzem možen pogojno.

- Manjša napaka: kozmetične ali manjše funkcionalne nepravilnosti brez vpliva na poslovanje. Ne preprečujejo prevzema.

(3) Ponudnik je dolžan:

- kritične napake odpraviti najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu poročila o napaki;

- pomembne napake odpraviti v roku 15 delovnih dni ali v dogovorjenem terminu po prevzemu;

- manjše napake združiti v kumulativne popravke in jih odpraviti najpozneje do prvega naslednjega rednega nadgrajevalnega cikla.

(4) Prevzem sistema oziroma posamezne funkcionalnosti se šteje za uspešen, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudnik je uspešno opravil testiranje po lastnem testnem načrtu in pripravil poročilo o testiranju;

- naročnikova projektna skupina je izvedla prevzemno testiranje, podala pripombe in prejela vse potrebne predstavitve ter dostop do testnega okolja;

- vse kritične napake so bile odpravljene in potrjene s strani naročnika;

- ponudnik je pripravil končno poročilo o odpravi napak in predlagal zaključek prevzemne faze;

- naročnik je izdal pisno potrdilo o uspešnem prevzemu, ki lahko zajema celoten sistem ali posamezni funkcionalni sklop.

(5) Potrdilo iz zadnje alineje prejšnjega odstavka se šteje kot formalni mejnik in je pogoj za prehod v naslednjo fazo izvedbe.

(6) Ponudnik zagotavlja, da je ponujena rešitev skladna z dobrimi praksami informacijske varnosti in z standardom ISO/IEC 27001 ali enakovrednim, ter da so implementirani vsi potrebni organizacijski in tehnični ukrepi za varstvo osebnih podatkov v skladu z ZVOP-2.

(7) Sistem mora omogočati natančno revizijsko sled vseh aktivnosti uporabnikov.

VZDRŽEVANJE SISTEMA

7. člen

(1) Naročnik zagotavlja, da naročnikova sistemska programska oprema in okolje, na katerem deluje programska rešitev, ne vsebuje piratskih oziroma nelegalnih kopij.

(2) Osnovno vzdrževanje sistema obsega:

- odpravljanje morebitnih skritih napak pri delovanju sistema oziroma delovanju posameznih programskih modulov;

- vodenje in koordinacijo dela med ponudnikom in skrbnikom področja pri naročniku;

- sodelovanje pri analizi in pri pripravi specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti, na zahtevo naročnika ali po predlogu ponudnika, ki se obravnavajo kot dodatna dela v sklopu dodatnega vzdrževanja;

- spremljanje in pravočasna implementacija zakonskih sprememb, uredb in podzakonskih aktov;

- izvajanje telefonske pomoči preko kontaktne osebe ob kritičnih napakah oziroma motnjah delovanja programske opreme;

- spremljanje tehnoloških novosti povezanih s programsko rešitvijo ter priprava predlogov in ukrepov za nemoteno delovanje ter izboljšanje delovanja sistema, ki bodo realizirani v okviru dopolnilnega vzdrževanja;

- razpoložljivost in pripravljenost ponudnika za dopolnjevanje, spreminjanje ali dograjevanje programske rešitve z novimi moduli po posebnih naročilih in sporazumno z naročnikom;

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z osnovnim vzdrževanjem sistema, vključno z vzdrževanjem uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije iz osnovnega vzdrževanja;

- morebitna namestitev novih verzij aplikativne programske opreme;

- kvartalno načrtovanje in usklajevanje zahtev in potreb naročnika in izvajalcev ter predstavitev predvidenih sprememb sistema, ki vplivajo na nemoteno izvajanje poslovnih procesov.

(3) Ponudnik v okviru osnovnega vzdrževanja zagotavlja nemoteno delovanje poslovno informacijskega sistema kar vključuje odpravo napak skupaj z vsemi aktivnostmi, vezanimi na diagnosticiranje in reševanje napak, namestitve programske opreme in pregledovanje sistemskih dnevnikov.

(4) Ponudnik mora v okviru vzdrževanja zagotoviti usklajenost delovanja sistema z vsemi orodji, ki so potrebna za delovanje sistema: operacijski sistem, pisarniška orodja, brskalnik, prikazovalniki dokumentov in vse njihove smiselne nadgradnje v prihodnje.

(5) Vsi pogovori in usklajevalni sestanki z naročnikom, ki so vezani na potek vzdrževanja in zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev, so predmet vzdrževanja. Naročnik ima pravico določiti kraj in trajanje pogovorov.

(6) Ponudnik mora zagotavljati podporo pri prevzemu, obdelavi in posredovanju podatkov zunanjim deležnikom pri pripravi standardnih in vnaprej določenih poročil. Ponudnik prav tako mora zagotavljati vzdrževanje šifrantov, za katere ni predvideno, da bi jih lahko vzdrževali uporabniki sami skozi uporabniški vmesnik. Ponudnik mora izvajati morebitno posodabljanje programske opreme pri uporabnikih, ki ne sme zahtevati ročnih posegov ali administratorskih pravic za uporabnika na njegovi delovni postaji.

(7) Ponudnik mora zagotoviti, da bo novi poslovno-informacijski sistem omogočal enotno prijavo uporabnikov (Single Sign-On - SSO) za vse module ponujenega sistema (ERP, HRM, DMS, BI) ter integracijo z obstoječim identitetnim sistemom naročnika (npr. Active Directory ali enakovredno).

ODPRAVA NAPAK

8. člen

(1) Ponudnik mora vzpostaviti in vzdrževati namensko testno okolje novega sistema, ki bo omogočalo naročniku preverjanje funkcionalnosti, izvajanje uporabniških testov in usposabljanj. Testno okolje mora biti dostopno naročniku za celotno obdobje implementacije in trajanja pogodbe o vzdrževanju.

(2) Ponudnik se zavezuje zagotoviti najmanj 200 (dvesto) pedagoških ur izobraževanja uporabnikov. Izobraževanja bodo potekala v prostorih naročnika, v skupinah z največ 10 (desetimi) udeleženci. Naročnik ima pravico vsa izobraževanja snemati za interne namene arhiviranja in nadaljnjega usposabljanja zaposlenih. Strošek izvedbe usposabljanj je vključen v pogodbeno vrednost implementacije .

(3) Po zapisniškem končnem prevzemu vzpostavljenega poslovno informacijskega sistema ali po prevzemu nadgradenj, ponudnik jamči, da bo sistem deloval v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

(4) Napaka je definirana kot nedelovanje sistema, ali delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, ni v skladu z zakonodajo oziroma ni v skladu s ponudnikom sporazumno dogovorjenimi zahtevami, ali z navodili za uporabo sistema.

(5) Napake se delijo glede na vpliv na izvajanje poslovnih procesov naročnika, od česar je odvisna tudi nujnost odprave napake. Napake delimo na:

- kritične napake: ko sistem ne deluje v celoti, ali ko je prišlo do zastoja v izvajanju procesa v produkcijskem okolju, ali ko ne delujejo ključne funkcionalnosti sistema;

- večje napake: ko sistem deluje, vendar je izvajanje posameznih aktivnosti otežkočeno oziroma zahteva izvajanje nestandardnih, alternativnih postopkov;

- manjše napake: te ne vplivajo bistveno na funkcionalnost sistema in izvajanje procesov, predstavljajo pa odmik od dogovorjene funkcionalnosti.

(6) Odzivni čas na prijavo napake po prejemu prijave je odvisen od vrste napake in znaša za:

- kritično napako 60 min,

- večjo napako 4 ure in

- manjšo napako 8 ur.

(7) Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko ponudnik prične z odpravo napake. Ponudnik se zavezuje odpraviti napako oziroma zagotoviti funkcionalno nadomestno rešitev za:

- kritične napake v roku 2 ur,

- za večje napake v roku 8 ur in

- za manjše napake v roku 5 dni oz. kasneje po dogovoru z naročnikom.

(8) Navedeni časi veljajo za poslovni čas naročnika vsak delovni dan (od 07.00 ure do 16.00 ure). Če ponudnik po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več časa, kot je predvideno, je dolžan to sporočiti naročniku in se dogovoriti za podaljšanje časa odprave napake. Če je mogoče, ponudnik za vmesni čas vzpostavi začasno delovanje sistema, tako da bo izvajanje poslovnega procesa naročnika nemoteno.

(9) Ponudnik ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije;

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe sistema, operacijskega sistemskega okolja, povezane aplikativne programske opreme in računalniške strojne opreme;

- nedovoljenih modifikacij sistema s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren ponudnik.

PRISOTNOST OSEBJA NA LOKACIJI NAROČNIKA

9. člen

(1) Ponudnik se zavezuje, da bo od dneva uspešnega zagona sistema v produkciji dalje in najmanj prve štiri (4) mesece garancijskega obdobja zagotovil stalno prisotnost dveh (2) strokovnjakov v prostorih naročnika v rednem delovnem času (pon.–pet., 8.00–16.00).

(2) Po izteku obdobja iz prvega odstavka in do konca garancijskega obdobja mora ponudnik zagotoviti stalno prisotnost enega (1) strokovnjaka pod enakimi pogoji.

(3) Naloge prisotnih strokovnjakov obsegajo podporo končnim uporabnikom, evidentiranje in triažo zahtevkov ter sodelovanje z naročnikovo notranjo ekipo IT.

(4) Strošek navedenih strokovnjakov je vključen v pogodbene postavke implementacije in ne predstavlja dodatnega plačila za naročnika.

(5) Naročnik zagotovi ustrezne delovne prostore, ponudnik pa vnaprej posreduje življenjepise imenovanih oseb v potrditev naročniku.

(6) Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave posamezne nominirane osebe predhodno pridobiti soglasje naročnika, pri čemer mora novo nominirana oseba izpolnjevati enake zahteve, kot prvotno nominirana oseba.

NADGRADNJE SISTEMA, ZAHTEVANE S STRANI NAROČNIKA

10. člen

(1) Nadgradnje zajemajo razvoj dodatnih funkcionalnosti ali dopolnitev sistema, ki lahko nastanejo zaradi sprememb pri izvajanju poslovnih procesov na strani naročnika in dodatna dela, ki ne sodijo v okvir osnovnega vzdrževanja. Nadgradnje potekajo v skladu s predhodnim dogovorom, določitvijo obsega in vsebine nadgradnje, potrditvijo izvedbe, izvedbo, testiranjem in šolanjem uporabnikov (v primeru obširnejših sprememb).

(2) Zahteve po aktivnostih, ki se nanašajo na dopolnjevanje, spreminjanje ali dograjevanje sistema, naročnik posreduje ponudniku v skladu s standardnim in vnaprej dogovorjenim postopkom:

- naročnik vse dodatne zahteve, ki so predmet nadgradenj, ponudniku posreduje pisno, v elektronski obliki;

- ponudnik pošlje naročniku pisno ponudbo, v elektronski obliki, s predlaganim rokom in stroškom izdelave za celotno izvedbo, ki zajema analizo, razvoj, testiranje in vzpostavitev rešitve. Pri kompleksnih in obsežnejših naročilih ponudnik izjemoma in v dogovoru z naročnikom poda ločeno ponudbo za analizo;

- vsebinski skrbnik področja spremembe naročnika uskladi in pisno potrdi ponudbo. Naročnik lahko zavrne ponudbo in ustavi aktivnosti;

- pisna potrditev naročila je za ponudnika potrditev, da prične z delom. Stroškov naročila naknadno ni možno spreminjati;

- ko ponudnik zaključi naročilo, posreduje izdelke naročniku in priloži poročilo o opravljenem delu in zaključenih aktivnostih. Poročilo vsebuje opis opravljenih del in predanih izdelkov;

- poročilo o opravljenem delu ponudnika je potrditev naročniku, da začne postopek prevzema;

- prevzem se izvede v in evidentira na sedežu naročnika;

- ponudnik ustrezno dopolni uporabniška navodila in tehnično dokumentacijo sistema;

- v primeru obsežnejših sprememb sistema se v skladu z dogovorom med naročnikom in ponudnikom pripravi prevzemni zapisnik, ki ga podpišeta oba.

(3) Naročnik vodi lastno interno evidenco oddanih zahtev, pri čemer je zaželena uporaba spletnih portalov za oddajo in spremljanje izvajanja dopolnitev na strani ponudnika, preko katerih za ta namen poteka tudi pisna elektronska komunikacija med naročnikom in ponudnikom.

(4) Nadgradnje sistema, ki nastanejo zaradi dopolnitev s strani ponudnika sistema in niso posledica zahtev naročnika morajo biti napovedane.

(5) Naročnik ima letno na razpolago do 150 programerskih ur za dodatne funkcionalnosti ali prilagoditve. Če naročnik teh ur v posameznem letu ne izkoristi, se neporabljene ure prenesejo v naslednje leto.

(6) V primeru, da bodo v tekočem letu že porabljene vse programerske ure iz prejšnjega odstavka, je ponudnik upravičen do zaračunavanja dodatnih programerskih ur, in sicer po ceni …….. € brez DDV oziroma ………. € z vključenim DDV.

(7) Nadgradnje vezane na zakonske spremembe so iz obračuna vzdrževanja na letnem nivoju izvzete.

GENERIČNE NADGRADNJE SISTEMA

11. člen

(1) Ponudnik ima pravico izvajati nadgradnje in spremembe informacijskega sistema, ki izhajajo iz njegovega lastnega razvoja, izboljšav, zmanjševanja varnostnih tveganj, sprememb platforme ali produktne strategije, v kolikor te ne zmanjšujejo funkcionalnosti ali stabilnosti sistema, ki ga uporablja naročnik.

(2) Generične nadgradnje se izvajajo:

- brez dodatnega soglasja naročnika, če ne vplivajo na uporabniško izkušnjo, funkcionalnost ali poslovne procese,

- z obveznim predhodnim obvestilom in po potrebi usklajevanjem z naročnikom, če nadgradnja:

    - spreminja uporabniški vmesnik;

    - vpliva na procese dela, logiko delovanja ali obstoječe integracije;

    - zahteva spremembo nastavitev ali dodatno usposabljanje uporabnikov.

(3) Ponudnik mora naročniku:

- dokumentirati vse spremembe ob vsaki generični nadgradnji (opis vsebine, namen, vpliv);

- omogočiti testno okolje za predhodno preverjanje nadgradenj;

- zagotavljati združljivost z obstoječimi prilagoditvami, ki jih je naročnik že naročil.

(4) Vse generične nadgradnje so vključene v ceno letnega vzdrževanja.

PLAČILO

12. člen

(1) Naročnik bo plačila izvrševal na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………., na naslednji način:

(2) Pogodbena vrednost iz 3. člena te pogodbe, ki se nanaša na vrednost implementacije, se izplača na podlagi pravilno izstavljenih e-računov v roku 30 dni od prejema, skladno z dejansko izvedenimi in s strani naročnika pisno potrjenimi mejniki, na naslednji način:

- 10 % pogodbene vrednosti po potrditvi Projektnega načrta (t. i. blueprint) s strani naročnika;

- 25 % pogodbene vrednosti po dobavi programske in morebitne strojne opreme ter uspešni vzpostavitvi testnega okolja;

- 10 % pogodbene vrednosti po zaključenem usposabljanju ključnih uporabnikov, potrjenem s strani naročnika;

- 35 % pogodbene vrednosti po uspešnem prevzemu sistema v produkcijskem okolju in podpisu Zapisnika o končnem prevzemu;

- 20 % pogodbene vrednosti po uspešno zaključenem garancijskem obdobju in podpisu Zapisnika o uspešnem zaključku garancijskega obdobja.

(3) Pogodbena vrednost iz 3. člena te pogodbe, ki se nanaša na vrednost 4-letnega vzdrževanja, se izplača kvartalno na podlagi pravilno izstavljenih e-računov v roku 30 dni od prejema.

(4) Pogodbena vrednost iz 3. člena te pogodbe, ki se nanaša na dodatno porabljene programerske ure, se izplača sočasno z izplačilom iz prejšnjega odstavka.

(5) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice,..), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila za vsako posamezno naročilo storitev.

(6) V primeru, da ponudnik izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, ki zahtevajo direktna plačila od naročnika, ponudnik lahko pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu.

(7) Podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega ponudnika, je priloga te pogodbe. Ponudnik bo svojemu računu ali situaciji priložil tudi potrjen račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) naročnik, kot posredni proračunski uporabnik, prejema račune le v elektronski obliki (e-račun).

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN NADZOR NAD IZVAJANJEM

13. člen

(1) Naročnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ……………, telefon …………….., elektronski naslov: …………………..

(2) Ponudnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ........................., telefon: ..............................., elektronski naslov: ...............................

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

14. člen

(1) Ponudnik naročniku jamči:

- da PIS deluje brezhibno in nima skritih napak,

- da oprema, ki je predmet te pogodbe, ni obremenjeno s pravicami tretjih oseb,

- da oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru Dokumentacije v zvezi z oddajo naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, ponudnik pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

(2) Ponudnik zagotavlja ……..  mesečno garancijo (najmanj 12-mesečno garancijo) za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva podpisa zapisnika o uspešnem končnem prevzemu. Po izteku garancije začne teči 48 mesecev vzdrževanja skladno z vzdrževalno pogodbo.

(3) Ponudnik mora imeti za ves čas veljavnosti garancije vzpostavljen sistem za prijavo napak, ki mora naročniku omogočati možnost prijave napake štiriindvajset ur na dan vse dni v letu. Jezik sporazumevanja mora biti slovenski. Za oddajo, spremljanje in pisno elektronsko komunikacijo v zvezi z dopolnitvami, spremembami ali dograjevanjem sistema je obvezna uporaba spletnega portala ponudnika.

(4) Ponudnik naročniku omogoča izvedbo varnostnih pregledov, penetracijskih testov in ocene skladnosti vsaj enkrat letno, pri čemer vse ugotovljene pomanjkljivosti odpravi v roku, določenem v členu o vzdrževanju.

(5) Ponudnik zagotavlja letno razpoložljivost sistema najmanj 99,9%. Razpoložljivost se meri kot razmerje med časom, ko je sistem na voljo uporabnikom, in celotnim časom v letu, odšteto za vnaprej najavljene prekinitve zaradi vzdrževanja. Načrtovani izpadi ne smejo presegati 24 ur na leto in morajo biti najavljeni najmanj 72 ur vnaprej . Za vsakih začetih 0,1 odstotne točke, za katere dejanska razpoložljivost pade pod zahtevano mejo 99,9%, se ponudnika zaračuna pogodbena kazen v višini 1% letne vrednosti vzdrževalnih storitev.

(6) Ponujeni PIS mora pri najmanj 10 poslovnih operacijah z največjo letno frekvenco, ki jih določi naročnik, zagotoviti odzivni čas pod dvema (2) sekundama pri 95% vseh tovrstnih operacij. Ponudnik mora enkrat letno izvesti test zmogljivosti. Če rezultati odstopajo od zahtev, mora ponudnik v 30 dneh brezplačno zagotoviti potrebne optimizacije. Neizpolnitev mejnih vrednosti po izteku roka za optimizacijo predstavlja resno napako, ki se kaznuje s pogodbeno kaznijo v višini 0,5% letne vrednosti storitev vzdrževanja za vsak začeti teden zamude pri odpravi napake.

DRUGE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

15. člen

(1) Ponudnik zagotavlja, da je vsa programska koda, konfiguracija, dokumentacija in podatkovne strukture urejena na način, ki omogoča nemoteno vzdrževanje, nadgradnjo in razvoj sistema tudi s strani tretjih oseb, ki niso ponudnik.

(2) Ponudnik mora zagotavljati, da bo vso izvorno kodo, konfiguracije, skripte, integracije ter z njimi povezano tehnično dokumentacijo, razvito ali spremenjeno v okviru te pogodbe, sproti oddajal v centralno shrambo izvorne kode (Git repozitorij naročnika).

(3) Ponudnik bo moral v Git repozitorij nalagati spremembe sproti oziroma najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po implementaciji posamezne spremembe na produkciji.

(4) Repozitorij Git se bo vzpostavil na infrastrukturi naročnika in pod njegovim upravljanjem. Ponudnik bo imel zagotovljene uporabniške dostope za potrebe izvedbe pogodbenih obveznosti.

(5) Naročnik ima v vsakem trenutku popoln dostop do celotnega repozitorija in pravico, da izvorno kodo uporablja, spreminja in zaupa vzdrževanje ali nadaljnji razvoj tretjim osebam.

(6) Ob prenehanju pogodbe ponudnik zagotavlja, da je repozitorij Git popoln, ažuren in da vsebuje vso izvorno kodo ter pripadajočo dokumentacijo, razvito na podlagi te pogodbe za prenovo PIS.

(7) Ob zaključku pogodbe mora ponudnik naročniku brezplačno predati vse poslovne podatke naročnika v strukturirani in standardizirani obliki ter zagotoviti podporo pri prenosu podatkov na drugega izvajalca ali okolje, pri čemer naročnik obdrži vse pravice do svojih podatkov.

(8) V primeru, da naročnik po izteku ali prenehanju te pogodbe sklene pogodbo o vzdrževanju z drugim ponudnikom, se ponudnik odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom iz naslova domnevne kršitve pravic intelektualne lastnine, razen če so ti zahtevki posledica izključne kršitve s strani novega ponudnika.

(9) Pogodbeni stranki soglašata, da ponudnik po prenehanju veljavnosti te pogodbe ne sme na noben način omejevati naročnika pri sklenitvi pogodbe o vzdrževanju, nadgradnji ali nadaljnjem razvoju PIS z drugo usposobljeno osebo. Vsaka pogodbena določba, ki bi vsebovala takšno omejitev, se šteje za nično in neveljavno.

(10) Če rešitev vključuje programske komponente, ki jih razvijajo ali imajo v lasti tretje osebe, mora ponudnik za te komponente:

- zagotoviti pravice uporabe (licence) za naročnika najmanj v obsegu, ki je potreben za delovanje in vzdrževanje sistema,

- dokazati, da so iste komponente dostopne tudi drugim ponudnikom pod enakimi pogoji.

(11) Najkasneje v roku 30 dni pred iztekom te pogodbe ali ob njeni predčasni prekinitvi je ponudnik dolžan izvesti najmanj 40 (štirideset) pedagoških ur usposabljanja osebja naročnika oziroma drugega s strani naročnika pooblaščenega vzdrževalca.

(12) Usposabljanje iz prejšnjega odstavka obsega predajo:

- celotne projektne, sistemske in tehnične dokumentacije,

- CI/CD skript, konfiguracijskih datotek in navodil za namestitev,

- izvorne kode vseh prilagoditev, za katere naročnik pridobi pravico uporabe v skladu s to pogodbo.

(13) Ponudnik predloži naročniku zapisnik o izvedenem prenosu znanja, ki ga podpišeta oba pooblaščena predstavnika pogodbenih strank.

(14) Po izteku ali predčasni prekinitvi te pogodbe se ponudnik zavezuje zagotoviti vsaj 90 (devetdeset) dni podaljšanega vzdrževanja in odprave kritičnih napak, v obsegu in po odzivnih časih, določenih za garancijsko obdobje, brez dodatnega plačila. V tem obdobju ponudnik:

- izvaja vse nujne popravke in varnostne posodobitve,

- zagotavlja odzivni čas za kritične napake najpozneje v 2 urah od prijave,

- obravnava vse napake skladno z določili SLA v členu 3.2.2.

Stroški te podpore so vključeni v pogodbeno ceno vzdrževanja.

(15) Ponudnik potrjuje, da ima vzpostavljen in vzdrževan sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015 ali enakovrednim. Kopijo veljavnega certifikata posreduje naročniku najkasneje v 15 (petnajst) dneh po podpisu te pogodbe ter vsakič ob vsaki obnovi certifikata v času trajanja pogodbe.

VIŠJA SILA

16. člen

(1) V primeru višje sile kot so na primer požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta.

(2) Prekinitev ali podaljšanje pogodbe mora biti v pisni obliki. V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške.

VELJAVNOST POGODBE

17. člen

(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti; brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv naročnika, izstavljene in potrjene s strani ponudnikove banke ali zavarovalnice, veljavne do 31. 12. 2026.

(2) Ponudnik je dolžan predložiti zahtevane dokumente v prejšnjem odstavku tega členu v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika.

(3) Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za drugo pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2027.

(4) Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za tretje pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2028.

(5) Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za četrto pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2029.

(6) Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za peto pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2030.

(7) Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za šesto pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2031.

(9) Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko so zaključene vse storitve, določene s to pogodbo (implementacija, garancijsko vzdrževanje in 4-letno vzdrževanje).

(10) Določila te pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe, razen v primeru višje sile (požar, poplava, potres, vojna, stavke) oz. v primeru, če nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil ali v primeru izpolnitve enega izmed pogojev iz 95. člena ZJN-3. V navedenih primerih lahko pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

18. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

19. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

(2) Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če ponudnik ne izpolni pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila,

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanjih napak oz. odprava napak ni možna in

- iz drugih razlogov na strani naročnika, pri čemer je naročnik, ob predložitvi ustreznih dokazil s strani ponudnika, dolžan plačati ponudniku sorazmerni del že izvedenih implementacijskih storitev, vključno z dejansko nastalimi stroški testnih/razvojnih licenc do datuma prenehanja.

(3) Ponudnik lahko odpove pogodbo, če naročnik ne plača pogodbene cene.

(4) Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbenega stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

KONČNE DOLOČBE

20. člen

(1) Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

(2) Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti.

(3) Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

21. člen

(1) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

(3) O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

(4) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

22. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija št……….. z dne …………

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Priloga 3 – Dogovor o varovanju poslovne skrivnosti

- Priloga 4 – Pogodba o obdelavi podatkov

- Priloga 5 – Vprašalnik za pogodbene obdelovalce osebnih podatkov

- Priloga 6 – Garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi

- Opcijska priloga 1 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (zgolj v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo direktna plačila)

- Opcijska priloga 2 – Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (zgolj v primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi)

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-S0739 – Prenova poslovno informacijskega sistema RTV Slovenija.

NAROČNIK:							PONUDNIK:

Ljubljana, dne ………………..						……………….., dne ………………..

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod					……………………………………..

Žig                                                                                                          		          Žig

OBR-15

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročili naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 12. 2026.

Prav tako izjavljamo, da bomo novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika, predložili 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

Prav tako izjavljamo, da bomo novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika, predložili 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028.

Prav tako izjavljamo, da bomo novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika, predložili 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo od 1. 1. 2029 do 31. 12. 2029.

Prav tako izjavljamo, da bomo novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika, predložili 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo od 1. 1. 2030 do 31. 12. 2030.

Prav tako izjavljamo, da bomo novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika, predložili 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo od 1. 1. 2031 do 31. 12. 2031.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-16

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi

JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo najkasneje v roku 10 dni po podpisu in prejemu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika, izročili naročniku garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 5 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-17

Naziv: ..................................................

Naslov: .......................................................

## Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-S0739

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

## Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-S0739

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave prav tako izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in spremembe).

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________					        _____________________________

Podpis in žig: