| Številka: | 43001-322/2025-2 |  | oznaka naročila: | A-24/25 S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 14. 11 2025 |  | MFERAC: | 2431-25-001095/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

PZI VDJK nadvoza čez poljsko pot (MB0421) in novelacije PZI VDJK mostu čez Dravo in kanal HE Zlatoličje (MB0422) na R3-709/8613

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil«.

Obrazložitev sprememb:

Naročnik spreminja 1. točko navodil za pripravo ponudbe v delu kjer so navedeni roki za postavljanje vprašanj, oddajo in odpiranje ponudb, tako da se glasi:

| Predmet naročila: | # PZI VDJK nadvoza čez poljsko pot (MB0421) in novelacije PZI VDJK mostu čez Dravo in kanal HE Zlatoličje (MB0422) na R3-709/8613 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta postopka: | Odprti postopek |  |  |
| Rok za izvedbo naročila: | - 1. faza: en (1) izvod DPP (idejne zasnove) v papirnati obliki z zapisom v elektronski (na CD, USB ključku,…) v roku 120 dni po uvedbi v delo, - 2. faza: dva (2) izvoda celotne projektne dokumentacije na nivoju PZI in zapis v elektronski obliki (na CD, USB ključku…) za obravnavo pred revizijsko komisijo v roku 350 dni po uvedbi v delo, - 3. faza: pet (5) izvodov celotne projektne dokumentacije z zapisom v elektronski obliki (na CD, USB ključku…) ter izvod katastrskega elaborata v ločeni mapi, popravljene po utemeljenih zahtevah naročnikovega pregledovalca v roku 75 dni po prejemu vmesnega revizijskega/recenzijskega poročila. - 4. faza: tehnična pomoč pri urejanju ZK zadev po predhodnem naročilu naročnika v roku 300 dni od predaje končnega PZI projekta naročniku. |  |  |
| Rok za postavitev vprašanj: (datum, ura, naslov): | 24.11.2025 | 12:00 | Portal javnih naročil |
| Oddaja ponudb (datum, ura, naslov): | 3.12.2025 | 9:00 | Informacijski sistem e-JN |
| Odpiranje ponudb (datum, ura, naslov): | 3.12.2025 | 10:00 |  |
| Razpisna dokumentacija: | Specifikacija naročila Navodila za pripravo ponudbe Vzorec pogodbe ESPD |  |  |