# Priloga št. 4

# OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………..........

skleneta naslednjo

OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO INFORMACIJSKE REŠITVE PAKTA O MIGRACIJAH IN AZILU

ŠT. .........................................

ki se sofinancira iz sredstev Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko

1. člen

/izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma/

Predmet okvirnega sporazuma je izvedba informacijske rešitve Pakta o migracijah in azilu - posodobitve aplikacije MIGRANT /velja za sklop 1/ oz. posodobitve aplikacije Centra za tujce /velja za sklop 2/ ter vzdrževanje za obdobje 24 mesecev (v nadaljevanju storitve), po ponudbenem predračunu št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je v prilogi in je sestavni dela tega okvirnega sporazuma in je bil predložen v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvedbo informacijske rešitve pakta o migracijah in azilu, št. 430-1609/2025, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, dne ____________, pod objavo št. __________ in na portalu javnih naročil, dne ________, pod objavo št. ________ (v nadaljevanju: javno naročilo) za sklop:

- sklop 1: Posodobitev aplikacije MIGRANT in

- sklop 2: Posodobitev aplikacije Centra za tujce.

Kvaliteta in izvajanje izvedenih storitev mora biti v skladu s Prilogo št. 5 - Tehnične specifikacije, ki je v prilogi in je sestavni del okvirnega sporazuma ter razpisno dokumentacijo. Izvajalec zagotavlja, da bodo posodobitve aplikacij delovale brezhibno, bodo brez pravnih ali stvarnih napak ter bodo skladne s tehničnimi specifikacijami.

Izvajalec jamči, da predmet okvirnega sporazuma v času namestitve oz. prevzema ne vsebuje škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Za namestitev škodljive programske opreme bo izvajalec za napake odgovarjal dve leti od namestitve takšne programske opreme.

Okvirni sporazum se financira iz Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (BMVI) in proračuna Republike Slovenije oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS, z upoštevanjem Uredbe EU št. 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, Uredbe EU št. 2021/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ter Sklepa Komisije z dne 29. 11. 2022 o odobritvi nacionalnega programa Republike Slovenije za podporo iz Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za obdobje 2021-2027 (C(2022)8851 final). Upoštevajo se tudi druga navodila in spremembe objavljene na internetni strani www.evropskasredstva.si.

2. člen

Storitve, ki so predmet pogodbe, izvajalec izvede in opravlja v skladu z zahtevano funkcionalnostjo sistema iz tehnične specifikacije naročnika ter ponudbo izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bo svoje pogodbene obveznosti opravljal kot dober strokovnjak, strokovno, kvalitetno in pravočasno. Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga s tem okvirnim sporazumom ali javnim naročilom ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Pogodbeni stranki sta dolžni takoj pisno opozoriti druga drugo na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev.

3. člen

Cena človek/ura navedena v ponudbenem predračunu je izražena v eurih (EUR) ter je brez DDV fiksna za obdobje najmanj 12 mesecev in vključuje vse stroške, povezane z realizacijo predmeta okvirnega sporazuma (režijski stroški, materialni stroški, drugi morebitni stroški, morebitni popust ter ostali nepredvideni stroški), DDP (INCOTERMS 2020) lokacija izvedbe storitev iz 5. člena tega okvirnega sporazuma.

Po preteku tega obdobja – najmanj 12 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma, se cena lahko usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), in sicer glede na dvig in tudi v primeru znižanja indeksa zaradi znižanja cen življenjskih potrebščin, vendar ko ta kumulativno preseže 4 % spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – 12 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma. Nadaljnje uskladitve cene se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4 % spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Za izračun indeksa se uporablja povezava: https://www.stat.si/Inflacija/#/revalorisation.

Cena se lahko spremeni največ v višini 80 % izračunanega indeksa. Izvajalec mora naročniku pisno predlagati spremembo cene, na podlagi česar naročnik preveri upravičenost spremembe cene. V kolikor se indeks, skladno z znižanjem cen življenjskih potrebščin, zniža več kot 4 %, spremembo cene izvajalcu pisno predlaga naročnik. O spremembi cene izvajalec in naročnik skleneta dodatek k okvirnemu sporazumu.

4. člen

/izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Okvirna vrednost okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije MIGRANT - razvoj (sklop 1) je ____________EUR,  ___ % davek na dodano vrednost znaša ____________ EUR. Skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije  MIGRANT - razvoj (sklop 1) z DDV znaša  _______________ EUR z DDV.

Okvirna vrednost okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije MIGRANT - vzdrževanje (sklop 1) je ____________EUR,  ___ % davek na dodano vrednost znaša ____________ EUR. Skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma za vzdrževanje aplikacije MIGRANT - vzdrževanje (sklop 1) z DDV znaša  _______________ EUR z DDV.

Skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije MIGRANT, razvoj in vzdrževanje (sklop 1) je ____________EUR,  ___ % davek na dodano vrednost znaša ____________ EUR. Skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije MIGRANT, razvoj in vzdrževanje (sklop 1) z DDV znaša  _______________ EUR z DDV.

Okvirna vrednost okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije Centra za tujce - razvoj (sklop 2) je ____________EUR,  ___ % davek na dodano vrednost znaša ____________ EUR. Skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije Centra za tujce - razvoj (sklop 2) z DDV znaša  _______________ EUR z DDV.

Okvirna vrednost okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije Centra za tujce - vzdrževanje (sklop 2) je ____________EUR,  ___ % davek na dodano vrednost znaša ____________ EUR. Skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma za vzdrževanje aplikacije Centra za tujce - vzdrževanje (sklop 2) z DDV znaša  _______________ EUR z DDV.

Skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije Centra za tujce, razvoj in vzdrževanje (sklop 2) je ____________EUR,  ___ % davek na dodano vrednost znaša ____________ EUR. Skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije Centra za tujce, razvoj in vzdrževanje (sklop 2) z DDV znaša  _______________ EUR z DDV.

Okvirna vrednost okvirnega sporazuma za sklop _____ se financira iz sredstev Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za upravičene stroške v višini 90 % (v višini ______ EUR) in sredstev slovenske udeležbe v višini 10 %.

II. OBSEG STORITEV, NAROČANJE STORITEV, ANALIZA NAROČILA

5. člen

Izvajalec bo razvoj aplikacij izvajal pod organizacijskim, vsebinskim in strokovnim nadzorom naročnika, pri čemer se delo izvaja na lokaciji naročnika in sicer na naslovu MNZ, Štefanova 2, Ljubljana, po predhodnem dogovoru izjemoma tudi na lokaciji izvajalca. Storitve se bodo izvajale v razvojnem in testnem okolju naročnika, skladno z internimi varnostnimi, organizacijskimi in tehničnimi pravili.

Izvajalec izvaja storitve s strokovnim kadrom, ki je funkcionalno vključen v naročnikov razvojni tim, delujejo po njegovih navodilih in v okviru njegove organizacije dela.

Vsa testiranja in pregledi izdelanega ter namestitve aplikacije na testno in produkcijsko okolje naročnika bodo izvedeni na navedenem naslovu naročnika od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure, razen dela prostih dni določenih z zakonom v Republiki Sloveniji. V sklopu razvoja aplikacij imajo razvijalci dostop do testnih podatkov. Razvite rešitve bodo izvajalci najprej namestili na testni sistem CEPIS in jih po uspešnem testiranju prenesli v produkcijsko okolje.

Naloge se bodo opravljale v obstoječem razvojnem okolju Policije:

  - relacijska baza podatkov (DB2),

  - uporaba in izdelava REST in SOAP spletnih servisov,

  - programiranje zalednih spletnih servisov v JAVA programskem jeziku,

  - izdelava spletnih aplikacij z uporabo HTML5, Javascript in Angular framework.

6. člen

/velja za sklop 1/

Navedene funkcionalne zahteve za posodobitev aplikacije MIGRANT predstavljajo le izhodiščno oceno.  Cilj posodobitve aplikacije MIGRANT je čim večja avtomatizacija delovnih procesov, preglednost, učinkovitost upravljanja informacij, nadzor in varnost informacij, analitična podpora, statistični pregled in izpolnitev zakonskih zahtev Uredbe in načrtov EU iz paketa Interoperabilnosti, in sicer:

- prijava v aplikacijo,

- zaščita aplikacije na nivoju uporabniških vlog,

- preverjanje osebe (biometrija in alfanumerično),

- prijava v aplikacijo z osebnim profilom (glej uporabniške vloge

- iskalnik po aplikaciji po naslednjih parametrih:

- biometrija (prstni odtisi),

- preverjanje dokumenta z odčitavanjem strojno berljivega dela listine,

- številka dogodka,

- vrsta dogodka,

- datum in čas dogodka,

- datum in čas prijetja,

- organizacijska enota obravnave ali storitve ter

- ime in priimek, rojstni datum,

- podprtje celotnega SCREENING poslovnega procesa,

- vodenje revizijske sledi,

- nastavitev aplikacije (filtriranje, kategorizacije, oznake), posamezni zavihki za posamezna opravila, zaščita posameznih zavihkov glede na pravice uporabnika,

- podprt celoten poslovni proces obdelave migracijskega postopka,

- integracija z nacionalnim in evropskim informacijskim sistemom in servisi in iskalniki. Princip in specifikacije integracije z nacionalnim informacijskim sistemom specificira in zagotovi naročnik,

- podprto iskanje po polnem tekstu ter avtomatsko prepoznavanje entitet (Search mehanizem - »fuzzy«, po vseh razpoložljivih bazah). Za «mehki« iskalni mehanizem je na strani policije na voljo okolje ElasticSearch. Mehko iskanje mora implementirati izvajalec s svojimi strokovnjaki,

- pregledi in seznami statističnih podatkov (polletne in letna poročanja - Policija, evalvacije, eu-LISA – EU Uredbe in novinarska vprašanja),

- možnost priprave podatkov za izvoz za potrebe obdelave strukturiranih in nestrukturiranih podatkov z analitskimi orodji,

- brisanje in anonimiziranje podatkov v skladu z zakonskimi predpisi in

- ostale funkcionalnosti in dopolnitve odkrite tekom razvoja aplikacije ter storitev.

Za dostop do zalednih servisov bo na strani naročnika predvidoma uporabljen aplikativni prehod, ki bo poskrbel za avtentikacijo in zapisovanje revizijske sledi ob klicu teh servisov. Strokovnjake za naloge, povezane s tem prehodom, zagotovi naročnik.

Izvajalec po podpisu okvirnega sporazuma prejme tudi dodatne tehnične specifikacije, ki vključujejo informacije o spletnih storitvah za integracijo z zunanjimi institucijami.

Podrobnosti posameznih nalog bodo dogovorjene med izvajanjem 1. faze: Pripravljalne aktivnosti in analiza. Med izvedbo storitev lahko naročnik predlaga spremembe, ki jih mora izvajalec upoštevati in se jim prilagajati.

7. člen

/velja za sklop 2/

Navedene funkcionalne zahteve za posodobitev aplikacije Centra za tujce predstavljajo le izhodiščno oceno. Cilj posodobitve aplikacije Centra za tujce je čim večja avtomatizacija delovnih procesov v aplikaciji, preglednost, učinkovitost upravljanja informacij, nadzor in varnost informacij, analitična podpora, statistični pregled in izpolnitev zakonskih zahtev Uredbe in načrtov EU iz paketa Interoperabilnosti, in sicer:

- vzpostavitev dvostranske povezave z novo aplikacijo MIGRANT (dostop do dokumentov) dogodki,

- vzpostavitev povezave s strežniškim sistemom Domino za potrebe izvedbe postopkov iz področja upravnega poslovanja v aplikaciji SPIS znotraj Notes okolja,

- nadgradnja modula za poročila in izpise,

- nadgradnja iskalnika po aplikaciji (razširitev možnosti iskanja),

- izdelava stroškovnika – nova funkcionalnost,

- posodobitev šifranta,

- možnost vnosa »prostega teksta« in priponk,

- posodobitev vnosa dogodkov in dosjejev, ki vključuje prevzem podatkov iz prejšnjih nastanitev,

- posodobitev načina posodabljanja osebnih podatkov in delovnih procesov.

Za dostop do zalednih servisov bo na strani naročnika predvidoma uporabljen aplikativni prehod, ki bo poskrbel za avtentikacijo in zapisovanje revizijske sledi ob klicu teh servisov. Strokovnjake za naloge, povezane s tem prehodom,  zagotovi naročnik.

Izvajalec po podpisu okvirnega sporazuma prejme tudi dodatne tehnične specifikacije, ki vključujejo informacije o spletnih storitvah za integracijo z zunanjimi institucijami.

Podrobnosti posameznih nalog bodo dogovorjene med izvajanjem 1. faze: Pripravljalne aktivnosti in analiza. Med izvedbo storitev lahko naročnik predlaga spremembe, ki jih mora izvajalec upoštevati in se jim prilagajati.

8. člen

/velja za sklop 1/

Obseg storitve za sklop 1 zajema nadgradnjo aplikacije MIGRANT ter razvoj prilagojene mobilne aplikacije in aplikativnih vmesnikov za potrebe implementacije Pakta o migracijah in azilu v času trajanja projekta, in sicer:

- nadgradnjo in razvoj storitev za integracijo EURODAC RECAST z obstoječim nacionalnim vmesnikom oziroma zalednim sistemom preko aplikacije MIGRANT,

- razvoj in uporabo visoko specializirane programske opreme za namen integracije nacionalnega vmesnika z EURODAC RECAST zahtevami,

- razvoj vmesniških storitev (middleware), ki so ključne za vzpostavitev povezave in integracije IT infrastrukture z nacionalnim uporabniškim vmesnikom (NUI),

- aplikativna integracija naprav (PC-ji, mobilne naprave, kamere ipd.) ter potrebnih čitalnikov (čitalniki prstnih odtisov, čitalniki dokumentov ipd.) z nadgrajeno aplikacijo MIGRANT in zahtevami EURODAC RECAST,

- nadgradnjo nacionalnih rešitev za povečanje zanesljivosti delovanja sistema,

- optimizacija razvitih funkcionalnosti aplikacije MIGRANT v času razvoja in po predaji v uporabo, odprava napak (bugov) razvitih rešitev med razvojem in po implementaciji,

- izboljšave uporabniške izkušnje in uporabniških vmesnikov nadgrajene aplikacije MIGRANT med razvojem in po uvedbi,

- izdelavo tehnične dokumentacije za vse nadgrajene rešitve.

V okviru posodobitve aplikacije MIGRANT mora izvajalec poleg drugih aktivnosti razviti več ključnih funkcionalnosti, med drugim:

- nadgradnjo aplikacije MIGRANT in prilagoditev za mobilno rabo,

- razvoj posredniškega vmesnika in zalednih servisov za potrebe povezovanja z drugimi obstoječimi aplikacijami Policije, MNZ in UOIM, ter preverjanja in zagotovitve interoperabilnosti z drugimi sistemi ter

- nadgradnjo aplikacije migrant s funkcionalnostmi za izvajanje celotnega poslovnega procesa zahtevanega po paktu o migracijah (zajem biometričnih podatkov, screening …).

Aplikacije in storitve, ki so predmet naročila, morajo biti izvedene v skladu z arhitekturnimi zahtevami in razvojnimi standardi platforme CEPIS. Rešitev mora delovati v CEPIS okolju slovenske Policije. Podrobnosti so zapisane v Prilogi št. 5 - Tehnične specifikacije.

9. člen

/velja za sklop 2/

Obseg storitve za sklop 2 zajema nadgradnjo aplikacije Centra za tujce in aplikativnih vmesnikov za potrebe implementacije Pakta o migracijah in azilu v času trajanja projekta, in sicer:

- nadgradnjo in razvoj storitev za integracijo EURODAC RECAST z obstoječim nacionalnim vmesnikom oziroma zalednim sistemom preko aplikacije MIGRANT,

- razvoj in uporabo visoko specializirane programske opreme za namen integracije nacionalnega vmesnika z EURODAC RECAST zahtevami,

- razvoj vmesniških storitev (middleware), ki so ključne za vzpostavitev povezave in integracije IT infrastrukture z nacionalnim uporabniškim vmesnikom (NUI),

- aplikativna integracijo naprav (PC-ji, mobilne naprave, kamere ipd.) ter potrebnih čitalnikov (čitalniki prstnih odtisov, čitalniki dokumentov ipd.) z nadgrajeno aplikacijo MIGRANT in zahtevami EURODAC RECAST,

- nadgradnja nacionalnih rešitev za povečanje zanesljivosti delovanja sistema,

- optimizacija razvitih funkcionalnosti aplikacije MIGRANT v času razvoja in po predaji v uporabo, odprava napak (bugov) razvitih rešitev med razvojem in po implementaciji,

- Izboljšave uporabniške izkušnje in uporabniških vmesnikov nadgrajene aplikacije MIGRANT med razvojem in po uvedbi,

- Izdelava tehnične dokumentacije za vse nadgrajene rešitve.

V okviru posodobitve aplikacije Centra za tujce mora izvajalec poleg drugih aktivnosti razviti več ključnih funkcionalnosti, med drugim:

- nadgradnjo aplikacije Centra za tujce in prilagoditev za mobilno rabo,

- razvoj posredniškega vmesnika in zalednih servisov za potrebe povezovanja z drugimi obstoječimi aplikacijami Policije, MNZ in UOIM, ter preverjanja in zagotovitve interoperabilnosti z drugimi sistemi.

Aplikacije in storitve, ki so predmet naročila, morajo biti izvedene v skladu z arhitekturnimi zahtevami in razvojnimi standardi platforme CEPIS. Rešitev mora delovati v CEPIS okolju slovenske Policije. Podrobnosti so zapisane v Prilogi št. 5 - Tehnične specifikacije.

10. člen

/velja za sklop 1/

Posodobitev aplikacije MIGRANT bo potekala po posameznih fazah izvedbe. Opis posamezne faze izvedbe in roki za izvedbo posodobitev aplikacije so navedeni v nadaljevanju:

- faza: Pripravljalne aktivnosti in analiza

- Pregled in analiza tehnične dokumentacije eu-LISA ICD in druge dokumentacije, ki bo na voljo,

- Pregled poslovnih procesov in ciljev določenih s strani delovne skupine za implementacijo Pakta,

- Priprava idejne zasnove aplikativne rešitve,

- Analiza primerov dobrih praks iz tujine (npr. pilotski projekti).

Rok za izvedbo: najkasneje 30 dni od podpisa okvirnega sporazuma

- faza: Razvoj aplikacij in integracija

- Razvoj modula za zajem 10 prstnih odtisov, kontrola kvalitete v skladu s specifikacijami EURODAC, izdelava NIST datoteke v skladu s specifikacijami EURODAC, integracija v aplikacijo MIGRANT,

- Razvoj modula za zajem obrazne slike, kontrola kvalitete v skladu s specifikacijami EURODAC, izdelava NIST datoteke v skladu s specifikacijami EURODAC, integracija v aplikacijo MIGRANT

- Razvoj nadgradnje aplikacije MIGRANT prilagojene različnim identificiranim novim poslovnim procesom iz zahtev Pakta,

- Razvoj grafičnega uporabniškega vmesnika z vso potrebno logiko za različne uporabnike v policiji (npr. mejni policisti, notranje enote, UKP itd.),

- Implementacija vseh predvidenih scenarijev iz dokumentacije ICD,

- Izdelava in nadgradnja zalednih servisov za preverjanje (OKCP, MISK),

- Po potrebi integracija z drugimi informacijskimi sistemi, kot je FIO,

- Integracija zunanjih naprav (čitalci, kamere) in testiranje njihove ustreznosti,

- Priprava elektronskih obrazcev za potrebe postopkov,

- Vključitev zunanjih deležnikov v nacionalni uporabniški vmesnik:

  - Razvoj posredniškega vmesnika za uporabo spletnih servisov EURODAC RECAST s strani zunanjih deležnikov,

  - Testiranje povezljivosti,

  - Upravljanje mobilnih naprav in namestitev aplikativnih rešitev,

- Posodobitev nacionalnih sistemov za izboljšanje zanesljivosti delovanja EURODAC RECAST.

Rok za izvedbo: skladno s časovnico EURODAC RECAST najkasneje do 30. 11. 2026. Če se bo rok izvedbe zaradi aktivnosti na centralnem delu, ki je v pristojnosti eu-LISE podaljševal, se bo z aneksom k okvirnemu sporazumu podaljševal tudi rok za izvedbo tega projekta.

- faza: Testiranje in optimizacija

- Izvedba testiranj s centralnim sistemom EURODAC RECAST,

- Testiranje aplikacije MIGRANT in mobilne različice,

- Optimizacija aplikacije na podlagi rezultatov testiranja.

Rok za izvedbo: skladno s časovnico EURODAC RECAST najkasneje do 30. 11. 2026. Če se bo rok izvedbe zaradi aktivnosti na centralnem delu, ki je v pristojnosti eu-LISE podaljševal, se bo z aneksom k okvirnemu sporazumu podaljševal tudi rok za izvedbo tega projekta.

- faza: Prehod v produkcijo

- Izvedba prehoda v produkcijo in povezave s produkcijskim centralnim okoljem EU in

- Odprava napak.

Rok za izvedbo: skladno s časovnico EURODAC RECAST najkasneje do 30.11. 2026. Če se bo rok izvedbe zaradi aktivnosti na centralnem delu, ki je v pristojnosti eu-LISE podaljševal, se bo z aneksom k okvirnemu sporazumu podaljševal tudi rok za izvedbo tega projekta.

- faza: Vzdrževanje

- Izvedba popravkov in odprava napak.

Rok za izvedbo: trajanje 24 mesecev po zaključeni 4. fazi - Prehoda v produkcijo in podpisanem prevzemnemu zapisniku.

Vzdrževanje obsega tudi prilagajanja spremembam naročnikovega zalednega sistema in potrebam naročnika. Vzdrževanje tako obsega:

- osnovno vzdrževanje,

- izvedbo vseh prilagoditev razvitih aplikacij/storitev, ki bi izvirale iz normativnih sprememb (EU in nacionalna zakonodaja),

- izvedbo nujnih funkcionalnih prilagoditev, ki bi zagotavljale optimalno delovanje ob spremenjenih pogojih delovanja,

- izvedbo vseh popravkov, ki bi bile potrebne zaradi zagotavljanja varnosti celotne rešitve,

- izvedbo vseh nujnih popravkov, ki bi bili potrebni za delovanje rešitve zaradi sprememb naročnikovih zalednih storitev,

- izvedba prilagoditev razvitih aplikacij/storitev potrebnih za izboljšanje uporabniške izkušnje, optimizacijo delovanja aplikacije in storitev in drugih prilagoditev specificiranih s strani naročnika.

11. člen

/velja za sklop 2/

Posodobitev aplikacije Centra za tujce bo potekala po posameznih fazah izvedbe. Opis posamezne faze izvedbe in roki za izvedbo posodobitev aplikacije so navedeni v nadaljevanju:

- faza: Pripravljalne aktivnosti in analiza

- Pregled in analiza tehnične dokumentacije eu-LISA ICD in druge dokumentacije, ki bo na voljo,

- Pregled poslovnih procesov in ciljev določenih s strani delovne skupine za implementacijo Pakta,

- Priprava idejne zasnove aplikativne rešitve,

- Analiza primerov dobrih praks iz tujine (npr. pilotski projekti).

Rok za izvedbo: najkasneje 30 dni od podpisa okvirnega sporazuma

- faza: Razvoj aplikacij in integracija

- Razvoj nadgradnje aplikacije Centra za tujce  prilagojene različnim identificiranim novim poslovnim procesom iz zahtev Pakta

- Razvoj grafičnega uporabniškega vmesnika z vso potrebno logiko za različne uporabnike v policiji (npr. mejni policisti, notranje enote, UKP itd.),

- Implementacija vseh predvidenih scenarijev iz dokumentacije ICD,

- Izdelava in nadgradnja zalednih servisov za preverjanje (OKCP, MISK),

- Po potrebi integracija z drugimi informacijskimi sistemi, kot je FIO,

- Integracija zunanjih naprav (čitalci, kamere) in testiranje njihove ustreznosti,

- Priprava elektronskih obrazcev za potrebe postopkov,

- Vključitev zunanjih deležnikov:

  - Razvoj posredniškega vmesnika za uporabo spletnih servisov s strani zunanjih deležnikov,

  - Testiranje povezljivosti,

  - Upravljanje mobilnih naprav in namestitev aplikativnih rešitev.

Rok za izvedbo: skladno s časovnico EURODAC RECAST najkasneje do 30. 11. 2026. Če se bo rok izvedbe zaradi aktivnosti na centralnem delu, ki je v pristojnosti eu-LISE podaljševal, se bo z aneksom k okvirnemu sporazumu podaljševal tudi rok za izvedbo tega projekta.

- faza: Testiranje in optimizacija

- Izvedba testiranj s centralnim sistemom EURODAC RECAST,

- Testiranje aplikacije Centra za tujce,

- Optimizacija aplikacije na podlagi rezultatov testiranja.

Rok za izvedbo: skladno s časovnico EURODAC RECAST najkasneje do 30. 11. 2026. Če se bo rok izvedbe zaradi aktivnosti na centralnem delu, ki je v pristojnosti eu-LISE podaljševal, se bo z aneksom k okvirnemu sporazumu podaljševal tudi rok za izvedbo tega projekta.

- faza: Prehod v produkcijo

- Izvedba prehoda v produkcijo in povezave s produkcijskim centralnim okoljem EU,

- Odprava napak.

Rok za izvedbo: skladno s časovnico EURODAC RECAST najkasneje do 30. 11. 2026. Če se bo rok izvedbe zaradi aktivnosti na centralnem delu, ki je v pristojnosti eu-LISE podaljševal, se bo z aneksom k okvirnemu sporazumu podaljševal tudi rok za izvedbo tega projekta.

- faza: Vzdrževanje

- Izvedba popravkov in odprava napak.

Rok za izvedbo: trajanje 24 mesecev po zaključeni 4. fazi - Prehoda v produkcijo in podpisanem prevzemnemu zapisniku.

Vzdrževanje obsega tudi prilagajanja spremembam naročnikovega zalednega sistema in potrebam naročnika. Vzdrževanje tako obsega:

- osnovno vzdrževanje,

- izvedbo vseh prilagoditev razvitih aplikacij/storitev, ki bi izvirale iz normativnih sprememb (EU in nacionalna zakonodaja),

- izvedbo nujnih funkcionalnih prilagoditev, ki bi zagotavljale optimalno delovanje ob spremenjenih pogojih delovanja,

- izvedbo vseh popravkov, ki bi bile potrebne zaradi zagotavljanja varnosti celotne rešitve,

- izvedbo vseh nujnih popravkov, ki bi bili potrebni za delovanje rešitve zaradi sprememb naročnikovih zalednih storitev,

- izvedba prilagoditev razvitih aplikacij/storitev potrebnih za izboljšanje uporabniške izkušnje, optimizacijo delovanja aplikacije in storitev in drugih prilagoditev specificiranih s strani naročnika.

12. člen

Storitve razvoja nadgradenj bo izvajalec izvajal izključno po predhodnem pisnem naročilu naročnika, ki mora biti datumsko označeno in v katerem bo definirana vsebina po postavkah ponudbenega predračuna, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec neko storitev izvede brez naročila naročnika, naročnik take storitve ni dolžan plačati.

Storitve vzdrževanja bo izvajalec izvajal izključno v dogovoru z naročnikom in po pisni potrditvi naročnika. Izvajalec bo naročniku vzdrževalne posege praviloma predlagal vsaj 14 dni vnaprej. Izjema so odprave okvar in nujni varnostni popravki.

Če izvajalec oceni, da katere od storitev ne bo mogoče izvesti v zahtevanem času, to nemudoma (v vsakem primeru pa v odpravnem času) pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času je storitev možno opraviti. Storitve razvoja nadgradenj aplikacij je ponudnik dolžan specificirati v obliki človek/število ur (dni). Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

Naročnik poda zahtevo za novo naročilo na obrazcu »Naročilo storitve razvoja nadgradenj ali vzdrževanja«, v katerem opiše vsebino naročila po postavkah ponudbenega predračuna, doda morebitne priloge, navede okviren željeni rok realizacije ter označi prioriteto.

13. člen

Izvajalec analizira naročilo in po potrebi pozove naročnika k dopolnitvi naročila. Po dokončni uskladitvi naročila izvajalec v odzivnem roku v skladu s tabelo rokov odziva pripravi ponudbo za izvedbo tako, da v obrazcu "Naročilo storitve razvoja nadgradenj ali vzdrževanja" navede vse aktivnosti, potrebne za izvedbo naročila. V ponudbi poda predlog izvedbe, navede predajne izdelke, potreben obseg za izvedbo naročila (v urah) ter napove predviden rok zaključka posamezne aktivnosti. Ponudbo na obrazcu "Naročilo storitve razvoja nadgradenj ali vzdrževanja" pošlje tehničnemu skrbniku okvirnega sporazuma naročnika.

Naročnik preveri, da skupni obseg vseh naročil ne presega kumulativnega obsega okvirnega sporazuma. V kolikor ugotovi preseganje kumulativnega obsega okvirnega sporazuma, o tem obvesti izvajalca.

Vsebinsko in tehnično ustrezno ponudbo tehnični skrbnik okvirnega sporazuma naročnika potrdi in jo posreduje izvajalcu. Neustrezno ponudbo lahko zavrne oz. zahteva dodatno pojasnilo izvajalca.

Če naročnik ponudbe ne potrdi v roku 20 delovnih dni od prejema le te, ponudba ni več veljavna. Prav tako lahko naročnik odstopi od naročila. V teh primerih bo naročnik izvajalcu poravnal do odstopa porabljene ure.

14. člen

Ko izvajalec prejme novo naročilo oz. potrjen predlog izvedbe, ga v skladu z roki, ki jih je za posamezno aktivnost navedel v predlogu izvedbe, uvrsti v plan aktivnosti, ki ga je dolžan voditi sam.

Izdelke iz posamezne aktivnosti lahko izvajalec predhodno usklajuje z naročnikom. Ob zaključku posamezne aktivnosti izdelke preda in obvesti tehničnega skrbnika okvirnega sporazuma naročnika. V kolikor predani izdelki ne ustrezajo naročnikovim zahtevam, tehnični skrbnik okvirnega sporazuma o tem preko elektronske pošte obvesti izvajalca in ga pozove k odpravi nepravilnosti.

Za vsako dopolnitev programske kode je izvajalec dolžan izvesti test nove verzije programske opreme na naročnikovem testnem okolju . Po uspešno zaključenem testu obvesti tehničnega skrbnika okvirnega sporazuma o naročilih, ki so vključena v novi testni verziji in poroča o rezultatih testa.

III. ROKI ODZIVA

15. člen

Izvajalec ves čas trajanja okvirnega sporazuma zagotavlja odpravo napak v delovanju aplikacij.

Odzivni čas je maksimalni čas, ki preteče od trenutka, ko naročnik pošlje naročilo do trenutka, ko izvajalec na naročilo odgovori in začne z reševanjem. Za čas prejema šteje ura poslanega naročila. Če je naročilo poslano po 16:00 uri, se šteje, da ga je izvajalec prejel ob 8:00 uri naslednji delovni dan.

Odpravni čas je maksimalni čas, ki preteče od trenutka, ko naročnik pošlje potrjeno naročilo do trenutka, ko izvajalec zaključi aktivnost iz naročila. Če izvajalec oceni, da aktivnosti ne bo mogoče izvesti v zahtevanem odpravnem času, to nemudoma sporoči naročniku z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času jo je možno izvesti. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

Odzivni in odpravni čas sta določena s kategorizacijo aktivnosti. V pogodbenem delovnem času sta odzivni in odpravni čas določena, kot je navedeno v spodnji tabeli:

Tabela rokov odziva:

| Oznaka | Vrsta aktivnosti | Čas odgovora na naročilo | Rok odziva | Odpravni čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | dostava ponudbe | čas od dokončne uskladitve zahtev naročnika do dostave ponudbe (potrditve predloga izvedbe) | Manjši ali enak dvema (2) koledarskima dnevoma | manjši ali enak osmim (8) koledarskim dnevom |
| b. | mesečno poročilo o opravljenih aktivnostih /velja za storitve razvoja nadgradenj aplikacij/ |  |  | 1 koledarski mesec |
| c. | Predaja razvite programske opreme oz. razvite aplikacije /velja za storitve razvoja aplikacij/ |  |  | do določenega roka za realizacijo javnega naročila |

IV. PREVZEM POGODBENIH DEL

16. člen

Izvajalec do 8. dne v tekočem mesecu izdela in naročniku dostavi poročilo o vseh opravljenih storitvah razvoja nadgradenj ali vzdrževanja aplikacij za pretekli mesec.

Naročnik v 8 dneh po prejemu opravi pregled opravljenih storitev, navedenih v poročilu, in predanih izdelkov za obračunsko obdobje. Če poročilo o opravljenih storitvah ustreza dokazilom o predaji izdelkov oz. izvedenim storitvam, ga tehnični skrbnik okvirnega sporazuma pisno, po elektronski pošti potrdi.

Brezhibno delovanje programske opreme in predani izdelki celotne programske izvorne kode ter izvedbene in uporabniške dokumentacije so sestavni del pravočasne in pravilne izpolnitve okvirnega sporazuma.

Če se ob prevzemu ugotovi, da ima izdelek napake in te niso takšne, da uporaba programske opreme oziroma kateregakoli dela naročnikovega informacijskega sistema ni možna ali bi bila možna samo z ukrepi, ki bi znatno zmanjšali produktivnost, učinkovitost ali varnost delovanja in uporabe sistema oz. informacijskega sistema, se napaka v osmih (8) dneh od prevzema vpiše v zapisnik. Izvajalec je dolžan tako ugotovljene napake odpraviti brezplačno v dodatnem roku, ki ga naročnik in izvajalec skupaj dogovorita in ni krajši od desetih (10) dni od prejema pisnega zapisnika. Če dogovora glede dolžine roka ni možno dogovoriti, primeren rok določi naročnik. Če napake niso odpravljene v dodatnem roku, lahko naročnik zniža plačilo ali odstopi od naročila, v vsakem primeru pa je upravičen do povrnitve škode.

V. PLAČILNI POGOJI IN PLAČILO

17. člen

Storitve posodobitev aplikacij, za katere bo izvajalec predal izdelke, bo izvajalec obračunaval po zaključenih in potrjenih fazah (od 1. do 4. faze), na podlagi  obojestransko podpisanega prevzemnega podpisnika za posamezno fazo in potrjenih Poročil o opravljenih storitvah, ki vsebuje seznam aktivnosti, opravljenih v preteklem koledarskem mesecu. V poročilu za vsako posamezno aktivnost navede kratek povzetek opravljenih aktivnosti in dejanski obseg. Za vse aktivnosti navede skupen obseg, ceno in znesek z DDV.

Dejansko opravljene storitve vzdrževanja, za katere bo izvajalec predal izdelke, bo izvajalec obračunaval po opravljenih urah na podlagi potrjenega Poročila o opravljenih storitvah, ki vsebuje seznam aktivnosti, opravljenih v preteklem koledarskem mesecu. Za vsako posamezno aktivnost navede kratek povzetek opravljenih aktivnosti in dejanski obseg. Za vse aktivnosti navede skupen obseg, ceno in znesek z DDV.

18. člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Naročnik bo račune za opravljene storitve poravnal 30. dan, od dneva prejema računa izstavljenega po podpisu prevzemnega zapisnika za posamezno fazo posodobitve aplikacije oz. po potrjenem mesečnem poročilu o opravljenih storitvah vzdrževanja za pretekli koledarski mesec, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 28. členu tega okvirnega sporazuma. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/.

V primeru, da se prvi in zadnji mesec vzdrževanja ne pokriva s koledarskim mesecem, se prvi in zadnji obrok plačila sorazmerno zniža in sicer odstotkovno glede na število dni vzdrževanja v okviru koledarskega meseca.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko okvirnega sporazuma.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (UL 85/25). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za dobavljeno opremo pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU- GPU) | Ident. št. za DDV | Referenca | TRR | Bic koda | Matična številka | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | 171451 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | 1332813128 | C1714-______ (vpiše se številko okvirnega sporazuma) |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

VI. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI

19. člen

Izvajalec mora ves čas izvajanja pogodbenih storitev imeti na voljo zahtevano število strokovnih kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje javnega naročila, na podlagi katerega je bilo izvajalcu javno naročilo za sklop oddano in podpisan ta okvirni sporazum.

Strokovni kadri bodo delovali kot del projektne skupine za izvedbo informacijske rešitve Pakta o migracijah in azilu.

Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega okvirnega sporazuma. Izvajalec mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega strokovnega kadra.

20. člen

Za opravljanje storitev po tem okvirnem sporazumu naročnik zagotavlja:

- dostop do računalniške strojne in programske opreme, ki jo izvajalec potrebuje pri delu, v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili dostopa, varovanja in zaščite podatkov,

- potrebne pravice za delo izvajalca na računalniškem sistemu, uporabniška imena in gesla,

- sodelovanje odgovornih oseb in drugega naročnikovega osebja, podatkov in informacij za izvajanje pogodbenih obveznosti,

- v sklopu razvoja nadgradenj razvijalcem dostop do testnih podatkov.

Naročnik mora poskrbeti za nemoteno delovanje strojne in sistemske programske opreme ter drugih naprav, ki lahko vplivajo na delovanje vzdrževanja sistema po tem okvirnem sporazumu in niso predmet tega okvirnega sporazuma. Če katera od komponent sistema povzroča motnje ali obstaja sum za moteno delovanje, bo naročnik sam poskrbel za pravočasno odpravo težav.

21. člen

Za opravljanje storitev po tem okvirnem sporazumu izvajalec zagotavlja:

- ustrezen sistem in organizacijo za strokovno, kvalitetno in racionalno izvajanje pogodbenih obveznosti,

- uporabo naprednih informacijskih tehnologij in metod pri izvajanju pogodbenih obveznosti,

- spremljanje in upoštevanje zakonskih določb in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu okvirnega sporazuma,

- ustrezne postopke in ukrepe za varnost in zavarovanje podatkov na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo podatkov,

- po predhodni najavi in v delovnem času izvajalca omogočati naročniku ustrezen nadzor nad vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih izvajalec izvaja pri sebi v zvezi z varovanjem naročnikovih zaupnih podatkov, pri čemer se za zaupne podatke štejejo tajni podatki, osebni podatki in varovani podatki policije,

- upoštevanje zakonskih in drugih določb o prepovedi dvojnega financiranja,

- izvajanje storitev v skladu s Prilogo št. 5 - Tehnične specifikacije ter funkcionalnimi zahtevami za sklop 1 (6. člen) oz. sklop 2 (7. člen) in v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku,

- dobavo in uporabo celotne programske izvorne kode v zvezi z naročenimi in izvedenimi storitvami z vsemi pripadajočimi elementi ter naročene izvedbene in uporabniške dokumentacije,

- da sistem deluje v skladu s specificiranimi zahtevami,

- da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče zahtevke, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev,

- da bo plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tem okvirnem sporazumu, v primeru zamude,

- ustrezen nadzor naročniku, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom. Izvajalec je dolžan predstavnikom naročnika, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ali drugim nadzornim organom v vsakem trenutku omogočiti vpogled nad dokumentacijo v procesu izdelave programske opreme, ki je predmet okvirnega sporazuma (razen razvojnim okoljem) ter podati pojasnila odgovornih oseb. V sklop dopustitve nadzora sodijo tako prostori izvajalca, tehnična in informacijska oprema in spominski mediji.

22. člen

Izvajalec zagotavlja za programsko opremo oz. razvite aplikacijske rešitve garancijski rok 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob nadgradnji ali vzdrževanju posodobitve aplikacije (napake ob dostavi, namestitvi in zagonu aplikacije) začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove programske opreme. V primeru, da je programska oprema v garancijskem roku zamenjana z novo razvito programsko opremo ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova.

Če se v času garancijskega roka ugotovi, da ima programska oprema oz. razvite aplikacijske rešitve napake in te niso takšne, da uporaba programske opreme oziroma kateregakoli dela naročnikovega informacijskega sistema ni možna ali bi bila možna samo z ukrepi, ki bi znatno zmanjšali produktivnost, učinkovitost ali varnost delovanja in uporabe sistema oz. informacijskega sistema, naročnik v osmih (8) dneh od ugotovitve napake izvajalca pozove k odpravi napake. Izvajalec je dolžan tako ugotovljene napake odpraviti brezplačno v dodatnem roku, ki ga naročnik in izvajalec skupaj dogovorita in ni krajši od desetih (10) dni od datuma poziva k odpravi napake. Če dogovora glede dolžine roka ni možno dogovoriti, primeren rok določi naročnik. Če napake niso odpravljene v dodatnem roku, je naročnik upravičen do povrnitve škode.

VII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

23. člen

Na vseh programskih in drugih stvaritvah, ki nastanejo pri izvajanju okvirnega sporazuma in imajo značaj avtorskega dela, avtor obdrži moralne avtorske pravice. Vse materialne avtorske pravice, vključujoč pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celote stvaritve, pravico prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravico distribucije v katerikoli obliki ter pravico dajanja na voljo javnosti, pa se s prevzemom programske ali druge stvaritve v celoti neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno. Prenesene avtorske pravice naročniku omogočajo, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanja izdelkov, ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora naročniku ob vsakokratni predaji izvršenega naročenega dela po okvirnem sporazumu na repozitorij naročnika odložiti celotno izvorno kodo s pripadajočimi elementi, ki so potrebni za izgradnjo izvršilne kode in vso pripadajočo dokumentacijo z navodili za namestitev v produkcijsko okolje, vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo v takšnem obsegu, da naročnik lahko reproducira, izdela prevod, prilagodi, naredi priredbo ali kakršnokoli predelavo računalniškega programa, reproducira rezultate teh predelav in ga distribuira, tj. izvršuje vse materialne avtorske pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, ki jih je pridobil na naročenem delu oz. programu.

Programska izvorna koda ter izvedbena in uporabniška dokumentacija mora biti takšna, da lahko naročnik prosto razpolaga z vsemi pravicami, ki izhajajo iz programskih in drugih rešitev pri tem. Vsebovati mora vse izdelke v skladu s Prilogo št. 5 - Tehnične specifikacije ter funkcionalnimi zahtevami za sklop 1 (6. člen) oz. sklop 2 (7. člen), ki se upoštevajo kjer in kolikor je mogoče, po dogovoru med naročnikom in izvajalcem.

Naročnik lahko materialne avtorske pravice, ki jih bo pridobil na podlagi okvirnega sporazuma, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju plačati kakršnokoli dodatno plačilo.

VIII. KAKOVOST

24. člen

Naročnik ima pravico do izvedbe pregleda in presoje kakovosti izvedbe storitev ter programskih in drugih stvaritev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

Za izvedbo pregleda in presojo kakovosti in celovitosti lahko naročnik po potrebi vključi druge odgovorne osebe pri naročniku, izvajalcu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ali drugih nadzornih organih. Izvajalec je dolžan po predhodni najavi in v delovnem času izvajalca izvajalcu nadzora nuditi in omogočiti vpogled v dokumentacijo skladno z okvirnim sporazumom in izvajati nadzorne aktivnosti nad testnim in produkcijskim okoljem ter podati pojasnila odgovornih oseb, za uspešno izvedbo nadzora. Če izvajalec ne omogoči izvedbe nadzora, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v polnem obsegu. Rezultati presoje kakovosti morajo biti dokumentirani ter se v celoti izročijo naročniku in izvajalcu, razen če zakon ne določa drugače. V primeru odkritih napak ima naročnik pravico zahtevati njihovo odpravo. V takšnem primeru se izvajalec zavezuje, da bo napake na lastne stroške odpravil v roku, ki ga naročnik in izvajalec skupaj dogovorita in ni krajši od desetih dni. Če dogovora glede dolžine roka ni možno dogovoriti, primeren rok določi naročnik.

IX. POGODBENA KAZEN

25. člen

V primeru zamude odzivnega in odpravnega časa, oziroma s strani naročnika potrjenega daljšega odpravnega roka, lahko naročnik izvajalcu za zamudo, za vsako zamujeno uro, obračuna pogodbeno kazen v višini cene za eno človek/uro z DDV iz Priloge št. 3.1 - Ponudbenega predračuna za sklop 1 oz. sklop 2 ter za vsak zamujen dan pogodbeno kazen v višini štirih človek/ur z DDV iz Priloge št. 3.1 - Ponudbenega predračuna za sklop 1 oz. sklop 2, vendar pogodbena kazen ne more preseči 5 % skupne okvirne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV za sklop.

Izvajalec lahko zaprosi naročnika za podaljšanje roka izpolnitve v primeru, če ne more izpolniti pravočasno svoje obveznosti zaradi okoliščin, ki so nastale po sklenitvi okvirnega sporazuma in jih ob sklenitvi okvirnega sporazuma ni mogel upoštevati, ter jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti (npr. razlogi, ki predstavljajo višjo silo ali razlogi, ki izvirajo iz ravnanja tretjega, na katerega izvajalec in naročnik nimata vpliva, ipd.). Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o nastanku spremenjenih okoliščin ter le-te obrazložiti in izkazati z dokazili. Morebitne tuje listine morajo biti prevedene v slovenski jezik. Na spremenjene okoliščine se izvajalec ne more sklicevati, če so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev.

Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti. V kolikor naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki izvedbe storitev s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude.

Izvajalec se strinja, da naročnik terjatve iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni lahko pobota s finančnimi obveznostmi po tem okvirnem sporazumu.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili okvirnega sporazuma ob vsaki zamudi brez obvestila.

Pogodbena kazen za dobavo škodljive programske opreme je 10 % od skupne okvirne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV za sklop.

X. FINANČNO ZAVAROVANJE

26. člen

/izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma/

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15. (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu okvirnega sporazuma, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5 % od skupne okvirne vrednosti okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije _________ - razvoj za sklop ___ z DDV iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, to je _________ EUR. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za izvedbo posodobitev aplikacije za sklop (rok za zaključek 4. faze).

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti vzdrževanja naročniku predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), in sicer najkasneje 10 (deset) dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka te točke, v višini 5 % od skupne okvirne vrednosti okvirnega sporazuma za posodobitev aplikacije _______ - vzdrževanja za sklop ______ z DDV iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, to je _________ EUR. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vzdrževanja mora veljati še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbenih obveznosti vzdrževanja.

Finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo izpolnil oziroma ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

Po preteku veljavnosti finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti avtomatično ugasneta, ne glede na to, ali sta finančni zavarovanji vrnjeni.

27. člen

/izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma/

Izvajalec se obveže najkasneje v 15. (petnajstih) dneh po podpisu prevzemnega zapisnika storitev celotne posodobitve aplikacije za sklop ____ (po zaključeni 4. fazi), za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, predložiti naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oz. bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5 % skupne okvirne vrednosti okvirnega sporazuma za posodobitve aplikacije _______ - razvoj za sklop _____ z DDV iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, to je ____________EUR. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka iz 22. člena tega okvirnega sporazuma.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti v skladu s tem okvirnim sporazumom, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Če bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, mora izvajalec naročniku v roku 15 (petnajst) dni od unovčenja finančnega zavarovanja, predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Po poteku roka veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

XI. PODIZVAJALEC

28. člen

/izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju tega okvirnega sporazuma nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL, v nadaljevanju ZJN-3), bo naročnik po zaključku okvirnega sporazuma izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3 /upoštevati, če podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo/.

Obrazci »Izjava v zvezi s predložitvijo ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom« so v prilogi okvirnega sporazuma.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki 10.2.2 Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma.

XII. HIŠNI RED IN VARNOSTNO PREVERJANJE

29. člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Vsak delavec, ki bo opravljal dela za policijo ali v prostorih policije, mora biti pred začetkom izvajanja pogodbenih del varnostno preverjen na podlagi četrtega odstavka 32. a člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 85/25, v nadaljevanju ZODPol-I). Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo ter izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji« in »Vprašalnik za varnostno preverjanje«. V primeru, da se pri delavcu ugotovijo varnostni zadržki iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, ali v primeru, da delavec z zgoraj navedenim soglasjem ne privoli v varnostno preverjanje, le-ta ne sme opravljati del za policijo ali v prostorih policije. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav delavcev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik kadarkoli  pravico, da delavca ali delavce, ki so že bili varnostno preverjeni, ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet okvirnega sporazuma brez obrazložitve.

Če se v času trajanja pogodbenega razmerja spremenijo določila zakona, ki ureja organiziranost in delo v Policiji, lahko naročnik odpove to pogodbo na podlagi spremembe teh določb, če bodo nastopile okoliščine, ki v času trajanja pogodbenega razmerja narekujejo varnostno preverjanje in bo podan varnostni zadržek.

XIII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

30. člen

Pogodbeni stranki v zvezi z varstvom osebnih podatkov ugotavljata:

- Naročnik na podlagi drugega odstavka 123. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 22/25, v nadaljevanju: ZNPPol) upravlja 31 evidenc, v katerih se obdelujejo osebni podatki.

- Naročnik skladno s točko (7) člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov šteje za upravljavca osebnih podatkov.

- Izvajalec skladno s točko (8) člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov  šteje za obdelovalca osebnih podatkov.

- Izvajalec bo posodobitve aplikacij in namestitev v testnem okolju naročnika izvedel brez obdelave osebnih podatkov.

- Izvajalec bo lahko osebne podatke, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, obdeloval le v izjemnih primerih, in sicer v fazi nameščanja aplikacije in testiranja v produkcijskem okolju Policije in v primerih, ko bo to nujno potrebno zaradi zagotavljanja storitev vzdrževanja aplikacije. Izvajalec ne bo prosto razpolagal z osebnimi podatki ali njihovimi kopijami, ki so predmet tega okvirnega sporazuma. Podatke bo izvajalec obdeloval v najmanjšem možnem obsegu, ki je je potreben za uresničitev obveznosti, ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

- Izvajalec bo obdeloval naslednje osebne podatke iz evidenc, ki jih Policija upravlja na podlagi ZNPPol:

- osebno ime,

- rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj),

- EMŠO, za tujega državljana pa številka, vrsta in država izdajateljica osebnega dokumenta,

- spol,

- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,

- identifikacijska oznaka osebe, ki je v policijskih evidencah,

- poklic in zaposlitev odgovorne osebe pravne osebe in delovno mesto, ki ga zaseda,

- osebni podatki oškodovancev,

- odnos med storilcem in oškodovancem ter podatki o prekršku (vrsta, kraj, čas, način storitve, motiv, opis predmetov prekrška, udeleženci, fotografije, avdio in videoposnetki ter posledica),

- datum pravnomočne odločbe o prekršku ter odrejeni začasni ukrepi,

- vzdevek ali lažno ime ter fotografija in osebni opis iskane osebe ali pogrešane osebe, njene družinske in premoženjske razmere, šolska izobrazba, poklic in zaposlitev, številka, vrsta ter veljavnost ukrepa odredbodajalca,

- razlog, kraj, čas in prevozno sredstvo ter druge okoliščine ugotavljanja identitete,

- podatki o dogodku, vrsta, kraj, čas, udeleženci, škoda in druge okoliščine, fotografije, avdio- in videoposnetki,

- podatki o odvzemu prostosti (kraj, čas, razlog, videoposnetek in podatki o uveljavljanju pravic ter izvajanju odvzema prostosti),

- vrsta ukrepa, sodišče, ki je ukrep odredilo, čas trajanja ukrepa, policijska naloga, ki jo je treba opraviti ob nespoštovanju ukrepa.

Sleherna obdelava osebnih podatkov s strani izvajalca bo potekala v upravnem območju policije in pod nadzorom zaposlenih v policiji, sama obdelava bo zajemala naslednja dejanja: vpogled, urejanje in strukturiranje.

Izvajalec oz. njegovi strokovnjaki, ki bodo opravljali pogodbena dela, se zavežejo, da bodo pri izvajanju storitev iz 1. člena tega okvirnega sporazuma posredovane podatke varovali skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov in da osebnih podatkov, s katerimi se bodo pri svojem delu seznanili, ne bodo uporabili za drugačen namen, kot je določeno v 1. členu tega okvirnega sporazuma.

31. člen

Izvajalec oz. strokovnjaki, ki bodo opravljali pogodbena dela, morajo pri izvajanju storitev iz 1. člena tega okvirnega sporazuma osebne podatke, s katerimi so se seznanil in ki jih obdelujejo, ustrezno zavarovati tako, da preprečijo njihovo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo ali seznanitev. Med ukrepe za preprečitev nepooblaščene obdelave ali seznanitve, uničenja, izgube in spremembe osebnih podatkov spadajo zlasti:

- prepoved prenašanja izvajanja storitev iz 1. člena tega okvirnega sporazuma na tretje osebe brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in brez pogodbe, s katero podizvajalca zaveže k enakim obveznostim, kot veljajo za izvajalca,

- prepoved puščanja dokumentov ali nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, na vidnem mestu v prisotnosti nepooblaščenih oseb,

- zaklepanje prostorov, omar in predalov, v katerih se nahajajo dokumenti in nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke,

- omejitev dostopa do programske in računalniške opreme, na kateri se nahajajo osebni podatki, na način, da dovoljuje dostop samo strokovnjaku, ki v skladu s tem okvirnim sporazumom opravlja dogovorjeno storitev,

- zagotavljanje, da so dokumenti oz. nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, ves čas obdelave pod njegovim nadzorom ter da po zaključku opravila zbriše kopije dokumentov,

- obvezna uporaba elektronskega podpisa in vnaprej dogovorjene kriptografske metode, s katero se zagotovi nečitljivost osebnih podatkov oz. njihova neprepoznavnost med prenosom, kadar se za posredovanje osebnih podatkov od naročnika ali k njemu uporablja informacijski sistem naročnika ali telekomunikacijska omrežja,

- kadar je izvajalec iz tega okvirnega sporazuma pravna oseba, dolžnost podpisa Izjave o spoštovanju hišnega reda, varovanju podatkov naročnika ter osebnih podatkov (Priloga št. 10) vsem strokovnjakom pri izvajalcu, ki bodo opravljali storitev iz 1. člena tega okvirnega sporazuma.

32. člen

Vsak strokovnjak, ki izvaja storitve iz 1. člena tega okvirnega sporazuma in dostopa do osebnih podatkov naročnika, je dolžan varovati zaupnost osebnih podatkov, s katerimi se seznani pri opravljanju del in nalog. Dolžnost varovanja zaupnosti osebnih podatkov ga obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja dela ali nalog in opravljanja storitev iz tega okvirnega sporazuma.

Kot neupravičeno razkritje podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja osebnih podatkov, pri čemer se za razkritje šteje tudi nepooblaščen dostop, ki ga omogoči izvajalec oziroma oseba, ki je ravnala v njegovem imenu ali do katerega je prišlo zaradi opustitve dolžnega nadzora nad dostopi do osebnih podatkov pri izvajalcu.

V kolikor pride zaradi ravnanj ali opustitev obveznosti izvajalca kot obdelovalca osebnih podatkov do kršitve varstva osebnih podatkov, mora izvajalec kot obdelovalec osebnih podatkov o tem nemudoma, najpozneje pa v 48 urah po seznanitvi s kršitvijo, obvestiti naročnika, in sicer preko skrbnika okvirnega sporazuma.

Uradno obvestilo o kršitvi varstva osebnih podatkov mora vsebovati vsaj vsebino iz 3. točke 33. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov.

33. člen

Skladno z drugim odstavkom 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov mora izvajalec pred morebitno sklenitvijo pogodbe, s katero želi izvajanje tega okvirnega sporazuma delno ali v celoti prenesti na tretjo osebo (podizvajalca), za to dobiti predhodno pisno soglasje naročnika.

Pri tem mora natančno navesti, kateri del pogodbenih obveznosti bo prepuščen podizvajalcu in do katerih osebnih podatkov, ki jih bo posredoval naročnik, bo imel podizvajalec dostop. S pisno pogodbo je dolžan podizvajalca zavezati k enakim obveznostim, kot veljajo za izvajalca.

34. člen

Izvajalec odgovarja za škodo, ki nastane s področja varstva osebnih podatkov zaradi kršitve tega okvirnega sporazuma ne glede na to, ali je do kršitve na strani izvajalca ali podizvajalca prišlo iz malomarnosti ali naklepa in ne glede na to, ali je kršitev storil izvajalec ali podizvajalec sam, ali je do kršitve prišlo zaradi opustitve dolžnega ravnanja ali nadzorstva pri izvajalcu ali podizvajalcu.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

35. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je okvirni sporazum v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

ničen, če pa okvirni sporazum še ni veljaven, se šteje, da okvirni sporazum ni bil sklenjen.

XV. SKRBNIKI OKVIRNEGA SPORAZUMA

36. člen

/izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma/

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je _________________, elektronski naslov______________, telefonska številka_________________.

Tehnični skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki bo skrbel za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta okvirnega sporazuma za sklop ___ je _____________________, elektronski naslov______________, telefonska številka_________________.

Skrbnik tega okvirnega sporazuma za izvajalca je __________________, elektronski naslov______________, telefonska številka_________________..

Za spremembo skrbnikov  in kontaktnih podatkov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k okvirnemu sporazumu. O spremembi se stranki pisno obvestita.

XVI. ZAŠČITA FINANČNIH INTERESOV EU

37. člen

Na podlagi 69. člena Uredbe 2021/1060/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, so države članice EU dolžne zagotavljati zakonitost in pravilnost izdatkov, vključenih v obračune, predložene Evropski komisiji (EK), in sprejemati vse potrebne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in odpravo nepravilnosti, vključno z goljufijami, ter poročati o njih. Ti ukrepi vključujejo zbiranje informacij o dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev Unije, ki se ugotavljajo skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 48/22, 145/22, 17/25 in 56/25).

V okviru postopkov dodeljevanja in porabe EU sredstev se bodo zbirali in obdelovali naslednji podatki: ime, priimek in rojstni datum dejanskih lastnikov prejemnika sredstev izvajalca, identifikacijska številka za DDV ali davčna identifikacijska številka (smiselno glede na pravno obliko). Osebni podatki se bodo pridobivali iz Registra dejanskih lastnikov (AJPES-RDL), v kolikor podatki v registru niso dostopni, pa jih je izvajalec posredoval pred podpisom pogodbe.

XVII. KONČNE DOLOČBE

38. člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s tem okvirnim sporazumom, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od okvirnega sporazuma. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

39.  člen

Za medsebojne obveznosti, ki v okvirnem sporazumu niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Za vsa vprašanja, ki jih ta okvirni sporazum ne ureja, se uporablja določila Obligacijskega zakonika oziroma slovensko pravo. Določila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se za ta okvirni sporazum ne uporabljajo. /upošteva se za tujega ponudnika/.

40. člen

Vse morebitne spore povezane s tem okvirnim sporazumom, njegovo sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

41. člen

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje posodobitve informacijskega sistema za potrebe implementacije Pakta o migracijah in azilu skladno s časovnico EURODAC RECAST - posodobitev aplikacije MIGRANT – sklop 1 oz. aplikacije Centra za tujce – sklop 2 ter po zaključku zadnje faze posodobitve še vzdrževanje za 24 mesecev.

Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 26. člena tega okvirnega sporazuma.

Za vse spremembe tega okvirnega sporazuma, razen spremembe skrbnikov in kontaktnih podatkov iz 36. člena je potrebno skleniti aneks k okvirnemu sporazumu.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne naroča storitev po tem okvirnem sporazumu v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi okvirnega sporazuma, brez vsakih pravnih ali finančnih posledic, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Naročnik lahko odpove okvirni sporazum z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega izvajalcu s priporočeno pošto.

V primeru, da se bodo zaradi večjih potreb sredstva skupne okvirne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV izčrpala pred potekom obdobja veljavnosti okvirnega sporazuma, lahko naročnik v primeru, da bo imel zagotovljena finančna sredstva in bo zakon to omogočal, sklenil aneks k okvirnemu sporazumu za povečanje največ 30 % od skupne okvirne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV. V primeru izčrpanja slednje vrednosti pa okvirni sporazum preneha veljati ne glede na njegovo obdobje veljavnosti oziroma v primeru neizčrpanosti z dnem konca veljavnosti.

42. člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe okvirnega sporazuma.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega dostavka tega člena okvirnega sporazuma uresničil pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo okvirnega sporazuma iz prvega in tretjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od okvirnega sporazuma v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

43. člen

/izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma, glede na odgovor izbranega ponudnika glede elektronskega podpisa/

Okvirni sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod./ Okvirni sporazum je elektronsko podpisan s strani naročnika in izvajalca.

| ........................., dne ___________ |  | Ljubljana, dne ____________ |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
| .......................................... (naziv izvajalca) .......................................... (ime in priimek podpisnika) .......................................... (naziv podpisnika) |  | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA .......................................... (ime in priimek podpisnika) .......................................... (naziv podpisnika) |

/dokument je elektronsko podpisan/		       /dokument je elektronsko podpisan na prvi strani/

Priloge:

Priloga št. 3.1: Ponudbeni predračun za sklop __,

Priloga št. 10: Izjava o spoštovanju hišnega reda in varovanju podatkov naročnika,

Priloga št. _____,