| Številka: | 43001-359/2025-01 |  | oznaka naročila: | A-1/26 S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 22.01.2026 |  | MFERAC: | 2431-25-001259/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Inženirske storitve pri ureditvi ceste R2-413/1080 Vodice – Moste od km 1+506 do km 3+475

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije in spremembe so objavljene na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

- Naročnik spreminja 7. odstavek 25. člena Vzorca pogodbe, tako da se pravilno glasi: »Pogodbena kazen se obračuna z izstavitvijo posebnega računa, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem (8) dni od prejema.« - Naročnik spreminja 11. odstavek 25. člena Vzorca pogodbe, tako da se pravilno glasi: »Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da predstavlja izvajalčevo nepravočasno pisno obvestilo naročnika: - o spremembah projektnih rešitev oz. projektne dokumentacije, - o izteku pogodbenega roka projekta iz te pogodbe z obrazložitvijo in predložitvijo dokazov, - o izteku pogodbenega roka izvajalca gradnje, - o dokončanju del pred iztekom dovoljenja za začasno omejeno uporabo ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta, - pred potekom roka iz poizkusnega obratovanja, - pred potekom roka dovoljenja za začasno uporabo ceste ali - pred iztekom druge smiselno enake odločbe. kršitev te pogodbe in da bo naročnik v tem primeru obračunal pogodbeno kazen in morebitno dodatno nastalo škodo. Naročnik je zato v primeru vsake posamezne kršitve iz tega odstavka upravičen izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 500 EUR, vendar največ do 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del z DDV.« - Naročnik spreminja 11. odstavek 25. člena Vzorca pogodbe, tako da se pravilno glasi: »V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.«

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.