|  | Št. zadeve: XXXXXX /2025 |
| --- | --- |

| NAROČNIK: | Dom upokojencev Nova Gorica, |
| --- | --- |
|  | Gregorčičeva ulica 16, 5000 Nova Gorica, |
|  | ki ga zastopa direktorica Dragica Pavšič Gerenčer |
|  | Matična številka: 5057078000 |
|  | Identifikacijska št. za DDV: SI 38590522 |
|  | Transakcijski račun (TRR): SI56 0110 0603 0267 515, UJP, |
| in |  |
| IZVAJALEC: | [Ime subjekta] |
|  | [Naslov] |
|  | Ki ga zastopa direktor/ica [Ime in Priimek] |
|  | Matična številka: |
|  | Identifikacijska št. Za DDV: |
|  | Številka TRR izvajalca: |
|  | Transakcijski račun (TRR): |
| (v nadaljevanju: izvajalec) Sklepata naslednji |  |

POGODBENI SPORAZUM ŠT.: 1-11-144/2025

IZVEDBA GRADBENO-OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL ZA PROJEKT GRADNJA OBJEKTA DOMA STAREJŠIH OBČANOV “JEZERCA”, BOVEC

a. UGOTOVITVENE DOLOČBE

1. člen

Osnova za to pogodbo je Izvajalčeva ponudba št. [ ponudbe ] z dne [ datum ], oddana na podlagi javnega naročila za »Izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih (GOI) del na objektu “Gradnja objekta Doma starejših občanov “Jezerca”, Bovec«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne [ datum objave ], pod št. objave [ številka objave ].

K tej pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki skupaj tvorijo pogodbeno celoto in jo podrobneje določajo, v naslednjem vrstnem redu:

(a) Pogodbeni sporazum

(b) Ponudba izvajalca št. [ponudbe ] z dne [ datum ] z vsemi dopolnitvami ponudbene dokumentacije, danimi v času postopka javnega naročila

(c) Posebni pogoji pogodbe

(d) Splošni pogoji pogodbe Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga), prva izdaja 1999.

(e) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami in dopolnitvami

(f) Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po zgoraj navedenem zaporedju.

2. člen

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec zaveže, da bo izvedel in dokončal dela in odpravil vse napake na njih v skladu z določbami Pogodbe.

b. SPREJETI POGODBENI ZNESEK

3. člen

Sprejeti pogodbeni znesek te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. …………………… z dne …………………  v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV

| - Pogodbeni znesek brez DDV | EUR |  |
| --- | --- | --- |
| (informativni DDV) 9,5% | EUR |  |
| - Pogodbeni znesek vključno z DDV | EUR |  |

(z besedo:                                                                                                                                                          EUR)

Izvajalec na računu navede, da so opravljena dela predmet obrnjene davčne obveznosti (76.a člen ZDDV)

Za celoten predmet pogodbe veljajo cene po načelu »cene na enoto« in po načelih »fiksnosti cen in dejanske izmere«.

Izključena je podražitev materialov med gradnjo. Izjemoma lahko izvajalec zahteva dvig cen na posamezno enoto v primeru, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za posamezne elemente iz razloga spremenjenih okoliščin toliko, da bi morala biti posamezna cena na enoto za več kot 10 % višja, upoštevajoč kalkulativne elemente.

Vendar lahko v tem primeru izvajalec zahteva samo razliko v ceni na enoto, ki presega 10 %. Izvajalec mora dvig cen pisno obrazložiti in izkazati s kalkulativnimi elementi, iz katerih nedvoumno izhaja povišanje cen, in to v najkrajšem možnem času od povišanja.

V primeru, da izvajalec ne bo pravočasno notificiral povišanja cen, lahko naročnik zavrne takšno povišanje. Vsako povišanje cen iz tega razloga mora potrditi naročnik. O vsakem morebitnem povišanju morata izvajalec in naročnik skleniti aneks k pogodbenemu sporazumu.

Izključen je dvig cene na enoto v primeru zamude s strani izvajalca, če so se cene zvišale potem, ko je že prišel v zamudo.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

c. OBRAČUN IN PLAČILO

4. člen

Izvajalec mora naročniku predložiti obračun (situacijo) v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih natančneje določajo naročniki (RDEČA knjiga), prva izdaja, 1999.

Iz posameznih situacij morajo natančno izhajati količine, ki se ujemajo z gradbeno knjigo. Navedeno pomeni, da mora biti vsaka situacija razdeljena na način, da bo iz nje izhajala razdelitev zaračunanih količin iz vsake od postavk iz situacije.

Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.

Znesek plačil bo nakazan na transakcijski račun izvajalca, ki bo naveden na pravilno izstavljenem računu izvajalca.

d. ROK IZVEDBE

5. člen

Rok dokončanja del je 26 mesecev od podpisa pogodbe. Rok za pridobitev uporabnega dovoljenja  in izdaje Potrdila o prevzemu je 27 mesecev od podpisa pogodbe. Po izdanem Potrdilu o prevzemu začne teči rok za reklamacijo napak 365 dni.

Izvajalec mora predati čisto pisno vse dokumentacije potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) najkasneje do [ datum ], da lahko naročnik poda vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec je dolžan v popolnosti upoštevati navedene roke po pogodbi za zaključek del in pogodbenih obveznosti in je naročniku odgovoren za morebitne zamude. Naročnik ima postavljene roke za dokončanje del po predmetnem javnem naročilu vezane na obveznosti, ki jih ima v okviru sofinanciranega projekta.

Zaradi izvedbe bo izvajalec uveden v delo najkasneje v roku petnajst (15) dni po podpisu pogodbe in s tem začne teči datum začetka del (Datum začetka).

Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljša v kolikor bi bilo potrebno oz. dopuščeno. Podaljšanja roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila. V primerih podaljšanja roka izvedbe mora izvajalec skleniti aneks k predmetni pogodbi.

e. GARANCIJSKE DOBE

6. člen

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna najmanj do [ datum ] (rok za izdajo Potrdila o prevzemu ter rok za reklamacijo napak ter dodatni rok 90 dni).

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavna štiri leta in trideset (30) dni od datuma izdaje Potrdila o prevzemu.

VI. PODIZVAJALCI

7. člen

Izvajalec je dolžan vse dela izvajati sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi št. [Ponudba] z dne [datum] oddano v postopku javnega naročila ali novimi podizvajalci med izvajanjem, ki je v skladu s 94. členom ZJN-3. Izvajalec naknadno vključiti v izvajanje, s svojimi deli in delavnimi podizvajalci in svojim materialom in materialom podizvajalcev.

Če bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

- je podizvajalec dolžan najkasneje še izstaviti prevega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca;

- izvajalec priloži račune in izstavlja povezane račune z obračuni in izstavljenimi računi (e-računi) za izvajalce;

Seznam vseh podizvajalcev ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjeno ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahteve podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnje odstavek in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec mora naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posredovati vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi soglasje izvajalca, da je pripravil vse nesporne obveznosti proti predmetu podizvajalcev.

Naročnik zavrne vsakoga podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prenega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, z razlago v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne tudi podizvajalca iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali odloči o izključitvi podizvajalca zaradi natančnega izključenja iz javnega naročila. Naročnik lahko zavrne podizvajalca, če bi imel vplivalo na nemotenov izvajanje določenih obveznosti izvajalca in izpolnitev pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji pogodbe.

Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določenimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v skladu z določbami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu obvezno priložiti potrjene račune svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo in jih je izvajalec predhodno potrdil. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila, v kolikor to od njega zahteva sofinancer. Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to, ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca.

Določbe tega člena veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in vse nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

8. člen

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za izvedbo del s podizvajalci, za izvedbo kateregakoli dela javnega naročila, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec izvede katerikoli del javnega naročila s podizvajalci brez prejšnjega soglasja naročnika, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitve pogodbe vezano na pogodbeno kazen.

Če naročnik ali izvajalec ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od izvajalca zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljnje izvajanje naročila sam.

VII. PREDSTAVNIKI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

9. člen

Predstavnik naročnika je Tanja Cink.

Predstavnik izvajalca je___________.

Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.
Vodja gradnje oziroma vodja del je _____________.

V primeru zamenjave predstavnikov morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

VIII. KONČNE DOLOČBE

10. člen

V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnimi pogoji, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodbe civilnega prava, kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za katere mu je bila s pravomočno odločbitvijo ali več pravomočnimi odločbami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je dne sklenitev nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo, o datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil inženirja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

11. člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročnik povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

12. člen

Ta pogodba se sklene v štirih (4) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec dva (2) izvoda.

13. člen

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodba stranka in po predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| NAROČNIK: | Dom upokojencev Nova Gorica |
| --- | --- |
| Ime in priimek podpisnika funkcije | Dragica Pavšič Gerenčer, direktorica |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: |  |
| IZVAJALEC: |  |
| Ime in priimek podpisnika funkcije |  |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: |  |