Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi

(v nadaljevanju: naročnik)

razpisuje

JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ

ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE

ZA urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno ureditev

Športno rekreacijskega plavalnega centra Zagorje

Zagorje ob Savi, december 2025

Vsebina

1.	POVZETEK NATEČAJNIH POGOJEV	3

1.1.	Naslov naročnika in razpisovalca natečaja	3

1.2.	Predmet in vrsta natečaja	3

1.3.	Podatki o nagradnem skladu	3

1.4.	Datum, ura, kraj oddaje natečajnega elaborata	3

1.5.	Natečajni postopek	3

1.6.	Pravne in normativne podlage	3

1.7.	Ciljna vrednost investicije	4

1.8.	Začetek natečaja in prevzem razpisne dokumentacije za natečaj	4

1.9.	Ponudnik, skupna ponudba in ponudba s podizvajalci	5

1.10.	Ogled lokacije	6

1.11.	Vprašanja in odgovori ter pojasnila k razpisni dokumentaciji za natečaj	6

1.12.	Jezik	7

1.13.	Odpiranje natečajno ponudbene dokumentacije	7

1.14.	Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje	9

1.14.1. Predhodna nekaznovanost	9

1.14.2 Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami	9

izločitve iz postopkov	9

1.14.3. Spoštovanje delovnopravne zakonodaje	10

1.14.4. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	10

1.14.5. Omejevalni ukrep zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer	11

v Ukrajini	11

1.14.6. Sposobnost za opravljanje dejavnosti	11

1.14.7. Kadrovska sposobnost	11

1.14.8. Nasprotje interesov	12

1.14.9. Sodni spor	12

1.15.	Prenos materialnih avtorskih pravic	12

1.16.	Pravno varstvo	13

1.17.	Razstava	14

1.18.	Izplačila nagrad in priznanj	14

1.19.	Bistvene zahteve naročnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije	14

2.	VSEBINA NATEČAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE	18

2.1.	Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata	18

2.2.	Šifriranje, omot in označevanje sestavnih delov natečajno ponudbene dokumentacije	21

3.	MERILA ZA OCENJEVANJE	22

4.	PRILOGE	24

Priloga 	 PRIJAVA	24

Priloga 	 PONUDBA šifra	25

Priloga 	 PODATKI O PONUDNIKU/NATEČAJNIKU	27

Priloga 	 KADROVSKA SPOSOBNOST	29

Priloga 	 REFERENCE VODJE PROJEKTIRANJA	30

Priloga 	 KODA NATEČAJNEGA ELABORATA	31

Priloga 	 VZOREC AVTORSKE POGODBE	32

NATEČAJNI POGOJI

  - Naslov naročnika in razpisovalca natečaja

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi na podlagi 100. do 104. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) vodi javni, enostopenjski, anonimizirani javni natečaj.

  - Predmet in vrsta natečaja

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno ureditev Športno rekreacijskega plavalnega centra Zagorje

Z izvedbo javnega, projektnega, enostopenjskega natečaja želi naročnik Občina Zagorje ob Savi pridobiti strokovno najprimernejšo urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev za gradnjo kakovostnega in sodobnega Športno rekreacijskega plavalnega centra. Naročnik želi ob upoštevanju veljavnih zakonskih določil, ki se nanašajo na graditev objektov, upoštevanju s  mernic in priporočil s področja športno rekreacijskih objektov, načela trajnostnega razvoja in doprinosa okolju, ob hkratnem upoštevanju ekonomskih parametrov, z izvedbo natečaja izbrati izdelovalca projektne dokumentacije za predmetno gradnjo, s katerim bo v nadaljevanju sklenjena pogodba za projektiranje.

Natečajno območje ima za Zagorje ob Savi, kot hitro razvijajoče se in uspešno gospodarsko mesto večplasten pomen, saj ima velik potencial tako iz kulturno-zgodovinskega, prostorskega, programskega, oblikovalskega, kot tudi iz reprezentančnega vidika.

Območje, ki je predmet obdelave natečaja, je v naravi travnik, obkrožen z visokodebelno vegetacijo in objekti manjših gabaritov. Nujno je upoštevati naravne danosti in pokazati novo usmeritev grajenega okolja. Poglavitni cilj je oblikovati sodobno identiteto in prepoznavnost območja. Mestu, ki se gospodarsko in institucionalno zelo hitro razvija, zelo manjka Športno rekreacijski center, ki bo osnova za razvoj plavalnega športa in bo obenem nudil sprostitev in rekreacijo prebivalcem.

Nova ureditev zazidalnega otoka bo delovala kot stičišče različnih namembnosti, od nadgradnje športnega parka pod natečajnim območjem, do objekta ob rekreacijski poti iz mesta do rekreacijskega območja Evropark in samostojno funkcionalne enote, ki bo z lastnim programom dodala novo kvaliteto mestnim in primestnim dejavnostim. Ta dejstva bodo imela pozitiven vpliv na kakovost bivanja vseh občanov in obiskovalcev mesta in razvoju turizma v mestu in regiji. Z ureditvijo naj bi se zagotovil prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in visoka kakovost bivalnega okolja z sprostitveno športno vsebino.

Izhodišča investitorja Občine Zagorje ob Savi na katerih naj temeljijo predlagane natečajne rešitve naj sledijo trajnostni strategiji Zagorske občine in obsegajo:

- celovit in trajnostni razvoj širšega natečajnega območja, ki bo kot pomemben del mestnega in povezava s primestnim prostorom služil tako sedanjim kot prihodnjim generacijam prebivalcev in obiskovalcev;

- oblikovanju kvalitetnega sodobnega mestnega športno rekreacijskega področja, ki bo nudil različne spremljajoče programe od trgovskih, gostinskih prostorov in ureditev za potrebe širšega okolja in bo privlačen za ljudi vseh starosti in interesov;

- območje naj ne izključuje uporabe nobene demografske ali socialne skupine;

- rešitve naj izboljšajo prostorske pogoje prebivalcem in nosilcem dejavnosti v širšem območju;

- prostorska zasnova naj upošteva naravne danosti – reliefne posebnosti, osončenost, rožo vetrov, geotehnično stanje zemljišča in bližino potoka ter starega mestnega jedra in omogoča dobre klimatske pogoje za delovanje;

- skladno z usmeritvami EU naj bo predvidena trajnostna in ekološka gradnja;

- predlagana zasnova naj omogoča racionalno izvedbo gospodarske javne infrastrukture;

- skladno z trajnostnimi usmeritvami mesta naj bo poudarjena raba trajnostno mobilnih rešitev z odličnimi povezavami z obstoječimi in novo načrtovanimi okoliškimi mestnimi predeli;

- krajinska zasnova naj bo smiselno zasnovana, več funkcionalna, namenjena druženju in preživljanju prostega časa

- novo športno rekreacijsko področje naj bo premišljeno vpeto v širši prostorski kontekst, značilnosti in kakovosti krajine naj bodo upoštevane kot eno od meril, ki lahko omogoči dvig bivalne kakovosti.

- kakovost arhitekturne zasnove, jasnost in izvirnost izraza ob hkratnem upoštevanju obstoječih stavb in ureditev na obravnavanem območju;

- arhitekturni in krajinsko arhitekturni zasnovi, ki naj bosta smiselno zasnovani, več funkcionalni, namenjeni športu in preživljanju prostega časa ter premišljeno vpeti v širši prostorski kontekst. Naravne značilnosti in kakovosti krajine ob upoštevanju obstoječih lokacijskih pogojev naj se odražajo tudi v načrtovanju novo predvidene modro zelene infrastrukture, oziraje na podnebne spremembe;

- z gospodarnim izkoristkom gradbene parcele med pozidanimi/nepozidanimi površinami zagotoviti višjo kvaliteto obravnavanega okolja in njeni okolici;

Natečajni predlogi naj pri načrtovanju upoštevajo zahteve iz natečajne naloge tako, da bo dosežena optimalna ureditev celotnega območja in posameznih programskih sklopov:

- ustrezno razporeditev vseh programov,

- predlagana rešitev naj zagotovi etapno gradnjo in posamezne programske sklope,

- optimalno izrabo prostora,

- klimatske značilnosti lokacije,

- optimalno orientacijo objektov,

- ustrezno prometno dostopnost tako stanovalcev in obiskovalcev, kot dostave in interventnih poti,

- celovito načrtovane odprte grajene in zelene površine , ki se dopolnjujejo v celovit in premišljen sistem oziroma omrežje, ki pokriva celotno območje, skupaj s funkcionalno vključenostjo teh površin v mestni prostor,

- primerno razmerje odprtega prostora ter zadostno površino raščenega terena med uporabnimi, zelenimi in komunikacijskimi površinami

- uporabiti ustrezne rešitve na osnovi vseh strokovnih znanj s področja urbanizma, arhitekture, krajinske arhitekture in tehnike za prispevek pri zmanjševanje vpliva podnebnih sprememb,

- zagotoviti funkcionalno in organizacijsko uporabnost objektov in posameznih enot v skladu s predpisanimi parametri,

- s strokovnim rešitvami predlagati racionalne konstrukcije, tehnologije gradnje, uporabe materialov, izbor zasaditvenih prvin in stopnje obdelave z željo, da se doseže ekonomsko upravičenost in dostopnost.

Za doseganje opredeljenih ciljev je potrebno ustvariti mozaik prepletenosti stavb in odprtih površin, ki sooblikujejo podobo natečajnega prostora in z berljivostjo prostora (njegovo prepoznavnost in identiteto ter s primerno morfološko zgradbo in oblikovanjem odprtih površin) ustvarijo privlačen ambient za šport in rekreacijo ter počitek različnih skupin prebivalstva, kjer lahko zadovoljujejo svoje življenjske in vsakodnevne potrebe.

Obravnavani prostor

Obravnavani prostor se nahaja v Zagorju ob Savi, vzhodno od mestnega jedra, severovzhodno od mestne cerkve nad nogometnim igriščem in pod Farčnikovo kolonijo.

Od mestnega jedra je območje oddaljeno 1,6 km, od glavne avtobusne postaje 1,3 km in 3,1 km od železniške postaje.

Področje zajema parcele s številko: 468, 467/1, 467/2, 486, 488/1 del in 488/2 in 488/3, vse k.o. 1886 Zagorje-mesto. Površina ureditvenega območja je cca 8.500 m2.

označba parcel, področje gradnje

področje gradnje

Slika lokacije 1

Slika lokacije 2

Slika lokacije 3

- Pred izdelavo natečaja je potrebno opraviti vse potrebne analize:

  - Analiza sedanjega stanja prostora

  - Analiza sedanjega stanja objektov

  - Analiza prostorskih danosti

  - Analize primernosti umestitve v prostor

  - Sociološko programske analize

- Urbanistični kazalci po veljavnem prostorskem načrtu

Upoštevati je potrebno vse zahteve veljavnega OPN Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 18/2015 – UPB, 9/2017 in 20/2025) in Zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/2097, 12/2002 in Uradni list RS št. 123/2004, 119/2005, 45/2012, 49/2016). V osnovnem zazidalnem načrtu je bilo obravnavano območje opredeljeno kot območje »E – bazen«. Trenutno veljavna prostorska ureditev na obravnavanem območju pa je Eko park. V postopku je izdelava OPPN - Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Potoška vas - šola in levi breg Kotredeščice v Zagorju ob Savi za območje »E – bazen«.

Upoštevati je potrebno naslednje zahteve:

  - Namenska raba

  - Omejitve v prostoru

  - Morebitna kulturna dediščina

  - Komunalna in energetska infrastruktura

  - Splošni PIP, upoštevati je smiselne prvine:

- O vrstah dopustnih objektov glede na namen uporabe

- O legi objektov

- O velikosti in oblikovanju objektov

- O oblikovanju okolice objektov, zasaditvah in urejanju odprtih površin

- O urejanju odprtih, zelenih in drugih površin

- O dovoljenih kapacitetah objektov

- Za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž, možen je mobilnostni načrt

- Za gradnjo in urejanje cestnega omrežja

Prikazati je potrebno, kako so zahteve upoštevane in kje so morebitna odstopanja.

- Splošne zahteve investitorja

  - Bazenski kompleks in ureditev zunanjega prostora ob njem je prostor, kjer:

• se bo odvijala rekreacija in treningi plavanja

• se bo odvijala rekreacija plavanja za vse občane, vključno za invalidne osebe

• bo izveden servisni objekt (recepcija, sanitarije, garderobe, tehnični prostori,…) z manjšim gostinskim lokalom (brez hrane)

  - Izgradnja bo potekala v treh fazah

  - Predmet natečaja so vse tri faze, gradnja bo potekala sukcesivno

- prva faza: letno kopališče z enim glavnim bazenom ter otroškim bazenom, servisni objekt kapacitet, ki ustrezajo končni izvedbi, z gostinskim lokalom in spremljajočim programom (npr. otroško igrišče, igrišče za odbojko na mivki),

- druga faza: doda se še bazen velikosti 25 x 16 m,

- tretja faza: bazen iz druge faze se pokrije, tako bo v zaključni končni fazi na kompleksu zimsko (pokrito) kopališče ter letni bazen z otroškim bazenom, servisnim objektom in spremljajočim programom,

- mirujoči promet (parkirišča) se na obravnavanem območju uredi glede na prostorske možnosti, pri zagotavljanju zadostnega števila parkirnih mest je možen mobilnostni načrt (zagotavljanje parkirišč izven obravnavanega območja) skladno z zakonodajo in pravili stroke.

| Okvirne kapacitete |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. faza | 2. faza | 3. faza |
| Zunanji športni bazen (m²) | 650 | 1050 | 650 |
| Otroški bazen (m²) | 120 | 120 | 120 |
| Notranji bazen (m²) | 0 | 0 | 400 |
| Kopalna površina skupaj (m²) | 770 | 1170 | 1170 |
| Notranji bazen za neplavalce (m²) | 0 | 40 | 40 |
| Bazenska ploščad (m²) | 1000 | 1200 | 450 |
| Okvirna površina dodatnega programa (m²) | 1700 | 950 | 950 |
| Okvirna površina sončenja in rekreacijske površine (m²) | 1100 | 900 | 900 |
| Št. obiskovalcev pozimi | 0 | 0 | 250 |
| Št. obiskovalcev poleti | 500 | 500 | 500 |

  - Splošni omejitveni faktorji

- Pri umeščanju objektov in urejanju njihove okolice se upošteva in v največji možni meri ohranja naravni potek obstoječega terena. Zviševanje in preoblikovanje reliefa terena, s katerim se zagotavlja neznačilna kota pritličja glede na sosednje objekte na območju urejanja, nista dopustni.

- Obstoječi teren se preoblikuje ob upoštevanju načela čim bolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu terenu. Preoblikovanje se lahko izvede največ do 0,50 m od meje gradbene parcele. Pri urejanju okolice objektov se upošteva obstoječa konfiguracija terena v največji možni meri. Na posamezni parceli so dopustni nasipi in vkopi do največ 3,0 m, razen v primeru prilagajanja sosednjim ureditvam GJI.

- Višinske razlike na zemljišču se praviloma urejajo s travnatimi brežinami. Oporni in podporni zidovi, armirane brežine in kamnite zložbe so dopustni le do višine 1,5 m, in sicer le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin.

- Oporne zidove, višje od 1,5 m, je treba krajinsko in arhitekturno oblikovati, tako da ne povečujejo toplotnega pregrevanja okolice, da so vizualno čim manj izpostavljeni in skladni z značilnostmi javnega prostora oziroma okoliških ureditev in pozidave.

- Utrjene površine: Za tlakovanje javnih površin in površin ob javnih objektih se uporabljajo kakovostni, trajni materiali in se zagotovi kakovostno oblikovanje, ki mora biti usklajeno z arhitekturnimi in urbanističnimi elementi objektov in ureditev. Materiali in oblikovanje tlakovanih površin morajo biti usklajeni z arhitekturo objektov, urbano opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Ni dopustna uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov.

- Območje tlakovanega dela gradbene parcele je treba, ob upoštevanju zahtev za varstvo voda pred onesnaženji, v čim večji meri tlakovati s propustnimi materiali. Načrtovati je treba prostorske ureditve za zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.

- Zasaditve: Na vseh območjih se ohranja kakovostna avtohtona vegetacija, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev, eksotične vrste niso dopustne. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. V okolici objektov v javni rabi je prepovedano uporabljati visokoalergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele.

- Pri urejanju zelenih površin je treba:

  - upoštevati značilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje za obstoječo in načrtovano vegetacijo,

  - zagotoviti oblikovno skladnost in povezanost z okolico,

  - zagotoviti programsko ustreznost glede na namensko rabo in dejavnost ter vse uporabniške skupine, vključno z otroki, mladostniki, starejšimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami,

  - upoštevati trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter ukrepov za zadrževanje voda in zagotoviti, da zasaditve ne ovirajo prometne varnosti oziroma preglednosti.

- Geodetski posnetek obravnavanega območja

- GJI, infrastruktura

- GJI se načrtuje, gradi, obratuje in vzdržuje v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.

- Posegi na GJI ter posegi v varovalnem pasu GJI se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne GJI.

- Vodi GJI praviloma potekajo po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.

- Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov vodi GJI praviloma potekajo v skupnih koridorjih, pri čemer je treba upoštevati osnovne zahteve glede kota križanja in varnostnih odmikov med vodi GJI, kot to določajo veljavni predpisi.

- Vodi in objekti GJI potekajo oziroma so umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje objektov znotraj posamezne EUP ter da je omogočeno njihovo nemoteno obratovanje in vzdrževanje.

- Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.

- Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov GJI se v okviru območja predvidenega posega predvidi tudi rekonstrukcija preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.

- Ocena investicije

- Del natečajne naloge je ocena investicije prve faze.

- Ocena investicije mora biti izdelana po priloženem obrazcu

  - Podatki o nagradnem skladu

- 1. nagrada 	5.000,00EUR

- 2. nagrada 	3.000,00EUR

- 3. nagrada 	1.000,00EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih. Naročnik bo podelil tri nagrade. Zmagovalec v projektnem natečaju je subjekt, ki prejme prvo nagrado.

  - Datum, ura, kraj oddaje natečajnega elaborata

Natečajni elaborat mora prispeti do ponedeljka 2. 2. 2026 do 10:00 na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom NE ODPIRAJ! in pripisom » JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO UREDITEV  ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PLAVALNEGA CENTRA ZAGORJE

ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka).

  - Natečajni postopek

Natečaj poteka v skladu s točko b) 1. odstavka 100. člena ZJN-3 kot projektni natečaj z nagradami.

Po zaključku natečaja si naročnik pridržuje izvedbo postopka  s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3. za izdelavo projektne dokumentacije za fazo 1 z zmagovalcem projektnega natečaja, to je s prvonagrajenim natečajnikom.

  - Pravne in normativne podlage

Pri pripravi natečajno ponudbene dokumentacije je potrebno upoštevati zahteve naročnika, vse veljavne zakone, pravilnike, standarde in tehnične smernice, ki se nanašajo na graditev objektov in razpisno dokumentacijo (še zlasti natečajno nalogo in njene podloge in priloge) in:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN),

- Uredbo o finančnih zavarovanjih,

- Zakon o urejanju prostora - (ZUreP-3),

- Gradbeni zakon (GZ-1),

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID),

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP),

- Obligacijski zakonik (OZ),

- Uredba o zelenem javnem naročanju,

- Uredba o razvrščanju objektov,

- Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih,

- Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih,

- Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev,

ter vso ostalo relevantno dokumentacijo, ,ki ureja področje predmeta javnega natečaja ter postopek javnega natečaja.

  - Ciljna vrednost investicije

- Ciljna vrednost investicije prve faze je 3.500,000 eur z DDV.

  - Začetek natečaja in prevzem razpisne dokumentacije za natečaj

Natečaj se prične z dnem objave natečaja na Portalu javnih naročil.

S prevzemom razpisne dokumentacije za natečaj se natečajniki in gospodarski subjekt zavezujejo, da bodo uporabljali gradivo izključno za pripravo natečajno ponudbene dokumentacije.

Natečajno ponudbeno dokumentacijo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov – skupna natečajno ponudbena dokumentacija. Natečajno ponudbeno dokumentacijo lahko predloži tudi gospodarski subjekt s podizvajalci. Skupina gospodarskih subjektov ali gospodarski subjekt s podizvajalci nastopa v skladu z določili ZJN-3.

  - Ponudnik, skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

Prijavo na predmetni projektni natečaj (v nadaljevanju: ponudnik ali natečajnik) lahko odda gospodarski subjekt, ki je katerakoli fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo arhitekturnih storitev.

Kot ponudnik se šteje subjekt, ki je oddal samostojno prijavo, ali vsi nastopajoči v skupni prijavi ali v primeru nastopa s podizvajalci.

Vsi sodelujoči v projektnem natečaju posamezne prijave z oddajo natečajnega elaborata in prijave izjavljajo:

- da so seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglašajo,

- da je natečajno delo izvirno avtorsko delo,

- da so avtorji izvorni imetniki moralnih in materialnih avtorskih pravic na natečajni rešitvi,

- da naročnik obdrži en izvod digitalnega nosilca našega natečajnega dela za pregledni arhiv natečajev (velja za vse prijavitelje),

- da dovoljujejo, da v kolikor bi nastala potreba po tem, naročnik s ciljem zagotavljanja anonimnosti s posebnim programskim orodjem odstrani vse metapodatke v *.dwg oz. *.dxf  datotekah ter jih v taki obliki za namen pregledovanja s strani poročevalcev in izvedencev shrani v elektronski obliki na novem nosilcu.

Skupna ponudba

Dovoljena je skupna prijav več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla. Vsak partner mora izpolniti obrazec Izjava ponudnika.

Prijava s podizvajalci

Če bo ponudnik izvajal javni natečaj s podizvajalci, mora to navesti v ESPD. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju  Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom obrazca ESPD. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Ponudnik, ki namerava javni natečaj izvesti s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene lastne izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali -izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca:

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega dobavitelja;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega dobavitelja najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo ponudnika in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni dobavitelj nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki ne izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca, vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

  - Ogled lokacije

- Natečajniki si ogledajo lokacijo v lastni režiji

  - Vprašanja in odgovori ter pojasnila k razpisni dokumentaciji za natečaj

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si in na spletnih straneh naročnika.

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, označena na Portalu javnih naročil. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, označenega na Portalu javnih naročil. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

  - Jezik

Postopek natečaja poteka v slovenskem jeziku. Natečajno ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

  - Odpiranje natečajno ponudbene dokumentacije

Prijava se odda v dveh delih. Prvi del – natečajni elaborat in drugi del Prijava.

Natečajni elaborat

Prvi del je natečajni elaborat, ki mora na naslov naročnika, določenega na Portalu javnih naročil prispeti v zaprti ovojnici, v katero se vloži anonimizirano idejno rešitev.

Na kuverto prijavitelj navede NE ODPIRAJ! in pripisom »JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA   urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno ureditev Športno rekreacijskega plavalnega centra Zagorje«

Natečajni elaborat je anonimizirana idejna rešitev, kar pomeni, da iz nje ali iz ovojnice, v kateri je idejna rešitev prispela k naročniku, ni razvidno, na katerega ponudnika/natečajnika se nanaša. Natečajnik ne sme podatkov o sebi in sodelujočih v prijava vpisovati bodisi na prvi ovojnici, bodisi v vsebini anonimizirane idejne rešitve.

V kolikor natečajnik idejne rešitve ne bo predložil na anonimen način, kot je navedeno zgoraj, bo izločen iz postopka projektnega natečaja, brez ocenitve predložene idejne rešitve.

Na vsak dokument natečajnega elaborata - anonimizirane idejne rešitve mora natečajnik navesti sedemmestno kodo. Sedemmestna koda mora vsebovati sedem števil, ki ne smejo biti zaporedne.

Natečajni elaborat, ki bodo prispel po roku za oddajo natečajnih nalog in prijav ali ki bodo kršile anonimnost ne bodo opravile prvega preizkusa in ne bodo predmet ocenjevanja strokovne žirije.

Prijava

Prijava se odda preko sistema eJN, vendar bo odpiranje prijav izvršeno šele, ko bo ocenjevalna komisija sprejela odločitev. V prijavi je potrebno predložiti vsa druga dokazila, ki niso vezana na natečajno nalogo (našteto primeroma, a ne izključno: ESPD, obrazci, reference, podpisano avtorsko pogodbo, izpolnjen obrazec ter vložen v izpolnjen obrazec Koda natečajnega elaborata, na podlagi katere se bo identificiral avtor posamezne natečajne naloge ter vse ostale priloge, ki niso del natečajnega elaborata, ki se odda v fizični obliki).

Postopek preveritve ustreznosti podanih natečajnih elaboratov in prijav

Naročnik bo za izbor imenoval dve strokovni komisiji:

- strokovno žirijo za oceno natečajnega elaborata, ki bo preverila ustreznost anonimizirane idejne rešitve, ki se bo nahajala v prvi zaprti ovojnici in

- strokovno komisijo, ki bo izvedla preveritev in ocenjevanje ponudbene dokumentacije v prijavi, oddane preko sistema eJN.

Strokovna žirija za oceno natečajnega elaborata bo vsebino zaprte ovojnice preverila, ali anonimizirana idejna zasnova ustreza zahtevam in pogojem iz teh navodil ter zahtevam iz prilog (natečajna naloga) ter jo ocenila po merilih za izbor, skladno z določilom 104. člena ZJN-3 in temi navodili.

Strokovna žirija bo v poročilu, ki ga podpišejo njeni člani, evidentirala prednostno razvrstitev natečajnih elaboratov na podlagi vsebine vsakega projekta, skupaj s svojimi opombami in vsemi točkami, ki bi utegnile zahtevati pojasnitev.

Strokovna žirija mora upoštevati anonimnost udeležencev natečaja, dokler ne sprejme svojega mnenja ali odločitve.

Strokovna žirija za oceno idejne rešitve bo o ustreznosti izdala poročilo, ki bo vezano le na kodo idejne rešitve.

Po presoji ustreznosti anonimizirane idejne rešitve ter ocenitvi po merilih za izbor bo strokovna žirija predala strokovni komisiji poročilo o pregledu in oceni prejetih elaboratov. Strokovna žirija lahko poda priporočila in usmeritve.

Strokovna komisija naročnika za izbiro natečajnika bo pregledala ponudbeno dokumentacijo oddano v prijavi in presodila, ali prijavna dokumentacija ustreza zahtevam in pogojem iz navodil. V kolikor ponudbena dokumentacija ne bo ustrezala zahtevam in pogojem, bo naročnik prijavo izločil kot nedopustno.

Strokovna komisija za izbiro natečajnika bo šele po postopku preveritve in ustreznosti ponudb odprla poročilo strokovne žirije in bo komisija za izbiro natečajnika rezultate ocen anonimiziranih idejnih rešitev povezala s posameznim natečajnikom  z vsebino prijave (sedemmestna koda v prijavi).  V kolikor bo strokovna komisija  ugotovila, da je natečajnik oddal nedopustno prijavo v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3  se prijava izloči.

Izbira natečajnika je izključna pravica naročnika in naročnik ni dolžan izbrati katerega koli natečajnika. Naročnik ne plača natečajnikom nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo natečajnih elaboratov ali prijavo. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel natečajnik, ker ni bila izbrana ali sprejeta njegova idejna rešitev.

Strokovna žirija za pregled anonimiziranega natečajnega elaborata:

Predsednik žirije: Denis Bolić u.d.i.a.

Član: Ludvik FAJN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0254 PA PPN.

Član: Rudi Medved

Poročevalec in skrbnik strokovne žirije: 	Strokovna žirija lahko za obravnavo in vrednotenje posebnih strokovnih vprašanj povabi k sodelovanju dodatne poročevalce ali izvedence za posamezno strokovno področje.

Strokovno komisijo za pregled prijav, ki bo pregledala dopustnost prijave se imenuje s sklepom izmed predstavnikov naročnika.

  - Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

### 1.14.1. Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15. 38/16, 27/17, 23/20, 91/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: ESPD- izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi. Prijavitelj lahko predloži izpis iz kazenske evidence, ki ni starejši od štirih mesecev pred potekom roka za oddajo prijav. Prijavitelj mora v ESPD vpisati EMŠO vseh oseb, določenih v določilu 75. člena ZJN-3, da bo naročnik lahko preveril podatke v sistemu eDosje.

Dopusti se popravni mehanizem.

### 1.14.2 Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami

### izločitve iz postopkov

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja na podlagi a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Razlog za izključitev se v primeru skupne ponudbe nanaša na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: ESPD izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi.

### 1.14.3. Spoštovanje delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazila: ESPD- izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi.

Dopusti se popravni mehanizem.

### 1.14.4. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: ESPD- izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi.

### 1.14.5. Omejevalni ukrep zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer

### v Ukrajini

Naročnik bo na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, izločil gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Dokazilo: ESPD, izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi.

### 1.14.6. Sposobnost za opravljanje dejavnosti

Gospodarski subjekt mora imeti poslovni sedež v EU, EGP, Švici ali državi pogodbenici in mora biti registriran za dejavnost projektiranja ter izpolnjevati nacionalne pogoje za opravljanje arhitekturne dejavnosti.

Dokazilo: ESPD- izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi.

### 1.14.7. Kadrovska sposobnost

Vodja projektiranja mora:

- biti pooblaščeni arhitekt vpisan v imenik ZAPS in

- mora biti avtor natečajnega elaborata.

Vodja projektiranja mora opravljati poklicne naloge na enega izmed načinov opredeljenih v 5. členu ZAID. Če prijavo poda skupina gospodarskih subjektov (partnerji ali podizvajalci) mora vodja projektiranja v enem od njih opravljati poklicne naloge na način opredeljen v 5. členu ZAID.

Vodja projektiranja je eden izmed avtorjev ter je pooblaščeni predstavnik avtorjev in kontaktna oseba naročnika za potrebe javnega natečaja.

V koliko ponudnik nominira tujega strokovnjaka, ki ni vpisan v ZAPS mora v prijavi predložiti obrazec Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

Dokazilo: ESPD in obrazec Kadrovska sposobnost ter po potrebi Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije

Za nominiranega vodjo projektiranja se mora predložiti reference in sicer, da je od leta 2020 kot vodja projektiranja izdelal projektno dokumentacijo (DGD in PZI) na podlagi katere je bilo za objekt pridobljeno uporabno dovoljenje, in sicer za dva objekta z pridobljenim gradbenim in uporabnim dovoljenjem v vrednosti nad 2.000.000 eur brez DDV in dve sprejeti in potrjeni idejni zasnovi v vrednosti projekta nad 3.000.000 eur brez DDV, ki je sprojektiran ali se projektira in bo realiziran.  Referenco mora potrditi naročnik, oz. investitor dotičnega objekta, oz. projekta.

Dokazilo: ESPD in izpolnjen obrazec Reference

V fazi dopolnitve prijave si naročnik pridržuje pravico, da ponudnika pozove k predložitvi dokazil (npr. potrdilo investitorja, kopija uporabnega dovoljenja).

### 1.14.8. Nasprotje interesov

Naročnik bo, zaradi nasprotja interesov, izločil prijavitelja, če bo ugotovil, da je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v prijavi povezana s člani ali namestniki ter poročevalci strokovne žirije ali strokovne komisije. Šteje se, da obstaja neposredna ali posredna povezava s prijaviteljem/natečajnikom, če je oseba, ki je član strokovne žirije ali komisije v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec, v zasebnem poslovnem ali delovnopravnem razmerju s ponudnikom, njegovim družbenikom z več kot pet odstotnim lastniškim deležem, zakonitim zastopnikom ali prokuristom.,

Nasprotje interesov predstavlja tudi položaj, ko je  pravna ali fizična oseba navedena kot izdelovalec, sodelavec ali odgovorna oseba izdelovalca v obdobju petih let pred objavo natečaja na natečajnem območju izdelovala strokovne preveritve na ravni IZP (prostorski preizkus, variantne rešitve, delavnice ipd.) in je predmetno gradivo strokovnih preveritev del razpisne dokumentacije tega natečaja.

V kolikor na natečaju predložena rešitev ni povsem novo izvirno avtorsko delo in predstavlja predelavo že izdelane strokovne preveritve na nivoju IZP za natečajno območje ter ni onemogočeno zagotavljanje načela anonimnosti v postopku ocenjevanja bo naročnik elaborat in prijavo izločil.

Dokazilo: ESPD- izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi.

  - Prenos materialnih avtorskih pravic

Prvonagrajeni natečajnik soglaša, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP na vseh elementih natečajne naloge. Z dnem sklenitve pogodbe se avtorske pravice v celoti prenesejo na naročnika, s čimer le-ta pridobi ekskluzivne pravice za njegovo uporabo, časovno in geografsko neomejeno, za uporabo v tiskani in elektronski obliki, za predelavo ali priredbo v vseh možnih obsegih ter neomejeno distribucijo. Naročnik pridobi tudi lastninsko pravico na premičninah (kot so npr. modeli), v kolikor jih avtor izdela v projektnem natečaju.

Na vsej dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih ponudnik izdela sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu, ekskluzivno, brez vsebinskih, časovnih in teritorialnih omejitev. Natečajnik naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oziroma soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi natečajne naloge ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev se šteje, da so prenesene na naročnika v trenutku podpisa avtorske pogodbe, natečajnik pa soglaša, da se na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na avtorskih delih, ki nastanejo v okviru projektnega natečaja, zlasti pa naslednje pravice: pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico uporabe dela v predelani obliki, pravico dostopa in izročitve v obsegu, kot določa ZASP.

Ponudnik soglaša s prenosom avtorskih pravic, kar se izraža z oddajo prijave in natečajne naloge.

Dokazilo: ESPD- izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi. Šteje se, da se z oddajo natečajnega elaborata in prijavo s prenosom avtorskih pravic soglašajo vsi nastopajoči v prijavi.

  - Pravno varstvo

Vpogled in zahtevek za revizijo potekata izključno po postopku kot ga predpisuje Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN) in ZJN-3. Zahtevek za revizijo lahko vloži v skladu z veljavnim ZPVPJN vsaka oseba, ki ji je priznana aktivna legitimacija iz 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, proti vsakemu ravnanju naročnika, razen če ZJN-3 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabila k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih naročil:

- obvestila o javnem naročilu (razpis natečaja),

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na objavo:

- obvestila o izidu natečaja z zaključnim poročilom

se lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vložil, priložiti potrdilo o plačilu takse iz četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, in sicer v višini 1.000 eurov.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Plačilo takse se izvede na račun Ministrstva za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1506 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN - številka računa: SI56 0110 0100 0358 802, Referenca: SI11 16110-7111290-XXXXXXLL (XXXXXX - številka objave javnega naročila na PJN, LL leto objave).

  - Razstava

Po zaključku natečaja bo lahko organizirana razstava natečajnih elaboratov, na kateri bodo prikazani izbrani plakati vseh elaboratov, ki so bili sprejeti v ocenjevanje. Ob vseh elaboratih bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov.

  - Izplačila nagrad in priznanj

Nagrade predstavljajo finančno priznanje. Nagrade se izplačajo gospodarskemu subjektu (v primeru skupne ponudbe vodilnemu partnerju, v primeru nastopa s podizvajalcem glavnemu ponudniku). Avtorji, ki nastopajo v okviru gospodarskega subjekta, se s tem izrecno strinjajo. Priznanja se izplačajo enemu poslovnemu subjektu, ki ga izberejo sodelujoči avtorji.

V kolikor obvestilo o izidu z zaključnim poročilom ne bo postalo pravnomočno, udeleženci projektnega natečaja niso upravičeni do izplačila nagrad in priznanj ter morebitnih ostalih stroškov, ki so jih imeli s pripravo elaborata in prijave.

Upravičenec do izplačila (velja za drugonagrajenega in nadaljnje natečajnike) po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom v skladu z rezultati natečaja naročniku izstavi  račun, v katerem obvezno navede kodo natečajnega elaborata  »S plačilom tega računa so s strani naročnika do natečajnika, ki nastopa pod šifro:_______ (izpolniti), izpolnjene vse obveznosti izplačila nagrade/ priznanja (navesti ustrezno).

Nagrade in priznanja predstavljajo bruto bruto zneske z vključenim morebitnim DDV.

Prvonagrajeni natečajnik (zmagovalec) bo z naročnikom sklenil avtorsko pogodbo in bo račun izstavil skladno z določili pogodbe.

Nagrada oziroma priznanje bo izplačana v 30. dneh po prejemu računa in po prejemu sredstev s strani naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi b.) točke četrtega odstavka 46. člena ZJN-3 in zmagovalca - prvonagrajenega natečajnika povabi na pogajanja za izdelavo projektne dokumentacije potrebne za izvedbo gradnje faze 1.

  - Bistvene zahteve naročnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije

V nadaljevanju so navedene bistvene zahteve naročnika, kot bodo navedene v pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije, v obsegu potrebnem za izdelavo informativne ponudbe. Zapis posameznih členov bo lahko v pogodbi lahko drugačen, vendar v vsebinskem smislu glede medsebojnih pravic in obveznosti ne bo odstopal od spodnjih določil, ki jih zajemajo naročnikove obvezne zahteve.

Obseg del:

V kolikor bo naročnik izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave bo predmet pogodbe izdelava projektne dokumentacijo z vso pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo območja ureditve natečaja za projekt bazenskega kompleksa. Osnova je natečajna rešitev pridobljena na javnem natečaju, vključno z morebitnimi usmeritvami ocenjevalne komisije in naročnika. Pri izdelavi informativne ponudbe naj se upošteva naslednji obseg del in roki, kot izhajajo iz tabele. Naročnik bo natančne roke, ki lahko tudi odstopajo od navedenih v tabeli, določil v povabilu k oddaji ponudbe po 46. členu ZJN-3, v kolikor bo s prvonagrajenim natečajnikom-zmagovalcem izvedel postopek s pogajanji brez objave za fazo 1.

Del dokumentacije za razpis natečaja in oddajo javnega naročila je tudi informativna ponudba (priloga INFORMATIVN

PONUDBA), ki bo izhodišče za pogajanja v postopku s pogajanji brez predhodne objave in oddajo naročila in katere rok

veljavnosti mora biti 12 mesecev od roka za oddajo natečajnih del (z možnostjo podaljšanja).

Naročnik predvideva, da bo za zavarovanje posla zahteval bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV, 10% pogodbene vrednosti z DDV pa za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| Vrsta del | Roki in pogoji za izvedbo del |
| --- | --- |
| dopolnjena idejna zasnova kot dopolnitev natečajnega elaborata, ki upošteva pripombe in usmeritve ocenjevalne komisije ter idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), | 15 koledarskih dni od uvedbe v delo za izdelavo projektne dokumentacije |
| projekt usklajen s projektnimi in drugimi pogoji, ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih strok, druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše variante nameravanega objekta ter rekapitulacijo površin in oceno GOI stroškov (po starem Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov IDP) | 30 koledarskih dni po predanem IZP, prejemu vseh projektnih in drugih pogojev, pisni potrditvi projektne naloge IDP s strani naročnika |
| Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) | 10 koledarskih dni od pisne potrditve predane IDP s strani naročnika ter pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in dokazil s strani naročnika |
| oddaja popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) | 10 koledarskih dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij |
| projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) za stavbo in ureditev odprtih površin ter Vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načrti, popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta | PZI za stavbo in ureditev odprtih površin 40 koledarskih dni od pridobitve gradbenega dovoljenja in pisni potrditvi projektne naloge PZI s strani naročnika |
| sodelovanje pri reviziji dokumentacije PZI | v odvisnosti od dinamike revizije |
| izdelava končne dokumentacije PZI za stavbo in ureditev odprtih površin | 10 koledarskih dni od prejema revizijskega poročila |
| sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI) | v odvisnosti od dinamike razpisa za oddajo del |
| spremljanje gradnje (projektantski nadzor) | se v dogovorjenem obsegu izvaja ves čas GOI del in opreme, skladno s potekom gradbenih del, do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje naročniku Spremljanje gradnje pomeni: - najmanj 1x tedensko prisotnost vodje projektiranja oz. njegovih pooblaščencev na gradbišču in /ali na gradbiščnih koordinacijskih sestankih, - na poziv izvajalca, vodje gradbišča ali investitorja prisotnost tudi pooblaščenih arhitektov in inženirjev na gradbišču in /ali na gradbiščnih koordinacijskih sestankih, v obdobju gradnje, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja in kvalitativnega pregleda oz. primopredaje objekta naročniku. |
| projekt izvedenih del (PID) | 15 delovnih dni pred načrtovanim dnem vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in predaji načrtov z vsemi potrjenimi dopolnitvami in spremembami iz gradbenega dnevnika v *.dwg formatu |
| vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije, pridobivanje projektnih in drugih pogojev, pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja in sodelovanje v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja | se v dogovorjenem obsegu izvaja ves čas projektiranja in gradnje, skladno dinamiko posameznih segmentov |

Naročnik bo projektantu izročil:

- dokazila o pravici graditi,

- kopijo pravnomočnega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ko bosta pridobljeni.

# VSEBINA NATEČAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Vsaka natečajno ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse sestavne dele, ki omogočajo preverjanje vseh bistvenih elementov in vsebin, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Natečajno ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena iz natečajnega elaborata in spremljajoče prijavne dokumentacije.

  - Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata

Natečajni elaborat naj bo predložen v sestavu, obliki in vsebini navedeni v spodnji tabeli.

| SESTAVNI DELI | ŠT.KOM | OBLIKA | VSEBINA |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAKATI | 5 kom (največ 6 kom) | kaširani na plošče pokončni format, dimenzije: 70/100 cm po priloženi prilogi SHEMA PLAKATOV prikaz xxxxx šifra natečajnega elaborata delitev vsebin po plakatih je obvezujoča, razporeditev v okviru plakata natečajnik lahko smiselno prilagodi svoji rešitvi | PLAKAT 1 ureditvena situacija natečajnega in razširjenega območja s prikazom tlorisa streh, M 1:500 ** PLAKAT 2 1:250 tlorisi 1. etaže objekta, M 1:250 PLAKAT 3 PLAKAT 4 * zaradi sorazmerne obremenitve natečajnikov je obvezen samo en prostorski prikaz, obseg drugih prostorskih prikazov je omejen z razpoložljivim prostorom na 4 plakatu. Tehnika prostorskih prikazov ni predpisana. **Pojasnilnih shem se ne sme uporabljati za prikazovanje ambientov ali prostorskih prikazov. Vsi tlorisi naj imajo vrisano mejo območja, v primeru ko se ta približa objektu. |
| MAPA | 1 kom v tiskani obliki | format A3, označena s šifro natečajnega elaborata, | GRAFIČNI DEL: pomanjšani plakati na format A3 vse pomanjšane grafične prikaze s plakatov prilagojene na format A3* TEKSTUALNI DEL: kratko, jasno in jedrnato tehnično poročilo z opisom bistvenih elementov rešitve, na podlagi katerega bo lahko naročnik preveril oceno vrednosti investicije, na največ dveh listih opis trajnostne zasnove opis požarne varnosti prikaz površin po priloženi razpredelnici (priloga TABELA POVRŠIN) ocena vrednosti investicije brez DDV (priloga TABELA POVRŠIN) navedba zneska SKUPAJ POGODBENA CENA za projektno dokumentacijo BREZ DDV (povzeto iz priloge INFORMATIVNA PONUDBA) *zaradi želje po sorazmerni obremenitvi natečajnikov naj bodo v mapo vključeni samo grafični prikazi s plakatov. Dodatni prikazi bodo prekriti in se pri ocenjevanju ne bodo upoštevali. |
| USB ali drugi standardni elektronski nosilec | 1x | s šifro natečajnega elaborata | kompletna mapa A3 v .pdf formatu velikosti max. 15Mb (datoteke večje od 15Mb ne bodo objavljene na spletu), plakati v .pdf formatu, v resoluciji primerni za pregledovanje in objavo na spletu (primerljivo z ADOBE – "brez slojev, v maksimalni velikosti 50 MB")) tloris situacije celote v .pdf/jpg/tiff formatu primerne za objavo na spletu vsi prostorski prikazi v .pdf/jpg/tiff formatu primerne za objavo na spletu zahtevana tabela v xls. formatu digitalne risbe: ureditvena situacija, tlorisi, prerezi idr. v *.dwg v verziji autocad 2010 ali *.dxf zbrane v eni oz. čim manjšem številu skupnih datotek. Risbe morajo vsebovati obris vseh neto in bruto površin iz tabele površin v obliki sklenjene črte ali šrafure, ki je na svojem layerju. Vsi prostori morajo imeti polno ali skrajšano oznako prostora, ki je enaka oznaki tega prostora v tabeli. |

Za grafične prikaze v smislu tehnike prikazovanja ni predvidenih nobenih omejitev. Prijavitelj naj pri elaboratu upošteva vse priloge in občinske ter okoljske predpise.

  - Šifriranje, omot in označevanje sestavnih delov natečajno ponudbene dokumentacije

Prvi del ponudbe- natečajni elaborat se odda v fizični obliki na sedež naročnika.

Natečajni elaborat  (paket, plakati, mape, kuverte in vse strani dokumentov v kuvertah, ter drugi ločeni deli) morajo biti označeni s kodo natečajnega elaborata. Koda naj bo sestavljena iz sedmih števil ki ne smejo biti zaporedni, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm in locirana na listih desno zgoraj.

Vse priložene kuverte morajo biti neprosojne, čvrsto zalepljene in označene z vsebino in kodo natečajnega elaborata.

Vse priložene datoteke naj poleg vsebine v imenu navajajo tudi šifro natečajnega elaborata.

Natečajno ponudbena dokumentacija mora biti dostavljena v čvrsto zalepljenem omotu (enem ali več), označenem s šifro ter  navede NE ODPIRAJ! in pripisom »__ JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA  URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO UREDITEV  ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PLAVALNEGA CENTRA ZAGORJE

Če je natečajno ponudbena dokumentacija oddana v več paketih, mora biti vsak kos označen z napisom in šifro ter številko paketa (npr. 1/2, 2/2).

V primeru dostave preko pošte ali dostavne službe ime pošiljatelja ne sme izdajati imena avtorja/natečajnika/ gospodarskega subjekta!

Kakršnokoli navajanje ali pojavljanje imena ali naziva natečajnika ali osebe iz njegove sestave zunaj ali znotraj prejete dokumentacije predstavlja kršitev anonimnosti.  Kršenje anonimnosti je razlog za izločitev natečajno ponudbene dokumentacije iz nadaljnjega postopka.

Strokovna žirija pri svojem delu pregleduje naslednje datoteke na digitalnem nosilcu:

- Kompletna mapa A3 v PDF in tiskanem formatu,

- plakati v tiskanem in PDF formatu,

- DWG risbe,

- zahtevane tabele v XLS. Formatu,

zato je potrebno v vseh zapisih (tudi v meta podatkih posameznih datotek!) ohranjati anonimnost!

Natečajnike se poziva, da

- v .doc, .xls in.pdf datotekah izbrišejo osebne podatke v menijih LASTNOSTI / PODROBNOSTI / AVTORJI

- v CAD datotekah izbrišejo poti do slik, imena LAYERJEV, imena PLOTSTYLOV ali glave načrtov s podatki v LAYOUTIH,

ki delno ali v celoti razkrivajo avtorstvo preko zapisanega imena in/ali priimka in/ali naziva biroja.

Drugi del ponudbe – prijava se odda preko sistema eJN.

# MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v natečajnem gradivu. Strokovna žirija elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Strokovna žirija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, ki so navedena po padajočem vrstnem redu glede na pomembnost (vrstni red kaže pomembnost posameznega merila (1-4) pri ocenjevanju rešitve:

- skladnost zasnove

- s prostorskimi akti

- pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

- kakovost urbanistične, PROGRAMSKO – FUNKCIONALNE, arhitekturne IN KRAJINSKOARHITEKTURNE zasnove

- skladnost s predvidenim programom, cilji, nameni, usmeritvami in določili naročnika

- koncept arhitekturne zasnove, izpolnjevanje programa, fleksibilnost prostorov,

- programsko – tehnološko – funkcionalna odličnost predlagane rešitve

- celovitost urbanistične zasnove, celovit arhitekturni in arhitekturno krajinski odgovor na specifiko lokacije

- funkcionalnost dostopov in prometnih ureditev (rešitve prometa in  parkiranja),

- oblikovna kakovost arhitekturnih rešitev odprtega prostora - način ureditve rekreacijskih, gostinskih zelenih površin,

- jasnost in prepoznavnost rešitve.

- MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

- gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu,

- gospodarna izvedba investicije kot celote,

- skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja,

- uporaba trajnostnih materialov, ki presegajo minimalne zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

- uporaba vode z modernimi in učinkovitimi stavbnimi sistemi in vodnimi inštalacijami, npr. ločeno odvajanje padavinskih vod, ki jih je možno koristno porabiti za druge namene, npr. zalivanje, splakovanje sanitarij, itd.,

- konstrukcijska zasnova, primeren izbor gradiv in obdelav glede na lokacijo,

- racionalnost prostorske zasnove,

- trajnostnostni vidik s poudarkom na zagotavljanju ugodja človeka,

- ekonomičnost izgradnje in vzdrževanje objektov

- INFORMATIVNA VREDNOST INVESTICIJE FAZE 1 GLEDE NA PREDLAGANI ELABORAT

Prijavitelj poda investicijsko vrednost projekta iz elaborata.

- INFORMATIVNA VREDNOST IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za fazo 1

Prijavitelj poda investicijsko vrednost izdelave projektne dokumentacije za fazo 1.

# PRILOGE

  - Priloga 		PRIJAVA

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO UREDITEV  ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PLAVALNEGA CENTRA ZAGORJE

V projektnem natečaju sodelujejo naslednji avtorji:

____________________________________________________________________________

ime, priimek vodje projektiranja, strokovni naslov, zaposlen pri

____________________________________________________________________________

ime, priimek, strokovni naslov, zaposlen pri

____________________________________________________________________________

ime, priimek, strokovni naslov, zaposlen pri

____________________________________________________________________________

ime, priimek, strokovni naslov, zaposlen pri

____________________________________________________________________________

ime, priimek, strokovni naslov, zaposlen pri

____________________________________________________________________________

ime, priimek, strokovni naslov, zaposlen pri

Imena drugih sodelujočih oseb, sodelavcev, konzultantov, izvedencev ipd.

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Ob vseh elaboratih na razstavi bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bodo napisana v zgornji prilogi.

Navodilo:

Izpolnjeno in podpisano vložite v sistem eJN, v zavihek Druge priloge

  - Priloga 		PONUDBA	šifra

INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO UREDITEV  ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PLAVALNEGA CENTRA ZAGORJE za fazo 1

Št. informativne ponudbe________________________, z dne _______________

Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upoštevajoč vse bistvene zahteve naročnika kot so navedene v natečajnih pogojih za projekt ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO UREDITEV  ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PLAVALNEGA CENTRA ZAGORJE in  bomo za ceno, ki ni višja od podane (ponudnik vpiše ponudbeno ceno v evrih, zaokroženo na dve decimalni mesti):

| Vrsta del | CENA BREZ DDV |
| --- | --- |
| dopolnjena idejna zasnova kot dopolnitev natečajnega elaborata, ki upošteva pripombe in usmeritve ocenjevalne komisije ter idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) | 000.000,00 EUR |
| idejni projekt (IDP) usklajen s projektnimi in drugimi pogoji, ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih strok, druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše variante nameravanega objekta ter rekapitulacijo površin in oceno GOI stroškov (po starem Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov IDP) | 000.000,00 EUR |
| Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) | 000.000,00 EUR |
| projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) za stavbo in ureditev odprtih površin ter projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) za notranjo opremo, izdelano na podlagi IDP Vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načrti, popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta. Upoštevajoč izsledke revizije PZI, če bo izvedena. | 000.000,00 EUR |
| sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI) | 000.000,00 EUR |
| spremljanje gradnje (projektantski nadzor) (čas za izgradnjo in dokončanje vseh GOI del in opreme je predvidoma 730 dni) | 000.000,00 EUR |
| projekt izvedenih del (PID) | 000.000,00 EUR |
| vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije, pridobivanje projektnih in drugih pogojev, pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja in sodelovanje v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja | 000.000,00 EUR |

| Skupaj cena vseh del brez DDV | 000.000,00 EUR |
| --- | --- |
| 22 % DDV | 000.000,00 EUR |
| SKUPAJ Z DDV | 000.000,00 EUR |

Skupaj v EUR z DDV z besedo

……………………………………………………………………………………………………………………………………... eurov in ……00/100)

  - Priloga 		PODATKI O PONUDNIKU/NATEČAJNIKU

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO UREDITEV  ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PLAVALNEGA CENTRA ZAGORJE

Natečajni elaborat s kodo  ______________________________________________________

oddaja

Gospodarski subjekt – projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo – (Gospodarski subjekt s sedežem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. člena GZ-1 in 14. člena ZAID. V primeru, da gre za skupino gospodarskih subjektov, ki bo predložila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale gospodarske subjekte v poglavju Opcija 1 spodaj) :

naziv, naslov, matična številka                                            žig 	podpis pooblaščene osebe

Vodja projektiranja - (Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID. Če ponudbo poda skupina gospodarskih subjektov mora vodja projektiranja v enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID v povezavi s 3. točko 14. člena GZ-1. ) V kolikor ponudbo poda ponudnik s podizvajalci, mora vodja projektiranja opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID za ponudnika (in ne za podizvajalce).

Ime, priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča,     žig	podpis pooblaščene osebe

tel.številka, elektronski naslov vodje projektiranja (kontakt)_________________________________________________________________________

Opcija 1:  V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje še gospodarski subjekt (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, matična številka                                            žig 	podpis pooblaščene osebe

Opcija 2:  Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, matična številka                                            žig 	podpis pooblaščene osebe

Navodilo:

- Izpolnjena priloga se odda v sistem eJN. Če nastopate kot skupina gospodarskih subjektov obrazec podpiše vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopišete tudi podatke ostalih gospodarskih subjektov iz skupine gospodarskih subjektov.

- Če nastopate kot gospodarski subjekt s podizvajalci obrazec podpiše vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopišete tudi podatke podizvajalcev.

- Za vsak nominiran gospodarski subjekt (glej definicijo iz točke 2.9. Navodil ponudnikom) se odda ločen ESPD obrazec.

  - Priloga 		KADROVSKA SPOSOBNOST

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PROJEKT ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO UREDITEV  ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PLAVALNEGA CENTRA ZAGORJE

priglašamo vodjo projektiranja

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba: |  |

Vrsta:

Izdajatelj:

Številka in datum izdaje izkaza o ustrezni kvalifikaciji za navedeno funkcijo:

Vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice:

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis natečajnika:

  - Priloga 		REFERENCE VODJE PROJEKTIRANJA

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO UREDITEV  ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PLAVALNEGA CENTRA ZAGORJE

V prijavi nominirani vodja projektiranja ___________________________________ (ime in priimek) razpolaga z referenčnim poslom, kjer je nastopil kot vodja projektiranja:

| Vloga kadra v referenčnem poslu po takrat veljavni zakonodaji |  |
| --- | --- |
| Izdelava projektne dokumentacije (vpiše se vrsta projektne dokumentacije) |  |
| Naziv objekta |  |
| Vrsta objekta po CCSI |  |
| Investicijska vrednost v EUR brez DDV |  |
| Datum pridobitve uporabnega dovoljenja |  |

Kraj in datum: 				Žig 								Ime in priimek

  - Priloga 		KODA NATEČAJNEGA ELABORATA

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO UREDITEV  ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PLAVALNEGA CENTRA ZAGORJE

Natečajnik __________________________________________________________________________naziv prijavitelja/avtorjev

sem v ločeni zaprti ovojnici, katero sem do roka za oddajo natečajne rešitve, v fizični obliki predal naročniku,  oddal anonimiziran natečajni elaborat, ki je označen s sedemmestno kodo (sedem števil):

Zaradi varnosti in nedvoumne povezave med prvo zaprto ovojnico in to prijavo ponovno ponavljam sedemmestno kodo:

Datum: ....................	                                                                  Podpis:

Dokument se vloži preko sistema eJN v zavihek »Druge priloge«

  - Priloga 		VZOREC AVTORSKE POGODBE

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO UREDITEV  ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PLAVALNEGA CENTRA ZAGORJE

(v nadaljevanju: naročnik)

in

ime in priimek ter stalno prebivališče:______________________________________________________

ime in priimek ter stalno prebivališče:______________________________________________________

ime in priimek ter stalno prebivališče:______________________________________________________

ali gospodarski subjekt :

naziv:______________________________________________________________________

naslov: _____________________________________________________________________

ki jo zastopa direktor: __________________________________________________________________

pri čemer vsi naslednji avtorji nastopajo v okviru gospodarske družbe:

ime in priimek ter stalno prebivališče:______________________________________________________

ime in priimek ter stalno prebivališče:______________________________________________________

ime in priimek ter stalno prebivališče:______________________________________________________

sklenejo

Pogodbo o avtorskem delu

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bila na podlagi izvedenega projektnega natečaja, objavljenega na Portalu javnih naročil št. _________, in oddane prijave za izdelavo natečajne rešitve ......................... izbrana prijava avtorja izbrana kot prvonagrajena natečajna rešitev,

- so se projektnega natečaja udeležili zgoraj navedeni avtorji (kot soavtorji ali skupina avtorjev ali gospodarska družba in določeni avtorji ali le gospodarska družba sama, pri kateri so zaposleni soavtorji) ter so natečajno rešitev oddali pod šifro;

- predstavlja natečajna rešitev navedenih avtorjev v sestavi natečajnika, ki so sodelovali na projektnem natečaju naročnika po določbah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, avtorsko delo.

Sestavni del te pogodbe je dokumentacija v zvezi s projektnim natečajem ter prijava izvajalca.

- člen

Predmet pogodbe je odkup prvonagrajene natečajne rešitve. Avtor prejme nagrado v skupni bruto bruto višini ________  EUR.

Avtorski honorar bo naročnik izplačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni po prejemu e-računa.

- člen

Obveznosti avtorja vključujejo usklajevanje z naročnikom, predstavitev idejno arhitekturne rešitve.

Naročnik si pridružuje pravico, da izvajalca pozove k manjšim, tehničnim in drugim popravkom oziroma spremembam arhitekturne in urbanistične rešitve. Pri tem avtor upošteva pisne pripombe in usmeritve naročnika, ki ustrezajo predmetu oziroma naravi natečaja. Stroški, povezani z zahtevanimi popravki, so vključeni v nagrado in izvajalec iz tega naslova ni upravičen do plačila.

Naročnik si pridržuje pravico, da izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi b.) točke četrtega odstavka 46. člena ZJN-3 in prvonagrajenega natečajnika-avtorja povabi na pogajanja za izdelavo projektne dokumentacije potrebne za izvedbo gradnje.

Izvajalec mora naročniku predati izdelano natečajno nalogo v izvornem programu v odprtem formatu, primernim za nadaljnjo uporabo. Gradivo mora biti posredovano v visoki resoluciji za nadaljnjo delo in v ustreznem formatu.

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih,

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi,

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena. Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

- člen

Avtor na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice na vseh elementih natečajne naloge. Z dnem sklenitve te pogodbe se avtorske pravice v celoti prenesejo na naročnika, s čimer le-ta pridobi ekskluzivne pravice za njegovo uporabo, časovno in geografsko neomejeno, za uporabo v tiskani in elektronski obliki, za predelavo ali priredbo v vseh možnih obsegih ter neomejeno distribucijo:

- pravico do uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja avtorskega dela (23. člena ZASP) - pri čemer avtor soglaša, da ima naročnik pravico, da lahko avtorsko delo uporabi večkrat;

- pravico uporabe primerkov avtorskega dela, zlasti pravico distribuiranja (24. člen ZASP), vključno s pravico do shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pri čemer avtor soglaša, da ima naročnik pravico, da odplačno ali neodplačno, izključno ali neizključno, vse avtorske pravice, ki jih pridobi na podlagi predmetnega natečaja, prenesti naprej na tretje osebe (nadaljnji prenos – 78. člena ZASP), ne da bi za to potreboval dodatno oziroma naknadno izrecno soglasje avtorja ali da bi za to moral avtorju plačati dodaten avtorski honorar;

- pravico do uporabe dela v netelesni obliki, zlasti pravico javnega prikazovanja (29. člena ZASP);

- pravico do uporabe dela v spremenjeni obliki, zlasti pravico predelave (33. člen ZASP).

Avtor izjavlja in jamči, da je imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na avtorskih delih, ki nastanejo v sklopu sodelovanja na osnovi te pogodbe in da jih ima naročnik pravico prenašati naprej na tretje osebe, v celoti ali delno. Naročnik pri tem ne potrebuje izrecnega soglasja avtorja, niti ni avtorju dolžan izplačevati kakršen koli dodaten avtorski honorar.

Vsa dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, z izročitvijo naročniku postane njegova last.

Naročnik pridobi tudi lastninsko pravico na premičninah (kot so npr. modeli), ki jih avtor izdela za izpolnitev predmeta te pogodbe.

Na vsej dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu, ekskluzivno, brez vsebinskih, časovnih in teritorialnih omejitev. Avtor naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oziroma soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi natečajne naloge ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev ter jih nato skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe prenesene na naročnika v trenutku, ko jih pridobi avtor.

Izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oziroma v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice: pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico uporabe dela v predelani obliki, pravico dostopa in izročitve.

Avtor in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena vrednost (natečajna nagrada), ki so predmet te pogodbe, ki je navedena v 2. členu te pogodbe vsebuje znesek avtorskega honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi naročnik avtorju torej ne dolguje dodatnega plačila.

Naročnik bo prenesene avtorske pravice izvrševal v svojem interesu. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v katerikoli fazi sprejme sklep, da odkupljene rešitve prek natečaja ne bo nadalje uporabil.

Kljub določilu 2. in 3. odstavka tega člena naročnik dovoljuje, da lahko projektant oziroma posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah in promocijskem gradivu, vključi v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje  avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

V primeru neplačila s pogodbo določenega pogodbenega zneska, lahko projektant od pogodbe odstopi iz krivdnih razlogov na strani naročnika, potem, ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi obveznosti.

V primeru  prekinitve pogodbenega razmerja je projektant upravičen do dogovorjenega plačila za tiste dele naročila, ki jih je do prekinitve naročnik potrdil, kot tudi do sorazmernega plačila za tiste dele naročila, s katerih izpolnitvijo je pred prekinitvijo začel.

- člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

Avtor se zavezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke v zvezi z naročnikom, za katere je izvedel pri izvrševanju te pogodbe in se zavezuje, da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali da jih kakor koli ne bo uporabil naprej. Izvajalec bo svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov vezanih na to pogodbo, razširil tudi na vse svoje delavce ter na partnerje in podizvajalce po tej pogodbi, ki so ali bodo kakor koli izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s to pogodbo. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem, razen če se pogodbene stranke ne dogovorijo drugače.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso škodo.

- člen

Pogodba preneha:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembo) in druge veljavne predpise.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in avtor vsak po dva izvoda in je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

NAROČNIK:					              				      AVTOR:

Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije

Prijavitelj ___________________________________________________________

(vpiše se naziv in sedež ponudnika)

ki je v postopku projektnega natečaja »JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO ARHITEKTURNO UREDITEV  ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PLAVALNEGA CENTRA ZAGORJE

v prijavi kot vodjo projektiranja_________________________________nominira

(ime in priimek)

s stalnim prebivališčem

(naslov, hišna številka, kraj in poštna številka, država)

izjavljam, da bomo pred sklenitvijo avtorske pogodbe predložili dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije skladno z veljavno zakonodajo.

Kraj in datum:                                             Žig in podpis ponudnika: