Usposabljanja za projektno vodenje IT projektov v državni upravi

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1.Uvod

Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) izvaja predmetni javni razpis v okviru projekta »Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT« (PPI.IT). PPI.IT se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in se financira iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost ter iz integralnih sredstev proračuna.

MDP v okviru PPI.IT pripravlja metodologiji projektnega vodenja in upravljanja portfelja, prilagojeni vodenju in upravljanju IT projektov in investicij v državni upravi. Obe temeljita na metodologiji Evropske komisije - PM2, katere cilj je bil poenostaviti in izboljšati upravljanje projektov v javnem sektorju v EU.

V okviru PPI.IT je načrtovana tudi informacijska rešitev za podporo projektnemu in portfeljskemu vodenju IT projektov, ki je v fazi objave javnega naročila.

Tretji steber projekta PPI.IT, ki je predmet tega javnega naročila (JN-23/2025), so usposabljanja za projektno vodenje IT projektov v državni upravi. Usposabljanja so namenjena izboljšanju kompetenc projektnih vodij, njihovih namestnikov ter članov projektnih skupin na področju projektnega vodenja IT projektov v državni upravi. Ker je PM2 temelj obeh nastajajočih metodologij, je za naročnika ključno, da so usposabljanja v začetni fazi izvedena v skladu z načeli in pristopi te metodologije, v nadaljevanju pa tudi v skladu z novo sprejetima metodologijama. Z vzpostavitvijo sistema usposabljanja projektnih vodij bomo zagotovili večjo profesionalizacijo projektnega vodenja, s katero bo državna uprava pridobila dodaten visoko usposobljen kader za vodenje najzahtevnejših IT projektov.

2. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila so usposabljanja za projektno vodenje IT projektov v državni upravi, ki vključuje:

- Usposabljanja Train the Trainer,

- Splošni del usposabljanj za projektno vodenje IT projektov v državni upravi (v nadaljevanju: Splošni del usposabljanj),

- Posebni del usposabljanj za projektno vodenje IT projektov v državni upravi (v nadaljevanju: Posebni del usposabljanj) ter

- pripravo gradiva v slovenskem jeziku.

Cilj projekta PPI.IT je skupno minimalno 300 vključitev v usposabljanja do zaključka projekta PPI.IT (30.6.2026).

Predmet javnega naročila je razdeljen na dve izvedbeni fazi, vsaka pa je nadalje razdeljena na delovne pakete.  Usposabljanja se izvajajo izključno na podlagi predhodnega pisnega naročila in potrditve naročnika. Naročnik potrdi termine posameznih usposabljanj, pri čemer se lahko zaradi organizacijskih razlogov in razpoložljivosti sredstev na strani naročnika, dejansko izvede manjše število usposabljanj od okvirno predvidenih v tehničnih specifikacijah. Izvajalec je dolžan posamezna usposabljanja izvesti po vnaprej dogovorjeni ceni na izvedbo.

Usposabljanja Train the Trainer ter Splošni del usposabljanj v Fazi 1 temeljijo na metodologiji PM2.

Splošni del usposabljanj v Fazi 2 ter Posebni del usposabljanj temeljijo na novih metodologijah, ki so v pripravi s strani MDP:

- Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov

- Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov

Obe metodologiji temeljita na PM2 in sta njena nadgradnja. Metodologiji sta v nastajanju, vendar je namen metodologije, da je živa in da se prilega potrebam državne uprave. Zato bo lahko tudi po začetku implementacije končne verzije, na podlagi prejetih povratnih informacij s strani uporabnikov, prihajalo do morebitnih prilagoditev obeh metodologij. Pred začetkom izvajanja Faze 2 bodo predavatelji, ki bodo izvajali usposabljanja v Fazi 2, prejeli ustrezna usposabljanja s strani MDP s področja obeh nastajajočih metodologij. Naročnik bo izbranemu izvajalcu najpozneje do aprila 2026 zagotovil zadnjo razpoložljivo razvojno verzijo metodologij, na podlagi katere bo izvajalec pripravil in finaliziral vsebino usposabljanj in gradivo za Fazo 2.

Za namen priprave ponudbe ima ponudnik na voljo trenutno pripravljeno verzijo Metodologije upravljanja IT projektov in IT programov (osnutek), objavljeno na nio portalu. Predvidoma najkasneje do termina usposabljanja, ki ga prejme s strani MDP, pa bo imel izbrani izvajalec na voljo končno verzijo obeh metodologij. V kolikor bo naknadno prihajalo do nadaljnjih izpopolnitev katerekoli od metodologij, se je izbrani izvajalec dolžen seznaniti s spremembami in dopolnitvami ter izvajati usposabljanja v skladu z zadnjo obstoječo verzijo. Če je potrebno se popravi tudi gradivo.

Enodnevna usposabljanja predvidoma trajajo 5 pedagoških ur. Izjema sta Projektna pisarna, ki predvidoma traja 4 pedagoške ure in Upravljanje portfelja in Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in investicij, ki predvidoma traja 3 pedagoške ure.

Dvodnevna usposabljanja se izvajajo v dveh zaporednih delovnih dneh in predvidoma trajajo dva krat po 5 pedagoških ur. Glede trajanja usposabljanj bo upoštevan predlog izbranega izvajalca.

| SKUPNO PREDVIDENO ŠTEVILO IZVEDENIH USPOSABLJANJ PO POSAMEZNIH VSEBINSKIH PODROČJIH (TTT ni vključen) | Do 30.6.2026 | 30.6.2026 – 31.12.2016 | 2027 | 2028 | 2029 | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasično projektno vodenje | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Agilno projektno vodenje | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Projektna pisarna | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Upravljanje portfelja in Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| SKUPAJ V OBDOBJU | 16 | 9 | 21 | 11 | 11 | 68 |

Do 30. 6. 2026 se v okviru projekta, skladno s časovnico PPI.IT in obveznostmi vezanimi na izpolnitev mejnika NOO, predvidoma izvede šestnajst (16) usposabljanj Splošnega dela usposabljanj, in sicer: sedem (7) usposabljanj iz Klasičnega projektnega vodenja, sedem (7) usposabljanj iz Agilnega projektnega vodenja ter dva (2) usposabljanja iz Projektna pisarna. V istem obdobju se izvedejo tudi vsa usposabljanja Train the trainer. Natančni termini izvedb se določijo v Poslovniku, ki ga naročnik in izbrani izvajalec oblikujeta po sklenitvi pogodbe.

V obdobju od 1. 7. 2026 do 15. 11. 2029 je skupno predvidenih dvainpetdeset (52) dodatnih usposabljanj. Predvideni obseg po posameznih letih je: devet (9) usposabljanj v obdobju 30. 6. 2026 – 31. 12. 2026, enaindvajset (21) usposabljanj v letu 2027, enajst (11) usposabljanj v letu 2028 ter enajst (11) usposabljanj v letu 2029. Razporeditev po posameznih tipih usposabljanj je določena v preglednici »Skupno predvideno število usposabljanj posameznega usposabljanja«.

Usposabljanja se izvedejo izključno na podlagi predhodnega pisnega naročila naročnika, v katerem se določi obseg in termini izvedb za posamezno obdobje. Izvedba je odvisna od razpoložljivosti sredstev in dejanskih potreb naročnika. Izvajalec je dolžan naročena usposabljanja izvesti po pogodbeno dogovorjeni ceni za posamezno vsebinsko področje.

Naročnik lahko v obdobju po 1. 7. 2026, glede na dejanske potrebe usposabljanj, zahteva zamenjavo posameznega tipa usposabljanja z drugim tipom usposabljanja iz nabora usposabljanj, določenih v točkah 2.2.–2.3 Tehničnih specifikacij. Zamenjava je mogoča samo, če se skupno število usposabljanj ne spremeni. Zamenjavo in termine naročnik določi s predhodnim pisnim naročilom, na podlagi katerega je izvajalec dolžan izvesti naročeno usposabljanje.

2.1. Usposabljanja Train the Trainer

Usposabljanja Train the Trainer (v nadaljevanju: TTT) so sestavljena iz:

- dvodnevnega usposabljanja Klasično projektno vodenje po PM2 za TTT

- dvodnevnega usposabljanja Agilno vodenje po PM2 za TTT

- dvodnevnega usposabljanja Upravljanje portfelja po PM2 za TTT

- dvodnevnega usposabljanja Projektna pisarna za TTT

Vsa usposabljanja morajo izpostaviti specifike v zvezi z vodenjem IT projektov ter temeljiti na metodologiji PM2. TTT se izvaja v Fazi 1. Za vsako od področij se izvede po eno usposabljanje TTT za predvidoma 5 do 10 udeležencev. Usposabljanja se izvajajo na interaktiven način, da spodbujajo aktivno sodelovanje udeležencev ter vključujejo praktične primere. Usposabljanja TTT so namenjena zaposlenim, ki se bodo usposobili kot trenerji oziroma prenašalci znanja iz vseh štirih področij usposabljanj, zato mora biti temu primerno zagotovljena njihova usposobljenost.

Vsako od štirih področij usposabljanj Train the Trainer ima svojo postavko pri oblikovanju ponudbe, ki predstavlja ceno za eno (1) usposabljanje.

Konkretni termini izvedbe posameznih usposabljanj TTT se določijo v Poslovniku, ki ga naročnik in izbrani izvajalec oblikujeta po sklenitvi pogodbe. Vsa usposabljanja TTT morajo biti izvedena najkasneje do 30. 6. 2026, skladno s časovnico PPI.IT in obveznostmi financiranja iz NOO.
Izvedba posameznih usposabljanj TTT se razporedi tako, da se v posameznem mesecu ne izvedeta več kot dve (2) dvodnevni usposabljanji, razen če naročnik izjemoma pisno odobri drugačen razpored.

2.2. Splošni del usposabljanj za projektno vodenje IT projektov v državni upravi

Splošni del usposabljanj je sestavljen iz:

- enodnevnega usposabljanja Klasično projektno vodenje

- enodnevnega usposabljanja Agilno projektno vodenje in

- enodnevnega usposabljanja Projektna pisarna.

Predvidoma so namenjena projektnim vodjem IT projektov, njihovim namestnikom in članom projektnih skupin v državni upravi ter javnim uslužbencem, ki bodo upravljali s portfeljem IT projektov. Splošni del usposabljanj za projektno vodenje IT projektov v državni upravi se pretežno izvaja v Fazi 1, v manjšem obsegu pa tudi v drugi fazi. Predvideno je 15 - 20 udeležencev na usposabljanje.

Vsebina usposabljanj mora biti skladna z načeli in terminologijo metodologije PM² ter ne sme biti v nasprotju z njenimi temeljnimi koncepti. Usposabljanja zajemajo uvodne in osnovne vsebine ter ne predstavljajo poglobljenega ali certificiranega razlaganja metodologije PM².

Vsa usposabljanja morajo izpostaviti tudi specifike v zvezi z vodenjem IT projektov. Usposabljanja se izvajajo na interaktiven način, da spodbujajo aktivno sodelovanje udeležencev ter vključujejo praktične primere.

Vsako od treh področij Splošnega dela usposabljanj ima svojo postavko pri oblikovanju ponudbe, ki predstavlja ceno za eno (1) usposabljanje.

2.3. Posebni del usposabljanj za projektno vodenje IT projektov v državni upravi

Posebni del usposabljanj je sestavljen iz:

- enodnevnega usposabljanja Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov

- enodnevnega usposabljanja Upravljanje portfelja in Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov

- enodnevnega usposabljanja Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji

Predvidoma so namenjena projektnim vodjem IT projektov, njihovim namestnikom in članom projektnih skupin v državni upravi ter javnim uslužbencem, ki bodo upravljali s portfeljem IT projektov. Posebni del usposabljanj se izvaja v Fazi 2. Predvideno je 15 - 20 udeležencev na usposabljanje.

Pred začetkom izvajanja Usposabljanja iz informacijske rešitve bodo predavatelji, ki bodo izvajali usposabljanja v Fazi 2, prejeli s strani MDP ustrezno usposabljanje.

Vsa usposabljanja morajo izpostaviti tudi specifike v zvezi z vodenjem IT projektov. Usposabljanja se izvajajo na interaktiven način, da spodbujajo aktivno sodelovanje udeležencev ter vključujejo praktične primere.

Vsako od treh področij Posebnega dela usposabljanj ima svojo postavko pri oblikovanju ponudbe, ki predstavlja ceno za eno (1) usposabljanje.

2.4. Program in gradivo

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti pripravljen predlog programa za vsako področje usposabljanj, ki so navedena v točkah 2.1., 2.2. in 2.3. Tehničnih specifikacij, z izjemo usposabljanja Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji.

Pri pripravi programa in vsebin za področja usposabljanj iz točk 2.1 in 2.2 se mora izbrani izvajalec opreti izključno na javno objavljeno metodologijo PM² Evropske komisije (PM² Guide), brez dodajanja elementov ali pristopov iz drugih metodologij projektnega vodenja (npr. PRINCE2), razen če je uporaba takih primerjav izrecno dogovorjena z naročnikom. Vsebina usposabljanj mora zajemati temeljna načela in koncepte PM² ter ne sme odstopati od standardov, procesnega modela in terminologije, ki jih določa PM².

Za usposabljanje Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji ponudnik ob oddaji ponudbe pripravi zgolj okvirni pristop izvedbe (metodologijo izvedbe, način dela, strukturiranje scenarijev uporabe), končni program pa pripravi v Fazi 1, po tem ko naročnik izbranemu izvajalcu zagotovi vsebinski in funkcionalni opis informacijske rešitve oziroma dostop do testnega okolja.

Izbrani izvajalec v Fazi 1 pripravi gradivo in prosojnice za Fazo 2 v Power Point-u in v formatu pdf. Gradivo in prosojnice morajo biti pripravljeni kvalitetno in strokovno ter slovnično pravilno. Uporaba umetne inteligence mora biti etična in odgovorna. Naročnik pridobi na gradivu in prosojnicah neizključno materialno pravico. Gradivo in prosojnice morajo biti pripravljeni v skladu z določbami o celostni grafični podobi (točka 3.3 Tehničnih specifikacij). Naročnik pisno potrdi gradivo.

Osnovo za pripravo gradiva za Posebni del usposabljanj zagotovi naročnik, izbrani izvajalec pa jo nato predvidoma vsebinsko ustrezno dogradi v okviru DP 1.20 Faze 1 in jo preda izvajalcu v Power Point-u in v formatu pdf. Naročnik pisno potrdi gradivo.

2.5. Vsebina področij usposabljanj

Usposabljanja  Train the Trainer naj zajemajo naslednje teme:

PODROČJE 1: Klasično projektno vodenje po PM2

- Temeljni pojmi, osnove sistema projektnega managementa ter njegova vloga, pomen in obseg

- Življenjski cikel projekta

- Projektna organizacijska struktura, naloge in odgovornosti znotraj nje s posebnim poudarkom vloge projektnega vodje ter njegovimi temeljnimi kompetencami

- Priprava proračuna stroškov projekta, cost-benefit analiza

- Obvladovanje časa in denarja, ključna orodja in tehnike planiranja

- Učinkovito izkoriščanje človeškega potenciala, motivacija ekipe, metode za razvoj kompetenc

- Reševanje problemov in tehnike za analizo vzrokov problemov

PODROČJE 2: Agilno vodenje po PM2

- Agilne metodologije in primerjava s klasičnim pristopom

- Agilne prakse v PM2 (iteracije, agilni artefakti)

- Orodja (tehnike in metode) za projektno vodenje

- Upravljanje deležnikov, tehnike za hitro in učinkovito zbiranje povratnih informacij, upravljanje pričakovanj

PODROČJE 3: Upravljanje portfelja po PM2

- Povezava med strateškimi dokumenti organizacije ter projekti, programi in portfeljem projektov

- Management portfelja in Strateški management portfelja, metode ocenjevanja projektov

- Nadzor projektov in kontrola uresničevanja strategij

- Vloge upravljalca portfelja in linijskih managerjev

- Organizacijska kultura

PODROČJE 4: Projektna pisarna

- Vzpostavitev projektne pisarne

- Učinkovito delo projektne pisarne

- Realizacija strategije

- Upravljanje sprememb in tveganj, uvajanje novosti

Splošni del usposabljanj naj zajema naslednje teme:

PODROČJE 1: Klasično projektno vodenje

- Temeljni pojmi

- Življenjski cikel projekta

- Obvladovanje časa in denarja, ključna orodja in tehnike planiranja,

- Reševanje problemov in tehnike za analizo vzrokov problemov

- Uporaba umetne inteligence pri projektnem vodenju

PODROČJE 2: Agilno projektno vodenje

- Agilne metodologije

- Orodja za projektno vodenje

- Upravljanje deležnikov, tehnike za hitro in učinkovito zbiranje povratnih informacij, upravljanje pričakovanj

- Učinkovito izkoriščanje človeškega potenciala, motivacija ekipe, metode za razvoj kompetenc

PODROČJE 3: Projektna pisarna

- Vzpostavitev projektne pisarne

- Učinkovito delo projektne pisarne

- Realizacija strategije

- Upravljanje sprememb in tveganj, uvajanje novosti

Posebni del usposabljanj praviloma zajema naslednje teme:

PODROČJE 1: Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov

- Temelji pojmi

- Cilji uvajanja sistemov projektnega vodenja ter njegov pomen za razvoj organov

- Življenjski cikel IT projekta v državni upravi

- Program kot okvir za usklajeno izvajanje več projektov

- Projektna dokumentacija

- Poročanja, eskalacije

- Upravljanje virov, sprememb in tveganj

PODROČJE 2: Upravljanje portfelja in Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov

- Model upravljanja portfelja v državni upravi

- Vloge upravljanja portfelja po novi metodologiji

- Življenjski cikel portfelja

- Management portfelja in Strateški management portfelja, metode ocenjevanja projektov

- Nadzor projektov in kontrola uresničevanja strategij

- Organizacijska kultura

PODROČJE 3: Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji praktični scenariji uporabe (ustvarjanje, spremljanje, poročanje, upravljanje sprememb in tveganj),

- delo s projektno dokumentacijo in revizijsko sledjo v sistemu,

- izvajanje administrativnih postopkov v okviru informacijskega sistema.

Razlaga funkcionalnosti sistema

- Uporaba informacijske rešitve

- Scenariji uporabe

- Administrativni postopki

Opisi področij navedeni v tej točki predstavljajo okvirno vsebino usposabljanj. Izbrani izvajalec lahko ponudi tudi svoje dodatne teme (podpoglavja) znotraj  posameznega področja (npr. drugačni poudarki). Po dogovoru med izbranim izvajalcem in naročnikom se lahko okvirna vsebina usposabljanj prilagodi. Cilj je zagotoviti celovit program usposabljanj za čim širše pokrivanje ključnih tematik za večjo profesionalizacijo projektnih vodij in drugih udeležencev usposabljanj.

Vsa področja usposabljanj morajo biti prilagojena posebnostim IT projektov.

Usposabljanja se izvajajo na način, da spodbujajo aktivno sodelovanje udeležencev ter vključujejo praktične primere. Pri izvedbi se priporoča raba vizualnih in digitalnih orodij za povečanje pozornosti in motivacije udeležencev ter čim večjo interaktivnost. Priporoča se tudi uporaba različnih učnih metod (npr. razprava, igra vlog, viharjenje možganov, kviz, reševanje problemov).

Vsako od področij Usposabljanja TTT, Splošnega dela usposabljanj in Posebnega dela usposabljanj predstavlja svojo postavko v predračunu, ki izkazuje ceno za eno (1) izvedbo posameznega tipa usposabljanja. Cena posamezne postavke zajema tudi vse pripadajoče stroške izvajalca, vključno z logistiko, pripravo in zagotavljanjem gradiv, potnimi stroški ter vsemi drugimi stroški.

2.6. Vprašalniki in povratne informacije udeležencev

Izbrani izvajalec v usposabljanja vključi tudi zbiranje povratnih informacij udeležencev v obliki vprašalnikov s pomočjo spletnih orodij (npr. Mentimeter, MS Forms) ter vodenje ustrezne evidence o zbranih informacijah. Namen zbiranja povratnih informacij je pridobivanje primerov dobrih praks, naučenih lekcij ter informacij o potrebah glede nadaljnjega razvoja vsebine usposabljanj.

Vprašalnik skupaj izoblikujeta naročnik in izbrani izvajalec v skladu s Poslovnikom. Vprašalnik se lahko tekom izvajanja javnega naročila prilagaja, vendar le v obsegu potrebnem za izboljšanje izvedbe usposabljanj.

Zbrane povratne informacije izbrani izvajalec kategorizira, jih vodi v evidenci v elektronski obliki in o njih poroča v okviru Poročila o izvedenem delu. Nato v okviru zaključka vsake posamezne faze prepozna vzorce in o tem napiše ugotovitveno poročilo. Naročniku svetuje pri uporabi ustrezne tehnologije za vzpostavljanje in posodabljanje evidence dobrih praks. Zbiranje povratnih informacij se podrobneje uredi s Poslovnikom.

3. Način izvedbe javnega naročila

Izvajanje usposabljanj je razdeljeno na dve izvedbeni fazi:

- Faza 1 – obdobje do 30. 6. 2026

- Faza 2 – obdobje od 1. 7. 2026 do 15.11.2029

3.1. Sodelovanje med naročnikom in izbranim izvajalcem

Izbrani izvajalec in naročnik uvodoma izvedeta vzpostavitveni (kick off) sestanek v roku enega tedna po podpisu pogodbe. Vzpostavitveni sestanek poteka v živo na lokaciji naročnika. Sestanek je namenjen predstavitvi članov ekip na strani izbranega izvajalca in na strani naročnika, predstavitvi projekta PPI.IT s strani naročnika ter seznanitvi izbranega izvajalca s cilji, nalogami, odgovornostmi in pričakovanji, ki jih prinaša projekt.

Izbrani izvajalec na vzpostavitvenem sestanku predstavi svoj predlog programa usposabljanj v skladu z informacijami, ki so mu na voljo. Predlog izbranega izvajalca se nato na sestanku okvirno oblikuje skupaj z naročnikom. Izbrani izvajalec v skladu z dogovorom na kick off sestanku nato pripravi končno verzijo programa in jo pošlje naročniku v pisno potrditev v desetih (10) dneh. Nato izbrani izvajalec v naslednjih petih (5) delovnih dneh po pisni potrditvi končne verzije programa pripravi vsebino promocijske najave za prvi sklop usposabljanj, ki jo pisno potrdi naročnik. Takoj po pisni potrditvi programa s strani naročnika izbrani izvajalec pripravi časovni načrt izvajanja usposabljanj in ga da naročniku v pisno potrditev. Časovni načrt se vključi v poslovnik. Tako vsebina programa kot vsebina promocijske najave se lahko tekom izvajanja celotnega javnega naročila po potrebi in v skladu z dogovorom naročnika in izbranega izvajalca prilagajata.

Izbrani izvajalec pripravi tudi promocijsko najavo usposabljanja ter vsa vabila in opomnike za bodoče udeležence, ki naj vključujejo program posamičnega usposabljanja. Naročnik pisno potrdi vsebino promocijske najave.

Izbrani izvajalec in naročnik imata tekom izvajanja javnega naročila redne krajše sestanke v okviru platforme MS Teams, ki potekajo dva krat mesečno oziroma skladno s potrebami izvajanja javnega naročila. Na željo naročnika se nekateri sestanki izvedejo tudi v živo na lokaciji naročnika v Ljubljani in Mariboru. Potne stroške nosi izbrani izvajalec.

3.2. Poslovnik dela

Posamezne vidike izvajanja tega javnega naročila, ki niso konkretizirani s Tehničnimi specifikacijami ali pogodbo, izvajalec in naročnik izvajata v skladu s poslovnikom dela, ki ga dogovorita v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Poslovnik se po potrebi dopolnjuje, zlasti glede terminskega načrta za Fazo 2. Poslovnik dela predstavlja izvedbeni dokument, ki ne posega v pravice in obveznosti izbranega izvajalca in naročnika kot so določene v pogodbi in razpisni dokumentaciji.

Okvirna vsebina poslovnika dela obsega naslednja področja:

- delo in organizacijo na projektu:

  - časovni načrt

  - naloge in pristojnosti

  - način komunikacije,

- vprašalnik in evidenca dobrih praks,

- poročila.

3.3 Celostna grafična podoba

Izbrani izvajalec mora poskrbeti, da so na vseh dokumentih in spletnih aplikacijah za izvedbo tega javnega naročila na vidnem mestu vključeni:

- Emblem EU z izjavo "Financira Evropska unija – NextGenerationEU", skladno z Operativnimi smernicami za prejemnike sredstev EU,

- Logotip NOO, skladno z Priročnikom o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO) in

- CGP državne uprave, da bo projekt vizualno usklajen s celostno podobo slovenskih vladnih projektov.

Podrobnejša navodila predpisuje Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Naročnik bo po podpisu pogodbe predal izbranemu izvajalcu predloge v docx in pptx formatu za nadaljnjo uporabo.

3.4. Časovni načrt izvedbe

Spodaj prikazani okvirni terminski načrt za Fazo 1 predstavlja okvirni pregled predvidenih obdobij izvedbe, namenjen orientaciji izbranega izvajalca glede obsega dela v posameznem letu.

Natančen časovni načrt izvedbe za Fazo 1 pripravi izbrani izvajalec. Pri tem mora upoštevati časovne omejitve projekta PPI.IT. V skladu s tem se zadnja usposabljanja v Fazi 1 izvedejo v mesecu maju oziroma juniju 2026 zaradi pravočasne izdaje in potrditve računov znotraj časovnih omejitev PPI.IT, ki je vezan na financiranje NOO. S tem ciljem se spodnji okvir po potrebi ustrezno prilagodi. Ko časovni načrt potrdi naročnik, postane del Poslovnika.

| FAZA | Predviden mesec izvedbe | DP | Opis DP |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 2026 MAREC - APRIL | 1.1 | Gradivo in prosojnice za F1 |
|  | 2026 MAREC - MAJ | 1.2 | Klasično projektno vodenje po PM2 TTT |
|  |  | 1.3 | Agilno projektno vodenje po PM2 TTT |
|  |  | 1.4 | Projektna pisarna - TTT |
|  |  | 1.5 | Upravljanje portfelja po PM2 - TTT |
|  | 2026 MAREC | 1.6 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 1.7 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 1.8 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 1.9 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 1.10 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 1.11 | Agilno projektno vodenje |
|  | 2026 APRIL | 1.12 | Projektna pisarna |
|  |  | 1.13 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 1.14 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 1.15 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 1.16 | Agilno projektno vodenje |
|  | 2026 MAJ | 1.17 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 1.18 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 1.19 | Projektna pisarna |
|  | 2026 JUNIJ | 1.20 | Gradivo in prosojnice za F2-F5 |
|  | 2026 JUNIJ | 1.21 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 1.22 | Agilno projektno vodenje |
| F2 | 2026 po NOO | 2.1 | Metodologija upravljanja IT projektov in programov |
|  |  | 2.2 | Upravljanje portfelja in Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov |
|  |  | 2.3 | Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji |
|  |  | 2.4 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 2.5 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 2.6 | Projektna pisarna |
|  |  | 2.7 | Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov |
|  |  | 2.8 | Upravljanje portfelja in Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov |
|  |  | 2.9 | Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji |
| F3 | 2027 | 3.1 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 3.2 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 3.3 | Projektna pisarna |
|  |  | 3.4 | Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov |
|  |  | 3.5 | Upravljanje portfelja in Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov |
|  |  | 3.6 | Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji |
|  |  | 3.7 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 3.8 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 3.9 | Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov |
|  |  | 3.10 | Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji |
|  |  | 3.11 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 3.12 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 3.13 | Projektna pisarna |
|  |  | 3.14 | Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov |
|  |  | 3.15 | Upravljanje portfelja in Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov |
|  |  | 3.16 | Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji |
|  |  | 3.17 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 3.18 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 3.19 | Projektna pisarna |
|  |  | 3.20 | Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov |
|  |  | 3.21 | Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji |
| F4 | 2028 | 4.1 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 4.2 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 4.3 | Projektna pisarna |
|  |  | 4.4 | Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov |
|  |  | 4.5 | Upravljanje portfelja in Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov |
|  |  | 4.6 | Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji |
|  |  | 4.7 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 4.8 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 4.9 | Projektna pisarna |
|  |  | 4.10 | Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov |
|  |  | 4.11 | Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji |
| F5 | 2029 | 5.1 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 5.2 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 5.3 | Projektna pisarna |
|  |  | 5.4 | Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov |
|  |  | 5.5 | Upravljanje portfelja in Metodologija upravljanja portfelja IT projektov in IT programov |
|  |  | 5.6 | Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji |
|  |  | 5.7 | Klasično projektno vodenje |
|  |  | 5.8 | Agilno projektno vodenje |
|  |  | 5.9 | Projektna pisarna |
|  |  | 5.10 | Metodologija upravljanja IT projektov in IT programov |
|  |  | 5.11 | Upravljanje IT projektov z digitalnimi orodji |

Naročnik pisno potrdi predlagan časovni načrt izvedbe.

3.5 Jezik in lokacija

Vsa usposabljanja se izvedejo v slovenskem jeziku. Prav tako se pripravi v slovenskem jeziku tudi gradivo. Izjemoma lahko naročnik potrdi posamezne dele gradiva, ki so v angleškem jeziku.

Usposabljanja bodo delno izvedena v živo in delno online. Izbrani izvajalec in naročnik se bosta o načinu izvedbe dogovarjala sproti, upoštevajoč potrebe udeležencev usposabljanj. Lokacijo usposabljanj v živo zagotovi naročnik. V primeru izvedbe v živo, izbrani izvajalec zagotovi brezplačno vodo za udeležence. Online usposabljanja izbrani izvajalec izvede preko spletne platforme z ustreznimi funkcionalnostmi (MS Teams, ZOOM ali drugo). Izvajalec zagotovi povezavo za dostop do usposabljanja, naročnik pa se na usposabljanje priključi preko prejete povezave.

3.6. Prijave in komunikacija s prijavitelji

Izbrani izvajalec za vsako izvedeno usposabljanje vodi prijave in skrbi za vso komunikacijo s prijavitelji. Pri tem sproti obvešča naročnika o številu prijav in potrjenih terminih usposabljanj. Minimalno število udeležencev na usposabljanje se dogovori v okviru Poslovnika in se po potrebi v dogovoru z naročnikom lahko tudi naknadno prilagodi.

Izbrani izvajalec pošilja promocijske najave, vabila in opomnike ter vrši ostalo komunikacijo s prijavitelji in udeleženci usposabljanj v okviru aplikacije za akreditacije in organizacijo dogodkov v državni upravi - SAOD. Naročnik zagotovi izbranemu izvajalcu dostop in ustrezne uporabniške pravice ter zagotovi usposabljanje za uporabo sistema. Izvajalec si sam zagotovi dostop do HKOM omrežja.

Izbrani izvajalec skrbi tudi za liste prisotnosti v fizični ali online obliki.

Vsa dokumentacija (vabila, opomniki, program, liste prisotnosti ter druga dokumentacija) mora biti skladna s točko 3.3. Tehničnih specifikacij.

3.7. Potrdila o udeležbi in usposobljenosti Train the Trainer

Izbrani izvajalec udeležencem usposabljanj Train the Trainer izda ustrezno potrdilo o usposobljenosti za posamezno področje. Udeležencem ostalih usposabljanj izbrani izvajalec izda potrdila o udeležbi. Potrdila se izdajajo skladno s točko 3.3. Tehničnih specifikacij z uporabo sistema SAOD.

3.8. Poročanje

Poročilo o opravljenem delu se pripravi predvidoma do 5. dne v mesecu. Izvajalec v poročilu o opravljenem delu navede vse aktivnosti, ki jih je izvedel v okviru izvajanja svojih obveznosti kot izhajajo iz pogodbe in tehničnih specifikacij. Obvezno se navede tudi število izvedenih usposabljanj s posameznega področja in število udeležencev. Če so se izvajala usposabljanja, se v okviru poročila poda tudi kratek opis o povratnih informacijah udeležencev v skladu s točko 2.6 tehničnih specifikacij. Poročilu o opravljenem delu se priložijo tudi liste prisotnosti.

Izvajalec v Fazi 1 enkrat mesečno pripravi poročilo o opravljenem delu za pretekli mesec.

Izvajalec v Fazi 2 pripravi poročilo o opravljenem delu za pretekli mesec v katerem so se izvajala usposabljanja. V kolikor se v določenem mesecu usposabljanja niso izvajala, se poročilo ne pripravi.

3.9. Prevzemni zapisnik

Prevzemni zapisnik se pripravi in podpiše v skladu s pogodbenimi določili.

Takšna potreba lahko izhaja iz vprašalnika in povratnih informacij udeležencev usposabljanj. Potrebo po prilagoditvi lahko prepozna in poda predlog tako izbrani izvajalec kot naročnik.

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Sistem-izvajanja/Prirocnik-o-nacinu-izvajanja-mehanizma-za-okrevanje-in-odpornost/Prirocnik_o_nacinu_izvajanja_Mehanizma_za_okrevanje_in_odpornost_V1-6.pdf