Interna številka naročnika: JN001/2026

Datum: 3.2.2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Predmet javnega naročila:

Izdelava strokovne dokumentacije uporabe materiala na lokaciji izgradnje zgornjega akumulacijskega bazena

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila obsega naslednje dokumente:

- I. Navodila ponudnikom

- II. Obrazci in vzorci dokumentov

- III. Projektne naloge:

- PN_PSP_Kozjak_0_ENG

- PN_PSP_Kozjak_Lot_1_ENG

- PN_PSP_Kozjak_Lot_2_ENG

- Priloga: IBKO --- 3G4402

- IV. Predračun (LOT 1 in LOT 2)

- ESPD obrazec

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na portalu javnih naročil in na TED portalu.

SPLOŠNO IN NAVODILA PONUDNIKOM

Podatki o naročniku in pravna podlaga

To naročilo izvajajo Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročila.

Vrsta postopka in način oddaje naročila

Naročnik bo v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek s pogajanji z objavo v dveh fazah:

- faza: Naročnik bo na podlagi predloženih prijav ugotovil sposobnost ponudnikov na podlagi pogojev iz 5. točke in vseh tehničnih zahtev naročnika, ki jih ponudnik navede v Obrazcih in dokumentih, ki so navedeni v 6. točki tega navodila.

Izpolnjevanje vseh pogojev za priznanje sposobnosti je pogoj za vključitev v drugo fazo.

- faza: Naročnik povabi k oddaji ponudbe ponudnike, ki jim je priznal sposobnost.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik v obeh fazah postopka za prijavitelja oz. ponudnika uporabljal izraz ponudnik.

## Potek dvofaznega postopka:

- Predložitev prijav v 1. fazi postopka;

- Odpiranje prijav, ki ni javno;

- Pregled prijav s strani strokovne komisije naročnika (ugotavljanje sposobnosti);

- Odločitev o sposobnosti ponudnikov in uvrstitvi v drugo fazo postopka;

- Poziv na predložitev ponudb v 2. fazi postopka;

- Javno odpiranje ponudb v 2. fazi postopka;

- Pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije naročnika;

- Pogajanja;

- Ponovna ocenitev ponudb s strani strokovne komisije naročnika;

- Odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za izvedbo predmeta naročila.

Ponudnik mora fizično sam ali s partnerji pri skupnem nastopu (skupna prijava/ponudba) izvesti predmet javnega naročila (izvedbe storitev) v višini vsaj 50 % vrednosti celotne ponudbe.

Predmet naročila in osnovni podatki o javnem naročilu

Predmet javnega naročila je izdelava strokovne dokumentacije uporabe materiala na lokaciji izgradnje zgornjega akumulacijskega bazena.

Podrobnejša opredelitev in vsebina predmeta javnega naročila je opredeljena v drugih delih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

•	III. Projektna naloga (Projektna naloga za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije)

•	IV. Predračun.

Delitev na sklope: DA

Javno naročilo je razdeljeno na 2 (dva) sklopa, in sicer:

- Sklop  1:     Strokovna dokumentacija izgradnje akumulacijskega bazena

- Sklop 2:  Recenzija strokovne dokumentacije izgradnje akumulacijskega bazena in dokumentacije izdelave ter rezultatov testnih polj

Naročnik ponudnike obvešča, da ponudniki lahko oddajo ponudbo za oba sklopa ali samo za en sklop.

Vendar v kolikor bo ekonomsko najugodnejši isti ponudnik v obeh sklopih, bo le ta izbran za Sklop 1, za Sklop 2 bo izbran drugi ekonomsko najugodnejši ponudnik. Isti ekonomsko najugodnejši ponudnik ne more biti izbran za oba sklopa.

Kontaktna oseba s strani naročnika: Mojca Pogačnik, mojca.pogacnik@dem.si, 02 3005 466.

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik mora ponuditi izvedbo naročila v celoti in v predračunu izpolniti vse pozicije. Delne ponudbe ne bodo upoštevane.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v tem javnem naročilu, mora ponudnik pred oddajo prijave/ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet tega javnega naročila ter lahko vplivajo na izvedbo, ponudbeno ceno ali obveznosti, ki so predmet tega javnega naročila in jih upoštevati v svoji ponudbi.

Naročnik prosi ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.

Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, kot jih zahteva naročnik, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora v ponudbi priložiti:

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- izjavo o udeležbi podizvajalcev in podatke o podizvajalcih (Obrazca 3 in 3.1.) ter

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (Obrazec 3.2.).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka tega poglavja in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka tega poglavja.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz poglavja 5.1 te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril morebiten obstoj razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navaja v ponudbi.

Ponudnik lahko odda v podizvajanje zgolj 50 % vrednosti del iz prijave/ponudbe nominiranemu podizvajalcu, ki mora izpolnjevati enake pogoje, kot so zahtevani v tej dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

Skupna prijava

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine po oddaji javnega naročila in pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini z dogovorom o načinu odločanja konzorcijskih partnerjev,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v Obrazcu 2 in 2.1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora izpolnjevati pogoje kot navedeno v 5. poglavju te dokumentacije.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja postopka javnega naročila ni mogoča. Naročnik si v primeru skupne ponudbe pridržuje pravico, da tekom izvajanja pogodbe izvajalca/sopogodbenika, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec/sopogodbenik, v kolikor je za to izpolnjen eden izmed razlogov, navedenih v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Za uporabo zmogljivosti drugih subjektov se uporabljajo določila 81. člena ZJN-3.

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dodatna pojasnila dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki preko portala javnih naročil. Naročnik bo dajal izključno pisna pojasnila, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so obvezujoči za ponudnike.

Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril najmanj šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo prijave, pod pogojem, da bodo prejeta pravočasno.

Za pravočasno postavljeno vprašanje se šteje vprašanje, ki ga naročnik prejme najpozneje do 26.2.2026 in sicer do 10.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev prijav spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo prijav.

Vsaka taka sprememba in dopolnitev postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo prijav, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav, razen če naročnik ne poda drugačnih navodil.

Zaupnost podatkov

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami ZJN-3. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost.

Stroški priprave prijave/ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo prijave/ponudbe, vključno s stroški prospektov, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika

Merilo za priznanje sposobnosti ponudnika v 1. fazi javnega razpisa je neizpolnjevanje razlogov za izključitev, izpolnjevanje vseh pogojev za usposobljenost in izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika, tako da prijava ustreza vsem potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika v vsakem posameznem sklopu v 2. fazi javnega razpisa je ekonomsko najugodnejša ponudba v končni ponudbi (po pogajanjih) za posamezni sklop. Merila za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe za vsak posamezni sklop so:

ZA SKLOP 1

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba z upoštevanjem naslednjih meril za Sklop 1:

Ponudbena vrednost (MV – merilo vrednosti) do 88 točk

Dodatni kadri (MK – merilo dodatnega kadra) do 12 točk

Najugodnejša je ponudba z najvišjim številom točk. Število točk za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe (ME) se izračuna po formuli:

ME = MV + MK1

Kjer se posamezne postavke vrednotijo na način, kot je zapisano v tabeli 1:

Tabela 1: Merila za vrednotenje

| MV | Ponudbena vrednost (največje možno število točk je 88) | Število točk pri tem merilu se izračuna po formuli: MV = Pmin x 88/ Px Pmin = Najnižja ponudbena vrednost za merilo »Ponudbena vrednost« (med vsemi veljavnimi ponudbami) Px = Ponudbena vrednost iz ponudbe, ki se ocenjuje Dobljeno število se zaokroži na dve decimalni mesti s funkcijo Round v programski aplikaciji Excel. Ponudnik, ki v ponudbi ponudi najnižjo ceno, dobi 88 točk. Upošteva se ponudbena vrednost iz veljavne ponudbe. |
| --- | --- | --- |
| MK1 | Dodatni kadri – področje izdelave strokovne dokumentacije za akumulacijski bazen (največje možno število točk je 12) | V kolikor ponudnik razpolaga z dodatnimi kadri poleg zahtevanih za sposobnost v točki 5.2, alineji A, B in C, lahko ponudnik prejme za vsakega posameznega dodatnega strokovnjaka, ki izpolnjuje pogoje za sposobnost po 2 točki, do maksimalno 12 točk. Dodatne točke lahko ponudnik pridobi za največ po dva strokovnjaka za vodjo projektiranja (alineja A) in po dva strokovnjaka (alineja B) ter po dva strokovnjaka za (alineja C) do največ 12 točk skupaj za vse dodatne strokovnjake. |

ZA SKLOP 2

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba z upoštevanjem naslednjih meril za Sklop 2:

Ponudbena vrednost (MV – merilo vrednosti) do 91 točk

Dodatni kadri (MK – merilo dodatnega kadra) do 9 točk

Najugodnejša je ponudba z najvišjim številom točk. Število točk za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe (ME) se izračuna po formuli:

ME = MV + MK1

Kjer se posamezne postavke vrednotijo na način, kot je zapisano v tabeli 1:

Tabela 1: Merila za vrednotenje

| MV | Ponudbena vrednost (največje možno število točk je 91) | Število točk pri tem merilu se izračuna po formuli: MV = Pmin x 91/ Px Pmin = Najnižja ponudbena vrednost za merilo »Ponudbena vrednost« (med vsemi veljavnimi ponudbami) Px = Ponudbena vrednost iz ponudbe, ki se ocenjuje Dobljeno število se zaokroži na dve decimalni mesti s funkcijo Round v programski aplikaciji Excel. Ponudnik, ki v ponudbi ponudi najnižjo ceno, dobi 91 točk. Upošteva se ponudbena vrednost iz veljavne ponudbe. |
| --- | --- | --- |
| MK1 | Dodatni kadri – recenzija strokovne dokumentacije izgradnje akumulacijskega bazena in recenzija dokumentacije izdelave in rezultatov testnih polj (največje možno število točk je 9) | V kolikor ponudnik razpolaga z dodatnimi kadri poleg zahtevanih za sposobnost v točki 5.2, alineji A, B in C , lahko ponudnik prejme za vsakega posameznega dodatnega strokovnjaka, ki izpolnjuje pogoje za sposobnost po 3 točke, do maksimalno 9 točk. . |

Izmed dveh ali več glede na merilo izenačenih dopustnih ponudb po posameznem sklopu (gledano na dve decimalki natančno), bo naročnik kot najugodnejšo izbral tisto ponudbo, ki je bila v informacijskem sistemu e-JN oddana prva.

Izvedba pogajanj

Naročnik bo v 2. fazi postopka po pregledu in ocenitvi ponudb ter razvrstitvi ponudnikov glede na merilo, izvedel pogajanja s prvimi tremi (3) najugodnejšimi ponudniki po posameznem sklopu.

O točnem protokolu in izvedbi pogajanj bo naročnik prve tri (3) najugodnejše ponudnike po posameznem sklopu pisno obvestil v sistemu e-JN. Pogajanja bodo potekala istočasno z vsemi povabljenimi ponudniki po posameznem sklopu v sistemu e-JN.

Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oziroma končne ponudbe za posamezni sklop, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo po posameznem sklopu.

Naročnik bo izvedel pogajanja le o ponudbeni ceni po posameznem sklopu. Pogajanja se bodo izvajala z namenom nižanja ponudbene cene za posamezni sklop. Ponudbo ponudnika, ki bi svojo ponudbeno ceno zvišal po posameznem sklopu, bo naročnik izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik bo najkasneje po oddaji ponudb presodil, koliko krogov pogajanj bi bilo glede na vse okoliščine smiselno izvesti. Naročnik bo ponudnike pred zadnjim oz. edinim krogom pogajanj o ponudbeni ceni obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajanj. Naročnik bo tako na podlagi končnih ponudbenih cen po izvedenih pogajanjih in ocenitvi ponudb opravil končno razvrstitev ponudnikov.

Predračun in Povzetek predračuna (Rekapitulacija)

V 1. fazi postopka ponudniki s prijavo ne podajo Predračuna. S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca Predračuna.

V primeru, da bo ponudnik že v prijavi priložil izpolnjen Predračun, ga naročnik ne bo upošteval.

Ponudniki, ki bodo v 2. fazi postopka povabljeni k oddaji ponudbe, bodo k ponudbi priložili v celoti izpolnjen Predračun za posamezni sklop.

Ponudnik mora izpolniti Predračun ob upoštevanju Projektne naloge, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročil.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Predračunu za posamezni sklop in sicer na največ dve decimalni mesti.

Za pozicijo, za katero ponudnik ne navede cene, jo prečrta ali vpiše »0,00«, se šteje, da jo bo dobavil/izvedel brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Predračuna.

Ponujene cene brez DDV iz Predračuna morajo zajemati vse storitve in stroške, ki jih bo imel ponudnik v zvezi z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti (delo, potne stroške, material in nadomestne dele, dostave ter vse morebitne druge stroške,…), popuste in rabate in so fiksne na enoto mere za celotno obdobje trajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. Vrednost na Predračunu, mora biti enaka vrednosti v Povzetku predračuna (rekapitulacija). V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«. Ponudnik mora celotni predračun predložiti v razdelek »Druge priloge« v aktivni EXCEL ali pdf. datoteki!

Rok izvedbe del

Roki izvedbe predmetnega naročila so definirani v vzorcu pogodbe.

PONUDBA

Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem ali angleškem jeziku.

Ponudnik mora izdelati prijavo / ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku. V slovenskem ali angleškem jeziku morajo biti vsi dokumenti: certifikati, tehnična dokazila in preizkusi ter neobvezno komercialno informativno gradivo.

Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudnik priloži v prijavi / ponudbeni dokumentaciji original dokumente v slovenskem ali angleškem jeziku.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju prijav / ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

Dopustnost prijave/ponudbe

Dopustna bo tista prijava/ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova prijava/ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v Projektni nalogi in v celotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi prijave/ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila ponudnikom v celoti.

Listine v prijavi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev prijav.

Veljavnost prijav/ponudb

Vse prijave morajo biti veljavne najmanj 120 dni po roku za oddajo prijav.

Veljavnost ponudb, ki jih bodo ponudniki posredovali v 2. fazi postopka, bo najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Naročnik lahko zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti prijave/ponudbe. Zahteva in odgovor morata biti poslana v pisni obliki.

Priprava in oddaja prijave/ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik prijavno/ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo prijave/ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda. V skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Rok in način predložitve prijave/ponudbe

Ponudniki morajo prijave/ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html

Ponudnik se mora pred oddajo prijave/ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav/ponudb, prijavo/ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav/ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave/ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave/ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo prijavo/ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo prijave/ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi/ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav/ponudb.

- faza postopka:

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si,  najkasneje do 5.3.2026 do 12:00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- faza postopka:

Rok za predložitev ponudbe bo naveden v povabilu k oddaji ponudbe, s katerim bo naročnik preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ pozval ponudnike, ki jim je bila priznana sposobnost v 1. fazi postopka, da oddajo ponudbo za 2. fazo postopka. Pravočasna je tista ponudba, ki bo prejeta preko sistema e-JN do zahtevanega roka.

Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav/ponudb svojo prijavo/ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo/ponudbo umakne, se šteje, da prijava/ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl.

Če ponudnik svojo prijavo/ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava/ponudba.

Po preteku roka za predložitev prijav/ponudb, prijave/ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Informacije v zvezi z odpiranjem prijav/ponudb

1. faza postopka:

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5.3.2026 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. Odpiranje prijav ni javno.

2. faza postopka:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. Naročnik bo ponudnike obvestil o točnem datumu in uri javnega odpiranja ponudb v povabilu k oddaji ponudbe, s katerim bo ponudnike pozval za predložitev ponudb v 2. fazi postopka.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

PREGLED PRIJAV/PONUDB

Tajnost pregledovanja

Postopek pregledovanja prijav/ponudb je tajen. Od zaključka odpiranja prijav in javnega odpiranja ponudb do trenutka odločitve naročnika o oddaji naročila se ne sme posredovati nobena informacija v zvezi s pregledom, obrazložitvijo, ocenjevanjem in primerjavo prijav/ponudb ter priporočilom za izbor najugodnejšega ponudnika katerikoli osebi, ki ni uradno povezana s postopkom pregledovanja prijav/ponudb.

Pregled prijav/ponudb

Dopustnost prijav/ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev prijav/ponudb, skladno z dokumentacijo o javnem naročilu in veljavno zakonodajo.

Dopustne dopolnitve prijave/ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo lahko naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva dopustna in popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Za dopolnitve in pojasnila prijav/ponudb bo naročnik določil primeren rok, ki bo praviloma znašal tri (3) delovne dni.

Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

Izločitev prijave/ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne prijave/ponudbe,

- prijave, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz 5. točke teh navodil,

- prijave, ki ne bodo ustrezale vsem zahtevam iz Projektne naloge,

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz Povabila k oddaji ponudbe – 2. faza postopka.

Naročnik lahko kadar koli izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Odločitev o priznanju sposobnosti

Po pregledu prijav naročnik sprejme odločitev o priznanju sposobnosti in le-to objavi na Portalu javnih naročil v skladu z 90. členom ZJN-3.

Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil v skladu z 90. členom ZJN-3.

Zmanjšanje naročenih storitev

Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, zmanjša obseg naročenih storitev. V tem primeru se ustrezno zniža tudi pogodbena cena.

Dodatna naročila

Naročnik si pridružuje pravico oddati dodatne storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo, ki bi zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne in za dodatne storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu z določili veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja.

Podpis pogodbe

K sklenitvi pogodbe o izvajanju javnega naročila bo pozvan izbrani ponudnik, katerega ponudba bo glede na merila izbora razvrščena na prvo mesto in hkrati dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, ko se ponudnik v prejšnjem izvedenem postopku javnega naročila ni odzval na poziv k podpisu pogodbe oziroma pogodbe ni podpisal ter je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, lahko na podlagi teh okoliščin odloči, da se takšen odstop šteje za negativno referenco v trenutnem postopku javnega naročila in tudi v naslednjih javnih naročilih, ki jih bo izvajal.

Naročnik lahko od ponudnika, ki v predmetnem postopku javnega naročila odstopi od namere za sklenitev pogodbe, poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteva tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru uspešno zaključenih vseh postopkih organov upravljanja, nadzora in lastnikov, če bodo izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika. Izbrani ponudnik v primeru namere odstopa naročnika od podpisa pogodbe iz tega razloga ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

Ponudnik, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo izbran za sklenitev pogodbe, bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če ponudnik v roku 5 (petih) delovnih dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe le-te ne bo podpisal, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z določili 14. člena ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno  kršitvijo nastala škoda ali zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na:

1. Razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Po poteku roka za prejem ponudb vložitev zahtevka za revizijo ni dopustna, razen, če je določen rok za prejem ponudb manj kot 10 delovnih dni.

2. Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo preko portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Obvezne sestavine zahtevka so navedene v 15. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka. Čas nedelovanja portala eRevizija se objavi na tem portalu. Pošiljatelj po ponovni vzpostavitvi delovanja informacije ali dokumente naknadno pošlje še prek portala eRevizija, kjer se postopek nadaljuje.

Skladno z 71. členom ZPVPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša:

1. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) znaša taksa 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji z objavo.

2. Kadar se zahtevek na revizijo nanaša na odločitev o javnem naročilu, znaša taksa

- 2% od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov.

- 1.000 eurov, če gre za odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh prijav/ponudb.

Kadar takse ni mogoče odmeriti – znaša taksa 1.000 eurov. Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

- FINANČNA ZAVAROVANJA

## 4.1	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku 20 dni po podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje prvovrstne sprejemljive* banke ali zavarovalnice, v višini 10 odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 10)

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Rok trajanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj 30 dni po datumu pogodbenega prevzema del.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

_________________________________

Za sprejemljivo banko/zavarovalnico šteje banka oz. zavarovalnica, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih poslov ali dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov, z bonitetno oceno enako ali višjo od BBB- (Standard & Poor’s), Baa3 (Moody's Investors Service) ali BBB- (Fitch).

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost. Izvajalec je dolžan v takih primerih predložiti naročniku dodatek k obstoječi garanciji ali novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na ustrezno povečan znesek ali tako podaljšan rok. Ostali pogoji in besedilo garancije se lahko spremenijo le, če naročnik s tem izrecno soglaša. V primeru predložitve nove garancije se dotedanja garancija vrne. Smiselno enako velja, če bi garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti postala neunovčljiva ali neveljavna iz kateregakoli razloga.

- POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik kot predhodno dokazilo o neobstoju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev ob oddaji prijave zahteva ustrezno izpolnjen ESPD obrazec in ostale obrazce, kot navedeno v točki 6. Vsa dodatno navedena dokazila bo naročnik preveril sam (v skladu s točko 5.5) oz. jih bo moral ponudnik predložiti (v skladu s točko 5.6) na podlagi poziva naročnika in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb v prijavi. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, pri katerih ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

  - Razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz sodelovanja v postopku javnega naročanja

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

- Naročnik bo iz postopka javnega naročila kadarkoli izključil gospodarski subjekt (prijavitelja, ponudnika, soprijaviteja, soponudnika), če na podlagi 5k člena Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbe Sveta (EU) 2024/745 z dne 23. februarja 2024 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 2024/745 z dne 23.2.2024) pri preverjanju ugotovi, da je prijavitelj/ponudnik:

  - ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

  - pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

  - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD  za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Obrazec ESPD je v aplikaciji e-JN pripravljen na način, da so trije nacionalni razlogi za izključitev zajeti skupaj v Delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev in jih naročnik v ESPD ne more obkljukati ločeno. Predmetnega razloga za izključitev ni mogoče vnesti v ESPD. S predložitvijo ESPD obrazca gospodarski subjekt izjavlja, da pred ali med postopkom javnega naročanja ni v položaju kot navedeno zgoraj

- Da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za gospodarske subjekte v ponudbi.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

- Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije«) za gospodarske subjekte v ponudbi.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

  - Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa naslednje pogoje za sodelovanje:

Vpis v poslovni register

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v Seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno, inženirsko in projektantsko dejavnost in vpisan v enega od poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Ekonomski in finančni položaj

- Gospodarski subjekt v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranih poslovnih računov skupno več kot deset (10) dni, skupno na vseh odprtih poslovnih računih.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev potrdila bank, ki vodijo transakcijske račune, da niso imeli blokiranih poslovnih računov.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila.

- Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih dveh poslovnih letih pred letom oddaje ponudbe v posameznem letu (2023, 2024) dosegel letni prihodek najmanj v višini 5.000.000,00 EUR/leto. Upošteva se kumulativno izpolnjevanje pogoja za ponudnika z normiranimi podizvajalci, za ponudnika s soponudnikom in z normiranimi podizvajalci.

DOKAZILO:

Predložen obrazec ESPD + Obrazec 11, kamor ponudnik vpiše zahtevane podatke. S predložitvijo ESPD obrazca gospodarski subjekt izjavlja, da v celoti izpolnjuje predmetni pogoj.

Izpolnjena tabela v Ponudbi (Obrazec 11) mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev izkazov poslovnega uspeha za zahtevana leta poslovanja.

Gospodarski subjekti v skupni prijavi/ponudbi lahko ta pogoj izpolnjujejo skupno / kumulativno. Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkazuje tudi z normiranimi podizvajalci.

Tehnična in strokovna sposobnost

Reference

ZA SKLOP 1

- Gospodarski subjekt je v obdobju od 1.1.2005 do roka za oddajo ponudbe sam ali s podizvajalci ali s partnerji izdelal vsaj dve (2) projektni dokumentaciji na nivoju projekta za izvedbo za akumulacijski bazen z najmanj sledečimi podatki:

- volumen akumulacijskega bazena: najmanj 3.000.000 m3,

in

- višina nasipov: najmanj 25 m,

in

- nihanje gladine vode v akumulacijskem bazenu: minimalno 15 m.

Referenca se prizna za izdelano projektno dokumentacijo za objekte ki so zaključeni in so objekti v obratovanju.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: Izvedba storitev določene vrste«) + Izjava o izpolnjevanju tehnične in strokovne sposobnosti – Reference (Obrazec 6) in izpolnjena Potrdila referenc (Obrazec 8).

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo referenčnih potrdil 
(Obrazec 8). Tako je dovolj, da ponudnik v ESPD obrazcu samo navede sklic na Obrazec 6 oz. le-tega ustrezno izpolni. Za vsako referenco posebej se izpolni pripadajoč Obrazec 8. Posamezni obrazec se po potrebi oz. glede na opredeljene zahteve razmnoži. Vsi obrazci Potrdilo referenc (Obrazec 8) morajo biti potrjeni s strani končnega naročnika referenčnega posla.

Iz reference mora izhajati tudi, da je ponudnik izvedel dela v zahtevanih rokih. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila za predloženo referenco (kot npr. pogodbo z naročnikom, obračun, podpisane naslovne strani posamezne projektne dokumentacije, naslovne strani načrtov...) oziroma da navedbe preveri neposredno pri končnem naročniku referenčnega posla.

Upoštevale se bodo reference ponudnika, partnerjev v skupnem nastopanju in podizvajalcev.

Upoštevale se bodo reference podizvajalca, če se nanašajo na njegov obseg del, katerega bo podizvajalec dejansko izvajal pri izvedbi javnega naročila, v skladu s tč. 1.5 Podizvajalci.

Zadostitev pogoju se bo ugotavljala kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma vodilnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma vodilni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.

Reference zmogljivosti drugih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 in le-ti niso partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec, naročnik ne bo upošteval.

Zaželeno je, da referenčna potrdila niso starejša od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe, zaradi česar naročnik ponudnikom svetuje, da za izdajo teh dokumentov zaprosijo že pred rokom za oddajo ponudbe in jih predložijo k ponudbi.

ZA SKLOP 2

- Gospodarski subjekt je v obdobju od 1.1.2005 do roka za oddajo ponudbe sam ali s podizvajalci ali s partnerji izdelal vsaj eno (1) recenzijo ali eno (1) projektno dokumentacijo na nivoju projekta za izvedbo za akumulacijski bazen z najmanj sledečimi podatki:

- volumen akumulacijskega bazena: najmanj 3.000.000 m3,

in

- višina nasipov: najmanj 25 m,

in

- nihanje gladine vode v akumulacijskem bazenu: minimalno 15 m.

Referenca se prizna za izdelano projektno dokumentacijo ali recenzijo projektne dokumentacije za objekte ki so zaključeni in so objekti v obratovanju.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: Izvedba storitev določene vrste«) + Izjava o izpolnjevanju tehnične in strokovne sposobnosti – Reference (Obrazec 6) in izpolnjena Potrdila referenc (Obrazec 8).

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo referenčnih potrdil 
(Obrazec 8). Tako je dovolj, da ponudnik v ESPD obrazcu samo navede sklic na Obrazec 6 oz. le-tega ustrezno izpolni. Za vsako referenco posebej se izpolni pripadajoč Obrazec 8. Posamezni obrazec se po potrebi oz. glede na opredeljene zahteve razmnoži. Vsi obrazci Potrdilo referenc (Obrazec 8) morajo biti potrjeni s strani končnega naročnika referenčnega posla.

Iz reference mora izhajati tudi, da je ponudnik izvedel dela v zahtevanih rokih. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila za predloženo referenco (kot npr. pogodbo z naročnikom, obračun, podpisane naslovne strani posamezne projektne dokumentacije, naslovne strani načrtov...) oziroma da navedbe preveri neposredno pri končnem naročniku referenčnega posla.

Upoštevale se bodo reference ponudnika, partnerjev v skupnem nastopanju in podizvajalcev.

Upoštevale se bodo reference podizvajalca, če se nanašajo na njegov obseg del, katerega bo podizvajalec dejansko izvajal pri izvedbi javnega naročila, v skladu s tč. 1.5 Podizvajalci.

Zadostitev pogoju se bo ugotavljala kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma vodilnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma vodilni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.

Reference zmogljivosti drugih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 in le-ti niso partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec, naročnik ne bo upošteval.

Zaželeno je, da referenčna potrdila niso starejša od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe, zaradi česar naročnik ponudnikom svetuje, da za izdajo teh dokumentov zaprosijo že pred rokom za oddajo ponudbe in jih predložijo k ponudbi.

Kadri

ZA SKLOP 1 IN SKLOP 2

- Gospodarski subjekt (sam, s partnerji ali podizvajalci) mora razpolagati z ustreznim kadrom za izvedbo predmeta javnega naročila, ki bodo storitve tudi dejansko izvajali in sicer:

- enim (1) vodjo projektiranja, ki mora izpolnjevati sledeče pogoje: (TUDI DEL MERILA)

- biti zaposlen pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu,

- s področja gradbene stroke,

- je v obdobju od 1.1.2015 do roka za oddajo ponudbe bil imenovan in opravljal naloge kot vodja projektiranja ali vodja projekta s področja projektiranja nasutih pregrad akumulacijskih bazenov s pripadajočimi ureditvami in mora izkazati:

vsaj eno (1) referenco za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PZI za akumulacijski bazen z nasuto pregrado s podatki:

- volumen akumulacijskega bazena: najmanj 3.000.000 m3,

- višina nasipov: najmanj 25 m,

- s pripadajočimi ureditvami, pri čemer je moral na referenčnem projektu opravljati vlogo vodje projektiranja.

in

Strokovnjaki po področjih (TUDI DEL MERILA)

- vsaj enega strokovnjaka –inženir za področje gradbeništva, ki ima najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja projektiranja nasutih pregrad akumulacijskih bazenov s pripadajočimi ureditvami in ima vsaj eno (1) referenco za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PZI za jez z nasuto pregrado višine najmanj 25 m, s pripadajočimi ureditvami, pri čemer je moral na referenčnem projektu opravljati vlogo projektanta. Referenca ne sme biti starejša od 10 let od datuma za oddajo ponudbe.

in

- vsaj enega strokovnjaka –inženir  za področje geotehnološke ali geološke stroke, ki ima najmanj 10 let delovnih izkušenj in ima vsaj eno (1) referenco za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju PZI za akumulacijski bazen z nasuto pregrado višine najmanj 25 m, s pripadajočimi ureditvami. Referenca ne sme biti starejša od 10 let od datuma za oddajo ponudbe.

SAMO ZA SKLOP 1

- z vsaj enim BIM managerjem, ki ima vsaj eno (1) referenco na primerljivem projektu.

(kot primerljiv projekt se smatra projekt elektrarna z instalirano močjo vsaj 50 MW)

Kader, ki je naveden v tej točki, mora pri izvedbi del tudi sodelovati in jih brez soglasja Naročnika ni možno zamenjati. Zamenjava kadra brez soglasja Naročnika  je lahko razlog za odpoved pogodbe. Morebitna zamenjava kadra je dopustna le s kadrom, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

DOKAZILO:

Izpolnjen ESPD obrazec (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«) + izpolnjen Obrazec 7 (Izjava o izpolnjevanju strokovne sposobnosti) + seznam izvedenih referenčnih raziskav/projektov.

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo Izjave o izpolnjevanju strokovne sposobnosti (Obrazec 7) + seznam izvedenih referenčnih raziskav/projektov, kar je potrebno oddati že v ponudbi.

Zaradi navedenega je dovolj, da ponudnik v ESPD obrazcu samo navede sklic na Obrazec 7 oz. le-tega ustrezno izpolni.

Upoštevale se bodo kadrovske reference podizvajalca ali partnerja, če se nanašajo na njegov obseg del, katerega bo podizvajalec oz. partner dejansko izvajal pri izvedbi javnega naročila, v skladu s tč. 1.5 Podizvajalci in s tč. 1.6 Skupna ponudba.

Ob tem velja omejitev, da mora Ponudnik (ali vodilni partner pri skupni prijavi/ponudbi) biti dejanski izvajalec del za vsaj dva celotna tehnična sklopa, kar dokazuje z lastnimi referencami dejanskega izvajalca del in dokazili usposobljenega kadra.

Za izpolnjevanje kadrovskih pogojev kadrov zmogljivosti drugih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 in le-ti niso partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec, naročnik ne bo upošteval.

  - Zahteve glede na veljavno zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije

- Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne prijave/ponudbe ali podizvajalec ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11, v nadaljevanju ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

DOKAZILO

Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Obrazec 4).

- V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk bo ponudnik dolžan naročniku pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bo ponudnik dolžan naročniku vse navedene podatke posredovati tudi za podizvajalce.

DOKAZILO

Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije + vzorec izjave (Obrazca 4 in 4.1).

  - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v prijavi/ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v prijavi/ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne prijave/ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo/ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo/ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

  - Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že razpolaga s temi dokumenti iz prejšnjega postopka javnega naročila in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD oz. ostalih zahtevanih obrazcih.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o sposobnosti za vse ponudnike v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (5.6 Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.

  - Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o sposobnosti/oddaji javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah. Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila.

- VSEBINA PRIJAVE IN PONUDBE

Ponudnik mora v 1. fazi postopka PRIJAVA priložiti ustrezno izpolnjene dokumente:

- Prijava (Obrazec 1)

- Pooblastilo za podpis prijave/ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov (Obrazec 2)
- samo v primeru skupne prijave/ponudbe.

- Podatki o soponudniku/subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje (Obrazec 2.1) brez vpisane vrednosti del gospodarskega subjekta - samo v primeru skupne prijave/ponudbe in/ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov.

- Izjava o udeležbi podizvajalcev (Obrazec 3) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Podatki o podizvajalcu (Obrazec 3.1) brez izpolnjene vrstice »Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec« - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (Obrazec 3.2) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije + vzorec izjave ( Obrazec 4 in 4.1) - Ponudnik in v primeru skupne prijave/ponudbe vsi skupaj nastopajoči subjekti priložijo že v prijavi.

- Izjava o izpolnjevanju tehnične sposobnosti–(Obrazec 6)

- Izjava o izpolnjevanju strokovne sposobnosti –(Obrazec 7)

- Potrdila referenc (Obrazec 8) - za posamezno referenco, ponudnik priloži k prijavi.

- ESPD Za vse gospodarske subjekte!

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v vsebini, kot je navedena v Obrazcu 10).

- Poročilo o finančnem stanju ponudnika / partnerja / podizvajalca (Obrazec 11).

Z oddajo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 5 in Obrazec 5a) ter vsebino predračuna in potrjuje resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v prijavi.

Z oddajo obrazca ESPD gospodarski subjekti (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) potrdijo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v prijavi, ki se nanašajo na njihov del prijave/ponudbe.

Ponudnik mora v 2. fazi postopka PONUDBA priložiti ustrezno izpolnjene dokumente:

- Povzetek predračuna (rekapitulacija) (Obrazec 9 in/ali 9 a)

- Predračun v aktivni Excel obliki.

- Kopijo podatkov o soponudniku/subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje (Obrazec 2.1) oddanega v 1. fazi postopka z izpolnjeno vrstico »Vrednost del gospodarskega subjekta« - samo v primeru skupne ponudbe in/ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov.

- Kopijo podatkov o podizvajalcu (Obrazec 3.1) oddanega v 1. fazi postopka z izpolnjeno vrstico »Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec« - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

Ponudnik v prijavi/ponudbi priloži vse dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Ponudnik, ki odda prijavo/ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v prijavi/ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.