Navodila za izdelavo popisa del ter projektantskega predračuna

V ločeni mapi je potrebno priložiti popis del in projektantski predračun za ves material in vsa dela, ki so zajeta v projektni dokumentaciji, ločeno po napravah in objektih oz. načrtih.

Projektant mora izdelati celoten popis del in projektantski predračun v digitalni (excel) in analogni obliki, na dveh delovnih listih (prva stran: rekapitulacija, druga stran: popis del oz. predračun s predizmerami za vse načrte oz. vrste del/objekte/naprave).

Popis del  in projektantski predračun morata biti oblikovno in vsebinsko poenotena. Vsebovati morata naslednje podatke: pozicija, opis, enota mere, količina, cena na enoto (material + delo), cena skupaj. Opremljena morata biti s formulami. Cene morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti, pri čemer morajo biti v popisu del vrednosti enake 0,00 EUR.

Pri pripravi projektantskega predračuna se morajo upoštevati vrednosti materiala in storitev, ki ustrezajo trenutnim razmeram na trgu.

Pri pripravi popisa del se morajo v največji možni meri uporabljati standardizirane postavke. V primeru uporabe le teh (npr. TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest) naj se doda stolpec s šifro postavke po šifrantu standardiziranih postavk.

Projektant mora v popisu del in predračunu zajeti vse možne stroške, ki bodo bremenili investitorja v času gradnje oz. do pridobitve obratovalnega ali uporabnega dovoljenja.

V popisu del oz. projektantskem predračunu naj se v ločenem poglavju (SPLOŠNO) predvidijo naslednji stroški (posledično le ti ne smejo biti zajeti v popisu del in predračunu posameznih načrtov):

- Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, začasne transportne poti, oznakami gradbišča ter kasnejša odstranitev vseh objektov in vzpostavitev v prvotno stanje.

- Izdelava Geodetskega posnetka vseh izvedenih del (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki).

- Izdelava Projekta izvedenih del (PID) (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki).

- Izdelava Projektne dokumentacije za obratovanje in vzdrževanje (NOV) za vsa izvedena dela (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki).

- Izdelava Projekta za vpis v uradne evidence (PVE) ter izvedba vpisa v uradne evidence skladno z veljavno zakonodajo (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki).

- Izdelava DZO (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki) za vsa izvedena dela.

- Notranja tekoča kontrola za vsa izvedbena dela.

- Projektantski nadzor pri izvedbi vseh del.

- Zakoličba posameznih obstoječih infrastrukturnih vodov (elektrika, komunala, plin, CATV, itd.) po navodilih posameznih upravljavcev, nadzor upravljavcev posameznih vodov pri izvajanju gradbenih del na območju križanja in zaščita komunalnih vodov za celotno območje, ki je predmet nadgradnje.

- Stroški upravljavca JŽI (sodelovanje pri izvedbi vseh del, tehničnih pregledih, zakoličbi,  itd.).

- Stroški čuvajske službe.

- Stroški zapor in počasnih voženj oz. ovir v železniškem prometu.

- Stroški zapor oziroma začasnih prometnih ureditev na javnih cestah tekom nadgradnje javne železniške infrastrukture.

- Izdelava elaborata oz. priprava podatkov za vpis osnovnih sredstev v IS Maximo, v skladu z navodilom upravljavca 925 – DN47.

Vse zgoraj navedene postavke v poglavju »SPLOŠNO« imajo enoto mere »kpl«, razen projektantski nadzor, pri katerem je enota mere »ura«.

V rekapitulaciji naj se upošteva 10% nepredvidenih del.