Tehnične specifikacije naročila Vzdrževanje in nadgradnja platforme za semantično interoperabilnost (PZSI)

Naročnik Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije (v nadaljevanju naročnik), naroča storitve, kot so opisane v nadaljevanje tehničnih specifikacij.

Okoliščine in namen

Naročilo se izvaja zaradi izpolnjevanja in uresničevanja Strategije digitalnih javnih storitev 2030, predvsem strateški cilj IV. Sodobna informacijska tehnologija ter upravljanje zaupanja vrednih podatkov, ki načrtuje, vpeljavo podatkovnih standardov skupaj s smernicami za njihovo uporabo na podlagi mednarodnih načel in priporočil. V ta namen je med drugim potrebno zagotavljati tudi semantično interoperabilnost informacijskih rešitev v javni upravi.

Semantična interoperabilnost je ključna za povezovanje in izmenjavo podatkov med različnimi sistemi, učinkovitejše odločanje ter za izboljšanje kakovosti storitev za državljane. Za namen zagotavljanje semantične interoperabilnosti in načela enkratnega zapisa v slovenski javni upravi, je vzpostavljen sistem, ki ga tvorijo naslednje komponente:

- Centralni besednjak.

- Repozitorij šifrantov.

- Repozitorij podatkovnih modelov.

Sistem omogoča:

- Oblikovanje enotnega repozitorija definicij temeljnih pojmov.

- Oblikovanje enotnega repozitorija šifrantov.

- Doseganje višje stopnje standardizacije in interoperabilnosti na podatkovnem sloju.

- Znižanje visoke stopnje heterogenosti informacijskih sistemov.

- Definiranje razmerij med registri in evidencami javne uprave.

- Učinkovitejše zagotavljanje medresorskih storitev,

- Učinkovitejšo uporabo informacijskih virov,

- Doslednost pri izkazovanju ter razumevanju podatkov,

- Zagotavljanje načela enkratnega zapisa.

- Učinkovitejšo strojno berljivost podatkov.

- Omogočanje razvoja naprednih aplikativnih rešitev.

Opis orodja Platforma za semantično interoperabilnost (PZSI)

PZSI je orodje za zagotavljanje semantične interoperabilnosti, ki je bilo v osnovi razvito za finsko javno upravo. Rešitev je bila naročniku ponujena s strani Finske vlade, v obliki izvorne kode in drugih virov, ki so na voljo na repozitoriju GitHub (https://github.com/VRK-YTI). Leta 2023 je bila uspešno zaključena lokalizacija in prilagoditev orodja PZSI na naročnikovo okolje in je od takrat v produkcijski uporabi.

Komponente orodja PZSI

PZSI je sklop naslednjih modulov:

- Orodje Terminologija; omogoča gradnjo, upravljanje, objavo in vizualizacijo besednjakov.

- Orodje Podatkovni modeli; omogoča gradnjo, upravljanje, objavo in vizualizacijo podatkovnih modelov.

- Orodje Šifanti; omogoča gradnjo, upravljanje in objavo šifrantov.

Viri

Vstopne točke z opisi orodja PZSI (dostopne samo znotraj HKOM omrežja državnih organov). Mogoče je zagotoviti namensko VPN povezavo):

- https://pzsi.sigov.si/slovar/

- https://pzsi.sigov.si/terminologija/

- https://pzsi.sigov.si/sifranti/

Opisi in viri na portalu NIO

- Repozitorij podatkovnih modelov | Izdelki | Portal NIO (+ uporabniška navodila za PZSI)

Repozitorij kode.

- MJU-PSI · GitHub

- https://mju-svn.pdcext.sigov.si/PSI (+ tehnična dokumentacija)

Uporabljene tehnologije

Zaledni del sistema:

- GIT

- JDK 1.8

- Maven 3.5.2

- mish-mash Gradle in maven

- spring-boot (tomcat), za backend rest api

- Spring-security

- Swagger

- PostgreSQL

- Docker, docker-compose

- SH/BASH (postavitev okolja, docker build, konfiguracija izvajanja storitev,...)

- Elasticsearch za full text search

- RDF/OWL SPARQL (.ttl)

- Apache Jena Fuseki: serving RDF data over http

Čelni del sistema:

- TypeScript

- SCSS

- Angular (6.1)

- GNU GetText, *.po (prevodi)

- Npm

- Nginx

Potrebne aktivnosti - vsebina naročila

| Pozicija | Aktivnost |
| --- | --- |
| 1 | Računalniške storitve |
|  | Analiza okolja in izdelava PZI (Projekt za Izvedbo) - Priprava in izvedba sestankov za zajem naročnikovih zahtev (v sklopu analize naročnikovega okolja, GTZ, GTZ-LOP in izdelava dokumenta PZI). - Analiza naročnikovega okolja. - Analiza GTZ in GTZ-LOP. - Seznanitev z obstoječo rešitvijo ter viri, ki so na voljo. Analiza komponent sistema PZSI. - Na podlagi idejnega načrta in rezultata analize zahtev bo izvajalec v sodelovanju z naročnikom pripravil tako imenovani dokument PZI po navodilih dokumenta GTZ in GTZ-LOP. Dokumenta GTZ in GTZ-LOP sta dostopna na portalu https://nio.gov.si pod iskalnim nizom GTZ. Na vsebini dokumenta PZI se bosta izvajalec in naročnik uskladila glede tehnoloških in vsebinskih podrobnosti izvedbe naročila. Aktivnost se začne izvajati na osnovi naročila naročnika, kjer sta definirana obseg in rok za realizacijo naročila. Prevzemalo se bo na osnovi prevzemnih zapisnikov, po zaključku aktivnosti in sicer samo za dejansko opravljene storitve. Priprava dokumentacije - Izdelava dokumentacije dopolnitev in nadgradenj. - Posodobitev namestitvene in vse druge tehnične dokumentacije aplikacije PZSI. - Dopolnjevanje obstoječih navodil za uporabnike in administracijo v slovenskem jeziku Aktivnost se začne izvajati na osnovi naročila naročnika. Prevzemalo se bo na osnovi prevzemnih zapisnikov, po zaključku aktivnosti in sicer samo za dejansko opravljene storitve. Računalniške storitve v povezavi z rešitvijo - Uporaba naročnikovega standardnega sistema za poročanje o stanju projekta ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti (Redmine). - Pomoč pri postavitvi rešitve v testno in produkcijsko okolje naročnika. Aktivnost se začne izvajati na osnovi naročila naročnika. Prevzemalo se bo na osnovi prevzemnih zapisnikov, po zaključku aktivnosti in sicer samo za dejansko opravljene storitve. Proučitev možnosti aplikativne podpore Namen te aktivnosti je preučitev možnosti aplikativne podpore za pomoč pri izdelavi celovitih, normaliziranih in vsebinsko jasnih semantičnih podatkovnih modelov, primernih za vnos v aplikacijo PZSI. - Pri pregledu dokumentacije podatkovnih modelov izvajalec preuči možnosti aplikativne podpore za pomoč pri izdelavi celovitega, normaliziranega in vsebinsko jasnega entitetno-relacijskega podatkovnega modela na osnovi virov, ki so naročniku običajno na voljo. Konkretno bo lahko pri tem uporabil vire za Informacijski sistem upravnih notranjih zadev (ISUNZ). Svoje ugotovitve naročniku preda v obliki dokumenta predlogov in priporočil. Aktivnost se začne izvajati na osnovi naročila naročnika, kjer sta definirana obseg in rok za realizacijo naročila. Prevzemalo se bo na osnovi prevzemnih zapisnikov, po zaključku aktivnosti in sicer samo za dejansko opravljene storitve. |
| 2 | Nadgradnje |
|  | Nadgradnja aplikacije PZSI - V modulu podatkovni modeli se mora zagotoviti vizualizacija ontologij, ki niso bile izdelane s PZSI in nimajo korenskega imenskega prostora, ki ga ima ta aplikacija. Pri tem so mišljene ontologije (npr. SKOS, DCAT itd.), ki jih je sicer že sedaj mogoče uvoziti preko funkcionalnosti za uvoz ontologij (imenskih prostorov), vendar teh trenutno ni mogoče neposredno v aplikaciji vizualizirati kot celoto (mogoče je le uporabiti in vizualizirati njene podatkovne elemente v drugih ontologijah). Pri tem se mora zagotoviti funkcijsko čim bolj podoben videz in občutek uporabniškega vmesnika, kot ga imajo PZSI lastne ontologije (prikazani morajo biti tudi razredi, povezave in lastnosti na enak način kot pri PZSI lastnih ontologijah). Pri takšni vizualizaciji ni potrebno zagotoviti možnosti urejanja. Kot minimalna rešitev bi bila mogoča tudi uporaba gnezdenega okna aplikacije Web Protege, ki jo naročnik uporablja. - Zagotoviti je potrebno možnosti izvoza in uvoza PZSI lastnih ontologij za namene izdelave varnostnih kopij, ter povratnega uvoza teh varnostnih kopij nazaj v aplikacijo. Upravljanje teh operacij se mora zagotoviti preko uporabniškega vmesnika, ki ga bodo lahko upravljali običajni administratorji PZSI (ne samo na ravni sistemske podpore). Potrebno je zagotoviti tudi funkcionalnosti ki bodo preprečile, da pri ponovnem uvozu ne bo prišlo do napak, vnosu škodljive programske kode ipd. - Izdelava namestitvenega paketa za instalacijo (namestitev na svojo infrastrukturo v testno in produkcijsko okolje, v skladu z navodili izvajalca, naročnik izvede sam). Aktivnost se začne izvajati na osnovi naročila naročnika kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Prevzemalo se bo na osnovi prevzemnih zapisnikov, po zaključku aktivnosti in sicer samo za dejansko opravljene storitve. Razvoj semantičnih podatkovnih modelov Namen te aktivnosti je razvoj semantičnih podatkovnih modelov za določene obstoječe informacijske rešitve v javni upravi in njihov prenos v repozitorij podatkovnih modelov v okviru aplikacije PZSI. Pri tem izvajalec izvede naslednje: - Pregled dokumentacije podatkovnega modela obstoječega informacijskega sistema. Dokumentacija običajno delno že vključuje entitetno - relacijski podatkovni model, delno pa so podatki predstavljeni v drugih oblikah (npr. Excel tabele, Word dokumenti). - Ponekod je potrebno s pomočjo normalizacije urediti in zmanjšati redundantnost obstoječega podatkovnega modela. - Podatkovni modeli so ponekod pomanjkljivi in nejasno definirani (npr. ni jasna vsebina entitet, atributov in relacij). V teh primerih je potrebno od vsebinskega oziroma tehničnega skrbnika informacijskega sistema, pridobiti dodatne informacije o vsebini posameznih elementov podatkovnega modela. Pri tem izvajalec pripravi vprašanja glede teh pomanjkljivosti in nejasnosti, za skrbnika, naročnik pa jih slednjemu posreduje. Prejete odgovore naročnik posreduje izvajalcu. Rezultat teh aktivnosti mora biti vsebinsko jasen, urejen, normaliziran in celovit entitetno-relacijski podatkovni model, z definicijami entitet, atributov in relacij ter njihov shematski prikaz (lahko z vizualizacijo v PZSI). - Tako izdelan urejen in celovit entitetno-relacijski podatkovni model mora izvajalec vnesti v aplikacijo PZSI. Ta aktivnost ne vključuje urejanje ostale dokumentacije posamezne obravnavane informacijske rešitve. Razvoj semantičnih podatkovnih modelov se, v okviru tega javnega naročila, naroči za vse podatkovne modele, za katere bi naročnik v času trajanja pogodbe (4 leta) pridobil vire (okvirna ocena števila podatkovnih modelov v štirih letih je 12, vsak podatkovni model povprečno 50 entitet, vsaka entiteta povprečno 50 atributov). Aktivnost se začne izvajati na osnovi naročila naročnika kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Prevzemalo se bo na osnovi prevzemnih zapisnikov, po zaključku aktivnosti in sicer samo za dejansko opravljene storitve. |
| 3 | Usposabljanje |
|  | - Priprava in izvedba dveh delavnic na lokaciji naročnika (vsaka delavnica je v trajanju 4 šolskih ur (šolska ura = 45 minut) za uvajanje sistemskih inženirjev in administratorjev v nadgrajeno orodje. Skupaj se bo uvajalo do 5 oseb na posamezni delavnici. Delavnice se bodo izvedle po uspešno končanih aktivnostih 1f, 1g, 1h, 1j, 2a, 2b in 2c. Kot gradivo za delavnice bo uporabljena dokumentacija, ki bo rezultat točk 1f, 1g in 1h. Aktivnost se začne izvajati na osnovi naročila naročnika in dogovora med izvajalcem in naročnikom o vsebini delavnic. Prevzemalo se bo na osnovi prevzemnih zapisnikov in liste prisotnosti, po zaključku aktivnosti in sicer samo za dejansko opravljene storitve. |
| 4 | Osnovno vzdrževanje |
|  | Vzdrževanje aplikacije - Pomoč pri sistemski podpori in administraciji rešitve. - Redno vzdrževanje sistema. Vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške). - Redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja rešitve prek dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika ob zaznanih posebnostih. Odprava motenj pri delovanju in uporabi sistema (diagnostika, reševanje in koordinacija). - Pomoč naročniku pri objavi predelane rešitve na repozitoriju GitHub. - Potrebne nadgradnje infrastrukturne in druge programske opreme, ki tvorijo aplikacijo PZSI. - Odprava naknadno ugotovljenih pomanjkljivosti v aplikaciji. Treba je zagotoviti popravke in dopolnitve za morebitne varnostne in druge pomanjkljivosti v programski kodi. Prav tako je treba zagotoviti odpravo pomanjkljivosti pri delovanju funkcionalnosti ter na uporabniškem vmesniku, ki bi se ugotovile med uporabo aplikacije in v tem trenutku naročniku še niso znane. - Svetovanje za nadaljnji razvoj in odpravo pomanjkljivosti aplikacije PZSI. - Prilagoditve komponent in modulov aplikacije PZSI v primeru sprememb povezanih sistemov. Sodelovanje z naročnikom in sistemsko službo ter z drugimi poslovnimi partnerji naročnika v primeru sprememb medsebojno povezanih in odvisnih sistemov. - Izredni tehnični posegi na sistemu, aplikacijah in podatkovnih zbirkah, glede na zahteve naročnika. Aktivnosti izvajalec izvaja izključno na podlagi vnaprejšnjega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. |

Tabela 1: Seznam aktivnosti

Obveznosti naročnika in izvajalca

Obveznosti naročnika so:

- Izročitev izvajalcu vse obstoječe dokumentacije, navodil, morebitnih skript (kode) in izvorne kode za orodje PZSI, ki je na voljo na repozitoriju GitHub in SVN.

- izročitev GTZ in GTZ-LOP izvajalcu z navodilom, da pri izvedbi naročila v čim večji meri upošteva GTZ in GTZ-LOP in v primerih, ko bi upoštevanje GTZ in GTZ-LOP pomenilo znatne ovire pri izvedbi, pripravi poročila o predlaganih rešitvah mimo GTZ in GTZ-LOP.

Obveznosti izvajalca so:

- izročitev vseh izdelkov, ki so predmet tega naročila, naročniku.

  - izročitev namestitvenih datotek.

  - izročitev vse dokumentacije glede lokalizacije, namestitev, posodobitev in nadgradnje v SVN repozitorij naročnika.

- Del razvite kode, ki jo bo določil naročnik, naj bo prosto dostopna in dosegljiva na repozitoriju Github (repozitorija izvorne kode v okolju naročnika ni potrebno postavljati).

- Naročniku mora biti omogočena neomejena uporaba razvite programske opreme po končanem naročilu. Izvorno kodo za obstoječo rešitev naročnik že ima. Z naročilom se bo ta programska oprema nadgradila. Omogočena mora biti neomejena uporaba tudi nadgrajenega dela izvorne kode).

Izvajalec mora pri svojem delu upoštevati dokumenta GTZ in GTZ-LOP, kjer je to možno in smiselno, še zlasti v sklopu upravljanja s spremembami, namestitvenimi pravili in varnostjo. Med zahteve spada tudi sprotno odpravljanje ranljivosti sistema, ki se odkrijejo ob varnostnih pregledih kode in sistema. Te je izvajalec dolžan odpraviti tudi iz naslova jamčevanja oz. garancije.

Dokument GTZ predstavlja obvezna navodila za izdelavo zahtevnejših informacijskih sistemov, ki se nameščajo na centralno informacijsko infrastrukturo naročnika. Dokument GTZ-LOP je namenjen produktom, ki so dobavljivi bodisi v okviru plačljivih bodisi v okviru brezplačnih licenčnih modelov in torej na njihovo kodo naročnik nima neposrednega vpliva. Obravnavani so tako primeri, ko je predmet naročila izključno nakup ali najem licenčne rešitve, kot primeri ko se ob nakupu (najemu) licenčne rešitve naroča tudi storitev implementacije rešitve na ciljno infrastrukturo naročnika. Dokument GTZ-LOP se v nekaterih točkah sklicuje na zahteve, definirane v dokumentu GTZ. V teh primerih veljajo točke GTZ.

Obvezno je potrebno upoštevati poglavja:

- GTZ-OKOJE-SPL-10,

- GTZ-OKOJE-NEODV-10,

- GTZ-STANDARDI-SPL-10,

- GTZ-STANDARDI-DEV-10,

- GTZ-ODJEMALCI-NEODV-10,

- Poglavje 1.4 Dokument PZI v celoti,

- GTZ-PROJEKT-METODOLOGIJA-10,

- GTZ-PROJEKT-METODOLOGIJA-20,

- GTZ-PROJEKT-SPREMEMBE-10,

- GTZ-PROJEKT-SPREMEMBE-25,

- GTZ-PROJEKT-SPREMEMBE-40,

- GTZ-VARNOST-PRAKSE-10;

Dokumenta GTZ in GTZ-LOP sta objavljena na portalu NIO na povezavi  http://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743 sta del tehničnih specifikacij.