TERMINSKI PLAN

Na podlagi naročila, oznaka U430-21/2025 za oddajo storitev »IS Evidenca FFS«, podajamo naslednji terminski plan:

________________________________

(ponudnik po tem JN U430-21/2025)

Ponudnik podaja terminski plan izvedbe projekta, ki zajema vse faze razvoja, testiranja, uvedbe v produkcijo, izobraževanja ter začetnega vzdrževanja informacijskega sistema IS Evidenca FFS, skladno z razpisno dokumentacijo naročnika.

Terminski plan je realen, izvedljiv in upošteva vse tehnične, organizacijske in časovne zahteve naročnika.

TERMINSKI PLAN

Začetek projekta predstavlja začetno točko projekta (T0) ob sklenitvi okvirnega sporazuma. Čas za vzpostavitev sistema (aktivnost A) je 12 mesecev od dneva podpisa okvirnega sporazuma (T0). Po izvedbi vzpostavitve in začetku uporabe začne teči garancija in vzdrževanje.

V naslednji tabeli je naveden zgolj okvirni terminski plan aktivnosti na projektu, izvajalec pripravi dejanskega tako, da v spodnji tabeli popravi opredelitev časa:

|  | Aktivnost | Trajanje v mesecih | Začetek | Zaključek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Vzpostavitev sistema |  | T0 | T0+12 |
| A.1 | Zagon projekta (podpis pogodbe, vzpostavitev projektne skupine, uvedba v delo | 0,5 | T0 | T0+0,5 |
| A.2 | Izdelava PZI | 5,5 | T0+0,5 | T0+6 |
| A.3 | Izvedba IS Evidenca FFS v produkcijsko okolje | 5 | T0+6 | T0+11 |
| A.4 | Usposabljanje uporabnikov in pričetek operativne uporabe IS Evidenca FFS | 1 | T0+11 | T0+12 |
| B | Vzdrževanje in nadgradnje | Od zaključka A.4. do 31. 12. 2027 |  |  |

IZJAVA PONUDNIKA

Izjavljamo, da je predloženi terminski plan resničen, izvedljiv in usklajen z zahtevami razpisne dokumentacije ter da bomo projekt izvajali skladno z navedenimi roki.

Kraj: _______________________
Datum: _______________________

Odgovorna oseba ponudnika:

_______________________________
(ime in priimek, podpis, žig)