Priloga 2

Tehnični,

organizacijski in

izvedbeni protokol

Verzija 1.0

Vsebina

Organizacija in vodenje projekta izgradnje informacijskega sistema Evidenca FFS	3

Organizacija projekta	3

Pristojnosti in odgovornosti ključnih projektnih vlog	3

Komuniciranje na projektu, spremljanje in nadzor  ter poročanje	4

Poročila	4

Spremljanje in nadzor	4

Poročanje v primeru grozečih nevarnosti	4

Reševanje težav	4

Tehnični protokol dela na izgradnji IS Evidenca FFS	6

Razvoj izdelka	6

Časovno planiranje	6

Opustitev ali širitev posamezne naloge in sprememba časa potrebnega za izvedbo.	6

Osnovna pravila razvoja	6

Pravila  testiranja	7

Testiranje pri naročniku	8

Predlog izvedbe izobraževanja za naročnika	9

Splošni del	9

Gradiva	10

Lokacija izvedbe izobraževanja	10

Šolsko okolje	10

Garancijsko vzdrževanje in nadgradnje sistema IS Evidenca FFS	14

Odzivni časi in časi reševanja	16

Organizacija in vodenje projekta izgradnje informacijskega sistema Evidenca FFS

Organizacija projekta

Projekt izgradnje IS Evidenca FFS bo organiziran in voden s smiselno uporabo  Metodologije vodenja projektov v državni upravi, projekti informacijske tehnologije (v nadaljevanju MVPDU-IT). Za izvedbo projekta  predstojnik UVHVVR imenuje vodjo, namestnika in člane projektne skupine.  Organizacija projekta na strani izvajalca ni v pristojnosti UVHVVR. Izvajalec mora imenovati vodjo projekta na strani izvajalca in njegovega namestnika. V času izvajanja projekta se lahko ustanovijo tudi drugi organi (npr.: podprojektna skupina za testiranje, podprojektna skupina za integracije, tehnične skupine in skrbnike …).

Pristojnosti in odgovornosti ključnih projektnih vlog

Vodja projekta in namestnik

Naloge vodje projekta je vodenje projektne skupine kar zajema:

- vodenje, organizacija dela na projektu ter skrb za izvedbo projekta,

- izvajanje finančnega nadzora projekta,

- spremljanje in koordinacija dela med projektnimi skupinami in zunanjimi izvajalci,

- priprava strokovnih in finančnih vmesnih in sklepnih poročil projekta, odgovarjanje za učinkovito in kakovostno izvedbo projekta v skladu z odobreno projektno dokumentacijo in potrjenimi spremembami med izvajanjem projekta,

- priprava in usklajevanje projektne dokumentacije,

- priprava predloga določitev prioritet podprojekta,

- koordinacija in usklajevanje aktivnosti,

- sodelovanje in usmerjanje dela v delovnih skupinah,

- usklajevanje aktivnosti z zunanjim izvajalcem v vodstvu projekta,

- strokovna in tehnična podpora.

Vodja projekta na strani izvajalca in namestnik

Naloge vodje projekta na strani izvajalca so:

- je odgovoren, da naročnik dobi storitve in izdelke, ki so v domeni izvajalca, pravočasno, v okviru proračuna in ustrezne kakovosti,

- spremlja napredek aktivnosti glede na potrjen načrt projekta (v sodelovanju z vodjo projekta in vodji podprojektov na strani naročnika),

- poroča v skladu s komunikacijskim načrtom,

- zagotavlja, da so problemi zaznani in zabeleženi, je glavni kontakt za vse probleme in skrbi, da je reševanje problema pri izvajalcu dodeljeno ustrezni osebi,

- skrbi za učinkovito komunikacijo na projektu,

- opravi predajo izdelkov in storitev projekta ter poskrbi za formalno zaprtje projekta na strani izvajalca.

Operativno vodstvo projekta

Vodja projekta, vodje podprojektov in vodja projekta izvajalca predstavljajo operativno vodstvo projekta, v okviru katerega se usklajujejo aktivnosti, sprejemajo operativne odločitve in pripravljajo poročila za projektni svet.

Komuniciranje na projektu, spremljanje in nadzor  ter poročanje

Za komuniciranje pri izvedbi projekta se lahko uporabljajo vsa razpoložljiva komunikacijska sredstva, ki jih uporabljajo udeleženci in so njihovi uporabi predhodno dogovorijo (sestanki v živo, sestanki preko video povezav, telefonski pogovori, elektronska pošta,…). Podrobna pravila in načine dogovorita izvajalec in naročnik na začetku projekta.

Poročila

Poročanje na projektu je podlaga za spremljanje in s tem za odločanje o nadaljnjem poteku projekta, odpravljanje problemov in reševanje konfliktov. Poročila so vedno pisna. Obliko in vsebino poročil uskladita naročnik in izvajalec

Podlaga za vodenje, spremljanje in nadziranje projekta na različnih ravneh vodenja so naslednja poročila:

- fazno kontrolno poročilo izvajalca (KPI) (predvidoma na 14 dni ali 7 dni),

- poročilo o opravljenem delu in prevzemni zapisnik (POD).

Kontrolno poročilo izvajalca (KPI)

Kontrolno poročilo izvajalca je namenjeno seznanjanju naročnika z napredovanjem del.  Kontrolna poročila izvajalca potrjuje vodja projekta naročnika.

Poročilo o opravljenem delu in prevzemni zapisnik (POD)

Poročilo o opravljenem delu vsebuje opis storitev oziroma opravljenega dela. Poročilo se podaja v dogovorjenih časovnih obdobjih, pred izstavitvijo računa ali na zahtevo naročnika.

Če se poročilo izdaja pred izstavitvijo računa je ob izstavitvi računa izvajalec dolžan v pisni obliki priložiti poročilo o opravljenem delu in prevzemni zapisnik. V poročilu predstavi izvedene storitve, ki jih zaračunava naročniku in druge elemente prevzemnega zapisnika, ki jih uskladi z naročnikom.

Spremljanje in nadzor

Osnovna oblika spremljanja in nadzora so poročila in poročanje na sestankih. Ob tem izvajalec in naročnik uskladita način sprotnega spremljanja izvajanja projekta. Naročnik mora imeti omogočen sproten vpogled v aktivnosti izvajalca. Za naročanje, spremljanje in prevzem nalog se uporablja sprejet sistem UVHVVR skladno s Splošnim protokolom naročanja in spremljanja razvoja programske opreme. Izvajalec mora naročniku omogočiti vpogled v razvojno okolje naročnika vključno z repozitorijem izvorne kode.

Sestanki

Sodelavci na projektu se praviloma sestajajo na rednih in izrednih sestankih. Za sklicevanje sestankov so zadolženi vodje. Sklic sestanka lahko predlaga vsak član. Sestanke se praviloma sklicuje z uporabo elektronske pošte. Način sklicevanja sestankov naročnik in izvajalec uskladita ob pričetku projekta. Redni sestanki se sklicujejo ob vnaprej dogovorjenih terminih. Vsi sestanki so dokumentirani v obliki zapisnika sestanka. Obliko in vsebino zapisnika uskladita izvajalec in naročnik na začetku projekta.

Poročanje v primeru grozečih nevarnosti

Izvajalec in naročnik sta zavezana k takojšnjem obveščanju drug drugega o morebitnih težavah in nevarnostih, ki bi lahko ogrozile izvedbo dela projekta ali projekta v celoti.

Reševanje težav

- Vsi sodelujoči na projektu svoje delo usmerjajo tako, da se zmanjšuje možnost nastanka težav.

- V primeru nastanka težav ali v primeru nevarnosti nastanka težav je vsakdo dolžan takoj o tem obvestiti svojega neposrednega vodjo in po potrebi (glede na naravo in obseg) tudi vodstvo  projekta.

- V primeru težav vsakdo skuša odpraviti težave v svojem okolju ali/in v direktnem kontaktu s sodelujočimi na projektu, ki so povezani z nastankom ali posledicami težav.

- Če težava  glede na vzrok ali posledice vpliva na več delov projekta ali ogroža doseganje zastavljenih ciljev, je potrebno o tem takoj obvestiti vodstvo projekta. Običajni način obveščanja je elektronska pošta, če je ocena, da so posledice lahko  kritične za izvedbo projekta, se vodjo projekta obvešča dodatno tudi po telefonu.

- Vsi sodelujoči na projektu so zavezani k strpnem iskanju rešitev.

Tehnični protokol dela na izgradnji IS Evidenca FFS

Sestavni del razpisne dokumentacije so tehnične specifikacije  z naslovom »Analiza stanja in izdelava načrta elektronske evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev«.  Tehnične specifikacije so pripravljene z namenom vzpostavitve IS, ki bo omogočal enostavno, pregledno in učinkovito zbiranje, shranjevanje ter obdelavo podatkov o FFS v standardizirani in strojno berljivi obliki, skladno veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo. Ker lahko v času razvoja in vzpostavitve informacijskega sistema pride do sprememb, je treba zagotoviti, da bo sistem prilagojen potrebam in zahtevam UVHVVR v času uvedbe.

Zato je potrebno pred začetkom razvoja posamezne funkcionalnosti preveriti ali so zapisane specifikacije ustrezne. V ta namen mora izvajalec pripraviti in naročnik potrditi izvedbene tehnične dokumente, ki bodo osnova za razvoj, testiranje in prevzem.

Razvoj izdelka

Časovno planiranje

Časovno načrtovanje izvedbe projekta temelji na skupnem trajanju projekta, razdeljenega v naslednje aktivnosti:

- Izdelava PZI

- Izdelava in vzpostavitev »IS Evidenca FFS«

- Uvedba in integracija informacijskega sistema v produkcijsko okolje in usposabljanje uporabnikov

- Vzdrževanje »IS Evidenca FFS« ter morebitne nadgradnje

Izdelava PZI

Mejnik prve aktivnosti, ki zajema analizo in načrtovanje, je izdelan in potrjen PZI.

Izdelava in vzpostavitev »IS Evidenca FFS« ter uvedba in integracija informacijskega sistema v produkcijsko okolje in usposabljanje uporabnikov.

V okviru teh aktivnosti mejnike predstavljajo:

  - razvoj, izgradnja in implementacija IS,

  - priprava gradiv za izobraževanje uporabnikov,

  - izvedba izobraževanj uporabnikov.

Vzdrževanje »IS Evidenca FFS« ter morebitne nadgradnje

Aktivnosti vzdrževanja in nadgradenj nastopi takoj po prevzemu in se prilagodi potrebam naročnika.

Podrobnejše časovno načrtovanje nalog in aktivnosti se lahko dodatno razčleni na mesečne ali krajše časovne intervale, skladno s potrebami projekta, pri čemer skupno trajanje projekta in pogodbeno določeni roki ne smejo biti spremenjeni.

TERMINSKI PLAN

Izvajalec je dolžan v roku, določenem z okvirnim sporazumom, pripraviti in naročniku v potrditev predložiti celovit terminski plan izvedbe razvoja in izobraževanj v okviru ”IS Evidenca FFS”, pri čemer mora terminski plan jasno opredeljevati faze izvedbe, ključne mejnike, roke, odgovornosti ter medsebojne odvisnosti posameznih aktivnosti. Osnutek terminskega plana je del razpisne dokumentacije.

Opustitev ali širitev posamezne naloge in sprememba časa potrebnega za izvedbo.

Če se med izvedbo izkaže, da je realizacija posamezne naloge  nepotrebna ali se bistveno spreminja glede na prvotni načrt, lahko izvajalec ali naročnik predlagata opustitev ali spremembo. Predlog spremembe mora vsebovati opis spremembe, oceno potrebnega časa za izvedbo in začetek in konec izvedbe.

Potrjevanje opustitve, širitve ali spremembe časa  so  v pristojnosti naročnika (vodje projekta). Spremembe skupaj ne smejo presegati rokov in vrednosti, ki jih določa okvirni sporazum.

Osnovna pravila razvoja

- Razvoj sledi smernicam MDP ( https://nio.gov.si/nio/asset/drzavni+racunalniski+oblak+dro  ) in upošteva generične tehnološke zahteve (GTZ https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743?lang=sl)

- Vsebino in obliko izvedbene dokumentacije je skladna z usmeritvami GTZ. Na začetku projekta jo uskladita izvajalec in naročnik in potrdi projektna skupina.

- Izvajalec ob zaključku razvoja posamezne naloge izvede testiranje na razvojem sistemu izvajalca in o tem izdela poročilo. O nameravanem testiranju pravočasno obvesti naročnika za morebitno skupno testiranje na razvojnem sistemu izvajalca. Izvajalec  mora naročniku omogočiti, da izvede testiranje tudi v razvojnem okolju izvajalca.

- Izvajalec po zaključenem testiranju v razvojnem okolju odda verzijo na SVN, kjer se izvede avtomatizirano varnostno preverjanje v skladu s pravili in zahtevami MDP. Izvajalec glede na rezultate preverjanja dopolni izdelke in odda zahtevo za varnostno preverjanje kode (SOC1).Po potrditvi o uspešnem varnostnem preverjanju SOC1 izvajalec odda zahtevek MDP za namestitev v testno okolje. Pri nameščanju v testno okolje se izvajalec usklajuje z MDP.

- Po uspešni namestitvi izvajalec obvesti naročnika o možnem testiranju v testnem okolju.

- Naročnik izvede prevzemno testiranje v testnem okolju naročnika. Uspešno zaključeno prevzemno testiranje posamezne naloge ali sklopa je pogoj za  izstavitev računa.

- Procedure za nameščanje v različna okolja so enake, razlikujejo se samo v parametrih posameznega okolja.

- Nameščanje na produkcijo se izvaja po zaključku prevzemnega testiranja za vse naloge/sklope. Pogoj za izvedbo nameščanja na produkcijo je uspešen zaključeno prevzemno testiranje, izvedba vseh varnostnih testov (SOC 2) in izpolnitev vseh ostalih zahtev MDP.

Ob zaključku razvoja

- Izvajalec mora izroči celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo (v celoti, vključujoč izvorno kodo pripadajočih knjižnic) ob oddaji na repozitorij SVN.

- Izvajalec mora izročiti na podlagi naročila naročnika pripravljeno končno različico izdelka in izvorno kodo, ki jih mora shraniti tudi v repozitorij izvorne kode in dokumentacije, dokumentacijo in navodila za namestitev, vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo (kot na primer aplikacijske pakete, teste, poročila o testiranju, poročila o namestitvah, objekte podatkovnih zbirk) ter poročilo o dejansko opravljenih storitvah.

- Dokumentacija mora naročniku omogočati samostojno upravljanje s celotnim sistemom. Vsi izdelki, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku morajo biti v končni različici predloženi v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

Pravila  testiranja

- Pred izvedbo testiranja morata naročnik in izvajalec skladno z načrtom testiranja pripraviti testne scenarije.

- Testni scenarij je dokument, ki skladno z načrtom testiranja podrobneje predpisuje obliko in vsebino predvidenega testiranja IS.

- Izvajalec v razvojnem okolju izvede vse teste in naročniku posreduje dokaze o uspešno izvedenih testiranjih. Tekom izvajanja testiranja naročnik evidentira vse ugotovljene napake in neskladja IS glede na specifikacijo zahtev.

- Vsako ugotovljeno napako ali neskladje naročnik opiše tako, da je nedvoumno jasno, katera funkcionalnost je neustrezna in pod katerimi pogoji je neustreznost odkrita.

- Povzetek vseh ugotovljenih napak in neskladij se zabeleži v Poročilo o testiranju.

- Obliko in vsebino dokumentiranja testiranja uskladita izvajalec in naročnik pred začetkom testiranja.

- Naročnik za prevzemno testiranje pripravi poročilo o testiranju. V poročilu morajo biti navedene vse funkcionalnosti, ki so bile predmet testiranja in vsi ostali podatki, ki določajo pogoje in okolje testiranja.  V poročilo mora biti nedvoumno jasno razvidno ali so potrebni popravki.

Testiranje pri naročniku

- Naročnik izvede prevzemno testiranje v testnem okolju naročnika. O testiranju se izdela poročilo.

- Če testiranje ni uspešno, izvajalec dopolni izdelek in odpravi neskladnosti. Izdelek dopolni kot je opisano v poglavju Razvoj izdelka.

- Če je testiranje uspešno in so vsi izdelki skladni s specifikacijo in pričakovanji uporabnikov in če nameščanje na produkcijo ni predvideno, se izdelek prevzame z zapisnikom.

- Če je predvideno nameščanje v produkcijo, se nadaljuje z nameščanjem v produkcijo. Naročnik in izvajalec pripravita zahtevek OVSP za nameščanje v produkcijsko okolje. V primeru zahteve MDP pripravi izvajalec obremenitvene teste. Naročnik obvesti MDP o nameravani namestitvi v produkcijsko okolje. Med nameščanjem nudi izvajalec pomoč MDP, če je potrebno.

- Po namestitvi naročnik, izvajalec in MDP preverijo uspešnost namestitve in pravilnost delovanja.

Predlog izvedbe izobraževanja za naročnika

V sklopu implementacije izgradnje “IS Evidenca FFS”  bo izvajalec poskrbel za izvedbo  izobraževanja uporabnikov aplikacije. Izobraževanje bo zajemalo vzpostavitev uvajalnega okolja in pripravo izobraževalnih vsebin ter izvedbo izobraževanja za različne skupine uporabnikov, z namenom  samostojne uporabe sistema in razumevanja namena uporabe v povezavi z vsebino in zakonodajnimi zahtevami.

Skupine uporabnikov, ki bodo vključeni v izobraževanje:

- vsebinski skrbniki IS Evidenca FFS na UVHVVR, MKGP in AKTRP,

- tehnični skrbniki IS Evidenca FFS na UVHVVR,

- poklicni uporabniki FFS,

- Izobraževanja  bodo vsebinsko prilagojena za različne ciljne skupine uporabnikov.

Predlog izvedbe izobraževanja za naročnika vsebuje naslednje elemente:

- namen in cilj izobraževanja,

- vsebina izobraževanja,

- metode/pristopi izobraževanja,

- Izobraževalna gradiva,

- predvideno trajanje izobraževanja,

- odgovorne osebe na strani izvajalca ,

- lokacijo izvedbe izobraževanja.

Vsa  izobraževanja z vsemi gradivi bodo potekala v slovenskem jeziku. Vsi udeleženci bodo prejeli gradivo za  izobraževanje, ki jih vodi skozi vsebino  izobraževanja. Gradivo pripravi izvajalec, ki je odgovoren tudi za organizacijo izobraževanja. Vabila, komunikacijo z udeleženci in sprejemanje prijav na  izobraževanja bo izvedel naročnik.  Prostore in opremo za izvedbo izobraževanja bo zagotovil naročnik.

Splošni del

Metode/pristopi  izobraževanja

Izobraževanje  za vsebinske in tehnične skrbnike “IS Evidenca FFS”  bodo izvedena v obliki delavnic v živo. Delavnice bodo temeljile na sodobnih pristopih podajanja znanja ter z aktivnim sodelovanjem udeležencev. Izvajalec izobraževanja  bo  na različnih primerih predstavil funkcionalnost  IS Evidence FFS. Primeri bodo zajemali različna vsebinska področja in različne procesne primere.

Tekom predstavitve funkcionalnosti  bodo slušatelji samostojno, vsak na svojem računalniku, v uvajalnem okolju izvajali praktične naloge  na primerih različne uporabe ter preverjali pravilnost delovanja posameznih funkcionalnosti.

Postopek vnašanja podatkov ter preverbe informacij vezanih na gradivo.

Izvajalec bo za potrebe usposabljanja pripravil pisno gradivo, ki bo zajemalo celovit opis postopkov vnašanja podatkov, preverjanje pravilnosti vnesenih podatkov pri uporabe  IS Evidence FFS   Udeleženci izobraževanja  bodo gradivo uporabljali v okviru  izobraževanja  pri izvedbi praktičnih nalog, kot tudi kasneje pri vsaki uporabi IS Evidence FFS.

Izvajalec bo poleg gradiva za delavnice pripravil tudi kratke video izobraževalne vsebine (video vsebine), ki bodo prikazovale ključne   postopke pri uporabi  IS Evidence FFS in  delo z uporabniškim vmesnikom IS Evidenca FFS z dodanimi zvočnimi navodili.  Namenjene bodo samostojni uporabi  v času uporabe te evidence  kot opomnik glede načina izvedbe posameznih postopkov.  Video vsebine bodo ustrezno kratke in bodo uporabniku omogočale hiter dostop do izbranih vsebin oz. korakov brez nepotrebnega iskanja.

Organizacija izobraževanja in odgovorne osebe

Za vsako delavnico bo izvajalec zagotovil dva usposobljena izvajalca:

- Vodjo izobraževanja, ki  bo predstavljal uporabo IS Evidence FFS,

- pomočnik vodje izobraževanja pa bo  udeležencem pomagal  pri izvedbi praktičnih nalog.

Na vsakem izobraževanju mora biti prisoten pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo odgovarjal na morebitna vsebinska vprašanja.

Lokacija izvedbe izobraževanja

Izobraževanje  bo izvedeno na lokaciji, ki jo zagotovi naročnik.  Izobraževanje na lokaciji naročnika bo potekalo v ustreznem prostoru (učilnici) z računalniško opremo, ki jo zagotovi naročnik. Opremo učilnice bosta uskladila izvajalec in naročnik. Oprema učilnice mora zajemati vsaj opremo za predstavitev delovanja IS Evidence FFS  s strani vodje izobraževanja  in opremo za samostojno delo  udeležencev. Tako delovna postaja vodje izobraževanja, kot delovne postaje slušateljev morajo omogočati priklop na šolsko okolje IS Evidenca FFS , ki bo nameščeno na infrastrukturi Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Uvajalno okolje

Izobraževanje po skupinah uporabnikov IS Evidenca FFS

Vsebinski skrbniki IS Evidenca FFS na UVHVVR, MKGP in AKTRP

Cilj izobraževanja

Cilj izobraževanja vsebinskih skrbnikov IS Evidenca FFS je zagotoviti njihovo usposobljenost za opravljanje vloge skrbnika sistema, za izvajanje vseh vsebinskih nastavitev, upravljanje podatkovnih struktur, določanje pravil vnosa podatkov ter podporo delovanju IS,  v skladu z veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo.

Vsebina izobraževanja:

Predstavitev IS Evidenca FFS (arhitektura, osnovni koncepti delovanja, podatkovni modeli ter povezave z drugimi IS  in zbirkami podatkov.:

  - upravljanje uporabniških vlog in pravic,

  - upravljanje osnovnih šifrantov (FFS, kulture, parcele, nameni uporabe),

  - upravljanje podatkov o uporabi FFS,

  - upravljanje poročil in priprava izvozov podatkov,

  - priprava podatkov za nacionalno in evropsko poročanje (EU statistike, FSDN),

  - sodelovanje pri vsebinskih nadgradnjah sistema.

Vsebina izobraževanja bo zajela celovit pregled IS Evidenca FFS ter podrobno obravnavo vsebinskih nastavitev sistema

Predvideno trajanje izobraževanja: 10 šolskih ur

Število udeležencev na delavnici: največ 20

Ob predvidenem številu udeležencev bo izvedena ena delavnica v vsaki fazi. Izobraževanje izvede izvajalec.

Izobraževanje za vsebinske skrbnike ne zajema uporabe sistema v vlogi poklicnega uporabnika FFS, lahko pa se udeležijo izobraževanja za poklicne uporabnike.

Tehnični skrbniki IS Evidenca FFS na UVHVVR in MDP

Cilj izobraževanja

Cilj izobraževanja tehničnih skrbnikov IS Evidenca FFS je zagotoviti njihovo usposobljenost za spremljanje delovanja sistema, upravljanje tehničnega okolja, podporo integracijam ter sodelovanje pri odpravljanju tehničnih težav.

Vsebina izobraževanja:

- pregled tehnične arhitekture in uporabljenih tehnologij,

- varnostni mehanizmi ter načina delovanja sistema kot npr. upravljanje in nadzor dostopov in pravic,

- spremljanje delovanja sistema.

- obdelava in izmenjava podatkov v standardizirani obliki,

- tehnično delovanje poročil in analitike

Vsebina izobraževanja bo zajela tehnično organizacijski vidik delovanja IS Evidenca FFS.

Predvideno trajanje izobraževanja : 6 šolskih ur.

Predvideno število udeležencev: največ 10.

Izobraževanje izvede izvajalec.

Poklicni uporabniki FFS

Cilj izobraževanja

Cilj izobraževanja poklicnih uporabnikov FFS je zagotoviti njihovo sposobnost samostojne, pravilne in pravočasne uporabe IS Evidenca FFS za vnos, pregled in oddajo podatkov o uporabi FFS.

Način izvedbe izobraževanja

Zaradi velikega števila uporabnikov bo izobraževanje poklicnih uporabnikov FFS izvedeno pretežno v obliki:

- vnaprej posnetih video vsebin , z zvočnimi navodili,

- pisnega uporabniškega priročnika v obliki jasnih in strukturiranih navodil.

Video  vsebine bodo uporabnikom stalno dostopne na spletnih straneh Uprave  in bodo omogočale samostojno učenje glede na njihove potrebe in časovne zmožnosti.

Vsebina izobraževanja

Vsebina izobraževanja bo prilagojena praktični uporabi IS Evidenca FFS in bo zajemala naslednje sklope:

- Predstavitev IS Evidenca FFS:

  - namen sistema, pravna podlaga za vodenje evidence, osnovni koncepti delovanja ter koristi sistema za poklicne uporabnike.

- Uporaba IS Evidenca FFS:

  - prijava v sistem in upravljanje uporabniškega profila,

  - vnos podatkov o uporabi fitofarmacevtskih sredstev,

  - pregled, urejanje, in oddaja vnesenih podatkov,

  - časovni roki in obveznosti poročanja,

  - pregled lastnih evidenc in priprava izpisov.

- Pravila in dobre prakse:

  - zagotavljanje enkratnega vnosa podatkov,

  - varstvo podatkov in odgovornost uporabnikov.

- Podpora uporabnikom:

  - uporaba video vsebin in pisnih navodil,

  - usmeritve za pridobivanje dodatne pomoči in podpore.

- Oblika izobraževalnih gradiv:

  - Video vsebine bodo pripravljene v obliki krajših, vsebinsko zaključenih modulov, ki bodo pokrivali posamezne funkcionalnosti sistema.

- Pisni priročnik bo vseboval strukturirana, korak-za-korakom navodila z grafičnimi prikazi in primeri uporabe sistema.

Predvideno trajanje izobraževanja:

Ker gre za asinhrono obliko izobraževanja, trajanje ni vezano na klasične šolske ure. Ocenjuje se, da bo celoten sklop video vsebin za poklicne uporabnike obsegal približno do 2 uri posnetkov, razdeljenih v več krajših modulov, ki jih uporabniki lahko uporabljajo postopoma in po potrebi.

Jamčevanje in vzdrževanje z nadgradnjami sistema IS Evidenca FFS

Jamčevanje v garancijskem roku

Po končnem prevzemu IS Evidenca FFS sledi garancijsko obdobje za prevzem IS Evidenca FFS za obdobje 12 mesecev.

Izvajalec jamči, da bo IS Evidenca FFS deloval v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake. Izvajalec jamči le za izvajanje tistih funkcionalnosti, ki so določene v končni specifikaciji zahtev oziroma tistih, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene in potrjene.

Vzdrževanje zajema vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo neustreznega delovanja sistema IS Evidenca FFS v času trajanja garancije. Storitve garancijskega vzdrževanja in nadgradenj sistema IS Evidenca FFS so strukturirane v tri kategorije glede na njihovo vsebino in način izvajanja:

- Osnovno vzdrževanje

- Podpora naročniku

- Izvedba nadgradenj in sprememb informacijskega sistema Evidenca FFS

Osnovno vzdrževanje in podpora naročniku pomeni zagotavljanje izvajanje storitev povezanih z zagotavljanjem optimalnega delovanja sistema.

Izvedba nadgradenj in sprememb informacijskega sistema Evidenca FFS pomeni izvajanje storitev, ki so vezane na odpravo napak, ki bi se odkrile pri redni uporabi sistema Evidenca FFS .

V obdobju garancijskega roka mora izvajalec vzdrževati vso infrastrukturo, ki je bila vzpostavljena za razvoj izdelka in delo na projektu.

Razvojno in vzdrževalno okolje

Izvajalec je dolžan na lastne stroške v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v enem mesecu od začetka garancijskega obdobja, vzpostaviti in vzdrževati ustrezno razvojno in vzdrževalno okolje, ki vključuje funkcionalnosti sistema IS Evidenca FFS, potrebne za izvajanje garancijskega vzdrževanja in nadgradenj.

Razvojno okolje mora biti arhitekturno in tehnološko skladno s ciljnim produkcijskim okoljem oziroma zasnovano tako, da omogoča pripravo združljivih namestitvenih paketov in nadgradenj za produkcijsko okolje.

Naročnik bo izvajalcu zagotovil dostop do razpoložljivih gradiv, dokumentacije in drugih informacij, ki so potrebne za izvajanje garancijskega vzdrževanja, vključno z dostopi do testnih oziroma razvojnih okolij, kjer je to potrebno. Naročnik ima pravico kadarkoli preveriti ustreznost in pravilnost delovanja razvojnega in vzdrževalnega okolja.

Če izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti krajši od 14 dni, ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti v razvojnem ali vzdrževalnem okolju, se to šteje kot bistvena kršitev obveznosti v okviru garancijskega vzdrževanja.

Izvajanje storitev garancijskega vzdrževanja

Storitve garancijskega vzdrževanja se izvaja skladno z določbami poglavja »Prevzem, kakovost izvedbe in odprava pomanjkljivosti«.

Storitve podpore naročniku ter izvedbe nadgradenj in sprememb sistema IS Evidenca FFS se izvajajo sukcesivno, v skladu s potrebami naročnika.

Izvajalec prične z izvajanjem posamezne aktivnosti na podlagi zahtevka naročnika. Zahtevki se praviloma posredujejo v pisni obliki po elektronski pošti ali prek drugega dogovorjenega komunikacijskega kanala. V nujnih primerih se lahko zahtevek posreduje ustno, pri čemer mora biti tak zahtevek naknadno potrjen v pisni obliki v dogovorjenem roku.

Izvajalec je dolžan za vsak zahtevek vnaprej oceniti obseg potrebnega dela, predvideno porabo časa in rok izvedbe ter navedeno uskladiti z naročnikom. Če se med izvajanjem izkaže, da prvotna ocena ni več realna zaradi utemeljenih razlogov, mora izvajalec naročnika o tem nemudoma obvestiti in predlagati uskladitev nove ocene in roka izvedbe.

Dokumentacija in izvorna koda

Izvajalec je dolžan voditi ažurno, celovito in sledljivo tehnično dokumentacijo o vseh izvedenih posegih v sistem IS Evidenca FFS, iz katere mora biti jasno razvidno, katere spremembe, popravki ali nadgradnje so bile izvedene.

Za vsako izvedeno nadgradnjo, spremembo ali odpravo napake je izvajalec dolžan naročniku predati posodobljeno tehnično dokumentacijo ter izvorno kodo izvedenih rešitev skladno s pravili gostovanja. Izvajalec je dolžan izvorno kodo in dokumentacijo arhivirati najmanj 10 let po namestitvi posamezne nadgradnje ali spremembe sistema.

Strokovna odgovornost izvajalca

Če naročnik zahteva izvedbo aktivnosti, za katero izvajalec utemeljeno meni, da ni skladna z veljavnimi predpisi, pravili stroke ali bi lahko povzročila nesorazmerno škodo naročniku ali tretjim osebam, mora izvajalec na to naročnika opozoriti in svojo presojo strokovno utemeljiti.

V primeru, da naročnik kljub opozorilu vztraja pri izvedbi zahteve, izvajalec nalogo izvede v skladu z naročnikovimi navodili, razen če bi izvedba pomenila kršitev veljavne zakonodaje.

Neutemeljena zavrnitev izvedbe zahtevka ali odstopanje od dogovorjenega načina izvedbe se šteje kot kršitev obveznosti v okviru garancijskega vzdrževanja.

Odzivni časi in časi reševanja

Odzivni čas na prijavo napake je tisti čas, ki preteče od prejema naročnikove ali uporabnikove zahteve za pomoč do trenutka, ko izvajalec začne z reševanjem napake. Odzivni čas je odvisen od resnosti napake, kot jo v prijavi navede naročnik ali uporabnik.

Čas v katerem mora izvajalec odpraviti napako začne teči od začetka reševanja problema s strani izvajalca.

Resnost problemov in odzivni čas ter čas v katerem mora izvajalec odpraviti napako se določi po naslednji tabeli:

| Resnost napake | Opis napake | Maksimalni odzivni čas | Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako ali zagotoviti alternativni način uporabe sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| kritična | Sitem ne deluje | 4 ure | 8 ur |
| visoka | Sistem deluje deloma, ogrožene so nekatere pomembne funkcionalnosti | 8 ur | 2 dni |
| pomembna | Sistem deluje deloma, ogrožene so le nekatere manj bistvene funkcionalnosti | 12 ur | 3 dni |

Pri kritični napaki mora izvajalec začeti z reševanjem takoj, razen, če dokaže, da to ni bilo mogoče zaradi okoliščin, ki niso nastale na njegovi strani (npr. potreben predhoden poseg drugega izvajalca).

Navedeni odzivni časi veljajo za poslovni čas naročnika vsak delovni dan (od 8:00 do 16:00).

Če izvajalec oceni, da je napaka takšna, da je ne bo mogoče odpraviti v s to pogodbo dogovorjenem času, to je nemudoma (v vsakem primeru pa v času, ki je določen za reševanje težave), pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času je težavo možno odpraviti. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve. V tem primeru je izvajalec dolžan napako odpraviti v s pogodbo dogovorjenem roku.