Številka JN:  JN-0001/2026

Št. dokumenta:

Datum:  FEBRUAR 2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO

JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:

MENJAVA STREŠNE KRITINE, PREZRAČEVANJA IN HLAJENJA PBI

Številka javnega naročila

JN-0001/2026

Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije pod številko objave _______________, dne _______________ in na portalu javnih naročil pod številko objave _______________, dne _______________.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3), naročnik PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SVETEGA ANTONA 49, 5280 Idrija, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za predmet naročila »MENJAVA STREŠNE KRITINE, PREZRAČEVANJA IN HLAJENJA PBI« najkasneje do: dne 26. 3. 2026 do 09:00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v sistem e-JN prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »Oddana«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 26. 3. 2026 in se bo začelo ob 10:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Kontaktna oseba naročnika: HELENA ŠMIT, tel. 05 37 34 416, javna.narocila@pb-idrija.si

S spoštovanjem,

|  |  | mag. KLAVDIJA ŠIRAJ MAŽGON direktorica |
| --- | --- | --- |

SPLOŠNE DOLOČBE

Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja javno naročilo za predmet naročila »MENJAVA STREŠNE KRITINE, PREZRAČEVANJA IN HLAJENJA PBI« po sklopih. Zaradi tehnične povezanosti predmetov obeh sklopov (odkritje strehe je pogoj za izvedbo prezračevalnih del), naročnik ugotavlja, da izvedba le enega sklopa ne bi omogočila doseganja namena javnega naročila.

Naročnik bo zato javno naročilo oddal le v primeru, da prejme dopustne in ekonomsko najugodnejše ponudbe za oba sklopa.

Izbrana izvajalca za menjavo strešne kritine in za izvedbo prezračevanja sta dolžna medsebojno aktivno sodelovati in se sproti usklajevati pri izvedbi del, saj sta sklopa tehnično in časovno soodvisna. Izvajalec strešnih del je dolžan izvajati dela fazno. Ko z izvajanjem del doseže del objekta, kjer se nahaja obstoječa prezračevalna oprema (zlasti osrednji del objekta), je dolžan o tem pravočasno obvestiti izvajalca prezračevalnih del in naročnika ter omogočiti začasno odkritje strehe na tem območju.

Z dnem dosega tega dela objekta se v izvedbo del vključi izvajalec prezračevalnih del, ki mora odstranitev obstoječe in vgradnjo nove prezračevalne opreme izvesti nemudoma in v skladu z usklajenim terminskim planom, tako da se čim bolj zmanjša čas izpostavljenosti objekta vremenskim vplivom.

Izvajalca sta dolžna pred začetkom del in sproti med izvajanjem usklajevati terminski plan del ter nemudoma obveščati naročnika o morebitnih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na časovno ali varno izvedbo del.

Nesodelovanje, neusklajevanje ali neupravičeno zavlačevanje s strani katerega koli izvajalca se šteje za kršitev pogodbenih obveznosti.

Sodelovanje

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju.

Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze v tujem jeziku, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Predložena potrdila o kakovosti in certifikati so lahko tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da do določenega ustreznega roka e-to stori na lastne stroške. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Podizvajalci

Ponudnik lahko predmetno javno naročilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava ponudnik oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke predlaganih podizvajalcev in njihovih zakonitih zastopnikov,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji lahko predloži skupno ponudbo. V primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, bo naročnik zahteval, da ta skupina pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo javnega naročila predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Pogoje v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko ponudnik zahteva pri uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi s to dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi najkasneje do 13. 3. 2026 do 12:00 ure.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za prejem ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb.

Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal tudi v naslednjih primerih:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb,

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil. Naročnik bo očitne ali nebistvene napake, ki jih bo našel pri pregledu in ocenjevanju ponudb spregledal.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

Rok plačila

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno obračunanega e- računa.

Cena

Ponudbena cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega Predračuna.

Ponudnik mora izpolniti obrazec Predračun tako, da vpiše cene in sicer na največ dve decimalki in jih pomnoži s količinami ter tako dobljene vrednosti sešteje. Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

Merila

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

cena: 100%

Delež, ki ga predstavlja merilo cena v skupni oceni je 100 točk. S tem številom bo točkovana najcenejša ponudba. Ostale ponudbe dobijo ustrezno manj točk (izračunano po naslednji formuli).

Formula za preračun v točke

T = P(min) / P(1..x) * T(max)

Pri čemer je:

T – število točk za merilo cena

P(min) – najcenejša ponudba

P(1..x) – vrednost posamezne ponudbe

T(max) – maksimalno število točk

[Cmin]/[Cx] * [delež (100%)]

Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Pogodba

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v osmih dneh vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe.

Zaupnost podatkov

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe, ponudbi priložiti zavarovanje: Bianco menica v višini 30.450,00 EUR za MENJAVA STREŠNE KRITINE, 10.050,00 EUR za PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev.

Zavarovanje mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, to je 4. 9. 2026. V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z zavarovanjem, ne bo upošteval.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- menico za resnost ponudbe mora ponudnik dostaviti do roka za oddajo ponudbe, na naslov naročnika PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SV.ANTONA 49, 5280 IDRIJA,  v kuverti s pripisom NE ODPIRAJ in MENICA ZA JAVNO NAROČILO

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku 5 dni od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in

- prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje v petih (5) dneh po podpisu prevzemnega zapisnika določenega s pogodbo, predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in sicer v višini 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo vsaj še 30 dni po preteku garancijske dobe.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora za izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti obrazec ESPD v okviru ponudbene dokumentacije.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev oziroma bo v skladu z devetim odstavkom 77. člena ZJN-3 podatke preveril v uradnih evidencah z uporabo enotnega informacijskega sistema.

Razlogi za izključitev

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, kot jih določa prvi odstavek 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete zahtevane podatke. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« odgovorite z DA in v polje »Prosimo opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev iz 196. člena KZ-1), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v izjavi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila, za izbranega ponudnika, podatke preveril v uradnih evidencah z uporabo enotnega informacijskega sistema. V tem primeru bo naročnik kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 upošteval podatke iz kazenske evidence, ki bodo pridobljeni najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

Gospodarski subjekt lahko potrdila iz kazenske evidence priloži že v okviru ponudbe. V tem primeru bo naročnik kot zadosten dokaz, da gospodarski subjekt ni v položaju iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 upošteval dokazila, ki ne bodo starejša od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb. Navodila za pridobitev potrdil o nekaznovanosti.

P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

Gospodarski subjekt ne bo izločen, če do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v izjavi.

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Prosimo opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoji za sodelovanje

Ustreznost

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register IN/ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

Ekonomski in finančni položaj

P7 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

1. Gospodarski subjekt mora imeti, skladno z drugo alinejo prvega odstavka 16. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A), zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od :

- Za 1.SKLOP: STREHA  400.000 eurov,

- Za 2.SKLOP: PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE  50.000 eurov

Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Pogoja ni potrebno izpolnjevati podizvajalcem.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Zavarovanje poklicne odgovornosti«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev izkazov poslovnega uspeha za zahtevana leta poslovanja.

2. Gospodarski subjekt mora imeti bonitetno oceno od SB1 do SB6 po metodologiji Basel II.

Ta pogoj mora pri skupni ponudbi izpolniti vodilni partner, pri nastopu s podizvajalci pa glavni ponudnik.

Dokazilo:

BON obrazec ali drugo ustrezno potrdilo, iz katerega je razvidna višina bonitetne ocene, za vse gospodarske subjekte, sodelujoče v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev letnih računovodskih izkazov ali drugih verodostojnih listin.

Tehnična in strokovna sposobnost

P8 Gospodarski subjekt mora izkazati, da ima potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

1. Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih 5 (petih) letih šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, v vlogi glavnega izvajalca del izvedel najmanj 1 (en) referenčen posel.

Referenčni objekt mora:

- skupaj izkazovati površino izvedenih del v minimalnem obsegu 1500 m2 bruto površine za streho, -  za prezračevanje in hlajenje v skupni vrednosti 170.000,00 eur.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost«) in obrazec »Potrdilo o referencah«.

2. STREHA: Gospodarski subjekt mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela, z najmanj enim posameznikom, ki zanj vodi gradnjo (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) v skladu z določbami petega oziroma šestega odstavka 16. člena GZ-1.

Predlagani vodja gradnje mora izkazati, da je v zadnjih 5 (petih) letih šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil deloval v funkciji odgovornega vodje del pri izvedbi vsaj (1) enega referenčnega posla.

PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE: Gospodarski subjekt mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela, z najmanj enim posameznikom, vodjo del za strojne inštalacije (prezračevanje), ki izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu (GZ-1) in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev ali vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije.

Predlagani vodja del za strojne instalacije mora izkazati, da je v zadnjih 5 (petih) letih šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil deloval v funkciji odgovornega vodje del pri izvedbi vsaj (1) enega referenčnega posla.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost«) in obrazec »Podatki o strokovnem kadru«.

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

  - Ogled objekta

Naročnik bo zainteresiranim ponudnikom omogočil ogled objekta, kjer se bo izvajalo javno naročilo, in sicer v naslednjih terminih:

- Dne 25.2.2026 ob 10 uri

- Dne  4.3.2026 ob 10 uri

Ogled objekta ni obvezen, je pa priporočljiv zaradi specifičnosti predmeta naročila.

Ponudniki kasnejših zahtevkov zaradi nepoznavanja razmer na objektu ne bodo mogli uveljavljati.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente:

- Ponudba

- Povzetek predračuna (Rekapitulacija) v word, excel ali pdf formatu

- Specifikacija predračuna (excel)

- ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Dokazila (potrdila, izjave) kot je zahtevano v poglavju Ugotavljanje sposobnosti

- Potrdilo o referencah

- Podatki o strokovnem kadru

- Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo

- Vzorec pogodbe

- Terminski plan

- Menična izjava za resnost ponudbe - s pooblastilom za izpolnitev. Ponudniki morajo predložiti tudi originalno podpisano in žigosano bianco menico do roka za oddajo ponudb v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »NE ODPIRAJ«. V primeru, da bo skupaj z menico predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije

- Podpisan sporazum o skupnih ukrepih

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Oddaja ponudbene dokumentacije

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/ pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte:

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka xml) uvozi na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml formatu ali nepodpisan ESPD v xml formatu, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf formatu, ali v elektronski obliki podpisan ESPD v xml formatu.

Obrazec Predračun:

Ponudnik v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Povzetek predračuna (rekapitulacija) v word, excel ali pdf formatu, obrazec Predračun pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Drugi dokumenti:

Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži vse preostale zahtevane dokumente v pdf formatu, lahko pa tudi v poljubnem drugem formatu.

OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila

Naročnik je predmet javnega naročila razdelil na dva sklopa (Sklop 1: Streha, Sklop 2: Prezračevanje). Zaradi tehnične in časovne soodvisnosti obeh sklopov bo naročnik javno naročilo oddal le v primeru, da prejme dopustni in primerni ponudbi za oba sklopa.

V primeru, da bo ponudba oddana le za en sklop, naročnik javnega naročila ne bo oddal.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz vzorca pogodbe, PZI projekta in popisov del- Specifikacija predračuna (excel),  ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Način, kraj in roki izvajanja naročila

- Način: Enkratno

- Kraj izvajanja: Na naslovu naročnika.

- Predviden rok izvedbe: 1.julij-30.oktober.

- Veljavnost in čas trajanja pogodbe: takoj po podpisu in velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

- Kontaktna oseba naročnika za izvajanje pogodbe je: HELENA ŠMIT, tel. 05 37 34 416, javna.narocila@pb-idrija.si.

Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. JN-0001/2026 po odprtem postopku, za »MENJAVA STREŠNE KRITINE, PREZRAČEVANJA IN HLAJENJA PBI« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner/sodelujoči partner (ustrezno obkrožiti);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti!):

- Na celotno javno naročilo;

- Na posamezen sklop št. __________

1. PODATKI O PONUDNIKU (IN PARTNERJIH - v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA NE |

| Datum in kraj: |  | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 2

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti!):

- Na celotno javno naročilo;

- Na posamezen sklop št. __________

Ponudbena cena v EUR (v ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati, cena je fiksna).

| MENJAVA STREŠNE KRITINE S IN L |  |
| --- | --- |
| Ponudbena cena brez DDV |  |
| DDV (22 %) |  |
| Skupaj z DDV |  |
| PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE S IN L |  |
| Ponudbena cena brez DDV |  |
| DDV (22 %) |  |
| Skupaj z DDV |  |

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3

PREDRAČUN

| Št. | Predmet | Cena v € (brez DDV) | DDV (%) | Cena skupaj v € (brez DDV) | Cena skupaj v € (skupaj z DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7=4x5 | 8=4x5x6 |
| 1. | Sklop MENJAVA STREŠNE KRITINE |  |  |  |  |
| 1. | MENJAVA STREŠNE KRITINE L |  |  |  |  |
| 2. | MENJAVA STREŠNE KRITINE S |  |  |  |  |
| 3. | STRELOVOD |  |  |  |  |
| 2. | Sklop PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE |  |  |  |  |
| 1. | PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE L |  |  |  |  |
| 2. | PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE S |  |  |  |  |

PONUDBENA VREDNOST JE:

cena skupaj ……………………………...……………………………... € (brez DDV)

+

davek na dodano vrednost .……………..………………………………€

Ponudbena vrednost z DDV ……………...…………………………….€

2.1	Veljavnost ponudbe je najmanj do 4. 9. 2026. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje.

2.2	Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.

| Datum in kraj: |  | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 4

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK), kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN-0001/2026, katerega predmet je »MENJAVA STREŠNE KRITINE, PREZRAČEVANJA IN HLAJENJA PBI« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

| Naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

|  | Ime in priimek | Naslov prebivališča | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

|  | Naziv pravne osebe | Sedež pravne osebe | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | Naziv povezane družbe | Naslov povezane družbe | Vrsta povezave/ Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljam, da v celotni lastniški strukturi ponudnika (naziv in naslov ponudnika) _______________

_________________________________________________________________________________

ni udeleženih drugih fizičnih ali pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemam polno odgovornost. Seznanjen sem z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Datum in kraj: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 5

POTRDILO O REFERENCAH

| Gospodarski subjekt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaporedna številka reference | *Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov) |  |
|  | Naziv referenčnega posla |  |
| Opis posla (npr. izvedene aktivnosti storitev oz. gradbenih del, količine dobavljenega blaga, vrste blaga) |  |  |
| Izvajalec referenčnega posla |  |  |
| Vrednost posla v EUR brez DDV |  |  |
| Datum začetka in končanja posla (navesti je potrebno cel datum, ne samo letnica) |  |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco |  | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla |  |  |

| Datum in kraj: |  | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 6

PODATKI O STROKOVNEM KADRU

| IME IN PRIIMEK: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJA (vodja del): |  |  |  |  |  |
| ZAPOSLEN PRI (naziv gospodarskega subjekta): |  |  |  |  |  |
| DELOVNE IZKUŠNJE V LETIH |  |  |  |  |  |
| Skupno |  | Pri gospodarskem subjektu |  | Na razpisanem področju |  |
| IZOBRAZBA |  |  |  |  |  |
| Ustanova (datum od – do) |  |  | Pridobljena stopnja(e) ali diploma(e) |  |  |
| POKLICNA KVALIFIKACIJA |  |  |  |  |  |
| Vrsta | Številka |  | Izdajatelj |  | Datum |
| VPIS V IMENIK PRISTOJNE POKLICNE ZBORNICE (IZS, GZS, OZS) V REPUBLIKI SLOVENIJI |  |  |  |  |  |
| Žig ali identifikacijska številka: |  |  |  |  |  |
| *Izjava: | Izjavljamo, da navedena oseba izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v imenik pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS, GZS, OZS). Če bomo izbrani, bomo pred podpisom pogodbe predložili dokazilo o vpisu. |  |  |  |  |
| REFERENCE ZA NAVEDENO FUNKCIJO |  |  |  |  |  |
| Naziv gradnje oz. del | Vrednost v EUR (brez DDV) |  | Datum dokončanja |  | Opis del s količinami iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtevanih referenc |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

| Datum in kraj: |  | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 7

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| DELEŽ DEL PODIZVAJALCA V %: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  | Podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da naročnik PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SVETEGA ANTONA 49, 5280 Idrija na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu za javno naročilo »MENJAVA STREŠNE KRITINE, PREZRAČEVANJA IN HLAJENJA PBI«, objavljenim na portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

Soglašamo, da naročnik PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SVETEGA ANTONA 49, 5280 Idrija na podlagi pogodbe ter v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 namesto ponudnika/glavnega izvajalca poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila MENJAVA STREŠNE KRITINE, PREZRAČEVANJA IN HLAJENJA PBI, objavljenega na portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SVETEGA ANTONA 49, 5280 Idrija ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

POT SV.ANTONA 49, 5280 Idrija

davčna številka:  73393789,

ki ga zastopa direktorica mag. Klavdija Širaj Mažgon

v nadaljevanju naročnik

IN

sklepata

Vzorec: Gradbeno pogodbo – Menjava strešne kritine, prezračevanja in hlajenja PBI

št. JNG-0001/2026 1.SKLOP: STREHA

UVODNA DOLOČILA

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je naročnik po določilih Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku, z objavo na portalu JN (št. objave _____________ z dne _________) za menjavo -_______________;

- da je izvajalec izbran kot najbolj ugoden izvajalec na podlagi odločitve o oddaji, objavljene št. _____________ dne __________;

- da sta ponudba izvajalca oddana v informacijskem sistemu e-JN in razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila sestavni del pogodbe.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je Menjava strešne kritine Psihiatrične bolnišnice Idrija, Pot Sv.Antona 49, 5280 Idrija v skladu z razpisno dokumentacijo.

Podrobnejša opredelitev predmeta te pogodbe ter vse zahteve glede predmeta pogodbe so razvidne iz zahtev naročnika v razpisni dokumentaciji:

- obrazec Specifikacija predračun ,

- projektna dokumentacija :

- PZI-STREHA

- PZI-STRELOVOD

- člen

Sestavni del te pogodbe so tudi naslednje priloge:

- Razpisna dokumentacija naročnika,

- Ponudba izvajalca oddana v informacijskem sistemu e-JN,

- Terminski plan izvedbe

- Sporazum o skupnih ukrepih

POGODBENA VREDNOST

- člen

Vrednost del po tej pogodbi na podlagi cene na enoto mere znaša _________ EUR brez DDV oziroma ___________ EUR z DDV.

Končna vrednost del iz te pogodbe bo ugotovljena na osnovi dejansko izvršenih količin iz knjige obračunskih izmer ter pogodbenih fiksnih enotnih cen na enoto količine iz ponudbe izvajalca.

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive do konca izvedbe predmetnega javnega naročila.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški, davki in popusti. V končni pogodbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V enotne pogodbene cene so vključeni tudi stroški za ureditev gradbišča, kot so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vsi manipulativni in ostali stroški, ki so potrebni pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov, ki niso zajeti v pogodbeni ceni. Izvajalec ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo izvajalec lahko predvidel.

Vsa eventualna več dela se obračunavajo na osnovi enotnih cen in kalkulativnih osnov iz ponudbenega predračuna.

ROK ZA DOKONČANJE DEL

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo pričel z deli  __________ in bo zaključil dela najpozneje do _____________.

Rok dokončanja del pomeni uspešno opravljen prevzem del s strani naročnika, t.j. ob podpisu prevzemnega zapisnika.

Rok za izvedbo je bistvena sestavina pogodbe.

V primeru zamujanja z izvajanjem del bo naročnik unovčil izvajalčevo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Prav tako bo naročnik v primeru zamujanja z deli izvajalcu za to obračunal pogodbeno kazen, pri čemer bo z obračunavanjem pogodbene kazni pričel s prvim dnem zamude oziroma odstopa od potrjenega terminskega plana. V kolikor bi izvajalec zamudil s končnim rokom določenim v prvem odstavku, je naročniku v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi mu zaradi izvajalčeve zamude nastala.

Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik preda:

- dostop do objekta in v objekt,

- en izvod projektne dokumentacije.

Uvedba v delo mora biti izvedena najkasneje v roku 8 dni po podpisu pogodbe oz. po dogovoru z naročnikom.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 5 dni po uvedbi v delo naročniku in pooblaščenemu nadzorniku predložil podroben terminski plan izvedbe. V njem bo izvajalec posebej opozoril na kritične roke. Če naročnik ugotovi, da izvajalec ne opravlja del v skladu s predvideno dinamiko, ga na to lahko pisno opozori in zahteva, da v nadaljnjih 10. dneh uskladi izvajanje del s terminskim planom. Če izvajalec ne sledi pozivu iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni v skladu s to pogodbo.

- člen

Podaljšanje roka je mogoče le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se lahko sporazumno ustrezno podaljšajo v naslednjih primerih:

- dogodki, ki so posledica višje sile,

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika,

- dodatna dela, izvedena na podlagi pisne zahteve naročnika.

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz tega člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. Objektivnost in upravičenost podaljšanja roka oceni naročnik.

Rok dokončanja del, se lahko podaljša tudi v primerih, naštetih v 41. členu Posebnih gradbenih uzanc 2020, vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

V primeru podaljšanja roka, je izvajalec dolžan nadomestiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z novim, tako da velja še najmanj 30 dni po podaljšanem roku.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec potrjuje, da so mu znani tako lokacija gradbišča kot tudi predana projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije in se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih operativnih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote ali po posameznih enotah in to na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven običajnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec se zavezuje, da se bo pri izvedbi posameznih del uskladil z naročnikom ter le-to prilagodil tako, da bo primarna zdravstvena dejavnost upravljalca objekta potekala nemoteno.

- člen

Izvajalec se je dolžan pred pričetkom del dokončno uskladiti z naročnikom glede termina začetka del. Prav tako je izvajalec dolžan pred samim pričetkom del navezati stik s skrbnikom pogodbe in se uskladiti glede: izvajanja del, določiti časovni termin izvajanja, prilaganja izvajanja del delovnemu procesu naročnika, zaščiti lastnine naročnika, ki je izpostavljena možnosti poškodb v času izvajanja del in vse ostale podrobnosti, ki so ključne za dobro izvedbo del in prizadevajo obe pogodbeni stranki.

Izvajalec strešnih del je dolžan dela izvajati fazno in v skladu z usklajenim terminskim planom.

Ko z izvedbo del doseže del objekta, kjer se nahaja obstoječa prezračevalna oprema, je dolžan o tem najmanj ___ dni pred predvidenim odkritjem strehe pisno obvestiti naročnika in izvajalca prezračevalnih del.

Izvajalec strešnih del mora v dogovorjeni fazi zagotoviti začasno in delno odkritje strehe na območju, kjer se izvaja demontaža obstoječe in vgradnja nove prezračevalne opreme, ter omogočiti nemoten dostop za izvedbo teh del.

Po zaključku posamezne faze prezračevalnih del je izvajalec strešnih del dolžan brez nepotrebnega odlašanja zagotoviti ponovno zaprtje strehe in ustrezno zaščito objekta pred vremenskimi vplivi.

Izvajalec strešnih del odgovarja za zamude ali škodo, ki bi nastale zaradi nepravočasnega obveščanja, neusklajenosti ali neustreznega zavarovanja strehe.

Terminski plan, potrjen s strani odgovornih oseb naročnika postane sestavni del te pogodbe.

- člen

Izvajalec se zaveže:

- da bo pred pričetkom izvedbe pogodbeno dogovorjenih del poskrbel za ustrezne ukrepe in dejavnosti, skladne z veljavnimi gradbenimi predpisi (zaščita objekta, zavarovanje okolice, prijava izvedbe ustreznim organom, dovoljenja za transport...);

- pripraviti načrt organizacije gradbišča v skladu z varnostnim načrtom ter organizirati izvajanje del tako, da ne bodo ogroženi varnost objekta, obiskovalci objekta, tretje osebe, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec odgovarja za vsako škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj. Izvajalec mora sodelovati in izvajati ukrepe koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Izvajalec bo določil pisne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter določil delavca, odgovornega za izvajanje ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- da bo pri izvajanju vseh pogodbenih del spoštoval navodila, usmeritve in zahteve nadzornika, ki ga je imenoval naročnik;

- da bo označil in zaščitil gradbišče v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 - popr., 61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1), vodil predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer…) ter sodeloval in organiziral operativne sestanke s predstavniki naročnika in nadzora;

- pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- da bo poleg tehnično brezhibne izvedbe vseh pogodbeno dogovorjenih del zagotovil tudi njihovo estetsko kakovost, skladno z veljavnimi predpisi in standardi, projektno dokumentacijo, dogovorjenimi vzorci in pričakovanji naročnika glede vizualne skladnosti, obdelave površin, enakomernosti barv ter splošne vizualne usklajenosti izvedenih del. Naročnik ima pravico zavrniti posamezne elemente izvedbe, ki kljub tehnični ustreznosti ne dosegajo dogovorjenega estetskega standarda.

- da bo izvedel dela pravočasno in v predvideni kvaliteti. V primeru, da izvajalec ne izpolni vseh pogodbenih obveznosti, ne predloži zavarovanja za odpravo napak skladno z zahtevami iz te pogodbe ali odstopi od pogodbe med samo izvedbo del, si naročnik pridržuje pravico, da unovči zavarovanje za dobro izvedbo del;

- da bo za izvedena dela in vgrajene materiale izdelal tehnološke postopke in recepture pred vgradnjo le-teh in da bo po vgradnji naročil in plačal (pri pooblaščeni instituciji) stroške testiranj in opravil potrebne preizkuse, s katerimi bo dokazal doseganje v projektu predpisane zahteve in na osnovi teh pridobil ustrezna potrdila oz. certifikate;

- da bo izročil garancije proizvajalcev za vgrajene materiale in opremo;

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo na svoje stroške takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- da bo pri izvedbi del upošteval Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23, v nadaljevanju: Uredba) v skladu s »Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju«;

- izvajati dela na gradbišču skladno z dogovorom z naročnikom;

- izvajalci in podizvajalci morajo upoštevati hišni red;

- upoštevati kvalitetnejšo rešitev, če pride v razpisni dokumentaciji do nasprotij (popis - grafična rešitev);

- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del;

- da bo še pred izvedbo pogodbenih del predložil nadzorniku in projektantu (v primeru zahteve nadzornika) ustrezno delavniško dokumentacijo in vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

- da bo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Izvajalec nastalih odpadkov ne sme odlagati na ekološki otok naročnika. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh (odvoz na ustrezno deponijo), pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

- izvajalec mora dnevno očistiti transportne in dostopne poti delovišča;

- sodelovati na kvalitetnih pregledih izvedenih del in odpraviti vse pomanjkljivosti;

- pri prevzemu objekta naročnika seznaniti z upravljanjem in vzdrževanjem;

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika na gradbišču, v kolikor le-ti ne bi upoštevali zahtev predstavnikov naročnika, strokovnega nadzora oz. bi malomarno in nekvalitetno izvajali dela.

- izvršiti dela kvalitetno in pri tem paziti na lastnino naročnika. Izvajalec prevzema vso odgovornost za morebitne škode, ki bi jih utrpela ustanova na površinah, ki jih uporablja pri svojem delu izvajalec;

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkrije;

- pripraviti vso potrebno dokumentacijo za prevzem opravljenega dela – zapisnike o prevzemu z vso potrebno dokumentacijo – dokazili o skladnosti,  načrtom izvedenih del z navodili za vzdrževanje, navodili za delo …;

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete in neizpolnjevanja drugih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;

- očistiti prostor pred predajo naročniku.

Izvajalec se strinja, da bo stroške za vse poškodbe, ki bi nastale pri izvajanju pogodbenih del na objektu zavoda zaradi malomarnosti ali opustitve varnostnih ukrepov, naročnik odštel izvajalcu od obračuna storitev in poplačal škodo oškodovancem, v kolikor izvajalec ne bo pravočasno odpravil morebitne škode, o čemer bo naročnik sestavil zapisnik.

- člen

Izvajalec mora imeti skladno z drugo alinejo prvega odstavka 16. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A), zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 400.000 eurov.

Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Naročnik ima kadar koli tekom izvedbe del pravico zahtevati kopijo zavarovalne police ter potrdila o plačani premiji.

TEHNIČNI IN KVALITETNI PREVZEM

- člen

Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o dokončanju del.

Sestavi se prevzemni zapisnik o dokončanih delih, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika;

- ali so bili dobavljeni materiali, oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni;

- datumi začetka in končanja del;

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del;

- opredelitev del, ki jih je dolžan izvajalec ponovno izvesti, dokončati ali popraviti, z navedbo rokov;

- morebitna odprta, sporna vprašanja tehnične narave.

Zapisnik morajo potrditi izvajalec, pooblaščeni nadzornik in naročnik.

- člen

Ob prevzemu objekta se sestavi prevzemni zapisnik, v katerem naročnik poda izjavo o prevzemu objekta. V primeru, da se objekt prevzame kljub manjšim pomanjkljivostim, se v prevzemnem zapisniku določi rok za njihovo odpravo. Po odpravi le-teh, se sestavi končni prevzemni zapisnik.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji ali pa unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za uspešno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predložiti:

- navodila za obratovanje in vzdrževanje,

- seznam pooblaščenih servisov,

- garancijske liste,

- poročilo o umerjanju sistemov ter vse potrebne meritve, ki dokazujejo skladnost delovanja s projektiranimi parametri,

- dokazilo o zanesljivosti objekta,

- druge dokumente, zahtevane v specifikaciji naročila.

- člen

Šteje se, da je izvajalec izpolnil pogodbene obveznosti, ko je:

- podpisan (končni) prevzemni zapisnik,

- izvajalec predložil vso dokumentacijo navedeno v tretjem odstavku prejšnjega člena in

- izvajalec predal naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se v okviru te pogodbe zaveže:

- predati izvajalcu projektno dokumentacijo;

- zagotoviti izvajalcu dostop do objekta in v objekt;

- dati izvajalcu na razpolago priključek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del; pri tem se izvajalec zaveže k racionalni porabi energije in vode;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za prevzeti obseg del;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- izpolniti finančne obveznosti po tej pogodbi.

FINANČNA ZAVAROVANJA

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

Izvajalec se obvezuje v roku petih (5)  dni od sklenitve pogodbe naročniku predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z naslednjimi odstavki. Pravočasna in pravilna predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. V kolikor izvajalec ne predloži zavarovanja skladno s tem določilom, se šteje, da je odstopil od pogodbe.

Izvajalec predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji vrednosti:

| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV | Zavarovanje v deležu | Vrednost zavarovanja v EUR |
| --- | --- | --- |
|  | 10% od ocenjene vrednosti pogodbe v EUR z DDV |  |

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je bančna garancija v višini, določeni v prejšnjem odstavku, plačljivo na prvi poziv, brezpogojno, z veljavnostjo 30 dni po roku za izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok izvedbe podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančna garancija se izda v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku služi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času izvajanja pogodbenih del.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da:

- izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti pravočasno,

- izvajalec ne izvaja obveznosti skladno z določili pogodbe ali jih ne izvaja v zahtevanem obsegu,

- izvajalec ne izvaja gradnje v skladu z zahtevano kakovostjo,

- izvajalec grobo krši druga določila, ki so zapisana v dokumentaciji za oddajo javnega naročila in v pogodbi,

- izvajalec naročniku v roku ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec je dolžan unovčeno bančno garancijo za zavarovanje pogodbenih obveznosti najkasneje v roku 10 dni od unovčenja nadomestiti z novo bančno garancijo.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje v petih (5)  dneh po podpisu prevzemnega zapisnika določenega s to pogodbo, predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec predloži zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v naslednji vrednosti:

| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV | Zavarovanje v deležu | Vrednost zavarovanja v EUR |
| --- | --- | --- |
|  | 5% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV |  |

Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po preteku najdaljšega garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Bančna garancija se izda v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

Predložitev bančne garancije iz tega člena je pogoj za uspešen prevzem del in plačilo končne situacije. Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži garancije, se šteje, da prevzem ni opravljen, naročnik pa lahko uveljavi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če:

- izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti pravočasno (npr. ne odpravi napak v roku …),

- izvajalec ne izvaja obveznosti skladno z določili pogodbe ali jih ne izvaja v zahtevanem obsegu,

- izvajalec ne opravlja garancijskih del v skladu z zahtevano kakovostjo,

- izvajalec grobo krši druga določila, ki so zapisana v dokumentaciji za oddajo javnega naročila in v pogodbi.

Unovčenje zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolžan unovčeno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi najkasneje v roku 10 dni od unovčenja nadomestiti z novo bančno garancijo.

GARANCIJA

- člen

Garancijski rok za kakovost izvršenih del je 10 let od primopredaje izvedenih del oziroma prevzema objekta.

Za naprave in opremo, ki jo je izvajalec vgradil velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan popraviti in odstraniti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi ali krivdi njegovih podizvajalcev, sicer bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku potem, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.

Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napak poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 10% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Če izvajalec stroškov odprave napak ne bo pokril, naročnik za plačilo stroškov unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov v roku 30. od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

V primeru, da bi napaka lahko povzročila materialno ali drugo škodo ali bila nevarna za ljudi in premoženje, je izvajalec dolžan takoj odpraviti napako.

ODGOVORNOST IZVAJALCA

- člen

Izvajalec bo storitve po tej pogodbi izvedel v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, za vso škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi njegovega nekvalitetno ali malomarno opravljenega ali zaradi neopravljenega dela, ki ga je izvajalec dolžan opraviti po tej pogodbi.

Naročnik je v primeru neizpolnjevanja obveznosti izvajalca ali druge odgovornosti (vključno s kršitvami, malomarnostjo, napačnim prikazovanjem ali kakršnim koli drugim pogodbenim oziroma odškodninskim zahtevkom), upravičen do povračila škode (odškodnine) s strani izvajalca. Izvajalec odškodninsko odgovarja naročniku za vse zahtevke, ki izhajajo iz predmeta pogodbe ali so povezani s predmetom pogodbe oziroma kakor koli drugače izhajajo iz te pogodbe največ do višine celotne pogodbene vrednosti iz 4. člena te pogodbe za vse škodne primere skupaj.

Omejitev glede višine zneska odškodnine ne velja za:

a)  plačila iz naslova varovanja intelektualne lastnine in

b) odškodnine za telesne poškodbe (vključno s smrtjo), materialno škodo in materialno osebno lastnino, za katero je odgovoren izvajalec.

PLAČILNI POGOJI

- člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto mere iz predračuna oz. ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec za opravljena dela izstavlja mesečne situacije. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Naročnik je dolžan poravnati račun v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega e-računa.

V primeru zamude s plačilom, lahko izvajalec zaračuna zamudne obresti, skladno z zakonodajo.

- člen

Izvajalec se, pred izdajo e-računa, obvezuje dostaviti izvod situacije v pregled naročniku, ki jo v roku 10 dni pregleda in potrdi ali zavrne. V skladu z ZJN-3 mora izvajalec svoji situaciji priložiti potrjene situacije morebitnih nominiranih podizvajalcev, v kolikor so le-ti zahtevali neposredno plačilo.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v skladu s prejšnjim odstavkom, in sicer po uspešno opravljenem prevzemu del s strani naročnika, opravljenem končnem obračunu in predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s to pogodbo.

Stranki te pogodbe se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja).

PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del s podizvajalci, črta).

. člen

Izvajalec bo dela izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - v nadaljnjem besedilu: ESPD), ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo predmeta te pogodbe.

. člen

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60. (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca (-cev), da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

. člen

Izvajalec bo dela izvajal s podizvajalci skladno z naslednjimi navedbami:

- __________________(navesti vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec),

- __________________ (navesti predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del posameznega podizvajalca),

- neposredna plačila (DA/NE) posameznega podizvajalca.

Izvajalec naročniku posreduje kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s podizvajalcem, v petih dneh po sklenitvi te pogodbe.

POSLOVNA SKRIVNOST TER VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke, dokumentacijo in podatke, ki bodo označeni za zaupne ali bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave, varovale kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe.

Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili teh predpisov. Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe v smislu določil navedenih predpisov.

Obveza varovanja osebnih podatkov, podatkov, ki štejejo za poklicno ter poslovno skrivnost velja za izvajalca, tako v času trajanja pogodbe, kot tudi po prenehanju veljavnosti sklenjene pogodbe.

POGODBENA KAZEN

- člen

Izvajalec je v primeru zamude pri izvedbi del, ki ni posledica višje sile oziroma razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku za vsako zamudo pogodbeno kazen v višini 0,5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi naročnika po tej pogodbi.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v prej navedenem roku.

VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbe, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Izvajalec je o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Upoštevaje določbe 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) je nična vsaka pogodba, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

RAZVEZNO DOLOČILO

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 	razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

SKRBNIKA POGODBE

- člen

Stranki pogodbe soglašata, da je skrbnik pogodbe:

- na strani naročnika: ______________ (telefon: ___________ in e-naslov: ____________).

- na strani izvajalca: _______________ (telefon: _____________ in e-naslov: __________).

Skrbnika skrbita za nemoteno izvrševanje določil te pogodbe in rešujeta medsebojne manjše nesporazume.

Vsako zamenjavo skrbnika je dolžna vsaka pogodbena stranka sporočiti drugi stranki nemudoma oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva zamenjave ali nadomeščanja.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe, ali v drugih primerih določenih s to pogodbo, lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Pogodbena stranka mora predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s pet (5) dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti. Odstopni rok je 15 (petnajst) dni. Rok začne teči naslednji dan od dneva, ko je pogodbena stranka odposlala odstop.

V primeru odstopa od pogodbe s strani naročnika na podlagi prejšnjega odstavka, bo naročnik hkrati uveljavil tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec ima pravico do plačila za dotlej strokovno in kvalitetno opravljeno delo, naročniku pa je dolžan povrniti vso nastalo škodo, ki bi jo zaradi tega utrpel, vključno z razliko do morebitne višje cene za dokončanje del s strani drugega izvajalca.

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

  - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem izmed položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku oddaje javnega naročila,

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetno izvedbo del za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. alineji prvega odstavka tega člena se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

POSEBNE DOLOČBE

- člen

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega naročila/soglasja naročnika. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Cene za dodatna dela se določijo v okviru pogajanj med naročnikom in izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo.

- člen

V primeru (nujnih) nepredvidenih del mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzornika in naročnika in brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Pojave in ukrepe morata izvajalec in nadzornik, po skupnem ogledu, zapisati v zapisnik, ki ga, skupaj s predlogom ukrepov nemudoma, najkasneje pa v treh dneh po ogledu predložita naročniku.

- člen

Vsako spremembo oziroma odstopanje od projekta mora pisno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta, sicer se šteje, da sprememba ni potrjena.

- člen

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da Posebne gradbene uzance 2020 veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za vsa vprašanja, ki niso določena s to pogodbo ali Posebnimi gradbenimi uzancami 2020, uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Morebitne spremembe pogodbe so mogoče samo v dogovoru obeh strank in morajo biti sklenjene v obliki pisnega aneksa k pogodbi.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, veljati pa prične, ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

__________ , dne                                                                                                _______ , dne _______

Izvajalec:                                                                                                                         Naročnik:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

mag.Klavdija Širaj Mažgon

direktorica

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

POT SV.ANTONA 49, 5280 Idrija

davčna številka:  73393789,

ki ga zastopa direktorica mag. Klavdija Širaj Mažgon

v nadaljevanju naročnik

IN

sklepata

Vzorec: Gradbeno pogodbo – Menjava strešne kritine, prezračevanja in hlajenja PBI

št. JNG-0001/2026 2.SKLOP: PREZRAČEVANJE IN HLAJENJE

UVODNA DOLOČILA

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je naročnik po določilih Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku, z objavo na portalu JN (št. objave _____________ z dne _________) za menjavo -_______________;

- da je izvajalec izbran kot najbolj ugoden izvajalec na podlagi odločitve o oddaji, objavljene št. _____________ dne __________;

- da sta ponudba izvajalca oddana v informacijskem sistemu e-JN in razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila sestavni del pogodbe.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je Prezračevanja in hlajenja Psihiatrične bolnišnice Idrija, Pot Sv.Antona 49, 5280 Idrija v skladu z razpisno dokumentacijo.

- S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo za naročnika izvedel prezračevalna dela na objektu ____________, ki obsegajo:

- demontažo obstoječe prezračevalne opreme,

- dobavo in montažo nove prezračevalne oziroma VRF opreme,

- izvedbo vseh potrebnih prebojev, pritrditev in instalacij,

- priklop na električne in druge potrebne priključke,

- izvedbo regulacije in nastavitev sistema,

- zagon sistema,

- izvedbo funkcionalnega preizkusa delovanja,

- izvedbo meritev in izdelavo merilnega zapisnika,

- izdelavo PID dokumentacije,

- predajo navodil za uporabo in vzdrževanje,

- usposabljanje predstavnikov naročnika za upravljanje sistema.

- Dela se izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo, tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije ter ponudbo izvajalca št. ___ z dne ___, ki je sestavni del te pogodbe.

Podrobnejša opredelitev predmeta te pogodbe ter vse zahteve glede predmeta pogodbe so razvidne iz zahtev naročnika v razpisni dokumentaciji:

- obrazec Specifikacija predračun ,

- projektna dokumentacija :

- PZI-PREZRAČEVANJE

- člen

Sestavni del te pogodbe so tudi naslednje priloge:

- Razpisna dokumentacija naročnika,

- Ponudba izvajalca oddana v informacijskem sistemu e-JN,

- Terminski plan izvedbe

- Sporazum o skupnih ukrepih

POGODBENA VREDNOST

- člen

Vrednost del po tej pogodbi na podlagi cene na enoto mere znaša _________ EUR brez DDV oziroma ___________ EUR z DDV.

Končna vrednost del iz te pogodbe bo ugotovljena na osnovi dejansko izvršenih količin iz knjige obračunskih izmer ter pogodbenih fiksnih enotnih cen na enoto količine iz ponudbe izvajalca.

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive do konca izvedbe predmetnega javnega naročila.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški, davki in popusti. V končni pogodbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V enotne pogodbene cene so vključeni tudi stroški za ureditev gradbišča, kot so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vsi manipulativni in ostali stroški, ki so potrebni pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov, ki niso zajeti v pogodbeni ceni. Izvajalec ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo izvajalec lahko predvidel.

Vsa eventualna več dela se obračunavajo na osnovi enotnih cen in kalkulativnih osnov iz ponudbenega predračuna.

ROK ZA DOKONČANJE DEL

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo pričel z deli  __________ in bo zaključil dela najpozneje do _____________.

Rok dokončanja del pomeni uspešno opravljen prevzem del s strani naročnika, t.j. ob podpisu prevzemnega zapisnika.

Izvajalec mora dela, ki zahtevajo odkritje strehe, časovno uskladiti z izvajalcem strešnih del, skladno z usklajenim terminskim planom.

Rok za izvedbo je bistvena sestavina pogodbe.

V primeru zamujanja z izvajanjem del bo naročnik unovčil izvajalčevo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Prav tako bo naročnik v primeru zamujanja z deli izvajalcu za to obračunal pogodbeno kazen, pri čemer bo z obračunavanjem pogodbene kazni pričel s prvim dnem zamude oziroma odstopa od potrjenega terminskega plana. V kolikor bi izvajalec zamudil s končnim rokom določenim v prvem odstavku, je naročniku v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi mu zaradi izvajalčeve zamude nastala.

Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik preda:

- dostop do objekta in v objekt,

- en izvod projektne dokumentacije.

Uvedba v delo mora biti izvedena najkasneje v roku 8 dni po podpisu pogodbe oz. po dogovoru z naročnikom.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 5 dni po uvedbi v delo naročniku in pooblaščenemu nadzorniku predložil podroben terminski plan izvedbe. V njem bo izvajalec posebej opozoril na kritične roke. Če naročnik ugotovi, da izvajalec ne opravlja del v skladu s predvideno dinamiko, ga na to lahko pisno opozori in zahteva, da v nadaljnjih 10. dneh uskladi izvajanje del s terminskim planom. Če izvajalec ne sledi pozivu iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni v skladu s to pogodbo.

- člen

Podaljšanje roka je mogoče le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se lahko sporazumno ustrezno podaljšajo v naslednjih primerih:

- dogodki, ki so posledica višje sile,

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika,

- dodatna dela, izvedena na podlagi pisne zahteve naročnika.

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz tega člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. Objektivnost in upravičenost podaljšanja roka oceni naročnik.

Rok dokončanja del, se lahko podaljša tudi v primerih, naštetih v 41. členu Posebnih gradbenih uzanc 2020, vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

V primeru podaljšanja roka, je izvajalec dolžan nadomestiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z novim, tako da velja še najmanj 30 dni po podaljšanem roku.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec potrjuje, da so mu znani tako lokacija gradbišča kot tudi predana projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije in se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih operativnih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote ali po posameznih enotah in to na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven običajnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec se zavezuje, da se bo pri izvedbi posameznih del uskladil z naročnikom ter le-to prilagodil tako, da bo primarna zdravstvena dejavnost upravljalca objekta potekala nemoteno.

- člen

Izvajalec se je dolžan pred pričetkom del dokončno uskladiti z naročnikom glede termina začetka del. Prav tako je izvajalec dolžan pred samim pričetkom del navezati stik s skrbnikom pogodbe in se uskladiti glede: izvajanja del, določiti časovni termin izvajanja, prilaganja izvajanja del delovnemu procesu naročnika, zaščiti lastnine naročnika, ki je izpostavljena možnosti poškodb v času izvajanja del in vse ostale podrobnosti, ki so ključne za dobro izvedbo del in prizadevajo obe pogodbeni stranki.

Izvajalec je dolžan aktivno sodelovati z izvajalcem strešnih del.

Ko izvajalec strešnih del doseže fazo, ki zahteva odstranitev obstoječe prezračevalne opreme, mora izvajalec prezračevalnih del nemudoma pristopiti k izvedbi del.

Izvajalec je dolžan dela, ki zahtevajo odkritje strehe, izvesti v najkrajšem tehnično izvedljivem času.

Za zamude, ki nastanejo zaradi neusklajenosti ali nepravočasnega pristopa k izvedbi del, izvajalec odgovarja samostojno.

Terminski plan, potrjen s strani odgovornih oseb naročnika postane sestavni del te pogodbe.

- člen

Izvajalec se zaveže:

- da bo pred pričetkom izvedbe pogodbeno dogovorjenih del poskrbel za ustrezne ukrepe in dejavnosti, skladne z veljavnimi gradbenimi predpisi (zaščita objekta, zavarovanje okolice, prijava izvedbe ustreznim organom, dovoljenja za transport...);

- pripraviti načrt organizacije gradbišča v skladu z varnostnim načrtom ter organizirati izvajanje del tako, da ne bodo ogroženi varnost objekta, obiskovalci objekta, tretje osebe, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec odgovarja za vsako škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj. Izvajalec mora sodelovati in izvajati ukrepe koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Izvajalec bo določil pisne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter določil delavca, odgovornega za izvajanje ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- da bo pri izvajanju vseh pogodbenih del spoštoval navodila, usmeritve in zahteve nadzornika, ki ga je imenoval naročnik;

- da bo označil in zaščitil gradbišče v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 - popr., 61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1), vodil predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer…) ter sodeloval in organiziral operativne sestanke s predstavniki naročnika in nadzora;

- pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- da bo izvedel dela pravočasno in v predvideni kvaliteti. V primeru, da izvajalec ne izpolni vseh pogodbenih obveznosti, ne predloži zavarovanja za odpravo napak skladno z zahtevami iz te pogodbe ali odstopi od pogodbe med samo izvedbo del, si naročnik pridržuje pravico, da unovči zavarovanje za dobro izvedbo del;

- da bo za izvedena dela in vgrajene materiale izdelal tehnološke postopke in recepture pred vgradnjo le-teh in da bo po vgradnji naročil in plačal (pri pooblaščeni instituciji) stroške testiranj in opravil potrebne preizkuse, s katerimi bo dokazal doseganje v projektu predpisane zahteve in na osnovi teh pridobil ustrezna potrdila oz. certifikate;

- da bo izročil garancije proizvajalcev za vgrajene materiale in opremo;

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo na svoje stroške takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- da bo pri izvedbi del upošteval Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23, v nadaljevanju: Uredba) v skladu s »Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju«;

- izvajati dela na gradbišču skladno z dogovorom z naročnikom;

- izvajalci in podizvajalci morajo upoštevati hišni red;

- upoštevati kvalitetnejšo rešitev, če pride v razpisni dokumentaciji do nasprotij (popis - grafična rešitev);

- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del;

- da bo še pred izvedbo pogodbenih del predložil nadzorniku in projektantu (v primeru zahteve nadzornika) ustrezno delavniško dokumentacijo in vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

- da bo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Izvajalec nastalih odpadkov ne sme odlagati na ekološki otok naročnika. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh (odvoz na ustrezno deponijo), pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

- izvajalec mora dnevno očistiti transportne in dostopne poti delovišča;

- sodelovati na kvalitetnih pregledih izvedenih del in odpraviti vse pomanjkljivosti;

- pri prevzemu objekta naročnika seznaniti z upravljanjem in vzdrževanjem;

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika na gradbišču, v kolikor le-ti ne bi upoštevali zahtev predstavnikov naročnika, strokovnega nadzora oz. bi malomarno in nekvalitetno izvajali dela.

- izvršiti dela kvalitetno in pri tem paziti na lastnino naročnika. Izvajalec prevzema vso odgovornost za morebitne škode, ki bi jih utrpela ustanova na površinah, ki jih uporablja pri svojem delu izvajalec;

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkrije;

- pripraviti vso potrebno dokumentacijo za prevzem opravljenega dela – zapisnike o prevzemu z vso potrebno dokumentacijo – dokazili o skladnosti,  načrtom izvedenih del z navodili za vzdrževanje, navodili za delo …;

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete in neizpolnjevanja drugih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;

- očistiti prostor pred predajo naročniku.

Izvajalec se strinja, da bo stroške za vse poškodbe, ki bi nastale pri izvajanju pogodbenih del na objektu zavoda zaradi malomarnosti ali opustitve varnostnih ukrepov, naročnik odštel izvajalcu od obračuna storitev in poplačal škodo oškodovancem, v kolikor izvajalec ne bo pravočasno odpravil morebitne škode, o čemer bo naročnik sestavil zapisnik.

- člen

Izvajalec mora imeti skladno zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.

Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Naročnik ima kadar koli tekom izvedbe del pravico zahtevati kopijo zavarovalne police ter potrdila o plačani premiji.

TEHNIČNI IN KVALITETNI PREVZEM

- člen

- Po zaključku montaže je izvajalec dolžan izvesti:

- zagon sistema,

- nastavitev parametrov delovanja,

- funkcionalni preizkus,

- meritve pretokov in delovanja,

- izdelavo zapisnika o zagonu.

Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o dokončanju del.

Sestavi se prevzemni zapisnik o dokončanih delih, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika;

- ali so bili dobavljeni materiali, oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni;

- datumi začetka in končanja del;

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del;

- opredelitev del, ki jih je dolžan izvajalec ponovno izvesti, dokončati ali popraviti, z navedbo rokov;

- morebitna odprta, sporna vprašanja tehnične narave.

Zapisnik morajo potrditi izvajalec, pooblaščeni nadzornik in naročnik.

- člen

Ob prevzemu objekta se sestavi prevzemni zapisnik, v katerem naročnik poda izjavo o prevzemu objekta. V primeru, da se objekt prevzame kljub manjšim pomanjkljivostim, se v prevzemnem zapisniku določi rok za njihovo odpravo. Po odpravi le-teh, se sestavi končni prevzemni zapisnik.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji ali pa unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za uspešno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predložiti:

- navodila za obratovanje in vzdrževanje,

- seznam pooblaščenih servisov,

- garancijske liste,

- poročilo o umerjanju sistemov ter vse potrebne meritve, ki dokazujejo skladnost delovanja s projektiranimi parametri,

- dokazilo o zanesljivosti objekta,

- druge dokumente, zahtevane v specifikaciji naročila.

- člen

Šteje se, da je izvajalec izpolnil pogodbene obveznosti, ko je:

- podpisan (končni) prevzemni zapisnik,

- izvajalec predložil vso dokumentacijo navedeno v tretjem odstavku prejšnjega člena in

- izvajalec predal naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se v okviru te pogodbe zaveže:

- predati izvajalcu projektno dokumentacijo;

- zagotoviti izvajalcu dostop do objekta in v objekt;

- dati izvajalcu na razpolago priključek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del; pri tem se izvajalec zaveže k racionalni porabi energije in vode;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za prevzeti obseg del;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- izpolniti finančne obveznosti po tej pogodbi.

FINANČNA ZAVAROVANJA

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

Izvajalec se obvezuje v roku petih (5)  dni od sklenitve pogodbe naročniku predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z naslednjimi odstavki. Pravočasna in pravilna predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. V kolikor izvajalec ne predloži zavarovanja skladno s tem določilom, se šteje, da je odstopil od pogodbe.

Izvajalec predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji vrednosti:

| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV | Zavarovanje v deležu | Vrednost zavarovanja v EUR |
| --- | --- | --- |
|  | 10% od ocenjene vrednosti pogodbe v EUR z DDV |  |

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je bančna garancija v višini, določeni v prejšnjem odstavku, plačljivo na prvi poziv, brezpogojno, z veljavnostjo 30 dni po roku za izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok izvedbe podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančna garancija se izda v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku služi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času izvajanja pogodbenih del.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da:

- izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti pravočasno,

- izvajalec ne izvaja obveznosti skladno z določili pogodbe ali jih ne izvaja v zahtevanem obsegu,

- izvajalec ne izvaja gradnje v skladu z zahtevano kakovostjo,

- izvajalec grobo krši druga določila, ki so zapisana v dokumentaciji za oddajo javnega naročila in v pogodbi,

- izvajalec naročniku v roku ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec je dolžan unovčeno bančno garancijo za zavarovanje pogodbenih obveznosti najkasneje v roku 10 dni od unovčenja nadomestiti z novo bančno garancijo.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje v petih (5)  dneh po podpisu prevzemnega zapisnika določenega s to pogodbo, predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec predloži zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v naslednji vrednosti:

| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV | Zavarovanje v deležu | Vrednost zavarovanja v EUR |
| --- | --- | --- |
|  | 5% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV |  |

Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po preteku najdaljšega garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Bančna garancija se izda v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

Predložitev bančne garancije iz tega člena je pogoj za uspešen prevzem del in plačilo končne situacije. Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži garancije, se šteje, da prevzem ni opravljen, naročnik pa lahko uveljavi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če:

- izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti pravočasno (npr. ne odpravi napak v roku …),

- izvajalec ne izvaja obveznosti skladno z določili pogodbe ali jih ne izvaja v zahtevanem obsegu,

- izvajalec ne opravlja garancijskih del v skladu z zahtevano kakovostjo,

- izvajalec grobo krši druga določila, ki so zapisana v dokumentaciji za oddajo javnega naročila in v pogodbi.

Unovčenje zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolžan unovčeno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi najkasneje v roku 10 dni od unovčenja nadomestiti z novo bančno garancijo.

GARANCIJA

- člen

Garancijski rok za kakovost izvršenih del je 5 let od primopredaje izvedenih del oziroma prevzema objekta.

Za naprave in opremo, ki jo je izvajalec vgradil velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan popraviti in odstraniti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi ali krivdi njegovih podizvajalcev, sicer bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijski rok začne teči z dnem podpisanega zapisnika o prevzemu.

Izvajalec se zavezuje, da bo na prijavo napake reagiral najkasneje v 24 urah od prejema obvestila.

- člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku potem, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.

Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napak poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 10% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Če izvajalec stroškov odprave napak ne bo pokril, naročnik za plačilo stroškov unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov v roku 30. od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

V primeru, da bi napaka lahko povzročila materialno ali drugo škodo ali bila nevarna za ljudi in premoženje, je izvajalec dolžan takoj odpraviti napako.

ODGOVORNOST IZVAJALCA

- člen

Izvajalec bo storitve po tej pogodbi izvedel v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, za vso škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi njegovega nekvalitetno ali malomarno opravljenega ali zaradi neopravljenega dela, ki ga je izvajalec dolžan opraviti po tej pogodbi.

Naročnik je v primeru neizpolnjevanja obveznosti izvajalca ali druge odgovornosti (vključno s kršitvami, malomarnostjo, napačnim prikazovanjem ali kakršnim koli drugim pogodbenim oziroma odškodninskim zahtevkom), upravičen do povračila škode (odškodnine) s strani izvajalca. Izvajalec odškodninsko odgovarja naročniku za vse zahtevke, ki izhajajo iz predmeta pogodbe ali so povezani s predmetom pogodbe oziroma kakor koli drugače izhajajo iz te pogodbe največ do višine celotne pogodbene vrednosti iz 4. člena te pogodbe za vse škodne primere skupaj.

Omejitev glede višine zneska odškodnine ne velja za:

a)  plačila iz naslova varovanja intelektualne lastnine in

b) odškodnine za telesne poškodbe (vključno s smrtjo), materialno škodo in materialno osebno lastnino, za katero je odgovoren izvajalec.

PLAČILNI POGOJI

- člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto mere iz predračuna oz. ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec za opravljena dela izstavlja mesečne situacije. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Naročnik je dolžan poravnati račun v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega e-računa.

V primeru zamude s plačilom, lahko izvajalec zaračuna zamudne obresti, skladno z zakonodajo.

- člen

Izvajalec se, pred izdajo e-računa, obvezuje dostaviti izvod situacije v pregled naročniku, ki jo v roku 10 dni pregleda in potrdi ali zavrne. V skladu z ZJN-3 mora izvajalec svoji situaciji priložiti potrjene situacije morebitnih nominiranih podizvajalcev, v kolikor so le-ti zahtevali neposredno plačilo.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v skladu s prejšnjim odstavkom, in sicer po uspešno opravljenem prevzemu del s strani naročnika, opravljenem končnem obračunu in predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s to pogodbo.

Stranki te pogodbe se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja).

PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del s podizvajalci, črta).

. člen

Izvajalec bo dela izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - v nadaljnjem besedilu: ESPD), ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo predmeta te pogodbe.

. člen

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60. (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca (-cev), da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

. člen

Izvajalec bo dela izvajal s podizvajalci skladno z naslednjimi navedbami:

- __________________(navesti vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec),

- __________________ (navesti predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del posameznega podizvajalca),

- neposredna plačila (DA/NE) posameznega podizvajalca.

Izvajalec naročniku posreduje kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s podizvajalcem, v petih dneh po sklenitvi te pogodbe.

POSLOVNA SKRIVNOST TER VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke, dokumentacijo in podatke, ki bodo označeni za zaupne ali bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave, varovale kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe.

Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili teh predpisov. Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe v smislu določil navedenih predpisov.

Obveza varovanja osebnih podatkov, podatkov, ki štejejo za poklicno ter poslovno skrivnost velja za izvajalca, tako v času trajanja pogodbe, kot tudi po prenehanju veljavnosti sklenjene pogodbe.

POGODBENA KAZEN

- člen

Izvajalec je v primeru zamude pri izvedbi del, ki ni posledica višje sile oziroma razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku za vsako zamudo pogodbeno kazen v višini 0,5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi naročnika po tej pogodbi.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v prej navedenem roku.

VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbe, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Izvajalec je o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Upoštevaje določbe 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) je nična vsaka pogodba, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

RAZVEZNO DOLOČILO

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 	razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

SKRBNIKA POGODBE

- člen

Stranki pogodbe soglašata, da je skrbnik pogodbe:

- na strani naročnika: ______________ (telefon: ___________ in e-naslov: ____________).

- na strani izvajalca: _______________ (telefon: _____________ in e-naslov: __________).

Skrbnika skrbita za nemoteno izvrševanje določil te pogodbe in rešujeta medsebojne manjše nesporazume.

Vsako zamenjavo skrbnika je dolžna vsaka pogodbena stranka sporočiti drugi stranki nemudoma oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva zamenjave ali nadomeščanja.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe, ali v drugih primerih določenih s to pogodbo, lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Pogodbena stranka mora predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s pet (5) dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti. Odstopni rok je 15 (petnajst) dni. Rok začne teči naslednji dan od dneva, ko je pogodbena stranka odposlala odstop.

V primeru odstopa od pogodbe s strani naročnika na podlagi prejšnjega odstavka, bo naročnik hkrati uveljavil tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec ima pravico do plačila za dotlej strokovno in kvalitetno opravljeno delo, naročniku pa je dolžan povrniti vso nastalo škodo, ki bi jo zaradi tega utrpel, vključno z razliko do morebitne višje cene za dokončanje del s strani drugega izvajalca.

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

  - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem izmed položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku oddaje javnega naročila,

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetno izvedbo del za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. alineji prvega odstavka tega člena se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

POSEBNE DOLOČBE

- člen

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega naročila/soglasja naročnika. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Cene za dodatna dela se določijo v okviru pogajanj med naročnikom in izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo.

- člen

V primeru (nujnih) nepredvidenih del mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzornika in naročnika in brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Pojave in ukrepe morata izvajalec in nadzornik, po skupnem ogledu, zapisati v zapisnik, ki ga, skupaj s predlogom ukrepov nemudoma, najkasneje pa v treh dneh po ogledu predložita naročniku.

- člen

Vsako spremembo oziroma odstopanje od projekta mora pisno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta, sicer se šteje, da sprememba ni potrjena.

- člen

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da Posebne gradbene uzance 2020 veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za vsa vprašanja, ki niso določena s to pogodbo ali Posebnimi gradbenimi uzancami 2020, uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Morebitne spremembe pogodbe so mogoče samo v dogovoru obeh strank in morajo biti sklenjene v obliki pisnega aneksa k pogodbi.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, veljati pa prične, ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

__________ , dne                                                                                                _______ , dne _______

Izvajalec:                                                                                                                         Naročnik:

Psihiatrična bolnišnica Idrija

mag.Klavdija Širaj Mažgon

direktorica

SPORAZUM O SKUPNIH UKREPIH

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) se med

NAROČNIKOM:		PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA

Pot sv. Antona 49, 5280 IDRIJA

IN

IZVAJALCEM:

sklene pisni SPORAZUM O SKUPNIH UKREPIH za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču

Vsak posamezni podpisnik je dolžan:

- izvajati dela na delovišču v skladu z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, ter s tem sporazumom, tako da zagotovita varnost in zdravje bolnikov, delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču PB Idrija, ter da se ne ogroža njihovega zdravja in varnosti;

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba objektov, prostorov in drugih površin namenjenih za izvajanje bolnišnice, ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost objektov in površin bolnišnice;

- zagotoviti nemoteno komunalno – energetsko oskrbo objektov in naprav in jih takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;

- zagotoviti, da bo izvajalec imel na delovišču s pogodbo o zaposlitvi zaposlene, zdravstveno in invalidsko zavarovane, strokovno usposobljene, zdravstveno sposobne in s področja varnosti in zdravja pri delu poučene delavce, ki bodo po potrebi uporabljali ustrezno osebno varovalno opremo;

- zagotoviti, da bo delo na delovišču potekalo pod ustreznim nadzorstvom strokovnega vodje del, ki svojim delavcem izdaja ustrezna navodila za varno delo;

- zagotoviti, da bodo vsa delovna sredstva, ki ji bodo uporabljali na delovišču, ustrezno pregledana in brezhibna;

- ustrezno zavarovati in označiti delovišče, kjer se bodo izvajala dela in preprečiti dostop nepooblaščenim osebam;

- na delovišču hraniti oz. uporabljati nevarne in zdravju škodljive snovi (vnetljive snovi, kemikalije, pline) le v dnevno, za nemoteno delo, potrebnih količinah, v skladu s tehničnimi listi za posamezne nevarne snovi;

- pred vsakim posegom v obstoječe instalacijsko omrežje naročnika je izvajalec dolžan obvestiti in dobiti njegovo soglasje za poseg;

- upoštevati veljavni hišni red PB Idrija;

- zagotoviti strokovni nadzor v zvezi z izvajanjem preventivnih varnostnih ukrepov za dela, ki jih opravlja;

- seznaniti svoje delavce s potrebnimi varnostnimi ukrepi z zahtevami tega sporazuma;

- ustrezno zaščititi površine ter preprečiti nenadzorovan raznos gradbenega materiala z območja gradbišča, ter prašenje z gradbišča;

- sanirati po zaključku gradbenih del vse na novo odprte in z gradnjo prizadete površine in jih povrniti v prvotno stanje;

- sanirati na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki so prizadete z gradnjo;

- zagotoviti, da bo v času gradbenih, instalacijskih in drugih posegov, v skladu s tem naročilom, delo v bolnišnici potekalo nemoteno;

- zagotavljati transportne in evakuacijske poti, ki jih bolnišnica potrebuje za svojo dejavnost, stalno ovir proste in prehodne oz. prevozne.

Podpisnika se dogovorita, da:

- je izvajalec odgovoren za škodo in stroške, ki nastanejo v zvezi z ustavitvijo del, nezgodami, poškodbami, zdravstvenimi okvarami bolnikov, delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču PB Idrija, ter za materialno škodo, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih zaposlenih, če le ti niso podpisniki sporazuma o skupnih ukrepih  s PB Idrija;

- za koordinatorja na delovišču imenujeta odgovornega nadzornika s strani naročnika, z naslednjimi pravicami:

- ustavi delo v primeru kršenja predpisov in navodil varnosti in zdravja pri delu, ali ogrožanja varnosti in zdravja bolnikov, delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču PB Idrija,

- zahteva takojšnjo odpravo nepravilnosti oz. pomanjkljivosti,

- zahteva odstranitev z delovišča vsakega kršitelja varnostnih ukrepov,

- kontrolira dokumentacijo izvajalcev na gradbišču,

- vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno – energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave in objektov bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem Sporazumu in stroške, ki bi nastali zaradi ukrepov iz vsebine tega Sporazuma.

_______________, dne _______________  			                    Idrija, dne ____________

Izvajalec:							Naročnik:

Obrazec št. 8

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

ZA RESNOST PONUDBE

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

| Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: |  |
| --- | --- |

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SVETEGA ANTONA 49, 5280 Idrija, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo »Menjava strešne kritine, prezračevanja in hlajenja PBI«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________ v primerih:

- če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,

- če izbrani ponudnik na poziv naročnika ne podpiše pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila,

brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini __________ EUR.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SVETEGA ANTONA 49, 5280 Idrija, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 9

VZOREC: OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Podatki o garantu:

| Naziv garanta: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kraj: |  |

| Za: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SVETEGA ANTONA 49, 5280 Idrija |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se datum izdaje) |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA ZAVAROVANJA: Bančna garancija |  |  |  |  |  |  |
| ŠTEVILKA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se številka zavarovanja) |  |  |  |  |  |  |
| GARANT: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) |  |  |  |  |  |  |
| NAROČNIK ZAVAROVANJA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) |  |  |  |  |  |  |
| UPRAVIČENEC: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SVETEGA ANTONA 49, 5280 Idrija |  |  |  |  |  |  |
| OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. |  |  |  |  |  |  |
| z dne |  |  |  |  | za: Menjava strešne kritine, prezračevanja in hlajenja PBI |  |
| (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) |  |  |  |  |  |  |
| ZNESEK IN VALUTA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) |  |  |  |  |  |  |
| LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: |  |  |  |  |  |  |
| (nobena/navede se listina) |  |  |  |  |  |  |
| JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski |  |  |  |  |  |  |
| OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: |  |  |  |  |  |  |
| (navede se SWIFT naslova garanta) |  |  |  |  |  |  |
| KRAJ PREDLOŽITVE: |  |  |  |  |  |  |
| (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. |  |  |  |  |  |  |
| DATUM VELJAVNOSTI: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) |  |  |  |  |  |  |
| STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) |  |  |  |  |  |  |

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis garanta: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 10

VZOREC: OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Podatki o garantu:

| Naziv garanta: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Kraj: |  |

| Za: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SVETEGA ANTONA 49, 5280 Idrija |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se datum izdaje) |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA ZAVAROVANJA: Bančna garancija |  |  |  |  |  |  |
| ŠTEVILKA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se številka zavarovanja) |  |  |  |  |  |  |
| GARANT: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) |  |  |  |  |  |  |
| NAROČNIK ZAVAROVANJA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) |  |  |  |  |  |  |
| UPRAVIČENEC: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SVETEGA ANTONA 49, 5280 Idrija |  |  |  |  |  |  |
| OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. |  |  |  |  |  |  |
| z dne |  |  |  | za: Menjava strešne kritine, prezračevanja in hlajenja PBI |  |  |
| (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) |  |  |  |  |  |  |
| ZNESEK IN VALUTA: |  |  |  |  |  |  |
| (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) |  |  |  |  |  |  |
| LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: |  |  |  |  |  |  |
| (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun) |  |  |  |  |  |  |
| JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski |  |  |  |  |  |  |
| OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: |  |  |  |  |  |  |
| (navede se SWIFT naslova garanta) |  |  |  |  |  |  |
| KRAJ PREDLOŽITVE: |  |  |  |  |  |  |
| (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. |  |  |  |  |  |  |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

* Izjava velja za primer, ko navedeni vodja ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pristojne zbornice, izpolnjuje pa pogoje za vpis.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.