Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki jo zastopa Peter Grum, generalni direktor

matična številka: 2482711000

ID št. za DDV: SI77695771

IBAN: SI56 0110 0630 0109 972

(v nadaljnjem besedilu: naročnik ali FURS)

in

Naziv,

Naslov,

ki jo zastopa Ime in Priimek

matična št.

ID št. Za DDV:

IBAN:

(v nadaljevanju: izvajalec ali pogodbeni obdelovalec)

skleneta naslednji

POSLOVNIK SICIS

Pogodba o operativnem vzdrževanju, vzdrževanju in nadgradnjah oziroma nadaljnjem razvoju carinskega informacijskega sistema SICIS št. C1620-26-0000__

Skrbnik pogodbe

| Skrbnica pogodbe naročnika | Ime in Priimek |
| --- | --- |
| Skrbnica pogodbe izvajalca | Ime in Priimek |

Zgodovina sprememb

| Verzija | Datum | Avtor | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

| Št. | Naziv dokumenta |
| --- | --- |
| 1 | Pogodba št. C1620-26-0000__ |
| 2 | JN 10/2026 SICIS |

Referenčni dokumenti

Uporabljeni pojmi, simboli in kratice

| Extra/portal | Portal FURS (namenjen spremljanju naročil, odlaganju dokumentacije itd.) |
| --- | --- |
| FURS | Finančna uprava Republike Slovenije |
| GFU | Generalni finančni urad |
| I/O | Vhodno izhodne korespondence |
| ITS | IT skrbnik |
| JN | Javno naročilo |
| NS | Nadzor skladnosti |
| PP | Projektna pisarna |
| VS | Vsebinski skrbnik |

KAZALO

1	Predmet poslovnika	4

2	Vsebina in obseg naročila	4

3	Odgovorne osebe	4

4	Komunikacija	4

5	Storitve vzdrževanja	5

5.1	Vsebina in obseg storitev vzdrževanja	5

5.2	Izvajanje storitev vzdrževanja	5

5.3	Dosegljivost izvajalca	6

5.4	Dosegljivost naročnika	6

5.5	Poročanje o opravljenih storitvah vzdrževanja	6

5.6	Odprava napak	6

6	Storitve nadgradenj	7

6.1	Vsebina in obseg storitve nadgradenj	7

6.2	Variante naročanja	7

7	Postopek naročanja	8

8	Zahtevki	8

8.1	ZAHTEVEK	8

8.2	Podrobna ponudba z opisom rešitve	9

8.3	NAROČILO	9

8.4	Izvedba	10

8.5	Testiranje	10

8.6	Prevzem	10

8.7	Namestitev na test/produkcijo	11

9	Nujni zahtevki	11

10	Usklajevanje aktivnosti pri izvajanju storitev	12

10.1	Roki	12

10.2	Preklic oziroma ustavitev dela	12

10.3	Dodatne zahteve tekom izvedbe	13

10.4	Zmanjšanje obsega realiziranih zahtev	13

11	Plačilo storitev	13

12	Veljavnost poslovnika	13

13	PRILOGE	14

Predmet poslovnika

Poslovnik določa podrobnosti glede izvajanja storitev, ki so predmet Pogodbe o operativnem vzdrževanju in nadgradnjah oziroma nadaljnjem razvoju carinskega informacijskega sistema -SICIS št. C1620-26-0000__ (v nadaljnjem besedilu: pogodba) med predstavniki FURS in predstavniki izvajalca naziv.

Poslovnik ne spreminja določil pogodbe, niti ga ni možno uporabiti za razlago določil pogodbe, niti za razlago pogodbenih pravic in obveznosti strank pogodbe, bodisi v smislu širitve ali zmanjšanja pravic in obveznosti pogodbenih strank.

Vsebina in obseg naročila

Vsebina in obseg storitev, ki se izvajajo po tem poslovniku, sta opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega naročila JN 10/2026 SICIS.

Odgovorne osebe

Seznam odgovornih oseb je dostopen na: povezava

Komunikacija

Zaradi spremljanja izvajanja pogodbe in vodenja evidenc naročil, naročnik pri komunikaciji z izvajalcem za izvajanje storitev nadgradenj uporablja obrazce iz priloge tega poslovnika (v nadaljnjem besedilu obrazci):

- ZAHTEVEK (ZAH) (priloga 1),

- NAROČILO (NAR) (priloga 2),

- POROČILO O TESTIRANJU (PT) (priloga 3),

- PREVZEMNI ZAPISNIK (PZ) (priloga 4),

- ODPRAVA STVARNIH NAPAK (priloga 5),

- URADNI ZAZNAMEK (UZ) (priloga 6).

Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem, vezana na zgornje obrazce, poteka praviloma po elektronski pošti na elektronski naslov naročnika pp.fu@gov.si in elektronski naslov izvajalca

________.

K sporočilu morajo biti kot priponke priloženi ustrezni dokumenti (npr. ponudba). Iz »Zadeve« sporočila mora biti razvidna identifikacija naročila.

Vsa dokumentacija, ki nastane pri realizaciji naloge (poročilo o testiranju, zahtevana tehnična dokumentacija itd.), se odlaga in hrani v sistemih FURS.

Izvajalčeva dokumentacija mora ustrezati osnovnim standardom:

- identifikacija dokumenta (avtor, datum,…),

- verzija dokumenta z zgodovino sprememb,

- kazalo,

- glava (npr. naziv izvajalca/logo) in noga (oštevilčene strani).

Storitve vzdrževanja

Vsebina in obseg storitev vzdrževanja

Operativno vzdrževanje SICIS okvirno obsega naslednje storitve:

- redne operativne storitve, ki vključujejo preventivne storitve, ki se izvajajo redno z vnaprej določenimi postopki spremljanja delovanja oziroma nadzorom nad delovanjem vseh aplikacij SICIS ter okolij, v katerih aplikacije SICIS delujejo, vključno z zagotavljanjem delovanja sistema elektronskega poslovanja, tj. upravljanje s čakalnimi vrstami in sporočili (Priloga 7; točki A in B iz kataloga storitev operativnega vzdrževanja SICIS; v nadaljnjem besedilu: katalog),

- interventne operativne storitve, ki vključujejo reševanje in odpravo napak, ki ovirajo ali bi lahko ovirale normalno delovanje aplikacij SICIS, ter pomoč uporabnikom pri delu, vključno s podporo naročnikovemu HelpDesku za aplikacije SICIS (točka C iz kataloga),

- priprava namestitvenih datotek in sodelovanje pri namestitvah aplikacij v okolja SICIS (točka D iz kataloga),

- upravljanje z repozitorijem izvorne kode SICIS in z okolji in orodji RAD/RTC pri izvajalcu in/ali naročniku.

Izvajanje storitev vzdrževanja

Redne operativne storitve opravlja izvajalec vsak delovni dan v obsegu in času izvajanja skladno s prilogo 7 – DNEVNE PREVENTIVNE NALOGE.

Interventne operativne storitve izvajalec opravlja na podlagi lastne zaznave ali zaznave s strani naročnika. V primeru lastne zaznave mora izvajalec o izvajanju interventnih storitev v najkrajšem možnem času obvestiti naročnika.

Kot naročilo izvajanja storitev priprav in sodelovanja pri namestitvah aplikacij v (testno, uvajalno, produkcijsko) okolje naročnika, izvajalec šteje elektronsko sporočilo, ki ga naročnik pošlje sistemski službi MJU, s katerim naroči namestitev v okolje in ga pošlje izvajalcu v vednost.

V okviru storitve upravljanja z repozitorijem izvorne kode SICIS in z okolji in orodji RAD/RTC pri izvajalcu ali naročniku izvajalec praviloma izvaja naloge t.i. buildanja izvorne kode vseh aplikacij znotraj SICIS in odlaganja izvorne kode v SVN repozitorij, v okolje, kjer delujejo aplikacije SICIS.

Za zgornje storitve vzdrževanja naročnik ne izda ZAHTEVKA. Po poteku meseca izvajalec pripravi poročilo o vseh zgornjih storitvah vzdrževanja (glej poglavje 5.5).

Storitve operativnega vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja

informacijskega sistema SICIS se izvajajo v različnih časovnih obdobjih, in sicer:

Časovna obdobja so naslednja:

|  | Vrsta časa | Čas |
| --- | --- | --- |
| T1 | vsak delovni dan | 7:00 – 16:00 ure |
| T2 | - vsak delovni dan, izven časovnega obdobja, ki je opredeljeno pri T1, - sobote, nedelje in prazniki | 16:00 – 7:00 ure 00:00 – 24:00 ure |

oziroma glede na čas in vrsto dneva:

|  | 00:00 – 7:00 | 7:00 – 16:00 | 16:00 – 22:00 | 22:00 – 24:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni delovni dan | T2 | T1 | T2 | T2 |
| Sobota | T2 | T2 | T2 | T2 |
| Nedelja in praznik | T2 | T2 | T2 | T2 |

Dosegljivost izvajalca

Izvajalec mora za izvedbo storitev vzdrževanja zagotavljati dosegljivost:

- v produkcijskem okolju v časovnem obdobju T1 in časovnem obdobju T2

- v testnem okolju v časovnem obdobju T1

na elektronskem naslovu __________(v delovnem času) in telefonski številki ___________.

Delovni čas izvajalca je od ponedeljka do petka od 7:00 do 16:00 ure (časovno obdobje T1). Izven delovnega časa zagotavlja razpoložljivost na zgoraj navedeni mobilni številki (pasivno dežurstvo). Ko je dežurni aktiviran na mobilno številko, je za čas izvajanja intervencije dosegljiv tudi na elektronskem naslovu.

Naročnik lahko v času izvajalčeve dosegljivosti posreduje zahtevo za odpravo napak v produkcijskem ali testnem delovanju.

Naročnik izvajalčeve dosegljivosti ne plačuje.

Dosegljivost naročnika

Naročnik zagotavlja dosegljivost v režimu 24 x 7 vse dni v letu preko HelpDeska, tj. Stalne dežurne službe, ki se nahaja v Finančnem uradu Nova Gorica, Oddelek za centralno pomoč uporabnikom, Mednarodni prehod 2 B, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, in sicer na tel. št. +386 (0)51 319 434 ali na e-naslovu sd.fu@gov.si.

Poročanje o opravljenih storitvah vzdrževanja

Izvajalec pripravi pisno poročilo za storitve vzdrževanja opredeljene v poglavju 5.1, in sicer za vse storitve vzdrževanja opravljene v preteklem mesecu.

Pisno poročilo mora obsegati:

- naziv opravljene storitve,

- čas izvajanja storitve (skupni porabljeni čas ter čas začetka in zaključka posamezne aktivnosti storitve),

- osebo, ki je izvajala posamezno aktivnost storitve,

- osebo na strani naročnika, ki je storitev naročila in

- podroben opis opravljene storitve.

Za opravljene interventne operativne storitve se pisno poročilo posreduje na ______ (in na pp.fu@gov.si v vednost).

Za opravljene redne operativne storitve, opravljene storitve priprav namestitvenih datotek in sodelovanja pri namestitvah aplikacij SICIS ter opravljene storitve na področju upravljanja z repozitorijem izvorne kode aplikacij SICIS se pisno poročilo posreduje na ______ (ter v vednost na pp.fu@gov.si).

Naročnik mora pisno poročilo potrditi ali zavrniti v roku 10 delovnih dni od njegovega prejema.

Naročnik prevzema storitve vzdrževanja na podlagi potrjenega pisnega poročila.

Odprava napak

Odprava napak se izvaja v okviru interventnih operativnih storitev v časovnih obdobjih T1 in T2.

Izvajalec mora pristopiti k odpravi napak, ki onemogočajo ali bi lahko onemogočale produkcijsko delovanje aplikacij SICIS ter zagotavljati pomoč uporabnikom pri delu, vključno s podporo naročnikovemu HelpDesku.

Če izvajalec v časovnem obdobju T1 ali T2 sam zazna napako, ki ovira ali bi lahko ovirala produkcijsko delovanje aplikacij SICIS, mora o tem nemudoma obvestiti naročnikov HelpDesk (sd.fu@gov.si) in pristopiti k odpravi napake.

Izvajalec je dolžan odpraviti napako najkasneje v 2 urah od njene zaznave oziroma prejema naročnikove zahteve za odpravo napake. Če napake v navedenem času ni mogoče odpraviti, mora izvajalec še pred iztekom navedenega časa naročnikovemu HelpDesku predložiti načrt odprave napake in takoj pristopiti k njeni odpravi po predvidenem načrtu odprave napake.

Pri odpravljanju napak mora izvajalec usklajevati svoje aktivnosti z naročnikom, Ministrstvom za digitalno preobrazbo Republike Slovenije in njegovimi pooblaščenimi izvajalci.

Rok za pristop k odpravi napake in rok za odpravo napake, ki jo naročnik prijavi izvajalcu, začne teči od trenutka, ko izvajalec prejme naročnikovo zahtevo za odpravo napake v delovanju, na elektronski naslov izvajalca: __________. Če izvajalec sam zazna napako, začnejo roki teči od trenutka, ko je napako zaznal.

Izvajalec na naročnikovo zahtevo v pisnem poročilu poda tudi analizo o delovanju informacijskega sistema ter navede ukrepe, ki bi jih bilo treba izvesti za izboljšanje delovanja le tega.

Storitve nadgradenj

Vsebina in obseg storitve nadgradenj

Izvajalec je v okviru storitev nadgradenj dolžan zagotavljati prilagajanja vsebinskim in tehnološkim spremembam, v skladu z zahtevami naročnika.

Naročnik lahko v primeru, ko zahteve ne more v celoti definirati, od izvajalca najprej zahteva pripravo oz. izdelavo analize stanja s predlogi rešitev.

Izvajalec izvaja storitve nadgradenj le na podlagi naročnikove pisne zahteve na predpisanih obrazcih, ki so del tega poslovnika.

Variante naročanja

Storitve nadgradnje je mogoče izvesti na dva načina, odvisno od stanja definiranosti zahtev:

- Zahteve niso v celoti definirane, možni so različni načini implementacije, itd.

Naročnik zahteva najprej pripravo analize. Za to odpre ali ZAH ali nujni zahtevek, odvisno od obsega ur, potrebnih za izvedbo naloge (poglavje 8). Izvajalec na podlagi definiranih zahtev v ZAH ali nujnem zahtevku pripravi specifikacijo s predlogom rešitve oziroma specifikacijo s predlogom opisa rešitve, ki lahko vsebuje tudi oceno obsega dela. Po pregledu in potrditvi specifikacije, se za analizo odprt zahtevek zapre.

Za implementacijo v specifikaciji opisane rešitve je potrebno pripraviti novo naročilo. Naročnik odpre ali ZAH ali nujni zahtevek, odvisno od obsega naloge (poglavje 8). Pred odprtjem novega zahtevka lahko naročnik specifikacijo predloga rešitve oziroma opisa rešitve dopolni ali popravi. Če so v specifikaciji predloga rešitve oziroma opisa rešitve s strani izvajalca predlagane variante, se naročnik odloči, katero varianto se uporabi za implementacijo naročila. Usklajeno specifikacijo naročnik vključi v ZAH za implementacijo.

Izvajalec po prejetem ZAH pripravi podrobno ponudbo z opisom rešitve. Ko jo naročnik potrdi (izda dokument NAR), lahko izvajalec prične z implementacijo.

Postopek je podrobneje opisan v poglavju 8.

- Zahteve so definirane oziroma znane

Če ima naročnik že izdelane zahteve za implementacijo, lahko zahteva izvedbo le-teh. Odpre ali ZAH ali nujni zahtevek, odvisno od obsega naloge (poglavje 8).

Izvajalec pripravi podrobno ponudbo z opisom rešitve. Ko jo naročnik potrdi (izda dokument NAR), lahko izvajalec prične z implementacijo.

Postopek je podrobneje opisan v poglavju 9.

Postopek naročanja

Postopek naročanja se deli na dva dela:

- zahtevki (ZAH) (obseg realizacije je večji od 16 ur),

- nujni zahtevki (obseg realizacije do vključno 16 ur).

Drobljenje zahtevka v več manjših nujnih zahtevkov ni dovoljeno, nujni zahtevki so namenjeni samo manjšim dopolnitvam/spremembam in niso namenjeni izdelavi novih funkcionalnosti.

Izvedba postopka naročanja preko zahtevka (ZAH) je opredeljena v poglavju 9 Zahtevki.

Izvedba postopka naročanja preko nujnega zahtevka pa je opredeljena v poglavju 10 Nujni zahtevki.

Zahtevki

ZAHTEVEK

Na povezavi povezava se nahaja evidenca zahtevkov za izdelavo, spremembo ali dopolnitev programske opreme.

Predlagatelj oziroma pobudnik zahteve je lahko krovni VS/VS (za vsebinske spremembe) ali krovni ITS/ITS (za tehnološke spremembe). Pobuda je lahko tehnološka ali vsebinska.

Vsebinski skrbnik (VS) in IT skrbnik (ITS) pripravita dokument ZAH.

Dokument potrdijo:

- VS,

- IT skrbnik,

- Krovni VS,

- Krovni ITS,

- Skrbnik pogodbe

- Nadzor skladnosti,

- Direktor urada/uprave.

Vsebina in oblika dokumenta ZAH sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 1).

Izvajalec prične z izvedbo ZAH, ko s strani PP prejme obvestilo o novem zahtevku. PP pošlje obvestilo o novem zahtevku na skupen e-naslov izvajalca _________  in v vednost VS in ITS.

Podrobna ponudba z opisom rešitve

Izvajalec na podlagi zahtev v ZAH pripravi in z ITS in VS uskladi opis rešitve. Opis rešitve (smiselno) vključuje način implementacije zahtev v ZAH, opis nastavitev sistema, podatkovnega modela, kontrol, V/I korespondence in poročil, uporabljenih procedur oziroma funkcij, za katere je že znano, da bodo uporabljene itd.

Izvajalec na zahtevo naročnika pripravi podrobno ponudbo, ki mora vsebovati najmanj:

- naročnikove zahteve (kopija ZAH oziroma pripet ZAH kot priloga),

- usklajen opis rešitve,

- predlog faz življenjskega cikla (predviden začetek testiranja naročnika, rok za predajo funkcionalnosti in poslovni rok), kot jih zahteva naročnik,

- ceno obsega del (v urah), potrebnih za izvedbo naročila. Ocena mora biti razčlenjena po smiselno razdeljenih korakih (opis potrebnih aktivnosti po posameznih korakih) ali pa po fazah (Ocena predstavlja maksimalni obseg dela, ki ga bo naročnik plačal za izvedbo naročila.),

- seznam predvidenih kadrov izvajalca, ki bodo sodelovali pri izvedbi naloge,

- datum ponudbe,

- datum veljavnosti ponudbe.

Če izvajalec v fazi analize ugotovi nejasnosti oziroma potrebuje dodatna pojasnila, jih lahko zahteva preko ITS ali VS.

V primeru večjih naročil, ki jih je možno razdeliti na samostojne, zaokrožene izdelke, lahko izvajalec naročniku ponudi izvedbo po izdelkih/fazah, ki se samostojno prevzemajo, obračunajo in fakturirajo.

Izvajalec pošlje podrobno ponudbo z opisom rešitve na elektronski naslov PP in v vednost VS in ITS.

Ponudbo mora poslati v roku, ki omogoča izvedbo ZAH-tevka znotraj zahtevanih rokov. Če izvajalec oceni, da naročnikovi roki niso izvedljivi, mora svoje predlagane  roke poslati ne kasneje kot 5 dni pred iztekom prvega roka, kot ga je določil naročnik.

NAROČILO

PP pripravi dokument NAR.

Naročnik preveri skladnost ponudbe z zahtevami v ZAH. Preveri se:

- opis rešitve s specifikacijo zahtev v ZAH,

- oceno obsega predvidenih del,

- predlog faz življenjskega cikla.

Če ponudba ni skladna z zahtevami naročnika, jo naročnik zavrne. Z izvajalcem je treba pregledati razloge zavrnitve.

Dokument potrdijo oziroma zavrnejo:

- VS,

- IT skrbnik,

- Krovni VS,

- Krovni ITS,

- Skrbnik pogodbe,

- Nadzor skladnosti,

- Direktor urada/uprave.

Vsebina in oblika dokumenta NAR sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 2).

Obvestilo o naročilu (dokument NAR) PP pošlje na skupen e-naslov izvajalca _______ in v vednost VS in ITS. Izvajalec prične z realizacijo zahtevka, ko prejme obvestilo o potrjenem naročilu.

Izvedba

Izvajalec na podlagi dokumenta NAR izvede zahtevana dela.

Naročnik je med izvajanjem naročila dolžan dajati dodatna pojasnila v zvezi z uporabniškimi zahtevami.

Izvajalec je na zahtevo naročnika dolžan posredovati podatke o napredovanju izvedbe.

Na zahtevo naročnika lahko pri aktivnostih implementacije naročila v razvojnem ciklu sodelujejo ITS in VS s ciljem pridobivanja znanj. ITS so lahko prisotni v vseh fazah razvojnega cikla, če je to predvideno v zahtevku in ponudbi.

Testiranje

Osnovno testiranje (unit testing) oziroma testiranje posameznih funkcionalnosti v razvojnem   ciklu (skladno z zahtevami v dokumentu ZAH) izvede izvajalec, ki na zahtevo naročnika pripravi ustrezno poročilo o testiranju in ga odloži na portal projektne pisarne naročnika. O odložitvi dokumenta preko elektronske pošte obvesti naročnika (PP, v vednost VS in ITS).

Funkcionalno in prevzemno testiranje izvaja naročnik (VS in ITS). VS in ITS pripravita dokument PT. V primeru nepravilnega delovanja, naročnik (VS ali ITS) o tem obvesti izvajalca, ki mora odpraviti napake. Ko izvajalec odpravi napake, o tem obvesti VS in ITS, ki ponovita testiranje.

Po potrebi, če gre za tehnološko zahtevne rešitve, masovne obdelave in vnose, se izvaja tudi obremenitveno testiranje. Izvajalec in naročnik ocenita tveganja ter pripravita testne scenarije, ki naj bi čim bolj ustrezali dejanskim okoliščinam.

Vsebina in oblika dokumenta PT sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 3).

Prevzem

Izvajalec pošlje poročilo o opravljenem delu na elektronski naslov PP ter v vednost VS in ITS.

Poročilo mora vsebovati najmanj:

- zahtevano dokumentacijo (povezave ali pripeti dokumenti),

- poročilo o testiranju izvajalca (povezava ali pripet dokument), v kolikor ga je naročnik zahteval,

- izjavo, da je izdelek narejen, testiran in predan v skladu z naročnikovimi zahtevami in brez izvajalcu znanih pomanjkljivosti,

- seznam oseb, ki so dejansko sodelovale pri nalogi in okvirno število ur po posamezni osebi,

- skupno število ur, ki so jih porabili za izvedbo nalog.

Zahtevana dokumentacija mora biti napisana tako, da omogoči naročniku izgradnjo kompletnega paketa programske opreme iz dobavljene izvorne kode vseh gradnikov ter njeno namestitev v testno ali produkcijsko okolje. Zahtevana dokumentacija mora upoštevati vse vidike sprememb v informacijskem sistemu FURS, ki jih spreminja posamezna dobava.

V primeru, da naročnik ne odreagira na izvajalčevo poročilo o opravljenem delu, ki sicer izpolnjuje vse zahteve za izvedbo prevzema, je funkcionalnost prevzeta v roku 5 delovnih dni po poteku poslovnega roka. V tem primeru se ZAH vključi v poročilo o napredku (PON) in izda fakturo.

V primeru, ko naročnik zahteva (oziroma izvajalec ponudi) izvedbo delavnic, so eden izmed izdelkov zahtevka tudi zapisniki teh delavnic.

PP pripravi dokument PZ za izdelavo, spremembo ali dopolnitev programske opreme oziroma za storitve vzdrževanja.

Dokument PZ potrdijo oziroma zavrnejo:

- Vsebinski skrbnik,

- IT skrbnik,

- Krovni VS,

- Krovni ITS,

- Skrbnik pogodbe,

- Nadzor skladnosti,

- Direktor urada/uprave.

Vsebina in oblika dokumenta PZ sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 4).

Namestitev na test/produkcijo

Izvajalec je dolžan ob predaji v testiranje v testnem okolju poslati obvestilo skrbniku pogodbe. Informacijo o začetku testiranja v testnem okolju in prvi namestitvi na produkcijsko okolje je potrebno poslati tudi na pp.fu@gov.si.

Namestitev v produkcijsko okolje se izvede po prevzemu dobave in odobritvi naročnika.

Nujni zahtevki

Nujne zahtevke se uporablja za opravljanje interventnih operativnih storitev (izvedba popravkov za odpravo napak) in storitve nadgradenj, ki ne presegajo 16 ur. Odpira jih ITS, iz opisa nujnega zahtevka pa mora biti jasno razvidna vsebina naloge. Evidenco nujnih naročil vodi naročnik v svojih sistemih.

V primeru, da izvajalec ugotovi, da je za izvedbo storitve potrebno obsežnejše delo (več kot 16 ur), mora o tem obvestiti  naročnika (PP ter vsebinskega in IT skrbnika pri naročniku), ki spremeni postopek naročanja. V takih primerih ITS naročilo pripravi kot ZAH (priloga 1), že odprt nujni zahtevek pa zapre.

Pri nujnih zahtevkih za nadgradnjo mora naročnik opraviti prevzemno testiranje, izvajalec pa smiselno dopolniti obstoječo (tehnično) dokumentacijo ter smiselno pripraviti ostalo dokumentacijo (namestitvena dokumentacija, poročilo o testiranju,…).

Zaključene in potrjene nujne zahtevke se obračuna in fakturira mesečno.

Usklajevanje aktivnosti pri izvajanju storitev

Roki

Sprememba predpisov

Določene zahteve za izdelavo, spremembo ali dopolnitev programske opreme nastanejo na podlagi sprememb v predpisih. Zato imajo zahteve, ki izvirajo iz sprememb v predpisih, določen rok za predajo funkcionalnosti, ki ne more biti spremenljiv. Izvajalec in naročnik se lahko dogovorita o rokih za del zahtev, ki ne vplivajo na ključne zahteve (priprava dokumentacije ali samo delna implementacija in podaljšanje drugih odprtih naročil, itd.).

Ostale naloge

Zahteve, nastale na podlagi izboljšav delovnih procesov naročnika, imajo določen poslovni rok (zaključek naročila), rok za predajo funkcionalnosti in rok za predviden začetek testiranja naročnika, ki sta predlagana s strani naročnika. Izvajalec lahko ob pripravi ponudbe, na podlagi opravljene analize zahtev, predlaga nove roke. Nove predlagane roke potrdijo odgovorne osebe naročnika ob potrjevanju naročila. Če se naročnik s predlaganimi roki ne strinja, morata skupaj z izvajalcem pregledati zahteve ter jih po potrebi spremeniti oziroma določiti nove usklajene roke za izvedbo.

Izvajalec ali naročnik lahko v določenih primerih po izdaji naročila ugotovita, da izvedba naročila v predvidenem obsegu in rokih ni izvedljiva. Izvajalec ali naročnik mora o ugotovitvah obvestiti drugega in skupaj proučiti novo situacijo. V primeru, da se naročilo spremeni, je potrebno pripraviti uradni zaznamek (UZ). Z dnem podpisa z obeh strani, za zadevno naročilo veljajo roki in obseg naročila, navedeni v uradnem zaznamku.

Predlog za spremembo obsega in/ali roka naročila lahko poda ali naročnik ali izvajalec ter pripravi dokument UZ.

Vsebina in oblika dokumenta UZ sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 6).

Preklic oziroma ustavitev dela

Po potrditvi ponudbe, lahko v izjemnih primerih nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno delo na naročilu ustaviti. Naročnik lahko oceni, da se naročilo začasno ustavi ali trajno zaključi.

PP pripravi dokument UZ.

Vsebina in oblika dokumenta UZ sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 6).

Izvajalec v tem primeru prekine z delom in zaračuna dejansko opravljene ure na ustavljenem naročilu.

Dodatne zahteve tekom izvedbe

Kadar se med izvedbo ugotovijo nova dejstva, ki spreminjajo obseg in funkcionalnost rešitve oziroma se izražajo v dodatnih zahtevah, se za te dodatne zahteve odpre nov povezan ZAH (temu sledi nadaljevanje predpisanega postopka). PP ustrezno označi, da gre za dodatno zahtevo pri že odprtem ZAH. Dovoljeno je, da tako izvajalec, kot tudi naročnik, v takih primerih pripravita za oba ZAH hkrati poročila o testiranju, tehnično in ostalo dokumentacijo.

Zmanjšanje obsega realiziranih zahtev

Kadar se med izvedbo ugotovijo nova dejstva, ki zmanjšajo obseg in funkcionalnost rešitve oziroma se izražajo tako, da del zahtev ni realiziranih, se pripravi UZ. V zaznamku se zapiše, katere zahteve ne bodo realizirane in razlog za ne realizacijo. Nerealizirane zahteve se finančno ovrednotijo (če vrednost ni razvidna iz same ponudbe).

Plačilo storitev

Podlaga za izstavitev računa s strani izvajalca je potrjeno Poročilo o napredku. Poročilo pripravi PP naročnika praviloma enkrat mesečno oziroma v skladu z dogovorom z izvajalcem. Poročilo o napredku potrdita in podpišeta skrbnik pogodbe na strani naročnika in odgovorna oseba v projektni pisarni (ali skrbnik pogodbe) na strani izvajalca.

V Poročilo o napredku so vključene v preteklem obdobju prevzete naloge za storitve nadgradenj  in za storitve vzdrževanja.

Prevzete naloge se obračuna in fakturira po dejansko porabljenem času (skupno število ur, ki jih je izvajalec porabil za izvedbo nalog), vendar največ v obsegu, ki je opredeljen v ponudbi.

Veljavnost poslovnika

Poslovnik prične veljati z dnem, ko ga podpišeta tako naročnik, kot izvajalec.

| Naročnik: |  | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije |  | naziv, |
| Peter Grum, |  | Ime in Priimek, |
| generalni direktor |  |  |

PRILOGE

Priloga 1 – ZAHTEVEK (ZAH)

Priloga 2 – NAROČILO (NAR)

Priloga 3 - POROČILO O TESTIRANJU (PT)

Priloga 4 - PREVZEMNI ZAPISNIK (PZ)

Priloga 5 - ODPRAVA STVARNIH NAPAK

Priloga 6 - URADNI ZAZNAMEK (UZ)

Priloga 7 – Katalog storitev operativnega vzdrževanja SICIS