Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije

Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki jo zastopa generalni direktor Peter Grum

matična številka: 2482711000

ID št. za DDV: SI77695771

IBAN: SI56 0110 0630 0109 972

(v nadaljnjem besedilu: naročnik ali FURS)

in

naziv

ki ga zastopa ime in priimek

matična številka:

ID št. za DDV:

IBAN: SI

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec oziroma obdelovalec)

skleneta naslednji

POSLOVNIK RDZ

Pogodba o operativnem vzdrževanju in nadgradnjah oziroma nadaljnjem razvoju informacijskega sistema Register davčnih zavezancev - RDZ št. C1620-__-0000__

Skrbnik pogodbe

| Skrbnik pogodbe naročnika | Ime in priimek |
| --- | --- |
| Skrbnik pogodbe izvajalca | Ime in priimek |

Zgodovina sprememb

| Verzija | Datum | Avtor | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | datum | FURS, UI | Osnutek |
| 2 |  |  |  |

| Št. | Naziv dokumenta |
| --- | --- |
| 1 | Pogodba št. C1620-__-0000__ |
| 2 | JN 9/2026 RDZ |

Referenčni dokumenti

Uporabljeni pojmi, simboli in kratice

| Extra/portal | Portal FURS (namenjen spremljanju naročil, odlaganju dokumentacije itd.) |
| --- | --- |
| FURS | Finančna uprava Republike Slovenije |
| GFU | Generalni finančni urad |
| I/O | Vhodno izhodne korespondence |
| ITS | IT skrbnik |
| JN | Javno naročilo |
| NS | Nadzor skladnosti |
| PP | Projektna pisarna |
| VS | Vsebinski skrbnik |

KAZALO

1.	Predmet poslovnika	4

2.	Vsebina in obseg naročila	4

3.	Odgovorne osebe	4

4.	Komunikacija	4

5.	Odzivni časi	5

6.	Storitve operativnega vzdrževanja	6

6.1.	Vsebina in obseg storitev operativnega vzdrževanja	6

6.2.	Izvajanje storitev operativnega vzdrževanja	7

6.3.	Dosegljivost izvajalca	7

6.4.	Dosegljivost naročnika	7

6.5.	Poročanje o opravljenih storitvah operativnega vzdrževanja	7

6.6.	Odprava napak	7

7.	Storitve nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja	8

7.1.	Vsebina in obseg storitve nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja	8

7.2.	Variante naročanja	8

8.	Postopek naročanja	9

9.	Zahtevki	9

9.1.	ZAHTEVEK	9

9.2.	Podrobna ponudba z opisom rešitve	9

9.3.	NAROČILO	10

9.4.	Izvedba	11

9.5.	Testiranje	11

9.6.	Prevzem	11

9.7.	Namestitev na test/produkcijo	12

10.	Nujni zahtevki	12

11.	Usklajevanje aktivnosti pri izvajanju storitev	13

11.1.	Roki	13

11.2.	Preklic oziroma ustavitev dela	14

11.3.	Dodatne zahteve tekom izvedbe	14

11.4.	Zmanjšanje obsega realiziranih zahtev	14

12.	Plačilo storitev	15

13.	Veljavnost poslovnika	15

14.	PRILOGE	16

- Predmet poslovnika

Poslovnik določa podrobnosti glede izvajanja storitev, ki so predmet Pogodbe o operativnem vzdrževanju in nadgradnjah oziroma nadaljnjem razvoju informacijskega sistema Register davčnih zavezancev - RDZ  št. C1620-__-0000__ (v nadaljnjem besedilu: pogodba) med predstavniki FURS in predstavniki izvajalca naziv.

Poslovnik ne spreminja določil pogodbe, niti ga ni možno uporabiti za razlago določil pogodbe, niti za razlago pogodbenih pravic in obveznosti strank pogodbe, bodisi v smislu širitve ali zmanjšanja pravic in obveznosti pogodbenih strank.

- Vsebina in obseg naročila

Vsebina in obseg storitev, ki se izvajajo po tem poslovniku, sta opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega naročila št. JN 9/2026 RDZ.

- Odgovorne osebe

Seznam odgovornih oseb je dostopen na: povezava

- Komunikacija

Zaradi spremljanja izvajanja pogodbe in vodenja evidenc naročil, naročnik pri komunikaciji z izvajalcem za izvajanje storitev nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja uporablja obrazce iz priloge tega poslovnika (v nadaljnjem besedilu obrazci):

- ZAHTEVEK (ZAH) (priloga 1),

- NAROČILO (NAR) (priloga 2),

- POROČILO O TESTIRANJU (PT) (priloga 3),

- PREVZEMNI ZAPISNIK (PZ) (priloga 4),

- ODPRAVA STVARNIH NAPAK (priloga 5),

- URADNI ZAZNAMEK (UZ) (priloga 6).

Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem, vezana na zgornje obrazce, poteka praviloma po elektronski pošti na elektronski naslov naročnika email in elektronski naslov izvajalca email.

K sporočilu morajo biti kot priponke priloženi ustrezni dokumenti (npr. ponudba). Iz »Zadeve« sporočila mora biti razvidna identifikacija naročila.

Vsa dokumentacija, ki nastane pri realizaciji naloge (poročilo o testiranju, zahtevana tehnična dokumentacija itd.), se odlaga in hrani v sistemih FURS.

Izvajalčeva dokumentacija mora ustrezati osnovnim standardom:

- identifikacija dokumenta (avtor, datum,…),

- verzija dokumenta z zgodovino sprememb,

- kazalo,

- glava (npr. naziv izvajalca/logo) in noga (oštevilčene strani).

- Odzivni časi

|  | Delo | enota | čas | pomen | obračun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | splošno | 1 ura | splošno | splošno | enotna vrednost urne postavke iz ponudbe |
| 2 | pripravljenost na delo na domu delavca izvajalca | 1 ura pripravljenosti 1 osebe na domači lokaciji osebe | v času delovnih dni od 07.00 do 22.00 in sobote 07.00 do 17.00 | pripravljenost pomeni takojšnjo dosegljivost po telefonu in takojšnji odzivni čas | 0,15 ure |
| 3 | pripravljenost na delo na domu delavca izvajalca | 1 ura pripravljenosti 1 osebe na domači lokaciji osebe | v času delovnih dni od 22.00 do 07.00 naslednjega dne in v času dela prostih dni od 07.00 do 07.00 naslednjega dne | pripravljenost pomeni takojšnjo dosegljivost po telefonu in takojšnji odzivni čas | 0,25 ure |
| 4 | dežurstvo na lokaciji izvajalca | 1 ura dežurstva 1 osebe na lokaciji izvajalca | v času delovnih dni 07.00 do 17.00 | dežurstvo na lokaciji izvajalca pomeni takojšnjo dosegljivost po telefonu, ad-hoc delo izvajalca na izrecno zahtevo naročnika in takojšnji odzivni čas | 1 ura |
| 5 | dežurstvo na lokaciji izvajalca | 1 ura dežurstva 1 osebe na lokaciji izvajalca | v času delovnih dni od 17.00 do 22.00 | dežurstvo na lokaciji izvajalca pomeni takojšnjo dosegljivost po telefonu, ad-hoc delo izvajalca na izrecno zahtevo naročnika in takojšnji odzivni čas | 1,15 ura |
| 6 | dežurstvo na lokaciji izvajalca | 1 ura dežurstva 1 osebe na lokaciji izvajalca | v času delovnih dni od 22.00 do 07.00 naslednjega dne in v času dela prostih dni od 07.00 do 07.00 naslednjega dne | dežurstvo na lokaciji izvajalca pomeni takojšnjo dosegljivost po telefonu, ad-hoc delo izvajalca na izrecno zahtevo naročnika in takojšnji odzivni čas | 1,25 ura |
| 7 | dežurstvo na lokaciji naročnika | 1 ura dežurstva 1 osebe izvajalca na lokaciji naročnika | v času delovnih dni 07.00 do 17.00 | dežurstvo na lokaciji naročnika pomeni takojšnjo dosegljivost po telefonu, ad-hoc delo izvajalca na izrecno zahtevo naročnika in takojšnji odzivni čas | 1 ura |
| 8 | dežurstvo na lokaciji naročnika | 1 ura dežurstva 1 osebe izvajalca na lokaciji naročnika | v času delovnih dni od 17.00 do 22.00 | dežurstvo na lokaciji naročnika pomeni takojšnjo dosegljivost po telefonu, ad-hoc delo izvajalca na izrecno zahtevo naročnika in takojšnji odzivni čas | 1,15 ura |
| 9 | dežurstvo na lokaciji naročnika | 1 ura dežurstva 1 osebe izvajalca na lokaciji naročnika | v času delovnih dni od 22.00 do 07.00 naslednjega dne in v času dela prostih dni od 07.00 do 07.00 naslednjega dne | dežurstvo na lokaciji naročnika pomeni takojšnjo dosegljivost po telefonu, ad-hoc delo izvajalca na izrecno zahtevo naročnika in takojšnji odzivni čas | 1,25 ura |
| 10 | odprava napak iz obveznosti jamčevanja in garancije | / | za nekritične napake do odprave napake, za kritične napake pa takoj | brezplačno za naročnika | / |
| 11 | odprava posledic, ki so povzročene z napakami iz obveznosti jamčevanja in garancije | / | do določenih rokov, ne glede na čas, delovne ali dela proste dni | brezplačno za naročnika | / |
| 12 | ločena naročila in odprava napak, ki so posledica dela naročnika | 1 ura | do določenih rokov, ne glede na čas, delovne ali dela proste dni | po dogovorjenem obsegu | obseg dela se izrazi v številu ur |
| 13 | izobraževanje | 1 ura | v dogovorjenem času | po dogovorjenem obsegu | obseg dela se izrazi v številu ur |
| 14 | dodatna pojasnila | 1 ura | splošno | po dejansko opravljenih urah | 1 ura = 1 ura |

- Storitve operativnega vzdrževanja

  - Vsebina in obseg storitev operativnega vzdrževanja

Vzdrževanje informacijskega sistema »Register davčnih zavezancev«:

- Vzdrževanje obstoječih funkcionalnosti davčnega registra (izmenjave, integracije, servisi).

- Ad hoc priprave podatkov in poročil.

- Izobraževanje uporabnikov davčnega registra.

- Priprava in dopolnjevanje uporabniške in tehnične dokumentacije.

- V izjemnih primerih podpora operativnemu delovanju sistema: Izvajanje podpore delovanja sistema v izjemnih situacijah, ko naročnik samostojno ne more zagotoviti  operativne podpore iz različnih razlogov.

  - Izvajanje storitev operativnega vzdrževanja

Storitve operativnega vzdrževanja izvajalec opravlja po predhodnem naročilu naročnika.

  - Dosegljivost izvajalca

Izvajalec mora za izvedbo storitev operativnega vzdrževanja zagotavljati dosegljivost na elektronskem naslovu email in sicer za:

- Produkcijsko in testno okolje od ponedeljka do petka od 7:00 do 17:00 ure.

Delovni čas izvajalca je od ponedeljka do petka od 7:00 do 17:00 ure. Izven delovnega časa izvajalec zagotavlja razpoložljivost na podlagi predhodnega naročila naročnika.

Naročnik lahko v času izvajalčeve dosegljivosti posreduje zahtevo za odpravo napak v produkcijskem ali testnem okolju. Naročnik izvajalčeve dosegljivosti ne plačuje.

  - Dosegljivost naročnika

Naročnik je dosegljiv med delovniki v poslovnem času (od 7:00 do 17:00) oziroma po predhodnem dogovoru tudi izven tega časa. Kontaktni podatki se nahajajo v seznamu odgovornih oseb.

  - Poročanje o opravljenih storitvah operativnega vzdrževanja

Naročnik skupaj z izvajalcem pripravi pisno poročilo za vse storitve operativnega vzdrževanja (opredeljene v poslovniku v točki 5.1), opravljene v preteklem mesecu. Poročilo mora obsegati:

- naziv opravljene storitve,

- čas izvajanja storitve (čas začetka in zaključka posamezne aktivnosti storitve),

- osebo, ki je izvajala posamezno aktivnost storitve,

- osebo na strani naročnika, ki je storitev naročila in

- podroben opis opravljene storitve.

Naročnik prevzema storitve operativnega vzdrževanja na podlagi potrjenega pisnega poročila.

Naročnik mora pisno poročilo potrditi ali zavrniti v roku 10 delovnih dni od njegovega prejema.

  - Odprava napak

Diagnosticiranje in odpravljanje napak, motenj in/ali neskladnosti: Naročnik zahteva, da bo izvajalec pričel diagnosticiranje in odpravljanje napak, motenj ali neskladnosti v odzivnih časih, ki so navedeni v tabeli odzivnih časov (tabela odzivnih časov se nahaja v JN).

Odprava napak: Izvajalec mora napake odpraviti v čim krajšem času. Izvajalec mora, na posebno zahtevo naročnika, kritične in nekritične napake odpravljati tudi v času izven rednega delovnega časa in v času dela prostih dni (sobote, nedelje, prazniki). O upravičenosti tovrstne posebne zahteve se odloča naročnik.

Odprava posledic napak: Izvajalec mora na zahtevo naročnika odpraviti tudi posledice napak. V primeru napak za katere veljajo obveznosti izvajalca iz naslova jamčenja in garancij je odprava posledic za naročnika brezplačna.

Zahteve za odzivne čase in za odpravo napak ter vzpostavitev normalno delujočega stanja sistema veljajo ne glede na to ali je vir napak v delu izvajalca in jih mora odpraviti v skladu z obveznostmi iz naslova jamčenja in garancij ali pa je napaka posledica drugih okoliščin in za odpravo napak ne veljajo obveznosti izvajalca iz naslova jamčenja in garancij.

- Storitve nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja

  - Vsebina in obseg storitve nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja

Izvajalec je v okviru storitev nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja dolžan zagotavljati prilagajanja vsebinskim in tehnološkim spremembam, v skladu z zahtevami naročnika.

Naročnik lahko v primeru, ko zahteve ne more v celoti definirati, od izvajalca najprej zahteva pripravo oziroma izdelavo analize stanja s predlogi rešitev.

Izvajalec izvaja storitve nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja le na podlagi naročnikove pisne zahteve na predpisanih obrazcih, ki so del tega poslovnika.

  - Variante naročanja

Storitve nadgradnje oziroma nadaljnjega razvoja je mogoče izvesti na dva načina, odvisno od stanja definiranosti zahtev:

- Zahteve niso v celoti definirane, možni so različni načini implementacije, itd.

Naročnik zahteva najprej pripravo analize. Za to odpre ali ZAH ali nujni zahtevek, odvisno od obsega ur, potrebnih za izvedbo naloge (poglavje 8). Definira rok za predajo funkcionalnosti in poslovni rok. Izvajalec pripravi ponudbo za izvedbo analize (torej koliko bo porabil za samo izvedbo zahtevane analize, po potrebi predvidi delavnice itd.). Po potrditvi ponudbe, naročnik izda NAR-očilo. Izvajalec na podlagi definiranih zahtev v ZAH (ali nujnem zahtevku) pripravi specifikacijo s predlogom rešitve oziroma specifikacijo s predlogom opisa rešitve, ki lahko vsebuje tudi oceno obsega dela (to je izdelek). Po pregledu in potrditvi specifikacije, se za analizo odprt zahtevek zapre (naročnik skladno s postopkom izda PZ).

| Rok za predajo funkcionalnosti | Rok, do katerega mora izvajalec pripraviti analizo in jo dostaviti naročniku. Temu sledi naročnikov pregled analize. Po potrebi zahteva tudi dopolnitev, dodatno razlago itd. |
| --- | --- |
| Poslovni rok | Rok do katerega moramo imeti urejeno vso dokumentacijo. Torej prejeto končno verzijo zahtevane analize, izvajalčevo poročilo o opravljenem delu, v tem roku je izvedena tudi presoja skladnosti.​ |

Za implementacijo v specifikaciji opisane rešitve je potrebno pripraviti novo naročilo. Naročnik odpre ali ZAH ali nujni zahtevek, odvisno od obsega naloge (poglavje 8). Pred odprtjem novega zahtevka lahko naročnik specifikacijo predloga rešitve oziroma opisa rešitve dopolni ali popravi. Če so v specifikaciji predloga rešitve oziroma opisa rešitve s strani izvajalca predlagane variante, se naročnik odloči, katero varianto se uporabi za implementacijo naročila. Usklajeno specifikacijo naročnik vključi v ZAH za implementacijo.

Izvajalec po prejetem ZAH pripravi podrobno ponudbo z opisom rešitve. Ko jo naročnik potrdi (izda dokument NAR), lahko izvajalec prične z implementacijo.

Postopek je podrobneje opisan v poglavju 8.

- Zahteve so definirane oziroma znane

Če ima naročnik že izdelane zahteve za implementacijo, lahko zahteva izvedbo le-teh. Odpre ali ZAH ali nujni zahtevek, odvisno od obsega naloge (poglavje 8).

Izvajalec pripravi podrobno ponudbo z opisom rešitve. Ko jo naročnik potrdi (izda dokument NAR), lahko izvajalec prične z implementacijo.

Postopek je podrobneje opisan v poglavju 9.

- Postopek naročanja

Postopek naročanja se deli na dva dela:

- zahtevki (ZAH) (obseg realizacije je večji od 16 ur),

- nujni zahtevki (obseg realizacije do vključno 16 ur).

Drobljenje zahtevka v več manjših nujnih zahtevkov ni dovoljeno, nujni zahtevki so namenjeni samo manjšim dopolnitvam/spremembam in niso namenjeni izdelavi novih funkcionalnosti.

Izvedba postopka naročanja preko zahtevka (ZAH) je opredeljena v poglavju 9 Zahtevki.

Izvedba postopka naročanja preko nujnega zahtevka pa je opredeljena v poglavju 10 Nujni zahtevki.

- Zahtevki

  - ZAHTEVEK

Na povezavi povezava se nahaja evidenca zahtevkov za izdelavo, spremembo ali dopolnitev programske opreme.

Predlagatelj oziroma pobudnik zahteve je lahko krovni VS/VS (za vsebinske spremembe) ali krovni ITS/ITS (za tehnološke spremembe). Pobuda je lahko tehnološka ali vsebinska.

Vsebinski skrbnik (VS) in IT skrbnik (ITS) pripravita dokument ZAH.

Dokument potrdijo:

- VS,

- IT skrbnik,

- Krovni VS,

- Krovni ITS,

- Skrbnik pogodbe

- Nadzor skladnosti,

- Direktor urada/uprave.

Vsebina in oblika dokumenta ZAH sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 1).

Izvajalec prične z izvedbo ZAH, ko s strani PP prejme obvestilo o novem zahtevku. PP pošlje obvestilo o novem zahtevku na skupen e-naslov izvajalca email in v vednost VS in ITS.

  - Podrobna ponudba z opisom rešitve

Izvajalec na podlagi zahtev v ZAH pripravi in z ITS in VS uskladi opis rešitve. Opis rešitve (smiselno) vključuje način implementacije zahtev v ZAH, opis nastavitev sistema, podatkovnega modela, kontrol, V/I korespondence in poročil, uporabljenih procedur oziroma funkcij, za katere je že znano, da bodo uporabljene itd.

Izvajalec na zahtevo naročnika pripravi podrobno ponudbo, ki mora vsebovati najmanj:

- naročnikove zahteve (kopija ZAH oziroma pripet ZAH kot priloga),

- usklajen opis rešitve,

- predlog faz življenjskega cikla (predviden začetek testiranja naročnika, rok za predajo funkcionalnosti in poslovni rok), kot jih zahteva naročnik,

- ceno obsega del (v urah), potrebnih za izvedbo naročila. Ocena mora biti razčlenjena po smiselno razdeljenih korakih (opis potrebnih aktivnosti po posameznih korakih) ali pa po fazah (Ocena predstavlja maksimalni obseg dela, ki ga bo naročnik plačal za izvedbo naročila.),

- seznam predvidenih kadrov izvajalca, ki bodo sodelovali pri izvedbi naloge,

- datum ponudbe,

- datum veljavnosti ponudbe.

Če izvajalec v fazi analize ugotovi nejasnosti oziroma potrebuje dodatna pojasnila, jih lahko zahteva preko ITS ali VS.

V primeru večjih naročil, ki jih je možno razdeliti na samostojne, zaokrožene izdelke, lahko izvajalec naročniku ponudi izvedbo po izdelkih/fazah, ki se samostojno prevzemajo, obračunajo in fakturirajo.

Izvajalec pošlje podrobno ponudbo z opisom rešitve na elektronski naslov PP in v vednost VS in ITS.

Ponudbo mora poslati v roku, ki omogoča izvedbo ZAH-tevka znotraj zahtevanih rokov. Če izvajalec oceni, da naročnikovi roki niso izvedljivi, mora ponudbo s svojimi predlaganimi roki poslati najkasneje v roku 10 delovnih dni od izdaje ZAH-tevka, vendar ne kasneje kot 5 dni pred iztekom prvega roka, kot ga je določil naročnik.

  - NAROČILO

PP pripravi dokument NAR.

Naročnik preveri skladnost ponudbe z zahtevami v ZAH. Preveri se:

- opis rešitve s specifikacijo zahtev v ZAH,

- oceno obsega predvidenih del,

- predlog faz življenjskega cikla.

Če ponudba ni skladna z zahtevami naročnika, jo naročnik zavrne. Z izvajalcem je treba pregledati razloge zavrnitve.

Dokument potrdijo oziroma zavrnejo:

- VS,

- IT skrbnik,

- Krovni VS,

- Krovni ITS,

- Skrbnik pogodbe,

- Nadzor skladnosti,

- Direktor urada/uprave.

Vsebina in oblika dokumenta NAR sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 2).

Obvestilo o naročilu (dokument NAR) PP pošlje na skupen e-naslov izvajalca email in v vednost VS in ITS. Izvajalec prične z realizacijo zahtevka, ko prejme obvestilo o potrjenem naročilu.

  - Izvedba

Izvajalec na podlagi dokumenta NAR izvede zahtevana dela.

Naročnik je med izvajanjem naročila dolžan dajati dodatna pojasnila v zvezi z uporabniškimi zahtevami.

Izvajalec je na zahtevo naročnika dolžan posredovati podatke o napredovanju izvedbe.

Na zahtevo naročnika lahko pri aktivnostih implementacije naročila v razvojnem ciklu sodelujejo ITS in VS s ciljem pridobivanja znanj. ITS so lahko prisotni v vseh fazah razvojnega cikla, če je to predvideno v zahtevku in ponudbi.

  - Testiranje

Osnovno testiranje (unit testing) oziroma testiranje posameznih funkcionalnosti v razvojnem   ciklu (skladno z zahtevami v dokumentu ZAH) izvede izvajalec, ki na zahtevo naročnika pripravi ustrezno poročilo o testiranju in ga odloži na portal projektne pisarne naročnika. O odložitvi dokumenta preko elektronske pošte obvesti naročnika (PP, v vednost VS in ITS).

Funkcionalno in prevzemno testiranje izvaja naročnik (VS in ITS). VS in ITS pripravita dokument PT. V primeru nepravilnega delovanja, naročnik (VS ali ITS) o tem obvesti izvajalca, ki mora odpraviti napake. Ko izvajalec odpravi napake, o tem obvesti VS in ITS, ki ponovita testiranje.

Po potrebi, če gre za tehnološko zahtevne rešitve, masovne obdelave in vnose, se izvaja tudi obremenitveno testiranje. Izvajalec in naročnik ocenita tveganja ter pripravita testne scenarije, ki naj bi čim bolj ustrezali dejanskim okoliščinam.

Vsebina in oblika dokumenta PT sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 3).

  - Prevzem

Izvajalec pošlje poročilo o opravljenem delu na elektronski naslov PP ter v vednost VS in ITS.

Poročilo mora vsebovati najmanj:

- zahtevano dokumentacijo (povezave ali pripeti dokumenti),

- poročilo o testiranju izvajalca (povezava ali pripet dokument), v kolikor ga je naročnik zahteval,

- izjavo, da je izdelek narejen, testiran in predan v skladu z naročnikovimi zahtevami in brez izvajalcu znanih pomanjkljivosti,

- seznam oseb, ki so dejansko sodelovale pri nalogi in okvirno število ur po posamezni osebi,

- skupno število ur, ki so jih porabili za izvedbo nalog.

Zahtevana dokumentacija mora biti napisana tako, da omogoči naročniku izgradnjo kompletnega paketa programske opreme iz dobavljene izvorne kode vseh gradnikov ter njeno namestitev v testno ali produkcijsko okolje. Zahtevana dokumentacija mora upoštevati vse vidike sprememb v informacijskem sistemu FURS, ki jih spreminja posamezna dobava.

V primeru, da naročnik ne odreagira na izvajalčevo poročilo o opravljenem delu, ki sicer izpolnjuje vse zahteve za izvedbo prevzema, je funkcionalnost prevzeta v roku 5 delovnih dni po poteku poslovnega roka. V tem primeru se ZAH vključi v poročilo o napredku (PON) in izda fakturo.

V primeru, ko naročnik zahteva (oziroma izvajalec ponudi) izvedbo delavnic, so eden izmed izdelkov zahtevka tudi zapisniki teh delavnic.

PP pripravi dokument PZ za izdelavo, spremembo ali dopolnitev programske opreme oziroma za storitve operativnega vzdrževanja.

Dokument PZ potrdijo oziroma zavrnejo:

- Vsebinski skrbnik,

- IT skrbnik,

- Krovni VS,

- Krovni ITS,

- Skrbnik pogodbe,

- Nadzor skladnosti,

- Direktor urada/uprave.

Vsebina in oblika dokumenta PZ sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 4).

  - Namestitev na test/produkcijo

Izvajalec je dolžan ob predaji v testiranje v testnem okolju in namestitvi na produkcijsko okolje poslati obvestilo vsem IT skrbnikom, ki so navedeni na ZAH oziroma na nujnem zahtevku ter skrbniku pogodbe.

Informacijo o začetku testiranja v testnem okolju in prvi namestitvi na produkcijsko okolje je potrebno poslati tudi na email.

V obvestilu morajo biti najmanj informacije, ki so zahtevane na obrazcu: povezava.

Namestitev v produkcijsko okolje se izvede po odobritvi naročnika.

- Nujni zahtevki

Nujne zahtevke se uporablja za opravljanje interventnih operativnih storitev (izvedba popravkov za odpravo napak) in storitve nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja, ki ne presegajo 16 ur. Odpira jih ITS, iz opisa nujnega zahtevka pa mora biti jasno razvidna vsebina naloge. Evidenco nujnih naročil vodi naročnik v svojih sistemih.

V primeru, da izvajalec ugotovi, da je za izvedbo storitve potrebno obsežnejše delo (več kot 16 ur), mora o tem obvestiti  naročnika (PP ter vsebinskega in IT skrbnika pri naročniku), ki spremeni postopek naročanja. V takih primerih ITS naročilo pripravi kot ZAH (priloga 1), že odprt nujni zahtevek pa zapre.

Pri nujnih zahtevkih za nadgradnjo oziroma nadaljnji razvoj mora naročnik opraviti prevzemno testiranje, izvajalec pa smiselno dopolniti obstoječo (tehnično) dokumentacijo ter smiselno pripraviti ostalo dokumentacijo (namestitvena dokumentacija, poročilo o testiranju,…).

Zaključene in potrjene nujne zahtevke se obračuna in fakturira mesečno.

- Usklajevanje aktivnosti pri izvajanju storitev

  - Roki

Pojasnilo posameznih rokov

| Predviden začetek testiranja naročnika | Datum, do katerega mora naročnik prejeti celotno naročeno funkcionalnost v testiranje. |
| --- | --- |
| Rok za predajo funkcionalnosti | Rok za predajo funkcionalnosti pomeni rok, do katerega mora biti izdelek primeren za produkcijsko uporabo. To je rok, do katerega mora biti zahtevan izdelek oz. funkcionalnost zaključena in po možnosti brez znanih napak. Dovoljene so manjša odstopanja pri kakovosti uporabniške izkušnje (npr. oblika pisave, barve, neskladje v besedilu, ki opisuje polja ipd.), vendar ta odstopanja ne vplivajo na poslovanje. Ustreznost dokazuje poročilo o testiranju naročnika (ITS in VS). Naročnik mora od predložitve funkcionalnosti v testiranje s strani izvajalca (torej od roka Predviden začetek testiranja naročnika) pa do Roka za predajo funkcionalnosti izvesti vsa potrebna testiranja. To obdobje mora biti dovolj dolgo, da omogoča kvalitetno testiranje (npr. 20% vsega časa) ter izdelavo poročila o testiranju. Izvajalec mora v tem času odpraviti morebitne napake, ki jih naročnik ugotovi pri svojem testiranju (te, ki vplivajo na poslovanje). Napake, ki vplivajo na uporabniško izkušnjo morajo biti odpravljene do Poslovnega roka. |
| Poslovni rok (zaključek naročila) | Poslovni rok pomeni rok, do katerega mora biti realizacija ZAH (z vso zahtevano dokumentacijo) povsem zaključena. To je rok, do katerega moramo prejeti vso zahtevano dokumentacijo (tehnično in ostalo dokumentacijo). Zahtevan izdelek oz. funkcionalnost mora biti zaključena in brez znanih napak (testni zapisnik mora izkazovati, da so vsi testi uspešni, morebitne napake med testiranjem pa odpravljene). To je rok, ki je vezan na plačilo. |

Sprememba predpisov

Določene zahteve za izdelavo, spremembo ali dopolnitev programske opreme nastanejo na podlagi sprememb v predpisih. Zato imajo zahteve, ki izvirajo iz sprememb v predpisih, določen rok za predajo funkcionalnosti, ki ne more biti spremenljiv. Izvajalec in naročnik se lahko dogovorita o rokih za del zahtev, ki ne vplivajo na ključne zahteve (priprava dokumentacije ali samo delna implementacija in podaljšanje drugih odprtih naročil, itd.).

Ostale naloge

Zahteve, nastale na podlagi izboljšav delovnih procesov naročnika, imajo določen poslovni rok (zaključek naročila), rok za predajo funkcionalnosti in rok za predviden začetek testiranja naročnika, ki sta predlagana s strani naročnika. Izvajalec lahko ob pripravi ponudbe, na podlagi opravljene analize zahtev, predlaga nove roke. Nove predlagane roke potrdijo odgovorne osebe naročnika ob potrjevanju naročila. Če se naročnik s predlaganimi roki ne strinja, morata skupaj z izvajalcem pregledati zahteve ter jih po potrebi spremeniti oziroma določiti nove usklajene roke za izvedbo.

Izvajalec ali naročnik lahko v določenih primerih po izdaji naročila ugotovita, da izvedba naročila v predvidenem obsegu in rokih ni izvedljiva. Izvajalec ali naročnik mora o ugotovitvah obvestiti drugega in skupaj proučiti novo situacijo. V primeru, da se naročilo spremeni, je potrebno pripraviti uradni zaznamek (UZ). Z dnem podpisa z obeh strani, za zadevno naročilo veljajo roki in obseg naročila, navedeni v uradnem zaznamku.

Predlog za spremembo obsega in/ali roka naročila lahko poda ali naročnik ali izvajalec ter pripravi dokument UZ.

Vsebina in oblika dokumenta UZ sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 6).

  - Preklic oziroma ustavitev dela

NAR je že izdano

Po potrditvi ponudbe, lahko v izjemnih primerih nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno delo na naročilu ustaviti. Naročnik lahko oceni, da se naročilo začasno ustavi ali trajno zaključi.

PP pripravi dokument UZ.

Vsebina in oblika dokumenta UZ sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 6).

Izvajalec v tem primeru prekine z delom in zaračuna dejansko opravljene ure na ustavljenem naročilu (skladno z opredelitvijo in obsegom v dokumentu UZ).

NAR še ni izdano

Po prejemu ponudbe, lahko nastopijo okoliščine, zaradi katerih naročnik oceni, da odstopi od ZAH in ne izda NAR. Naročnik lahko oceni, da se ZAH začasno ustavi ali trajno zaključi.

PP pripravi dokument UZ.

Vsebina in oblika dokumenta UZ sta opredeljeni z obrazcem iz priloge tega dokumenta (priloga 6).

Izvajalec v tem primeru prekine z delom in zaračuna dejansko opravljene ure na ustavljenem naročilu (skladno z opredelitvijo in obsegom v dokumentu UZ).

  - Dodatne zahteve tekom izvedbe

Kadar se med izvedbo ugotovijo nova dejstva, ki spreminjajo obseg in funkcionalnost rešitve oziroma se izražajo v dodatnih zahtevah, se za te dodatne zahteve odpre nov povezan ZAH (temu sledi nadaljevanje predpisanega postopka). PP ustrezno označi, da gre za dodatno zahtevo pri že odprtem ZAH. Dovoljeno je, da tako izvajalec, kot tudi naročnik, v takih primerih pripravita za oba ZAH hkrati poročila o testiranju, tehnično in ostalo dokumentacijo.

  - Zmanjšanje obsega realiziranih zahtev

Kadar se med izvedbo ugotovijo nova dejstva, ki zmanjšajo obseg in funkcionalnost rešitve oziroma se izražajo tako, da del zahtev ni realiziranih, se pripravi UZ. V zaznamku se zapiše, katere zahteve ne bodo realizirane in razlog za ne realizacijo. Nerealizirane zahteve se finančno ovrednotijo (če vrednost ni razvidna iz same ponudbe).

- Plačilo storitev

Podlaga za izstavitev računa s strani izvajalca je potrjeno Poročilo o napredku. Poročilo pripravi PP naročnika praviloma enkrat mesečno oziroma v skladu z dogovorom z izvajalcem. Poročilo o napredku potrdita in podpišeta skrbnik pogodbe na strani naročnika in vodja projekta (ali skrbnik pogodbe) na strani izvajalca.

V Poročilo o napredku so vključene v preteklem obdobju prevzete naloge za storitve nadgradenj oziroma nadaljnjega razvoja in za storitve operativnega vzdrževanja.

Prevzete naloge se obračuna in fakturira po dejansko porabljenem času (skupno število ur, ki jih je izvajalec porabil za izvedbo nalog), vendar največ v obsegu, ki je opredeljen v ponudbi.

- Veljavnost poslovnika

Poslovnik prične veljati z dnem, ko ga podpišeta tako naročnik, kot izvajalec.

| Naročnik: |  | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Republika Slovenija |  | naziv |
| Ministrstvo za finance |  |  |
| Finančna uprava Republike Slovenije |  |  |
| Peter Grum, |  | Ime in priimek, |
| generalni direktor |  | direktor |

- PRILOGE

Priloga 1 – ZAHTEVEK (ZAH)

povezava

Priloga 2 – NAROČILO (NAR)

povezava

Priloga 3 - POROČILO O TESTIRANJU (PT)

povezava

Priloga 4 - PREVZEMNI ZAPISNIK (PZ)

povezava

Priloga 5 - ODPRAVA STVARNIH NAPAK

povezava

Priloga 6 - URADNI ZAZNAMEK (UZ)

povezava