# Priloga št. 4

# OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka za DDV: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..................…....…………………...., ki ga zastopa

(naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec),

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka za DDV: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO

O IZVEDBI RAZVOJA APLIKACIJE ZA LETALSKE POTNIKE IN NADZOR (ALPIN)

TER VZDRŽEVANJU ZA OBDOBJE 24 MESECEV

ŠT. ...........................,

ki se sofinancira iz Sklada za notranjo varnost (ISF)

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Predmet pogodbe je izvedba razvoja Aplikacije za letalske potnike in nadzor (v nadaljevanju: ALPIN) ter vzdrževanje za obdobje 24 mesecev (v nadaljevanju storitve), po ponudbenem predračunu št. _______ z dne _______ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je v prilogi in je sestavni dela te pogodbe in je bil predložen v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvedbo razvoja Aplikacije za letalske potnike in nadzor (ALPIN) ter vzdrževanje za obdobje 24 mesecev, št. 430-1517/2025, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, dne ____________, pod objavo št. __________ in na portalu javnih naročil, dne ________, pod objavo št. ________ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Kvaliteta in izvedba storitev mora biti v skladu s Prilogo št. 5 - Tehnične specifikacije, ki je v prilogi in je sestavni del pogodbe ter razpisno dokumentacijo javnega naročila. Izvajalec zagotavlja, da bodo posodobitve aplikacij delovale brezhibno, da bodo brez pravnih ali stvarnih napak ter bodo skladne s tehničnimi specifikacijami.

Izvajalec jamči, da predmet pogodbe v času namestitve oziroma prevzema ne vsebuje škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Za namestitev škodljive programske opreme bo izvajalec za napake odgovarjal dve leti od namestitve takšne programske opreme.

Pogodba se financira iz Sklada za notranjo varnost (ISF) in proračuna Republike Slovenije oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS, z upoštevanjem Uredbe EU št. 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, Uredbe EU št. 2021/1149 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost ter Sklepa Komisije z dne 24.11.2022 o odobritvi nacionalnega programa Republike Slovenije za podporo iz Sklada za notranjo varnost za obdobje 2021–2027 (C(2022)8663 final). Upoštevajo se tudi druga navodila in spremembe objavljene na internetni strani www.evropskasredstva.si.

2. člen

Storitve, ki so predmet pogodbe, izvajalec izvede in opravlja v skladu z zahtevano funkcionalnostjo sistema iz tehnične specifikacije naročnika ter ponudbo izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bo svoje pogodbene obveznosti opravljal kot dober strokovnjak, strokovno, kvalitetno in pravočasno. Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga s to pogodbo ali javnim naročilom ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Pogodbeni stranki sta dolžni takoj pisno opozoriti druga drugo na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev.

3. člen

Cena človek/ura navedena v ponudbenem predračunu je izražena v eurih (EUR) ter je brez DDV fiksna za obdobje najmanj 12 mesecev in vključuje vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe (režijski stroški, materialni stroški, stroški prenosa znanja, drugi morebitni stroški, morebitni popust ter ostali nepredvideni stroški), DDP (INCOTERMS 2020) lokacija izvedbe storitev iz 5. člena te pogodbe.

Po preteku tega obdobja – najmanj 12 mesecev od sklenitve pogodbe, se cena lahko usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), in sicer glede na dvig in tudi v primeru znižanja indeksa zaradi znižanja cen življenjskih potrebščin, vendar ko ta kumulativno preseže 4 % spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cene se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4 % spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Za izračun indeksa se uporablja povezava: https://www.stat.si/Inflacija/#/inflation.

Cena se lahko spremeni največ v višini 80 % izračunanega indeksa. Izvajalec mora naročniku pisno predlagati spremembo cene, na podlagi česar naročnik preveri upravičenost spremembe cene. V kolikor se indeks, skladno z znižanjem cen življenjskih potrebščin, zniža več kot 4 %, spremembo cene izvajalcu pisno predlaga naročnik. O spremembi cene izvajalec in naročnik skleneta dodatek k pogodbi.

4. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Okvirna vrednost pogodbe za izvedbo razvoja aplikacije ALPIN - razvoj je ____________ EUR,  22 % DDV znaša ____________ EUR. Skupna okvirna vrednost pogodbe za izvedbo razvoja aplikacije ALPIN - razvoj znaša  _______________ EUR z DDV.

Okvirna vrednost pogodbe za vzdrževanje aplikacije ALPIN za 24 mesecev - vzdrževanje je ____________ EUR,  22 % DDV znaša ____________ EUR. Skupna okvirna vrednost pogodbe za vzdrževanje aplikacije ALPIN za 24 mesecev - vzdrževanje znaša  _______________ EUR z DDV.

Skupna okvirna vrednost pogodbe za izvedbo razvoja in 24-mesečno vzdrževanje aplikacije ALPIN je ____________ EUR,  22 % DDV znaša ____________ EUR. Skupna okvirna vrednost pogodbe za izvedbo razvoja in 24-mesečno vzdrževanje aplikacije ALPIN znaša  _______________ EUR z DDV.

Skupna okvirna vrednost pogodbe za izvedbo razvoja in 24-mesečno vzdrževanje aplikacije ALPIN se sofinancira iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75 % upravičenih stroškov (v višini ________ EUR) ter iz sredstev slovenske udeležbe v višini 25 %.

II. OBSEG STORITEV, NAROČANJE STORITEV, ANALIZA NAROČILA

5. člen

Izvajalec bo razvoj aplikacije izvajal pod organizacijskim, vsebinskim in strokovnim nadzorom naročnika, pri čemer se delo izvaja na lokaciji naročnika, in sicer na naslovu MNZ, Štefanova 2, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z naročnikom pa lahko tudi na lokaciji izvajalca. Storitve se bodo izvajale v razvojnem in testnem okolju naročnika, skladno z internimi varnostnimi, organizacijskimi in tehničnimi pravili.

Izvajalec izvaja storitve s strokovnim kadrom, ki je funkcionalno vključen v naročnikov razvojni tim, delujejo po njegovih navodilih in v okviru njegove organizacije dela.

Vsa testiranja in pregledi izdelanega ter namestitve aplikacije na testno in produkcijsko okolje naročnika bodo izvedeni na navedenem naslovu naročnika od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure, razen dela prostih dni določenih z zakonom v Republiki Sloveniji. V sklopu razvoja aplikacije imajo razvijalci dostop do testnih podatkov. Razvite rešitve bodo izvajalci najprej namestili na testni sistem CEPIS in jih po uspešnem testiranju prenesli v produkcijsko okolje.

Naloge se bodo opravljale v obstoječem razvojnem okolju Policije, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 - Tehnične specifikacije.

6. člen

Navedene funkcionalne zahteve za razvoj aplikacije ALPIN predstavljajo le izhodiščno oceno. Cilj razvoja aplikacije ALPIN je čim večja avtomatizacija delovnih procesov, preglednost, učinkovitost upravljanja informacij, nadzor in varnost informacij, analitična podpora, statistični pregled in izpolnitev zakonskih zahtev Uredbe in načrtov EU iz paketa Interoperabilnosti, in sicer:

- Prijava v aplikacijo;

- Zaščita aplikacije na nivoju uporabniških vlog;

- Vodenje revizijske sledi;

- Nastavitev aplikacije (filtriranje, kategorizacije, oznake), posamezni zavihki za posamezna opravila, zaščita posameznih zavihkov glede na pravice uporabnika;

- Podprt celoten poslovni proces, ki bi moral izpolnjevati vsaj naslednje procesne in tehnične zahteve:

- Aplikacija sprejema sporočila preko aplikativnega prehoda, ki prejeta PNR in API sporočila preko MQ-handlerja pošilja v aplikacijo preko HTTP-ja;

- API podatki so v formatu PAXLST/Edifact, PNR podatki so v formatu PNRGOV;

- Aplikacija uporablja parserje in podatke razčleni v pravilno obliko in jih shrani v podatkovno bazo, obenem pa podatke o potnikih preveri in v primeru zadetka podatke pokaže uporabniku aplikacije;

- Aplikacija omogoča pregledovanje, razvrščanje (filtriranje, kategorizacije, označevanje) podatkov, uporabo šifrantov, dodajanje, urejanje podatkov in prikaz zgodovine;

- Možnost pripenjanja dokumentov in pošiljanja sporočil;

- Avtomatska porazdelitev ter razporejanje podatkov;

- Avtomatsko obveščanje avtorja zadeve o novih podatkih;

- Možnosti deljenja razporejanja po izbranih oziroma določljivih entitetah oz. skupinah (delavcih) in možnost nadzora;

- Nadzor in pregled nad stanjem (učinkovit rokovnik);

- Uporaba kontrole kakovosti podatkov (algoritmi za validacijo podatkov ob vnosih, opozorila, obarvanje…);

- Možnost določanja rokov in statusa nujnosti na podatkih. Posebej označeni podatki morajo imeti možnost, da so posebej označeni (simbol, barva, na vrhu seznamov ipd.).

- Integracija z nacionalnim informacijskim sistemom in servisi in iskalniki, ki vključuje integracijo z nacionalno aplikacijo za preverjanje oseb, vozil in listin ter SIS predmetov »Operativno preverjanje« (izmenjava iskalnih parametrov preko URL);

- Princip in specifikacije integracije z nacionalnim informacijskim sistemom specificira in zagotovi naročnik. Razvoj potrebnih spletnih storitev je v domeni izvajalca;

- Integracija s sistemom pisarniškega poslovanja SPIS (evidentiranje sporočila v SPIS, pridobitev dodeljene številke zadeve in dokumenta v aplikacijo…);

- Podprto iskanje po polnem tekstu ter avtomatsko prepoznavanje entitet (Search mehanizem - »fuzzy«, po vseh razpoložljivih bazah). Za «mehki« iskalni mehanizem je na strani policije na voljo okolje ElasticSearch, Mehko iskanje mora implementirati izvajalec s svojimi strokovnjaki;

- Pregledi in seznami statističnih podatkov (polletna in letna poročanja - Policija, evalvacije, eu-LISA – EU Uredbe in novinarska vprašanja);

- Možnost priprave podatkov za izvoz za potrebe obdelave strukturiranih in nestrukturiranih podatkov z analitskimi orodji;

- Migracija starih aktivnih podatkov obstoječe aplikacije API/PNR – Preverjanje letalskih potnikov;

- Brisanje in anonimiziranje podatkov v skladu z zakonskimi predpisi;

- Ostale funkcionalnosti in dopolnitve odkrite tekom razvoja aplikacije ter izvedbe storitev.

Za dostop do zalednih servisov bo na strani naročnika predvidoma uporabljen aplikativni prehod, ki bo poskrbel za avtentikacijo in zapisovanje revizijske sledi ob klicu teh servisov. Strokovnjake za naloge, povezane s tem prehodom, zagotovi naročnik.

Izvajalec po podpisu pogodbe prejme tudi dodatne tehnične specifikacije, ki vključujejo informacije o spletnih storitvah za integracijo z zunanjimi institucijami.

Podrobnosti posameznih nalog bodo dogovorjene med izvajanjem 1. faze: Pripravljalne aktivnosti in analiza. Med izvedbo storitev lahko naročnik predlaga spremembe, ki jih mora izvajalec upoštevati in se jim prilagajati.

7. člen

Aplikacija in storitve, ki so predmet naročila, morajo biti izvedene v skladu z arhitekturnimi zahtevami in razvojnimi standardi platforme CEPIS. Rešitev mora delovati v CEPIS okolju slovenske Policije. Podrobnosti so zapisane v Prilogi št. 5 - Tehnične specifikacije.

8. člen

Razvoj in vzdrževanje aplikacije ALPIN bo potekalo po posameznih fazah izvedbe. Opis posamezne faze izvedbe in roki za izvedbo storitev so navedeni v nadaljevanju:

- faza: Pripravljalne aktivnosti in analiza

- Izvedba vseh potrebnih delavnic z vsebinskimi in tehničnimi nosilci posameznih področij naročnika

- Podrobnejša analiza stanja, naročnikovih potreb in zahtev

- Izdelava dokumenta PZI (projekt za izvedbo)

- Uskladitev dokumenta PZI in njegova potrditev

- Priprava podrobnih tehničnih specifikacij

- Načrtovanje načina dela (predviden agilni pristop s 14-dnevnimi kontrolnimi pregledi)

Rok za izvedbo: najkasneje 1 mesec.

- faza: Razvoj aplikacije in testiranje

- Razvoj aplikacije

- Namestitev v testnem okolju naročnika

- Testiranje aplikacije

- Odprava napak

- Optimizacija aplikacije

Rok za izvedbo: najkasneje 6 mesecev po uspešnem zaključku 1. faze.

- faza: Prehod v uporabo - celovita rešitev

- Namestitev v produkcijskem okolju naročnika

- Optimizacija aplikacije

- Izdelava uporabniške in tehnične dokumentacije razvitih rešitev

- Prenos znanja

Rok za izvedbo: najkasneje 1 mesec po uspešnem zaključku 2. faze.

- faza: Vzdrževanje in nadgradnje

- Osnovno vzdrževanje

- Izvedba vseh prilagoditev razvite aplikacije/storitev, ki bi izvirale iz normativnih sprememb (EU in nacionalne zakonodaje)

- Izvedba nujnih funkcionalnih prilagoditev, ki bi zagotavljale optimalno delovanje ob spremenjenih pogojih delovanja

- Izvedba vseh popravkov, ki bi bili potrebni zaradi zagotavljanja varnosti celotne rešitve

- Izvedba vseh nujnih popravkov, ki bi bili potrebni za delovanje rešitve zaradi sprememb naročnikovih zalednih storitev

- Prilagoditev integracije s sistemom za izmenjavo sporočil z novimi specifikacijam

- Izvedba prilagoditev razvitih aplikacij/storitev potrebnih za izboljšanje uporabniške izkušnje, optimizacijo delovanja aplikacije in storitev in drugih prilagoditev specificiranih s strani naročnika.

Trajanje: 24 mesecev po uspešnem zaključku 3. faze in podpisu prevzemnega zapisnika. Vzdrževanje obsega tudi prilagajanja spremembam naročnikovega zalednega sistema in potrebam naročnika, vključno s spremembami centralnega zalednega sistema, ki je v pristojnosti eu-LISA in se bo z aneksom k pogodbi podaljševal v skladu s časovnico eu-LISA.

9. člen

Storitve razvoja aplikacije začne izvajalec izvajati takoj po sklenitvi pogodbe in prejemu pisnega naročila naročnika, ki mora biti datumsko označeno in v katerem bo definiran obseg in rok za realizacijo naročila. Izvajalec izvaja storitve skladno s fazami iz 8. člena te pogodbe. Izvedba razvoja aplikacije se izvaja z agilnim pristopom s 14-dnevnimi kontrolnimi pregledi.

Storitve razvoja nadgradenj aplikacije bo izvajalec izvajal izključno po predhodnem pisnem naročilu naročnika, ki mora biti datumsko označeno in v katerem bo definirana vsebina po postavkah ponudbenega predračuna, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec neko storitev izvede brez naročila naročnika, naročnik take storitve ni dolžan plačati.

Storitve vzdrževanja bo izvajalec izvajal izključno v dogovoru z naročnikom in po pisni potrditvi naročnika. Izvajalec bo naročniku vzdrževalne posege praviloma predlagal vsaj 14 dni vnaprej. Izjema so odprave okvar in nujni varnostni popravki.

Če izvajalec oceni, da katere od storitev ne bo mogoče izvesti v zahtevanem času, to nemudoma (v vsakem primeru pa v odpravnem času) pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času je storitev možno opraviti. Storitve razvoja nadgradenj aplikacije je izvajalec dolžan specificirati v obliki človek/število ur (dni). Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

Naročnik poda zahtevo za novo naročilo na obrazcu »Naročilo storitve razvoja nadgradenj ali vzdrževanja«, v katerem opiše vsebino naročila po postavkah ponudbenega predračuna, doda morebitne priloge, navede okviren željeni rok realizacije ter označi prioriteto.

10. člen

Izvajalec analizira naročilo in po potrebi pozove naročnika k dopolnitvi naročila. Po dokončni uskladitvi naročila izvajalec v odzivnem roku v skladu s tabelo rokov odziva pripravi ponudbo za izvedbo tako, da v obrazcu "Naročilo storitve razvoja nadgradenj ali vzdrževanja" navede vse aktivnosti, potrebne za izvedbo naročila. V ponudbi poda predlog izvedbe, navede predajne izdelke, potreben obseg za izvedbo naročila (v urah) ter napove predviden rok zaključka posamezne aktivnosti. Ponudbo na obrazcu "Naročilo storitve razvoja nadgradenj ali vzdrževanja" pošlje tehničnemu skrbniku pogodbe naročnika.

Naročnik preveri, da skupni obseg vseh naročil ne presega kumulativnega obsega pogodbe. V kolikor ugotovi preseganje kumulativnega obsega pogodbe, o tem obvesti izvajalca.

Vsebinsko in tehnično ustrezno ponudbo tehnični skrbnik pogodbe naročnika potrdi in jo posreduje izvajalcu. Neustrezno ponudbo lahko zavrne oz. zahteva dodatno pojasnilo izvajalca.

Če naročnik ponudbe ne potrdi v roku 20 delovnih dni od prejema le te, ponudba ni več veljavna. Prav tako lahko naročnik odstopi od naročila. V teh primerih bo naročnik izvajalcu poravnal do odstopa porabljene ure.

11. člen

Ko izvajalec prejme novo naročilo oz. potrjen predlog izvedbe, ga v skladu z roki, ki jih je za posamezno aktivnost navedel v predlogu izvedbe, uvrsti v plan aktivnosti, ki ga je dolžan voditi sam.

Izdelke iz posamezne aktivnosti lahko izvajalec predhodno usklajuje z naročnikom. Ob zaključku posamezne aktivnosti izdelke preda in obvesti tehničnega skrbnika pogodbe naročnika. V kolikor predani izdelki ne ustrezajo naročnikovim zahtevam, tehnični skrbnik pogodbe o tem preko elektronske pošte obvesti izvajalca in ga pozove k odpravi nepravilnosti.

Za vsako dopolnitev programske kode je izvajalec dolžan izvesti test nove verzije programske opreme na naročnikovem testnem okolju . Po uspešno zaključenem testu obvesti tehničnega skrbnika pogodbe o naročilih, ki so vključena v novi testni verziji in poroča o rezultatih testa.

III. ROKI ODZIVA

12. člen

Izvajalec ves čas trajanja pogodbe zagotavlja odpravo napak v delovanju aplikacije.

Odzivni čas je maksimalni čas, ki preteče od trenutka, ko naročnik pošlje naročilo do trenutka, ko izvajalec na naročilo odgovori in začne z reševanjem. Za čas prejema šteje ura poslanega naročila. Če je naročilo poslano po 16:00 uri, se šteje, da ga je izvajalec prejel ob 8:00 uri naslednji delovni dan.

Odpravni čas je maksimalni čas, ki preteče od trenutka, ko naročnik pošlje potrjeno naročilo do trenutka, ko izvajalec zaključi aktivnost iz naročila. Če izvajalec oceni, da aktivnosti ne bo mogoče izvesti v zahtevanem odpravnem času, to nemudoma sporoči naročniku z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času jo je možno izvesti. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

Odzivni in odpravni čas sta določena s kategorizacijo aktivnosti. V pogodbenem delovnem času sta odzivni in odpravni čas določena, kot je navedeno v spodnji tabeli:

Tabela rokov odziva:

| Oznaka | Vrsta aktivnosti | Čas odgovora na naročilo | Rok odziva | Odpravni čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | dostava ponudbe | čas od dokončne uskladitve zahtev naročnika do dostave ponudbe (potrditve predloga izvedbe) | Manjši ali enak dvema (2) koledarskima dnevoma | Manjši ali enak osmim (8) koledarskim dnevom |
| b. | mesečno poročilo o opravljenih aktivnostih /velja za storitve vzdrževanja in nadgradenj aplikacije/ |  |  | v začetku meseca za pretekli mesec |
| c. | Predaja razvite programske opreme oz. razvite aplikacije /velja za storitve razvoja aplikacije in vzdrževanja ter nadgradenj/ |  |  | do določenega roka za realizacijo javnega naročila |

IV. PREVZEM POGODBENIH DEL

13. člen

Prevzem izvedbe storitve razvoja aplikacije ALPIN se izvrši zapisniško najkasneje v 8 dneh po zaključku faze 1 (priprava). Izvajalec ob zaključku izvedbe faze 1 naročniku preda izdelek - dokument PZI (predlog za izvedbo) s specifikacijami naročila na osnovi katerega bo v nadaljevanju potekal razvoj aplikacije.

Drugi prevzem izvedbe storitve razvoja za potrebe razvoja aplikacije ALPIN se izvrši zapisniško najkasneje v 8 dneh po zaključku faze 3 (prehod v uporabo), za opravljene storitve iz faze 2 in 3.

Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika. Prevzemni zapisnik mora vsebovati datum prevzema aplikacijskih rešitev, opis storitve, ki je predmet prevzema, pogodbeno vrednost storitve, ki je predmet prevzema in poimensko navedbo udeležencev prenosa znanja oz. usposabljanja.

Brezhibno delovanje aplikacijskih rešitev, predaja programske izvorne kode na testni in produkcijski GIT

(repozitorij programske kode) policije, ter izdelava in predaja tehnične in uporabniške dokumentacije naročniku so sestavni del pravočasne in pravilno izpolnjene pogodbe.

Če se ob prevzemu ugotovi, da ima izdelek napake, se napake v osmih (8) dneh od prevzema vpiše v zapisnik. Izvajalec je dolžan tako ugotovljene napake odpraviti brezplačno v dodatnem roku, ki ga naročnik in izvajalec skupaj dogovorita in ni krajši od desetih dni od prejema pisnega zapisnika. Če dogovora glede dolžine roka ni možno dogovoriti, primeren rok določi naročnik. Če napake niso odpravljene v dodatnem roku, lahko naročnik zniža plačilo ali odstopi od naročila, v vsakem primeru pa

je upravičen do povrnitve škode.

V. PLAČILNI POGOJI IN PLAČILO

14. člen

Storitve izvedbe razvoja aplikacije, za katere bo izvajalec predal izdelke, bo izvajalec obračunaval po zaključenih in potrjenih fazah (po 1. in po 3. fazi), na podlagi  obojestransko podpisanega prevzemnega zapisnika za posamezno fazo in potrjenih Poročil o opravljenih storitvah, ki vsebuje seznam aktivnosti, opravljenih v preteklem koledarskem mesecu. V poročilu za vsako posamezno aktivnost navede kratek povzetek opravljenih aktivnosti in dejanski obseg. Za vse aktivnosti navede skupen obseg, ceno in znesek z DDV.

Dejansko opravljene storitve vzdrževanja, za katere bo izvajalec predal izdelke, bo izvajalec obračunaval po opravljenih urah na podlagi potrjenega Poročila o opravljenih storitvah, ki vsebuje seznam aktivnosti, opravljenih v preteklem koledarskem mesecu. Za vsako posamezno aktivnost navede kratek povzetek opravljenih aktivnosti in dejanski obseg. Za vse aktivnosti navede skupen obseg, ceno in znesek z DDV.

15. člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Naročnik bo račune za opravljene storitve poravnal 30. dan od dneva prejema računa izstavljenega po podpisu prevzemnega zapisnika za posamezno fazo razvoja aplikacije, izdanega po zaključeni 1. in 3. fazi, oz. po potrjenem mesečnem poročilu o opravljenih storitvah vzdrževanja za pretekli koledarski mesec, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v __. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Uradni list RS, št. 85/25). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za izvedene storitve pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU- GPU) | Ident. št. za DDV | Referenca | TRR | Bic koda | Matična številka | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | 171451 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | 1332813128 | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

VI. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI

16. člen

Izvajalec mora ves čas izvajanja pogodbenih storitev imeti na voljo zahtevano število strokovnih kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje javnega naročila, na podlagi katerega je bilo izvajalcu javno naročilo oddano in podpisana ta pogodba.

Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev te pogodbe. Izvajalec mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega strokovnega kadra.

17. člen

Za opravljanje storitev po tej pogodbi naročnik zagotavlja:

- dostop do računalniške strojne in programske opreme, ki jo izvajalec potrebuje pri delu, v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili dostopa, varovanja in zaščite podatkov,

- potrebne pravice za delo izvajalca na računalniškem sistemu, uporabniška imena in gesla,

- sodelovanje odgovornih oseb in drugega naročnikovega osebja, podatkov in informacij za izvajanje pogodbenih obveznosti,

- v sklopu razvoja aplikacije razvijalcem dostop do testnih podatkov.

Naročnik mora poskrbeti za nemoteno delovanje strojne in sistemske programske opreme ter drugih naprav, ki lahko vplivajo na delovanje vzdrževanja sistema po tej pogodbi in niso predmet te pogodbe. Če katera od komponent sistema povzroča motnje ali obstaja sum za moteno delovanje, bo naročnik sam poskrbel za pravočasno odpravo težav.

18. člen

Za opravljanje storitev po tej pogodbi izvajalec zagotavlja:

- ustrezen sistem in organizacijo za strokovno, kvalitetno in racionalno izvajanje pogodbenih obveznosti,

- uporabo naprednih informacijskih tehnologij in metod pri izvajanju pogodbenih obveznosti,

- spremljanje in upoštevanje zakonskih določb in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe,

- ustrezne postopke in ukrepe za varnost in zavarovanje podatkov na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo podatkov,

- po predhodni najavi in v delovnem času izvajalca omogočati naročniku ustrezen nadzor nad vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih izvajalec izvaja pri sebi v zvezi z varovanjem naročnikovih zaupnih podatkov, pri čemer se za zaupne podatke štejejo tajni podatki, osebni podatki in varovani podatki policije,

- upoštevanje zakonskih in drugih določb o prepovedi dvojnega financiranja,

- izvajanje storitev v skladu z razpisno dokumentacijo, tehničnimi specifikacijami in v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku,

- dobavo in uporabo celotne programske izvorne kode v zvezi z naročenimi in izvedenimi storitvami z vsemi pripadajočimi elementi ter naročene izvedbene in uporabniške dokumentacije,

- da sistem deluje v skladu s specificiranimi zahtevami,

- da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče zahtevke, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev,

- da bo plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude,

- ustrezen nadzor naročniku, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom. Izvajalec je dolžan predstavnikom naročnika, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ali drugim nadzornim organom v vsakem trenutku omogočiti vpogled nad dokumentacijo v procesu izdelave programske opreme, ki je predmet pogodbe (razen razvojnim okoljem) ter podati pojasnila odgovornih oseb. V sklop dopustitve nadzora sodijo tako prostori izvajalca, tehnična in informacijska oprema in spominski mediji.

19. člen

Izvajalec zagotavlja za programsko opremo oz. razvite aplikacijske rešitve garancijski rok 12 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob nadgradnji ali vzdrževanju posodobitve aplikacije (napake ob dostavi, namestitvi in zagonu aplikacije) začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove programske opreme. V primeru, da je programska oprema v garancijskem roku zamenjana z novo razvito programsko opremo ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova.

Če se v času garancijskega roka ugotovi, da ima programska oprema oz. razvite aplikacijske rešitve napake in te niso takšne, da uporaba programske opreme oziroma kateregakoli dela naročnikovega informacijskega sistema ni možna ali bi bila možna samo z ukrepi, ki bi znatno zmanjšali produktivnost, učinkovitost ali varnost delovanja in uporabe sistema oz. informacijskega sistema, naročnik v osmih (8) dneh od ugotovitve napake izvajalca pozove k odpravi napake. Izvajalec je dolžan tako ugotovljene napake odpraviti brezplačno v dodatnem roku, ki ga naročnik in izvajalec skupaj dogovorita in ni krajši od desetih (10) dni od datuma poziva k odpravi napake. Če dogovora glede dolžine roka ni možno dogovoriti, primeren rok določi naročnik. Če napake niso odpravljene v dodatnem roku, je naročnik upravičen do povrnitve škode.

VII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

20. člen

Na vseh programskih in drugih stvaritvah, ki nastanejo pri izvajanju pogodbe in imajo značaj avtorskega dela, avtor obdrži moralne avtorske pravice. Vse materialne avtorske pravice, vključujoč pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celote stvaritve, pravico prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravico distribucije v katerikoli obliki ter pravico dajanja na voljo javnosti, pa se s prevzemom programske ali druge stvaritve v celoti neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno. Prenesene avtorske pravice naročniku omogočajo, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanja izdelkov, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec mora naročniku ob vsakokratni predaji izvršenega naročenega dela po pogodbi na repozitorij naročnika odložiti celotno izvorno kodo s pripadajočimi elementi, ki so potrebni za izgradnjo izvršilne kode in vso pripadajočo dokumentacijo z navodili za namestitev v produkcijsko okolje, vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo v takšnem obsegu, da naročnik lahko reproducira, izdela prevod, prilagodi, naredi priredbo ali kakršnokoli predelavo računalniškega programa, reproducira rezultate teh predelav in ga distribuira, tj. izvršuje vse materialne avtorske pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, ki jih je pridobil na naročenem delu oz. programu.

Programska izvorna koda ter izvedbena in uporabniška dokumentacija mora biti takšna, da lahko naročnik prosto razpolaga z vsemi pravicami, ki izhajajo iz programskih in drugih rešitev pri tem. Vsebovati mora vse izdelke v skladu s Prilogo št. 5 - Tehnične specifikacije, ki se upoštevajo kjer in kolikor je mogoče, po dogovoru med naročnikom in izvajalcem.

Naročnik lahko materialne avtorske pravice, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju plačati kakršnokoli dodatno plačilo.

VIII. KAKOVOST

21. člen

Naročnik ima pravico do izvedbe pregleda in presoje kakovosti izvedbe storitev ter programskih in drugih stvaritev, ki so predmet te pogodbe.

Za izvedbo pregleda in presojo kakovosti in celovitosti lahko naročnik po potrebi vključi druge odgovorne osebe pri naročniku, izvajalcu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ali drugih nadzornih organih. Izvajalec je dolžan po predhodni najavi in v delovnem času izvajalca izvajalcu nadzora nuditi in omogočiti vpogled v dokumentacijo skladno s pogodbo in izvajati nadzorne aktivnosti nad testnim in produkcijskim okoljem ter podati pojasnila odgovornih oseb, za uspešno izvedbo nadzora. Če izvajalec ne omogoči izvedbe nadzora, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v polnem obsegu. Rezultati presoje kakovosti morajo biti dokumentirani ter se v celoti izročijo naročniku in izvajalcu, razen če zakon ne določa drugače. V primeru odkritih napak ima naročnik pravico zahtevati njihovo odpravo. V takšnem primeru se izvajalec zavezuje, da bo napake na lastne stroške odpravil v roku, ki ga naročnik in izvajalec skupaj dogovorita in ni krajši od desetih dni. Če dogovora glede dolžine roka ni možno dogovoriti, primeren rok določi naročnik.

IX. POGODBENA KAZEN

22. člen

V primeru zamude odzivnega in odpravnega časa, oziroma s strani naročnika potrjenega daljšega odpravnega roka, lahko naročnik izvajalcu za zamudo, za vsako zamujeno uro, obračuna pogodbeno kazen v višini cene za eno človek/uro z DDV iz Priloge št. 3.1 - Ponudbenega predračuna  ter za vsak zamujen dan, pogodbeno kazen v višini štirih človek/ur z DDV iz Priloge št. 3.1 - Ponudbenega predračuna, vendar pogodbena kazen ne sme preseči 5 % skupne okvirne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

V kolikor izvajalec ne omogoči pregleda in presoje kakovosti in celovitosti, skladno z 21. členom te pogodbe, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne okvirne vrednosti pogodbe za izvedbo razvoja in 24-mesečno vzdrževanje aplikacije ALPIN v EUR z DDV iz 4. člena te pogodbe. V primeru kršitve roka za odpravo napake iz 21. člena te pogodbe, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,02 % od skupne okvirne vrednosti pogodbe za izvedbo razvoja in 24-mesečno vzdrževanje aplikacije ALPIN v EUR z DDV iz 4. člena te pogodbe za vsak dan zamude roka za odpravo napake.

Izvajalec lahko zaprosi naročnika za podaljšanje roka izpolnitve v primeru, če ne more izpolniti pravočasno svoje obveznosti zaradi okoliščin, ki so nastale po sklenitvi pogodbe in jih ob sklenitvi pogodbe ni mogel upoštevati, ter jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti (npr. razlogi, ki predstavljajo višjo silo ali razlogi, ki izvirajo iz ravnanja tretjega, na katerega izvajalec in naročnik nimata vpliva, ipd.). Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o nastanku spremenjenih okoliščin ter le-te obrazložiti in izkazati z dokazili. Morebitne tuje listine morajo biti prevedene v slovenski jezik. Na spremenjene okoliščine se izvajalec ne more sklicevati, če so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev.

Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti. V kolikor naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki izvedbe storitev s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude.

Izvajalec se strinja, da naročnik terjatve iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni lahko pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Pogodbena kazen za dobavo škodljive programske opreme je 10 % od skupne okvirne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

X. FINANČNO ZAVAROVANJE

23. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15. (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za razvoj aplikacije predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5 % od skupne okvirne vrednosti pogodbe za izvedbo razvoja aplikacije ALPIN - razvoj v EUR z DDV iz 4. člena te pogodbe, to je _________ EUR. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za izvedbo Prehoda v uporabo - celovita rešitev (rok za zaključek 3. faze).

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Izvajalec mora za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti vzdrževanja naročniku predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), in sicer najkasneje 10 (deset) dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena, v višini 5 % od skupne okvirne vrednosti pogodbe za vzdrževanje aplikacije ALPIN za 24 mesecev - vzdrževanje v EUR z DDV iz 4. člena te pogodbe, to je _________ EUR. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vzdrževanja mora veljati še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbenih obveznosti vzdrževanja.

Finančni zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo izpolnil oziroma ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

Po preteku veljavnosti finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti avtomatično ugasneta, ne glede na to, ali sta finančni zavarovanji vrnjeni.

24. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Izvajalec se obveže najkasneje v 15. (petnajstih) dneh po podpisu prevzemnega zapisnika storitev razvoja aplikacije (po zaključeni 3. fazi), za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, predložiti naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oz. bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5 % od skupne okvirne vrednosti pogodbe za izvedbo razvoja aplikacije ALPIN - razvoj v EUR z DDV iz 4. člena te pogodbe, to je ________ EUR. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka iz 19. člena te pogodbe.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti v skladu s to pogodbo, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Če bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, mora izvajalec naročniku v roku 15 (petnajst) dni od unovčenja finančnega zavarovanja, predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Po poteku roka veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

XI. PODIZVAJALEC

25. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/ _____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL, v nadaljevanju ZJN-3), bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3 /upoštevati, če podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo/.

Obrazci »Izjava v zvezi s predložitvijo ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki ___ Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

XII. HIŠNI RED IN VARNOSTNO PREVERJANJE

26. člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Vsak delavec, ki bo opravljal dela za policijo ali v prostorih policije, mora biti pred začetkom izvajanja pogodbenih del varnostno preverjen na podlagi četrtega odstavka 32.a člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 85/25, v nadaljevanju ZODPol). Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo ter izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji« in »Vprašalnik za varnostno preverjanje«. V primeru, da se pri delavcu ugotovijo varnostni zadržki iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, ali v primeru, da delavec z zgoraj navedenim soglasjem ne privoli v varnostno preverjanje, le-ta ne sme opravljati del za policijo ali v prostorih policije. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav delavcev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik kadarkoli  pravico, da delavca ali delavce, ki so že bili varnostno preverjeni, ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

Če se v času trajanja pogodbenega razmerja spremenijo določila zakona, ki ureja organiziranost in delo v Policiji, lahko naročnik odpove to pogodbo na podlagi spremembe teh določb, če bodo nastopile okoliščine, ki v času trajanja pogodbenega razmerja narekujejo varnostno preverjanje in bo podan varnostni zadržek.

XIII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

27. člen

Pogodbeni stranki v zvezi z varstvom osebnih podatkov ugotavljata:

- Naročnik na podlagi drugega odstavka 123. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 22/25, v nadaljevanju: ZNPPol) upravlja evidence, v katerih se obdelujejo osebni podatki.

- Naročnik skladno s točko (7) člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov šteje za upravljavca osebnih podatkov.

- Izvajalec skladno s točko (8) člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov  šteje za obdelovalca osebnih podatkov.

- Izvajalec bo razvoj aplikacije in namestitev v testnem okolju naročnika izvedel brez obdelave osebnih podatkov.

- Izvajalec bo lahko osebne podatke, ki so predmet te pogodbe, obdeloval le v izjemnih primerih, in sicer v fazi nameščanja aplikacije in testiranja v produkcijskem okolju Policije in v primerih, ko bo to nujno potrebno zaradi zagotavljanja storitev vzdrževanja aplikacije. Izvajalec ne bo prosto razpolagal z osebnimi podatki ali njihovimi kopijami, ki so predmet te pogodbe. Podatke bo izvajalec obdeloval v najmanjšem možnem obsegu, ki je je potreben za uresničitev obveznosti, ki so predmet te pogodbe.

- Izvajalec bo lahko izjemoma (pri nameščanju aplikacije in testiranju v produkcijskem okolju), pod nadzorstvom naročnika, obdeloval naslednje osebne podatke iz evidenc, ki jih Policija upravlja na podlagi ZNPPol:

- osebno ime,

- rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj),

- EMŠO, za tujega državljana pa številka, vrsta in država izdajateljica osebnega dokumenta,

- spol,

- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,

- identifikacijska oznaka osebe, ki je v policijskih evidencah,

- državljanstvo,

- podatki o letu, načrtovani in dejanski datum, ura ter kraj vzleta in pristanka zrakoplova, število vseh potnikov na zrakoplovu, potovalni status osebe na zrakoplovu, vrsta in številka potovalnega dokumenta, začetni kraj vkrcanja in končni kraj izkrcanja potnika ter mejni prehod vstopa potnika na ozemlje držav članic Evropske unije, podatki o sedežu in prtljagi potnika ter identifikacijska številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevoznika,

- datum rezervacije letalske vozovnice, podatki iz letalske vozovnice, vključno s številko letalske vozovnice, datumom izdaje, podatkom o enosmernih letalskih vozovnicah in navedbo cene letalske vozovnice s pripadajočimi pristojbinami, identifikacijska številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevoznika, poštni naslov, telefonska številka in elektronski naslov potnika, potovalni status potnika, vključno s potrditvami, prijavo na let, informacijami o neizkoriščenih in neodpovedanih rezervacijah letalskih vozovnic ter informacijami o letalskih vozovnicah brez rezervacije, podatki o načinu plačila letalske vozovnice, vključno z naslovom za izdajo računa, podatki o sedežu in prtljagi potnika, podatek v zvezi s statusom potnika v okviru programa zvestobe določene letalske družbe ali skupine letalskih družb ter identifikacijska številka tega potnika kot pogostega potnika, informacije o mladoletnikih brez spremstva, mlajših od 18 let, kot so osebno ime in spol, starost, znanje jezikov, osebno ime in kontaktni podatki skrbnika pri odhodu ter sorodstveno razmerje z mladoletnikom, osebno ime in kontaktni podatki skrbnika pri prihodu in sorodstveno razmerje z mladoletnikom, podatki o zastopniku ob odhodu in prihodu, predvideni datum potovanja, popoln načrt potovanja, podatki v zvezi z letom, vključno z informacijami o letih pod skupno oznako, število in osebna imena drugih potnikov, povezanih z isto rezervacijo letalske vozovnice, informacije o ločitvi skupne rezervacije letalskih vozovnic zaradi spremembe ali odpovedi poti enega ali več potnikov, podatki o potovalni agenciji oziroma potovalnem agentu, vse naknadne spremembe podatkov in vsi zbrani podatki potnika, prijavljenega na let (API): ime in priimek potnika, rojstni podatki (dan, mesec, leto), spol, državljanstvo, podatki o letu, načrtovani in dejanski datum, ura in kraj vzleta in pristanka zrakoplova, število vseh potnikov na zrakoplovu, potovalni status osebe na zrakoplovu, vrsta, številka, država izdaje in datum izteka veljavnosti potovalnega dokumenta, začetni kraj vkrcanja in končni kraj izkrcanja potnika, mejni prehod vstopa potnika na ozemlje držav članic Evropske unije, podatki o sedežu in prtljagi potnika ter identifikacijska številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevoznika.

Sleherna obdelava osebnih podatkov s strani izvajalca bo potekala v upravnem območju policije in pod nadzorom zaposlenih v policiji, sama obdelava bo zajemala naslednja dejanja: vpogled, urejanje in strukturiranje.

Izvajalec oz. njegovi strokovnjaki, ki bodo opravljali pogodbena dela, se zavežejo, da bodo pri izvajanju storitev iz 1. člena te pogodbe posredovane podatke varovali skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov in da osebnih podatkov, s katerimi se bodo pri svojem delu seznanili, ne bodo uporabili za drugačen namen, kot je določeno v 1. členu te pogodbe.

28. člen

Izvajalec oz. strokovnjaki, ki bodo opravljali pogodbena dela, morajo pri izvajanju storitev iz 1. člena te pogodbe osebne podatke, s katerimi so se seznanil in ki jih obdelujejo, ustrezno zavarovati tako, da preprečijo njihovo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo ali seznanitev. Med ukrepe za preprečitev nepooblaščene obdelave ali seznanitve, uničenja, izgube in spremembe osebnih podatkov spadajo zlasti:

- prepoved prenašanja izvajanja storitev iz 1. člena te pogodbe na tretje osebe brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in brez pogodbe, s katero podizvajalca zaveže k enakim obveznostim, kot veljajo za izvajalca,

- prepoved puščanja dokumentov ali nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, na vidnem mestu v prisotnosti nepooblaščenih oseb,

- zaklepanje prostorov, omar in predalov, v katerih se nahajajo dokumenti in nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke,

- omejitev dostopa do programske in računalniške opreme, na kateri se nahajajo osebni podatki, na način, da dovoljuje dostop samo strokovnjaku, ki v skladu s to pogodbo opravlja dogovorjeno storitev,

- zagotavljanje, da so dokumenti oz. nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, ves čas obdelave pod njegovim nadzorom ter da po zaključku opravila zbriše kopije dokumentov,

- obvezna uporaba elektronskega podpisa in vnaprej dogovorjene kriptografske metode, s katero se zagotovi nečitljivost osebnih podatkov oz. njihova neprepoznavnost med prenosom, kadar se za posredovanje osebnih podatkov od naročnika ali k njemu uporablja informacijski sistem naročnika ali telekomunikacijska omrežja,

- kadar je izvajalec iz te pogodbe pravna oseba, dolžnost podpisa Izjave o spoštovanju hišnega reda, varovanju podatkov naročnika ter osebnih podatkov (Priloga št. 10) vsem strokovnjakom pri izvajalcu, ki bodo opravljali storitev iz 1. člena te pogodbe.

29. člen

Vsak strokovnjak, ki izvaja storitve iz 1. člena te pogodbe in dostopa do osebnih podatkov naročnika, je dolžan varovati zaupnost osebnih podatkov, s katerimi se seznani pri opravljanju del in nalog. Dolžnost varovanja zaupnosti osebnih podatkov ga obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja dela ali nalog in opravljanja storitev iz te pogodbe.

Kot neupravičeno razkritje podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja osebnih podatkov, pri čemer se za razkritje šteje tudi nepooblaščen dostop, ki ga omogoči izvajalec oziroma oseba, ki je ravnala v njegovem imenu ali do katerega je prišlo zaradi opustitve dolžnega nadzora nad dostopi do osebnih podatkov pri izvajalcu.

Vsak strokovnjak, ki bo izvajal storitve iz 1. člena te pogodbe, mora pred pričetkom izvajanja del po tej pogodbi podpisati izjavo o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor pride zaradi ravnanj ali opustitev obveznosti izvajalca kot obdelovalca osebnih podatkov do kršitve varstva osebnih podatkov, mora izvajalec kot obdelovalec osebnih podatkov o tem nemudoma, najpozneje pa v 48 urah po seznanitvi s kršitvijo, obvestiti naročnika, in sicer preko skrbnika pogodbe.

Uradno obvestilo o kršitvi varstva osebnih podatkov mora vsebovati vsaj vsebino iz 3. točke 33. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov.

30. člen

Skladno z drugim odstavkom 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov mora izvajalec pred morebitno sklenitvijo pogodbe, s katero želi izvajanje te pogodbe delno ali v celoti prenesti na tretjo osebo (podizvajalca), za to dobiti predhodno pisno soglasje naročnika.

Pri tem mora natančno navesti, kateri del pogodbenih obveznosti bo prepuščen podizvajalcu in do katerih osebnih podatkov, ki jih bo posredoval naročnik, bo imel podizvajalec dostop. S pisno pogodbo je dolžan podizvajalca zavezati k enakim obveznostim, kot veljajo za izvajalca.

31. člen

Izvajalec odgovarja za škodo, ki nastane s področja varstva osebnih podatkov zaradi kršitve te pogodbe ne glede na to, ali je do kršitve na strani izvajalca ali podizvajalca prišlo iz malomarnosti ali naklepa in ne glede na to, ali je kršitev storil izvajalec ali podizvajalec sam, ali je do kršitve prišlo zaradi opustitve dolžnega ravnanja ali nadzorstva pri izvajalcu ali podizvajalcu.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

32. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

ničen, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

XV. SKRBNIKI POGODBE

33. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Skrbnik pogodbe za naročnika je _________________, elektronski naslov ______________, telefonska številka _________________.

Tehnični skrbnik pogodbe za naročnika, ki bo skrbel za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je ________________, elektronski naslov ______________, telefonska številka _________________.

Skrbnik pogodbe za izvajalca je __________________, elektronski naslov ______________, telefonska številka _________________.

Za spremembo skrbnikov  in kontaktnih podatkov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

XVI. ZAŠČITA FINANČNIH INTERESOV EU

34. člen

Na podlagi 69. člena Uredbe 2021/1060/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, so države članice EU dolžne zagotavljati zakonitost in pravilnost izdatkov, vključenih v obračune, predložene Evropski komisiji (EK), in sprejemati vse potrebne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in odpravo nepravilnosti, vključno z goljufijami, ter poročati o njih. Ti ukrepi vključujejo zbiranje informacij o dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev Unije, ki se ugotavljajo skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 48/22, 145/22, 17/25 in 56/25).

V okviru postopkov dodeljevanja in porabe EU sredstev se bodo zbirali in obdelovali naslednji podatki: ime, priimek in rojstni datum dejanskih lastnikov prejemnika sredstev izvajalca, identifikacijska številka za DDV ali davčna identifikacijska številka (smiselno glede na pravno obliko). Osebni podatki se bodo pridobivali iz Registra dejanskih lastnikov (AJPES-RDL), v kolikor podatki v registru niso dostopni, pa jih je izvajalec posredoval pred podpisom pogodbe.

XVII. KONČNA DOLOČILA

35. člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

36.  člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporablja določila Obligacijskega zakonika oziroma slovensko pravo. Določila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se za to pogodbo ne uporabljajo. /upošteva se za tujega ponudnika/.

37. člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

38. člen

Pogodba se sklepa za obdobje razvoja aplikacije ALPIN ter po zaključku zadnje faze razvoja (3. faza) še za vzdrževanje za obdobje 24 mesecev. Vzdrževanje začne teči naslednji dan po uspešnem prevzemu 3. faze razvoja, pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje iz tretjega odstavka 23. člena ter finančno zavarovanje iz 24. člena te pogodbe.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 23. člena te pogodbe.

Za vse spremembe te pogodbe, razen spremembe skrbnikov in kontaktnih podatkov iz 33. člena je potrebno skleniti aneks k pogodbi.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne naroča storitev po tej pogodbi v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe, brez vsakih pravnih ali finančnih posledic, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Naročnik lahko odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega izvajalcu s priporočeno pošto.

V primeru, da se bodo zaradi večjih potreb sredstva skupne okvirne pogodbene vrednosti z DDV izčrpala pred potekom obdobja veljavnosti pogodbe, lahko naročnik v primeru, da bo imel zagotovljena finančna sredstva in bo zakon to omogočal, sklenil aneks k pogodbi za povečanje največ 30 % od skupne okvirne pogodbene vrednosti z DDV. V primeru izčrpanja slednje vrednosti pa pogodba preneha veljati ne glede na njeno obdobje veljavnosti oziroma v primeru neizčrpanosti z dnem konca veljavnosti.

39. člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega dostavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo pogodbe iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

40. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe, glede na odgovor izbranega ponudnika glede elektronskega podpisa/

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod./ Pogodba je elektronsko podpisana s strani naročnika in izvajalca.

| ........................., dne ___________ |  | Ljubljana, dne ____________ |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
| .......................................... (naziv izvajalca) .......................................... (ime in priimek podpisnika) .......................................... (naziv podpisnika) |  | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA .......................................... (ime in priimek podpisnika) .......................................... (naziv podpisnika) |

/dokument je elektronsko podpisan/		       /dokument je elektronsko podpisan na prvi strani/

Priloge /našteti vse priloge k pogodbi/:

Priloga št. 3.1: Ponudbeni predračun,

Priloga št. 5: Tehnične specifikacije,

Priloga št. _____ …