Naročnik:   	ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila:

RTP 110/20 kV Pivka

zamenjava opreme 110 kV transformatorskih polj in izvedba gradbenih del za postavitev dušilke

Vrsta postopka:

ODPRTI POSTOPEK

Št.: 1-B/2026

Nova Gorica, marec 2026

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1	Izvajanje naročila – pravna podlaga:	5

2.2	Jezik v katerem naj bo izdelana ponudba	5

2.3	Obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo	5

2.4	Rok, način predložitve in odpiranja ponudb	6

2.5	Celovitost ponudbe	6

2.6	Rok veljavnosti ponudbe	7

2.7	Način ocenjevanja ponudb ponudnikov:	7

2.8	Cena ponudbe:	7

2.9	Predloženi dokumenti obvezni za dopustnost ponudbe:	7

2.10	Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti	9

2.11	Finančna zavarovanja:	14

2.12	Rok in lokacija dobave blaga:	14

2.13	Obvestilo o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku	14

2.14	Skupna ponudba	14

2.15	Nastopanje s podizvajalci	15

2.16	Pogodba	16

2.17	Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih sredstev	16

2.18	Pravno varstvo	17

3	MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB	18

4	TEHNIČNE ZAHTEVE	19

5	PRILOGE	20

6	IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	29

7	Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	30

8	Vzorec garancija za odpravo napak v garancijskem roku	32

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) vas vabimo, da podate vašo ponudbo na ta razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Predmet javnega naročila je: RTP 110/20 kV Pivka - zamenjava opreme 110 kV transformatorskih polj in izvedba gradbenih del za postavitev dušilke

Podatki naročnika:

Naročnik: 		Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Zastopnik naročnika: 	Uroš Blažica

Davčna številka:	SI 37102656

Ulica:		Erjavčeva 22

Poštna št. in kraj:	5000 Nova Gorica

Matična številka:	5229839

IBAN: 		SI56 047500000510950 pri OTP banka

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami in pogoji iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).

Predsednik uprave

Uroš Blažica

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Izvajanje naročila – pravna podlaga:

Javno naročilo se oddaja po odprtem postopku, na podlagi določil 40. člena ZJN-3. Javno naročilo izvaja naročnik Elektro Primorska d.d. (v nadaljnjem tekstu naročnik).

Javno naročilo se izvaja skladno z veljavnimi določili:

- ZJN-3 in podzakonskih aktov;

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZPVPJN);

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZIntPK);

ter ostalimi predpisi, ki urejajo področje, kamor sodi predmet tega javnega naročila.

Jezik v katerem naj bo izdelana ponudba

Ponudnik mora izdelati in predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. V vseh fazah postopka oddaje javnega naročila se uporablja samo slovenski jezik. Dokazila uradnih institucij so lahko predložena v jeziku države, ki jih izda.

Naročnik bo od ponudnika zahteval, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je to potrebno, ter mu za to določil ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) delovnih dni. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

Obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija bo objavljena na Portalu javnih naročil.

Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: www.enarocanje.si

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudniki morajo zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije poslati preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila.

Za vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovoril.

Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila najkasneje do 30. 3. 2026 do 10:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Odgovori na vprašanja in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljeni na portalu javnih naročil. Vsi odgovori postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za ponudnike in naročnika obvezujoči.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila sodelujočemu v postopku oddaje javnega naročila dana v ustni obliki. Kakršne koli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki preko slovenskega portala za javna naročila, naročnika ne obvezujejo.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na Portalu javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. Če dodatne informacije niso bistvene za pripravo ponudb, naročnik roka ne bo podaljšal.

Rok, način predložitve in odpiranja ponudb

Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 13. 4. 2026 do 12:00 ure, odpiranje prispelih ponudb se bo začelo 13. 4. 2026 ob 13.00 uri. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Celovitost ponudbe

Ponudnik mora predložiti ponudbo za razpisano gradnjo, blago in storitev v celoti.

Variantne ponudbe in opcije ponudb se ne bo upoštevalo.

Rok veljavnosti ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi navesti rok veljavnosti ponudbe. Ponudba mora veljati najmanj tri mesece od dneva določenega za oddajo ponudb.

Način ocenjevanja ponudb ponudnikov:

Naročnik bo pri ocenjevanju upošteval dopustnost ponudbe (točka 2.9) glede na razpisne pogoje in zahteve opredeljene v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo izbral ponudbo ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno in bo izpolnjeval vse zahteve te razpisne dokumentacije.

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo in ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za priznanje sposobnosti iz te razpisne dokumentacije in zaradi tega ne bodo dopustne, bodo izločene, razen če je taka ponudba glede na določbo 89. ZJN-3 nepopolna ali napačna oz. če manjkajo posamezni dokumenti ali obrazci in jo je dovoljeno dopolniti, popraviti ali pojasniti.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, popravi ali pojasni z dejstvi in dokumenti, kot jih zahteva naročnik, se takšna ponudba izloči kot nedopustna. Pri tem ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati:

- cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV- razen v primeru odprave računskih napak,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje za poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti. Ne glede na ponudnikove označbe so v ponudbi javni podatki, kot to določa 35. člen 
ZJN-3.

Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti v evrih (EUR) brez DDV in morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbe.

Rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izstavitvi računa. V primeru, da naročnik prejeme račun 20 dni ali manj pred rokom plačila, bo lahko tak račun zavrnil in od dobavitelja zahteval račun z novim datumom zapadlosti.

Naročnik ne nudi avansa.

Predloženi dokumenti obvezni za dopustnost ponudbe:

Ponudnik mora za dopustnost ponudbe predložiti naslednjo dokumentacijo:

Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec (navodila so v točki 2.10),

v celoti izpolnjen in podpisan obrazec predračuna,

v celoti izpolnjeni dokumenti za razpis v tabelah(.xlsx datoteka)

- RTP Pivka Ponudbeni predračun – gradbena dela

- RTP Pivka Ponudbeni predračun – Primarna oprema in el montažna dela

- RTP Pivka Ponudbeni predračun - Sek.oprema

- RTP Pivka Rekapitulacija

v celoti izpolnjen dokumenti tehničnih specifikacij

- E3.1_Tehnična specifikacija RTP Pivka Oprema RONT

- E3.2_RTP Pivka Tehnično poročilo DZR - Elektromontažna dela

- E3.3_RTP Pivka Tehnično poročilo DZR - Sekundarna oprema

- G2_RTP Pivka Tehnično Poročilo DZR-Gradbena dela

vsi zahtevani dokumenti iz tč. 2.10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,

parafiran vzorec pogodbe,

Pravni akt o skupnem nastopu skladno z navodili iz točke 2.14 (samo v primeru skupne ponudbe).

Zaželeno je, da je ponudba zložena v zgoraj navedenem vrstnem redu.

Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti

Ponudnik mora kot dokazila o sposobnosti ponudnika predložiti naslednje dokumente:

| Pogoji | Listine |  |
| --- | --- | --- |
| RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV |  |  |
| A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami |  |  |
| 1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo posla. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v RS potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpisa iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov v fazi ocenjevanja dopustnosti ponudb zahteva dodatna dokazila ali pojasnila za izpolnjevanje posameznih pogojev ali pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, če iz v ponudbi predloženih dokazil izpolnjevanje posameznega pogoja ni jasno razvidno ali se pri naročniku pojavi dvom glede verodostojnosti predloženih dokumentov. |  |
| B:Razlogi povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost |  |  |
| 1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da: - do roka za oddajo ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo; - ima do roka za oddajo ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe ali prijave. Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo posla. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD |  |
| C:Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil |  |  |
| 1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da: - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava); - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije; Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD |  |
| D: Nacionalni razlogi za izključitev |  |  |
| 1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. |  |
| 2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. |  |
| POGOJI ZA SODELOVANJE |  |  |
| A: Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti |  |  |
| 1. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo posla za svoj del posla. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. |  |
| B:Ekonomski in finančni položaj |  |  |
| Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranih poslovnih računov (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Naročnik bo pred sprejemom odločitve od najugodnejšega ponudnika zahteval dokazila o izpolnjevanju pogoja. |  |
| C:Tehnična in strokovna sposobnost |  |  |
| Petersenova dušilka |  |  |
| Reference proizvajalca Petrsenove dušilke Ponudnik mora s strani proizvajalca ponujene dušilke dokazati, da je od 1. 1. 2020 do roka za oddajo ponudb, na območju EU letno proizvedel vsaj 100 Petersenovih dušilk enakega tipa, kot je predmet ponudbe. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD . Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti referenčno listo iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja. Iz referenčne liste proizvajalca morajo biti razvidni najmanj: - napetostni nivo, - tip opreme, - število Petersenovih dušilk, - leto proizvodnje Priloga 1.1 |  |
| Ponudnik mora s strani končnega naročnika ponujene Petrsenove dušilke izkazati, da ima ponujeni ali podoben tip dušilke v obratovanju že vsaj tri leta pred rokom za oddajo ponudb, in sicer na vsaj treh različnih objektih na območju EU. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti referenčna potrdila. Priloga 1.2 |  |
| Sekundarna oprema |  |  |
| Reference proizvajalca sekundarne opreme Proizvajalec sekundarne opreme mora izkazati, da je od 1. 1. 2021 do roka za oddajo ponudb, na območju EU letno proizvedel vsaj 100 numeričnih naprav za zaščito in vodenje ponujenega tipa: - naprava vodenja polja, - Osnovna zaščita transformatorja - Avtomatski regulator napetosti, ki jih ponudnik ponuja v tem javnem naročilu. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti referenčno listo proizvajalca, iz katere je razviden: - tip opreme, - leto izdelave, - število kosov opreme. Priloga 1.3 |  |
| Reference ponudnika sekundarne opreme Ponudnik mora z referencami izkazati, da je od 1. 1. 2020 do roka za oddajo ponudb, na območju EU končnemu naročniku dobavil, zmontiral in spustil v pogon, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi aktivnostmi (prevzem opreme, testi, spuščanje v pogon, konfiguriranje in parametriranje sistema vodenja, zaščite in meritev, sodelovanje pri strokovnem tehničnem pregledu idr.) vsaj eno transformatorsko polje z nazivno napetostjo 110 kV ali več s tako sekundarno opremo zaščite in vodenja, kot jo ponuja, ali drugo, vendar primerljivo, sekundarno opremo zaščite in vodenja. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti referenčna potrdila. Priloga 1.4 |  |
| Kadrovska sposobnost ponudnika sekundarne opreme Ponudnik mora za ponujeno opremo zaščite in vodenja imeti zagotovljeno osebje, ki bo izvajalo konfiguriranje in parametriranje. Od osebja mora vsaj ena oseba izkazovati veljavno potrdilo proizvajalca opreme (certifikat) za delo z napravo za potrebe parametriranja in preizkušanja. Če je proizvajalcev več, mora ponudnik za vsakega proizvajalca posebej navesti osebo, ki izkazuje veljavno potrdilo proizvajalca. Oseba je lahko ena sama z več certifikati, za različne proizvajalce ponujene opreme ali več oseb, od katerih ima vsak posameznik certifikat proizvajalca ponujene sekundarne opreme. V primeru, da izvajalec nima usposobljenega kadra, mora biti med izvajanjem izvedbe konfiguriranja in parametriranja sekundarne opreme zaščite in vodenja, prisoten supervisor s strani proizvajalca opreme. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Na zahtevo naročnika ponudnik osebje navede na obrazcu v prilogi, kopije certifikatov so obvezna priloga obrazca. V primeru, da ponudnik nima usposobljenega kadra, mora na zahtevo naročnika ponudbi priložiti podpisano izjavo, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervisorja s strani proizvajalca opreme. Priloga 1.5 |  |
| Gradbena dela |  |  |
| Reference za uspešno izvedena gradbena dela Ponudnik mora dostaviti potrjene reference s strani končnih naročnikov, da je v obdobju od 1. 1. 2020 do roka za oddajo ponudb uspešno zaključil z gradbenimi deli na najmanj dveh objektih po CC-SI klasifikaciji z oznako 22140 v skupni vrednosti najmanj 200.000 EUR. |  | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti referenčna potrdila. Priloga 1.6 |
| Vodja del |  |  |
| Reference vodij del Vodje del (VD) s katerimi bo sodeloval pri izvedbi pogodbe morajo izpolnjevati pogoje, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom in so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS. Vodje elektromontažnih del Ponudnik mora predložiti najmanj dve pozitivne reference, da je od 1. 1. 2020 kot VD (pred začetkom veljave GZ-1 pa kot OVD) vodil elektromontažna dela na - sistemih sekundarne opreme (zaščite, vodenja in meritev), na elektroenergetskih objektih napetostnega nivoja 110 kV več, ki se nahaja na območju države polnopravne članice ENTSO-E. | Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti referenčna potrdila za vodjo elektromontažnih del. Priloga 1.7 |  |
| Način izpolnjevanja: Pogoje mora izpolnjevati ponudnik; v primeru skupne ponudbe lahko pogoje izpolnjujejo partnerji skupaj |  |  |
| D:Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje |  |  |
| / | / |  |
| E OSTALI POGOJI |  |  |
| Terminski plan | Ponudnik mora predložiti v ponudbo okvirni terminski plan izvedbe Priloga 1.8 |  |

Finančna zavarovanja:

bančna garancija (oziroma kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV  mora izbrani ponudnik dostaviti v roku 10 dni od podpisa pogodbe, in mora veljati do 31.9.2027. Bančna garancija mora biti izdano v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Izdajatelj bančne garancije in kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.

bančna garancija (oziroma kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV mora izvajalec dostaviti ob primopredaji objekta in mora veljati najmanj 36 mesecev od uspešno opravljene primopredaje objekta. Bančna garancija mora biti izdano v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Izdajatelj bančne garancije in kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.

Rok in lokacija dobave blaga:

Ponudnik se zavezuje izdelati, dobaviti naročeno blago in izvesti gradbena, elektromontažna dela ter končno preizkušanje dobavljene opreme do 31. 8. 2027. Pri čemer je treba gradbena in elektromontažna dela v transformatorskem polju TR 2 zaključiti do 30. 11. 2026.

V primeru zamude pri izvedbi pogodbe bo naročnik skladno s pogodbo uveljavljal pogodbeno kazen.

Lokacija dobave in izvedbe gradbenih ter elektromontažnih del in končnega preizkušanja je RTP 110/20 kV Pivka, številka parcel 1915/4 in 3647/7,  k.o. 2498 Narin.

Obvestilo o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku

Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila sprejel po pregledu vseh ponudb v rokih, določenih v ZJN-3. Odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. V odločitvi o oddaji javnega naročila bo naročnik navedel:

- razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran;

- značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika;

Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik obvezno priložiti pogodbo o skupnem nastopu, žigosano in parafirano s strani vseh partnerjev, ki nastopajo v ponudbi. Iz pogodbe mora biti razviden obseg del posameznega partnerja in pooblaščena oseba za podpis celotne ponudbene dokumentacije.

K ponudbi mora biti priložena podpisana pogodba, ki mora biti sklenjena tako, da formalno zavezuje vse partnerje (pravni akt o skupni izvedbi naročila).

V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Vsak partner v skupni ponudbi mora dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja v zvezi z njihovim pravnim in ekonomsko-finančnim statusom. Zahteve in pogoji za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje, razen če v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo. Spremembe članov konzorcija med postopkom oddaje javnega naročila niso mogoče. Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo dobavitelj naročila odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Nastopanje s podizvajalci

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Gospodarski subjekt, ki ustreza tej definicij, se šteje za podizvajalca ne glede na to, ali se ponudnik sklicuje na njegove zmogljivosti (kapacitete) pri izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik lahko skladno s 94. členom ZJN-3 del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudnik mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje ter mora upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, izvaja dobavo blaga, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 	podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec oz. vodilni partner v primeru skupne ponudbe mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č), d), g) in h) šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno dobavo in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in izbrani izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- izvajalec oz. partner, ki je podizvajalca nominiral, v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,-

- izvajalec oz. vodilni partner svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijopodizvajalca, ki ga je predhodno potrdil ter potrjeno asignacijsko pogodbo.

Pogodba

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma predloži neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe o izvedbi javnega naročila skladno s 96. členom 
ZJN-3.

Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih sredstev

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj (če so zahtevana) in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudniki z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz osmega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi in/ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave in/ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi in/ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/)

Višina takse je 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto) – plačilo takse za predrevizijski postopek.

MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo v ocenjevanje uvrstil dopustne ponudbe. Naročilo bo oddano ponudniku, ki bo predložil ponudbo z najnižjo ceno.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Tehnične zahteve so podane v tehnični poročilih za:

- E3.1_Tehnična specifikacija RTP Pivka Oprema RONT: številka projekta SIP646, številka načrta SIP646-DZR.E03.1

- E3.2_RTP Pivka Tehnično poročilo DZR - Elektromontažna dela: številka projekta SIP646, številka načrta SIP646-DZR.E03.2

- E3.3_RTP Pivka Tehnično poročilo DZR - Sekundarna oprema: številka projekta SIP646, številka načrta C-212/26 - P16012- G2_RTP Pivka Tehnično Poročilo DZR-Gradbena dela: številka projekta SIP646, številka načrta SIP646-DZR.G02

PRILOGE

PRILOGA 1.1

REFERENČNA LISTA PROIZVAJALCA PETRSENOVE DUŠILKE

Priloga 1.2

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da imamo ponujeni tip ali podoben tip Petrsenove dušilke, v obratovanju že 3 leta pred rokom za oddajo ponudb, in sicer na objektu, ki je naveden v spodnji tabeli in se nahaja na območju EU.

| Proizvajalec in tip Petrsenove dušilke | leto vgradnje | objekt |
| --- | --- | --- |

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za  
RTP 110/20 kV Pivka - zamenjava opreme 110 kV transformatorskih polj in izvedba gradbenih del za postavitev dušilke, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

Kraj in datum:	Žig:	podpis pooblaščene osebe

_________________________		___________________________

Priloga 1.3

REFERENČNA LISTA PROIZVAJALCA SEKUNDARNE OPREME

Priloga 1.4

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA SEKUNDARNE OPREME

Kot naročnik Izjavljamo, da je ponudnik ______________________________________ od 
1. 1. 2020 do roka za oddajo ponudb, na območju EU kot pogodbeni partner dobavil, zmontiral in spustil v pogon, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi aktivnostmi (prevzem opreme, testi, spuščanje v pogon, konfiguriranje in parametriranje sistema vodenja, zaščite in meritev, sodelovanje pri strokovnem tehničnem pregledu idr.) vsaj eno transformatorsko polje z nazvino napetostjo 110 kV ali več,  s tako sekundarno opremo zaščite in vodenja, kot jo ponuja, ali drugo, vendar primerljivo, sekundarno opremo zaščite in vodenja

Podatki o objektu in vgrajeni opremi so razvidni iz spodnje tabele

| Objekt na področju EU | Leto spuščanja v pogon | Oprema |
| --- | --- | --- |

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za  
RTP 110/20 kV Pivka - zamenjava opreme 110 kV transformatorskih polj in izvedba gradbenih del za postavitev dušilke, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

Kraj in datum:	Žig:	Podpis pooblaščene osebe

____________________________		___________________________

Priloga 1.5

DOKAZILO O KADROVSKI USPOSOBLJENOSTI ZA KONFIGURIRANJE IN PARAMETRIRANJE SEKUNDARNE OPREME

Ponudnik mora priložiti ustrezna dokazila, ki izkazujejo veljavna potrdila proizvajalca opreme (certifikat) za delo z napravo za potrebe parametriranja in preizkušanja. Ponudnik osebje navede v tabeli spodaj, kopije certifikatov so obvezna priloga obrazca. V primeru, da izvajalec nima usposobljenega kadra, mora ponudnik priložiti podpisano izjavo, da za celoten čas izvajanja del zagotavlja supervisorja s strani proizvajalca opreme.

| Ime in priimek | Št. in datum certifikata |  | Proizvajalec |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga 1.6

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO ZA IZVEDBO GRADBENIH DEL

Izjavljamo, da je bil:____________________________________________________

od 1. 1. 2020 do roka za oddajo ponudb uspešno zaključil z gradbenimi deli na objektih po CC-SI klasifikaciji z oznako 22140.

| Napetostni nivo | Naziv objekta | Čas gradnje (xx.leto do xx.leto) |
| --- | --- | --- |

Ponudnik je gradbena dela izvajal strokovno, kvalitetno, v skladu s predpisi stroke ter v pogodbeno dogovorjenem roku.  Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference:

____________________________, tel:____________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Pivka - zamenjava opreme 110 kV transformatorskih polj in izvedba gradbenih del za postavitev dušilke, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

Kraj in datum: 	Žig: 	Podpis pooblaščene osebe naročnika:

-----------------------------------		------------------------------------------------

Priloga 1.7

Končni naročnik

REFERENČNO POTRDILO ZA VODJO ELEKTROMONTAŽNIH DEL

Izjavljamo, da je bil:____________________________________________________

od 1. 1. 2020 imenovan kot vodja del za elektromontažna dela na elektroenergetskih objektih napetostnega nivoja 20 kV ali več, ki se nahajajo na območju držav polnopravnih članice ENTSO-E in sicer za dela na sistemih sekundarne opreme (zaščite, vodenja in meritev) ter elektromontažna dela.

| Napetostni nivo | Naziv objekta | Čas gradnje (xx.leto do xx.leto) |
| --- | --- | --- |

Vodja del je elektromontažna dela vodil in izvajal strokovno, kvalitetno, v skladu s predpisi stroke ter v pogodbeno dogovorjenem roku.  Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

Kontaktna oseba potrjevalca reference:

____________________________, tel:____________________

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Pivka - zamenjava opreme 110 kV transformatorskih polj in izvedba gradbenih del za postavitev dušilke, objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.

Kraj in datum: 	Žig: 	Podpis pooblaščene osebe naročnika:

-----------------------------------		------------------------------------------------

PRILOGA 1.8

TERMINSKI PLAN

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(priloži samo izbrani ponudnik po prejemu obvestila o izboru ponudnika)

Ponudnik  …………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

izjavljamo, da bomo pri sklepanju pogodbe z naročnikom ravnali v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami), in v skladu s šestim odstavkom 14. člena navedenega zakona zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj podajamo sledeče podatke:

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Podatki o udeležbi tihih družbenikov, ter podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ponudnik izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik Elektro Primorska d.d. zgoraj navedene podatke dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije na njeno zahtevo.

Ponudnik zagotavlja pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je sestavni del pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je pogodba nična.

Kraj in datum: 		Žig: 		Podpis pooblaščene osebe ponudnika:

(podpis)

Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Vzorec garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki

- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino