OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba storitve razvoja aplikacij za mednarodna policijska sodelovanja in njihovo vzdrževanje (v nadaljevanju: storitve).

Predmet javnega naročila je razdeljen na 6. delov - faz. /faze so opisane v točki 5. CEPIS – IZVEDBA POSODOBITVE APLIKACIJ ZA IZMENJAVE PODATKOV (EUROPOL, INTERPOL, SIRENE) – OBSEG in v 7. členu osnutka okvirnega sporazuma/

Na računalniški platformi Lotus notes/Domino, delujejo računalniške aplikacije policije za izmenjave podatkov z mednarodnimi organizacijami (EUROPOL, INTERPOL, SIRENE). Cilj naročnika je prestavitev rešitev z Lotus notes/Domino okolja, na sodobno novo razvojno okolje Policije – CEPIS.

Vzdrževanje aplikacij obsega:

- Osnovno vzdrževanje

- izvedbo vseh prilagoditev razvitih aplikacij/storitev, ki bi izvirale iz normativnih sprememb (EU in nacionalna zakonodaja);

- izvedbo nujnih funkcionalnih prilagoditev, ki bi zagotavljale optimalno delovanje ob spremenjenih pogojih delovanja,

- izvedbo vseh popravkov, ki bi bile potrebno zaradi zagotavljanja varnosti celotne rešitve,

- Izvedba vseh nujnih popravkov, ki bi bili potrebni za delovanje rešitev zaradi sprememb naročnikovih zalednih storitev,

- izvedbo prilagoditev razvitih aplikacij/storitev potrebnih za izboljšanje uporabniške izkušnje, optimizacijo delovanja aplikacije in storitev in drugih prilagoditev specificiranih s strani naročnika.

Natančnejši opis predmeta javnega naročila je podan v osnutku okvirnega sporazuma.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENIH STORITEV

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenih storitev mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izjavo ponudnika, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št.1.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

3. 	ZAHTEVE Z INFRASTRUKTURNEGA VIDIKA IN STANDARDOV RAZVOJA APLIKACIJ IN STORITEV V POLICIJI

Aplikacije in storitve, ki so predmet naročila, morajo biti izvedene v skladu z arhitekturnimi zahtevami in razvojnimi standardi naročnika zapisanimi v prilogi št. 5 – Tehnične specifikacije.

Dodatne tehnične zahteve razvoja aplikacij:

- integracija s sistemom za pisarniško poslovanje (SPIS) – (preko spletnih servisov - predvidoma okolje AppX za SPIS4),

- uporaba SIPass/SICas za elektronsko podpisovanje dokumentov,

- poslovanje s tajnimi sporočili, najmanj do stopnje Interno, zaželeno do stopnje Zaupno.

4. FUNKCIONALNE ZAHTEVE

Navedene funkcionalne zahteve predstavljajo le izhodiščno oceno. Podrobnejše bo v prvi fazi pripravil izvajalec kot sestavni del dokumenta PZI (projekt za izvedbo).

Cilj projekta je čim večja avtomatizacija delovnih procesov, preglednost, učinkovitost upravljanja informacij, nadzor in varnost informacij, analitična podpora, statistični pregled in izpolnitev zakonskih zahtev Uredbe in načrtov EU iz paketa Interoperabilnosti.

- prijava v aplikacijo,

- zaščita aplikacije na nivoju uporabniških vlog,

- vodenje revizijske sledi,

- nastavitev aplikacije po mednarodnih komunikacijskih kanalih (filtriranje, kategorizacije (kategorije, podkategorije)), posamezni zavihki za posamezne kanale (INTERPOL, EUROPOL, SIRENE, API/PNR, ETIAS, SIENA…), zaščita posameznih zavihkov glede na pravice uporabnika,

- podprt celoten delovni proces, ki mora izpolnjevati vsaj naslednje procesne in tehnične zahteve:

- sprejem sporočil v enoten nabiralnik iz različnih kanalov (INTERPOL, EUROPOL, SIRENE, API/PNR, ETIAS, SIENA…), pregledovanje, razvrščanje (filtriranje, kategorizacije (kategorije, podkategorije)), možnost takojšnjega odgovora, shranjevanje prilog,

- pripravo osnutkov sporočil z vključevanjem entitet (osebe, predmeti, listine) in pripravo strukturiranih sporočil,

- možnost priprave, elektronskega podpisovanja in pripenjanja dokumentov.

- pošiljanje sporočil po različnih kanalih (INTERPOL, EUROPOL, SIRENE, API/PNR, ETIAS, SIENA…),

- avtomatsko porazdelitev in prepoznavo ključnih entitet in meta podatkov, knjiženje ter umeščanje v zadeve. (Vhodna sporočila in entitete se ob prejemu/prevzemu avtomatsko preverijo in knjižijo v aplikaciji in SPIS. V kolikor zadeva že obstaja, se ta pošta avtomatsko razvrsti v to že obstoječo zadevo),

- avtomatsko obveščanje avtorja zadeve o novem dokumentu v zadevi po mailu,

- kreiranje dosjejev, ažuriranje, združevanje in razdruževanje dosjejev in sporočil, zaključevanje, arhiviranje in reaktiviranje in brisanje ter avtomatično povezovanje sporočil v dosjeje na podlagi SIS ID, SIENA številke oz. imena in priimka,

- možnosti deljenja razporejanja po izbranih oziroma določljivih entitetah oz. skupinah (delavcih) in možnost monitoringa,

- nadzor in pregled nad stanjem sporočil (učinkovit rokovnik),

- uporabo kontrole kakovosti podatkov. (algoritmi za validacijo podatkov ob vnosih, opozorila, obarvanje…),

- omogočanje vključitve vseh potrebnih podrobnosti, npr. razlog zaprosila, vrsta kaznivega dejanja - kratek opis, upravičeno pričakovanje da naslovnik ima potrebne informacije (uporabnikom bi moral biti predstavljen strukturiran obrazec, kot v trenutnem sistemu SIENA), ki temelji na XML, ki bi se lahko nato samodejno pretvoril v dobro strukturirano e-pošto ali drugo obliko, odvisno od kanala),

- možnost določanja rokov in statusa nujnosti na sporočilih in zadevah. NUJNA zaprosila oziroma zaprosila z rokom za odgovor morajo biti posebej označena (simbol, barva, na vrhu seznamov ipd.),

- sistem mora uradnike, ki obravnavajo zadevo, redno obveščati o izteku roka na zaprosilih, ki jih obravnavajo (opozorila o datumu zapadlosti),

- sistem mora omogočati ponastavitev obvestila o rokih,

- sistem mora zabeležiti zavrnitve in njihove razloge za revizijske/statistične namene,

- sistem mora imeti dodatne funkcijami, vključno s funkcijo, kjer lahko uporabnik beleži:

- a.	  sprejem (v primeru sprejetja sistem omogoči nadaljnjo obdelavo),

- b.	  delni sprejem/zavrnitev (v primeru delnega sprejema omogoči,

obdelavo in evidentiranje delne zavrnitve in njene zavrnitve) in

- c.	zavrnitev zaprosila (v primeru zavrnitve omogoči obdelavo obvestila o zavrnitvi in ustreznih razlogih),

- sistem mora beležiti takšne primere (sprejem, zavrnitev, delna zavrnitev) in razloge za ne izmenjevanje podatkov,

- sistem mora zabeležiti razloge za uporabo kanalov, ki niso SIENA oz. Interpol,

- sistem mora omogočati možnost pisanja komentarjev/opomb na sporočila in dosjeje.

- Izdelava sistema za izmenjavo podatkov med uradi SIRENE SIS. Uradi SIRENE si med seboj izmenjujejo informacije preko strukturiranih form in nestrukturiranega teksta. Poleg tekstovnih polj je mogoče poslati tudi dodatne informacije v obliki slik, dokumentov in biometričnih podatkov, ki morajo biti v skladu s SIS NIST standardom. Forma je standardiziran način za izmenjavo, ki omogoča prejemniku lažje in hitrejše razumevanje informacij ter avtomatiziranje obdelave form. Temeljijo na XML in uporabljajo XML shemo za validacijo vsebine posameznih polj. Komunikacija poteka preko zaprtega e-mail kanala.

-	Izvedba polne integracije s sistemom SIS SIRENE v skladu z dokumentacijo tega sistema,

-	prejemanje notifikacij in označevanje preklicanih dosjejev v skladu z dokumentacijo sistema SIS SIRENE,

-	izvedba polne integracije s sistemom EUROPOL SIENA v skladu z dokumentacijo tega sistema,

- izvedba polne integracije s sistemom INTERPOL Nexus v skladu z dokumentacijo tega sistema,

- integracija s nacionalnim informacijskim sistemom - FIO – zadetki in FIO – obrazci (SIS),

Princip in specifikacije integracije z nacionalnim informacijskim sistemom - FIO specificira in zagotovi naročnik. Razvoj potrebnih spletnih storitev je v domeni izvajalca.

- Integracija s sistemom PNR in ETIAS (Možnost sprejemanja sporočil in razvrščanje v dosjeje iz aplikacij ETIAS in API/PNR),

- podprt delovni proces izmenjave informacij z NFL (Nacionalni forenzični laboratorij):

- pošiljanje sporočila/zahteva v ekspertizo,

- prevzem izvedenca, pripenjanje ekspertize),

- dajanje komentarjev/opomb ,

- podpora za vsa področja (daktiloskopija, fotografija, biološke preiskave),

- prikaz po stanju postopka (aktivno, izvedenci, rešeno),

- integracija z nacionalno aplikacijo za preverjanje oseb, vozil in listin ter SIS predmetov » Operativno preverjanje« (izmenjava iskalnih parametrov preko URL),

- izmenjava z zunanjimi institucijami:

- DUNZ - eRISK (prevzem osebe),

- EUCARIS PRUM  Vozila (preverjanje lastništva tujih registrskih oznak, podobno kot operativno preverjanje oseb),

spletne storitve za integracijo z zunanjimi institucijami zagotovi naročnik,

- integracija s sistemom pisarniškega poslovanja SPIS (evidentiranje sporočila v SPIS, pridobitev dodeljene številke zadeve in dokumenta v aplikacijo…),

- podprto iskanje po polnem tekstu ter avtomatsko prepoznavanje entitet (Search mehanizem - »fuzzy«, po vseh razpoložljivih bazah). Za «mehki« iskalni mehanizem je na strani policije na voljo okolje ElasticSearch, Mehko iskanje mora implementirati izvajalec s svojimi strokovnjaki.

- Pregledi in seznami statističnih podatkov (polletne in letna poročanja Policija, evalvacije, EU –LISA, Uredba in novinarska vprašanja),

- možnost priprave podatkov za izvoz za potrebe obdelave strukturiranih in nestrukturiranih podatkov z analitskimi orodji (STALITA),

- možnost uporabe naročnikovih UI orodij za prepoznavo entitet, izboljšano iskane z UI RAG,

- migracija starih aktivnih podatkov (LotusNotes Domino nsf DB) v novo DB,

- brisanje in anonimiziranje podatkov v skladu z zakonskimi predpisi.

Rešitev mora delovati v CEPIS okolju slovenske Policije. Podrobne tehnične specifikacije so v Prilogi št. 5 - tehnične specifikacije.

Za dostop do EU zalednih servisov podrobneje dokumentiranih v dokumentu EU sistema SIENA, bo na strani naročnika predvidoma uporabljen IBM DataPower Gateway, ki bo poskrbel za avtentikacijo in zapisovanje revizijske sledi ob klicu teh servisov. Strokovnjake za naloge povezane s tem sistemom zagotovi naročnik.

Izbrani ponudnik - izvajalec bo po podpisu okvirnega sporazuma in pogodbe o nerazkrivanju podatkov prejel tudi naslednje tehnične specifikacije, ki vključujejo informacije o spletnih storitvah za integracijo z zunanjimi institucijami:

- SIRENE DEBS 2.0.3 z ustreznim DEBS XSD 5.0.3, ki definira obrazce in vmesnik za povezovanje z okoljem SIRENE,

- SIENA EU dokumentacijo in SIENA WSDL, ki definira vmesnik za povezovanje in komuniciranje z okoljem SIENA,

- Informacijo o spletnih storitvah za integracijo z zunanjimi institucijami.

5. 	CEPIS – IZVEDBA POSODOBITVE APLIKACIJ ZA IZMENJAVE PODATKOV (EUROPOL, INTERPOL, SIRENE) – OBSEG

Obseg storitev razvoja aplikacij obsega:

- analizo izvedbe projekta modernizacije aplikacij,

  - izvedbo vseh potrebnih delavnic z vsebinskimi in tehničnimi nosilci posameznih področij naročnika,

  - podrobnejšo analizo naročnikovih potreb in zahtev:

- izdelavo dokumenta PZI (projekt za izvedbo),

- uskladitev dokumenta PZI in njegova potrditev,

- razvoj in testiranje,

- prehod v uporabo,

- vzdrževanje aplikacij.

Predviden način izvedbe projekta:

- Faza – pripravljalne aktivnosti in analiza razvoja aplikacij (rok za izvedbo 1 mesec):

  - izvedba vseh potrebnih delavnic z vsebinskimi in tehničnimi nosilci posameznih področij naročnika,

  - podrobnejša analiza stanja, naročnikovih potreb in zahtev,

  - izdelava dokumenta PZI (projekt za izvedbo),

  - uskladitev dokumenta PZI in njegova potrditev,

  - priprava podrobnih tehničnih specifikacij,

  - načrtovanje načina dela (predviden agilni pristop s 14-dnevnimi kontrolnimi pregledi).

- Faza – razvoj in testiranje – modul SIRENE:

  - razvoj aplikacije,

  - namestitev v testnem okolju naročnika,

  - testiranje aplikacije,

  - odprava napak,

  - optimizacija aplikacije.

- Faza – razvoj in testiranje – modul INTERPOL:

  - razvoj aplikacije,

  - namestitev v testnem okolju naročnika,

  - testiranje aplikacije,

  - odprava napak,

  - optimizacija aplikacije.

- Faza – razvoj in testiranje – modul EUROPOL in SIENA:

  - razvoj aplikacije,

  - namestitev v testnem okolju naročnika,

  - testiranje aplikacije,

  - odprava napak,

  - optimizacija aplikacije.

- Faza – prehod v uporabo – celovita rešitev (rok za dokončanje 5. faze je 18 mesecev):

  - namestitev v produkcijskem okolju naročnika,

  - optimizacija aplikacije,

  - izdelava uporabniške in tehnične dokumentacije razvitih rešitev,

  - usposabljanje uporabnikov.

- Faza – vzdrževanje (čas vzdrževanja je 24 mesecev po dokončanju faze 5):

  - osnovno vzdrževanje,

  - izvedba vseh prilagoditev razvitih aplikacij/storitev, ki bi izvirale iz normativnih sprememb (EU in nacionalna zakonodaja),

  - izvedba nujnih funkcionalnih prilagoditev, ki bi zagotavljale optimalno delovanje ob spremenjenih pogojih delovanja,

  - izvedba vseh popravkov, ki bi bile potrebne zaradi zagotavljanja varnosti celotne rešitve,

  - izvedba vseh nujnih popravkov, ki bi bile potrebne za delovanje rešitve zaradi sprememb naročnikovih zalednih storitev,

- izvedba prilagoditev razvitih aplikacij/storitev potrebnih za izboljšanje uporabniške izkušnje, optimizacijo delovanja aplikacije in storitev in drugih prilagoditev specificiranih s strani naročnika.

6. USPOSABLJANJE DELAVCEV

Izbrani ponudnik – izvajalec bo moral ob predaji rešitev ob zaključku 5. faze, zagotoviti brezplačno šolanje razvojne ekipe naročnika (za najmanj 3 delavce naročnika). V tem delu jih mora seznaniti z vso tehnično dokumentacijo razvite rešitve.

Izbrani ponudnik – izvajalec bo moral ob zaključku 5. faze pripraviti tudi brezplačno šolanje za najmanj 5 uporabnikov rešitev, ki bodo kasneje izvajali usposabljanje po sistemu "train the trainer.

7. GARANCIJSKI ROKI

Garancijski rok je opredeljen v 18. členu osnutka okvirnega sporazuma (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).

8. ODPRAVA NAPAK

Ponudnik - izvajalec mora zagotavljati brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka, kot je opredeljeno v 11. členu osnutka okvirnega sporazuma.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik jamči, da predmet javnega naročila ne bo vseboval škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek okvirnega sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka okvirnega sporazuma, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.