Ljubljana, 20. 3. 2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA

ODPRTI POSTOPEK

POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo »NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA«.

Podatki in naslov naročnika:

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Matična številka: 5142733000

Davčna številka: SI 18190995

Ponudba naj vključuje vse zahtevane elemente in sestavine za oddajo ponudbe skladno z navodili ponudnikom za pripravo ponudbe in veljavno zakonodajo.

Ponudniki imajo možnost ogleda in pregleda lokacije za svoje potrebe in na lastno odgovornost ter zbiranje vseh informacij, eventualno potrebnih za izdelavo ponudbe. Naročnik bo ponudniku in njegovem osebju ali zastopnikom dovolil vstop in gibanje na lokaciji oziroma objektu, toda izrecno pod pogojem, da ponudnik, njegovo osebje in zastopniki ne bodo imeli odškodninskih zahtev do naročnika in njegovega osebja in zastopnikov v zvezi s kakršnokoli odgovornostjo za smrt ali telesno poškodbo, izgubo ali škodo na lastnini ter drugo izgubo ali škodo, stroške in odhodke nastale kot rezultat pregleda lokacije.

Ogled lokacije po predhodni najavi je možen ob torkih in sredah v dopoldanskem času od 8. – 11. ure (kontaktna telefonska številka 01/2914574). Ponudnik se mora najaviti najkasneje en dan pred nameravanim ogledom. Informacije, ki jih ponudniki dobijo ustno na lokaciji, za naročnika niso zavezujoče. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.  Vsi stroški ogleda bremenijo ponudnika.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najpozneje do 11. 5. 2026 do 10.00. Podrobnejša navodila glede načina oddaje ponudbe so navedena v nadaljevanju.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11. 5. 2026 ob 12.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in skupni ponudbeni vrednosti ter omogoči dostop do izpolnjenega in podpisanega ponudbenega predračuna, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«.

Slovenske železnice, d.o.o.

Dušan Mes, generalni direktor

Gorazd Podbevšek, član poslovodstva - direktor

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- Pravna podlaga za oddajo javnega naročila

Postopki oddaje javnih naročil naročnika Slovenske železnice d.o.o. se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Za oddajo predmetnega javnega naročila se uporabi odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3.

- Opis naročila

Celotni projekt nove avtobusne postaje (AP) se bo izvajal v treh fazah:

- Faza A, ki zajema izvedbo zaščite varovanja gradbene jame in izkope. Načrt zaščite gradbene jame obdela projekt zaščite gradbene jame nove AP. (NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA)

Del zaščite gradbene jame se je že izvedel v sklopu projektov:

  - Nadgradnja železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana, Severna pilotna stena, št. 346/22 maj 2023, št. načrta GJ-01-2022 IZN, (NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA)

  - Sistem daljinskega ogrevanja / Avtobusna postaja Ljubljana - Prestavitev vročevodnega jaška in kinete, TJPEDO-B040/115, Ljubljana, December 2023 – IBE d.o.o. (NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA)

- Faza B, ki zajema GOI dela za izgradnjo objekta Nove AP Ljubljana – PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA

- Faza C, ki zajema dobavo in vgradnjo opreme objekta (NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA)

Predmet tega naročila je izvedba faze B, ki zajema gradnjo Nove glavne avtobusne postaje Ljubljana (AP) s poslovnimi prostori in parkirno hišo, in sicer na gradbeni parceli v skupni geodetski izmeri 12.442 m2. Nova avtobusna postaja je zasnovana kot objekt, dvignjen nad parter, kjer je parter v celoti odprt in namenjen avtobusnemu postajališču. V nadzemnih etažah se nahajajo javni prostori AP (čakalnica, osrednja avla AP) ter poslovni prostori. Ima tri kletne etaže, namenjene parkiranju osebnih vozil in koles.

Nadzemne etaže

Gabariti 	194,6 x 42 m

A5 (dim. 73 x 42 m), višine 25,5 m

B5 (dim. 121,6 x 42 m), višine 17,6 m

Etažnost 	P, M (medetaža), + 4 nadstropja

Kota pritličja 	0.00 = 298,40 m.n.v.

Dodatno: 	3 nadstrešnice - dostopi do kletnih etaž iz nivoja javnega parterja

Podzemne etaže

Gabariti 	261 x 42 m

Etažnost 	3K

Najnižja kota 	-11.45 = 286,95 m.n.v.

Projekcija izpostavljenih delov objekta nad terenom (zazidana površina):

    - objekt AP (A5 + B5) = 8.216 m2

    - nadstrešnice - dostopi do kletnih etaž = 200 m2

    - uvozna klančina = 255 m2

Zazidana površina = 8.672 m2

Objekt se v parterju stika z zemljiščem preko 5 konstrukcijskih jeder in razširjenih vhodnih prostorov poslovnega objekta, v skupni izmeri 588 m2.

Dodatno so v parterju predvideni tri nadstrešnice – dostopi do kletnih etaž, v skupni izmeri 183 m2.

Na vzhodu parcele je predvidena uvozna klančina v skupni izmeri 255 m2.

Objekti na stiku z zemljiščem = 1.026 m2

Tri kletne etaže AP, dim. 261 x 42 m, zavzemajo prostorske enote P3b, P5 ter delno posegajo v prostorsko enoto P6.

Zazidana površina pod terenom = 10.887 m2

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem 958,0 m2

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti 38.683,0 m2

bruto tlorisna površina 54.750,0 m2

bruto prostornina 22.9518,0 m3

Podrobnejši opisi del so podani v izdelani PZI/PZR in drugi dokumentaciji, ki so priloge te  dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

FAZA B, PZI/PZR

- 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE št. 346/22, PROJEKT PZI/PZR - FAZA B, marec 2026; 2.1 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti št. G-312/23, februar 2026;

2/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - Načrt zunanje, prometne ureditve in kanalizacije št. 27/2023 februar 2026;

3. NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 346/22-E, november 2025;

3.2 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE-TK PRIKLJUČEK 346/22-E, november 2025;

3.1 – SN PRIKLJUČEK TER TRANSFORMATORSKA POSTAJA 346/22-E, november 2025;

3. Načrt zaščite pred blodečimi tokovi AP Ljubljana št. 1724/2026, februar 2026;

4. NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA - Vodovod, Kanalizacija, Hidrantno omrežje, Ogrevanje, Hlajenje, Ventilacija, Sprinkler instalacija, Plinske instalacija, marec 2026;

NAČRT POŽARNE VARNOSTI št. 268/22-NPV, marec 2026;

ELABORAT GRADBENE FIZIKE; ELABORAT PREPREČEVANJA IN ZMANJŠEVANJA EMISIJE DELCEV IZ GRADBIŠČA; ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM; NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI; PREDLOG UREDITVE GRADBIŠČA;

IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVALNEGA SISTEMA; IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE; IZKAZ POŽARNE VARNOSTI;

FAZA A (projekt predhodne faze)

- 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE št. 346/22; PROJEKT PZI - FAZA A - PROJEKT ZAŠČITE GRADBENE JAME IN IZKOPI, NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA, marec 2025;

- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – Načrt zaščite gradbene jame, št. načrta GJ069-04-2022 PZI, december 2024, revizija januar 2026;

- KOREKCIJA STOPNIŠČA PODHODA ŽP – VZDRŽEVALNA DELA št. 346/22/1, marec 2025;

- NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI, FAZA A, junij 2025;

DRUGO

- POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE – NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO, GIGA-R, d.o.o., januar 2024, dopolnitev oktober 2024 in januar 2025;

- Integralno gradbeno dovoljenje Ministrstva za naravne vire in prostor, št. 35105-7/2024-2560-107 z dne 13. 11. 2025.

Točen potek del je opredeljen z zgoraj navedeno projektno dokumentacijo, gradbenim dovoljenjem in okoljevarstvenim soglasjem ter skladno s predpisano tehnologijo. Izvajalec ob uvedbi v delo predloži predlog terminskega in finančnega (višina zneskov izstavljenih mesečnih situacij) plana izvedbe.

Izbrani izvajalec izdela in naročniku preda vso dokumentacijo, potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Pridobljeno je dokončno integralno gradbeno dovoljenje, ki še ni pravnomočno zaradi sproženega upravnega spora. Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenil pogodbo le, če bo pridobljeno pravnomočno integralno gradbeno dovoljenje.

V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z izvedbo (tudi npr. prevozni stroški) predmeta javnega naročila na lokaciji naročnika.

Naročnik od izbranega ponudnika pričakuje strokovno, odgovorno in ažurno izvajanje predmeta javnega naročila vključno z dnevno prisotnostjo vodje gradnje, zato je v osnutek pogodbe vključil pomočnika vodje gradnje in posamezne pogodbene kazni za nekatere zamude ter za primer odsotnosti vodje gradnje.

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti

Izbrani izvajalec bo javno naročilo NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA izvedel najkasneje 630 dni od začetka del.

Uspešno mora biti opravljen tehnični prevzem izvedenih del, ki so predmet javnega naročila. Za dokazilo služi primopredajni zapisnik, ki mora biti podpisan s strani izvajalca, naročnika in nadzora.

Kraj izvedbe in prevzema

Kraj izvedbe in prevzema je lokacija objekt Nova Avtobusna postaja Ljubljana, 1000 Ljubljana, št. parcele 2080/7, 2080/8, 2080/10, 2080/12, 2080/13, 2080/18, 2080/19, 2081/2, 2081/3, 2081/6, 2081/7, 2081/8, 2081/9, 2081/10, 2082, 2083, 2084, 2085/1, 2086/1, 2087/1, 2088/1, 2088/2, 2089, 2090/1, 2090/2, 2091/2, 2091/3, 2091/4, 2091/5, 2092/2, 2092/3, 2092/4, 2096/2, 2096/5, 2096/6, 2096/7, 2096/8, 2097/2, 2106/4, 2106/37, 2106/56, vse k.o. Tabor (1737) (DDP Ljubljana – Incoterms 2020).

Ponujena gradnja

Ponujena izvedba gradbenih del mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika, zapisanih v Projektu PZI/PZR – FAZA B, NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA, št. projekta 346/22, marec 2026, BEVK PEROVIČ ARHITEKTI, d.o.o., Ljubljana ter dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Jezik, v katerem mora ponudnik pripraviti ponudbo

Ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, v slovenskem jeziku.

- Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pojasnila v zvezi z njo

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na naslovu: https://www.enarocanje.si/. Odkupnine za dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ni.

Vse zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi s predmetnim postopkom morajo biti s strani ponudnikov posredovani izključno preko Portala javnih naročil pri obvestilu o naročilu. Vse odgovore bo naročnik objavil na navedenem portalu.

Zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije lahko ponudniki naslovijo najpozneje do dne 22. 4. 2026 do 12.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Pred potekom roka za prejem ponudb lahko naročnik dopolni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za prejem ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za prejem ponudb.

- Način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ do roka za oddajo ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- Sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/

- Ponudba

Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostalo zahtevano dokumentacijo:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) za vsak gospodarski subjekt. ESPD ponudnika (v primeru samostojne ponudbe) ali vodilnega partnerja (v primeru skupne ponudbe) se šteje za podpisanega z oddajo ponudbe v elektronski obliki, ostali gospodarski subjekti predložijo skeniran in podpisan obrazec ESPD ali elektronsko podpisan ESPD;

- Ponudbeni predračun (OBR-2) – obvezno naložen v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«;

- Potrdilo reference gospodarskega subjekta (OBR-3a, OBR-3b in OBR-3c);

- Kader (OBR-4), podpisan s strani nominiranega kadra;

- Potrdilo reference kadra (OBR-5b, OBR-5c, OBR-5d in OBR-5e);

- Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-6) – v primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, podpisan s strani podizvajalca;

- Deleži gospodarskih subjektov (OBR-7);

- Izjava gospodarskega subjekta (OBR-8) za vsak gospodarski subjekt;

- Izjava o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-9);

- Dodatek k ponudbi (OBR-10);

- Podrobnejši predračun (excel) – rekapitulacija popisa del;

- Osnutek pogodbe;

- Dokazila, zahtevana pri besedilu posameznega pogoja;

- Morebitne druge listine, zahtevane skladno z dodatnimi pojasnili naročnika ali veljavno zakonodajo (npr. v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov v skladu z 81. členom ZJN-3 je obvezna priložitev akta, na podlagi katerega gospodarski subjekt zagotavlja zmogljivosti ponudniku),

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – višina zavarovanja znaša 1.000.000,00 EUR.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter v obliki bančne garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti izdana s strani banke s sedežem v državah EU ali EFTA, v slovenskem ali angleškem jeziku, morebitne spore v zvezi z njo pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, merodajno je pravo v Republiki Sloveniji. Zavarovanje ponudnik predloži na priloženemu vzorcu, in sicer v elektronski obliki podpisanega s kvalificiranim digitalnim potrdilom v datoteki PDF, tako da je mogoče preveriti veljavnost elektronskih podpisov, skupaj z ostalimi deli ponudbe preko sistema eJN. Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati 30 dni od  izteka roka veljavnosti ponudbe, ki je zahtevan oziroma daljši, v kolikor ga tako določi ponudnik. Valuta garancije je enaka valuti ponudbe (EUR).

V primeru nastopa skupine ponudnikov, se predloži ena skupna garancija, ki zajema vse ponudnike.

Ponudba, ki ji ne bo priložena bančna garancija za resnost ponudbe skladna z zahtevami v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, bo označena kot nedopustna in jo bo naročnik izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v primeru, če ponudnik:

- umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti;

- ne pristane na sklenitev pogodbe, potem ko ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejemu njegove ponudbe;

- ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila;

- pred sklenitvijo pogodbe ni predložil zahtevanega dokazila o vpisu kadra v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici v Republiki Sloveniji (IZS, ZAPS).

Naročnik bo bančno garancijo za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po sklenitvi pogodbe, če bodo to zahtevali, vendar ne pred predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali iztekom njene veljavnosti; karkoli nastopi prej. V primeru zavrnitve vseh ponudb bo naročnik bančno garancijo za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po pravnomočnosti takšne odločitve.

Ponudniki morajo ponudbo predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika na predpisanih ali ponudnikovih lastnih obrazcih, ki niso skladni z zahtevami naročnika iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, so razlog za zavrnitev ponudbe ponudnika.

Naročnik na vseh mestih popisov del, kjer je naveden proizvajalec, model oziroma tip proizvoda, dopušča predložitev enakovrednega proizvoda, ki je po tehničnih karakteristikah in funkcionalnostih dejansko enakovreden zahtevanemu. V kolikor so ob tem konkretizirano zahtevane posamezne karakteristike proizvoda, morajo slednje biti izpolnjene. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika v fazi presoje ponudbe in v fazi izvajanja pogodbe zahtevati dokazila o natančnih tehničnih lastnostih ponujenega blaga.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun (OBR-2)« v obliki word, excel ali pdf, obrazec »Podrobnejši predračun (excel) – rekapitulacija popisa del« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Ponudbenem predračunu (OBR-2) naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnemu Podrobnejšemu predračunu (excel) – rekapitulacija popisa del - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge« - to je Podrobnejši predračun (excel) – rekapitulacija popisa del.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške ponudnika, ki so potrebni za izvedbo naročila. Vrednosti na enoto ne smejo vsebovati davka na dodano vrednost (DDV).

Podrobnejši predračun (Excel) – rekapitulacija popisa del mora biti izpolnjen natančno, pri vsaki postavki mora biti vnesena ponudnikova cena na enoto, na največ 2 (dve) decimalni mesti natančno. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. V kolikor ponudnik v posamezno postavko vpiše znak »/«, znak »-« ali cene v posamezno postavko ne vpiše (pusti prazno), se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudba mora veljati najmanj 210 dni po izteku roka za prejem ponudb.

Variantne ponudbe niso dopustne. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka oddaje javnega naročila izločena kot nedopustna.

Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala.

Ponudniki prevzemajo vse stroške vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila, pod pogoji iz veljavne zakonodaje. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih finančnih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila ali če ne bo pridobljeno integralno gradbeno dovoljenje. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

- Ugotavljanje sposobnosti

Pri ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev, hkrati pa mora ponudnik izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje za sodelovanje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik priložiti dokazila, v kolikor so navedena pri zahtevanem pogoju.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, kot predhodni dokaz sprejel ESPD, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki potrjujejo navedbe v predloženem ESPD. Navedbe v ESPD in dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Naročnik lahko kadarkoli med postopkom pozove ponudnike, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

V ESPD mora gospodarski subjekt navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov. Gospodarski subjekt s predloženim ESPD soglaša, da naročnik pridobi dostop do dokazil o informacijah, predloženih v Delu III in Delu IV za namene postopka oddaje tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt naročnikov ESPD (datoteka XML) najprej shrani in nato uvozi na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ ter neposredno vnese zahtevane informacije in podatke. Način izpolnitve ESPD je opisan v navodilih za uporabo ESPD na naslovu https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj elektronsko podpisan ali nepodpisan ESPD (datoteka XML) v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«. V primeru nepodpisanega ESPD se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan ESPD. Za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik, podizvajalci) ponudnik naloži podpisan ESPD v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Elektronsko podpisovanje ESPD je omogočeno preko SIPASS (https://sicas.gov.si/CES-Sign/sign/sign.htm).

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od izbranega ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt lahko predmetna dokazila predloži tudi sam. Naročnik si v primeru dvoma o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD pridržuje pravico preveriti obstoj in vsebino navedb v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov v uradnih evidencah. V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo oziroma z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Informacije o tem, katera dokazila je mogoče pridobiti v posamezni državi članici EU in kateri organ jih izdaja, so na voljo v aplikaciji e-Certis, ki je dostopna na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/tools/ecertis/).

Za ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točko 11. teh navodil. V primeru predložitve skupne ponudbe je potrebno upoštevati točko 12. teh navodil.

  - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Gospodarski subjekt, ki je v zgoraj navedenem položaju, lahko naročniku skladno z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najpozneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Dokazilo: 	Izpolnjen obrazec ESPD – v delu A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami in v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu. Za preverjanje razloga za izključitev v zvezi z nekaznovanostjo mora naročnik s strani gospodarskega subjekta oziroma njegovih oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega

gospodarskega subjekta, pridobiti podatek o številki EMŠO. Gospodarski subjekt podatek (EMŠO) navede v Oddelku B (Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta) Dela II ESPD.

Zaželeno je, da gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložijo izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, če te evidence ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: 	Izpolnjen obrazec ESPD – v delu B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Zaželeno je, da gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložijo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo predmetni razlogi za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

- Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek stečaja ali postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Gospodarski subjekt, ki je v zgoraj navedenem položaju, lahko naročniku skladno z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najpozneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD – v delu C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil.

Zaželeno je, da gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložijo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo predmetni razlogi za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

- Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo:  Izpolnjen obrazec ESPD – v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

- Pri gospodarskemu subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Gospodarski subjekt, ki je v zgoraj navedenem položaju, lahko naročniku skladno z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najpozneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Dokazilo:  Izpolnjen obrazec ESPD – v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Zaželeno je, da gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložijo izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

- Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, se izključi gospodarski subjekt, če se pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če izvaja več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja pri njem obstajal ta razlog za izključitev.

Dokazilo:  Izjava gospodarskega subjekta (OBR-8) za vsak zgoraj navedeni gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

  - Pogoji za sodelovanje

Obrazci izjav za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo vsebinsko odstopati od priloženih obrazcev. V kolikor je starost dokumenta pomembna, je to izrecno navedeno pri posameznem dokumentu, ne glede na to pa velja, da morajo vsi predloženi dokumenti odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti ali predložiti zahtevanih dokumentov, mora predložiti druge dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Gospodarski subjekt lahko dokazuje izpolnjevanje pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njimi. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve ali prevzeli dobavo, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. V tem primeru mora gospodarski subjekt v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva (npr. s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen) in za druge subjekte predložiti dokazila o neobstoju razlogov za izključitev.

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v ustrezen poslovni register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in v državi sedeža izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, za tisti del izpolnitve predmeta naročila, ki ga bo dejansko izvedel.

Dokazilo:  Izpolnjen obrazec ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek A: Ustreznost: Vpis v poslovni register in/ali v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek A: Ustreznost: Za naročila storitev: potrebno določeno dovoljenje in/ali v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek A: Ustreznost: Za naročila storitev: potrebno članstvo določene organizacije.

IN

Potrdilo o izpolnjevanju pogojev, ki ga izda pristojen organ v državi sedeža, vključno z dokazilom o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji – v kolikor ESPD ne vsebuje vseh potrebnih podatkov, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja oziroma v kolikor takšna preveritev ne bo mogoča.

    - Ekonomski in finančni položaj

- Gospodarski subjekt je imel v vsakem od zadnjih treh zaključenih poslovnih let (2023, 2024 in 2025) vsakoletni čisti prihodek od prodaje v višini najmanj 50.000.000,00 EUR.

Gospodarski subjekti, ki predložijo skupno ponudbo, lahko pogoj izpolnjujejo skupaj, pri čemer so solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Povprečnega letnega prometa podizvajalcev in subjektov, ki zgolj omogočajo uporabo zmogljivosti, se ne upošteva.

Dokazilo:  Izpolnjen obrazec ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek B: Ekonomski in finančni položaj: Splošni letni promet.

- Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe in 30 dni po končni primopredaji pogodbenih del zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti gradbeništva, vključno s kritjem za delodajalčevo odgovornost, najmanj v višini 1.000.000 EUR. Zavarovanje mora kriti najmanj škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti gospodarskega subjekta in pri njem zaposlenih oseb. Če ima gospodarski subjekt odgovornost za škodo zavarovano v tujini, mora zavarovanje kriti navedeno škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Gospodarski subjekti, ki predložijo skupno ponudbo (ponudnik, partnerji v skupni ponudbi), lahko pogoj izpolnjujejo skupaj.

Dokazilo:  Izpolnjen obrazec ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek B: Ekonomski in finančni položaj: Zavarovanje poklicne odgovornosti.

IN

Veljavna zavarovalna polica.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

- Gospodarski subjekt je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za prejem ponudb, po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno, izvedel:

  - dva (2) referenčna posla, katerih predmet vsakega posameznega posla je bila novogradnja stavbe z minimalno bruto tlorisno površino 18.000 m2, od katerih je vsaj ena (1) stavba vključevala izvedbo steklene fasade in / ali steklene strehe v površini najmanj 3.000 m2;

  - dva (2) referenčna posla, katerih predmet vsakega posameznega posla je bila novogradnja podzemne garažne hiše ali druge stavbe, ki ima najmanj dve etaži vkopani pod nivojem terena, z minimalno bruto tlorisno površino 5.000 m2;

  - en (1) referenčni posel, katerega predmet je bila novogradnja jeklenega premostitvenega objekta ali izvedba nosilne jeklene konstrukcije v stavbi, pri katerem je svetli razpon med podporniki posameznega nosilnega elementa ali konstrukcijskega sklopa znašal več kot 20 m, merjeno kot razdalja med konstrukcijskimi podporami.

Naročnik bo upošteval izključno izvedena dela na stavbah oziroma objektih, ki so bili s strani naročnika prevzeti. Gospodarski subjekt lahko pogoj iz točke a) in b) oziroma c) izpolni z istimi ali različnimi referenčnimi posli.

Gospodarski subjekti (ponudnik, partnerji v skupni ponudbi, podizvajalci) lahko izpolnjujejo pogoj skupaj, pri čemer mora:

- pogoj iz točke a) izpolnjevati tisti gospodarski subjekt, ki takšna dela izmed vseh gospodarskih subjektov prevzema v ponudbi v največjem deležu;

- pogoj iz točke b) in točke c) izpolnjevati tisti gospodarski subjekt, ki takšna dela prevzema v ponudbi in jih bo dejansko izvajal.

Dokazila: 	Izpolnjen obrazec ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Za naročila gradenj: izvedba gradnje določene vrste.

IN

Ustrezno število s strani naročnikov referenčnih poslov oziroma investitorjev potrjenih obrazcev Potrdilo reference gospodarskega subjekta (OBR-3a, OBR-3b in OBR-3c).

- Gospodarski subjekt mora za izvedbo javnega naročila zagotoviti:

  - vodjo gradnje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- je zaposlen pri ponudniku ali partnerju v skupni ponudbi, ki izmed vseh partnerjev prevzema največji del dejanske izvedbe posla,

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev ali imenik vodij del z aktivnim poklicnim nazivom pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) oziroma v imenik pooblaščenih arhitektov z aktivnim poklicnim nazivom pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS);

  - pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- je zaposlen pri ponudniku ali partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu,

- ima izobrazbo s področja gradbeništva,

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev ali imenik vodij del z aktivnim poklicnim nazivom pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS),

- je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za prejem ponudb, po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno najmanj enkrat sodeloval kot (odgovorni) vodja del oziroma vodja gradnje oziroma v enakovredni vlogi, kot jo opredeljuje zakonodaja posamezne države, pri:

- novogradnji poslovne stavbe z minimalno bruto tlorisno površino 18.000 m2, in

- novogradnji podzemne garažne hiše ali druge stavbe, ki ima najmanj dve etaži vkopani pod nivojem terena, z minimalno bruto tlorisno površino 5.000 m2;

  - pooblaščenega strokovnjaka s področja elektrotehnike, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- je zaposlen pri ponudniku ali partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu,

- ima izobrazbo s področja elektrotehnike,

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev ali imenik vodij del z aktivnim poklicnim nazivom pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS),

- je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za prejem ponudb, po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno najmanj enkrat sodeloval kot (odgovorni) vodja del za področje elektro inštalacij oziroma vodja gradnje oziroma v enakovredni vlogi, kot jo opredeljuje zakonodaja posamezne države, pri novogradnji poslovne stavbe z minimalno bruto tlorisno površino 18.000 m2.

  - pooblaščenega strokovnjaka s področja strojništva, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- je zaposlen pri ponudniku ali partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu,

- ima izobrazbo s področja strojništva,

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev ali imenik vodij del z aktivnim poklicnim nazivom pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS),

- je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za prejem ponudb, po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno najmanj enkrat sodeloval kot (odgovorni) vodja del za področje strojnih inštalacij oziroma vodja gradnje oziroma v enakovredni vlogi, kot jo opredeljuje zakonodaja posamezne države, pri novogradnji poslovne stavbe z minimalno bruto tlorisno površino 18.000 m2;

  - vodjo montaže jeklene konstrukcije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- je zaposlen pri ponudniku ali partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu,

- ima izobrazbo s področja gradbeništva ali strojništva,

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev ali imenik vodij del z aktivnim poklicnim nazivom pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS),

- je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za prejem ponudb, po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno najmanj dvakrat vodil montažo ali gradnjo jeklene konstrukcije pri novogradnji jeklenega premostitvenega objekta ali izvedbi nosilne jeklene konstrukcije v stavbi, pri kateri je svetli razpon med podporniki posameznega nosilnega elementa ali konstrukcijskega sklopa znašal več kot 20 m, merjeno kot razdalja med konstrukcijskimi podporami.

Posamezna oseba lahko nastopa zgolj v eni vlogi. Izjema velja za vlogo iz točke a), ki jo mora opravljati oseba, ki hkrati nastopa v vlogi iz točke b) ali v vlogi iz točke c) ali v vlogi iz točke d); oseba mora v vsakem primeru izpolnjevati vse zahteve za obe vlogi, v katerih nastopa.

Naročnik bo upošteval izključno izvedena dela na stavbah oziroma objektih, ki so bili s strani naročnika prevzeti. Gospodarski subjekt lahko referenčni pogoj za osebo iz točke b) izpolni z istim ali različnim referenčnim poslom.

Dokazila: 	Izpolnjen obrazec ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Za naročila gradenj: tehnično osebje in tehnični organi, ki opravijo gradnjo, kjer se navede ime in priimek osebe.

IN

Dokazilo o izobrazbi – če izobrazba ni razvidna iz vpisa v imenik IZS ali ZAPS.

IN

Ustrezno število izpolnjenih in podpisanih obrazcev Kader (OBR-4).

IN

Ustrezno število s strani naročnikov referenčnih poslov oziroma investitorjev potrjenih obrazcev Potrdilo reference kadra (OBR-5b, OBR-5c, OBR-5d in OBR-5e).

V primeru da gre za osebo, ki je poklicno kvalifikacijo pridobila v drugi državi pogodbenici in želi v Republiki Sloveniji začasno ali občasno opravljati regulirani poklic po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) oziroma po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24), se mora oseba pri pristojni zbornici v Republiki Sloveniji vpisati v imenik, ki omogoča začasno ali občasno opravljanje reguliranega poklica, in sicer najpozneje do sklenitve pogodbe za predmetno naročilo.

V primeru da gre za osebo, ki še ni vpisana v imenik pristojne zbornice v Republiki Sloveniji, pa izpolnjuje vse pogoje za vpis, se mora oseba pri pristojni zbornici vpisati v imenik najpozneje do sklenitve pogodbe za predmetno naročilo.

- Drugi pogoji

- Pri izvedbi predmeta javnega naročila je treba upoštevati okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25; v nadaljevanju: Uredba), ki se nanašajo na predmet naročila. Ponudnik mora v popisih predvideti vgradnjo materialov in opreme, ki so okoljsko manj obremenjujoči ter so skladni z Uredbo.

Dokazila:  	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Ukrepi za okoljsko ravnanje.

IN

Izjava o izpolnjevanju okoljskih zahtev (OBR-9).

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko med izvajanjem pogodbe preverja ali izbrani ponudnik izpolnjuje okoljske zahteve iz Uredbe.

- Merila za oddajo javnega naročila

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik bo kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo upošteval tisto ponudbo, ki bo ob izpolnjevanju vseh zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila vsebovala najnižjo ponudbeno ceno v EUR brez DDV.

- Ponudba s podizvajalci

V primeru da bo gospodarski subjekt izvedel javno naročilo s podizvajalci, mora v obrazcu Deleži gospodarskih subjektov (OBR-7) navesti vse podizvajalce in za vsakega podizvajalca vsa dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del; prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini mogoče primerjati z glavnimi vrstami del iz predloženih popisov del. Gospodarski subjekt mora ponudbi priložiti izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-6), če podizvajalec to zahteva.

Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno le, če podizvajalec to zahteva. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve ali opravljene dobave, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s tem, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 8.1. teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

- Skupna ponudba

V primeru da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, morajo biti v obrazcu Deleži gospodarskih subjektov (OBR-7) navedeni vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi in za vsakega navedena dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del; prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini mogoče primerjati z glavnimi vrstami del iz predloženih popisov del.

Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi mora izkazati neobstoj razlogov za izključitev iz točke 8.1. teh navodil in izpolniti ESPD posamično.

V primeru da bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naročnik zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila (sporazum ali pogodba), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov pri izvedbi naročila ter določen vodilni pogodbenik, ki ima obveznosti izvajalca po GZ-1. Ne glede na to pa gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku solidarno.

- Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila z objavo odločitve na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

- Pravica zahtevka za revizijo

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija (https://portalerevizija.si).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najpozneje v roku desetih delovnih dni od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, sklic 16110-7111290-XXXXXX26, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/2026- EUe16/01.

P O N U D B E N I   P R E D R A Č U N (OBR-2)

za javno naročilo

NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA

PONUDNIK:

(naziv)

(naslov)

| Zap. št. | Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |
| 2. | ZUNANJA UREDITEV |  |
| 3. | ELEKTRO INSTALACIJE S PRIKLJUČKI |  |
| 4. | STROJNE INSTALACIJE S PRIKLJUČKI |  |
| 5. | SKUPAJ (od 1. do 4.) BREZ DDV |  |
| 6. | NEPREDVIDENA DELA BREZ DDV |  |
| 7. | SKUPAJ (od 1. do 6.) Z NEPREDVIDENIMI DELI BREZ DDV |  |
| 8. | DDV |  |
| 9. | SKUPAJ Z DDV |  |

V skupno ponudbeno ceno so vključeni vsa oprema, material in dela ter dokumentacija, vrednost vseh pripravljalnih, pomožnih in drugih potrebnih del za izvedbo predmeta javnega naročila ter vsi stroški, povezani z izvedbo predmeta javnega naročila, med drugim stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, sodelovanja na pregledu izvedenih del, amortizacija, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, potni in drugi stroški, davki in druge dajatve, ki jih je treba plačati v zvezi s predmetom javnega naročila ter ostale obveznosti, kot izhaja iz osnutka pogodbe.

S podpisom ponudbenega predračuna ponudnik jamči za resničnost oziroma verodostojnost podatkov v ponudbi.

Ponudba je veljavna 210 dni od roka za prejem ponudb.

Številka ponudbenega predračuna:

Datum:

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_______________________________

POTRDILO REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (OBR-3a)

| Naročnik/Investitor (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec (naziv, naslov) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev: Kot referenčni naročnik/investitor izjavljamo, da je izvajalec pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvedel referenčni posel, katerega predmet je bila novogradnja stavbe: |  |
| Vrsta in naziv ter naslov stavbe |  |
| Bruto tlorisna površina stavbe (m2) |  |
| Površina steklene fasade (m2) |  |
| Površina steklene strehe (m2) |  |
| Datum prevzema (potrdilo o prevzemu ali primopredajni zapisnik) |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla/investitorju, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla/investitorja, ki potrjuje pravočasno, uspešno in kakovostno izvedbo posla | V/na , dne Ime in priimek podpisnika: Podpis in žig: |

POTRDILO REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (OBR-3b)

| Naročnik/Investitor (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec (naziv, naslov) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev: Kot referenčni naročnik/investitor izjavljamo, da je izvajalec pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvedel referenčni posel, katerega predmet je bila novogradnja stavbe: |  |
| Vrsta in naziv ter naslov stavbe | podzemna garažna hiša: ___________________________ _______________________________________________ drugo: _________________________________________ _______________________________________________ |
| Število etaž stavbe, vkopanih pod nivojem terena |  |
| Bruto tlorisna površina stavbe (m2) |  |
| Datum prevzema (potrdilo o prevzemu ali primopredajni zapisnik) |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla/investitorju, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla/investitorja, ki potrjuje pravočasno, uspešno in kakovostno izvedbo posla | V/na , dne Ime in priimek podpisnika: Podpis in žig: |

POTRDILO REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (OBR-3c)

| Naročnik/Investitor (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec (naziv, naslov) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev: Kot referenčni naročnik/investitor izjavljamo, da je izvajalec pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvedel referenčni posel, katerega predmet je bila novogradnja oz. izvedba: |  |
| Vrsta in naziv objekta oz. naslov stavbe | jekleni premostitveni objekt: ________________________ _______________________________________________ nosilna jeklena konstrukcija v stavbi: __________________ _______________________________________________ |
| Svetli razpon med podporniki posameznega nosilnega elementa ali konstrukcijskega sklopa, merjeno kot razdalja med konstrukcijskimi podporami (v m) |  |
| Datum prevzema (potrdilo o prevzemu ali primopredajni zapisnik) |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla/investitorju, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla/investitorja, ki potrjuje pravočasno, uspešno in kakovostno izvedbo posla | V/na , dne Ime in priimek podpisnika: Podpis in žig: |

KADER (OBR-4)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Vloga | vodja gradnje pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva pooblaščeni strokovnjak s področja elektrotehnike pooblaščeni strokovnjak s področja strojništva vodja montaže jeklene konstrukcije |
| Izobrazba |  |
| Zaposlen pri |  |
| Številka in čas trajanja delovnega razmerja |  |
| Št. let delovnih izkušenj na področju |  |
| Št. vpisa v imenik pristojne zbornice, v kolikor obstaja |  |
| Št. potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, v kolikor obstaja |  |
| Referenčni posli |  |
| Podpis imenovanega kadra |  |

V primeru nominiranja osebe, ki je poklicno kvalifikacijo pridobila v drugi državi pogodbenici oziroma še ni vpisana v imenik pristojne zbornice, izjavljamo, da bomo pred sklenitvijo pogodbe predložili dokazilo, da je imenovani kader vpisan v imenik pristojne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS, ZAPS).

| Datum: |  | Žig | Podpis odgovorne osebe: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

POTRDILO REFERENCE KADRA (OBR-5b)

| Kader (ime in priimek) |  |
| --- | --- |
| Vloga v referenčnem poslu | vodja gradnje odgovorni vodja del vodja del drugo: _________________________________________ |
| Naročnik/Investitor (naziv, naslov) |  |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec (naziv, naslov) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev: Kot referenčni naročnik/investitor izjavljamo, da je kader pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom v zgoraj navedeni vlogi sodeloval pri novogradnji stavbe: |  |
| Vrsta in naziv ter naslov stavbe | poslovna stavba: _________________________________ _______________________________________________ podzemna garažna hiša: ___________________________ _______________________________________________ drugo: _________________________________________ _______________________________________________ |
| Bruto tlorisna površina stavbe (m2) |  |
| Število etaž stavbe, vkopanih pod nivojem terena |  |
| Datum prevzema (potrdilo o prevzemu ali primopredajni zapisnik) |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla/investitorju, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla/investitorja, ki potrjuje pravočasno, uspešno in kakovostno izvedbo posla | V/na , dne Ime in priimek podpisnika: Podpis in žig: |

POTRDILO REFERENCE KADRA (OBR-5c)

| Kader (ime in priimek) |  |
| --- | --- |
| Vloga v referenčnem poslu | vodja gradnje (odgovorni) vodja del vodja del za področje: ______________________________ drugo: _________________________________________ |
| Naročnik/Investitor (naziv, naslov) |  |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec (naziv, naslov) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev: Kot referenčni naročnik/investitor izjavljamo, da je kader pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom v zgoraj navedeni vlogi sodeloval pri novogradnji poslovne stavbe: |  |
| Vrsta in naziv ter naslov stavbe |  |
| Bruto tlorisna površina stavbe (m2) |  |
| Datum prevzema (potrdilo o prevzemu ali primopredajni zapisnik) |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla/investitorju, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla/investitorja, ki potrjuje pravočasno, uspešno in kakovostno izvedbo posla | V/na , dne Ime in priimek podpisnika: Podpis in žig: |

POTRDILO REFERENCE KADRA (OBR-5d)

| Kader (ime in priimek) |  |
| --- | --- |
| Vloga v referenčnem poslu | vodja gradnje (odgovorni) vodja del vodja del za področje: ______________________________ drugo: _________________________________________ |
| Naročnik/Investitor (naziv, naslov) |  |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec (naziv, naslov) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev: Kot referenčni naročnik/investitor izjavljamo, da je kader pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom v zgoraj navedeni vlogi sodeloval pri novogradnji poslovne stavbe: |  |
| Vrsta in naziv ter naslov stavbe |  |
| Bruto tlorisna površina stavbe (m2) |  |
| Datum prevzema (potrdilo o prevzemu ali primopredajni zapisnik) |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla/investitorju, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla/investitorja, ki potrjuje pravočasno, uspešno in kakovostno izvedbo posla | V/na , dne Ime in priimek podpisnika: Podpis in žig: |

POTRDILO REFERENCE KADRA (OBR-5e)

| Kader (ime in priimek) |  |
| --- | --- |
| Vloga v referenčnem poslu | vodja gradnje (odgovorni) vodja del vodja del za področje: ______________________________ drugo: _________________________________________ |
| Naročnik/Investitor (naziv, naslov) |  |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec (naziv, naslov) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev: Kot referenčni naročnik/investitor izjavljamo, da je kader pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom v zgoraj navedeni vlogi sodeloval pri novogradnji oz. izvedbi: |  |
| Vrsta in naziv objekta oz. naslov stavbe | jekleni premostitveni objekt: ________________________ _______________________________________________ nosilna jeklena konstrukcija v stavbi: __________________ _______________________________________________ |
| Svetli razpon med podporniki posameznega nosilnega elementa ali konstrukcijskega sklopa, merjeno kot razdalja med konstrukcijskimi podporami (v m) |  |
| Datum prevzema (potrdilo o prevzemu ali primopredajni zapisnik) |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla/investitorju, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla/investitorja, ki potrjuje pravočasno, uspešno in kakovostno izvedbo posla | V/na , dne Ime in priimek podpisnika: Podpis in žig: |

## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO (OBR-6)

Podizvajalec

(naziv, naslov)

dajem soglasje, na podlagi katerega naročnik Slovenske železnice, d.o.o. za javno naročilo, katerega predmet je NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA , namesto

ponudnika

(naziv, naslov)

poravna naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |

DELEŽI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV (OBR-7)

za javno naročilo

NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA

| # NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | # VLOGA (npr. PONUDNIK, VODILNI PARTNER, PARTNER, PODIZVAJALEC) | # OPIS DEJANSKO PREVZETIH DEL | # VREDNOST DEJANSKO PREVZETIH DEL | # ODSTOTEK DEJANSKO PREVZETIH DEL OD SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # SKUPAJ: |  |  |  | # 100 % |

# Opombe:

- Naveden mora biti vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v ponudbi, in njegova vloga.

- Za vsak gospodarski subjekt morajo biti navedena prevzeta dela, ki jih bo dejansko izvajal. Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt, se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila, prevzema sam kot samostojni ponudnik.

- Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini mogoče primerjati z glavnimi vrstami del iz predloženih popisov del.

- Za vsak gospodarski subjekt mora biti navedena skupna vrednost prevzetih del, ki jih bo dejansko izvajal, in odstotek dejansko prevzetih del glede na skupno ponudbeno vrednost.

- Seštevek odstotkov dejansko prevzetih del posameznih gospodarskih subjektov mora biti 100 %.

- Ponudnik po potrebi doda vrstice glede na število gospodarskih subjektov, ki so vključeni v ponudbo.

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (OBR-8)

Gospodarski subjekt:

(naziv)

(naslov)

v zvezi z izvedbo javnega naročila: NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in izjavljamo, da:

- nismo ruski državljani ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- nismo pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- nismo fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej,

- ne sodelujemo s podizvajalcem, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjih alinej, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Datum:

Podpis:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OKOLJSKIH ZAHTEV (OBR-9)

PONUDNIK:

(naziv)

(naslov)

izjavljam, da bomo pri izvedbi javnega naročila, katerega predmet je NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA, upoštevali okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), ki se nanašajo na predmet naročila.

Datum:

Podpis:

DODATEK K PONUDBI (OBR-10)

| Javno naročilo: | NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA |
| --- | --- |
| Naročnik: | SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana |
| Ponudnik: | ______________________________________________________ |

|  | Podtočke splošnih ali posebnih FIDIC pogojev |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2 & 1.3 | SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3 & 1.3 | _____________________________ |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4 & 1.3 | <se izpolni pred podpisom pogodbe> |
| Sistem za elektronski prenos | 1.3 | E-mail naročnika: |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republike Slovenije |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | slovenski jezik |
| Rok za dokončanje | 1.1.3.3. & 8.2. | 630 dni |
| Rok za reklamacijo napak | 1.1.3.7. & 11.1 | 365 dni od izdaje Potrdila o prevzemu |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.1 | Na dan Začetka Del |
| Znesek Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | 4.2 | 10 % celotne pogodbene vrednosti (z DDV) |
| Minimalni znesek vmesnih plačil | 14.6 | 200.000,00 EUR brez DDV |
| Valuta plačila | 14.15 | EUR (euro) |
| Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe | 18.3 | omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 100.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 500.000,00 EUR |
| KRS | 20.2 | 3 članski |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se naziv in naslov garanta v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum skladno z zahtevanim iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na njegov prvi pisni poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- naročnik zavarovanja ni pristal na sklenitev pogodbe, potem ko ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejemu njegove ponudbe; ali

- naročnik zavarovanja ni predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila; ali

- naročnik zavarovanja pred sklenitvijo pogodbe ni predložil zahtevanega dokazila o vpisu kadra v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici v Republiki Sloveniji (IZS, ZAPS).

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum izteka veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: BANČNA GARANCIJA

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja)

UPRAVIČENEC: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega razpisa  izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na njegov prvi pisni poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: BANČNA GARANCIJA

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja)

UPRAVIČENEC: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega razpisa  izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno  zavezujemo, da bomo upravičencu na njegov prvi pisni poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

GRADBENA POGODBA (POGODBENI SPORAZUM) ZA IZVEDBO PROJEKTA

NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA

PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC 1999 (RDEČA KNJIGA)

št. pogodbe: _______

sklenjena med

NAROČNIKOM: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata generalni direktor Dušan Mes in Gorazd Podbevšek, član poslovodstva - direktor

| Matična številka: | 5142733000 |  |
| --- | --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 18190995 |  |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0292 3001 9346 887 |  |

(v nadaljevanju: Naročnik)

in

IZVAJALCEM: ________________________________, ki ga zastopa ___________________________________

| Matična številka: | __________________ |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | _________________ |
| Transakcijski račun (TRR): | _________________ |

(v nadaljevanju: Izvajalec)

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- se pogodba sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne …….., št. objave …….., in v Uradnem listu EU (TED), dne …….., št. objave …………;

- se pogodba sklepa na podlagi ponudbe izvajalca št. …….. z dne ……………;

- se pogodba sklepa na podlagi naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št. …….. z dne …….., objavljene na Portalu javnih naročil dne …….., št. objave ……..

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba gradnje po pogodbenih določilih FIDIC 1999 (rdeča knjiga) za izgradnjo objekta »NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA (SEVERNI TERMINAL), FAZA B – GOI DELA ZA IZGRADNJO OBJEKTA NOVE AVTOBUSNE POSTAJE LJUBLJANA«.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu z določili te pogodbe izvedel vsa dela, potrebna za izvedbo predmeta iz prejšnjega odstavka, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za izvedena dela plačal pogodbeno dogovorjeno ceno.

- POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi cen za merske enote dogovorjenih del (cena na enoto) in znaša:

# ___________________ EUR brez DDV

# ___________________ popust v %

# ___________________ EUR brez DDV z vključenim popustom

# ___________________ Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR

# ___________________ Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR

# Z besedo: …………………………………………………………………

Za izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, se uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti v skladu s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v: ______________

- NAČIN PLAČILA

- člen

- Izvršena dela bo naročnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno določilo se vnese oz. upošteva v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo) plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij.

- Izvajalec je dolžan dostaviti s strani nadzornega inženirja že potrjeno situacijo investitorju v roku 8-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca), to je do 8. (osmega) dne v mesecu za pretekli mesec. Situacija se izstavi v valuti evro (EUR).

- Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 (petnajst) dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 (treh) dni od prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naročnik situacijo plačal v 30-ih (tridesetih) dneh od prejema le-te, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih računov podizvajalcev, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži.

- V primeru zavrnitve situacije, kot to določa ta člen pogodbe, se izvajalec zavezuje naročniku povrniti vse stroške, ki bodo nastali zaradi zavrnitve dostavljene situacije (npr. plačilo zakonskih zamudnih obresti zaradi plačila DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik).

- V primeru, da naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za čas od datuma zapadlosti situacije v plačilo do datuma plačila.

- Izvajalec ne sme svojih denarnih terjatev do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, razen v primeru 5. člena te pogodbe. V primeru odstopa terjatev tretji osebi sme naročnik izvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve oziroma ne več kot 100,00 EUR (brez DDV).

- PODIZVAJALCI

- člen

(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |
| Vrednost del: |  |

Opomba: Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Obrazci podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila, so sestavni del pogodbe.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali

- izjavo podizvajalca, da v predmetnem obračunskem obdobju ni opravljal pogodbenih obveznosti.

V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, v kolikor takšnega poziva ni, pa najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo. Če glavni izvajalec ne poda pisne izjave, kot je določeno v tem odstavku, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

- GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROČNIKA

- člen

Pooblaščene osebe pogodbenih strank po tej pogodbi so naslednje:

### - pooblaščena oseba s strani naročnika: ________

### - pooblaščena oseba s strani izvajalca: ________

Osebi sta pooblaščeni, da zastopata svojo pogodbeno stranko v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi, zlasti tista, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

Za vodjo gradnje je imenovan: ________

Izvajalec mora v roku 15 dni od podpisa te pogodbe imenovati Pomočnika vodja gradnje. Za Pomočnika vodje gradnje je lahko imenovana samo oseba, ki je vpisana v imenik Inženirske zbornice Slovenije – IZS in za katero izvajalec izkaže, da je v zadnjih 10 letih pred podpisom pogodbe nastopala kot vodja gradnje, vodja del za gradbena dela ali odgovorni vodja del v vrednosti vsaj 20.000.000 EUR brez DDV. Izvajalec obvestilo o imenovanju posreduje naročniku in inženirju.

Pooblaščeni inženir in gradbeni nadzor pri izvajanju del po tej pogodbi izvaja podjetje ________.

Pooblaščeni predstavnik inženirja je ______.

Vodja nadzora je ______.

- VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te Pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih tolmači po vrstnem redu, kot so navedeni:

(1) 	Pogodbeni sporazum;

(2)    Posebni pogoji Pogodbe;

(3) 	Splošni pogoji Pogodbe – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC, rdeča knjiga, 1999);

(4)    Projektna dokumentacija PZI/PZR (Načrti):

FAZA B, PZI/PZR

0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE št. 346/22, PROJEKT PZI/PZR - FAZA B, marec 2026; 2.1 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti št. G-312/23, februar 2026;

2/2 NAČRT GRADBENIŠTVA - Načrt zunanje, prometne ureditve in kanalizacije št. 27/2023 februar 2026;

3. NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE 346/22-E, november 2025;

3.2 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE-TK PRIKLJUČEK 346/22-E, november 2025;

3.1 – SN PRIKLJUČEK TER TRANSFORMATORSKA POSTAJA 346/22-E, november 2025;

3. Načrt zaščite pred blodečimi tokovi AP Ljubljana št. 1724/2026, februar 2026;

4. NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA - Vodovod, Kanalizacija, Hidrantno omrežje, Ogrevanje, Hlajenje, Ventilacija, Sprinkler instalacija, Plinske instalacija, marec 2026;

NAČRT POŽARNE VARNOSTI št. 268/22-NPV, marec 2026;

ELABORAT GRADBENE FIZIKE; ELABORAT PREPREČEVANJA IN ZMANJŠEVANJA EMISIJE DELCEV IZ GRADBIŠČA; ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM; NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI; PREDLOG UREDITVE GRADBIŠČA;

IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVALNEGA SISTEMA; IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE; IZKAZ POŽARNE VARNOSTI;

FAZA A (projekt predhodne faze)

0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE št. 346/22; PROJEKT PZI - FAZA A - PROJEKT ZAŠČITE GRADBENE JAME IN IZKOPI, NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA, BEVK PEROVIČ ARHITEKTI, d.o.o., Ljubljana, marec 2025;

NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – Načrt zaščite gradbene jame, št. načrta GJ069-04-2022 PZI, december 2024, revizija januar 2026;

KOREKCIJA STOPNIŠČA PODHODA ŽP – VZDRŽEVALNA DELA št. 346/22/1, Ljubljana, marec 2025;

NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI, junij 2025;

(5)     Integralno gradbeno dovoljenje Ministrstva za naravne vire in prostor, št. 35105-7/2024-2560-107 z dne 13. 11. 2025.

(6)  POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE – NOVA GLAVNA AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA S POSLOVNIMI PROSTORI IN PARKIRNO HIŠO, GIGA-R, d.o.o., januar 2024, dopolnitev oktober 2024 in januar 2025;

(8) 	Ponudba izvajalca št. ______ z dne ________ in Dodatek k Ponudbi;

(9) 	Zavezujoči pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev;

(10)	Drugi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe;

(11)  Odločbe o imenovanju kadrov

(12)	vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da posebne gradbene uzance za izvedbo te pogodbe ne veljajo.

- GARANCIJA DEL

- člen

Izvajalec odgovarja za napake in pomanjkljivosti pri izvedenih delih v naslednjih garancijskih rokih:

  - za solidnost gradnje in konstrukcije 10 let (662. člen OZ);

  - za vsa izvedena dela, kakovost vgrajenih izdelkov in uporabljenega materiala 5 let in

  - za dobavljeno opremo jamči izbrani ponudnik za čas in v obsegu, ki ga nudijo proizvajalci le-teh, vendar ne za manj kot 2 leti.

Navedeni garancijski roki začnejo teči z dnem izdaje Potrdila o prevzemu.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in je sklenjena pod odložnim pogojem, da začne veljati z dnem predložitve:

- finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % pogodbene vrednosti (z 22% DDV) in

- zavarovalne police za zavarovanje izvajalčeve odgovornosti.

Oba navedena dokumenta mora izvajalec predložiti naročniku najkasneje v petnajstih (15) delovnih dni od sklenitve pogodbe.

- člen

Vsaka sprememba te pogodbe, splošnih pogojev, določenih v Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC, rdeča knjiga, 1999) ali posebnih pogojev k tej pogodbi, je veljavna le, če jo pogodbeni stranki dogovorita pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.

- člen

Pogodbeni stranki se skladno s 417. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)  strinjata, da izvajalec svojih terjatev ne sme prenesti na drugega.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.

| Datum: |  | Datum: |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes, generalni director Gorazd Podbevšek, član poslovodstva - direktor |

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

# Podpis:__________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

# Kraj in datum podpisa:_______________________

# Ponudnikov žig:

SPLOŠNI POGOJI - IZJAVA

Razpis in izvajanje Del morajo biti v skladu z določili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999 (rdeča knjiga), ki jih je mogoče nabaviti na naslednjem naslovu:

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils  (FIDIC)

FIDIC bookshop

P.O. Box 311, CH–1215 Geneva 15, Switzerland

Tel:	+41 227 994 905

Fax: 	+41 227 994  901

e-mail: fidic.pub@fidic.org

http://www.fidic.org

Slovensko verzijo je mogoče nabaviti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij-ZISP

Dimičeva ul. 13

1504 Ljubljana

Tel: 	+386 01 58 98 254

Fax: 	+386 01 58 98 100

http://www.gzs.si

Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, so podvrženi spremembam in dodatkom, ki so opisani v Posebnih pogojih.

S podpisom te izjave ponudnik potrjuje, da je seznanjen z vsebino Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC, prva izdaja 1999 (rdeča knjiga), in z njo tudi razpolaga. Naročnik pa lahko od ponudnika zahteva predložitev izvoda Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, pravnomočno podpisanega od osebe, ki je tudi pooblaščena za podpis ponudbe.

# Podpis:_________________________________

# Kraj in datum podpisa:____________________

# Ponudnikov žig:

POSEBNI POGOJI

# SPLOŠNO

Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999 (rdeča knjiga).

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

1 	SPLOŠNE DOLOČBE

  - Definicije

1.1.1	Pogodba

# Podčlenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina

»Popis (Specifikacija)« pomeni popise del, priložene v Ponudbi Izvajalca.

# Podčlen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi:

# »Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložil Izvajalec.

1.1.2	Stranke in osebe

# Podčlenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:

»Inženir« ali »Svetovalec« ali »Nadzornik« izvaja tudi storitve gradbenega nadzora po Gradbenem zakonu (GZ-1).

»Odgovorni inženir« je pooblaščeni predstavnik Inženirja, imenovan v pogodbi. Določila podčlena 3.2 se nanašajo na odgovornega inženirja oz. tudi na druge zaposlene pri inženirju za katere Inženir s pisnim soglasjem naročnika seznani Izvajalca, da je osebje Inženirja, ki sodeluje pri realizaciji Pogodbe.

# Odgovorni inženir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu s 13. členom GZ-1.

# Podčlen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi:

»Osebje naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika« pomeni odgovorno osebo naročnika pooblaščeno za podpis pogodbe oziroma pooblaščene predstavnike naročnika, navedene v pogodbi oz. drugo osebje Naročnika, za katerega Naročnik obvesti Izvajalca, da je to osebje Naročnika.

# Dodajo se sledeči podčleni, ki se glasijo:

1.1.2.11 »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela po Pogodbi.

    - Datumi, preskusi, roki in dokončanje

# Podčlenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi:

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za pošiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih skladno s podčlenom 11.1 (Dokončanje nedokončanih del in odprava napak) in sicer v trajanju navedenem v Pogodbi, in se računa od datuma Potrdila o prevzemu del.

Obdobje za reklamacijo napak ne vpliva na odgovornost izvajalca za skrite napake in za brezhibno delovanje v garancijskem roku, skladno z določili veljavnega Obligacijskega zakonika.

1.1.4	Denar in plačila

# Podčlen 1.1.4.2 se spremeni tako, da se glasi:

# »Pogodbena cena« pomeni ceno, določeno v podčlenu 14.1 Pogodbena cena in vključuje prilagoditve v skladu s pogodbo. Kot »Pogodbena cena« se upošteva »Pogodbena vrednost del z DDV«, kot je določena v 3. členu Pogodbe.

# Podčlenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi:

Potrdilo o vmesnem plačilu se izda na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki  je dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih Del, ter se vodi v skladu z določili  "Pravilnika o gradbiščih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr.,  61/17-GZ in 199/21– GZ-1).

Podčlenu 1.1.4.12 se doda nov podčlen, ki se glasi:

1.1.14.13 »Cena na enoto« pomeni ceno za mersko enoto dogovorjenih Del znotraj Ponudbenega predračuna brez DDV.

1.1.5	Dela in blago

# Podčlenu 1.1.5.8 se doda besedilo, ki se glasi:

»Več dela oziroma presežna dela« so količina izvedenih del, ki presegajo ocenjene količine del. Obračunavajo se na osnovi dejansko izvedenih, evidentiranih in potrjenih količin iz knjige obračunskih izmer z uporabo predračunskih postavk iz Popisa del s ponudbenim predračunom Izvajalca z upoštevanjem popusta, ob uporabi določil osnovne Pogodbe.

»Nepredvidena dela« so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja Naročnika, če si ga zaradi njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti Inženirja, ki jih na skupnem ogledu zapišeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga Inženir, skupaj s predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predloži Naročniku.

»Dodatna dela«  so dodatna/poznejša/posebej naročena dela, ki so nujna za izpolnitev pogodbe in v času sklenitve niso bila dogovorjena ali pa se zaradi njih spremeni popis del.

1.1.6	Druge definicije

# Podčlen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi:

»Pravo« pomeni vse predpise, izdane s strani Republike slovenije in vse ostale predpise, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji.

# Dodata se podčlena 1.1.6.10 in 1.1.6.11, ki se glasita:

1.1.6.10	»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ).

1.1.6.11	»Knjiga obračunskih izmer« se vodi v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 - GZ) in se nahaja na gradbišču ter je namenjena za kontrolo napredovanja del po pogodbi.

# 1.5	Prioriteta dokumentov

# Prvi odstavek podčlena se črta.

# 1.8	Priskrba dokumentov in skrb zanje

Izbriše se zadnji odstavek podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec mora v roku 56 dni od datuma začetka del obvestiti inženirja in naročnika o vseh napakah, nesrečah, primanjkljajih in drugih pomanjkljivostih, ki bi nastale v risbah, tehničnih specifikacijah in geodetskih podatkih ali drugih podatkih, ki so potrebni za gradnjo in jih izvajalec odkrije med pregledovanjem projektne dokumentacije. V primeru, da izvajalec tega ne stori in prične zamujati z deli zaradi nastalih napak in pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakršnih stroškov in je odgovoren za vse posledice, ki jih utrpi naročnik.

1.12. 	Zaupni podatki

Besedilo podčlena 1.12 se izbriše in se nadomesti z besedilom:

Izvajalec mora razkriti vse tiste zaupne in druge podatke, ki jih inženir in/ali naročnik lahko na podlagi primernih razlogov zahteva, da lahko preveri, če izvajalec izpolnjuje Pogodbo.

Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom. Izvajalec teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti, da bi bili objavljeni ali odkriti, niti v celoti niti delno, v nobenem tržnem ali tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

2	NAROČNIK

2.2 	Dovoljenja, licence in soglasja

# Besedilo podčlena 2.2 se izbriše in se nadomesti z besedilom:

Veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki Sloveniji, mora biti zagotovljeno s strani naročnika ali njegovega inženirja in se ga preda izvajalcu del ob pričetku del.

Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za uporabo »walkie-talkie«, itd.

Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za redno obratovanje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: vsa dovoljenja, dokazila, dokumentacija, navodila itd., ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja.

3 	INŽENIR

# 3.1 	Obveznosti in pooblastila inženirja

# Na koncu podčlena 3.1 se doda:

Potrditve inženirja brez posebnega soglasja naročnika, da bo:

(a)	dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.12, 13.1 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe ali prevzel Dela po podčlenu 10.1, 10.2 Splošnih pogojev pogodbe.

(b)	odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členih 4.12, 13 ali 20.1;

(c)	določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;

(d) naroči ustavitev dela po podčlenu 8.8,

(e)	odobril spremembe po členu 13;

(f)	določil cene po členu 14,

niso veljavne. Izvajalec lahko od Inženirja zahteva predložitev izkaza soglasja Naročnika.

Ne glede na predhodno navedeno, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika.

# Doda se podčlen 3.6: Redni operativni sestanki

»Inženir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil inženirja, ki se jih mora Izvajalec udeleževati. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednji seji oz. sestanku. Na sestankih sprejeti sklepi so obvezujoči.«

# 4  	IZVAJALEC

# 4.1 	Splošne obveznosti izvajalca

# Na koncu podčlena 4.1 se doda:

Izvajalec se obvezuje pred pričetkom Del izročiti Naročniku oziroma imenovanemu Inženirju, vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo Del po tej Pogodbi in ki so navedeni v Splošnih in Posebnih pogojih Pogodbe.

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:

- da bo dela izvršil kvalitetno v skladu z zakonodajo, predpisi in standardi ter z zahtevami Naročnika iz Pogodbe;

- da ima v skladu z veljavno zakonodajo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku ali sofinancerju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti – z zavarovalno polico št. ________________ pri Zavarovalnici ____________, ki krije škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti gospodarskega subjekta in pri njem zaposlenih ter je veljavna za obdobje, ko se bo izvajal predmet pogodbe;

- da bo dela opravljal z odgovornimi osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo odgovorne osebe izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem Naročnika. Spremembo odgovorne osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naročnik. V primeru spremembe bosta Naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi;

- da razpolaga z zadostnim številom strokovno usposobljenih kadrov za izvajanje pogodbenih del;

- da bo sodeloval z Naročnikom in Nadzorom ter podajal predloge za racionalno in kakovostno izvedbo investicije ter na ali neposredno ob gradbišču zagotovil ustrezne prostore (ogrevano/hlajeno/video projekcija idr.) za redne in izredne koordinacije na gradbišču z naročnikom, inženirjem, nadzorom in drugimi deležniki na gradbišču;

- omogočati ustrezen nadzor naročniku in mu pri tem nuditi vso potrebno podporo in pomoč;

- da bo pred pričetkom del skrbno in podrobno preučil vso prejeto dokumentacijo in zemljišče, na katerem se bo izvajal predmet pogodbe ter naročnika opozoril na vse pomanjkljivosti in nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahteval pisna navodila;

- da bo v primeru nesolidnega oz. nekvalitetnega oz. neažurnega dela na zahtevo naročnika zamenjal vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe in sicer s kadri, ki izpolnjujejo pogoje iz te pogodbe;

- da bo pred pričetkom del Izdelal tehnološki elaborat del, katerega potrdi Inženir. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Tehničnimi specifikacijami.

- da bo naročniku v roku 1 meseca po sklenitvi te pogodbe predložil program preiskav notranje in zunanje kontrole kakovosti na osnovi določil tehnične regulative;

- da bo bo nemudoma po uvedbi v delo Inženirju in v vednost Naročniku posredoval izpolnjen obrazec Prijave gradbišča v skladu s 5. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih odrih, ki ga v nadaljevanju Naročnik ali Inženir posreduje inšpekciji za delo;

- da bo 8 dni pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo začetka gradnje v elektronski obliki na predpisanem obrazcu in jo posredoval Inženirju, ki formalno vloži prijavo;

- da bo v rokih, ki izhajajo iz pridobljenih dovoljenj, soglasij, mnenj, odločb, sklepov, ipd., k projektni dokumentaciji obvestil pristojne institucije o začetku del;

- da bo naročnika z dopisom obvestil o dokončanju del;

- da bo izvedel zakoličbo;

- da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

- da bo naročniku pred pričetkom del predložil (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti;

- da bo ob pričetku Del zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa;

- da bo Dela izvršil skladno s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), izdanimi gradbenimi dovoljenji, izdanimi pogoji soglasji oz. mnenji ter strokovnimi smernicami Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN);

- da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer ažurno za več čas izvajanja Del v skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih Inženirja;

- da bo v času izvajanja del na gradbišču zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje;

- da bo izdelal načrt organizacije gradbišča skladno s 6. členom Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 (54/09-popr.) in 61/17-GZ) in pred začetkom del postavil gradbiščno tablo (ta mora biti nameščena na gradbišču na vidnem mestu ves čas trajanja gradnje) ter gradbišče ogradil in zavaroval v skladu z načrtom organizacije gradbišča – varnostni načrt št. _________ z dne ____________, ki ga je izdelalo podjetje _________________ (v nadaljnjem besedilu: varnostni načrt);

- da bo, v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni sporazum o izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, protipožarnem varstvu, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine, zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče Naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča; pred pričetkom zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Izdelava varnostnega načrta je strošek izvajalca;

- da bo pravočasno obračunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil situacijo ter jo do 8. v mesecu za pretekli mesec, po predhodni potrditvi Inženirja, dostavil Naročniku. Pri tem mora izvajalec ob izstavitvi situacije dosledno upoštevati zahteve glede zadržanih zneskov;

- da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil poročilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo določi naročnik; sestavni del poročila so tudi podatki o morebitnih težavah, odstopanjih, dejanskih ali predvidenih zamudah in ukrepih za odpravo le-teh;

- da bo Naročniku izročil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

- da bo na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvedel le-te v skladu z veljavnimi predpisi;

- da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi in redno odvažal vse gradbene odpadke in ostale material;

- da bo naročniku predložil vse potrebne dokaze o hranjenju, oddaji in prevzemu gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja veljavnih predpisov;

- da bo sproti odstranjeval z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo;

- da bo odpadke hranil ločeno po vrstah, še posebej morajo biti ločeni nevarni odpadki;

- da bo po končani gradnji odstranil gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstranil in očistil odpadke ter gradbišče ustrezno uredil (finalno čiščenje gradbišča po končanih delih je tako organizacijsko kot finančno skrb izvajalca) – pred pričetkom del je izvajalec dolžan evidentirati nulto stanje območja, na katerem se bo izvajal predmet pogodbe in nato po končanih delih na svoje stroške le-to povrniti v prvotno stanje (zemljišča, dovozne poti, vsi bližnji objekti in druga infrastruktura, na katerih pri izvajanju predmeta pogodbe pride do postranske škode);

- da bo za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobil pisno soglasje naročnika;

- da bo pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju pogodbenih del;

- da bo med gradnjo izvajal monitoring in delo organiziral tako, da bo upošteval navodila iz aktualne zakonodaje in projektne dokumentacije PZI;

- da bo ščitil interese naročnika;

- da bo usposobil uporabnike (naročnika) za delovanje naprav in sistemov, ki bodo vgrajeni v objekt v sklopu tega naročila;

- da bo po končanih delih izdal pisno izjavo o dokončanju del, na podlagi katere bo Inženir razpisal interni tehnični pregled, na katerem bo Izvajalec Inženirju izročil vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se določi Izvajalcu rok za odpravo le-teh in po pisni izjavi izvajalca da so napake/pomanjkljivosti odpravljene se o tem pisno ugotovi. Izvajalec mora predložiti naslednjo dokumentacijo: projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), s končnimi poročili o rezultatih notranje kontrole kvalitete v času gradnje, geodetski načrt novega stanja zemljišča po dokončani gradnji, Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) z navodili za obratovanje in vzdrževanje, Projekt za vpis v uradne evidence (PVE), Elaborat ter poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki s pripadajočo dokumentacijo, Poročila o izvedenem monitoringu  ;

- da bo dosledno upošteval navodila naročnika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s področja obveščanja in informiranja javnosti;

- da bo naročniku izročil vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij in opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in merjenju naprav ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja;

- da bo aktivno sodelovati z naročnikom v postopku kakovostnega in količinskega pregleda izvedenih del za in pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti po pregledu izvedenih del (tudi v času preizkusnega obratovanja);

- da bo na lastne stroške zagotovil zemljišče za svojo organizacijo gradbišča (izgradnjo pomožnih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in železokrivske obrate, skladišča za gradbeni material, delavnice in prostore za mehanizacijo), zemljišča za upravno tehnično bazo (upravni in bivalni del gradbišča) in zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bi začasno uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo;

- da bo upošteval splošne predpise Naročnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor ni v razpisnih pogojih navedeno drugače.

- da bo odpravljal napake v garancijski dobi.

Če Naročnik ali Inženir ugotovita, da že izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takšna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela nemudoma ustaviti in od Izvajalca zahtevati, da Izvajalec na lastne stroške takoj odstrani dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z ustreznimi. Hkrati mora Izvajalec poravnati Naročniku vse zaradi tega nastale stroške vključno s stroški za zamudo.

Če Izvajalec ne bi izvršil Naročnikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku, ki mu ga postavi Naročnik, lahko Naročnik na stroške Izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovčitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel Naročnik tudi v vseh primerih iz podčlena 15.2 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe.

Izvajalec je dolžan ves čas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

# 4.2 	Garancija za dobro izvedbo

# V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi:

Izvajalec bo Naročniku predal Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe). Kopijo garancije bo poslal tudi Inženirju.

# Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo.

# Če pride do povečanja pogodbene vrednosti v skladu s pogodbo, bo izvajalec sorazmerno povečal vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči:

- zaradi nekvalitetne izvedbe pogodbenih del,

- za nepravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,

- za plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- za poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,

- za poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve začetka del v pogodbenem roku

- za neposredno poplačilo podizvajalcem (v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci), če izvajalec zahtevanih plačil ni izvedel,

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov

- če izvajalec naročniku ne predloži podaljšanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru podaljšanja roka za dokončanje pogodbenih obveznosti,

- če izvajalec naročniku ne predloži povečanja vrednosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru povečanja pogodbene vrednosti v skladu s pogodbo,

- če izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z določili pogodbe,

- če izvajalec objavi prisilno poravnavo ali stečaj ali postane insolventen.

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še najmanj šestdeset (60) dni po Potrdilu o prevzemu.

Zavarovanje je izvajalec dolžan podaljšati v primeru, ko naročnik in izvajalec sporazumno podaljšata rok za izvedbo projekta.

Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija poteče in 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o prevzemu, mora izvajalec podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del.

Garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter v obliki bančne garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Garancija mora biti izdana s strani banke s sedežem v državah EU ali EFTA, v slovenskem ali angleškem jeziku, morebitne spore v zvezi z njo pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, merodajno je pravo v Republiki Sloveniji. Valuta predložene bančne garancije mora biti enaka valuti pogodbe (EUR).

V zadnjem stavku tretjega odstavka podčlena 4.2 se črta pika in doda:

in do vročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.«

V podčlenu 4.2 se črta zadnji odstavek podčlena in se ga nadomesti z besedilom:

Naročnik v roku 15 dni po prejemu zavarovanja za odpravo napak izvajalcu vrne zavarovanje za dobro izvedbo.

# 4.3 	Predstavnik izvajalca

# Zadnji odstavek podčlena 4.3 se spremeni, tako da se glasi:

»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec. Vodja gradnje in pomočnik vodje gradnje morata aktivno govoriti slovenski jezik.«

# Na koncu podčlena 4.3 se doda stavek:

»Vsi ključni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati dela na terenu. Knjigo obračunskih izmer pripravlja v pogodbi imenovani vodja gradnje«.

# 4.4	Podizvajalci

# Podčlen 4.4. se spremeni tako, da se glasi:

# Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in skladno s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

# Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

# Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angažira za določena dela ali storitve, pridobiti naročnikovo pisno soglasje. Naročniku mora zato posredovati pisni predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju zahtev iz določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih zahtev.

# Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega, četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del.

# Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih del.

# V kolikor izvajalec želi zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naročnik odobril zamenjavo le, če bo novi podizvajalec predložil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.

# 4.8	Varnostni postopki

# Podčlenu 4.8 se doda besedilo:

Izvajalec mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/2011-ZVZD-1) in Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2) in drugo relevantno zakonodajo Republike Slovenije.

# 4.9	Zagotavljanje kakovosti

# V podčlenu 4.9 se dodata nova odstavka:

»Izvajalec mora zagotoviti sistem zagotavljanja kakovosti (QA) in nadzora kvalitete (QC), ki ga predloži inženirju v potrditev v roku štirinajstih (14) dni po obvestilu o začetku del.

Zagotavljanje in preverjanje kakovosti bo izvajalec izvajal v skladu z domačo zakonodajo in tehnično regulativo, ki določa ravnanje za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti del.

Naročnik lahko kadarkoli opravi nadzor nad pravilnostjo izvajanja pogodbenih obveznosti in nadzor nad kvaliteto, količino in drugimi modalitetami vgrajenih materialov. Izvajalec je dolžan v tem času izvajanja kontrolinga dela ustaviti. Izvajalec iz tega naslova ne more uveljavljati zahtevkov po dodatnih plačilih ali podaljšanju roka za izvedbo del.«

# 4.15	Dostopna pot

# V drugem odstavku podčlena 4.15 se doda pododstavek (f):

(f) mora izvajalec na svoje stroške, po končanih delih, popraviti vse poškodbe na prometnicah in ostali infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje morebiti povzročil. Če tovrstne poškodbe vplivajo na potek ostalih aktivnosti naročnika, mora izvajalec odpravljati poškodbe kontinuirano in čim prej po povzročenih poškodbah, brez dodatnih stroškov za naročnika.

# Na koncu podčlena 4.15 se doda besedilo:

Če bi oškodovanci odškodninske zahtevke, vezane na škodo iz tega podčlena, v kakršnikoli obliki (tudi sodno) naslovili samo na naročnika, ima ta do izvajalca za izplačano odškodnino regresni zahtevek, mora pa ga obvestiti o zahtevku.

# 4.18	Varstvo okolja

# Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo:

# Izvajalec bo v času trajanja Del na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti mora upoštevati vse pogoje, določene v dokumentaciji, soglasjih, sklepih, mnenjih, ipd.

# Stroške za varstvo in zaščito okolja bo Ponudnik upošteval pri ceni na enoto v ponudbenem predračunu.

# V času izvajanja del mora izvajalec del spoštovati veljavno zakonodajo na področju zaščite okolja in podzakonske akte, prostorske plane in določila občinskega odloka, ki določa monitoring med gradnjo in ostale obveze Izvajalca pred, med in po gradnji. Vse navedeno mora Izvajalec upoštevati ter na svoje stroške izvesti potrebne ukrepe.

# Stroške za monitoring in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja bo ponudnik zajel v ceni na enoto v ponudbenem predračunu.

# Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču naročnik v celoti prenese odgovornost na izvajalca, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo ter navodili inženirja in naročnika.

# Stroški, ki bi nastali zaradi neizvajanja določenih ukrepov in s tem neizpolnjevanja zahtev okoljske zakonodaje, gredo v odgovornost in breme Izvajalca.

# 4.20	Oprema naročnika in material po prosti izbiri

# Tretji in četrti odstavek v podčlenu 4.20 se izbrišeta.

# 4.21	Poročila o poteku del

# V Podčlenu 4.21 se na koncu doda naslednji odstavek:

# Izvajalec je dolžan poleg tiskane verzije vsakega poročila, naročniku predložiti tudi celotno poročilo v elektronski obliki, in sicer takšni, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje (dwg, doc, exe,….) ter v obliki, ki ne omogoča nadaljnje obdelave, dodelave, spreminjanja, shranjevanja (pdf) ipd.

# 4.25	Kabli in vodniki

# K členu 4 se doda podčlen 4.25:

# Naročnik ne garantira za točnost in popolnost podatkov o obstoječih  vodih in napeljavah na trasi predmetne gradnje vključenih v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec mora pred začetkom del na posameznem odseku trase naročiti pri mnenjedajalcih mikrozakoličbo obstoječih komunalnih vodov in naprav, ki potekajo na področju predvidene gradnje. V času gradnje mora ustrezno varovati obstoječo železniško progo in komunalne naprave na območju predvidene gradnje in dela izvesti tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih naprav na ali poleg delovišča. Nad komunalnimi napravami se ne smejo izvajati dela s težko mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito obstoječih vodov, ugotovljenih ob sami gradnji. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo inženirja in ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila.

# Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščene osebe upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so komunalni vodi nepoškodovani oziroma da so poškodbe sanirane.

# Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih napeljav na ali poleg delovišča. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo inženirja in ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila.

# Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem področju, ki jih opravijo javna podjetja v dogovoru z njim. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takšnim dogovorom mora zaprositi inženirja za dovoljenje. Vsaka delovna skupina mora imeti priročen detektor za odkrivanje zakopanih cevi in vodnikov in vsaj en član delovne skupine mora biti usposobljen za uporabo detektorja. Delavci morajo detektorje uporabljati v skladu z navodili proizvajalca pred in med vsakim izkopavanjem, da bi odkrili vse lege cevi in vodnikov.

# Izvajalec je odgovoren za ohranjanje, odstranjevanje in morebitno zamenjavo kablov, vodnikov in inštalacij, ki jih naročnik specificira v pogodbi, po ceni, ki je navedena v predračunu.

# Če kabli, vodniki in inštalacije niso specificirani v pogodbi, vendar izvajalec po oznakah vidi, da obstajajo ali ugotovi, da je njihova zamenjava ali drugačna sanacija nujna, mora ravnati v skladno s splošno obveznostjo glede ohranjevanja, odstranjevanja ali zamenjave, kot je opisano v zgornjih odstavkih. V takšnem primeru je naročnik dolžan povrniti nastale stroške, do višine, ki je za takšna dela predvidena.

# Če obstaja možnost, da bo delo na delovišču povzročilo motnje ali škodo na javnem omrežju, mora izvajalec o tem nemudoma ustno in nato še pisno obvesti inženirja in določiti smiselni rok, v katerem bi ustrezni organ ali služba sprejela ukrepe za nemoteno delovanje.

# 5	IMENOVANI PODIZVAJALCI

# 5.3	Plačila imenovanim podizvajalcem

Besedilo podčlena se nadomesti z naslednjim besedilom:

Izvajalec nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |
| Vrednost del: |  |
| Zahteva neposredna plačila (DA/NE) |  |

Opomba: Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Obrazci podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila, so sestavni del pogodbe.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

  - račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali

  - izjavo podizvajalca, da v predmetnem obračunskem obdobju ni opravljal pogodbenih obveznosti.

V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, v kolikor takšnega poziva ni, pa najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo. Če glavni izvajalec ne poda pisne izjave, kot je določeno v tem odstavku, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

# 5.4	Dokazila o plačilih

# Izbriše se besedilo podčlena 5.4 in se ga nadomesti z besedilom:

# Pred izdajo potrdila o plačilu za vmesno situacijo, ki vsebuje znesek, ki se plača imenovanemu podizvajalcu, mora izvajalec svoji situaciji obvezno priložiti potrjen račun oziroma situacijo takega podizvajalca za tak znesek. Naročnik bo namesto izvajalca poravnal njegovo obveznost do podizvajalca. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu ter skladno z določili veljavne zakonodaje.

# 6	KADRI IN DELAVCI

# 6.1	Zaposlovanje kadrov in delavcev

# V podčlenu 6.1 in se doda drugi odstavek:

# Izvajalec si sam, skladno z veljavno zakonodajo, pridobi osebje, ki ga potrebuje za dokončanje pogodbenih del. Izvajalec mora zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je po končanju del odgovoren za njihovo varno vrnitev v domačo državo, ko gre za tuje državljane. V primeru smrti tujega delavca v državi, kjer se dela izvajajo, je izvajalec odgovoren, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb.

# 6.5	Delovni čas

# Na koncu podčlena 6.5  se doda besedilo:

# Izvajalec mora izvajati dela ob upoštevanju naslednjih omejitev:

# - gradbena dela na odprtih površinah, kjer obratuje težka gradbena mehanizacija, lahko potekajo med delovniki v dnevnem obdobju med 6. uro in 18. uro ter ob sobotah med 6. in 16. uro,

# - dela, ki ne zahtevajo uporabe težke gradbene mehanizacije in ne vplivajo na povečanje obremenitve s hrupom v okolju (npr. obrtniška dela in montaža opreme in inštalacij v notranjosti objekta), se lahko izvajajo tudi v ostalih obdobjih dneva,

# - transport gradbiščnega in viškov izkopnega materiala na gradbišče po javnem cestnem omrežju lahko poteka le med delovniki, v dnevnem obdobju med 6. uro in 18. uro, in ob sobotah med 6. in 16. uro.

# 6.7	Zdravje in varnosti

# Prvi odstavek podčlena 6.7 se nadomesti z naslednjim besedilom:

Izvajalec mora predvideti in izvajati vse ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

# 6.8	Nadzor s strani izvajalca

# Na koncu podčlena 6.8 se doda besedilo:

Izvajalčevo ključno osebje, poleg osebja iz podčlena 4.3, mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, angažirati zadostno število sposobnih prevajalcev.

# 6.12	Osebje naročnika – zamenjava osebja

# Doda se podčlen 6.12:

Izvajalec ne dela menjav v sestavi osebja, ki je dogovorjena po pogojih pogodbe, brez pisnega obvestila naročniku, ki lahko nasprotuje takšni menjavi na podlagi pogodbe.

Izvajalec mora na lastno pobudo predlagati zamenjavo v naslednjih primerih:

a) v primeru smrti, bolezni ali nezgode člana osebja;

b) če je treba zamenjati člana osebja zaradi kakršnegakoli drugega razloga, na katerega ne more vplivati (npr. odpoved itd.).

Poleg tega lahko v času izvajanja naročila in na podlagi pisne in upravičene zahteve naročnik zahteva zamenjavo, če meni, da član osebja ni učinkovit ali ne opravlja svojih nalog po pogodbi.

Če je treba zamenjati člana osebja, mora imeti novi član vsaj takšne kvalifikacije in izkušnje kot zamenjani član. Če ne more zagotoviti zamenjave z enakimi kvalifikacijami in/ali izkušnjami, lahko naročnik prekine pogodbo, če je mnenja, da je izvedba ogrožena.

Dodatne stroške zaradi zamenjave osebja nosi Izvajalec.

# 7	OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

# 7.8	Pristojbine

# Izbriše se uvodni stavek podčlena 7.8 in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec mora plačati vse pristojbine, takse, najemnine in druga plačila oziroma stroške:

# Na koncu podčlena 7.8 se doda odstavek (c):

# (c) ravnanje z odpadki, vključno z začasnim ali dokončnim odlaganjem vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki.

# 8	ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV

# 8.1	Začetek del

# Prvi odstavek podčlena 8.1 se spremeni tako, da se glasi:

Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka vsaj 7 dni prej.

# 8.7	Odškodnina za zamudo

# Podčlen 8.7 se zamenja, tako da se glasi:

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenih ali sporazumno podaljšanih rokih iz 7. člena Pogodbe, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del z DDV.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi končne situacije. Naročnik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zaključka končnega obračuna.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti del z DDV.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode ali naročniku.

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik  utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik  zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z njim sodelovati kot stranka ali stranski udeleženec v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

# 8.10	Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del

Besedilo podčlena se izbriše in nadomesti z naslednjim besedilom:

Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave obratne opreme in materiala, ki je nujno potrebno za izgradnjo objekta in je bilo pripeljano na gradbišče.

9	PRESKUSI OB DOKONČANJU

# 9.1	Obveznosti izvajalca

# Tretji odstavek podčlena 9.1 se spremeni, tako da se glasi:

Izvajalec je dolžan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehničnih specifikacij in veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo potrebnih dovoljenj, preden je upravičen do Potrdila o prevzemu.

10	PREVZEM S STRANI NAROČNIKA

# 10.1	Prevzem del in odsekov del

# V podčlenu 10.1 se v drugi odstavek, na koncu obstoječega besedila, doda naslednje besedilo:

# Pogoj za izdajo Potrdila o prevzemu je tudi uspešno izveden interni tehnični pregled, ki vključuje tudi odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na internem tehničnem  pregledu in predajo zavarovanja za odpravo napak.

# 10.2      Prevzem delov del

Se črta.

# 10.3      Oviranje preskusov ob dokončanju

Se črta.

11	ODGOVORNOST ZA NAPAKE

# 11.1	Dokončanje nedokončanih del in odprava napak

# V podčlenu 11.1 se briše besedilo alineje b) prvega odstavka in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

# b) izvesti vsa dela, ki so potrebna za odpravo napak, okvar, nepravilnega delovanja ali škode, kot jih določi naročnik (ali nekdo v njegovem imenu) na datum ali do datuma preteka roka za reklamacijo napak za dela ali odsek.

# 11.3	Podaljšanje roka za reklamacijo napak

# Na koncu podčlena 11.3 se doda besedilo:

Garancija za solidnost gradbe znaša v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) deset (10) let od izročitve in prevzema del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 3 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 5 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki. Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 delovnih dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 delovnih dni od poziva naročnika, razen če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik Izvajalcu določil drug, primeren rok. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec ni prost odgovornosti, če je nastala napaka zato, ker je pri izvajanju posameznih del ravnal po zahtevah naročnika. Vendar je v primeru, če je pred izvršitvijo posameznega dela po zahtevi naročnika tega opozoril na nevarnost nastanka napak, njegova odgovornost zmanjšana, v okoliščinah danega primera pa lahko tudi izključena.

Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, določen v Dodatku k Ponudbi.

Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o prevzemu naročniku predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku , v višini 5% pogodbene vrednosti del (z DDV). Veljavnost oziroma trajanje predmetnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora zajemati tako obdobje roka za reklamacijo napak, ki znaša 365 dni od izdaje Potrdila o prevzemu, kot podaljšan garancijski rok, ki znaša 4 leta od izdaje Potrdila o izvedbi ter dodatno še 60 dni.

Garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter v obliki bančne garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Garancija mora biti izdana s strani banke s sedežem v državah EU ali EFTA, v slovenskem ali angleškem jeziku, morebitne spore v zvezi z njo pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, merodajno je pravo v Republiki Sloveniji. Valuta predložene bančne garancije mora biti enaka valuti pogodbe (EUR).

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, če:

•	izvajalec v času veljavnosti garancije ne izvaja odpravo napak v garancijski dobi na način, kvaliteti in rokih kot dogovorjeno v pogodbi, ali

•	izvajalec objavi prisilno poravnavo ali stečaj ali postane insolventen.

# 11.4	Neuspela odprava napak:

# Na koncu podčlena 11.4 se doda alineja (d):

(d) unovči Garancijo za odpravo napak.

12	MERJENJE IN OCENA

# 12.1	Merjenje del:

# Na koncu teksta se doda sledeče besedilo:

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih" (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ, 199/21 - GZ-1).

Inženir skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin, vnesene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če inženir ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnesene podatke korigira. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem obvestiti inženirja skupaj z razlogi za nestrinjanje z inženirjevo odločitvijo. Ko inženir prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če naročnik za tem v roku 14 dni ne prejme izvajalčevega pisnega in obrazloženega obvestila o nestrinjanju, se šteje, da je odločitev inženirja točna.

# 12.3	Ocena:

# Tretji odstavek podčlena 12.3 se spremeni tako, da glasi:

»Vsaka nova tarifa ali cena se izračuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi prilagoditvami. Izvajalec mora na zahtevo Inženirja predložiti analizo pogodbene cene, na podlagi katere se z ustreznimi prilagoditvami in upoštevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izračuna nova tarifa ali cena. Če v predračunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izračunati ceno na podlagi predvidenih stroškov za izvedbo dela. V analizi cene/enoto mora biti razvidna predvidena tehnologija dela in predvideni stroški za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi so izračunane pogodbene cene. Če tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec višino le-teh dokaže s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki«.

13	SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

# 13.3	Postopek spremembe

Točka c) prvega odstavka podčlena 13.3 se spremeni tako da glasi:

- vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize cene z upoštevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz obrazca Kalkulativni elementi za določanje enotnih cen iz ponudbe oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih cenikov ali drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:

Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja predložiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne analize cen za postavke iz predračuna, za katere tako zahteva inženir v zvezi z obravnavo predloga.

Na koncu podčlena se doda:

Naročnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upoštevanju veljavne zakonodaje in internih predpisov. V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka urediti z aneksom k osnovni pogodbi.

# 13.8	Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

# Podčlen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:

Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so nespremenljive za celotno trajanje izvedbe pogodbenih obveznosti.

# 14  	POGODBENA CENA IN PLAČILO

# 14.1	Pogodbena cena

# V podčlenu 14.1 se črta podtočko 14.1 in se jo nadomesti z besedilom:

# Določi se da:

- je pogodbena cena osnovana na podlagi izpolnjenega ponudbenega predračuna izvajalca, v katerem so definirane okvirne količine in cene;

- izvajalec kljub temu lahko zahteva spremembo, če so se cene za elemente  v času od sklenitve pogodbe do dneva, ko bi morala biti dela po pogodbi končana, toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot za deset odstotkov višja (izvajalec lahko zahteva samo razliko v ceni, ki presega deset odstotkov);

- mora izvajalec plačati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po pogodbi in se pogodbena cena ne prilagodi za nobenega od teh stroškov, razen če je v pogodbi izrecno določeno drugače.

# 14.2 	Predplačila

# Določila tega člena se v celoti črta. Naročnik ne bo nudil predplačil.

# 14.3	Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

# Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.3 tako, da se glasi:

Izvajalec je dolžan račune oziroma situacije naročniku poslati v elektronski obliki (e-račun) skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah.

Izvajalec mora situacije, ki so priloga e-računa predložiti tudi v tiskani verziji, in sicer v dveh (2) izvodih.

Izvajalec mora dostaviti račun oz. situacijo najkasneje do osmega v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu in to v skladu z gradbenim dnevnikom, potrjeno knjigo obračunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti, ki vključujejo poročilo o poteku del v tem mesecu v skladu s podčlenom 4.21 [Poročilo o poteku del].

Situacija mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjena s strani inženirja.

Izvajalec mora inženirju predložiti Knjigo obračunskih izmer in predlog obračuna (osnutek situacije) najpozneje do 25. dne v tekočem mesecu.

Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3. (c) Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k Ponudbi zadržal zadržani znesek 5 odstotkov od vsake situacije in max. do 5% pogodbene vrednosti brez DDV. Plačilo zadržanega zneska bo izvedeno v skladu s Podčlenom 14.9. Splošnih pogojev pogodbe in v roku skladno s podčlenom 14.7 Posebnih pogojev pogodbe.

Izbriše se besedilo b) točke podčlena 14.3 in ga nadomesti z naslednjim besedilom:

(b) vsak znesek, ki se prišteje ali odšteje zaradi sprememb v zakonodaji v skladu s podčlenom 13.7 [Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje];

# Točki (d) in (e) drugega odstavka podčlena 14.3 se črtata.

# 14.5	Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela

# Podčlen 14.5 se izbriše.

# 14.6	Izdaja potrdil o vmesnih plačilih

# Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.6 tako, da se glasi:

# Inženir mora po prejemu obračuna s priloženimi ustreznimi dokumenti, potrditi obračun in dokumente ter naročniku predati Potrdilo o vmesnem plačilu najkasneje do osmega (8.) dne v mesecu za pretekli mesec.

# Nadzor mora v roku štirinajst (14) dni po prejemu obračuna s priloženimi ustreznimi dokumenti, potrditi obračun in priložene dokumente. V roku treh (3) dni po potrditvi pa mora nadzor naročniku predati Potrdilo o vmesnem plačilu (situacijo), kjer mora biti naveden znesek, za katerega je nadzor opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki.

# V kolikor obračun in dokumenti niso ustrezni, jih mora nadzor v roku 14 dni po prejemu zavrniti.

# K tretjemu odstavku podčlena 14.6 se doda točka (c), ki se glasi:

# Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3. (c) Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k Ponudbi zadržal zadržani znesek 5 % od vsake situacije in max. do 5 % pogodbene vrednosti brez DDV. Plačilo zadržanega zneska bo izvedeno v skladu s Podčlenom 14.9. Splošnih pogojev pogodbe.

# 14.7	Plačilo

# Črta se točka (a) podčlena 14.7.

# Točki (b) in (c) podčlena 14.7. se spremenita, in sicer:

# Navedbo »plačila v 56 dneh«, se v obeh točkah zamenja z navedbo plačila »v tridesetih (30-ih) dneh.

# Doda se tretji odstavek podčlenu 14.7, ki se glasi:

# Naročnik si pridržuje pravico, da plačilne naloge vrne neplačane, če ti ne ustrezajo bistvenim zahtevam pogodbe ali so ti pomanjkljivi. V tem primeru bodo plačilna obdobja prekinjena in pričelo se bo novo plačilno obdobje, ki bo tajalo trideset (30) dni od prejema potrjenega (popravljenega) Potrdila o vmesnem plačilu pri naročniku oziroma od prejema potrjenega (popravljenega) Potrdila o končnem plačilu pri naročniku.

# Doda se četrti odstavek podčlenu 14.7., ki se glasi:

# Naročnik si v primeru izpolnjevanja pogojev pridržuje pravico uporabiti krajši plačilni rok skladno z določili veljavne zakonodaje, pri čemer o tem predhodno obvesti izvajalca.

# 14.8	Zamujeno plačilo

# Podčlen 14.8 se črta v celoti.

# 14.9	Plačilo zadržanega zneska

# Podčlen 14.9 se črta v celoti.

# 14.10	Obračun (situacija) ob dokončanju

# Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.10 do alinej in se ga nadomesti z besedilom:

# Izvajalec mora v petnajstih (15) dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del predložiti obračun (situacijo) ob dokončanju z dokaznimi dokumenti v skladu s podčlenom 14.3 [Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu], ki navaja:

# Na koncu prvega odstavka podčlena 14.10 se doda besedilo:

# Izvajalec je dolžan obračun (situacijo) ob dokončanju naročniku poslati v elektronski obliki (e-račun) skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah.

# Izvajalec mora obračun (situacijo) ob dokončanju, ki je priloga e-računa predložiti tudi v tiskani verziji, in sicer v dveh (2) izvodih.

# Obračun (situacija) ob dokončanju mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjen s strani inženirja.

# Izbriše se besedilo drugega odstavka podčlena 14.10.

# 14.11	Prošnja za potrdilo o končnem plačilu

# Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.11., ki se glasi:

# Izvajalec mora v osemindvajsetih (28) dneh po prejemu Potrdila o izvedbi predložiti  končni obračun (situacijo) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inženirja, natančno prikazujejo:

# Na koncu prvega odstavka podčlena 14.11 se doda besedilo:

# Izvajalec je dolžan končni obračun (situacijo) naročniku poslati v elektronski obliki (e-račun) skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah.

# Izvajalec mora končni obračun (situacijo), ki je priloga e-računa predložiti tudi v tiskani verziji, in sicer v dveh (2) izvodih.

# Končni obračun (situacija) mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjen s strani inženirja.

# 14.12	Poravnava končnih obveznosti

# Podčlen se spremeni tako, da se glasi:

# Ko izvajalec predloži končni obračun (situacijo), mora predložiti tudi dokument o končni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun (situacija) predstavlja celotno in končno poravnavo vseh zneskov, dolžnih izvajalcu po pogodbi ali v zvezi s pogodbo. Ta dokument o končni poravnavi lahko navaja, da postane veljaven,  ko izvajalec prejme še neplačani saldo celotnega zneska.

# 14.13	Izdaja potrdila o končnem plačilu

# Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.13 in se ga zamenja z besedilom:

# V 28 dneh po prejemu končnega obračuna mora inženir le-tega potrditi in po potrditvi predati naročniku Potrdilo o končnem plačilu, kjer mora biti naveden:

# (a) končni dolžni znesek in

# (b) saldo (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu ali izvajalec naročniku, kot je primer, po tem, ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej naročnik plačal, in vse zneske, do katerih je naročnik upravičen.

# Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši kakršenkoli nadzor na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelega končnega obračuna.

# Naročnik si pridržuje pravico, da Potrdilo o končnem plačilu vrne neplačano, če ne ustreza bistvenim zahtevam ali je pomanjkljivo, pri čemer to vsebinsko utemelji.

15  	ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA

# 15.2	Odstop od Pogodbe s strani naročnika

# V podčlenu 15.2 se doda nova alineja (g), kot sledi:

# (g) brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.

17	TVEGANJE IN ODGOVORNOST

# 17.1	Odškodnine

# Zbriše se zadnji odstavek 17.1 podčlena.

# Na koncu 17.1. podčlena se doda stavek:

# Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje kot je navedeno v podčlenu 17.1 za ves čas trajanja pogodbe, tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

18	ZAVAROVANJE

# 18.1	Splošne zahteve za zavarovanje

# Tretji odstavek podčlena 18.1 se zbriše in nadomesti z naslednjim besedilom:

Izvajalec je dolžan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo. Rok za predložitev zavarovanja je štirinajst (14) dni po začetku del. Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves čas trajanja pogodbe, vključno z deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 podčlenom Splošnih pogojev pogodb (Dokončanje nedokončanih del in odprava napak), tj. do izdaje Potrdila o izvedbi.

# 18.3	Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode

# Drugi stavek drugega odstavka tega podčlena se izbriše in se nadomesti z besedilom:

Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je v višini 1.000.000 EUR.

18.4	Zavarovanje osebja izvajalca

# Podčlenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.

20	ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA

# 20.1	Zahtevki izvajalca

# Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:

Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah teh cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in cenikov izvajalca iz te ponudbe. Vse navedeno preveri in potrdi Inženir.

# 20.2	Imenovanje Komisije za reševanje sporov (KRS)

# Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Spore lahko presoja Komisija za reševanje sporov (KRS) v skladiu s podčlenom 20.4 (Prejem odločitve Komisije za reševanje sporov). Stranki lahko komisijo v primeru soglasja imenujeta kadarkoli v času izvajanja pogodbe.

# 20.3	Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov

# Pododstavek (d) podčlena 20.3 se izbriše in se nadomesti z besedilom:

(d) če se stranki ne uspeta sporazumeti o imenovanju nadomestne osebe v roku štirinajst (14) dni po datumu, ko je edini član ali eden od treh članov odpovedal sodelovanje ali je nezmožen za sodelovanje, kar je lahko posledica smrti, nesposobnosti, odpovedi ali prenehanja dolžnosti,

# Besedilo za pododstavkom (d) podčlena 20.3 se izbriše in se nadomesti z besedilom:

potem mora tega člana KRS, na željo ene ali obeh strank, določiti predsednik Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. To imenovanje je odločilno in dokončno. Vsaka stranka je dolžna plačati polovico zneska za plačilo predsednika Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani, ki izvede imenovanje.

# 20.5	Mirna poravnava spora

# Besedilo drugega stavka podčlena 20.5 se izbriše in se nadomesti z besedilom:

Če pa se stranki dogovorita drugače, se arbitraža lahko prične trideseti (30.) dan ali po tridesetih (30) dneh po dnevu, ko je bilo posredovano obvestilo o nezadovoljnosti, četudi ni bilo poskusa mirne rešitve spora.

# 20.6	Arbitraža

# Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 20.6 in se nadomesti z besedilom:

Če ne pride do mirne rešitve, je treba vsak spor, pri katerem odločitev KRS (če je do nje prišlo) ni postala dokončna in obvezujoča, dokončno rešiti na naslednji način:

(a) z arbitrom posameznikom, imenovanim na podlagi veljavnih arbitražnih pravil pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani,

(b) po slovenskem pravu brez kolizijskih norm s tem, da se to pravo uporabi, če sporna vprašanja niso urejena v pogodbi,

(c) v slovenskem jeziku,

(č) v Ljubljani.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

# Podpis:_______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

# Kraj in datum podpisa:__________________

# Ponudnikov žig