PRILOGE D/1 DO D/8

PRILOGA D/1

Navodila za izpolnjevanje obrazcev »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«:

Ponudnik mora izpolniti in podpisati priložena obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna. Cena na enoto in skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalki. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. V vsako postavko v predračunu mora vpisati ceno na enoto in skupno ceno. Kakršnokoli napako v objavljenem predračunu s količinami (napačna količina, enota mere, formula, blokada ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa ga je na napako, ki jo odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v ponudbi predloženem predračunu posamezna postavka ni cenovno ovrednotena, lahko naročnik v skladu z ZJN-3 od ponudnika zahteva pojasnilo, pri čemer ponudniku ne bo dovoljeno kakorkoli popravljati ali dopolnjevati ponudbenega predračuna.

Ponudnik/izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta naročila, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PRILOGA D/1a

PONUDBA

| Številka ponudbe: | ________________ |
| --- | --- |
| Ponudnik: | ____________________________________________ |

Za predmetno javno naročilo dajemo naslednjo

PONUDBO

| Poseki dreves in podrastja pod elektroenergetskimi vodi in napravami |  |
| --- | --- |
| Sklop 1 – Zgornja Gorenjska (KN Jesenice – Kranjska Gora, KN Radovljica – Bled, KN Bohinj) | ___________________ EUR brez DDV |
| Sklop 2 – Spodnja Gorenjska (KN Škofja Loka – Medvode, KN Železniki, KN Cerklje-Visoko, KN Kranj, KN Tržič) | ___________________ EUR brez DDV |

| Veljavnost ponudbe | ______________________ |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PRILOGA D/1b

PONUDBENI PREDRAČUN

SKLOP 1 – ZGORNJA GORENJSKA (KN Jesenice – Kranjska Gora, KN Radovljica – Bled, KN Bohinj)

| Artikel | Količina | EM | Cena/EM | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101707 - Posek podrasti - ročno | 650000 | 1 m2 |  |  |
| 101708 - Poseki podrasti - strojno | 112000 | 1 m2 |  |  |
| 101709 - Obsek dreves | 1000 | 1 kos |  |  |
| 101710 - Posek dreves | 800 | 1 kos |  |  |
| 101711 - Poseki podrastja ob lesenem drogu | 40 | 1 kos |  |  |
| 101712 - Poseki podrastja ob jeklenem predalčnem drogu | 120 | 1 kos |  |  |
| 101713 - Posek dreves z navezovanjem | 2000 | 1 kos |  |  |
| 101714 - Pospravilo vejevja | 1000 | 1 ura |  |  |
| 101715 - Čiščenje odstranjevanje vej iz travnika | 1800 | 1 ura |  |  |
| 101716 - Čiščenje gozdne - poljske poti | 1300 | 1 ura |  |  |
| 101717 - Čiščenje in odstranjevanje vejevja iz vodotokov | 700 | 1 ura |  |  |
| 101718 - Zlaganje posekanih vej - iglavci | 500 | 1 ura |  |  |
| 101719 - Spravilo lesa na deponijo | 200 | 1 m3 |  |  |
| 101720 - Obsek sadnega drevja | 200 | 1 ura |  |  |
| 101721 - Podiranje vitel (strojno) | 300 | 1 ura |  |  |
| 101722 - Podiranje vitel (ročno) | 200 | 1 ura |  |  |
| 101723 - Mletje vejevja | 250 | 1 ura |  |  |
| 101724 - Delovni stroj (unimog, traktor idr.) | 60 | 1 ura |  |  |
| SKUPAJ V EUR brez DDV = |  |  |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bom vse storitve izvajal v skladu z zahtevami naročnika, pravočasno in strokovno.

V/na ___________, dne __________					Ime in priimek:

Podpis:

SKLOP 2 – SPODNJA GORENJSKA (KN Škofja Loka – Medvode, KN Železniki, KN Cerklje-Visoko, KN Kranj, KN Tržič)

| Artikel | Količina | EM | Cena/EM | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101707 - Posek podrasti - ročno | 680000 | 1 m2 |  |  |
| 101708 - Poseki podrasti - strojno | 120000 | 1 m2 |  |  |
| 101709 - Obsek dreves | 1000 | 1 kos |  |  |
| 101710 - Posek dreves | 1000 | 1 kos |  |  |
| 101711 - Poseki podrastja ob lesenem drogu | 60 | 1 kos |  |  |
| 101712 - Poseki podrastja ob jeklenem predalčnem drogu | 120 | 1 kos |  |  |
| 101713 - Posek dreves z navezovanjem | 2000 | 1 kos |  |  |
| 101714 - Pospravilo vejevja | 800 | 1 ura |  |  |
| 101715 - Čiščenje odstranjevanje vej iz travnika | 1500 | 1 ura |  |  |
| 101716 - Čiščenje gozdne - poljske poti | 1200 | 1 ura |  |  |
| 101717 - Čiščenje in odstranjevanje vejevja iz vodotokov | 1000 | 1 ura |  |  |
| 101718 - Zlaganje posekanih vej - iglavci | 500 | 1 ura |  |  |
| 101719 - Spravilo lesa na deponijo | 250 | 1 m3 |  |  |
| 101720 - Obsek sadnega drevja | 300 | 1 ura |  |  |
| 101721 - Podiranje vitel (strojno) | 500 | 1 ura |  |  |
| 101722 - Podiranje vitel (ročno) | 200 | 1 ura |  |  |
| 101723 - Mletje vejevja | 300 | 1 ura |  |  |
| 101724 - Delovni stroj (unimog, traktor idr.) | 40 | 1 ura |  |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV: |  |  |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bom vse storitve izvajal v skladu z zahtevami naročnika, pravočasno in strokovno.

V/na ___________, dne __________					Ime in priimek:

Podpis:

PRILOGA D/2

Izpolnjen ESPD

(v skladu s podtočko 2, točke 20 dokumentacije JN)

PRILOGA D/3

Akt o skupnem nastopanju

(v skladu s podtočko 3, točke 20 dokumentacije JN)

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

PRILOGA D/4

Potrdila o nekaznovanosti

(v skladu s podtočko 4, točke 20 dokumentacije JN)

PRILOGA D/5

S.BON-1 ali S.BON-1/P obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni

(v skladu s podtočko 5, točke 20 dokumentacije)

PRILOGA D/6

IZJAVA

Izjavljamo in potrjujemo, da izpolnjujemo vse zahteve v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter kadrovskimi in tehničnimi zahtevami, navedenimi v podtočki 6, točke 20 dokumentacije JN.

Zavedamo se in soglašamo, da ima naročnik pravico preveriti izpolnjevanje kadrovskega in tehničnega pogoja, bodisi pred podpisom pogodbe bodisi tekom izvajanja pogodbe.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:

___________________                                		 _________________________________

(Kraj in datum)                                                              	(podpis)

PRILOGA D/7

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO5

Izjavljamo, da je družba (v nadaljevanju ponudnik):

__________________________________________________________________________

za našo družbo izvedla storitve sečnje:

| Zap. št. | Številka, predmet pogodbe | Realizacija |  | Obdobje izvajanja del (vpisati datum od/do) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poseki in obseki (EUR) | Čiščenje podrasti (%) |  |

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________.

Tel.: ____________________ in e-mail __________________________________________.

Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku: DA 	NE

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     			_________________________________

(Kraj in datum)                                                                      (podpis potrjevalca reference)

PRILOGA D/8

OSNUTEK POGODBE

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA

identifikacija št. za DDV: SI 20389264

matična številka: 5175348000

in

Izvajalec:

_________, ki ga zastopa ________________

identifikacija št. za DDV: SI____

matična številka: ____

sklepata

POGODBO št. JN26-010

POSEKI DREVES IN PODRASTJA POD ELEKTROENERGETSKIMI VODI IN NAPRAVAMI

Sklop 1 – Zgornja Gorenjska (KN Jesenice – Kranjska Gora, KN Radovljica – Bled, KN Bohinj)

Sklop 2 – Spodnja Gorenjska (KN Škofja Loka – Medvode, KN Železniki, KN Cerklje-Visoko, KN Kranj, KN Tržič)

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Naročnik je za izvedbo posekov dreves in podrastja pod elektroenergetskimi vodi in napravami, izvedel javno naročilo, ki ga je dne _______ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave __________ in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU (TED) št. _________.

Izvajalec je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. JN26-010 z dne __________, ki je postala pravnomočna _____________.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe so poseki dreves in podrastja pod elektroenergetskimi vodi in napravami (v nadaljevanju: poseki), 1. sklop/2. sklop, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN26-010 z dne _________ (v nadaljevanju: dokumentacija JN) in ponudbe izvajalca št. ________ z dne _________, s ponudbenim predračunom. Ponudba izvajalca je priloga te pogodbe.

Dela se morajo izvajati s soglasjem lastnikov gozdov, za kar poskrbi naročnik, in v skladu z veljavno zakonodajo (Zakonom o gozdovih in podzakonskimi predpisi, Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnikom o varnosti pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Pravilnikom o varstvu pri delu v gozdarstvu, Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesenih sortimentov), smernicami upoštevanja omejitev izvajanja del zaradi vplivov na biodiverziteto ter drugimi predpisi s področja predmeta pogodbe, z veljavnostjo tudi po podpisu pogodbe. Naročnik izrecno opozarja izvajalca, da lahko poseka le drevesa, ki jih je odkazal revirni gozdar. V primeru, da bo posekal neodkazana drevesa, izvajalec odgovarja za vso povzročeno škodo (neposredno lastniku ali naročniku po tej pogodbi).

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Razpisana dela se bodo opravljala postopno, na različnih lokacijah na območju posameznega sklopa in po potrebah naročnika. To pomeni, da so dela zelo različna po količini oziroma obsegu ter vrednosti in da se izvajajo kot dela »na vpoklic«. Praviloma bodo v posamezno naročilo vključene le nekatere postavke iz ponudbenega predračuna. Ker so količine objektivno neugotovljive, so navedene količine v ponudbenem predračunu predvidene (okvirne), kar pomeni, da lahko odstopajo, odvisno od potreb naročnika in zagotovljenih finančnih sredstev. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v ponudbenem predračunu ali če nekatere postavke sploh ne bodo naročene.

Naročnik ima pravico, da storitev po tej pogodbi naroči pri drugem izvajalcu v primeru, da mu izvajalec po tej pogodbi v zahtevanem roku ne more zagotoviti izvedbe vnaprej naročene količine in kvalitete zahtevanih del. V tem primeru je izvajalec naročniku dolžan povrniti vse morebitne stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu.

VELJAVNOST POGODBE

3. člen

Pogodba velja od podpisa pogodbe, za obdobje treh let oziroma do realizacije vseh naročil, ki bodo v skladu s to pogodbo dana izvajalcu do poteka triletnega obdobja.

V primeru, da je pogodba finančno realizirana pred potekom tega obdobja, se prekine ob njeni finančni realizaciji.

POGODBENA VREDNOST

4. člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša okvirna pogodbena vrednost _________ EUR brez DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Pogodbena cena na enoto je določena tako, da zajema vse stroške (material, prevoz, zavarovanje idr.), ki jih ima izvajalec z izvajanjem pogodbenih obveznosti v celotnem pogodbenem obdobju, opredeljenih v ponudbeni dokumentaciji in dokumentaciji JN.

Cene/enoto (postavko v ponudbenem predračunu) so fiksne ves čas trajanja pogodbe in naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov oziroma kakršnega koli povišanja cen/enoto.

Naročnik bo s sukcesivnim naročanjem del določal konkretni obseg delnih izvajanj del po tej pogodbi, pri čemer si naročnik pridržuje pravico do zmanjšanja obsega pogodbenih del glede na svoje dejanske potrebe.

Zaradi nepredvidenih dodatnih potreb naročnika ali odjemalcev, npr. havarije, zahtev lastnikov zemljišč, vegetacije, se pogodbena vrednost lahko poveča, odvisno od potreb naročnika in zagotovljenih finančnih sredstev.

Izvajalec za potrebe izvedbe del po tej pogodbi, lahko najame vozilo s hidravlično košaro pri naročniku, po ceni iz veljavnega cenika naročnika.

Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije JN za tiste dele predmeta pogodbe, ki v popisu del morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet naročila in na celotno dokumentacijo JN, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

NAČIN NAROČANJA IN IZVEDBA STORITEV

5. člen

Naročanje bo potekalo sukcesivno. Za vsako naročilo bo moral izvajalec na podlagi povpraševanja s strani naročnika pripraviti predračun. V okviru povpraševanja se za potrebe priprave predračuna izvajalec in naročnik lahko dogovorita tudi za predhodni ogled trase na terenu. V primeru,  da se dogovorita za ogled in da izvajalec iz neupravičenih razlogov na ogled ne pride ali da, iz razlogov na njegovi strani, zahteva ponovni ogled, mu bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen. Izvajalec je dolžan naročniku povrniti tudi vse nastale stroške ter vso škodo, ki bi mu s tem nastali.

Izvajalec je dolžan izdelati predračun in ga predložiti naročniku v roku treh delovnih dni po prejemu povpraševanja oziroma opravljenem ogledu.

Na podlagi prejetega predračuna naročnik izvajalcu za posamezno izvedbo del po elektronski pošti pošlje pisno naročilo (naročilnico), v katerem določi tudi rok izvedbe del posameznega naročila. Izvajalec mora z deli začeti najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema pisne zahteve naročnika, razen v primeru planiranih del na daljnovodih, ko se je izvajalec dolžan odzvati na delo v skladu z navodili naročnika.

Pooblaščeni predstavnik naročnika bo izvajalca pred dejanskim pričetkom del posameznega naročila uvedel v delo na terenu (pregled tras, kjer se bo delo izvajalo). V primeru, da bo za isto posamezno naročilo iz razlogov na strani izvajalca potrebno ponovno izvesti celotno ali delno uvedbo v delo, bo naročnik izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen. Izvajalec je dolžan naročniku povrniti tudi vse nastale stroške ter vso škodo, ki bi mu s tem nastali.

6. člen

Naročnik za izvedbo posameznih del predmeta te pogodbe praviloma ne bo vzpostavljal breznapetostnega stanja in ne bo odstranjeval vodnikov na daljnovodih. Če bosta na predhodnem ogledu lokacije predvidenih del predstavnika pogodbenih strank ugotovila, da je vzpostavitev breznapetostnega stanja oziroma odstranitev vodnikov na daljnovodu za izvedbo posameznih del nujna, lahko naročnik izjemoma dopusti vzpostavitev breznapetostnega stanja oziroma odstranitev vodnikov.

Izvajalec je dolžan naročnika predhodno obvestiti, da namerava pričeti z deli, in sicer najmanj:

- en dan pred začetkom del, v primeru, da vzpostavitev breznapetostnega stanja ni potrebna,

- štiri dni pred začetkom del, ko je treba zagotoviti breznapetostno stanje in

- en teden pred začetkom del, ko je treba odstraniti vodnike.

V primeru planiranih del naročnika na daljnovodih se je izvajalec dolžan brezpogojno odzvati na delo v skladu z navodili naročnika.

Po prejemu obvestila o pričetku del bo naročnik vsakokrat izdal pisno dovoljenje za delo. Brez takega dovoljenja izvajalcu ni dovoljeno pričeti z deli! V primeru, da izvajalec kljub temu izvaja dela, naročnik nima nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode.

Izvajalec ne sme pričeti z deli, dokler s strani naročnika ne prejme pisnega naročila in vsakokratnega pisnega dovoljenja za delo.

7. člen

V primeru, da se pri naročniku pojavijo neodložljiva dela, se je izvajalec dolžan odzvati v roku enega delovnega dneva po pisni zahtevi naročnika. V primeru, da se pri naročniku pojavijo zelo nujna dela (havarije), se je izvajalec dolžan (ne glede na čas dogodka – delovni dan, popoldan, vikend, praznik, ponoči) odzvati s potrebno ekipo in mehanizacijo na dogovorjeno lokacijo v času, ki ne bo daljši od dveh ur od poziva naročnika.

V primerih izrednega povečanja obsega del ali v primerih nastanka večjega obsega nujnih del ali višje sile, ima naročnik, da zagotovi pravočasno izvedbo del, pravico dodatno najeti še druge izvajalce. V primeru, da naročnik najame drugega izvajalca, ker se izvajalec po tej pogodbi ni pravočasno odzval na poziv naročnika (primer iz prejšnjega odstavka tega člena), ima pravico, da od izvajalca po tej pogodbi zahteva razliko v plačilu in povrnitev vse ostale nastale škode. Naročnik ima tudi pravico, da v tem primeru izvajalcu zaračuna 8 % pribitek za svoja režijska dela.

8. člen

Izvajalec je v zamudi, če po lastni krivdi prekorači časovni okvir za izvedbo del, posebej dogovorjen z vsakokratnim naročilom, ali se ne odzove pravočasno v primeru neodložljivih ali zelo nujnih del. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če izvajalec dvakrat ali večkrat zamudi z izvedbo dela, v tem primeru pa naročniku pri drugi ali naslednji zamudi izvajalcu ni potrebno več dajati dodatnega izpolnitvenega roka.

V primeru, da na strani izvajalca nastopijo razlogi, ki pomenijo kršitev pogodbenih obveznosti, kot npr. malomarno in pomanjkljivo opravljanje delovnih zadolžitev, neredno vodenje gradbenega dnevnika, neustrezna izobrazba in praksa zaposlenih delavcev, neustrezna kvaliteta del, neurejenost delovišča v pogledu varnosti za zaposlene, zamujanje rokov, slaba koordinacija del itd., ima naročnik pravico začasno ustaviti dela, in, po najmanj dveh predhodnih opominih, odstopiti od pogodbe.

Če izvajalec ne opravi pogodbenih obveznosti v skladu z dogovorom z naročnikom oz. zamudi z izpolnitvijo obveznosti ali se v primeru neodložljivih ali zelo nujnih del ne odzove v navedenem času, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki bi mu s tem nastala.

OBRAČUN IN ROK PLAČILA

9. člen

Izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, se bodo obračunala po sistemu fiksnih cen po enoti (naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene/enoto, ne glede na več ali manj dela), navedenih v ponudbenem predračunu in izvedenih delih, potrjenih v gradbenem dnevniku, na podlagi vsakokratnega posameznega naročila. Pogoj za obračun je vpis zaključka dela posameznega naročila v gradbeni dnevnik (10. člen te pogodbe). Opravljena in s strani naročnika potrjena dela bo izvajalec zaračunal najkasneje do 5. dne v tekočem koledarskem mesecu za pretekli koledarski mesec.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki. Računu mora obvezno priložiti kopijo s strani naročnika podpisanega gradbenega dnevnika. Če se izvajalec odloči za pošiljanje e-računa, bo moral naročniku na obrazcu, katerega mu bo poslal ob podpisu pogodbe, posredovati zahtevane podatke.

Naročnik je račun dolžan plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa. Na računu mora biti obvezno navedena številka ustrezne naročilnice in te pogodbe. V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec pravico obračunati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Za vsa predčasna plačila, ki so predhodno dogovorjena med naročnikom in izvajalcem, naročnik obračuna 10 % kasaskonto po letni obrestni meri. V primeru spremembe obrestnih mer na trgu si naročnik pridržuje pravico do spremembe obrestne mere pri obračunu kasaskonta, o čemer bo naročnik pisno obvestil izvajalca. Naročnik ima pravico, da brez obrazložitve odkloni predčasno plačilo. V primeru predčasnega plačila naročnik računa ne bo plačal prej, kot v roku 10 dni od prejema računa.

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 8 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrniti, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno za opravljeno storitev v roku, navedenem v prejšnjem odstavku tega člena.

PREVZEM DEL

10. člen

Prevzem del se bo vršil po končanih delih na posamezni trasi (posameznem naročilu). Če so prisotne pomanjkljivosti, se jih vpiše v gradbeni dnevnik in določi rok odprave. Gradbeni dnevnik se s strani naročnika ne podpiše, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene.

Dela posameznega naročila bodo zaključena in prevzeta, ko bosta naročnik in izvajalec ugotovila, da so vsa dela izvedena po zahtevah naročnika in bo nadzorni organ naročnika v gradbeni dnevnik vnesel zapis, da so vse obveznosti na posamezni trasi izpolnjene.

Vpis zaključka dela posameznega naročila v gradbeni dnevnik predstavlja osnovo za izstavitev računa. Z dokončnim prevzemom del posameznega naročila preide riziko poškodb in naključnega uničenja z izvajalca na naročnika.

KADROVSKA IN TEHNIČNA ZMOGLJIVOST IZVAJALCA

11. člen

Izvajalec bo moral ves čas trajanja pogodbe zagotavljati ustrezno število zaposlenih in ustrezno tehnično zmogljivost, kot je to navedeno v dokumentaciji JN. Naročnik ima pravico, da občasno preverja izpolnjevanje kadrovskega in tehničnega pogoja.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

12. člen

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo odgovornost pri izvajanju del. V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti po odgovornosti izvajalca, mora izvajalec na svoje stroške škodo odpraviti ali povrniti ter nadomestiti, popraviti in dokončati dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi dokumenti in navodili nadzornega organa.

Izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti sečnje in spravila lesa, z enotno zavarovalno vsoto najmanj 25.000,00 EUR. Če bo polica splošna, mora vsebovati tudi zavarovanje odgovornosti iz naslova dejavnosti sečnje in spravila lesa za zavarovalno vsoto v višini najmanj 25.000,00 EUR.

Zavarovanje mora biti veljavno celotno obdobje trajanja predmetne pogodbe in se mora v primeru poteka police pred iztekom pogodbenega razmerja obvezno podaljšati do izteka pogodbenega obdobja. Zavarovalna polica mora biti sklenjena po slovenskem pravu, pri morebitnem uveljavljanju odškodnine se mora upoštevati slovensko pravo ter imeti mora območje zavarovalnega kritja v Sloveniji.

Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni in drugi infrastrukturi, ki jih povzroči pri izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo nastalo tretjim osebam, ki jo je povzročil.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času izvajanja del, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA

13. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- opravil pogodbene obveznosti strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s popisom del, s pravili stroke, z veljavnimi dogovori, soglasji, standardi in zakoni ter da bo sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti, upošteval zahteve lastnikov zemljišč, katere mu bo posredoval naročnik, in, če bo lastnik zemljišča to zahteval, uporabljal obstoječe poti,

- kot odgovorni za kvalitetno in funkcionalno pravilnost prevzetih del, med deli kontroliral tehnično pravilnost izvedbe,

- za vsako delovišče vodil svoj gradbeni dnevnik, ki mora biti na vpogled ves čas izvajanja del na terenu in ga morata pogodbeni stranki podpisovati sproti,

- omogočil nadzornemu organu naročnika stalen nadzor nad deli, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih del,

- v gradbeni dnevnik sproti vnašal vse morebitne spremembe, nastale med deli,

- poskrbel za zavarovanje delovišča,

- pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo in predmetno dokumentacijo JN upošteval okoljevarstvene predpise,

- redno odstranjeval ves odpadni in pomožni material na delovišču ter čistil okolico in uporabljene transportne poti, če se bodo le te med delom umazale oziroma zasule,

- sodeloval na vseh operativnih sestankih in pri obračunu del,

- na zahtevo naročnika zamenjal vodstvo delovišča oz. posameznike vodstva delovišča, če so za to opravičljivi razlogi,

- pri izvedbi pogodbenih del pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe,

- predstavnikom naročnika omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in odpravil vse napake, ugotovljene po tem vpogledu,

- upošteval vsa navodila naročnika v zvezi z izpolnitvijo predmeta pogodbe, vključno z ustavitvijo vseh ali nekaterih del,

- se obvezuje, da bodo vsi njegovi zaposleni in tretje osebe, ki bodo izvajali dela na podlagi tega sporazuma, izpolnjevali vsakokratne morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb nalezljivih bolezni.

Če izvajalec ne upošteva navodil naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- nudil izvajalcu vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,

- nadzoroval izvajanje pogodbenih del,

- dajal izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti, ki jih izvajalec zahteva,

- ustavil dela, ki se izvajajo v nasprotju s to pogodbo, tehničnimi predpisi, standardi in normativi in ukrepi za varno delo,

- sproti obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- redno izvajal plačila v skladu s to pogodbo.

PODIZVAJALCI

15. člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).

Podizvajalec v času sklenitve pogodbe je/so _____/______. Ostali podatki v zvezi s podizvajalcem so razvidni iz »Priloge - podizvajalec«.

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Izvajalec mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe izvajalec želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in

- (če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Izvajalec v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je izvajalec dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.

Obveznosti po tej točki in 94. členu ZJN-3 veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega dobavitelja.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način, kot je določen v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

FINANČNO ZAVAROVANJE

16. člen

Izvajalec mora ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del, v skladu z 13. točko dokumentacije JN v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (prvi odstavek 3. člena pogodbe). Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj en mesec po poteku te pogodbe.

Naročnik ima pravico zavarovanje unovčiti v višini njegove vrednosti, če izvajalec, v skladu z določili pogodbe:

i.	ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti,

ii.	ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

iii.	ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

iv.	ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

v.	preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi, ne da bi o tem predhodno na to opozoril izvajalca, mora ga pa o unovčitvi pisno obvestiti najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

POGODBENA KAZEN

17. člen

Če izvajalec ne dokonča pogodbenih obveznosti posameznega naročila v določenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen v višini 2 % vrednosti posameznega naročila z DDV (po ponudbenem predračunu), vendar skupno največ 10 % vrednosti posameznega naročila z DDV.

Če izvajalec ne izvaja del v skladu s to pogodbo in naročnik odpove pogodbo, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Če mora v celoti ali delno izvesti ponoven ogled trase ali ponovno uvedbo v delo za isto posamezno naročilo (5. člen te pogodbe), ima naročnik pravico, da za drugo in za vsako morebitno nadaljnjo uvedbo v delo od izvajalca zahteva pogodbeno kazen v višini 200,00 EUR.

Če naročnik med izvajanjem pogodbe ugotovi, da izvajalec dela izvaja s premajhnim številom delavcev ali neusposobljenimi delavci (neizpolnjevanje kadrovskega pogoja, npr. delavci nimajo veljavnih potrdil o opravljenem izpitu za delo z motorno žago idr.) ali da ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (neizpolnjevanje tehničnega pogoja), ima naročnik pravico, da zaradi neizpolnjevanja kadrovskega in/ali tehničnega pogoja, zahteva pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR.

Če vodja del oz. delovodje ne znajo govoriti in pisati v slovenskem jeziku (zaradi česar mora izvajalec zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje), vendar izvajalec tega ne zagotavlja), ima naročnik pravico, da zaradi nezagotavljanja ustreznega tolmačenja zahteva pogodbeno kazen v višini 200,00 EUR.

Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, s tem hkrati tudi sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

18. člen

Izvajalec je dolžan:

-	sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na gradbišču,

-	poskrbeti, da, če istočasno na istem delovišču sodeluje več izvajalcev, le-ti sklenejo pisni sporazum o skupnih ukrepih in normativih za zagotavljanje VZD na delovišču investitorja Elektro Gorenjska, d.d.,

-	upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi.

V primeru, da bo na delovišču delo izvajalo dva ali več izvajalcev, mora izvajalec o tem obvestiti naročnika, da zagotovi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki določi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva pri delu. Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na delovišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali tretje osebe. Naročnik si pridržuje pravico občasno preverjati izpolnjevanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.

Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali tretje osebe.

Na podlagi veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu je treba upoštevati tudi vsebino varnostnih načrtov Elektra Gorenjska, d.d.

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami) morajo izvajalec in njegovi podizvajalci izpolnjevati naslednje zahteve:

-	za vse svoje delavce morajo imeti opravljen in veljaven zdravstveni pregled.

-	za vse delavce morajo imeti opravljen in veljaven izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

-	s strani pooblaščenih inštitucij morajo imeti pregledano delovno in osebno varovalno opremo.

Naročnik ima pravico preverjati izpolnjevanje pogojev, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, in od izvajalca zahtevati ustrezna dokazila.

Če izvajalec pri izvajanju svojih pogodbenih obveznosti uporablja opremo, ki je v lasti naročnika, mora o tem obvestiti predstavnika naročnika (….). Predstavnik naročnika bo izvajalcu vsakokrat izročil ustrezna navodila ter dokumente za varno delo. Brez te dokumentacije izvajalcu ni dovoljeno uporabljati opreme, ki je v lasti naročnika! V primeru, da bo izvajalec opremo naročnika uporabljal brez obvestila in/ali ustreznih dokumentov za varno delo, naročnik nima nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

19. člen

Izvajalec naročila na strani naročnika je _______ (tel., e-pošta), ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.

Izvajalec naročila na strani izvajalca je __________(tel., e-pošta), ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je ves čas trajanja pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Predstavnika strank pogodbe nimata pravice spreminjati obveznosti po tej pogodbi.

Vsako spremembo navedenih oseb obe pogodbeni stranki  druga drugi sporočita (navadna ali elektronska pošta) najkasneje v roku treh dni od nastanka spremembe.

Do prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, štejejo za veljavno prejeta s strani izvajalca.

VIŠJA SILA

20. člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

21. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Izvajalec in vsi njegovi morebitni podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani.

Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku za škodo, ki mu zaradi tega nastane.

Naročnik izvajalcu z namenom izvajanja pogodbene obveznosti po potrebi izroča naslednje osebne podatke lastnikov zemljišč: ime, priimek, naslov, telefonska številka, parcelna številka (po potrebi se dopolni).

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka so del Evidence o uporabnikih DO.

22. člen

Izvajalec mora poskrbeti za zavarovanje osebnih podatkov. Zavarovanje obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopek in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečujejo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

23. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNIŠTVU

24. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora izvajalec seznaniti vsak tak subjekt.

REŠEVANJE SPOROV

25. člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno

in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko

pravo, predvsem Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 (UPB1) s spremembami), poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN26-010 z dne _____,

- ponudbeno dokumentacijo, št. _______z dne ______,

- odločitev o oddaji javnega naročila z dne _______,

- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

RAZVEZNI POGOJ

26. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

o	v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame dela, ki jih je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo.

ODSTOP OD POGODBE

27. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:

- če izvedene storitve po obsegu ali kvaliteti ne ustrezajo pogodbenim določilom in pogojem iz dokumentacije JN,

- če izvajalec ne upošteva reklamacij naročnika glede kakovosti opravljenih storitev,

- če se izvajalec ne drži dogovorjenih rokov izvedbe storitev,

- če izvajalec ne priglasi vseh podizvajalcev ali ne priglasi novih podizvajalcev,

- če izvajalec storitve opravlja z neusposobljenimi delavci.

Naročnik mora pred odpovedjo pogodbe izvajalca pisno opozoriti, katere kršitve je ugotovil, in ga pozvati, naj s kršitvami preneha. V primeru, da po pisnem opozorilu s strani naročnika izvajalec naredi novo kršitev, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka ali ob upoštevanju odpovednega roka, določenega v V. odstavku tega člena.

Razlogi za predčasno odpoved pogodbe:

- Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali za odpravo napak v garancijskem roku – odpoved velja z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.

- Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina dobave ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena dobava ali izvedba storitev – odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Zamuda izvajalca ali napake pri dobavi ali izvedbi storitev, ki bistveno zmanjšajo pomen posla – odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Če izvajalec dobavi nekvalitetno blago ali izvede storitev in ga na zahtevo naročnika ne zamenja oziroma strokovno ne opravi storitev – odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- V primerih določenih v 96. členu ZJN-3 – odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami – odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih finančnih sredstev – odpoved velja 30 dni od prejema pisnega obvestila.

- Če naročnik izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javno naročilo, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoče za naročnika – odpoved velja z dnem pravnomočnosti novega javnega naročila.

- Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti – odpoved velja po preteku 30 dni od pisnega obvestila naročniku.

- Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo – odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Dogovorno med obema strankama – odpoved velja po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec v zgoraj navedenih primerih iz tega člena ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

28. člen

Priloge k tej pogodbi so:

- ponudba št. _______, z dne ___________,

- ponudbeni predračun z dne ____________,

- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d.d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d.d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021)),

Sestavni deli pogodbe so tudi:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN26-010 z dne __________,

- ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. _________, z dne __________,

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in

- kopija zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti sečnje in spravila lesa.

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

29. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izvajalec:

- v zahtevanem pogodbenem roku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- v zahtevanem roku, kot izhaja iz poziva naročnika na predložitev izpolnjene in podpisane izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (velja za vse skupne ponudnike in podizvajalce).

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod. V primeru elektronskega podpisa pogodbe, je pogodba sklenjena v enem elektronskem izvodu.

Izvajalec:							Naročnik:

_________							ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

_________ 	 						Predsednik uprave

_________							dr. Ivan Šmon, MBA

PRILOGA – PODIZVAJALEC

Javno naročilo: Poseki dreves in podrasti pod elektroenergetskimi vodi in napravami, št. JN26-010

PODIZVAJALEC:

1. podizvajalec ob oddaji ponudbe

2. zamenjava podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

(ustrezno obkroži)

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Elektronski naslov in telefon: |  |
| ID za DDV in matična številka podizvajalca: |  |

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

__________________________________________________________________________________

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): 		DA 		NE

(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d.d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec »ESPD«,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Podizvajalec: Žig in podpis: |
| --- | --- |

GLAVNI IZVAJALEC:

Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Istočasno soglašamo, da naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas, kot glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Priloge:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec “ESPD”

- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

Ponudba mora veljati najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

5 Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec, v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe (točki 2 in 3), predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, pogodbeni stranki to spremembo uredita z aneksom. Če glavni izvajalec nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Glavni izvajalec je ponudnik, ki v postopku javnega naročila oddaja ponudbo, oziroma izbrani ponudnik na podlagi pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila.