VZOREC

POGODBA O IZVEDBI DEL

št. _____/2026 (vpiše naročnik naknadno)

za sklop št.___ (1, 2, 3, 4 ; naročnik vpiše naknadno)

ki jo dogovorita in skleneta kot sledi:

1) JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Pameče 177/a, 2380 SLOVENJ GRADEC, ki ga zastopa direktor mag. Boris Balant

ID za DDV: SI53440978

Matična št.: 5072107000

(v nadaljevanju: naročnik)

in

2) Ponudnik ) (naziv in sedež), ______________________________

ki ga zastopa (ime in priimek odgovorne osebe) ____________________________________________

ID za DDV: ______________________

Matična št.: _____________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

- člen

(pravna podlaga, sestavni deli in hierarhija pogodbene dokumentacije)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da se ta izvedbena pogodba (v nadaljevanju: pogodba) sklepa na podlagi postopka oddaje posamičnega naročila, izvedenega v skladu z Okvirnim sporazumom za »VZDRŽEVANJE CEST V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC IN OBČINI MISLINJA« za SKLOP (Vstaviti št. in naziv sklopa), št. (Vstaviti št. okvirnega sporazuma) z dne (Vstavi datum sklenitve).

Celotno pogodbeno dokumentacijo, ki predstavlja pravno podlago in sestavni del te pogodbe, sestavljajo naslednji dokumenti:

- ta pogodba,

- Odločitev o oddaji posamičnega naročila, št. (Vstavi št. odločitve) z dne (Vstavi datum), ki je postala pravnomočna dne (Vstavi datum),

- Ponudba izvajalca, št. (Vstavi št. ponudbe) z dne (Vstavi datum),

- Povpraševanje naročnika za izvedbo posamičnega naročila, št. (Vstavi št. povpraševanja) z dne (Vstavi datum),

- Okvirni sporazum, naveden v prvem odstavku tega člena,

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. (Vstavi št. dokumentacije) z dne (Vstavi datum).

V primeru neskladja med določili posameznih dokumentov iz prejšnjega odstavka velja pravilo hierarhije, po katerem določba dokumenta z nižjo zaporedno številko (višje na seznamu) prevlada nad določbo dokumenta z višjo zaporedno številko (nižje na seznamu).

Za vsa vprašanja, pravice in obveznosti, ki niso izrecno in drugače urejene s to pogodbo, se neposredno uporabljajo določila ostalih dokumentov iz drugega odstavka tega člena v skladu z določeno hierarhijo. Za vsa vprašanja, ki niso urejena v nobenem od navedenih pogodbenih dokumentov, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

- člen

(predmet pogodbe)

Predmet te pogodbe je izvedba storitev (natančno navesti vrsto del, npr. Ureditev lokalne ceste na odseku XY) v sklopu ______ (št. sklopa), v obsegu in kakovosti, kot je opredeljeno v Povpraševanju naročnika št. (Vstavi št. povpraševanja) (tehnične specifikacije in popisi del) in ponudbi izvajalca št. (Vstavi št. ponudbe).

Izvajalec se zavezuje, da bo dela izvedel strokovno, kakovostno in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi ter določili Okvirnega sporazuma.

- člen

(pogodbena vrednost in cene)

Pogodbena vrednost za izvedbo vseh del po tej pogodbi, določena na podlagi ponudbe izvajalca št. (Vstavi št. ponudbe) z dne (Vstavi datum), znaša:

- Vstavi znesek) EUR brez DDV

- (Vstavi znesek) EUR DDV (22 %)

- (Vstavi znesek) EUR z DDV

Pogodbena vrednost iz prejšnjega odstavka je fiksna in nespremenljiva za celoten čas trajanja pogodbe. Vključuje vse stroške, dajatve, takse, popuste in odvisne stroške, ki so potrebni za pravočasno, popolno in kakovostno izvedbo pogodbenih del, vključno s stroški dela, materiala, opreme, mehanizacije, transporta, zavarovanj, organizacije gradbišča in vsemi drugimi stroški izvajalca. Izvajalec ni upravičen do povrnitve nobenih dodatnih stroškov ali do povišanja pogodbene vrednosti iz katerega koli razloga.

Cene na enoto za posamezne postavke so določene v ponudbenem predračunu izvajalca, ki je sestavni del te pogodbe. Cene na enoto so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna in plača v skladu z veljavno zakonodajo na dan izstavitve računa.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje in jamči, da se je pred oddajo ponudbe seznanil z vsemi pogoji, lokacijo in okoliščinami, ki bi lahko vplivale na izvedbo del in pogodbeno ceno, ter da so vsi ti elementi ustrezno upoštevani v pogodbeni vrednosti.

- člen

(rok izvedbe)

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po tej pogodbi v celoti zaključil v roku (Vstavi število dni/tednov ali konkreten datum) od dneva uvedbe v delo oziroma v skladu z rokom, opredeljenim v ponudbi izvajalca.

Uvedba v delo se opravi z zapisnikom o uvedbi v delo, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank. Rok za izvedbo del začne teči z dnem podpisa zapisnika o uvedbi v delo.

- člen

(način plačila)

Naročnik se zavezuje, da bo nesporni znesek pravilno izstavljenega računa poravnal v roku 60 dni od prejema.

Podlaga za izstavitev računa je s strani naročnika potrjen prevzemni dokument (npr. primopredajni zapisnik, potrjen delovni nalog), ki izkazuje, da so bila dela po tej pogodbi v celoti in ustrezno opravljena.

- člen

(prevzem del)

Po zaključku del izvajalec obvesti naročnika o pripravljenosti na prevzem.

Naročnik je dolžan pristopiti k prevzemu v roku 8 delovnih dni. O prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, v katerega se vpišejo podatki o opravljenih delih, morebitne ugotovljene napake in pomanjkljivosti ter roki za njihovo odpravo.

Če naročnik pri prevzemu ugotovi nebistvene napake, ki ne ovirajo normalne uporabe, lahko dela prevzame s pridržkom in določi rok za odpravo napak. Če izvajalec napak ne odpravi v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico napake odpraviti sam ali preko tretje osebe na stroške izvajalca. Če so napake bistvene, lahko naročnik prevzem zavrne do odprave napak.

- člen

(Skrbnika pogodbe)

Predstavnik oz. pooblaščena oseba na strani naročnika je:

Ime in priimek: _______________________

Tel. št.: _____________________________

E-pošta:_____________________________

Predstavnik oz. pooblaščena oseba na strani ponudnika (izvajalec) je:

Ime in priimek: __________________________

Tel. št.: _______________________________

E-pošta:_______________________________

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3) delovnih dni po zamenjavi.

Vsa pravno zavezujoča sporočila, zahteve, spremembe in dopolnitve v zvezi s to pogodbo morajo biti posredovana v pisni obliki po pošti ali na zgoraj navedena elektronska naslova. Za tekočo operativno komunikacijo se lahko uporabljajo tudi druga sredstva, vendar dogovori, doseženi na ta način, postanejo zavezujoči šele s pisno potrditvijo obeh strank.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov  in osebnih podatkov ne bosta uporabili za drugačen namen, kot izhaja iz te pogodbe.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo za zavarovanje dobre, pravočasne in kvalitetne izvedbe vseh svojih obveznosti po okvirnemu sporazumu in po tej izvedbeni pogodbi, najkasneje v roku 8 (osmih) dni od dneva sklenitve te pogodbe, naročniku izročil finančno zavarovanje v obliki dveh (2) bianco menic.

Vsebina finančnega zavarovanja Finančno zavarovanje mora vsebovati:

- Dve (2) lastni bianco menici, vsako v višini 5 % pogodbene vrednosti te pogodbe z DDV;

- Originalno menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menic, izpolnjeno v skladu z vzorcem, ki je bil sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, skupaj z nalogom za plačilo menice v treh (3) enakih izvodih.

Vsi dokumenti morajo biti veljavno podpisani s strani pooblaščene osebe izvajalca in žigosani, v kolikor izvajalec posluje z žigom.

Višina in veljavnost zavarovanja: skupna višina zavarovanja znaša 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti te pogodbe z DDV, kar znaša _______________ EUR. Menici morata imeti dospelost najmanj 30 (trideset) dni po izteku veljavnosti te pogodbe.

Naročnik je upravičen unovčiti predloženi menici, če izvajalec krši svoje obveznosti iz te pogodbe, zlasti v primerih, ko izvajalec:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma/pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma/pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno (v roku) izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma/pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil (npr. v dogovorjeni kvaliteti, količini) svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma/pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma/pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bo moral naročnik naročilo in/ali okvirni sporazum/pogodbo modificirati ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti zaradi tega, ker se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti.

Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi pisni poziv naročnika, brez ugovorov s strani izvajalca.

Če je bil izvajalec izbran za več sklopov, lahko predloži enotno zavarovanje za vse sklope. V tem primeru mora višina zavarovanja ustrezati seštevku zahtevanih zneskov zavarovanj za vse sklope, za katere je bil izbran.

Če se med trajanjem te pogodbe podaljša njegova veljavnost ali spremenijo drugi bistveni elementi, ki vplivajo na zavarovanje, se izvajalec zavezuje na lastne stroške ustrezno podaljšati veljavnost menic in menične izjave ter o tem predložiti dokazilo naročniku.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V JAMČEVALNEM ROKU

9. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo za zavarovanje svoje obveznosti odprave napak v jamčevalnem roku, najkasneje v petnajstih (15) dneh po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročniku izročil finančno zavarovanje v obliki dveh (2) bianco menic.

Vrednost finančnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka znaša 5 % (pet odstotkov) od končne pogodbene vrednosti del z DDV, ugotovljene na podlagi potrjenega končnega obračuna.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno ves čas trajanja jamčevalnega roka, ki je tri (3) leta], in se mora izteči najmanj trideset (30) dni po izteku jamčevalnega roka.

Če izvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja, ima naročnik pravico, da za znesek v višini zahtevanega zavarovanja zadrži izplačilo po končnem obračunu, vse dokler izvajalec ne izpolni te pogodbene obveznosti.

Naročnik je upravičen unovčiti predloženo finančno zavarovanje v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih obveznosti odprave napak v jamčevalnem roku, kot so opredeljene v tej pogodbi, zlasti če kljub pisnemu pozivu ne prične ali ne zaključi odprave napak v primernem roku, ali v primeru njegove insolventnosti.

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu vrnil neunovčeno finančno zavarovanje takoj po poteku njegove veljavnosti.

10. člen

(varstvo okolja in ravnanje z odpadki)

Izvajalec se zavezuje, da bo v času trajanja vzdrževanja cest na lastne stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja so vključeni v pogodbeno vrednost, opredeljeno v 3. členu te pogodbe.

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbenih del zagotoviti, da:

- se pri vzdrževanju cest uporablja čista tehnologija in tehnično brezhibni stroji;

- se za vzdrževanje cest uporabljajo stroji, izdelani skladno z veljavnimi emisijskimi normami za hrup in tresljaje;

- se na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo vsi odpadki, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov;

- se gradbeni odpadki, ki nastanejo med izvajanjem del, sproti oddajajo pooblaščenemu zbiralcu oziroma predelovalcu, o čemer izvajalec naročniku predloži ustrezno potrdilo (evidenčni list);

- so vsi ostanki gradbenega materiala in kakršni koli drugi odpadki odpeljani na ustrezno deponijo oziroma v center za ravnanje z odpadki, s čimer se prepreči vsakršno onesnaženje okolja;

- se odvečni izkopani material ne odlaga na najboljša kmetijska zemljišča, v gozd, na območja naravnih vrednot, kulturne dediščine ali na druga zakonsko varovana območja.

11. člen

(Varovanje in upravljanje gradbišča)

Izvajalec je dolžan med celotno izvedbo del ustrezno zavarovati dele objekta in prostore naročnika, ki jih uporablja, ter skrbeti za red in varnost na celotnem območju gradbišča.

Za zagotavljanje prometne varnosti in nemotenega poteka prometa v času vzdrževanja cest se izvajalec zavezuje:

- izvesti vse potrebne ukrepe na obstoječem cestnem omrežju, da se prometna varnost zaradi izvajanja del ne poslabša;

- promet organizirati tako, da ne prihaja do večjih zastojev, pri čemer mora predhodno urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportu;

- gradbiščni transport opravljati po tistih javnih prometnih površinah, ki imajo najmanjši vpliv na prebivalstvo in okoliške dejavnosti;

- v primeru vpliva del na prometno ureditev državnih cest rešitve predhodno uskladiti z njihovim upravljavcem.

Izvajalec je dolžan poskrbeti tudi za naslednje ukrepe varovanja in upravljanja gradbišča:

- zagotoviti nemoteno komunalno-energetsko oskrbo sosednjih objektov in v primeru poškodb obstoječe infrastrukture takoj izvesti sanacijo na lastne stroške;

- zavarovati gradbišče tako, da sta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter da se ne poslabša njihova požarna varnost;

- z rednim vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin preprečevati prašenje ter nenadzorovan raznos materiala z vozili izven območja gradbišča;

- v primeru raznosa materiala na javne ceste tega nemudoma odstraniti;

- organizirati gradbišče tako, da je preprečeno vsakršno onesnaženje okolja in voda (površinskih in podtalnice) zaradi uporabe goriv ali drugih škodljivih snovi ter v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje;

- po zaključku del na lastne stroške sanirati, rekonstruirati oziroma vzpostaviti v prvotno stanje vsa zemljišča, objekte in naprave, ki so bili poškodovani ali prizadeti zaradi izvajanja del.

Izvajalec nosi polno odškodninsko odgovornost za vso škodo, ki bi nastala na obstoječi komunalni, energetski ali drugi infrastrukturi, napravah, objektih ali tretjim osebam zaradi izvajanja del po tej pogodbi. Vsi stroški, povezani z ukrepi iz tega člena, vključno s stroški morebitnih sanacij, so vključeni v pogodbeno vrednost.

12. člen

(Druge obveznosti izvajalca)

Izvajalec se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje in jamči, da bo izpolnjeval naslednje obveznosti:

- Varstvo pri delu, varstvo okolja in požarna varnost: Izvajalec je dolžan med izvajanjem pogodbenih del na lastne stroške zagotoviti in dosledno izvajati vse predpisane ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom v skladu z veljavno zakonodajo. Za kakršnekoli posledice, škodo ali sankcije, ki bi nastale zaradi opustitve ali neustreznega izvajanja teh ukrepov, nosi izvajalec polno materialno in odškodninsko odgovornost. V primeru hujših kršitev predpisov o varstvu pri delu ima naročnik pravico izvajalca ali njegove delavce nemudoma odstraniti z delovišča do odprave nepravilnosti.

- Ravnanje z gradbenimi odpadki: Izvajalec se zavezuje, da bo z vsemi gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del, ravnal v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08), drugimi veljavnimi okoljevarstvenimi predpisi in Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Vse nastale gradbene odpadke je dolžan oddati pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov in o tem na zahtevo naročnika predložiti ustrezna dokazila.

- Sodelovanje s podizvajalci: Izvajalec je dolžan pogodbena dela izvesti z lastnimi viri in s podizvajalci, ki jih je nominiral v svoji ponudbi, ki je sestavni del te pogodbe. Zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca med izvedbo pogodbe je mogoča le po predhodnem pisnem soglasju naročnika. Naročnik izda soglasje pod pogojem, da novi podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec mora vlogo za zamenjavo podizvajalca podati v pisni obliki in ji priložiti vsa zahtevana dokazila.

- Obveščanje o insolventnosti: Izvajalec je dolžan naročnika nemudoma, najkasneje pa v treh (3) delovnih dneh, pisno obvestiti o začetku postopka zaradi insolventnosti, postopka prisilne poravnave ali stečajnega postopka, ki bi bil uveden zoper njega.

KONČNE DOLOČBE

- člen

(Uveljavitev in trajanje pogodbe)

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do popolne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti s strani obeh pogodbenih strank, kar se ugotovi s podpisom končnega primopredajnega zapisnika in poravnavo vseh finančnih obveznosti.

Predviden pričetek izvajanja del je __________. Dejanski pričetek del se določi z uvedbo izvajalca v delo s strani naročnika v skladu s 4. členom te pogodbe.

- člen

(Prenehanje pogodbe)

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh strank.

Pogodbeni stranki lahko predčasno odstopita od te pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so za odstop od Okvirnega sporazuma določeni v Okvirnem sporazumu, navedenim v 1. členu te pogodbe.

O odstopu od pogodbe mora odstopna stranka pisno obvestiti nasprotno stranko. V obvestilu mora navesti razlog za odstop in primeren dodatni rok za izpolnitev, če je ta glede na naravo kršitve potreben.

- člen

(Spremembe in dopolnitve)

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v obliki pisnega dodatka (aneksa), ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

(Število izvodov in veljavnost)

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod.

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Datum: _______________					Datum: _____________

NAROČNIK:							IZVAJALEC:

Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

Direktor:							Direktor:

mag. Boris Balant

________________________					____________________________

(žig in podpis)							(žig in podpis)

Opomba: Z oddajo ponudbe se ponudnik/izvajalec strinja z vzorcem pogodbe.

PRILOGA ŠT. 1

SEZNAM PONUDNIKOV, KI JIM JE PRIZNANA SPOSOBNOST

| zap. št. | Naziv sposobnega ponudnika (izvajalca) | Priznana sposobnost za sklop št. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |