PRILOGE OD D/1 DO D/11

Navodila za izpolnjevanje obrazcev »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)«:

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati priložena obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna. Cena na enoto in skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalki. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške …).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. V vsako postavko v predračunu mora vpisati ceno na enoto in skupno ceno. Kakršnokoli napako v objavljenem predračunu s količinami (napačna količina, enota mere, formula, blokada …) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa ga je na napako, ki jo odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v ponudbi predloženem predračunu posamezna postavka ni cenovno ovrednotena, lahko naročnik v skladu z ZJN-3 od ponudnika zahteva pojasnilo, pri čemer ponudniku ne bo dovoljeno kakorkoli popravljati ali dopolnjevati ponudbenega predračuna.

Ponudnik/izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

Na PJN so objavljeni tudi armaturni načrti za deset razpisanih tipov kabelskih jaškov.

Ponudnik v obrazcu Ponudba, glede na določbo 10. točke te dokumentacije JN, določi prioritetni vrstni red, tako da v obrazcu za posamezni sklop obkroži ustrezno črko. Primer: ponudnik oddaja ponudbo za sklopa 1 in 2. Najpomembnejši sklop za ponudnika (kjer bi dela raje izvajal, npr. zaradi bližine, poznavanja terena ipd.) je sklop 2, zato v obrazcu Ponudba za sklop 2 obkroži črko A, drugi najpomembnejši je sklop 1, zato v obrazcu za sklop 1 obkroži črko B.

PRILOGA D/1

PONUDBA

| Številka ponudbe: | ________________ |
| --- | --- |
| Ponudnik: | ________________________________________________ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

| 1. sklop: Izvajanje manjših gradbenih del na območju KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki (v EUR brez DDV) | _________________ EUR |
| --- | --- |
| Prioritetni vrstni red sklopa 1 | A B C |
| 2. sklop: Izvajanje manjših gradbenih del na območju KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko (v EUR brez DDV) | _________________ EUR |
| Prioritetni vrstni red sklopa 2 | A B C |
| 3. sklop: Izvajanje manjših gradbenih del na območju KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Bohinj (v EUR brez DDV) | _________________ EUR |
| Prioritetni vrstni red sklopa 3 | A B C |

| Veljavnost ponudbe | Do _____________________ |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: Podpis: |
| --- | --- |

PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)

1. sklop - KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki

Obrazec specifikacije del je objavljen posebej, v Excel dokumentu. Ponudnik izpolnjen Excel dokument priloži ponudbi.

Postavka 103956 (Druga gradbena dela) se, zaradi nastavljene formule v Excelu, obračunava samodejno.

PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)

2. sklop - KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko

Obrazec specifikacije del je objavljen posebej, v Excel dokumentu. Ponudnik izpolnjen Excel dokument priloži ponudbi.

Postavka 103956 (Druga gradbena dela) se, zaradi nastavljene formule v Excelu,  obračunava avtomatično.

PONUDBENI PREDRAČUN (SPECIFIKACIJA DEL)

3. sklop - KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Bohinj

Obrazec specifikacije del je objavljen posebej, v Excel dokumentu. Ponudnik izpolnjen Excel dokument priloži ponudbi.

Postavka 103956 (Druga gradbena dela) se, zaradi nastavljene formule v Excelu,  obračunava avtomatično.

PRILOGA D/2

Izpolnjen in podpisan ESPD

(v skladu s podtočko 2, točke 20 dokumentacije JN)

PRILOGA D/3

Akt o skupnem nastopanju

(v skladu s podtočko 3, točke 20 dokumentacije JN)

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

PRILOGA D/4

Potrdila o nekaznovanosti

(v skladu s podtočko 4, točke 20 dokumentacije JN)

PRILOGA D/5

eS.BON, S.BON-1 ali S.BON-1/P obrazec in/ali

(za tujega ponudnika) potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni

(v skladu s podtočko 5, točke 20 dokumentacije JN)

PRILOGA D/6

- Vodja gradnje, s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbe

- (v skladu s podtočko 6, točke 20 dokumentacije JN)

Vodja gradnje: __________________________________________________________,

št. vpisa v IZS (če je že vpisan): ___________________________________________________.

Priloga – življenjepis z navedbo referenčnih poslov.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PRILOGA D/7

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

- REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je družba

__________________________________________________________________________

za našo družbo izvedla naslednja gradbena dela:

- Pogodba/naročilo št. in predmet naročila: ____________________________________________

- Veljavnost pogodbe/naročila: od _________________ do ____________________

- Izvedba gradbenih del (vpišite ustrezne podatke):

    - število projektov:_____= izgradnja elektroenergetske kabelske kanalizacije (eno do osem cevna), v skupni dolžini _______ km,

    - izgradnje, rekonstrukcije ali sanacije _____ (vpišite število) elektro energetskih objektov (npr. transformatorske postaje, elektroenergetski vodi, elektroenergetska kabelska kanalizacija, objekti za distribucijo električne energije ali drugi primerljivi elektroenergetski objekti),

    - izvajanje gradbenih del na elektro energetski infrastrukturi (razdelilne transformatorske postaje, razdelilne postaje, transformatorske postaje) v vrednosti ____________ EUR (brez DDV),

    - izvajanje gradbenih del za postavitev NN prostostoječih in priključno merilnih omaric v količini ___________ kosov,

    - izvajanje gradbenih del za postavitev _______ stojnih mest drogov za elektroenergetsko omrežje.

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dobave in postavitve je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

__________________________

(Kraj in datum)                                                         	Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

_____________________________

PRILOGA D/8a

Tehnična dokumentacija

- (v skladu s podtočko 8 a), točke 20 dokumentacije JN)

PRILOGA D/8b

- Izjava ponudnika

- (v skladu s podtočko 8 b) in c), točke 20 dokumentacije JN)

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da bomo (če bomo izbrani) vsa dela v celoti izvajali v skladu z zahtevami naročnika, da smo zanesljivi, strokovni, imamo izkušnje in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega naročila

Podajamo tudi izjavo, da na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami) izpolnjujemo, prav tako tudi naši podizvajalci, naslednje zahteve naročnika:

- za vse svoje delavce imamo opravljen in veljaven zdravstveni pregled,

- za vse delavce imamo opravljen in veljaven izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti,

- s strani pooblaščenih inštitucij imamo pregledano delovno in osebno varovalno opremo.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PRILOGA D/9

Kopija veljavne zavarovalne police

(v skladu s podtočko 9, točke 20 dokumentacije JN)

PRILOGA D/10

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA PE CEVI

Tehnične zahteve za PE cevi za zaščito kablov

PE (DWP) cevi morajo ustrezati predvidenemu namenu uporabe in zagotavljati predpisano obodno oziroma temensko togost ter morajo omogočati standardne načine vgradnje in uvleke kablov. Ponujene cevi morajo ustrezati navedenim standardom ter zakonu in EU uredbi:

- SIST EN 61386-24 Sistemi kanalov za električne inštalacije,

- Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro -1 (Ur. L. RS, št. 82/2013),

- Uredbi komisije EU št. 305/2011, Izvedbeni Uredbi komisije EU št. 1062/2013.

Ponujene PE (DWP) cevi morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- dvoslojna – zunaj rebrasta, znotraj gladka brez valov,

- odpornost proti pritisku oz. temenska togost 450 N/200 mm,

- odpornost na udarce tip N - normalna,

- dobavljive v palicah, dolžine 6 metrov, in v kolutih,

- zunanji premeri PE (DWP) cevi v milimetrih (mm):

  - PE DN 110 – v palicah,

  - PE DN 125 – v palicah,

  - PE DN 160 – v palicah,

  - PE DN 200 – v palicah,

  - PE DN 110 – v kolutih,

  - PE DN 160 – v kolutih.

- Dobava pribora za premere PE (DWP) cevi iz predhodne alineje:

  - Distančniki za PE cevi DN xxx/4,

  - Spojke za PE cevi DN xxx,

  - Čepi za PE cevi DN xxx,

  - Gumeno tesnilo DN xxx.

Preglednica 1: Cevi za zaščito kablov

|  | Cevi za zaščito kablov | Ponujeno (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Št. | Naziv / dimenzije | Proizvajalec/tip/standard |
| 1. | PE cev, dvoslojna – zunanja stena profilirana (rebrasta) in notranja gladka – (DWP 450 N/200 mm), palica 6 m s spojko |  |
| 1.1 | PE cev fi 110 mm |  |
| 1.2 | PE cev fi 125 mm |  |
| 1.3 | PE cev fi 160 mm |  |
| 1.4 | PE cev fi 200 mm |  |
| 2. | PE cev, dvoslojna – zunanja stena profilirana (rebrasta) in notranja gladka – (DWP 450 N/200 mm), v kolutu s spojko |  |
| 2.1 | PE cev fi 110 |  |
| 2.2 | PE cev fi 160 |  |

Obvezne priloge k ponudbi:

- Risbe z opisi in karakteristikami za cevi, ki so predmet ponudbe, v slovenskem ali angleškem jeziku, podpisane in žigosane s strani ponudnika.

- Izjava o skladnosti (velja za PE (DWP) cevi) v skladu z/s:

    - Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/201,1 čl. 3 in 7),

    - standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1; -2 (Ugotavljanje skladnosti – Dobaviteljeva izjava o skladnosti).

Ponudnik izjavljam, da bom na zahtevo naročnika predložil:

- ponudnik lahko ponudi PE cevi največ od dveh proizvajalcev,

- vso tehnično dokumentacijo, iz katere so razvidne vse tehnične karakteristike blaga (PE cevi), z risbami in merami ter vsi podatki o proizvajalcu, tipu ter nazivnih veličinah in zmogljivostih.

- vsa dokazila o opravljenih preizkusih (Type Test, Type Report) za vse tipe ponujenega materiala, izvedenih v skladu z zahtevanimi standardi (poročila na elektronskem mediju v slovenskem ali angleškem jeziku) in dokazila oz. certifikate o kontroli proizvodnje.

- vsa dokazila, ki so navedena v ponudbi predloženi izjavi o skladnosti ali izjavi o lastnostih za ponujeno blago.

- vsa navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za ponujeno blago.

- brezplačne vzorce vsega ponujenega blaga (PE cevi v dolžini najmanj 0,5 m), ki morajo biti ob dostavi označeni z nazivom ponudnika in pozicije iz preglednice 1 predmetne dokumentacije ter nazivom artikla (naročnik bo neizbranim ponudnikom po zaključku postopka vrnil predložene vzorce, vzorce izbranega ponudnika pa bo naročnik arhiviral za čas veljavnosti pogodbe, do konca poteka garancijskega roka, z namenom preveritve skladnosti s ponudbo ponujenega in kasneje po pogodbi dobavljenega blaga).

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PRILOGA D/11a

OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA

identifikacijska št. za DDV: SI 20389264

matična številka: 5175348000

in

Izvajalec:

_______________, ______________, ki ga zastopa _______________

identifikacijska št. za DDV: SI ______________

matična številka: ________________

sklepata

OKVIRNI SPORAZUM št. JN26-012

IZVAJANJE MANJŠIH GRADBENIH DEL NA ELEKTROENERGETSKEM OMREŽJU, NA VPOKLIC

1. sklop: KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki

2. sklop: KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko

3. sklop: KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Bohinj

UVODNA DOLOČBA

- člen

Naročnik je za izvajanje manjših gradbenih del na EE omrežju, na vpoklic, izvedel javno naročilo s sklenitvijo okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, ki ga je dne ___ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave ____ in na TED št. ___. Izvajalcu je bila priznana usposobljenost  na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila, št. ____ z dne ____, ki je postala pravnomočna ______.

- člen

Predmet tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: sporazum) bo izvajanje manjših gradbenih del na EE omrežju, na vpoklic, kot to izhaja iz tega sporazuma, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN26-012 z dne ________ (v nadaljevanju: dokumentacija JN) ter sklenjene posamične pogodbe v drugi, pogodbeni fazi (v nadaljevanju: pogodba).

Naziv pogodbe: Project 101103481 - 10.12-ATHR-W-M-22-GreenSwitch

Izvajalec s podpisom tega sporazuma potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet sporazuma, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tem sporazumu in pogodbi, ali pogodbeno ceno. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tem sporazumu.

Razpisana dela se bodo opravljala postopno, na različnih lokacijah na območju in po potrebah naročnika. To pomeni, da so dela zelo različna po količini oziroma obsegu ter vrednosti in da se izvajajo kot dela »na vpoklic«. Praviloma bodo v posamezno naročilo vključene le nekatere postavke iz ponudbenih predračunov.

VELJAVNOST IN TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen z veljavnostjo od izpolnitve pogodb v posameznem sklopu iz predhodnega javnega naročila za izvajanje manjših gradbenih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic, št. JN24-013 (št. objave na PJN JN007401/2024-EUE17/01), do 29. 2. 2028 oziroma do realizacije vseh naročil, ki so bila v skladu s tem sporazumom (JN26-012), dana izvajalcu do poteka veljavnosti. V primeru, da je sporazum finančno realiziran pred potekom tega obdobja, se prekine ob njeni finančni realizaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da podaljša veljavnost tega javnega naročila za največ dve leti. Naročnik bo o morebitnem podaljšanju tega javnega naročila izvajalca obvestil vsaj tri mesece pred potekom veljavnosti te pogodbe.

IZVEDBENI POGOJI

- člen

Naročnik je že v prvi fazi, ko je ugotovil dopustnost izvajalčeve ponudbe, izvedel povpraševanje za posamezni sklop in so ponudniki že oddali vrednostne ponudbe za posamezni sklop. Z najugodnejšim ponudnikom v posameznem sklopu je naročnik tako že sklenil pogodbo za obdobje veljavnosti tega sporazuma.

V pogodbeni fazi bo naročnik gradbena dela naročal pri ponudniku, ki je ponudil najnižjo ceno za posamezen sklop. Naročila v posameznem sklopu bodo sukcesivna, odvisno od potreb naročnika, kar bo opredeljeno ob posameznem naročilu.

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje naročiti točno določene količine gradbenih del, saj bodo količine natančneje opredeljene v vsakokratnem naročilu v pogodbeni fazi.

Naročnik navaja, da na območju posameznih občin sodeluje z občinami pri skupnih investicijah izgradnje infrastrukturne kanalizacije. Naročnik poudarja, da posamezna gradbena dela za izvedbo skupnih investicij za izgradnjo infrastrukturne (elektro) kanalizacije lahko naroči tudi pri drugem izvajalcu (npr. izvajalec izbran s (evidenčnim) postopkom oddaje (javnega) naročila, ki ga je izvedla občina).

Cene, ki jih je ponudnik podal v ponudbenem predračunu (specifikaciji del), so fiksne do konca veljavnosti pogodbe.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet tega sporazuma, lahko vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« tega sporazuma). Morebitni podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi posameznih naročil, bodo navedeni v posamezni pogodbi.

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg storitev, ki ga prevzame po sporazumu, ne glede na to, da del storitev izvaja podizvajalec. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Izvajalec mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi tega sporazuma želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in

- (če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Izvajalec v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh strank tega sporazuma se šteje za aneks k temu sporazumu.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum o izpolnjevanju obveznosti izvajalca, ki mu jih nalagata ta sporazum in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tej pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, se izvajalec zavezuje, da bo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi tega sporazuma, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s tem sporazumom.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s tem sporazumom oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, kot je določen v tem členu, ima pravico odstopiti od tega sporazuma brez odpovednega roka. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Izvajalec mora ob podpisu pogodbe v pogodbeni fazi, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in pred iztekom pogodbe, finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 13. točko dokumentacije JN in ustreznimi določbami pogodbe.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Stranki sporazuma se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju tega sporazuma. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri strankah sporazuma kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji tega sporazuma.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, stranki sporazuma soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Izvajalec in vsi njegovi morebitni podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani.

Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku za škodo, ki mu zaradi tega nastane.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi tega sporazuma ali posamezne pogodbe, rešujeta stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil tega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 (UPB1) s spremembami), poleg tega sporazuma in zakonodaje pa se upošteva še:

- dokumentacijo JN, št. JN26-012 z dne ____,

- ponudbeno dokumentacijo, št. ____ z dne _____,

- odločitev o oddaji javnega naročila z dne ______,

- drugo dokumentacijo v zvezi s tem sporazumom.

ODSTOP OD SPORAZUMA ALI/IN POSAMEZNE POGODBE

- člen

Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma ali posamezne sklenjene pogodbe v naslednjih primerih:

- če izvedene storitve po obsegu ali kvaliteti ne ustrezajo določilom sporazuma ali pogodbe in pogojem iz dokumentacije JN,

- če izvajalec ne upošteva reklamacij naročnika glede kakovosti opravljenih storitev,

- če se izvajalec ne drži dogovorjenih rokov izvedbe storitev,

- če izvajalec ne priglasi novih podizvajalcev,

- če izvajalec storitve opravlja s premajhnim številom delavcev in/ali mehanizacije ter ne izpolnjuje pogojev Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami), glede na njegovo izjavo v ponudbi (PRILOGA D/6b).

Naročnik mora pred odpovedjo sporazuma ali pogodbe izvajalca pisno opozoriti, katere kršitve je ugotovil, in ga pozvati, naj s kršitvami preneha. V primeru, da po pisnem opozorilu s strani naročnika izvajalec naredi novo kršitev, lahko naročnik odstopi od sporazuma ali pogodbe brez odpovednega roka ali ob upoštevanju odpovednega roka, določenega v V. odstavku tega člena.

Naročnik ima pravico, da od sporazuma ali pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s sporazumom in/ali pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili za kršitve, ki jih je ugotovil naročnik ali z njegove strani pooblaščeni izvajalec izrednega gradbenega nadzora,

- če je v tem sporazumu in/ali pogodbi tako določeno,

- če vrednost naročil po sklenjeni posamezni pogodbi doseže pogodbeno vrednost,

- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

- če naročnik nima več zagotovljenih sredstev za naročanje  storitev po pogodbi.

Izvajalec v tem členu navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

Stranki sporazuma lahko kadarkoli odpovesta ta sporazum s 90 dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki vročen s priporočeno poštno pošiljko. Stranki se lahko sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru spremembe tega sporazuma v skladu z ZJN-3, bosta stranki sporazuma sklenili aneks.

Sporazum je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod. V primeru elektronskega podpisa, je aneks  sklenjen v enem elektronskem izvodu.

____________, dne _____________

(kraj)

Izvajalec:								Naročnik:

________________							ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

________________							dr. Ivan Šmon, MBA

________________							predsednik uprave

PRILOGA D/11b

OSNUTEK POGODBE

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA

identifikacijska št. za DDV: SI 20389264

matična številka: 5175348000

in

Izvajalec:

_______________, ______________, ki ga zastopa _______________

identifikacijska št. za DDV: SI ______________

matična številka: ________________

sklepata

POGODBO št. JN26-012

IZVAJANJE MANJŠIH GRADBENIH DEL NA ELEKTROENERGETSKEM OMREŽJU, NA VPOKLIC

1. sklop: KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki

2. sklop: KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko

3. sklop: KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Bohinj

UVODNA DOLOČBA

- člen

Naročnik je za izvajanje manjših gradbenih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic, izvedel postopek javnega naročila, ki ga je dne ___ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave ____ in na TED št. ___. Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. ____ z dne ____, ki je postala pravnomočna ______.

Naročnik s to pogodbo oddaja javno naročilo na podlagi izvedenega povpraševanja.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe (v nadaljevanju: pogodba) je izvajanje manjših gradbenih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic (v sklopu ___; v nadaljevanju: »gradbena dela«, lahko tudi le »dela«), kot to izhaja iz te pogodbe, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN26-012 z dne ________ (v nadaljevanju: dokumentacija JN) ter ponudbe izvajalca št. ______ z dne _________ in ponudbenega predračuna (specifikacija del). Za vse, kar s to pogodbo ni določeno, veljajo tudi določila sklenjenega okvirnega sporazuma.

Naziv pogodbe: Project 101103481

-10.12-ATHR-W-M-22-GreenSwitch

V primeru, da bo za izvajanje del potreben odklop električne napetosti ali pa se bodo dela izvajala v bližini naprav, ki so pod napetostjo, bo naročnik izvajalcu vsakokrat izdal pisno Dovoljenje za delo. Brez  pisnega Dovoljenja za delo, izvajalcu ni dovoljeno pričeti z deli. V primeru, da izvajalec kljub temu izvaja dela, naročnik nima nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Razpisana dela se bodo opravljala postopno, na različnih lokacijah na območju in po potrebah naročnika. To pomeni, da so dela zelo različna po količini oziroma obsegu ter vrednosti in da se izvajajo kot dela »na vpoklic«. Praviloma bodo v posamezno naročilo vključene le nekatere postavke iz ponudbenih predračunov.

Ker so količine objektivno neugotovljive, so navedene količine v specifikaciji predvidene (okvirne), kar pomeni, da lahko odstopajo, in sicer se lahko povečajo (npr. zaradi dodatnih ojačitev distribucijskega omrežja, povečanega obsega priključitev uporabnikov, pridobitve dodatnih sredstev iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost, večjih soinvesticij z drugimi upravljavci infrastrukture ipd.).

Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v ponudbenem predračunu oziroma če kakšne postavke v ponudbenem predračunu sploh ne bo naročil.

Naročnik navaja, da na območju posameznih občin sodeluje z občinami pri skupnih investicijah izgradnje infrastrukturne kanalizacije. Naročnik poudarja, da posamezna gradbena dela za izvedbo skupnih investicij za izgradnjo infrastrukturne (elektro) kanalizacije lahko naroči tudi pri drugem izvajalcu (npr. izvajalec izbran s (evidenčnim) postopkom oddaje (javnega) naročila, ki ga je izvedla občina).

V primeru, da se pri naročniku pojavi potreba po dodatnih delih, bo naročnik pripravil popis del (novo postavko) ter ocenjeno količino. Izvajalec je za to postavko dolžan pripraviti kalkulacijo cene na podlagi cenika kalkulacijskih elementov in popusta, ki jo posreduje v potrditev naročniku. Ko se pogodbeni stranki o ceni nove postavke uskladita, skleneta aneks k tej pogodbi.

Naročnik ima pravico, da storitev po tej pogodbi naroči pri drugem izvajalcu v primeru, da mu izvajalec po tej pogodbi v zahtevanem roku ne more zagotoviti izvedbe vnaprej naročene količine in kvalitete zahtevanih del.

- člen

Naročnik je v dokumentaciji JN navedel, da je dobava po tem javnem naročilu delno (so)financirana s strani EU (npr. GreenSwitch, NextGenerationEU). Iz tega razloga, se pogodbeni stranki zavedata in soglašata, da lahko Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za finance, Računsko sodišče RS, Evropska komisija, agencija CINEA, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko računsko sodišče (European Court of Auditors) kadarkoli med izvajanjem projekta, ki je sofinanciran iz nepovratnih sredstev EU, oziroma še pet let po zaključnem izplačilu, izvede tehnični ali finančni pregled opravljenih storitev (dobav) po tej pogodbi in s tem povezanih stroškov v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta  (izvedba kontrol in revizij).

V skladu s prejšnjim odstavkom dobavitelj soglaša in dovoli, da naročnik vso dokumentacijo (ali posamezen dokument), ki je nastala tekom postopka oddaje javnega naročila pod objavo št. ________ ter dokumentacijo, ki bo nastala tekom veljavnosti te pogodbe, da na vpogled/posreduje ustreznim institucijam, če bo to zahtevano. Če bo potrebno, dobavitelj soglaša in se zavezuje, da bo za potrebe pravočasne in uspešne izvedbe EU projekta tudi sam, na poziv naročnika in/ali ustreznih institucij, aktivno sodeloval pri posredovanju dokumentacije (na vpogled) iz postopka pod št. objave __________ (kot navedeno v prejšnjem stavku).

VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE

- člen

Pogodba je sklenjena z veljavnostjo od izpolnitve pogodb v posameznem sklopu iz predhodnega javnega naročila za izvajanje manjših gradbenih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic, št. JN24-013 (št. objave na PJN JN007401/2024-EUE17/01), do 29. 2. 2028 oziroma do realizacije vseh naročil, ki so bila v skladu s tem sporazumom (JN26-012), dana izvajalcu do poteka veljavnosti. V primeru, da je sporazum finančno realiziran pred potekom tega obdobja, se prekine ob njeni finančni realizaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da podaljša veljavnost tega javnega naročila za največ dve leti. Naročnik bo o morebitnem podaljšanju tega javnega naročila izvajalca obvestil vsaj tri mesece pred potekom veljavnosti te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša vrednost te pogodbe, skladno s ponudbo in ponudbenim predračunom izvajalca, ____ EUR (brez DDV).

Cena je določena tako, da vsebuje vse stroške (material, prevoz, zavarovanje idr.), razen DDV, ki se obračuna po veljavni zakonodaji.

Pogodbena cena se lahko spremeni zaradi spremembe cene Indeksa (indeks cen v gradbeništvu po vrsti objektov). Kot referenčna vrednost se upošteva podatek za četrtletje v katerem je pogodba podpisana. Če se referenčna cena indeksa v času izvajanja pogodbe spremeni za več kot 2 % navzgor ali navzdol na letni ravni, glede na izhodiščno vrednost, se pogodbena cena lahko ustrezno spremeni po načelu drsne  lestvice. V primeru, da je sprememba na letni ravni vrednosti indeksa manjša ali enaka 2 % (navzgor ali navzdol), se pogodbena cena ne spreminja. Način izračuna spremembe pogodbene cene ter vir podatkov se določi v pogodbi oziroma v posebni prilogi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi,  je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne  dokumentacije JN, za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji JN morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

ROK IZVEDBE POSAMEZNEGA NAROČILA

- člen

Izvajalec se je na pisni poziv naročnika na predlagani termin izvedbe predhodnega ogleda dolžan pisno odzvati v roku 24 ur, pri čemer lahko izvajalec zaradi objektivih razlogov, naročniku predlaga nov termin ogleda s podaljšanjem za največ tri (3) delovne dni od predlaganega termina s strani naročnika.

Izvajalec je dolžan pred posameznim naročilom izdelati predračun, ki ga pripravi po predhodnem ogledu lokacije predvidenih del, in ga predložiti naročniku v roku treh (3) delovnih dni po opravljenem ogledu. Predračun mora vsebovati številko in naziv delovnega naloga, ki ga je dolžan izvajalcu sporočiti naročnik. V predračunu mora izvajalec navesti tudi specifikacijo materiala, ki ga bo vgradil (proizvajalec, tip, dobavitelj …), kar bo nadzorni organ naročnika preveril in odobril pred vgradnjo. Na podlagi predloženega predračuna naročnik izvajalcu izstavi pisno naročilo (naročilnico), skupaj z ustrezno projektno dokumentacijo (če je ta potrebna). V naročilnici naročnik določi tudi rok izvedbe del posameznega naročila. Naročnik si pridružuje pravico, da pri izdaji naročila ne upošteva vseh postavk oziroma količin iz predračuna, kar pa ne spremeni obveznosti izvajalca glede upoštevanja rokov za pričetek izvajanja del.

Izvajalec mora z deli začeti najkasneje v roku štirinajst (14) dni od dneva prejema pisne zahteve naročnika (naročilnice). V primeru, da izvajalec ne prične z deli v navedenem roku, ima naročnik pravico dodeliti izvedbo projekta drugemu najboljšemu ponudniku na tem sklopu. V primeru izgradnje NN priključka (dogovor o širitvi NN omrežja) mora z deli pričeti najkasneje v roku petih (5) dni od dneva prejema pisne zahteve naročnika (naročilnice).

Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika o pričetku del najmanj en delovni dan pred nameravanim pričetkom.

Izvajalec ne sme pričeti z deli, dokler:

- s strani naročnika ne prejme pisnega naročila in ustrezne projektne dokumentacije, če je potrebna,

- mu naročnik ne potrdi, da je obvestil lastnike zemljišč o pričetku del.

V primeru, da se pri naročniku pojavijo neodložljiva dela, se je izvajalec dolžan odzvati v roku enega (1) delovnega dne po pisni zahtevi naročnika. V primeru okvare ali drugih nujnih del na elektroenergetskih napravah in objektih, ko je prekinjena ali ogrožena oskrba prebivalstva in gospodarstva z električno energijo, se je izvajalec dolžan (ne glede na čas dogodka – delovni dan, popoldan, vikend, praznik, ponoči) odzvati s potrebno ekipo in mehanizacijo na dogovorjeno lokacijo v času, ki ne bo daljši od dveh (2) ur od poziva naročnika. V tem primeru izvajalec izjemoma lahko prične z deli brez predhodno izdanega pisnega naročila s strani naročnika. Po opravljenem delu izvajalec najkasneje v roku treh (3) dni pripravi in predloži naročniku predračun (obračun) s pripadajočo obračunsko dokumentacijo (gradbeni dnevnik parafiran s strani dežurnega monterja, ki je bil prisoten pri odpravi okvare, slikovno gradivo v digitalnem formatu iz katerega je jasno razviden obseg izvedenih del z vidno referenco enote mere, računi in dokumenti tretjih oseb (npr. za zaporo cest ipd.) idr.). Predračun (obračun) mora vsebovati številko in naziv delovnega naloga, ki ga je dolžan izvajalcu sporočiti vodja projekta s strani naročnika oz. kontaktna oseba iz naročila. V fazi pregleda in potrditve obračunske dokumentacije, naročnik lahko pozove izvajalca na skupni ogled izvedenih del. Po uskladitvi in potrditvi predračuna (obračuna), naročnik izvajalcu izstavi pisno naročilo (naročilnico). V primeru, da se naročnik in izvajalec ne moreta uskladiti glede obračunskih postavk, si naročnik pridružuje pravico, da pri izdaji naročila ne upošteva vseh postavk oziroma količin iz predračuna (obračuna).

Izvajalec je v zamudi, če po lastni krivdi prekorači časovni okvir za izvedbo del, določenih v tej pogodbi oziroma posebej dogovorjenih z vsakokratnim naročilom, ali se ne odzove pravočasno v primeru neodložljivih ali nujnih del. Če izvajalec del ne opravi v skladu z zahtevami iz te pogodbe oz. zamudi z izpolnitvijo obveznosti ali se v primeru nepredvidenih in neodložljivih del ne odzove v navedenem času, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki bi mu s tem nastala.

Naročnik ima pravico to pogodbo razdreti brez odpovednega roka, če se izvajalec v primeru defekta ali drugih nujnih ali neodložljivih del dvakrat ali večkrat ne odzove pravočasno, ali če trikrat ali večkrat zamudi z izvedbo redno naročenega dela. V tem primeru naročniku pri drugi oziroma četrti ali naslednji zamudi izvajalcu ni treba več dajati dodatnega izpolnitvenega roka. Prav tako ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati povračilo škode, ki mu je nastala zaradi zamude (kršitve pogodbe).

PREVZEM (ZAKLJUČEK) DEL

- člen

Pred dokončnim prevzemom zgrajene kabelske kanalizacije, naročnik lahko opravi pregled posameznih vgrajenih cevi s kamero. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, bo izvajalec dolžan te nepravilnosti odpraviti na lastne stroške. Naročnik bo odpravo nepravilnosti ponovno preveril s kamero, pri čemer bo ta pregled (in vsak naslednji, če nepravilnosti še ne bodo odpravljene) izvajalcu zaračunal na podlagi veljavnega cenika naročnika.

Prevzem del se bo vršil po končanih delih na posameznem objektu (posameznem naročilu). Dela posameznega naročila bodo zaključena in prevzeta, ko bosta naročnik in izvajalec ugotovila, da so vsa dela izvedena po zahtevah naročnika in ko bo nadzorni inženir (kontaktna oseba naročila) naročnika s podpisom potrdil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Naročnik ima pravico, ne glede na že prevzeta dela v skladu s tem členom, da naknadno preveri kvaliteto izvedenih del, vse do poteka garancijskega roka. V primeru, da bo naročnik pri pregledu ugotovil napake, ki so posledica nepravilnega dela izvajalca, bo te napake izvajalec dolžan odpraviti na lastne stroške.

Potrditev posameznega naročila v knjigi obračunskih izmer oziroma v gradbenem dnevniku, če naročnik knjige obračunskih izmer ne zahteva, predstavlja osnovo za izstavitev računa. Z dokončnim prevzemom del posameznega naročila preide riziko poškodb in naključnega uničenja z izvajalca na naročnika. Če do datuma dokončnega prevzema posameznega naročila pride do izgube ali škode na objektu, materialu idr., ki predstavlja predmet pogodbe, mora izvajalec popraviti izgubo ali škodo tako, da bo izvedba del, dogovorjena s to pogodbo, ustrezala določilom te pogodbe, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi naročnika.

OBRAČUN IN ROK PLAČILA

- člen

Izvedena dela, ki so predmet te pogodbe, se bodo obračunala po sistemu fiksnih cen po enoti (naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene na enoto, ne glede na več ali manj dela), navedenih v ponudbenem predračunu, ter po dejansko vgrajenih količinah materiala in izvedenih delih, na podlagi vsakokratnega posameznega naročila. Izvajalec bo izvedena dela obračunal na podlagi enotnih pogodbenih cen in dejanskih količin, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Pogoj za obračun je potrditev naročnika v knjigi obračunskih izmer oziroma v gradbenem dnevniku, če naročnik knjige obračunskih izmer ne zahteva, da so dela zaključena (6. člen te pogodbe).

Izvajalec mora račun za opravljeno storitev izdati najkasneje v roku 30 dni po zaključku del. Izvajalec mora računu obvezno priložiti naročilnico, kopijo zaključenega gradbenega dnevnika ter izpolnjeno in potrjeno kopijo knjige obračunskih izmer. Če račun za opravljeno storitev ni poslan v roku si naročnik pridržuje pravico da račun zavrne oz. lahko šteje le to za hujšo kršitev pogodbe.

Vrednost računa ne sme presegati vrednosti naročilnice s katero je storitev naročena. Izvajalec je dolžan pravočasno obvestiti naročnika (najmanj 14 dni pred izdajo računa) da bodo, iz razloga skritih ali nepredvidenih stroškov, ki se naknadno ugotovijo v času gradnje,  stroški storitev  presegli vrednost izdane naročilnice. Izvajalec ne sme izdati računa, ki presega vrednost naročilnice.

Naročnik je dolžan račun plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa. V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec pravico obračunati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 10 dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrniti, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko izvajalec izda nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan plačati pogodbeno ceno za izvedene storitve v roku, navedenem v II. odstavku tega člena.

Izvajalec svojih terjatev iz te pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je to dogovorjeno za podizvajalce ali če naročnik s tem predhodno soglaša.

KRAJ IZVAJANJA DEL

- člen

Izvajalec bo dela, ki so predmet tega pogodbe, opravljal na različnih lokacijah naročnika, na območju Gorenjske (območje krajevnih nadzorništev: KN Škofja Loka-Medvode, KN Železniki, KN Kranj, KN Tržič, KN Cerklje-Visoko, KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora, KN Bohinj). Točne lokacije objektov bodo razvidne iz posameznega naročila.

DOKUMENTACIJA

- člen

Izvajalec je dolžan pri pripravi predračunov uporabljati tabele tehničnih specifikacij v vsebini in obliki (Excel), kot so priloga te pogodbe. Izvajalec mora po zaključku del na objektih, za katere je pridobljeno gradbeno dovoljenje, predložiti dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

Izvajalec mora na objektu voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter ažurno sestavljati in urejati ostalo dokumentacijo. Vpise v gradbeni dnevnik lahko opravlja le nadzorni organ naročnika.

Izvajalec pri izvedbi posameznega naročila lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev in prihranek stroškov. Predlagane spremembe mora potrditi pooblaščeni inženir naročnika.

Pred prevzemom del je izvajalec za uspešno izvedbo tehničnega oziroma strokovno tehničnega pregleda dolžan naročniku predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov.

ODPADKI

- člen

V skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, naročnik s podpisom te pogodbe pooblašča izvajalca del, da v imenu naročnika zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov oddaja gradbene odpadke za celotno gradbišče.

Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže, da bo odpadke, ki nastajajo pri njegovem delu in so za naročnika nekoristni, neposredno prepuščal zbiralcu odpadkov.

Pred pričetkom del se morata izvajalec del in odgovorna oseba Elektro Gorenjska, d.d. (delavci, ki delajo na področju investicij, vodje projektov, ipd.) dogovoriti kateremu zbiralcu odpadkov bodo odpadek oddali.

Koristne odpadke (baker, bron, medenina, aluminij, železo, jeklo, mešanice kovin, kabli, ki niso navedeni pod klasifikacijsko št. 17 05 03), mora izvajalec dostaviti v glavno skladišče v Kranju ali na drugo za to določeno lokacijo, pri čemer odpadke odloži v prisotnosti skladiščnika naročnika, ki ob tem izpolni zbirni list.

Izvajalec je o vseh aktivnostih v zvezi z odpadki, kot so navedeni v tem členu, obveščati naročnika na e-naslov: …

Obvezna priloga računu za opravljeno delo je evidenčni list o ravnanju z odpadki. V kolikor izvajalec računu ne bo priložil evidenčnih listov, naročnik računa ne bo plačal.

PODIZVAJALCI (se vključi v pogodbo, če izvajalec nastopa s podizvajalcem/i)

- člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, sodeluje z naslednjimi podizvajalci:

- ________________________________

- ….

Ostale pravice in obveznosti v zvezi s podizvajalci se urejajo v skladu s 5. členom okvirnega sporazuma.

VODJA GRADNJE IN VODJA DEL POSAMEZNEGA NAROČILA

- člen

Vodja gradnje  je: ________, št. vpisa v IZS: _____.

Vodja gradnje mora biti prisoten na gradbišču v skladu z dogovorom s predstavnikom naročnika.

Vodja gradnje in vodja del posameznega naročila morata znati govoriti in pisati v slovenskem jeziku.

Če bo izvajalec v času izvajanja del po tej pogodbi vodjo gradnje želel zamenjati, mora novi vodja gradnje izpolnjevati vse pogoje, kot so bili določeni v dokumentaciji JN. Izvajalec je dolžan naročnika o spremembi vodje gradnje predhodno obvestiti in mu posredovati vso dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev novega vodje gradnje (prvi stavek tega odstavka). Naročnik se mora s spremembo strinjati.

GARANCIJSKI ROK

- člen

Izvajalec za opravljena in prevzeta dela  ter vgrajeni material daje triletno garancijo. Garancijski rok začne teči z dnem potrditve naročnika v gradbenem dnevniku, da so vse obveznosti izpolnjene po zahtevah naročnika (10. člen te pogodbe).

Izvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške takoj oz. v roku 24 ur začel odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpraviti najkasneje v roku treh dni od pisno podane reklamacije naročnika, ter soglaša, da, če ne bo pričel z delom v 14 dneh oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti, ima naročnik pravico nepravilnosti odstraniti sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu, na račun izvajalca po tej pogodbi.

V primeru neodprave napak ali nedokončanja preostalega dela v primernem časovnem obdobju ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec se obvezuje, da bo tudi po poteku garancijske dobe brezplačno odpravil skrite napake na izvedenih delih.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

- člen

Izvajalec:

- se obvezuje izvesti prevzeta dela v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo (če jo prejme s strani naročnika), pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete,

- se obvezuje, da bodo vsi njegovi zaposleni in tretje osebe, ki bodo izvajali dela na podlagi te pogodbe, izpolnjevali vsakokratne morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb nalezljivih bolezni,

- mora zagotoviti, da je vsaj en delavec, ki zna govoriti in pisati v slovenskem jeziku, stalno prisoten na gradbišču,

- je odgovoren za kvalitetno in funkcionalno pravilnost izvedenih del. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca,

- bo pred pričetkom del na posameznem objektu obvestil kontaktno osebo iz naročila

- mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. Izvajalec je dolžan omogočiti nadzornemu inženirju naročnika stalen nadzor nad deli, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih del ter spoštovanjem predpisov iz varnosti in zdravja pri delu.

- je dolžan poskrbeti za zavarovanje gradbišča,

- mora pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo, upoštevati okoljevarstvene predpise,

- bo pri svojem delu ravnal v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO 2) ter Uredbe o odpadkih (Uradni list RS št. 77/2022 s spremembami),

- bo na lastne stroške vso opremo in vsa izvršena dela zaščitil proti vremenskim vplivom in drugim poškodbam,

- da bo redno odstranjeval ves odpadni in pomožni material na gradbišču in čistil okolico,

- se obvezuje, da bo pri izvedbi storitev po tej pogodbi pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe, in upošteval vse utemeljene zahteve naročnika oziroma njegovih pooblaščenih predstavnikov,

- se obvezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe, dela izvajal z zadostnim številom delavcev, ki so ustrezno usposobljeni, in imel na razpolago zadostne tehnične zmogljivosti.

V primeru, da naročnik v času garancijske dobe (13. člen pogodbe) ugotovi, da dela niso opravljena kvalitetno ali v skladu z zahtevami naročnika, je izvajalec dolžan odpraviti napako in delo izvesti v vsem, tako kot je potrebno.

- člen

Izvajalcu oziroma njegovim zaposlenim je vstop v objekte, kjer se nahajajo elektroenergetske naprave pod napetostjo, dovoljen le v prisotnosti predstavnika naročnika (krajevnega nadzornika oziroma drugega naročnikovega zaposlenega) oziroma ob izpolnjevanju pogojev, določenih v pisnem dovoljenju za delo. Predstavnik naročnika ima pravico, da pred vstopom v objekt preveri istovetnost izvajalca oziroma njegovega delavca.

Predstavnik naročnika je dolžan v objektih označiti območja, ki so za vstop prepovedana, oziroma, opozoriti izvajalca na morebitna nevarna območja. Izvajalec je dolžan ta območja spoštovati, ker je to pomembno tako za njegovo varnost (oziroma varnost njegovih delavcev) kot tudi za varnost obratovanja objekta.

Brez dovoljenja za delo (dokument v pisni obliki), ki ga izda delavec naročnika, so izvajalcu prepovedana vsa dela (dela v breznapetostnem stanju in dela v bližini naprav, ki so pod napetostjo) na elektroenergetskih objektih, elektroenergetskih postrojih in električnih napravah.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del podpisati tudi pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021)), ki je sestavni del tega sporazuma in enako zavezujoč kot sporazum.

- člen

Naročnik se obvezuje:

- predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti izvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del,

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno, v skladu s projektno dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta te pogodbe,

- izvrševati svoje plačilne obveznosti v skladu s pogodbo,

- prevzeti dela od izvajalca v roku 5 delovnih dni po predložitvi celotne izvedbene dokumentacije.

NADZORSTVO

- člen

Predstavnik naročnika ima pravico:

- nadzorovati izvajanje del po potrjeni tehnični dokumentaciji iz predmeta te pogodbe in po veljavnih predpisih, standardih in normativih,

- dati izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti v projektu, ki jih izvajalec zahteva, z vpisom v gradbeni dnevnik,

- ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo iz predmeta pogodbe, tehničnimi predpisi, standardi in normativi.

VARNOST PRI DELU

- člen

Izvajalec je dolžan:

- sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na gradbišču,

- poskrbeti, da, če istočasno na istem delovišču sodeluje več izvajalcev, le-ti sklenejo pisni sporazum o skupnih ukrepih in normativih za zagotavljanje VZD na delovišču investitorja Elektro Gorenjska, d.d.,

- upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi.

Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali tretje osebe.

Na podlagi veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu je treba upoštevati tudi vsebino varnostnih načrtov Elektra Gorenjska, d.d.

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami) morajo izvajalec in njegovi podizvajalci izpolnjevati naslednje zahteve:

-	za vse svoje delavce morajo imeti opravljen in veljaven zdravstveni pregled.

-	za vse delavce morajo imeti opravljen in veljaven izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

-	s strani pooblaščenih inštitucij morajo imeti pregledano delovno in osebno varovalno opremo.

Naročnik ima pravico občasno preverjati izpolnjevanje pogojev, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, in od izvajalca zahtevati ustrezna dokazila.

Če izvajalec pri izvajanju svojih pogodbenih obveznosti uporablja opremo, ki je v lasti naročnika, mora o tem obvestiti predstavnika naročnika (operativa za VZD, _________ , e-pošta _______, tel. št. ____________). Predstavnik naročnika bo izvajalcu vsakokrat izročil ustrezna navodila ter dokumente za varno delo. Brez te dokumentacije izvajalcu ni dovoljeno uporabljati opreme, ki je v lasti naročnika! V primeru, da bo izvajalec opremo naročnika uporabljal brez obvestila in/ali ustreznih dokumentov za varno delo, naročnik nima nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode.

VIŠJA SILA

- člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju obveznosti po tej pogodbi, če so po sklenitvi te pogodbe nastopile okoliščine, ki jih  stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki za izvedbo del posameznega naročila se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec ne dokonča obveznosti posameznega naročila v določenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 1%, vrednosti posameznega naročila brez DDV (po ponudbenem predračunu), vendar skupno največ 10 % pogodbene vrednosti  brez DDV.

Če izvajalec ne izvaja del v skladu s to pogodbo ter naročnik pogodbo odpove, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % ocenjene vrednosti pogodbe brez DDV.

Če izvajalec naročniku v roku treh delovnih dni po opravljenem ogledu ne predloži predračuna (5. člen te pogodbe), ima naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 100,00 EUR/dan.

Če se izvajalec na neodložljiva ali nujna dela (5. člen te pogodbe) ne odzove pravočasno, ali če se sicer odzove, vendar ne s potrebno ekipo in mehanizacijo (premalo delavcev, nezadostna ali nepravilna tehnična opremljenost), ima naročnik pravico, da za vsak nepravočasni in/ali kadrovsko in tehnično neprimeren odziv zahteva pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR, vendar skupno največ 1 % ocenjene vrednosti te pogodbe brez DDV.

Če izvajalec nepravilnosti, ugotovljenih pri pregledu del in/ali vgrajenega materiala, ne odpravi v postavljenem roku, kar naročnik ugotovi pri ponovnem pregledu odprave nepravilnosti preveril s kamero, ima naročnik pravico, da za vsako nepravilnost, ki ne bo odpravljena, zahteva pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR, vendar skupno največ 1 % ocenjene vrednosti te pogodbe z DDV.

Če vodja gradnje in/ali vodja del posameznega naročila  ne znata govoriti in pisati v slovenskem jeziku (zaradi česar mora izvajalec zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje), vendar izvajalec tega ne zagotavlja), ima naročnik pravico, za vsak dan nezagotavljanja ustreznega tolmačenja zahteva pogodbeno kazen v višini 300,00 EUR, vendar skupno največ 1 % pogodbene cene brez DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, s tem hkrati tudi sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora naročniku najkasneje v desetih dneh od obojestranskega podpisa te pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s 13. členom dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj en mesec po preteku roka za izvedbo storitev po tej pogodbi. V primeru podaljšanja roka izvedbe, se za ta čas podaljša tudi zavarovanje.

Naročnik ima zavarovanje pravico unovčiti v višini njegove vrednosti, če izvajalec v skladu z določili te pogodbe:

- ne bo pričel izvajati svojih obveznosti,

- ne bo izpolnil svojih obveznosti,

- ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti,

- ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti,

- neutemeljeno preneha izpolnjevati svoje obveznosti.

Ker izvajalec naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izroči šele po izteku te pogodbe, se izvajalec izrecno strinja, da ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi tudi v primerih ne-odprave napak v garancijskem roku, in sicer za tista izvedena dela, ki so bila zaključena v času veljavnosti pogodbe, in za katere bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku še ni bila izročena.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Najmanj 15 dni pred iztekom te pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 13. členom dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti pogodbe z DDV oziroma v višini 5 % realizirane vrednosti z DDV, če bo ta nižja od pogodbene vrednosti. Višino realizirane vrednosti (tj. vrednosti za izvedena dela, za katera so bile že izdane fakture in tudi dela, ki ob prenehanju pogodbe še niso bila zaključena, so bila pa naročena (ponudbeni predračun, potrjen s strani naročnika)) na predlog izvajalca ugotovita pogodbeni stranki skupaj. Izvajalec mora v tem primeru naročniku bančno garancijo predložiti v roku osem dni od potrditve realizirane vrednosti s strani obeh strank te pogodbe.

Veljavnost zavarovanja mora biti še vsaj dva meseca po poteku zadnjega garancijskega roka po tej pogodbi.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v tej pogodbi.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Dela, ki se bodo izvajala na podlagi te pogodbe, bo naročnik nadzoroval in koordiniral preko oseb, ki bodo navedene na naročilu.

Izvajalec naročila s strani naročnika je  ____, tel. ____, e-naslov: ____, ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in sodeluje z dobaviteljem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo dobav po tej pogodbi.

Izvajalec naročila s strani dobavitelja je  ____, tel. ____, e-naslov: ____, ki zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in sodeluje z naročnikom ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo dobav po tej pogodbi.

Vsako spremembo navedenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi. Do prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, štejejo za veljavno prejeta s strani izvajalca.

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV/POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ REGISTRA DEJANSKIH LASTNIKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavedata in soglašata, da lahko naročnik pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke fizičnih oseb (dejanskih lastnikov), in sicer za naslednje namene:

- za pridobitev in koriščenje evropskih sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 (oznaka: JR NOO DIST EE 2023) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1:  »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Krepitev  distribucijskega omrežja električne energije«;

- za izvedbo revizij in kontrol s strani: Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za finance, Računskega sodišča RS, Računskega sodišča EU, Evropske Komisije in drugih organov Evropske Unije, ki izvajajo kontrole porabe sredstev Načrta za okrevanje in odpornost.

Pogodbeni stranki se zavedata in soglašata, da v okviru izvajanja projekta NextGenerationEU lahko Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pri AJPES pridobi podatke iz Registra dejanskih lastnikov za namene preverjanja povezanosti oseb. V ta namen bosta pogodbeni stranki dejanske lastnike (fizične osebe) seznanila o pridobivanju, evidentiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov in od njih pridobila privolitve za pridobitev, obdelavo in hrambo osebnih podatkov.

Če bodo med izvajanjem projekta NextGenerationEU in trajanjem te pogodbe, k pogodbenima strankama pristopile dodatne fizične osebe (dejanski lastniki), jih bosta naročnik in/ali dobavitelj/izvajalec seznanila o pridobivanju, evidentiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov in od njih pridobila privolitve za pridobitev, obdelavo in hrambo osebnih podatkov ter Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo predložila novo soglasje za pridobitev podatkov iz registra o dejanskih lastnikih.

Osebni podatki dejanskih lastnikov (fizične osebe), ki jih bosta na podlagi tega člena pogodbeni stranki posredovali Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so:  ime in priimek, rojstni datum. Če bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo od naročnika za podane namene zahtevalo pridobitev dodatnih osebnih podatkov, bo naročnik o tem pisno obvestil dobavitelja/izvajalca.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo se je v okviru izvajanja projekta NextGenerationEU izrecno zavezalo, da bo tako pridobljene osebne podatke obdelovalo izrecno za podane namene in osebnih podatkov ne bo posredovalo drugim organom, razen organom, ki izvajajo nadzor na zakonitostjo poslovanja, dodeljevanja in izplačevanja pridobljenih sredstev.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun dobavitelja predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora izvajalec seznaniti vsak tak subjekt.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

o	v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame dela, ki jih je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Priloga k tej pogodbi je:

- obrazec Ponudba št. _______, z dne _______.

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- tehnične specifikacije z dne ___,

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN26-012, z dne ____________,

- ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. ___________, z dne _________,

- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021)).

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru spremembe te pogodbe v skladu z ZJN-3, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks.

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh strank. V primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot je določen v tej pogodbi oziroma v pozivu k njegovemu podpisu, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (21. člen te pogodbe) in/ali izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca (25. člen), pogodba preneha veljati.

Pogodba je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod. V primeru elektronskega podpisa, je pogodba sklenjena v enem elektronskem izvodu.

____________, dne _____________

(kraj)

Izvajalec:								Naročnik:

________________							ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

________________							dr. Ivan Šmon, MBA

________________							predsednik uprave

Priloga – podizvajalec

Javno naročilo: Izvajanje manjših gradbenih del na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic, št. JN26-012

PODIZVAJALEC: 	 	1. podizvajalec ob oddaji ponudbe

2. zamenjava podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

(ustrezno obkroži)

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Elektronski naslov in telefon: |  |
| ID za DDV in matična številka podizvajalca: |  |

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

__________________________________________________________________________________

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): 		DA 		NE

(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Podizvajalec: Podpis: |
| --- | --- |

GLAVNI IZVAJALEC:

Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Istočasno soglašamo, da naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas, kot glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

Priloge:

- izpolnjen in podpisan ESPD

- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

Podatki so v SURS, SiStat, spletna povezava: Indeksi cen proizvajalcev v gradbeništvu, 4. četrtletje 2025

Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec, v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe (točki 2 in 3), predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, pogodbeni stranki to spremembo uredita z aneksom. Če glavni izvajalec nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Glavni izvajalec je ponudnik, ki v postopku javnega naročila oddaja ponudbo, oziroma izbrani ponudnik na podlagi pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila.