VSEBINSKE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SPECIFIKACIJE VZDRŽEVALNIH AKTIVNOSTI IN NADGRADENJ IS Znanje (IS eUA in IS eCIP)

Kazalo

1.	Uvod	3

1.1.	IS eUA	3

1.1.	IS eCIP	4

2.	Predmet javnega naročila	5

2.1.	Opredelitev storitev	6

2.1.1	Osnovno vzdrževanje	6

2.1.2	Podpora naročniku	6

2.1.3	Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami:	7

2.1.4	Izvedba nadgradnje in spremembe informacijskega sistema	7

2.2.	Način naročanja in obračunavanja storitev	7

2.3.	Odzivni čas	8

2.4.	Splošni pogoji za izvajanje storitev	9

2.4.1 	 Generične tehnološke zahteve	9

2.4.2 	 Prevzem nadgradnje/spremembe	9

3.	Opis trenutnega stanja informacijskega sistema	11

3.1.	Zasnova sistema	11

3.2.	Integracije z drugimi sistemi	11

3.3.	Tehnološka aplikativna arhitektura sistema	12

3.3.1	  Logična zasnova	12

4.	Opis funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev	14

4.1.	Funkcionalne zahteve	14

4.1.1	Upravna akademija	14

4.1.2	CIP	15

4.2.	Nefunkcionalne zahteve	16

4.2.1 Uporabniška izkušnja	16

4.2.2 Razpoložljivost	17

4.2.3 Zanesljivost	17

4.2.4 Zmogljivost	17

4.2.5 Varnost	18

5.	Metodološke zahteve	18

5.1.	Projektna organizacija	18

5.2.	Vodenje in koordinacija projekta	18

5.3.	Izvajanje projekta	19

5.3.1 Zagonske aktivnost ob podpisu pogodbe	19

5.3.2 Analiza zahtev in priprava projekta za izvedbo	20

5.4.	Dolžnost varovanja osebnih podatkov	20

5.4.1 Zaveza po varovanju poslovne tajnosti naročnika	20

5.4.2 Varovanje informacij	20

6.	Jamstvo v garancijskem obdobju	20

- Uvod

Upravna akademija (v nadaljevanju UA) je notranja organizacijska enota Direktorata za kakovost (v nadaljevanju DK) na Ministrstvu za javno upravo (v nadaljevanju MJU).

Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljevanju CIP) je bil ustanovljen leta 2006 na podlagi 74.a člena Zakona o sodiščih in deluje kot notranja organizacijska enota Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije (v nadaljevanju MP).

V enakem obdobju sta tako UA kot tudi CIP pristopili k razvoju lastnih informacijskih sistemov, zato sta bila oba organa napotena na izdelavo skupne informacijske rešitve. MJU in MP sta 28. 2. 2018 sklenila Dogovor o sodelovanju pri izvedbi podaktivnosti "Optimizacija poslovnih procesov CIP-a" (dogovor).

Obstoječ informacijski sistem je razdeljen na nivoju uporabniških vlog (aplikativne vloge), njegove funkcionalnosti pa na nivoju opredelitve procesov. Opis IS Znanje je opisan v priloženih Funkcionalnih specifikacijah.

Trenutno obstajata dve organizaciji znotraj IS Znanje in sicer:

- informacijski sistem eUA (v nadaljevanju IS eUA) – UA, DK, MJU

- informacijski sistem eCIP (v nadaljevanju IS eCIP) – CIP, MP

  - IS eUA

UA je pristojna za pripravo in izvajanje različnih usposabljanj, programov in strokovnih izpitov za javne uslužbence z namenom povečanja strokovnosti in učinkovitosti njihovega dela kot tudi njihovega osebnega razvoja. Glavni namen IS eUA je podpora izvajanju procesov UA - pripravi in izvajanju usposabljanj, programov in strokovnih izpitov za javne uslužbence.

IS eUA sestavljajo:

- spletni portal UA (spletno mesto),

- uporabniški okolje (spletni portal UA s prijavo),

- okolje za podporo koordinaciji.

| Katalog, novice, javna gradiva, koledar dogodkov, projekti, kontakti | Prijava na dogodke, pregled gradiv in e-gradiv, e-učno okolje, uporabniški račun, potrdila o udeležbi, izpolnjevanje anket | Priprava in izvedba dogodkov, generiranje in tiskanje dokumentov, spremljanje financ, analize in poročila |
| --- | --- | --- |

Do IS eUA trenutno dostopajo:

- koordinatorji (za delo),

- prijavitelji in udeleženci usposabljanj (prijava, potrdila, e-okolje).

Poleg izvedbe rednih usposabljanj, e-usposabljanj, programov in strokovnih izpitov, UA organizira tudi usposabljanja v sklopu različnih projektov. Do junija 2026 bomo izvajali usposabljanja in e-usposabljanja v okviru Programa Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev, ki ga izvajamo z namenom uresničevanja ciljev v okviru ukrepa Modernizacija digitalnega okolja javne uprave, Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je slovenska vlada pripravila skladno s smernicami Evropske komisije kot podlago za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Razvijamo tudi usposabljanja za večletni finančni okvir (VFO) za obdobje 2021-2027, v okviru katerega potekata Program Usposabljanje javnih uslužbencev za kompetence prihodnosti in Program Dvig profesionalizacije javnega naročanja.

  - IS eCIP

CIP skrbi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje za delo v pravosodnih organih, organizira in izvaja različne oblike strokovnega izpopolnjevanja in preizkusov znanj za zaposlene v pravosodnih organih in druge deležnike, ki sodelujejo s pravosodnimi organi. V pristojnosti CIP je tudi organizacija in izvedba pravniškega državnega izpita, ki je eden od pogojev za opravljanje sodniške funkcije in funkcije državnega tožilca, poklica odvetnika in notarja. CIP je pristojen za mednarodne izmenjave pravosodnih funkcionarjev in osebja. Skrbi za vključevanje slovenskih pravosodnih funkcionarjev ter drugih zaposlenih v pravosodju v mednarodna izobraževanja, hkrati pa tujim pravosodnim funkcionarjem in osebju omogoča udeležbo na nacionalnih izobraževanjih s področja evropskega prava.  Izvaja tudi druga usposabljanja in preizkuse znanja za tiste, ki niso zaposleni neposredno v pravosodnih organih, je pa njihova dejavnost ali delo z njimi neposredno povezano.

Naloge CIP:

- izvaja izobraževanje sodniških pripravnikov,

- organizira pravniške državne izpite in skrbi za njihovo izvedbo,

- organizira druge preizkuse znanja za potrebe v pravosodju in skrbi za njihovo izvedbo,

- organizira različne oblike stalnega izobraževanja sodnikov, strokovnih sodelavcev in sodnega osebja ter skrbi za njihovo izvedbo,

- izdaja strokovne publikacije,

- izvaja javne razpise za dodelitev štipendij za podiplomski študij zaposlenih v pravosodnih organih.

IS eCIP sestavljajo:

- spletno mesto CIP,

- portal eCIP,

- portal CIP e-izpiti,

- okolje za administrativno podporo.

Do IS eCIP dostopajo:

- koordinatorji izobraževanj in izpitov,

- predavatelji na izobraževanjih (vnos gradiva, potrdilo o izvedbi predavanja),

- prijavitelji in udeleženci izobraževanj ter kandidati na izpitih, preizkusih znanja (prijava, potrdila, e-okolje, ankete),

- kandidati, ki pristopajo k pisnim izpitom, ki se izvajajo v digitalni obliki v okviru modula eIzpiti,

- osebje, ki se usposablja v izobraževalem modulu CIP e-izobraževanja.

- Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema Znanje (IS eUA in IS eCIP).

Aktivnosti, ki se bodo izvajale za obdobje 30 mesecev oz. največ do 31. 12. 2028 so razdeljene v štiri kategorije:

- Osnovno vzdrževanje

- Podpora naročniku

- Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami

- Izvedba nadgradnje in sprememb informacijskega sistema

Naročila MJU bodo financirana iz lastnih sredstev UA.

S tem naročilom MJU zasleduje cilje Strategije digitalnih javnih storitev 2030 (iz leta 2022) kot so:

- zagotovljeno učinkovito in varno okolje za opravljanje digitalnih storitev;

- vse digitalne storitve so so-ustvarjene z uporabniki in usmerjene v njihove potrebe;

- široka uporaba rešitev za digitalno identifikacijo;

- sodobna informacijska tehnologija ter upravljanje zaupanja vrednih podatkov;

- interoperabilna in digitalno opolnomočena država.

S tem naročilom MJU sledi tudi prednostnemu področju Digitalne javne storitve v okviru Strategije Digitalna Slovenija 2030 (DSI 2030).

Naročila s strani CIP se financirajo iz lastnih sredstev Centra za izobraževanje v pravosodju in integralnih sredstev proračuna MP.

  - Opredelitev storitev

Storitve vzdrževanja in nadgradenj IS Znanje so razdeljene v štiri kategorije glede na njihovo naravo in glede na način njihovega naročanja in obračunavanja. Osnovno vzdrževanje in podpora naročniku so povezane z zagotavljanjem optimalnega delovanja sistema. Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami in nadgradnje so vezane predvsem na novo razvite funkcionalnosti in izvedene integracije z drugimi informacijskimi sistemi.

    - Osnovno vzdrževanje

Izvajalec v okviru osnovnega vzdrževanja naročniku zagotavlja:

- ustrezno razpoložljivost, odzivnost in usposobljenost sodelujočih kadrov;

- vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja, stroški povezav v omrežje HKOM, uporaba sistema SVN;

- izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe;

- vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške);

- aktivno sodelovanje pri izvedbi rednega varnostnega preverjanja kode, odprava ugotovljenih pomanjkljivosti;

- preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti;

- komunikacija in izvedba predstavitev funkcionalnosti in smiselnih nadgradenj z naročnikom;

- tedenski statusni sestanek za pregled seznama odprtih aktivnosti in predstavitev rednega poročila o opravljenem delu.

    - Podpora naročniku

Izvajalec v okviru podpore naročniku zagotavlja:

- sodelovanje z naročnikom in sistemsko službo ter z drugimi poslovnimi partnerji naročnika v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov;

- odprava motenj pri delovanju in uporabi informacijskega sistema (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje), izredni tehnični posegi na sistemu, aplikacijah in podatkovnih zbirkah, glede na zahteve naročnika;

- priprava statističnih in analitičnih poročil;

- prilagajanje informacijskega sistema glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- dopolnitev aplikacije zaradi sprememb zakonodaje, postopkov dela;

- preverjanje ranljivosti in popravki v knjižnicah in platformah (npr. Umbraco) od katerih je odvisen IS in ustrezno nadgrajevanje.

    - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami:

Izvajalec v okviru računalniških storitev v povezavi z nadgradnjami zagotavlja:

- pripravo projekta za izvedbo, zasnovo in nadgradnjo obstoječih modulov informacijskega sistema

- komunikacija in usklajevanje z naročnikom in uporabniki, glede možnih nadgradenj vzdrževane programske opreme;

- sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme;

- druge računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami.

    - Izvedba nadgradnje in spremembe informacijskega sistema

Izvajalec v okviru izvedbe nadgradnje in spremembe informacijskega sistema zagotavlja:

- preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti povezanih z vzdrževano programsko opremo ter priprava predlogov in ukrepov za izboljšanje zanesljivosti in optimalnosti njenega delovanja;

- prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti informacijskega sistema ter izboljševanje njegovih lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika;

- prilagajanje informacijskega sistema glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- različne spremembe na informacijskem sistemu, preko uporabniškega vmesnika ali s posebnimi orodji, prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe konfiguracije, posegi na bazi, migracije podatkov.

  - Način naročanja in obračunavanja storitev

Storitve osnovnega vzdrževanja so povezane z zagotavljanjem optimalnega delovanja sistema. Način obračunavanja storitev iz te kategorije je dogovorjeni fiksni mesečni znesek oz. pavšal. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu, njegovi vsebini in obsegu. Izvajalec opravlja storitve brez naročila naročnika.

Storitve podpore naročniku, računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami: in spremembe in nadgradnje izvajalec opravlja izključno na podlagi vnaprejšnjega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno dela za uro.

Storitve se obračunavajo po predhodnem izvajalčevem poročilu, ki je priložen prevzemu zapisniku o izvajanju storitev, ki ga naročnik potrdi. Prevzemni zapisnik natančno opiše izvedena dela in vsa odstopanja od specifikacij ter roke za odpravo odstopanj. Ko so vse pomanjkljivosti odpravljene, se podpiše prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Če določenega samostojnega dela storitev zaradi zunanjih vzrokov ni mogoče izvesti, izvajalec to v prevzemnem zapisniku navede, hkrati pa glede na ocenjene deleže zneskov izvedenih storitev, v prevzemnem zapisniku oceni delež zneska oziroma zneskov neizvedenih storitev. S podpisom takšnega zapisnika naročnik potrdi prevzem zgolj tistih storitev, ki so izvedene in so lahko predmet računa.

Poročilo vsebuje specifikacijo izvedenih del za vsako vrsto razpisanih storitev. Podpisan prevzemni zapisnik je priloga računu.

Ker uporabljata informacijski sistem dva uporabnika (UA in CIP) morata spremembe na skupnih modulih potrditi oba uporabnika. Za potrditev sprememb in nadgradenj na skupnih modulih je torej potrebno soglasje obeh uporabnikov. Za obojestransko potrjevanje sprememb sta odgovorna naročnika.

  - Odzivni čas

Odzivni čas na prijavo napake je tisti čas, ki preteče od prejema naročnikove ali uporabnikove zahteve za pomoč do trenutka, ko izvajalec začne z reševanjem napake. Odzivni čas je odvisen od resnosti napake, kot jo v prijavi navede naročnik ali uporabnik.

Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako začne teči od začetka reševanja problema s strani izvajalca.

Resnost problemov in odzivni čas ter čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako, se določi po naslednji tabeli:

| Resnost napake | Opis napake | Odzivni čas | Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako |
| --- | --- | --- | --- |
| kritična | poslovni proces naročnika je onemogočen* | 3 ure | 8 ur |
| resna | poslovni proces naročnika je močno oviran | 8 ur | 1 dan |
| normalna | zmanjšana produktivnost naročnika | 8 ur | 3 dni |
| manjša | delovanje ali vizualna podoba ni povsem v skladu s pričakovanji | 8 ur | 5 dni |

Pri kritični napaki mora izvajalec začeti z reševanjem takoj, razen, če dokaže, da to ni bilo mogoče zaradi okoliščin, ki niso nastale na njegovi strani (npr. potreben predhoden poseg drugega izvajalca).

Opomba: navedena tabela bo vključena le v primeru, če bo izvajalec v ponudbi ponudil krajši odzivni čas od zahtevanega v tem poglavju. V nasprotnem primeru se del, ki se nanaša na krajši odzivni čas, črta).

Ne glede na odzivne čase, ki opredeljeni v tem poglavju, izvajalec zagotavlja krajši odzivni čas na način, kot ga je navedel v svoji ponudbi in sicer (vpiše se odzivni čas, kot ga je izvajalec navedel v svoji ponudbi):

| Resnost napake | Opis napake | Odzivni čas |
| --- | --- | --- |
| kritična* | poslovni proces naročnika je onemogočen* |  |
| resna | poslovni proces naročnika je močno oviran |  |
| normalna | zmanjšana produktivnost naročnika |  |
| manjša | delovanje ali vizualna podoba ni povsem v skladu s pričakovanji |  |

*pri kritični prioriteti zahtevka mora izvajalec začeti z reševanjem takoj, oziroma takoj, ko je mogoče zaradi okoliščin (npr. potreben predhoden poseg drugega izvajalca), ne glede na delovni čas

Navedeni odzivni časi veljajo za poslovni čas naročnika vsak delovni dan (od 7.00 do 16.00). Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več časa, kot je predvideno, je dolžan to pisno sporočiti naročniku z obrazložitvijo ter predlogom v kolikšnem času je problem možno odpraviti. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake (kritične oziroma resne napake).

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, ko gre za storitve rednega zagotavljanja operativnosti delovanja sistema, kontinuirano reševal problem dokler poslovni proces ne bo normalno stekel.

  - Splošni pogoji za izvajanje storitev

2.4.1 		Generične tehnološke zahteve

Ministrstvo za digitalno preobrazbo ima vzpostavljeno informacijsko tehnološko okolje, v katerem je postavljen tudi informacijski sistem Znanje. Vse dograditve morajo biti skladne z Generičnimi tehnološkimi zahtevami (GTZ), ki opredeljujejo naročnikovo sistemsko okolje, uporabljene tehnologije in postopke pri nameščanju aplikativne programske opreme, zahteve glede varnosti, razpoložljivosti in projektnega dela pri razvoju, testiranju in namestitvi.

Prav tako pa je pri vseh nadgradnjah oz. dograditvah izvajalec dolžan upoštevati tudi Smernice za razvoj informacijskih rešitev.

2.4.2 		Prevzem nadgradnje/spremembe

Izvajalec mora za prevzem nadgradnje ali spremembe v informacijskem sistemu Znanje pripraviti naslednjo dokumentacijo:

- tehnična navodila za namestitev;

- tehnična dokumentacija informacijskega sistema (kot npr. aplikacijske pakete, teste, poročila o testiranju, poročila, objekte podatkovnih zbirk, poročila o namestitvah, navodila za povratek);

- načrt testiranja, testni postopki in testni podatki ter poročila o testiranju;

- čistopis funkcionalne specifikacije, ločeno za posameznega naročnika, ki bo vključeval spremembe iz nadgradnje, nameščene v produkcijsko okolje, ki jih izvajalec posameznemu naročniku posreduje najkasneje naslednji delovni dan po namestitvi nadgradnje v produkcijsko okolje;

- uporabniška navodila za različne skupine uporabnikov (administratorje in koordinatorje aplikacije ter zunanje uporabnike) za funkcionalnosti, ki so del posamezne nadgradnje, ki jih izvajalec posameznemu naročniku posreduje najkasneje naslednji delovni dan po namestitvi nadgradnje v produkcijsko okolje;

- čistopis celotnih uporabniških navodil, ločeno za uporabnike posameznega naročnika, ki morajo biti pripravljena ločeno za različne skupine uporabnikov (administratorje in koordinatorje aplikacije ter zunanje uporabnike) ter primerna za uporabo v sistemu spletnega učenja in jih izvajalec posameznemu naročniku posreduje najkasneje naslednji delovni dan po namestitvi nadgradnje v produkcijsko okolje.

Pogoj za prevzem dokumentacije in prenos namestitev popravkov iz razvojnega preko testnega do produkcijskega okolja je priprava dokumentov postopka RTP (Razvoj-Test-Produkcija), ki jih pripravi izvajalec v sodelovanju z naročnikom pred namestitvijo nove verzije.

V vsakem trenutku mora izvajalec zagotavljati popolno dokumentacijo sistema na enem mestu (SVN repozitorij). Dokumentacija mora biti ažurna in osvežena ob vsaki spremembi sistema in mora omogočati, da naročnik lahko v vsakem trenutku sam prevzame upravljanje celotnega sistema. Naročnik ima ob ugotovitvi slabo pripravljenih izdelkov projekta pravico slednje zavrniti, izvajalec pa jih je dolžan skrbneje pripraviti.

Izvedba testiranja

Izvajalec mora pred prehodom v okolje naročnika izvesti sistematično, celovito in dokumentirano testiranje izvedenih sprememb in nadgradenj informacijskega sistema, katerega ustreznost potrdi naročnik. Slednje pomeni, da mora izvajalec pred prvo in vsako nadaljnjo namestitvijo v okolje naročnika pisno potrditi opravljeno testiranje delovanja v svojem okolju (pred namestitvijo v okolje naročnika).

Izvajalec v sodelovanju z naročnikom pripravi načrt testiranja, pripravi testne primere, ki se bodo uporabili pri testiranju, izvede testiranje s pomočjo pripravljenih testnih primerov. Plan testiranja mora vsebovati najmanj obseg testiranja informacijske rešitve (aplikativnega sistema), način testiranja, seznam aktivnosti testiranj, seznam podatkovnih virov potrebnih za testiranje, opis potrebnih orodij za testiranje, seznam izdelkov, ki jih je potrebno testirati, vloge in zadolžitve pri testiranju, kriterije za testno okolje, pričakovane rezultate testiranja ter druge elemente testiranja.

Sledi testiranje ob sodelovanju naročnika, katerega namen je dokazati, da sistem deluje v skladu z zahtevami naročnika in brez napak. Vsebina testiranj:

- ustreznost delovanja vseh funkcionalnosti sistema;

- delovanje integracij z drugimi informacijskimi sistemi;

- ustreznost delovanja uporabniških funkcionalnosti sistema;

- ustreznost delovanja v skladu z dokumentacijo (zahteve naročnika, funkcionalni design, itd.);

- performančna ustreznost delovanja rešitve.

V primeru neželenih odstopanj mora izvajalec odstopanja odpraviti. Nato se testiranje ponovi v segmentu odstopanj, pa tudi v ostalih segmentih, če naročnik presodi, da je to potrebno.

- Opis trenutnega stanja informacijskega sistema

  - Zasnova sistema

IS Znanje je spletna »Single-Page Application« aplikacija. »Single Page Application« deluje nad eno HTML stranjo, ki se dinamično prilagaja v odvisnosti od uporabnikovih akcij. Sistem temelji na ogrodju Angular, pri čemer za komunikacijo s strežnikom uporablja Ajax, grafični vmesnik pa temelji na HTML5.

IS Znanje je aplikacija, ki podpira več organizacijskih postavitev (več različnih organizacij znotraj ene postavitve). Iz funkcionalne perspektive pomeni, da se vse osnovne funkcije medsebojno delijo z vsemi nameščenimi organizacijami (tenant), pri tem, da ima vsaka organizacija svoje funkcionalnosti, kot so lastna prezentacija kataloga učnih vsebin na spletni strani.

  - Integracije z drugimi sistemi

IS Znanje v največji možni meri uporablja gradnike in horizontalne funkcije, ki so razviti v okviru drugih projektov in pomenijo znatno poenotenje in optimizacijo razvoja, vzdrževanja in uporabe. Na portalu se v tem trenutku uporabljajo naslednji gradniki in horizontalne funkcije:

- SI-CAS (SI-PASS)

SI-CAS je centralni sistem za avtentikacijo, ki je namenjen integraciji funkcionalnosti ugotavljanja elektronske identitete v informacijske rešitve v okviru javnega sektorja. Več o tem na: https://sicas.gov.si/shibboleth-sp/about.html; in na: http://nio.gov.si/nio/asset/centralni+avtentikacijski+sistem+sicas .

Omogočen je vpis preko:

- Osebna izkaznica s čitalnikom kartic

- Osebna izkaznica z mobilno aplikacijo

- smsPASS

- Kvalificirano potrdilo

- Halcome One

- Rekono

- Uporabniško ime in geslo

- ePRs (Ajpes)

Podatki o pravni osebi se preverjajo v Poslovnem registru Slovenije ob vsakem vnosu podatkov o poslovni transakciji (npr. vpis organizacije, v kateri je zaposlen udeleženec). Če podatki o pravni osebi že obstajajo v podatkovni zbirki sistema IS eUA, se ob tem osvežijo. Podatkovna zbirka IS eUA ne shranjuje zgodovine sprememb in shranjuje le najnovejše podatke o pravni osebi.

- Youtube

- Centralni sistem za strežniško e-podpisovanje SI-CeS

Integracija s centralnim sistemom za strežniško e-podpisovanje SI-Ces, s katerim je omogočeno podpisovanje potrdil znotraj IS eUA. Več o tem na: https://nio.gov.si/nio/asset/centralni+sistem+za+streznisko+epodpisovanje+sices

- Informacijski sistem Muza

Integracija z informacijskim sistemom Muza, ki je sistem za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi. Več o tem na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/vzpostavitev-informacijskega-sistema-za-upravljanje-in-razvoj-zaposlenih-v-drzavni-upravi-muza/

- Evidence Ministrstva za pravosodje

IS eCIP je za namen preverjanja in ažuriranja podatkov ter izvoz elektronskih naslovov integriran z Imenikom sodnih izvedencev, Imenikom sodnih cenilcev in Imenikom sodnih tolmačev.

- Informacijski sistem Krpan in CEH (Centralna Evidenca Hramb)

IS Krpan je enotni informacijski sistem državne uprave za upravljanje dokumentarnega gradiva in zadev. Omogoča zajem, evidentiranje, obdelavo, podpisovanje, odpošiljanje in arhiviranje dokumentov ter vodenje zadev.

CEH je storitev za klasificirano hrambo dokumentarnega gradiva, zajetega v IS Krpan. Zagotavlja varno arhiviranje skladno z zakonskimi roki, indeksiranje za iskanje po vsebini, beleženje revizijskih sledi ter avtentičnost gradiva.

  - Tehnološka aplikativna arhitektura sistema

3.3.1		 Logična zasnova

Slika 1 prikazuje logično zasnovo sistema, oziroma funkcionalne komponente, ki sestavljajo IS Znanje. Funkcionalne komponente vključujejo tako komponente samega sistema kot tudi nujne in potrebne komponente zunanjih sistemov, ki jih uporablja IS Znanje.

Slika 1: Logična zasnova sistema

- Prezentacijski nivo je nivo, s katerim so v stiku uporabniki, ter je definiran skozi koncept »Single- Page Application«.

- Poslovna logika se izvaja na spletnem strežniku, oziroma procesnem strežniku, odvisno od tipa transakcije. Hitrejše transakcije, kamor štejemo branje podatkov iz podatkovne baze za namen prikazovanja le teh na prezentacijskem nivoju se izvajajo na spletnem strežniku. Časovno bolj zahtevne transakcije se procesirajo asinhrono na procesnem strežniku.

- Podatkovni nivo:

  - Strukturirani podatki so shranjeni v transakcijski podatkovni bazi (SQL Server).

  - Analitski podatki bodo shranjeni v za to namenski podatkovni bazi, ki bo služila kot vir podatkov za nadaljnje obdelave v analitskih orodjih.

  - Statična dokumentacija, kot so predstavitve in objavljena gradiva za udeležence seminarjev, so shranjena na spletnem strežniku.

  - Dokumentacija, generirana z aplikacijo IS Znanje in vezana na posameznega uporabnika, je shranjena v transakcijski podatkovni bazi (SQL Server with FileStream enabled). Končnim uporabnikom dokumenti niso neposredno dostopni.

Shranjevanje in prenos dokumentov v IS Znanje:

  - Shranjevanje dokumentacije poteka preko ASP.NET API (application back-end) vmesnika. Funkcija za kreiranje dokumenta v API je sprožena preko Angular (application web front-end) aplikacije. Nato ASP.NET API prenese dokument v transakcijsko podatkovno bazo (SQL Server).

  - Za dostop do dokumentov v transakcijski podatkovni bazi se sproži funkcija v API, ki jo zahteva uporabnik preko Angular aplikacije. API prenese dokument iz transakcijske podatkovne baze (SQL Server), nato pa ga posreduje do končnega uporabnika preko Angular aplikacije.

Tehnologije IS Znanje:

  - Umbraco UA CMS v13

  - Umbraco CIP CMS v10

  - Microsoft .NET

  - ASP.NET MVC

  - NET Core 8 (application back-end)

  - AngularJS framework v1.5.9 , JavaScript (application web front-end)

  - Angular 19, TypeScript (application web front-end)

  - SQL Server 2016 – DBMS

  - Entity Framework Core v6.0.4

- Opis funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev

  - Funkcionalne zahteve

Izvajalec je dolžan prevzeti v vzdrževanje in nadgrajevanje informacijski sistem Znanje vključno z vsemi funkcionalnostmi in sestavnimi deli. V okviru zahtev za spremembe in nadgradnje informacijskega sistema Znanje bo naročnik ponudniku naročal storitve in sicer posamezni uporabnik za lastne spremembe. Za potrditev sprememb in nadgradenj na skupnih modulih je potrebno soglasje vseh uporabnikov. Za obojestransko potrjevanje sprememb sta odgovorna naročnika. Pred izvedbo posameznih nadgradenj bo moral izvajalec po dogovoru in v sodelovanju z naročnikom pripraviti predlog in oceno rešitve.

    - Upravna akademija

Predvidena so naslednja področja nadgradenj informacijskega sistema eUA:

- nadaljevanje tehnične prenove za višjo stopnjo varnosti IS Znanje (odprava ranljivosti, hitrejši odzivni čas, zanesljivost delovanja, aplikacija prilagojena večjemu številu uporabnikov) in nadaljevanje nadgradnje nove aplikacije (administrativni del IS Znanje);

- nadaljevanje razvoja in nadgradnje modula za organizacijo strokovnih izpitov;

- uporabniško okolje za uporabnike z dodatnimi vlogami (izvajalci, kadroviki, izpraševalci ipd.);

- modul za organizacijo tečajev;

- komunikacijsko orodje za uporabnike;

- nadaljevanje nadgradnje uporabniškega okolja (e-usposabljanja);

- dodajanje integracij z zunanjimi sistemi glede na zaznane potrebe;

- optimizacija sinhronizacije podatkov na javno spletno stran;

- migracija dodatnih modulov iz AngularJS na Angular 19;

- izboljšana identifikacija uporabnikov in poravnava s standardi e-identitete;

- več analitičnih možnosti za naročnika, ciljno poročanje glede na podatke;

- optimizacija javnih strani po standardih spletne dostopnosti;

- dodajanje novih funkcionalnosti glede na uporabniške izkušnje in zaznane potrebe.

Nadaljevali bomo s tehničnimi prenovami za višjo stopnjo varnosti in zanesljivosti delovanja IS Znanje, kar vključuje odpravo ranljivosti, hitrejši odzivni čas, prilagoditev aplikacije večjemu številu uporabnikov ter nadaljevanje nadgradnje novega dela aplikacije (administrativni del IS Znanje). Po zaključeni prenovi uporabniškega vmesnika bomo nadaljevali s prilagoditvami okolja uporabnikom in razvojem modula za organizacijo strokovnih izpitov, ki bo omogočal preglednejšo koordinacijo in upravljanje prijav, terminov, komisij in rezultatov. V administrativnem delu aplikacije bomo določenim uporabnikom (izpraševalcem, izvajalcem, kadrovikom ipd.) omogočili dodatne vloge in funkcionalnosti, uporabniško okolje pa bomo še naprej prilagajali trenutnim smernicam in zahtevam e-usposabljanj. Na Upravni akademiji izvajamo, poleg usposabljanj in strokovnih izpitov, tudi jezikovne tečaje, kjer je logika postopka oddaje prijave in izvedbe dogodka obratna, zato bomo del sredstev namenili tudi vzpostavitvi modula Tečaji, ki bo omogočal organizacijo in izvedbo tečajev za udeležence. V skladu s trenutnim razvojem t. i. klepetalnih botov (»chatbot«) bomo v uporabniško okolje vključili naprednejše komunikacijsko orodje, ki bo omogočalo tako tehnično kot tudi vsebinsko podporo uporabnikom, hkrati pa bomo razvijali orodja za komunikacijo med uporabniki in izvajalci. Zaradi optimizacije internega poslovnega procesa bomo nadaljevali z integracijami z različnimi zunanjimi sistemi ter optimizacijo sinhronizacije podatkov na javno spletno stran, kar bo omogočalo preprostejši način upravljanja zadev, dokumentov, komunikacije ipd. v okviru procesa dela UA. V okviru tehnične prenove bomo izvedli tudi migracijo dodatnih modulov iz AngularJS na Angular 19, izboljšali identifikacijo uporabnikov in zagotovili večjo poravnavo s standardi e-identitete, naročniku pa omogočili več analitičnih možnosti in ciljno poročanje na podlagi podatkov. Ker se na UA usposabljanja, e-usposabljanja, strokovni izpiti in tečaji nenehno spreminjajo in dodajajo, bomo velik del sredstev namenili dodajanju novih funkcionalnosti glede na uporabniške izkušnje in zaznane potrebe ter optimizaciji javnih strani po standardih spletne dostopnosti.

    - CIP

Predvidena so vsaj naslednja področja nadgradenj informacijskega sistema eCIP:

- integracije z IS KRPAN;

- integracije z MFERAC;

- razvoj in vpeljava revizijske sledi;

- razvoj in vpeljava anket in poročil glede izobraževanj, izpitov in udeležencev;

- razvoj in vpeljava arhiva dokumentov;

- nadaljevanje tehnične prenove za višjo stopnjo varnosti IS Znanje (hitrejši odzivni čas, zanesljivost delovanja, aplikacija prilagojena večjemu številu uporabnikov) in nadaljevanje nadgradnje nove aplikacije (administrativni del IS Znanje);

- nadaljevanje nadgradnje modula za organizacijo izpitov;

- nadaljevanje nadgradnje modula e-izpiti;

- razvoj oz nadgradnja podmodulov za strokovno publikacijo;

- uporabniško okolje za uporabnike z dodatnimi vlogami (izvajalci, koordinatorji, člani izpitnih komisij, ipd.);

- nadaljevanje nadgradnje uporabniškega okolja (izobraževanja);

- optimizacija javnih strani po standardih spletne dostopnosti;dodajanje integracij z zunanjimi sistemi glede na zaznane potrebe;

- dodajanje novih funkcionalnosti glede na uporabniške izkušnje in zaznane potrebe.

Nadaljevali bomo s tehničnimi prenovami za višjo stopnjo varnosti, kar vključuje tudi nadaljevanje nadgradnje novega dela aplikacije (administrativni del IS Znanje). Po zaključeni prenovi uporabniškega vmesnika, bomo nadaljevali s prilagoditvami okolja uporabnikom. V administrativnem delu aplikacije bomo določenim uporabnikom omogočili več pravic (člani komisij, koordinatorji, izvajalci, ipd.). Zaradi optimizacije poslovnih procesov bomo nadaljevali z integracijami z različnimi sistemi, ki bodo omogočali preprostejši način upravljanja zadev, dokumentov, komunikacije ipd. v okviru procesa dela MP CIP. Uporabniške izkušnje nam vedno znova odkrivajo možnosti nadgradnje sistema, zato bomo velik del sredstev namenili dodajanju novih funkcionalnosti glede na zaznane potrebe in optimizacijo javnih strani po standardih spletne dostopnosti.

  - Nefunkcionalne zahteve

4.2.1 Uporabniška izkušnja

Nadgradnje in spremembe morajo biti zasnovane kot sodobne rešitve, ki omogočajo uporabniku na čim bolj enostaven, učinkovit in prijazen način izvesti vse storitve ter zagotavljajo enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je pričakovana neposredna interakcija z uporabnikom, mora rešitev uporabniku ponuditi takojšen odziv in biti čim bolj prilagojena učinkoviti uporabi.

Uporabniški vmesnik za zajem podatkov mora biti uporabniku prijazen in mora omogočati vsaj:

- uporabo smiselnih kontrol, ki bodo uporabnikom rešitve pomagale pri pravilnem vnosu podatkov v sistem oziroma pri izvedbi posameznih funkcionalnosti rešitve, z namenom zmanjševanja napak pri vnosu podatkov se morajo ti v največji meri samodejno preverjati (npr. format zapisa podatka);

- kjer je to mogoče (in ne moti funkcionalnosti), oznake polj vsebujejo kratka navodila za vnos;

- vizualna označitev obveznih vnosnih polj;

- polje z napačnim vnosom se vidno označi, ob napaki se izpišejo smiselna navodila;

- grafični prikaz uporabnika v postopkih (kjer je to ustrezno) ali predstavitev na drug preprost in intuitiven način.

Spletni portal mora izpolnjevati zahteve odzivnega dizajna spletnih strani, tako da se uporabniški vmesnik vedno prilagodi napravi, s katero uporabnik dostopa do spletne strani. Funkcionalnost uporabniškega vmesnika se mora prilagoditi zaslonom na dotik in mora biti prilagojena za mobilne naprave na osnovi operacijskih sistemov iOS in Android ob čemer morajo biti omogočene bistvene funkcionalnosti IS Znanje.

Izvajalec mora pri izvedbi naročila zagotoviti skladnost z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA, Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZlnfV-A) ter upoštevati zahtevek Direktive (EU) 2016/2102 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja.

Vsi izdelki in storitve morajo biti skladni s harmoniziranim standardom EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), ki določa tehnične zahteve za dostopnost IKT-produktov in storitev, ter izpolnjevati zahteve smernic WCAG 2.1 najmanj na ravni »AA« ali višje.

4.2.2 Razpoložljivost

Naročnik se strinja, da na razpoložljivost informacijske rešitve vplivajo informacijske storitve, za katere bo odgovoren naročnik. Zahteve glede razpoložljivosti so zato podane na način, da jih mora izvajalec upoštevati v relevantnem delu (delovanje ter storitve izvajalca v zvezi z vzdrževanjem).

4.2.3 Zanesljivost

Zanesljivost delovanja z vidika uporabnika (točke vnosa podatkov) pri vnosih podatkov mora biti zagotovljena z vgrajenimi kontrolami, ki v najvišji meri onemogočajo nepravilen vnos:

- vnos podatkov preko šifrantov, kjer je to mogoče in smiselno;

- preverjanje dolžin polj, podatkovnega tipa in formata podatka;

- vključitev drugih kontrol (npr. predvideni datum rešitve ne sme biti manjši kot evidentiranja);

- odstranjevanje odvečnih presledkov na začetku in koncu polja.

4.2.4 Zmogljivost

Nadgradnje in spremembe morajo zagotavljati:

- nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti vsem uporabnikom,

- nemoteno izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi;

- odzivni čas uporabniškega vmesnika za pregled podatkov in prikaz poročil ter izvajanje obdelav bo natančno opredeljen v okviru priprave PZI.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.) ali iz informacijskih storitev, za katere je zadolžen naročnik, bo moral le-tega odpraviti.

4.2.5 Varnost

Nadgradnje in spremembe morajo biti izdelane z upoštevanjem informacijske varnostne politike javne uprave ter vseh dobrih praks in rešitev, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti. Informacijske rešitve ne smejo vsebovati skritih ali nedokumentiranih funkcionalnosti.

Naročnik ima pravico preveriti varnostno ustreznost nadgradenj in sprememb informacijskega sistema pred prevzemom, izvajalec pa se zavezuje, da bo morebitne pomanjkljivosti informacijskega sistema, ugotovljene z varnostnim pregledom, odpravil v predpisanem roku, ki ga bo postavil naročnik. Strošek odprave ugotovljenih varnostnih pomanjkljivosti krije izvajalec.

Pri izvajanju storitev vzdrževanja in podpore je treba zagotoviti revizijsko sled izvajanja teh posegov. Praviloma se daljinski posegi za vzdrževanje in podporo ne izvajajo.

Več o informacijski varnosti in skladnosti z zakonodajo je navedeno v dokumentu Generične tehnološke zahteve.

- Metodološke zahteve

  - Projektna organizacija

Naročnik je za projekt imenoval vodjo projekta in projektno skupino, ki bo na strani naročnika sodelovala z izvajalcem pri izvedbi projekta. Izvajalec imenuje vodjo vzdrževanja in projektno skupino, ki bo sodelovala z naročnikom pri izvedbi projekta.

  - Vodenje in koordinacija projekta

Vodja projekta naročnika bo usklajeval in koordiniral potek projekta in razreševal probleme z vodjem vzdrževanja na strani izvajalca, ki bo redno izvajal nadzor nad delom izvajalca, pripravljal poročila ter poročal vodstvu naročnika.

Izvajalec mora v okviru vodenja in koordinacije izvajati naslednje naloge:

- planiranje nalog;

- zagotavljanje pravočasnosti in celovitosti izvedbe nalog izvajalca;

- zagotavljanje kakovosti izvedbe nalog izvajalca;

- redno komuniciranje z naročnikom;

- spremljanje realizacije plana, napredka na projektu in redno poročanje naročniku;

- pravočasno opozarjanje naročnika na tveganja in spremembe na projektu in opozarjanje na»Endoflife« za povezane gradnike in sisteme

- izvajanje strokovne koordinacije ekipe izvajalca;

- skrb za ažurno in celovito dokumentiranje projekta.

Vodja vzdrževanja izvajalca mora mesečno pripraviti naročniku pregled o svojem delu. Dolžan je tudi sproti izpostavljati vsa odprta vprašanja in problematiko, ki se pojavijo pri izvajanju nalog. Hkrati je dolžan med projektom pripravljati tudi vsa poročila.

Vsi usklajevalni in delovni sestanki med naročnikom in izvajalcem bodo morali biti dokumentirani v elektronski obliki, pri čemer mora zapisnike pripraviti izvajalec, naročnik pa jih potrdi.

Komuniciranje poteka v obliki elektronske pošte in sestankov, v nujnih primerih tudi telefonsko.

Naročnik pričakuje, da bo projekt voden skladno s sodobnimi metodološkimi pristopi, ki izhajajo iz dobrih praks oz. uveljavljenih standardih agilnega projektnega načina dela, ki zagotavljajo nenehno sprotno prilagajanje načina izvedbe in podrobno načrtovanje manjših izvedbenih ciklov (snovanje, priprava, izvedba in zaključek) glede na trenutno dosežene rezultate ter usmerjenost v uporabnika.

  - Izvajanje projekta

Izvajalec bo vsebinske spremembe in nadgradnje izvedel v več fazah glede na prioritete, ki jih bo določil naročnik. Okvirni terminski plan projektnih aktivnosti se bo prilagajal glede na datum podpisa pogodbe.

Izvajalec mora po dogovoru in v sodelovanju z naročnikom pripraviti okvirni načrt izvedbe aktivnosti in ga z naročnikom redno usklajevati. Načrt izvedbe aktivnosti mora vsebovati vsaj naslednje:

- seznam aktivnosti;

- predviden začetek in trajanje vsake aktivnosti;

- predvidena udeležba naročnika na posamezni aktivnosti;

- predpogoje za izvedbo posamezne aktivnosti;

- plan izdelkov.

5.3.1 Zagonske aktivnost ob podpisu pogodbe

Prva aktivnost je namenjena zagonu projekta in se začne izvajati takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila oz. najkasneje ob podpisu pogodbe.

Izvajalec in naročnik izvedeta najmanj naslednje naloge:

- izvedba zagonskega sestanka projekta;

- vzpostavitev skupne projektne skupine naročnika in izvajalca;

- izvajalec predstavi pregled tehničnih specifikacij in pripravi spisek vprašanj o morebitnih nejasnostih;

- uskladitev in potrditev okvirnega načrta in mejnikov izvedbe projekta.

Rezultati aktivnosti:

- Podpisana pogodba,

- Zapisnik zagonskega sestanka.

5.3.2 Analiza zahtev in priprava projekta za izvedbo

Izvajalec bo na podlagi seznama željenih dodatnih funkcionalnosti naročnika izvedel Projekt za izvedbo (PZI) s prilogami (opis funkcionalnosti, navodila za uporabo,…) za področje sprememb in nadgradenj, ki so predvidene s strani naročnika. Projekt za izvedbo (PZI) je namenjen natančnemu popisu izvedbe sprememb in nadgradenj. Pri pripravi PZI mora izvajalec upoštevati dokument Generične tehnološke zahteve (GTZ) in Smernice za razvoj informacijskih rešitev. Če se v procesu analize pokažejo slabosti predvidene arhitekture, je izvajalec dolžan naročnika nanje opozoriti in predlagati optimalnejšo rešitev. Sprememba arhitekture pa je mogoča le ob predhodni potrditvi naročnika.

Rezultati aktivnosti:

- Dokument Projekt za izvedbo (PZI) s prilogami (opis funkcionalnosti, navodila za uporabo,…)

  - Dolžnost varovanja osebnih podatkov

Zaradi rokovanja z osebnimi podatki so vsi člani projektne skupine izvajalca ali njegovih podizvajalcev dolžni pred začetkom sodelovanja na projektu podpisati izjavo o dolžnosti varovanja podatkov, ki je del razpisne dokumentacije.

5.4.1 Zaveza po varovanju poslovne tajnosti naročnika

Izjava o varovanju med izvajalcem in naročnikom se podpiše na nivoju posameznega člana projektne skupine izvajalca. Izvajalec je dolžan naročniku pošiljati podpisane izjave, originale pa hraniti pri sebi ves čas trajanja veljavnosti pogodbe. Redno se izmenjuje tudi evidenca izjav z navedbo imena in priimka posameznega člana, datumom pričetka in konca opravljanja dela na projektu.

5.4.2 Varovanje informacij

Vrste informacij, za katere v okviru projekta velja protokol varovanja:

- zapisniki, poročila,

- informacijski viri naročnika, potrebni za izvedbo projekta,

- rezultati in izdelki projekta.

- Jamstvo v garancijskem obdobju

Po končnem prevzemu vsakokratne produkcijske verzije sledi garancijsko obdobje in sicer za obdobje 12 mesecev. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

Izvajalec jamči, da bo informacijski sistem deloval v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

Napaka je definirana kot nedelovanje informacijskega sistema oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: informacijski sistem ne deluje v celoti ali ne delujejo njegove ključne funkcionalnosti;

- resna napaka: informacijski sistem deluje, a je delo uporabnikov močno ovirano;

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnosti informacijskega sistema, vendar je zmanjšana produktivnost uporabnika.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake so zapisani v poglavju 2.3.

http://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743

http://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768