Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

T: 01 478 48 00

F: 01 478 48 34

E: pisarna.gu@gov.si

www.gu.gov.si

II. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

NAVODILA ZA IZVEDBO

- Informacijska podpora za vodenje informacijskega sistema kataster in informacijskega sistema zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture

1. sklop:     Podpora za programske rešitve:  Informacijska rešitev kataster (IR kataster)

2. sklop:     Podpora za programske rešitve: Informacijska rešitev delovodnik (IR delovodnik)

3. sklop:    Podpora za programske rešitve: Informacijska rešitev za vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (IS ZKGJI)

- APRIL 2026

- sklop: PODPORA ZA PROGRAMSKE REŠITVE:

- Informacijska rešitev kataster (IR kataster)

1.  IZVEDBA NALOG

1. Podpora informacijski rešitvi kataster

Kot zaključek posamezne faze se šteje zaključek mesečnega dela (vsak konec meseca) na pogodbi.

Podpora programski rešitvi se izvaja v terminu delovnega časa delovanja organa, ki je določen z uredbo.

2. INFORMATIVNI PODATKI O OBSTOJEČIH BAZAH PODATKOV IN PROGRAMSKIH REŠITVAH

Informacijska rešitev kataster (v nadaljevanju IR kataster) je bila razvita v okviru podprojekta programa projektov eProstor v letih od 2017 do 2022. IR kataster se povezuje z informacijsko rešitvijo delovodnik (v nadaljevanju IR delovodnik) za potrebe celovite podpore izvajanja vseh procesov v skladu s sprejeto zakonodajo Zakon o katastru nepremičnin- ZKN (Uradni list RS, št. 54/21), ki se je začel uporabljati 4.4.2022. IR delovodnik je nameščen na državnem računalniškem oblaku in se povezuje s skupnimi gradniki Ministrstva za digitalno preobrazbo (MDP).

IR kataster lahko razdelimo v naslednje vsebinske sklope:

- Glavni aplikacijski modul, ki vsebuje postopkovno atributni del ter grafično okno;

- Modul za administracijo sistema;

- Modul za analize;

- Modul za šifrante;

- Modul za povezavo z zemljiško knjigo;

- Modul za skupno dejansko rabo;

- Modul za vodenje 3D podatkov;

- Modul za bonitete;

- Modul za register prostorskih enot;

- Modul za opozorilni sistem (tablica);

- Sistem presekov ISK.

IR kataster se neposredno ali posredno preko IR delovodnika povezuje z naslednjimi gradniki na MDP:

- SI PASS;

- Varnostna shema;

- Centralna hramba (CEH);

- Krpan.

IR kataster se povezuje z naslednjimi aplikacijam, ki so prav tako predmet podpore in nadgradenj:

- Mobilna aplikacija mBonitete z zalednim APEX modulom;

- APEX aplikacija Kataster nepremičnin kontrole.

IR kataster se povezuje z naslednjimi zunanjimi sistemi:

- Zemljiška knjiga;

- Centralni register prebivalstva;

- Poslovni register Slovenije;

- Inženirska zbornica Slovenije;

- Zbornica za arhitekturo Slovenije;

- Matične zbirke dejanske rabe (Direkcija RS za infrastrukturo, Direkcija RS za vode, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano);

- Prostorsko informacijski sistem;

- Ostale evidence za izvajanje rednih in izrednih nalog (vzdrževanje bonitet – pedološka karta, karta klime, poplavna območja, …).

IR kataster na podatkovnem nivoju vsebuje naslednje sklope podatkov

- NEP: parcele, stavbe, deli stavb, etaže, območja stvarne pravice, točke, daljice, in povezane podatke;

- NEP: podatki registra prostorskih enot (upravne enote, občine, naselja, ulice, volilne enote, državnozborska volišča, volilni okraji, volilne enote za lokalne volitve, lokalna volišča, šolski okoliši, poštni okoliši, krajevne skupnosti, vaške skupnosti, četrtne skupnosti, statistične regije, kohezijske regije) in hišne številke;

- NEP: register naslovov;

- NEP: tabele historiata (ki je kopija podatkovnega modela za veljavno stanje podatkov z dodatnimi atributi za vodenje historiata);

- NEP: tabele plomb in blokad (tabele namenjene plombiranim in blokiranim objektom)

- NEP: rezervacije (tabele namenjene rezervacijam objektom);

- NEP: tabele za potrebe komasacij (tabele, ki bodo omogočale »viseč vpis« objektov);

- NEP_POS: postopkovne tabele (vsebujejo naslednje sklope podatkov/tabel: Postopek, Aktivnosti postopka, Kontrole, Uvozi/Izvozi, Izvajalci);

- SIF: šifrante (enotna shema šifrantov);

- NEP_AUDIT: audit tabele (tabele za vodenje namenjene izključno beleženju aktivnosti nad podatki);

- NEP _OPOZ: opozorilni sistem (v opozorilnem sistemu so potrebne tabele za spremljanje sprememb v prostoru za potrebe evidentiranja stavb);

- GEOSERER: Proxy shema za SDI infrastruktura in katalog OGC storitev;

- ARHIV: Arhiv izvedenih stanj in elaboratov vključeno z vso obstoječo zgodovino in povezavo na skenirani del arhiva;

- NEP_ADMIN: Administracijska shema v kateri so hranjene različne konfiguracije (konfiguracije za aplikacijo kataster in SDI infrastrukturo, objektni katalog, območja večjezičnosti);

- NEP_OSTALO: ostali podatki, podatki vezani na preseke;

- NEP_APP: Proxy shema preko katere dostopa aplikacija kataster do podatkovnih virov NEP, ipd;

- RASTRI: Rastrski podatki naročnika (DOF, ...);

- 3D podatki: Kubusi stavb, delov stavb, DMV1, BIM modeli.

IR kataster je vzpostavljen na način, da ima vsako posamezno računsko vozlišče (to je ena postavitev fizičnega ali virtualnega strežnika za aplikativni nivo, za podatkovni nivo je to en fizični strežnik, ki se vključi v Oracle RAC) nameščene vse potrebne komponente za neodvisno delovanje.

Aplikativna računska vozlišča so povezana preko delilnika bremen (ločeno za omrežje znotraj in zunaj HKOM). Taka postavitev računskih vozlišč omogoča nemoteno horizontalno in vertikalno zmožnost prilagajanja zmogljivosti (skalabilnost) ter delovanje sistema tudi v primeru odpovedi katerega od računskih vozlišč. Vse komponente, ki so nameščene na aplikativnih računskih vozliščih so povezane v skupen nadzorni sistem, ki preverja logično delovanje tako strojne in osnovne programske opreme, kot tudi namenskih komponent (npr.: Geoserver, GeoWebCache, posamezni gradniki Katastra, ipd.) nameščenih znotraj posamezne JAVA instance (MS – managed server) v okviru JAVA izvajalnega okolja Oracle WebLogic. Nadzorni sistem je razširjen sistem Oracle GRID, ki se povezuje z namensko razvito komponento KDSS-NS za preverjanje ostalih nameščenih gradnikov vključno z nadzorom spletnih servisov.

Visoko nivojski pogled na komponente sistema so predstavljene v nadaljevanju, kjer so prikazane ločeno osnovne komponente sistema kataster, povezava z zunanjimi sistemi, povezava na skupne gradnike katastra, ki se uporabljajo v okviru projekta eProstor ter na gradnike MDP.

- Kataster - Virtualni strežniki - namestitev MDP

- Kataster - Managed Servers - komponente - namestitev MDP

3.  OPIS DELA

3.1. Osnovno vzdrževanje sistema

Cilj

Osnovno vzdrževanje pomeni ohranjanje pravilnega, optimalnega in nemotenega delovanja obstoječih funkcionalnosti sistema.

Obseg

Podrobnejši opis storitev osnovnega vzdrževanja, ki jih zagotavlja izvajalec:

- zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov;

- vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja, namenski stroški povezav v omrežje HKOM, uporaba sistema SVN;

- izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe;

- vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške), vključno s sistemom uporabniške pomoči in testnimi scenariji;

- redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti oz. odstopanj od normalnega delovanja;

- zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja sistema;

- identifikacija, reševanje in odpravljanje motenj, napak, varnostnih in drugih težav, ki so odkrite pri delovanju in uporabi sistema, v okviru predvidenega odzivnega časa;

- priprava namestitev popravkov, vključno z navodili za namestitev;

- spremljanje tehnoloških novosti povezanih z vzdrževano programsko opremo in obveščanje naročnika o novostih;

- sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti pri identifikaciji in odpravi problemov, ki vplivajo na pravilno in nemoteno delovanje sistema;

- spremljanje stanja in trendov uporabe in delovanja sistema in obveščanje naročnika glede ugotovitev;

- različne spremembe napačnih podatkov, ki so posledica delovanja informacijskega sistema preko uporabniškega vmesnika, s posebnimi orodji ali s podatkovnimi popravki

- prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe konfiguracije, vzdrževanje nastavljivih elementov (npr. šifranti, status kontrol, metapodatki);

- podpora naročniku pri obveščanju uporabnikov glede izvajanja aktivnosti, ki vplivajo na nemoteno uporabo sistema;

- evidentiranje in spremljanje zahtevkov (statusi reševanja) v primeru motenj, napak, varnostnih in drugih težav pri delovanju sistema;

- dokumentiranje storitev osnovnega vzdrževanja ter izdelava mesečnih poročil o opravljenem delu.

Način izvajanja storitev osnovnega vzdrževanja

Izvajalec mora pri opravljanju storitev osnovnega vzdrževanja zagotoviti reševanje zahtevkov v primeru motenj, napak, varnostnih in drugih težav (problemi) pri delovanju sistema glede na njihovo prioriteto in se odzvati skladno z odzivnimi časi in roki, kot so določeni v spodnji tabeli. Podrobnejšo vsebino, način posredovanja, obveščanja, evidentiranja in ravnanja z zahtevki ter upravičene prijavitelje naročnik in izvajalec določita naknadno. Prioriteta zahtevka se določa glede na vpliv problema na delovanje sistema oz. delo uporabnikov:

- Kritična: Sistem ali del sistema ne deluje. Uporabnik ne more uporabljati ključnih funkcionalnosti sistema.

- Visoka: Delna odpoved sistema ali dela sistema. Uporaba ključnih funkcionalnosti sistema je za uporabnika močno ovirana.

- Nizka: Delo v sistemu je oteženo, zmanjšana je produktivnost uporabnika. Uporabnik ne more uporabljati manj bistvenih funkcionalnosti sistema oz. uporaba le-teh je ovirana.

Prioriteto zahtevka določa prijavitelj. V primeru zahtevka oz. problemov odkritih s strani

nadzornega sistema je prioriteta zahtevka vedno kritična ter se rešuje z najvišjo prioriteto. V primeru, ko resnost problema v prijavi ni navedena, se upoštevajo roki za resnost problema »Nizka«. Izvajalec lahko prioriteto zahtevka spremeni zgolj ob soglasju naročnika. Vsako spremembo prioritete zahtevka mora izvajalec obrazložiti in obrazložitev vključiti v mesečno poročilo o opravljenih storitvah. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijaviteljevega zahtevka do trenutka, ko izvajalec začne z reševanjem oz. odpravljanjem problema.

Odzivni čas po prioriteti zahtevka je naveden v nadaljevanju:

Kritična do 2 uri

Visoka do 4 ure

Nizka do 8 ur

Izvajalec mora skrbeti, da vsak zahtevek ustrezno evidentira ter naročniku na zahtevo zagotavlja informacije o statusu reševanja. Za ta namen mora izvajalec zagotoviti elektronski naslov in dežurno telefonsko številko kontaktne osebe.

Izvajalec mora storitve osnovnega vzdrževanja izvajati vsak delavnik (ponedeljek – petek) od 8. do 16. ure. Izvajalec mora storitve osnovnega vzdrževanja izvajati tudi v času uradnih ur, kadar se te izvajajo izven prej določenega časa. Prevzem zahtevkov mora izvajalec zagotavljati v režimu 24/7, pri čemer se na zahtevke odziva in jih rešuje v času, kot je opredeljen v prejšnjem odstavku.

Omejitve

- obstoječi tehnološki pogoji digitalnega računalniškega oblaka (DRO), kjer je nameščen IR kataster

- Upoštevanje Generičnih tehnoloških zahtev (GTZ) in Posebnih tehnoloških zahtev (PTZ)

Predpostavke

- obstoječa programska rešitev IR kataster nameščena na okolja MDP.

Elaborat oddaje (izdelki)

- mesečno poročilo o opravljenem delu z ustrezno dokumentacijo ob izstavitvi računa

- izvorna koda zadnjih verzij programskih paketov s spremenjenimi navodili za uporabo

Rok izvedbe

Od 1.8.2026 do 31.7.2028

3.2. Strokovna podpora naročniku (pomoč pri uporabi programske opreme)

Cilj

Zagotoviti podporo naročniku za kakovostno in nemoteno delo z IR kataster

Obseg

Izvajalec zagotavlja strokovno podporo naročniku v povezavi z IR kataster in

sistemi, s katerimi se vzdrževani sistem povezuje oz. jih pri delovanju uporablja. V strokovno podporo sodi tudi podpora uporabnikom IR kataster.

Podrobnejši opis storitev strokovne podpore naročniku, ki jih zagotavlja izvajalec:

- zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov;

- analiza in strokovna pomoč pri reševanju zahtevkov;

- poglobljena pomoč in reševanje zahtevkov na način, da se po potrebi preveri tudi delovanje posameznih delov sistema in identificira razloge napak oz. motenj ter analizira odkrite težave;

- sodelovanje z naročnikom pri urejanju baze znanj (pogosta vprašanja);

- sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov (pri reševanju zahtevkov);

- strokovna podpora in svetovanje pri pripravi in verifikaciji podatkov za prenose v sistem;

- pomoč pri izvajanju podpore na drugem nivoju v primerih, kadar je ta obremenjen v taki meri, da ne zmore reševati zahtevkov v ustreznih časih (npr. v primeru nepredvidenega porasta zahtevkov);

- izvajanje izrednih tehničnih posegov na vzdrževanem sistemu glede na zahteve naročnika;

- podpora naročniku pri administraciji sistema;

- tehnična in vsebinska podpora, ki se nanaša na delovanje sistema;

- izdelava statističnih poročil povezanih z delovanjem sistema na zahteve naročnika;

- izdelava analiz, možnih izboljšav, predlogov ter ukrepov za zagotavljanje izboljšanja in optimalnosti delovanja;

- sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti, kot npr. izvajalcem IR delovodnik v primeru analize in načrtovanja sprememb na medsebojno povezanih in odvisnih sistemih.

Naročnik ocenjuje, da bo  v obdobju trajanja pogodbe potreboval do 4.000 ur strokovne podpore - pomoči pri uporabi programske opreme (pojasnila, svetovanje in odgovarjanje na zastavljena vprašanja glede delovanja programske opreme ter dokumentacije).

Naročnik ne zagotavlja, da bo strokovna podpora naročniku (pomoč pri uporabi programske opreme) dosegla ocenjen obseg ur.

Izvajalec mora storitve strokovne podpore naročniku zagotavljati vsak delavnik (ponedeljek –

petek) od 8. do 16. ure. Za namen izvajanja storitev mora izvajalec naročniku zagotoviti

elektronski naslov in dežurno telefonsko številko kontaktne osebe.

Omejitve

- Ni omejitev

Predpostavke

- obstoječe programske IR kataster

- obstoječa uporabniška dokumentacija

Elaborat oddaje (izdelki)

- poročilo o opravljenem delu z ustrezno dokumentacijo ob izstavitvi računa

Rok izvedbe :

Od 1.8.2026 do 31.7.2028

3.3. 	Nadgradnja in spremembe sistema

Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema zajemajo zahteve, ki spreminjajo ali dopolnjujejo funkcionalnosti informacijskega sistema, zagotavljajo ustreznost sistema v kontekstu sistemskega okolja in zakonodaje ter sledijo potrebam uporabnikov pri delu v sistemu. Vse nadgradnje in spremembe informacijskega sistema bodo specificirane v času izvajanja naročila.

V zvezi z nadgradnjami in spremembami sistema se med izvajanjem naročila po potrebi izvedejo tudi ustrezna usposabljanja.

Pri nadgradnjah in spremembah sistema je potrebno sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti, kot npr. izvajalcem IR delovodnik v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov.

Cilj

Nadgradnje in spremembe sistema, ki se bodo pokazali v času trajanja pogodbe in so potrebne zaradi sprememb v zakonodaji, zaradi sprememb v povezanih informacijskih sistemih ali zaradi drugih potreb pri uporabi IR kataster.

Obseg

Natančnejša vsebina oz. zahteve v povezavi z nadgradnjami in spremembami v tem sklopu, bodo določene v času izvajanja javnega naročila, za vsako nadgradnjo oz. spremembo posebej, pri čemer pa je maksimalno število ur za izvedbo storitev že določeno in je 9.500.

Podrobnejši opis storitev povezanih z nadgradnjami in spremembami sistema v tem sklopu, ki jih zagotavlja izvajalec:

- prilagajanje sistema na spremembe zakonodaje;

- prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti informacijskega sistema ter izboljševanje njegovih lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika;

- definiranje, merjenje, analiziranje, izboljševanje oz. optimizacija uporabniške izkušnje;

- spremembe uporabniških vmesnikov;

- prilagajanje informacijskega sistema glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- prilagajanje informacijskega sistema zaradi sprememb v drugih povezanih informacijskih sistemih;

- dopolnitve grafičnega oblikovanja (pri tem tudi oblikovanje grafičnih prikazov prostorskih podatkov);

- nadgradnje informacijskega sistema zaradi sistemskih sprememb (npr. ukinjanje vzdrževanja posameznih podpornih komponent na globalnem nivoju,…);

- večje posodobitve programske opreme (npr. Jave, ogrodij) za odpravo novo znanih varnostnih pomanjkljivosti;

- prilagajanje informacijskega sistema za zagotavljanje tehničnih potreb po varnosti in skladnosti z novimi tehničnimi standardi/smernicami/politikami okolja;

- druge zahteve po naročilu naročnika.

Zgoraj navedene storitve se izvajajo izključno na podlagi pisnega naročila naročnika oz. po specifikaciji zahtev, ki so priloga vsakokratnemu naročilu. Storitve iz te točke naročnik plačuje v celoti po končni realizaciji predmeta posameznega naročila. Naročilo in izvedba storitev ter prevzem predmeta naročila poteka na naslednji način:

- Naročnik pripravi naročilo s specifikacijami zahtev, ki morajo biti opravljene, vključno z rokom za izvedbo;

- Izvajalec oceni obseg del, ki je potreben za izvedbo predmeta naročila in pripravi predračun.

- Naročnik potrdi predračun in izda naročilo za izvedbo. Naročnik si pridružuje pravico da predračun zavrne z utemeljitvijo in naročila za izvedbo ne izda;

- Izvajalec izvede predmet naročila. Ob nastanku okoliščin, ki bi vplivale na prekoračitev rokov za izvedbo ali na odstopanja od specifikacij, mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika in o tem pripraviti pisno obrazložitev. Če se naročnik z obrazložitvijo strinja, se v primeru nastanka okoliščin, ki bi vplivale na prekoračitev rokov za izvedbo, naročnik in izvajalec dogovorita za spremembo rokov. Če določenega samostojnega dela storitev zaradi zunanjih vzrokov ni mogoče izvesti, izvajalec glede na ocenjene deleže zneskov izvedenih storitev, oceni delež zneska oziroma zneskov neizvedenih storitev. Naročnik potrdi prevzem zgolj tistih storitev, ki so izvedene in so lahko predmet računa. Podlaga za izstavitev računa za opravljene aktivnosti je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik. Podpisan prevzemni zapisnik je priloga računu.

Če izvajalec storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

Naročnik planira v obdobju trajanja pogodbe 9.500 ur za namen nadgradenj in sprememb sistema, pri čemer pa naročnik ne zagotavlja, da bodo predvidene nadgradnje in spremembe programske opreme dosegle ocenjeno število ur.

Omejitve

- obstoječi tehnološki pogoji DRO, kjer je nameščen IR kataster;

- Upoštevanje GTZ in PTZ

Predpostavke

- obstoječa programska rešitev IR kataster nameščena na okolja MDP.

Elaborat oddaje (izdelki)

- poročilo o opravljenem delu z ustrezno dokumentacijo ob izstavitvi računa,

- ob izstavitvi zadnjega računa ažurna Podrobna tehnična dokumentacija IR kataster.

- izvorno kodo v obliki, ki jo je možno v celoti zgraditi v končno in namestljivo rešitev (nezakrita koda - non-obfuscated code) za vse knjižnice in module.

Rok izvedbe:

Od 1.8.2026 do 31.7.2028

4. DODATNI POGOJI

Izvajalec je dolžan naročniku poročati o stanju realizacije pogodbenega dela, in sicer za zgoraj navedene naloge (podnaloge) s Poročilom o opravljenem delu ob izstavitvi računa. Poročilo o opravljenem delu za posamezno nalogo vsebuje zahtevane izdelke, ki so opredeljeni v opisu nalog.

Izvajalec je dolžan vsa planirana dela, ki posledično prekinjajo delovanje programskih rešitev, opravljati izven delovnega časa Geodetske uprave Republike Slovenije.

Pri izvajanju nalog mora izvajalec upoštevati vsebinsko in tehnično povezanost nepremičninskih evidenc. Rešitve morajo zagotavljati nemoteno, optimalno delovanje vseh vpletenih aplikacij in vmesnikov.

Naročnik zagotavlja ustrezno HW in SW opremo na DRO Ministrstva za digitalno preobrazbo (MDP).

Naročnik je upravičen uporabljati aplikativne programe  izključno za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje svojih evidenc.

Naročnik se zavezuje, da bo aplikativne programe uporabljal izključno na računalniški opremi DRO MDP.

Naročnik se obvezuje, da bo aplikativne programe v njihovi originalni obliki in varnostni kopiji varoval kot poslovno skrivnost ter onemogočil, da bi prišli v posest tretjih oseb, še posebej pa bo skrbel, da se programi ne bodo kopirali z namenom, da bi se uporabljali še kje drugje, kako drugače in v drugačne namene kot je določeno v pogodbi.

Za vse obveznosti v zvezi z vzdrževanjem programov se izvajalec zavezuje neposredno naročniku, ta pa ima pravico zahtevati njihovo izpolnitev neposredno od izvajalca. Vse zahteve po vzdrževanju in svetovanju naroča naročnik pismeno s podrobnejšim opisom. Izvajalec ni dolžan začeti reševati zahteve, ki ni bila dana na dogovorjen način (npr. po telefonu).

Naročnik mora z aplikativnimi programi ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in ne sme posegati v njih v nasprotju z določili iz pogodbe in v nasprotju z navodili iz uporabniškega priročnika.

Naročnik ne sme posegati v baze podatkov, ki jih nadzoruje programski paket z drugimi programi oziroma programskimi orodji ali ročno brez predhodne zavedbe želenega posega in uskladitve z izvajalcem.

Izvajalec se obvezuje, da se bo odzval na zahtevo naročnika  v dogovorjenih rokih in začel odpravljati napake v najkrajšem možnem roku oziroma najpozneje v dveh delovnih dneh, v nasprotnem primeru lahko naročnik zahteva pokritje stroškov, nastalih zaradi prekinitve dela oziroma napačnega delovanja aplikacije.

Intervencije izvajalca za odpravljanje motenj pri delovanju programskih rešitev na opremi in v okolju naročnika. Za motnje se šteje vsako stanje pri delovanju programske opreme ki jo izvajalec in naročnik ugotovita kot odstopanje od opisov delovanja v priročniku za uporabo programskega paketa. Vzrok in posledice posega se bodo evidentirali zapisniško. Način izvajanja intervencij in vsebino zapisnika določita Geodetska uprava Republike Slovenije in izvajalec.

Svetovanje se izvaja v rednem delovnem času.

Vsako novo verzijo IR kataster, ki je predmet te pogodbe posreduje izvajalec po dogovoru z naročnikom namesti v testna okolja v testiranje.

Po uspešno opravljenem testiranju, ki ne sme biti daljše od dveh mesecev, naročnik na osnovi izvedenih testiranj in možnega ogleda testnih verzij v testnih okoljih pismeno potrdi pravilnost delovanja nove verzije programskega paketa  in takrat se smatra, da je nova verzija programske rešitve potrjena in dokončno prevzeta.

Če testiranje ne bo uspešno opravljeno, izvajalec verzijo popravi in jo zopet posreduje v testiranje.

Izvajalec rešuje prijavo napake, predloge ter pripombe v zvezi s posameznim modulom aplikacije IR kataster.  Če prijava pomeni tudi spremembo aplikacije, se spremembo aplikacije izvede po potrditvi s strani Urada za nepremičnine.

Izvajalec je dolžan po zaključku pogodbenega dela naročniku predati zadnjo izvorno kodo programskih rešitev.

5.	OBSTOJEČA GRADIVA

Pri izvedbi naloge se upoštevajo vsa že obstoječa gradiva, ki jih je za pripravo ponudbe možno dobiti na Glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije na vpogled vsak delovni dan med 8. in 10. uro ob predhodni najavi na telefon (01) 478-49-99 (Tea Križaj).

Ob pregledu obstoječih gradiv veljajo naslednji pogoji:

- pregled v prostorih naročnika v navedenih urah ob predhodni napovedi,

- osebje potencialnega ponudnika (velja tudi za podizvajalce) lahko pregleduje obstoječa gradiva, pri čemer mora izkazati svojo identiteto oz. namen s potrjeno izjavo odgovorne osebe potencialnega ponudnika,

- kopiranje ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije ni možno,

- odnašanje dokumentacije ni možno,

- potencialni ponudnik lahko izpisuje iz obstoječih gradiv (izpiski).

SEZNAM OBSTOJEČIH GRADIV:

  - Podrobna tehnična dokumentacija IR kataster

  - Veljavni predpisi so objavljeni na internetni strani geodetske uprave  http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

6. PRAKTIČNI PREIZKUS KOT POGOJ ZA IZBIRO PRI JAVNEM NAROČILU

- Podpora za programske rešitve:  Informacijska rešitev kataster (IR kataster)

Namen testa je preizkusiti potencialnega ponudnika o njegovi sposobnosti izvajanja vsakodnevne podpore zgoraj navedenim programskim rešitvam.

Tehnični preizkus bo izveden na opremi naročnika. Naloga je uspešno izvedena, če ponudnik izvede vse zahteve v zahtevani nalogi.

Test se bo izvajal po odpiranju ponudb in bo za vse ponudnike enak. Naročnik bo na izvajanje testa povabil vse ponudnike, ki so do roka oddali ponudbo. Naročnik bo ponudnike na test pozval tako, da bo ponudniku na e-naslov poslal sporočilo z obvestilom kdaj in kje se bo test izvajal. Sporočilo ponudnik prejme najmanj dva dni pred izvajanjem testa. Če ponudnik ne bo pristopil k izvajanju testa, bo naročnik ponudbo izločil.

V ponudbi prijavljene osebe pristopijo k testu s predložitvijo pooblastila in osebnim dokumentom.

Izvedba testov:

- Izvajanje testa ni javno.

- Test izvajajo osebe, ki jih ponudnik prijavil v OBR 3, kot vodjo projekta in/ali strokovne sodelavce.

- Izvedba testa traja največ dve uri. Če v tem času naloga ni končana, se šteje, da test ni izdelan uspešno. Uspešnost izvedbe testa ocenjuje strokovna komisija, imenovana s strani naročnika, v skladu s pravili stroke in veljavno zakonodajo s področja, za izvedbo naloge katere potencialni ponudnik opravlja test. Pravila stroke in veljavna zakonodaja so navedeni v Seznamu obstoječih gradiv.

- Test se izvaja na opremi naročnika na sedežu naročnika, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

- Izvajalci testa morajo pred začetkom izvajanja testa predati naročniku (strokovni komisiji) pooblastilo za izvajanje testa, ki ga podpiše odgovorna oseba ponudnika.

- Izvajanju testa prisostvujeta vsaj dva člana strokovne komisije za oceno testa.

- Celoten potek izvajanja testa se dokumentira z zapisnikom.

- Za začetek izvajanja testa se šteje čas, ko ponudnik vzame in odpre kuverto z nalogami, za katero se izdela test.

- Vsi dokumenti o izvajanju in izdelavi testa se izdelajo v dveh izvodih, od katerih pripada ponudniku in naročniku po 1 izvod.

- Naročnik nalogo oceni takoj po izvajanju testa in rezultat (uspešno/neuspešno) vpise v zapisnik iz točke 7 zgoraj.

Prilogi:

- OBR 9 (Pooblastilo za izvajanje testa)

- OBR 10 (Zapisnik o izvajanju testa)

OBR 9

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |

POOBLASTILO

Za izvajanje preizkusa ponudnika, ki bo dne ____________ v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, pooblaščam naše sodelavce, oziroma sodelavce podizvajalca in sicer:

| Zaporedna številka | Ime in priimek |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

(navede se ime in priimek vsakega izvajalca testa)

Postopek oddaje javnega naročila z naslovom ____________________________, objavljenega na portalu javnih naročil z dne ____________, oznaka JN__________/2024.

| Kraj: |  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žig |  |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblaščene osebe ponudnika) |

OBR 10

ZAPISNIK

O izvedbi praktičnega preizkusa kot pogoja za izbiro pri javnem naročilu z naslovom:

_____________________________

| Kraj |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Podatki o ponudniku |  |
| Izvajalec/ci testa je/so |  |
| Izvajalec/ci je/so predal/i pooblastilo za izvajanje testa |  |
| Člani strokovne komisije za izvedbo testa |  |
| Naloga |  |
| Začetka izvajanja testa (ura) |  |
| Med izvajanjem testa izvajalec testa evidentira postopek (osnovne korake) izvedbe testa |  |
| Dokončanja izvajanja testa |  |
| Dokumentacija, ki je nastala pri izvajanju testa |  |
| Opombe |  |
| Ocena rezultatov testa v nalogi (uspešno/neuspešno) |  |

| Člani komisije (ime in priimek) | Podpis |
| --- | --- |

| Izvajalci testov (ime in priimek) | Podpis |
| --- | --- |

- sklop: PODPORA ZA PROGRAMSKE REŠITVE:

- Informacijska rešitev delovodnik

1.  IZVEDBA NALOG

1. Podpora informacijski rešitvi delovodnik.

Kot zaključek posamezne faze se šteje zaključek mesečnega dela (vsak konec meseca) na pogodbi.

Podpora programski rešitvi se izvaja v terminu delovnega časa delovanja organa, ki je določen z uredbo.

2. INFORMATIVNI PODATKI O OBSTOJEČIH BAZAH PODATKOV IN PROGRAMSKIH REŠITVAH

Informacijska rešitev delovodnik (v nadaljevanju IR delovodnik) je bila razvita v okviru podprojekta programa projektov eProstor v letih od 2017 do 2022. IR delovodnik se povezuje z informacijsko rešitvijo IR kataster za potrebe celovite podpore izvajanja vseh procesov v skladu s sprejeto zakonodajo (Zakon o katastru nepremičnin- ZKN, Uradni list RS, št. 54/21, ki se je začel uporabljati 4.4.2022). IR delovodnik je nameščen na državnem računalniškem oblaku in se povezuje s skupnimi gradniki Ministrstva za digitalno preobrazbo upravo (MDP).

IR delovodnik je informacijska rešitev, namenjena podpori izvajanju in spremljanju izvajanja procesov vodenja in vzdrževanja nepremičninskih evidenc. Je del celovitega IS kataster, ki vključuje informacijski rešitvi delovodnik in kataster.

IR kataster omogoča delo z nepremičninskimi evidencami (usmerjena je na vsebino), IR delovodnik pa predstavlja vmesnik pri izvajanju procesov, omogoča usmerjanje izvajanja procesov in omogoča spremljanje izvajanja procesov (usmerjena je na procese). Primarni namen IR kataster je torej hranjenje in spreminjanje dejanskih podatkov o nepremičninah, namen IR delovodnik pa je vodenje procesov evidentiranja nepremičnin.

V okviru projekta »Modeliranje procesov evidentiranja nepremičnin in oblikovanje organizacije geodetske uprave« so bili identificirani naslednji poslovni procesi:

- Priprava elaborata (T1)

- Evidentiranje podatkov o nepremičninah (T2)

- Prevzem podatkov o nepremičninah iz drugih evidenc (T3)

- Vzdrževanje podatkov registra prostorskih enot (T4)

- Vnos omejitev na nepremičninah (T5)

- Izračun podatkov (T6)

- Spremljanje opozorilnega sistema (T7)

- Objava katastrskega postopka (T8)

- Naročanje tablic hišne številke (T9)

- Množični postopki (T10)

- Povezava dokumentov z vlogo ali aktom (P1)

Temeljni procesi so medsebojno povezani tako, kot je ponazorjeno na spodnji sliki.

Slika 1: Pregledni model procesov

IR delovodnik bo informacijsko podpirala izvajanje vseh evidentiranih procesov v celoti, z izjemo procesa »T1 – Priprava elaborata« in T8 – Objava katastrskega postopka, ki se bosta izvajal v IR kataster oziroma zunanjih rešitvah. Posamezni procesi so na kratko opisani v nadaljevanju. Podrobnejša predstavitev procesov je predstavljena v dokumentih MPOO_diagrami_A3_2021-05-27.docx in GURS Procesi 2019-07-18.eapx.

T2 – Evidentiranje podatkov o nepremičninah

Proces za vpis ali spreminjanje podatkov o nepremičninah preko enega ali več katastrskih in/ali poenostavljenih postopkov. V primeru katastrskih postopkov je potreben elaborat, v primeru poenostavljenih postopkov je potreben poenostavljen elaborat. Opredeliti je treba pravila, kateri postopki (katastrski in poenostavljeni) se lahko pojavijo v enem procesu Evidentiranja podatkov o nepremičninah.

T3 – Prevzem podatkov o nepremičninah iz drugih evidenc

Proces za prevzem podatkov o nepremičninah, katerih upravljavec ni GURS. Npr. vpis lastnika iz Zemljiške knjige na nepremičnino. V procesu gre lahko za vpis ali spremembo podatka o nepremičnini. Večinoma se izvaja avtomatizirano in ne ročno.

T4 – Vzdrževanje podatkov registra prostorskih enot

Proces, podoben procesu Evidentiranja podatkov o nepremičninah po strukturi, tukaj pa gre za vzdrževanje registra prostorskih enot.

T5 – Vnos omejitev na nepremičninah

Na osnovi akta državnega organa ali občine se vnese ali briše ali spremeni omejitev na nepremičninah, dokler tečejo postopki.

T6 – Izračun podatkov

Proces izračunava podatke v primerih, ko se spremenijo podatki v drugih evidencah ali kot posledica katastrskega postopka (npr. izračun deleža dejanske rabe ali izračun površine, kadar se spremenijo meje parcel).

T7 – Spremljanje opozorilnega sistema

Proces zajema aktivnosti, ki se izvedejo v delovodniku kot posledica opozoril iz opozorilnega sistema.

T9 – Naročanje tablic hišne številke

Proces naročanja tablic hišne številke

T10 – Množični postopki

Gre za postopke, ki se izvajajo množično, v IR delovodnik pa dobijo samo številko zadeve.

P1 – Povezava dokumentov z vlogo ali aktom

Gre za pisarniško poslovanje.

IR delovodnik se povezuje z naslednjimi gradniki na MDP:

- SI PASS,

- Varnostna shema,

- Centralna hramba (CEH) in

- Krpan.

- Spletno odložišče velikih datotek (SOVD)

IR delovodnik se povezuje z IR kataster:

- Delovodnik - Virtualni strežniki - namestitev MDP

- Delovodnik - Managed Servers - komponente - namestitev MDP

3.  OPIS DELA

3.1. Osnovno vzdrževanje sistema

Cilj

Osnovno vzdrževanje pomeni ohranjanje pravilnega, optimalnega in nemotenega delovanja obstoječih funkcionalnosti sistema.

Obseg

Podrobnejši opis storitev osnovnega vzdrževanja, ki jih zagotavlja izvajalec:

- zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov;

- vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja, namenski stroški povezav v omrežje HKOM, uporaba sistema SVN;

- izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe;

- vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške), vključno s sistemom uporabniške pomoči in testnimi scenariji;

- redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti oz. odstopanj od normalnega delovanja;

- zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja sistema;

- identifikacija, reševanje in odpravljanje motenj, napak, varnostnih in drugih težav, ki so odkrite pri delovanju in uporabi sistema, v okviru predvidenega odzivnega časa;

- priprava namestitev popravkov, vključno z navodili za namestitev;

- spremljanje tehnoloških novosti povezanih z vzdrževano programsko opremo in obveščanje naročnika o novostih;

- sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti pri identifikaciji in odpravi problemov, ki vplivajo na pravilno in nemoteno delovanje sistema;

- spremljanje stanja in trendov uporabe in delovanja sistema in obveščanje naročnika glede ugotovitev;

- različne spremembe napačnih podatkov, ki so posledica delovanja informacijskega sistema preko uporabniškega vmesnika, s posebnimi orodji ali s podatkovnimi popravki

- prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe konfiguracije, vzdrževanje nastavljivih elementov (npr. šifranti, status kontrol, metapodatki);

- podpora naročniku pri obveščanju uporabnikov glede izvajanja aktivnosti, ki vplivajo na nemoteno uporabo sistema;

- evidentiranje in spremljanje zahtevkov (statusi reševanja) v primeru motenj, napak, varnostnih in drugih težav pri delovanju sistema;

- dokumentiranje storitev osnovnega vzdrževanja ter izdelava mesečnih poročil o opravljenem delu.

Način izvajanja storitev osnovnega vzdrževanja

Izvajalec mora pri opravljanju storitev osnovnega vzdrževanja zagotoviti reševanje zahtevkov v primeru motenj, napak, varnostnih in drugih težav (problemi) pri delovanju sistema glede na njihovo prioriteto in se odzvati skladno z odzivnimi časi in roki, kot so določeni v spodnji tabeli. Podrobnejšo vsebino, način posredovanja, obveščanja, evidentiranja in ravnanja z zahtevki ter upravičene prijavitelje naročnik in izvajalec določita naknadno. Prioriteta zahtevka se določa glede na vpliv problema na delovanje sistema oz. delo uporabnikov:

- Kritična: Sistem ali del sistema ne deluje. Uporabnik ne more uporabljati ključnih funkcionalnosti sistema.

- Visoka: Delna odpoved sistema ali dela sistema. Uporaba ključnih funkcionalnosti sistema je za uporabnika močno ovirana.

- Nizka: Delo v sistemu je oteženo, zmanjšana je produktivnost uporabnika. Uporabnik ne more uporabljati manj bistvenih funkcionalnosti sistema oz. uporaba le-teh je ovirana.

Prioriteto zahtevka določa prijavitelj. V primeru zahtevka oz. problemov odkritih s strani nadzornega sistema je prioriteta zahtevka vedno kritična ter se rešuje z najvišjo prioriteto. V primeru, ko resnost problema v prijavi ni navedena, se upoštevajo roki za resnost problema »Nizka«. Izvajalec lahko prioriteto zahtevka spremeni zgolj ob soglasju naročnika. Vsako spremembo prioritete zahtevka mora izvajalec obrazložiti in obrazložitev vključiti v mesečno poročilo o opravljenih storitvah. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijaviteljevega zahtevka do trenutka, ko izvajalec začne z reševanjem oz. odpravljanjem problema.

Odzivni čas po prioriteti zahtevka je naveden v nadaljevanju:

Kritična do 2 uri

Visoka do 4 ure

Nizka do 8 ur

Izvajalec mora skrbeti, da vsak zahtevek ustrezno evidentira ter naročniku na zahtevo

zagotavlja informacije o statusu reševanja. Za ta namen mora izvajalec zagotoviti elektronski naslov in dežurno telefonsko številko kontaktne osebe.

Izvajalec mora storitve osnovnega vzdrževanja izvajati vsak delavnik (ponedeljek – petek) od 8. do 16. ure. Izvajalec mora storitve osnovnega vzdrževanja izvajati tudi v času uradnih ur, kadar se te izvajajo izven prej določenega časa. Prevzem zahtevkov mora izvajalec zagotavljati v režimu 24/7, pri čemer se na zahtevke odziva in jih rešuje v času, kot je opredeljen v prejšnjem odstavku.

Omejitve

- obstoječi tehnološki pogoji digitalnega računalniškega oblaka (DRO), kjer je nameščen IR kataster

- Upoštevanje Generičnih tehnoloških zahtev (GTZ) in Posebnih tehnoloških zahtev (PTZ)

Predpostavke

- obstoječa programska rešitev IR delovodnik nameščena na okolja MDP.

Elaborat oddaje (izdelki)

- mesečno poročilo o opravljenem delu z ustrezno dokumentacijo ob izstavitvi računa

- izvorna koda zadnjih verzij programskih paketov s spremenjenimi navodili za uporabo

Rok izvedbe

Od 1.8.2026 do 31.7.2028

3.2. Strokovna podpora naročniku (pomoč pri uporabi programske opreme)

Cilj

Zagotoviti podporo naročniku za kakovostno in nemoteno delo z IR delovodnik.

Obseg

Izvajalec zagotavlja strokovno podporo naročniku v povezavi z IR delovodnik  in

sistemi, s katerimi se vzdrževani sistem povezuje oz. jih pri delovanju uporablja. V strokovno podporo sodi tudi podpora uporabnikom IR delovodnik.

Podrobnejši opis storitev strokovne podpore naročniku, ki jih zagotavlja izvajalec:

- zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov;

- analiza in strokovna pomoč pri reševanju zahtevkov;

- poglobljena pomoč in reševanje zahtevkov na način, da se po potrebi preveri tudi delovanje posameznih delov sistema in identificira razloge napak oz. motenj ter analizira odkrite težave;

- sodelovanje z naročnikom pri urejanju baze znanj (pogosta vprašanja);

- sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov (pri reševanju zahtevkov);

- strokovna podpora in svetovanje pri pripravi in verifikaciji podatkov za prenose v sistem;

- pomoč pri izvajanju podpore na drugem nivoju v primerih, kadar je ta obremenjen v taki meri, da ne zmore reševati zahtevkov v ustreznih časih (npr. v primeru nepredvidenega porasta zahtevkov);

- izvajanje izrednih tehničnih posegov na vzdrževanem sistemu glede na zahteve naročnika;

- podpora naročniku pri administraciji sistema;

- tehnična in vsebinska podpora, ki se nanaša na delovanje sistema;

- izdelava statističnih poročil povezanih z delovanjem sistema na zahteve naročnika;

- izdelava analiz, možnih izboljšav, predlogov ter ukrepov za zagotavljanje izboljšanja in optimalnosti delovanja;

- sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti, kot npr. izvajalcem IR kataster v primeru analize in načrtovanja sprememb na medsebojno povezanih in odvisnih sistemih.

Naročnik ocenjuje, da bo v  obdobju trajanja pogodbe potreboval do 2.400 ur strokovne podpore - pomoči pri uporabi programske opreme (pojasnila, svetovanje in odgovarjanje na zastavljena vprašanja glede delovanja programske opreme ter dokumentacije).

Naročnik ne zagotavlja, da bo strokovna podpora naročniku (pomoč pri uporabi programske opreme) dosegla ocenjen obseg ur.

Izvajalec mora storitve strokovne podpore naročniku zagotavljati vsak delavnik (ponedeljek – petek) od 8. do 16. ure. Za namen izvajanja storitev mora izvajalec naročniku zagotoviti elektronski naslov in dežurno telefonsko številko kontaktne osebe.

Omejitve

- Ni omejitev

Predpostavke

- obstoječe programske IR delovodnik

- obstoječa uporabniška dokumentacija

Elaborat oddaje (izdelki)

- poročilo o opravljenem delu z ustrezno dokumentacijo ob izstavitvi računa

Rok izvedbe :

Od 1.8.2026 do 31.7.2028

3.3. 	Nadgradnja in spremembe sistema

Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema zajemajo zahteve, ki spreminjajo ali dopolnjujejo funkcionalnosti informacijskega sistema, zagotavljajo ustreznost sistema v kontekstu sistemskega okolja in zakonodaje ter sledijo potrebam uporabnikov pri delu v sistemu. Vse nadgradnje in spremembe informacijskega sistema bodo specificirane v času izvajanja naročila.

V zvezi z nadgradnjami in spremembami sistema se med izvajanjem naročila po potrebi izvedejo tudi ustrezna usposabljanja.

Pri nadgradnjah in spremembah sistema je potrebno sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti, kot npr. izvajalcem IR kataster v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov.

Cilj

Nadgradnje in spremembe sistema, ki se bodo pokazali v času trajanja pogodbe in so potrebne zaradi sprememb v zakonodaji, zaradi sprememb v povezanih informacijskih sistemih ali zaradi drugih potreb pri uporabi IR delovodnik.

Obseg

Natančnejša vsebina oz. zahteve v povezavi z nadgradnjami in spremembami v tem sklopu, bodo določene v času izvajanja javnega naročila, za vsako nadgradnjo oz. spremembo posebej, pri čemer pa je maksimalno število ur za izvedbo storitev že določeno in je 5.200 ur.

Podrobnejši opis storitev povezanih z nadgradnjami in spremembami sistema v tem sklopu, ki jih zagotavlja izvajalec:

- prilagajanje sistema na spremembe zakonodaje;

- prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti informacijskega sistema ter izboljševanje njegovih lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika;

- definiranje, merjenje, analiziranje, izboljševanje oz. optimizacija uporabniške izkušnje;

- spremembe uporabniških vmesnikov;

- prilagajanje informacijskega sistema glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- prilagajanje informacijskega sistema zaradi sprememb v drugih povezanih informacijskih sistemih;

- druge zahteve po naročilu naročnika.

Zgoraj navedene storitve se izvajajo izključno na podlagi pisnega naročila naročnika oz. po specifikaciji zahtev, ki so priloga vsakokratnemu naročilu. Storitve iz te točke naročnik plačuje v celoti po končni realizaciji predmeta posameznega naročila. Naročilo in izvedba storitev ter prevzem predmeta naročila poteka na naslednji način:

- Naročnik pripravi naročilo s specifikacijami zahtev, ki morajo biti opravljene, vključno z rokom za izvedbo;

- Izvajalec oceni obseg del, ki je potreben za izvedbo predmeta naročila in pripravi predračun.

- Naročnik potrdi predračun in izda naročilo za izvedbo. Naročnik si pridružuje pravico da predračun zavrne z utemeljitvijo in naročila za izvedbo ne izda;

- Izvajalec izvede predmet naročila. Ob nastanku okoliščin, ki bi vplivale na prekoračitev rokov za izvedbo ali na odstopanja od specifikacij, mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika in o tem pripraviti pisno obrazložitev. Če se naročnik z obrazložitvijo strinja, se v primeru nastanka okoliščin, ki bi vplivale na prekoračitev rokov za izvedbo, naročnik in izvajalec dogovorita za spremembo rokov. Če določenega samostojnega dela storitev zaradi zunanjih vzrokov ni mogoče izvesti, izvajalec glede na ocenjene deleže zneskov izvedenih storitev, oceni delež zneska oziroma zneskov neizvedenih storitev. Naročnik potrdi prevzem zgolj tistih storitev, ki so izvedene in so lahko predmet računa. Podlaga za izstavitev računa za opravljene aktivnosti je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik. Podpisan prevzemni zapisnik je priloga računu.

Če izvajalec storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

Naročnik planira v obdobju trajanja pogodbe 5.200 ur za namen nadgradenj in sprememb sistema, pri čemer pa naročnik ne zagotavlja, da bodo predvidene nadgradnje in spremembe programske opreme dosegle ocenjeno število ur.

Omejitve

- obstoječi tehnološki pogoji DRO, kjer je nameščen IR delovodnik

- Upoštevanje GTZ in PTZ

Predpostavke

- obstoječa programska rešitev IR delovodnik nameščena na okolja MDP.

Elaborat oddaje (izdelki)

- poročilo o opravljenem delu z ustrezno dokumentacijo ob izstavitvi računa

- Ob izstavitvi zadnjega računa ažurna Podrobna tehnična dokumentacija IR delovodnik

- izvorno kodo v obliki, ki jo je možno v celoti zgraditi v končno in namestljivo rešitev (nezakrita koda - non-obfuscated code) za vse knjižnice in module.

Rok izvedbe:

Od 1.8.2026 do 31.7.2028

4. DODATNI POGOJI

Izvajalec je dolžan naročniku poročati o stanju realizacije pogodbenega dela, in sicer za zgoraj navedene naloge (podnaloge) s Poročilom o opravljenem delu ob izstavitvi računa. Poročilo o opravljenem delu za posamezno nalogo vsebuje zahtevane izdelke, ki so opredeljeni v opisu nalog.

Izvajalec je dolžan vsa planirana dela, ki posledično prekinjajo delovanje programskih rešitev, opravljati izven delovnega časa Geodetske uprave Republike Slovenije.

Pri izvajanju nalog mora izvajalec upoštevati vsebinsko in tehnično povezanost nepremičninskih evidenc. Rešitve morajo zagotavljati nemoteno, optimalno delovanje vseh vpletenih aplikacij in vmesnikov.

Naročnik zagotavlja ustrezno HW in SW opremo na DRO Ministrstva za digitalno preobrazbo (MDP).

Naročnik je upravičen uporabljati aplikativne programe izključno za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje svojih evidenc.

Naročnik se zavezuje, da bo aplikativne programe uporabljal izključno na računalniški opremi DRO MDP.

Naročnik se obvezuje, da bo aplikativne programe v njihovi originalni obliki in varnostni kopiji varoval kot poslovno skrivnost ter onemogočil, da bi prišli v posest tretjih oseb, še posebej pa bo skrbel, da se programi ne bodo kopirali z namenom, da bi se uporabljali še kje drugje, kako drugače in v drugačne namene kot je določeno v pogodbi.

Za vse obveznosti v zvezi z vzdrževanjem programov se izvajalec zavezuje neposredno naročniku, ta pa ima pravico zahtevati njihovo izpolnitev neposredno od izvajalca. Vse zahteve po vzdrževanju in svetovanju naroča naročnik pismeno s podrobnejšim opisom. Izvajalec ni dolžan začeti reševati zahteve, ki ni bila dana na dogovorjen način (npr. po telefonu).

Naročnik mora z aplikativnimi programi ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in ne sme posegati v njih v nasprotju z določili iz pogodbe in v nasprotju z navodili iz uporabniškega priročnika.

Naročnik ne sme posegati v baze podatkov, ki jih nadzoruje programski paket z drugimi programi oziroma programskimi orodji ali ročno brez predhodne zavedbe želenega posega in uskladitve z izvajalcem.

Izvajalec se obvezuje, da se bo odzval na zahtevo naročnika  v dogovorjenih rokih in začel odpravljati napake v najkrajšem možnem roku oziroma najpozneje v dveh delovnih dneh, v nasprotnem primeru lahko naročnik zahteva pokritje stroškov, nastalih zaradi prekinitve dela oziroma napačnega delovanja aplikacije.

Intervencije izvajalca za odpravljanje motenj pri delovanju programskih rešitev na opremi in v okolju naročnika. Za motnje se šteje vsako stanje pri delovanju programske opreme ki jo izvajalec in naročnik ugotovita kot odstopanje od opisov delovanja v priročniku za uporabo programskega paketa. Vzrok in posledice posega se bodo evidentirali zapisniško. Način izvajanja intervencij in vsebino zapisnika določita Geodetska uprava Republike Slovenije in izvajalec.

Svetovanje se izvaja v rednem delovnem času.

Vsako novo verzijo IR delovodnik, ki je predmet te pogodbe posreduje izvajalec po dogovoru z naročnikom namesti v testna okolja v testiranje.

Po uspešno opravljenem testiranju, ki ne sme biti daljše od dveh mesecev, naročnik na osnovi izvedenih testiranj in možnega ogleda testnih verzij v testnih okoljih pismeno potrdi pravilnost delovanja nove verzije programskega paketa  in takrat se smatra, da je nova verzija programske rešitve potrjena in dokončno prevzeta.

Če testiranje ne bo uspešno opravljeno, izvajalec verzijo popravi in jo zopet posreduje v testiranje.

Izvajalec rešuje prijavo napake, predloge ter pripombe v zvezi s posameznim modulom aplikacije IR delovodnik.  Če prijava pomeni tudi spremembo aplikacije, se spremembo aplikacije izvede po potrditvi s strani Urada za nepremičnine.

Izvajalec je dolžan po zaključku pogodbenega dela naročniku predati zadnjo izvorno kodo programskih rešitev.

5.	OBSTOJEČA GRADIVA

Pri izvedbi naloge se upoštevajo vsa že obstoječa gradiva, ki jih je za pripravo ponudbe možno dobiti na Glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije na vpogled vsak delovni dan med 8. in 10. uro ob predhodni najavi na telefon

(01) 478-49-99 (Tea Križaj).

Ob pregledu obstoječih gradiv veljajo naslednji pogoji:

- pregled v prostorih naročnika v navedenih urah ob predhodni napovedi,

- osebje potencialnega ponudnika (velja tudi za podizvajalce) lahko pregleduje obstoječa gradiva, pri čemer mora izkazati svojo identiteto oz. namen s potrjeno izjavo odgovorne osebe potencialnega ponudnika,

- kopiranje ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije ni možno,

- odnašanje dokumentacije ni možno,

- potencialni ponudnik lahko izpisuje iz obstoječih gradiv (izpiski).

SEZNAM OBSTOJEČIH GRADIV:

  - Podrobna tehnična dokumentacija IR delovodnik

  - Veljavni predpisi so objavljeni na internetni strani geodetske uprave  http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

6. PRAKTIČNI PREIZKUS KOT POGOJ ZA IZBIRO PRI JAVNEM NAROČILU

- Podpora za programske rešitve:  Informacijska rešitev delovodnik (IR delovodnik)

Namen testa je preizkusiti potencialnega ponudnika o njegovi sposobnosti izvajanja vsakodnevne podpore zgoraj navedenim programskim rešitvam.

Tehnični preizkus bo izveden na opremi naročnika. Naloga je uspešno izvedena, če ponudnik izvede vse zahteve v zahtevani nalogi.

Test se bo izvajal po odpiranju ponudb in bo za vse ponudnike enak. Naročnik bo na izvajanje testa povabil vse ponudnike, ki so do roka oddali ponudbo. Naročnik bo ponudnike na test pozval tako, da bo ponudniku na e-naslov poslal sporočilo z obvestilom kdaj in kje se bo test izvajal. Sporočilo ponudnik prejme najmanj dva dni pred izvajanjem testa. Če ponudnik ne bo pristopil k izvajanju testa, bo naročnik ponudbo izločil.

V ponudbi prijavljene osebe pristopijo k testu s predložitvijo pooblastila in osebnim dokumentom.

Izvedba testov:

- Izvajanje testa ni javno.

- Test izvajajo osebe, ki jih ponudnik prijavil v OBR 3, kot vodjo projekta in/ali strokovne sodelavce.

- Izvedba testa traja največ dve uri. Če v tem času naloga ni končana, se šteje, da test ni izdelan uspešno. Uspešnost izvedbe testa ocenjuje strokovna komisija, imenovana s strani naročnika, v skladu s pravili stroke in veljavno zakonodajo s področja, za izvedbo naloge katere potencialni ponudnik opravlja test. Pravila stroke in veljavna zakonodaja so navedeni v Seznamu obstoječih gradiv.

- Test se izvaja na opremi naročnika na sedežu naročnika, Zemljemerska ulica 12,  Ljubljana.

- Izvajalci testa morajo pred začetkom izvajanja testa predati naročniku (strokovni  komisiji) pooblastilo za izvajanje testa, ki ga podpiše odgovorna oseba ponudnika.

- Izvajanju testa prisostvujeta vsaj dva člana strokovne komisije za oceno testa.

- Celoten potek izvajanja testa se dokumentira z zapisnikom.

- Za začetek izvajanja testa se šteje čas, ko ponudnik vzame in odpre kuverto z  nalogami, za katero se izdela test.

- Vsi dokumenti o izvajanju in izdelavi testa se izdelajo v dveh izvodih, od katerih pripada ponudniku in naročniku po 1 izvod.

- Naročnik nalogo oceni takoj po izvajanju testa in rezultat (uspešno/neuspešno) vpise v zapisnik iz točke 7 zgoraj.

Prilogi:

- OBR 9 (Pooblastilo za izvajanje testa)

- OBR 10 (Zapisnik o izvajanju testa)

OBR 9

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |

POOBLASTILO

Za izvajanje preizkusa ponudnika, ki bo dne ____________ v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, pooblaščam naše sodelavce, oziroma sodelavce podizvajalca in sicer:

| Zaporedna številka | Ime in priimek |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

(navede se ime in priimek vsakega izvajalca testa)

Postopek oddaje javnega naročila z naslovom ____________________________, objavljenega na portalu javnih naročil z dne ____________, oznaka JN__________/2024.

| Kraj: |  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žig |  |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblaščene osebe ponudnika) |

OBR 10

ZAPISNIK

O izvedbi praktičnega preizkusa kot pogoja za izbiro pri javnem naročilu z naslovom:

_____________________________

| Kraj |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Podatki o ponudniku |  |
| Izvajalec/ci testa je/so |  |
| Izvajalec/ci je/so predal/i pooblastilo za izvajanje testa |  |
| Člani strokovne komisije za izvedbo testa |  |
| Naloga |  |
| Začetka izvajanja testa (ura) |  |
| Med izvajanjem testa izvajalec testa evidentira postopek (osnovne korake) izvedbe testa |  |
| Dokončanja izvajanja testa |  |
| Dokumentacija, ki je nastala pri izvajanju testa |  |
| Opombe |  |
| Ocena rezultatov testa v nalogi (uspešno/neuspešno) |  |

| Člani komisije (ime in priimek) | Podpis |
| --- | --- |

| Izvajalci testov (ime in priimek) | Podpis |
| --- | --- |

- 3.sklop: Podpora za programske rešitve:

- Informacijska rešitev za vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (IS ZKGJI)

1.  IZVEDBA NALOG

1. Podpora informacijske rešitve IS ZKGJI

Kot zaključek posamezne faze se šteje zaključek mesečnega dela (vsak konec meseca) na pogodbi.

Podpora programski rešitvi se izvaja v terminu delovnega časa delovanja organa, ki je določen z uredbo.

2. INFORMATIVNI PODATKI O OBSTOJEČIH BAZAH PODATKOV IN PROGRAMSKIH REŠITVAH

Informacijska rešitev IS ZKGJI (v nadaljevanju IS ZKGJI) je bila razvita v okviru podprojekta programa projektov eProstor v letih od 2020 do 2022. IS ZKGJI  je namenjena vodenju in vzdrževanju zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) in predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture:

- prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča, parkirišča),

- energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),

- komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),

- infrastruktura s področja upravljanja voda,

- infrastruktura za opazovanje naravnih pojavov in naravnih virov, infrastruktura za opazovanje stanja okolja, infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva,

- infrastruktura drugih omrežij in objektov v javni rabi (elektronske komunikacije),

- infrastruktura za šport, rekreacijo in prosti čas,

- ostala infrastruktura in

- omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja.

IS ZKGJI lahko razdelimo v naslednje vsebinske sklope:

- Glavni aplikacijski modul, ki vsebuje postopkovno atributni del ter grafično okno,

- Modul za administracijo sistema,

- Modul za analize.

- Modul za urejanje 3D podatkov

IS ZKGJI se neposredno ali posredno povezuje z naslednjimi gradniki na MDP:

- SI PASS,

- Varnostna shema,

- Centralna hramba (CEH)

- Apache Kafka.

IS ZKGJI se povezuje z naslednjimi sistemi:

- IS kataster (Kataster nepremičnin )

IS ZKGJI  na podatkovnem nivoju vsebuje naslednje sklope podatkov:

- GJI: točke, linije, poligone, cev, kabel, vod, gradbeno inženirske objekte (za namen združevanja posameznih objektov v funkcionalno celoto), gradbeno inženirske objekte stavb, gradbeno inženirske objekte delov stavb, omrežne priključne točke (OPT)

- GJI: tabele historiata (ki je kopija podatkovnega modela za veljavno stanje podatkov z dodatnimi atributi za vodenje historiata)

- GJI_POS: postopkovne tabele (vsebujejo naslednje sklope podatkov/tabel: Postopek, Aktivnosti postopka, Elaborat, Križišča, Kontrole, Datoteke, Uvozi/Izvozi, Upravljavci, Izvajalci, Sporočila, TPGV tabele, nekaj šifrantov)

- GJI_APP: Proxy shema preko katere dostopa aplikacija GJI do podatkovnih virov GJI_POS, GJI, ipd.

- GJI_ANALITIKA: vsebuje tabele analiz za namen izvajanja analiz v modulu za analize.

IS ZKGJI se na podatkovnem nivoju povezuje z naslednjimi sklopi podatkov:

- SIF: šifrante (enotna shema šifrantov)

- GEOSERVER: Proxy shema za SDI infrastrukturo in katalog OGC storitev

- NEP_ADMIN: Administracijska shema v kateri so hranjene različne konfiguracije (konfiguracije za aplikacijo GJI in SDI infrastrukturo, objektni katalog).

- GEOSLO_EVENTS: vsebuje tabele za namen povezovanja s Kafko

IS ZKGJI je konceptualno vzpostavljen na način, kjer bo vsako posamezne računsko vozlišče (to je ena postavitev fizičnega ali virtualnega strežnika za aplikativni nivo, za podatkovni nivo je to realizirano z Oracle Exadata) imelo nameščene vse potrebne komponente za neodvisno delovanje.

Aplikativna računska vozlišča so povezana preko delilnika bremen (ločeno za omrežje znotraj in zunaj HKOM). Taka postavitev računskih vozlišč omogoča nemoteno horizontalno in vertikalno zmožnost prilagajanja zmogljivosti (skalabilnost) ter delovanje sistema tudi v primeru odpovedi katerega od računskih vozlišč. Vse komponente, ki bodo nameščene na aplikativnih računskih vozliščih bodo povezane v skupen nadzorni sistem, ki bo preverjal logično delovanje tako strojne in osnovne programske opreme, kot tudi namenskih komponent (npr.: Geoserver, GeoWebCache, posamezni gradniki GJI, ipd.) nameščenih znotraj posamezne JAVA instance (MS – managed server) v okviru JAVA izvajalnega okolja Oracle WebLogic.

Visoko nivojski pogled na komponente sistema so predstavljene v nadaljevanju, kjer so z zeleno barvo prikazane komponente sistema IS ZKGJI, povezava z zunanjimi sistemi, povezava na skupne gradnike IS ZKGJI, ki se potrebujejo v okviru projekta eProstor ter na gradnike MDP.

- IS ZKGJI - Virtualni strežniki - namestitev MDP

- IS ZKGJI - Managed Servers - komponente - namestitev MDP

3.  OPIS DELA

3.1. Osnovno vzdrževanje sistema

Cilj

Osnovno vzdrževanje pomeni ohranjanje pravilnega, optimalnega in nemotenega delovanja obstoječih funkcionalnosti sistema.

Obseg

Podrobnejši opis storitev osnovnega vzdrževanja, ki jih zagotavlja izvajalec:

- zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov;

- vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja, namenski stroški povezav v omrežje HKOM, uporaba sistema SVN;

- izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe;

- vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške), vključno s sistemom uporabniške pomoči in testnimi scenariji;

- redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti oz. odstopanj od normalnega delovanja;

- zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja sistema;

- identifikacija, reševanje in odpravljanje motenj, napak, varnostnih in drugih težav, ki so odkrite pri delovanju in uporabi sistema, v okviru predvidenega odzivnega časa;

- priprava namestitev popravkov, vključno z navodili za namestitev;

- spremljanje tehnoloških novosti povezanih z vzdrževano programsko opremo in obveščanje naročnika o novostih;

- sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti pri identifikaciji in odpravi problemov, ki vplivajo na pravilno in nemoteno delovanje sistema;

- spremljanje stanja in trendov uporabe in delovanja sistema in obveščanje naročnika glede ugotovitev;

- različne spremembe napačnih podatkov, ki so posledica delovanja informacijskega sistema preko uporabniškega vmesnika, s posebnimi orodji ali s podatkovnimi popravki

- prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe konfiguracije, vzdrževanje nastavljivih elementov (npr. šifranti, status kontrol, postopki, metapodatki);

- podpora naročniku pri obveščanju uporabnikov glede izvajanja aktivnosti, ki vplivajo na nemoteno uporabo sistema;

- evidentiranje in spremljanje zahtevkov (statusi reševanja) v primeru motenj, napak, varnostnih in drugih težav pri delovanju sistema;

- dokumentiranje storitev osnovnega vzdrževanja ter izdelava mesečnih poročil o opravljenem delu;

- podpora naročniku pri vzpostavitvi, implementaciji in vzdrževanju standardov ter postopkov za zagotavljanje kakovosti podatkov;

- izvajanje pregledov podatkov in proaktivno obveščanje naročnika o potencialnih tveganjih oz. odstopanjih v kakovosti podatkov;

- priprava in izvajanje korektivnih ukrepov za odpravljanje napak oz. pomanjkljivosti v podatkih, v sodelovanju z naročnikom;

- priprava navodil, smernic in najboljših praks za delo s podatki.

Način izvajanja storitev osnovnega vzdrževanja

Izvajalec mora pri opravljanju storitev osnovnega vzdrževanja zagotoviti reševanje zahtevkov v primeru motenj, napak, varnostnih in drugih težav (problemi) pri delovanju sistema glede na njihovo prioriteto in se odzvati skladno z odzivnimi časi in roki, kot so določeni v spodnji tabeli. Podrobnejšo vsebino, način posredovanja, obveščanja, evidentiranja in ravnanja z zahtevki ter upravičene prijavitelje naročnik in izvajalec določita naknadno. Prioriteta zahtevka se določa glede na vpliv problema na delovanje sistema oz. delo uporabnikov:

- Kritična: Sistem ali del sistema ne deluje. Uporabnik ne more uporabljati ključnih funkcionalnosti sistema.

- Visoka: Delna odpoved sistema ali dela sistema. Uporaba ključnih funkcionalnosti sistema je za uporabnika močno ovirana.

- Nizka: Delo v sistemu je oteženo, zmanjšana je produktivnost uporabnika. Uporabnik ne more uporabljati manj bistvenih funkcionalnosti sistema oz. uporaba le-teh je ovirana.

Prioriteto zahtevka določa prijavitelj. V primeru zahtevka oz. problemov odkritih s strani

nadzornega sistema je prioriteta zahtevka vedno kritična ter se rešuje z najvišjo prioriteto. V primeru, ko resnost problema v prijavi ni navedena, se upoštevajo roki za resnost problema »Nizka«. Izvajalec lahko prioriteto zahtevka spremeni zgolj ob soglasju naročnika. Vsako spremembo prioritete zahtevka mora izvajalec obrazložiti in obrazložitev vključiti v mesečno poročilo o opravljenih storitvah. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijaviteljevega zahtevka do trenutka, ko izvajalec začne z reševanjem oz. odpravljanjem problema.

Odzivni čas po prioriteti zahtevka je naveden v nadaljevanju:

Kritična do 2 uri

Visoka do 4 ure

Nizka do 8 ur

Izvajalec mora skrbeti, da vsak zahtevek ustrezno evidentira ter naročniku na zahtevo zagotavlja informacije o statusu reševanja. Za ta namen mora izvajalec zagotoviti elektronski naslov in dežurno telefonsko številko kontaktne osebe.

Izvajalec mora storitve osnovnega vzdrževanja izvajati vsak delavnik (ponedeljek – petek) od 8. do 16. ure. Izvajalec mora storitve osnovnega vzdrževanja izvajati tudi v času uradnih ur, kadar se te izvajajo izven prej določenega časa. Prevzem zahtevkov mora izvajalec zagotavljati v režimu 24/7, pri čemer se na zahtevke odziva in jih rešuje v času, kot je opredeljen v prejšnjem odstavku.

Omejitve

- obstoječi tehnološki pogoji digitalnega računalniškega oblaka (DRO), kjer je nameščen IS ZKGJI

- Upoštevanje Generičnih tehnoloških zahtev (GTZ) in Posebnih tehnoloških zahtev (PTZ)

Predpostavke

- obstoječa programska rešitev IS ZKGJI nameščena v okolju MDP.

Elaborat oddaje (izdelki)

- mesečno poročilo o opravljenem delu z ustrezno dokumentacijo ob izstavitvi računa

- izvorna koda zadnjih verzij programskih paketov s spremenjenimi navodili za uporabo

Rok izvedbe

Od 1.8.2026 do 31.7.2028

3.2. Strokovna podpora naročniku (pomoč pri uporabi programske opreme)

Cilj

Zagotoviti podporo naročniku za kakovostno in nemoteno delo z IS ZKGJI .

Obseg

Izvajalec zagotavlja strokovno podporo naročniku v povezavi z IS ZKGJI in

sistemi, s katerimi se vzdrževani sistem povezuje oz. jih pri delovanju uporablja. V strokovno podporo sodi tudi podpora uporabnikom IS ZKGJI.

Podrobnejši opis storitev strokovne podpore naročniku, ki jih zagotavlja izvajalec:

- zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov;

- analiza in osnovna pomoč pri reševanju zahtevkov

- poglobljena pomoč in reševanje zahtevkov na način, da se po potrebi preveri tudi delovanje posameznih delov sistema in identificira razloge napak oz. motenj ter analizira odkrite težave;

- sodelovanje z naročnikom pri urejanju baze znanj (pogosta vprašanja);

- sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov (pri reševanju zahtevkov);

- strokovna podpora in svetovanje pri pripravi in verifikaciji podatkov za prenose v sistem;

- pomoč pri izvajanju podpore na drugem nivoju v primerih, kadar je ta obremenjen v taki meri, da ne zmore reševati zahtevkov v ustreznih časih (npr. v primeru nepredvidenega porasta zahtevkov);

- izvajanje izrednih tehničnih posegov na vzdrževanem sistemu glede na zahteve naročnika;

- podpora naročniku pri administraciji sistema;

- tehnična in vsebinska podpora, ki se nanaša na delovanje sistema;

- izdelava statističnih poročil povezanih z delovanjem sistema na zahteve naročnika;

- izdelava analiz, možnih izboljšav, predlogov ter ukrepov za zagotavljanje izboljšanja in optimalnosti delovanja;

- sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti;

- izvajanje analiz kakovosti podatkov v sistemu (popolnost, veljavnost, konsistentnost) ter priprava poročil o stanju kakovosti podatkov za naročnika;

- svetovanje in podpora naročniku pri izvajanju ukrepov za izboljšanje kakovosti podatkov, vključno s predlogi za optimizacijo vnosnih procesov in kontrol.

Naročnik ocenjuje, da bo v obdobju trajanja pogodbe potreboval do 990 ur strokovne podpore - pomoči pri uporabi programske opreme (pojasnila, svetovanje in odgovarjanje na zastavljena vprašanja glede delovanja programske opreme ter dokumentacije).

Naročnik ne zagotavlja, da bo strokovna podpora naročniku (pomoč pri uporabi programske opreme) dosegla ocenjen obseg ur.

Izvajalec mora storitve strokovne podpore naročniku zagotavljati vsak delavnik (ponedeljek – petek) od 8. do 16. ure. Za namen izvajanja storitev mora izvajalec naročniku zagotoviti elektronski naslov in dežurno telefonsko številko kontaktne osebe.

Omejitve

- Ni omejitev

Predpostavke

- obstoječa programska rešitev IS ZKGJI

- obstoječa uporabniška dokumentacija

Elaborat oddaje (izdelki)

- poročilo o opravljenem delu z ustrezno dokumentacijo ob izstavitvi računa

Rok izvedbe :

Od 1.8.2026 do 31.7.2028

3.3. 	Nadgradnja in spremembe sistema

Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema zajemajo zahteve, ki spreminjajo ali dopolnjujejo funkcionalnosti informacijskega sistema, zagotavljajo ustreznost sistema v kontekstu sistemskega okolja in zakonodaje ter sledijo potrebam uporabnikov pri delu v sistemu. Vse nadgradnje in spremembe informacijskega sistema bodo specificirane v času izvajanja naročila.

V zvezi z nadgradnjami in spremembami sistema se med izvajanjem naročila po potrebi izvedejo tudi ustrezna usposabljanja.

Pri nadgradnjah in spremembah sistema je potrebno sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi subjekti, ki vplivajo na pravilno in nemoteno delovanje sistema ob izvedenih nadgradnjah in spremembah sistema.

Cilj

Nadgradnje in spremembe sistema, ki se bodo pokazali v času trajanja pogodbe in so potrebne zaradi sprememb v zakonodaji, zaradi sprememb v povezanih informacijskih sistemih, zaradi potrebnih tehničnih nadgradenj ali zaradi drugih potreb pri uporabi IS GJI.

Obseg

Natančnejša vsebina oz. zahteve v povezavi z nadgradnjami in spremembami v tem sklopu, bodo določene v času izvajanja javnega naročila, za vsako nadgradnjo oz. spremembo posebej, pri čemer pa je maksimalno število ur za izvedbo storitev že določeno in je 1.900 ur.

Podrobnejši opis storitev povezanih z nadgradnjami in spremembami sistema v tem sklopu, ki jih zagotavlja izvajalec:

- prilagajanje sistema na spremembe zakonodaje;

- prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti informacijskega sistema ter izboljševanje njegovih lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika;

- definiranje, merjenje, analiziranje, izboljševanje oz. optimizacija uporabniške izkušnje;

- spremembe uporabniških vmesnikov;

- prilagajanje informacijskega sistema glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- prilagajanje informacijskega sistema zaradi sprememb v drugih povezanih informacijskih sistemih;

- dopolnitve grafičnega oblikovanja (pri tem tudi oblikovanje grafičnih prikazov prostorskih podatkov);

- nadgradnje informacijskega sistema zaradi sistemskih sprememb (npr. ukinjanje vzdrževanja posameznih podpornih komponent na globalnem nivoju,…);

- večje posodobitve programske opreme (npr. Jave, ogrodij) za odpravo novo znanih varnostnih pomanjkljivosti;

- prilagajanje informacijskega sistema za zagotavljanje tehničnih potreb po varnosti in skladnosti z novimi tehničnimi standardi/smernicami/politikami okolja;

- druge zahteve po naročilu naročnika.

Zgoraj navedene storitve se izvajajo izključno na podlagi pisnega naročila naročnika oz. po specifikaciji zahtev, ki so priloga vsakokratnemu naročilu. Storitve iz te točke naročnik plačuje v celoti po končni realizaciji predmeta posameznega naročila. Naročilo in izvedba storitev ter prevzem predmeta naročila poteka na naslednji način:

- Naročnik pripravi naročilo s specifikacijami zahtev, ki morajo biti opravljene, vključno z rokom za izvedbo.

- Izvajalec oceni obseg del, ki je potreben za izvedbo predmeta naročila in pripravi predračun.

- Naročnik potrdi predračun in izda naročilo za izvedbo. Naročnik si pridružuje pravico da predračun zavrne z utemeljitvijo in naročila za izvedbo ne izda.

- Izvajalec izvede predmet naročila. Ob nastanku okoliščin, ki bi vplivale na prekoračitev rokov za izvedbo ali na odstopanja od specifikacij, mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika in o tem pripraviti pisno obrazložitev. Če se naročnik z obrazložitvijo strinja, se v primeru nastanka okoliščin, ki bi vplivale na prekoračitev rokov za izvedbo, naročnik in izvajalec dogovorita za spremembo rokov. Če določenega samostojnega dela storitev zaradi zunanjih vzrokov ni mogoče izvesti, izvajalec glede na ocenjene deleže zneskov izvedenih storitev, oceni delež zneska oziroma zneskov neizvedenih storitev. Naročnik potrdi prevzem zgolj tistih storitev, ki so izvedene in so lahko predmet računa. Podlaga za izstavitev računa za opravljene aktivnosti je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik. Podpisan prevzemni zapisnik je priloga računu.

Če izvajalec storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

Naročnik planira v obdobju trajanja pogodbe, 1.900 ur za namen nadgradenj in sprememb sistema, pri čemer v število ur ni zajeta tehnična prenova sistema. Naročnik ne zagotavlja, da bodo predvidene nadgradnje in spremembe programske opreme dosegle ocenjeno število ur.

Omejitve

- obstoječi tehnološki pogoji DRO, kjer je nameščen IS ZKGJI

- Upoštevanje GTZ in PTZ

Predpostavke

- obstoječa programska rešitev IS ZKGJI nameščena na okolja MDP.

Elaborat oddaje (izdelki)

1. poročilo o opravljenem delu z ustrezno dokumentacijo ob izstavitvi računa

2. ob izstavitvi zadnjega računa ažurna Podrobna tehnična dokumentacija IS ZK GJI.

3. izvorno kodo v obliki, ki jo je možno v celoti zgraditi v končno in namestljivo rešitev (nezakrita koda - non-obfuscated code) za vse knjižnice in module.

Rok izvedbe:

Od 1.8.2026 do 31.7.2028

4. DODATNI POGOJI

Izvajalec je dolžan naročniku poročati o stanju realizacije pogodbenega dela, in sicer za zgoraj navedene naloge (podnaloge) s Poročilom o opravljenem delu ob izstavitvi računa. Poročilo o opravljenem delu za posamezno nalogo vsebuje zahtevane izdelke, ki so opredeljeni v opisu nalog.

Izvajalec je dolžan vsa planirana dela, ki posledično prekinjajo delovanje programskih rešitev, opravljati izven delovnega časa Geodetske uprave Republike Slovenije.

Pri izvajanju nalog mora izvajalec upoštevati vsebinsko in tehnično povezanost nepremičninskih evidenc. Rešitve morajo zagotavljati nemoteno, optimalno delovanje vseh vpletenih aplikacij in vmesnikov.

Naročnik zagotavlja ustrezno HW in SW opremo na DRO MDP.

Naročnik je upravičen uporabljati aplikativne programe izključno za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje svojih evidenc.

Naročnik se zavezuje, da bo aplikativne programe uporabljal izključno na računalniški opremi DRO MDP.

Naročnik se obvezuje, da bo aplikativne programe v njihovi originalni obliki in varnostni kopiji varoval kot poslovno skrivnost ter onemogočil, da bi prišli v posest tretjih oseb, še posebej pa bo skrbel, da se programi ne bodo kopirali z namenom, da bi se uporabljali še kje drugje, kako drugače in v drugačne namene kot je določeno v pogodbi.

Za vse obveznosti v zvezi z vzdrževanjem programov se izvajalec zavezuje neposredno naročniku, ta pa ima pravico zahtevati njihovo izpolnitev neposredno od izvajalca. Vse zahteve po vzdrževanju in svetovanju naroča naročnik pismeno s podrobnejšim opisom. Izvajalec ni dolžan začeti reševati zahteve, ki ni bila dana na dogovorjen način (npr. po telefonu).

Naročnik mora z aplikativnimi programi ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in ne sme posegati v njih v nasprotju z določili iz pogodbe in v nasprotju z navodili iz uporabniškega priročnika.

Naročnik ne sme posegati v baze podatkov, ki jih nadzoruje programski paket z drugimi programi oziroma programskimi orodji ali ročno brez predhodne zavedbe želenega posega in uskladitve z izvajalcem.

Izvajalec se obvezuje, da se bo odzval na zahtevo naročnika  v dogovorjenih rokih in začel odpravljati napake v najkrajšem možnem roku oziroma najpozneje v dveh delovnih dneh, v nasprotnem primeru lahko naročnik zahteva pokritje stroškov, nastalih zaradi prekinitve dela oziroma napačnega delovanja aplikacije.

Intervencije izvajalca za odpravljanje motenj pri delovanju programskih rešitev na opremi in v okolju naročnika. Za motnje se šteje vsako stanje pri delovanju programske opreme ki jo izvajalec in naročnik ugotovita kot odstopanje od opisov delovanja v priročniku za uporabo programskega paketa. Vzrok in posledice posega se bodo evidentirali zapisniško. Način izvajanja intervencij in vsebino zapisnika določita Geodetska uprava Republike Slovenije in izvajalec.

Svetovanje se izvaja v rednem delovnem času.

Vsako novo verzijo IR GJI , ki je predmet te pogodbe posreduje izvajalec po dogovoru z naročnikom namesti v testna okolja v testiranje.

Po uspešno opravljenem testiranju, ki ne sme biti daljše od dveh mesecev, naročnik na osnovi izvedenih testiranj in možnega ogleda testnih verzij v testnih okoljih pismeno potrdi pravilnost delovanja nove verzije programskega paketa  in takrat se smatra, da je nova verzija programske rešitve potrjena in dokončno prevzeta.

Če testiranje ne bo uspešno opravljeno, izvajalec verzijo popravi in jo zopet posreduje v testiranje.

Izvajalec rešuje prijavo napake, predloge ter pripombe v zvezi s posameznim modulom aplikacije IS ZKGJI. Če prijava pomeni tudi spremembo aplikacije, se spremembo aplikacije izvede po potrditvi s strani Urada za nepremičnine.

Izvajalec je dolžan po zaključku pogodbenega dela naročniku predati zadnjo izvorno kodo in dokumentacijo programskih rešitev.

5.	OBSTOJEČA GRADIVA

Pri izvedbi naloge se upoštevajo vsa že obstoječa gradiva, ki jih je za pripravo ponudbe možno dobiti na Glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije na vpogled vsak delovni dan med 8. in 10. uro ob predhodni najavi na telefon (01) 478-49-99 (Tea Križaj).

Ob pregledu obstoječih gradiv veljajo naslednji pogoji:

- pregled v prostorih naročnika v navedenih urah ob predhodni napovedi,

- osebje potencialnega ponudnika (velja tudi za podizvajalce) lahko pregleduje obstoječa gradiva, pri čemer mora izkazati svojo identiteto oz. namen s potrjeno izjavo odgovorne osebe potencialnega ponudnika,

- kopiranje ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije ni možno,

- odnašanje dokumentacije ni možno,

- potencialni ponudnik lahko izpisuje iz obstoječih gradiv (izpiski).

SEZNAM OBSTOJEČIH GRADIV:

  - Podrobna tehnična dokumentacija IS ZKGJI

  - Veljavni predpisi so objavljeni na internetni strani geodetske uprave  http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

6. PRAKTIČNI PREIZKUS KOT POGOJ ZA IZBIRO PRI JAVNEM NAROČILU                Podpora za programske rešitve: Informacijska rešitev za vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (IS ZKGJI)

Namen testa je preizkusiti potencialnega ponudnika o njegovi sposobnosti izvajanja vsakodnevne podpore zgoraj navedenim programskim rešitvam.

Tehnični preizkus bo izveden na opremi naročnika. Naloga je uspešno izvedene, če ponudnik izvede vse zahteve v zahtevani nalogi.

Test se bo izvajal po odpiranju ponudb in bo za vse ponudnike enak. Naročnik bo na izvajanje testa povabil vse ponudnike, ki so do roka oddali ponudbo. Naročnik bo ponudnike na test pozval tako, da bo ponudniku na e-naslov poslal sporočilo z obvestilom kdaj in kje se bo test izvajal. Sporočilo ponudnik prejme najmanj dva dni pred izvajanjem testa. Če ponudnik ne bo pristopil k izvajanju testa, bo naročnik ponudbo izločil.

V ponudbi prijavljene osebe pristopijo k testu s predložitvijo pooblastila in osebnim dokumentom.

Izvedba testov:

- Izvajanje testa ni javno.

- Test izvajajo osebe, ki jih ponudnik prijavil v OBR 3, kot vodjo projekta in/ali strokovne sodelavce.

- Izvedba testa traja največ dve uri. Če v tem času naloga ni končana, se šteje, da test ni izdelan uspešno. Uspešnost izvedbe testa ocenjuje strokovna komisija, imenovana s strani naročnika, v skladu s pravili stroke in veljavno zakonodajo s področja, za izvedbo naloge katere potencialni ponudnik opravlja test. Pravila stroke in veljavna zakonodaja so navedeni v Seznamu obstoječih gradiv.

- Test se izvaja se na opremi naročnika na sedežu naročnika, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

- Izvajalci testa morajo pred začetkom izvajanja testa predati naročniku (strokovni komisiji) pooblastilo za izvajanje testa, ki ga podpiše odgovorna oseba ponudnika.

- Izvajanju testa prisostvujeta vsaj dva člana strokovne komisije za oceno testa.

- Celoten potek izvajanja testa se dokumentira z zapisnikom.

- Za začetek izvajanja testa se šteje čas, ko ponudnik vzame in odpre kuverto z nalogami, za katero se izdela test.

- Vsi dokumenti o izvajanju in izdelavi testa se izdelajo v dveh izvodih, od katerih pripada ponudniku in naročniku po 1 izvod.

- Naročnik nalogo oceni takoj po izvajanju testa in rezultat (uspešno/neuspešno) vpise v zapisnik iz točke 7 zgoraj.

Prilogi:

- OBR 9 (Pooblastilo za izvajanje testa)

- OBR 10 (Zapisnik o izvajanju testa)

OBR 9

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |

POOBLASTILO

Za izvajanje preizkusa ponudnika, ki bo dne ____________ v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, pooblaščam naše sodelavce, oziroma sodelavce podizvajalca in sicer:

| Zaporedna številka | Ime in priimek |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

(navede se ime in priimek vsakega izvajalca testa)

Postopek oddaje javnega naročila z naslovom ____________________________, objavljenega na portalu javnih naročil z dne ____________, oznaka JN__________/2024.

| Kraj: |  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žig |  |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblaščene osebe ponudnika) |

OBR 10

ZAPISNIK

O izvedbi praktičnega preizkusa kot pogoja za izbiro pri javnem naročilu z naslovom:

_____________________________

| Kraj |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Podatki o ponudniku |  |
| Izvajalec/ci testa je/so |  |
| Izvajalec/ci je/so predal/i pooblastilo za izvajanje testa |  |
| Člani strokovne komisije za izvedbo testa |  |
| Naloga |  |
| Začetka izvajanja testa (ura) |  |
| Med izvajanjem testa izvajalec testa evidentira postopek (osnovne korake) izvedbe testa |  |
| Dokončanja izvajanja testa |  |
| Dokumentacija, ki je nastala pri izvajanju testa |  |
| Opombe |  |
| Ocena rezultatov testa v nalogi (uspešno/neuspešno) |  |

| Člani komisije (ime in priimek) | Podpis |
| --- | --- |

| Izvajalci testov (ime in priimek) | Podpis |
| --- | --- |