| Naročnik: | Podpisnik pogodbe: mag. Franc Props, minister |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana ki ga zastopa mag. Franc Props, minister |  |
| Davčna št: 91838983 | Telefon: 01 478 83 30 |
| Matična št.: 2482762000 | E-pošta: gp.mju@gov.si |
| Transakcijski račun: SI56 0110 0630 0109 972 | Telefaks: 01 478 83 31 |

| Izvajalec: | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |
| /naziv/ /sedež/ ki ga zastopa /zakoniti zastopnik/ |  |
| Davčna št: | Telefon: |
| Matična št.: | E-pošta: |
| Transakcijski račun: | Telefaks: |

sklepata

POGODBO št.

za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko prenovo objekta Finančni urad Koper in za preureditev objekta na naslovu Prešernova cesta 11, Radovljica z izvajanjem projektantskega nadzora, ter z upoštevanjem okoljskih vidikov za sklop/a/e       /se navede pred podpisom pogodbe/

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun (v nadaljnjem besedilu: naročnik) izvedlo postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je izdelava projektne dokumentacije za energetsko prenovo objekta Finančni urad Koper in za preureditev objekta na naslovu Prešernova cesta 11, Radovljica, z upoštevanjem okoljskih vidikov v treh sklopih: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za energetsko prenovo objekta Finančni urad Koper, Oddelek za carinjenje Sežana, Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za energetsko prenovo objekta Finančni urad Koper, Oddelek za carinjenje Koper in Sklop 3: Izdelava projektne dokumentacije za preureditev objekta Prešernova cesta 11, Radovljica;

- je bilo predmetno naročilo izvedeno in oddano po odprtem postopku z oznako      , objavljenem na Portalu javnih naročil, št. objave      , dne       in v Dodatku k Uradnemu listu EU, št. objave      , z dne      ;

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi Odločitve o oddaji naročila št.      , z dne      , za sklop št.       ter

- da se osebni podatki zaposlenih navedenih v tej pogodbi obdelujejo za potrebe izvajanja te pogodbe v skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23, 136/23 – ZIUZDS in 70/25 – ZUTD-I) in členom b/1/6 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov).

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za energetsko prenovo objekta Finančni urad Koper in za preureditev objekta na naslovu Prešernova cesta 11, Radovljica, z izvajanjem projektantskega nadzora, ter z upoštevanjem okoljskih vidikov, v skladu s ponudbenim predračunom, ki je Priloga 2 te pogodbe in njen sestavni del, iz sledečega/ih sklopov:

/se navede sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za energetsko prenovo objekta Finančni urad Koper, Oddelek za carinjenje Sežana

in/ali

Sklop 2: izdelava projektne dokumentacije za energetsko prenovo objekta Finančni urad Koper, Oddelek za carinjenje Koper

in/ali

Sklop 3: Izdelava projektne dokumentacije za preureditev objekta Prešernova cesta 11, Radovljica

Predmet pogodbe je podrobneje specificiran v /se navede za sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Projektni nalogi za sklop 1 in/ali Projektni nalogi za sklop 2 in/ali Tehnični specifikaciji za sklop 3, ki je/sta/so Priloga 1 te pogodbe in njen sestavni del, ter se izvaja na način, kot je določeno v teh prilogah in tej pogodbi.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev. Izvajalec je za opravljanje storitev po tej pogodbi dolžan:

- izpolniti vse obveznosti, ki so podrobneje specificirane v Prilogi 1 te pogodbe;

- svoje pogodbene obveznosti izvajati brezhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij;

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;

- omogočati ustrezen nadzor naročniku;

- upoštevati zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe ter

- imeti ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

- člen

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo zahtevano število kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in dodatne točke iz poglavja Merilo, na način kot jih je ponudnik prejel ob vrednotenju ponudb na podlagi merila, na podlagi česar je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba.

Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila oziroma te pogodbe. Kot sprememba se štejejo morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra kot tudi morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve. Izvajalec mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Naročnik mora s tako spremembo soglašati. Če naročnik v petih (5) delovnih dneh po prejetem obvestilu o napovedani spremembi ne pošlje odgovora izvajalcu, se šteje da s spremembo soglaša. Morebitni zamenjani novi kader mora izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje in mora omogočiti, da dosežene točke izvajalca iz merila ne padejo oziroma ostajajo enake.

- člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu storitev in na to izvajalca pisno opozori, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v rokih, določenih v tej pogodbi. Če tega ne opravi, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izdelavi predmeta pogodbe:

- upošteval vsa določila, smernice in zahteve, ki so mu že ali še bodo dane z dokumentacijo, predvideno s to pogodbo;

- upošteval vsa navodila in zahteve po racionalizaciji s strani naročnika v primeru prekoračitve predvidenih stroškov;

- upošteval vse predpise, normative, standarde in pravila stroke, veljavne na območju RS;

- pojasnil naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev in omogočil sproten vpogled v vse faze izdelave projektne dokumentacije;

- na svoje stroške in v pogodbenem roku izvršil dopolnitve in spremembe v prevzetem obsegu, če se ugotovi, da je pomanjkljivo opravil storitve iz pogodbenih obveznosti;

- predvidel oz. upošteval uporabo takih materialov, naprav in opreme, ki imajo veljavne izjave o lastnostih na območju RS in za katere dajejo dobavitelji in izvajalci zanje zahtevane garancijske roke;

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobil pisno soglasje naročnika;

- pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju storitev;

- ščitil interese naročnika;

- aktivno sodeloval z naročnikom ter podal predloge za racionalno in kakovostno izvedbo storitev oz.

- tekoče obveščal naročnika o poteku in napredovanju del v skladu z določili tehnične specifikacije;

- upošteval vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v RS, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili;

- upošteval določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 ter 43/25); v nadaljnjem besedilu: uredba) in predvidel vgrajeni material in opremo, ki je okoljsko manj obremenjujoča in v skladu z uredbo.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- sodeloval z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način dal na razpolago vso dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije, potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

- tekoče usklajeval projektne predloge, jih odobril oziroma jih delno ali v celoti zavrnil;

- tekoče izvrševal svoje pogodbene obveznosti;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- skladno s to pogodbo izpolnjeval finančne obveznosti;

- spoštoval moralne avtorske pravice avtorja ter

- pravočasno obvestil izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Pogodbena vrednost za sklop       znaša       EUR (z besedo      ) brez DDV oziroma       EUR (z besedo:      ) z DDV

/se navede za vsak sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Skupna predvidena pogodbena vrednost storitev po tej pogodbi znaša       EUR (z besedo      ) brez DDV oziroma       EUR (z besedo:      ) z DDV, po cenah iz ponudbenega predračuna (Priloga 2) in so fiksne do konca izvedbe storitev po tej pogodbi ter vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe. Vrednost DDV je obračunana po stopnji       %.

- člen

Naročnik bo izvajalcu pogodbene storitve plačal v deležih po zaključenih posameznih fazah izvedbe storitev po ceni na enoto, kot je navedeno v 11. točki Priloge 1 za sklopa 1 in 2, ter po izdelavi in prevzemu končne projektne dokumentacije (PZI/PID) ter za projektantski nadzor, kot je navedeno v Prilogi 1 za sklop 3.

Računi se izstavljajo po vsaki posamezni zaključeni fazi izdelave projektne dokumentacije in skladno s Prilogo 1, razen v primeru mesečnih plačil kot je v primeru izvajanja storitev nadzora. Računu mora biti priložen zapisnik o prevzemu končne projektne dokumentacije, po izdelanih dopolnitvah. Zapisnik mora biti podpisan s strani naročnika.

Rok plačila je 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Posamezen račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

Na podlagi zakona, ki ureja plačilne in javnofinančne storitve, mora izvajalec naročniku izstaviti račun izključno v elektronski obliki (e-račun).

- člen

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do konca proračunskega leta, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji iz veljavnega zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter ostalih predpisov, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto.

Če pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik:

- odložil izvajanje pogodbe, tako da ne bo naročal predmeta pogodbe in ne bo izvajal pogodbe v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna. Naročnik o tem pisno obvesti izvajalca ali

- odpovedal pogodbo brez vsakih pravnih ali finančnih posledic, in o tem takoj obvestil izvajalca. Pogodba je odpovedana s potekom 15 dni od dne prejema pisnega obvestila naročnika. Obveznosti in pravice, nastale do dne prenehanja pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno izpolniti in poravnati.

- POGODBENI ROKI

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo s pogodbenimi storitvami za posamezni sklop pričel takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo (ki bo opravljena najkasneje v roku 15 (petnajstih) delovnih dneh od obojestranskega  podpisa te pogodbe) ter jih končal najkasneje v rokih, določenih v Prilogi 1 te pogodbe, po posameznih fazah. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik.

Izvajalec se zavezuje naročniku predati projekt za izvedbo (v nadaljevanju PZI) v 105 dneh po uvedbi v delo za sklop 1 in sklop 2, oziroma v 84 dneh po uvedbi v delo za sklop 3.

/se ustrezno navede za sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Izvajalec naročniku preda dokumentacijo v 4 tiskanih ter v elektronskem izvodu, pri čemer morajo biti vsi dokumenti v svojih izvornih oblikah in hkrati tudi v pdf obliki (v doc, xlxs, pdf, jpg, dwg,…formatu), delovne verzije pa v sproti dogovorjenem številu papirnatih izvodov (po potrebi) ter v predhodno dogovorjeni elektronski obliki. Navedeno velja za vse sklope naročila.

Izvajalec se zavezuje naročniku predati vse v Prilogi 1 določene dele projekta v okviru rokov, navedenih v Prilogi 1 te pogodbe. Naročnik se obvezuje pregledati ustreznost in potrditi projektno dokumentacijo ali nanjo podati morebitne pripombe. V primeru podaje pripomb naročnika na projektno dokumentacijo mora izvajalec le-te upoštevati in korigirati projektno dokumentacijo najkasneje v roku 3 delovnih dni od predaje le-te.

Roki za izvedbo pogodbenih storitev in rok veljavnosti pogodbe se lahko spremenijo:

  - zaradi izrednih dogodkov, ki bi lahko vplivali na izvedbo storitev, in ki jih ni mogoče predvideti ob določitvi obsega storitev oziroma jih ni povzročil izvajalec;

  - če ni bila ali še ni bila uspešno opravljena primopredaja GOI del,  v tem primeru se izvajalec zavezuje storitev opraviti takoj, ko lahko zaključi PID dokumentacijo ter

  - v primeru prekinitve izvajanja storitev na zahtevo naročnika.

Roki se lahko podaljšajo za obdobje, kot je trajal dogodek iz zgoraj naštetih alinej.

- PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec že ob oddaji ponudbe oziroma podpisu pogodbe nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del osnutka pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del s podizvajalci, črta).

. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – v nadaljevanju ESPD), ki je priloga št. 4 te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljnjem besedilu ZJN-3) in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in ostala zahtevana dokazila za podizvajalce, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi katere je bilo naročilo oddano izvajalcu,

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva

- del javnega naročila, ki ga namerava dati v podizvajanje (če ne gre za zamenjavo obstoječega podizvajalca).

Če gre za zamenjavo podizvajalca, s katerim je izvajalec izpolnjeval tehnične in/ali kadrovske pogoje z uporabo njegovih zmogljivosti, mora nov podizvajalec omogočati, da izpolnjevanje tehničnih in/ali kadrovskih pogojev, na podlagi česar je bilo naročilo oddano izvajalcu, ostane nespremenjeno.

. člen

V razmerju do posameznega naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

. člen

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v predprejšnem členu,  ima pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

ALI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če izvajalec ob oddaji ponudbe oziroma ob podpisu pogodbe NE nastopa s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del osnutka pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del s podizvajalci, črta).

. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje pogodbe, najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in ostala zahtevana dokazila za podizvajalce, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi katere je bilo naročilo oddano izvajalcu,

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva;

- del javnega naročila, ki ga namerava dati v podizvajanje.

. člen

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec oziroma da izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru zamude pri izvajanju obveznosti, določenih s to pogodbo in Prilogo 1, ali v primeru kakršnekoli druge kršitve, ki pomeni neizpolnitev pogodbenih obveznosti po izključni krivdi izvajalca, lahko naročnik izvajalcu za vsak posamezen primer zamude oziroma neizpolnitve pogodbene obveznosti, za kar se šteje vsaka prekoračitev roka izdelave PZI dokumentacije v celotni vsebini ter roka za dopolnitev PZI dokumentacije in izdelava končnega PZI, zaračuna pogodbeno kazen, in sicer v višini 1 odstotka skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV za posamezni sklop za vsak dan zamude oziroma druge kršitve.

Če se zamuda oziroma kršitev izvajalca nadaljuje  po tem, ko pogodbena kazen doseže višino 10 odstotkov skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Za vsako drugo posamezno kršitev pogodbe, ki ne sodi v okvir kršitev, opredeljenih v prejšnjih odstavkih tega člena, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini enega odstotka skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Navedeno velja tudi v primeru, da izvajalec naročniku sporoči, da je napaka odpravljena, kasneje pa se ugotovi, da napaka ni bila odpravljena.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem oziroma izpolnjevanjem pogodbenih storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca, lahko odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev dejanske škode.

- ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje svoje odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, kar izvajalec dokaže s kopijo zavarovalne police, ki je Priloga 3 te pogodbe in njen sestavni del, pod pogoji, ki jih določa Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17,133/22 – odl. US in 85/24; v nadaljnjem besedilu: ZAID).

- ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH STORITEV

(Opomba: Navedeno besedilo bo vključeno v pogodbo v primeru sklenitve pogodbe za sklop 1 in/ali sklop 2. V nasprotnem primeru se ta del osnutka pogodbe, ki se nanaša na zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, črta).

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 (deset) dni od podpisa pogodbe v višini 5% (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbe v EUR z DDV.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še trideset (30) dni po preteku roka veljavnosti pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla ter vrsta storitve, bo moral izbrani izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo posla v primeru:

-	če izvajalec ne po pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	če izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

V kolikor ni s to pogodbo določeno drugače, se v primerih odsotnosti/neodzivnosti izvajalca ali kršitev izvajalca, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način, določen v 12 členu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo posla pa se lahko unovči ob nadaljevanju odsotnosti/neodzivnosti izvajalca ali kršitev izvajalca, če odsotnost/neodzivnost izvajalca ali kršitev izvajalca traja več kot 5 dni.

V kolikor bo delno vnovčeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec v roku 10 (deset) dni od vnovčenja predložiti novo zavarovanje s preostalo višino. V kolikor bo v celoti vnovčeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec v roku 10 (deset) dni od vnovčenja predložiti novo zavarovanje v višini in trajanju kot izhaja iz prvega odstavka tega člena.

- AVTORSKE PRAVICE

- člen

Izvajalec s to pogodbo prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice v zvezi z deli, ki nastanejo v okviru izvajanja pogodbenih obveznosti, vključno, a ne omejeno na:

- načrte, risbe, tehnične opise, izračune, poročila, študije in analize,

- vse druge dokumente, ki so potrebni za izvedbo in vodenje investicije, na katero se nanaša.

S prenosom materialnih avtorskih pravic naročnik pridobi:

- pravico reproduciranja, distribuiranja, javnega prikazovanja in izvajanja avtorskih del v vseh oblikah uporabe (tiskanje, digitalno distribuiranje, objave na spletnih straneh, elektronsko arhiviranje ipd.),

- pravico predelave avtorskih del in prilagajanja za nadaljnje potrebe naročnika,

- pravico do trajne in neomejene uporabe avtorskih del, brez časovnih in teritorialnih omejitev,

- pravico do prenosa avtorskih pravic na tretje osebe, če je to potrebno za izvedbo projekta.

Za izdelke, ki nastanejo v okviru izvajanja te pogodbe in imajo značaj avtorskega dela, se materialne avtorske pravice s prevzemom izdelka (tj. druge stvaritve) neizključno prenesejo na naročnika prostorsko in časovno neomejeno, in sicer pravica do reproduciranja sestavnih delov ali celote druge stvaritve, pravica do objave, pravica predelave, pravica prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravica distribucije v katerikoli obliki ter pravico dajanja v najem. Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je predmet te pogodbe.

Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik ima pravico, da pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.

Izvajalec je ob prevzemu dolžan naročniku izročiti celotno dokumentacijo in rešitve, ki so nastale v okviru izvajanja predmetnega naročila. Vsi izdelki, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku, morajo biti v končni različici predloženi v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

Izvajalec zagotavlja, da so vse avtorske pravice, ki jih prenaša na naročnika, v celoti njegove, da nima nobenih pravnih ali drugih omejitev glede na prenos teh pravic in da prenosi pravice tretjim osebam niso v nasprotju z veljavno zakonodajo. Izvajalec zagotavlja, da prenosi avtorskih pravic ne kršijo nobenih pravic tretjih oseb.

Izvajalec jamči, da ni tretje fizične ali pravne osebe, ki bi si lastile kakršnokoli moralno ali materialno avtorsko pravico na avtorskih delih, ki so predmet te pogodbe, ter da lahko zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo.

Vsi materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izroči naročniku, so, če ni dogovorjeno drugače, izključno last naročnika in ima na njih neomejene materialne avtorske pravice. Moralne avtorske pravice so izključna last izvajalca. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da materialne avtorske pravice preidejo na naročnika z izročitvijo dela, kar posledično pomeni, da izvajalec ne more več uveljavljati materialnih avtorskih pravic na že izročenem delu in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja sodelovanja z izvajalcem nadaljuje drugi projektant, izbran s strani naročnika brez omejitev.

Pogodbeni stranki soglašata, da določila o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je opredeljeno s to pogodbo, ne pomenijo kakršnekoli prednostne pravice avtorja / soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih opravil predelave ter z ničemer ne omejuje naročnika, da nadaljnja opravila (npr. predelava, izdelava PID) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

Izvajalec lahko zadrži kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenčno gradivo. Naročnik ne sme razmnoževati ali spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven okvira tega projekta.

- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- člen

Skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili teh predpisov. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe v smislu določil navedenih predpisov.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja podatkov.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

V primeru kršitve so pogodbene stranke odškodninsko odgovorne, morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršitelja.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki te pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Z namenom zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je dobavitelj posredoval naročniku Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika in udeležbi ponudnika v lastništvu drugih pravnih oseb.

Če je dobavitelj predložil lažno izjavo, ali dal neresnične podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika in udeležbi dobavitelja v lastništvu drugih pravnih oseb, ima to za posledico ničnost pogodbe.

- SKRBNIKI IN POOBLAŠČENE OSEBE POGODBE

- člen

Skrbnik te pogodbe je na strani naročnika      , ki je dosegljiv na tel. št.        in e-naslovu:      ), na strani izvajalca pa       ki je dosegljiv na tel. št.        in e-naslovu:      ).

Pooblaščeni arhitekt po tej pogodbi je       (telefon:       in e-naslov:      )

/oziroma/

Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva po tej pogodbi je       (telefon:       in e-naslov:      ).

Za spremembo skrbnikov pogodbe zadošča pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

- VELJAVNOST, ODSTOP OD POGODBE IN PRENEHANJE POGODBE

- člen

/V primeru elektronskega podpisa pogodbe/: Stranke te pogodbe so sporazumne, da začne pogodba veljati z dnem, ko jo vse pogodbene stranke podpišejo s kvalificiranim elektronskim podpisom, pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe. /V primeru sklenitve pogodbe za sklop 3, se besedilo »pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe«  ne vključi v pogodbo./ Veljavnost pogodbe je do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi oziroma najdlje do 29. 2. 2028.

ali

/V primeru fizičnega podpisa pogodbe/: Stranke te pogodbe so sporazumne, da začne pogodba veljati z dnem podpisa pogodbe vseh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe. /V primeru sklenitve pogodbe za sklop 3 se besedilo »pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe« ne vključi v pogodbo./ Veljavnost pogodbe je do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi oziroma najdlje do 29. 2. 2028.

- člen

Naročnik lahko odpove pogodbo. Odpovedni rok je 2 (dva) tedna in začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi. Odpoved mora biti pisna.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 1 (en) teden. V primeru uveljavljanja skrajšanega odstopnega roka mora stranka predhodno pisno opozoriti drugo stranko na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s 3 dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti..

Če stranka ne izpolni obveznosti oziroma ne odpravi kršitve, prične odstop za stranko, ki je kršila določila te pogodbe, učinkovati z dnem, ko ji je vročena pisna izjava o odstopu.

V primeru odstopa od pogodbe po drugem odstavku tega člena po krivdi izvajalca, se šteje, da izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ni skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom od pogodbe upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop učinkuje z dnem, ko je izvajalcu vročena pisna izjava naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela, naročniku pa je v primeru iz 2. ali 3. alineje 1. odstavka tega člena dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. ali 3. alineji 1. odstavka tega člena se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev obveznosti po 103. členu Obligacijskega zakonika za posledico, da lahko naročnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odškodnine. Odškodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka škodi, ki naročniku nastane zaradi nerealizacije projekta.

- POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Izvajalec je na poziv naročnika pri izvajanju predmeta javnega naročila oziroma te pogodbe naročniku dolžan posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- člen

Pogodbeni stranki bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za druga razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporabljali dokumentacijo za izvedbo javnega naročila in ZJN-3 ter v delu, ki ga ta zakon ne ureja, Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), ne glede na roke, določene v 18. členu te pogodbe

- člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bodo stranke reševale sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je podpisana elektronsko ALI Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec en izvod. /se prilagodi glede na način podpisa pogodbe/

Priloge:

- Priloga 1: Projektna naloga za sklop 1 in/ali Projektna naloga za sklop 2 in/ali Tehnična specifikacija za sklop 3,

- Priloga 2: predračun,

- Priloga 3: kopija zavarovalne police ter

- Priloga 4: ESPD.