Tehnične specifikacije

NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE CENTRALNEGA SISTEMA ZA STREŽNIŠKO E-PODPISOVANJE SI-CES

specifikacija aktivnosti

1. Osnovne informacije o sistemu

Centralni sistem za strežniško e-podpisovanje SI-CES (angl. Slovenian Central e-Signature System) sestavljajo trije moduli:

- jedro sistema SI-CES (v nadaljevanju SI-CES),

- ponudnik identitet SI-CAS IdP (v nadaljevanju SI-CAS IdP),

- sistem enkratnih gesel SMS OTP (v nadaljevanju SMS OTP).

Sistem je za končne uporabnike dostopen preko Storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS:
https://sicas.gov.si/CES-Sign/sign/index.htm

Podrobnejše informacije o sistemu (opis, funkcionalne specifikacije, navodila za priklop) so na voljo na portalu NIO:

https://nio.gov.si/nio/asset/centralni+sistem+za+streznisko+epodpisovanje+sices

Predmetno naročilo je namenjeno vzdrževanju, nadgradnjam in podpori vseh modulov centralnega sistema SI-CES.

1.1 Jedro sistema SI-CES

Jedro sistema SI-CES omogoča oblikovanje elektronskega podpisa z uporabo ključev imetnikov digitalnih potrdil, ki so varno shranjeni v centralnem sistemu. Storitev je prilagodljiva in podpira različne možnosti izvedbe e-podpisa:

- tvorbo e-podpisa v skladu z različnimi standardi oziroma formati (binarni, XML, PDF, CMS),

- podprto oblikovanje e-podpisa različnih ravni (kvalificirani e-podpis, napredni e-podpis, napredni e-podpis overjen s kvalificiranim potrdilom),

- več možnosti avtentikacije uporabnika glede na zahtevano raven e-podpisa in podporne mehanizme centralnega sistema SI-CAS.

Storitev omogoča kvalificirani e-podpis brez nameščanja podpisnih komponent na strani uporabnika, kar omogoča uporabo v vseh uporabniških okoljih, tako stacionarnih kot mobilnih.

Sistem bo v bodoče podpiral tudi možnost elektronskega podpisovanja z evropsko denarnico za digitalno identiteto (v nadaljevanju: eDenarnica), ki bo integrirana v sistem SI-CAS kot dodatna e-identiteta.

1.2 Ponudnik identitet SI-CAS IdP

Ponudnik identitet SI-CAS IdP je ključen za delovanje centralnega sistema za strežniško e-podpisovanje SI-CeS in centralnega sistema za avtentikacijo SI-CAS. Poleg funkcije ponudnika identitet, SI-CAS IdP omogoča tudi upravljanje uporabniških računov in digitalnih potrdil.

Uporabnik storitve SI-CAS IdP ima uporabniški račun, na katerega sta vezana dva identifikacijska mehanizma:

- Uporabniško ime in geslo,

- Enkratno geslo (OTP), poslano na mobilno številko v obliki SMS sporočila.

SI-CAS IdP omogoča registracijo uporabnikov, upravljanje digitalnih potrdil ter povezavo med identiteto uporabnika in postopkom elektronskega podpisovanja

1.3 Sistem enkratnih gesel SMS OTP

Sistem SMS OTP omogoča generiranje enkratnih gesel in njihovo pošiljanje prek različnih ponudnikov mobilnih komunikacij.

- Zahteva za pošiljanje OTP se sprejme prek spletne storitve in posreduje primarnemu ponudniku mobilnih storitev.

- Če pošiljanje prek primarnega ponudnika ni uspešno, se sporočilo pošlje prek sekundarnega ponudnika.

- Ko uporabnik prejme enkratno geslo na mobilni telefon, ga vnese v aplikacijo SI-CAS IdP, ki preveri njegovo pravilnost.

Modul SMS OTP zagotavlja dodatno raven varnosti pri avtentikaciji in zanesljivo dostavo enkratnih gesel.

1.4 Integracija in uporabniški dostop

- Moduli SI-CES, SI-CAS IdP in SMS OTP so medsebojno povezani ter tvorijo integriran sistem za izvajanje varnih, centraliziranih elektronskih podpisov.

- Sistem je integriran s centralnim avtentikacijskim sistemom SI-CAS, ki omogoča večstopenjsko avtentikacijo in varno identifikacijo uporabnikov.

- Končnim uporabnikom je dostopen prek SI-PASS, ki omogoča prijavo, izbiro avtentikacijskega mehanizma in izvajanje e-podpisov.

Sistem bo podpiral tudi e-podpisovanje uporabnikov z uporabo eDenarnice, ki bo kot dodatna e-identiteta vključena v sistem SI-CAS. To bo omogočilo enostavno in varno uporabo sistema SI-CES  skladno z zahtevami uredbe eIDAS v zvezi z uporabo eDenarnice.

2. Predmetno naročilo

Storitve vzdrževanja in nadgradenj so razdeljene v dva sklopa, glede na naravo storitev ter način naročanja in obračunavanja:

SKLOP 1 - Nadgradnja in vzdrževanje informacijskih sistemov SI-CES in SI-CAS IdP

Aktivnost 1: Osnovno vzdrževanje -  48 mesecev

Aktivnost 2: Podpora naročniku - 120 človek/dan

Aktivnost 3: Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami - 30 človek/dan

Aktivnost 4: Nadgradnje in spremembe sistema - 300 človek/dan

SKLOP 2 - Vzdrževanje informacijskega sistema SMS OTP

Aktivnost 1: Osnovno vzdrževanje - 48 mesecev

Aktivnost 2: Podpora naročniku - 48 človek/dan

Izvajalec bo moral zagotavljati naslednje storitve:

- Stalno in pravilno delovanje sistema in povezav z zunanjimi sistemi.

- Samostojno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema.

- Takojšnje intervencije v primeru anomalij, ki jih zazna sam ali jih sporoči naročnik oz. uporabniki.

- Samostojno usklajevanje s sistemsko službo.

- Učinkovito pomoč in svetovanje ključnim uporabnikom na strani naročnika in na strani ponudnikov storitev.

- Oblikovanje in podajanje predlogov za optimizacijo delovanja.

- Prilagoditve in posegi glede na naročila in potrebe naročnika (novi ponudniki storitev, prilagoditve sistemskih sprememb, odpravljanje motenj, optimizacije, prilagoditve novim zahtevam).

Ker gre za visoko integriran, poslovno kritičen sistem, je nujno prilagajanje na spremembe v okolju, zakonodaji in tehnoloških zahtevah. Pričakovati je stalno dodajanje novih ponudnikov storitev in spremembe s strani tehničnih zahtev, zakonodaje in uporabniške izkušnje.

Vsebina posameznih aktivnosti.

2.1 Sklop 1 - Nadgradnja in vzdrževanje informacijskih sistemov SI-CeS in SI-CAS IdP

    - 2.1.1. Aktivnost 1: Osnovno vzdrževanje

- Zagotavljanje razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti kadrov.

- Vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja, stroški povezav v omrežje HKOM, uporaba sistema SVN.

- Izvajanje administrativnih in skrbniških nalog v zvezi z izvajanjem pogodbe.

- Vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške).

- Redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti.

- Način obračunavanja storitev iz te kategorije je dogovorjeni fiksni mesečni znesek oz. pavšal.

Poročanje: Naročanje skrbnika ni potrebno, vendar je obvezno mesečno poročanje o opravljenem delu, vsebini in obsegu ter dejanskih stroških.

2.1.2. Aktivnost 2: Podpora naročniku

- Sodelovanje z naročnikom in sistemsko službo ter z drugimi poslovnimi partnerji naročnika v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov.

- Odprava motenj pri delovanju in uporabi informacijskega sistema (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje), izredni tehnični posegi na sistemu, aplikacijah in podatkovnih zbirkah, glede na zahteve naročnika.

- Priprava statističnih in analitičnih izdelkov.

Poročanje: Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila naročnika, v katerem so jasno definirani vsebina, terminski okvir in rok za realizacijo. Če izvajalec izvede storitev brez predhodnega naročila naročnika, nosi vse stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje, v katerem mora izvajalec podrobno prikazati dejansko opravljeno delo, vključno z informacijami o tem, kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delo opravil.

Storitev se obračunava na podlagi dejansko opravljenega dela in po predhodno dogovorjeni ceni za človek/dan, ki je bila določena v ponudbi.

2.1.3. Aktivnost 3: Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami

- Preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti povezanih z vzdrževano programsko opremo ter priprava predlogov in ukrepov za izboljšanje zanesljivosti in optimalnosti njenega delovanja.

- Komunikacija in usklajevanje z naročnikom in uporabniki, glede možnih nadgradenj vzdrževane programske opreme.

- Sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme.

- Druge računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami.

Poročanje: Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila naročnika, v katerem so jasno definirani obseg, vsebina, terminski okvir in rok za realizacijo. Če izvajalec izvede storitev brez predhodnega naročila naročnika, nosi vse stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje, v katerem mora izvajalec podrobno prikazati dejansko opravljeno delo, vključno z informacijami o tem, kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delo opravil.

Storitev se obračunava na podlagi dejansko opravljenega dela in po predhodno dogovorjeni ceni za človek/dan, ki je bila določena v ponudbi.

2.1.4. Aktivnost 4: Nadgradnje in spremembe sistema

- Prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti informacijskega sistema ter izboljševanje njegovih lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika.

- Prilagajanje informacijskega sistema glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- Različne spremembe na informacijskem sistemu, preko uporabniškega vmesnika ali s posebnimi orodji, prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe konfiguracije, posegi na bazi, migracije podatkov.

Poročanje: Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila naročnika, v katerem so jasno definirani obseg, vsebina, terminski okvir in rok za realizacijo. Če izvajalec izvede storitev brez predhodnega naročila naročnika, nosi vse stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje, v katerem mora izvajalec podrobno prikazati dejansko opravljeno delo, vključno z informacijami o tem, kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delo opravil.

Storitev se obračunava na podlagi dejansko opravljenega dela in po predhodno dogovorjeni ceni za človek/dan, ki je bila določena v ponudbi.

2.2 Sklop 2 – Vzdrževanje informacijskega sistema SMS OTP

2.2.1 Aktivnost 1: Osnovno vzdrževanje

- Zagotavljanje razpoložljivosti, odzivnosti in ustrezne usposobljenosti kadrov.

- Vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja, vključno s stroški povezav v omrežje HKOM ter uporabo sistema SVN.

- Izvajanje administrativnih in skrbniških nalog v zvezi z izvajanjem pogodbe.

- Vzdrževanje kode ter tehnične in uporabniške dokumentacije sistema.

- Redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti.

- Način obračunavanja storitev iz te kategorije je dogovorjeni fiksni mesečni znesek oziroma pavšal.

Poročanje:
Naročanje skrbnika ni potrebno, vendar je obvezno mesečno poročanje o opravljenem delu, njegovi vsebini in obsegu ter dejanskih stroških, nastalih v okviru te aktivnosti.

2.2.2 Aktivnost 2: Podpora naročniku

- Sodelovanje z naročnikom, njegovo sistemsko službo ter drugimi poslovnimi partnerji naročnika v primeru medsebojno povezanih in odvisnih informacijskih sistemov.

- Odprava motenj pri delovanju in uporabi informacijskega sistema (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje) ter izvajanje izrednih tehničnih posegov na sistemu, aplikacijah in podatkovnih zbirkah v skladu z zahtevami naročnika.

- Priprava statističnih in analitičnih izdelkov.

Poročanje: Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila naročnika, v katerem so jasno definirani vsebina, terminski okvir in rok za realizacijo. Če izvajalec izvede storitev brez predhodnega naročila naročnika, nosi vse stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje, v katerem mora izvajalec podrobno prikazati dejansko opravljeno delo, vključno z informacijami o tem, kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delo opravil.

3. Časovna izvedba naročila

Izvajalec mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati vse dokumente, zahteve in tehnične specifikacije, navedene v razpisni dokumentaciji, ki predstavljajo njen sestavni del.

Izvajalec jamči, da bodo vsi izdelki in storitve, izvedeni v okviru predmetnega naročila, skladni z naročnikovimi tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami ter da bodo delovali pravilno, zanesljivo in v skladu z namenom, za katerega so bili predvideni.

Izvajalec se zavezuje, da bo morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladnosti odpravil v pogodbeno določenih rokih in brez dodatnih stroškov za naročnika.

3.1 Sklop 1 - Nadgradnja in vzdrževanje informacijskih sistemov SI-CES in SI-CAS IdP

| Korak | Opis | Tip izdelka | Rok izdelave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sestanek | Pripravljalni sestanek Predstavitev načina dela, predaja dokumentacije | Dokument (Zapisnik sestanka) | pripravljalni sestanek skliče naročnik najkasneje v 15 delovnih dneh od nastopa veljavnosti pogodbe, izvajalec pripravi zahtevane dokumente najkasneje v 10 delovnih dneh od izvedbe pripravljalnega sestanka |
| Aktivnost 1 | Osnovno vzdrževanje | Dokument (Poročilo o izvedenih posegih) | za čas trajanja pogodbe |
| Aktivnost 2 | Podpora naročniku | Dokument (Poročilo o izvedenih posegih) | za čas trajanja pogodbe, po naročilu naročnika |
| Aktivnost 3 | Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami | Dokument (Poročilo o izvedenih posegih), Modul | za čas trajanja pogodbe, po naročilu naročnika |
| Aktivnost 4 | Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema | Dokument (Poročilo o izvedenih posegih), Modul | za čas trajanja pogodbe, po naročilu naročnika |

Naročnik ocenjuje, da bo v Sklop-u 1 - Nadgradnja in vzdrževanje informacijskih sistemov SI-CES in SI-CAS IdP za Aktivnosti 2, 3 in 4 naslednji obseg del:

|  | Podpora naročniku [človek/dan] | Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami [človek/dan] | Nadgradnje in spremembe sistema [človek/dan] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 15 | 6 | 60 |
| 2027 | 30 | 7 | 70 |
| 2028 | 30 | 7 | 70 |
| 2029 | 30 | 7 | 70 |
| 2030 | 15 | 3 | 30 |
| skupaj | 120 | 30 | 300 |

3.2 Sklop 2 - Vzdrževanje informacijskega sistema SMS OTP

| Korak | Opis | Tip izdelka | Rok izdelave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sestanek | Pripravljalni sestanek Predstavitev načina dela, predaja dokumentacije | Dokument (Zapisnik sestanka) | pripravljalni sestanek skliče naročnik najkasneje v 15 delovnih dneh od nastopa veljavnosti pogodbe, izvajalec pripravi zahtevane dokumente najkasneje v 10 delovnih dneh od izvedbe pripravljalnega sestanka |
| Aktivnost 1 | Osnovno vzdrževanje | Dokument (Poročilo o izvedenih posegih) | za čas trajanja pogodbe |
| Aktivnost 2 | Podpora naročniku | Dokument (Poročilo o izvedenih posegih) | za čas trajanja pogodbe, po naročilu naročnika |

Naročnik ocenjuje, da bo v Sklop-u 2 - Vzdrževanje informacijskega sistema SMS OTP za Aktivnost 2 naslednji obseg del:

|  | Podpora naročniku [človek/dan] |
| --- | --- |
| 2026 | 6 |
| 2027 | 12 |
| 2028 | 12 |
| 2029 | 12 |
| 2030 | 6 |
| skupaj | 48 |

4. Dokumenti in priloge

Izvajalec je dolžan pri izvedbi predmetnega javnega naročila upoštevati vse dokumente in programe, navedene v tehničnih specifikacijah, ki so dostopni preko povezav na javne objave. Po podpisu pogodbe bo izvajalcu izročena tudi dokumentacija naročnika, ki je namenjena notranji uporabi in ne vpliva na vsebino ali obseg predmeta naročila.

- Generične tehnološke zahteve (GTZ)

Izvajalec bo pri svojem delu moral upoštevati dokument z generičnimi tehnološkimi zahtevami, ki je objavljen na portalu NIO, zadnja verzija v2.3:

https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743

- Centralni sistem za strežniško e-podpisovanje SI-CeS

Objava na portalu NIO:

https://nio.gov.si/nio/asset/centralni+sistem+za+streznisko+epodpisovanje+sices

- Centralni sistem za avtentikacijo SI-CAS

Objava na portalu NIO:
https://nio.gov.si/nio/asset/centralni+avtentikacijski+sistem+sicas

- Storitev za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS

Portal SI-PASS:

https://sicas.gov.si

- EU uredba za e-identifikacijo in storitve zaupanja na enotnem notranjem trgu in izvedbeni akti, relevantni za e-identifikacijo ter nacionalna pripadajoča zakonodaja:

Objava na spletnih straneh Evropske komisije:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0910-20241018#E0008

Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7550

- Aktivnosti Evropske komisije na področju e-podpisa:

Objava na spletni strani Evropske komisije:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/sl/policies/esignatures

Naročnik dopušča objavo novejših verzij dokumentov na spletnih straneh, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi naročila.