| Naročnik: | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za digitalno preobrazbo Davčna ulica 1 1000 Ljubljana ki ga zastopa mag. Ksenija Klampfer, ministrica |  |
| Davčna št: 29802377 Matična št.: 2632586000 Transakcijski račun: SI56 0110 0630 0109 972 | Telefon: 01 555 58 00 E-pošta: gp.mdp@gov.si |

in

| Izvajalec: | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |
| /naziv/ /sedež/ ki ga zastopa /zakoniti zastopnik/ |  |
| Davčna št: Matična št.: Transakcijski račun: | Telefon: E-pošta: |

skleneta naslednjo

POGODBO ŠT.

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), v svojem imenu in za svoj račun izvedlo postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je nadgradnja in vzdrževanje centralnega sistema za strežniško e-podpisovanje SI-CeS v dveh sklopih, po odprtem postopku z oznako JN-4/2026, (objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil pod št. objave      , z dne       in v Dodatku k Uradnemu listu EU z oznako       dne      ),

- da je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji naročila št.       z dne       izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila za sklop      ,

- da predmetno pogodbo sklepata z namenom podrobnejše določitve pogodbenih pravic in obveznosti;

- sta seznanili zaposlene, navedene v tej pogodbi, da se njihovi osebni podatki obdelujejo za potrebe izvajanja te pogodbe v skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in naslednji) in členom b/1/6 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES;

- da se je izvajalec seznanil z oceno tveganj zunanjih izvajalcev, ki je Priloga št. 3 te pogodbe;

- ima ta pogodba naslednje priloge, ki so sestavni del določil te pogodbe:

    - Priloga 1 vsebuje Tehnične specifikacije,

    - Priloga 2 vsebuje Predračun,

    - Priloga 3 vsebuje Oceno tveganj zunanjih izvajalcev,

    - Priloga 4: ESPD - Podatki o podizvajalcih (če bo ponudnik nastopal s podizvajalcem).

- PREDMET IN NAČIN IZVAJANJA POGODBE

- člen

Opomba: naročnik bo navedel sklop, za katerega bo oddal naročilo

Predmet pogodbe je nadgradnja in vzdrževanje centralnega sistema za strežniško e-podpisovanje SI-CeS za:

SKLOP 1 - Nadgradnja in vzdrževanje informacijskih sistemov SI-CeS in SI-CAS IdP, ki vključuje naslednje aktivnosti:

- osnovno vzdrževanje:

- osnovno vzdrževanje SI-CeS

- osnovno vzdrževanje SI-CAS IdP

- podpora naročniku (SI-CeS in SI-CAS IdP)

- računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami (SI-CeS in SI-CAS IdP)

- nadgradnje in spremembe informacijskega sistema (SI-CeS in SI-CAS IdP)

SKLOP 2 - Vzdrževanje informacijskega sistema SMS OTP, ki vključuje naslednje aktivnosti:

- osnovno vzdrževanje (SMS OTP)

- podpora naročniku (SMS OTP)

Predmet pogodbe je podrobneje specificiran v tehničnih specifikacijah (priloga 1) in predračunu (priloga 2), ki sta prilogi te pogodbe in njen sestavni del, ter se izvaja na način, kot je določen v teh prilogah in tej pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbenih storitev iz prvega odstavka tega člena ne naroči v celotnih količinah, kot so predvidene v Prilogi 2.

- člen

Opomba: naročnik bo navedel sklop, za katerega bo oddal naročilo

Sklop 1:

Storitve iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je izvajalec dolžan izvajati kontinuirano, ves čas trajanja veljavnosti pogodbe. Naročanje naročnika ni potrebno.

Storitve iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe izvajalec izvaja izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika. Če je potrebno, se pogodbeni stranki predhodno dogovorita glede vsebine, obsega in rokov za izvedbo naročila, naročnik pa končni dogovor potrdi s pisnim naročilom. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, ni upravičen do plačila.

Sklop 2:

Storitve iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je izvajalec dolžan izvajati kontinuirano, ves čas trajanja veljavnosti pogodbe. Naročanje naročnika ni potrebno.

Storitve iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe izvajalec izvaja izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika. Če je potrebno, se pogodbeni stranki predhodno dogovorita glede vsebine, obsega in rokov za izvedbo naročila, naročnik pa končni dogovor potrdi s pisnim naročilom. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, ni upravičen do plačila.

- člen

Izvajalec je dolžan storitve iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe izvajati ob delavnikih od ponedeljka do petka v času od 8:00 do 16:00 ure.

- člen

Izvajalec je dolžen izvedbo storitev iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe zagotavljati ob delovnikih od ponedeljka do petka v času od 08:00 do 16:00 ure in jih v primeru morebitnih napak izvesti v naslednjih odzivnih časih in rokih:

| Resnost problema | Opis problema | Odzivni čas | Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako |
| --- | --- | --- | --- |
| kritična | poslovni proces uporabnika je onemogočen | do 2 uri | 4 ure |
| resna | poslovni proces uporabnika je močno oviran | do 4 ure | 8 ur |
| manjša | zmanjšana produktivnost uporabnika | do 6 ur | 18 ur |

Odzivni čas na prijavo napake je tisti čas, ki preteče od prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravljanjem napake. Za čas prijave napake se šteje ura poslanega pisnega ali sprejetega klicnega obvestila o napaki. O začetku odpravljanja napake je izvajalec dolžan obvestiti naročnika.

Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako, začne teči ob začetku odpravljanja napake s strani izvajalca.

Odzivni čas in čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako, sta odvisna od resnosti napake, kot jo v prijavi navede naročnik.

Roki za odzivni čas in odpravo napak ne tečejo izven dogovorjenega delovnega časa. Če je napaka prijavljena izven dogovorjenega delovnega časa, se šteje, da je bil izvajalec o napaki obveščen ob 8. uri naslednji delovni dan.

Pogodbeni stranki se lahko dogovorita, da izvajalec storitve iz tega člena izvede tudi izven delovnega časa, določenega v prejšnjem odstavku.

Če izvajalec oceni, da je napaka takšna, da je ne bo mogoče odpraviti v predvidenih rokih, to nemudoma (v vsakem primeru pa v času, ki je določen za odpravo napake) pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom v kolikšnem času bo napako lahko odpravil. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, ko gre za storitve rednega zagotavljanja operativnosti delovanja sistema, kontinuirano reševal problem, dokler poslovni proces ne bo normalno stekel.

- člen

Izvajalec je ob podpisu pogodbe dolžan naročnika obvestiti o elektronskem naslovu in telefonski številki za prijavo problemov.

V prijavi problema oziroma zahtevka za pomoč naročnik praviloma navede naslednje podatke:

- ime in priimek kontaktne osebe oziroma prijavitelja,

- naziv in naslov naročnika,

- oznako pogodbe o vzdrževanju oziroma drugo prepoznavno oznako, ki jo določi izvajalec,

- datum in čas prijave,

- kratek opis problema (razpoznavno ime problema),

- vrsta problema (opis težave, opredelitev vprašanja, programska napaka, napaka v dokumentaciji, drugo),

- resnost problema,

- predlagana prioriteta reševanja problema (visoka, srednja, nizka),

- podroben opis problema (ali posnetek ekrana v elektronski obliki),

- lastnosti delovnega okolja (vrsta in verzija operacijskega sistema, spletnega brskalnika...),

- ponovljivost problema (opis zaporedja ukazov oziroma okoliščin, pri katerih pride do problema),

- obstoj pomožne rešitve in, če obstaja, njen opis.

Kot eno reševanje problema se po tej pogodbi smatra vsako posamezno vprašanje oziroma problem, ki predstavlja funkcionalno zaključeno celoto.

Naročnik in izvajalec se lahko na sestanku dogovorita tudi za drugačen način in obliko prijave problema v pisni ali elektronski obliki (pisni ali elektronski obrazec) oziroma način izmenjave informacij. Drugačen način in oblika prijave problema mora biti dokumentiran in parafiran s strani naročnika in izvajalca.

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev.

Za opravljanje storitev po tej pogodbi je izvajalec dolžan:

- svoje pogodbene obveznosti opravljati strokovno, brezhibno in kvalitetno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij,

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih,

- zagotavljati, da sistem deluje v skladu s specificiranimi zahtevami,

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljati napredne informacijske tehnologije in metode,

- upoštevati zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe,

- tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe sodelovati z naročnikom v zvezi s predmetom te pogodbe.

- člen

Naročnik ima pravico izvajati nadzor nad delom izvajalca po tej pogodbi.

Izvajalec mora naročniku na podlagi predhodne najave omogočiti izvajanje nadzorstvenega pregleda kadarkoli med rednim delovnim časom izvajalca.

Naročnik lahko izvede nadzorstveni pregled zaradi preverjanja katerekoli izvajalčeve obveznosti po tej pogodbi, vključno s preverjanjem, ali izvajalec:

- opravlja storitve po tej pogodbi v skladu z zahtevami iz te pogodbe,

- izvaja oziroma upošteva tehnične in druge varnostne ukrepe glede varovanja zaupnih podatkov ali kakovosti izvedenih storitev,

- spoštuje finančne predpise v pomenu revizijskega nadzora oziroma,

- upošteva predpise, ki se uporabljajo za storitve, ki so predmet te pogodbe.

- člen

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo kadre, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi česar je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba.

Izvajalec je dolžan naročnika vnaprej pisno obveščati o vsaki kadrovski spremembi za izvajanje storitev te pogodbe. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve kot tudi morebitna zamenjava prijavljenega kadra. Novi kadri morajo izpolnjevati zahtevane pogoje kot so bili zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Morebitni zamenjani kader mora izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje in mora omogočiti, da dosežene točke iz merila ne padejo. Ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Naročnik mora s tako spremembo soglašati. Če naročnik s spremembo ne soglaša, izvajalec pogodbenih obveznosti z novim kadrom ne sme opravljati. Če naročnik v petih delovnih dneh po prejetem obvestilu o napovedani spremembi ne pošlje odgovora izvajalcu, se šteje da s spremembo soglaša.

- PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec že ob oddaji ponudbe oziroma podpisu pogodbe nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del osnutka pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del s podizvajalci, črta).

. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Prijava, ki je priloga št. XX te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljnjem besedilu ZJN-3) in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjen obrazec Prijava novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in ostala zahtevana dokazila za podizvajalce, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi katere je bilo naročilo oddano izvajalcu,

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva

- del javnega naročila, ki ga namerava dati v podizvajanje (če ne gre za zamenjavo obstoječega podizvajalca).

Če gre za zamenjavo podizvajalca, s katerim je izvajalec izpolnjeval tehnične pogoje z uporabo njegovih zmogljivosti, mora nov podizvajalec omogočati, da izpolnjevanje tehničnih pogojev, na podlagi česar je bilo naročilo oddano izvajalcu, ostane nespremenjeno.

. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

. člen

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

ALI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če izvajalec ob oddaji ponudbe oziroma ob podpisu pogodbe NE nastopa s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del osnutka pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del s podizvajalci, črta).

. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje pogodbe, najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene Prijave novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in ostala zahtevana dokazila za podizvajalce, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi katere je bilo naročilo oddano izvajalcu,

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva;

- del javnega naročila, ki ga namerava dati v podizvajanje.

. člen

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec oziroma da izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

- PREVZEM

- člen

Naročnik je dolžan opravljene storitve pregledati in, v kolikor so brez pomanjkljivosti, prevzeti. V kolikor so ob prevzemu ugotovljene nepravilnosti, pogodbeni stranki sestavita zapisnik o ugotovljenih nepravilnostih, v katerem nepravilnosti navedeta in določita rok za njihovo odpravo. Izvajalec je nepravilnosti dolžan odpraviti v določenem roku na lastne stroške. Če izvajalec nepravilnosti ne odpravi, lahko naročnik storitve naroči drugje na stroške izvajalca ali odstopi od pogodbe.

Storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe se prevzemajo mesečno. Izvajalec mora na začetku vsakega meseca naročniku izročiti poročilo o opravljenih storitvah s specifikacijo in opisom opravljenih storitev v preteklem mesecu.

Opomba: naročnik bo navedel sklop, za katerega bo oddal naročilo

Sklop 1:

O prevzemu storitev iz 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe se sestavi prevzemni zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Izvajalec mora pred podpisom prevzemnega zapisnika naročniku izročiti poročilo o opravljenih storitvah, s specifikacijo in opisom opravljenih storitev ter porabljenega časa, in sicer največ do višine, zapisane v pisnem naročilu posamezne storitve ter s sklici na pripadajoča naročila naročnika.

Izvajalec mora naročniku pred podpisom prevzemnega zapisnika za storitve iz 4. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe izročiti tudi končno različico izdelka in celovito izvorno kodo, ki jih mora shraniti tudi v repozitorij izvorne kode in dokumentacije, dokumentacijo in navodila za namestitev, vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo (kot npr. aplikacijske pakete, teste, poročila o testiranju, objekte podatkovnih zbirk, navodila za povratek). Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.

Izročena dokumentacija mora naročniku omogočati samostojno upravljanje s prevzetimi izdelki. Vsi izdelki, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku, morajo biti v končni različici predloženi v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

Sklop 2:

- AVTORSKE PRAVICE

- člen

Za izdelke, ki nastanejo v okviru izvajanja te pogodbe in imajo značaj avtorskega dela, se materialne avtorske pravice s prevzemom izdelka (programske ali druge stvaritve) neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno, in sicer pravica do reproduciranja sestavnih delov ali celote programske opreme ali druge stvaritve, pravica prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravica distribucije v okviru javnega sektorja v katerikoli obliki ter pravica dajanja na voljo javnosti (objava izvorne kode) zgolj v obsegu, omejenem na objavo na repozitoriju SVN (vsebina je dostopna pooblaščenim uporabnikom). Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je predmet te pogodbe.

Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik ima pravico, da pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.

Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ponudi informacijsko rešitev ali uporabi komponento, ki je že izdelana izven te pogodbe, ali njen del, se šteje, da so ti izdelki nastali v okviru izvajanja te pogodbe, razen če so izdelani z odprtokodnimi licencami in naročnik pri njihovi uporabi ni vezan na posameznega ponudnika.

Avtor jamči, da ni tretje fizične ali pravne osebe, ki bi si lastile kakršnokoli moralno ali materialno avtorsko pravico na avtorskih delih, ki so predmet te pogodbe, ter da lahko zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo.

Specifikacije, standarde in druge dokumente, ki sodijo v skupino interoperabilnostnih izdelkov in nastanejo pri izvajanju te pogodbe, lahko naročnik objavi na portalu Nacionalnega Interoperabilnostnega Okvirja (http://nio.gov.si – portalna vsebina je dostopna splošni javnosti).

- CENA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Storitve, ki so predmet te pogodbe, izvajalec obračuna po cenah iz Priloge 2.

Cene z DDV iz Priloge 2 so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe in vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe.

Predvidena skupna pogodbena vrednost znaša       EUR z DDV (z besedo:       evrov in       centov z davkom na dodano vrednost).

- člen

Opomba: naročnik bo navedel sklop, za katerega bo oddal naročilo

Sklop 1:

Izvajalec opravljene storitve iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe obračuna na podlagi dogovorjenega mesečnega pavšala iz Priloge 2 ter izstavlja mesečne račune, za storitve, opravljene v preteklem mesecu. Če se storitve v določenem mesecu ne izvajajo cel mesec, se obračuna samo sorazmerni del.

Podlaga za izstavitev vsakega računa za storitve iz prejšnjega odstavka je s strani naročnika potrjeno poročilo o opravljenih storitvah osnovnega vzdrževanja s specifikacijo in opisom opravljenih storitev. Poročilo o opravljenih storitvah osnovnega vzdrževanja je priloga računa.

Izvajalec opravljene storitve iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe obračuna na podlagi dogovorjene urne postavke iz Priloge 2 in dejansko porabljenega časa in izdaja mesečne račune za storitve, opravljene v preteklem mesecu.

Podlaga za izstavitev računa za opravljene storitve iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je s strani naročnika potrjeno poročilo o dejansko opravljenih storitvah s specifikacijo in opisom opravljenih storitev, opredelitvijo porabe časa za posamezno storitev ter s sklici na pripadajoča naročila naročnika. Poročilo o opravljenih storitvah je priloga računa.

Podlaga za izstavitev računa za opravljene storitve iz 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik z vključenim poročilom o dejansko opravljenih storitvah s specifikacijo in opisom opravljenih storitev, opredelitvijo porabe časa za posamezno storitev ter s sklici na pripadajoča naročila naročnika. Kopija s strani naročnika potrjenega prevzemnega zapisnika je priloga računa.

Posebej se izstavlja račun za storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena pogodbe in posebej za aktivnosti iz 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe.

Sklop 2:

Izvajalec opravljene storitve iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe obračuna na podlagi dogovorjenega mesečnega pavšala iz Priloge 2 ter izstavlja mesečne račune, za storitve, opravljene v preteklem mesecu. Če se storitve v določenem mesecu ne izvajajo cel mesec, se obračuna samo sorazmerni del.

Podlaga za izstavitev vsakega računa za storitve iz prejšnjega odstavka je s strani naročnika potrjeno poročilo o opravljenih storitvah osnovnega vzdrževanja s specifikacijo in opisom opravljenih storitev. Poročilo o opravljenih storitvah osnovnega vzdrževanja je priloga računa.

Izvajalec opravljene storitve iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe obračuna na podlagi dogovorjene urne postavke iz Priloge 2 in dejansko porabljenega časa in izdaja mesečne račune za storitve, opravljene v preteklem mesecu.

Podlaga za izstavitev računa za opravljene storitve iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je s strani naročnika potrjeno poročilo o dejansko opravljenih storitvah s specifikacijo in opisom opravljenih storitev, opredelitvijo porabe časa za posamezno storitev ter s sklici na pripadajoča naročila naročnika. Poročilo o opravljenih storitvah je priloga računa.

- člen

Opomba: naročnik bo navedel sklop, za katerega bo oddal naročilo

Sklop 1:

Porabljeni čas za storitve iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je vsota porabe časa iz pisnih poročil o opravljenem delu, preračunan v človek/dan po načelu 8 ur je 1 dan, 60 minut je 1 ura. Obračunska enota je 15 minut, obračuna se vsakih začetih 15 minut.

Sklop 2:

Porabljeni čas za storitve iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je vsota porabe časa iz pisnih poročil o opravljenem delu, preračunan v človek/dan po načelu 8 ur je 1 dan, 60 minut je 1 ura. Obračunska enota je 15 minut, obračuna se vsakih začetih 15 minut.

- člen

Opomba: naročnik bo navedel sklop, za katerega bo oddal naročilo

Sklop 1:

Storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena se financirajo iz integralnih sredstev proračuna.

Storitve iz 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru operacije Pametne digitalne javne storitve, aktivnost Platforma za prijavo v e-storitve, e-pooblaščanje, e-podpise in e-vročanje Upravičenost črpanja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je za opravljene storitve in dobave blaga do 30. 11. 2029. Po porabi teh sredstev se storitve financira iz integralnih sredstev ali drugih sredstev proračuna.

Sklop 2:

Storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena se financirajo iz integralnih sredstev proračuna.

- člen

Sklop 1:

Izvajalec mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih in javnofinančnih storitvah. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Rok plačila je največ 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa na račun izvajalca, ki je naveden na računu.

Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

Sklop 2:

Izvajalec mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Rok plačila je največ 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa na račun izvajalca, ki je naveden na računu.

Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

- člen

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2026, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. Če pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem takoj pisno obvestil izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice, nastale do dne razveze pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno izpolniti in poravnati.

- PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH

- člen

Se doda v pogodbo za gospodarski subjekt, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (izjema so samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost):

V skladu z 69(2) člena Uredbe 2021/1060 EU in Priloge XVII ministrstvo za namen preprečevanja, odkrivanja in odpravo nepravilnosti, vključno z goljufijami, ter poročanje o njih, preverja obstoj podatkov o dejanskih lastnikih.  S podpisom te pogodbe se izvajalec/dobavitelj zaveže, da bo vsakršno spremembo lastništva v roku osmih dni uredil v Registru dejanskih lastnikov – eRDL (AJPES).

Se doda v pogodbo v primeru tujih gospodarskih subjektov, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije in enoosebnih d.o.o.:

V skladu z 69(2) člena Uredbe 2021/1060 EU in Priloge XVII ministrstvo za namen preprečevanja, odkrivanja in odpravo nepravilnosti, vključno z goljufijami, ter poročanje o njih, preverja in zbira obstoj podatkov o dejanskih lastnikih.  S podpisom te pogodbe se izvajalec/dobavitelj zaveže, da bo naročniku v osmih dneh sporočil vsakršno spremembo lastništva z novo izjavo o lastniški strukturi in njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, datum rojstva, davčna številka).

- PREPOVED DVOJNEGA FINANCIRANJA

- člen

Noben strošek/izdatek po tej pogodbi ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste stroške/izdatke ne sme dvakrat zahtevati plačila/povračila

- JAMČEVANJE /velja samo za sklop 1/

- člen

Izvajalec jamči, da bo predmetni informacijski sistem po opravljenih nadgradnjah in prilagoditvah deloval brezhibno, v skladu s naročnikovimi specificiranimi zahtevami.

Za storitve iz 4. točke 2. člena daje izvajalec 12-mesečno garancijo za brezhibno delovanje stvari. Garancijski rok teče od dneva prevzema nadgradnje ali prilagoditve, ki je povzročila napako v informacijskem sistemu, dalje. V tem obdobju se izvajalec zavezuje brezplačno popraviti/odpraviti vse morebitne napake v delovanju sistema ter njegovih nadgradenj in prilagoditev in odstopanju delovanja le-teh glede na predmetne specifikacije naročnika, oziroma če to ni možno, izdelati funkcionalno nadomestno rešitev, ne more pa naročnik v sklopu garancije brezplačno zahtevati dodatnih sprememb.

- člen

Naročnik je dolžan vse napake, ki jih bo odkril sam ali za katere bo izvedel od svojih končnih uporabnikov sistema, takoj javiti izvajalcu.

Napako je izvajalec dolžan odpraviti v rokih, določenih v tej pogodbi.

- člen

Če naročnik po namestitvi nadgradnje na testno ali produkcijsko okolje, kar pomeni po že opravljenem prevzemu, ugotovi bistvena odstopanja od specifikacije zahtev, mora izvajalec v roku petih delovnih dni od obvestila naročnika oziroma po dogovoru z naročnikom odpraviti vsa neskladja.

- PRESOJA KAKOVOSTI IN OBSEGA REALIZACIJE POGODBE

- člen

Če naročnik pisno (ali v obliki elektronskega dokumenta) ugotovi in obvesti izvajalca, da sta kvaliteta in obseg sporna, zadrži izplačilo zadnjega izdanega računa.

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega v sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in zunanji svetovalec, po potrebi, na način:

- primerjava z vsebino predmeta pogodbe,

- primerjava z dostavljenimi mesečnimi poročili,

- primerjava s prilogo 1,

- primerjava s standardi stroke in zahtevami naročnika.

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo ali zavrnitev plačil. Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Sklop 1:

Če izvajalec zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena pogodbe ali jih ne izpolni pravilno v določenih rokih, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 1 % vrednosti zamujenega naročila z DDV za vsak dan zamude, ki teče od dne, ko bi moral izpolnitev opraviti, do dne, ko je izpolnitev dejansko pravilno opravil, vendar največ do vključno 50 % vrednosti zamujenega naročila z DDV za vsak posamezen primer zamude.

V primeru zamude odzivnih časov na prijavo napake ali rokov za odpravo napake, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1 % vrednosti mesečnega pavšala z DDV za vsako uro zamude, vendar največ do vključno 50 % vrednosti mesečnega pavšala z DDV za vsak posamezen primer zamude.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa razdre pogodbo in zahteva povrnitev dejanske škode.

Če izvajalec naročniku sporoči, da je napaka odpravljena, kasneje pa se ugotovi, da napaka ni bila odpravljena, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini enomesečnega pavšala z DDV.

Za vsako drugo posamezno kršitev pogodbe, ki ni posebej opredeljena v prejšnjih odstavkih tega člena, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,1 % skupne okvirne vrednosti te pogodbe z DDV. V primeru ponovitve kršitve pogodbe naročnik lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, če naročnik ne izpolni svojih obveznosti, ki so pogoj za izvajalčevo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki za izvedbo s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se lahko pobota z izplačili izvajalcu oziroma v kolikor to ni mogoče, se izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku osmih dni od prejema. Naročnik je dolžan ob pobotu izvajalcu podati izjavo o pobotu, v kateri navede podrobnosti o terjatvi in obveznosti, ki jih je pobotal.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Sklop 2:

Če izvajalec zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 2. člena pogodbe ali jih ne izpolni pravilno v določenih rokih, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 1 % vrednosti zamujenega naročila z DDV za vsak dan zamude, ki teče od dne, ko bi moral izpolnitev opraviti, do dne, ko je izpolnitev dejansko pravilno opravil, vendar največ do vključno 50 % vrednosti zamujenega naročila z DDV za vsak posamezen primer zamude.

V primeru zamude odzivnih časov na prijavo napake ali rokov za odpravo napake, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1 % vrednosti mesečnega pavšala z DDV za vsako uro zamude, vendar največ do vključno 50 % vrednosti mesečnega pavšala z DDV za vsak posamezen primer zamude.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa razdre pogodbo in zahteva povrnitev dejanske škode.

Če izvajalec naročniku sporoči, da je napaka odpravljena, kasneje pa se ugotovi, da napaka ni bila odpravljena, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini enomesečnega pavšala z DDV.

Za vsako drugo posamezno kršitev pogodbe, ki ni posebej opredeljena v prejšnjih odstavkih tega člena, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,1 % skupne okvirne vrednosti te pogodbe z DDV. V primeru ponovitve kršitve pogodbe naročnik lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, če naročnik ne izpolni svojih obveznosti, ki so pogoj za izvajalčevo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki za izvedbo s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se lahko pobota z izplačili izvajalcu oziroma v kolikor to ni mogoče, se izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku osmih dni od prejema. Naročnik je dolžan ob pobotu izvajalcu podati izjavo o pobotu, v kateri navede podrobnosti o terjatvi in obveznosti, ki jih je pobotal.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

- ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku desetih delovnih dni od obojestranskega podpisa pogodbe, v višini 3 % od skupne predvidene pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 60 dni po preteku roka veljavnosti pogodbe.

V primeru sprememb pogodbe, ki bi vplivale na višino oziroma veljavnost zavarovanja, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru če izvajalec:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- bo prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti določene v pogodbi.

Če bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik naročniku v roku desetih delovnih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.

- VARNOSTNE DOLOČBE

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretjim osebam ali uporabil v svojo korist, ne v času trajanja te pogodbe, niti kadarkoli po njenem prenehanju. Izvajalec se zavezuje, da rezultati dela ne bodo zapustili delovnega okolja izvajalca in naročnika in ne bodo uporabljeni za druge namene.

Informacije v zvezi z infrastrukturo, komunikacijskim omrežjem in aplikacijami državnih organov, do katerih pride med svojim delom, izvajalec ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika. Nobene aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec, ne smejo ogroziti delovanja informacijskih sistemov državnih organov. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Izvajalec je dolžan z obveznostmi iz tega člena seznaniti svoje zaposlene. Za morebitne kršitve obveznosti, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, je izvajalec odškodninsko odgovoren.

Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega člena.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil teh predpisov.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta ves čas strogo varovali kot poslovno skrivnost vse podatke in informacije v zvezi z delom in poslovanjem pogodbenih strank, ki jih bosta na kakršenkoli način pridobili pri delu oziroma v zvezi z delom po tej pogodbi.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o morebitnih spremembah, dopolnitvah ali razveljavitvah  svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo le-ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Vsi izvajalčevi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju te pogodbe, morajo varovati vse (osebne, poslovne in zaupne) podatke naročnika in drugih državnih organov, s katerimi bodo prišli v stik pri izvajanju naročila. Podpisati morajo izjavo o varovanju podatkov naročnika in drugih državnih organov. Izvajalec mora izjave vseh kadrov izročiti naročniku hkrati s podpisom te pogodbe oziroma najkasneje v desetih dneh po podpisu te pogodbe oziroma pred začetkom opravljanja nalog v skladu s to pogodbo, če bo izvajalec za izvajanje te pogodbe določil dodatne kadre naknadno.

Izvajalec je dolžan z obveznostmi iz tega člena seznaniti svoje zaposlene. Za morebitne kršitve je izvajalec odškodninsko odgovoren.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Izvajalec je na poziv naročnika pri izvajanju predmeta javnega naročila oziroma te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku dolžan posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- SKRBNIK POGODBE

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je      , elektronski naslov      , telefonska številka      .

Skrbnik te pogodbe na strani izvajalca je      , elektronski naslov      , telefonska številka      .

- POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se začne uporabljati dne 22. 7. 2026 (za sklop 1) / dne 19. 7. 2026 (za sklop 2) /če bo pogodba podpisana po navedenem datumu, se bo začela uporabljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank/, pod pogojem, da izvajalec naročniku pravočasno izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjave o varovanju podatkov iz te pogodbe, in se uporablja 48 mesecev.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če se naročnik seznani:

- da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s/z:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Če se naročnik seznani s kršitvijo iz prejšnjega odstavka, je dolžan o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih, pa naročnik oceni, da sprejeti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih, pa naročnik oceni, da sprejeti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo. Naročnik je izvajalca dolžan obvestiti o datumu sklenitve nove pogodbe.

Če naročnik ne začne novega postopka javnega naročila v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez razloga. Odstop mora biti pisen. Odstopni rok je tri mesece.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih kršitev pogodbenih določil lahko vsaka od pogodbenih strank odstopi od pogodbe. V tem primeru je odstopni rok en mesec. V primeru uveljavljanja skrajšanega odstopnega roka morata tako izvajalec kot naročnik predhodno pismeno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s 30-dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti.

Če stranka ne izpolni obveznosti oziroma ne odpravi kršitve, prične odstop za stranko, ki je kršila določila te pogodbe, učinkovati z dnem, ko prejme pisno izjavo o odstopu.

V primeru odstopa od pogodbe po drugem odstavku tega člena po krivdi izvajalca, se šteje, da izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ni skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom od pogodbe upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da ima naročnik zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca stroške in škodo, ki presega unovčeno finančno zavarovanje, je izvajalec poleg unovčenega finančnega zavarovanja dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti nastalo škodo v ugotovljeni višini oziroma razliko do polne višine nastalih stroškov in škode, in sicer v roku 30 dni od datuma pisnega zahtevka naročnika.

- člen

Pogodbeni stranki bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporabljali ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorita, da bosta uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

- člen

Naročnik lahko ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, od pogodbe odstopi, če:

- je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila v enem od položajev, zaradi katerega bi ga moral naročnik izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu od pogodbe.

Izvajalec ima v primeru iz 1. alineje prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kakovostno opravljeno delo, v primeru iz 2. ali 3. alineje prvega odstavka tega člena pa je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja plačal naročnik novemu izvajalcu.

Naročnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo izvajalec lahko utrpel zaradi odstopa od pogodbe skladno s tem členom.

V primeru odstopa po 2. ali 3. alineji prvega odstavka tega člena se šteje, da je izvajalec kršil pogodbene obveznosti, zaradi česar je naročnik upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba se podpiše elektronsko.

/Če bo pogodba podpisana v fizični obliki, se besedilo tega člena spremeni tako, da se glasi: »Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) in izvajalec 1 (en) izvod.«/

Priloge:

- Priloga 1: Tehnične specifikacije

- Priloga 2: Predračun

- Priloga 3: Ocena tveganj zunanjih izvajalcev