Obrazec 7.a

## POGODBA – SKLOP 1, št.:__________

za  vzpostavitev sistema izposoje mestnih koles

ki jo skleneta in dogovorita

MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, Velenje,

ki jo zastopa župan Peter Dermol

Matična številka: 5884268

ID za DDV:  SI49082884

Podračun EZR MOV, št.: SI56 0133 3010 0018 411

(v nadaljevanju: naročnik)

in

Naziv in naslov izvajalca

ki ga zastopa

Matična št.:

ID za DDV:

TRR, št.: ________________, pri __________

(v nadaljevanju: izvajalec)

kot sledi

UVODNA DOLOČILA

1. člen

Naročnik in izvajalec uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik izvedel javni razpis po odprtem postopku vrednosti za Vzpostavitev sistema izposoje mestnih koles in postavitev varovanih kolesarnic v Mestni občini Velenje, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave _______________, z dne ___________,

- da je bil izvajalec po merilih iz razpisne dokumentacije izbran kot najugodnejši ponudnik na navedenem javnem razpisu za SKLOP 1 Vzpostavitev sistema izposoje mestnih koles in vzdrževanje sistema ter izvajanje storitve izposoje mestnih koles in da na podlagi javnega naročila sklepa z naročnikom pogodbo za Vzpostavitev sistema izposoje mestnih koles,

- da je predmet pogodbe, in sicer Območje A – sofinancirano iz JR EKP UTM 2025 in Območje B – sofinancirano iz projekta CTN.

Območje A – sofinanciranje iz Programa evropske kohezijske politike (EKP 2021–2027)

Projekt na Območju A je sofinanciran iz Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, v okviru prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost« ter specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

Območje B – sofinanciranje iz ESRR preko mehanizma CTN

Projekt na Območju B je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027, preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), skladno s potrjeno celostno trajnostno urbano strategijo.

PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame vzpostavitev sistema izposoje mestnih koles.

S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o načinu izvajanja javnega naročila. Sestavni del pogodbe je razpisna in ponudbena dokumentacija.

Predmet pogodbe zajema:

- odstranitev obstoječe urbane kolesarske opreme ter vzpostavitev novih, sodobnejših 24 postaj sistema izposoje mestnih koles s terminali, priklopnimi mesti in spremljajočo opremo, od tega je 15 postaj na že obstoječih lokacijah ter 9 postaj na novih lokacijah;

- nakup 66 klasičnih koles in 44 električnih koles ter nadgradnjo celotnega avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles vključno s polnjenjem e-koles ter uvedbo pametne informacijske podpore;

- izvedba NN priključkov za napajanje postaj, vključno z ureditvijo odjemnih mest, postavitvijo priključno-merilnih omaric ter izvedbo kabelskih povezav do posameznih postaj (skupno 22 postaj);

- namestitev stojal za osebna kolesa tipa U-tribune na dveh lokacijah, kjer se ukinjata obstoječi postaji;

- ponovna uporaba obstoječih nadstrešnic na obstoječih lokacijah;

- postavitev števca kolesarjev ob eni izmed novih postaj;

- postavitev tipske nadstrešnice na eni izmed novih lokacij;

- 365 dni poskusnega delovanja sistema in odprave pomanjkljivosti.

3. člen

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- ponudbe in predračuna izvajalca, ______________ z dne _________ ter

- razpisne dokumentacije naročnika.

Dokumenti iz prvega odstavka tega člena so kot priloga št. 1 sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: pogodbena dokumentacija).

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

4. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijami, kjer se bodo izvajala pogodbena dela.

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:

- izvršiti dela točno po določilih razpisne dokumentacije in predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije,

- prevzeta dela izvršiti vestno, strokovno in kvalitetno, v skladu z zakoni in predpisi s strokovnega področja, varstva in zdravja pri delu in varstva pred požarom, tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje pogodbenega dela,

- izročiti naročniku vsa zahtevana dokazila o kvaliteti - izjave o skladnosti in certifikate  za vgrajene materiale in proizvode,

- dajati potrebna pojasnila in po potrebi reševati probleme, nastale na lokacijah,

- svoje naloge opravil strokovno in kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter skladno z veljavnimi predpisi, tehničnimi predpisi, standardi ter normami, predvidenimi za tovrstna dela in ob upoštevanju vseh posebnosti okolja, v katerem se izvajajo storitve in pri tem upošteval dobre poslovne običaje ter varoval ugled in interese naročnika,

- izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;

- izvesti vse aktivnosti predmeta naročila (izvedba posameznih aktivnosti ni možna),

- zagotoviti 365 dni poskusnega delovanja sistema in odprave pomanjkljivosti.

- ob vzpostavitvi sistema naročnika ustrezno seznaniti z delovanjem

- naročnika pisno in pravočasno obveščal o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale oz. vplivajo na pravilno in pravočasno izpolnitev njegovih obveznosti.

Izvajalec naročniku jamči:

- da bo oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak in pravnih napak;

- da bo center za upravljanje omogočal upravljanje javnega sistema izposoje koles na vseh plačilnih mestih, kjer se bo namestila navedena oprema;

- da bo beležil čas nedelovanja infrastrukture za javni sistem izposoje koles in da bo le-ta razviden iz poročila o tehničnih napakah, ki ga bo konec vsakega mesca izvajalec posredoval naročniku;

- da oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe.

Vse ugotovljene napake med izvedbo del in v fazi odprave pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti na svoje stroške. Za vse spremembe oz. odmike od popisov del pa mora pridobiti pisno soglasje naročnika.

Izvajalec se obveže, da bo s to pogodbo prevzete obveznosti opravil strokovno in kakovostno po vseh standardih in veljavnih predpisih, sicer odgovarja za vso nastalo škodo, ki bi jo imel naročnik zaradi nekakovostne in nepravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen

Naročnik se zavezuje:

- izvajalcu za opravljeno delo plačati pogodbeno dogovorjeno ceno,

- zagotovi zemljišče za postavitev postajališč,

- za potrebe izvajanja predmeta te pogodbe izvajalcu omogočati nemoten dostop do lokacij namestitve  opreme

- sprotno obveščati izvajalca o spremembah, ki kakorkoli vplivajo na izvajanje te pogodbe,

- podati vse potrebne informacije in svojo odzivnost v času vzpostavitve sistema in poskusnega obratovanja.

ROKI IZVEDBE DEL

6. člen

Rok za vzpostavitev sistema iz Območja A in B iz SKLOPA 1 je 150 dni od podpisa pogodbe ter do izdaje potrdila o prevzemu. Sledi 365 dni poskusnega delovanja sistema in odprave pomanjkljivosti, ki se zaključi z izdajo potrdila o izvedbi (skupaj 150 + 365 dni).

PODALJŠANJE ROKOV

7. člen

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:

- zaradi višje sile;

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank;

- zaradi zamud na strani naročnika.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, je izvajalec dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, če se naročnik strinja s podaljšanjem roka.

MONTAŽA IN PREVZEM

8. člen

Prevzem sistema se opravi z zapisnikom o prevzemu del, ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme podpišeta predstavnik izvajalca in predstavnik naročnika.

Izvajalec je dolžan naročnika pisno obvestiti o zaključku del in naročnika takoj pisno pozvati na kvalitetni pregled sistema izposoje javnih koles. Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je vzpostavljen sistem izposoje javnih koles pripravljen za kvalitetni pregled.

Naročnik se zavezuje opraviti prevzem del s predhodno opravljenim kvalitetnim pregledom izvedenih del najkasneje v roku petih (5) koledarskih dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na kvalitetni pregled del, oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na pregled del, lahko naročnik sam razpiše datum kvalitetnega pregleda, na katerega povabi tudi izvajalca.

Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- pravilno izpolnjeno dobavnico,

- podatke o proizvajalcu (uvozniku),

- izjavo o skladnosti ,

- izjavo skladnosti montaže,

- tehnično dokumentacijo,

- certifikate za montirane materiale,

- podpisane in potrjene garancijske liste,

- navodila za varno uporabo in vzdrževanje,

- pisno potrdilo, da so bila opravljena vsa dela, ki jih vsebuje naročilo.

O vzrokih zavrnitve opreme se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem opreme, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem opreme ni bil uspešen, v kolikor izvajalec naročniku pri prevzemu ne izroči vseh izjav o skladnosti in vseh navodil za uporabo in vzdrževanje opreme. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu boljše lastnosti.

Za dobavo opreme se upošteva, da je potrebno opremo dostaviti na lokacijo izvedbe, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave, kar se bosta naročnik in izvajalec dogovorila na uvedbi v delo posameznega naročila vzpostavitve sistema javne izposoje električnih koles.

Naročnik, ki v roku ni pripravljen prevzeti pravilno napovedanega blaga ali pa pravočasno ne odgovori na obvestilo izvajalca, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki najkasneje v 1 delovnem dnevu po dobavi in predložitvi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

Po uspešnem prevzemu in podpisanem zapisniku o prevzemu del, sledi  365 dni poskusnega delovanja sistema in odprave pomanjkljivosti, ki se zaključi z izdajo potrdila o izvedbi, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbeni strank.

POSKUSNO OBRATOVANJE in FAZA ODPRAVE POMANJKLJIVOSTI

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo v tej fazi opravljal vse naloge določene v Tehničnih specifikacijah javnega naročila.

Za opravo pomanjkljivosti in odpravo napak javnega sistema izposoje mestnih koles bo v tej fazi nemoteno zagotavljal storitev sprotnega zagotavljanja rednega delovanja in odpravo napak v delovanju celotnega sistema na lastne stroške na lokaciji uporabnika, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo, kot je opredeljeno v tehnični specifikaciji.

Napake in odstopanja v delovanju sistema spremlja izvajalec sam. O napakah in odstopanjih v delovanju, ki jih zazna naročnik ali končni uporabnik, ta obvesti izvajalca, preko dogovorjene spletne strani ali naslov e-pošte, ki sta navedena v tej pogodbi. Za čas obvestila o napaki se šteje čas, ko je sporočilo prispelo do izvajalca, pod pogojem, da vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake ali odstopanja v delovanju.

Odzivni čas za odpravo pomanjkljivosti je največ 72 ur od pisnega obvestila naročnika o napaki.

Odzivni čas na prijavo problema je tisti čas, ki preteče od prejema uporabnikovega ali naročnikovega obvestila o napaki oz. zahteve za pomoč do trenutka, ko se ponudnik odzove. Odzivni čas je odvisen od resnosti problema, ki ga v prijavi navede uporabnik ali naročnik oz. sam izvajalec. Odzivni časi so opredeljeni v tehnični specifikaciji javnega naročila in se po potrebi uskladijo z izvajalcem.

Ponudnik se obvezuje, da bo kontinuirano reševal problem, dokler napaka ne bo odpravljena in sistem ne bo ponovno normalno deloval. Izvajalec ima vzpostavljen nadzor ter dežurno službo 24/7/365 za hitro reagiranje ob napakah.

Izvajalec zagotavlja pooblaščene serviserje, ki bodo odpravljali napake na dobavljeni opremi. Na vsej opremi, ki omogoča delovanje javnega sistema izposoje koles lahko opravljajo servisne posege le pooblaščeni serviserji.

Naročnik za prijavo napak in tehnično pomoč pošlje ponudniku e-mail sporočilo na e-naslov: marija.brloznik@velenje.si oz. po telefonu št.: 03 89 61 733.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na isti opremi ponovila trikrat, to opremo takoj zamenjal z enakovredno. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake bremenijo izvajalca.

V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Izvajalec se zavezuje, da bo v času poskusnega obratovanja izvajal nadgradnjo in posodabljanje programske opreme sistema za izposojo mestnih koles.

VIŠJA SILA

10. člen

Kot višja sila se za naročnika in izvajalca štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (udar strele, žled, neurje, povodenj, potres, požar, …) in imajo za posledico poškodbe na napravah naročnika ali izvajalca, ter vladni ukrepi ali ukrepi upravnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti.

Nastop višje sile oprošča naročnika in izvajalca izpolnitve obveznosti za čas trajanja višje sile, prav tako ju oprošča obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile.

MATERIAL IN PREVERJANJE KVALITETE

11. člen

Izvajalec mora zagotoviti skladnost ponujenega sistema z ustreznimi EU direktivami in standardi.

Preverjanje kvalitete opreme in obsega izvedenih storitev izvaja naročnik, ki lahko po potrebi za posamezne naloge nadzora organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega v sestavi: naročnik, ponudnik, druge odgovorne osebe pri naročniku, na način:

- primerjava z vsebino predmeta pogodbe;

- primerjava z prevzemnimi zapisniki;

- primerjava z zakonskimi določili, standardi stroke in zahtevami naročnika.

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani. Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

Naročnik lahko z vidika izvajanja nadzora nad izvajanjem postavitve sistema, obratovanja sistema  in izpolnjevanja zahtev po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in tej pogodbi naroči izvedbo posebne neodvisne zunanje revizije, ki po predhodni najavi pri izvajalcu preveri izvajanje storitev.

V primeru nesoglasja med osebo, ki izvaja nadzor po prejšnjem odstavku tega člena, in izvajalcem je za reševanje nesoglasja pooblaščen predstavnik naročnika.

RAVNANJE Z ODPADKI

- člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov izključno zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, z namenom, da se pretežni del gradbenih odpadkov predela v reciklate in odstrani čim manjši delež preostanka gradbenih odpadkov, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov paziti, da se pravilno  izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Ne glede na navedeno naročnik določa, da se odstranjeni kovinski elementi (stebrički in terminali) deponirajo in oddajo v reciklažo, s čimer se spodbuja trajnostna raba materialov. Funkcionalna kolesa se namenijo za ponovno uporabo in se podarijo javnim zavodom, s čimer se spodbuja trajnostna mobilnost. Elektronska oprema se preda Medpodjetniško izobraževalnemu centru (MIC) za izobraževalne namene, s čimer se zagotavlja njena nadaljnja uporabna vrednost. Morebitni prihodki, ustvarjeni iz naslova oddaje odpadkov v predelavo ali reciklažo v tem odstavku, v celoti pripadajo naročniku.

Paziti mora tudi, da so zbiralci, predelovalci, odstranjevalci  ter prevoznik gradbenih odpadkov vpisani v ustrezne evidenčne sezname na ARSO in da posedujejo ustrezna dovoljenja za zbiranje, predelavo prevoz oziroma odstranjevanje.

Izvajalec mora  mesečno sproti za namen vzpostavljanja evidence predložiti seznam evidenčnih listov, ob izročitvi in prevzemu del pa izročiti naročniku evidenčne liste in drugo, s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov, določeno dokumentacijo.

PODIZVAJALCI

13. člen

Izvajalec lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matično številko, davčno številko in številko transakcijskega računa),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del ter roku izvedbe teh del,

- morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Naročnik po preveriti pogojev za imenovanje podizvajalca, kot ti izhajajo iz razpisne dokumentacije sklene z izvajalcem aneks o imenovanju novega podizvajalca.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.

13.a člen

Podatki o podizvajalcih:

| Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in številka transakcijskega računa, zakoniti zastopnik) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Vrednost del podizvajalca ali % glede na pogodbeno vrednost | Zahtevano je neposredno plačilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA / NE |

Če  podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če bo podizvajalec v skladu in tako, kot je določeno v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- mora glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Naročnik o izvedenem plačilu obvesti izvajalca na e-naslov: ________________________________.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v roku pet dni po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v roku deset dni od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi in zanj tudi ni dobil naknadnega soglasja naročnika, ima pravico izvajalcu (v primeru samostojnega nastopa) oziroma nosilcu posla (v primeru skupne ponudbe) zaračunati pogodbeno kazen v višini 1% obračunske vrednosti brez DDV. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

(*13. a člen se uporabi le v primeru, da bo izvajalec izvedel naročilo s podizvajalcem.)

POGODBENA VREDNOST

14. člen

Pogodbena vrednost je določena na podlagi ponudbenega predračuna v ponudbeni dokumentaciji ponudnika z dne …., ki je priloga te pogodbe in v skladu s posameznim naročilom oz. povpraševanjem znaša:

| Območje A | VREDNOST | EUR |
| --- | --- | --- |
| Cena del brez DDV znaša: |  |  |
| Znesek 22% DDV znaša |  |  |
| Skupna vrednost pogodbenih del z DDV znaša |  |  |
| (z besedo: ___________________________________________________________ in 00 /____ ) |  |  |

Vrednost del se financira s sredstvi proračunske postavke 41013003 Trajnostna mobilnost 5.0.

| Območje B | VREDNOST | EUR |
| --- | --- | --- |
| Cena del brez DDV znaša: |  |  |
| Znesek 22% DDV znaša |  |  |
| Skupna vrednost pogodbenih del z DDV znaša |  |  |
| (z besedo: ___________________________________________________________ in 00 /____ ) |  |  |

Vrednost del se financira s sredstvi proračunske postavke 40213208 Trajnostna mobilnost v Velenju.

| SKUPNA POGODBENA VREDNOST ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE MESTNIH KOLES (Območje A in B skupaj) | VREDNOST | EUR |
| --- | --- | --- |
| Cena del brez DDV znaša: |  |  |
| Znesek 22% DDV znaša |  |  |
| Skupna vrednost pogodbenih del z DDV znaša |  |  |
| (z besedo: ___________________________________________________________ in 00 /____ ) |  |  |

Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76.  a členu ZDDV-1.

Ponudbena cena vključuje ceno za vzpostavitev sistema izposoje mestnih koles, celotno obdobje poskusnega obratovanja oziroma faze odprave pomanjkljivosti, kar pomeni vso zahtevano opreme za delovanje sistema iz te pogodbe in razpisne dokumentacije, ceno vse stroške, potrebne za izvedbo vseh aktivnosti v obsegu in vsebini, kot je opredeljena v Tehničnih specifikacijah. Pogodbene cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Izključen je vpliv morebitnega zakonskega povečanja stopnje obdavčitve na skupno pogodbeno ceno

Pogodbeno dogovorjena cena vključuje tudi celotne stroške dela za vse v ponudbi navedene kadre, vse potne in druge stroške kadrov, stroške potrebnih licenc in drugih nadomestil, kot tudi stroške, povezane z ogledom stanja na terenu, stroške pregleda, namestitve ter preizkus delovanja dobavljene in nameščene opreme in vse druge stroške, potrebne za izvedbo aktivnosti v skladu s prilogo razpisne dokumentacije Tehnična specifikacija, vključno s stroški vseh morebitnih izvedenih usposabljanj.

Izvajalec jamči, da je pogodbena cena določena na podlagi izračuna z izrecnim jamstvom izvajalca za njegovo pravilnost.

NAČIN PLAČILA

15. člen

Plačila se izvajajo po vzpostavitvi sistema za izposojo mestnih koles oziroma skladno in po izdaji potrdila o prevzemu. Iz plačila mora izhajati ločen obračun za območje A in za Območje B.

Račun se plača v tridesetih (30) dneh. Rok plačila prične teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema  računa v spletno aplikacijo UJPnet.

Račun se plača na TRR, ki bo naveden na izstavljenem računu.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge k računu izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški ponudnika in morebitnih podizvajalcev.

Naročnik in izvajalec sta soglasna, da v ceno niso vključeni stroški, ki bi nastali zaradi vandalizma ali kakršnega koli drugega protipravnega ravnanja s strani tretjih oseb, nastali v času poskusnega obratovanja, na katere izvajalec nima vpliva oziroma ne izvirajo iz izvajalčeve dejavnosti. Naročnik za povrnitev škode iz tega naslova oziroma za ta namen izvajalca pooblastil za vložitev zahtevkov za povrnitev škode oziroma posegov na zavarovalno polico naročnika. Izvajalec bo tako  uveljavlja povrnitev dejansko nastalih stroškov iz naslova izrednega servisa zaradi vandalizma, izključno v primeru, da bo za konkretni primer poškodbe kolesa zaradi vandalizma prijavil škoda na policijo in predano obvestilo o poškodbi kolesa (najkasneje v roku 48 ur) kontaktni osebi naročnika, katerega kolo je bilo predmet poškodbe iz naslova vandalizma, tatvine z ustreznimi dokazili – fotografijami, popisom in oceno škode itd. Izvajalec mora v ta namen zagotoviti dobavo rezervnih delov za celotno trajanje te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

16. člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi.

Podlaga za določitev vrednosti več del so cene na enoto iz pogodbe. Izvedene količine več del potrdi naročnik.

Nepredvidena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca in so potrebna za uspešno dokončanje predmetnih del, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in po potrditvi s strani naročnika, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

O kakršnih koli nepredvidenih delih in več delih, ki presegajo pogodbeno vrednost mora izvajalec pravočasno pisno obvestiti predstavnika naročnika, ter jim brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Nepredvidenih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja s predstavnika naročnika, razen če si takšnega soglasja zaradi nujnosti nepredvidenih del ni mogel priskrbeti.

V kolikor je potrebno izvesti dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se opravijo (dodatna dela), morajo pogodbene stranke za takšna dela skleniti aneks k tej pogodbi, za kar mora izvajalec naročniku posredovati predračun.

V kolikor predračun za dodatna dela ni potrjen s strani predstavnikov naročnika, izvajalec dodatnih del ne sme izvesti, prav tako ni upravičen do dodatnega plačila zaradi ustavitve del (stojnine).

Naročnik je dodatna dela dolžan potrditi v roku najkasneje 15 dni. V tem roku izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila zaradi ustavitve del (stojnine) v kolikor bi do ustavitve prišlo.

Za dodatna dela lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, skladno z določbami 95. člena ZJN-3. V primerih iz navedenega člena se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja.

S strani naročnika, projektanta nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo gradnje in večje količine izvedenih del, kot jo je potrdil naročnik ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

Širjenje sistema za izposojo mestnih koles je v izključni domeni naročnika.

Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri vzpostavitvi sistema izposoje mestnih koles po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti.

Spremembe in odstopanja od kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom naročnika, ki morajo biti predhodno pisno potrjeno s strani naročnika.

POGODBENE KAZNI

17. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% (pol odstotka) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10%  (deset odstotkov) skupne vrednosti pogodbenih del.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v osmih dneh po prejemu končnega računa.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

ŠKODA

18. člen

Izvajalec je naročniku odgovoren za škodo, ki bi lahko nastala zaradi izvedbe del.

ZAVAROVANJE DEL IN NEVARNOSTI

19. člen

Izvajalec se zavezuje izvršiti zavarovanje svoje odgovornosti za škode, ki izhajajo iz dejavnosti in sicer za čas trajanja izvajanja del v višini najmanj 100,000 EUR letno. Izvajalec mora kopijo zavarovalne police izročiti naročniku najkasneje pred začetkom del na predvidenih lokacijah.

ODSTOP OD POGODBE

20. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

- izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje,

- izvajalec zamuja z deli za več kot 30 dni,

- naročnik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke,

- izvajalec ne izpolni zahteve iz 4. člena te pogodbe,

- izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati.

Naročnik od pogodbe odstopi z enostransko pisno izjavo.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

21. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 15 koledarskih dni od podpisa te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV za vzpostavitev sistema območja A in območja B skupaj, z veljavnostjo 30 dni po izteku vseh pogodbenih obveznosti oziroma po izdaji potrdila o izvedbi oziroma izteku poskusnega obratovanja in faze odprave pomanjkljivosti.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini, rokih in na način, opredeljen v tej pogodb.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

22. člen

Izvajalec bo izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v roku 15 dni po podpisu potrdila o izvedbi del oziroma po izteku poskusnega obratovanja in faze odprave pomanjkljivosti, in sicer bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje v višini 5 % izvedene pogodbene vrednosti z DDV (Območje A in B skupaj).

Naročnik bo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini, rokih in na način, opredeljen v tej pogodb.

Za celotno naročilo velja, da bo ponudnik v garancijskem roku na pisni poziv naročnika odpravil napake, in sicer je odzivni čas ponudnika največ 24 ur od pisnega obvestila naročnika o napaki. Ponudnik  bo odpravil napake ali zagotovil nadomestno opremo v roku največ 72 ur od pisnega obvestila naročnika o napaki. Ter najkrajši rok dobave opreme.

GARANCIJSKI ROKI

23. člen

Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.

Izvajalec mora zagotoviti garancijsko dobo za avtomatizirani sistem in postaje najmanj pet (5) let od podpisa primopredajnega zapisnika ter najmanj dve (2) leti za elektronske komponente postaj in koles in sicer od podpisanega primopredajnega zapisnika.

Izvajalec mora zagotoviti garancijsko dobo za okvir kolesa najmanj pet (5) let od podpisa primopredajnega zapisnika.

Izvajalec mora zagotoviti garancijsko dobo za baterijo in motor električnega kolesa najmanj dve (2) leti od podpisa primopredajnega zapisnika.

Za celotno naročilo velja, da bo ponudnik v fazi odprave pomanjkljivosti in v garancijskem roku, na pisni poziv naročnika odpravil napake, in sicer je odzivni čas ponudnika največ 24 ur od pisnega obvestila naročnika o napaki. Ponudnik  bo odpravil napake ali zagotovil nadomestno opremo v roku največ 72 ur od pisnega obvestila naročnika o napaki.

24. člen

Izvajalec jamči za napake in solidnost izvedbe del po zakonsko določenih pogojih.

##### ODGOVORNOST

25. člen

Izvajalec je v celoti odgovoren za ukrepe varstva in zdravja pri delu po določilih veljavnega Zakona o varnosti in zdravju pri delu in veljavnih podzakonskih predpisih. Prav tako mora upoštevati vse ukrepe za varstvo okolja po veljavnem Zakonu o varstvu okolja  in veljavne podzakonske predpise za specifično delo.

.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

26. člen

Predstavnik izvajalca je ____________________________________

Predstavnici naročnika sta Karla Sitar, vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje , in skrbnica pogodbe Marija Brložnik.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. člen

Pogodba, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

REŠEVANJE SPOROV

28. člen

Glede vseh vprašanj, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali  s predložitvijo spora v mediacijo.

RAZVEZNI POGOJ

29. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

KONČNA DOLOČILA

30. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in ko izvajalec izroči  zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 20. člena te pogodbe ter fotokopijo zavarovalne police iz 21. člena te pogodbe.

Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Priloga št. 1 - ponudba, predračun, razpisna dokumentacija..

V ___________, dne ______________		V Velenju, dne ______________

IZVAJALEC						NAROČNIK

____________________					Mestna občina Velenje

____________________					Peter Dermol, župan