PROJEKTNA NALOGA

VZPOSTAVITEV NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO UPRAVLJANJU INTEGRIRANEGA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Ljubljana, april 2026

| Naročnik: | DUJPP d.o.o. |
| --- | --- |
| Za naročnika: | Miran Sečki, direktor DUJPP |

Zadeva:

VZPOSTAVITEV NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO UPRAVLJANJU INTEGRIRANEGA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Dokument: 	PROJEKTNA NALOGA

Verzija dokumenta:

| Verzija | Datum objave | Opis sprememb |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 24.04.2026 | Prvotna različica |

Pojasnilo kandidatom

Dokument vsebuje specifikacije za I. fazo javnega naročila – oddajo prijav na konkurenčni dialog – in vsebinsko izhodišče za izvedbo dialoga, kar pomeni, da dokument ni končna specifikacija predmeta javnega naročila. Končno specifikacijo bo naročnik objavil v III. fazi javnega naročila in bo del povabila k oddaji končnih ponudb, skupaj s ponudbenim predračunom.

Naročnik od gospodarskih subjektov, ki bodo oddala prijavo za izvedbo posameznega sklopa JN, pričakuje proaktivno vlogo pri pripravi celovitega projektnega načrta že v fazi oddaje prijave (I. faza konkurenčnega dialoga). V projektnem načrtu, ki ga kandidati oddajo v I. fazi , zato pričakuje tudi vključitev funkcionalnosti in vsebin, ki v tem dokumentu niso zajete, so pa po mnenju kandidatov, izhajajoč iz njihovega poznavanja sklopa, za katerega se prijavljajo, nujne za doseganje ciljev naročnika v smeri kvalitetne informacijske podpore, ki celovito podpira pričakovane funkcionalnosti.

Naročnik zato dopušča pri pripravi projektnega načrta tudi odstopanja od zahtev tega dokumenta, a mora kandidat vsako zahtevo, ki je navedena v dokumentu in je kandidat v svoj načrt v I. fazi ne bo vključil, v projektnem načrtu posebej navesti in nanjo opozoriti.

Vsebina:

1	Splošno o javnem naročilu	11

1.1	Namen in cilji projekta:	12

1.2	Vsebina nadgradnje:	12

1.3	Organizacijski okvir	12

1.4	IJPP danes	13

1.4.1	Kratek opis sedanjega sistema IJPP	13

1.4.2	IJPP v številkah	14

1.5	Deli javnih naročil	16

1.5.1	Pregled sklopov	17

1.5.2	Opis sklopov	17

1.6	Kontekst povpraševanja in trenutno stanje	20

2	Obseg projekta	21

2.1	Cilji projekta	22

2.2	Sistemska arhitektura (ABT) in naprave	22

2.2.1	Ključni (jedrni) cilji	22

2.2.2	Pomembni cilji (možne takojšnje nadgradnje)	22

2.2.3	Razvojni cilji (prihodnje nadgradnje)	22

2.3	Plačilni ekosistem	22

2.3.1	Ključni (jedrni) cilji	22

2.3.2	Pomembni cilji (možne takojšnje nadgradnje)	22

2.4	Uporabniška izkušnja	22

2.4.1	Ključni (jedrni) cilji	23

2.4.2	Pomembni cilji (možne takojšnje nadgradnje)	23

2.5	Operativna in finančna učinkovitost	23

2.5.1	Ključni (jedrni) cilji	23

2.5.2	Pomembni cilji (možne takojšnje nadgradnje)	23

2.6	Podatki, analitika, načrtovanje	23

2.6.1	Ključni (jedrni) cilji	23

2.6.2	Razvojni cilji (prihodnje nadgradnje)	23

2.7	Varnost in upravljanje tveganj	23

2.7.1	Ključni (jedrni) cilji	23

2.7.2	Razvojni cilji (prihodnje nadgradnje)	24

2.8	Odprtost in partnerstva	24

2.8.1	Ključni (jedrni) cilji	24

2.9	Izvedba in obveznosti ponudnika	24

2.9.1	Ključni (jedrni) cilji	24

3	Splošni poudarki skladnosti	24

3.1	Tehnološki nadzor in standardi	25

3.2	Okvir zagotavljanja kakovosti programske opreme	25

3.3	Okvir upravljanja aplikacij (GTZ)	25

3.3.1	Pokritost GTZ	26

3.4	Storitve z dodano vrednostjo (VAS)	26

3.5	Varovanje osebnih podatkov	27

3.6	Predlog in predstavitev	27

4	Zahtevani sklopi	27

4.1	Sklop 1 - Zaledni sistem ABT, validatorji in sistemska integracija	28

4.1.1	ABT - Splošne zahteve	28

4.1.2	Obdelava transakcij in tveganj	30

4.1.3	Izgradnja in popravljanje poti	33

4.1.4	Kontrola prihodkov	35

4.1.5	Izračun voznine	36

4.1.6	Razdelitev prihodkov	40

4.1.7	Konfiguracija sistema ABT	42

4.1.8	Upravljanje računa stranke	46

4.1.9	Orodja za zastopnike strank	49

4.1.10	Poročanje	50

4.1.11	Spremljanje	52

4.1.12	Upravljanje medijev	53

4.1.13	Upravljanje varnosti	54

4.1.14	Revizija	55

4.1.15	Upravljanje programa sheme IJPP	56

4.1.16	Splošne zahteve za prostore PTO	58

4.1.17	Posebne zahteve za integracijo PTO	63

4.1.18	Upravljanje referenčnih podatkov	64

4.1.19	Podpora odprte sheme EMV	65

4.1.20	Portali, mobilne aplikacije, API in SDK	67

4.1.21	Rezervacijski sistem	75

4.1.22	Oprema za prodajo vozovnic	77

4.1.23	Zahteve za programsko opremo validatorjev in kontrolnih naprav za ABT	80

4.1.24	Aplikacije na vozilih in prodajnih mestih	85

4.1.25	Mobilne nadzorne naprave	90

4.1.26	Splošne zahteve za sistemske vmesnike	92

4.1.27	Migracija obstoječih kartic IJPP	99

4.1.28	Izdajanje kartic z lastno oznako	100

4.1.29	Upravljanje črtne kode	106

4.1.30	Podpora upraviteljem maloprodaje	110

4.1.31	Validatorji	111

4.1.32	Sistemske zahteve	112

4.1.33	Validatorji - Funkcionalne zahteve	116

4.1.34	Validatorji - Naprave testnega laboratorija	122

4.1.35	Namestitev opreme na vozila	123

4.2	Sklop 2 - Tranzitni plačilni prehod (TGW)	124

4.2.1	Zahteve za upravičenost	125

4.2.2	Splošne zahteve	126

4.2.3	Obdelava transakcij	129

4.2.4	Upravljanje pregledov	131

4.2.5	Upravljanje seznamov	131

4.2.6	Zaščita prihodkov	132

4.2.7	Spletni portal	133

4.2.8	Obračun in poravnava ter uskladitev	133

4.2.9	Revizija	135

4.2.10	Tokenizacija	135

4.2.11	Varnost	136

4.2.12	Upravljanje ključev	137

4.2.13	Zagotavljanje kakovosti	137

4.2.14	Testno okolje	138

4.3	Sklop 3 – Storitve pridobivanja plačil	138

4.3.1	Splošne zahteve za pridobivanje storitev	139

4.3.2	Zahteve za oblikovanje cen storitev pridobiteljstva plačil	142

5	Faze projekta in časovni razpored	144

5.1	Faze – opis	145

5.1.1	Oblikovanje	145

5.1.2	Razvoj (prilagoditve in integracija)	146

5.1.3	Tovarniško prevzemno testiranje (FAT)	146

5.1.4	Uvedba v produkcijo	146

5.1.5	Preizkušanje sprejemljivosti za uporabnike (UAT)	146

5.1.6	Referenčna migracija	147

5.1.7	Pilotno testiranje v produkcijskem okolju	147

5.1.8	Po zagonu	148

5.2	Prehodno obdobje	148

6	Skupne zahteve za rešitve in projekte	149

6.1	Splošne zahteve	150

6.1.1	Zmožnost in zahteve za integracijo	150

6.1.2	Zahtevane storitve	150

6.1.3	Vzdrževanje	151

6.1.4	Celovitost podatkov in sistemov	151

6.1.5	Pravilnost podatkov	151

6.1.6	Zaupnost sistema in podatkov	152

6.1.7	Razširljivost za nove zainteresirane strani	152

6.1.8	Razširljivost za nadaljnje funkcije	152

6.1.9	Jeziki in lokalizacija	152

6.1.10	Upravljanje uporabnikov in pravice dostopa	152

6.1.11	Poročila in izvoz podatkov	153

6.1.12	Interoperabilnost	153

6.1.13	Uporabniški vmesnik in izkušnje	153

6.1.14	Usposabljanje in prenos znanja	153

6.1.15	Funkcije spletne podpore sistema	154

6.2	Zahteve za sistemsko okolje	155

6.2.1	Zahteve za strojno opremo in namestitev	155

6.2.2	Zahteve za certificiranje	155

6.3	Splošne zahteve projekta	156

6.3.1	Vodenje projekta	156

6.3.2	Zahteve za zagotavljanje tehnološke kakovosti projekta (TQA)	156

6.4	Obseg podpore in vzdrževanja	158

6.4.1	Cilj sodelovanja pri podpori in vzdrževanju	159

6.4.2	Opredelitev obsega splošne podpore in vzdrževanja	159

7	IJPP – Trenutna poslovna pravila tarifnega sistema	160

7.1	Način prodaje	161

7.2	Cene vozovnic na enoto	161

7.2.1	Splošne vozovnice na enoto	161

7.2.2	SOFINANCIRANJE NAKUPA VOZOVNIC ENOTNIH SPLOŠNIH VOZOVNIC	164

7.2.3	SOFINANCIRANJE NAKUPA SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC	165

7.3	Subvencionirane vozovnice	166

7.4	Pametna kartica Mifare desfire - contactless smart card	168

7.4.1	Funkcije kartice	169

Pojmovnik in kratice:

| Akronim | Opis |
| --- | --- |
| 4G | Četrta generacija tehnologije mobilnih omrežij |
| 5G | Peta generacija tehnologije mobilnih omrežij |
| ABT | »Account-based ticketing« (ABT) je sistem za upravljanje vozovnic na podlagi uporabniških računov potnikov, ki je med drugim odgovoren za oblikovanje potovanj, izračunavanje voznine, obdelavo plačil in razdelitev prihodkov. |
| ACQ | »Acquirer« oz. banka pridobiteljica je ponudnik plačilnih storitev, ki v imenu naročnika obdeluje plačila v odprti plačilni shemi s plačilnimi napravami. |
| AES | Napredni standard šifriranja (AES) je algoritem, ki za šifriranje in dešifriranje zaščitenih podatkov uporablja isti ključ. |
| AFC | Sistem za samodejno pobiranje vozovnic |
| AJPES | Slovenski poslovni register (Agencija za javnopravne evidence in storitve) |
| API | "API" pomeni "vmesnik za programiranje aplikacij"; je skupek funkcij, pravil (kod), postopkov in specifikacij, ki zagotavljajo programsko knjižnico (kot abstraktni sloj), ki jo druga programska oprema uporablja za medsebojno komunikacijo. V tem dokumentu se API razume kot vmesnik, ki omogoča komunikacijo med dvema različnima spletnima aplikacijama, pri čemer ta komunikacija ni odvisna od tehnologij, s katerimi sta aplikaciji razviti." |
| App | Aplikacija ali aplikacijski program |
| AR | Prejeti računi |
| Avtorizacija | Postopek, s katerim se pošlje status plačilne transakcije, da se pri izdajatelju plačilnega instrumenta neposredno ali prek pridobitelja potrdi zadostnost sredstev za kritje plačilne obveznosti. |
| AVL | Samodejno določanje lokacije vozila |
| B2B | Poslovanje med podjetji |
| B2C | Poslovanje med podjetji in potrošniki |
| Ponudnik | Posameznik ali pravna oseba, ki sodeluje v postopku javnega naročanja z oddajo ponudbe, s katero na zahtevo naročnika ponudi blago, storitev ali oboje. |
| BPM | Upravljanje poslovnih procesov |
| Kartična blagovna znamka | Nacionalno ali mednarodno podjetje, ki zagotavlja svojo tehnološko infrastrukturo za evidentiranje, prevoz, obdelavo, shranjevanje, obračunavanje ali poravnavo transakcij, opravljenih s plačilno kartico. |
| CBT | Sistem izdajanja vozovnic na podlagi kartic (»card based ticketing«) |
| cEMV | Brezstični tehnološki standard za pametne plačilne kartice in terminale (Europay, Mastercard, Visa) |
| CEN | Evropski odbor za standardizacijo |
| Brezstično plačevanje | Pri plačilih se izraz »brezstično« nanaša na metodo izvajanja transakcij brez fizičnega vstavljanja ali potega plačilne kartice v plačilni terminal. Namesto tega plačilna kartica ali naprava uporablja tehnologijo Near Field Communication (NFC) za brezžično komunikacijo s plačilnim terminalom, ko oseba drži oz. približa plačilno kartico blizu (običajno v nekaj centimetrih) plačilnega terminala. |
| Izvajalec | Fizična ali pravna oseba, ki je po predložitvi ponudbe izbrana kot izbrani ponudnik in je odgovorna za zagotavljanje blaga, storitve ali izgradnje sistema naročniku v fazi izvajanja pogodbe. |
| CRM | Upravljanje odnosov s strankami |
| Osebje CSC | Osebje centra za podporo strankam |
| DUJPP | Upravljalec javnega potniškega prometa (PTA) v Republiki Sloveniji (Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d.o.o.) |
| Potrdilo o prejemu EFT | Potrdilo o prejemu elektronskega plačilnega nakazila |
| eID | Elektronska identifikacija |
| eIDAS | eIDAS je evropska uredba za področje elektronske identifikacije in storitev zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu Evropske unije. |
| eIJPP | Sistem zaprte plačilne sheme IJPP |
| EMV | Pomeni "Europay Mastercard VISA". Gre za standard interoperabilnosti za kartice z integriranim vezjem za preverjanje pristnosti plačil, ki ga je razvilo podjetje EMVCo. Gre za tehnologijo varnega plačevanja. |
| EOD | EOD je kratica za End of Day (konec dneva). To je izraz, ki se uporablja v sistemih za izdajo vozovnic in označuje rok za dokončanje naloge. |
| ERP | Načrtovanje virov podjetja |
| EVD | Zunanji video prikazovalnik |
| GDPR | Splošna uredba o varstvu podatkov |
| GIS | Geografski informacijski sistem |
| GL | Glavna knjiga |
| GPS | Je kratica za "globalni sistem za določanje položaja", ki uporablja mrežo satelitov v orbiti nad planetom za določanje položaja predmeta kjerkoli na zemeljski površini z natančnostjo centimetrov, odvisno od tehnologije, ki se uporablja za merjenje. |
| GTFS | General Transit Feed Specification (GTFS) ali GTFS - static (ali statični tranzit) za razliko od razširitve GTFS-R v realnem času opredeljuje standardni format za vozne rede javnega prevoza in povezane geografske informacije. |
| HW | Strojna oprema |
| ID | Identifikacija |
| IJPP | Integrirani javni potniški promet |
| Izdajatelj | Ponudnik finančnih storitev, ki svojim strankam izda/"dostavi" plačilne naprave/kartice. |
| ITIL | Knjižnica informacijske tehnološke infrastrukture |
| ITxPT | Informacijska tehnologija za standarde javnega prevoza |
| IVU | trenutni dobavitelj voznorednega sistema za Slovenske železnice |
| JCB | Mednarodna plačilna shema (Japan Credit Bureau) |
| LAN | Lokalno omrežje |
| MADT | Voznikov terminal z več aplikacijami (voznikova konzola v vozilu) |
| MC | Mastercard - mednarodna plačilna shema |
| MP3 | MPEG Audio Layer 3, format zvočnega zapisa datoteke |
| MP4 | Format vsebnika večpredstavnostne datoteke |
| MPD | Podatki o mobilnem določanju položaja |
| MTBF | Srednji čas med okvarami |
| MTT | Transakcija mobilnosti in transporta |
| NeTEx | NeTEx (formalno Network Timetable Exchange PD CEN/TS 16614-1:2014', PD CEN/TS 16614-2:2014 in PD CEN/TS 16614-3:2014) je tehnični standard CEN za izmenjavo informacij o javnem prometu v obliki dokumentov XML. |
| NFC | Near Field Communication (tehnologija za komunikacijo kratkega dosega) |
| Portal NIO | Portal NIO je spletno mesto, namenjeno objavljanju interoperabilnostnih rešitev in izdelkov javnega sektorja. Povezuje katalog interoperabilnostnih rešitev z najboljšimi praksami za ponovno uporabo njihove vsebine. |
| NTP | Omrežni časovni protokol (NTP) za sinhronizacijo računalniških ur. |
| OEM | Proizvajalec originalne opreme |
| Plačilo v odprti shemi | Nanaša se na transakcijo v plačilnih omrežjih, ki vključujejo več subjektov in niso omejena na eno samo institucijo. Ta plačila z bančnimi karticami vključujejo uporabo kartic, ki jih izdajo banke ali družbe za izdajo kreditnih kartic za različne finančne transakcije. Ti sistemi uporabnikom zagotavljajo priročna in splošno sprejeta sredstva za izvajanje plačil na več lokacijah in v različnih kontekstih. |
| Odprti sistem (sistem odprte sheme) | Elektronska plačilna infrastruktura za javni promet, ki deluje s plačilnimi napravami EMV, ki se poleg tega, da se uporabljajo kot plačilne naprave v storitvah javnega prometa, uporabljajo tudi za plačevanje nakupa blaga in storitev v trgovskih lokalih ali prek platform za e-trgovanje. Ta sistem deluje po shemi na podlagi računa, v skladu s katero se denar za plačilo položi na bančne račune. |
| OPSI | OPSI predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celoten javni sektor. |
| OS | Operacijski sistem |
| PAN | PAN je kratica za "primarno številko računa", ki je edinstvena številka, ki identificira plačilno napravo. Običajno gre za 14- do 19-mestno številko, ki služi kot edinstven identifikator na kreditnih in debetnih karticah ter drugih plačilnih karticah. |
| Potnik | Državljan ali tuja fizična oseba, ki uporablja storitve plačljivega javnega prevoza oseb v različnih oblikah za potovanje na nacionalnem ozemlju. |
| PAYG | Pay As You Go |
| Plačilna naprava | Plačilni instrument EMV v različnih oblikah: debetne, kreditne ali predplačniške kartice ter nalepke, obeski za ključe, ročne ure, zapestnice, prstani, mobilne naprave, kot so tablice in pametni telefoni, ali katera koli druga vrsta instrumenta EMV, ki ga izda ali omogoči izdajatelj pod blagovno znamko kartice in je povezan z debetnimi računi, kreditnimi računi, predplačniškimi računi ali katerokoli drugo vrsto računov sredstev strank. |
| Plačilni prehod | V nadaljevanju tudi "PGW"; je tehnološka platforma, ki podjetjem omogoča varno obdelavo spletnih plačil. Gre za vmesnik, ki zbira plačilne podatke strank in jih šifrira za poznejšo obdelavo s strani banke pridobiteljice. |
| PCI | Industrija plačilnih kartic (skladnost) - glej PCI DSS |
| PCI DSS | Pomeni standard za varnost podatkov industrije plačilnih kartic. Gre za sklop varnostnih standardov, ki so namenjeni zagotavljanju, da vsa podjetja, ki sprejemajo, obdelujejo, hranijo ali prenašajo podatke o kreditnih karticah, vzdržujejo varno okolje. Standard PCI DSS je bil oblikovan za zaščito občutljivih podatkov imetnikov kartic pred krajo in za zmanjšanje tveganja kršitev varnosti podatkov v industriji plačilnih kartic. |
| PCI P2PE | PCI P2PE je kratica za šifriranje od točke do točke v industriji plačilnih kartic (Payment Card Industry Point-to-Point Encryption). Gre za sklop varnostnih standardov, ki jih je razvil Svet za varnostne standarde v industriji plačilnih kartic (PCI SSC) za povečanje varnosti transakcij s plačilnimi karticami s šifriranjem občutljivih podatkov na točki interakcije (POI), na primer na terminalu na prodajnem mestu (POS) ali čitalniku plačilnih kartic. Glavni cilj PCI P2PE je zaščititi podatke imetnikov kartic pred krajo tako, da jih šifrira v najzgodnejšem možnem trenutku v postopku transakcije, kar napadalcem otežuje dostop do občutljivih informacij. Rešitve P2PE vključujejo šifriranje podatkov o karticah od vstopne točke (npr. poteg ali vstavitev kartice) do trenutka, ko dosežejo procesor plačil. |
| PCI PTS | PCI PTS je kratica za Payment Card Industry PIN Transaction Security (varnost transakcij PIN v industriji plačilnih kartic). Gre za sklop varnostnih standardov, ki jih je določil Svet za varnostne standarde v industriji plačilnih kartic (PCI SSC) za zagotavljanje varnosti transakcij z osebnimi identifikacijskimi številkami (PIN) v industriji plačilnih kartic. Ti standardi so še posebej pomembni za naprave, ki med transakcijami imetnikov kartic zajemajo in obdelujejo kode PIN, kot so blazinice PIN in druge naprave na mestih interakcije (POI). |
| PEN test | Testiranje vdora in ranljivosti sistema |
| PGW | Plačilni prehod (PGW) je tehnološka platforma, ki podjetjem omogoča varno obdelavo spletnih plačil. Gre za vmesnik, ki zbira plačilne podatke strank in jih šifrira za poznejšo obdelavo s strani banke, ki prevzame kupca. |
| Pladenj | Sistem za standardizirano izvajanje podatkovnih poizvedb v NIO. |
| PMP | Certifikat Project Management Professional (PMP) je svetovno priznan certifikat za vodenje projektov, ki preverja kandidatovo sposobnost upravljanja ljudi, procesov in poslovnih prednostnih nalog strokovnega projekta. |
| POE | Napajanje preko ethernet povezav |
| POS | V nadaljnjem besedilu tudi "terminal POS" ali "terminal POS v maloprodaji", strojni sistem (terminal) za obdelavo plačil s karticami na maloprodajnih mestih. |
| PSP | Ponudnik plačilnih storitev (PSP) je tretje podjetje, ki podjetjem omogoča sprejemanje elektronskih plačil, kot so plačila s kreditnimi in debetnimi karticami. Ponudniki plačilnih storitev delujejo kot posredniki med tistimi, ki izvajajo plačila, tj. potrošniki, in tistimi, ki jih sprejemajo, tj. trgovci na drobno. |
| PTA | Upravljalec javnega potniškega prometa |
| PTO | Izvajalec javnega potniškega prometa oz. prevoznik |
| QA | Zagotavljanje kakovosti |
| QSA | Kvalificirani varnostni svetovalec: neodvisno varnostno podjetje, ki ga Svet za varnostne standarde PCI kvalificira za potrjevanje skladnosti subjekta s PCI-DSS. |
| API RESTful | API REST (znan tudi kot RESTful API) je aplikacijski programski vmesnik, ki je skladen z omejitvami arhitekture REST. |
| Modul SAM | Modul varnega dostopa |
| SAT | Test sprejemljivosti sistema |
| SDK | Komplet za razvoj programske opreme |
| Poravnava | Nanaša se na prenos sredstev z računa imetnika kartice na račun trgovca prek plačilnega prehoda ali POS sistema. Postopek, s katerim PTA pridobi sredstva v upravljanju zbiranja (predhodno odobrena) z računov imetnikov kartic, ki so zavezani k plačilu. |
| SFTP | SFTP ali Secure File Transfer Protocol je protokol za varen prenos datotek, ki uporablja šifriranje varne lupine za zagotavljanje visoke stopnje varnosti pri pošiljanju in prejemanju prenosa datotek. |
| SIEM | Upravljanje varnostnih informacij in dogodkov |
| SLA | Pogodba o ravni storitev |
| SOAP | Protokol SOAP (Simple Object Access Protocol) je specifikacija sporočil za izmenjavo informacij med sistemi in aplikacijami. |
| SoftPOS | Programsko prodajno mesto, znano tudi kot softPOS, je tehnologija, ki trgovcem omogoča sprejemanje plačil prek pametnih telefonov, tablic ali drugih naprav s sistemom Android. |
| SSO | Enotna prijava |
| Seznam statusov | Registracija plačilnih naprav z določenim stanjem v zalednem sistemu ABT, ki zahtevajo posebno obdelavo, bodisi ker so blokirane (plačilne naprave, ki imajo znesek v postopku plačila, so jih imetniki izgubili ali so bile prijavljene kot ukradene) bodisi ker imajo kakšno posebno ugodnost ali privilegij v sistemu javnega prevoza. |
| Obdobje posodabljanja seznama statusov | Določa najdaljši čas v minutah, v katerem mora TGW objaviti posodobitev seznama statusov stanja po prejemu zavrnitve za plačilno napravo. To obdobje je določeno na 15 minut. |
| SVA | Račun za shranjevanje vrednosti (Stored Value Account) |
| Tap | Dejanje približevanja plačilnega medija ali naprave validatorju, ki se nahaja v vozilu, da se validira in ustvari okvir informacij, ki se pošlje tranzitnemu prehodu v obdelavo. |
| TBD | »To be determined« - določeno bo kasneje |
| TI/TO | Tap In/Tap Out |
| TLS | Transport Layer Security ali TLS je splošno sprejet varnostni protokol, ki je zasnovan za zagotavljanje zasebnosti in varnosti podatkov pri komunikaciji prek interneta. |
| UIO | Udeleženci izobraževanja odraslih. |
| Žeton | Je edinstven, naključen niz znakov, ki med transakcijami nadomešča občutljive plačilne podatke, kot so številke kreditnih kartic. Ta postopek pomaga ohraniti varnost plačilnih podatkov med transakcijami, saj se dejanski podatki o kartici ne uporabljajo ali shranjujejo. Če bi kdo dostopal do žetona, ga ne bi mogel uporabiti za goljufive nakupe, saj ne vsebuje pravih podatkov o plačilu. Z uporabo žetonov namesto dejanskih podatkov o karticah lahko podjetja svojim strankam zagotovijo varno in brezhibno plačilno izkušnjo, hkrati pa zmanjšajo tveganje kršitev varnosti podatkov in goljufij. |
| Tokenizacija | Postopek, pri katerem se občutljivi plačilni podatki iz plačilne naprave nadomestijo z nepovratnim žetonom, da se olajša izmenjava podatkov z drugimi sestavnimi deli zalednega sistema ABT, ki niso PCI-DSS. |
| TOE | Ticket Office Equipment je sistem, ki preprodajalcem omogoča prodajo vozovnic IJPP v imenu PTA. Sistem je lahko postajni ali mobilni. |
| Transakcije | Tap, narejen s plačilno napravo v validatorju, ki je poslan v zbiranje. |
| Transportni plačilni prehod | V nadaljevanju tudi "transportni plačilni prehod", "transportni prehod", "prehod" ali preprosto "TGW". Nanaša se na odprte storitve obdelave transportnih plačil, ki jih PTA integrira za povezavo informacijskih tokov validatorjev z možnostjo branja brezkontaktnih plačilnih naprav EMV z zalednim pisarniškim sistemom ABT in plačilnimi storitvami plačilnih naprav (npr. kartic EMV), ki jih izdaja finančna industrija. |
| Smernice za izvajanje v prometu | Priročnik za izvajanje pravil brezstičnih transakcij, ki jih zagotavljajo blagovne znamke kartic (Mastercard, Visa ...); določajo transakcijski model, ki ga je treba uporabljati za reševanje prometnih transakcij (plačevanje vozovnic) v finančnem svetu. |
| Obdobje potovanja | Določa najdaljši čas v urah, v katerem lahko stranka zbira transakcije, ne da bi prekoračila izdajateljevo omejitev odgovornosti: običajno je to koledarski dan. |
| TTM | Sistem za upravljanje voznih redov |
| TVM | Avtomat za prodajo vozovnic |
| UAT | Preizkušanje sprejemljivosti uporabnikov |
| UIC IRS | Mednarodna železniška zveza International Railway Solution (IRS) i: strukturiran okvir dokumentov, ki jih je pripravila in objavila UIC za uporabo v železniškem sektorju |
| UID | Edinstveni identifikator (UID) je identifikator, ki označuje določen zapis kot edinstven od vsakega drugega zapisa. |
| UX | Uporabniška izkušnja |
| Validator | Naprava za branje in validiranje /potrjevanje plačilnih transakcij. Odgovorna je za generiranje okvira informacij, ki se pošlje v obdelavo tranzitnemu plačilnemu prehodu. |
| VDV 457 | VDV je kratica za nemško prometno združenje. VDV 457 so smernice za uporabo sistemov za samodejno štetje potnikov v javnem prometu. |
| VISA | Mednarodna plačilna shema |
| ZDIJZ | Slovenski zakon o dostopu do informacij javnega značaja |
| ZVOP-2 | Slovenski zakon o varstvu osebnih podatkov |

Komentar:

V opisu zahtev in funkcionalnih zahtev se lahko kratice DUJPP, PTA in Kupec izmenično uporabljajo za besedo naročnik.

# Splošno o javnem naročilu

DUJPP, družba za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: upravljalec), je skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: naročnik) ter Direktoratom za prometno politiko, ki deluje v okviru ministrstva, po desetih letih operativnega delovanja sistema za podporo integriranemu javnemu potniškemu prometu pripravila javno naročilo za nadgradnjo podpornih sistemov.

S projektom želi naročnik iz sedanjega sistema izdajanja in upravljanja vozovnic, ki temelji na karticah, preiti na sistem, ki temelji na upravljanju osrednjega računa potnika, pri čemer bi sedanji nosilec vozovnice prevzel vlogo identifikacijskega medija oz. enega izmed teh.

## Namen in cilji projekta:

- Izboljšati uporabniško izkušnjo (večja fleksibilnost pri nakupu vozovnic, zmanjšanje ovir pri prestopih med podsistemi javnega prevoza),

- Izboljšati kakovost in transparentnost podatkov ter posledično pogoje za načrtovanje storitev in komunikacijo z javnostjo,

- Zmanjšati dolgoročne stroške sistema,

- Izboljšati operativne procese (razbremenitev osebja, ki zdaj čas zapravlja za prodajo vozovnic),

- Uveljavljati modernizacijo in uvesti dobre prakse EU v slovenski prostor.

## Vsebina nadgradnje:

Projekt nadgradnje podpornih sistemov obsega:

- Prehod iz sedanjega sistema izdajanja in upravljanja vozovnic, ki temelji na karticah, na sistem, ki temelji na upravljanju osrednjega računa potnika, pri čemer nosilec vozovnice prevzame vlogo identifikacijskega medija.

- Uvedbo samodejnega zaračunavanja vozovnic z uporabo standardnih plačilnih kartic v odprtih plačilnih shemah (Visa, Mastercard).

- Obstoječa zaprta plačilna shema IJPP bo do nadaljnjega ostala (bodisi na obstoječi tehnologiji Mifare Desfire bodisi na tehnologiji EMV white label).

- Omogočeno pa bo tudi upravljanje z računom (in validacija) v mobilni aplikaciji s strani potnika.

- Nadgradnjo zalednega sistema za obračunavanje in upravljanje vozovnic.

- Nadgradnjo strojne opreme za validiranje vozovnic v vozilih, saj je obstoječa strojna oprema na koncu svoje življenjske dobe.

S temi spremembami želi naročnik poenostaviti uporabniško izkušnjo, optimizirati stroške sprejemanja plačil in posledično zmanjšati uporabo gotovine za nakup vozovnic, kar predstavlja velik strošek. S projektom in njegovimi informacijskimi orodji želi upravljalec (DUJPP) vzpostaviti sodoben, učinkovit in dolgoročno vzdržen sistem upravljanja javnega potniškega prometa.

## Organizacijski okvir

Projekt izvaja upravljalec, po pooblastilu pa v projektu sodeluje tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Direktorat za prometno politiko. S projektom želi upravljalec postati eden vodilnih izvajalcev javnega potniškega prometa v tem delu Evrope in širše.

## IJPP danes

### Kratek opis sedanjega sistema IJPP

Osrednji informacijski sistem za podporo integriranemu javnemu potniškemu prometu v Sloveniji (v nadaljevanju IJPP) v grobem sestavljajo naslednji elementi:

- strežniška strojna oprema (na glavni/primarni lokaciji in sekundarni lokaciji)

- terminalska oprema v vozilih JPP (avtobusih in vlakih) in za kontrolorje vozovnic (mobilni terminali PAX S900, Q90, Q92, A920 in drugi)

- prodajna mesta za prodajo vozovnic (z uporabo čitalnikov kartic in aplikacije za prodajo CPA)

- uporabljene kartice (Mifare DESfire EV1 in EV2)

Vsebinsko je sestavljen iz:

- sistema za izdajo, avtomatsko podaljševanje in prodajo vozovnic (vključno s prodajo in potrjevanjem ter subvencijami, ki vključujejo vnos in obdelavo vlog vlagateljev ter preverjanje upravičenosti na podlagi njihovega statusa)

- sistema za vnos in potrjevanje voznih redov

- sistema za poročanje, nadzor in izvajanje obračunov

IJPP zajema dejavnosti obdelave vlog za subvencionirane vozovnice, izdajanja vozovnic, upravljanja transakcij z vozovnicami, poročanja in voznih redov oziroma prevoznih sistemov (tarifna lestvica, nacionalni vozni red, prenos voznih redov prevoznikov itd.) Je osrednji center za obdelavo transakcij z vozovnicami v okviru IJPP.

Drugi sistemi, ki so povezani s centralnim IJPP sistemom (samodejno ali ročno), so v nekaterih delih povezani tudi v  informacijske sisteme prevoznikov in drugih prodajalcev enotnih vozovnic.

Pridobivanje podatkov o potnikih za subvencionirane vozovnice poteka tudi prek nacionalne storitve Pladenj in povezljivosti s storitvami portala e-uprava. Določene podatke je mogoče izvoziti tudi za različne druge namene (na primer v nacionalno dostopno točko NCUP ali Google Transit v formatu GTFS ter izvoz v formate NeTEx (vozni redi, tabele voznin) in SIRI (dinamični podatki)).

Podatki so shranjeni v podatkovnih zbirkah SQL. Sistem je povezan s terminalsko opremo v vozilih JPP za prodajo in preverjanje vozovnic in s stacionarnimi in spletnimi prodajnimi mesti vozovnic. Sistem ponuja tudi vnaprej določen nabor različnih poročil o potrditvah, prodaji, uporabi , izračunih in obračunih itd. ter izdelavo poročil in poizvedbe na zahtevo.

Sistem je osredotočen na kartice in ni zasnovan kot sistem za prodajo vozovnic na podlagi uporabniških računov. Ne sprejema kartic EMV. V nekaterih primerih, kjer prodajalci enotnih vozovnic zagotavljajo spletno prodajo, je mogoče uporabiti tudi bančne plačilne kartice za nakup vozovnic prek spleta, v aplikacijah prevoznikov ali na stacionarnih prodajnih mestih.

Sistem omogoča nakup vozovnic za podjetja in ostale organizacije ter avtomatsko podaljševanje nakupov z naročilnicami in drugimi plačilnimi sredstvi.

Prodajni sistemi prevoznikov in drugih prodajalcev so tehnično vključeni v sistem IJPP na podlagi standarda IJPP, ki določa tehnične zahteve in postopke za zagon ter delovanje prodajnih in validacijskih sistemov operaterjev v sistemu IJPP.

Gre za sistem z več izvajalci in več vrstami prevoza, ki uporabnikom omogoča, da z eno vozovnico prestopijo z enega načina prevoza na drugega, ne glede na vrsto načina prevoza ali izvajalca. Prizadeva si zagotoviti časovno usklajene povezave med različnimi vozili.

Potniški promet se izvaja na rednih linijah, izvajalci pa z vozili opravljajo storitve obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v medkrajevnem avtobusnem prometu in železniškem notranjem potniškem prometu na podlagi sistema linij in con. Prevozne storitve se izvajajo v skladu z enotnimi pravili sistema IJPP na podlagi enotne vozovnice, ki jo izda upravljavec IJPP in temelji na elektronskem mediju kot osrednjem nosilcu vozovnice (brezkontaktna pametna kartica - kartica IJPP).

Enotno vozovnico IJPP opredeljujejo enotna tarifna shema in enotni pogoji uporabe. Enotni tarifni sistem je vzpostavljen na podlagi prometno-geografskega modela območja poti na ozemlju Slovenije. Na mestnih območjih se uporablja conski sistem (v upravljanju občin), v medkrajevnem prometu pa tarifni sistem temelji na kilometrskem geografskem modelu poti in conskem sistemu (vozovnica Slovenija).

Sistem zajema različne produkte (vozovnice), ki so lahko neprenosni(vezani na določenega uporabnika) ali prenosni (prosto prenosni med uporabniki). Vozovnice lahko veljajo za določeno obdobje, linijo ali za celotno državo, obstajajo pa tudi vozovnice za posebne skupine uporabnikov z določenimi ugodnostmi (dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih upokojenci, imetniki EU kartice ugodnosti za invalide, starejši od 65 let in vojni veterani), za katere veljajo posebni pogoji za pridobitev pravice.

### IJPP v številkah

#### Število uporabljenih vozil.

Preglednica 1: Približno število vozil, ki se uporabljajo v javnem potniškem prometu.

|  |  | 2025 | Dodana v 24 mesecih* | Skupaj 2027 (načrt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avtobusi | Število avtobusov | 1.572** | 369 | 1.944 |
|  | Število avtobusnih vrat | 3.664 | 1.151 | 4.815 |
| Vlaki | Število garnitur in vagonov | 115 | 30 | 145*** |
|  | Število vrat na garniturah in vagonih | 958 | 160 | 1.118**** |

* Trenutno znane razširitve.

** število prijavljenih vozil za izvajanje avtobusne GJS na dan 7.3.2025

*** 115 EMG+DMG je že v prometu + 20 DMG bo dobavljenih do konca leta 2025 + 46 klasičnih vagonov

**** 958 je na obstoječih garniturah EMG in DMG + 120 na prihajajočih 20 DMG

#### Število prog in postaj

Preglednica 2: Približno število prog, postaj in peronov, ki se uporabljajo v javnem potniškem prometu.

|  |  | 2025 | Dodano v 24 mesecih | Skupaj 2027 (načrt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avtobusi | Linije | 1.700 | 100 | 1.800 |
|  | Avtobusne postaje | 5.108 | - | 5.108 |
|  | Avtobusna postajališča | 9.950 | - | 9.950 |
| Vlaki | Linije | 59 | 1 | 60 |
|  | Železniške postaje / postajališča | 275 | - | 275 |
|  | Železniška peroni | 489 | 3 | 492 |
|  | ...od tega železniška peroni brez napajanja oziroma brez dostopa do elektrike | 14 | - | - |

* Po ročnem štetju peronov po vseh postajah (Program omrežja 2025), vsaka železniška postaja ali postajališče ima najmanj 1 peron, ocena PCL po zaključku obnove 5+3 peronov

#### Število ročnih prodajnih in kontrolnih naprav:

Preglednica 3:

|  |  | 2025 | Dodano v 24 mesecih | Skupaj 2027 (načrt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avtobusi | Število prenosnih ročnih prodajnih naprav na avtobusih | 1.700 | - | 1.700 |
|  | Število prenosnih inšpekcijskih naprav na avtobusih | 129 | - | 129 |
| Vlak | Število vlakovnih prenosnih ročnih prodajnih naprav | 490 | - | 490 |
|  | Število vlakovnih prenosnih naprav za pregled vozovnic | 10 | - | 10 |

Dodatna informacija: 500 MT je nabavljenih v letu 2024 za potrebe uporabe osebja za spremljavo vlakov in za validacijo vozovnic. Uporabljajo se isti terminali za obe funkciji.

#### Število prodajnih mest na drobno:

Tabela 4:

|  |  | 2025 | Dodano v 24 mesecih | Skupaj 2027 (načrt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avtobusi | Prodajna mesta (stacionarna) | 96 | - | 96 |
|  | e-trgovina / spletni portali | 5 | - | 5 |
| Vlak | Prodajna mesta (stacionarna) | 41 | - | 41 |
|  | e-trgovina / spletni portali | 2 | - | 2 |

#### Število avtomatov za prodajo vozovnic:

Tabela 5:

|  | 2025 | Dodano v 24 mesecih | Skupaj 2027 (načrt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Avtobus (IJPP) | 25 | - | 25 |
| Vlak (SŽ - Slovenske železnice) – kartomati SPM | 156 | - | 156 |

#### Aktivni uporabniki - IJPP:

Preglednica 7:

|  | 2025 | Dodani v 24 mesecih | Skupaj 2027 (načrt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivni uporabniki IJPP | 390.000 | 110.000+ | 500.000+ |

#### Letna prodaja vozovnic (vsota, medkrajevni avtobus + vlak):

Preglednica 8:

|  | 2025 | Dodano v 24 mesecih | Skupaj 2027 (načrt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Letna prodaja vozovnic (enkratna vožnja, mesečne + letne vozovnice), domače (v EUR) | 52.000.000 | NA | NA |

#### Število prodanih vozovnic (vsota, medkrajevni avtobus+ vlak):

Preglednica 9:

|  | 2025 | Dodano v 24 mesecih | Skupaj 2027 (načrt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Število prodanih vozovnic (enkratna vožnja, mesečne + letne vozovnice), domače | 9.300.000 | NA | NA |

#### Število potrditev (vsota, medkrajevni avtobus + vlak)

Preglednica 10:

|  | 2025 | Dodano v 24 mesecih | Skupaj 2027 (načrt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Število potrditev/validacij (vsota, medkrajevni avtobus + vlak), domače | 96.200.000 | NA | NA |

## Deli javnih naročil

### Pregled sklopov

Zaradi izpolnitve ciljev projekta, zmanjšanja tveganj in zagotovitve najboljše vrednosti za načrtovana sredstva za DUJPP in njegove stranke, naročnik razmišlja v smeri izvedbe in podpisa izvajalske pogodbe za vsak posamezni vsebinski sklop ločeno.

"Glavni vsebinski sklopi" za izvedbo zahtevanega obsega postavk oz. funkcionalnosti, ki jih trenutno  DUJPP predvideva v tej projektni nalogi, , so povzeti v sliki 2.

Storitve pridobivanja plačil

Licenciranje, integracija in zagotavljanje storitev pridobivanja, spletni plačilni  vmesnik in EMV skladnost maloprodajnih prodajnih mest, namestitev, integracija, zagotavljanje delovanja in vzdrževanje POS opreme.

Zaledni sistem ABT

Programska oprema kot storitev ali dobava licenc, namestitev, integracija in zagotavljanje storitev, povezanih s programsko opremo za zaledno pisarno ABT sistema.

Validatorji

Izdelava, dobava, namestitev, integracija, upravljanje in vzdrževanje strojne in programske validacijske opreme.

Sistem transportnega prehoda

Obdelava plačil na način standardiziran za transport, certificiranje PCI DSS in zagotavljanje storitev namestitve, integracije, delovanja in vzdrževanja.

Slika (2): Osnovni sklopi javnega naročila

### Opis sklopov

Deli oz. vsebinski sklopi javnega naročila so:

- Zaledni sistem ABT, validatorji in sistemska integracija

- Sistem transportnega prehoda

- Storitve pridobivanja plačil

Slika (3): Pregled načrtovanega sistema

Preglednica 11: Opis sklopov

| Podsistem | Opis |
| --- | --- |
| Sklop 1: Zaledni sistem ABT, validatorji in sistemska integracija | Zaledni sistem je modularni sistem za upravljanje prihodkov in strank, ki zagotavlja zmogljivosti za obdelavo in shranjevanje podatkov, potrebne za omogočanje zaračunavanja vozovnic na podlagi uporabniških računov, vključno z: - upravljanje računov - izračunavanje vozovnic - obdelavo plačil - finančno upravljanje - storitve za stranke - prodaja produktov/storitev - poročanje in analitika - upravljanje tveganj in kršitev - izdajanje vozovnic s črtno kodo in QR kodo - upravljanje zaprte plačilne sheme - vozniške konzole DUJPP si poplačuje terjatve do uporabnikov iz naslova opravljene storitve iz dobroimetja na ABT računu stranke (zaprta DUJPP plačilna shema) in z bremenitvijo plačilnih kartic mednarodnih plačilnih shem Mastercard in VISA (odprta plačilna shema), ter plačanimi sredstvi za vnaprej kupljene produkte (mesečne, letne vozovnice). - Dobava maloprodajnih prodajnih mest s podporo Izbrani ponudnik ABT kot sistemski integrator upravlja celotno sistemsko platformo podsistemov in sestavnih delov, da bi zagotovil njihovo delovanje kot enovitega sistema, ki zagotavlja določeno funkcionalnost in rezultate za stranke. To vključuje: - zagotavljanje izpolnjevanja zahtev - zagotavljanje skladnosti in potrebnih akreditacij v skladu z zahtevami vseh veljavnih zakonov, predpisov, smernic ali odlokov - vzdrževanje nabora dokumentov in struktur, ki zagotavljajo okvir za uspešno sodelovanje več ponudnikov med razvojem in dobavo sistema IJPP - zagotavljanje, da ponudniki izvedejo dogovorjene postopke sistemskega inženiringa. Validatorji se uporabljajo za vstopanje in izstopanje iz javnega prevoza in vključujejo: - validator na peronu (na fiksni lokaciji) - ročni (prenosni) validator - avtobusni validator - validator za plovila - validator za žičnice Izbrani ponudnik validatorjev opravlja tudi storitve namestitve in vzdrževanja. Ponudnik validatorjev je prav tako odgovoren za certificiranje EMV L1 in L2 ter redno upravljanje in skladnost z lokalno zakonodajo in mandati/zahtevami mednarodnih plačilnih shem (MC, VISA) . |
| Sklop 2: Sistem transportnega prehoda | Izbrani ponudnik sistema transportnega prehoda sprejema podatke iz brezstičnih plačilnih kartic v EMV L3 aplikaciji, doda dodatne podatke o trenutni liniji in nato pretvori podatke o plačilu s kartico v šifrirane žetone. Ponudnik sistema transportnega prehoda nato šifrirane žetone pošlje zaledni pisarni (sistem ABT) za izračun voznine. Ponudnik sistema transportnega prehoda izvaja tudi pravila plačilne sheme za obdelavo transportne/tranzitne plačilne transakcije in podpira uporabo več pridobiteljev plačil hkrati. Zagotavljanje L3 aplikacije za validatorje in maloprodajne prodajne točke EMV |
| Sklop 3: Storitve pridobivanja plačil | Izbrani ponudnik za pridobivanje plačil omogoča tri različne plačilne scenarije: - DUJPP zaračunava voznine z debetnimi in kreditnimi plačilnimi karticami, ki se uporabljajo pri vstopni in izstopni validaciji na validatorjih IJPP omrežja, in tako DUJPP omogoča prejemanje prihodkov iz naslova voznin. - Spletni (eCom) plačilni vmesnik za elektronsko poslovanje (sprejemanje spletnih plačilnih transakcij) Plačilne transakcije s plačilnimi karticami prek avtomata za prodajo vozovnic / samopostrežnega avtomata |

## Kontekst povpraševanja in trenutno stanje

Ministrstvo pristojno za promet je leta 2016 uvedlo shemo IJPP in uporabo brezkontaktnih pametnih kartic, imenovanih "IJPP kartica", na katerih so zapisani IJPP produkti (vozovnice). Gre za sistem kartičnega izdajanja vozovnic (Card-Based Ticketing system - CBT). Namen IJPP kartice je bil, da bi uporabnikom prevoznih storitev omogočil plačevanje uporabe različnih vrst javnega prevoza v Sloveniji z eno samo IJPP kartico ali s plačilnimi karticami v odprti plačilni shemi. Potniki lahko z IJPP kartico potujejo z medkrajevnimi avtobusi in vlaki.

Trenutno IJPP kartični sistem, ki se uporablja za plačevanje vozovnic za javni potniški prevoz v Sloveniji, temelji na fizični brezstični pametni kartici (CSC), izvedeni s tehnologijo MIFARE® DESFire®. Sistem je bil uveden leta 2016, do danes pa je bilo izdanih približno 400.000 IJPP kartic. Od marca 2025 dalje se dnevno obdela preko 250.000 transakcij.

Infrastruktura sistema pokriva več izvajalcev javnega potniškega prevoza (JPP) in načinov prevoza v Sloveniji (avtobus,  vlak), ki delujejo kot integrirana shema javnega potniškega prevoza.

S spremembo zakonodaje je bila ustanovljena Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), ki je kot upravljalec JPP v Republiki Sloveniji od ministrstva prevzel upravljanje in razvoj IJPP.  DUJPP načrtuje uvedbo naslednje generacije sistema IJPP za izdajanje in validiranje vozovnic, ki podpira izdajanje vozovnic na podlagi uporabnikovega računa (ABT) in druge napredne tehnologije, s katerimi se bo nadomestil obstoječi starejši sistem. Sistem ABT mora biti prilagodljiv pri zagotavljanju novih storitev in produktov za potnike, z izboljšano varnostjo in enostavno integracijo za transportne in ne-transportne partnerje, ter omogočanjem različnih načinov plačila IJPP storitev.

Naročnik tako objavlja javno naročilo za uvedbo rešitve za prodajo vozovnic na podlagi uporabniškega računa uporabnika, ki bo dopolnila in nadomestila obstoječi sistem prodaje IJPP vozovnic na podlagi kartic, pri čemer se bo izognil kakršnim koli motnjam v IJPP storitvah v času prehoda iz trenutne rešitve IJPP vozovnic na novo rešitev vozovnic, ki bo temeljila na ABT uporabniškem računu. Naročnik načrtuje tudi uvedbo plačil s plačilnimi karticami v odprti plačilni shemi za posamezne vozovnice in obračun vozovnic po sistemu MTT (Visa) in PAYG (Mastercard), kjer se beleži posamezne vožnje uporabnika znotraj IJPP sistema, pri čemer se uporabniku opravljene vožnje obračunajo enkrat dnevno do nastavljenega dnevnega limita (dnevna vozovnica). Sistem mora omogočati tudi nadaljnje zbiranje oz. združevanje dnevnih vozovnic do naslednjega obračunskega obdobja (teden, mesec, leto).

Izbrani ponudniki bodo odgovorni za naslednje:

- dobavo sistema ABT, ki je ustrezno prilagojen poslovnim potrebam in pričakovani uporabi sistema DUJPP, kot je opisano v tem dokumentu.;

- izvajanje in dobavo novih možnosti nosilcev tarif, vključno s podporo za nadgradnjo ali zamenjavo "Level-1" naprav. Od ponudnika sistema ABT se pričakuje, da bo zagotovil API, dokumentacijo in podporo obstoječim prevoznikom, da bodo lahko povezali "Level-1" naprave (če se tako odloči naročnik) s sistemom ABT ter uskladili zasnovo, izvajanje, preskušanje in uvedbo celovite rešitve;

- zagotavljanje in delovanje zaprte sheme IJPP (delovno ime eIJPP) za plačila storitev IJPP (zahtevana podpora);

- dobavo, namestitev in vzdrževanje EMV validatorjev;

- podporo plačilom v odprti plačilni shemi na vozilih in maloprodajnih mestih.

# Obseg projekta

## Cilji projekta

Naročnik želi nadomestiti obstoječi sistem za izdajo vozovnic "na podlagi kartic" (CBT) s sistemom za izdajo vozovnic na podlagi uporabniških računov (ABT), pri čemer je potrebno upoštevati poslovne in tehnološke dejavnike. Z vzpostavitvijo sistema ABT bo DUJPP omogočil plačevanje s plačilnimi karticami odprtih plačilnih shem (MC, VISA), vzporedno pa bo lahko obdržal tudi lastno zaprto shemo plačil (eIJPP), ki bo temeljila na sedanji tehnologiji Mifare DESfire ali pa cEMV ("private/white label" vozovnični medij).

## Sistemska arhitektura (ABT) in naprave

### Ključni (jedrni) cilji

- Nadgradnja sistema CBT na sistem ABT (račun potnika kot osnova).

- Ena centralizirana rešitev ABT (možnost uporabe tudi za mestne PTA/PTO).

- Upravljanje različnih vrst računov (registrirani, anonimni, družinski, poslovni).

- Konfiguriranje samodejnih vozovnic, zgornjih mej (fare caps), multimodalnih spodbud, vozovnic v konicah.

- Podpora za zaprto IJPP plačilno shemo.

- Podpora za odprte EMV plačilne sheme.

### Pomembni cilji (možne takojšnje nadgradnje)

- Prilagodljivost pri uvajanju novih storitev/produktov.

- Prilagodljivost pri uvajanju novih nosilcev vozovnic (EMV, NFC, črtna koda, EU Wallet).

- Uvedba možnosti rezervacije sedežev na določenih progah.

### Razvojni cilji (prihodnje nadgradnje)

- Razširljivost sistema za podporo prihodnjim spremembam strategije, politike in programov DUJPP.

## Plačilni ekosistem

### Ključni (jedrni) cilji

- Plačevanje v odprtih plačilnih shemah (MC, VISA).

- Vzpostavitev zaprte sheme eIJPP (Mifare DESfire ali cEMV).

- Podpora za QR in 2D črtno kodo.

- Upravljanje povezanih bančnih računov.

### Pomembni cilji (možne takojšnje nadgradnje)

- Digitalne denarnice (Google Pay, Apple Pay ipd.).

- EU Wallet.

- Podpora za nosljive naprave (wearables).

- Prostoročno mobilno izdajanje vozovnic z uporabo NFC.

## Uporabniška izkušnja

### Ključni (jedrni) cilji

- Izboljšanje izkušnje strank.

- Skrajšanje čakalnih vrst in časa vstopa.

- Boljša uporabniška izkušnja v primeru izgube kartice (stanje ni na mediju).

- Samopostrežne storitve (mobilne in spletne aplikacije).

### Pomembni cilji (možne takojšnje nadgradnje)

- Samopostrežne storitve (mobilne in spletne aplikacije).

- Razširjena maloprodajna prodajna mreža.

- Dinamične tarife vozovnic.

- Multimodalne spodbude.

- Uvedba novih medijev za plačevanje vozovnic.

## Operativna in finančna učinkovitost

### Ključni (jedrni) cilji

- Povečanje operativne učinkovitosti.

- Povečanje tarifnih in netarifnih prihodkov.

- Poenostavitev vhodnih naprav.

- Znižanje stroškov izvajanja.

- Nižji stroški poslovanja (centralizirana rešitev).

### Pomembni cilji (možne takojšnje nadgradnje)

- Poenostavitev uvajanja novih tehnologij.

- Zmanjšanje naporov pri uvajanju novih produktov in zaposlenih.

- Globalni pregled podatkov o potnikih v realnem času.

## Podatki, analitika, načrtovanje

### Ključni (jedrni) cilji

- Uporaba tehnologije za analizo podatkov.

- Podpora načrtovalcem poti.

### Razvojni cilji (prihodnje nadgradnje)

- Uporaba umetne inteligence za analizo poti.

## Varnost in upravljanje tveganj

### Ključni (jedrni) cilji

- Povečanje varnosti.

- Upravljanje tveganj (realnočasovni seznam zavrnitev itn.).

- Zaščita prihodkov.

### Razvojni cilji (prihodnje nadgradnje)

- Uporaba umetne inteligence za analizo poti. V primeru razvoja rešitve, ki uporablja umetno inteligenco, mora ponudnik upoštevati Smernice za razvoj, uvajanje in uporabo umetne inteligence v javni upravi (dostopno prek: https://nio.gov.si/sl/products/smernice%2Bza%2Brazvoj%2Buvajanje%2Bin%2Buporabo%2Bumetne%2Binteligence%2Bv%2Bjavni%2Bupravi?release=2.0)

## Odprtost in partnerstva

### Ključni (jedrni) cilji

- Uporaba interoperabilnih in odprtih standardov.

- Krepitev partnerstev z mesti.

- Krepitev partnerstev z mednarodnimi ponudniki storitev.

## Izvedba in obveznosti ponudnika

### Ključni (jedrni) cilji

- Vodenje projekta.

- Priprava ustrezne dokumentacije.

- Namestitev in konfiguracija opreme.

- Usposabljanje zaposlenih.

- Testiranje sistema.

- Garancija.

- Rezervni deli.

- Tehnična podpora po prevzemu.

- Izpolnjevanje vseh obveznih funkcionalnosti iz projektne dokumentacije.

- Možnost alternativnih rešitev, če zagotavljajo enake funkcionalnosti.

Naročnik išče ustvarjalne in stroškovno učinkovite rešitve, ki izpolnjujejo namen te projektne zahteve, hkrati pa zagotavljajo prožnost za podporo prihodnjim spremembam strategije, politike in programov DUJPP. Ponudniki morajo zagotoviti vse storitve vodenja projekta, dokumentacije, namestitve, konfiguracije, usposabljanja, testiranja, garancije, rezervne dele in tehnično podporo po prevzemu sistema za dostavljene sisteme, ki jih zagotovijo ponudnik in njegovi podizvajalci.

# Splošni poudarki skladnosti

## Tehnološki nadzor in standardi

Naročnik pričakuje, da bodo vsi ponudniki uporabljali tehnološke kontrole in standarde, ki se običajno uporabljajo v primerljivih IT-projektih. Ta zahteva DUJPP omogoča zagotavljanje skladnosti s priporočenimi standardi tehnološkega upravljanja, varnosti in operativnega delovanja.

Pri razvoju rešitev naročnik pričakuje, da bo ponudnik sledil Smernicam MDP za razvoj informacijskih rešitev. Smernice so namenjene projektnim vodjem, projektnim in delovnim skupinam, ki začenjajo z razvojem novih ali prenovo starih informacijskih rešitev. Dokument opisuje proces razvoja informacijskih sistemov, predstavlja obstoječe in načrtovane skupne gradnike, portale in horizontalne aplikacije ter podrobnejša priporočila po posameznih področjih. Smernice naj ponudnik uporabi predvsem pri pripravi rešitev, ki bodo vključevale podatkovne zbirke Republike Slovenije (npr. Pladenj) pri pripravi rešitev vezanih na različne tarifne statuse potnikov in avtomatičnega preverjanja upravičenosti do tega statusa:

https://nio.gov.si/products/smernice%2Bmju%2Bza%2Brazvoj%2Binformacijskih%2Bresitev

Projektne ekipe morajo te tehnološke kontrole in standarde upoštevati pri nabavi ali načrtovanju rešitve ter zagotoviti njihovo uporabo, kjer je to ustrezno.

Ponudniki morajo opisati, kako so izvedli primerljive projekte in kako so bili pri njih uporabljeni primerljivi tehnološki kontrolni mehanizmi in standardi.

Skladnost s tehnološkimi kontrolami in standardi (TCS) mora biti razvidna iz specifikacij in funkcionalnosti predlagane rešitve, kot je določeno v projektni dokumentaciji. Dokazila o skladnosti morajo biti vključena v tehnično ponudbo ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da od izbranega ponudnika zahteva upoštevanje veljavnih tehnoloških kontrol in standardov tudi po oddaji naročila.

## Okvir zagotavljanja kakovosti programske opreme

Naročnik pričakuje, da se bo v okviru projekta uporabljala praksa zagotavljanja kakovosti programske opreme in zmogljivosti testiranja ter da bodo zagotovljene minimalne zahteve za izpolnjevanje standardov zagotavljanja kakovosti in testiranja kot pri podobnih projektih po svetu. Ponudniki aplikacij za programsko opremo, tretji ponudniki testiranja ali vse stranke, ki sodelujejo pri razvoju in vzdrževanju programske opreme, morajo v celoti upoštevati politiko in procesni okvir zagotavljanja kakovosti tehnologije. Nadaljnje podrobnosti o zahtevah za zagotavljanje tehnološke kakovosti so poudarjene v naslednjih ustreznih razdelkih dokumenta.

## Okvir upravljanja aplikacij (GTZ)

Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije je razvilo Okvir za upravljanje aplikacij (Generične tehnološke zahteve - na kratko GTZ), da bi zagotovilo boljše upravljanje in nadzor nad različnimi aplikacijami, ki so v lasti in upravljanju različnih ministrstev in agencij v Sloveniji. Ključni cilji uporabe GTZ so naslednji:

- Zagotoviti, da aplikacije naročnika dosegajo svoje strateške cilje.

- Izboljšati učinkovitost in uspešnost poslovanja PTA.

- Upoštevati zahtevane varnostne standarde.

- Zagotoviti, da se v celotnem življenjskem ciklu aplikacije upoštevajo najboljše prakse.

Celotna dokumentacija GTZ je na voljo na portali NIO:

https://nio.gov.si/products/dokument%2Bgenericne%2Btehnoloske%2Bzahteve%2Bgtz?release=2.0

### Pokritost GTZ

GTZ je vladni okvir, ki temelji na standardih ISO (ISO 27001, 20000, 9001), okviru upravljanja IT in najboljših praksah, kot so ITIL in prakse arhitekture podjetja. Čeprav DUJPP kot uporabnik ni zavezan k upoštevanju GTZ, želi uporabiti bistvo okvira:

Faza 1: Strateška uskladitev

Cilj faze strateške uskladitve je zagotoviti, da se projekti ocenijo glede na njihovo strateško pomembnost in uskladijo s strategijo tehnoloških virov, arhitekturo podjetja in praksami upravljanja portfelja podjetja DUJPP.

Faza 2: Načrtovanje in pridobivanje

Faza načrtovanja in pridobivanja se osredotoča na dejavnosti začetka projekta, načrtovanja in pridobivanja aplikacij, ki vključujejo kontrole in smernice, ki izhajajo iz projektnega vodenja, arhitekture podjetja in javnih naročil družbe DUJPP.

Faza 3: Izgradnja in izvajanje

Faza izgradnje in izvajanja se osredotoča na upravljanje in nadzor razvoja aplikacij v skladu s praksami DUJPP, podatkovnimi standardi, varnostjo, testiranjem vmesnikov, izvajanjem in predajo rešitve v produkcijo.

Faza 4: Servisiranje in podpora

Faza servisiranja in podpore podrobno opisuje upravljanje vidikov po uvedbi aplikacije. Vključuje sporazume o ravni storitev (SLA), garancije za aplikacije, preglede po uvedbi in postopke ob koncu življenjske dobe.

## Storitve z dodano vrednostjo (VAS)

Storitve z dodano vrednostjo (VAS) so funkcionalnosti, storitve ali aktivnosti, ki presegajo obvezne zahteve projektne dokumentacije in prispevajo k doseganju ciljev projekta, opredeljenih v poglavju 2. Obseg projekta.

Ponudniki lahko predlagajo storitve z dodano vrednostjo, ki so povezane z enim ali več naslednjimi področji projekta:

- sistemska arhitektura in naprave (2.2),

- plačilni ekosistem (2.3),

- uporabniška izkušnja (2.4),

- operativna in finančna učinkovitost (2.5),

- podatki, analitika in načrtovanje (2.6),

- varnost in upravljanje tveganj (2.7),

- odprtost in partnerstva (2.8),

- izvedba projekta in podpora naročniku (2.9).

Pri vsaki predlagani storitvi mora ponudnik:

- jasno navesti, na katero področje iz poglavja 2 se storitev nanaša,

- opisati dodano vrednost za naročnika, operaterje ali potnike,

- navesti obseg in način izvedbe,

- navesti rok implementacije.

Storitve z dodano vrednostjo morajo biti vključene v ponudbeno ceno in ne smejo predstavljati dodatnega stroška za naročnika.

## Varovanje osebnih podatkov

Ponudniki se morajo zavezati, da bodo skozi celoten projekt in delovanje ponujenih in dobavljenih sistemov izpolnjevali zahteve ZVOP (slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov), ki temelji na direktivi EU GDPR.

Ponudnik mora sodelovati z naročnikom pri pripravi in vzdrževanju DPIA (ocena učinka na varstvo podatkov) ter podpirati politike o osebnih podatkih, opredeljene v projektu. Ponudniki morajo poskrbeti, da so pogodbe s tretjimi osebami, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov, skladne z uredbo GDPR.

## Predlog in predstavitev

Od vsakega ponudnika se pričakuje, da predstavi predlog s tehnično predstavitvijo skupaj s predstavitvijo dokaza koncepta (PoC) ali poslovno usmerjeno predstavitvijo za predlagano rešitev ali storitve, v kateri bo prikazano, kako izpolnjuje zahteve naročnika, kot so navedene v tem javnem naročilu, in kakšne dodane vrednosti in funkcije (če obstajajo in so komplementarne) lahko rešitev ali storitev ponudi, kar bi lahko koristilo naročniku v prihodnosti.

Predstavitve morajo zajemati sestavne dele rešitve ali storitve, pristop k vodenju projekta ali podpori in druge vidike obsega, kot je zahtevano.

Naročnik lahko zahteva tudi predstavitev delovne demonstracije ali obisk na kraju samem v PTA ali PTO, kjer je ponudnik že izvedel rešitev, opisano v tem javnem naročilu.

# Zahtevani sklopi

Ponudniki morajo izpolnjevati vse opisane in zahtevane funkcije in storitve s seznama funkcionalnih specifikacij, pri čemer se zavezujejo, da jih bodo tudi zagotovili in izvedli, če bodo izbrani.

V stolpcu Zahteve je navedeno, katere zahteve ponudnik MORA izpolniti v okviru posameznega sklopa.

## Sklop 1 - Zaledni sistem ABT, validatorji in sistemska integracija

Zaledni sistem za izdajo vozovnic na podlagi računa je jedro postopka samodejnega obračunavanja vozovnic v sistemu IJPP. Sestavljen je iz naslednjega:

- zaledni sistem za upravljanje uporabniških računov in izdajanje vozovnic.

- upravljanje zaprte IJPP plačilne sheme

- izdajanje in upravljanje identifikacijskih nosilcev

- aplikacija za načrtovanje poti (spletna in mobilna aplikacija)

- sistem za kontrolo in inšpekcijski terminali

- prodajne aplikacije za prodajo vozovnic IJPP (splet, fizične prodajne točke, mobilna aplikacija)

- EMV plačilni terminali za maloprodajna prodajna mesta (v koordinaciji s ponudnikom Sklopa 4)

- validatorji na vozilih in peronih

- uporabniški portal in mobilna aplikacija za upravljanje s svojim računom

- neobvezno (razen če se uporabljajo obstoječi posamezni nosilci):

  - voznikova konzola,

  - dodatni zvočniki in prikazovalniki za obveščanje potnikov.

### ABT - Splošne zahteve

Ponudniki morajo izpolnjevati splošne zahteve ABT iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Splošne zahteve | 4.1.1.1. | Zaledni sistem ABT izvaja ali podpira vsaj naslednje funkcije in aplikacije: - obdelavo transakcij - upravljanje računov - upravljanje medijev za prevoznino - upravljanje naprav za izdajo vozovnic - upravljanje tarifnih programov - Upravljanje poslovnih subjektov - Skladiščenje podatkov - Poročanje - Aplikacija za prodajo na maloprodajnih mestih za prodajo nosilcev vozovnic in izdelkov na stacionarnih lokacijah (prodaja fizičnih vozovnic) in mobilno prek validatorjev in vozniških konzol. - Portal za širšo javnost za spletne informacije o tarifnem sistemu, upravljanje javnih računov in prodajne funkcije. - Vmesnik za splošno javno mobilno aplikacijo za informacije o tarifnem sistemu, upravljanje javnih računov in prodajne funkcije - Portal institucionalnega programa za funkcije upravljanja institucionalnih strank - Kliring in poravnava - Obdelava plačil prek tranzitnih plačilnih vrat. - Upravljanje sistema - Spremljanje omrežja - Izdaja in personalizacija kartic. - Upravljanje varnosti - Upravljanje goljufij/tveganja - CRM - Finančni modul (AR/AR/GL) - Podpora za obdelavo plačil v odprti shemi EMV (npr. VISA in MC). - Zvestoba |
| Splošne zahteve | 4.1.1.2. | Zaledni sistem ABT mora zagotoviti ustrezen samodejni potek dela za vse spremembe, za katere so potrebne odobritve, kot so npr: - popravek poti - prilagoditve poravnave - povračilo za stranko (refund/chargeback/dolg) - spremembe tarif / produktov - blokade/odblokade medijev in ukrepi za zmanjševanje tveganj (fraud control) - onboarding PTA/partnerjev/PTO - integracijske spremembe - ročne spremembe statusnega seznama Seznam sprememb in delovni tokovi z uporabo orodij BPM se opredelijo in dogovorijo z naročnikom v fazi načrtovanja. |
| Splošne zahteve | 4.1.1.3 | Zaledni sistem ABT mora zagotavljati neprekinjeno poslovanje in obnovitev po izpadu (DR/BCP) za vse kritične back-office storitve. Ponudnik mora zagotoviti sekundarno produkcijsko okolje na ločeni lokaciji (geografsko ali logično ločeni podatkovni center/oblak) ter avtomatiziran ali nadzorovan preklop (failover) v primeru izpada primarne lokacije. Minimalni cilji okrevanja so: RPO ≤ 15 minut za transakcijske in obračunske podatke ter RTO ≤ 4 ure za ponovno vzpostavitev kritičnih storitev. Način delovanja sekundarne lokacije (active-passive ali active-active) in podrobnosti failover postopkov se uskladijo z naročnikom v fazi načrtovanja. |
| Splošne zahteve | 4.1.1.4 | ABT mora izvajati varnostne kopije vseh produkcijskih podatkov (transakcije, obračunski podatki, konfiguracije, audit logi) v skladu z industrijskimi standardi. Varnostne kopije transakcijskih in obračunskih podatkov morajo biti izvedene najmanj vsakih 15 minut, ostali podatki najmanj dnevno. Vse kopije morajo biti šifrirane, hranjene na ločeni lokaciji ter z retencijo najmanj 90 dni za operativne kopije in z možnostjo dolgoročnega arhiva skladno z zakonskimi zahtevami. Ponudnik mora zagotoviti postopke za obnovo (restore) in validacijo integritete kopij. |
| Splošne zahteve | 4.1.1.5 | Ponudnik mora najmanj enkrat letno izvesti preizkus DR/failover postopkov in preizkus obnove iz varnostnih kopij (restore test) ter naročniku predložiti poročilo z rezultati, doseženimi RPO/RTO časi, ugotovljenimi odstopanji in načrtom korektivnih ukrepov. Preizkusi se lahko izvajajo v dogovorjenih vzdrževalnih oknih, brez vpliva na uporabnike ali z vnaprej usklajenim vplivom. |

### Obdelava transakcij in tveganj

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede obdelave transakcij in tveganj iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Obdelava validacij (odprta in zaprta zanka za prevoznino)

- Obdelava tveganj plačilne sheme

- Obdelava tveganj kartic

- Obdelava tveganj na računu

- Ustvarjanje in distribucija seznama EMV Deny

- Ustvarjanje in distribucija seznama statusov

- Odkrivanje kršitev

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| TAP procesiranje | 4.1.2.1 | Zaledni sistem ABT se poveže z napravami L1, da se omogoči pošiljanje podatkov iz vozil za obdelavo v realnem času. |
| TAP procesiranje | 4.1.2.2 | Zaledni sistem ABT mora podpirati obdelavo podatkov, pridobljenih iz obstoječih in prihodnjih nosilcev vozovnic (kot so med drugim brezkontaktne kartice EMV in IJPP ali vozovnice, tiskane in mobilne črtne kode 2D, mobilne naprave z virtualnimi karticami IJPP, mobilne naprave z virtualnimi karticami EMV, ...). Uporabljeni nosilci vozovnic se shranijo kot del podatkov o računu. |
| TAP procesiranje | 4.1.2.3 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben prepoznati vrsto transakcije, ustrezno uporabiti pravila potrjevanja in shraniti transakcijo. |
| TAP procesiranje | 4.1.2.4 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben preveriti podatke o računu glede na nastavljiv seznam pravil potrjevanja (poslovno potrjevanje in varnostno potrjevanje). |
| TAP procesiranje | 4.1.2.5 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben uporabiti funkcije obdelave tveganja med potrjevanjem računa. |
| TAP procesiranje | 4.1.2.6 | Zaledni sistem ABT omogoča, da se transakcija od konca do konca obdela v 400 ms. |
| TAP procesiranje | 4.1.2.7 | Vsaka transakcija se v sistemu zabeleži z edinstvenim ID transakcije, da se po potrebi lahko izvede uskladitev in poročanje o preteklih dogodkih. |
| Obdelava tveganj plačilne sheme | 4.1.2.8 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben prepoznati novo kartico EMV (uporabljeno prvič) in sprožiti takojšnjo zahtevo za preverjanje računa. To velja za kartice EMV plačilne sheme in veljavne nosilce cen. Potnik lahko vstopi in začne potovanje, preden prejme odgovor na zahtevo za preverjanje računa. |
| Obdelava tveganj plačilne sheme | 4.1.2.9 | Zaledni sistem ABT podpira obdelavo transakcij First Ride Risk (FRR), pri čemer podpira združevanje transakcij EMV v odprti plačilni shemi (MTT / PAYG). |
| Obdelava tveganj plačilne sheme | 4.1.2.10 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben prepoznati in preveriti prejeto kartico EMV na seznamu zavrnjenih in črnem seznamu (blokiran račun in ukradene naprave). |
| Obdelava tveganja kartice | 4.1.2.11 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben prepoznati in preveriti prejeto obstoječo kartico IJPP in/ali kupčevo kartico Mifare DESfire ali kartico cEMV White Label na črnem seznamu (preverjanje stanja kartice). |
| Obdelava tveganj na računu | 4.1.2.12 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben identificirati račun stranke, povezan s prejeto transakcijo, in ga preveriti na črnem seznamu Deny List (preverjanje stanja računa stranke). |
| Obdelava tveganja produkta | 4.1.2.13 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben preveriti veljavnost in status izdelka za potrditev transakcije. |
| Obdelava tveganja produkta | 4.1.2.14 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben preveriti status medija glede na črno listo. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama zavrnitev EMV | 4.1.2.15 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben shraniti seznam zavrnjenih kartic EMV, ki jih morajo vse naprave blokirati za uporabo. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama zavrnitev EMV | 4.1.2.16 | Zaledni sistem ABT mora omogočati samodejno in ročno ustvarjanje, iskanje, posodabljanje in brisanje vnosov s seznama EMV Deny List. To velja za kartice EMV plačilnih shem in kartice PTA Mifare DESfire ali kartice cEMV White Label. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama zavrnitev EMV | 4.1.2.17 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben izvajati izterjavo dolga, tako samodejno kot ročno, v različnih vnaprej določenih časovnih intervalih. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama zavrnitev EMV | 4.1.2.18 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben inicializirati izterjavo dolga (postopek) vsakič, preden sistem ABT izračuna novo ceno vozovnice ali zgornjo mejo na podlagi združenih transakcij ob koncu dneva, konca obdobja potovanja ali določenega vnaprej določenega časa. Ko je postopek izterjave dolga končan, sistem ABT izdajatelju kartice pošlje zahtevo za zakasnjeno odobritev za novo agregirano ceno vozovnice. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama zavrnitev EMV | 4.1.2.19 | Ko je dolg plačan, mora zaledni sistem ABT samodejno izbrisati kartico s seznama Deny. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama zavrnitev EMV | 4.1.2.20 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben shraniti vsaj seznam 500 000 (petsto tisoč) vnosov na seznamu zavrnjenih in prednostno razvrstiti najboljših 200 000 (dvesto tisoč), ki jih je treba sporočiti napravam L1 na podlagi nastavljivih meril za oceno tveganja (nazadnje dodano, nedavno videno, ...). |
| Ustvarjanje in distribucija seznama zavrnitev EMV | 4.1.2.21 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben posredovati seznam zavrnjenih na vse prednje naprave na podlagi nastavljive pogostosti (na začetku nastavljene na 15 minut). |
| Ustvarjanje in distribucija seznama statusov | 4.1.2.22 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben shraniti črno listo kartic IJPP, katerih uporabo morajo vse naprave blokirati. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama statusov | 4.1.2.23 | Zaledni sistem ABT mora omogočati ustvarjanje, iskanje, posodabljanje in brisanje vnosov s črne liste. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama statusov | 4.1.2.24 | Črna lista sprejme blokiranje z: - ID računa (blokada uporabe vseh kartic, povezanih z ID računa) - Posamezna kartica (blokada uporabe posamezne kartice po ID kartice) - PAN kartice (blokiranje uporabe kartice po PAN razponu ID kartice) - ID naprave (blokiranje uporabe kartice po ID naprave) - Razpon ID naprave (blokiranje uporabe kartice po razponu ID naprave) - Izdelek (blokiranje uporabe primerka izdelka) |
| Ustvarjanje in distribucija seznama statusov | 4.1.2.25 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben črno listo posredovati vsem prednjim napravam na podlagi nastavljive pogostosti. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama statusov | 4.1.2.26 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben shraniti sivi seznam obstoječih kartic IJPP in kupčevih kartic Mifare DESfire ali belih kartic cEMV, ki jih mora operater spremljati zaradi nadaljnje preiskave. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama statusov | 4.1.2.27 | Zaledni sistem ABT mora omogočati ustvarjanje, iskanje, posodabljanje, brisanje in potrjevanje vnosov s sive liste. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama statusov | 4.1.2.28 | Premiki na seznam statusov in s seznama statusov se arhivirajo, da jih lahko upravljavci v prihodnje pregledajo prek upraviteljskega vmesnika. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama statusov | 4.1.2.29 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben shraniti seznam 500 000 vnosov na vsakem seznamu statusov. To dimenzijo je mogoče razširiti. |
| Ustvarjanje in distribucija seznama statusov | 4.1.2.30 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben ustvariti bele sezname za določene kartice IJPP s prosto določenim izdelkom in biti sposoben distribuirati sezname prek vmesnikov API. |
| Odkrivanje kršitev | 4.1.2.31 | Sistem zaledne pisarne ABT mora vključevati orodje ali modul za odkrivanje in preprečevanje kršitev. |
| Odkrivanje kršitev | 4.1.2.32 | Vse kartice se spremljajo v sistemu ABT, da se odkrije morebitna goljufiva uporaba medijev. |
| Odkrivanje kršitev | 4.1.2.33 | Pravila za odkrivanje goljufij je mogoče konfigurirati z izbiro posebnih vrst nosilcev in tarifnih produktov, ki se spremljajo. |
| Odkrivanje kršitev | 4.1.2.34 | Transakcije in povezane kartice, za katere se ugotovi, da kršijo katerega koli od pogojev, se ločeno shranijo na sivem seznamu za pregled s strani analitika upravljavca. Na voljo je tudi možnost, da se sistem konfigurira tako, da samodejno začasno prekliče (črni seznam) vsako kartico ali uporabnika, ki krši katerega koli od zgoraj navedenih pogojev. |
| Odkrivanje kršitev | 4.1.2.35 | Uporabljajo se najmanj naslednji pogoji preverjanja: - Ista identifikacijska oznaka kartice, ki ni upravičena do deaktivacije proti povratni uporabi, se uporablja na isti postaji ali v istem vozilu v nastavljivem časovnem razponu. - Ista kartica ID, ki je upravičena do deaktivacije proti prehodu nazaj, je bila na isti postaji ali v istem vozilu v nastavljivem časovnem razponu uporabljena več kot največje število dovoljenih pip. - Ista identifikacijska oznaka kartice, ki se v nastavljivem časovnem obdobju uporablja na različnih lokacijah ali v različnih vozilih. - ID kartice, ki ga sistem ni izdal. - Kartica z uporabo, ki presega skupno izdano/dodano vrednost. - Kartica s povečano vrednostjo brez znane transakcije polnjenja. - Prekomerna uporaba pametne kartice na podlagi določenega števila primerov v nastavljivem časovnem obdobju. - Uporaba kartice po deaktivaciji ali po začasni prekinitvi brez ponovne aktivacije. - Prijavljene transakcije iz neveljavnih naprav (ukradene, neznane iz sistema ...) |
| Odkrivanje kršitev | 4.1.2.36 | Zaledni sistem ABT mora izvajati samodejno analizo dogodkov (npr. umetna inteligenca in vzorci strojnega učenja) za odkrivanje in poročanje o kakršni koli nenavadni ali izjemni uporabi, takšni sprožilni dogodki so lahko - pogosti prenosi koncesij z enega nosilca vozovnice ene stranke na drug nosilec vozovnice - Povečana vrednost eIJPP brez znane transakcije polnjenja - ponavljajoče se transakcije polnjenja ali prodaje izdelkov na isti kartici v omejenem časovnem obdobju - Vrednost eIJPP presega najvišji dovoljeni prag. - Sprejete kartice brez znanega veljavnega izdelka - Ponavljajoče se manjkajoče transakcije na istem računu - Transakcija, prejeta iz neregistrirane naprave. Celoten seznam poslovnih pravil za preverjanje goljufive narave transakcij mora ponudnik dokumentirati pri pregledu zasnove, potrditi pa ga mora pogodbeni organ. |

### Izgradnja in popravljanje poti

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede gradnje in popravljanja poti iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Gradnja poti v enem načinu

- Gradnja potovanja v več načinih

- Dodatna pravila za gradnjo potovanja

- Popravek nepopolnega potovanja

- Ročno popravljanje poti

- Samodejno popravljanje poti

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Gradnja potovanja v enem načinu | 4.1.3.1 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben sestaviti pot stranke iz razpoložljivih validacij v podatkovni zbirki, kot je ena validacija, ki pomeni vstop, in druga validacija, ki pomeni izstop. |
| Gradnja potovanja v enem načinu | 4.1.3.2 | Zaledni sistem ABT mora prepoznati nadaljevanje potovanja kot poseben prenos PTO, če se transakcije CO/CI izvedejo v nastavljivem časovnem razponu. |
| Gradnja potovanja v enem načinu | 4.1.3.3 | Sistem zaledne pisarne ABT prepozna spremembo namena, če se transakcije CI/CO izvedejo v nastavljivem časovnem razponu. |
| Gradnja potovanja v enem načinu | 4.1.3.4 | Zaledni sistem ABT mora ob aktivaciji prepoznati posebne načine prevoza in tarife, specifične za PTA, kot sta med drugim načina "samo odjava" in "samo prijava". |
| Sestavljanje potovanja v več načinih | 4.1.3.5 | Sistem zaledne pisarne ABT prepozna nadaljevanje potovanja kot interoperabilni prenos, če se transakcije CO/CI izvedejo v nastavljivem časovnem razponu pri upravičenih načinih. |
| Dodatna pravila za izdelavo potovanja | 4.1.3.6 | Če pot stranke preseže nastavljiv parameter ali če ob izstopu ni potrjena, se lahko uporabijo posebna pravila za določanje tarife: - Najdaljše trajanje potovanja - Največje število prevozov - Največja razdalja potovanja - Kratka razdalja potovanja |
| Dodatna pravila za izdelavo potovanja | 4.1.3.7 | Pri konstrukciji potovanja se upoštevajo vse zabeležene motnje storitev in ustrezno uporabijo pravila IJPP o motnjah storitev. |
| Popravek nepopolnega potovanja | 4.1.3.8 | Sistem zaledne pisarne ABT mora biti sposoben prepoznati in prikazati nepopolna potovanja. |
| Popravek nepopolnega potovanja | 4.1.3.9 | Zaledni sistem ABT upravičenim upravljavcem omogoča dostop do seznama nedokončanih potovanj. |
| Popravek nepopolnega potovanja | 4.1.3.10 | Zaledni sistem ABT stranki omogoči dostop do seznama nedokončanih potovanj samo za branje na podlagi njenega računa ali identifikacijske številke kartice. |
| Popravek nepopolnega potovanja | 4.1.3.11 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben dokončati potovanja z vhodi ali izhodi, ki jih vnese končna stranka ali agent kontaktnega centra z delovnim tokom z uporabo orodij BPM. |
| Ročno popravljanje poti | 4.1.3.12 | Sistem zaledne pisarne ABT omogoča ročno dokončanje potovanja upravičenim prevoznikom (posamične in skupinske posodobitve) z zapisom revizijske sledi za takšno dejanje. |
| Ročno popravljanje poti | 4.1.3.13 | Izterjava nedokončanih voženj poteka v skladu s standardnimi poslovnimi pravili PTA in delovnimi postopki za plačila. |
| Ročno popravljanje poti | 4.1.3.14 | Sistem zaledne pisarne ABT omogoča ročno dokončanje potovanja za identificirane stranke. Popravek se uporabi šele po pregledu in potrditvi s strani upravičenih operaterjev. |
| Ročno popravljanje poti | 4.1.3.15 | Zaledni sistem ABT upravičenim upravljavcem omogoča pregled in potrditev ročnega dokončanja potovanja, ki ga opravijo identificirane stranke, pred obdelavo. |
| Samodejno popravljanje poti | 4.1.3.16 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben prepoznati in odpraviti nedokončana potovanja, ki jih sprožijo avtomatizirani postopki in poslovna pravila. |
| Samodejno popravljanje poti | 4.1.3.17 | Sistem zaledne pisarne ABT mora biti sposoben uporabiti zapoznele transakcije v postopku samodejnega popravljanja potovanj. |
| Samodejno popravljanje poti | 4.1.3.18 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben uporabiti prijavljene linijske incidente v postopku samodejnega popravka potovanja. |
| Samodejno popravljanje poti | 4.1.3.19 | Sistem zaledne pisarne ABT mora biti sposoben samodejno ugotoviti in odpraviti neskladnosti v podatkih o lokaciji validacije. |
| Samodejno popravljanje poti | 4.1.3.20 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben uporabiti tarifo za zaščito prihodkov v postopku samodejnega popravka vožnje, kadar se sprožijo posebna poslovna pravila. |
| Samodejno popravljanje poti | 4.1.3.21 | Zaledni sistem ABT omogoča upravičenim uporabnikom, da razveljavijo vse tarife za zaščito prihodkov, ki so bile samodejno uporabljene za potovanja. |

### Kontrola prihodkov

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede pregleda prihodkov iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Kontrola prihodkov | 4.1.4.1 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben obdelati kontrolne validacije, ki nastanejo med pregledi. |
| Kontrola prihodkov | 4.1.4.2 | Zaledni sistem ABT mora pooblaščenim napravam zagotoviti API, ki omogoča obdelavo odjemnih mest, ustvarjenih med inšpekcijskimi pregledi. |
| Kontrola prihodkov | 4.1.4.3 | Zaledni sistem ABT shranjuje prejete validacije, ki so nastale med inšpekcijskimi pregledi, skupaj z rezultatom obdelave. Prav tako se shranita ID naprave za pregled in prijavljeni inšpektor. |
| Kontrola prihodkov | 4.1.4.4 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben ugotoviti, ali je stranka med potovanjem pravilno izvedla validacije, in na podlagi tega ugotoviti, ali je treba stranko dodati na seznam opazovanih oseb, zaračunati pristojbino za inšpekcijski pregled, naložiti globo in/ali zavrniti potovanje. |
| Kontrola prihodkov | 4.1.4.5 | Inšpektor ima možnost, da se o tem ročno odloči na kraju pregleda in/ali prekliče morebitni samodejni predlog sistema ABT. |
| Kontrola prihodkov | 4.1.4.6 | Zaledni sistem ABT mora pooblaščenim uporabnikom omogočati razveljavitev rezultatov pregleda in/ali vračilo stroškov pregleda. |
| Kontrola prihodkov | 4.1.4.7 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben obdelati posamezne inšpekcijske validacije v realnem času. |
| Kontrola prihodkov | 4.1.4.8 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben obdelati paketne datoteke inšpekcijskih pregledov, opravljenih brez povezave. |
| Kontrola prihodkov | 4.1.4.9 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben inšpektorjem zagotoviti informacije o poti in vrsti storitve (pregled avtobusov, vlakov). |
| Kontrola prihodkov | 4.1.4.10 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben zagotavljati analitične podatke o izogibanju plačilu vozovnic za pomoč pri načrtovanju inšpekcijskih pregledov. Takšna analitika vključuje (vendar ni omejena na): - najbolj ranljive proge - obdobje dneva, ko je veliko izmikanja vozovnicam - dan v tednu, ko je največ utaj pri plačilu voznine - število pogostih vstopov potnikov v primerjavi z manj pogostimi vstopi potnikov za ustrezne poti - Drugi dejavniki, ki vplivajo na izogibanje plačilu voznine, kot so zasedenost, kakovost storitev itd. |
| Kontrola prihodkov | 4.1.4.11 | Zaledni sistem ABT omogoča izrekanje glob, ki niso povezane z izogibanjem plačilu voznine, kot je slabo vedenje strank (vandalizem, prehranjevanje, pitje, noga na sedežu ...). Takšni prekrški se evidentirajo na računu stranke. |
| Načrtovanje prihodkov | 4.1.4.12 | Zaledni sistem ABT omogoča orodje za testiranje in načrtovanje prihodkov iz naslova različnih definicij in kombinacij tarifnih politik. PTA mora imeti pri postavljanju tarifne politike in gradnje posameznih storitev/produktov orodje za možnost testiranja vpliva in sprememb na prihodke PTA iz naslova storitev. Npr. zaradi uvedbe nove tarifne politike, spremembe obstoječe tarifne politike, spremembe storitve, dodajanje nove storitve/produktov in njihove kombinacije. |

### Izračun voznine

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede izračuna voznine iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Upravljanje tarifnih politik

- Znani izračuni vozovnic

- Obračunavanje conskih vozovnic

- Izračun tarife za razdaljo

- Združevanje vozovnic

- Omilitev tarif

- Tarife za zaščito prihodkov

- Vozovnice za posebne dogodke

- Popusti in koncesije

- Omejitev cen

- Identifikacija produktov

- Posebna poslovna pravila PTA

- Posebna poslovna pravila Park&Ride

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Upravljanje tarifnih politik | 4.1.5.1 | Vsa spodaj navedena pravila o vozninah je mogoče konfigurirati v sistemu in niso trdo kodirana. Operativno osebje PTA jih lahko konfigurira skozi operativno nalogo. |
| Izračun znane tarife | 4.1.5.2 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben uporabiti pavšalno tarifo, kadar se uporablja na podlagi parametrov validacije. |
| Izračun znane tarife | 4.1.5.3 | Zaledni sistem ABT mora pri izračunu pavšalne tarife upoštevati nastavljive razlikovalne dejavnike (kot so dan v tednu, čas zaračunavanja v dnevu, izhodiščna in ciljna lokacija). |
| Obračunavanje območnih tarif | 4.1.5.4 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben določiti tarifo na podlagi prevoženih območij, kadar se to uporablja. |
| Obračunavanje območnih tarif | 4.1.5.5 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben uporabiti tarifo za potovanje, sestavljeno iz več odjemnih mest, na podlagi območij, ki so bila med potovanjem prevožena. |
| Izračun tarife za razdaljo | 4.1.5.6 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben določiti tarifo na podlagi prevožene razdalje, kadar se uporablja. |
| Združevanje tarif | 4.1.5.7 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben združevati različna potovanja za izračun tarife, vključno z železnico, avtobusom, ladjo, žičnico in multimodalnim prevozom, kot so e-skuterji in storitve souporabe avtomobila. |
| Združevanje tarif | 4.1.5.8 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben združevati znane tarife, tarife za razdaljo in conske tarife za potovanja ter opraviti skupen izračun tarife. |
| Združevanje tarif | 4.1.5.9 | Obdobje združevanja za izračun pavšalne tarife je nastavljivo (nekaj ur, dan, teden, mesec, leto). |
| Omilitev tarif | 4.1.5.10 | Zaledni sistem ABT podpira pravila o prizanesljivosti za nekatere vrste potovanj (kot so tista, pri katerih se stranka zmoti ali napačno tapne), tako da se strankam ne zaračunajo previsoke cene, če se zmotijo. |
| Omilitev tarif | 4.1.5.11 | Zaledni sistem ABT upošteva popravek potovanja in sproži samodejno povračilo na račun stranke v primeru napak, ugotovljenih po postopku popravka potovanja. |
| Omilitev tarif | 4.1.5.12 | Zaledni sistem ABT uporablja pravila za spremembo odločitve, kot so konfigurirana za vsak sistem. |
| Tarife za zaščito prihodkov | 4.1.5.13 | Zaledni sistem ABT podpira nastavljive tarife za zaščito prihodkov. |
| Tarife za zaščito prihodkov | 4.1.5.14 | Zaledni sistem ABT uporablja pravila o kaznih za nekatere vrste potovanj (kot so tista, pri katerih obstaja sum goljufije stranke). |
| Vozovnice za posebne dogodke | 4.1.5.15 | Zaledni sistem ABT podpira prilagoditev cene, ki se uporablja za potovanja ob motnjah (npr. če naprave niso na voljo, kar povzroči porast nedokončanih potovanj), in samodejno vračilo na račun stranke. |
| Vozovnice za posebne dogodke | 4.1.5.16 | Zaledni sistem ABT mora podpirati konfiguracijo voznine za posebne dogodke (na podlagi določenih datumov in za določene načine prevoza). |
| Vozovnice za posebne dogodke | 4.1.5.17 | Ponudnik mora zagotoviti enostavne postopke izvajanja, uvajanja in vračanja za upravljanje dogodkov, ki se lahko uporabljajo za vse ali nekatere storitve. |
| Vozovnice za posebne dogodke | 4.1.5.18 | Zaledni sistem ABT uporablja tarife za posebne dogodke, kadar je to primerno. |
| Vozovnice za posebne dogodke | 4.1.5.19 | Sistem zaledne pisarne ABT mora uporabljati tarife med dnevi in dinamične tarife. |
| Popusti in koncesije | 4.1.5.20 | Zaledni sistem ABT omogoča, da se tarife, zaračunane za katero koli potovanje ali izdelek, razlikujejo glede na popuste ali ugodnosti, povezane z računom stranke. |
| Popusti in koncesije | 4.1.5.21 | Zaledni sistem ABT uporabi vse popuste ali koncesije, kot so konfigurirani za račun stranke. |
| Popusti in koncesije | 4.1.5.22 | Sistem ABT BackOffice se bo integriral v Pladenj (skupni gradnik aplikacij, ki je na voljo v vladnih sistemih), da bo omogočal poizvedbe o statusu strank (študent, upokojenec, ...). |
| Omejitev | 4.1.5.23 | Zaledni sistem ABT podpira preprosto omejevanje, pri katerem je znesek, zaračunan stranki za potovanje v nastavljivem obdobju, omejen na en sam nastavljiv prag. Sistem omogoča dnevno, tedensko, četrtletno, polletno in letno omejevanje. |
| Omejitev | 4.1.5.24 | Zaledni sistem ABT podpira kompleksno omejevanje, pri katerem znesek, zaračunan stranki za potovanje v nastavljivem obdobju, temelji na ravni omejitve, ki se lahko razlikuje glede na lastnosti potovanj stranke (npr. raven omejitve se razlikuje glede na potovanje v času konice in izven konice, raven omejitve se določi glede na potovanje znotraj določenih območij, raven omejitve se razlikuje glede na število uporabljenih prevoznih sredstev itd.) |
| Združitev vozovnic MTT (VISA) in PAYG (MC) | 4.1.5.25 | Zaledni sistem ABT podpira načelo združevanja vozovnic MTT (VISA) in PAYG (MC), pri katerem se znesek, ki se stranki zaračuna za potovanje, izračuna za določeno obdobje na podlagi ene ali več potrditev v določenem časovnem obdobju (ena vožnja, več voženj, urne vožnje, dnevne, tedenske, četrtletne, polletne in letne vožnje). |
| Združitev vozovnic MTT (VISA) in PAYG (MC) | 4.1.5.26 | Zaledni sistem ABT podpira kompleksno združevanje vozovnic MTT (VISA) in PAYG (MC), pri katerem znesek, ki se stranki zaračuna za potovanje v nastavljivem obdobju, temelji na ravni, ki se lahko razlikuje glede na lastnosti potovanj stranke (npr. raven zgornje meje se razlikuje glede na potovanja v času konic in izven konic, raven zgornje meje se določi glede na potovanja znotraj določenih območij, raven zgornje meje se razlikuje glede na število uporabljenih načinov prevoza itd.) |
| Identifikacija produkta | 4.1.5.27 | Sistem zaledne pisarne ABT določi in uporabi najboljši razpoložljivi produkt/voznino ali kombinacijo produkt/voznin, ki lahko pokrije potovanja, opravljena v obdobju, ki ga je treba zaračunati. Za opis sedanje tarifne politike in predvidenega razvoja v prihodnosti, ki ga je treba zajeti, glej dokument o obsegu projekta. |
| Druge zahtevane funkcionalnosti sistema ABT | 4.1.5.28 | Zaledni sistem ABT podpira funkcionalnost KARTICA KOT KREDIT - model "vnaprej zakupljenega" za dolgoročni dostop do potovanj visoke vrednosti v vnaprej določenem času in druge vnaprej zakupljene produkte, pri katerih je voznina za potovanje že plačana vnaprej in so ti podatki shranjeni na računu stranke v ABT (produkti zaprte zanke/zvestobe). To je sistem, v katerem vaša brezstična fizična bančna kartica ali digitalna bančna kartica, shranjena v mobilni denarnici, deluje kot identifikacijska kartica, ki je povezana s strankinim računom v ABT in omogoča dostop do vnaprej kupljenih izdelkov, voženj in drugih storitev, ne da bi potrebovali ločeno tranzitno kartico ali vozovnico. Ponudnik ABT mora pridobiti tudi odobritev plačilne sheme, da to omogoči na posebnih bančnih karticah. |
| Posebna poslovna pravila PTA | 4.1.5.29 | Zaledni sistem ABT mora podpirati specifične produkte PTA (produkte mestnih prevozov, produkte za osebje ...). |
| Posebna poslovna pravila PTA | 4.1.5.30 | Sistem zaledne pisarne ABT mora biti sposoben uporabiti medkrajevni produkt na podlagi vrste storitve (avtobus, vlak). |
| Posebna poslovna pravila PTA | 4.1.5.31 | Zaledni sistem ABT mora podpirati konfiguracijo načina uporabe medkrajevnega produkta (po ID linije ali vrsti storitve). |
| Posebna poslovna pravila PTA | 4.1.5.32 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben izračunati pravilne cene vozovnic na krožnih progah (avtobus) v okviru omejitev, ki jih določa shema IJPP. |
| Posebna poslovna pravila PTA | 4.1.5.33 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben izračunati pravilne cene vozovnic pri medkrajevnih linijah (avtobus in vlak) v okviru omejitev, določenih s shemo IJPP. |
| Posebna poslovna pravila PTA | 4.1.5.34 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben izračunati pravilne cene vozovnic, kadar avtobus v primeru okvare deluje kot rezerva za druge vrste prevoza (npr. vlak ali ladja). V tem primeru mora Zaledni sistem ABT izračunati enako, kot bi jo izračunal prvotni način prevoza. Zaledni sistem ABT bo validator avtobusov obvestil, ko bo delovala premostitvena storitev. Oblika tega sporočila bo opredeljena v fazi načrtovanja sistema. Pooblaščeni operater bi moral imeti možnost, da enako konfigurira v sistemu ABT Back Office. |
| Posebna poslovna pravila PTA | 4.1.5.35 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben izračunati pravilne cene vozovnic, kadar je prevoz nastavljen na način pavšalne tarife. Upoštevajte, da je to dodaten mehanizem za vklop načina enotne tarife poleg mehanizma za izračun tarife na podlagi računa. Validator mora obvestiti Zaledni sistem ABT , ko se vklopi način pavšalne tarife. Oblika tega sporočila bo opredeljena v fazi načrtovanja sistema. Pooblaščeni upravljavec bi moral imeti možnost, da to nastavi v sistemu zalednega sistema ABT e. Tako bi se lahko PTA hitreje odzvalo na priložnostne zahteve za vožnjo prevoznih sredstev v načinu enotne tarife. |
| Posebna poslovna pravila PTA | 4.1.5.36 | Zaledni sistem ABT omogoča ustreznemu uporabniku (PTA), da poveže pravico do popusta z računom ali opredeljenim medijem stranke. Pri tem mora upoštevati tudi integracije z zunanjimi servisi, ki so popisane v poglavju 4.1.20.3 za posebne tarife določene glede na status potnika. Popust je lahko vezan tudi na relacijo oziroma območje in ni povezan z računom ali medijem stranke. Ugodnost mora vključevati vrsto stranke, kot so starejši državljani, otroci, osebe z odločitvijo, državljani, ki imajo dovoljenje za socialne zadeve, športniki in študenti. |
| Posebna poslovna pravila za parkiranje in vožnjo | 4.1.5.37 | Prepoznavanje registrskih tablic vozil in uporaba podatkov pri izvajanju poslovnih pravil je zahteva in se uporablja za omogočanje prehoda avtomobilom s posebnimi registriranimi računi in izdelki za parkirišča (kot so 6-mesečne, 12-mesečne dovolilnice in konfiguriranje funkcije drop off) ali alternativnimi sistemi enostavnega dostopa za redne in poslovne uporabnike parkirišč v povezavi s sistemi dostopa do izdelkov IJPP. |
| Posebna poslovna pravila za parkiranje in vožnjo | 4.1.5.38 | Zaledni sistem ABT mora biti nastavljiv tako, da je parkirišče brezplačno za vse uporabnike javnega prevoza. |
| Posebna poslovna pravila za parkiranje in vožnjo | 4.1.5.39 | Sistem zaledne pisarne ABT mora podpirati produkte za parkirišča v skladu s poslovnimi pravili IJPP Park & Ride, vključno z dnevno, mesečno, šestmesečno in letno vozovnico. |
| Posebna poslovna pravila za parkiranje in vožnjo | 4.1.5.40 | Posebni parametri Park & Ride morajo biti nastavljivi, vključno z (vendar ne omejeno na): - število dni veljavnosti - Časovno obdobje za dan (1-24) - Cena za vsako število dni - lokacija parkirišča z veljavnostjo |
| Posebna poslovna pravila za parkiranje in vožnjo | 4.1.5.41 | Sistem zaledne pisarne ABT mora biti prilagodljiv, da podpira predvideni portfelj izdelkov, opisan v dodatku k temu dokumentu. Zaledni sistem ABT mora podpirati prometne, mešane mobilnostne in neprometne produkte: - Produkte javnega prevoza: - Plačilo po voznem ceniku (PAYG): Plačilo za vse vrste javnega prevoza v Sloveniji, ko potniki vstopajo in izstopajo na napravah za validiranje z uporabo računa ABT. - Potovalne vozovnice: Vozovnice za potovanja: lahko se kupijo vnaprej ali samodejno naložijo na račun stranke in omogočajo neomejeno potovanje za določeno časovno obdobje. - Subvencije in sofinanciranje: Na račun stranke se lahko naložijo ugodnosti za otroke, študente, upokojence, športnike ali invalide, če izpolnjujejo merila za upravičenost. - Posamezne vozovnice: Enosmerne vozovnice, ki veljajo samo za eno vrsto prevoza naenkrat na avtobusih, vlakih, žičnicah in ladjah. - Shema "parkiraj in se pelji": V bližini javnih prometnih povezav so parkirišča, na katerih lahko potniki ustavijo svoja osebna vozila in prestopijo na avtobus, vlak, žičnico ali ladjo, da opravijo preostanek poti z javnim prevoznim sredstvom. - Mešani izdelki za mobilnost: o Mobilnost kot storitev (MaaS): To je povezovanje različnih oblik prevoznih storitev v enotno storitev mobilnosti, ki je na voljo na zahtevo za prvo in zadnjo miljo skupaj z javnim prevozom. o Storitve zvestobe in nagrajevanja: IJPP lahko uvede program zvestobe, ki nagrajuje stranke IJPP z zbiranjem točk, ki se lahko uporabijo za plačilo vozovnic za javni prevoz. o Kombinirane vozovnice: Dostop do popustov in promocij skupaj z vozovnicami do 40 % za vozovnice za znane znamenitosti ali turistične kraje v Sloveniji. |

### Razdelitev prihodkov

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede porazdelitve prihodkov iz poglavja Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Razdelitev prihodkov v notranjem vmesniku

- Razdelitev na zunanje vmesnike

- obračun in poravnava ter uskladitev

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| razdelitev notranjih vmesnikov | 4.1.6.1 | Zaledni sistem ABT razdeli prihodke, ki se nanašajo na eno ali več subjektov v okviru organa za sklepanje pogodb. |
| razdelitev notranjih vmesnikov | 4.1.6.2 | Zaledni sistem ABT podpira porazdelitev prihodkov za opravljene vožnje ali identificirane produkte na upravljavca, pri katerem so bile te vožnje opravljene, ali lastnika produkta. Podpira produkte, specifične za posameznega upravljavca (npr. mestni, medkrajevni, železniški, souporaba avtomobilov ...). |
| razdelitev notranjih vmesnikov | 4.1.6.3 | Zaledni sistem ABT podpira porazdelitev prihodkov, ki se nanašajo na več prevoznikov in/ali večmodalne produkte, ali omejitev na prevoznike na podlagi pravil, dogovorjenih z lastnikom produkta. |
| razdelitev notranjih vmesnikov | 4.1.6.4 | Pravila razdelitve je mogoče konfigurirati. |
| Porazdelitev zunanjih vmesnikov | 4.1.6.5 | Zaledni sistem ABT razdeli prihodke, ki se nanašajo na sisteme in ponudnike storitev tretjih oseb, vključno s ponudniki tranzitnih in netranzitnih storitev. |
| Porazdelitev zunanjih vmesnikov | 4.1.6.6 | Zaledni sistem ABT omogoča dodajanje novih sistemov tretjih oseb in ponudnikov storitev ter njihovo porazdelitev in zagotavlja dostop/poročilo tretjim osebam. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.7 | Zaledni sistem ABT združuje evidence transakcij in opravlja računovodske funkcije. Združuje transakcije celotnega dneva poravnave glede na kartice, naprave, izvajalce, prodajalce, PTO, zunanje partnerje, ponudnike plačilnih storitev itd. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.8 | Rešitev zagotavlja sledljivost transakcij od začetka do konca z uporabo poročil in orodij, če je to potrebno. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.9 | Rešitev mora biti v celoti podprta z revizijskimi sledmi in mora izkazovati popolno celovitost pri obdelavi od začetka do konca. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.10 | Zaledni sistem ABT podpira izračun provizij/fiksnih nadomestil in prihodkov med registriranimi več deležniki v nastavljivem časovnem obdobju. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.11 | Na primer: Sistem poravnave mora omogočati poravnavo ene transakcije z več strankami (ponudnik storitev, pridobitelj in shema). |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.12 | Zagon mora biti nastavljiv skupaj z upravljavci PTA in partnerji tretjih oseb ter preprečevati ročne prilagoditve. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.13 | Zaledni sistem ABT preveri transakcije, prejete od poslovnih subjektov na vsaki napravi, in jih samodejno uskladi brez kakršnih koli ročnih prilagoditev ali posegov. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.14 | Sistem ABT usklajuje transakcije imetnikov kartic v skoraj realnem času, da olajša spletne poizvedbe (informacije o transakcijah) pooblaščenega uporabnika sistema ali imetnika kartice. Usklajevanje v skoraj realnem času se šteje za začasno, saj se na koledarski dan opravi končno usklajevanje, ki upošteva vse zapoznele transakcije in nepopolna potovanja (glej spodaj). Zato se ob prikazu rezultatov te uskladitve skoraj v realnem času stranko obvesti o začasnem statusu prikazanih vrednosti. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.15 | Sistem ABT uskladi agregirano plačilo, zaračunano na račun imetnika kartice, na ravni transakcije. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.16 | Sistem ABT s spletno poizvedbo pooblaščenemu uporabniku sistema in imetniku kartice zagotovi popolno uskladitev z imetnikom kartice na ravni transakcije. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.17 | Sistem ABT s spletnim poizvedovanjem pooblaščenemu uporabniku sistema in imetniku kartice zagotovi popolno uskladitev z imetnikom kartice na ravni transakcij uporabe izdelkov (npr. periodična prepustnica/več potovanj itd.). |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.18 | Sistem ABT zagotavlja uskladitev transakcij Check-in/Check-out kot ločeno funkcijo / poizvedbo za imetnika kartice. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.19 | Sistem ABT omogoča uskladitev transakcij s produkti (npr. mesečna vozovnica) kot ločeno funkcijo/izvedbo za imetnika kartice. Vsak produkt se usklajuje in poroča ločeno. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.20 | Pri prikazu informacij o potovanju mora biti sistem ABT sposoben prikazati, kako so bile izračunane voznine za vsako potovanje, vključno s strukturo voznine, koncesijo, zgornjo mejo voznine in produkti. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.21 | Sistem ABT uskladi vse kanale transakcij enkrat na koledarski dan. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.22 | Sistem ABT zagotavlja poročanje o uskladitvi po vrednosti in številu. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.23 | Sistem ABT zagotavlja poročanje o usklajevanju in orodja, ki omogočajo dnevno usklajevanje na ravni transakcij. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.24 | Sistem ABT zagotavlja popolno sledljivost transakcij (od začetka do konca) - od sprejemne naprave, kjer je bila transakcija ustvarjena, do knjiženja na račun imetnika kartice. Informacije o sledljivosti morajo vključevati identifikacijsko številko naprave, lokacijo, vrsto naprave itd., pri transakcijah polnjenja pa tudi vrsto plačila (gotovina, bančna kartica, spletno plačilo, bančno nakazilo). |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.25 | Sistem ABT zagotavlja zadostno poročanje in orodja za redno in po potrebi popolno finančno revizijo. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.26 | Sistem ABT mora vse podatke o usklajevanju hraniti najmanj 10 let. Podatki morajo biti dostopni za takojšnje preiskovanje vprašanj in poročanje o njih. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.27 | Sistem ABT podpira možnost konfiguriranja kategorij izjem, ki se lahko uporabljajo za poročanje in obravnavo izjem. Poročilo mora omogočati prepoznavanje trendov. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.28 | Sistem ABT mora pooblaščenemu uporabniku omogočati, da v realnem času prenese katero koli poročilo o uskladitvi, ki se nanaša na obračunski cikel do najmanj 5 let nazaj. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.29 | Sistem ABT mora zagotavljati dovolj zanesljiv postopek usklajevanja, da omogoča natančno usklajevanje z udeleženci, katerih delovni dan ni enak delovnemu dnevu PTA. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.30 | Sistem ABT mora zagotavljati zanesljivo usklajevanje izjem po vrednosti in obsegu ter poročanje po vrstah izjem na ravni računa udeleženca in kartice. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.31 | Pravila za začetek obratovanja in dodeljevanje prihodkov mora biti mogoče konfigurirati s strani PTA kot operativno nalogo in NE trdno kodirana v sistemu. Sedanje pravilo temelji na razdalji, ki jo mora PTA redno spreminjati v skladu s spremembo politike. Vsako spremembo mora upravna ekipa PTA konfigurirati kot operativno nalogo. Primer trenutne konfiguracije: - Formula za dodeljevanje prihodkov: C in B sta koeficienta za vsako od storitev, ki se uporabljajo na različnih odsekih o Dist je razdalja, ki jo prevozniki prevozijo z ustreznimi storitvami na različnih odsekih o prevoznina je kumulativna prevoznina, ki se odšteje za vse odseke tega potovanja |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.32 | Zaledni sistem ABT podpira ročne ukaze za poravnavo in prilagoditve, ki jih narekujejo delovni tokovi računovodskih praks. Vse prilagoditve morajo iti skozi delovni tok potrjevanja za odobritev z uporabo orodij BPM. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.33 | Sistem zaledne pisarne ABT mora izvajati mehanizem za samodejno izterjavo manjkajočih transakcij in obravnavanje izjem. Kadar samodejna obdelava ni mogoča, se označijo za človeško posredovanje. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.34 | Zaledni sistem ABT podpira generiranje datotek za prenos sredstev v banke. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.35 | Zaledni sistem ABT se poveže z banko PTA za samodejno usklajevanje vseh transakcij. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.36 | Zaledni sistem ABT se poveže s sistemom PTA ERP in registrira vse finančne transakcije v sistemu ERP. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.37 | Zaledni sistem ABT ima vgrajen finančni modul z glavno knjigo, ki je povezan s finančnim sistemom ERP družbe PTA. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.38 | Zaledni sistem ABT omogoča izdelavo poročil o poravnavi. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.39 | Čas izvedbe obračuna in poravnave ob koncu dneva je nastavljiv. |
| Kliring in poravnava ter usklajevanje | 4.1.6.40 | Sistem zagotavlja dnevno poravnavo; obdobje prenosa iz glavne knjige je nastavljivo in avtomatizirano. Poročilo o dnevni poravnavi je na voljo vsem zainteresiranim stranem ob koncu vsakega delovnega dne. |

### Konfiguracija sistema ABT

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede konfiguracije sistema ABT iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Nadzor dostopa

- Konfiguracija uporabnikov

- Konfiguracija storitvenega omrežja

- Konfiguracija parametrov tveganja

- Konfiguracija parametrov politike varovanja

- Konfiguracija parametrov počitka

- Konfiguracija tarif, izdelkov in dajatev

- Konfiguracija novega operaterja

- Simulacijsko okolje

- Upravljanje naprave

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Nadzor dostopa | 4.1.7.1 | Dostop do vseh podatkov in elementov konfiguracijskega vmesnika sistema je omejen na pooblaščene uporabnike sistema. |
| Nadzor dostopa | 4.1.7.2 | Rešitev mora biti integrirana s sistemom za upravljanje identitete in dostopa (IAM) PTA, ki omogoča SSO. |
| Nadzor dostopa | 4.1.7.3 | Konfiguracijski vmesnik izvaja nadzor dostopa na podlagi seje. Uporabniki morajo sejo začeti s svojo identifikacijo (uporabniško ime itd.) in geslom. Seje uporabnikov se končajo ob izrecni odjavi ali pa se iztečejo, če so neaktivni v nastavljivem časovnem obdobju. |
| Konfiguracija uporabnikov | 4.1.7.4 | Sistem ABT Back Office podpira upravljanje in konfiguracijo uporabnikov. |
| Konfiguracija uporabnikov | 4.1.7.5 | Sistem ABT Back Office omogoča operaterju, da ustvari, spremeni in onemogoči uporabnike iz sistema. |
| Konfiguracija uporabnikov | 4.1.7.6 | Sistem ABT Back Office podpira upravljanje pravic dostopa registriranih uporabnikov. Na voljo morajo biti vsaj naslednje ravni dostopa: - Sistemski administrator - Upravitelj organa - Uporabnik s pooblastilom - Upravitelj upravljavec - Uporabnik operaterja - Agent stranke Administrator - Uporabnik zastopnika stranke |
| Konfiguracija uporabnikov | 4.1.7.7 | Sistem ABT Back Office podpira hierarhično upravljanje domen registriranih uporabnikov: - Uporabniki, povezani z vrhnjo domeno, imajo dostop do podatkov in ukazov, ki se nanašajo na celoten sistem, če izvajajo funkcije, ki so dovoljene na njihovi ravni dostopa. - Uporabniki, povezani z nižjim vozliščem v hierarhiji domen (npr. PTO ali drug ponudnik storitev), lahko še vedno izvajajo vse funkcije, ki jih dovoljuje njihova raven dostopa, vendar imajo vidnost in učinek le na podatke in naprave, povezane z navedenim vozliščem domene. |
| Konfiguracija uporabnikov | 4.1.7.8 | Sistem ABT Back Office podpira možnost uvoza seznama uporabnikov. To dejanje omogoča uvoz seznamov za posamezne domene, ki jih sistem ABT Back Office združi. |
| Konfiguracija uporabnikov | 4.1.7.9 | Sistem ABT Back Office izvaja upravljanje topologije (linije, postajališča, cone, nivoji ...). |
| Konfiguracija omrežja storitev | 4.1.7.10 | Sistem ABT Back Office izvaja uvoz in združevanje topoloških parametrov v naslednjih oblikah: - NeTEx (CEN/TS 16614-1) - VDV452 |
| Konfiguracija omrežja storitev | 4.1.7.11 | Sistem ABT Back Office izvaja uvoz načrtovanja iz sistemov TTM in PTO podjetja PTA (Optibus, Maior, IVU ...). |
| Konfiguracija omrežja storitev | 4.1.7.12 | Sistem ABT Back Office omogoča ročni in samodejni uvoz topologije in informacij o razporedu iz sistemov PTO. |
| Konfiguracija omrežja storitev | 4.1.7.13 | Sistem ABT Back Office omogoča ročni in samodejni izvoz informacij o topologiji in razporedu v sisteme PTO. |
| Konfiguracija omrežja storitev | 4.1.7.14 | Za poenostavitev postopka upravljanja EOD, kot je opisan v tem naročilu, se uporabljajo avtomatizirani postopki uvoza in izvoza za upravljanje omrežja storitev. |
| Konfiguracija parametrov tveganja | 4.1.7.15 | Sistem ABT Back Office podpira vsaj naslednjo konfiguracijo parametrov tveganja: - oblikovanje seznamov tveganj in pogostost razširjanja - časovni razpon za preprečevanje prehoda nazaj - največja vrednost računa - Vrednost depozita na računu - Časovni razpon spremembe namena na sistem. - Časovni razpon prenosa v enem načinu na sistem. - Časovni razpon večmodalnega prenosa - Število ponovnih poskusov poravnave izterjave dolga. - Najdaljše trajanje potovanja - Največje število prenosov na potovanju - Največja razdalja potovanja |
| Konfiguracija parametrov tveganja | 4.1.7.16 | Sistem ABT Back Office upravičenim upravljavcem omogoča dostop do konfiguracije parametrov tveganja, ki se uporabljajo za njihove posebne sisteme. |
| Konfiguracija parametrov tveganja | 4.1.7.17 | Sistem ABT Back Office upravičenim operaterjem omogoča, da se seznanijo s seznami tveganj (črni seznam, zavrnitveni seznam in črni seznam) in predlagajo njihove posodobitve. Predlagane posodobitve se lahko uporabijo šele po pregledu in potrditvi s strani pooblaščenih uporabnikov. |
| Konfiguracija parametrov cenovne politike | 4.1.7.18 | Sistem ABT Back Office upravičenim upravljavcem omogoča, da konfigurirajo parametre cenovne politike. |
| Konfiguracija parametrov cenovne politike | 4.1.7.19 | Obdobjeomejevanja (ter vrste združevanja MTT in PAYG ) je mogoče konfigurirati. |
| Konfiguracija parametrov cenovne politike | 4.1.7.20 | Pravila zaomejevanje (ter agregiranje tipa MTT in PAYG ): razdalja, število uporab, faktor tehtanja (na podlagi pravil o porazdelitvi) so nastavljiva. |
| Konfiguracija parametrov cenovne politike | 4.1.7.21 | Izključitve izomejevanja (ter MTT in PAYG vrste združevanja ) so nastavljive (tarife/prevozi, ki jih ni dovoljeno vključiti v noben izračun najboljše rešitve). |
| Konfiguracija parametrov cenovne politike | 4.1.7.22 | Konfiguracija dni posebnih dogodkov (npr. silvestrovo, prazniki ...). |
| Konfiguracija parametrov cenovne politike | 4.1.7.23 | Obdobje združevanja je nastavljivo. |
| Konfiguracija parametrov cenovne politike | 4.1.7.24 | Konfiguracija tarifnih pravil za spremembo namena je mogoča. |
| Konfiguracija parametrov cenovne politike | 4.1.7.25 | Razdelitev prihodkov in provizije (pri operaterjih PTA in partnerjih tretjih oseb) je mogoče konfigurirati vsaj na podlagi odstotka, razdalje, fiksne provizije ali teže. Sistem ABT zagotavlja ustrezen samodejni potek dela za odobritev sprememb. |
| Konfiguracija parametrov cenovne politike | 4.1.7.26 | Upravičeni prevozniki lahko konfigurirajo obdobja v konicah in izven konic po posameznih vrstah prevoza. |
| Konfiguracija parametrov cenovne politike | 4.1.7.27 | Sistem ABT Back Office izvaja funkcijo za uvoz parametrov tarifnih politik. |
| Konfiguracija parametrov | 4.1.7.28 | Sistem ABT Back Office upravlja različne različice parametrov, povezane z datumi veljavnosti. Vse različice se pred uvedbo preskusijo v preskusnem laboratoriju PTA. |
| Konfiguracija vozovnic, produktov in pristojbin | 4.1.7.29 | Tarife za zaščito produktov je mogoče konfigurirati. |
| Konfiguracija vozovnic, produktov in pristojbin | 4.1.7.30 | Tabele s tarifami je mogoče konfigurirati (cona, razdalja, trajanje ...). Parametri zapisov tabel vozovnic se predložijo v pregled in potrditev naročniku v fazi načrtovanja. |
| Konfiguracija vozovnic, produktov in pristojbin | 4.1.7.31 | Parametri izdelka morajo biti nastavljivi. Parametri zapisov izdelka se predložijo v pregled in potrditev pogodbenemu organu v fazi načrtovanja. |
| Konfiguracija vozovnic, produktov in pristojbin | 4.1.7.32 | Parametri koncesij in popustov so nastavljivi, vključno s prenehanjem veljavnosti z obvestilom stranki. |
| Konfiguracija vozovnic, produktov in pristojbin | 4.1.7.33 | Sistem ABT Back Office izvaja funkcijo za uvoz voznin, produktov in pristojbin. |
| Konfiguracija motenj | 4.1.7.34 | Sistem ABT Back Office podpira konfiguracijo parametrov, ki določajo, ali bodo prejete motnje vplivale na vožnje ali stroške (v skladu s poslovnimi pravili PTA). |
| Konfiguracija motenj | 4.1.7.35 | Sistem ABT Back Office omogoča konfiguracijo obdobja za prejemanje zapoznelih transakcij. |
| Konfiguracija novega upravljavca | 4.1.7.36 | Sistem zaledne pisarne ABT podpira vzpostavitev in konfiguracijo novega operaterja v sistemu ABT, da se omogoči vključitev v sistem. Konfiguracija vključuje parametre, kot so (med drugim): - ID poslovnega subjekta - Razpon ID naprave - podprte vrste transakcij. - Registracija naprave |
| Simulacijsko okolje | 4.1.7.37 | Sistem ABT Back Office zagotavlja simulacijsko okolje za preskušanje novih konfiguracij vozovnic pred njihovo uvedbo v produkcijski sistem v živo. |
| Upravljanje naprave | 4.1.7.38 | Sistem zaledne pisarne ABT podpira upravljanje naprav. Vključevati mora naslednje funkcionalnosti: - nalaganje popisa naprav iz datoteke. - Zagon/izločitev naprave pri ponudniku storitev. - Posodabljanje programske opreme naprave. - Nastavitev parametrov konfiguracije naprave. - Upravljanje uporabnikov naprave. - Urejanje črne liste/blokiranje naprav. Upravljanje naprav izvajajo PTA ali PTO; zato mora sistem zagotavljati domensko ločen dostop za upravljanje naprav, ki temelji na vlogah in je dostopen z osrednje lokacije in s postaj. Vse posebne funkcije upravljanja naprav, kot so nadzor v sili ali določanje smeri za vrata (npr. vlak, žičnica), morajo zagotavljati POT in sistemi njihovih prodajalcev. |
| Upravljanje naprave | 4.1.7.39 | Omogočeno mora biti ustvarjanje skupin naprav za lažje upravljanje skupine enakih naprav. Naslednje funkcije se uporabljajo vsaj za eno napravo ali skupino naprav: - Posodabljanje programske opreme naprave/osnovne programske opreme. - Nastavitev parametrov konfiguracije naprave. - Upravljanje uporabnikov naprave. |

### Upravljanje računa stranke

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za upravljanje računa stranke iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Upravljanje računa

- Integracija CRM

- Upravljanje medijev na sejmih

- Zgodovina

- Prilagojena obvestila

- Upravljanje dolgov

- Informacije in pogosta vprašanja

- Nakup in polnjenje

- Anonimni računi

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Upravljanje računov | 4.1.8.1 | Zaledni sistem ABT mora zagotavljati vmesnike API, da lahko PTA sama razvije celotno funkcionalnost. |
| Upravljanje računov | 4.1.8.2 | Zaledni sistem ABT stranki omogoča, da ustvari in upravlja svoj račun, kot npr: - Ustvari račun. - Posodobitev osebnih podatkov. - dodajanje/odstranjevanje/migracija/blokiranje registriranih več (dodanih) medijev. - Blokiranje medijev - Vloga za koncesijo. - Zahtevek za zamenjavo medija za vozovnico - Zahtevek za povračilo - Zahtevek za povračilo izdelka - Zahteva za odblokiranje (v zvezi z blokiranimi karticami) - Povezava računa z zunanjimi bančnimi računi - Spreminjanje nastavitev (kot so nastavitve za obveščanje) - Prijava izgubljene/ukradene kartice. - Nastavitev uporabniškega imena in gesla. - Ponastavitev gesla in/ali obnovitev uporabniškega imena. - Prilagodljiva nadzorna plošča s točkami zvestobe IJPP, zgodovino transakcij - Izbirna fotografija - Delovni tok za odobritve za vračilo, odblokiranje in upravljanje upravitelja računa s strani zaledne ekipe. - Spletni vmesnik za upravljanje računa za zaledno ekipo. - Začasni račun za obiskovalce - Nastavitev možnosti dvostopenjske avtentikacije (kot so OTP, Google Authenticator, strojni ključi itd.) - Povezava s SiPassom ali drugimi lokalnimi shemami eID. |
| Upravljanje računov | 4.1.8.3 | Zaledni sistem ABT podpira račune enega uporabnika in račune več uporabnikov (družinski in korporativni računi). Rešitev podpira uporabo več kartic v okviru istega računa: - en uporabniški račun: o Enotna kartica: v aplikacijo je naložena samo ena kartica, ki se uporablja za glavnega uporabnika. o Več kartic: v aplikacijo se naloži več kartic, ki jih uporablja glavni uporabnik. - Več uporabniških računov: o Več kartic: glavni uporabnik ima lahko v svojem glavnem računu več poduporabnikov in več kartic za vsakega od teh poduporabnikov. Glavni uporabnik lahko kupuje izdelke, ki jih naloži na račune poduporabnikov, pregleduje zgodovino transakcij kartic za svoj račun in račune poduporabnikov. Hkrati lahko poduporabnik polni, kupuje izdelke za polnjenje računa poduporabnika in pregleduje zgodovino transakcij na računu poduporabnika. |
| Upravljanje računov | 4.1.8.4 | Zaledni sistem ABT omogoča, da je več računov strank povezanih z enim samim "glavnim računom" (npr. družinskim ali poslovnim). Izračun in omejevanje voznine se opravita neodvisno za vsakega posameznega potnika. Imetnik glavnega računa lahko upravlja odvisne račune, ki so povezani z njegovim računom. Sistem zagotavlja mesečno poročilo o pregledu vseh družinskih/korporativnih uporabnikov. |
| Upravljanje računov | 4.1.8.5 | Zaledni sistem ABT mora omogočati povezavo medijev s tarifami z računom stranke v sistemu ABT. Omogočiti mora tudi zamenjavo nosilcev vozovnic v primeru izgube, goljufije, zlorabe, izteka veljavnosti nosilca ali če se uporabnik odloči za zamenjavo, npr. banke, v primeru kartice kot poverilnice (nova bančna kartica ...). |
| Upravljanje računov | 4.1.8.6 | Zaledni sistem ABT izpolnjuje zahteve GDPR in ZVOP-2 (lokalni zakon GDPR),ZPCP-2 ter lokalne predpise glede upravljanja podatkov o strankah. Ponudnik mora zagotoviti, da so podatki celotne rešitve, ne le podatki o računih, usklajeni s Politiko upravljanja podatkov in drugimi smernicami s področja upravljanja podatkov. Vse izmenjave podatkov morajo biti v skladu z veljavnimi standardi in slovenskim zakonom o varstvu podatkov (ZVOP-2). |
| Upravljanje računov | 4.1.8.7 | Vsi podatki, ki jih hrani Zaledni sistem ABT , ostanejo v izključni lasti organa za sklepanje pogodb (PTA ali PTO). |
| Integracija CRM | 4.1.8.8 | Zaledni sistem ABT mora zagotavljati orodja za integracijo z orodji PTA CRM. |
| Integracija CRM | 4.1.8.9 | Ponudnik v okviru rešitve zagotovi funkcije upravljanja odnosov s strankami. |
| Upravljanje medijev Fare | 4.1.8.10 | Zaledni sistem ABT mora strankam omogočiti, da registrirajo svoj potovalni medij, povežejo osebne podatke, kot so ime, naslov in kontaktni podatki, ter nastavijo uporabniško ime in geslo za zaščito svojega računa. |
| Upravljanje medijev Fare | 4.1.8.11 | Sistem zaledne pisarne ABT mora podpirati upravljanje vsaj naslednjih vrst nosilcev vozovnic: - Starejše kartice IJPP (Mifare DESfire), z žetonom ABT - fizične kartice ABT (IJPP Mifare DESfire ali White Label cEMV) - digitalne virtualne kartice ABT (mobilni telefoni in naprave za nošenje) - 2D črtna koda (papirna, mobilna, statična, dinamična) - Shranjevanje digitalne virtualne kartice IJPP v e-denarnicah, kot sta ApplePay in G-pay - Fizične brezstične kartice EMV - Digitalne brezstične kartice EMV (mobilni telefoni in naprave za nošenje) in pripravljenost na podporo več prihodnjih vrst nosilcev vozovnic, kot so: - e-osebna izkaznica - denarnica EU (v pripravi) - druge plačilne kartice EMV |
| Upravljanje medijev Fare | 4.1.8.12 | Sistem zaledne pisarne ABT mora končni stranki omogočiti, da odpre račun ABT in pri naročniku (izdajatelju) na spletnem portalu za samopostrežbo PTA ali v njegovi mobilni aplikaciji naroči kartico z nosilcem tarife |
| Upravljanje medijev Fare | 4.1.8.13 | Zaledni sistem ABT omogoča strankam, da prek spletnega prodajnega portala PTA ali njegove mobilne aplikacije prijavijo izgubljeno kartico in najdeno kartico. |
| Upravljanje medijev Fare | 4.1.8.14 | Zaledni sistem ABT nemudoma prekine/zamrzne račune, povezane s karticami, ki so prijavljene kot izgubljene ali ukradene. |
| Upravljanje medijev Fare | 4.1.8.15 | Sistem ABT omogoča takojšnjo zamenjavo izgubljenih ali ukradenih kartic z minimalnimi spletnimi dejanji stranke. |
| Registracija popustov | 4.1.8.16 | Zaledni sistem ABT omogoča ustreznemu uporabniku (PTA), da poveže pravico do popusta z računom ali opredeljenim medijem stranke. Ugodnost mora vključevati vrsto stranke, kot so starejši državljani, otroci, osebe z odločitvijo, državljani, ki imajo dovoljenje za socialne zadeve, športniki in študenti. |
| Zgodovina | 4.1.8.17 | Zaledni sistem ABT mora stranki omogočiti pregled podrobne zgodovine potovanj in zaračunavanja na spletnem portalu za samopostrežbo PTA ali v njegovi mobilni aplikaciji |
| Prilagojena obvestila | 4.1.8.18 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben strankam pošiljati obvestila na podlagi njihovih želja in dejavnosti, kot so iztek veljavnosti kartice ali nizko stanje, iztek koncesije, odprt dolg - nezadostna sredstva. |
| Prilagojena obvestila | 4.1.8.19 | Zaledni sistem ABT podpira vsaj naslednje kanale za obveščanje (s prilagodljivim sporočilom za obveščanje): - SMS - e-pošta - Sporočila za obveščanje v mobilni aplikaciji - socialni mediji Opcijsko dopuščamo tudi druga orodja, kamor spadajo npr.: - Klepetalni robot |
| Upravljanje dolgov | 4.1.8.20 | Zaledni sistem ABT mora podpirati nastavitev in registracijo plačilnih podatkov ter odobritev uporabe za plačilo storitev PTA s sporočili o potrditvi delovanja. |
| Upravljanje dolgov | 4.1.8.21 | Zaledni sistem ABT upravlja registracijo kartic EMV na način, ki je skladen s PCI. |
| Upravljanje dolgov | 4.1.8.22 | Sistem zaledne pisarne ABT mora stranki z dolgom omogočiti, da sproži izterjavo dolga ali izvede ročno plačilo, da se njen dolg poravna in se odstrani s seznama zavrnjenih plačil. Podprti morajo biti vsaj naslednji kanali za stranke: - portal za stranke - storitve za stranke (kontaktni center s telefonom, klepetom, videochatom, družabnimi mediji ...) - Mobilna aplikacija - Prodajni kiosk Opcijsko dopuščamo tudi druga orodja, kamor spadajo npr.: - Klepetalni robot |
| Upravljanje dolgov | 4.1.8.23 | Zaledni sistem ABT vsakemu računu pripiše kazalnik ocene tveganja dolga, ocenjevanje tveganja pa sistem izvede samodejno na podlagi nastavljivih parametrov. |
| Upravljanje dolgov | 4.1.8.24 | Zaledni sistem ABT spremlja bančne odobritve in plačila vsakega računa za uporabo storitev PTA ter periodično/avtomatsko polnjenje in vračilo. |
| Upravljanje dolgov | 4.1.8.25 | Zaledni sistem ABT podpira iskanje sredstev (samodejna transakcija izterjave dolga) z bančnega računa stranke. |
| Upravljanje dolgov | 4.1.8.26 | Zaledni sistem ABT podpira obveščanje stranke, ko stanje na računu doseže nastavljiv prag stanja na računu. |
| Upravljanje dolgov | 4.1.8.27 | Ko stranka zapade v dolg in je zavrnjena, sistem ABT podpira ponoven poskus poravnave (izterjava dolga), da se izravnajo stanja dolga in blokirajo stranke, ki bi jim lahko bilo zavrnjeno nadaljnje potovanje zaradi dolga na njihovem računu. |
| Upravljanje dolgov | 4.1.8.28 | Število ponovnih poskusov poravnave dolga (izterjava dolga) je nastavljivo. |
| Upravljanje dolgov | 4.1.8.29 | Zaledni sistem ABT obvesti stranke v primeru stanja dolga in zagotovi možnost, da stranka razbremeni račun z nastavljivo kaznijo. |
| Upravljanje dolgov | 4.1.8.30 | Ponudnik zagotovi prilagodljivost rešitve, ki omogoča spremembe plačilnih možnosti strank. |
| Informacije in pogosta vprašanja | 4.1.8.31 | Zaledni sistem ABT zagotavlja pogoje, navodila za uporabo novega sistema in niz pogostih vprašanj in odgovorov na vprašanja strank. |
| Nakup izdelkov | 4.1.8.32 | Zaledni sistem ABT stranki omogoča iskanje in nakup izdelkov. |
| Nakup izdelkov | 4.1.8.33 | Zaledni sistem ABT strankam omogoča, da prek delovnega postopka zaprosijo za povračila, ki jih morajo pregledati in potrditi upravičeni operaterji. |
| Anonimni računi | 4.1.8.34 | Zaledni sistem ABT podpira anonimne račune z osnovnimi vhodnimi informacijami (podrobno jih je treba opredeliti v fazi načrtovanja), rešitev lahko kot prijavo v račun ustvari naključni identifikator. |
| Anonimni računi | 4.1.8.35 | Zaledni sistem ABT samodejno ustvari anonimni račun za vsako prodajo. |
| Anonimni računi | 4.1.8.36 | Zaledni sistem ABT uporabnikom omogoča registracijo takšnih računov (tako da lahko stranka prejme vse ugodnosti, ki so običajno na voljo registriranim imetnikom računov). |

### Orodja za zastopnike strank

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede orodij za zastopnike strank iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Identifikacija stranke

- Vzdrževalne operacije

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Identifikacija stranke | 4.1.9.1 | Zaledni sistem ABT zagotavlja sredstva, s katerimi se lahko stranke identificirajo agentu klicnega centra na način, skladen s PCI. |
| Identifikacija stranke | 4.1.9.2 | Vsi podatki o računih strank morajo biti na voljo zastopnikom strank ali zagotovljeni z vmesnikom API za uporabo v sistemu kontaktnega centra. |
| Identifikacija stranke | 4.1.9.3 | Zaledni sistem ABT agentom za pomoč strankam omogoča vpogled v zgodovino transakcij (za reševanje sporov) prek spletnih portalov in naprav za poizvedovanje L1, za obdobje, ki je nastavljivo. |
| Vzdrževalne operacije | 4.1.9.4 | Zaledni sistem ABT omogoča agentom za pomoč strankam, da strankam pomagajo pri odpiranju in upravljanju računov, kot so: - posodobitev osebnih podatkov. - dodajanje/odstranjevanje/migracija registriranih medijev. - Spreminjanje nastavitev (kot so nastavitve za obveščanje). - ponastavitev gesla in/ali obnovitev uporabniškega imena. - zaprtje računa - Upravljanje odvisnih računov (npr. družinskih ali poslovnih računov) - Iskanje računa na črnem ali sivem seznamu - Blokiranje/odblokiranje medijev. - Zahteva za povračilo |
| Vzdrževalne operacije | 4.1.9.5 | Zaledni sistem ABT omogoča agentom za pomoč strankam, da dokončajo nepopolne poti strank. Sistem ABT zagotavlja ustrezen samodejni potek dela za odobritev sprememb. |
| Vzdrževalne operacije | 4.1.9.6 | Zaledni sistem ABT omogoča agentu za storitve za stranke, da odstrani stranko s seznama zavrnjenih ali črnega seznama. Sistem ABT mora zagotoviti ustrezen potek dela za samodejno usmerjanje odobritev sprememb. |
| Vzdrževalne operacije | 4.1.9.7 | Zaledni sistem ABT omogoča agentu za storitve za stranke, da odstrani stranko s seznama zavrnjenih strank ali jo potrdi na črnem seznamu. Sistem ABT mora zagotoviti ustrezen potek samodejnega usmerjanja za potrditve sprememb. |
| Vzdrževalne operacije | 4.1.9.8 | Zaledni sistem ABT omogoča agentom službe za pomoč strankam, da uporabijo povračilo na računu stranke. Sistem ABT mora zagotoviti ustrezen potek dela za samodejno usmerjanje za odobritev sprememb. |
| Vzdrževalne operacije | 4.1.9.9 | Zaledni sistem ABT zagotovlja možnost iskanja vnosov na črni in sivi listi. |

### Poročanje

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede poročanja iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Orodje za poročanje

- zmožnosti poročanja

- Dostop do podatkov in poročil

- Poročila o prehodih med linijami

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Orodje za poročanje | 4.1.10.1 | Modul za poročanje je sestavljen iz standardnega orodja za poročanje, ki je podobno ali enako zmogljivo kot PowerBI, SAP Business Objects, SAP Crystal Reports ali Oracle Reports. Licenca mora biti na ravni podjetja in mora zagotavljati popoln spletni dostop neomejenega števila uporabnikov, naročnik pa mora imeti za module poročanja dostop za razvijalce. Orodje mora odobriti naročnik. Omogočati mora poslovno inteligenco. Omogočati mora tudi izdelavo poročil v fiksni obliki, ki jih je mogoče pošiljati po elektronski pošti in SMS-sporočilih. Izdelavo priložnostnih poročil. Ustvarjati in objavljati nadzorne plošče. Imeti poizvedbe NLP. Sistem ABT mora omogočati pošiljanje sporočil SMS (izbranemu občinstvu) s podatki o potnikih, ki jih lahko konfigurira naročnik. |
| Orodje za poročanje | 4.1.10.2 | Orodje za poročanje mora imeti spletni in mobilni vmesnik ter mora biti dostopno kjer koli/kolikor koli pooblaščenim uporabnikom PTA in PTO, tako na delovnih postajah v omrežjih LAN PTA in PTO kot prek zunanje povezave. |
| Zmožnosti poročanja | 4.1.10.3 | Sistem zaledne pisarne ABT podpira vsaj naslednje dnevne/izbirne generiranje poročil o datumskem razponu (obdobje je nastavljivo): - poročila o poravnavi - poročila o izjemah - poročila o uskladitvi - analiza goljufij - Uporaba po vrsti vozovnice, zgornja meja - Uporaba po nosilcih tarife - Uporaba po načinu prevoza, vozilo - Nepopoln seznam potovanj, vključno z manjkajočimi odjavami. - Poročilo o upravljanju slabih dolgov - Poročilo o prihodkih po izdelkih (neto/bruto, način plačila) - Poročilo o izterjavi prihodkov - Poročilo o združevanju prihodkov - Poročilo o združevanju odhodkov - Računi partnerjem za terjatve - Poročila o terjatvah - Poročila o obveznostih - Poročila o obveznostih - Poročila o stanju sledi - Poročila glavne knjige - Poročila dnevnika Seznam obstoječih in pričakovanih poročil je naveden v tem dokumentu. Vključena morajo biti poročila, specifična za PTA, sistem pa mora omogočati izdelavo ad hoc poročil, ne da bi bilo treba spremeniti programsko opremo. |
| Zmožnosti poročanja | 4.1.10.4 | Sistem zaledne pisarne ABT podpira vsaj naslednje mesečne izdelave poročil (obdobje je nastavljivo): - poročila o poravnavi - poročila o izjemah pri produkciji - poročila o uskladitvi - analiza goljufij - Poročilo o izpisku uporabniškega računa |
| Zmožnosti poročanja | 4.1.10.5 | Zaledni sistem ABT mora podpirati vsaj naslednje generiranje poročil v realnem času: - poročila o izjemah - poročila o sistemskih incidentih - analiza goljufij - Uporaba po nosilcih vozovnic - uporaba po načinu prevoza, vozilu (vključno s stopnjami zasedenosti) - Poročilo o segmentih strank (kategorizacija, kot so študent, starejši državljan, športnik, ...) - Statistično poročilo za storitve IJPP, kot so aktivni računi, blokirani računi, polnjenje, vračilo, prenos sredstev itd. s časovnim obdobjem, ki ga lahko nastavi agent |
| Zmožnosti poročanja | 4.1.10.6 | Zaledni sistem ABT mora podpirati vsaj naslednje oblike izvoza poročil: - CSV - XLS - XML - PDF |
| Zmožnosti poročanja | 4.1.10.7 | Zaledni sistem ABT upravlja podatke in poročila v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, ZVOP-2, ZPCP-2 in drugimi lokalnimi predpisi. |
| Zmožnosti poročanja | 4.1.10.8 | Zaledni sistem ABT mora podpirati dinamično orodje za ustvarjanje poročil na podlagi izbranih podatkov in meril. Seznam pričakovanih poročil je opisan v tem dokumentu. Vsebina vsakega poročila se potrdi v fazi načrtovanja. Ponudnik izvede delavnice z naročnikom in PTO ter opredeli njihova poročila in potrebe ter jih razvije kot del postopka izvajanja. |
| Zmožnosti poročanja | 4.1.10.9 | Vsa poročila, ki jih pripravi zaledni sistem ABT, morajo prikazovati samo podatke, ki se nanašajo na uporabniško domeno uporabnika, ki je poročilo izvedel. |
| Dostop do podatkov in poročil | 4.1.10.10 | Sistem zaledne pisarne ABT mora biti sposoben povezati pretekle podatke (od leta 2016) in podatke ABT za pripravo poročil, ki jih zahteva organ za sodelovanje. |
| Dostop do podatkov in poročil | 4.1.10.11 | Modul za poročanje pooblaščenim uporabnikom omogoča tudi takojšnjo pripravo posebnih ad hoc poročil. |
| Dostop do podatkov in poročil | 4.1.10.12 | V prehodnem obdobju je mogoče pripraviti poročila na podlagi podatkov o transakcijah iz sistemov izdajanja vozovnic, ki temeljijo na karticah in računih. Omogočena je izdelava ločenih poročil in kombiniranih poročil. |
| Poročila za prehodno obdobje | 4.1.10.13 | Poročila za pridobivanje podatkov o transakcijah, ki ločujejo transakcije s starimi karticami in transakcije ABT z novimi mediji v prehodnem obdobju. |
| Poročila za prehodno obdobje | 4.1.10.14 | Reports to retrieve the transaction data segregating legacy cards transaction and ABT Fare Media transaction during the transition phase. |

### Spremljanje

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede spremljanja, določene v poglavju o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega naročila. Del tega segmenta je:

- Spremljanje sistema

- Avtomatizirana opozorila

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Spremljanje sistemov | 4.1.11.1 | Zaledni sistem ABT mora obdelati podatke o spremljanju naprav, ki jih posredujejo različni dobavitelji upravljavcev, in te podatke predstaviti skupinam za upravljanje storitev prek grafičnih uporabniških vmesnikov in poročil. |
| Spremljanje sistemov | 4.1.11.2 | Zaledni sistem ABT omogoča upravičenim operaterjem, da ročno prijavijo in posodobijo incidente. |
| Spremljanje sistemov | 4.1.11.3 | Zaledni sistem ABT zbira in obdeluje podatke o spremljanju sistema ABT v orodju, ki lahko te podatke prek grafičnih vmesnikov in poročil predstavi skupini za upravljanje storitev. |
| Spremljanje sistemov | 4.1.11.4 | Poročila in analitika vključujejo vsaj transakcije, uspešnost, težave, zahtevke za podporo ter druge metrike o uporabnosti in razpoložljivosti. |
| Spremljanje sistemov | 4.1.11.5 | Zaledni sistem ABT mora biti integriran s sistemom kibernetske varnosti kupca in rešitvijo SIEM (TBD). |
| Avtomatizirana opozorila | 4.1.11.6 | Zaledni sistem ABT ustvarja opozorila, ki jih sprožijo nastavljivi parametri in pragovi, ter ta opozorila pošilja imenovanim uporabnikom. |

### Upravljanje medijev

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede upravljanja medijev o vozovnicah iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Popis medijev za prevoz potnikov

- Upravljanje medijev o vozovnicah s strani tretjih oseb

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.1 | Zaledni sistem ABT vzdržuje popis vseh nosilcev vozovnic, ki jih je izdali organ za sklepanje pogodb in partnerji organa za sklepanje pogodb. Ponudnik zagotovi modul za upravljanje zalog. |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.2 | Zaledni sistem ABT identificira vsak nosilec vozovnice z edinstveno identifikacijsko številko. |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.3 | V popisu se mediji kategorizirajo na podlagi več meril, med drugim: - na zalogi, vendar niso bili izdani stranki - Izdan stranki z notranjo prodajo. - Upravlja jih tretja oseba za prodajo na drobno. - Upravljajo partnerji. - Stranke poročajo, da so jih izgubile. - Izdano prej, vendar zdaj vrnjeno v PTA. |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.4 | Partnerji morajo biti sposobni zagotoviti takšne informacije v elektronski obliki, kot je na primer predloga za samodejno nalaganje v obliki vrednosti, ločenih z vejico (CSV, XML, XLS). |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.5 | Zaledni sistem ABT se poveže s centrom za izdajo in personalizacijo kartic, da sproži in upravlja dejavnosti priprave kartic. Zaledni sistem ABT ima vgrajen delovni proces za naročanje, izdajanje in pošiljanje strankam za avtomatizacijo obstoječega ročnega postopka, vključno z minimalnimi stopnjami zalog za ponovno naročanje kot parameter. |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.6 | Zaledni sistem ABT mora omogočati uvoz, predogled in izvoz vizualnih in grafičnih podob kartic v različnih formatih (pdf, jpeg, png ...). |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.7 | Zaledni sistem ABT omogoča redno revizijo zalog kartic IJPP in drugih ustreznih nosilcev, ki so na voljo v trezorju in na strani vhodne opreme. |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.8 | Zaledni sistem ABT sproži izdajo naloga za izdelavo medijev, ko zaloga doseže določen prag. To vključuje izmenjavo zahtevanih podatkov s sistemom upravitelja kartičnega programa (datoteke z vhodnimi podatki, vizualne podobe kartic ...). |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.9 | Zaledni sistem ABT omogoča, da se ta dejanja izvedejo samodejno ali z ročnim posredovanjem pooblaščenega zastopnika. |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.10 | Zaledni sistem ABT vključi dobavo produkcijskih kartic v tekočo zalogo in obdela datoteke za vračilo produkcijskih kartic, ki jih zagotovi ponudnik za izdajo kartic. |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.11 | Zaledni sistem ABT izvaja vse funkcije upravljanja življenjskega cikla kartic IJPP, med drugim - Izdajanje - Blokiranje/odblokiranje - Registracija - Podaljšanje - Zamenjava |
| popis medijev za prevoz potnikov | 4.1.12.12 | Zaledni sistem ABT podpira registracijo in upravljanje nosilcev vozovnic, ki so jih izdali tretji ponudniki. |
| Upravljanje medijev za prevoznine s strani tretjih oseb | 4.1.12.13 | Zaledni sistem ABT zagotavlja varen dostop do seznama pooblaščenih uporabnikov za registracijo pametnih nosilcev v imenu članov njihovih organizacij. |
| Upravljanje medijev za prevoznine s strani tretjih oseb | 4.1.12.14 | Zaledni sistem ABT partnerjem omogoča, da shranijo vsaj naslednje informacije: - ID kartice - ime in priimek voznika - ID voznika IJPP - Vrsta in razred prevoznega sredstva - Status nosilca vozovnice (npr. aktiven, suspendiran itd.) - Datum veljavnosti. |
| Upravljanje medijev za prevoznine s strani tretjih oseb | 4.1.12.15 | Zaledni sistem ABT partnerjem omogoča, da kadar koli poročajo o kakršnih koli posodobitvah informacij o strankah ali privilegijih potnikov (prenehanje veljavnosti, ponovna aktivacija ...). |
| Upravljanje medijev za prevoznine s strani tretjih oseb | 4.1.12.16 | Zaledni sistem ABT partnerjem omogoča nakup medijev in njihovo dodelitev ustreznim računom v imenu imetnikov kartic. |
| Upravljanje medijev za prevoznine s strani tretjih oseb | 4.1.12.17 | Zaledni sistem ABT omogoča uvoz seznamov nosilcev vozovnic, ki jih je treba registrirati od partnerjev. |
| Upravljanje medijev za prevoznine s strani tretjih oseb | 4.1.12.18 | Zaledni sistem ABT omogoča tiskanje prilagojenih, posebej oblikovanih kartic na podlagi zahteve partnerja, stranke itd. |

### Upravljanje varnosti

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede upravljanja varnosti iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Sistem za upravljanje ključev

- Organ za izdajo potrdil

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Sistem za upravljanje ključev | 4.1.13.1 | Zaledni sistem ABT podpira modul za upravljanje varnostnih ključev (strojna/programska oprema). |
| Sistem za upravljanje ključev | 4.1.13.2 | Zaledni sistem ABT podpira zaupno pridobivanje ključev kartic od upravitelja programa kartic. |
| Sistem za upravljanje ključev | 4.1.13.3 | Zaledni sistem ABT upravlja testne in dejanske nabore ključev ter lahko enega od teh naborov prek varnih kanalov deli s ponudnikom izdaje kartic. |
| Sistem za upravljanje ključev | 4.1.13.4 | Zaledni sistem ABT podpira generiranje ključev naprav, ki so potrebni za vzpostavitev zaupanja vredne povezave z zaledjem ABT. |
| Sistem za upravljanje ključev | 4.1.13.5 | Zaledni sistem ABT podpira upravljanje in posodabljanje ključev kartic in naprav, vključno s podporo vzdrževanju in zamenjavi okvarjenih/opravljenih/novih naprav v posebnih primerih. |
| Sistem za upravljanje ključev | 4.1.13.6 | Sistem zaledne pisarne ABT podpira upravljanje zaloge in uvajanje modulov SAM. |
| Sistem za upravljanje ključev | 4.1.13.7 | Zaledni sistem ABT podpira distribucijo in vračanje modulov SAM ponudniku za izdajo kartic. |
| Sistem za upravljanje ključev | 4.1.13.8 | Zaledni sistem ABT podpira modul organa za izdajo potrdil |
| Organ za izdajo potrdil | 4.1.13.9 | Zaledni sistem ABT podpira izdajanje, posodabljanje in distribucijo potrdil, vključno s podporo vzdrževanju in zamenjavi okvarjenih/opravljenih/novih naprav v posebnih primerih. |
| Organ za izdajo potrdil | 4.1.13.10 | Zaledni sistem ABT podpira izdajanje, posodabljanje in distribucijo seznama preklicanih potrdil. |

### Revizija

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za revizijo iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Revizijski dnevnik

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Revizijski dnevnik | 4.1.14.1 | V revizijski dnevnik se zabeležijo vsa dejanja, opravljena v vmesniku za upravljanje sistema ABT. To vključuje vsaj: - vse spremembe konfiguracije sistema. - spreminjanje računov strank, vključno z ročnimi prilagoditvami transakcij zaradi zahtevkov strank. - neuspešne poskuse (x3) prijave v vmesnik za upravljanje. |
| Revizijski dnevnik | 4.1.14.2 | Vsi zapisi revizijskega dnevnika vključujejo vsaj identifikacijo uporabnika sistema, ki izvaja dejanje, časovni žig in besedilo z opisom dejanja. Če je mogoče, morajo zapisi revizijskega dnevnika vključevati tudi informacije o točki dostopa (številka mobilnega telefona ali naslov IP delovne postaje). |
| Revizijski dnevnik | 4.1.14.3 | Pooblaščenim uporabnikom mora biti omogočen pregled in izvoz revizijskega dnevnika v standardni obliki poročila. Za ta pogled je mogoče uporabiti filtre (na uporabnika, na časovno obdobje, na vrsto dejavnosti). |

### Upravljanje programa sheme IJPP

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede upravljanja programa sheme IJPP iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Program maloprodajne prodaje prodajalcev

- Program sponzorjev

- Programi zvestobe in popustov

- Uvajanje partnerjev in organizacij na trg

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Program prodaje prodajalcem na drobno | 4.1.15.1 | Zaledni sistem ABT zagotavlja celovito programsko rešitev za prodajo prodajalcem na drobno, ki sodelujočim maloprodajnim trgovinam omogoča, da v imenu PTA prodajajo medije o vozovnicah, izdelke iz vozovnic in storitve PTA. |
| Program prodaje prodajalcem na drobno | 4.1.15.2 | Zaledni sistem ABT zagotavlja odprt API za povezavo POS naprav maloprodajnih trgovin in omogoča: - prodajo medijev in izdelkov za prevoznino |
| Program prodaje prodajalcem na drobno | 4.1.15.3 | Zaledni sistem ABT PTA omogoča dodajanje in upravljanje maloprodajnih trgovin, lokacij, povezanih POS naprav maloprodajnih trgovin in drugih informacij, specifičnih za lokacijo. |
| Program prodaje prodajalcem na drobno | 4.1.15.4 | Zaledni sistem ABT omogoča naročniku, da konfigurira podsklop izdelkov, ki se prodajajo na določenih maloprodajnih mestih. |
| Program prodaje prodajalcem na drobno | 4.1.15.5 | Sistem zaledne pisarne ABT zajema, razvršča, določa prioritete, upravlja, obravnava in poroča o zahtevkih za tehnično podporo in rešitvah, prejetih od sodelujočih maloprodajnih trgovin. |
| Program prodaje prodajalcem na drobno | 4.1.15.6 | Zaledni sistem ABT mora PTA omogočiti dostop do shranjenih podatkov ter mu omogočiti izdelavo poročil in analitičnih analiz o transakcijah v maloprodajni trgovini, uspešnosti, težavah, zahtevkih za podporo in drugih kazalnikih uspešnosti. |
| Program prodaje prodajalcem na drobno | 4.1.15.7 | Sistem mora imeti modul za poravnavo s pridobitelji in partnerji tretjih oseb, izdelavo računa, upravljanje terjatev in obveznosti ter zagotavljanje samodejnega prenosa sredstev na bančni račun pridobitelja na podlagi poravnave. |
| Program prodaje prodajalcem na drobno | 4.1.15.8 | Sistem ABT mora imeti funkcionalnost za izdelavo računa za partnerje in samodejno pošiljanje računa po elektronski pošti na podlagi nastavljivega časovnega obdobja. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.9 | Zaledni sistem ABT zagotavlja možnost, da podjetja kupijo in zagotovijo pametne medije svojim podružnicam (posameznikom). |
| Program za sponzorje | 4.1.15.10 | Program za sponzorje vključuje nakup novih kartic ali dopolnitev že obstoječih kartic in nakup izdelkov. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.11 | Zaledni sistem ABT vzdržuje seznam podjetij in podrobnosti o njihovih podružnicah. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.12 | Ponudnik zagotovi portal B2B z naslednjimi funkcijami za upravljanje podjetij: - Registracija podjetja (podjetje ustvari uporabniški račun, vnese podatke o podjetju in jih pošlje v kvalifikacijo) - modul delovnega toka za osebje PTA, ki pregleda in kvalificira podjetje Ko je podjetje kvalificirano, lahko vnese podatke o zaposlenih na spletu ter kupi kartico IJPP in izdelke IJPP s popustom. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.13 | Podjetja morajo biti sposobne zagotoviti takšne informacije v elektronski obliki, kot je predloga za samodejno nalaganje v obliki vrednosti, ločenih z vejico (CSV, XLS, XML). Njihovi pooblaščeni upravljavci lahko podatke naložijo prek spleta z uporabo spletnega vmesnika sistema. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.14 | Zaledni sistem ABT mora hraniti prednostno vrsto nosilcev vozovnic, ki jih je treba kupiti za povezane družbe (npr. pametne kartice, mobilne vozovnice). |
| Program za sponzorje | 4.1.15.15 | Zaledni sistem ABT mora shraniti prednostno vrsto plačila za partnerje za nakup nosilcev vozovnic. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.16 | Ob prenehanju delovanja partnerja lahko organizacije ukinejo privilegije za vožnjo z njegovimi karticami. Poleg tega sistem ABT pooblaščenim upravljavcem organizacij omogoča, da spremenijo, prekinejo ali ponovno aktivirajo privilegije za svoje zaposlene. - Nastavljive nagradne točke v smislu odstotnega popusta (npr. 10-odstotni popust pri odkupu) ali pavšalnega količinskega popusta (npr. 500 nagradnih točk popusta). - Člani lahko točke unovčijo za storitve kupcev na več kanalih: Mikroplačilo, polnjenje računa ABT, plačilo storitev kupca z licenco. - Obvestilo članom pošljite po elektronski pošti takoj po unovčenju. - Pošiljanje periodičnega izpiska članom po elektronski pošti. Izpisek vsebuje podrobnosti, kot so skupno število zbranih točk, datum izteka veljavnosti in posebne ponudbe. Člani lahko v svojem profilu nastavijo periodičnost izpiska. Privzeta nastavitev je mesečno. - Možnost odkrivanja (verjetnih) goljufij v sistemu. - Prenos točk na drugega člana. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.17 | Zaledni sistem ABT mora kupcu in pooblaščenim partnerjem omogočiti, da ponudijo ciljno usmerjene promocijske ponudbe za oblikovanje baze strank in povečanje prihodkov. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.18 | Zaledni sistem ABT omogoča imetnikom računa za vozovnice kupca, da se prijavijo in odjavijo od prejemanja promocijskih ponudb kupca in/ali določenih pooblaščenih partnerskih organizacij, ki jih izbere uporabnik. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.19 | Zaledni sistem ABT pooblaščenim uporabnikom omogoča konfiguriranje poslovnih pravil za ponudbe, vključno z začetnim datumom, končnim datumom, omejitvami na dan v tednu ali uri dneva, upravičenimi tranzitnimi storitvami, vrsto ponudbe (brezplačna, fiksni znesek popusta, odstotni popust, popust dva za enega, zaslužek točk, uvodni popust, bonusi, priporočite prijatelja, skupinski popust itd. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.20 | Zaledni sistem ABT pooblaščenim uporabnikom omogoča filtriranje podatkov za usmerjanje ponudb na podskupine imetnikov računa kupca, ki so se prijavili, na podlagi uporabe in informacij, ki jih je zagotovil uporabnik. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.21 | Zaledni sistem ABT pooblaščenim uporabnikom omogoča, da ciljnim skupinam dostavijo ponudbe (npr. po elektronski pošti), omogočijo imetnikom računa kupca za vozovnice, da izkoristijo ponudbo, in dodelijo brezplačno ali znižano promocijo tistim, ki jo izkoristijo in izpolnjujejo pogoje ponudbe. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.22 | Zaledni sistem ABT natančno spremlja promocijske popuste in brezplačne vožnje, pripravlja poročila o promocijskih popustih in pravilno dodeljuje brezplačne vožnje, popuste ali bonuse organizacijam, ki ponujajo popuste ali se strinjajo, da jih podprejo. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.23 | Zaledni sistem ABT zagotavlja prilagodljivo orodje za poizvedovanje po podatkih o transakcijah na računu kupca vozovnice za primerjavo obnašanja pred potovanjem in po njem, da se ocenijo učinki posamezne promocije, pri čemer se zaščitijo podatki, ki omogočajo identifikacijo osebe, ali drugi zaupni podatki. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.24 | Zaledni sistem ABT zagotavlja modul za zvestobo za spremljanje in registracijo pridobljenih in uporabljenih točk kupcev v okviru programa zvestobe kupcev. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.25 | Zaledni sistem ABT omogoča tretjim strankam, da se povežejo z modulom zvestobe prek odprtega API za posodabljanje in pridobivanje zaslužka točk strank. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.26 | Zaledni sistem ABT se lahko poveže s tretjimi ponudniki sistemov zvestobe, da posodobi in pridobi zaslužek točk strank. |
| Program za sponzorje | 4.1.15.27 | Izključitve programa zvestobe je mogoče konfigurirati (tarife/potovanja, ki ne smejo biti del programa zvestobe). |
| Programi zvestobe in popustov | 4.1.15.28 | Zaledni sistem ABT se poveže s programom zvestobe kupca IJPP |
| Vključitev partnerja in organizacije v sistem | 4.1.15.29 | Sistem zaledne pisarne ABT mora zagotoviti postopek za vključitev v sistem "poznaj svoje podjetje", ki podpira najnovejše pravne zahteve za preprečevanje pranja denarja. |
| Vključitev partnerja in organizacije v sistem | 4.1.15.30 | Postopek vključitve v sistem bo temeljil na procesu Digital First, ki bo podpiral preverjanje podatkov prek pooblaščenih ponudnikov atributov v Sloveniji (npr. AJPES). |
| Vključitev partnerja in organizacije v sistem | 4.1.15.31 | Zaledni sistem ABT ima vzpostavljene funkcije B2B CRM, da lahko kupec komunicira s partnerji in organizacijami strank. |

### Splošne zahteve za prostore PTO

Ponudniki morajo izpolnjevati splošne zahteve za prostore PTO, ki so navedene v poglavju o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Konfiguracija sistema

- Upravljanje izdelka

- Obdelava transakcij

- upravljanje seznamov

- Upravljanje topologije

- Upravljanje EOD

- Poročanje

- Sredstva Registrirana

- Razpoložljivost sredstev

- Napake pri začetni integraciji

- Komunikacije in prenos podatkov

- Poslovna poročila

- Dejavnost podjetja in uporabnika

- Poravnava in usklajevanje

- Upravljanje naprav

- Osebne kartice

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Konfiguracija sistema | 4.1.16.1 | Ponudnik sistema ABT zagotovi takšno terminalsko opremo in/ali spremembo obstoječih delovnih postaj na sedežu, depojih in postajah PTO, da omogoči takšen oddaljen dostop do sistema ABT (vključno z vso programsko opremo in licencami, kjer je to določeno). |
| Konfiguracija sistema | 4.1.16.2 | Zaledni sistem ABT omogoča PTO, da imenuje skrbnika sistema ali super uporabnika, ki upravlja druge uporabnike v svoji organizaciji. |
| Konfiguracija sistema | 4.1.16.3 | Sistem ABT mora administratorju sistema PTO (super uporabniku) omogočati, da z oddaljenim dostopom iz sistema PTA nastavi nadaljnje uporabnike PTO. |
| Konfiguracija sistema | 4.1.16.4 | Sistem ABT omogoča skrbniku sistema PTO (super uporabniku), da konfigurira, katere funkcije ABT so na voljo posameznim vrstam/kategorijam uporabnikov (opredelitev pravic dostopa). |
| Konfiguracija sistema | 4.1.16.5 | Sistem ABT podpira uporabo skupin in vlog ter zagotavlja predloge za skupine in vloge uporabnikov, ki jih lahko upravitelj sistema PTO spreminja. |
| Konfiguracija sistema | 4.1.16.6 | Uporabniki PTO nimajo dostopa do podatkov, funkcij ali lastnosti drugih PTO. |
| Konfiguracija sistema | 4.1.16.7 | Ko se uporabnik prijavi, sistem ABT prikaže samo tiste funkcije, ki so glede na varnostne nastavitve na voljo določenemu uporabniku. |
| Konfiguracija sistema | 4.1.16.8 | Sistem ABT omogoča PTO, da dodeli in upravlja vse ali del svojih uporabniških pravic organizacijam/uporabnikom katere koli družbe, ki ji lahko odda svoje dejavnosti v zunanje izvajanje ali podizvajalsko pogodbo. |
| Konfiguracija sistema | 4.1.16.9 | Poleg standardnega nabora izdelkov (kot je opredeljen v poslovnih pravilih organa za sklepanje pogodb) ima vsak PTO možnost opredeliti dodatne izdelke, ki so uporabni samo na njegovem področju delovanja (tj. niso interoperabilni). Ti izdelki lahko med drugim vključujejo: - čarterje, posebne proge, dogodke itd. - medkrajevne rezervacije. |
| Upravljanje izdelka | 4.1.16.10 | Kadar PTO opredeli ali sproži dodaten produkt, sistem ABT zagotovi ustrezen samodejni potek usmerjanja odobritev, da se omogoči odobritev takega novega produkta s strani PTO. |
| Upravljanje izdelka | 4.1.16.11 | Ponudnik mora zagotoviti možnost izdaje brezplačnih potnih nalogov med motnjami v sistemu. |
| Obdelava transakcij | 4.1.16.12 | Ponudnik predlaga mehanizem, s katerim lahko potniki še naprej potujejo, kadar omrežna komunikacija z napravami ne deluje. |
| Obdelava transakcij | 4.1.16.13 | PTA mora biti sposobna na daljavodostopati do transakcij iz posamezne naprave, podskupine naprav ali vseh naprav. |
| Obdelava transakcij | 4.1.16.14 | Vse take transakcije je treba zabeležiti v trajno datoteko s podrobnostmi o izvedenem ukrepu in podrobnostmi o uporabniku za namene revizije. |
| Obdelava transakcij | 4.1.16.15 | Uradni organ za potrjevanje mora biti sposoben na daljavo dostopati do revizijskega registra iz posamezne naprave, podskupine naprav ali vseh naprav. |
| Obdelava transakcij | 4.1.16.16 | Sistem ABT mora pooblaščenim uporabnikom iz PTO omogočati dodajanje, spreminjanje in brisanje vnosov na vse sezname statusov, ki so bili ustvarjeni centralno. |
| Upravljanje seznamov | 4.1.16.17 | Sistem ABT pooblaščenim uporabnikom iz PTO omogoča dodajanje, spreminjanje in brisanje vnosov na sezname statusov, ki se uporabljajo samo za njegove naprave/uporabnike. |
| Upravljanje seznamov | 4.1.16.18 | Sistem ABT omogoča, da so seznami stanja usmerjeni samo na določeno napravo PTO ali na podskupino teh naprav ("nabor naslovov"). |
| Upravljanje seznamov | 4.1.16.19 | PTO lahko na daljavo sproži prenos seznama stanja za posamezno napravo, podmnožico naprav ali vse naprave. |
| Upravljanje seznamov | 4.1.16.20 | Poleg standardnega uvoza in upravljanja topologije imajo pooblaščeni uporabniki iz vsakega PTO možnost, da izvajajo kratkoročne in začasne spremembe topologije, ki so pomembne za njihovo organizacijo. Sistem ABT zagotavlja ustrezen samodejni potek dela za odobritev sprememb. |
| Upravljanje topologije | 4.1.16.21 | Sistem ABT mora zagotavljati funkcije, s katerimi lahko POT izvozi spremembe topologije v naslednjih formatih: - NeTEx (CEN/TS 16614-1) - SIRI 2.0 - GTFS-S - VDV452 |
| Upravljanje topologije | 4.1.16.22 | Sistem ABT mora izpostaviti API, ki ga lahko sistemi PTO uporabijo za prenos topoloških datotek. |
| Upravljanje topologije | 4.1.16.23 | Sistem ABT zagotavlja funkcije, s katerimi lahko PTO opredeli/spremeni odobrena podatkovna polja za EOD za naprave na svojih operativnih lokacijah/vozilih. |
| Upravljanje EOD | 4.1.16.24 | Sistem ABT omogoča, da se EOD usmeri samo na določeno napravo PTO ali na podskupino teh naprav ("nabor naslovov"). |
| Upravljanje EOD | 4.1.16.25 | Organizacija PTO lahko na daljavo sproži prenos EOD na posamezno napravo, podskupino naprav ali vse naprave. |
| Upravljanje EOD | 4.1.16.26 | Vzdrževalec sistema mora imeti možnost, da na daljavo sproži povratek različice EOD na prejšnjo različico (implicitna zahteva je, da mora sistem ABT ali naprava hraniti tako trenutno kot prejšnjo različico EOD). |
| Upravljanje EOD | 4.1.16.27 | PTA mora imeti dostop do sistema ABT za pripravo poročil, ki so pomembna za vse njegove dejavnosti v zvezi s pobiranjem vozovnic. Na začetku mora biti določen nabor standardnih poročil (kot je opredeljeno v tabeli seznama pričakovanih poročil v tem dokumentu). |
| Poročanje | 4.1.16.28 | Poleg standardnih vnaprej opredeljenih poročil mora imeti PTA možnost dostopa do svojih podatkov, ki se hranijo centralno, da lahko občasno opredeli ad hoc poročila po meri. |
| Poročanje | 4.1.16.29 | Vsa poročila (standardna ali ad hoc) je mogoče izvoziti v več standardih, vključno s PDF, CSV, XML in Excel, tako da jih je mogoče uvoziti v katero koli drugo standardno orodje za obdelavo poročil. |
| Poročanje | 4.1.16.30 | Sistem ABT zagotavlja PTO nadzorne plošče za spremljanje v realnem času (sistemski KPI, SLA). Omogočeno mora biti, da lahko PTO prilagodi svoj pogled na nadzorne plošče. |
| Poročanje | 4.1.16.31 | Sistem ABT bo moral za namene poročanja PTO zabeležiti vsaj naslednje podatke. |
| Poročanje | 4.1.16.32 | - Število sredstev/ naprav (naprave za pregled, vrata, prodajne naprave, TOM, TVM), registriranih v sistemu. |
| Registrirano premoženje | 4.1.16.33 | Razpoložljivost sredstev L1: - (% operativnosti) = ((% sredstev z nenačrtovanimi izpadi)/skupna sredstva) * 100 po uri/dnevu/tednu - Po vozilu, liniji, vrsti avtobusa, depoju, postaji, PTO, načinu prevoza, geografskem območju. Ali: - ((% delujočih)/(% v uporabi))*100 na podlagi sporočil o stanju (v obratovanju, izven obratovanja, način izklopa) |
| Razpoložljivost sredstev | 4.1.16.34 | Potrjevalci: - Natančnost sinhronizacije ure - Odzivni časi - časi transakcij - Razpoložljivost (% časa v rezervnem načinu) - Delovanje zaslona (%) - Delovanje LED diod (%) - Delovanje zvočnikov (%) |
| Napake naprave | 4.1.16.35 | Naprave za pregledovanje: - GPS, ki deluje - Modem deluje - Wi-Fi deluje - Delujoč zaslon - Delujoč tiskalnik |
| Napake naprave | 4.1.16.36 | Naprave za prodajo vstopnic: - Plačilni terminal deluje - Delujoč brezstični čitalnik - Delujoč čitalnik črtne kode 2D - Delujoč zaslon - Delujoč tiskalnik - Delujoči skener |
| Napake naprave | 4.1.16.37 | Za vsako napravo: - Sporočila o napakah - Alarmi naprave - Neuspešni prenosi po vrsti (transakcija, revizijski register, stanje, dnevnik napak, operativni parametri, seznami, posodobitve programske opreme) - Manjkajoče transakcije - Število transakcij, obnovljenih iz nedelujočih naprav - Število prenesenih datotek v primerjavi s ponovnim poskusom |
| Komunikacije in prenos podatkov | 4.1.16.38 | Oddaljene pobude s strani PTO: - Seznam prenosov - Nalaganje registrov transakcij/revizijskih registrov - Ponovni zagon - Spremembe storitve - Posodobitve konfiguracije programske opreme - Vrnitev konfiguracije programske opreme nazaj - Število in stopnja uspešnosti, % potrebnih sprememb v primerjavi z vsemi prenosi. - Dnevna poraba mobilnih podatkov. |
| Komunikacije in prenos podatkov | 4.1.16.39 | EOD: - Načrtovanje voznih redov - uvoz iz sistemov PTA - Prenosi in stopnja uspešnosti |
| Komunikacije in prenos podatkov | 4.1.16.40 | Potrjevanje podatkov: - Število datotek z neskladji operativnih parametrov, po linijah, vzorcu vožnje, postajališčih/ postajališčih, datumu aktivacije (v primerjavi s skupnim številom). - Transakcije v primerjavi z neskladji v revizijskem registru. - Število zahtevkov za sprožitev preverjanj/prenosov. - Število pravilnih različic programske opreme. |
| Komunikacije in prenos podatkov | 4.1.16.41 | Kršitve varnosti: - Število kršitev: število kršitev - Napake pri preverjanju na napravah na ravni 1 |
| Komunikacije in prenos podatkov | 4.1.16.42 | - Število transakcij (po vrsti naprave, vozilu, liniji, operaterju, lokaciji, časovnem oknu, koncesijah/ starostnih skupinah itd.) - Število dnevnih poravnav - Dnevne poravnave v primerjavi s transakcijami - neskladja - Število prihodov na postajo v primerjavi s številom odhodov na postajo (in neskladja/izjeme) - Število transakcij za odseke z odstopanjem od poti (obvoz) ali "neobratovanje - Čas med prvo in zadnjo prijavo/odjavo na postajališče (čas trajanja na transakcijo) - Vrsta transakcije (2D črtna koda, CSC, mobilni telefon, gotovina za TOM, TVM, TUM) - kot zgoraj. - Število izdanih novih kartic/prodanih vozovnic glede na vrsto naprave/lokacijo - Število polnjenj po napravah - Število vnosov na črne sezname - vrsta (kartica, eIJPP, izdelek) - Število posodobitev seznama stanja (dnevno) - Število datotek o transakcijah, revizijskih registrov, datotek o dnevnem obračunu - Število registracij vozovnic za enkratno vožnjo in naprav - Uporaba kontrolnih naprav - čas na vsaki liniji (iz GPS itd.), seznam izmen itd. - Število izrečenih glob (plačane, neplačane, gotovina, kartica itd.) po linijah, lokacijah, vrstah dni, urah dneva itd. |
| Poslovna poročila | 4.1.16.43 | - Število polnjenj in drugih primerov uporabe pri prodaji - Število zavrnjenih transakcij (vključno z razlogom: nečitljiva kartica, brez denarja, slaba kartica, več kot ena prisotna kartica, večkratna prijava v istem vozilu) - Seznam ponavljajočih se kršiteljev, izjeme (vozila, linije itd.) - Profili potovanj po postajah (vstop, izstop, zasedenost), po dnevih/časih dneva, % zasedenosti, tj. zasedenost / zmogljivost *100, vrsta kartice (koncesije, starost itd.) - (anonimno) kartiranje transakcij z osrednjimi matrikami organizacijskega razvoja PTA - Profili prihodkov po vrsti dneva/dneva/časa dneva, liniji, depoju, prevozniku, načinu prevoza, v primerjavi s "cilji", izjeme (npr. kadar cilj ni dosežen). - Druga neskladja, na primer iz datotek o prihodkih/dnevnem obračunu v primerjavi z datotekami o transakcijah. Pregled - dostop do poročil o pregledih/opozoril: - Opozorila s seznama linij v primerjavi z dejanskimi obiskanimi linijami, npr. z visokim tveganjem. - Delež tveganja v primerjavi z dejansko prejetimi globami, korelacija (merilo učinkovitosti ocene tveganja). - Policija/poklici v sili |
| Dejavnost podjetja - uporabnika | 4.1.16.44 | Konzola za gonilnike: - Število dostopov do statusa validatorja po gonilniku - Število opravljenih ponovnih zagonov naprave, po vozilu, vrsti vodila - Število ročnih izbir linij/lokacij - po linijah, lokacijah, dnevih itd. |
| Dejavnost podjetja - uporabnika | 4.1.16.45 | Nakupi vozovnic: - Uporabniški profili: plačane vrednosti, pogostost transakcij v primerjavi s starostnimi profili itd. - Število transakcij glede na čas, po polnjenju, nova kartica - Izbrani jeziki, priljubljene izbire - postajališča, vrste vozovnic, dostop do zgodovine potovanj, izbrana podpora strankam - Časovni razpored oglasov |
| Dejavnost podjetja - uporabnika | 4.1.16.46 | Sistem ABT mora pooblaščenim uporabnikom iz UPO omogočiti dostop za določanje in analizo podatkov o poravnavi in usklajevanju, ki se hranijo centralno, za primerjavo z lastnimi evidencami. |
| Poravnava in usklajevanje | 4.1.16.47 | Sistem ABT zagotavlja mehanizem, s katerim lahko PTO označi in izpodbija podatke o poravnavi in uskladitvi, za katere meni, da so nepravilni, tako da se lahko zahtevajo popravki. |
| Poravnava in usklajevanje | 4.1.16.48 | Sistem ABT omogoča pooblaščenim uporabnikom PTO (na ravni 2 in 3, kot je primerno) upravljanje naprav v njihovem območju delovanja, vključno s funkcijami, opisanimi v nadaljevanju. |
| Upravljanje naprave | 4.1.16.49 | Zaledni sistem ABT zagotavlja odprt API za povezavo z napravami L1. |
| Upravljanje naprave | 4.1.16.50 | Urad PTO mora imeti možnost vpogleda v trenutno stanje vseh naprav na svojem področju delovanja. |
| Upravljanje naprave | 4.1.16.51 | PTO mora imeti možnost spremljati in pregledovati neuspešne prenose in manjkajoče transakcije. |
| Upravljanje naprave | 4.1.16.52 | PTO lahko naprave združi v eno ali več podskupin na podlagi njihove vrste, lokacije, skladišča itd. in tudi na podlagi ročne izbire uporabnika sistema ("nastavljeno naslavljanje"). |
| Upravljanje naprave | 4.1.16.53 | PTO mora imeti možnost, da na daljavo sproži ponovni zagon posamezne naprave, podskupine naprav ali vseh naprav. |
| Upravljanje naprave | 4.1.16.54 | PTO mora imeti možnost, da na daljavo sproži spremembo storitve na posamezni napravi, podskupini naprav ali vseh napravah. |
| Upravljanje naprave | 4.1.16.55 | PTO mora imeti možnost, da na daljavo sproži posodobitev/prenos programske opreme na posamezno napravo, podskupino naprav ali vse naprave. |
| Upravljanje naprave | 4.1.16.56 | PTO mora biti sposoben na daljavo sprožiti vrnitev različice programske opreme na prejšnjo različico (implicitna zahteva je, da morata sistem ABT ali naprava imeti tako trenutno kot prejšnjo različico programske opreme). |
| Upravljanje naprave | 4.1.16.57 | PTO mora biti sposoben na daljavo pridobiti vse sledi, sporočila o napakah in operativne dnevnike. |
| Upravljanje naprave | 4.1.16.58 | Sistem ABT mora imeti pravila za samodejno odkrivanje napak, kjer je to mogoče. Vse take napake je treba vključiti v orodja za upravljanje storitev PTA (TBD) in zadevnemu PTO poslati opozorila/obvestila. |
| Kartice osebja | 4.1.16.59 | Sistem ABT mora pooblaščenim uporabnikom omogočati oddaljen dostop za ustvarjanje kartic osebja v imenu osebja urada PTO. Te kartice osebja omogočajo članom osebja izvajanje ročnih operacij na operativni ravni. |

### Posebne zahteve za integracijo PTO

Ponudniki morajo izpolnjevati posebne zahteve za posebne dogodke sistemov PTO TTM, določene v poglavju Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Integracija TTM | 4.1.17.1 | Opredelitev topologije sistema ABT bo morala biti povezana z naročnikom izbranim TTM in PTO: Optibus, Maior, IVU ter drugimi splošno uporabljenimi TTM sistemi, da se uvozijo celotna topologija in tarife sistema z uporabo NetEx ali drugih formatov. |
| Integracija TTM | 4.1.17.2 | Sistem ABT mora biti sposoben prenesti in potrditi, da so vse naprave, vključno z mobilnimi napravami, prejele posredovani EOD. |
| Integracija TTM | 4.1.17.3 | Pri avtobusnih progah so nekatere proge krožne narave. Sistem ABT mora biti pri izračunu voznine sposoben določiti smer vožnje avtobusa po tej krožni poti, da se omogoči obračun pravilne voznine. |
| Integracija TTM | 4.1.17.4 | To vključuje poseben primer prijave in odjave na istem postajališču (ali si je potnik le premislil in takoj izstopil ali pa je v celoti prevozil krožno pot ...). |
| Integracija TTM | 4.1.17.5 | Avtobusi imajo lahko obvoze, zaradi načrtovanih ali nenačrtovanih cestnih del, zaradi prometnih nesreč itd. Sistem ABT mora PTA omogočiti vnos podrobnosti o teh obvozih in preusmeritvah, da ne bi prišlo do napačnih izračunov voznine. Ti obvozi in preusmeritve lahko vključujejo postanke na mestih, ki prej niso bila priznana kot običajna postajališča. Uvoz obvozov mora potekati preko TTM sistema. |
| Integracija TTM | 4.1.17.6 | Na avtobusnih validatorjih se uporablja tudi sistem proti vračanju, ki uporabnike obvešča, da so se že predhodno prijavili, in preprečuje dvojno tapkanje. |
| Integracija TTM | 4.1.17.7 | Kontrolne naprave morajo biti sposobne interakcije s sistemi na avtobusih, da se naprava hitro konfigurira glede na avtobusno progo, smer vožnje in trenutno lokacijo. |

### Upravljanje referenčnih podatkov

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za upravljanje referenčnih podatkov iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Upravljanje topologije

- upravljanje parametrov opreme

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Upravljanje topologije | 4.1.18.1 | Zaledni sistem ABT mora uporabniku sistema omogočati uvoz podatkov o topologiji iz TTM pogodbenega organa in vsakega PTO v formatu NeTEx (CEN/TS 16614-1), SIRI 2.0, GTFS-S ali VDV452. To bo omogočilo samodejni uvoz iz sistema za načrtovanje, in sicer za pogodbenega partnerja in tiste PTO, ki uporabljajo navedeni sistem. |
| Upravljanje topologije | 4.1.18.2 | Zaledni sistem ABT uporabniku sistema omogoča tudi uvoz podatkov o topologiji iz navadne datoteke XML ali CSV v obliki, o kateri se je treba dogovoriti z naročnikom in vsako posamezno organizacijo javne uprave, da se izpolnijo potrebe organizacij javne uprave, ki ne uporabljajo nobene programske opreme za upravljanje topologije. |
| Upravljanje topologije | 4.1.18.3 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben združiti podatke o topologiji iz različnih PTO, ki so bili uvoženi s katero koli kombinacijo zgornjih metod, in izdelati konsolidirano celotno topologijo, ki vključuje vse PTO. |
| Upravljanje topologije | 4.1.18.4 | Zaledni sistem ABT mora zagotavljati orodja za samodejno in ročno preverjanje tako sestavljene skupne topologije. |
| Upravljanje topologije | 4.1.18.5 | Zaledni sistem ABT hrani več različic topologije omrežja (preteklo, sedanjo in prihodnjo). Ko se začne postopek uvoza nove topologije, se podatki shranijo kot "prihodnja" različica, dokler se ne odobrijo in uvedejo v produkcijo. |
| Upravljanje topologije | 4.1.18.6 | Zaledni sistem ABT omogoča uvedbo katere koli različice topologije v testnih in predprodukcijskih okoljih. |
| Upravljanje topologije | 4.1.18.7 | Zaledni sistem ABT omogoča uvedbo nove različice topologije v produkcijskem okolju šele po tem, ko je ta različica zaključila delovni postopek testiranja in odobritve, ki mora vključevati odobritev vseh vključenih zainteresiranih strani. Ta potek dela se opredeli v fazi načrtovanja projekta. |
| Upravljanje parametrov opreme | 4.1.18.8 | Zaledni sistem ABT mora uporabnikom sistema omogočati upravljanje konfiguracijskih parametrov za naprave 1. stopnje. To vključuje globalne sistemske parametre in tudi lokalne parametre, specifične za posamezno napravo. |
| Upravljanje parametrov opreme | 4.1.18.9 | Modul za upravljanje parametrov mora biti prilagodljiv, da omogoča upravljanje konfiguracijskih parametrov, ki se uporabljajo za vsako vrsto in model naprave. Začetna nastavitev sistema ABT Back Office mora biti pripravljena na obdelavo seznama znanih parametrov naprave za vsako uporabljeno vrsto naprave, ki jih je treba zajeti v fazi načrtovanja. To lahko vključuje na primer: - glasnost zvoka in svetlost zaslona za EVD. - besedilna sporočila, ki jih prikažejo EVD in AG. - Omejitev časovne omejitve seje za TOE in MPD. - opozorilne ravni za nizko zalogo za TOE. - itd. |
| Upravljanje parametrov opreme | 4.1.18.10 | Spreminjanje parametrov naprav je omejeno na uporabnike sistema s posebnim uporabniškim profilom in ločeno glede na uporabniško domeno (tj. uporabnik PTO lahko ureja parametre samo za naprave, ki pripadajo temu PTO; globalne parametre lahko spreminjajo samo uporabniki Contracing Authority). |
| Upravljanje parametrov opreme | 4.1.18.11 | Modul za upravljanje parametrov opreme je zasnovan tako, da olajša upravljanje velikega števila vključenih naprav, ne da bi pretirano omejeval prilagodljivost možnosti konfiguracije. Omogočeno mora biti nastavljanje enakih vrednosti parametrov za vse naprave istega tipa, pa tudi nastavljanje posebnih vrednosti za poljubno skupino naprav. Ponudnik mora vključiti kratek opis predlaganega pristopa. |
| Upravljanje parametrov opreme | 4.1.18.12 | Podatkovna pisarna ABT mora omogočati ločeno distribucijo konfiguracijskih parametrov napravam L1 v testnem, predprodukcijskem in produkcijskem okolju. |

### Podpora odprte sheme EMV

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede podpore odprtih shem EMV iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Vmesnik odprte sheme EMV

- Uporabniški računi odprte sheme EMV

- izračun odprte sheme EMV

- poravnava in uskladitev odprte sheme EMV

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Vmesnik odprte zanke EMV | 4.1.19.1 | Zaledni sistem ABT se poveže s sistemom ponudnika plačilnih storitev prek vmesnika Open API, prek katerega se transakcije in zahtevki za plačilo pošiljajo in prejemajo v tokenizirani obliki. |
| Vmesnik odprte zanke EMV | 4.1.19.2 | Od sistema ABT Back Office in vseh drugih aplikacij kupca se ne sme pričakovati, da bodo obdelovali netokenizirane plačilne podatke, in ne smejo biti vključeni v zahteve PCI. |
| Vmesnik odprte zanke EMV | 4.1.19.3 | Zaledni sistem ABT ustvari anonimni račun za vsak prvi prejem tokenizirane transakcije EMV. |
| Odprta zanka EMV - uporabniški računi | 4.1.19.4 | Zaledni sistem ABT omogoča uporabnikom, da registrirajo take račune (da lahko prejmejo vse ugodnosti, ki so običajno na voljo imetnikom registriranih računov). |
| Odprta zanka EMV - uporabniški računi | 4.1.19.5 | Registrirani imetniki računov morajo imeti možnost posodabljanja in upravljanja svojih podatkov o računu v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami za upravljanje računov. |
| Odprta zanka EMV - uporabniški računi | 4.1.19.6 | Zaledni sistem ABT podpira referenco plačilnega računa (PAR), kadar je ta prisotna v podatkih o transakciji, prejetih iz sistema odprte zanke EMV. Zaledni sistem ABT lahko PAR uporabi za povezovanje transakcij s plačilnimi žetoni EMV (mobilni, nosljivi ...) med seboj ali s transakcijami, začetimi na osnovnem PAN. PAR se ne sme uporabljati kot identifikator stranke. |
| Izračun prevoznine v odprti plačilni shemi EMV | 4.1.19.7 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben prejeti informacije o transakcijah EMV s žetoni iz sistema odprte zanke EMV in opraviti izračune tarife kot pri kateri koli drugi vrsti nosilca tarife. |
| Izračun prevoznine v odprti plačilni shemi EMV | 4.1.19.8 | Sistem zaledne pisarne ABT mora podpirati MTT in PAYG |
| Izračun prevoznine v odprti plačilni shemi EMV | 4.1.19.9 | Zaledni sistem ABT mora biti sposoben poslati nazaj rezultate izračuna voznine (znano voznino, agregirano ali drugo) sistemu ponudnika plačilnih storitev z uporabo pravilnega žetona. |
| Poravnava in usklajevanje v odprti plačilni shemi EMV | 4.1.19.10 | Sistem zaledne pisarne ABT obdeluje transakcije odprte zanke EMV kot druge vrste nosilcev vozovnic in predloži podatke o poravnavi ustreznim vmesnikom za bančno poslovanje/glavno knjigo. |

### Portali, mobilne aplikacije, API in SDK

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede portalov, mobilnih aplikacij, vmesnikov API in kompletov SDK iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- API za uporabniški vmesnik

- API za osrednje sisteme

- API za sisteme tretjih oseb

- Portal NIO in OPSI

- Kompleti za razvoj programske opreme

- Plačilna aplikacija zaprte sheme

- Portali in mobilne aplikacije

- Portal za stranke (B2C)

- Mobilna aplikacija in spletna podpora za uporabnike invalide

- Portal za poslovne stranke (B2B)

- Portal zastopnikov in operaterjev PTA

- Portal za upravljanje odnosov s strankami

- Portal za partnerje

- Mobilna aplikacija za preverjanje prihodkov

- Testni API-ji

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| API za vmesnik za frontend opremo | 4.1.20.1 | Sistem zaledne pisarne ABT mora biti povezan z različno opremo na terenu, kot so: - naprave za validiranje/potrjevanje - napravami za prodajo, ki so prisotne pri prodaji - prodajne naprave brez nadzora - naprave za pregledovanje - naprave za prodajo na drobno Integracija temelji na odprtem API, funkcije pa vključujejo vsaj naslednje elemente. - Prodaja - Katalog izdelkov in storitev - Obdelava pip. - Upravljanje tveganj - Pregled prihodkov - Konfiguracija - Spremljanje - Upravljanje varnostnih ključev in certifikatov - Zvestoba |
| API osrednjih sistemov POT | 4.1.20.2 | Sistem zaledne pisarne ABT se poveže z opremo PTA, PTO in ponudnikov storitev. - Avtobus - Vlak - Čolni, - žičnice - Inšpekcijski pregled Integracija temelji na odprtem API, funkcije pa vključujejo vsaj naslednje elemente (podrobne sistemske funkcije so navedene v oddelku o sistemskih vmesnikih): - obdelavo transakcij - obdelavo dnevniških datotek - konfiguracijo naprave - spremljanje naprave - distribucija seznamov stanja - Upravljanje varnostnih ključev in potrdil Ponudnik ABT zagotovi podroben dokument s specifikacijami vsem zainteresiranim stranem organa za sklepanje pogodb, vključno s PTO, da se olajša integracija. |
| API za sisteme tretjih oseb | 4.1.20.3 | Sistem zaledne pisarne ABT mora omogočati povezovanje s sistemi tretjih oseb preko standardiziranega vmesnika API. Vmesnik mora podpirati standardiziran onboarding partnerjev ter varno upravljanje dostopov in zagotoviti testno/sandbox okolje za integracije. API povezave vključujejo najmanj: • mobilno aplikacijo PTA (konkretna integracija in obseg funkcionalnosti se uskladita z naročnikom v fazi načrtovanja), • interoperabilnostne gradnike državne uprave, vključno s sistemom Pladenj (integracija preko spletnih servisov/API po specifikacijah državne uprave), Portal NIO+1 Funkcije API morajo vključevati najmanj naslednje elemente: • katalog izdelkov in storitev, • zvestoba, • poročanje, • postopek vračila denarja (refund). |
| API za sisteme tretjih oseb | 4.1.20.4 | Sistem zaledne pisarne ABT se s sistemom ponudnikov MaaS integrira z uporabo odprtega API. Funkcije API vključujejo vsaj naslednje elemente: - Posodabljanje podatkov o računu in upravljanje računa stranke. - Povpraševanje po ceni potovanja - svetovanje o uporabi potovanja - Zahteva za zmanjšanje računa - Zahteva za povečanje računa - Preverite stanje na računu - Zahtevek za obnovitev potovanja - Izdaja vozovnic za storitve javnega prevoza - Usklajevanje in poravnava med vsemi izvajalci - Zagotavljanje preteklih podatkov za transakcije in poravnavo. - Zagotavljanje točk zvestobe |
| API za sisteme tretjih oseb | 4.1.20.5 | Zaledni sistem ABT se lahko poveže z zunanjimi sistemi z uporabo API za sisteme tretjih oseb. Pričakuje se, da bo izvedena integracija vsaj z naslednjimi sistemi: - Finančnim informacijskim sistemom - Računovodski sistem - Plačilnimi vmesniki - Banka pridobiteljica - Izdaja in personalizacija kartic - Sistemi zvestobe |
| API za sisteme tretjih oseb | 4.1.20.6 | Rešitev mora biti integrirana s sistemom MDM in sistemom velikih podatkov, ki obstaja v IJPP. - MDM - s tem se zagotovi edinstven pogled na stranke, integracija z MDM pa je ključnega pomena za organ za sklepanje pogodb. - Big Data - V skladu s prakso naročnika bi morali biti vsi sistemi podjetja integrirani s platformo Big Data. Ker bo ABT imel veliko podatkov, se lahko ti podatki uporabijo za analizo in iskanje koristnih vpogledov, prav tako pa se lahko na teh podatkih gradijo različni primeri uporabe. |
| API za sisteme tretjih oseb | 4.1.20.7 | Od ponudnika se pričakuje, da bo ponudnikom sistemov tretjih oseb zagotovil popolno podporo pri integraciji API-jev ABT. Podpora zajema (vendar ni omejena na): - dokumentacijo API (v angleščini) - usposabljanja in delavnice - testno okolje za testiranje integracije - vzorce izvorne kode - izvedbo zahtevanih konfiguracij in sprememb v sistemu ABT za zbiranje podatkov v okviru dvosmerne integracije. (Pull integracija) |
| kompleti za razvoj programske opreme | 4.1.20.8 | Zagotoviti in vzdrževati je treba SDK za najpogostejše operacijske sisteme mobilnih naprav (Android, iOS, Windows, HarmonyOS itd.), da se olajša integracija z mobilno aplikacijo stranke. SDK mora izpolnjevati zahteve za upravljanje računa stranke, opisane v tem dokumentu, poleg naslednjih funkcij: - fizična prodaja/izdaja IJPP - virtualna prodaja/izdaja IJPP (NFC in črtna koda 2D) - Virtualizacija obstoječe fizične kartice IJPP (NFC in črtna koda 2D) - Nastavitev računa (vključno z glavnim računom, kot je opisan v tem dokumentu) - Registracija/odstranitev kartic. - Dodelitev sredstev poduporabnikom (glavni račun) - Prikaz zgodovine transakcij. - Polnjenje kartic - Nakup tarifnih izdelkov - Preverite stanje na računu. - Vračilo denarja - Uporaba - Zvestoba |
| kompleti za razvoj programske opreme | 4.1.20.9 | Zagotovljen in vzdrževan mora biti SDK za najpogostejše operacijske sisteme mobilnih naprav (Android, iOS, Windows, HarmonyOS itd.), da se olajša integracija z aplikacijo zastopnika stranke. SDK mora biti skladen z zahtevami za orodja naročnikovega zastopnika, opisanimi v tem dokumentu. |
| kompleti za razvoj programske opreme | 4.1.20.10 | Zagotoviti in vzdrževati je treba SDK za lažjo integracijo z aplikacijo za davčne inšpekcije (Android). SDK mora biti skladen z zahtevami za pregled prihodkov, opisanimi v tem dokumentu. |
| kompleti za razvoj programske opreme | 4.1.20.11 | Zagotovljen in vzdrževan mora biti SDK v najpogostejših operacijskih sistemih za mobilne naprave (Android, iOS, Windows, HarmonyOS itd.) za lažjo integracijo z aplikacijami partnerjev organa za podpisovanje pogodb. Funkcije SDK vključujejo vsaj naslednje elemente: - prodajo - katalog izdelkov in storitev - polnjenje računa - Posodabljanje podatkov o računu - Povpraševanje po ceni potovanja - Svetovanje o uporabi potovanja - Zahtevek za zmanjšanje računa - Zahtevek za povečanje računa - Zahteva za obnovitev potovanja - Pregled programa zvestobe |
| kompleti za razvoj programske opreme | 4.1.20.12 | Od ponudnika se pričakuje, da bo ponudnikom sistemov tretjih oseb zagotovil popolno podporo pri integraciji API-jev ABT. Podpora zajema (vendar ni omejena na): - dokumentacijo API (v angleščini) - usposabljanja in delavnice - testno okolje za testiranje integracije - vzorce izvorne kode - izvedbo zahtevanih konfiguracij in sprememb v sistemu ABT za zbiranje podatkov v okviru dvosmerne integracije. (Pull integracija) |
| Portali in mobilne aplikacije | 4.1.20.13 | Ponudnik mora zagotoviti, da so vsi spletni portali, spletne aplikacije in mobilne aplikacije, ki so na voljo kot del rešitve, povezani s sistemom ABT Back Office samo prek spletnih vmesnikov API. Isti spletni vmesniki API so na voljo tudi spletnim portalom in aplikacijam tretjih oseb. Ponudnik mora zagotoviti, da je UX/UI vseh kanalov za stranke (splet, mobilna aplikacija) skladen s specifikacijo oblikovanja organa za sklepanje pogodb. |
| Portali in mobilne aplikacije | 4.1.20.14 | Ponudnik mora izvajati avtentikacijo strank (B2C in B2B) s SiPass in drugimi razpoložljivimi EID (npr. RekonoID, Halcom OnePass) prek OATH2 ali SAML. |
| Portali in mobilne aplikacije | 4.1.20.15 | Ponudnik mora zagotoviti, da vse mobilne aplikacije, zagotovljene kot del rešitve, temeljijo na kompletih za razvoj programske opreme (SDK). Isti SDK-ji morajo biti na voljo naročniku in njegovim partnerjem za lažjo integracijo. |
| Portali in mobilne aplikacije | 4.1.20.16 | Ponudnik mora zagotoviti, da so vsi namizni in mobilni portali združljivi z najpogosteje uporabljenimi vrstami spletnih brskalnikov v Sloveniji. V času oddaje ponudbe to pomeni podporo na vseh: - Chrome - Firefox - Safari - Edge |
| Portali in mobilne aplikacije | 4.1.20.17 | Vsi portali morajo biti skladni s smernicami za dostopnost spletnih vsebin (WCAG) različice 2.2 ali boljše, ki jih je razvil Svetovni spletni konzorcij (W3C) na ravni AA ali boljši. |
| Portali in mobilne aplikacije | 4.1.20.18 | Ponudnik mora zagotoviti, da so vse mobilne aplikacije združljive z najpogosteje uporabljenimi tipi operacijskih sistemov za mobilne telefone v Sloveniji. V času priprave tega dokumenta to pomeni podporo na vseh: - Google Android (različica 11.0 ali novejša) - Apple iOS (različica 13 ali novejša) - HarmonyOS (različica 2.0 ali novejša) |
| Portal za stranke (B2C) | 4.1.20.19 | Rešitev vključuje razvoj in vzdrževanje portala za stranke (B2C) z blagovno znamko IJPP (glej zahteve za oblikovanje uporabniškega vmesnika / UX (ki bodo zagotovljene na začetku projekta)), kjer bodo stranke lahko dostopale do sistema ABT Back Office in izvajale vse funkcije samooskrbe, opisane v zahtevah sistema ABT Back Office, ki vključujejo (vendar niso omejene na): - spletne poizvedbe po informacijah - ustvarjanje in upravljanje računov - Nastavitev preferenc - zgodovino potovanj, vključno z izračunano razčlenitvijo voznine za vsako potovanje in izdelki/omejitvami/popusti, uporabljenimi za vsako potovanje. - Povezani tarifni produkti. - Povezane subvencije in sofinanciranje - Zgodovina plačilnih transakcij (uspešne in neuspešne) - Spletna vloga za koncesije, vključno z nalaganjem dokaznih dokumentov. - Točke zvestobe (stanje in unovčenje) - Zahtevek za povračilo - Povezovanje več medijev z računom - Povezava računa z bančno kartico (kartica kot poverilnica) - Storitve IJPP, kot so vračilo, naročnina na produkt, povezava z bančno kartico itd. |
| Mobilna aplikacija in spletna podpora za uporabnike invalide | 4.1.20.20 | Rešitev mora vključevati podporo uporabnikom javnega prevoza s posebnimi potrebami ali omejeno mobilnostjo. Ponudnik mora pokriti tako razvoj kot tudi vzdrževanje blagovne znamke IJPP (glej UI / UX Design) zahteve, ki vključujejo (vendar niso omejene na): - pripravo njihovega itinerarja v skladu z njihovo mobilnostjo (lokacija postajališč, dostopnost prometnega omrežja) - Dinamično orodje za generiranje kode QR za vnaprej kupljene izdelke, da se prepreči goljufiva uporaba, - zagotavljanje informacij v realnem času o stanju delovanja prilagojene opreme (dvigala, tekoče stopnice itd.) - obveščanje o naslednjem koraku na njihovi poti (kontrolni seznam) - zagotoviti informacije o tem, kaj storiti v primeru motenj v storitvah. - Spletni ali telefonski vmesnik mora biti skladen s standardi digitalne dostopnosti: - uporaben z bralnikom zaslona - prilagodljiv uporabniškim nastavitvam zaslona - Možnosti za načrtovanje potovanja morajo vključevati merila dostopnosti: dvigala, tekoče stopnice, dostop po nivoju itd. - postaje in postajališča mora biti mogoče najti na zemljevidu in po dejanskem naslovu, ki mora biti v celoti izpisan (za tiste, ki ne znajo brati zemljevida, in da ga je mogoče vnesti v GPS) - informacijske točke morajo biti predvajane v zvočni obliki, po možnosti z uporabo medija Fare ali pametnega telefona - V primeru motenj (okvare, stavke, preusmeritev linij ali samo sprememba perona) se informacije potnikom običajno posredujejo prek ozvočenja v vozilih ali na postajališču. - Obvestilo o prihajajočem postajališču mora biti na voljo na osvetljenem panoju, podati pa ga je treba tudi zvokovno. |
| Portal za poslovne stranke (B2B) | 4.1.20.21 | Rešitev vključuje razvoj in vzdrževanje portala za poslovne stranke (B2B) z blagovno znamko IJPP (glej zahteve za oblikovanje uporabniškega vmesnika / UX), kjer lahko poslovne stranke (organizacije, ustanove ...) opravljajo funkcije, kot so: - množično naročanje kartic IJPP - po želji povezati koncesije - dodajanje podatkov o strankah. - Po želji lahko povežete izdelke za vozovnice - upravljanje naročenih kartic IJPP, koncesij in izdelkov za prevoznino. o začasno prekinitev / nadaljevanje. o blokirati o zamenjajte o izdati / zamenjati koncesije. o izdaja / zamenjava izdelkov za prevoznino. - množično registracijo strank Množične operacije so mogoče z nalaganjem paketnih datotek, kot so vrednosti, ločene z vejico (CSV, XLS, XML). |
| Portal za zastopnike in upravljavce PTA | 4.1.20.22 | Rešitev mora vključevati razvoj in vzdrževanje portala operaterja z blagovno znamko IJPP (glej zahteve za zasnovo uporabniškega vmesnika / UX), prek katerega lahko PTO in pooblaščeni zastopniki naročnika izvajajo vse operativne funkcije, opisane v sistemskih zahtevah ABT Back Office, ki vključujejo (vendar niso omejene na): - spletne poizvedbe po informacijah - pregledovanje poročil sistema PTO - spreminjanje konfiguracijskih podatkov v sistemu, povezanih z njihovimi prevoznimi storitvami, sprejemnimi omrežji, tarifnimi politikami itd. - Izvajanje ukrepov, povezanih s strankami (npr. dodajanje/odstranjevanje vnosa na črno listo). |
| Portal za zastopnike in upravljavce PTA | 4.1.20.23 | Portal za operaterje ne sme omogočati dostopanja ali posodabljanja informacij, povezanih s katerim koli drugim udeležencem sheme IJPP, s strani PTO. PTO ima dostop samo do informacij, povezanih z lastnimi prevoznimi storitvami. |
| Portal za zastopnike in upravljavce PTA | 4.1.20.24 | Portal izvajalcev zagotavlja PTO dnevna poročila o uskladitvi. PTO lahko prejema poročila tudi po elektronski pošti ali z neposrednim prenosom na nastavljivo mesto. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.25 | Rešitev vključuje portal CRM, prek katerega lahko pooblaščeno osebje organa za preprečevanje korupcije izvaja funkcije podpore strankam, ki prihajajo v centre za pomoč strankam organa za preprečevanje korupcije, kar vključuje (vendar ni omejeno na): - spletne poizvedbe po informacijah - pregledovanje poročil sistema CRM - upravljanje zahtevkov strank. - dostop do informacij o prevozninah in zgodovine računov za analizo izračunov prevoznin in drugih ustreznih stroškov. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.26 | Ponudnik zalednega ABT sistema je dolžan navesti kateri CRM uporabljajo, lasten ali od tretje osebe. - V primeru lastne CRM rešitve naročnik smatra, da je storitev vključena v ponudbo. - V kolikor ne gre za lastno CRM rešitev mora ponudnik navesti čigavo rešitev uporablja in jo namerava ponuditi naročniku in pod kakšnimi komercialnimi pogoji. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.27 | Portal CRM omogoča pooblaščenemu osebju organa za sklepanje pogodb, da izda nadomestne produkte za prevoznino, če se ugotovi, da ima stranka upravičen zahtevek za nadomestni produkt. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.28 | Portal CRM pooblaščenemu osebju PTA omogoča, da pridobi in prikaže informacije, povezane z nosilci vozovnic strank, kot so (vendar ne omejeno na): - zgodovina potovanj, vključno z izračunano razčlenitvijo voznine za vsako potovanje in izdelki/omejitvami/popusti, uporabljenimi za vsako potovanje. - povezani izdelki, povezani s tarifo. - povezane koncesije. - zgodovina plačilnih transakcij (uspešne in neuspešne) - posodobitve zahtevkov za storitve IJPP - Točke programa zvestobe IJPP |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.29 | Portal CRM mora pooblaščenemu osebju naročnika omogočati, da izbrane informacije, prikazane na portalu, deli s strankami (npr. natisne). |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.30 | Portal CRM pooblaščenemu osebju naročnika omogoča, da izbrane informacije iz portala pošlje po elektronski pošti na kontaktni elektronski naslov stranke, ki je registriran v njenem računu. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.31 | Portal CRM pooblaščenemu osebju organa za preprečevanje konkurence omogoča, da ugotovi, ali je določen vozovniški medij trenutno ali pred kratkim na črnem seznamu. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.32 | Portal CRM pooblaščenemu osebju pogodbenega organa omogoča izračunavanje tranzitnih vozovnic z uporabo mehanizma in konfiguracije vozovnic iz zalednega sistema ABT. Scenariji vključujejo (vendar niso omejeni na): - splošni izračun voznine za določen vzorec potovanja (tj. ne glede na stranko) - poseben izračun voznine za določen vzorec potovanja z upoštevanjem koncesij, tarifnih produktov in zgornjih akumulatorjev, povezanih z določenim nosilcem voznine. Izračunana tarifa prikazuje razčlenitev stroškov vseh potovanj in voženj ter katero koncesijo/cenovni produkt/omejitev je bilo treba uporabiti za vsako od njih. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.33 | Portal CRM pooblaščenemu osebju kontaktnega centra omogoča, da iz zalednega sistema ABT pridobi informacije za določeno stranko, vključno z (vendar ne omejeno na): - registrirani nosilci vozovnic - nastavitve strankinih preferenc - registrirane plačilne kartice (v skladu z najboljšimi praksami PCI) - s tem povezane kupljene izdelke. - zgodovino transakcij |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.34 | Portal CRM pooblaščenemu osebju PTA omogoča, da z delovnim postopkom za vračila opravi množična vračila voznine strankam, ki jim je bila zaračunana privzeta voznina, ker ni bilo mogoče uporabiti opreme za izdajo vozovnic za označevanje (tj. okvara avtobusa, zaradi katere sprejemne naprave na vozilu niso mogle delovati). Portal CRM mora zagotavljati storitev samodejnega vračila za primere previsoke tarife in individualno vračilo za obračun odobrenih primerov CRM |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.35 | Če je bilo po interakciji s stranko ugotovljeno, da je dolg mogoče poravnati, mora portal CRM pooblaščenemu osebju PTA omogočiti, da ročno sproži transakcijo vračila dolga prek delovnega procesa. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.36 | Portal CRM pooblaščenemu osebju PTA omogoča, da ročno začasno ustavi in ponovno vzpostavi izbrane medije in račune strank. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.37 | Portal CRM pooblaščenemu osebju PTA omogoča dodajanje nosilcev vozovnic na črno listo in sivo listo ali njihovo odstranjevanje z njiju. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.38 | Portal CRM pooblaščenemu osebju organa PTA omogoča, da pridobi zgodovino razpoložljivosti za eno ali več sprejemnih naprav, da ugotovi, ali in kdaj niso delovale. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.39 | Portal CRM pooblaščenemu osebju PTA omogoča spreminjanje nastavitev preferenc strank, če to zahteva stranka. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.40 | Portal CRM podpira osebje PTA, da je vedno v skladu s PCI DSS. |
| Portal za upravljanje odnosov s strankami | 4.1.20.41 | Portal CRM pooblaščenemu osebju PTA omogoča izvajanje funkcij avtorizacije koncesij, ki vključujejo (vendar niso omejene na): - pregled dokumentov za dokazovanje koncesije, ki jih je naložila stranka. - potrditev ali zavrnitev upravičenosti posameznikov, ki zaprosijo za koncesijo. - Odstranitev statusa upravičenosti predhodno potrjenih posameznikov. - pregledovanje in izvoz sistemskih poročil o koncesijah |
| Portal za partnerje | 4.1.20.42 | Rešitev vključuje razvoj in vzdrževanje portala za partnerje (B2B) z blagovno znamko pogodbenega organa (glej zahteve za zasnovo uporabniškega vmesnika / UI), prek katerega lahko pooblaščeni zastopniki partnerjev izvajajo vse funkcije delovanja, opisane v zahtevah sistema ABT Back Office, ki vključujejo (vendar niso omejene na): - Registracijo s podatki za kvalifikacijo - Delovni proces za osebje PTAe, ki odobri kvalifikacijo. - Spletne poizvedbe po informacijah - Pregledovanje svojih sistemskih poročil. - Spreminjanje podatkov o konfiguraciji v sistemu, povezanih z njihovimi storitvami (promocijske ponudbe ...). |
| Portal za partnerje | 4.1.20.43 | Partnerski portal mora partnerskim organizacijam ali institucijam (vključno z delodajalci) omogočati izvajanje funkcij, kot so - Množično naročanje kartic IJPP - Po želji povezati koncesije - Dodajanje podatkov o strankah. - Po želji povezati izdelke za prevoznino - Nakup izdelkov. - Upravljajte naročene kartice IJPP, koncesije in izdelke za prevoznino. o začasno ustavitev / zamrznitev / nadaljevanje. o blokiranje o zamenjati o izdati / zamenjati koncesije. o izdaja / zamenjava izdelkov za vozovnice. - Množično registracijo strank Množične operacije so mogoče z nalaganjem paketnih datotek, kot so vrednosti, ločene z vejico (CSV) |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.44 | Rešitev mora vključevati razvoj in vzdrževanje aplikacije za pregledovanje prihodkov v sistemu Android z blagovno znamko IJPP (glejte zahteve za zasnovo uporabniškega vmesnika / UX), ki jo uporabljajo kontrolorji organa za sklepanje pogodb za pregledovanje vseh vrst prevoznih sredstev strank. |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.45 | Aplikacija za nadzor prihodkov podpira potrjevanje pravice do potovanja z uporabo povezljivosti z mobilnim podatkovnim omrežjem (npr. 4G / 5G) za pošiljanje informacij o nosilcih vozovnic v sistem ABT. Sistem ABT zabeleži dogodek pregleda in se odzove z ustreznimi informacijami, ki jih oceni inšpektor za prihodke. Takšne informacije vključujejo: - povezane koncesije - povezani tarifni produkti - nedavne informacije o inšpekcijskem pregledu tega nosilca vozovnice - prejšnje kršitve, povezane s to stranko. - opombe, ki jih je inšpektor za prihodke naredil med prejšnjimi pregledi tega nosilca vozovnice. - Druge informacije v zvezi s tem nosilcem vozovnice, pomembne za inšpekcijski pregled |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.46 | Če kontrolna naprava med pregledovanjem nosilcev vozovnic ne more komunicirati s sistemom ABT, aplikacija za pregledovanje prihodkov deluje v načinu "pregled brez povezave", med katerim se ustrezne podrobnosti, povezane s kontrolnimi dogodki, shranijo lokalno v kontrolni napravi. Ta način pregleda brez povezave je jasno označen na zaslonu za inšpektorja za prihodke. Ko je povezljivost s sistemom ABT ponovno vzpostavljena, se aplikacija za inšpekcijske preglede samodejno vrne v normalno spletno delovanje in vse lokalno shranjene inšpekcijske dogodke prenese v sistem ABT za oceno. |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.47 | Aplikacija za davčni inšpekcijski pregled zagotovi, da se vsi dogodki pregleda potrdijo, kot so bili poslani v sistem ABT, in ostanejo povezani s pregledanimi nosilci vozovnic. |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.48 | Aplikacija za pregled prihodkov omogoča uradnikom za pregled prihodkov, da vnesejo dodatne informacije, kot so opombe k dogodku pregleda, ki se naložijo v sistem ABT in povežejo z zapisom dogodka pregleda. |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.49 | Aplikacija za inšpekcijski nadzor prihodkov mora inšpektorju za prihodke omogočati, da stranki po pregledu medijev za prevoznino izda obvestilo o prekršku. |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.50 | Aplikacija za pregled prihodkov podpira pregled kartic IJPP, 2D črtne kode ter kartic EMV Private label in Open Loop (fizičnih in digitalnih). |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.51 | Aplikacija za pregled prihodkov se poveže z naslednjimi sistemi: - Sistemom ABT za predložitev kartic IJPP in kontrolnih pip s črtno kodo 2D. - Sistemom plačilnega vmesnika za predložitev kontrolnih validacij za kartice EMV v skladu s standardi PCI DSS. |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.52 | Aplikacija za inšpekcijski nadzor prihodkov omogoča inšpektorju za prihodke, da od stranke po inšpekcijskem pregledu prevoznih sredstev prejme plačilo za prekršek s kreditno/debetno kartico. Kontaktna in brezstična plačila se sprejemajo v skladu s standardi PCI DSS. |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.53 | Aplikacija za inšpekcijski nadzor mora biti sposobna komunicirati s sistemi na avtobusih, da se naprava hitro konfigurira glede avtobusne poti, smeri vožnje in trenutne lokacije. |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.54 | Aplikacija za inšpekcijski nadzor mora podpirati izdajanje glob, ki niso povezane z izogibanjem plačilu voznine, kot je slabo vedenje strank (prehranjevanje, pitje, noga na sedežu ...). |
| Mobilna aplikacija za pregled prihodkov | 4.1.20.55 | Aplikacija za pregled prihodkov mora podpirati statično in dinamično preverjanje 2D črtne kode (kot je opisano v poglavju z zahtevami za rešitev 2D črtne kode). |
| Preskusni API-ji | 4.1.20.56 | Vsi vmesniki API sistema ABT morajo biti dostopni v testnem okolju PTA (testni primer sistema ABT) iz testnega orodja tretjega ponudnika, da se vključijo avtomatizirani testni postopki. API za avtomatizacijo testiranja omogoča operacije, kot so (vendar niso omejene na): - Posodobitve seznama stanja - Prenos dnevnikov transakcij - Konfiguracija (poslovni parametri, sistemski parametri ...) - Spremljanje in nadzor (nadzor) - Vse poslovne funkcije namesto uporabe uporabniškega vmesnika Aktivacija in prenos dnevnikov odpravljanja napak za preiskavo ponudnika rešitve |

### Rezervacijski sistem

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za sistem rezervacij iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Splošne zahteve | 4.1.21.1 | Rešitev za rezervacijo sedežev mora biti v celoti integrirana s sestavnimi deli rešitve ABT (Sistem ABT). Integrirana rešitev mora zagotavljati brezhibno uporabniško izkušnjo za vse primere uporabe, ne glede na vrsto nosilca tarife: - Prodaja in izdaja - Uporaba - Konfiguracija - Spremljanje - poročanje - Upravljanje odnosov s strankami Vse funkcije so dostopne prek istih kanalov in portalov |
| Splošne zahteve | 4.1.21.2 | Rešitev za rezervacijo sedežev izvaja vsaj naslednje načine: - kodiranje in validiranje produktov s črtnimi kodami 2D na papirnatih vozovnicah ali v mobilni aplikaciji. Podprti morajo biti vsaj naslednji izdelki: o vozovnica za eno potovanje o Posebni dogodki |
| Splošne zahteve | 4.1.21.3 | Rešitev za rezervacijo sedežev izvaja vsaj naslednje primere uporabe: - prijava z uporabo standardnega medija IJPP - Prijava z uporabo registrirane odprte plačilne kartice - prestopanje med različnimi načini prevoza - pregled izdelka za rezervacijo sedežev - upravljanje življenjskega cikla rezervacij sedežev, ki vključuje (vendar ni omejeno na): o status rezervacije (neuporabljena / uporabljena / potekla / na črni listi) o nakup na TOM in TVM o nakup na spletnem portalu kupca in spletnih straneh partnerjev o Nakup v mobilni aplikaciji kupca in mobilnih aplikacijah partnerjev. o Vračilo - Zamenjava |
| Splošne zahteve | 4.1.21.4 | Vsi izdelki za rezervacijo sedežev morajo biti vidni na voznikovi konzoli pri potrjevanju nosilcev vozovnic. |
| Splošne zahteve | 4.1.21.5 | Ponudnik oblikuje, izvaja in testira sistem, da prepreči zlorabo in/ali izkoriščanje varnostnih kršitev s strani katerega koli uporabnika. |
| Splošne zahteve | 4.1.21.6 | Ponudnik zagotovi operativno in tehnično podporo pred javno uvedbo rešitve in po njej v skladu z zahtevami za obratovanje in vzdrževanje, opredeljenimi v tem dokumentu. |
| Splošne zahteve | 4.1.21.7 | Ponudnik zagotovi popolno dokumentacijo rešitve za rezervacijo sedežev. Dokumentacija mora vključevati: - funkcionalne in tehnične specifikacije - podrobno arhitekturo - postavitev - podatke o vsebini in vrednosti polj - šifrirne in varnostne algoritme - Opis modulov API (prodaja, kodiranje, dekodiranje, validiranje, potrjevanje...) - Vsi drugi pomembni vidiki, ki omogočajo razumevanje in integracijo rešitve Dokumentacija se bo uporabljala kot del specifikacij sheme interoperabilnosti PTA. |
| Splošne zahteve | 4.1.21.8 | Ponudnik zagotovi modul za rezervacijo sedežev, ki ustvarja in distribuira informacije o izdelkih modulom, ki jih zahtevajo. Ta modul mora biti integriran kot eden od modulov zalednih sistemov ABT. |
| Splošne zahteve | 4.1.21.9 | Ponudnik zagotovi SDK za Android za pregledovanje in zagotovi podporo za integracijo v aplikacijo za pregledovanje IJPP. Inšpekcijski modul mora biti skladen z zahtevami, opisanimi v poglavju Inspection SDK tega dokumenta. |
| Splošne zahteve | 4.1.21.10 | Rešitev za rezervacijo sedežev mora biti sposobna izvajati kritične primere uporabe, tj. prijavo, odjavo in pregled, tudi kadar so naprave L1 brez povezave. |
| Splošne zahteve | 4.1.21.11 | Ponudnik mora zagotoviti popolno podporo drugim ponudnikom za integracijo modulov za izdajo, pregled in potrditev (spletna mesta partnerjev, mobilne aplikacije partnerjev, naprave, ki niso v domeni ponudnika ABT ...). Podpora vključuje (vendar ni omejena na): - Zagotavljanje API-jev za integracijo z drugimi sistemi rezervacij, povezanimi z IJPP - Pomoč pri konfiguraciji in nastavitvah sistema - Zagotavljanje testnega okolja za testiranje integracije - Zagotavljanje vzorcev podatkov za testiranje |
| Sistem za rezervacije | 4.1.21.12 | Ponudnik mora zagotoviti API-je za integracijo v različne prodajne kanale (prodajne aplikacije za maloprodajo, spletne aplikacije, mobilne aplikacije) za predstavitev prostih in rezerviranih sedežev na podlagi vozila, določenega za določeno pot. |
| Sistem za rezervacije | 4.1.21.13 | Ponudnik mora zagotoviti API za integracijo s sistemom TTM za prejemanje podatkov o vrsti vozila, uporabljenega na potovanju. |
| Sistem za rezervacije | 4.1.21.14 | Ponudnik podpira samodejne spremembe rezerviranih sedežev v realnem času, če organizacija PTO spremeni načrtovano vozilo, ki se bo uporabljalo na določeni poti. |
| Sistem za rezervacije | 4.1.21.15 | Ponudnik mora podpirati ročne spremembe rezervacijskih sedežev, če UPO spremeni načrtovano vozilo, ki se bo uporabljalo na določeni poti. |
| Sistem za rezervacije | 4.1.21.16 | Ponudnik mora zagotoviti API za pregled vseh prostih sedežev v realnem času na določeni poti. |
| Sistem za rezervacije | 4.1.21.17 | Ponudnik mora zagotoviti posebne modele vozovnic, ki izpolnjujejo operativne poslovne zahteve za rezervirane sedeže glede na uporabljeno osnovno strukturo cen vozovnic. |
| Sistem za rezervacije | 4.1.21.18 | Ponudnik mora zagotoviti možnost izbire sedeža pri rezervaciji vozovnice na vseh prodajnih kanalih (maloprodaja, splet, aplikacije). |
| Sistem za rezervacije | 4.1.21.19 | Ponudnik mora podpirati standard UIC IRS 90918-1 za interoperabilnost sistemov rezervacij. |
| Sistem za rezervacije | 4.1.21.20 | Ponudnik mora zagotoviti API za vključitev informacij o rezerviranih sedežih v informacije o enotni vozovnici. |
| Sistem za rezervacije | 4.1.21.21 | Ponudnik mora zagotoviti samodejno spremembo informacij o rezerviranem sedežu, ko PTO spremeni vozilo, ki vozi na progi. |

### Oprema za prodajo vozovnic

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede opreme za prodajalne vozovnic za strojno in programsko opremo, določene v poglavju o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Strojna oprema

- Vmesnik človek-stroj (HMI)

- Dodatne funkcionalne zahteve

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Strojna oprema | 4.1.22.1 | Oprema postaje TOE temelji na sistemu, ki temelji na osebnem računalniku z operacijskim sistemom Windows ali enakovrednim operacijskim sistemom, integriranim z naslednjimi zahtevanimi perifernimi napravami: - Operaterski zaslon: 17-palčni TFT, ločljivost 1024x768 ali boljša, zaslon na dotik, odporen na praske, s premazom proti bleščanju. - prikazovalnik stranke: barvni osvetljeni LCD-zaslon, 10,2 palca ali boljši. Da bi omogočili prilagodljivost pri namestitvi, mora biti prikazovalnik stranke fizično ločen od prikazovalnika operaterja. - Brezstični bralnik. Ta čitalnik se lahko uporablja tudi za sprejemanje brezstičnih plačilnih kartic ali pa je lahko ločena enota. - Bralnik črtnih kod, ki lahko bere in dekodira večino običajnih vrst 2D črtnih kod, vključno s QR (po ISO/IEC18004), Aztec, PDF417 in Data Matrix, z različnih vrst nosilcev (papirnate vozovnice, izpiski, mobilne naprave) z razdalje, ki pokriva vsaj območje med 3 cm in 5 cm od naprave. Bralnik črtne kode mora biti najsodobnejši in mora podpirati črtne kode visoke ločljivosti. - POS terminal, skladen z EMV, ki ga odobri lokalni pridobitelj. - Tiskalnik za račune in papirnate vstopnice, ki lahko tiska 2D črtne kode, vključno s QR (po ISO/IEC18004), Aztec, PDF417 in Data Matrix. - Tipkovnica in miška. - Mrežne periferne naprave, ki omogočajo povezavo z višjimi ravnmi sistema za prenos podatkov. - TOE ima zadostno zmogljivost shranjevanja, da lahko hrani sezname stanja, tri sklope operativnih podatkov (trenutne, pretekle in prihodnje), datoteke transakcij in revizijske registre za zadnjih 7 dni. - Skener. Samo vlak: - Dva suhokontaktna izhoda za povezavo s sistemom za nadzor postaje. - Če je en sam TOE namenjen tako plačljivim kot neplačljivim območjem, mora biti dodatni prikazovalnik za stranke obrnjen proti plačljivemu območju. Te zaslone za stranke je mogoče upravljati tako, da se informacije prikažejo v ustreznem oknu za transakcijo, ki je v teku. Na TOE je mogoče dodati in odstraniti drugi prikazovalnik za stranke glede na njegovo lokacijo. |
| Strojna oprema | 4.1.22.2 | Mobilna oprema TOE temelji na ročni napravi z operacijskim sistemom Android z naslednjimi zahtevanimi glavnimi funkcijami: - brezstični bralnik za branje kartic Mifare in cEMV bralnik črtnih kod, kilahko bere in dekodira večino običajnih vrst 2D črtnih kod, vključno s QR (po ISO/IEC18004), Aztec, PDF417 in Data Matrix, z različnih vrst nosilcev (papirnate vozovnice, izpisi, mobilne naprave) z razdalje, ki pokriva vsaj območje med 3 cm in 5 cm od naprave. Čitalnik črtne kode mora biti najsodobnejši in mora podpirati črtne kode visoke ločljivosti. - Omrežna povezljivost prek modula WiFi in modema 4G/5G. - Lokalizacijski modul GPS. - Aktivni grafični zaslon na dotik, ki omogoča najmanj 1280x720 slikovnih pik, vidno površino 50 cm2 , 24-bitno barvno globino in zagotavlja gledanje brez odseva. - Polnobarvna kamera s 5 megapiksli ali boljša. - Tiskalnik za potrdila o globah in plačilih. - Naprava za plačevanje s plačilnimi karticami, opremljena z napravo za vnos pinov, ki jo potrjujejo vse veljavne plačilne sheme (Visa, Mastercard) in jo je odobril lokalni pridobitelj. - Univerzalni vmesnik za polnjenje, kot je USB-C. - Priključna postaja za polnjenje naprave. Priključna postaja je opremljena s ploščo, na katero je mogoče namestiti vsaj 20 priključnih postaj in ki lahko z enim napajalnim kablom in enim ethernetnim kablom zagotavlja napajanje in povezljivost vseh postaj. Če inšpekcijska naprava ni opremljena z modulom WiFi, mora priklopna postaja zagotavljati povezljivost z inšpekcijsko napravo. - Naprava za pregled je opremljena z zamenljivo baterijo. To inšpektorju omogoča, da s seboj prinese rezervno baterijo in jo zamenja med izmeno. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.22.3 | Prikazovalnik TOE HMI mora zagotavljati primarni pogled za uslužbenca blagajne, ki izvaja dejanja, in sekundarni pogled za stranko, ki jo obvešča o postopku. Uradnik za prodajo vozovnic lahko izbere jezik za oba pogleda ločeno. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.22.4 | TOE omogoča, da so vse zahtevane funkcije blagajniškemu uslužbencu enostavno dostopne prek intuitivnega uporabniškega vmesnika, ki omogoča dokončanje transakcij z najmanjšim številom dejanj upravljavca in ki ga je mogoče razumeti z najmanjšim številom usposabljanj. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.22.5 | TOE zagotavlja uporabniški vmesnik z odzivno postavitvijo, ki je zasnovan za različne velikosti zaslonov in gostoto slikovnih pik. Ponudnik mora predlagati zaslonske tokove TOE in vmesnik HMI, potrditi pa jih mora PTA, da se zagotovi skladnost med operaterji. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.22.6 | TOE mora zagotavljati uporabniški vmesnik, ki ga je mogoče upravljati s tipkovnico, miško ali dotikom (posamično in kombinirano). TOE zagotavlja meni za hitro izbiro, ki vsebuje bližnjice do najbolj priljubljenih dejanj (za določeno TOE). |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.22.7 | TOE mora zagotavljati uporabniški vmesnik, ki se uporablja na opremi voznikove konzole, ki jo je mogoče upravljati z dotikom (individualno). TOE zagotavlja meni za hitro izbiro, ki vsebuje bližnjice do najbolj priljubljenih dejanj (za določeno TOE). |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.22.8 | TOE podpira več uporabnikov, vsak s svojim profilom in uporabniškimi nastavitvami. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.22.9 | Meniji za upravljanje morajo biti prilagojeni za vsak uporabniški profil (npr. prodajni zastopnik, vodja prodaje, vzdrževalec itd.). |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.22.10 | Dostop do uporabniškega vmesnika TOE je dovoljen le po veljavni prijavi, zaščiteni z geslom. Identifikacija uporabnika je mogoča z uporabniškim imenom ali pametno kartico. Operater ne sme začeti nove izmene, ne da bi se prej odjavil iz prejšnje izmene. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.22.11 | Uporabnik lahko zaklene TOE, ne da bi zaključil svojo izmeno. Zaklenjeno TOE lahko odklene le uporabnik z odprto izmeno. Nadzorni uporabnik mora imeti možnost, da na zaklenjenem TOE izsili konec izmene. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.22.12 | V TOE se vodi izčrpna evidenca izmene (med drugim količina in vrednost prodanih izdelkov in drugih opravljenih operacij, prejeta gotovina in druga plačila, stanje pametnih kartic, datum/čas začetka in konca izmene ter identifikacija zastopnika). Ob koncu izmene se natisne celotno poročilo o izmeni, podatki v njem pa se pošljejo v centralni sistem. TOE mora uslužbencu blagajne omogočiti vpogled v trenutno zalogo (CSC, vstopnice, gotovina) in vpogled v opravljeno prodajo v njegovi izmeni. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.22.13 | Za zadnjo opravljeno transakcijo na TOE je mogoče zahtevati tiskanje potrdila o prejemu. Tiskanje potrdila je mogoče samo na zahtevo in ne samodejno. Tiskanje potrdila za EFT je obvezno. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.22.14 | Za eno transakcijo stranke je treba omogočiti izbiro več transakcij na različnih nosilcih, pri čemer se znesek, ki ga je treba plačati, poveča ob vsaki novi izbiri in se prikaže upravljavcu in stranki. Vsako opravljeno izbiro mora biti mogoče preklicati pred končnim plačilom za terminski zbirnik. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.22.15 | TOE – produkt/storitev je možno naročiti in prevzeti tudi z instrumentom naročilnica. Plačilo sledi skladno s dogovorom med strankama. |

### Zahteve za programsko opremo validatorjev in kontrolnih naprav za ABT

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za programsko opremo validatorjev in kontrolnih naprav za ABT iz poglavja Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Vozovnični medij

- Lokalno preverjanje kartic EMV in/ali Private/ White-label EMV kartic in/ali MIFARE DESfire kartic

- integracija z zalednim sistemom ABT

- postopek potrjevanja

- Postopki preverjanja

- Varnost

- Migracija na ABT

- Upravljanje konfiguracije

- Delovanje Zapisovanje podatkov

- Daljinski nadzor in spremljanje

- Vmesnik človek-stroj

- Dodatne zahteve za potrjevanje

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Nosilec tarife | 4.1.23.1 | Naprave za validiranje podpirajo vsaj naslednje medije: - starejše kartice IJPP s pogodbo ABT - fizične brezstične pametne kartice za plačila EMV - digitalne brezstične plačilne kartice EMV (na mobilnih ali nosljivih napravah) - 2D črtna koda v načinu, ki ga predstavi stranka (statično in dinamično) |
| Lokalno preverjanje kartic EMV-WL | 4.1.23.2 | Validacijske naprave izvajajo preverjanje pristnosti podatkov brez povezave, da zagotovijo, da je kartica pristna in nespremenjena od njene izdaje. V primeru neuspeha bralnik zavrne kartico in imetniku kartice ni dovoljen dostop do sistema. |
| Lokalno preverjanje kartic EMV-WL | 4.1.23.3 | Naprave za validiranje preverijo datum izteka veljavnosti strankine kartice; kartice s pretečenim rokom veljavnosti se zavrnejo. |
| Lokalno preverjanje kartic EMV-WL | 4.1.23.4 | Naprave za validiranje preverijo in zagotovijo, da kartica ni na črnem seznamu. |
| Lokalno preverjanje kartic EMV-WL | 4.1.23.5 | Validacijske naprave preverijo in zagotovijo, da je kartica na razpoložljivem(-ih) belem(-ih) seznamu(-ih). |
| Lokalno preverjanje kartic EMV-WL | 4.1.23.6 | Validacijske naprave podpirajo povezavo v realnem času za obdelavo pooblastil in posodobitve seznamov stanja. |
| Integracija z zalednim sistemom ABT | 4.1.23.7 | Naprave za validiranje so integrirane z zalednim sistemom ABT preko vmesnika za integracijo z zalednim sistemom ABT in izpostavljanjem vmesnika za upravljanje in spremljanje naprav. |
| Integracija z zalednim sistemom ABT | 4.1.23.8 | Validacijske naprave upravljajo naslednje sezname, ki jih posreduje zaledni sistem (sistem ABT in transportni plačilni prehod): - Črni seznam - Denylist (zavrnitveni seznam) - Beli seznam(-i) Sezname je treba uvoziti ali izvoziti. |
| Integracija z zalednim sistemom ABT | 4.1.23.9 | Oprema prodajnega mesta mora uporabnikom omogočati vpogled v podatke o osebnem računu (vključno s podračuni) ali njihovo spreminjanje: - ogled zgodovine transakcij; - pregled stanja tranzitnega računa; - registracijo nosilcev vozovnic; - prijaviti ukradene ali izgubljene nosilce vozovnic; - upravljanje aktivacije, začasne prekinitve ali preklica samodejnega polnjenja ali samodejnega obnavljanja; - odblokiranje računa; - odblokiranje nosilcev vozovnic. Dostop do podatkov o računu je mogoč s tapkanjem na mediju za prevoznino ali vnosom identifikacijske številke stranke. V obeh primerih se od uporabnika zahteva avtentikacija. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.23.10 | Validacijske transakcije se izvajajo brez povezave. Dostop se odobri vsaki kartici, ki uspešno opravi korake preverjanja. V sistem ABT se pošlje preverjanje računa (takoj po lokalnem preverjanju nosilca tarife), da se zagotovi veljavnost računa stranke. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.23.11 | Validacijske naprave shranijo transakcijo lokalno, dokler ne prejmejo potrditve iz zaledne pisarne, da so bili podatki o utransakkcijah uspešno naloženi. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.23.12 | Validacijske naprave ponovno pošljejo transakcije, ki jih zaledna pisarna ni potrdila kot prejete, v nastavljivem časovnem okviru. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.23.13 | Naprave za validiranje zagotovijo informacije o stanju transakcije na zaslonu konzole (voznika), kadar je to možno. |
| Postopek nakupa | 4.1.23.14 | Nakupne transakcije se izvajajo prek spleta s sistemom ABT z uporabo posebnega vmesnika za integracijo. Uporablja se lokalno preverjanje kartice. |
| Postopek nakupa | 4.1.23.15 | Naprave za prodajo vstopnic (TVM, TOM) podpirajo transakcijo za dodajanje vrednosti ali izdelkov na račun ABT. Za to transakcijo se sprejmejo vsa plačilna sredstva, ki so že sprejeta pri drugih prodajah. |
| Postopek pregleda | 4.1.23.16 | Naprave za pregledovanje morajo podpirati spletne načine in načine brez povezave za pregledovanje kartic. Če kontrolna naprava pri pregledu nosilcev vozovnic ne more komunicirati s sistemom zaledni sistem ABT, mora kontrolna naprava delovati v načinu "pregled brez povezave", med katerim se ustrezne podrobnosti v zvezi z dogodki pregleda shranijo lokalno na kontrolni napravi. Ko je povezljivost s sistemom zaledni sistem ABT ponovno vzpostavljena, se kontrolna naprava vrne v normalno spletno delovanje in vse lokalno shranjene kontrolne dogodke prenese v sistem zaledni sistem ABT za oceno. |
| Postopek pregleda | 4.1.23.17 | Inšpekcijske naprave shranijo transakcijo validacije lokalno, dokler ne prejmejo potrditve iz zalednega sistema, da so bile informacije o validaciji uspešno naložene. |
| Postopek pregleda | 4.1.23.18 | Naprave za pregledovanje ponovno pošljejo transakcije, ki jih zaledni sistem ni potrdil kot prejete. |
| Varnost | 4.1.23.19 | Naprave 1. stopnje morajo izpolnjevati zahtevano raven varnosti, opredeljeno v najnovejši različici standarda varnosti podatkov industrije plačilnih kartic (PCI DSS). To lahko med drugim vključuje: - PCI PTS certifikat (za prodajne naprave, ki podpirajo transakcije EMV na podlagi kode PIN) - certifikat PCI P2PE Prodajalec zagotovi, da po integraciji naprav pridobi celovito certifikacijo PCI, ki jo opravi kvalificirani varnostni ocenjevalec (QSA). Vse vrzeli, ki jih ugotovi QSA, je treba nemudoma obravnavati in odpraviti brez dodatnih stroškov za PTA. |
| Migracija na ABT | 4.1.23.20 | Za fazo prehoda morajo biti vse naprave 1. stopnje pripravljene na prepoznavanje starejših kartic IJPP, in jih obravnavati kot običajne kartice ABT (obdelava v sistemu ABT). |
| Migracija na ABT | 4.1.23.21 | Poleg tega prodajne naprave izvajajo postopek migracije kartice, pri katerem se kartica IJPP, ki jo stranka že ima, pretvori v kartico ABT. Ta postopek zajema naslednje korake: - Preveri se veljavnost kartice IJPP; kartica, ki ji je potekel rok veljavnosti, se zavrne. - Preveri, ali je na kartici kakšen veljaven produkt; če je, kartice ni mogoče pretvoriti, dokler produkt ne poteče, se porabi ali kako drugače odstrani s kartice. - Stranki omogočite, da vnese svojo identifikacijo ABT (uporabniško ime, e-poštni naslov ali mobilno številko). - Izvede se povezava kartice z računom ABT z uporabo namenskega vmesnika za integracijo zaledja ABT. |
| Upravljanje konfiguracije | 4.1.23.22 | Validacijske in kontrolne naprave redno preverjajo, ali imajo na voljo najnovejše posodobitve programske opreme, in jih prenesejo, če temu ni tako. Validacijske in kontrolne naprave samodejno namestijo in aktivirajo vse nove posodobitve ob vnaprej določenem času. To pomeni, da mora imeti naprava tako trenutno aktivne datoteke kot tudi vse tiste, ki bodo aktivirane v prihodnosti. |
| Upravljanje konfiguracije | 4.1.23.23 | Validacijske in kontrolne naprave redno preverjajo, ali imajo na voljo najnovejše sezname statusov/EOD, in jih prenesejo, če jih nimajo. Naprava L1 mora ostati v uporabi, ko izvaja sekundarne procese, kot sta prenos datotek transakcij in prenos seznamov statusov. Validacijska in kontrolna naprava mora imeti možnost, da se po posodobitvi vrne na prejšnjo različico seznamov stanja, EOD ali programske opreme. To pomeni, da mora imeti naprava tako trenutno aktivne datoteke kot tudi tiste, ki so bile aktivne prej. |
| Upravljanje konfiguracije | 4.1.23.24 | Omogočeno mora biti ločeno konfiguriranje pogostosti preverjanja posodobitev registra transakcij/revizijskega registra, seznamov stanja/EOD in preverjanja posodobitev programske opreme naprav za validiranje in pregledovanje. Validacijska in kontrolna naprava morata zagotoviti, da so prenosi datotek časovno porazdeljeni in preprečujejo konice visoke aktivnosti v zaledni pisarni. |
| Upravljanje konfiguracije | 4.1.23.25 | Naprave za validiranje in pregledovanje je mogoče konfigurirati tako, da se omeji uporaba mobilnih podatkov, kar med drugim vključuje prenose EOD, prenose različnih list, prenose registrov transakcij/revizijskih registrov in prenose informacij o stanju. Upoštevajte, da nekaterih vrst uporabe (na primer pri ABT in črtnih kodah) ni treba nikoli omejevati. |
| Zapisovanje podatkov o operaciji | 4.1.23.26 | Naprava za validiranje in pregled mora pripraviti zapise o transakcijah in revizijah v skladu s specifikacijo sistema ABT. |
| Zapisovanje podatkov o operaciji | 4.1.23.27 | Validacijske in kontrolne naprave redno in, če je mogoče, takoj prenesejo svoje datoteke o transakcijah in datoteke revizijskega registra v zaledno pisarno. Če nalaganje ni uspešno, naprava L1 sproži mehanizem ponovnega poskusa, da se zagotovi nalaganje datotek. |
| Zapisovanje podatkov o operaciji | 4.1.23.28 | Validacijska in kontrolna naprava mora hraniti dovolj podatkov in dnevnikov za identifikacijo in preiskavo težav. |
| Daljinski nadzor in spremljanje | 4.1.23.29 | Validacijska in kontrolna naprava mora zalednemu sistemu zagotavljati posodobitve stanja v rednih časovnih presledkih ali ko se stanje naprave spremeni. Informacije o stanju vključujejo različice programske in vdelane programske opreme, različice EOD, trenutno ustrezno stanje naprave (v delovanju, izven delovanja, rezervni način) in stanje komponent (na primer: čitalnik črtne kode). |
| Daljinski nadzor in spremljanje | 4.1.23.30 | Validacijska in kontrolna naprava mora v vsako posodobitev stanja vključiti vse napake, do katerih je morda prišlo v napravi. Opomba: V stanje napak se vključijo tudi vsi alarmi komponent. |
| Daljinski nadzor in spremljanje | 4.1.23.31 | Če med transakcijo pride do napake, se napaka v posodobljenem stanju enolično sklicuje na to transakcijo. Če je napaka povzročila morebitno previsoko obremenitev, naprava za validiranje in pregledovanje v posodobitev stanja vključi oznako, ki to označuje. Opomba: Stanje napake vključuje tudi vse alarme komponent.). Ta funkcionalnost omogoča zaledni službi, da sproži samodejni popravek. |
| Daljinski nadzor in spremljanje | 4.1.23.32 | Naprave za validiranje in pregledovanje morajo uporabniku omogočati, da na daljavo izvaja naslednje naloge: - začetek prenosa EOD v napravo; - začetek prenosa seznama stanja v napravo; - začetek prenosa transakcije v napravo; - začetek nalaganja revizijskega registra v napravo; - sproži ponovni zagon ali izklop naprave; - sproži spremembo storitve v napravi; - sproži namestitev programske opreme in (konfiguracijske) posodobitve na granularen način (na aplikacijo in posebne posodobitve na sistemski ravni); - sprožiti vračanje posodobitve programske opreme na prejšnjo različico; - pridobivanje sporočil o napakah in dnevnikov delovanja; - sproži preverjanje, da preveri, ali ima najnovejšo EOD/sezname stanj/konfiguracijo/različico programske opreme; - sproži vrnitev na prejšnjo različico EOD; - sproži nalaganje podatkov in dnevnikov; - izvajanje ključnih ukrepov upravljanja življenjskega cikla naprave SAM; - prekliče alarm za vdor in utiša vse zvočne alarme; - druga dejanja, specifična za vrsto naprave (npr. odpiranje/zaklepanje vrat; prisiliti k zaključku izmene na TOM itd.). |
| HMI | 4.1.23.33 | Naprava L1 mora zagotavljati uporabniški vmesnik v slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem in angleškem jeziku. Izbira jezika s strani uporabnika je odvisna od vrste naprave L1. |
| HMI | 4.1.23.34 | Pred vsako interakcijo z uporabnikom mora naprava L1 zagotoviti uporabniški vmesnik v slovenščini, italijanščini, madžarščini, nemščini in angleščini hkrati ali pa se lahko nastavi želeni jezik. |
| HMI | 4.1.23.35 | Če napravo za validiranje in pregled uporabljajo potniki, mora naprava za validiranje in pregled zagotavljati intuitiven in razumljiv uporabniški vmesnik. Natančen uporabniški vmesnik in tokovi zaslona bodo razviti v sodelovanju in v skladu s kupcem v fazi načrtovanja. Da bi zagotovili dosledno uporabniško izkušnjo, mora biti UX zaslona usklajen s kupčevim oddelkom za promet. |
| HMI | 4.1.23.36 | Validacijska in kontrolna naprava mora biti nastavljiva z urejevalnikom postavitve za spreminjanje videza in občutka (oblike, barve, ikone) uporabniškega vmesnika. |
| HMI | 4.1.23.37 | Napravo za validiranje in pregled je mogoče konfigurirati za spreminjanje zvokov in prilagajanje glasnosti. |
| HMI | 4.1.23.38 | Naprava za validacijo in pregled mora diskretno prikazovati različice EOD in programske opreme. |
| HMI | 4.1.23.39 | Svetlost in kontrast zaslona naprave za validiranje in pregledovanje je mogoče nastaviti na daljavo ali s konfiguracijskim parametrom ter ju je mogoče nastaviti statično ali samodejno. Če je tako konfiguriran, se zaslon naprave za validiranje in pregled samodejno prilagodi svetlosti in kontrastu, da zagotovi optimalno berljivost glede na svetlobo okolja. |
| Dodatne zahteve za naprave za validiranje | 4.1.23.40 | Validacijske naprave morajo zagotoviti, da obdelava transakcij traja manj kot 450 ms od trenutka, ko stranka sproži validacijoe, da se zagotovi visoka prepustnost za potnike. |
| Dodatne zahteve za naprave za validiranje | 4.1.23.41 | Validacijske naprave podpirajo jasne zvočne in vizualne znake stanja transakcije, vključno z vsaj tremi jasno različnimi zvoki za uspešno transakcijo, neuspešno transakcijo in uspešno transakcijo za potnika s koncesijo. |
| Dodatne zahteve za naprave za validiranje | 4.1.23.42 | Validacijske naprave morajo podpirati preverjanje pristnosti podatkov brez povezave in seznam zavrnitev za obdelavo transakcij brez povezave. |

### Aplikacije na vozilih in prodajnih mestih

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za programsko opremo vgrajenih aplikacij, določene v poglavju o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Sistem na vozilu

- Validator - Vmesnik človek-stroj (HMI)

- Validator - Funkcionalne zahteve

- Aplikacija za voznikovo konzolo

- Dodatne funkcionalne zahteve

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Splošna zahteva | 4.1.24.1 | Avtobusi v voznih parkih družbe PTO uporabljajo arhitekturo na vozilu, ki je usklajena s standardi ITxPT. Validatorji na vozilu za te avtobuse so opremljeni s priključki v skladu s standardom CEN/TS 13149-8 (fizični sloj ITxPT). |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.2 | Sistem na vozilu je sestavljen iz validatorjev in aplikacije vozniške konzole na avtobusu. Aplikacija voznikove konzole zagotavlja vmesnik človek-stroj, ki vozniku omogoča interakcijo s sistemom ABT na vozilu. Voznik avtobusa bo uporabljal večnamenski vozniški terminal ITxPT (MADT), ki ga bodo dobavili dobavitelji AVL za PTO. Ponudnik mora zagotoviti aplikacijo za voznikovo konzolo, ki poganja aplikacijski vmesnik prodaje na vozilu na MADT. Opozoriti je treba, da se od ponudnika ABT pričakuje oprema za vozniško konzolo (kot neobvezna v finančni ponudbi). |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.3 | Aplikacija voznikove konzole mora biti zasnovana tako, da deluje v katerem koli od validatorjev na avtobusu, pri čemer mora biti zagotovljeno, da je v danem trenutku aktiven samo en primerek. To pomeni, da eden od validatorjev na plošči prevzame vlogo glavnega upravitelja in izvaja aplikacijo vozniške konzole, ki sodeluje z MADT in vsemi validatorji. Zasnova sistema na vozilu mora vključevati zanesljiv algoritem za dodelitev te vloge glavnega upravitelja, ki po potrebi zagotavlja takojšnjo vrnitev v prvotno stanje, vendar preprečuje napačno preklapljanje. |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.4 | Glavne funkcije aplikacije vozniške konzole so zagotavljanje informacij o stanju, povezanih s prodajno aplikacijo na vozilu, vozniku in sprejemanje nekaj ukazov za spremembo načina; glejte oddelek Zahteve za aplikacijo vozniške konzole v nadaljevanju. |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.5 | Po želji se lahko uporablja tudi za racionalizacijo distribucije podatkov iz osrednjega sistema (EOD, seznami stanja), da se zmanjša uporaba podatkov. |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.6 | Prodajna aplikacija na vozilu bo nameščena v avtobusih. Aplikacija mora biti pripravljena za komunikacijo z drugimi sistemi v skladu s standardom CEN/TS 13149-7 (ITxPT, arhitektura sistema in omrežja). |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.7 | Na novih avtobusih se uporabljajo naslednje funkcije ITxPT: - Povezava v realnem času z zalednim sistemom ABT je zagotovljena prek komunikacijskega prehoda za vozila, ki ga zagotavlja avtobus. - Naprave v vozilu pogosto sinhronizirajo svojo uro prek storitve Time service. - Sistem v vozilu pridobi trenutni vzorec vožnje in položaj iz storitve AVL. - EVD zagotavlja storitev, podobno ITxPT, ki objavlja informacije o izdaji vozovnic, kot je število vstopov in izstopov na vsakem postajališču, ter druge pomembne informacije, kot so informacije o zasedenosti. - EVD zagotavlja ITxPT podobno storitev, ki objavlja posodobitve stanja v rednih časovnih presledkih ali ob spremembi stanja naprave. Stanje vključuje različice programske in vdelane programske opreme, različice EOD, različice statusnih seznamov, trenutno ustrezno stanje naprave (v obratovanju, izven obratovanja, rezervni način) in stanje notranjih sestavnih delov, kjer je to primerno. |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.8 | Nasprotno se na starih vozilih uporabljajo naslednje nadomestne funkcije: - Sistem v vozilu mora imeti stalno povezavo v realnem času s sistemom ABT Back Office prek namenskega radijskega prehoda (s podporo 4G/5G) ali prek sistema AVL. To je treba uskladiti s ponudnikom(-i) sistema AVL. - Sistem na vozilu mora vključevati stikalo za povezavo z omrežjem na vozilu. |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.9 | Sistem v vozilu uporablja razpoložljive podatke, ki se izmenjujejo v vozilu, za enolično določanje in zapisovanje standardiziranih ključnih podatkov (npr. identifikatorjev potovanj/identifikatorjev potovanj, povezav GIS, identifikatorjev postajališč) za poročanje in zahtevanih atributov za navzkrižno sklicevanje z drugimi sistemi. |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.10 | Sistem v vozilu mora biti sposoben zagotoviti številko poti, spremembo poti, lokacijo in ID naprave enotni kontrolni napravi, ki se uporablja za vse načine prevoza IJPP. Možne rešitve so lahko prenos informacij prek NFC, Bluetooth Low Energy, WiFi (prek ITxPT) ali prek dodatne aplikacije na kontrolni napravi. |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.11 | Prodajna aplikacija na vozilu mora biti integrirana s sistemom AVL, da se zagotovi nemoteno delovanje za voznika avtobusa. Za pojasnitev funkcionalnosti na visoki ravni, ki zahtevajo integracijo med ABT in AVL, je na voljo osnutek opisa. Podrobne vmesnike in potek dela med obema sistemoma morata opredeliti dobavitelja AVL in ABT. Sistem v vozilu mora biti ustrezno integriran z AVL in mora podpirati spodaj navedeno funkcionalnost: - Začetek izmene: Voznik avtobusa se prijavi v vgrajeni računalnik AVL, ki pošlje vozilo, blok, voznika, pot, izlet, službo in časovni žig v prodajno aplikacijo OnBoard. - Konec izmene: Voznik avtobusa se prijavi v vgrajeni računalnik AVL, ki prodajni aplikaciji OnBoard pošlje vozilo, blok, voznika, pot, linijo in časovni žig. - Začetek vožnje: AVL pošlje relacijo in vožnjo prodajni aplikaciji na vozilud, ko se začne nova vožnja. - Kontrola: voznik avtobusa vklopi funkcijo "kontrola", ko je na naslednjem postanku načrtovan pregled. Zato AVL pred naslednjim postankom pošlje sporočilo prodajni aplikaciji na vozilu, da začasno ustavi sprejemanje kartic za čas trajanja pregleda. - Blok: Podobno kot pri funkciji naleta lahko voznik avtobusa ali operativni nadzorni center prek AVL pošlje sporočilo, da prodajna aplikacija OnBoard ustavi/začne sprejemanje kartic. - Stanje: Voznik avtobusa prek sistema AVL zahteva status prodajne aplikacije OnBoard. na komponento. - Transakcije: AVL pošlje prodajni aplikaciji OnBoard "odhod iz točke postanka", da zahteva število transakcij (prijave, odjave, blokirane kartice, neuspešne prijave itd.), opravljenih na določenem postajališču. |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.12 | V nekaterih primerih se lahko zgodi, da storitev AVL ni na voljo. Pričakuje se, da bo imel sistem na krovu alternativni način za določanje svojega položaja. Če to ne uspe, morajo potniki še vedno imeti možnost prijave in odjave. V tem rezervnem načinu (ko določanje položaja ni mogoče) je treba v povezavi s funkcijami za konstruiranje in popravljanje poti sistema ABT čim bolj zmanjšati prekomerno zaračunavanje potnikom. Ta pravila bodo podrobneje opredeljena med procesom načrtovanja sistema, vključno s scenariji skrajnih primerov (npr. potnik se prijavi, medtem ko sistem v vozilu pozna njegov položaj, in odjavi, ko je sistem v rezervnem načinu, oz. nepovezanem načinu). |
| Vgrajeni sistem | 4.1.24.13 | Če storitev AVL ni na voljo, sistem v vozilu poskuša določiti svoj položaj na drug način. Nerazpoložljivost storitve AVL ne sme neposredno povzročiti preklopa sistema na rezervni način. To se lahko na primer izvede z uporabo storitve določanja položaja GNSS. Drug možen vir določanja položaja je števec prevoženih kilometrov. Ponudniki lahko vključijo namensko napravo GPS za zagotavljanje podatkov o položaju, bodisi za vse avtobuse bodisi samo za stare avtobuse, pri katerih dostop do podatkov GPS in števca kilometrov morda ni takoj na voljo. |
| Validator MMI | 4.1.24.14 | Validator na zaslonu prikaže trenutno stanje naprave in ga označi z barvnimi diodami LED. Na primer: "v uporabi", "izven uporabe". |
| Validator MMI | 4.1.24.15 | Ko je transakcija izvedena, validator na zaslonu prikaže rezultat transakcije ter to označi z barvnimi diodami LED in prek zvočnika. Na primer: "check-in uspešno", "check-out uspešno", "check-in zavrnjen". |
| Validator MMI | 4.1.24.16 | Če je transakcija uspešna, validator prikaže vse pomembne informacije za potnika. V EOD so opredeljena nekatera posebna sporočila HMI v slovenščini, madžarščini, italijanščini, nemščini in angleščini. |
| Validator MMI | 4.1.24.17 | Če je transakcija zavrnjena, validator prikaže razlog za zavrnitev. |
| Validator MMI | 4.1.24.18 | Validator mora prikazati, kdaj poteka transakcija. |
| Validator MMI | 4.1.24.19 | Prodajna aplikacija na validatorju, če je na voljo, mora podpirati nakup znanih vozovnic na podlagi geografskega položaja vozila in operativne linije, v katero je vozilo vključeno. |
| Validator MMI | 4.1.24.20 | Validator mora zagotavljati dovolj prostora na zaslonu, da se potniku prikažejo vse potrebne informacije. |
| Funkcionalne zahteve validatorja | 4.1.24.21 | Validator mora zagotavljati zaščito pred naključnim večkratnim preverjanjem/odjavljanjem na isti napravi. |
| Funkcionalne zahteve validatorja | 4.1.24.22 | Validator bi moral zagotavljati zaščito pred naključnim večkratnim vpisom/izpisom na različnih napravah v istem vodilu, vendar bi morala biti še vedno mogoča sprememba mnenja. Ponudnik mora navesti, kakšne so možnosti za takšno zaščito. |
| Funkcionalne zahteve validatorja | 4.1.24.23 | Validator mora prikazati dodatne informacije, ko je predložena intervencijska kartica upravljavca. To mora med drugim vključevati različice programske opreme, EOD in seznamov stanja v napravi. |
| Funkcionalne zahteve validatorja | 4.1.24.24 | Validator mora biti sposoben pravilno delovati, kadar avtobus opravlja premostitveno storitev, ko avtobus v primeru okvare deluje kot nadomestna enota za druge vrste prevoza (tj. pomorski prevoz, tramvaj, podzemna železnica). V tem primeru mora validator obvestiti zaledni sistem ABT za pravilen izračun voznine. AVL bo validatorja obvestil, ko bo delovala premostitvena storitev. Oblika tega sporočila bo opredeljena v fazi načrtovanja sistema. |
| Aplikacija vozniške konzole | 4.1.24.25 | Aplikacija vozniške konzole se poveže z vozniškim terminalom z več aplikacijami (MADT), kot je opisano v ITxPT. MADT je glavni uporabniški vmesnik za voznika avtobusa in je namenjen zagotavljanju zaslona s HMI za različne naprave v vozilu. Zaslon MADT vsebuje lupino z več zavihki, pri čemer je za vsako napravo drugačen zavihek. Vsaka naprava deluje kot spletni strežnik ali strežnik VNC, ki prek omrežja IP v vozilu zagotavlja vsebino svojega namenskega zavihka. |
| Aplikacija vozniške konzole | 4.1.24.26 | Aplikacija vozniške konzole mora vozniku omogočati izbiro jezika vmesnika. |
| Aplikacija vozniške konzole | 4.1.24.27 | Aplikacija vozniške konzole mora vozniku zagotoviti intuitiven uporabniški vmesnik, ki ga je mogoče razumeti z minimalnim usposabljanjem. |
| Aplikacija vozniške konzole | 4.1.24.28 | Aplikacija voznikove konzole mora vozniku omogočati preverjanje trenutnega stanja validatorjev na vozilu, vključno z njihovim stanjem (v obratovanju, izven obratovanja itd.) in konfiguracijo (različica EOD, različica seznamov stanja, različica programske opreme itd.) Voznik ob prevzemu avtobusa iz depoja opravi pregled kontrolnega seznama. Preverjanje stanja sistema AFC v vozilu bo del kontrolnega seznama. |
| Aplikacija vozniške konzole | 4.1.24.29 | Celoten vmesnik med aplikacijo vozniške konzole in validatorji mora biti odprt, tehnična specifikacija pa bo na voljo PTA. |
| Aplikacija vozniške konzole | 4.1.24.30 | Aplikacija vozniške konzole mora vozniku omogočati izvajanje omejenih ukrepov na validatorjih na avtobusu, kot je začetek ponovnega zagona naprave. |
| Aplikacija vozniške konzole | 4.1.24.31 | Aplikacija vozniške konzole mora vozniku omogočiti, da na validatorjih ročno izbere linijo, vrsto prevoza in lokacijo. |
| Aplikacija vozniške konzole | 4.1.24.32 | Aplikacija vozniške konzole lahko vozniku omogoči, da izbere eno od vnaprej določenih pavšalnih tarif in nastavi validatorje v način pavšalne tarife. Upoštevajte, da je to dodaten mehanizem za vklop načina pavšalne tarife na validatorju poleg mehanizma za izračun tarife na podlagi računa. Validator mora obvestiti sistem ABT, ko je vklopljen način pavšalne tarife. Tako bi se lahko PTA hitreje odzval na priložnostne zahteve za vožnjo avtobusov v načinu enotne tarife. |
| Aplikacija vozniške konzole | 4.1.24.33 | Aplikacija vozniške konzole lahko vozniku omogoči, da izklopi način pavšalne tarife in validatorje vrne v normalno delovanje. |
| Aplikacija vozniške konzole | 4.1.24.34 | Aplikacija voznikove konzole mora vozniku omogočati, da nastavi vrsto storitve (npr. medkrajevni ali mestni avtobus). |
| Aplikacija vozniške konzole | 4.1.24.35 | Vse funkcije, ki jih vozniška konzola zagotavlja vozniku avtobusa, morajo biti nastavljive, da se omeji dostop do njih. Dostop je lahko prost za vse voznike, za določen nabor voznikov ali pa zahteva oddaljeno avtorizacijo. Sistem mora nadzornemu organu omogočati, da v realnem času nadzoruje, na katerem avtobusu ima kateri voznik avtobusa dostop do določene funkcionalnosti. Na primer, naročnik lahko v realnem času nadzoruje, kateri vozniki avtobusov lahko vklopijo/izklopijo način pavšalne tarife. |

### Mobilne nadzorne naprave

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za mobilne kontrolne naprave za strojno in programsko opremo iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Strojna oprema

- Vmesnik človek-stroj (HMI)

- Dodatne funkcionalne zahteve

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Strojna oprema | 4.1.25.1 | V nadaljevanju so navedene glavne značilnosti MPD: - Brezkontaktni bralnik za branje kartic Mifare in cEMV - Bralnik črtnih kod, ki lahko bere in dekodira večino običajnih vrst 2D črtnih kod, vključno s QR (po ISO/IEC18004), Aztec, PDF417 in Data Matrix, z različnih vrst nosilcev (papirnate vozovnice, izpisi, mobilne naprave) z razdalje, ki pokriva vsaj območje med 3 cm in 5 cm od naprave. Čitalnik črtne kode mora biti najsodobnejši in mora podpirati črtne kode visoke ločljivosti. - Omrežna povezljivost prek modula WiFi in modema 4G/5G. - Lokalizacijski modul GPS. - Aktivni grafični zaslon na dotik, ki omogoča najmanj 1280x720 slikovnih pik, vidno površino 50 cm2 , 24-bitno barvno globino in zagotavlja gledanje brez odseva. - Polnobarvna kamera s 5 megapiksli ali boljša. - Tiskalnik za potrdila o globah in plačilih. - Naprava za plačevanje s plačilnimi karticami, opremljena z napravo za vnos pinov, ki jo potrjujejo vse veljavne plačilne sheme (Visa, Mastercard). - Univerzalni vmesnik za polnjenje, kot je USB-C. - Priključna postaja za polnjenje naprave. Priključna postaja mora biti opremljena s ploščo, na katero je mogoče namestiti vsaj 20 priključnih postaj in ki lahko z enim napajalnim kablom in enim ethernetnim kablom zagotavlja napajanje in povezljivost vseh postaj. Če inšpekcijska naprava ni opremljena z modulom WiFi, mora priklopna postaja zagotavljati povezljivost z inšpekcijsko napravo. - Naprava za pregled je opremljena z zamenljivo baterijo. To inšpektorju omogoča, da s seboj prinese rezervno baterijo in jo zamenja med izmeno. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.25.2 | Naprava za pregledovanje mora inšpektorju omogočati izbiro jezika vmesnika. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.25.3 | Inšpekcijska naprava mora biti sposobna prikazati vse pogodbe o kartici, pridobljene iz sistema ABT, razvrščene po dejavnostih (najprej najnovejše). Ponudnik mora navesti morebitne omejitve glede števila hkrati prikazanih pogodb. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.25.4 | Naprava za preverjanje mora biti sposobna prikazati vse posebne dogodke, pridobljene iz sistema ABT, razvrščene po dejavnostih (najprej zadnje). Ponudnik mora navesti morebitne omejitve glede števila posebnih dogodkov, ki se prikažejo naenkrat. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.25.5 | Kontrolna naprava mora biti sposobna prikazati vse splošne dogodke, pridobljene iz sistema ABT, razvrščene po dejavnostih (najprej zadnje). Opomba: Ponudnik mora navesti morebitne omejitve glede števila splošnih dogodkov, prikazanih naenkrat. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.25.6 | Kontrolna naprava mora biti sposobna prikazati vse zapise o zvestobi, pridobljene iz sistema ABT, razvrščene po dejavnostih (najprej zadnje). Ponudnik mora navesti morebitne omejitve glede števila hkrati prikazanih zapisov zvestobe. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.25.7 | Kontrolna naprava mora biti sposobna prikazati vse dogodke dodane vrednosti, pridobljene iz sistema ABT, razvrščene po dejavnostih (najprej zadnje). Opomba: Ponudnik mora navesti morebitne omejitve glede števila hkrati prikazanih dogodkov dodane vrednosti. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.25.8 | Kontrolna naprava mora jasno pokazati, kdaj vozovnica s črtno kodo 2D ali drug vozovniški medij ni pristen. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.25.9 | Kontrolna naprava jasno označi, kdaj vozovnica s črtno kodo 2D ali drug nosilec podatkov o voznini ni registrirana za trenutno storitev. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.25.10 | Če na nosilcu vozovnice ni opravljena prijava v okviru trenutne storitve, kontrolna naprava jasno pokaže, ali je bil nosilec vozovnice uporabljen za prijavo že prej istega dne. |
| Vmesnik človek-stroj | 4.1.25.11 | Če je nosilec vozovnice brez prijave v tekoči storitvi, kontrolna naprava jasno označi, ali je na računu nosilca vozovnice časovna vozovnica. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.12 | Kontrolna naprava se poveže s sistemom ABT, da pridobi ustrezne informacije o računu za prikaz (kot je opisano zgoraj). |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.13 | Uporaba naprave za pregled mora biti omejena na pooblaščene uporabnike, ki so identificirani z veljavnim uporabniškim imenom in geslom. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.14 | Kontrolna naprava mora biti sposobna pridobiti številko poti, spremembo poti, lokacijo in ID naprave iz sistema ABT ali sistema v vozilu. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.15 | Inšpekcijska naprava mora inšpektorju omogočati hiter in zanesljiv način vnosa podatkov o tem, na kateri poti/ustanovi/lokaciji se inšpektor nahaja. Ponudnik mora navesti možne rešitve za to, na primer s skeniranjem črtne kode na avtobusu ali na podlagi lokacije. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.16 | Naprava za preverjanje prenese dodelitev inšpektorja in uporabniku omogoči vpogled v podrobnosti dodelitve. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.17 | Inšpekcijska naprava omogoča, da deluje kot plačilni terminal. Ta zmožnost stranki omogoča neposredno plačilo globe z bančno kartico in odpira podporo za prihodnje primere uporabe, ko se lahko inšpekcijska naprava uporablja za prodajo izdelkov in polnjenje. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.18 | Kontrolna naprava mora biti sposobna redno posredovati svoje koordinate GPS in ID vozila med delovanjem zalednemu sistemu ABT. To omogoča vizualizacijo položaja inšpektorjev v sistemu ABT. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.19 | Inšpekcijska naprava mora uporabniku omogočiti, da ustvari obrazec o kršitvi, izpolni podrobnosti, ga predogleda in potrdi. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.20 | Inšpekcijska naprava mora biti sposobna skenirati podatke slovenske eID ali potnega lista. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.21 | Inšpekcijska naprava prebere kartico ABT, samodejno zazna vse kršitve in na podlagi kršitve s kartico ABT ustvari obrazec o kršitvi. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.22 | Inšpekcijska naprava podatke o inšpekcijskem pregledu naloži v zaledni sistem. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.23 | Inšpekcijska naprava mora omogočati tiskanje obvestila o kršitvi. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.24 | Inšpekcijska naprava mora omogočati plačilo z gotovino ali kartico in natisniti potrdilo o zbranem znesku. |
| Dodatne funkcionalne zahteve | 4.1.25.25 | Naprava za pregledovanje mora uporabniku omogočati, da si ogleda seznam kršitev, ugotovljenih med njegovo izmeno. |

### Splošne zahteve za sistemske vmesnike

Ponudniki morajo izpolnjevati splošne zahteve za sistemske vmesnike iz poglavja Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Standardi API

- Varnost

- Omrežna povezljivost

- Časovna sinhronizacija

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Standardi API | 4.1.26.1 | Arhitektura sistema ABT mora zagotavljati odprto integracijsko arhitekturo, ki temelji na API-jih, da se omogoči povezovanje več zainteresiranih strani. Arhitektura sistema mora zagotavljati možnost segmentacije poslovnih procesov in podatkov na podlagi poslovnih pravil in upravljanja pravic prek posameznega API za vsako zainteresirano stran. |
| Standardi API | 4.1.26.2 | Sistem ABT mora podpirati zmožnost zagotavljanja in porabe ustreznih podatkov z uporabo odprtega in varnega vmesnika. Vsi vmesniki morajo temeljiti na mednarodnih in industrijskih standardih. |
| Standardi API | 4.1.26.3 | Sistem ABT mora biti sposoben komunicirati z več sistemi hkrati na zelo razširljiv način, ne da bi pri tem oviral druge komunikacije. |
| Standardi API | 4.1.26.4 | Sistem ABT mora zagotavljati varne integracijske vmesnike z drugimi sistemi v obliki spletnih vmesnikov za programiranje aplikacij (Web Application Programming Interfaces - Web API). Dostop do virov in funkcionalnosti, dostopnih prek vmesnikov, mora nadzorovati z avtentikacijo odjemalcev API in nadzorom dostopa na podlagi vlog. |
| Standardi API | 4.1.26.5 | Spletni vmesniki API omogočajo tretjim osebam, da razvijejo programsko opremo in sisteme, ki se povezujejo s takimi vmesniki API. To vključuje strojno berljivo odprto specifikacijo za vsak API, na primer: - Za SOAP o jezik za opredelitev spletnih storitev (WSDL - https://www.w3.org/TR/wsdl/) - za API RESTful o jezik za modeliranje API RESTful (RAML - https://raml.org) - specifikacija OpenAPI (OAS - https://en.wikipedia.org/wiki/OpenAPI_Specification). |
| Standardi API | 4.1.26.6 | Sistem ABT mora podpirati sinhrone in asinhrone izmenjave sporočil: - Asinhrona: odgovor se pošlje po določenem času ali prek drugega komunikacijskega sredstva. Potrdilo o prejemu se še vedno pošlje pošiljatelju sporočila. - Sinhrono: podatki se pošljejo kot odgovor na zahtevo. |
| Standardi API | 4.1.26.7 | Zaledni sistem ABT mora zagotavljati upravljanje življenjskega cikla API-jev. Vsi API-ji morajo biti verzionirani, spremembe pa morajo biti izvedene tako, da se ohrani združljivost za obstoječe partnerje (backward compatibility) v dogovorjenem prehodnem obdobju. Ponudnik mora opredeliti politiko uvajanja novih verzij ter ukinjanja (deprecation policy), ki vključuje najmanj časovni rok obveščanja partnerjev, obdobje sočasnega delovanja stare in nove verzije ter način komunikacije sprememb. Podrobnosti politike verzioniranja in rokov se uskladijo z naročnikom v fazi načrtovanja. |
| Standardi API | 4.1.26.8 | ABT mora zagotoviti standardizirano integracijsko okolje za partnerje, ki vključuje najmanj testno/sandbox okolje z enakovrednimi API-ji kot v produkciji, ter možnostjo testnih podatkov in scenarijev brez vpliva na produkcijsko delovanje. Sistem mora omogočati omejevanje porabe API-jev po partnerjih (rate limiting, kvote) in nadzor obremenitev ter zlorab. Za kritične operacije (npr. nakup, povračilo/refund, ročne korekcije/adjustment) morajo API-ji podpirati idempotentne klice oziroma mehanizme za varno ponavljanje zahtevkov, da se preprečijo podvojene transakcije ali povračila. |
| Varnost | 4.1.26.9 | Komunikacijski kanali med vsemi moduli morajo biti zaščiteni. Varnost komunikacijskih kanalov zagotavlja prenos občutljivih podatkov brez prisluškovanja in prirejanja. Izvajajo se najboljše varnostne prakse, da se zagotovi: - avtentikacijo: za pošiljatelja: da podatki prispejo samo do predvidenega prejemnika, za prejemnika pa, da podatki prihajajo od predvidenega prejemnika - celovitost podatkov: Celovitost podatkov se zavaruje s podpisi. - zaupnost podatkov: Šifriranje podatkov, da se zagotovi, da jih lahko prebere samo predvideni prejemnik. |
| Varnost | 4.1.26.10 | Izvede se vzajemno preverjanje pristnosti, kadar se zahteva preverjanje obeh subjektov. Preverjanje pristnosti morata oba subjekta opraviti ob prvi vzpostavitvi komunikacije. Če je komunikacija prekinjena iz fizičnega ali logičnega razloga in se začne nova seja z vzpostavitvijo nove povezave TCP, je treba postopek preverjanja pristnosti izvesti pred prenosom katere koli vrste podatkov na začetku seje. |
| Varnost | 4.1.26.11 | Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti podatkov se uporablja šifriranje. V skladu z zakonskimi predpisi in varnostnimi standardi PTA se uporabljajo standardni kriptografski algoritmi ali tokenizacija. Prenos datotek poteka z uporabo varnih aplikacijskih protokolov, kot je SFTP. Spletni vmesniki API so zaščiteni z uporabo protokola TLS 1.3 (RFC 8446) in prihodnjih različic. |
| Omrežna povezljivost | 4.1.26.12 | Pošiljatelj in prejemnik morata zagotoviti razpoložljivost omrežja s periodičnim pošiljanjem signalov za preverjanje povezljivosti. Podatki se lahko prenesejo samo v primeru razpoložljivosti omrežja. Prejemnik mora pošiljatelju poslati potrditev, ko so podatki prejeti. |
| Omrežna povezljivost | 4.1.26.13 | V primeru prekinitve omrežne povezljivosti med prenosom podatkov se prenos podatkov nadaljuje od točke prekinitve, ko je omrežje na voljo. |
| Omrežna povezljivost | 4.1.26.14 | Če prenos podatkov ni potrjen v nastavljivem obdobju, pošiljatelj samodejno ponovi prenos. Časovni rok in število ponovitev je mogoče konfigurirati. |
| Omrežna povezljivost | 4.1.26.15 | Vse težave z omrežno povezljivostjo in prenosom podatkov se zabeležijo, moduli za spremljanje sistema pa sprožijo ustrezne alarme. |
| Omrežna povezljivost | 4.1.26.16 | Vsi sistemi podpirajo vsaj naslednje primere začetka komunikacije: - Ob ponastavitvi: Pri ponastavitvi sistema je treba izmenjati podatke za začetek in konfiguracijo seje z drugimi komponentami ali za pridobitev zadnje veljavne konfiguracije. - redno: Podatki se izmenjujejo redno (obdobje, ki ga je mogoče konfigurirati) - na zahtevo: Podatki se izmenjujejo na zahtevo. - kadar koli: Podatki se izmenjujejo po določenem dogodku ali vrsti transakcije. |
| Časovna sinhronizacija | 4.1.26.17 | Vsi subjekti, ki so logično ali fizično povezani s sistemom ABT, se sinhronizirajo s standardnim NTP (Network Time Protocol) s strežnikom v Sloveniji. |

#### Opis zahtevanih integracij v PTO

Ponudniki morajo izpolniti zahteve in zagotoviti integracije za različno strojno opremo na strani PTO. Seznam integracij, navedenih v naslednjem razdelku, se lahko med postopkom konkurenčnega dialoga spremeni. Ponudniki naj seznam uporabijo kot vhodni podatek za dokument o tehničnih rešitvah, ki je del odgovora na javno naročilo.

##### BUS

Oprema PTO:

| Komponente: | Glavna(-e) funkcija(-e) | Vmesnik(-i) |
| --- | --- | --- |
| Validatorji | - Prijava/odjava - Preverjanje kartice - Izračun voznine - Posodobitev kartice IJPP - Ustvarjanje transakcij - Črna lista - EOD - Kartica SAM | - AVL (L1) |
| Sistem AVL | - Zagotavlja informacije o lokaciji v realnem času (z uporabo GPS) - Zagotavlja posodobitve EOD - shranjevanje/posredovanje transakcij - Avtobusna proga, zaporedje postajališč. - lokacija avtobusa, ID linije, lokacija avtobusa v realnem času (sistem AVL opravlja tudi druge funkcije, ki niso povezane s pobiranjem vozovnic. ) | - Aplikacijski strežnik depo (L2) - Validatorji (L1) |
| Usmerjevalnik/preklopnik Wi-Fi | - Zagotavlja komunikacijo, ko je avtobus v depoju. |  |
| Končna točka GSM | - Zagotavlja komunikacije 4G/5G, ko je avtobus na poti |  |
| TOM-i | - Dopolnitev prodaje vozovnic (z gotovino/kreditno kartico/kartico IJPP) - Preverjanje kartice - Sprejemanje/obdelava plačil - Posodobitev kartice IJPP - Ustvarjanje transakcij - Bela/črna lista - Prodaja izdelkov - Zgodovina transakcij - EOD - Kartica SAM (ključi za prodajo vozovnic) | - Trenutni strežnik IJPP (L3) - Tranzitna plačilna vrata - Zbiralec plačil (zunanji) |
| Aplikacijski strežnik depo | - Posodobitve EOD - Shranjevanje/posredovanje transakcij | - AVL (L1) na vodilu - Trenutni IJPP (L3) |
| Trenutni IJPP strežnik AFC | - Obdelava transakcij in revizijskih registrov - Upravljanje EOD - Upravljanje seznamov - Upravljanje naprav - Upravljanje izdelkov - Registracija CT in naprav - poročanje - Vmesnik L4 - Vmesnik ITS - Upravljanje zbirke podatkov - Upravljanje uporabnikov - Samodejna bela lista - Upravljanje varnosti - Spremljanje naprav (validatorji in TVM) - Posodobitve EOD | AVL (L3) - Delovna postaja za upravljanje (L3) |
| Sistemi za upravljanje voznih redov | - Opredelitev topologije/razporeda (vključno z drugimi PTO) | - Uvoz datotek iz drugih PTO |
| Načrtovalec potovanj (TBD) | - Vmesnik z orodji za načrtovanje potovanj strank PTA | - (PTA - funkcija, ki ni funkcija AFC) - Uvoz podatkov o avtobusih (trasa, postajališče itd.) - Izvoz podatkov GTFS v ESB za integracijo |

Pričakovana pogostost komunikacije in vrsta vmesnika:

| Vmesniki | Poslovni namen | Pričakovana pogostost | Vrsta vmesnika |
| --- | --- | --- | --- |
| V primeru zamenjave naprave |  |  |  |
| Raven 1 - ABT | Upravljanje transakcij | - Kadar koli | - Spletne storitve (eno sporočilo na transakcijo ali serije) - Asinhroni (transakcije brez povezave) - Sinhrono (spletne transakcije) |
| Raven 1 - ABT | Dnevniki transakcij | - Redno - V skladišču | - Spletne storitve (prenos datotek ali izmenjava sporočil) - Asinhrono |
| Raven 1 - ABT | Upravljanje seznama statusov | - Ob ponastavitvi - Na zahtevo - redno - V skladišču | - Spletne storitve (prenos datotek ali izmenjava sporočil) - Sinhrono |
| Raven 1 - ABT | Nadzor in spremljanje naprav | - Ob ponastavitvi - redno - Na zahtevo - V skladišču | - Spletne storitve (izmenjava sporočil) - Sinhrono |
| Raven 1 - ABT | Posodobitve EOD | - Na zahtevo - V skladišču | - Spletne storitve (prenos datotek ali izmenjava sporočil) - Sinhrono |
| Raven 1 - AVL | Geolokacija | - kadar koli | - CEN/TS 13149 Standard (treba podpreti za prihodnjo uporabo) - Sinhrono |
| ABT - raven 3 | Načrtovanje | - Redno - Na zahtevo | - Standard NeTEx - Uvoz XML (lastniški nabor podatkov TTM, če je na voljo) |
| ABT - raven 3 | Topologija | - Redno - Na zahtevo | - Standard NeTEx - Uvoz XML (po potrebi lastniški nabor podatkov Optibus in IVU) |
| V primeru nadgradnje naprave |  |  |  |
| Raven 1 - ABT | Upravljanje transakcij | - Kadar koli | - Spletne storitve (eno sporočilo na transakcijo ali serije) - Asinhroni (transakcije brez povezave) - Sinhrono (spletne transakcije) |
| Raven 1 - ABT | Dnevniki transakcij | - Redno - V skladišču | - Spletne storitve (prenos datotek ali izmenjava sporočil) - Asinhroni |
| Raven 1 - ABT | Upravljanje seznama statusov | - Ob ponastavitvi - Na zahtevo - Redno - V skladišču | - Spletne storitve (prenos datotek ali izmenjava sporočil) - Sinhrono |
| Raven 1 - Raven 3 | Nadzor in spremljanje naprav | - Ob ponastavitvi - Ob redni uporabi - Na zahtevo - V skladišču | - Spletne storitve (izmenjava sporočil) - Sinhrono |
| Raven 1 - Raven 3 | Posodobitve EOD | - Na zahtevo - V skladišču | - Spletne storitve (prenos datotek ali izmenjava sporočil) - Sinhrono |
| Raven 3 - ABT | Posodobitve EOD | - Na zahtevo | - Spletne storitve (prenos datotek ali izmenjava sporočil) - Sinhrono |
| Raven 3 - ABT | Poročila o spremljanju naprav | - Na zahtevo | - Spletne storitve (prenos datotek ali izmenjava sporočil) - Asinhrono |
| Raven 1 - AVL | Geolokacija | - Kadar koli | - Standard CEN/TS 13149 - Sinhronski |
| ABT - raven 3 | Načrtovanje | - Redno - Na zahtevo | - Standard NeTEx - Uvoz XML (lastniški nabor podatkov TTM, če je na voljo) |
| ABT - raven 3 | Topologija | - Redno - Na zahtevo | - Standard NeTEx (treba ga je podpirati za prihodnjo uporabo) - Uvoz XML (lastniški podatkovni niz TTM, če je na voljo) |

##### Vlak

Oprema PTO:

| Vlakovna komponenta | Glavna(-e) funkcija(-e) | Vmesnik(-i) |
| --- | --- | --- |
| Validatorji | - Prijava/odjava - Preverjanje kartice - Izračun tarife - Posodobitev kartice IJPP - Ustvarjanje transakcij - Kartica SAM (ključi za izdajo vozovnic) - EOD - Črna lista (brez bele liste) | - Centralni sistem AFC na ravni 3 |
| TVM | - Prodaja/dobava vozovnic (z gotovino/kreditno kartico/kartico IJPP) - Preverjanje kartice - Sprejemanje/obdelava plačil - Posodabljanje kartice IJPP - Ustvarjanje transakcij - Bela/črna lista - Prodaja izdelkov - Zgodovina transakcij - EOD - Kartica SAM (ključi za prodajo vozovnic) - Predvajanje ohranjevalnikov zaslona/videoposnetkov | - Centralni sistem AFC 3. stopnje - Zbiralec plačil (zunanji) |
| Centralni strežnik za prodajo vozovnic | - Nadzor in kontrola - Upravljanje podatkov in poročila - Izmenjava podatkovnih datotek - Varnostna administracija - nadzor dostopa do sistema - Varnostno upravljanje - upravljanje ključev - Upravljanje sistemov za odstranjevanje eksplozivnih sredstev in sistemov - Nadgradnja programske in vdelane programske opreme - Upravljanje transakcij - Časovna sinhronizacija | - Delovna postaja za osrednji pregled (L3) - Odjemalčeva delovna postaja (L3) |
| Osrednja pregledna delovna postaja | - Uporabniški vmesnik za osebje centrale - Uporabniški vmesnik za funkcije strežnika SŽ Ticketing | - Centralni strežnik za izdajo vozovnic (L3) |
| Odjemalčeva delovna postaja (-e) | - Uporabniški vmesnik osebja HQ (dodatne točke dostopa) - Uporabniški vmesnik za funkcije centralnega strežnikaSŽ Ticketing Server. - Spremembe topologije Datoteka za izvoz v PTA | - Centralni strežnik za izdajo vozovnic (L3) |
| CIPD (naprava za inicializacijo in personalizacijo kartice) | - Ustvarjanje kartic za osebje/intervente | - Centralni strežnik za izdajo vozovnic (L3) |

Pričakovana pogostost komunikacije in vrsta vmesnika:

| Vmesniki | Poslovni namen | Pričakovana pogostost | Vrsta vmesnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Raven 1 - ABT | - Upravljanje transakcij | - Kadar koli | - Spletne storitve (sporočilo na transakcijo ali serije) - Asinhrono (transakcije brez povezave) - Sinhrono (spletne transakcije) |
| Raven 1 - ABT | - Dnevniki transakcij | - Redno | - Spletne storitve (prenos datotek ali izmenjava sporočil) - Asinhrone |
| Raven 1 - ABT | - Upravljanje seznama statusov | - Ob ponastavitvi - Na zahtevo - Redno | - Spletne storitve (prenos datotek ali izmenjava sporočil) - Sinhrono |
| Raven 1 - ABT | - Nadzor in spremljanje naprav | - Ob ponastavitvi - redno - Na zahtevo | - Spletne storitve (izmenjava sporočil) - Sinhrono |
| Raven 1 - ABT | - Posodobitve EOD | - Na zahtevo | - Spletne storitve (prenos datotek ali izmenjava sporočil) - Sinhrono |

#### Pregled vmesnikov za upravljanje kartic

Ponudniki morajo upoštevati in zagotoviti integracije vmesnikov API sistema za upravljanje kartic iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

### Migracija obstoječih kartic IJPP

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede migracije obstoječih kartic IJPP, ki so navedene v poglavju o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Začetna faza

- obdobje migracije

- Končni scenarij

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Začetna faza | 4.1.27.1 | Strankam je dovoljeno, da svoje obstoječe kartice IJPP s subvencioniranim ali časovno opredeljenim produktom povežejo z računom ABT in tako za začetek uporabe sistema ABT uporabijo kartico, ki jo že imajo. |
| Začetna faza | 4.1.27.2 | Stranke s personaliziranimi ali registriranimi karticami morajo svoje kartice povezati z računom ABT pod isto identiteto. Sistem ABT mora zagotoviti metodo, ki to zagotavlja. |
| Začetna faza | 4.1.27.3 | Obstoječe kartice IJPP se uporabljajo kot CUID, da se omogoči njihova uporaba v sistemu ABT do morebitne zamenjave s kartico ABT. |
| Začetna faza | 4.1.27.4 | Za izvajanje zgornjih zahtev se od strank zahteva, da predložijo svojo kartico na prodajnem avtomatu za vozovnice ali pri blagajni. Zato mora sistem ABT zagotavljati oboje: - uporabniški del centra za pomoč strankam, ki lahko izvaja to operacijo; - vmesnik, ki omogoča izvajanje te operacije na avtomatih za prodajo vozovnic. |
| Obdobje prehoda | 4.1.27.6 | Prehod na novo vrsto kartice ABT se začne takoj, ko vsi sodelujoči PTO namestijo nove validatorje PTA, ki so pripravljeni za sprejemanje nosilcev vozovnic ABT. |
| Obdobje prehoda | 4.1.27.7 | V produkcijskem obdobju morajo vse naprave ABT 1. stopnje sprejemati obstoječe IJPP Mifare DESfire kartice, nove kartice IJPP Mifare DESfire ali cEMV White Label in vozovnice z 2D črtno kodo. |
| Obdobje prehoda | 4.1.27.8 | Stranke, ki svojih obstoječih kartic IJPP še niso povezale z računom ABT, lahko to še vedno storijo v skladu z zgornjimi zahtevami. |
| Obdobje prehoda | 4.1.27.9 | Stranke, ki zahtevajo nove kartice, prejmejo novo vrsto kartice ABT, ki jo izda PTA. |
| Obdobje prehoda | 4.1.27.10 | PTA se odloči, da bo obdobje migracije po možnosti zaključil najpozneje 6 mesecev po začetku delovanja novega sistema ABT ali najpozneje, ko bo novi sistem ABT 3 mesece deloval brez težav. |
| Končni scenarij | 4.1.27.11 | Starejše kartice in vozovnice IJPP se bodo v prehodnem obdobju sprejemale vzporedno z novimi mediji ABT/IJPP. Vzporedno sprejemanje mora biti omogočeno do zaključka migracije iz točke 4.1.27.10, vendar ne manj kot 6 mesecev po začetku delovanja ABT, razen če naročnik pisno potrdi zgodnejši zaključek. V tem obdobju morajo starejši IJPP mediji delovati najmanj za validacijo/uporabo v vseh relevantnih kanalih, režim morebitne prodaje/polnjenja legacy produktov ter obračun/poravnava transakcij v parallel-run obdobju pa se uskladita z naročnikom v fazi načrtovanja. |

Ponudnik lahko predlaga tudi svoj postopek z nekaterimi referencami.

### Izdajanje kartic z lastno oznako

Ponudniki morajo izpolnjevati in zagotavljati zahteve za izdajanje kartic z lastno oznake, določene v poglavju o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

#### Splošne zahteve - izdajanje kartic z lastno oznako

Ponudniki morajo izpolnjevati in zagotavljati splošne zahteve za izdajanje kartic z lastno oznako in Mifare DESfire ali cEMV. Zahteve za zasebno oznako so navedene v poglavju o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Splošne zahteve | 4.1.28.1.1 | Ponudnik vzpostavi vse potrebne zmogljivosti in izvede vse dejavnosti, ki so potrebne za: - licenciranje tehnologije Mifare DESfire ali cEMV Private/White Label za izdajo brezkontaktnih kartic z blagovno znamko naročnika (kartice IJPP ABT), ki jih je mogoče ponovno naložiti. - sistem za upravljanje kartic za izdajanje kartic IJPP ABT - izdajanje virtualnih kartic IJPP po zraku |
| Splošne zahteve | 4.1.28.1.2 | Ponudnik mora zagotoviti skladnost s pravili in politikami ponudnika tehnologije Mifare DESfire ali cEMV Private/White Label naročnika ter smernicami in zahtevami naročnika, opisanimi v tem dokumentu. |
| Splošne zahteve | 4.1.28.1.3 | Ponudnik izvede vsa certificiranja in odobritve tipa v skladu z zahtevami naročnika glede skladnosti s ponudnikom tehnologije Mifare DESfire ali cEMV Private/White Label. |
| Splošne zahteve | 4.1.28.1.4 | Ponudnik mora naročniku dodeliti namenski BIN, skladen z lokalnimi pravili in predpisi o mednarodnih shemah, za izdajo kartic IJPP ABT v shemi EMV Private/White-labelled IJPP. |
| Splošne zahteve | 4.1.28.1.5 | Ponudnik oblikuje in izvaja avtomatiziran postopek za integracijo s sistemom ABT Back Office za avtomatizacijo izdajanja kartic in upravljanja življenjskega cikla. Takšne avtomatizirane funkcije vključujejo (vendar niso omejene na): - prenos datotek z vhodnimi podatki - nalaganje datotek za vračilo - prenos vizualnih in umetniških podob kartic - prejemanje avtomatiziranih naročil za izdelavo kartic (sproži se prag) - zagotavljanje statusa odpošiljanja kartic - Izmenjava varnostnih ključev |
| Splošne zahteve | 4.1.28.1.6 | Ponudnik oblikuje in izvaja avtomatiziran postopek za integracijo s ponudnikom storitev izdaje fizičnih kartic, ki ga bo oblikoval naročnik, za avtomatizacijo izdaje in upravljanja življenjskega cikla kartic. Takšne avtomatizirane funkcije vključujejo (vendar niso omejene na): - prenos datotek z vhodnimi podatki - nalaganje datotek za vračilo - prenos vizualnih in umetniških podob kartic - prejemanje avtomatiziranih naročil za izdelavo kartic (sproži se prag) - zagotavljanje statusa poslanih kartic - izmenjava varnostnih ključev |
| Mifare DESfire | 4.1.28.1.7 | Ponudnik mora od lastnika tehnologije pridobiti vsa potrebna dovoljenja za licenciranje tehnologije Mifare DESfire za izdajo kartic z blagovno znamko naročnika (kartice IJPP ABT). |
| Mifare DESfire | 4.1.28.1.8 | Ponudnik naročniku zagotovi tehnično specifikacijo Mifare DESfire. |
| Mifare DESfire | 4.1.28.1.9 | Tehnologija Mifare DESfire podpira fizično in virtualno izdajo kartic. |
| Mifare DESfire | 4.1.28.1.10 | Aplikacija Mifare DESfire, ki se uporablja za izdajanje kartic IJPP ABT, mora podpirati preverjanje pristnosti podatkov brez povezave za transakcije v načinu brez povezave (npr. na napravah za validiranje v tranzitu). |
| Mifare DESfire | 4.1.28.1.11 | Aplikacija Mifare DESfire, ki se uporablja za izdajo kartic IJPP ABT, podpira spletno avtorizacijo za transakcije v spletnem načinu (npr. na mikroplačilnih napravah POS). Avtorizacija temelji na stanju računa ABT stranke in stanju na računu eIJPP. |
| Mifare DESfire | 4.1.28.1.12 | Ponudnik zagotovi polno podporo drugim ponudnikom za integracijo sistema Mifare DESfire v vse naprave. Podpora vključuje (vendar ni omejena na): - API za integracijo s sistemom ABT - konfiguracijo in nastavitve sistema - testno okolje za testiranje integracije - Zagotavljanje testnih vzorcev |
| Mifare DESfire | 4.1.28.1.13 | Ponudnik zagotovi popolno podporo upravitelju maloprodajnega omrežja pri zagotavljanju in integraciji tehnologije Mifare DESfire v vse naprave POS maloprodajnih partnerjev naročnika. Podpora vključuje (vendar ni omejena na): - API za integracijo s sistemom ABT - konfiguracijo in nastavitve sistema - testno okolje za testiranje integracije - zagotavljanje testnih vzorcev |
| Mifare DESfire | 4.1.28.1.14 | Ponudnik po potrebi izvede vsa certificiranja v skladu s pravili ponudnika tehnologije Mifare DESfire, ne da bi naročniku povzročil kakršne koli dodatne stroške. Ta zahteva velja za vse komponente, ki so na področju uporabe ponudnika. |
| Mifare DESfire | 4.1.28.1.15 | Ponudnik po potrebi izvede vsa certificiranja s testno skupino naročnika brez dodatnih stroškov za naročnika (nova izdaja, odpravljanje napak, posodobitve programske ali strojne opreme ...). Ta zahteva velja za vse komponente, ki jih ponudnik uporablja. |
| cEMV Private/White Label | 4.1.28.1.16 | Ponudnik od lastnika tehnologije pridobi vsa potrebna dovoljenja za licenciranje tehnologije cEMV Private/White Label za izdajanje kartic z oznako naročnika (kartice IJPP ABT). |
| cEMV Private/White Label | 4.1.28.1.17 | Ponudnik naročniku predloži tehnično specifikacijo cEMV Private/White Label. |
| cEMV Private/White Label | 4.1.28.1.18 | Tehnologija cEMV Private/White Label podpira fizično in virtualno izdajanje kartic. |
| cEMV Private/White Label | 4.1.28.1.19 | Aplikacija cEMV Private/White Label, ki se uporablja za izdajanje kartic IJPP ABT, mora podpirati preverjanje pristnosti podatkov brez povezave za transakcije v načinu brez povezave (npr. na tranzitnih napravah za validiranje). |
| cEMV Private/White Label | 4.1.28.1.20 | Aplikacija cEMV Private/White Label, ki se uporablja za izdajo kartic IJPP ABT, podpira spletno avtorizacijo za transakcije v spletnem načinu. Avtorizacija temelji na stanju računa ABT stranke- |
| cEMV Private/White Label | 4.1.28.1.21 | Licenciranje cEMV Private/White Label vključuje uporabo združljivega jedra EMV, konfiguriranega za sprejem kartice ABT naročnika DUJPP. |
| cEMV Private/White Label | 4.1.28.1.22 | Ponudnik mora zagotoviti popolno podporo upravitelju maloprodajnega omrežja pri zagotavljanju in integraciji jedra EMV na vseh napravah POS maloprodajnih partnerjev naročnika. Podpora vključuje (vendar ni omejena na): - API za integracijo s sistemom ABT Back Office - konfiguracijo in nastavitve sistema - testno okolje za testiranje integracije - zagotavljanje testnih vzorcev |
| cEMV Private/White Label | 4.1.28.1.23 | Ponudnik po potrebi izvede vsa certificiranja v skladu s pravili ponudnika tehnologije Private/White Label, ne da bi naročniku povzročil kakršne koli dodatne stroške. Ta zahteva velja za vse komponente, ki so v pristojnosti ponudnika. |
| cEMV Private/White Label | 4.1.28.1.24 | Ponudnik po potrebi izvede vse certifikacije s testno skupino PTA brez kakršnih koli dodatnih stroškov za oPTA (nova izdaja, popravki napak, posodobitve programske ali strojne opreme ...). Ta zahteva velja za vse komponente, ki so v pristojnosti ponudnika. |
| cEMV Private/White Label | 4.1.28.1.25 | Ponudnik zagotovi uporabo kode PIN nad dogovorjeno vrednostjo in postopke upravljanja kode PIN za zaprto shemo vozovniškega medija. |

#### Dodatne zahteve - izdajanje kartic z lastno oznako

Ponudniki morajo izpolnjevati in zagotavljati dodatne zahteve za izdajanje kartic z zasebno oznako, ki so določene v poglavju Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Fizično izdajanje kartic

- izdajanje virtualnih kartic

- Varnost

- Zagotavljanje kakovosti

- Zagotavljanje varnosti v prihodnosti

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.1 | Ponudnik oblikuje in izvaja avtomatiziran postopek za integracijo z dobaviteljem kartic za upravljanje izdajanja kartic (vključno s prvo izdelavo, podaljšanjem, vnaprej kodiranimi karticami za dogodke ...). |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.2 | Zamenjava dobavitelja kartic mora biti mogoča brez dodatnih stroškov za naročnika. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.3 | Dodajanje novega dobavitelja kartic je mogoče brez dodatnih stroškov za naročnika. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.4 | Sistem za upravljanje programa kartic vodi evidenco različic operacijskega sistema kartic in spremlja vse ugotovljene težave ter s tem povezana tveganja v celotnem življenjskem ciklu rešitve. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.5 | Ponudnik tesno sodeluje z naročnikom pri razvoju in predložitvi vizualnih podob kartic v odobritev. Končna grafika, ki jo odobri naročnik, je last naročnika. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.6 | Ponudnik predloži posodobljen dokaz v primeru napak in/ali sprememb, ki jih zahteva naročnik. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.7 | Sistem za upravljanje programa kartic mora podpirati zagotavljanje skenirane fotografije stranke za tiskanje barvnih fotografij na personaliziranih karticah. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.8 | Sistem za upravljanje kartičnega programa mora podpirati zagotavljanje podatkov o karticah v angleščini in po možnosti tudi v slovenščini. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.9 | Ponudnik opredeli profil kartice IJPP ABT (vključno s strukturo datoteke, podatkovnim formatom in vsebino datoteke) in ga predloži naročniku v odobritev v fazi načrtovanja. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.10 | V obdobju obratovanja in upravljanja mora biti Ponudnik sposoben na zahtevo posodobiti vizualno podobo kartice ali vsebino električnih podatkov. Pred uporabo kakršnih koli sprememb je treba opraviti potrditev pri naročniku. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.11 | Ponudnik izvaja najboljše prakse v industriji v smislu kriptografskih algoritmov, kot je diverzifikacija za inicializacijo električnih podatkov. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.12 | Sistem za upravljanje programa kartic upravlja produkcijske ključe z uporabo HSM. Ponudnik predloži utemeljitev, če se rešitev opira na rešitev KMS. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.13 | Ponudnik upravlja nabore ključev, ki jih zagotovi naročnik: - Testni ključi: upravljanje ključev ni potrebno. - Produkcijski ključi: - upravljanje s ključi je zahtevano: Vsak ključ se razdeli na najmanj dva dela. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.14 | Ponudnik izvaja avtomatiziran postopek za upravljanje produkcijskih datotek za vračanje. Format se določi v fazi načrtovanja. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.15 | Sistem za upravljanje programa kartic zagotavlja, da je identifikator kartice za vsako kartico edinstven. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.16 | Sistem za upravljanje programa kartic zagotavlja stalno razpoložljivost praznih (neosebnih) kartic za takojšnjo izdajo v TOE. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.17 | Sistem za upravljanje programa kartice izvaja avtomatiziran postopek, vključno z ustreznim samodejnim potekom dela za vse zahtevane odobritve, da se sproži izdelava nosilcev vozovnic, ko zaloge dosežejo določen prag. Ta prag mora biti zadosten, da je dovolj časa za pripravo in pošiljanje kartic, ne da bi povzročil pomanjkanje v produkciji. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.18 | Sistem za upravljanje programa kartic mora naročniku omogočati naročanje izdelave kartic, kadar koli je to potrebno. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.19 | Sistem za upravljanje programa kartice mora biti sposoben obdelati posebne datoteke vhodnih podatkov naročnika za izdelavo kartice (posebno območje identifikatorjev kartice, poseben profil električnih podatkov ...). |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.20 | Sistem za upravljanje programa kartice mora naročniku omogočiti, da na zahtevo naročnika posodobi format vhodnih ali povratnih datotek, embalažo ali naslov za dostavo. Preden se spremembe začnejo uporabljati, mora biti opravljen korak potrjevanja pri naročniku. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.21 | Sistem za upravljanje programa kartic mora biti sposoben obnoviti personalizirane kartice s personalizacijo električnih podatkov, ki je skladna s karticami za obnovitev. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.22 | Sistem za upravljanje programa kartic mora biti sposoben zamenjati personalizirane kartice s personalizacijo električnih podatkov, ki je skladna s karticami, ki jih je treba zamenjati. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.23 | Sistem za upravljanje programa kartice mora obdelati datoteke za vračilo v skladu z izdelanimi karticami. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.24 | Ponudnik opredeli format produkcijske datoteke za vračilo in ga predloži naročniku v odobritev med fazo načrtovanja. Vsebovati mora vsaj naslednje informacije: - glavo: o datum ustvarjanja o identifikator dobavitelja o številko serije o številko naročila o skupno število zapisov - Sledi n novih zapisov: o Serijska številka čipa in/ali PAN o natisnjena serijska številka ali/in in PAN o številka škatle za pakiranje |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.25 | Sistem za upravljanje programa kartic uporablja SFTP in/ali kateri koli drug način varne komunikacije z digitalnim podpisom/šifriranjem in dešifriranjem za prenos in nalaganje podatkov o strankah. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.26 | Sistem za upravljanje programa kartic naročniku zagotavlja dnevna poročila o vseh izdelanih karticah, podrobnostih pošiljanja, vračilih po pošti/kurirju itd. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.27 | Sistem upravljanja programa kartice hrani podatke o vhodnih datotekah, podrobnostih o odpremi itd. vsaj eno leto. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.28 | Sistem za upravljanje programa kartice mora podpirati tako primarne kot sekundarne naslove za pošiljanje kartic. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.29 | Sistem za upravljanje programa kartic mora zagotavljati vmesnik spletnega portala do upravljavske konzole, kjer lahko pooblaščeni zastopniki naročnika izvajajo vsaj naslednje operacije: - pregledati predlogo kartice - oddajo naročil za izdelavo kartic - dostopati do poročil o izdelavi kartic - nalaganje/prevzemanje vhodnih in povratnih datotek - iskanje statusa in podatkov o odpremi |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.30 | Sistem za upravljanje programa kartic upravlja izgubljene kartice. Informacije v zvezi z izgubljenimi karticami se samodejno izmenjujejo s sistemom ABT in zavrnejo na napravah 1. stopnje. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.31 | Sistem za upravljanje programa kartic izvaja postopke dodeljevanja in spreminjanja kode PIN na fizičnih karticah. |
| Fizična izdaja kartice | 4.1.28.2.32 | Sistem za upravljanje programa kartice mora izvajati avtomatiziran postopek za zamenjavo in obnovitev personaliziranih kartic. |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.33 | Ponudnik zagotovi virtualizacijsko platformo, ki lahko izdaja virtualne kartice IJPP ABT v skladu s ponudnikom tehnologije EMV Private/White Label. |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.34 | Ponudnik izvede vse certifikacije za digitalno izdajo v skladu s pravili zasebnega ponudnika tehnologije/White Label, kadar je to potrebno, brez dodatnih stroškov za naročnika. |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.35 | Ponudnik zagotovi SDK za podporo vpisu strank in izdaji virtualnih in digitalnih kartic ter integracijo v aplikacije naročnika in denarnice tretjih ponudnikov (vključno z Apple Pay, Google Pay in drugimi denarnicami OEM). |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.36 | SDK podpira vse funkcionalnosti virtualizacije kartic IJPP, da se omogoči brezhibna uporabniška izkušnja in integracija z drugimi mobilnimi aplikacijami. |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.37 | Zagotovljen in vzdrževan mora biti SDK za najpogostejše operacijske sisteme mobilnih naprav (Android, iOS, Harmony OS itd.), da se olajša integracija z drugimi aplikacijami. |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.38 | SDK mora omogočati virtualizacijo IJPP na različnih mobilnih napravah, proizvajalcih, modelih in različicah, da se doseže velika baza potencialnih uporabnikov. Ponudnik predloži in potrdi seznam trenutnih naprav/OS/OEM, ki podpirajo predlagano rešitev, in s tem povezano statistiko tržnega deleža v Sloveniji. Virtualizacija z uporabo emulacije kartice gostitelja (HCE) je za naprave z operacijskim sistemom Android zaželena, da bi se izognili omejitvam mobilne strojne opreme. |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.39 | Ponudnik mora ponudnikom storitev naročnika zagotoviti popolno podporo za integracijo virtualizacijskega paketa SDK IJPP. Pričakuje se vsaj integracija z aplikacijami IJPP. Pričakovana podpora vključuje (vendar ni omejena na): - dokumentacijo SDK (v angleščini) - usposabljanj in delavnic - testno okolje za testiranje integracije - Vzorci izvorne kode |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.40 | Virtualne in digitalne kartice IJPP morajo zagotavljati enako uporabniško izkušnjo kot fizične kartice IJPP. |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.41 | Digitalne kartice IJPP ponujajo enake funkcionalnosti in enako raven učinkovitosti kot fizične kartice v smislu hitrosti transakcij, zanesljivosti, celovitosti, varnosti, razpoložljivosti in vseh drugih ustreznih metrik. |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.42 | Virtualne in digitalne kartice IJPP morajo podpirati vse vrste kartic naročnika (anonimne, registrirane in personalizirane) ter portfelj izdelkov, opisan v dodatku k temu dokumentu. Uporaba zajema primere uporabe v prometu, mešani mobilnosti in netransportne primere uporabe. |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.43 | V mobilni aplikaciji IJPP je mogoče izdati virtualizirano fizično kartico IJPP, povezano z obstoječo fizično kartico IJPP (ista številka PAN). |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.44 | Virtualne in digitalne kartice IJPP morajo biti združljive z mobilnimi napravami NFC brez strojnih omejitev. |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.45 | Digitalne kartice IJPP morajo biti sprejete na vseh napravah ABT ravni 1 (vključno z napravami POS partnerjev). |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.46 | Rešitev mora na začetku podpirati do 300 000 sočasnih uporabnikov, z možnostjo povečanja za podporo prihodnji rasti brez sprememb arhitekture, vendar le z nadgradnjo konfiguracije in virov (kot so omrežje, računalniška moč itd.) (do 2 milijona uporabnikov hkrati). |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.47 | Ponudnik oblikuje, izvaja in testira sistem, da prepreči zlorabo in/ali izkoriščanje varnostnih kršitev s strani katerega koli uporabnika. |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.48 | Virtualizacijska platforma mora izvajati vse funkcije upravljanja življenjskega cikla IJPP, med drugim: - izdajanje - blokiranje/odblokiranje - Registracija - Podaljšanje - zamenjava |
| Virtualna in digitalna izdaja kartice | 4.1.28.2.49 | Sistem za upravljanje kartičnega programa izvaja postopek dodeljevanja in spreminjanja kode PIN na virtualnih in digitalnih karticah. |
| Varnost | 4.1.28.2.50 | Ponudnik izvaja najboljše varnostne prakse v panogi (omejen dostop do mesta in podatkov, sledljivost kartic ...). |
| Varnost | 4.1.28.2.51 | Ponudnik organizira upravljanje s ključi za vpis vsakega ključa v HSM. |
| Varnost | 4.1.28.2.52 | Sistem za upravljanje programa kartice se poveže z modulom za upravljanje ključev sistema ABT, da se zagotovi varnost transakcij na karticah. |
| Varnost | 4.1.28.2.53 | Sistem za upravljanje kartičnega programa mora zagotoviti, da ključi naročnika ne morejo biti ogroženi kadar koli v pogodbenem obdobju. |
| Varnost | 4.1.28.2.54 | Sistem za upravljanje kartičnega programa kartice uporablja SFTP in/ali kateri koli drug način varne komunikacije z digitalnim podpisom/šifriranjem in dešifriranjem za prenos in nalaganje podatkov o strankah. |
| Varnost | 4.1.28.2.55 | Sistem za upravljanje kartičnega programa upravlja shranjevanje podatkov o imetnikih kartic, potrebnih za izdajo in zagotavljanje kartic, v skladu z lokalnimi predpisi in najboljšimi praksami. |
| Zagotavljanje kakovosti | 4.1.28.2.56 | Sistem za upravljanje kartičnega programa podpira sledenje vprašanjem v zvezi z zagotavljanjem kakovosti kartic. Primeri težav med drugim vključujejo: - nečitljivost natisnjenih številk na kartici (npr. zameglitev ali prelivanje robov); - barvno neskladje natisnjenega umetniškega dela; - uporaba napačnih številk; - številke, natisnjene na napačnem mestu; - številke, natisnjene v napačnem formatu/usmeritvi; - razslojene ali delno laminirane kartice; - neizpolnjevanje zahtev za dostavo. |
| Zagotavljanje kakovosti | 4.1.28.2.57 | Ponudnik mora zagotoviti, da se vse težave obravnavajo in odpravijo v okviru dogovorjenih SLA. |
| Zagotavljanje kakovosti | 4.1.28.2.58 | Ponudnik mora zagotoviti model določanja cen/izdajanja računov za storitve izdajanja in pridobivanja (Visa/Mastercard) EMV zasebnih/belih kartic, pri čemer mora navesti pristojbine za vzpostavitev, mesečne pristojbine in pristojbine za obdelavo (aktivna kartica na leto, pristojbine za transakcije ...). |
| Zagotavljanje kakovosti | 4.1.28.2.59 | Ponudnik mora zagotoviti model cen/računov za storitve izdajanja in pridobivanja kartic (Mifare DESfire), pri čemer mora navesti pristojbine za vzpostavitev, mesečne pristojbine in pristojbine za obdelavo (aktivna kartica na leto, pristojbine za transakcije, ...). |

### Upravljanje črtne kode

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede upravljanja črtne kode iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Statične 2D črtne kode

- Dinamične črtne kode 2D

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Splošne zahteve | 4.1.29.1 | Rešitev 2D črtne kode je v celoti integrirana s komponentami rešitve ABT (sistem ABT, naprave 1. stopnje). Integrirana rešitev mora zagotavljati brezhibno uporabniško izkušnjo za vse primere uporabe, ne glede na vrsto nosilca vozovnice: - Prodaja in izdajanje - Uporaba - Konfiguracija - Spremljanje - Poročanje - Upravljanje odnosov s strankami Vse funkcije so dostopne prek istih kanalov in portalov |
| Splošne zahteve | 4.1.29.2 | Ustvarjena in natisnjena 2D črtna koda mora ustrezati eni od običajnih vrst 2D črtnih kod: - QR (v skladu s standardom ISO/IEC18004) - Aztec - PDF417 - podatkovno matriko. Pri tem mora upoštevati najboljše industrijske prakse in smernice (npr. ISO 37180, UIC 918 ...). Ponudnik v predlogu podrobno navede standarde, ki jih uporablja za izvajanje, s tehnično utemeljitvijo. |
| Splošne zahteve | 4.1.29.3 | Rešitev črtne kode 2D mora izvajati vsaj naslednje načine: - kodiranje in potrjevanje izdelkov nizke vrednosti s statičnimi črtnimi kodami 2D na papirnatih vozovnicah ali mobilni aplikaciji. Podprti morajo biti vsaj naslednji izdelki: o Vozovnica za eno potovanje o Dnevna vozovnica o Posebni dogodki - Kodiranje in potrjevanje ID računa ABT z uporabo dinamične črtne kode 2D na mobilni aplikaciji |
| Splošne zahteve | 4.1.29.4 | Rešitev za črtno kodo 2D izvaja vsaj naslednje primere uporabe: - Prijava s črtno kodo 2D - Odjava s črtno kodo 2D - Prenos črtne kode med različnimi načini prevoza - Pregled črtnih kod 2D - Upravljanje življenjskega cikla črtne kode 2D, vključno z (vendar ne omejeno na): o status 2D črtne kode (neuporabljena / uporabljena / pretečena / na črnem seznamu) o nakup v TOE in TVM o Nakup na spletnem portalu IJPP in spletnih straneh partnerjev o nakup v mobilni aplikaciji IJPP in mobilnih aplikacijah partnerjev. o Vračilo - Zamenjava |
| Splošne zahteve | 4.1.29.5 | Rešitev s črtno kodo 2D mora zagotavljati enako raven učinkovitosti kot kartice IJPP v smislu hitrosti transakcij, zanesljivosti, celovitosti, varnosti, razpoložljivosti in vseh drugih ustreznih kazalnikov. |
| Splošne zahteve | 4.1.29.6 | Vse transakcije s črtno kodo 2D se posamično zabeležijo na napravah 1. stopnje, dnevniki transakcij pa se pošljejo v obdelavo v zaledni sistem ABT. |
| Splošne zahteve | 4.1.29.7 | Ponudnik oblikuje, izvaja in testira sistem, da prepreči zlorabo in/ali izkoriščanje varnostnih kršitev s strani katerega koli uporabnika. |
| Splošne zahteve | 4.1.29.8 | Ponudnik zagotovi operativno in tehnično podporo pred javno uvedbo rešitve in po njej v skladu z zahtevami za obratovanje in vzdrževanje, opredeljenimi v tem dokumentu. |
| Splošne zahteve | 4.1.29.9 | Ponudnik zagotovi popolno dokumentacijo rešitve za črtno kodo 2D. Dokumentacija mora vključevati: - Funkcionalne in tehnične specifikacije - Podrobno arhitekturo - Postavitev - Podatke o vsebini in vrednosti polj - Šifrirne in varnostne algoritme - Opis modulov API (prodaja, kodiranje, dekodiranje, validiranje, ...) - Vsi drugi pomembni vidiki, ki omogočajo razumevanje in integracijo rešitve Dokumentacija se bo uporabljala kot del specifikacij sheme interoperabilnosti IPTA. |
| Splošne zahteve | 4.1.29.10 | Ponudnik zagotovi modul za izdajanje črtnih kod 2D za ustvarjanje in distribucijo črtnih kod modulom, ki so jih zahtevali. Ta modul mora biti integriran kot eden od modulov zalednih sistemov ABT. |
| Splošne zahteve | 4.1.29.11 | Ponudnik zagotovi samostojni modul, ki ga je treba namestiti na vse naprave za validiranje na ravni 1 (vključno z opremo partnerja), da se omogoči sprejemanje 2D črtne kode IJPP. |
| Splošne zahteve | 4.1.29.12 | Modul 1. stopnje vključuje podpis in kriptografsko potrjevanje, da se zagotovi, da črtno kodo 2D izda organ za sklepanje pogodb. |
| Splošne zahteve | 4.1.29.13 | Ponudnik zagotovi SDK za Android za pregledovanje in zagotovi podporo za integracijo v aplikacijo za pregledovanje IJPP. Inšpekcijski modul mora biti skladen z zahtevami, opisanimi v oddelku Inspection SDK tega dokumenta. |
| Splošne zahteve | 4.1.29.14 | Rešitev s črtno kodo 2D mora biti sposobna izvajati kritične primere uporabe, tj. prijavo, odjavo in pregled, tudi kadar so naprave L1 brez povezave. |
| Splošne zahteve | 4.1.29.15 | Ponudnik zagotavlja polno podporo drugim prodajalcem za integracijo modulov izdajanja, pregledovanja in potrjevanja (spletna mesta partnerjev, mobilne aplikacije partnerjev, naprave, ki niso v pristojnosti prodajalca ABT ...). Podpora vključuje (vendar ni omejena na): - Zagotavljanje API-jev za integracijo z moduli črtne kode - Pomoč pri konfiguraciji in nastavitvah sistema - Zagotavljanje testnega okolja za testiranje integracije - Zagotavljanje testnih vzorcev |
| Splošne zahteve | 4.1.29.16 | Rešitev črtne kode 2D uporablja digitalni podpis in šifriranje za ohranjanje varnosti in celovitosti podatkov črtnih kod (zaželeni so algoritmi AES). |
| Splošne zahteve | 4.1.29.17 | Rešitev za črtno kodo 2D mora izvajati varno metodo za sprejemanje in shranjevanje šifrirnih ključev, ki se uporabljajo za dekodiranje podatkov črtne kode. Način prenosa in varovanja šifrirnih ključev mora pregledati in odobriti nadzorni organ pri pregledu zasnove. |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.18 | Ponudnik zagotovi modul za izdajanje črtne kode 2D, ki se vključi v prodajne in distribucijske kanale pogodbenega organa za izdajanje statičnih vozovnic s črtno kodo. |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.19 | Statične vozovnice za črtno kodo morajo v začetnem obsegu podpirati vsaj naslednje izdelke: - vozovnica za eno potovanje - dnevna vozovnica - posebni dogodek |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.20 | Rešitev mora biti prilagodljiva, da lahko podpira nove izdelke samo z uporabo konfiguracije. Takšni novi izdelki lahko vključujejo: - izdelke za mešano mobilnost - kombinirane vozovnice |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.21 | Statične vozovnice s črtno kodo se izdajo v digitalni obliki na uporabnikov mobilni telefon ali elektronsko pošto, izdajo se kot papirnate vozovnice v prostorih postaje ali jih stranka natisne na navaden papir. |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.22 | Izdelke, ki temeljijo na črtni kodi, lahko konfigurirajo predstavniki PTA. Parametri konfiguracije vključujejo (vendar niso omejeni na): - Največje število prenosov poti - Najdaljši čas prenosa - Največjo razdaljo vožnje - Najdaljše trajanje vožnje - Obdobje veljavnosti dinamične črtne kode |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.23 | Integracija s prodajnimi in distribucijskimi kanali pogodbenega organa temelji na odprtih in varnih API-jih. Ponudnik je pristojen za integracijo vsaj z naslednjimi kanali: - TOE - TVM - Portal za samopomoč - Portal za upravljanje strank - Mobilne aplikacije organa za sklepanje pogodb |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.24 | Ponudnik zagotavlja polno podporo drugim prodajalcem za integracijo API za izdajanje (spletna mesta partnerjev, mobilne aplikacije partnerjev, prodajne naprave, ki niso v pristojnosti prodajalca ABT ...). Podpora vključuje (vendar ni omejena na): - Zagotavljanje API za integracijo z modulom za izdajanje - Pomoč pri konfiguraciji in nastavitvah sistema - Zagotovitev testnega okolja za testiranje integracije - Zagotavljanje testnih vzorcev |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.25 | Podatki črtne kode 2D vključujejo dinamične podatke, kot sta datum in čas izdelave. |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.26 | Statična črtna koda mora vključevati natisnjene informacije v človeku berljivi obliki in v varni 2D črtni kodi. Natisnjene informacije, ki jih lahko prebere človek, vključujejo nastavljivo besedilo, kot so: - Edinstvena serijska številka - vrsta vozovnice - obdobje veljavnosti Črtna koda in človeku berljive informacije morajo biti oblikovane tako, da se prilegajo kupčevemu potrdilu o prejemu. |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.27 | Statična črtna koda mora biti kodirana v bajtnem načinu z zadostno podatkovno zmogljivostjo, da zadosti tarifnim politikam naročnika, in mora vsebovati vsaj naslednje informacije (vendar ne omejeno na): - kodo upravljavca - kodo produkta/vrsto vozovnice - enolično identifikacijsko številko - datum in čas nastanka - datum izteka veljavnosti - razred potnikov - tarifna kategorija (koncesija) - veljavna območja |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.28 | Izdelki na podlagi črtne kode so na voljo za vse načine prevoza, pri katerih lahko stranka izbere določene poti, potovalni razred, vrsto koncesije ali kateri koli drug parameter (npr. rezervacijo sedežev) v skladu s poslovnimi pravili organa za sklepanje pogodb. |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.29 | Statična črtna koda je zavarovana z digitalnim podpisom in šifriranjem, da se ohranita varnost in celovitost podatkov. |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.30 | Potrjevanje statičnih črtnih kod se upravlja lokalno na napravi 1. stopnje. Dnevnik transakcij se takoj posreduje sistemu ABT za shranjevanje in uporabo v primeru inšpekcijskega pregleda. |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.31 | Rešitev črtne kode 2D mora biti sposobna zaznati, kdaj je črtna koda že v uporabi ali je bila uporabljena prej. Statične črtne kode lahko uporablja ena oseba hkrati. Rešitev mora podpirati nastavljive ukrepe za preprečevanje povratnega posredovanja in deljenja z drugimi uporabniki. |
| Statična črtna koda 2D | 4.1.29.32 | Rešitev črtne kode 2D mora izvajati varnostne metode in edinstvene identifikacijske številke. Ko se črtna koda prikaže bralniku, se edinstvena identifikacijska oznaka črtne kode preveri na črnem seznamu. |
| Dinamična črtna koda 2D | 4.1.29.33 | Ponudnik zagotovi modul za izdajanje 2D črtne kode, ki se integrira v mobilno aplikacijo naročnika in generira dinamično črtno kodo, ki identificira račun stranke. |
| Dinamična črtna koda 2D | 4.1.29.34 | Dinamično generiranje črtne kode je dostopno le, ko je stranka identificirana in avtentificirana na računu ABT. |
| Dinamična črtna koda 2D | 4.1.29.35 | Podatki črtne kode 2D vključujejo dinamične podatke, kot sta datum in čas izdelave. |
| Dinamična črtna koda 2D | 4.1.29.36 | Ponudnik zagotovi, da je modul črtne kode 2D, nameščen na napravah 1. stopnje, sposoben preverjati dinamične črtne kode, prikazane na mobilnih telefonih strank. |
| Dinamična črtna koda 2D | 4.1.29.37 | Ko se dinamična črtna koda prikaže bralniku, se ID računa stranke preveri na črnem seznamu. |
| Dinamična črtna koda 2D | 4.1.29.38 | Dinamična črtna koda mora biti veljavna le za omejeno časovno obdobje, ki ga je mogoče konfigurirati (na začetku nastavljeno na 5 minut). Če se črtna koda dotakne po nastavljenem obdobju veljavnosti, jo naprava na ravni 1 zavrne. |

### Podpora upraviteljem maloprodaje

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za podporo upraviteljem maloprodaje iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Splošne zahteve | 4.1.30.1 | Sistem ABT mora zagotavljati odprt API za povezavo maloprodajnih POS naprav tretjih oseb. |
| Splošne zahteve | 4.1.30.2 | Sistem ABT uporablja vsa pravila obdelave, opisana v oddelku Zahteve za obdelavo transakcij in tveganj ter poslovna pravila organa za sklepanje pogodb. |
| Splošne zahteve | 4.1.30.3 | Sistem ABT obdela predložene plačilne transakcije za več trgovcev. Plačilne transakcije vsebujejo identifikator trgovca, ki se uporabi za poravnavo. |
| Splošne zahteve | 4.1.30.4 | Sistem ABT prepozna in preveri prejete podrobnosti transakcije glede na črno listo. |
| Splošne zahteve | 4.1.30.5 | Sistem ABT razpošlje črno listo upraviteljem maloprodajnega omrežja v nastavljivem rednem časovnem obdobju. |
| Splošne zahteve | 4.1.30.6 | Sistem ABT komunicira z upravitelji maloprodajnih omrežij po varnih kanalih (npr. TLS 1.2). |
| Splošne zahteve | 4.1.30.7 | Sistem ABT pred izmenjavo podatkov preveri pristnost upraviteljev maloprodajnega omrežja. |
| Splošne zahteve | 4.1.30.8 | Sistem ABT komunicira samo z registriranimi upravitelji maloprodajnih omrežij. |
| Splošne zahteve | 4.1.30.9 | Sistem ABT omogoča upraviteljem organa za sklepanje pogodb in maloprodajnih omrežij dodajanje in upravljanje maloprodajnih trgovin, lokacij, povezanih naprav POS v maloprodajnih trgovinah in drugih informacij o lokaciji z uporabo spletnih portalov organa za sklepanje pogodb in partnerjev. |
| Splošne zahteve | 4.1.30.10 | Sistem ABT zajema, kategorizira, določa prioritete, upravlja, obravnava in poroča o zahtevkih za tehnično podporo in rešitvah, povezanih z maloprodajnim omrežjem. |
| Splošne zahteve | 4.1.30.11 | Sistem ABT zagotavlja organu za sklepanje pogodb dostop do shranjenih podatkov ter mu omogoča izvajanje poročil in analitike o transakcijah v maloprodajnih trgovinah, uspešnosti, težavah, zahtevkih za podporo in drugih kazalnikih uspešnosti. |
| Splošne zahteve | 4.1.30.12 | Sistem mora imeti modul za poravnavo s partnerji, izdelavo računa ter upravljanje terjatev in obveznosti. |

### Validatorji

Ponudniki zagotovijo programsko in strojno opremo, namestitev, uvedbo, integracijo, certificiranje in konfiguracijo za vse komponente validatorjev do pripravljenosti L3 za sprejemanje kartic zaprte zanke eIJPP (opcijsko) in odprte sheme (bančne) v sistemu IJPP v skladu s standardi EMV in z zahtevami iz tega dokumenta.

Naslednje zahteve veljajo za VSE validatorje ne glede na vrsto naprave.

### Sistemske zahteve

Ponudniki morajo izpolnjevati sistemske zahteve za validatorje v poglavju Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Splošna arhitektura naprave

- Bralnik/zapisovalnik brezstičnih kartic

- Mehanska in električna zasnova

- Predvideni viri napajanja.

- Kodeksi požarne varnosti

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Splošna arhitektura naprave | 4.1.32.1 | Validator mora imeti modularno arhitekturo, na kateri lahko vzporedno deluje več aplikacij, ki lahko dostopajo do različnih perifernih naprav. Uporabljati mora razširjen operacijski sistem (npr. Android ali Linux) z najsodobnejšo različico, ki se uporablja za zadevno napravo. Omogočati mora izvajanje aplikacij in vmesnikov API tretjih oseb ter povezavo z zalednimi vmesniki API prek omrežne povezave v realnem času. Od prodajalca se pričakuje, da predloži dokazila o arhitekturi naprave. |
| Strojna oprema validatorja | 4.1.32.2 | Ponudnik mora zagotoviti: - validatorje za: avtobus, peron V nadaljevanju so navedene glavne značilnosti validatorjev: - Brezstični čitalnik (podpira EMV). - Bralnik črtnih kod, ki lahko bere in dekodira večino običajnih vrst 2D črtnih kod, vključno s QR (po ISO/IEC 18004), Aztec, PDF417 in Data Matrix, z različnih vrst nosilcev (papirnate vozovnice, izpisi, mobilne naprave) z razdalje, ki pokriva vsaj območje med 3 cm in 5 cm od naprave. Bralnik črtnih kod mora podpirati črtne kode visoke ločljivosti. - Aktivni grafični zaslon na dotik, ki omogoča najmanj 480 × 640 slikovnih pik, vidno površino najmanj 100 cm², 24-bitno barvno globino in gledanje brez odseva. - Tri jasno vidne barvne diode LED (zelena, oranžna/rumena, rdeča), ki označujejo rezultat transakcije. - Priključek LAN za povezavo z vgrajeno računalniško enoto ali drugo vgrajeno strojno opremo (obvezno za peronske validatorje). - Zvočnik za prikaz rezultata transakcije in možnost predvajanja vnaprej določenih glasovnih sporočil. - Reža za kartico SIM za podatkovno povezljivost 4G/5G. - Podpora za 2× SIM (ali eSIM z možnostjo upravljanja več profilov oziroma kombinacijo SIM + eSIM) ter samodejni preklop med operaterji v primeru izpada povezave (za validatorje na vozilih in ladjah ter za peronske validatorje na lokacijah s šibkejšim signalom ali brez zanesljive LAN povezave). - Podpora za najmanj 1× SIM (ali eSIM) kot rezervno mobilno povezavo ob primarni LAN povezavi (za peronske validatorje z zagotovljeno LAN povezavo). - Najmanj 2× SAM (Secure Access Module) skladno z ISO/IEC 7816 za varno hrambo kriptografskih ključev in izvajanje kriptografskih operacij (za vse tipe validatorjev). - Daljinski izklop za namene pregleda. - Način emulacije oznak NFC (neobvezno). - Validator mora imeti vgrajeno baterijo, ki omogoča avtonomno delovanje, ter zagotovljeno možnost dodatnega solarnega napajanja (integriran ali zunanji solarni modul) (zgolj za peronske validatorje, ki bodo vgrajeni na postajah brez električnega napajanja). - Sistem mora omogočati nadzor stanja napajanja in baterije na daljavo (zgolj za peronske validatorje brez električnega napajanja). |
| Strojna oprema validatorja | 4.1.32.3 | Validatorji za platforme morajo biti odporni proti vandalizmu ali nameščeni v ustrezno trdna zaščitna ohišja. Oprema mora biti zasnovana za uporabo v zunanjih pogojih ter zagotavljati ustrezno stopnjo zaščite pred vdorom prahu in vode (npr. najmanj IP54 ali enakovredno) ter mehansko odpornost proti udarcem oziroma vandalizmu (npr. najmanj IK10 ali enakovredno). Ponudnik mora predložiti tehnične zahteve za ožičenje ter komunikacijske povezave. |
| Strojna oprema validatorja | 4.1.32.4 | Validatorje za avtobuse morajo biti tudi primerni za montažo na manjših vozilih, npr. kombi, minibus ter turistične avtobuse). Ponudnik mora v fazi priprave ponudbe pripraviti nabor validatorjev, ki so primerni za montažo na različna prevozna sredstva. |
| Strojna oprema validatorja | 4.1.32.5 | Validator mora imeti zadostno zmogljivost shranjevanja za 7 zaporednih dni delovanja brez povezave v polnem delovanju v primeru nerazpoložljivosti strežnika ali omrežja. Pri tem se ne smejo izgubiti nobeni podatki o transakcijah ali revizijah. Validator mora podpirati več seznamov kartic z najmanj 750 000 vnosi. Validacijske in kontrolne naprave podpirajo shranjevanje najmanj 10 000 transakcij brez povezave. |
| Strojna oprema validatorja | 4.1.32.6 | Validator in inšpekcijska naprava morata imeti notranjo uro v realnem času, vključno s funkcijo datuma, ki se pogosto sinhronizira in je v enem letu tudi brez sinhronizacije natančna za 1 minuto. |
| Strojna oprema validatorja | 4.1.32.7 | Omogočeno mora biti daljinsko posodabljanje aplikativne programske opreme validatorja in kontrolne naprave ter vse ustrezne strojne programske opreme, ki se uporablja za tip naprave. |
| Strojna oprema validatorja | 4.1.32.8 | Validacijska in kontrolna naprava ter zaledni sistem ABT se morajo lahko povezati z različnimi načini fizičnih vmesnikov: - Ethernetna vrata naprave morajo omogočati prenos podatkov s hitrostjo vsaj 100 Mbit/s in izpolnjevati ali presegati standard IEEE 802.3; - način komunikacije Wi-Fi mora biti skladen z načinom komunikacije po standardu IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Naprava mora vedno delovati v načinu postaje in nikoli kot dostopna točka. - Mobilna komunikacija mora temeljiti na splošno uporabljenih komunikacijskih tehnologijah četrte in/ali pete generacije. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.9 | Za obdelavo brezstičnih kartic morajo biti naprave za validacijo in pregled opremljene z bralnikom/zapisovalnikom brezstičnih kartic (CSC-R/W), ki ima vsaj naslednje značilnosti: - Brezstični vmesnik je skladen s standardom ISO 14443 A+B, vključno s podporo za kartice NXP MIFARE DESFire in vozovnice MIFARE Ultralight; v bralnem načinu je skladen tudi s standardom ISO 18092 (NFC); skladen je tudi s standardom CEN/TS 16794 in standardi EMV-Contactless (certifikat EMVCo Level 1). |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.10 | Validacijska naprava mora imeti certifikat EMVCo Level 1, Level 2, ponudnik pa mora pri ponudniku plačilnih storitev zagotoviti certifikat Level 3 v skladu z naslednjimi zahtevami sheme: Visa, Mastercard in IJPP (cEMV White Label). Podpora novi plačilni shemi mora biti mogoča brez vpliva na skladnost že podprtih shem. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.11 | CSC-R/W ima določbe za namestitev vsaj štirih SAM za varno shranjevanje varnostnih ključev, povezanih s CSC, ki jih izdajo različni ponudniki storitev. Izbira ustreznih ključev ne sme merljivo vplivati na hitrost obdelave CSC. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.12 | Omogočeno mora biti daljinsko posodabljanje strojne programske opreme in aplikacijskega SW, značilnega za CSC- R/W. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.13 | Validacijska naprava jasno označuje lokacijo čitalnika brezstičnih kartic, čitalnika črtne kode 2D in drugih točk interakcije. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.14 | Validacijska naprava mora zagotavljati ustrezno razdaljo branja medija (EMV, QR), da se preprečijo nesreče z večkratnim tapkanjem. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.15 | Validator in kontrolna naprava morata upoštevati smernice za oblikovanje blagovne znamke DUJPP7IJPP. Ponudnik mora pred izvedbo pridobiti potrebna dovoljenja DUJPP. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.16 | Pri validatorjih, ki se napajajo neposredno iz električnega omrežja, morajo biti vse notranje točke, kjer so prisotne nevarne napetosti, jasno označene in zaščitene pred nenamernim dotikom vzdrževalnega in obratovalnega osebja. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.17 | Validatorske naprave morajo biti modularno zasnovane. Velikost modulov se določi tako, da je olajšano vzdrževanje, rokovanje, prevoz in skladiščenje v skladišču. Demontaža in ponovna montaža morata biti preprosti, z omejenim številom potrebnih prilagoditev. Moduli morajo biti med seboj popolnoma zamenljivi. Zamenjava modula z drugim mora zahtevati minimalno število vzdrževalnih prilagoditev. Tistih nekaj prilagoditev, ki so še potrebne, mora biti količinsko opredeljenih in enostavnih za izvedbo, brez potrebe po posebnem orodju. Okovje za pritrditev mora biti standardizirano. Postavitev modulov mora biti fiksna in se med delovanjem ne sme spreminjati. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.18 | Vsi običajno uporabljeni materiali morajo biti ustrezno zaščiteni pred korozijo. Povezava med materiali, ki lahko povzročijo galvansko vezavo, ne sme povzročiti poslabšanja lastnosti nobenega od teh materialov ali nepravilnega delovanja sistema. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.19 | Vse elektronske plošče morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - Plošče, ki vključujejo baterijo, morajo biti zaščitene tako, da se prepreči kratek stik. Te plošče je mogoče shraniti brez rezervne baterije. - Težke ali obsežne komponente se na ploščo pritrdijo z mehanskimi sredstvi. - Nosilci ohišja morajo zagotavljati učinkovit in trajen stik z jezički vstavljenih komponent. - Potenciometri in nastavljive komponente se po nastavitvi blokirajo. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.20 | Sprejeti morajo biti vsi potrebni previdnostni ukrepi, da se zagotovi največja zanesljivost elementov zaslona. Zaslon validatorja mora biti zaščiten proti bleščanju/odsevu, da se izboljša berljivost naprave ob prisotnosti zunanjih virov svetlobe. |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.21 | Žične povezave, priključni bloki in priključki morajo biti popolnoma označeni (različne barve, številčno označevanje itd.). |
| Brezstični čitalnik/zapisovalnik kartic | 4.1.32.22 | Vsa glavna vezja in elektronske komponente morajo biti zaščitene pred kratkimi stiki in prenapetostmi z ustreznimi varovalkami in odvodniki. |
| Okoljske zahteve | 4.1.32.23 | Validatorji in kontrolne naprave morajo biti popolnoma funkcionalni v splošnih podnebnih razmerah v Sloveniji in prilagojeni razmeram, ki se pričakujejo na posameznem kraju namestitve, kot je podrobno opisano v nadaljevanju. |
| Okoljske zahteve | 4.1.32.24 | Poleg tega morajo validatorji in kontrolne naprave zdržati temperaturo skladiščenja do 50 ºC, ko so izklopljeni. |
| Okoljske zahteve | 4.1.32.25 | Validatorji in kontrolne naprave morajo vključevati varnostno funkcijo toplotnega izklopa, ki preprečuje poškodbe naprave v primeru prekoračitve določene delovne temperature (npr. v primeru izpada klimatske naprave v kraju z normalno klimo). |
| Okoljske zahteve | 4.1.32.26 | Zaščita pred vdorom prahu/vode: - Naprave v klimatiziranih okoljih in/ali ustrezno zaščitene pred dežjem IP43, razen loput. - Naprave v izpostavljenih zunanjih okoljih: IP66 |
| Okoljske zahteve | 4.1.32.27 | Temperatura in vlažnost: - Naprave v izpostavljenih zunanjih okoljih o Najvišja temperatura okolja: +50°C o Najnižja temperatura okolice: -25 °C o Relativna vlažnost med 20 % in 100 %. - Naprave v morskem okolju o Dodatna zaščita pred slano vodo in morskimi vetrovi |
| Pričakovani napajalniki | 4.1.32.28 | Pričakovana sistemska napajanja so navedena spodaj. Naprave L1 morajo delovati v okviru navedenih odstopanj. - Nazivna omrežna napetost: o 230 V med fazami in nevtralno nitko o 400 V med fazami o Vrednost efektivne vrednosti napetosti: +/- 10% o Vrednost frekvence: 50 Hz +/- 2 %. - Napajanje v vodilih: o nazivna napetost 24V DC o sicer med 17 V in 34 |
| Kode za požarno varnost | 4.1.32.29 | Sistemi morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo o požarni varnosti, in sicer: - kodeksom EU o požarni in življenjski varnosti |
| Programska oprema in storitve | 4.1.32.30 | Ponudnik zagotovi: - Validator mora biti pripravljen na L3 vsaj za kartice Visa in Mastercard - stalno certificiranje v skladu z EMVL1, EMVL2 in podporo EMVL3. - nadzorovane nadgradnje HW, SW in FW ter testiranje, specifično za sistem TAP okolja komponent sistema TAP. - neprekinjena podpora na tretji liniji za obravnavo incidentov, težav, napak in popravkov. - Stalna podpora in prilagoditve v zvezi z razvojem, ki ga je začel DUJPP. - Možnost izvajanja več aplikacij |

### Validatorji - Funkcionalne zahteve

Ponudniki morajo izpolnjevati funkcionalne zahteve validatorja iz poglavja Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavij tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Tarifni mediji

- Lokalno preverjanje kartic EMV

- Integracija z zalednim sistemom ABT

- Postopek potrjevanja

- Postopek nakupa

- Postopek pregleda

- Varnost

- Migracija na ABT

- Upravljanje konfiguracije

- beleženje operativnih podatkov

- Daljinski nadzor in spremljanje

- Vmesnik človek-stroj (HMI)

- Dodatne zahteve za naprave za validiranje /potrjevanje

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Fare Media | 4.1.33.1 | Validacijske naprave morajo podpirati vsaj naslednje medije: - starejše kartice IJPP (Mifare DESfire) s pogodbo ABT - fizične brezstične pametne kartice za plačila EMV digitalne brezstične plačilne kartice EMV (na mobilnih ali nosljivih napravah) - 2D črtna koda v načinu, ki ga predstavi stranka (statično in dinamično) |
| Lokalno preverjanje kartic EMV-WL | 4.1.33.2 | Validacijske naprave izvedejo preverjanje pristnosti podatkov brez povezave, da zagotovijo, da je kartica pristna in nespremenjena od njene izdaje. V primeru neuspeha čitalnik zavrne kartico, imetniku kartice pa ni dovoljen dostop do sistema. |
| Lokalno preverjanje kartic EMV-WL | 4.1.33.3 | Validacijske naprave preverijo datum izteka veljavnosti kartice stranke; kartice s pretečenim rokom veljavnosti se zavrnejo. |
| Lokalno preverjanje kartic EMV-WL | 4.1.33.4 | Validacijske naprave zagotovijo, da kartica ni na črnem seznamu. |
| Lokalno preverjanje kartic EMV-WL | 4.1.33.5 | Validacijske naprave podpirajo povezavo v realnem času za obdelavo avtorizacije in posodobitve seznamov statusov. |
| Integracija z zaledjem ABT | 4.1.33.6 | Validatorske naprave so integrirane z zalednim sistemom ABT z izvajanjem vmesnika za integracijo zalednega sistema ABT in izpostavljanjem vmesnika za upravljanje in spremljanje naprav. |
| Integracija z zaledjem ABT | 4.1.33.7 | Validatorske naprave upravljajo naslednje sezname, ki jih posreduje zaledni sistem (sistem ABT Back Office in Transport Payment Gateway): - Beli seznam(-i) - Črni seznam - zavrnitveni seznam |
| Integracija z zaledjem ABT | 4.1.33.8 | Oprema prodajnega sprednjega dela mora uporabnikom omogočati vpogled ali spreminjanje informacij o osebnem računu (vključno s podračuni): - ogled zgodovine transakcij; - ogled statusa tranzitnega računa; - registracijo nosilcev vozovnic; - prijaviti ukradene ali izgubljene nosilce vozovnic; - upravljanje aktivacije, začasne prekinitve ali preklica samodejnega polnjenja ali samodejnega obnavljanja; - odblokiranje računa; - odblokiranje nosilcev vozovnic. Dostop do podatkov o računu je mogoč s tapkanjem na mediju za prevoznino ali vnosom identifikacijske številke stranke. V obeh primerih se od uporabnika zahteva avtentikacija. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.33.9 | Transakcije potrjevanja se izvajajo brez povezave. Dostop se odobri vsaki kartici, ki uspešno opravi korake preverjanja. V sistem ABT se pošlje preverjanje računa (takoj po lokalnem preverjanju nosilca vozovnice), da se zagotovi veljavnost računa stranke. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.33.10 | Naprave za potrjevanje shranijo transakcijo s pipo lokalno, dokler ne prejmejo potrditve iz zaledne pisarne, da so bili podatki o pipi uspešno naloženi. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.33.11 | Validacijske naprave ponovno pošljejo transakcije, ki jih zaledna pisarna ni potrdila kot prejete, v nastavljivem časovnem okviru. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.33.12 | Validacijske naprave zagotovijo informacije o statusu transakcije na zaslonu konzole (voznika), kadar je to primerno. |
| Postopek nakupa | 4.1.33.13 | Nakupne transakcije se izvedejo prek spleta z zalednim sistemom ABT z uporabo posebnega vmesnika za integracijo. Uporablja se lokalno preverjanje kartice. |
| Postopek nakupa | 4.1.33.14 | Naprave za prodajo vstopnic (TVM, TOE) podpirajo transakcije za dodajanje vrednosti ali izdelkov na račun ABT. Za to transakcijo se sprejmejo vsa plačilna sredstva, ki so že sprejeta pri drugih prodajah. |
| Postopek nakupa | 4.1.33.15 | Validator mora delovati kot prodajno mesto EMV, kadar voznik na voznikovi konzoli prodaja posebne vozovnice (npr. skupinske vozovnice, posebni izdelki ...); zato mora biti vključen v aplikacijo za prodajo vozovnic na voznikovi konzoli. |
| Postopek preverjanja | 4.1.33.15 | Naprave za pregledovanje morajo podpirati spletne načine in načine brez povezave za pregledovanje kartic. Če naprava za pregledovanje ne more komunicirati s sistemom ABT pri pregledovanju nosilcev vozovnic, mora naprava za pregledovanje delovati v načinu "pregled brez povezave", med katerim se ustrezne podrobnosti, povezane z dogodki pregledovanja, shranijo lokalno na napravi za pregledovanje. Ko je povezljivost s sistemom ABT ponovno vzpostavljena, se kontrolna naprava vrne v normalno spletno delovanje in vse lokalno shranjene kontrolne dogodke prenese v sistem ABT za oceno. |
| Postopek preverjanja | 4.1.33.16 | Naprave za pregledovanje shranijo transakcijo s validacijo lokalno, dokler ne prejmejo potrditve iz zaledne pisarne, da so bili podatki o calidaciji uspešno naloženi. |
| Postopek preverjanja | 4.1.33.17 | Kontrolne naprave ponovno pošljejo transakcije, ki jih zaledna sistem ABT ni potrdil kot prejete. |
| Varnost | 4.1.33.18 | Naprave 1. stopnje morajo izpolnjevati zahtevano raven varnosti, opredeljeno v najnovejši različici standarda varnosti podatkov industrije plačilnih kartic (PCI DSS). To lahko med drugim vključuje: - certifikacijo PCI PTS (za prodajne naprave, ki podpirajo transakcije EMV na podlagi kode PIN) - certifikat PCI P2PE Ponudnik zagotovi, da po integraciji naprav kvalificirani varnostni ocenjevalec (QSA) pridobi celovito certifikacijo PCI. Vse vrzeli, ki jih ugotovi QSA, je treba nemudoma obravnavati in odpraviti brez dodatnih stroškov za DUJPP. |
| Prehod na ABT | 4.1.33.19 | V fazi prehoda morajo biti vse naprave 1. stopnje pripravljene na prepoznavanje starejših kartic IJPP, kodiranih s posebno "pogodbo ABT", in jih obravnavati kot običajne kartice ABT (obdelava v sistemu ABT). |
| Upravljanje konfiguracije | 4.1.33.20 | Validatorji in kontrolne naprave redno preverjajo, ali imajo na voljo najnovejše posodobitve programske opreme, in jih prenesejo, če jih nimajo. Validatorji in kontrolne naprave samodejno namestijo in aktivirajo vse nove posodobitve ob vnaprej določenem času. To pomeni, da mora imeti naprava tako trenutno aktivne datoteke kot tudi vse tiste, ki bodo aktivirane v prihodnosti. |
| Upravljanje konfiguracije | 4.1.33.21 | Validatorji in kontrolne naprave redno preverjajo, ali imajo na voljo najnovejše sezname statusov/EOD, in jih prenesejo, če jih nimajo. Naprava L1 mora ostati v uporabi, ko izvaja sekundarne postopke, kot sta nalaganje datotek transakcij in prenašanje seznamov statusov. Validatorji in kontrolne naprave morajo imeti možnost, da se po posodobitvi vrnejo na prejšnjo različico seznamov stanja, EOD ali programske opreme. To pomeni, da mora imeti naprava tako trenutno aktivne datoteke kot tudi tiste, ki so bile aktivne prej. |
| Upravljanje konfiguracije | 4.1.33.22 | Mogoče je ločeno konfigurirati pogostost preverjanja posodobitev registra transakcij/revizijskega registra, seznamov stanja/EOD in programske opreme validatorjev in kontrolnih naprav. Validatorji in kontrolna naprava morajo zagotoviti, da so prenosi datotek časovno razporejeni in preprečujejo konice visoke aktivnosti v zaledni pisarni. |
| Upravljanje konfiguracije | 4.1.33.23 | Validatorje in kontrolne naprave je mogoče konfigurirati tako, da se omeji uporaba mobilnih podatkov, med drugim za prenose EOD, prenose seznamov stanja, nalaganje registrov transakcij/revizij in nalaganje informacij o stanju. Upoštevajte, da nekaterih vrst uporabe (na primer pri ABT in črtnih kodah) ni mogoče nikoli omejiti. |
| Zapisovanje podatkov o operaciji | 4.1.33.24 | Validatorji in kontrolna naprava pripravijo zapise transakcij in revizijske zapise v skladu s specifikacijo sistema ABT. |
| Zapisovanje podatkov o operaciji | 4.1.33.25 | Validatorji in kontrolne naprave morajo redno in, če je mogoče, takoj prenesti svoje datoteke transakcij in datoteke revizijskega registra v zaledno pisarno. Če nalaganje ni uspešno, naprava L1 sproži mehanizem ponovnega poskusa, da se zagotovi nalaganje datotek. |
| Zapisovanje podatkov o operaciji | 4.1.33.26 | Validatorji in kontrolna naprava hranijo zadostne sledi in dnevnike za identifikacijo in preiskavo izdaje. |
| Daljinski nadzor in spremljanje | 4.1.33.27 | Validatorji in kontrolna naprava morajo zalednemu sistemu zagotavljati posodobitve stanja v rednih časovnih presledkih ali ob spremembi stanja naprave. Informacije o stanju vključujejo različice programske in vdelane programske opreme, različice EOD, trenutni ustrezni status naprave (v delovanju, izven delovanja, rezervni način) in status sestavnih delov (na primer: čitalnik črtne kode). |
| Daljinski nadzor in spremljanje | 4.1.33.28 | Validatorji in kontrolne naprave v vsako posodobitev stanja vključijo vse napake, ki so se morda pojavile v napravi. Opomba: Stanje napak mora vključevati tudi vse alarme komponent. |
| Daljinski nadzor in spremljanje | 4.1.33.29 | Če se napaka pojavi med transakcijo, se napaka v posodobitvi stanja enolično sklicuje na to transakcijo. Če je napaka povzročila morebitno previsoko obremenitev, validatorji in kontrolna naprava v posodobitev stanja vključijo zastavico, ki to označuje. Opomba: Stanje napake vključuje tudi vse alarme sestavnih delov. Ta funkcionalnost omogoča zaledni službi, da sproži samodejni popravek. |
| Daljinski nadzor in spremljanje | 4.1.33.30 | Validatorji in kontrolne naprave omogočajo uporabniku, da na daljavo izvaja naslednje naloge: - sproži prenos EOD v napravo; - začetek prenosa seznama statusov na napravo; - začetek prenosa transakcije na napravo; - začetek nalaganja revizijskega registra v napravo; - sproži ponovni zagon ali izklop naprave; - sproži spremembo storitve v napravi; - sproži namestitev programske opreme in (konfiguracijske) posodobitve na granularen način (na aplikacijo in posebne posodobitve na sistemski ravni); - sprožiti vračanje posodobitve programske opreme na prejšnjo različico; - pridobivanje sporočil o napakah in dnevnikov delovanja; - sproži preverjanje, da preveri, ali ima najnovejšo EOD/sezname stanj/konfiguracijo/različico programske opreme; - sproži vrnitev na prejšnjo različico EOD; - sproži nalaganje sledov in dnevnikov; - izvajanje ključnih ukrepov upravljanja življenjskega cikla naprave SAM; - prekliče alarm za vdor in utiša vse zvočne alarme; - druga dejanja, značilna za vrsto naprave (npr. odpiranje/zaklepanje vrat; prisilni konec izmene na TOE itd.). |
| MMI | 4.1.33.31 | Naprava L1 mora zagotavljati uporabniški vmesnik v slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem in angleškem jeziku. Izbira jezika s strani uporabnika je odvisna od vrste naprave L1. |
| MMI | 4.1.33.32 | Pred vsako interakcijo z uporabnikom mora naprava L1 zagotoviti uporabniški vmesnik v slovenščini, italijanščini, madžarščini, nemščini in angleščini hkrati, lahko pa se nastavi tudi želeni jezik. |
| MMI | 4.1.33.33 | Če bodo validatorje in kontrolno napravo uporabljali potniki, morajo validatorji in kontrolna naprava zagotavljati intuitiven in samoumeven uporabniški vmesnik. Natančen uporabniški vmesnik in zaslonski tokovi bodo razviti v sodelovanju in v skladu z DUJPP v fazi načrtovanja. Da bi zagotovili dosledno uporabniško izkušnjo, mora biti tok zaslona usklajen z oddelkom za tranzit DUJPP. |
| MMI | 4.1.33.34 | Validatorje in kontrolno napravo je mogoče konfigurirati z urejevalnikom postavitve, da se spremenita videz in občutek (oblike, barve, ikone) uporabniškega vmesnika. |
| MMI | 4.1.33.35 | Validatorje in napravo za preverjanje je mogoče konfigurirati za spreminjanje zvokov in prilagajanje glasnosti. |
| MMI | 4.1.33.36 | Validatorji in kontrolna naprava morajo diskretno prikazovati različice EOD in programske opreme. |
| MMI | 4.1.33.37 | Svetlost in kontrast zaslona validatorjev in kontrolne naprave je mogoče nastaviti na daljavo ali s konfiguracijskim parametrom in ju je mogoče nastaviti statično ali samodejno. Če je tako nastavljen, se zaslon validatorjev in kontrolne naprave samodejno prilagodi svetlosti in kontrastu, da zagotovi optimalno berljivost glede na svetlobo okolja. |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.38 | Validacijske naprave morajo zagotoviti, da je obdelava transakcij krajša od 450 ms od trenutka, ko se stranka dotakne naprave, da se zagotovi visoka prepustnost za potnike. |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.39 | Validacijske naprave podpirajo jasne zvočne in vizualne znake stanja transakcije, vključno z vsaj tremi jasno različnimi zvoki za uspešno transakcijo, neuspešno transakcijo in uspešno transakcijo za potnika s koncesijo. |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.40 | Naprave za validiranje podpirajo avtentikacijo podatkov brez povezave ter črno listo, belo listo in seznam zavrnitev za obdelavo transakcij brez povezave. |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.41 | Ponudnik mora zagotoviti, da so validatorji, naprave za nadzor in validatorji platforme pravočasno skladni z vsemi zahtevami EU in lokalnih predpisov ter pravili in pooblastili plačilnih shem (npr. Mastercard in Visa). |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.42 | Validator na svojem zaslonu prikaže trenutno stanje naprave in ga označi z barvnimi diodami LED. Na primer: "v uporabi", "izven uporabe". |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.43 | Validator na svojem zaslonu prikaže trenutno stanje naprave in ga označi z barvnimi diodami LED. Na primer: "v uporabi", "izven uporabe". |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.44 | Ko se izvede transakcija, validator prikaže rezultat transakcije na zaslonu, to označi z barvnimi diodami LED in prek zvočnika. Na primer: "check-in successful", "check-out successful", "check-in declined". |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.45 | Če je transakcija uspešna, validator prikaže vse pomembne informacije za potnika. Nekatera posebna sporočila HMI v slovenščini, madžarščini, italijanščini in angleščini so opredeljena v EOD. |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.46 | Če je transakcija zavrnjena, validator prikaže razlog za zavrnitev. |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.47 | Validator mora prikazati, kdaj je transakcija v teku. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.33.48 | Transakcije potrjevanja se izvajajo brez povezave. Dostop se odobri vsaki kartici, ki uspešno opravi korake preverjanja. V sistem ABT se pošlje preverjanje računa (takoj po lokalnem preverjanju nosilca vozovnice), da se zagotovi veljavnost računa stranke. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.33.49 | Naprave za validiranje shranijo transakcijo s pipo lokalno, dokler ne prejmejo potrditve iz zaledne pisarne, da so bili podatki o pipi uspešno naloženi. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.33.50 | Validacijske naprave ponovno pošljejo transakcije, ki jih zaledna pisarna ni potrdila kot prejete, v nastavljivem časovnem okviru. |
| Postopek potrjevanja | 4.1.33.51 | Validacijske naprave zagotovijo informacije o statusu transakcije na zaslonu konzole (voznika), kadar je to primerno. |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.52 | Validacijske naprave podpirajo jasne zvočne in vizualne znake stanja transakcije, vključno z vsaj tremi jasno različnimi zvoki za uspešno transakcijo, neuspešno transakcijo in uspešno transakcijo za potnika s koncesijo. |
| Dodatne zahteve za validacijske naprave | 4.1.33.53 | Validacijske naprave podpirajo preverjanje pristnosti podatkov brez povezave in seznam zavrnitev za obdelavo transakcij brez povezave. |

### Validatorji - Naprave testnega laboratorija

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za naprave testnega laboratorija iz poglavja Validatorji – Naprave testnega laboratorija in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Namestitev naprave

- API za avtomatizacijo testiranja

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Namestitev naprave | 4.1.34.1 | Naprave testnega laboratorija so opremljene z ustreznim nosilcem za laboratorijsko okolje (npr. namizni nosilci za validatorje, podstavki za talno montažo za platformne validatorje itd.) |
| Namestitev naprave | 4.1.34.2 | Ponudnik mora zagotoviti vso potrebno dodatno opremo za namestitev laboratorija, med drugim napajalnike in/ali UPS, napajalne in komunikacijske kable, pritrdilne elemente ali druge materiale, če je to potrebno. |
| API za avtomatizacijo testiranja | 4.1.34.3 | Validatorji in kontrolne naprave za testne laboratorije morajo zagotavljati API za avtomatizacijo testiranja. API za avtomatizacijo testiranja omogoča integracijo s validatorji in kontrolnimi napravami za izvajanje operacij konfiguracije, kot so (vendar niso omejene na): - Sprememba imena postaje/stopa - Sprememba ID naprave - Sprememba lokacije vozila - Posodobitve seznama stanja - Prenos dnevnikov transakcij - Posodobitev datotek s konfiguracijo (poslovni parametri, sistemski parametri ...) - Spremljanje in nadzor (nadzor) - Vse poslovne funkcije namesto uporabe uporabniškega vmesnika - Aktivacija in prenos dnevnikov odpravljanja napak za preiskavo ponudnika rešitve |

### Namestitev opreme na vozila

#### Načrt montaže in terminski plan

Ponudnik mora v fazi implementacije pripraviti detajlen načrt montaže validatorjev, ki vključuje najmanj:

- seznam vseh lokacij in vozil, kjer se vgrajujejo naprave;

- predlagan terminski plan montaže po fazah (pilot, masovna montaža, zaključna faza);

- predvideno število dnevno/tedensko vgrajenih naprav;

- predhodne pogoje za montažo (npr. pripravljenost napajanja, komunikacij, mehanske priprave, možnost dela ponoči).

#### Protokoli montaže (metodologija in odgovornosti)

Ponudnik mora pred pričetkom masovne montaže pripraviti in naročniku v odobritev predložiti protokol montaže, ki vključuje:

- opis standardnega montažnega postopka za posamezne tipe validatorjev (vozilo, peron, ladja, žičnica);

- popis odgovornosti ponudnika, naročnika in prevoznikov (PTO) pri montaži;

- postopke za varno delo z električnimi priključki in komunikacijskimi vodili;

- postopke za zaščito opreme in infrastrukture med montažo;

- postopke za dokumentiranje izvedenih montaž (fotodokumentacija, zapisnik, serijske številke).

#### Preizkusi po montaži in prevzem

Po vsaki montaži mora ponudnik izvesti preizkus delovanja validatorja in povezave z nadrejenimi sistemi. Uspešen test se potrdi z zapisnikom, ki vključuje najmanj:

- identifikacijo vozila/lokacije in nameščenih naprav;

- serijske številke nameščenih naprav;

- rezultat funkcionalnih testov (branje medijev, komunikacija z zaledjem, prikaz UI);

- datum in čas montaže in testa, podpis predstavnika ponudnika in po potrebi predstavnika prevoznika/naročnika.

#### Roki za montažo in omejitve obratovanja

Ponudnik mora zagotoviti, da montaža naprav poteka na način, ki minimalno vpliva na obratovanje JPP, pri čemer:

- se montaže v vozilih izvajajo po vnaprej usklajenem planu z vsakim PTO;

- se montaže na peronih in postajališčih izvajajo v terminih, ki jih odobri naročnik/prevoznik;

se kritične intervencije, ki povzročijo izpad validatorja na aktivni liniji, omejijo na največ X minut/ur (definira  naročnik).

#### Varnost in skladnost pri montaži

Ponudnik mora pri montaži naprav upoštevati vse veljavne predpise s področja:

- varnosti in zdravja pri delu,

- dela na višini in v bližini železniške infrastrukture,

- električnih inštalacij,

- varovanja potnikov in tretjih oseb.

Ponudnik mora na zahtevo naročnika predložiti ustrezna pooblastila, licence in usposobljenost oseb, ki izvajajo montažo (npr. usposobljenost za delo na železniški infrastrukturi, elektrotehnična usposobljenost itd.).

#### Koordinacija z drugimi izvajalci

Če montaža validatorjev zahteva sodelovanje z drugimi izvajalci (npr. dobavitelji napajalnih ali komunikacijskih sistemov, izvajalci gradbenih del), mora ponudnik pripraviti koordinacijski načrt, ki opredeljuje:

- ključne vmesnike (elektrika, komunikacije, konstrukcija nosilcev),

- kontaktne osebe vseh vpletenih,

- način reševanja odstopanj (npr. če infrastruktura ni pripravljena v dogovorjenem terminu).

## Sklop 2 - Tranzitni plačilni prehod (TGW)

Naročnik v projektu »Vzpostavitev novega informacijskega sistema za podporo upravljanju integriranega javnega potniškega prometa« vključuje tako rešitev za izdajo vozovnic na podlagi uporabniških računov kot tudi plačilne storitve kot integrirano celovito nacionalno rešitev za izdajo vozovnic za javni potniški promet (IJPP).

Plačilne storitve znotraj sistema IJPP so razdeljene na različne vsebinske sklope, ki bodo zajeti v različnih sklopih tega javnega naročila.

Ti so:

- Transportni plačilni prehod (TGW), ki obdeluje vse tranzitne transakcije/validacije v ABT in jih posreduje različnim strankam, ki morajo te transakcije pridobiti za avtorizacijo in poravnavo. (Sklop 2.)

- Storitve pridobivanja plačil, pri katerih se plačilne transakcije posameznih potnikov zagotovijo za avtorizacijo in poravnavo pri vseh bankah izdajateljicah potnikov. (Sklop 3.)

- Storitve upravljanja programa, povezane s kartico IJPP z zaprto shemo (kot so izdaja kartice, personalizacija kartice, produkcija in distribucija ...). (Sklop 1.)

- Storitve upravljanja mreže trgovcev na drobno so primerne za upravljanje mreže trgovskih zastopnikov IJPP (ki podpirajo nakup kartice IJPP in polnjenje stanja). (Sklop 1.)

Ponudnik zagotovi programsko opremo, strojno opremo, namestitev, uvajanje, integracijo in konfiguracijo za vse komponente transportnega prehoda za sprejemanje plačilnih kartic EMV v sistemu IJPP z zmogljivostjo za branje brezkontaktnih plačilnih naprav EMV v odprtih in zaprtih elektronskih plačilnih projektih v javnem prometu v produktivnem okolju, v skladu z določbami vsaj mednarodnih plačilnih shem VISA in Mastercard. Ponudnik mora biti skladen z VISA in Mastercard implementacijskimi smernicami in zahtevami obeh omenjenih plačilnih shem za izvajanje plačilnih transakcij v javnem potniškem prometu in mora omogočati tudi usmerjanje plačilnih transakcij k določenim oziroma izbranim plačilnim pridobiteljem v skladu z zahtevami iz tega dokumenta.

Transportni plačilni prehod: v nadaljevanju imenovana tudi "Transportni prehod", "gateway", "switch" ali preprosto "TGW". Nanaša se na storitve obdelave plačil odprtih plačilnih shem in zaprte plačilne sheme Mifare DESfire ali cEMV , ki jih DUJPP integrira za povezavo informacijskih tokov validatorjev z možnostjo branja brezkontaktnih plačilnih kartic EMV s sistemom ABT in plačilnimi storitvami plačilnih sredstev, ki jih izda finančna industrija in DUJPP.

Rešitev IJPP obračunavanja plačil vozovnic bo izvajala  preklope vseh plačilnih transakcij prek TGW z uporabo vmesnikov API do različnih strank, ki morajo te transakcije pridobiti za avtorizacijo in poravnavo.

Naslednje zahteve veljajo za transportni prehod (TGW). Odvisno od arhitekture ponudnikove rešitve lahko nekatere zahteve alternativno podpira zaledni ABT sistem. V obeh primerih mora ponudnik zagotoviti, da so izpolnjene vse zahteve, in zagotoviti, da je integrirana rešitev skladna s standardi PCI ter izvedbenimi smernicami Mastercard in VISA za javni potniški promet in usmerjanje plačilnih transakcij.

### Zahteve za upravičenost

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri informacije, ki jih zagotovi ponudnik, na kakršen koli način, ki se mu zdi primeren.

- Ponudnik mora podpirati in omogočati integracijo z različnimi blagovnimi znamkami in modeli validatorjev, ki lahko berejo brezstične plačilne naprave EMV prek vmesnikov API.

Zato mora ponudnik predložiti dokumentacijo, ki omogoča dokazovanje postopka integracije med ponudnikom in validatorji prek vmesnikov API.

Ta dokumentacija mora na jasen način omogočati razumevanje, kako se povezati s TGW z uporabo samo te dokumentacije. Vključevati mora vsaj podrobnosti o vseh komunikacijskih vmesnikih med validatorjem in TGW ter varnostne mehanizme, potrebne za to povezavo.

- Ponujena rešitev TGW mora biti integrirana z vsaj dvema validatorjema različnih proizvajalcev in različnih modelov, ki imata zmogljivost za branje EMV-brezkontaktnih plačilnih naprav v odprtih projektih elektronskega plačevanja v javnem prevozu v produktivnem okolju, ki so skladni z določbami vsaj plačilnih shem kot sta VISA in Mastercard v njihovih priročnikih za izvajanje plačilnih transakcij v prometu (VISA - MTT, Mastercard - PAYG).

- Ponujena rešitev TGW mora biti integrirana z vsaj dvema pridobiteljema v projektih odprte plačilne sheme elektronskega plačevanja v javnem prometu, ki so trenutno v produkcijskem okolju, uporabljajo tehnologije cEMV in so v skladu z določbami vsaj s plačilnima shemama Mastercard in Visa ter njihovimi smernicami za izvajanje v plačilnih transakcij v prometu (VISA - MTT, Mastercard - PAYG).

### Splošne zahteve

Ponudniki morajo izpolnjevati splošne zahteve TGW iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega javnega naročila. Del tega segmenta je:

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Splošne zahteve | 4.2.2.1 | Transportni prehod obdeluje transakcije naslednjih kartičnih shem (začetni obseg, ki se lahko na zahtevo DUJPP razširi na druge plačilne sheme): - Visa - Mastercard - notranja shema IJPP (EMV privat lable / Mifare DESfire) |
| Splošne zahteve | 4.2.2.2 | Transportni prehod izvaja vsaj naslednje funkcije: - obdelavo in preklapljanje transakcij EMV - obdelava in preklapljanje transakcij Mifare DESfire - Varnost in upravljanje tveganj - Tokenizacija - Avtomatizirano upravljanje seznama zavrnitev - Avtorizacija - Zahteva za preverjanje računa - Izterjava dolga - Samodejno in ročno posodabljanje seznamov zavrnitev (brisanje in dodajanje kartic) - Vračilo - Obračunavanje - Poročanje |
| Splošne zahteve | 4.2.2.3 | Transportni prehod obdeluje brezstične transakcije s fizičnimi in digitalnimi plačilnimi karticami. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.4 | Transportni prehod sprejme in obdela transakcije EMV in transakcije v zaprti shemi, ki se sprožijo iz: - predplačniških kartic - debetnih kartic - kreditne kartice |
| Splošne zahteve | 4.2.2.5 | Transportni prehod izvaja vsa potrdila in odobritve validacije v skladu z zahtevami Transportnih pravil kartičnih shem. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.6 | Transportni prehod zagotavlja stalno skladnost z vsemi veljavnimi Transportnimi pravili za podprte kartične sheme. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.7 | Transportni prehod mora pokazati dokazilo o uspešno opravljenem testiranju z različnimi pridobitelji. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.8 | Transportni prehod usklajuje upravljanje vseh finančnih storitev. Transportni prehod se poveže s ponudniki plačilnih storitev (pridobitelj in plačilne sheme) in upravlja to storitev v imenu DUJPP. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.9 | Transportni prehod podpira tako model preklopa na izdajatelja kot tudi model preklopa na pridobitelja za obdelavo. V primeru preklopa na izdajatelja tranzitna vrata pošljejo podatke o transakciji izdajateljicu (prek veljavne sheme) v odobritev. V primeru preklopa na pridobitelja bo Transportni prehoda poslal podatke o transakciji pridobitelju. Pridobitelj jih bo nato poslal shemi, ki jih bo poslala izdajatelju v avtorizacijo. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.10 | Transportni prehod preusmeri transakcije s plačilnimi karticami, izdanimi s strani bank, na pridobitelja v skladu s specifikacijo plačilnega vmesnika, ki jo zagotovi pridobitelj. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.11 | Transportni prehod podpira hkratno preklapljanje med enim ali več pridobitelji (ki imajo licenco za iste in različne plačilne sheme), odvisno od števila pogodb o pridobitvi, ki jih bo podpisal DUJPP. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.12 | Transportni prejod omogoča preklop transakcij s plačilnimi karticami, izdanimi s strani "banke", na npr. American Express, Diners Club International v skladu s specifikacijo plačilnega vmesnika, ki jo zagotovijo American Express, Diners Club International ... (neobvezno) |
| Splošne zahteve | 4.2.2.13 | Transportni prehod mora biti sposoben usmeriti 0,5 milijona transakcij za avtorizacijo plačil na dan na ciljne finančne organizacije, kot je določeno s pravili usmerjanja, z možnostjo povečanja na 1 milijon transakcij na dan brez večjih nadgradenj sistema. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.14 | Transportni prehod obdela predložene plačilne transakcije za več operaterjev, s kliringom in poravnavo. Plačilne transakcije vsebujejo identifikator operaterja, ki se uporabi za poravnavo. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.15 | Transportni prehod na podlagi informacij, prejetih od "Level 1" EMV naprav, ponudnikom plačil pošlje naslednje zahteve za operacije: - Zahteve za preverjanje računa - Transakcije avtorizacije - Zapisi o obračunu - Povratne transakcije -Transakcije vračil |
| Splošne zahteve | 4.2.2.16 | Transportni prehod upravlja naslednje prejete odzive operacij od ponudnikov plačilnih storitev: - Zahteve za preverjanje računa - Transakcije odobritve - Zapisi o obračunu - Povratne transakcije - Transakcije vračil |
| Splošne zahteve | 4.2.2.17 | Transportni prehod se nahaja v infrastrukturi, ki je certificirana v skladu z zadnjo veljavno različico standarda PCI-DSS. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.18 | Transportni prehod mora biti skladen z modelom agregirane vozovnice (PAYG in MTT), pri katerem vozovnico izračuna sistem IJPP ABT, ki združuje več potovanj pri več prevoznikih. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.19 | Platforma za obdelavo EMV mora podpirati obdelavo več kod kategorije trgovca (poslovne kode sprejemnika kartic, opredeljene v standardu ISO 18245), vključno z vrsto tranzita. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.20 | Transportni prehod mora zagotavljati storitev, ki deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 7 dni v tednu ter zagotavlja hiter odziv, da se zagotovi pravočasna obdelava transakcij, pri čemer podrobno navede svojo razpoložljivost in čas obdelave transakcij. |
| Splošne zahteve | 4.2.2.21 | Ponudnik tranzitnega plačilnega prehoda (TGW) razkriti vse podizvajalce in tretje osebe, ki sodelujejo pri izvajanju ali gostovanju TGW rešitev in imajo dostop do tranzitnih plačilnih podatkov. Ponudnik tranzitnega plačilnega prehoda (TGW) se bo zavezal, da bo za vsako spremembo takih podizvajalcev predhodno pridobiti soglasje DUJPP. |

### Obdelava transakcij

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede obdelave transakcij TGW iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega javnega naročila. Del tega segmenta je:

- Obdelava transakcij

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.1 | Transportni prehod podpira naslednje transakcije in jih obdela, ko jih prejme iz sistema ABT za prodajo vozovnic (vendar niso omejena na): - Avtorizacija: Pridobitev avtorizacije plačila od finančnih institucij izdajateljic - Vračilo: (Refund): Vračilo kupcu, ki mu je bilo zaračunano več, kot mu je treba (vsa sredstva ali del sredstev) - Povratno: Preklic in ponovna predložitev transakcije - Izterjava dolga: Izterjava neplačanega zneska - Zahteva za preverjanje računa: Preverjanje računa stranke Zahteve se posredujejo ponudnikom plačil, rezultati obdelave pa se sporočijo v sistem ABT. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.2 | Transportni prehod podpira samodejno sprožanje posebnih operacij na podlagi opredeljenih poslovnih pravil, kot so npr: - redni ponovni poskusi izterjave dolga v primeru neuspeha - pošiljanje zahtevka za preverjanje računa ob prvi uporabi plačilne kartice - ob izterjavi dolga izbriši kartico s seznama zavrnjenih plačil |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.3 | Transportni prehod upravlja podatke o transakcijah, prejete iz "Level 1" EMV naprav To med drugim vključuje: - Datum in čas transakcije - Plačilne podatke, šifrirane s ključem, ki ga je varno namestil ponudnik plačilnih storitev - Šifro (UID), ki jo izračunajo naprave za sprejemanje plačil - Identifikator transakcije za prodajo vozovnic za uskladitev podatkov s sistemom za prodajo vozovnic DUJPP - Znesek |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.4 | Transportni prehod pošlje obvestilo sistemu ABT in "Level 1" EMV napravam, da potrdi, da so bili podatki o transakciji uspešno prejeti. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.5 | Transportni prehod izvede zahtevo za avtorizacijo ali zahtevo za preverjanje računa. Zahteva za preverjanje računa je posebna transakcija, ki upošteva pravila plačilnih shem. Transportni preho mora upoštevati vsa pravila, ki jih določajo podprte plačilne sheme. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.6 | Transportni prehod izvaja in upravlja vse vrste avtorizacij, ki so potrebne za odprte plačilne transakcije EMV in zaprte transakcije z zasebno oznako, ki jih določajo ciljne plačilne sheme. To vključuje: - Zahteve za avtorizacijo v realnem času - Zahtevke za odloženo avtorizacijo |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.7 | Transportni prehod potrdi prejem zahtevka za odloženo avtorizacijo iz sistema ABT in jih v realnem času pošlje finančnim organizacijam. Po potrebi se razlog zavrnitve poveže z rezultatom operacije. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.8 | Platforma za obdelavo EMV upravlja avtorizacijo za različne izdajatelje kartic. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.9 | Platforma za obdelavo MiFare DesFire upravlja avtorizacijo za kartice MiFare DesFire s strani izdajatelja PTA. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.10 | Transportni prehod mora obdelati povratne zahteve. Transportni prehod mora upoštevati vsa pravila, ki jih določajo podprte plačilne sheme in obdelava v zaprti zanki. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.11 | Transportni prehod pošlje zahtevek za povratno odobritev finančnim organizacijam v realnem času. Če je primerno, se razlog zavrnitve poveže z rezultatom operacije. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.12 | Transportni prehod obdela zahtevek za povračilo, kot ga določajo plačilne sheme. Pri vračilu se upravljajo izjeme, kadar je bilo stranki zaračunano več, kot bi ji moralo biti. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.13 | Transportni prehod pošlje zahtevek za povračilo na finančnim organizacijam v realnem času. Po potrebi se razlog zavrnitve poveže z rezultatom operacije. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.14 | Transportni prehod ne pošilja zahtevkov za vračilo, ki presegajo prvotni znesek transakcije, in jih upravljajo kot izjeme. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.15 | Transportni prehod mora biti sposoben zagotoviti ustrezen status povračila, kot je npr: - Vračilo čaka na obravnavo. - Vračilo zavrnjeno - Vračilo odobreno - Povrnjeno |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.16 | Transportni prehod upravlja avtorizacijo plačila za vse plačilne transakcije ob koncu dneva in vnaprej kupljene izdelke. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.17 | Transportni prehod zagotovi, da se vsa obdelava transakcij izvaja v skladu s pravili podprtih plačilnih shem. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.18 | Transportni prehod pridobi odobritev za vse plačilne transakcije ob koncu dneva in je odgovoren za obveščanje imetnikov kartic pred začetkom Transportnih storitev novega dne. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.19 | Transportni prehod mora iz podatkov o validaciji prepoznati blokirano kartico in jo upravljati kot izjemo. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.20 | Transportni prehod izvaja samodejno izterjavo dolga s ponovnim pošiljanjem zavrnjenih zahtevkov za avtorizacijo. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.21 | Transportni prehod izvaja in upravlja izterjavo dolgov v skladu s ciljnimi plačilnimi shemami in zahtevami DUJPP. Možni so naslednji scenariji: - Izterjava dolga, ki jo samodejno sproži plačilni prehod na podlagi konfiguriranih poslovnih pravil DUJPP - Izterjava dolga, ki jo sproži sistem DUJPP za prodajo vozovnic - Izterjava dolga, ki jo sproži imetnik kartice prek spletnega portala ali podpore strankam - Izterjava dolga, ki se sproži ob prvi naslednji transakciji (potem ko je bil imetnik kartice umaknjen na zavrnitveno/ "denay" listo ) na validatorju ali prodajnem POS terminalu |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.22 | V sistemu je mogoče konfigurirati naslednje parametre izterjave dolga: - Število ponovnih predložitev - Časovni interval ponovne predložitve |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.23 | Transportni prehod samodejno odstrani kartico s seznama zavrnjenih kartic po uspešni izterjavi dolga. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.24 | Transportni prehod obdela vsako prejeto zahtevo za vračilo dolga v skladu s pravili podprtih plačilnih shem. Transportni prehod sam reši zavrnjeno avtorizacijo, kadar je znesek nižji od praga za vračilo plačila in kadar je odgovornost deljena med izdajateljem in sistemom. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.25 | Transportni prehod v sporočilih podpira neobvezno polje Referenca plačilnega računa (PAR) in, če je to polje prisotno, posreduje vrednost PAR nazaj v sistem ABT za nadaljnjo obdelavo. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.26 | Da bi izdajatelji kartic lahko enolično identificirali plačilne kartice, ki imajo morda isti PAN, mora transportni prehod v sporočila zahtevka za odobritev plačila plačilne institucije vključi PSN (ali zaporedno številko PAN - oznaka EMV 5F34), v kolikor je bila prisotna na plačilni kartici. |
| Obdelava transakcij | 4.2.3.27 | Transportni prehod sproži samodejno izterjavo dolga v primeru, da je kartica na seznamu zavrnjenih, in pred sprožitvijo nove avtorizacije, ko imetnik kartice naslednjič uporabi kartico. |

### Upravljanje pregledov

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za upravljanje inšpekcijskih pregledov TGW iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Upravljanje inšpekcijskih pregledov

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Upravljanje pregledov | 4.2.4.1 | Transportni prehod določi obliko in podatke kontrolnih validacij. |
| Upravljanje pregledov | 4.2.4.2 | Transportni prehod preusmeri transakcijo preverjanja v zaledni sistem ABT za poizvedbo v realnem času. |
| Upravljanje pregledov | 4.2.4.3 | Transportni prehod doda plačilno kartico na seznam zavrnjenih, ko pregled ni uspešen tolikokrat, kolikor je mogoče konfigurirati. |
| Upravljanje pregledov | 4.2.4.4 | Transportni prehod prepozna kontrolne validacije, pri katerih je inšpektor na kraju samem že ukrepal, in podatke uporabi samo za poročanje. Možni ukrepi, ki jih je inšpektor sprejel na kraju samem, vključujejo: - Uporabo kazenske tarife - Ugotovljena zloraba koncesije |
| Upravljanje pregledov | 4.2.4.5 | Transportni prehod shrani kontrolne validacije, ki niso bile potrjene, za namene poročanja. |
| Upravljanje pregledov | 4.2.4.6 | Transportni prehod opredeli in uporabi inšpekcijske pristojbine ločeno od pristojbin za vožnje. |
| Upravljanje pregledov | 4.2.4.7 | Transportni prehod mora pooblaščenim uslužbencem za storitve za stranke omogočiti, da preprečijo avtorizacijo kontrolne validacije in tako razveljavijo kakršno koli opravljeno dejanje ali zaračunano pristojbino. |

### Upravljanje seznamov

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za upravljanje seznamov TGW iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Upravljanje seznamov

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Upravljanje seznamov | 4.2.5.1 | Transportni prehod mora izvajati spodaj opisana poslovna pravila vsaj za zavrnitev vožnje in odpravo zavrnitve vožnje. |
| Upravljanje seznamov | 4.2.5.2 | Transportni prehod zagotovi, da se vsaki plačilni kartici, za katero banka izdajateljica zavrne avtorizacijo ali preverjanje računa, zavrne nadaljnje potovanje. |
| Upravljanje seznamov | 4.2.5.3 | Transportni prehod zagotovi, da se vsaka plačilna kartica, ki ji je trenutno zavrnjeno potovanje zaradi zavrnjene avtorizacije (odprt dolg), po uspešni izterjavi dolga samodejno odstrani s seznama zavrnjenih kartic. |
| Upravljanje seznamov | 4.2.5.4 | Transportni prehod odstrani plačilno kartico s seznama zavrnjenih, če je sistem ne zazna dlje kot v nastavljivem obdobju in če je bil odprt dolg uspešno izterjan. |
| Upravljanje seznamov | 4.2.5.5 | Transportni prehod odstrani plačilno kartico s seznama zavrnjenih plačil, ko poteče veljavnost produkta. |
| Upravljanje seznamov | 4.2.5.6 | Transportni prehod vsakemu vnosu na seznam zavrnjenih plačil dodeli razlog. Razlogi lahko med drugim vključujejo: - Nizko stanje na računu - Nezadostno stanje na računu - Sum goljufije - Izgubljeni/ukradeni izdelek - Poškodovan - Zaprtje računa - Izdajatelj je račun zavrnil - Neuspeli inšpekcijski pregled prihodkov |
| Upravljanje seznamov | 4.2.5.7 | Transportni prehod zagotovi seznam zavrnjenih plačil na podlagi BIN, AID in posameznih številk kartic. |
| Upravljanje seznamov | 4.2.5.8 | Seznam zavrnjenih kartic vsebuje samo kartice v obliki hasha (UID). |
| Upravljanje seznamov | 4.2.5.9 | Seznam zavrnitev mora omogočati preverjanje na ravni AID z zagotavljanjem: - Seznam sprejetih AID - Seznam zavrnjenih AID |
| Upravljanje seznamov | 4.2.5.10 | Seznam zavrnitev omogoča preverjanje na ravni BIN z zagotavljanjem: - Seznam sprejetih BIN - Seznam zavrnjenih BIN Seznami vsebujejo številke BIN in območja BIN. |
| Upravljanje seznamov | 4.2.5.11 | Distribucija zavrnitvenega seznama se izvaja v rednih časovnih presledkih. Ti intervali so del konfiguracijskih parametrov. |

### Zaščita prihodkov

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za zaščito prihodkov TGW iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Zaščita prihodkov

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Zaščita prihodkov | 4.2.6.1 | Transportni prehod zagotavlja podporne storitve za zaščito prihodkov, ki izvajajo analizo podatkov in poročajo o podatkih o transakcijah, da bi ugotovili manjkajoče prihodke zaradi okvar opreme, nepooblaščene uporabe koncesij ali tarifnih produktov. |
| Zaščita prihodkov | 4.2.6.2 | Transportni prehod zagotavlja podporne storitve za zaščito prihodkov, ki izvajajo analizo podatkov in poročanje o podatkih o transakcijah, da se izvede spremljanje izogibanja plačilu vozovnic, vključno z: - Na podlagi podatkov iz kontrolnih naprav - Na podlagi podatkov iz sprejemnih naprav |

### Spletni portal

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za spletni portal TGW iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega javnega naročila. Del tega segmenta je:

- Spletni portal za upravljanje

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Spletni portal | 4.2.7.1 | Transportni prehod zagotavlja varen spletni portal za spremljanje in analiziranje transakcij, opravljenih v sistemu, ter pomoč pri reševanju morebitnih incidentov, o katerih poročajo uporabniki. |
| Spletni portal | 4.2.7.2 | Transportni prehod upravlja PAN stranke, kadar stranka zahteva funkcijo podpore, ki zahteva dostop do podatkov o plačilni kartici, izdani s strani izdajatelja plačilnega instrumenta. |
| Spletni portal | 4.2.7.3 | Transportni prehod zagotavlja zaščitene vmesnike API za sistem ABT in spletne portale ABT za upravljanje operacij s strankami, ki vključujejo strankin PAN. Takšne operacije vključujejo (vendar niso omejene na): - Registracijo/izbris kartice - Zgodovino plačevanja vozovnic - Izterjavo dolga - Upravljanje seznama zavrnjenih - Registracijo kartice za povezavo z računom ABT, pri čemer se zagotovi, da kartica služi kot pooblastilo za uporabo produkta. |

### Obračun in poravnava ter uskladitev

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za obračun, poravnavo in uskladitev TGW iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Obračun in poravnava in uskladitev

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.1 | Transportni prehod obdela prejete zapise o obračunu za enega ali več predhodno predloženih zahtevkov za avtorizacijo, ki so identificirani z oznako hash (UID). |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.2 | Ko Transportni prehod od sistema ABT prejme zapise o obračunu, potrdi prejem, jih prek spleta pošlje ponudnikom plačil in sistemu ABT pošlje nazaj rezultate operacije (sprejeto ali zavrnjeno) skupaj z razlogi za zavrnitev. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.3 | Transportni prehod obdeluje predložene plačilne transakcije za več operaterjev, pri čemer se opravi obračun in poravnava za posameznega operaterja. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.4 | Transportni prehod obdela predložene datoteke za obračun. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.5 | Transportni prehod izračuna porazdelitev prihodkov v skladu s poslovnimi pravili DUJPP. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.6 | Transportni prehod uskladi validacije, prejete od vsake "Level 1" EMV naprave, z izračunanimi vožnjami. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.7 | Transportni prehod preveri transakcije, prejete od vsake "Level 1" EMV naprave, in jih uskladi. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.8 | Transportni prehod mora ob koncu vsakega prihodkovnega dneva zagotoviti poročilo o dejavnosti transakcij (v formatu XML) s podatki o vseh odobrenih in zavrnjenih transakcijah, povračilih, izterjavi dolga, zavrnitvah itd. Te informacije se bodo uporabljale za samodejno usklajevanje med transakcijami ponudnika storitev in knjiženimi transakcijami na računih strank. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.9 | Transportni prehod zagotavlja mesečno poročanje o transakcijah in statističnih podatkih o zavrnitvah, da se omogoči analiza. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.10 | Transportni prehod mora biti sposoben ustvariti podrobna poročila na ravni transakcij, v katerih so navedene vse vrste obdelanih transakcij (vključno z odobritvami, zavrnitvami, zavrnitvenimi seznami, napakami, povračili) s stroški obdelave, ki so na voljo za vsako od njih. Ta poročila je treba zagotoviti tudi v obliki xml ali csv za samodejno obdelavo. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.11 | Transportni prehod zagotavlja dodatna podrobna poročila za pomoč pri dnevnih postopkih usklajevanja. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.12 | Transportni prehod zagotavlja redno in nastavljivo poročilo z vsemi predloženimi transakcijami in rezultati transakcij. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.13 | Transportni prehod zagotavlja poročila (v obliki XML ali CSV) o dogodkih, ki imajo za posledico plačilo strankam. Poročila med drugim vključujejo: - Povračila - Povračila stroškov |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.14 | Transportni prehod zagotavlja poročila za izračunavanje pristojbin za sistemske storitve. |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.15 | Transportni prehod zagotovi dnevnike transakcij in poročila v obliki, ki jo določa DUJPP. Pričakujejo se vsaj naslednji formati: - CSV - XLS - XML - PDF |
| Obračun in poravnava ter uskladitev | 4.2.8.16 | Transportni prehod zagotavlja poročila o transakcijah na podlagi identifikatorjev transakcij. |

### Revizija

Ponudniki morajo izpolnjevati revizijske zahteve TGW, ki so navedene v poglavju o funkcionalnih zahtevah, in vse druge ustrezne pododdelke tega javnega naročila. Del tega segmenta je:

- Revizija

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Revizija | 4.2.9.1 | Transportni prehod mora vse podatke o transakcijah hraniti najmanj 15 mesecev za revizijski postopek. |
| Revizija | 4.2.9.2 | Transportni prehod hrani podrobne združene transakcije najmanj pet let. |

### Tokenizacija

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za tokenizacijo TGW iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- tokenizacija

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Tokenizacija | 4.2.10.1 | Transportni prehod mora zagotavljati modul za tokenizacijo, ki je skladen s PCI. Modul vključuje shrambo žetonov, ki je skladna s PCI, in povezane storitve tokenizacije za zaščito občutljivih podatkov imetnikov kartic. |
| Tokenizacija | 4.2.10.2 | Modul za tokenizacijo podpira brezstične pametne kartice EMV in primere uporabe Card-on-File. |
| Tokenizacija | 4.2.10.3 | Transportni prehod zagotovi žetone sistemu ABT za vso komunikacijo, povezano s transakcijami odprte sheme EMV. |
| Tokenizacija | 4.2.10.4 | V trezorju za plačilne žetone je shranjenih najmanj 10 milijonov žetoniziranih kartic EMV, ki se uporabljajo v sistemu izdajanja vozovnic DUJPP. |

### Varnost

Ponudniki morajo izpolnjevati varnostne zahteve TGW iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavij tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Varnost

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Varnost | 4.2.11.1 | Transportni prehod mora vsako leto doseči skladnost s PCI DSS s pomočjo akreditiranega PCI QSA za vse komponente, omrežne vidike, sistemske konfiguracije, procese in operacije, ki spadajo v področje uporabe PCI. |
| Varnost | 4.2.11.2 | Transportni prehod mora v času trajanja pogodbe še naprej vzdrževati skladnost s PCI DSS v skladu z najnovejšo različico PCI DSS. |
| Varnost | 4.2.11.3 | Transportni prehod mora jasno opredeliti in dokumentirati obseg PCI DSS. To vključuje seznam vseh elementov, strojne in programske opreme v obsegu in zunaj obsega certificiranja PCI: - Opredelitev, kako in kje se prejemajo podatki o imetnikih kartic - Določitev in dokumentiranje, kje se podatki o računih shranjujejo, obdelujejo in prenašajo - opredelitev vseh drugih elementov sistema, procesov in osebja, ki so v obsegu certificiranja - Navesti ukrepe, ki jih je treba izvesti za zmanjšanje obsega PCI na potrebne komponente, procese in osebje - opredelitev vseh veljavnih zahtev PCI - opis postopka spremljanja, s katerim bo ponudnik zagotovil, da bo izpolnjevanje zahtev PCI ostalo učinkovito. |
| Varnost | 4.2.11.4 | Ponudnik tranzitnega prehoda pojasni, kako so izpolnjene naslednje zahteve PCI: - Vzpostavitev in vzdrževanje varnega omrežja in sistema - Zaščita podatkov o imetnikih kartic - Vzdrževanje programa za upravljanje ranljivosti - Izvajanje strogih ukrepov za nadzor dostopa - Redno spremljanje in preizkušanje omrežja - Vzdrževanje informacijske varnostne politike |
| Varnost | 4.2.11.5 | Ponudnik tranzitnega prehoda pojasni, kako zmanjšuje obseg PCI DSS z uporabo segmentacije omrežja ter omejitvijo shranjevanja in komunikacije podatkov, da se podatki o imetnikih kartic omejijo na najmanjši možni obseg lokacij. |
| Varnost | 4.2.11.6 | Transportni prehod mora biti sposoben uporabiti močno šifriranje in zaščito celovitosti za prenos občutljivih podatkov (na podlagi algoritmov AES ali RSA). |
| Varnost | 4.2.11.7 | Transportni prehod mora zagotavljati varno shrambo za shranjevanje gesel in šifriranih plačilnih podatkov, ki so vključeni v storitve obdelave plačil. |
| Varnost | 4.2.11.8 | Transportni prehod mora pred izmenjavo podatkov preveriti pristnost "Level 1" EMV naprave. |
| Varnost | 4.2.11.9 | Transportni prehod sme komunicirati samo z registriranimi "Level 1" EMV napravami. |
| Varnost | 4.2.11.10 | Komunikacija tranzitnega prehoda z "Level 1" EMV napravami mora biti skladna z najnovejšo različico standarda PCI P2PE. |
| Varnost | 4.2.11.11 | Komunikacija tranzitnega prehoda z "Level 1" EMV napravami mora biti v skladu z najsodobnejšimi protokoli varnega kanala (npr. TLS v1.2). |
| Varnost | 4.2.11.12 | Ponudnik Transportnih storitev mora biti sposoben zagotoviti infrastrukturo javnih ključev, ki temelji na paru javnih ključev RSA in potrdilih X.509. |
| Varnost | 4.2.11.13 | Transportni prehod mora podpirati sistem za obvladovanje tveganj in spremljanje goljufij. |
| Varnost | 4.2.11.14 | Transportni prehod mora izvajati mehanizem preverjanja računa na podlagi zahtevkov za avtorizacijo nizke vrednosti ali zahtevkov za preverjanje računa v skladu s pravili obdelave tveganja ciljnih plačilnih shem in smernicami DUJPP. Transportni prehod mora prepoznati novo (prvič uporabljeno) ali nevideno (dlje časa neuporabljeno) kartico EMV in sprožiti takojšnje preverjanje računa. |
| Varnost | 4.2.11.15 | Transportni prehod zagotavlja storitve odkrivanja, preiskovanja in popravljanja goljufij. |
| Varnost | 4.2.11.16 | Transportni prehod izbriše plačilne transakcije po petih letih z uporabo metod izbrisa podatkov o računih, ki jih odobri PCI. |

### Upravljanje ključev

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za upravljanje ključev TGW, ki so navedene v razdelku Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Upravljanje ključev

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Upravljanje ključev | 4.2.12.1 | Transportni prehod mora biti sposoben zagotoviti varno metodo za nalaganje ključev, ki jih zahtevajo naprave 1. nivoja za šifriranje plačilnih podatkov. Zagotovljena varna metoda mora biti skladna z zahtevami PCI P2PE. |
| Upravljanje ključev | 4.2.12.2 | Transportni prehod podpira postopek posodabljanja ključev na daljavo za varno posodabljanje ključev, ki se uporabljajo za šifriranje plačilnih podatkov, ki jih potrebuje prehod. |
| Upravljanje ključev | 4.2.12.3 | Transportni prehod hranijo ključe, ki se uporabljajo za dešifriranje plačilnih podatkov, v strojnem varnostnem modulu. |

### Zagotavljanje kakovosti

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za zagotavljanje kakovosti TGW, ki so navedene v poglavju o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Zagotavljanje kakovosti

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Zagotavljanje kakovosti | 4.2.13.1 | Transportni prehod zagotavlja mesečno razpoložljivost, višjo od 99,99 %. |
| Zagotavljanje kakovosti | 4.2.13.2 | Storitev transportnega plačilnega prehoda mora delovati 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 7 dni v tednu ter zagotavljati hiter odziv, da se transakcije pravočasno obdelajo, pri čemer se podrobno navedeta njegova razpoložljivost in čas transakcije. |
| Zagotavljanje kakovosti | 4.2.13.3 | Sistemi transportnega prehoda, ki izvajajo neprekinjeno preklapljanje transakcij v realnem času, morajo za zagotavljanje razpoložljivosti uporabljati načela uvedbe brez izpadov. |

### Testno okolje

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za testno okolje TGW iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Del tega segmenta je:

- Testno okolje

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Testno okolje | 4.2.14.1 | Transportni prehod zagotovi, namesti in konfigurira testno okolje v laboratoriju organa za testiranje DUJPP, da se omogoči testiranje pred uvedbo rešitve in vsemi prihodnjimi nadgradnjami. |
| Testno okolje | 4.2.14.2 | Preskusno okolje se ohranja v stanju, ki omogoča integracijo in testiranje interoperabilnosti s strani organa za preskušanje DUJPP. |
| Testno okolje | 4.2.14.3 | Transportni prehod mora zagotoviti testne vzorce kartic, ki zajemajo vse podprte plačilne sheme in vrste kartic (debetne, kreditne, predplačniške). Ponudnik zagotovi 150 vzorcev vsake kartice. |
| Testno okolje | 4.2.14.4 | Transportni prehod zagotovi testno okolje in podporo za namene integracije (za druge ponudnike). |
| Testno okolje | 4.2.14.5 | Preskusno okolje vključuje posebne API, ki se lahko uporabljajo za avtomatizacijo preskusnih postopkov. Takšni API-ji omogočajo naslednje funkcije (vendar niso omejeni na): - konfiguriranje veljavne preskusne kartice - konfiguriranje neveljavne testne kartice (s posebnimi razlogi za neveljavnost) - dodajanje kartice na seznam zavrnjenih kartic - Odstranitev kartice s seznama zavrnjenih kartic |

## Sklop 3 – Storitve pridobivanja plačil

Naročnik pričakuje, da lahko potniki kupujejo vozovnice in druge transportne produkte/storitve za prevoz na čim bolj prilagodljiv način. Zato mora plačilni sistem podpirati različne plačilne scenarije, ki izhajajo iz kombinacije številnih prodajnih poti (prodajna mesta  z in brez osebja, ročni računalniki, aplikacije in spletne strani) z več načini plačila, med katerimi so tudi plačila IJPP (med drugim predplačniške, debetne in kreditne kartice, Google Wallet/Android Pay in Apple Pay).

Pridobitelj (tudi Acquirer / ACQ) je zunanji pogodbeni ponudnik storitev sprejemanja plačil s predplačniškimi, debetnimi in kreditnimi karticami, ki jih izdajajo banke ali druge pooblaščena plačilne in finančne institucije. Pridobitelj skrbi tudi za poravnavo kartičnih plačil do naročnika storitve / prodajno mesto.

Pridobitelj mora omogočiti sprejemanje in obdelavo brezstičnih plačil, ustvarjenih v rešitvi IJPP za prodajo vozovnic. Prevzemnik bo obdelal transakcije, ki jih izdajo Mastercard, Visa ter druge mednarodne in domače plačilne sheme (če tako odloči naročnik), v skladu s pravili in politikami teh kartičnih shem za brezstične tranzitne transakcije.

Ponudnik storitve pridobiteljstva je reguliran plačiln ponudnik storitev pridobiteljstva in nosi glavno odgovornost za celotno plačilno verigo (pridobiteljsko procesiranje transakcij, tokenizacija, antifraud, poravnava prodajnih mest - settlement…).

Ponudnik mora zagotoviti programsko in strojno opremo, namestitev, testiranje, uvajanje, integracijo in konfiguracijo za vse komponente pridobiteljskih storitev za sprejemanje odprtih (bančnih) kartic EMV v sistemu IJPP, z zmogljivostjo za branje brezkontaktnih plačilnih naprav EMV v projektih odprtega elektronskega plačevanja v javnem potniškem prometu v produkcijskem okolju, ki je v skladu z določbami vsaj kartičnih znamk VISA in Mastercard v njihovih priročnikih za izvajanje v javnem potniškem prometu in skladnostjo z zahtevami iz tega dokumenta.

Cilj storitev pridobivanja odprtih elektronskih plačil (cEMV) je zagotoviti, da se plačilne transakcije, opravljene pri plačevanju storitev javnega potniškega prevoza z brezstičnimi karticami, varno in pravilno obdelajo ter da se zbrana sredstva ustrezno pripišejo naročniku.

Opomba: V primeru nasprotja med zahtevami iz tega dokumenta in pravili "Mastercard" PAYG in "Visa" MTT je treba rešitev oblikovati in izvajati po načelih ocene izvedljivosti prilagodljivosti pravil "Mastercard " PAYG in "Visa" MTT potrebam naročnika. V tem primeru mora ponudnik oblikovati alternativne scenarije z uporabo pravil "Visa" in "Mastercard" MTT in PAYG ter zagotoviti, da so potrebe poslovnih procesov naročnika dogovorjene med izvajanjem projekta.

### Splošne zahteve za pridobivanje storitev

Ponudniki morajo izpolnjevati splošne zahteve za storitve pridobivanja, določene v razdelku Funkcionalne zahteve, in vse druge ustrezne pododdelke tega dokumenta. Del tega segmenta so:

- Splošne zahteve pridobiteljstva

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Splošno | 4.3.1.1 | Ponudnik mora imeti vsa predpisana dovoljenja (skladna z direktivo PSD2) za opravljanje pridobitvenih plačilnih storitev (PSP). |
| Splošno | 4.3.1.2 | Ponudnik mora imeti vsaj licence za pridobitev mednarodnih plačilnih (kartičnih) shem Mastercard in Visa. Ponudnikove storitve (rešitve) pridobivanja morajo biti certificirane s strani Mastercarda in Visa za obdelavo tranzitnih transakcij PAYG in MTT. |
| Splošno | 4.3.1.3 | Ponudnik mora ponuditi storitve pridobivanja, ki so skladne s pravili o plačilih v odprti shemi v transportu, in funkcionalnost, ki strankam omogoča, da znotraj vozila (avtobusa, vlaka ...) za potovanje plačajo vsaj z brezstičnimi plačilnimi karticami "Mastercard" in "Visa" ter bančnimi karticami, povezanimi z e-denarnico "Google Pay" ali "Apple Pay". Z brezstičnimi karticami, in sicer z odtegnitvijo denarja neposredno z brezstične kartice, povezane s plačilnim računom stranke (pri plačilu ne sme biti potreben vnos kode PIN). |
| Splošno | 4.3.1.4 | Plačila z brezstičnimi karticami morajo biti izvedena v skladu z uradnimi priporočili in smernicami tarifne agregacije, kot so pravila Mastercard (PAYG) in Visa (MTT). |
| Splošno | 4.3.1.5 | Ponudnikova rešitev mora biti certificirana po standardu PCI DSS Payment card industry data security standard). |
| Splošno | 4.3.1.6 | Ponudnik mora zagotoviti, da bo njegov certifikat PCI-DSS obnovljen z najnovejšo različico, ki jo je objavil Svet za varnostne standarde PCI. |
| Splošno | 4.3.1.7 | Ponudnik mora zagotavljati razpoložljivost storitev ter skladnost s predpisi in varnostnimi standardi. |
| Splošno | 4.3.1.8 | Ponudnikova infrastruktura mora biti nameščena v shemi visoke razpoložljivosti. |
| Splošno | 4.3.1.9 | Informacije o brezstičnih karticah morajo biti šifrirane z žetoni. |
| Splošno | 4.3.1.10 | Ponudnik mora biti sposoben zagotoviti redno posodobljeno različico mednarodnega seznama zavrnjenih bančnih kartic, da se prepreči uporaba goljufivih kartic v sistemu. |
| Splošno | 4.3.1.11 | Za zagotovitev celovitih in visokokakovostnih storitev pridobivanja mora ponudnik zagotoviti povezljivost/integracijo z vsemi potrebnimi deležniki sistema DUJPP (med drugim tudi): - Transportni prehod - Validatorji - POS terminali za maloprodajo |
| Splošno | 4.3.1.12 | Ponudnik storitve pridobivanja mora zagotoviti, da so izbrane validacijske naprave, ki jih zagotovi izbrani ponudnik validacijskih naprav, L3 (Level 3) certificirane in podpirajo izbrane plačilne sheme. |
| Splošno | 4.3.1.13 | Ponudnik mora zagotoviti in izvesti rešitev, ki vključuje vse potrebne funkcije in storitve, ki omogočajo celotno procesno verigo brezstičnega kartičnega plačila, vključno s potrebno programsko opremo, funkcionalnostjo zaledne programske opreme (storitev pridobivanja plačil) in povezljivostjo s transportnim plačilnim portalom. |
| Splošno | 4.3.1.14 | Ponudnik mora podpirati funkcionalnost "offline" plačila za vozovnice plačane z brezstično EMV plačilno kartico v primeru, ko so vozila brez povezave z omrežjem. Za stranke ne sme obstajati razlika med "online" plačilom in "offline" plačilom. Ko se nato pojavi povezava, validatorji posodobijo svoj dnevnik transakcij v sistemu. |
| Splošno | 4.3.1.15 | Spletna plačila - Sistem bo strankam omogočal spletna plačila z bančnimi karticami prek DUJPP spletnega mesta in mobilne aplikacije, ki bo razvita na podlagi kompleta za razvoj programske opreme – SDK (glej 4.1.20.8). Pridobitelj mora zagotoviti plačilni prehod za spletno stran in mobilno aplikacijo. |
| Splošno | 4.3.1.16 | Spletno plačevanje - ponudnik mora zagotoviti funkcionalnost Card-On-File za ponujeni spletni plačilni vmesnik. |
| Splošno | 4.3.1.17 | Ponudnik mora obdelati kartice različnih shem plačilnih kartic (vsaj Mastercard in Visa) v skladu z njihovimi pravili za avtorizacije in poravnavo prodajnih mest. |
| Splošno | 4.3.1.18 | V skladu s pravili PAYG/MTT družb Mastercard in Visa mora pridobitelj obdelati zahtevo za preverjanje stanja kartice in drugih meril (npr. ali je kartica vključena v plačilno shemo ali črno listo banke), da bi pri banki izdajateljici potrdil, ali je treba kartico sprejeti ali zavrniti. |
| Splošno | 4.3.1.19 | Ponudnik mora omogočiti podporo za Apple Express, če jo podpira tudi izdajatelj kartice. |
| Splošno | 4.3.1.20 | Ponudnik mora podpirati obdelavo transakcij First Ride Risk (FRR), vključno z združevanjem transakcij v odprti zanki EMV (MTT/PAYG). |
| Splošno | 4.3.1.21 | Ponudnik mora pri banki prejemnici izvesti tudi končni periodični obračun transakcij v skladu s pravili, dogovorjenimi z DUJPP. |
| Splošno | 4.3.1.22 | Ponudnik mora poslati odgovore o sprejemu ali zavrnitvi kot odgovor na zahteve za operacije, ki jih sproži sistem ABT in obdela ponudnik plačilnih storitev. |
| Splošno | 4.3.1.23 | Prenos podatkov in vhodni/hranjeni podatki morajo biti zaščiteni pred namerno manupulacijo. |
| Splošno | 4.3.1.24 | Vsi osebni in drugi občutljivi podatki, shranjeni v sistemih pridobitelja, morajo biti šifrirani. Orodja za šifriranje (DBMS, operacijski sistemi ali aplikacije, strojna oprema) morajo biti izbrana in dogovorjena z DUJPP glede na občutljivost podatkov, potrebe po visoki hitrosti in druge dejavnike. Prav tako mora biti v skladu z ustreznimi predpisi EU in slovenskimi nacionalnimi predpisi ter zahtevami direktiv, dogovorjenimi z DUJPP. |
| Splošno | 4.3.1.25 | Vsa programska oprema mora biti nameščena v infrastrukturi ponudnika. |
| Splošno | 4.3.1.26 | Med izpadom storitve ne sme biti izgubljenih nobenih pomembnih podatkov, zagotovljena pa mora biti neprekinjenost storitve. |
| Splošno | 4.3.1.27 | Ponudnik mora imeti storitev, ki deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 7 dni v tednu ter zagotavljati hiter odziv, da se zagotovi pravočasna obdelava transakcij, pri čemer mora podrobno navesti njeno razpoložljivost in čas transakcij. |
| Splošno | 4.3.1.28 | Ponudnik mora zagotoviti mesečno razpoložljivost, višjo od 99,97 %, letno pa višjo od 99,95 %. |
| Splošno | 4.3.1.29 | Ponudnik mora zagotoviti testno okolje za namene testiranja integracije. |
| Splošno | 4.3.1.30 | Ponudnik se strinja, da v kolikor bo naročnik tako zahteval, bo moral ponudnik razkriti vse svoje podizvajalce, ki so vpleteni v procesiranje pridobiteljske storitve ( Acquiring services). |

### Zahteve za oblikovanje cen storitev pridobiteljstva plačil

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za oblikovanje cen storitev pridobiteljstva plačil iz poglavja Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavij tega dokumenta, ki so:

- Oblikovanje cen pridobiteljstva

| Modul | Št. | Zahteva |
| --- | --- | --- |
| Določanje cen | 4.3.2.1 | Ponudnik mora zagotoviti mešani (blended) model določanja cen/izdajanja računov za storitve pridobivanja. Ponudnikov model določanja cen mora vključevati kartične transakcije s fizično prisotnostjo kartice prisotnosti (validatorji, maloprodajni terminali POS), kot tudi za kartične transakcije brez fizične prisotnosti kartice (transakcije eCOM). Ponudnik mora vključevati tudi večstopenjsko strukturo oblikovanja cen (glej tabelo: Struktura provizijskih stopenj spodaj), kjer se ponujene mešane cene) Provizije zmanjšujejo s povečevanjem obsega transakcij. |
| Določanje cen | 4.3.2.2 | Ponudnik bi moral zagotoviti model oblikovanja cen/izdajanja računov Interchange++ za storitve pridobivanja, ki določa pristojbine Interchange, pristojbine za kartično shemo in pristojbine za obdelavo. Model oblikovanja cen, ki ga zagotovi ponudnik, mora vključevati kartične transakcije s fizično prisotnostjo kartice (validatorji, maloprodajni terminali POS), kot tudi za kartične transakcije, brez fizične prisotnosti kartice (transakcije eCOM). Ponudnik bi moral vključevati tudi stopenjsko strukturo oblikovanja cen (glej tabelo: Struktura provizijskih stopenj spodaj), pri kateri se ponujene provizije zmanjšujejo s povečevanjem obsega transakcij. |
| Določanje cen | 4.3.2.3 | Ponudnik mora zagotoviti model mešanega oblikovanja cen/izdajanja računov za storitve pridobivanja plačil (Acquiring). Ponudnik mora zagotoviti ločeno ponudbo modela oblikovanja cen za kartične transakcije Card-Present (validatorji, maloprodajni POS terminali) in ločeno za kartične transakcije Card-Not-Present (transakcije eCOM). Ponudnik mora vključiti tudi večstopenjsko strukturo oblikovanja cen (glej tabelo: Struktura provizij spodaj), pri kateri se ponujene provizije (mešano oblikovanje cen) s povečevanjem obsega transakcij zmanjšujejo. |
| Določanje cen | 4.3.2.4 | Ponudnik mora zagotoviti model oblikovanja cen/izdajanja računov Interchange++ za storitve pridobivanja, ki določa pristojbine Interchange, pristojbine za kartično shemo in pristojbine za obdelavo. Model oblikovanja cen, ki ga zagotovi ponudnik, mora vključevati kartične transakcije s fizično prisotnostjo kartice (validatorji, maloprodajni terminali POS), in ločeno tudi za kartične transakcije, brez fizične prisotnosti kartice (transakcije eCOM). Ponudnik mora vključiti tudi večstopenjsko strukturo oblikovanja cen (glej tabelo: Struktura provizij spodaj), pri kateri se ponujene provizije (mešano oblikovanje cen) s povečevanjem obsega transakcij zmanjšujejo. |
| Določanje cen | 4.3.2.5 | Ponudnik mora zagotoviti model določanja cen/izdajanja računov za storitve pridobivanja (Visa/Mastercard) EMV Private/ White label kartic, pri čemer mora navesti provizije za vzpostavitev, morebitne mesečne provizije in provizije za procesiranje take EMV zaprte sheme (aktivna kartica na leto, provizije za transakcije ...). |

# Faze projekta in časovni razpored

## Faze – opis

### Oblikovanje

V tej fazi bodo ponudniki med drugim nadzorovali naslednje naloge:

- zbiranje sistemskih zahtev naročnika, vključno z omrežno arhitekturo in komunikacijsko infrastrukturo. To morajo opraviti področni strokovnjaki, ki dobro poznajo stanje in zmogljivosti obstoječih sredstev ter možnosti za povezovanje in integracijo teh sredstev s predlaganim zaledjem.

- Opredelitev podrobnih načrtov: Ponudniki zagotovijo podrobne načrte predhodnega načrta.

- Časovni načrt: projektne naloge in mejniki, predpogoji, seznam rezultatov za vsako fazo.

- Posodobitev matrike zahtev.

- Opredelitev funkcionalne in tehnične zasnove: Ponudniki zagotovijo popolne specifikacije funkcionalne in tehnične zasnove rešitve (visoka in nizka raven). To med drugim vključuje načrtovanje za vsak sistem PTO in vmesni sistem.

- Načrtovanje varnostnih funkcij in obvladovanje tveganja: Ta dokument mora vključevati zasnovo varnostnih funkcij in upravljanja tveganj.

- Zagotavljanje podrobne analize učinkov na trenutne PTA, IJPP sisteme ter predlagane spremembe: Ponudniki morajo zagotoviti podroben seznam sprememb, ki so potrebne v sedanjem IJPP sistemu (s katerim upravlja PTA), za integracijo s predlagano rešitvijo. Ponudniki so prav tako odgovorni za sodelovanje z izvajalci javnih prevozov (PTO), zagotavljanjem ustrezne dokumentacije, podrobnih specifikacij in priporočili/nasveti, ki so potrebni za zagotovitev, da lahko novi ABT sistem in TTM sistem učinkovito delujeta s strojno in programsko opremo izvajalcev javnih prevozov (PTO), ki uporabljajo lastne ali pa druge rešitve ABT/AFC in TTM sistemov tretjih ponudnikov.

- zagotavljanje načrtovanja in pristopa za prehod, migracijo in integracijo produkcije:

- Ta dokument mora vključevati informacije za dokazovanje izvedljivosti in razširljivosti predlagane rešitve za uvajanje v produkcijo. Vsebovati mora tudi pristope, načrtovanje, predpogoje in pogoje za produkcijski referenčni prehod, migracijo in integracijo z drugimi komponentami sistema.

- Ponudniki v odgovoru na povpraševanje tem dokumentu predlagajo podroben načrt migracije. Načrt migracije mora med drugim vključevati,

- kontrolni seznam za migracijo podatkov

- strategijo migracije podatkov

- strategijo funkcionalnega in nefunkcionalnega testiranja migracije podatkov

- poročilo o funkcionalnem in nefunkcionalnem testiranju migracije podatkov

- Ponudniki morajo upoštevati vse deležnike naročnika, ki sodelujejo pri prehodu in migraciji, med drugim tudi:

- trenutne podatke o IJPP uporabnikih CBT (demografski podatki, izdelki,)

- oddelek financ naročnika

- oddelek DUJPP za informacijsko tehnologijo

- oddelek DUJPP za javna naročila in njihove poslovne partnerje ter

- poslovne lastnike vseh integriranih sistemov

- Opredelitev operativne in vzdrževalne podpore: Ta dokument mora vključevati operativno podporo, ki jo bo ponudnik zagotovil po produkcijski uvedbi, vključno z vzdrževanjem in operativno podporo, operativnimi smernicami, gradivom za usposabljanje ter pogoji in smernicami za podporo.

- Organizacija delavnic za načrtovanje: V fazi načrtovanja morajo Ponudniki organizirati delavnice z naročnikom in njegovimi Ponudniki in/ali v njih sodelovati.

Vsi rezultati bodo predmet ocene in odobritve naročnika.

### Razvoj (prilagoditve in integracija)

V tej fazi ponudniki prilagodijo module rešitve, ki so v njihovem obsegu, v skladu z dogovorjenimi zahtevami v fazi načrtovanja. V tej fazi mora ponudnik naročniku redno poročati o naslednjem:

- napredku prilagoditev in integraciji rešitve,

- vseh drugih dobavah, potrebnih za izvajanje in dokončanje predlagane rešitve, vključno s simulatorji in zagotavljanjem nabora podatkov tretjim osebam za namene testiranja,

- posodabljanju matrike zahtev,

- vseh drugih rezultatih, potrebnih za izvajanje in dokončanje predlagane rešitve,

- vprašanjih, tveganjih in načrtih za nepredvidljive razmere.

### Tovarniško prevzemno testiranje (FAT)

V tej fazi Ponudniki opravijo testiranje FAT, preden se oprema in programska oprema pošljeta na DUJPP za namestitev. V tej fazi mora ponudnik:

- Pred začetkom testiranja predloži dokument o postopkih prevzemnega testiranja (ATP) v odobritev naročniku.

- Posodobiti matrike zahtev.

- Prikazati, kako se bo testirala vsaka zahteva specifikacije.

- Izvede testiranje pred pričami, ki jih določi naročnik, in pripravi ustrezno poročilo o testiranju.

- Zagotoviti, da so pomanjkljivosti odpravljene, preden se pošljejo naročniku za vgradnjo.

- Zagotoviti popolno certificiranje brez blokad pred odobritvijo vgradnje.

### Uvedba v produkcijo

V tej fazi ponudnik skrbno načrtovano namesti in konfigurira vse komponente programske in strojne opreme v okviru svojega področja uporabe v produkcijskem okolju. Ponudnik zagotovi podroben načrt uvajanja kot del rezultatov faze načrtovanja, ki ga mora pregledati in odobriti naročnik. Načrt uvajanja mora vključevati načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za vsa znana tveganja pri uvajanju in načrt povratnih ukrepov.

Načrt uvajanja je treba uskladiti z vsemi vključenimi PTO in njihovimi ponudniki sistemov ABT/AFC in TTM. Vse zahtevane komponente aplikacije morajo biti vzpostavljene in delovati, preden se rešitev predstavi javnosti.

Ponudnik je odgovoren tudi za pridobitev vseh potrebnih akreditacij in dovoljenj za dostop do vseh lokacij in krajev PTO, med drugim do postaj, skladišč itd.

### Preizkušanje sprejemljivosti za uporabnike (UAT)

To testiranje se izvede po tovarniškem prevzemnem testiranju in se lahko začne takoj, ko sta dobavljena celoten centralni sistem in prvi sistem terenskih naprav. Pričakovani rezultati ponudnika so med drugim naslednji:

- strojna in programska oprema, ki je reprezentativna za produkcijo.

- Navodila za namestitev, zagon in delovanje testnega sistema; testno okolje mora biti nameščeno na namenskih platformah, ločeno od produkcijske verzije in konfigurirano v konfiguraciji, ki je podobna produkcijski verziji (potrebna bosta vsaj 2 testni okolji). Testna okolja so lahko nameščena pri ponudniku gostovanja zalednega ABT sistema.

- Operativno usposabljanje za osebje naročnika in tretje osebe, ki jih naročnik imenuje za izvajanje testiranja.

- Opombe o izdaji, dokumentacija in informacije o licenciranju programske opreme.

- Notranje testiranje: Ponudnik opravi notranje testiranje v testnem laboratoriju PTA po vključitvi novega proizvajalca originalne opreme in/ali nove strojne opreme, preden zaprosi testno osebje PTA, da opravi testiranje v UAT naročnika.

- Testiranje integracije: Ponudniki se usklajujejo in sodelujejo s sistemskimi ponudniki PTO, da skupaj izvedejo popolno integracijsko testiranje (od začetka do konca).

- referenčni podatki, ki so potrebni za izvedbo vseh zahtevanih preskusnih dejavnosti (integracija, zmogljivost, obremenitev, varnost, UAT)

- vse druge storitve/izdelke, ki so potrebni za testiranje rešitve.

Poleg tega morajo ponudniki zagotoviti podporo za:

- podporo pri testiranju: Ponudniki morajo v fazi testiranja naročnika zagotavljati podporo pri testiranju za polni delovni čas. Testno podporo morajo zagotavljati osebe s sedežem v Ljubljani.

- Analiza temeljnih vzrokov za težave, odkrite med testiranjem.

- Izdaje programske opreme za odpravo napak, ki odpravljajo vse težave, odkrite med testiranjem.

Naročnik pričakuje, da bo rešitev po koncu faze testiranja v testnem laboratoriju PTA pripravljena za produkcijsko uporabo. Ponudniki so odgovorni za sodelovanje s PTO pri zagotavljanju, sodelovanju in priporočanju ustreznega programa testiranja za preveritev, ali lahko novi PTA sistemi učinkovito delujejo s strojno in programsko opremo PTO.

### Referenčna migracija

V tej fazi mora ponudnik nadaljevati z ustrezno migracijo podatkovnih zbirk in integracijo z referenčnimi podatkovnimi zbirkami tretjih oseb v skladu z načrtom izvedbe migracije, dogovorjeni v fazi načrtovanja. Ponudnik mora zagotoviti, da ne pride do motenj pri vsakodnevnem delovanju in vzdrževanju PTA in PTO storitev, vključno s strojno in programsko opremo.

Ponudniki morajo dokumentirati postopek migracije in dokazati njegovo uspešnost z uporabo namenskih preskusnih postopkov. Podrobna poročila o izvajanju operacij, vključno z rezultati testov, se predložijo naročniku v pregled in potrditev.

### Pilotno testiranje v produkcijskem okolju

Pilotno testiranje se izvede po zaključku in potrditvi namestitve, migracije in konfiguracije vseh komponent sistema ter je omejeno na izbrane uporabnike. Ponudniki morajo naročniku zagotoviti naslednje storitve:

- Zagotovitev podrobnega programa pilotnega testiranja, ki med drugim vključuje primere uporabe in scenarije. Ponudnik mora preko PTA od vseh PTO pridobiti dovoljenje za uporabo sredstev PTO, vključno z depoji, postajami itd.

- Vsa operativna in tehnična podpora oddelkom PTA in PTO med fazami priprave in izvedbe pilotnega testiranja produkcije.

- Spremljanje sistema in vrednotenje delovanja.

- Analiza in reševanje težav.

- Končno poročilo o pilotnem testiranju.

Naročnik pričakuje, da bo rešitev ob koncu pilotnega testiranja produkcije pripravljena za začetek polne produkcije.

### Po zagonu

Naročnik od ponudnikov pričakuje, da bodo po zagonu produkcije zagotovili naslednje storitve:

- Delovanje, podpora in vzdrževanje sistema: med javnim zagonom in po njem ponudniki podpirajo naročnika, spremljajo produkcijsko okolje, zagotavljajo operativno podporo, odgovarjajo na vprašanja v zvezi z rešitvijo, posodabljajo konfiguracije in po potrebi odpravljajo težave. Podpora po javnem zagonu se izvaja na podlagi pogojev garancijskega obdobja in ravni sporazuma o storitvah. Podpora na kraju samem v kombinaciji s podporo na daljavo je na voljo za zagotavljanje pričakovane ravni storitev. V obdobju garancijske podpore in vzdrževanja mora biti na voljo osebje s polnim delovnim časom.

- Povečanje obsega: Ponudniki morajo spremljati produkcijsko okolje glede obsega transakcij, uporabnikov in splošne zmogljivosti ter po potrebi zagotoviti podporo za razširjanje.

- Dodatni razvoj: V dogovoru z naročnikom morajo ponudniki zagotoviti podporo za izvajanje novih funkcionalnosti/primerov uporabe/storitev.

- Vse druge vrste podpore na podlagi zahtev, navedenih v tem dokumentu.

## Prehodno obdobje

Naročnik daje prednost prehodu sistemov ter migraciji uporabnikov/strank in podatkov, ki temelji na naslednjih načelih:

- V prehodnem obdobju ne sme biti motenj v delovanju PTO pri zagotavljanju interoperabilne storitve strankam IJPP.

- Nove (ali naknadno opremljene) ABT "Level 1" naprave se namestijo skupaj s starejšimi napravami za obdobje, imenovano faza migracije strank.

- Nove ABT "Level 1" naprave sprejemajo nove nosilce vozovnic ABT (Mifare DESfire ali cEMV - "Private/White label" rešitve in 2D črtno kodo) ter obstoječe kartice Mifare, ki povezujejo v novi PTA ABT sistem vozovnic.

- V tem obdobju se na novih napravah še vedno sprejemajo starejše kartice Mifare (kot del obstoječega CBT) in brezstične vozovnice v skladu z veljavnimi načeli kartičnega izdajanja vozovnic.

- Tri mesece po začetku uvajanja sistema ABT morajo biti vse sprejemne naprave aktivirane s sistemom ABT.

POMEMBNO!

Ponudniki opredelijo in cenovno ovrednotijo strategijo prehoda na podlagi zgornjih načel ali priporočijo izboljšave na podlagi svojega znanja, izkušenj in zmožnosti. Od ponudnikov se pričakuje, da bodo tesno sodelovali z naročnikom in drugimi Ponudniki opreme pri načrtovanju, izvajanju in podpori prehoda s kartičnega (CBT) sistema na ABT v vseh sistemih.

# Skupne zahteve za rešitve in projekte

## Splošne zahteve

Naslednje zahteve se zahtevajo za vse rešitve, ki jih ponudijo ponudniki, poleg zahtev iz poglavja 4 za posamezni sklop.

### Zmožnost in zahteve za integracijo

Sistem mora biti skalabilen, da zadosti vsem potrebam po integraciji, ki se pričakujejo od različnih sistemov in funkcionalnosti v obsegu. Izbrani ponudniki morajo opraviti podrobno oceno in zbrati zahteve za potrebe integracije. Na splošno morajo vse integracije potekati prek zaščitenih spletnih storitev z uporabo naročnika (in pozneje DUJPP), Enterprise Service Bus (tehnologija bo objavljena pozneje) in spletnih storitev, ki temeljijo na SOA. O morebitnih odstopanjih (npr. z drugimi API rešitvami) je potrebno pogledati ustreznost od primera do primera. Izbrani ponudniki morajo oceniti obstoječo infrastrukturo naročnika, da zagotovijo, ujemanje predlagane rešitve z obstoječim okoljem naročnika. Vse spremembe obstoječe tehnološke arhitekture naročnika v okviru tega projekta je treba utemeljiti in odobriti.

Integracije v zahtevanem obsegu  se nanašajo na funkcionalno specifikacijo, ki so opisane v tej projektni nalogi.

### Zahtevane storitve

#### Vodenje projekta

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede projektnega vodenja iz dela o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

#### Oblikovanje in pregled oblikovanja

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede oblikovanja in pregleda oblikovanja iz poglavja o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih  tega dokumenta.

#### Storitve sistemske integracije

Ponudniki so odgovorni za razvoj, uvajanje in preskušanje integracij osrednjega sistema z zunanjimi sistemi, kot je opisano v poglavju o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih  tega dokumenta.

#### Certificiranje, preskušanje in sprejemanje

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede certificiranja, testiranja in sprejemanja iz poglavja Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih  tega dokumenta. Faze preskušanja vključujejo vsaj tovarniški prevzem, integracijo sistemov, pilotni preizkus, prevzem sistema in obdobje obratovanja. Certificiranje vključuje vsaj EMV L1/L2/L3 in skladnost z varnostnim standardom PCI-DSS 3.2 ali višjim za "frontend" in "backend" sisteme.

Ponudniki morajo vzpostaviti varno povezavo s svojimi testnimi sistemi ali zagotoviti simulator obstoječega AFC sistema za namene razvoja in testiranja.

#### Upravljanje vmesnikov

Ponudniki so odgovorni za upravljanje vseh soodvisnosti s tretjimi Ponudniki, ki izhajajo iz izvedbe tega obsega projekta, in sicer za integracijo "Level 1" naprav in zunanjih sistemov, opisanih v poglavju o funkcionalnih zahtevah in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Ponudnikov obseg del mora vključevati zagotavljanje celovitih storitev upravljanja vmesnikov, ki vodijo do izvedbe celovitih integracij s sistemi tretjih oseb, potrebnih za popolnoma funkcionalen sistem ABT in sistem TTM, vključno z upravljanjem seznamov težav in popravkov.

#### Dokumentacija

Ponudniki zagotovijo visokokakovostno dokumentacijo v skladu z zahtevami glede dokumentacije iz poglavja Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih teh pogojev. Dokumentacija bo med drugim vključevala specifikacijo zahtev za namestitev ter navodila za uporabo in vzdrževanje, ki morajo ustrezati standardom vsakega posameznega PTO.

#### Usposabljanje

Ponudniki morajo zagotoviti usposabljanje v skladu z zahtevami za usposabljanje iz razdelka Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

#### Garancija in pogodba o servisiranju

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede garancije in servisne pogodbe iz poglavja Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

#### Delovanje

Ponudniki morajo izpolnjevati zahteve za delovanje sistema iz poglavja Funkcionalne zahteve in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta.

### Vzdrževanje

Zagotovljeno rešitev je treba zlahka vzdrževati. Zato je treba stanje in napake zlahka analizirati, potrebne spremembe (kot so razširitve) pa je treba izvesti na podlagi dokumentiranega postopka. Ponudnik rešitve mora predlagati postopek in strategijo vzdrževanja (npr. z uporabo postopka stopnjevanja).

### Celovitost podatkov in sistemov

Celovitost podatkov in sistemov je stanje, v katerem so sistem in podatki, ki jih sistem vsebuje in deli, dosledni, željeni in veljavni. Zahteva se, da se celovitost podatkov in sistema ohranja v vseh okoliščinah, bodisi zaradi napak strojne ali programske opreme bodisi zaradi napadov s tehničnimi sredstvi, kot so transakcije, omejitve, obravnavanje izjem ali varnostne kopije.

Vsaka aktivnost migracije podatkov (iz obstoječih sistemov v nove sisteme), ki bo potrebna kot del tega projekta, bo odgovornost ponudnika in bo zajeta v obsegu tega projekta.

### Pravilnost podatkov

Pravilnost podatkov je opredeljena z zmožnostjo sistema, da se izogne kršitvam celovitosti podatkov in sistema zaradi napak. Izbrani ponudniki morajo zagotoviti zelo visoko stopnjo pravilnosti z izvajanjem določenih dejavnosti in ukrepov, kot so uporaba najsodobnejših in učinkovitih razvojnih metodologij in orodij in/ali vzpostavitev temeljitih postopkov zagotavljanja kakovosti, kot je testiranje.

Zagotovljeni sistem mora zagotavljati, da so transakcije 100-odstotno popolne in da se nobena transakcija ne izgubi. Da bi to dosegli, bo morda treba ročno pridobiti podatke o transakcijah iz naprav, ki niso v uporabi. Zagotovljeni sistem mora biti sposoben uvoziti takšne ročno pridobljene podatke o transakcijah.

### Zaupnost sistema in podatkov

Zaupnost sistema in podatkov je opredeljena z zmožnostjo sistema, da se zaščiti pred vsemi nenamernimi ali nepooblaščenimi dostopi v vseh oblikah napadov. Ponujeno storitev je treba opraviti na način, ki zagotavlja najvišjo raven skladnosti z zahtevami glede zaupnosti podatkov in sistemov. To vključuje zasnovo in izvedbo vseh sistemov. Zato so potrebni najsodobnejši ukrepi za zagotavljanje zaupnosti sistemov in podatkov.

### Razširljivost za nove zainteresirane strani

Sistem mora biti enostavno razširljiv na način, ki omogoča dodajanje novih deležnikov (novih uporabniških skupin tretjih oseb) in izvoz kanalov za te deležnike, kot so npr:

- Mesta - PTO,

- tretji ponudniki mobilnosti,

- vladne agencije,

- korporacije.

### Razširljivost za nadaljnje funkcije

Sistem mora zagotavljati možnost dodajanja, konfiguriranja, aktiviranja in deaktiviranja funkcij in poslovnih pravil z manjšimi razvojnimi napori ali brez njih, odvisni pa so predvsem od konfiguracije in uporabniku prijaznega vmesnika, ki omogoča enostavno konfiguriranje teh funkcij in poslovnih pravil.

### Jeziki in lokalizacija

Vse aplikacije uporabniškega vmesnika (spletni portali, mobilne aplikacije ...) so na voljo v slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem in angleškem jeziku ter se odpirajo v jeziku, ki ga želi uporabnik. Rešitev mora biti zasnovana in razvita tako, da podpira več jezikov z internacionalizacijo, in omogoča dodajanje naravnih jezikov v programsko opremo z lokalizacijo, brez potrebe po inženirskih spremembah programske opreme portala ali aplikacije, ter uporabo Unicode.

### Upravljanje uporabnikov in pravice dostopa

Rešitev mora vključevati vmesnik za upravljanje uporabniških računov, vključno z zagotavljanjem računov, ter za dodeljevanje in preklic pravic dostopa v sistemskih območjih, poročilih, modulih in sorodnih komponentah. To mora biti v skladu s smernicami za nadzor dostopa, kot je navedeno v tem dokumentu; rešitev mora upoštevati možnost integracije s sistemom za upravljanje identitete in dostopa (IAM) DUJPP ter sistemom SiPass in Rekono za upravljanje identitete in dostopa, ki omogoča enotno prijavo (SSO). Če rešitev zahteva interakcijo z zunanjimi uporabniki, morata registracija uporabnikov in dostop potekati prek portala/IAM (PTA) podjetja DUJPP.

Sistem mora podpirati uporabo skupin in vlog za lažje upravljanje dostopa do računov. Določene morajo biti predloge uporabniških skupin in odgovornosti (privzeti seznam), skrbnik sistema pa jih mora imeti možnost spreminjati ali dopolnjevati-

#### Poročila upravitelja

Poleg poslovnih poročil, ki so zahtevana kot del funkcionalnih zahtev, mora sistem administratorju omogočati izdelavo poročil o:

- uporabnikih, vlogah in dovoljenjih skupin,

- stanju računov,

- uporabnosti sistema in zadnji prijavi.

### Poročila in izvoz podatkov

Sistem mora uporabnikom omogočati izvoz izbranih informacij (npr. rezultatov poročil) v standardnih oblikah. To vključuje MS Excel, CSV, MS Word, PDF in druge standardne formate.

### Interoperabilnost

Rešitev mora zagotavljati interoperabilnost na ravni nosilcev vozovnic, da se omogoči nemotena uporaba kartic neodvisno od omrežja, načina prevoza in ponudnika, ki zagotavlja rešitev.

Sistem mora upoštevati tudi interoperabilnost s poslovnega in tehnološkega vidika, kar bo omogočilo lažjo integracijo, prihodnjo širitev in sodelovanje z drugimi podjetji, sistemi in tehnologijami. Sistem mora zagotavljati ali biti razvit na podlagi odprtih standardov za poslovna in tehnološka področja. Naročniku je treba zagotoviti funkcionalne, tehnične in vmesniške specifikacije vseh modulov sistema, naročnik pa jih mora imeti možnost uporabiti kot podlago za integracijski in interoperabilnostni okvir.

### Uporabniški vmesnik in izkušnje

Sistem mora biti enostaven za uporabo in prijazen do uporabnika. Poleg tega mora biti uporabniku omogočeno iskanje informacij z minimalnim številom navigacijskih klikov. Ponudnik mora razviti enotni človeško-strojni vmesnik (HMI) in ga implementirati pri vseh upravljavcih.

### Usposabljanje in prenos znanja

#### Uporabniški priročniki

Vse ključne uporabnike je treba usposobiti in jim zagotoviti uporabniški priročnik v obeh glavnih jezikih, slovenščini in angleščini. Uporabniški priročniki so lahko mešanica dokumentov (npr. v obliki urejevalnika besedil ali predstavitev) in večpredstavnostnih vsebin (npr. videoposnetkov).

Usposabljanje za upravljanje sistema mora biti izvedeno v skladu z uradnim učnim načrtom in gradivom za usposabljanje glavnega ponudnika, če ponudniki izvajajo rešitev na podlagi COTS (Commercial of The Shelf).

Prodajalec je odgovoren za konfiguracijo učnega centra z vso potrebno strojno in programsko opremo ter komunikacijami. Uporabiti je mogoče učne ali testne centre naročnika, vendar mora prodajalec posredovati zahtevo naročniku. Prodajalec je odgovoren tudi za vzpostavitev centra in vse materiale, potrebne za usposabljanje..

Priročniki za končnega uporabnika morajo odražati tisto, kar se izvaja pri naročniku, in ne standardnih priročnikov, ki jih zagotovijo glavni Ponudniki. Priročniki za usposabljanje (ki se razlikujejo od priročnikov za končnega uporabnika) pa morajo temeljiti na uradnem programu usposabljanja glavnega ponudnika.

Kar zadeva predstavitve, bo morda moral izbrani ponudnik, kadar jih bo treba predstaviti določenim zainteresiranim stranem (npr. najvišjemu vodstvu), njihovo vsebino prevesti v slovenščino.

Vsa navodila za uporabo morajo biti zagotovljena v obliki dokumenta. Vsa izvedena usposabljanja morajo biti dokumentirana, z navzočnostjo osebja ter dnevnikom vseh poizvedb in pomislekov. Ponudnik mora odgovoriti na vsako poizvedbo in pomislek ter ukrepati v zvezi z njima z dokumentiranim datumom izvedbe.

#### Način usposabljanja

Pričakuje se, da bo usposabljanje potekalo v učilnici z ustreznim gradivom in praktičnim usposabljanjem. Po potrebi se izvaja v preskusnem laboratoriju.

#### Usposabljanje o tehnologiji/arhitekturi

Ponudnik zagotovi usposabljanje v skladu z zahtevami za usposabljanje iz poglavja Zahteve za rešitev in vseh drugih ustreznih podpoglavjih tega dokumenta. Usposabljanje zajema funkcionalne, tehnične in operativne vidike zagotovljene rešitve. Namreč, izbrani ponudnik mora zagotoviti tehnično usposabljanje, ki super uporabnikom in administratorjem omogoča izvajanje sprememb konfiguracije/prilagoditve.

#### Prenos znanja

Prenos znanja je potreben tudi za izbrano osebje pri naročniku, da se zagotovi, da bodo ti v zameno svoje pridobljeno znanje in veščine interno delili z drugimi potencialnimi uporabniki pri naročniku. Zato je treba zagotoviti celovite programe in gradiva za usposabljanje, skupaj s sejami "usposabljanja za trenerje", zlasti za tiste vloge, pri katerih se pričakuje velika fluktuacija osebja (npr. vozniki avtobusov, uslužbenci za pomoč strankam itd.).

### Funkcije spletne podpore sistema

Rešitev mora zagotavljati funkcijo spletne podpore, ki uporabnikom pomaga pri navigaciji po sistemu in uporabi njegovih funkcij. Te so lahko na primer v obliki, vendar niso omejene na, datoteke sistemske pomoči, nasvetov za orodja na zaslonu, opisov funkcionalnosti itd.). Tega se NE sme zamenjevati z modelom sistemske podpore za beleženje težav in incidentov.

## Zahteve za sistemsko okolje

Naročnik pričakuje, da bodo ponudniki gostili vsaj tri okolja: pripravljalno (ali testno), UAT in produkcijsko. Čeprav naročnik razume, da je najbolje ločiti razvoj od testiranja, morata biti okolje za testiranje in okolje UAT natančna kopija produkcijskega okolja. Okolji za pripravo in produkcijo morata biti popolnoma ločeni. Pomembno je opozoriti, da se noben računalnik končnega uporabnika ne sme uporabljati kot strežnik za postavitev/testiranje.

Za zagotovitev zahtevane razpoložljivosti in kritičnosti rešitve mora biti namestitev okolja za obnovitev po nesreči (DR) vključena kot del celotne rešitve. Ponudnik v predlog vključi seznam virov, ki so del rešitve, in vse predpogoje, ki jih naročnik zahteva za celotno namestitev.

### Zahteve za strojno opremo in namestitev

Ponudniki morajo v okviru konkurenčnega dialoga vključiti/predlagati naslednje možnosti:

- strojno in programsko opremo, ki jo zagotovi ponudnik (računska oprema, varnostno kopiranje in shranjevanje morajo biti del ponudbe ponudnika).

- Za dobavo, namestitev, konfiguracijo, upravljanje in podporo bo odgovoren ponudnik.

- Ker je predlagano, da komponente strojne opreme/infrastrukture dobavlja ponudnik, morajo biti te komponente razreda Enterprise in usklajene s standardi industrije in naročnika.

- Uvajanje mora biti usklajeno z najboljšimi industrijskimi praksami.

- Naročnik si pridržuje pravico do odobritve namestitve. Od ponudnikov se pričakuje, da v tehnične in komercialne ponudbe vključijo podrobnosti na ravni komponent.

- Morebitne posebne predpogoje naročnika v zvezi z omrežjem, infrastrukturo, prizadevanji in licencami je treba zagotoviti vnaprej (v začetni fazi načrtovanja in najkasneje do takrat).

- Odgovornost izbranega ponudnika je, da predlaga/načrtuje rešitev tako, da bodo izpolnjene zahteve naročnika glede razpoložljivosti, ne da bi to vplivalo na obstoječe okolje naročnika.

- Ponudnik mora zagotoviti, da so predlagane licence usklajene z zahtevami tem dokumentu, in je odgovoren, če katera od predlaganih/predstavljenih funkcij ni na voljo zaradi nerazpoložljivosti licenc.

- Ker bo predlagana rešitev gostovala v oblaku (zasebnem ali javnem), mora izbrani ponudnik prevzeti popolno odgovornost za namestitev, konfiguracijo, varnostno kopiranje, shranjevanje, upravljanje in podporo za te sisteme ali oblak.

- Vsi strežniki, predlagani kot del rešitve, morajo biti visoko razpoložljivi, razen če je vpliv v primeru izpada strežnika minimalen ali ga ni.

- Za spremljanje predlagane rešitve bo odgovoren izbrani ponudnik, vključena pa bodo tudi ustrezna orodja za spremljanje, če bo celotno rešitev upravljal in vodil ponudnik.

- Ponudnik mora pred arhitekturo rešitve predložiti poročilo o oceni, ki mora vključevati stanje AS-IS, vrzeli in stanje TO-BE.

### Zahteve za certificiranje

Naročnik pričakuje, da arhitekturo rešitve in izvajanje/uvajanje v produkcijskem okolju uradno potrdi glavni ponudnik (ali glavni ponudniki, če se izvaja več kot en izdelek/tehnologija). To velja, če arhitekturo in/ali izvajanje izvaja partner, glavni ponudnik ali konzorcij. Potrditev arhitekture rešitve je treba zagotoviti med izvajanjem projekta in ne med predložitvijo predlogov, saj je predlagana arhitektura v tehničnih predlogih začetna in se lahko spremeni glede na fazo podrobnega zbiranja zahtev projekta.

S potrjevanjem izvajanja/uvajanja v produkcijskem okolju bi se naročnik prepričal, da

- je bila izvedba izvedena v skladu s certificirano in odobreno arhitekturo.

- je bila izvedba izvedena z uporabo najboljših praks glavnih ponudnikov za ta izdelek/tehnologijo.

Potrdilo je treba zagotoviti v obliki uradnega sporočila (npr. dopisa, elektronske pošte itd.) glavnega(-ih) ponudnika(-ov).

## Splošne zahteve projekta

### Vodenje projekta

#### Dejavniki uspešnosti projekta

Dejavniki, na katere se je treba osredotočiti za sprejemanje in uspešen zaključek projekta s strani zainteresiranih strani, so (med drugim) naslednji:

- Projekt je bil zaključen pravočasno in v okviru proračuna.

- Projekt izpolnjuje ustrezne cilje glede upravljanja in kakovosti.

- Rezultati projekta ustrezajo namenu.

- Projekt izpolnjuje vse določene zahteve.

- Projekt ima med uvajanjem in prehodom minimalen negativen vpliv na delovanje IJPP.

- Projekt med uvajanjem in prehodom nima negativnega vpliva na stranke IJPP.

- Projekt naročniku omogoča izpolnitev vseh zastavljenih poslovnih ciljev.

#### Zdravje, varnost in okolje

Pri delu ali ravnanju z opremo v prostorih DUJPP mora ponudnik upoštevati najboljše prakse in standarde na področju zdravja in varnosti, vključno z ravnanjem s predlagano opremo iz projektne dokumentacije (če je primerno), podpirati in upoštevati vse veljavne standarde in najboljše industrijske prakse ter biti ergonomsko primeren za zaposlene.

### Zahteve za zagotavljanje tehnološke kakovosti projekta (TQA)

Kot je poudarjeno v prejšnjih razdelkih tem dokumentu mora izbrani ponudnik izpolniti naslednje zahteve glede kakovosti:

#### Življenjski cikel in rezultati

| # | Vnos | Faza projekta | Faza QA | Rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokument s podrobnostmi o sodelovanju, načrt projekta | Načrt projekta | - Začetek testiranja | - Strategija testiranja |
| 2 | Načrt projekta | Načrtovanje projekta | - Načrtovanje testiranja | - Posodobljene dejavnosti projektnega načrta so usklajene in vključene v načrt)/(QA) |
| 3 | BRS, SRS, načrtovanje rešitev | Izvajanje | - Podrobno načrtovanje testov - načrtovanje testov | - Načrt funkcionalnega testiranja - Načrt testiranja zmogljivosti - Načrt testiranja UAT - Delovni dokument testiranja |
| 4 | Izdaja programske opreme | Izvajanje | - Izvajanje testov (ponudnik) | - Delovni dokument za testiranje - potrditev izdaje ponudnika - skripte za funkcionalno avtomatizacijo - skripte za testiranje zmogljivosti |
| 5 | Potrditev izdaje nove verzije ponudnika | UAT | - Test kakovosti PTA | - Delovni zvezek za testiranje - potrditev izdaje QA |
| 6 | Potrdilo o sprostitvi QA naročnika | UAT | - Poslovni UAT | - Scenariji UAT in poročilo o potrditvi UAT |

Pomembne opombe:

Vse druge artefakte, povezane s kakovostjo in testiranjem, je treba naročniku predložiti kot dokazilo, kot je navedeno v zgornjem razdelku, tj. življenjski cikel QA in rezultati.

Dejavnosti QA je treba vključiti v načrt projekta na visoki ravni in podroben načrt projekta v fazi načrtovanja projekta skupaj z ustreznimi člani ekipe QA.

#### Področje QA in preskušanja

Na podlagi funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev so v nadaljevanju navedene vrste testiranja, ki bi jih lahko izbrani ponudnik izvedel v okviru faze izvajanja projekta:

| Funkcionalno testiranje | Testiranje zmogljivosti (obremenitev, stres, hitrost, moč polja in obseg) |
| --- | --- |
| Testiranje sistema | Testiranje funkcionalne avtomatizacije |
| Testiranje integracije sistemov | Preizkušanje točnosti podatkov |
| Testiranje regresije | Preizkušanje uporabniške izkušnje |
| Varnostno testiranje | Testiranje replikacije podatkov |
| Preizkus celovitosti podatkov | Preverjanje kakovosti podatkov |
| Preizkušanje združljivosti | Preizkus uporabnosti |

Izbrani ponudnik mora izvesti avtomatizacijo funkcionalnega testiranja z uporabo lastnih orodij, vse stroške, povezane z nakupom licenc za orodje, pa nosi ponudnik.

#### Upravljanje projekta in področje skladnosti

Ob sklicevanju na prejšnja poglavja tega dokumenta morajo vsi ponudniki obravnavati skupni nadzor in zahteve glede skladnosti, kot je zahtevano v tem dokumentu, in jih je treba predložiti v tehnični ponudbi.

#### Zahteve za projektno dokumentacijo

Izbrani ponudnik mora izpolniti vse zahteve glede dokumentacije v skladu s standardi naročnika (npr. politiko vodenja projekta in morebitne revizijske zahteve). Predloge morajo predstavniki izbranega ponudnika po oddaji naročila in med življenjskim ciklom projekta po potrebi posredovati naročniku.

#### Standardi programske opreme za dokumentacijo

Standardi programske opreme za izdelavo projektne dokumentacije so naslednji:

| Funkcija | Standard programske opreme |
| --- | --- |
| urejevalnik besedil | MS Word |
| Preglednice | MS Excel |
| Predstavitve | MS PowerPoint |
| Načrtovanje projektov | MS Project |
| Skenirani dokumenti | Adobe Acrobat Reader |

MS Office <<2021/365>> bo privzeti programski paket, ki ga bo projektna skupina uporabljala za pripravo dokumentacije in poročil.

#### Izvedba projekta in kazni

Če ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v okviru te pogodbe - med drugim vključno z zagotavljanjem licenc, doseganjem mejnikov in dokončanjem glavnih dejavnosti v skladu z dogovorjenim časovnim načrtom projekta -, pri čemer je glavni vzrok za takšne kršitve/neizpolnjevanje obveznosti izključno in samo na strani ponudnika, si naročnik pridržuje pravico, da ga kaznuje po potrebi, ne da bi pri tem kršil pogodbene pogoje. V takšnih primerih in pred naložitvijo kazni bo naročnik ponudnika uradno obvestil o kršitvah/neskladnostih in ga pozval, naj izpolni svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih, navedenih v samem obvestilu. Kršitve so lahko med drugim naslednje:

- nerazpoložljivost ustreznih virov za izpolnitev različnih obveznosti.

- Nedostava dogovorjene dokumentacije in licenc, kot je opredeljeno v obsegu.

- Odsotnost ali zapoznelo sporočanje predpogojev projekta/angažmaja.

- Neupoštevanje ključnih mejnikov.

Če se kršitve/neskladnosti ne odpravijo v dogovorjenih rokih ali če se podobne ali druge oblike kršitev/neskladnosti (ponovno) pojavijo, si naročnik pridržuje pravico do prekinitve posla, kot je določeno v pogodbi.

## Obseg podpore in vzdrževanja

### Cilj sodelovanja pri podpori in vzdrževanju

Tu gre za prevzem odgovornosti za upravljanje in podporo sistema v zahtevanem obsegu. V ta namen morajo vsi ponudniki predvideti v svoji ponudbi storitev za upravljanje in podporo sistema v zahtevanem obsegu, prav tako predvideti integracije z drugimi sistemi in dodatne naknadne prilagoditve storitev, na podlagi zahtevanega SLA in v skladu z zahtevami iz tega dokumenta.

### Opredelitev obsega splošne podpore in vzdrževanja

#### Splošno pokritje

Ta naloga zajema odpravo napak v sistemu. Poleg tega naročniku omogoča prejemanje najnovejših posodobitev, popravkov in vseh novih manjših ali večjih nadgradenj/izdaj, izbrani ponudnik pa je odgovoren za namestitev/izvajanje nove izdaje/nadgradenj/nadgradenj v okviru tega posla po pridobitvi odobritev predstavnikov naročnika. Zlasti kadar gre za sredstva za odpravo napake ali težave, s katero se srečujejo sistemi pri naročniku, pri čemer je treba upoštevati, da je treba take načrte za izvajanje uskladiti s predstavniki naročnika po uspešno opravljenem testiranju teh izvedb. To vključuje namestitev vseh razpoložljivih okolij (npr. produkcijsko, pripravljalno, DR itd.) in zagotovitev, da vse prilagojene storitve, ki so bile zgrajene, ter vse integracije po nadgradnji uspešno delujejo. Po drugi strani pa se naročnik v primeru pravih mednarodnih izdelkov (npr. SAP, MS Dynamics) zaveda, da mora za prejemanje najnovejših posodobitev/nadgradenj z glavnim ponudnikom teh izdelkov skleniti veljavno pogodbo o vzdrževanju licenc za svoje izdelke. V takih primerih je naročnik odgovoren za zagotovitev, da so potrebni sporazumi sklenjeni.

Ocena obstoječih licenc in njihove uporabe bo del te naloge. Izbrani ponudnik mora imeti dostop do licenc in obsega, da ugotovi, ali so nabavljene licence v celoti izkoriščene. Če ne, bo izbrani ponudnik pomagal naročniku pri nadgradnji in popolni uporabi licenc.

Izbrani ponudnik je odgovoren za to, da zagotovi skladnost sistema s tehnološkimi kontrolami in standardi, kontrolami zagotavljanja kakovosti tehnologije, kot je zahtevano v prejšnjih razdelkih tega dokumenta, lastnimi priporočili in ugotovitvami notranje revizije (če obstajajo) v skladu z odobrenimi načrti korektivnih ukrepov.

#### Zahteve za notranjo revizijo

Od izbranega ponudnika se pričakuje, da se bo odzval in obravnaval vse ugotovitve, ki jih je izpostavil oddelek za notranjo revizijo pri naročniku, ter podprl revizijske vaje s posredovanjem zahtevanih informacij v pogodbenem obdobju, če so pomembne za obseg pogodbe. Naročnik ne more določiti pogostosti in obsega revizijskih opažanj, ki se pojavijo, kadar oddelek notranje revizije izvaja revizijske dejavnosti v sistemu.

#### Uresničevanje koristi posla

Od izbranih ponudnikov se pričakuje, da bodo podprli poročila o realizaciji koristi in pregledih po uvedbi, ki jih sprožijo predstavniki naročnika za sodelovanje.

#### Posebna opredelitev področja uporabe

Naročnik pričakuje celovito rešitev s strojno in programsko opremo. Ponudnik mora kot del ponudbe predložiti podroben popis del s ceno na enoto za vso predlagano programsko opremo.

#### Vzdrževanje licenc in BOQ

Ponudnik navede vzdrževanje in podporo predlagane programske opreme s podrobnim obsegom predlaganega vzdrževanja in podpore. Ponudnik mora v odgovoru na projektno dokumentacijo navesti naslednje podrobnosti.

#### Tehnične specifikacije

Izbrani ponudniki bodo podpirali rešitev, integracije z drugimi sistemi in prilagojene storitve, zgrajene na podlagi rešitve.

V nadaljevanju je seznam razpoložljivih dokumentov, ki so bili razviti za naročnikovo shemo IJPP, ki se lahko po presoji naročnika spremenijo. Dokumentacija bo izbranemu ponudniku na voljo ob začetku projekta. Ponudnik po potrebi posodobi obstoječe specifikacije in zagotovi nov sklop specifikacij za dokumentiranje arhitekture rešitve, funkcij, integracije in okvira interoperabilnosti.

# IJPP – Trenutna poslovna pravila tarifnega sistema

V tem delu je opisana osnovna tarifna shema, sprejeta za uporabo v sistemu IJPP naročnika, vključno s posebnimi pravili obdelave in omejitvami, kjer je to primerno. Določa tudi, kje je možno dobiti medije in izdelke.

## Način prodaje

V sedanji ureditvi se vozovnice prodajajo na stacionarnih prodajnih mestih ali neposredno v vozilu. Organizacije javnega potniškega prometa lahko sklenejo tudi pogodbo z zunanjimi prodajnimi mesti, ki nato izvajajo prodajo v njihovem imenu. V vozilu je možno plačati samo z gotovino, na stacionarnih prodajnih mestih pa je to odvisno od prodajnega mesta ali prevoznika (upravljavec ne pogojuje ali določa načinov plačila). Prodajo medkrajevnih vozovnic izvajajo tudi drugi prodajalci s katerimi ima organ JPP sklenjeno pogodbo o prodaji enotnih vozovnic.

Nekateri prevozniki ponujajo tudi spletno prodajo vozovnic prek svoje spletne strani. Pogoj za spletno prodajo je, da ima potnik že poseduje ustrezno kartico IJPP, na katero je možno  naložiti vozovnico.

Prevoznik SŽ omogoča prodajo preko kartomatov.

V prihodnje bi moral biti za prodajo odgovoren upravljalec (naročnik), ki bo na podlagi javnega naročila (ali rednih javnih naročil) k prodaji povabil vsa zainteresirana prodajna mesta, ki bodo nato v njegovem imenu prodajala vozovnice.

## Cene vozovnic na enoto

### Splošne vozovnice na enoto

Cene splošnih enotnih vozovnic so določene v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Priloga 3 - tarifa prevoznin):

  - Tarifna lestvica za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem prometu

Tarifna lestvica se uporablja za prodajo vozovnic v vozilu in za izključno predprodajo vozovnic na morebitnih stacionarnih prodajnih mestih IJPP ali na spletu. Enkratna vozovnica, ki se kupi vnaprej in naloži na elektronsko kartico IJPP, omogoča multimodalno uporabo in uporabo več prevoznikov.

Vse cene vključujejo DDV po 9,5-odstotni stopnji.

Tarifna lestvica za enotne vozovnice (vzorec od 1.avgusta 2025):

- Cena dnevne vozovnice se do cene 18 evrov določi z dvakratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj na relaciji, vozovnica za ceno 18 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

- Tri dnevna vozovnica se do cene 22 evrov določi s štirikratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število na relaciji, vozovnica za ceno 22 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

- Tedenska vozovnica se do cene 36 evrov določi z osemkratnikom enkratne vozovnice in od ponedeljka do nedelje omogoča neomejeno število voženj na relaciji, vozovnica za ceno 36 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

- Upravljalec lahko določi višino dodatka za hitro linijo in ceno za rezervacijo sedeža.

  - Izročena prtljaga

Prevoznina za kos izročene prtljage: en kos izročene prtljage brezplačno, vsak dodatni kos 1,5 evrov

  - Tarifna lestvica za mesečne in letne vozovnice

- Cena mesečne neimenske vozovnice se do cene 90 evrov določi z 32 kratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj na relaciji od prvega dne meseca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Vozovnica za ceno 90 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

- Cena mesečne imenske vozovnice se do cene 70 evrov določi z 26 kratnikom enkratne vozovnice in omogoča neomejeno število voženj na relaciji od prvega dne mesca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Vozovnica za ceno 70 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

- Cena letne imenske vozovnice se do cene 560 evrov izračuna na podlagi tarife za imensko mesečno vozovnico, pomnoženo s količnikom osem in omogoča neomejeno število voženj na relaciji. Vozovnica za ceno 560 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

- Cena letne neimenske vozovnice se do cene 720 evrov izračuna na podlagi tarife za mesečno neimensko vozovnico pomnoženo s količnikom osem in omogoča neomejeno število voženj na relaciji. Vozovnica za ceno 720 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.

  - Tarifa subvencionirane vozovnice

Cene subvencioniranih vozovnic v skladu z zakonom, ki ureja prevoz v cestnem prometu, določa pravilnik o cenah subvencioniranega prevoza.

  - Posebne tarife

Standardna tarifa enotne vozovnice je enaka tarifi iz točk A), B) in C) te priloge. Organ PPP prilagodi standardno tarifo enotne vozovnice v skladu s sporazumi o tarifni, finančni in fizični integraciji. Poleg popustov za določene skupine potnikov, ki jih določa zakonodaja, lahko organ PPP določi in na spletu objavi tudi popuste za

- določene skupine potnikov, kot so otroci, šolarji, družine, mladi, starejši in brezposelni.

- imetnike invalidske kartice, izdane v skladu z zakonom, ki ureja izravnavo.

- možnosti za invalide.

- spodbujanje uporabe JPP ob koncih tedna in praznikih ter med počitnicami.

- izvajanje promocijskih kampanj, na primer za spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa.

- Popusti se izračunajo na podlagi tarifne lestvice za enkratno vozovnico.

Na podlagi prejšnjega odstavka za spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa ob koncih tedna in praznikih za potnike v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu organ za javna potniška naročila uvede enotno vikend družinsko vozovnico ali zagotovi prilagojeno tarifo za vikend vozovnice.

Vikend družinska vozovnica je skupinska vozovnica, ki omogoča neomejeno število voženj ob sobotah, nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, za največ pet zaporednih dni na katerikoli relaciji na območju Republike Slovenije. Vozovnico je mogoče kupiti le vnaprej, naložiti pa jo je mogoče le na elektronsko kartico IJPP. Potnik lahko opravi nakup:

- vikend družinske vozovnice za največ pet oseb za 15 evrov. Pogoj je, da je ob nakupu prisoten en otrok, mlajši od 15 let. Poleg otroka se lahko vozijo še štirje potniki.

- vikend družinske vozovnice za največ deset oseb za 30 evrov. Pogoj je, da je ob nakupu prisoten en otrok, mlajši od 15 let. Poleg otroka lahko potuje še devet potnikov.

Vikend vozovnica velja ob sobotah, nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi. Ob nakupu vozovnice se obračuna 25% popust cene vozovnice po veljavni tarifi, pri čemer cena enkratne vikend vozovnice s popustom, ni nižja od cene enkratne vozovnice, ki velja za razdaljo do 5 km, to je 1,5 evra. Potnik lahko opravi nakup:

- enkratne vikend vozovnice – velja 25% popust na redno ceno enkratne enotne vozovnice za izbrano relacijo po veljavni tarifi.;

- dnevne vikend vozovnice – zagotavlja neomejeno število potovanj na določeni relaciji v dnevu veljavnosti, velja 25% popust na redno ceno dnevne enotne vozovnice za izbrano relacijo po veljavni tarifi.;

- enkratna vikend vozovnica Slovenija – velja 25% popust na redno ceno enkratne vozovnice za relacijo nad 150 km po veljavni tarifi na kateri koli relaciji na območju Republike Slovenije.;

- dnevna vikend vozovnica Slovenija – velja 25% popust na redno ceno dnevne enotne vozovnice za relacijo nad 75 km po veljavni tarifi in zagotavlja neomejeno število potovanj v dnevu veljavnosti na kateri koli relaciji na območju Republike Slovenije.

Za določitev cene enotne vozovnice za otroke, starejše od šest let, do dopolnjenega 15. leta starosti, če niso upravičeni do subvencioniranega prevoza v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, se v tarifni lestvici iz točk A) in B) upošteva 50% popust.

V skladu z dogovori s posameznimi občinami, občine za svoje občane na določenih linijah ali območjih pod posebnimi pogoji sofinancirajo nakup določenih vozovnic. Za posamezno občino se vnesejo posebne tarife, ki veljajo v naprej določenih območjih/linijah. Nižja cena vozovnic se za potnika izračuna avtomatsko ob nakupu vozovnice na stacioniranih prodajnih mestih in mobilnih terminalih.

  - Nadomestna prevoznina

Potnik, ki pri sebi nima veljavne vozovnice ali uporablja enotno vozovnico, ki zanj ne velja, ali ima enotno vozovnico ali kartico IJPP, ki je ponarejena ali prirejena, mora na zahtevo voznika ali kontrolorja plačati nadomestno prevoznino, v višini vrednosti enkratne vozovnice, ki se zaračunava za vožnjo od začetne do končne postaje linije javnega potniškega prometa .

  - Brezplačna vozovnica

Brezplačno enosmerno vozovnico lahko pridobite za:

- otroke do 6. leta starosti

### SOFINANCIRANJE NAKUPA VOZOVNIC ENOTNIH SPLOŠNIH VOZOVNIC

V določenih območjih in na določenih relacijah občine (oziroma sofinancerji, ki so lahko tudi podjetja, šole, itd…) sofinancirajo nakup IJPP vozovnic za potnike.

Popuste za vozovnice je možno urediti na dva načina:

    - Sofinancirane splošne (enkratne in terminske)  vozovnice z avtomatskim popustom.

    - Sofinancirane splošne (enkratne in terminske) vozovnice z opcijskim popustom.

#### Sofinancirane splošne (enkratne in terminske)  vozovnice z avtomatskim popustom:

Sofinancer določi relacijo ali območje, kjer potniki kupujejo vozovnice po nižjih cenah. Sofinancer določi tudi višino sofinanciranja (popusta) oziroma ceno, ki jo plača potnik na določeni relaciji ali območju. Popust se za potnika na določeni relaciji oziroma območji obračuna avtomatsko ob nakupu vozovnice na vozilu ali pri stacionarni prodaji.

#### Sofinancirane splošne (enkratne in terminske) vozovnice z opcijskim popustom:

Sofinancer določi pogoje za popust za potnike na določenem območju ali relaciji.

Primer:

- imetnik kartice Kartica Julijske Alpe: Bohinj: na vseh relacijah znotraj občine Bohinj in na vseh relacijah v ali iz občine Bohinj v razdalji največ 90 km, se upošteva popust na ceno vozovnice v višini 100%. Prodajna aplikacija omogoča avtomatski izračun popusta v primeru izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja. Prodajalec ročno preverja pogoje in ročno izbere opcijski popust, ki pa se izračuna avtomatsko.

Parametre popustov, pogoje in prav tako sofinancerje v sistemu določa upravljavec. u. V primeru sprememb območij, relacij, pogojev ali višine sofinanciranja mora sistem omogočati popravke parametrov s strani upravljalca.

### SOFINANCIRANJE NAKUPA SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC

Občine ali drugi zainteresirani subjekti lahko sofinancirajo nakup subvencioniranih vozovnic za upravičence.
Sofinancer določi pogoje za upravičenost do nakupa subvencionirane vozovnice za upravičence po vnaprej določeni višini popusta. Pogoji so lahko obvezni in izbirni ter določeni kumulativno (hkratno) ali alternativno (posamezno), v skladu z odločitvijo posameznega sofinancerja.

Najpogostejši pogoji:

- določitev upravičenca, kateremu občina sofinancira subvencionirano vozovnico (ali gre za vse upravičence iz 1. odstavka 114.b člena ZPCP-2 ali za določeno skupino upravičencev znotraj tega odstavka);

- stalno ali začasno bivališče v občini, ki sofinancira subvencionirane vozovnice;

- vpis v izobraževalne ustanove na območju določene občine;

- vpis v točno določene izobraževalne ustanove.

Vsak sofinancer določi poleg pogojev tudi višino sofinanciranja cene subvencionirane vozovnice za posamezno vrsto subvencionirane vozovnice (mesečna SLO, letna SLO, mesečna registriran športnik SLO, letna registriran športnik SLO, mesečna M10 in letna M10).

Ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določi sofinancer, mora sistem avtomatsko izračunati ceno sofinancirane subvencionirane vozovnice glede na znane podatke o višini popusta, vrsti subvencionirane vozovnice in cene subvencionirane vozovnice.

Parametre popustov, pogoje in prav tako sofinancerje v sistemu določa upravljavec. V primeru sprememb pogojev ali višino sofinanciranja oziroma vseh parametrov popusta, mora sistem omogočati popravke parametrov s strani upravljavca.

## Subvencionirane vozovnice

Polne cene subvencioniranih vozovnic in cene, ki jih plačujejo upravičenci v medkrajevnem potniškem prometu, določa Pravilnik o določitvi cen subvencioniranega prevoza. Cene subvencioniranih vozovnic v mestnem prometu, ki jih plačujejo upravičenci, so določene s pogodbo med prevoznikom, upravljavcem mestnega prometa in ministrstvom. Višina subvencije v posameznem mestnem in železniškem prevozu se določi na podlagi števila opravljenih voženj upravičencev

.

  - Polna cena mesečne vozovnice

Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:

PCM = A*K*M,

kjer:

- PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice.

- A: cena enkratne vozovnice v skladu s tarifo za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz prtljage za razred oddaljenosti nad 20–25 km, ki je določena v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21, 181/21, 54/22 – ZUJPP, 56/22 in 48/23; v nadaljnjem besedilu: uredba)

- K: Koeficient.  Vrednost K iz prvega odstavka je enaka 26.

- M: število.

  - Polna cena letne vozovnice

Polna cena subvencionirane letne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:

PCL = PCM*Cl

pri čemer:

- PCL: polna cena letne vozovnice.

- PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice.

- Kl: koeficient.

Vrednost Kl iz prejšnjega odstavka je enaka 8.

Polna cena subvencionirane letne vozovnice za upravičence iz osmega, devetega in desetega odstavka 114.b člena zakona je enaka 0.

  - Polna cena mesečne vozovnice za 10 voženj na mesec

Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:

PCM10 = A*K10

kjer:

- PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj.

- A: cena enkratne vozovnice za razred oddaljenosti nad 20–25 km, ki je določena v uredbi;

- K: koeficient.

- Vrednost K iz prvega odstavka je enaka 8.

  - Polna cena letne vozovnice za 10 voženj na mesec

Polna cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:

PCL10 = A*K10l

kjer:

- PCL10: polna cena letne vozovnice za deset voženj.

- PCM10: polna cena mesečne vozovnice za 10 voženj iz prvega odstavka prejšnjega člena

- K: koeficient.

- Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.

  - Cena mesečne vozovnice, ki jo mora plačati upravičenec

Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, znaša 25,00 eura.

Subvencionirana mesečna vozovnica za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.

  - Cena letne vozovnice, ki jo plača upravičenec

Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:

PUL = Cm*K

kjer:

- PUL: plačilo upravičenca za letno vozovnico.

- Cm: cena mesečne vozovnice.

- K: koeficient.

Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.

Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec, znaša 200,00 evrov.

Subvencionirana letna vozovnica je za upravičence iz 114.g člena zakona brezplačna.

Subvencionirana letna vozovnica je brezplačna za upravičence iz osmega, devetega in desetega odstavka 114.b člena zakona.

  - Cena mesečne vozovnice za 10 potovanj, ki jo plača upravičenec

Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 20,00 eura.

Subvencionirana mesečna vozovnica za deset voženj za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.

  - Cena letne vozovnice za deset potovanj, ki jo plača upravičenec

Cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:

PU10L = PU10m*K

kjer:

- PU10L: plačilo upravičenca za letno vozovnico za deset potovanj.

- PU10m: cena mesečne vozovnice za deset voženj.

- K: koeficient.

Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.

Cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 160,00 EUR.

Subvencionirana letna vozovnica za deset potovanj za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.

  - Cene mestnih vozovnic, ki jih plačajo upravičenci

| Subvencionirane mestne vozovnice za dijake in študente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kombinirana vozovnica | Mesečno doplačilo | Letno doplačilo |
| Ljubljana: za območja 1, 2 in 3 | 10 € | 100 € |
| Maribor | 10 € | 100 € |
| Kranj, Koper, Novo mesto, Murska Sobota, Jesenice, Krško, Celje | Brezplačno | Brezplačno |
| Neposredna vozovnica | Cena Mesečna vozovnica | Cena letne vozovnice |
| Območje Ljubljane 1 | 20 € |  |
| Območje Ljubljane 2 | 25 € |  |
| Območje Ljubljane 3 | 25 € |  |
| Maribor | 16 € | 160 € |
| Kranj | 5 € | 50 € |
| Koper | 5 € | 50 € |
| Novo mesto | 5 € | 50 € |
| Murska Sobota |  |  |
| Jesenice | 15 € | 150 € |
| Krško | 5 € | 50 € |
| Celje | 5 € | 50 € |

Obdobje veljavnosti letnih subvencioniranih vozovnic za dijake in študente

| Srednja šola in UIO - | od septembra tekočega leta do konca avgusta naslednjega leta |
| --- | --- |
| Študent in UIO - | od oktobra tekočega leta do konca septembra naslednjega leta |

Srednja šola in UIO zaključnih letnikov od meseca septembra tekoče leta do konca meseca septembra naslednjega leta

## Pametna kartica Mifare desfire - contactless smart card

MIFARE je blagovna znamka za različne čipe podjetja NXP Semiconductors, ki se uporabljajo v brezstičnih pametnih karticah. Pod blagovno znamko MIFARE spadajo različne vrste pametnih kartic: MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE Plus, MIFARE Ultralight in MIFARE SAM (modul varnostnega elementa SAM). MIFARE Plus je naslednik MIFARE Classic, ki je z naprednejšimi varnostnimi mehanizmi primeren za enostavnejše aplikacije. MIFARE Ultralight predstavlja posebno vrsto pametne vozovnice, modul MIFARE SAM pa zagotavlja kriptografske mehanizme in tako omogoča nadgradnjo obstoječih bralnikov v smislu izboljšane varnosti.

MIFARE DESFire predstavlja družino brezstičnih pametnih kartic za zahtevnejše aplikacije elektronskih vozovnic, javnega prevoza, cestninjenja ter omejevanja ali nadzora pooblaščenega dostopa. Fizične lastnosti in varnostni mehanizmi kartice DESFire temeljijo na svetovnih standardih. Fizične lastnosti in potek komunikacije med bralniki so opredeljeni v standardih ISO/IEC 14443A, deli 1-4, s skupino posebnih ukazov, ki se uporabljajo za komunikacijo in so natančno opredeljeni v standardu ISO/IEC 7816-4. Podprti kriptografski algoritmi 2KTDES, 3KTDES in AES128 omogočajo varno komunikacijo med karticami in bralnikom. Sistem integriranega vezja, ki temelji na mikroprocesorju in programski opremi, je certificiran s splošnim varnostnim standardom IT CC EAL4+ (ISO/IEC 15408). Brezstična pametna kartica MIFARE DESFire EV1 lahko hkrati vsebuje 28 različnih aplikacij. Vendar lahko vsaka aplikacija vsebuje največ 32 različnih datotek.

Večina trenutno uporabljenih medijev (nosilcev vozovnic) so kartice MiFare Desfire in sicer EV1 in EV2. Nekatere novejše kartice pa so tudi EV3.

### Funkcije kartice

#### Fizične značilnosti kartice

Fizične značilnosti pametne kartice so podrobneje obravnavane v prvem delu standarda ISO/IEC 14443 [1]. Dimenzije so opredeljene v standardu 7810 in znašajo 85,72 x 54,03 x 0,76 mm. Poleg dimenzij so obravnavane tudi druge lastnosti:

- odpornost na UV-sevanje

- odpornost na radioaktivnost

- Odpornost proti upogibanju je natančneje določena s standardom ISO/IEC 10373

- odpornost na torzijski upogib

- odpornost proti izmeničnim in statičnim magnetnim valovom

- odpornost proti izmeničnim in statičnim električnim poljem

- delovne temperature (0-50 °C)

#### Komponente na kartici

Kartica vsebuje vse osnovne komponente računalniškega mikroprocesorskega sistema, procesno enoto (CPU), ROM, RAM, EEPROM 8 kB, kriptoprocesor, generator naključnih števil, modul CRC, modul UART, RF vmesnik za komunikacijo z bralnikom. Proizvajalec zagotavlja zapis 500 000 ciklov v EEPROM, kjer lahko podatki ostanejo do 10 let.

Dodatne informacije o trenutnih sistemih

Izbrani ponudnik mora imeti certificirane inženirje z razvojnimi sposobnostmi, ki lahko izvajajo več kot le običajno operativno podporo sistema. Nekatere od teh dejavnosti lahko zahtevajo prilagajanje, spreminjanje in integracijo, da bi imeli zahtevano funkcionalnost.

Ocenjeno število uporabnikov, ki uporabljajo sistem, je do 40 uporabnikov; ti uporabniki so lahko razporejeni po različnih uradih naročnika.