Priloga 1

P01: Definicije pojmov

| Pojem | Opis pojma |
| --- | --- |
| Dan | Koledarski dan. |
| Datoteka | Zbirka podatkov na računalniškem mediju v predpisanem formatu, da jih je možno izmenjati in obdelati. |
| Delovni dan | Dnevi od ponedeljka do petka, razen praznikov. |
| Dokument | Enota informacije za človekovo uporabo, npr. poročilo, specifikacija, priročnik, knjiga. |
| Dokumentacija | Zbirka dokumentov, povezana z izdelkom, sistemom. |
| Formalna dokumentacija | Zakoni, pravilniki, uredbe iz Uradnega lista RS, uradna tolmačenja zakonov, uradni dokumenti, pisne zahteve za določen predmet, zadevo ali sistem, predpisana dokumentacija. |
| Informacijska celovitost | Sistem postopkov, navodil, IT standardov in definicij, ki zagotavljajo enotnost, celovitost, povezanost delov informacijskega sistema EZRLKV, njegovo dograjevanje in upravljanje. |
| Informacijski sistem | Zaokroženi del poslovnih funkcij, ki se izvajajo s pomočjo računalniških sistemov in ki uporabniku nudijo zahtevane informacije. |
| Izdelek | Materializiran rezultat aktivnosti (npr. dokument, računalniški zapis, strojna ali programska oprema ...), narejen v skladu s standardi, navodili ali dobrimi praksami. |
| Izvorna koda (računalniška) | Zapis programa v jeziku izbranega računalniškega orodja, ki ga človek tekstovno ali grafično obdeluje in ki ga to orodje pretvori v izvršilno ali drugo vmesno kodo programa. |
| Izvršilna koda (računalniška) | Zapis programa v internem jeziku računalnika, ki v računalniku usmerja delovanje računalniške strojne in programske opreme. |
| Kakovost | Celota značilnosti in lastnosti proizvoda ali storitve, ki ustreza izraženim ali naznačenim potrebam (uporabnika). |
| Kakovostni prevzem | Prevzem (delni ali končni), pri katerem se presoja kakovost prevzetega rezultata. |
| Količinski prevzem | Prevzem (delni ali končni), pri katerem se preverja, ali je predana naročniku najmanj dogovorjena količina rezultata oziroma ali dostavljeni izdelek omogoča vsaj dogovorjeno število uporab. |
| Končni prevzem | Prevzem rezultatov celotne pogodbe ali celotnega sistema. |
| Licenčni pogoj | Pogoj pod katerim je možna uporaba licenčnega izdelka. |
| Licenčni izdelek | Izdelek, ki ni bil narejen po naročilu naročnika, je pa sestavni del rezultata pogodbe. Licenčni izdelek mora biti v pogodbi posebej naveden. |
| Metodologija (dela) | Dogovorjena in dokumentirana zbirka postopkov dela, ki zagotavljajo urejenost, racionalnost porabe vseh virov in ponovljivost postopkov. |
| Modul | Logično povezana skupina opredeljenih in dogovorjenih opravil izvajalca, ki jih naročnik prevzema s prevzemom rezultatov opravil. Nalogo je možno načrtovati na osnovi časovnega načrta opravil. |
| Obdelava (računalniška) | Logična povezava programov in procedur, ki avtomatizirajo poslovni proces (aplikacija) ali transformacijo podatkov. |
| Obračunsko obdobje | Obdobje, za katerega se izda račun za predane izdelke in opravljene storitve. |
| Odzivni čas | Čas, v katerem izvajalec dostavi naročniku rešitev ali načrt rešitve določenega problema. |
| Opravilo | Takšen del naloge, ki ga lahko prevzemamo s prevzemom točno določenih rezultatov. Opravila so tudi predmet časovnega načrtovanja. Delitev naloge na opravila omogoča naročniku, da nadzira in usmerja izvedbo naloge. |
| Podatkovna baza | Urejena zbirka podatkov (na računalniškem mediju). |
| Predobremenitev | Rezervacija sredstev v proračunu za sklenjeno pogodbo ali letni načrt stroškov. Rezervacija se izvede z dokumentom FEP ali FOP. |
| Presoja kakovosti | V pogodbi dogovorjen način ugotavljanja kakovosti rezultatov. |
| Procedura (računalniška) | Zaokrožena manjša skupina enostavnih računalniških ukazov (kontrolnega jezika operacijskega sistema), ki povezujejo avtomatizirane postopke. |
| Program (računalniški) | Zaokrožena obsežna skupina kompleksnih računalniških ukazov (programskega jezika), ki avtomatizirajo določen postopek. |
| Programska oprema | Element računalniškega sistema, npr. sistemska oprema, programska orodja, obdelave ... Je zbirka programov, procedur in običajno tudi povezane dokumentacije ter podatkov. |
| Orodje (računalniško) | Vrsta programske opreme, ki je namenjena različnim uporabnikom za opravljanje podobnih opravil, npr. urejevalnik besedil, preglednica, prevajalnik, orodje za načrtovanje, orodje za risanje diagramov, orodje za načrtovanje sistema ... |
| Sistem (računalniški) | Logično povezana programska, strojna oprema in uporabniki. |
| Sistemska oprema | Vrsta programske opreme, ki omogoča uporabo strojne opreme. |
| Test | Postopek, v katerem se za omejeno število testnih okoliščin preveri, ali lastnosti izdelkov, ki jih je dobavil izvajalec, ustrezajo zahtevam naročnika. |
| Tretja stranka | vsaka stranka, ki ni pogodbena stranka (v tem smislu se štejejo tudi vsi sedanji in potencialni podizvajalci). |
| Ustrezna varnost | Varnost je ustrezna, če: - izvajalec razpolaga z načinom shrambe in ga uporablja tako, da prepreči poškodbe shranjenega predmeta pred požarom, temperaturnimi spremembami, sevanji, naravnimi nesrečami (potresom, poplavo ...), mehanskimi in elektromagnetnimi vplivi. Po možnosti je shramba fizično ločena od prostorov uporabe; - izvajalec zagotovi, da bo v shrambi vedno najnovejša kopija izvorne kode in celotne dokumentacije dela, ki je v uporabi pri naročniku ali pri izvajalcu kot razvojna verzija dela; - izvajalec zagotovi, da bo v shrambi deponirana kopija vedno dostopna na način, ki omogoča obdelavo, zato se po potrebi v shrambo vključijo orodja za takšno obdelavo; - izvajalec zagotovi, da bo v njegovih prostorih in v shrambi vedno na razpolago evidenca verzij, ki so v uporabi in v shrambi; - je fizični dostop do razvojnega okolja in dokumentacije omogočen le osebam navedenim v prilogi Organizacija dela; - rezultati dela ne vsebujejo nobenih dodatnih prikritih funkcionalnosti, skritih dostopov, testnih načinov delovanja ali testnih izpisov in podobno. |
| Vitalna funkcija | Funkcija izdelka, ki jo naročnik kot tako definira. |
| EKP | Evropska kohezijska politika. |
| PZI | Projekt za izvedbo – dokument, ki vsebuje tehnično tehnološke specifikacije informacijskega sistema, arhitekturna, funkcionalna, terminska in stroškovna izhodišča in podaja arhitekturne smernice sistema skupaj s komunikacijskimi potmi, predvidenimi strežniki in seznamom planiranih modulov. PZI mora biti usklajen z Ministrstvom, pristojnim za digitalno preobrazbo. |

Priloga 2

P02: Pogodbene storitve

| Oznaka | Vrsta aktivnosti | Opis aktivnosti |
| --- | --- | --- |
|  | Vodenje. |  |
|  | Načrtovanje. | - Načrtovanje izvedbe aktivnosti; - dogovarjanje in usklajevanje aktivnosti z naročnikom; - pregled nad zasedenostjo človeških virov glede na prejeta naročila; - spodbujanje k organiziranemu in kakovostnemu izvajanju aktivnosti organizacije ter koordinacije dela; - upoštevati načela: praviloma digitalno, uporabnik v središču storitev, praviloma ponovno uporabljivo, praviloma interoperabilno, vgrajeno zasebno, varno, praviloma odprto, pregledno, praviloma vključujoče idr. |
|  | Dostava izdelkov. | - Dostava izdelkov posameznih naročil za testiranje, dostava produkcijskih verzij; - obveščanje naročnika in izvajalcev postavitev; - vodenje evidence dostav testnih in produkcijskih verzij ter popravkov. |
|  | Analiza. |  |
|  | Specificiranje. | - Analizo problema, načrtovanje pristopa k rešitvi problema in oblikovanje rešitve in priprava specifikacij za programiranje obsega (odvisno od naročila) za naslednje primere: - odpravljanja napak v delovanju sistema, - povečanje kakovosti izdelkov (učinkovitost, prijaznost, zanesljivost, optimalnost, pravilnost podatkov), - dopolnitve na osnovi novih zahtev (npr. spremembe v zakonodaji, nove potrebe uporabnikov), - vključevanje novih tehnologij, posodabljanje arhitekture sistema, - navodila, priročniki, vgrajena pomoč, dokumentacija sistema. Analiza zajema najmanj popis poslovnega procesa - obstoječega in prenovljenega. Podprta mora biti z ustreznimi standardi za modeliranje poslovnih procesov - BPMN, ki omogočajo grafični prikaz izvajanja procesa (diagram toka podatkov, diagram toka dokumentov, finančni tok, procesni tok …).Med analizo se morajo pregledati rešitve najmanj na ravni države (http://nio.gov.si). |
|  | Programiranje. |  |
|  | Programiranje | - Izdelava/poprava in dokumentiranje izvorne kode; - izdelava izvršilne kode; - izdelava/poprava in dokumentiranje baznih postopkov; - programersko testiranje. |
|  | Testiranje. |  |
|  | Testiranje pri izvajalcu. | - Priprava načrta testiranja; - priprava testnih podatkov in testnega postopka; - pomoč testni skupini pri izvedbi testa; - preverjanje testnih rezultatov. |
|  | Testiranje pri naročniku. | - Priprava načrta testiranja pri naročniku; - vodenje postopka testiranja; - pomoč testni skupini; - evaluacija rezultatov s testno skupino. |
|  | Izobraževanje. |  |
|  | Predavanje. | - Izvajanje rednih tečajev; - izvajanje dopolnilnih tečajev (predavanje, predstavitev novosti). |
|  | Izdelava učnih vsebin. | - Priprava izobraževalnih vsebin; - priprava gradiv in učnih primerov za vaje; - priprava nalog. |
|  | Ocenjevanje . | - Ocenjevanje rednih tečajev; - ocena izrednih usposabljanj in priprava poročila ... |
|  | Obdelava vprašanj z odgovori. | Vodenje gradiva (na osnovi naročila) evidence vprašanj in odgovorov, klasificiranje vsebine pomoči (po telefonu, na terenu) in izobraževanja ter oblikovanje besedila vprašanja z odgovorom, vpis v evidenco. |
|  | Pomoč uporabnikom. |  |
|  | Izvajanje obdelav. | Izvajanje obdelav (na osnovi naročila): analiza zahtev, priprava postopkov za nestandardne obdelave (prenosi podatkov, poprave podatkov ...) |
|  | Telefonska pomoč. | Telefonska pomoč (pri uporabi sistema) se izvaja na osnovi prijav uporabnikov. Izvajalec pomoči mora uporabniku pomagati, da le-ta sam ob spremljavi izvajalca v uporabniškem priročniku ali v objavi vprašanj z odgovori na intranetu MF najde rešitev, sicer mora izvajalec poiskati odgovor in ga posredovati uporabniku. |
|  | Pomoč na terenu. | Pomoč na terenu se izvaja na lokaciji uporabnika na osnovi prijave uporabnika kot: - nujna pomoč (pri uporabi sistema) na terenu na osnovi prijav uporabnikov; izvajalec pomoči mora uporabniku pomagati, da le-ta sam ob spremljavi izvajalca v uporabniškem priročniku ali v objavi vprašanj z odgovori na intranetu MF najde rešitev, sicer mora izvajalec pomagati uporabniku pri izvedbi postopkov; - uvajanje sistema; - obsežnejše svetovanje uporabnikom; - prilagoditev okolja (npr. za izvedbo tečaja). |

Priloga 3

P03: Specifikacija vsebine dobav

Seznam izdelkov in orodij

| Izdelki | Orodja |
| --- | --- |
| Tehnične specifikacije: podatkovni, objektni, procesni modeli in drugi tehnični dokumenti. | Word, Acrobat, Modeli postopkov, narejeni v skladu s standardom BPMN, ki bodo neposredno izvedljivi v okolju naročnika. |
| Uporabniška dokumentacija: Priročniki za uporabo, nadzor, upravljanje; Priročniki in gradiva za izobraževanje. | Word, Visio, Acrobat |
| Izvorna koda: | - Izvorna koda .NET: MS Visual Studio 2015 projekti; - Izvorna koda MS Access: MS-Access 2010 VBA projekti; - ASCII datoteke s T-SQL skriptami; - HTML datoteke za interaktivno pomoč. |
| Izvršilna koda programov, procedur, pomoči, podatkov. | .NET: Assembly-ji MS-Access: MS Access 2010 projekti |
| Projektna administrativna dokumentacija (dopisi, zapisi, zapisniki, predlogi, drugo). | Word, elektronska pošta |
| Obrazci (naročanje, načrtovanje, poročanje in drugo). | Word, elektronska pošta |
| Obrazci (o opravljenem testiranju in prevzemni zapisniki). | Word, elektronska pošta |

Priloga 4

| NAR01: IZDAJA NAROČILA ZA DELO IZVAJALCA za projekt APPrA17 | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

1. Strokovni vodja oziroma tehnični koordinator naroča delo izvajalca:

Naziv naročila:

| Področje (sektor): |  |
| --- | --- |
| Vrsta dela (vzdrževanje, pomoč, izobraževanje, izdelava načrta): |  |
| Zahtevano je (test pri izvajalcu/naročniku): |  |
| Osnova (pogodba, garancija): |  |
| Zahtevana izdelava načrta (Da, Ne – POR04, POR05) |  |
| Skrajni rok za dostavo: |  |

Opis naročila - specifikacija zahtev (seznam prilog):

Seznam oseb, ki bodo testirale izdelke, nadzirale izvajanje obdelav in drugih aktivnosti ter potrjevale prevzem izdelkov:

Kontaktna oseba, ki je utemeljila naročilo:       telefon:

Datum in podpis:

2. Koordinator je preveril naročilo:

Datum in podpis:

Priloga 5

| NAR02: POTRDITEV NAROČILA ZA DELO IZVAJALCA za projekt APPrA17 | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

1. Strokovni vodja oziroma tehnični koordinator je naročil delo izvajalca:

Naziv naročila:

| Področje (sektor): |  |
| --- | --- |
| Vrsta dela (vzdrževanje, pomoč, izobraževanje, izdelava načrta): |  |
| Zahtevano je (test pri izvajalcu/naročniku): |  |
| Osnova (pogodba, garancija): |  |
| Zahtevana izdelava načrta (Da, Ne – POR04, POR05) |  |
| Skrajni rok za dostavo: |  |

Opis naročila - specifikacija zahtev (seznam prilog):

Seznam oseb, ki bodo testirale izdelke, nadzirale izvajanje obdelav in drugih aktivnosti ter potrjevale prevzem izdelkov:

Oseba, ki je utemeljila naročilo:       telefon:

2. Izvajalec je pripravil načrt izvršitve naročila:

| Storitev |  | Predračun |  |  |  | Terminski načrt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Oznaka in vrsta storitve |  | Obračunska količina (ure) | Cena brez DDV | Znesek brez DDV | Datum začetka | Datum zaključka |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |

| Vrednost naročila z DDV (znesek brez DDV * davčna stopnja) |  |
| --- | --- |

načrt izvršitve je v prilogi

izvedba ni možna, utemeljitev je v prilogi

Datum in podpis odgovorne osebe izvajalca:

3. Odobritev strokovnega vodje:

(S podpisom se naročilo odobri)

Datum in podpis:

4. Odobritev koordinatorja:

(S podpisom se naročilo odobri)

Datum in podpis:

5. Odločitev vodje projekta:

(S podpisom se naročilo potrdi)

Datum in podpis:

Priloga 6

| NAR03: IZDAJA NAROČILA ZA POMOČ/ IZOBRAŽEVANJE za projekt APPrA17 | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

1. Strokovni vodja oziroma tehnični koordinator je naročil delo izvajalca:

Naziv naročila:

| Področje (sektor): |  |
| --- | --- |
| Vrsta dela (vzdrževanje, pomoč, izobraževanje, izdelava načrta): |  |
| Zahtevano je (test pri izvajalcu/naročniku): |  |
| Osnova (pogodba, garancija): |  |
| Zahtevana izdelava načrta (Da, Ne – POR04, POR05) |  |
| Skrajni rok za dostavo: |  |

Opis naročila - specifikacija zahtev (seznam prilog):

Seznam oseb, ki bodo testirale izdelke, nadzirale izvajanje obdelav in drugih aktivnosti ter potrjevale prevzem izdelkov oziroma izvedbo storitev:

Oseba, ki je utemeljila naročilo:       telefon:

2. Odobritev strokovnega vodje:

(S podpisom se naročilo odobri)

Datum in podpis:

3. Odobritev koordinatorja:

(S podpisom se naročilo odobri)

Datum in podpis:

4. Odločitev vodje projekta:

(S podpisom se izda naročilo)

Datum in podpis:

Priloga 7

| POR01A: POROČILO O TESTU PRI IZVAJALCU | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

| Aplikacija oziroma modul: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  | Številka testa: |  |

| Začetek testiranja: |  | Konec testiranja: |  | Dejanski čas testiranja: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kratek opis testiranja:

Seznam izdelkov, ki se preverjajo (označi tu , če se seznam nadaljuje v prilogi)

| Št. | Ime objekta (modul, dokument, poročilo, zaslon ...) | Testiranje izvedljivo | Ujemanje z zahtevami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Ocena izdelkov

| SPREJETO (niso potrebni novi testi) tako, kot je z manjšimi popravki | NI SPREJETO (potrebni so novi testi) potrebne večje spremembe potrebna ponovna izgradnja test ni zaključen (pojasni) |
| --- | --- |

Priloge k poročilu			Opis - oznaka

seznam spornih točk			____________________________________

seznam povezanih problemov	____________________________________

drugo				____________________________________

| Izdelal |  |
| --- | --- |

Datum in podpis odgovorne osebe izvajalca:

Priloga 8

| POR01B: POROČILO O TESTU PRI NAROČNIKU | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

| Aplikacija oziroma modul: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  | Številka testa: |  |

- Vodja naloge v sodelovanju s koordinatorjem organizira testiranje na podlagi:

prejetega poročila o uspešni testni postavitvi,

prejetega potrdila vodje izvajalca, da je opravil test delovanja po uspešni testni postavitvi,

prejetega poročila o testu pri izvajalcu -POR01A številka dokumenta _____________,

prejetega načrta testiranja, številka dokumenta_____________,

naslednjih vzorcev izdelkov (primeri poročil, zaslonov, navodil za uporabo).

- Izvedba testiranja

| Datum in čas začetka testiranja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum in čas konca testiranja |  |  |  |
| Dejanski čas testiranja |  |  |  |
| Udeležba izvajalca na testiranju |  |  |  |
| Dejanski čas prisotnosti izvajalca |  |  |  |

Kratek opis poteka testiranje:

Seznam izdelkov, ki se preverjajo (označi tu , če se seznam nadaljuje v prilogi)

| Št. | Ime objekta (modul, dokument, poročilo, zaslon ...) | Testiranje izvedljivo | Ujemanje z zahtevami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Ocena izdelkov:

| SPREJETO (niso potrebni novi testi) tako, kot je z manjšimi popravki | NI SPREJETO (potrebni so novi testi) potrebne večje spremembe potrebna ponovna izgradnja test ni zaključen (pojasni) |
| --- | --- |

| Priloge k poročilu | Opis - oznaka |
| --- | --- |
| seznam spornih točk |  |
| seznam povezanih problemov |  |
| drugo |  |

Datum in podpis sodelujočih na testiranju:

Priloga 9

| POR02: POROČILO O IZVEDBI NAROČILA |  | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Številka dokumenta: |  |
| Aplikacija oziroma modul: |  |  |  |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  |  |  |

1. Izvajalec

poročilo o testu pri izvajalcu (POR01A)	št. dokumenta	_______

poročilo o testu pri naročniku (POR01B)	št. dokumenta	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

Obračun

| Zap. št. | Oznaka in vrsta storitve | Dejanska količina (minute) | Obračunska količina (Ure) | Cena ure brez DDV | Znesek Brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj |  |  |  |  |  |

| Vrednost naročila z DDV (znesek brez DDV SKUPAJ * davčna stopnja) |  |
| --- | --- |

Datum in podpis odgovorne osebe izvajalca:

2. Koordinator

S podpisom potrjuje, da je naročilo izvršeno in da so izdelki prevzeti.

Pripombe:

Datum in podpis koordinatorja:

Priloga 10

| POR04: POROČILO O IZOBRAŽEVANJU |  | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplikacija oziroma modul: |  |  |  |
| Vsebinska razvrstitev: |  |  |  |

Datum pričetka...........................................

Številka ........... Oznaka .......... Naziv ..................................................

Lokacija ..................................................................................................

Število udeležencev ...........   Povprečno število prisotnih .................

Predavatelj ..................................       Asistent .....................................

| Obračun |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Opis | Dejanska količina (minute) | Obračunska količina (ure) | Cena ure brez DDV | Znesek brez DDV | Datum * | Opomba ** |
|  | Predavatelj *** |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistent *** |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |

| Vrednost naročila z DDV (znesek brez DDV SKUPAJ * davčna stopnja) |  |
| --- | --- |

* 	V vrstici Predavatelj oziroma vrstici Asistent se navede datum izvedbe izobraževanja.

** 	V polju Opomba je potrebno navesti ime in priimek predavatelja oziroma asistenta za vrstice Predavatelj, Asistent.

*** 	Vrstic je lahko več na enem poročilu.

Priloge:

naročilo oziroma dogovor o izvedbi izobraževanja,

anketa izvajalca,

seznam prisotnih s podpisi prisotnih,

ankete prisotnih,

............................................

Poročilo pripravil:

Datum in podpis strokovnega vodje:

Priloga 11

| POR05: POROČILO O POMOČI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | za obdobje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pogodba: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naročnik: |  | Ministrstvo za finance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |
| Izvajalec: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomoč uporabnikom in pomoč na terenu |  |  |  |  | Št. naročila: |  |  |  |  |  |  |  |  | Številka poročila: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |
| V poročilu so zajete aktivnosti od ____________ do_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zap. št. | Modul | Aktivnost podrobno | Izvajalec | Uporabnik | Opis |  | Datum | Od |  | Do |  | Startnina |  | Skupaj porabljen čas |  | Naročil |  | Lokacija |  | Razdalja |  | Razdalja (prer. v ure) | Obračunske ure |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skupaj: |  |  |
|  |  |  |  |  | Obračun: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poročilo pripravil: |  |  |  |  |
| Legenda: |  |  |  |  | Količina: | ur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF | Ministrstvo za finance |  |  |  | Cena ure brez DDV: | € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum in podpis: |  |  |  |  |
| IZV* | Izvajalec |  |  |  | Znesek brez DDV: | € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX** | XXX XXX |  |  |  | DDV 22%: | € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YY** | YYY YYY |  |  |  | Znesek z DDV: | € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strokovni vodja: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum in podpis: |  |  |

*okrajšava naziva izvajalca, **inicialke imena in priimka posameznika pri izvajalcu oz. pri naročniku (lahko jih je več, vsak v svoji vrstici)

Priloga 12

| DNE01: DNEVNIK POSEGOV V PODATKE PRODUKCIJSKE BAZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pogodba: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naročnik: |  |  | Ministrstvo za finance |  |  |  |  |  |  |  |  | Naročilo št.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  |  |
| Izvajalec: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zap. št. | Datum | Namen opravila |  |  |  |  |  |  | Vrsta operacije |  |  |  |  |  | Vrsta podatkov |  |  |  |  |  |  |  | Izvajalec |  |  |  | Lokacija |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poročilo pripravil: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum in podpis odgovorne osebe izvajalca: |  |  |  |  |  |

Priloga 13

POSTOPKI IN OBRAZCI IZVAJANJA POGODBE

V projektni delovni skupini bo na strani naročnika sodelovalo več deležnikov, ki bodo imenovani s sklepom predstojnika naročnika.

Vodja projekta in skrbnik pogodbe s strani naročnika bosta ključna vezna člena z izvajalcem.

Vodja projekta s strani naročnika bo, potem ko bo pogodba podpisana, določil osebe, ki bodo odgovorne za posamezno področje ter bodo posledično lahko neposredno sodelovale z izvajalcem.

Vodja projekta po dogovoru sklicuje delovno skupino projekta in vodjo projekta s strani izvajalca.

Naročnik bo vse postopke povezane s posameznimi naročili vodil v informacijskem sistemu Jira (v nadaljevanju: IS Jira) z namenom:

- zagotoviti preglednost izvajanja predvidenih aktivnosti v okviru posameznega naročila,

- zagotoviti sledljivost realizacije posameznih funkcionalnih zahtev (sklopov) in

- zagotoviti povezavo med posameznimi funkcionalnimi zahtevami ter pripadajočo tehnično dokumentacijo (funkcionalnimi zahtevami, funkcionalnimi opisi in testnimi scenariji), kakor tudi povezavo s programsko verzijo s katero je bila posamezna funkcionalna zahteva uvedena v produkcijo.

Spremljali se bodo vsi mejniki oziroma statusi posameznih naročil in funkcionalnih zahtev. V orodju se bo shranjevala vsa projektna in tehnična dokumentacija ter beležili načrtovani in realizirani stroški v okviru posameznega naročila. Naročnik in izvajalec bosta skupaj vzdrževala statuse in dokumente v IS Jira, in sicer vsak za tisti del procesa, za katerega je odgovoren. Na ravni naročila je izvajalec odgovoren za vzdrževanje statusov po zaključeni aktivnostih priprave predloga načrta in po zaključku izvedbe naročila. Na ravni posamezne tehnične zahteve pa je izvajalec skrbnik statusov, ko je funkcionalni sklop pripravljen za prevzemno testiranje in ob uvrstitvi v produkcijsko verzijo programske opreme.

Vodja projekta pri izvajalcu je neposredno odgovoren:

- da koordinira delo skupin izvajalca,

- za kakovost rezultatov,

- da v dogovorjenem roku dostavlja predloge izvedbe naročil in ocene stroškov in časov,

- da organizira izvedbo naročenih del in zagotovi testiranje izdelkov pri izvajalcu in po potrebi sodeluje pri testiranju pri naročniku,

- da v dogovoru z naročnikom organizira nudenje telefonske pomoči,

- da v dogovoru z naročnikom organizira dežurno pomoč in pomoč na terenu,

- za predajo izdelkov, v skladu s predmetom pogodbe in v skladu z načrtom dobav,

- za dostavo računov s pogodbo predpisanimi prilogami ter zadnje stanje vseh vzdrževanih izdelkov.

- Obrazci izvajanja pogodbe

Za vsako pogodbeno aktivnost naročnik izstavi naročilo. V postopkih izvajanja pogodbe uporabljamo naslednje standardne obrazce, ki so priloga pogodbe:

NAR01	Izdaja naročila za delo izvajalca

NAR02	Potrditev naročila za delo izvajalca

NAR03	Izdaja naročila za pomoč/izobraževanje

POR01A	Poročilo o testiranju pri izvajalcu

POR01B	Poročilo o testiranju pri naročniku

POR02	Poročilo o izvedbi naročila

POR04	Poročilo o izobraževanju

POR05	Poročilo o pomoči

DNE01	Dnevnik posegov v podatke produkcijske baze

- Izdajanje naročila in izdelava načrta

Strokovni vodja ali tehnični koordinator za naročila, ki niso namenjena pomoči uporabnikom ali izobraževanju, izpolni obrazec NAR01 – Izdaja naročila za delo izvajalca in zagotovi podpise. Koordinator obrazec NAR01 pošlje izvajalcu in v IS Jira določi ustrezen status naročila. Izvajalec mora na naročilo odgovoriti v dogovorjenih odzivnih časih, ki so določeni v 11. členu te pogodbe. Če je naročilo kompleksno, se o rokih naročnik in izvajalec lahko posebej dogovorita.

Izvajalec preveri ali so zahteve naročila jasne in pripravi predlog načrta izvedbe naročila. Predlog uskladi z naročnikom. Na osnovi usklajenega predloga izvajalec izpolni obrazec NAR02 – Potrditev naročila za delo izvajalca tako, da na obrazcu označi, ali je v prilogi podrobnejši opis načrta rešitve, ter vpiše oceno stroškov z napovedjo datuma začetka in zaključka posamezne aktivnosti. Pri oceni stroškov vpiše predvideni obseg dejanskega dela, ki je podrobneje opisan in ocenjen po posameznih aktivnostih v opisu načrta rešitve.

Če izvajalec ugotovi preseganje kumulativnega zneska pogodbe, v naročilu izpolni oznako, da izvedba ni možna, in priloži (ali dopiše) utemeljitev. Na enak način izvajalec zavrne izvedbo – z oznako in utemeljitvijo, kadar oceni, da naročila ne more izvršiti v okviru določil pogodbe; primer: zahteva naročnika ni dovolj definirana.

Izvajalec načrtuje aktivnosti v skladu z metodologijo in navodili naročnika. Primer: če naročnik ali izvajalec vidita potrebo po ločenih fazah programiranja, se v načrtu evidentirajo kot ločene aktivnosti. V primeru kritičnega ali nujnega naročila mora izvajalec napovedati tudi uro dostave izdelkov. Če ugotovi, da izvedba ni možna, to označi na NAR02 in priloži utemeljitev in posreduje koordinatorju projekta pri naročniku.

Izvajalec dopolnjen in podpisan obrazec NAR02 skupaj z načrtom izvedbe naročila dostavi naročniku (koordinatorju in strokovnemu vodji). Ob zaključku aktivnosti izvajalec v IS Jira uvozi opis načrta rešitve v predvideno strukturo projektne dokumentacije, priloži dopolnjen in podpisan obrazec NAR02, vnese povzetek ocene stroškov po kategorijah načrtovanih aktivnosti ter določi dosežen status naročila. Struktura projektne dokumentacije vsebuje predpostavke; funkcijsko specifikacijo po posameznih funkcionalnih zahtevah naročnika (funkcionalnih sklopih), usklajenih z izvajalcem; seznam produktne in uporabniške dokumentacije; seznam predvidenih sprememb po posameznih funkcionalnih sklopih ter časovni načrt in oceno vložka.

Naročnik pregleda in potrdi načrt. Odločitev o izvajanju naročnik posreduje izvajalcu s podpisanim obrazcem NAR02 in ga priloži v IS Jira.

V primeru, da gre pri vsebini naročila za izobraževanje ali pomoč uporabnikom, se na obrazcu označi, da izdelava načrta ni potrebna. Naročila za pomoč pripravijo strokovni vodje vsak za svoje področje z obrazcem NAR03. Koordinator in vodja projekta naročilo pregledata in potrdita, s tem je naročilo izdano. Odločitev o izvajanju naročnik posreduje izvajalcu s podpisanim obrazcem NAR03 in ga priloži v IS Jira.

  - Poprava načrta

Izvajalec mora opravljati aktivnosti, ki so skladne s pogodbo in ne sme spreminjati odobrenega načrta (npr. z vključitvijo nenačrtovane aktivnosti ali s povečanjem obsega aktivnosti). To lahko stori le s postopkom poprave načrta.

Izvajalec mora ponovno izvesti vse potrebne korake postopka načrtovanja naročila, kot so opisani zgoraj. Popravo načrta lahko zahtevajo:

- vodja projekta ali namestnik,

- vodja projekta pri izvajalcu,

- strokovni vodja,

- skrbnik pogodbe,

- tehnični koordinator.

Vse zahteve za popravo načrta morajo biti evidentirane in shranjene.

  - Zavrnitev načrta

Načrt lahko zavrnejo:

- vodja projekta ali namestnik,

- strokovni vodja projekta,

- tehnični koordinator.

Vse zavrnitve načrta morajo biti evidentirane in shranjene. Vsaki zavrnitvi mora obvezno slediti poprava načrta, v kateri izvajalec navede aktivnosti, ki so že bile opravljene. Izvesti mora vse potrebne korake postopka načrtovanja naročila, kot so opisani zgoraj, dokler ne doseže soglasja z naročnikom.

- Izdelava in testiranje izdelkov

Ko izvajalec prejme potrjen NAR02 ali NAR03, lahko prične z izvedbo naročila.

Izvajalec na osnovi naročila in načrta izvedbe opravi verifikacijo in validacijo izdelka ter izdelek pripravi za prevzem. Na osnovi načrta testiranja (za POR01A) pripravi tudi predlog načrta testiranja za prevzem izdelka pri naročniku (za POR01B) in ga posreduje ter uskladi z naročnikom. Test izdelkov se izvede najprej pri izvajalcu, pri čemer končnega testa ne sme izvajati programer, ki je izdelek programiral. Ugotovitve testa zabeleži na obrazcu POR01A. Izvajalec pripravi testno verzijo, izpolni poročilo POR01A s prilogami ter obvesti koordinatorja in strokovnega vodjo. Načrt sprejemnega/potrditvenega testiranja (testne scenarije) pripravi v IS Jira s pripravljenimi rubrikami (minimalno predvidene rubrike so: referenca na funkcionalno zahtevo, opis testnega scenarija, datum izvedbe testiranja in rezultat testa) za vnos rezultatov testov. Koordinator mora o dospetju verzije obvestiti strokovnega vodjo in se z njim dogovoriti za namestitev v testno okolje ali pa pisno z obrazložitvijo zavrniti dostavljene izdelke.

Strokovni vodja pregleda izdelke, poročilo POR01A in priloge ter oceni, ali so izdelki primerni za testiranje.

Koordinator na osnovi dogovora s strokovnim vodjem naroči testno postavitev ali pa pisno z obrazložitvijo zavrne izdelke.

Izvajalec mora po vsaki postavitvi sprememb na testni bazi preveriti, če je možno testirati spremembe in vsem funkcionalnim zahtevam, ki so predmet testiranja za prevzem v IS Jira določi ustrezen status. S tem izvajalec potrdi, da sistem po naloženih spremembah deluje in je možno izvesti testiranje sprememb in se testiranje pri naročniku lahko prične.

Strokovni vodja v dogovoru s koordinatorjem in izvajalcem organizira izvedbo testiranja pri naročniku. Testiranje pri naročniku se izvede po predlogu načrta izvajalca za test POR01B ali po načrtu, ki ga pripravi testna skupina, ki je navedena v naročilu ali jo naknadno določi naročnik. Testira se vsako zahtevo naročnika posebej. Po uspešno opravljenem testu koordinator funkcionalni zahtevi dodeli dosežen status v IS Jira.

Testna skupina izpolni obrazec POR01B in ga s prilogami preda strokovnemu vodji, koordinatorju in vodji izvajalca. Če testna skupina ne sprejme izdelkov, izvajalec izvede ustrezne dodatne aktivnosti.

Pri naročilih za izobraževanje ali pomoč uporabnikom, kjer načrt in testiranje izdelkov nista predvidena, izvajalec po zaključku aktivnosti v roku iz pogodbe pripravi poročilo POR04 oziroma POR05, ga uskladi z naročnikom in ga posreduje v potrditev strokovnemu vodji ali koordinatorju. Podpisana poročila naročnik posreduje izvajalcu in jih odloži v IS Jira.

Kadar gre pri izvedbi za poseg v podatke produkcijske podatkovne baze, izvajalec sproti izpolni tudi DNE01 – Dnevnik posegov v podatke produkcijske baze.

- Prevzem izdelkov

Ko izvajalec prejme s strani naročnika potrjeno poročilo (POR01B, POR04 ali POR05), izpolni obrazec POR02. Označi priloge:

- Če je bilo zahtevano testiranje, priloži poročila o testiranju pri izvajalcu (POR01A) in pri naročniku (POR01B).

- Če je bila naročena storitev za izvajanje drugih obdelav oziroma drugih aktivnosti, mora biti iz prilog razvidna vsebina in obseg opravljenega dela, ki ne sme presegati obsega, predvidenega v načrtu. Oblika dokumenta ni predpisana.

Izvajalec v roku iz pogodbe obrazec POR02 in priloge posreduje koordinatorju. V IS Jira vsaki posamezni funkcionalni zahtevi, za katero je bilo uspešno opravljeno testiranje za prevzem, vpiše produkcijsko verzijo in določi predviden status. Kadar gre pri izvedbi za poseg v podatke produkcijske podatkovne baze, izvajalec posreduje tudi DNE01 – Dnevnik posegov v podatke produkcijske baze.

Koordinator oceni, ali izdelki in rezultati testov ustrezajo zahtevam naročnika in s podpisom na POR02 potrdi prevzem naročila ter v IS Jira določi končni status.

  - Dostava in postavitev izdelkov za produkcijo

Koordinator in izvajalec se v soglasju s strokovnim vodjem dogovorita za namestitev produkcijske verzije. Produkcijska verzija se pripravi na podlagi uspešno zaključenega testiranja in vseh spremenjenih vzdrževanih izdelkov.

Izvajalec najavi produkcijsko verzijo v skladu z dogovorom in jo dostavi na dogovorjen način ter obvestilo posreduje koordinatorju.

Dostava produkcijske verzije je dokončana, ko so vse funkcije produkcijske verzije na voljo uporabnikom in celotni informacijski sistem po namestitvi produkcijske verzije vsaj en poln delovni dan deluje brez tehničnih težav.

- Vzdrževanje informacijskega sistema

Nadgradnje ne bo, izvajale se bodo aktivnosti iz 3. člena pogodbe.

Priloga 14

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV (v obliki tabele)

| Zap. št. | Ime zbirke OP | Namen obdelave s strani obdelovalca | Narava obdelave s strani obdelovalca (pravna podlaga in vrsta obdelave: npr. uporaba, vnos, dopolnjevanje, posredovanje, urejanje,…) | Vrste podatkov v zbirki OP, do katerih ima obdelovalec dostop (konkreten opis, našteti OP, ki so predmet obdelave, ne samo zakonska podlaga) | Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo OP n (opisno, po kategorijah) | Trajanje obdelave (datum pričetka/ do kdaj bo trajala obdelava) | Predvideni roki za izbris OP s strani obdelovalca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APPrA - Uporabniki | Običajno posebnih potreb za obdelavo teh podatkov ni. Izvajalec ima do teh podatkov dostop, uporabi pa jih predvsem za namen ugotavljanja in odpravljanja morebitnih težav pri delu z aplikacijami. | Obdelovalec samih podatkov ne potrebuje, so pa navedeni na dokumentih, ki so del podatkovne baze. Brez teh podatkov aplikacija ne deluje, ker do nanje vezane kontrole. | Ime in priimek, službeni elektronski naslov, službena telefonska številka, IP številka delovne postaje. | Zaposleni pri neposrednih proračunskih uporabnikih, večinoma iz finančnih služb. | Za čas trajanja pogodbe. | 1 mesec po izteku garancijske dobe pogodbe o vzdrževanje informacijskega sistema APPrA |
| 2. | APPrA – Poslovni partnerji | Običajno posebnih potreb za obdelavo teh podatkov ni. Izvajalec ima do teh podatkov dostop, uporabi pa jih predvsem za namen ugotavljanja in odpravljanja morebitnih težav pri delu z aplikacijami. | Obdelovalec samih podatkov ne potrebuje, so pa navedeni na dokumentih, ki so del podatkovne baze. Brez teh podatkov aplikacija ne deluje, ker do nanje vezane kontrole. | Ime in priimek, davčna številka, matična številka, naslov | Poslovni partnerji - fizične osebe, ki so pripoznani kot investitorji ali sofinancerji projektov/ukrepov, ki se financirajo s sredstvi državnega proračuna. | Za čas trajanja pogodbe. | 1 mesec po izteku garancijske dobe pogodbe o vzdrževanje informacijskega sistema APPrA |

Priloga 15

NAVODILO GLEDE UPORABE OSEBNIH PODATKOV

- Predmet navodila glede obdelave osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov s strani obdelovalca v imenu in za račun upravljalca se izjava v skladu z zahtevami in navodili upravljalca obdelovalcu in vključuje podatke iz Priloge 14 – Informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Običajno posebnih potreb za obdelavo teh podatkov ni. Izvajalec ima do teh podatkov dostop, uporabi pa jih za namen ugotavljanja in odpravljanja morebitnih težav pri delu z aplikacijami. Obdelovalec samih podatkov ne potrebuje, so pa vidni na dokumentih, ki so del podatkovne baze. Brez teh podatkov aplikacija ne deluje, ker do nanje vezane kontrole.

- Varnost obdelave

Obdelovalec je upravičen in zavezan za sprejemanje odločitev o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varnost podatkov, ki se izvajajo za zagotovitev potrebne (in dogovorjene) ravni varnosti podatkov.

Ne glede na navedeno bo obdelovalec v vsakem primeru zagotovil najmanj naslednje ukrepe, ki so dogovorjeni z upravljalcem:

UKREPI ZA PSEVDONIMIZACIJO IN ŠIFRIRANJE OSEBNIH PODATKOV:

Psevdonimizacija ali anonimizacija osebnih podatkov na razvijalski podatkovni bazi.

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE STALNE ZAUPNOSTI, CELOVITOSTI RAZPOLOŽLJIVOSTI IN ODPORNOSTI SISTEMOV IN STORITEV ZA OBDELAVO:

Varnostno kopiranje aplikacije in podatkov.

Varovanje sistemskih prostorov.

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ZMOŽNOSTI ZA PRAVOČASNO POVRNITEV RAZPOLOŽLJIVOSTI IN DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV V PRIMERU FIZIČNEGA ALI TEHNIČNEGA INCIDENTA:

Večnivojsko varnostno kopiranje aplikacije in podatkov.

UKREPI ZA POSTOPKE REDNEGA TESTIRANJA, OCENJEVANJA IN VREDNOTENJA UČINKOVITOSTI TEHNIČNIH IN ORGANIZACIJSKIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI OBDELAVE:

Redno preverjanje kakovosti in uporabnosti varnostnih kopij.

Redno preverjanje in spremljanje sistemskih dogodkov na strežnikih in omrežju.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV:

Ukrepi se izvajajo na več nivojih:

- strežniki se nahajajo v sistemskih prostorih do katerih imajo dostop samo pooblaščene osebe preko pristopnih mehanizmov,

- iz internetnega območja so strežniki z osebnimi podatki zaščiteni preko požarnih pregrad ter drugih mehanizmov, ki preprečujejo zunanje administratorske posege,

- dostop do sistemskih prostorov je omejen (npr. alarmni sistem, zapiralni sistem s kodo, zavarovanje fizičnih dostopov v prostore, kartice s čipi, video nadzor),

- nadzor dostopanja glede sistema za obdelovanje podatkov: dodelitev uporabniških pravic, dodelitev gesel,

- uporaba požarnega zidu, redno posodabljanje protivirusne zaščite.

Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe s strani obdelovalca. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema.

UKREPI ZA VARNOST PROGRAMSKE OPREME, KI SE UPORABLJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV:

Redno posodabljanje aplikativne programske opreme.

UKREPI ZA VARNOST PODATKOV V ČASU HRAMBE:

Podatki se hranijo v varovanih sistemskih prostorih na sedežu podjetja oziroma v varovanih sistemskih prostorih na rezervni lokaciji.

UKREPI ZA VARNOST PROSTOROV, OPREME IN SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV:

- dostop do sistemskih prostorov je omejen (npr. alarmni sistem, zapiralni sistem s kodo, zavarovanje fizičnih dostopov v prostore, kartice s čipi, video nadzor),

- nadzor dostopanja glede sistema za obdelovanje podatkov: dodelitev uporabniških pravic, dodelitev gesel,

- uporaba požarnega zidu, redno posodabljanje protivirusne zaščite.

V delovnem času je prostor varovan s prisotnostjo zaposlenih. Izvaja se videonadzor vstopa v poslovne prostore. Izvaja se 24-urno tehnično varovanje.

UKREPI ZA UPORABO ODDALJENEGA DOSTOPA/DELA OD DOMA:

Za oddaljen dostop se uporablja službena oprema ter varna VPN komunikacijska povezava.

UKREPI ZA SLEDLJIVOST OBDELAVE:

Notranja sledljivost obdelovanja osebnih podatkov, ki omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki obdelani in kdo je to storil.

- Pomoč upravljalcu

Obdelovalec bo v obsegu pomoči, kot je opredeljena spodaj, kolikor je mogoče pomagal upravljavcu skladno z 8. členom z uveljavitvijo naslednjih tehničnih in organizacijskih ukrepov:

SPECIFIČNI TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI UKREPI, KI JIH BO IZVAJAL OBDELOVALEC ZA ZAGOTAVLJANJE POMOČI UPRAVLJAVCU:

/

VSEBINA OBVESTILA O KRŠITVI VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV, KI GA BO ZAGOTOVIL OBDELOVALEC:

- opis vrste kršitve varstva osebnih podatkov, po možnosti tudi kategorije in približno število zadevnih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter vrste in približno število zadevnih evidenc osebnih podatkov;

- sporočilo o imenu in kontaktnih podatkih pooblaščene osebe za varstvo podatkov ali druge kontaktne točke, pri kateri je mogoče pridobiti več informacij;

- opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov;

- opis ukrepov, ki jih obdelovalec sprejme ali katerih sprejetje predlaga za obravnavanje kršitve varstva osebnih podatkov, pa tudi ukrepov za ublažitev morebitnih škodljivih učinkov kršitve, če je to ustrezno.

POSTOPEK, KI GA MORA UPOŠTEVATI OBDELOVALEC PRI NUDENJU POMOČI UPRAVLJAVCU PRI IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA GLEDE OBVEŠČANJA POSAMEZNIKOV O KRŠITVAH VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV:

Obdelovalec lahko izdela seznam posameznikov in njihovih naslovov, na katere se nanaša morebitna kršitev ter ga posredovati upravljavcu.

POSTOPEK, KI GA MORA UPOŠTEVATI OBDELOVALEC PRI NUDENJU POMOČI PRI IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA GLEDE IZVAJANJA OCEN UČINKOV V ZVEZI Z VARSTVOM PODATKOV IN MOREBITNEGA PREDHODNEGA POSVETOVANJA Z NADZORNIM ORGANOM:

Obdelovalec bo, upoštevaje naravo obdelave podatkov in informacije, ki so na voljo obdelovalcu, upravljavcu pomagal pri izpolnjevanju obveznosti glede obveznosti upravljavca, da pred obdelavo opravi oceno učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov (oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov) oziroma pripravi ustrezno dopolnitev ali spremembo že izdelane ocene učinkov, kadar bi vrsta obdelave verjetno povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov.

- Roki hrambe podatkov/postopki izbrisa podatkov

Osebni podatki se hranijo do izteka pogodbe oziroma do izteka garancijskega roka po tej pogodbi.

- Lokacija obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov skladno s pogodbo ne sme potekati na drugih lokacijah, razen naslednjih brez predhodne pisne odobritve upravljavca:

[Navedite lokacijo, kjer bo potekala obdelava] [navedite naslov obdelovalca in podobdelovalcev].

- Navodilo glede prenosa osebnih podatkov v tretje države

Obdelava osebnih podatkov se bo izvajala na ozemlju Republike Slovenije.

V kolikor upravljavec v pogodbi ali naknadno ne poda dokumentiranih navodili glede prenosa osebnih podatkov v tretje države, obdelovalec ni upravičen do prenosa osebnih podatkov v tretje države v okviru pogodbe.

- Postopki izvajanja pregledov s stani upravljavca, vključno z izvajanjem pregledov nad obdelavami osebnih podatkov pri obdelovalcu pri podobdelovalcu

Postopki izvajanja pregledov s strani upravljavca se bodo izvajali v skladu z dokumenti upravljavca:

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov na Ministrstvu za finance;

- Pravilnik o postopkih varnostnega shranjevanja podatkov v Ministrstvu za finance;

- Krovna politika varovanja informacij MF;

- Informacijska varnostna politika za zaposlene.

Upravljavec ali predstavnik upravljavca bo vsaj enkrat znotraj pogodbenega obdobja izvedel fizični pregled prostorov, kjer poteka obdelava osebnih podatkov s strani obdelovalca in podobdelovalca, vključno s sistemi, ki se uporabljajo in so v povezavi z zadevno obdelavo osebnih podatkov, da bi ocenil skladnost dejanj obdelovalca s Splošno uredbo o varstvu podatkov, veljavno relevantno zakonodajo Unije ali države članice glede varstva osebnih podatkov ter pogodbo.

Poleg načrtovanih pregledov lahko upravljavec izvede pregled pri obdelovalcu ali podobdelovalcu tudi, kadar ocenjuje, da je to potrebno. Pregled se praviloma napove vsaj tri delovne dni pred začetkom, lahko pa se izvede tudi nenapovedano.

Obdelovalec in podobdelovalec sta zavezana zagotoviti ustrezne vire (predvsem časovne), ki so potrebni za izvedbo pregleda s strani upravljavca.

Priloga 16

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV

Pogodbenik (obdelovalec): ___________________________________________

Ime in priimek delavca: ___________________________________________

Naslov delavca: _________________________________________________

Poštna številka in kraj: ____________________________________________

Podpisani/-a__________________________

IZJAVLJAM:

Zavedam se, da bom za potrebe izvajanja pogodbe, št. C1611-26-3300      o vzdrževanju informacijskega sistema APPrA z dne       (v nadaljevanju: pogodba), sklenjene med v tej izjavi navedenim pogodbenikom in Ministrstvom za finance (v nadaljevanju: ministrstvo) ter pogodbenikom in njegovim morebitnim podizvajalcem, ki nastopa v svojstvu podobdelovalca, imel/-a dostop do različnih vrst varovanih podatkov (podatki, ki so osebni podatki in kateri koli drugi na podlagi zakona ali drugega predpisa varovani podatki), katerih obdelava in varovanje sta predpisana, zloraba ali malomarno ravnanje z njimi pa lahko predstavlja prekršek ali kaznivo dejanje ter lahko povzroči materialno oziroma nematerialno škodo.

Potrjujem, da sem bil/-a posebej opozorjen/-a na predpise, ki urejajo varstvo v predhodnem odstavku navedenih podatkov:

- Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), predvsem členi 5 do 11, 12 do 22, 24 do 25, 28 do 30, 32, 35 do 36, 44 do 49 ter 77 in 79,

- Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22, 40/25 – ZInfV-1 in 10/26 – ZP-1L),

- Zakon o tajnih podatkih - ZTP (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo , 9/10, 60/11, 8/20 in 18/23 – ZDU-1O),

- Uredbo o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 50/22 in 103/24),

- Kazenski zakonik - KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24 – odl. US), predvsem na 143., 236. in 260. člen,

- Zakon o poslovni skrivnosti – ZposS (Uradni list RS, št. 22/19),

- Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 40/25 – ZInfV-1).

Upošteval/-a in izvajal/-a bom vse ukrepe, ki jih ti predpisi določajo za zavarovanje in s tem varstvo podatkov iz tega člena.

Obvezujem se, da:

- bom vse podatke iz 1. člena te izjave, s katerimi sem prišel/-a v stik oz. imam do njih dostop, uporabljal/-a izključno v obsegu in za namen izvajanja pogodbe med pogodbenikom in ministrstvom ter pogodbenikom in podizvajalcem, ki nastopa v svojstvu podobdelovalca;

- podatkov iz prejšnje alineje ne bom na kakršen koli način dajal/-a na razpolago osebi, ki dela za ministrstvo, za pogodbenika oziroma podobdelovalca, če jih ne potrebuje za opravo nalog, ki izhaja iz pogodbe, oziroma jih potrebuje, pa ni podpisala takšne izjave, oziroma katerim koli osebam izven ministrstva;

- bom izvajal/-a vse potrebne ukrepe, s katerimi se preprečuje nenamerna ali nezakonita obdelava, uničenje, izguba, sprememba, nepooblaščeno razkritje ali dostop do podatkov iz 1. alineje tega člena, kot so ti določeni v pogodbi, sklenjeni med pogodbenikom in ministrstvom.

Dolžnosti iz prejšnjega odstavka trajajo tudi po prenehanju pogodbenega oz. drugega razmerja med ministrstvom in pogodbenikom ter pogodbenikom in podizvajalcem.

Seznanjen/-a sem, da bo ministrstvo za namen izvajanja nadzora nad spoštovanjem te izjave preverjalo moje osebne podatke v informacijskih sistemih, opravljalo ustrezne poizvedbe pri drugih organih, institucijah oz. gospodarskih družbah ali podjetnikih oz. na drug način ugotavljalo, ali sem spoštoval/-a obveznosti, ki iz nje izhajajo.

Zavezujem se, da bom v primeru suma ali obstoja kršitve varstva osebnih podatkov čimprej obvestil/-a skrbnika te pogodbe ali vodjo informacijske varnosti na ministrstvu na gs-sits.mf@gov.si.

V______________________________, dne _________________________

(podpis)

Priloga 17

ODOBRENI PODOBDELOVALCI IN SEZNAM OSEB, KI BODO IMELE DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV

- Odobreni podobdelovalci

S pričetkom izvajanja pogodbe upravljavec odobri uporabo storitev naslednjih podobdelovalcev:

Naziv/-i:

Naslov/-i:

Matična/-e številka/-e:

Davčna/-e številka/-e:

Iznos izven Slovenije: ☐ DA  ☐ NE

Vrste osebnih podatkov: skladno s Prilogo 15

Vrste pogodbene obdelave: skladno s Prilogo 15

Pogodba s podobdelovalcem: na vpogled pri obdelovalcu

Opis obdelav s strani podobdelovalca/-ev: skladno s Prilogo 15

Upravljavec z začetkom izvajanja pogodbe odobri uporabo storitev zgoraj navedenih podobdelovalcev za obdelavo osebnih podatkov za obdelavo. Obdelovalec brez eksplicitnega pisnega dovoljenja upravljavca ni upravičen do uporabe podobdelovalcev za drugačno obdelavo osebnih podatkov, kot je obdelava, ki je dogovorjena, ali do uporabe storitev drugih podobdelovalcev za opisane obdelave.

Dostop do osebnih podatkov bodo imele osebe, ki jih pogodbenik prijavi v okviru pogodbe upoštevajoč spremembe, ki se izvajajo tekom izvajanja pogodbe.

- Seznam oseb, ki bodo imele dostop do osebnih podatkov

| Zap. št. | Ime | Priimek | Naziv delodajalca (obdelovalca oz. podobdelovalca) |
| --- | --- | --- | --- |

Vseh storitev, ki so bile izvedene oz. se izvajajo

Vseh storitev, ki so bile izvedene oz. se izvajajo