| Številka: | Št. investicijskega projekta: 98-9098 |
| --- | --- |
| Datum: 14. 4. 2026 | Naziv investicijskega projekta: Izdelava strokovnih podlag |

OPIS NAROČILA

Strokovne podlage za akcijski načrt prilagajanja obstoječe cestne in železniške infrastrukture na podnebne spremembe v Republiki Sloveniji

1.0 UVOD IN OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Podnebne spremembe predstavljajo enega izmed največjih izzivov sodobne družbe, saj vplivajo na naravno okolje, gospodarstvo ter delovanje kritične infrastrukture. Med ključne elemente kritične infrastrukture v Sloveniji sodi tudi državna cestna in železniška infrastruktura, ki ima pomembno vlogo pri mobilnosti prebivalstva, mednarodni povezanosti in gospodarskem razvoju.

Slovenija leži na križišču dveh pomembnih transportnih osi, in sicer X. in V. koridorja. Podobno je slovensko prometno omrežje oblikovano v celovitem TEN-T oziroma jedrnem omrežju EU, ki ga sestavljajo tisti deli celovitega omrežja, ki so strateško najpomembnejši za doseganje ciljev politike vseevropskega prometnega omrežja. Po 9 koridorjih jedrnega omrežja potekajo najpomembnejši prometni tokovi na dolge razdalje, namenjeni pa so zlasti izboljšanju čezmejnih povezav v Uniji. Preko Slovenijo potekata dva jedrna multimodalna prometna koridorja, Baltsko-jadranski in Mediteranski, ki povezujeta območje osrednje Evrope z Jadransko-jonskim morskim prometnim koridorjem.

Vlada RS je dne 29. 7. 2015 sprejela Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji in Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki obravnava med drugim tudi področje podnebnih sprememb.

V okviru Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji so predvideni tudi ukrepi v skladu z 41. členom Uredbe (EU) št. 1315/2013 glede prilagajanja podnebnim spremembam: s podrobnimi dokumenti je treba zagotoviti izdelavo analize občutljivosti prometne infrastrukture na podnebne spremembe ter na podlagi ugotovitev analize izvesti ukrepe in prilagoditve, ki ustrezno izboljšajo odpornost infrastrukture zoper te spremembe.

Za doseganje okoljskega cilja v zvezi s prilagajanjem podnebnim spremembam je treba med drugim:

- za prometno infrastrukturo v Sloveniji zagotoviti, da je dolgoročno manj občutljiva na posledice ekstremnih padavin zaradi poplav ali nenadne zasneženosti cestnih površin in da predvsem železniško omrežje ni občutljivo na žled,

- zagotoviti, da izvajanje ukrepov za zmanjšanje občutljivosti prometnega omrežja na ekstremne vremenske pojave postane ena od osrednjih nalog upravljanja prometnega omrežja, pri čemer mora namen teh ukrepov temeljiti predvsem na zmanjšanju škode, ki jo zaradi nezmožnosti uporabe na podnebne spremembe občutljivega prometnega omrežja utrpijo njegovi uporabniki.

2.0 NAMEN IN CILJI NALOGE

Namen strokovnih podlag je oblikovanje sistematičnega pristopa pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na odpornost infrastrukture na podnebne spremembe v fazi upravljanja. Ključni cilj naloge je opredeliti usmeritve za pripravo akcijskega načrta prilagajanja cestne in železniške infrastrukture zaradi vplivov podnebnih sprememb na območju Republike Slovenije.

Podrobnejši cilji naloge obsegajo:

- opredelitev stopnje tveganja oz. kritičnosti posameznih odsekov infrastrukture (cestne in železniške) z vidika vplivov podnebnih sprememb;

- okvirno opredelitev možnih strukturnih in nestrukturnih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe, oblikovanih na podlagi analiz stanja, izvedenih skladno z metodologijo, podrobneje opredeljeno v nadaljevanju tega dokumenta (tč. 4), upoštevajoč pretekle dogodke na cestni in železniški infrastrukturi, povezanimi z naravnimi dogodki.

3.0 PREDMET IN OBSEG NALOGE

Strokovne podlage morajo obsegati celotno državno cestno in železniško infrastrukturo Republike Slovenije na celotnem poteku obstoječih odsekov državnih cest (glavne, regionalne ceste; skupaj 5.937 km) ter odsekov železniških prog (glavne in regionalne; skupaj 1.208 km). Avtoceste (AC) in hitre ceste (HC), ki so v upravljanju DARS, d. d., niso predmet te naloge.

Strokovne podlage morajo geografsko obsegati celotno ozemlje Republike Slovenije, posebno pozornost pa je treba nameniti infrastrukturno pomembnim in geografsko izpostavljenim odsekom. Zaključki morajo upoštevati vplive na infrastrukturo kot tako, kot tudi raven njenih storitev, delovanja in vzdrževanja ter širše vplive na ljudi, družbo in gospodarstvo.

Slika 1: Omrežje državnih cest v Republiki Sloveniji

Slika 2: Omrežje železniških prog v Republiki Sloveniji

4.0 METODOLGIJA PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG

Poleg vsebinskega dela, opredeljenega v točkah A in B v nadaljevanju, pomemben del priprave strokovnih podlag obsega sodelovanje z upravljavci infrastrukture (z vidika pridobivanja podatkov, usklajevanja meril ocenjevanja) ter delovno skupino in JASPERS. Skladno z navedenim so tekom priprave strokovnih podlag predvideni najmanj 4 delovni sestanki s širšo delovno skupino, namen katerih je uskladitev oz. potrditev osnutkov predhodnih faz ter pridobitev usmeritev za delo v nadaljnjih fazah. Sestanki se skladno s časovnico, opredeljeno v tč. 6, izvedejo:

- 1. ob zaključku pripravljalnega dela (faza A);

- 2. ob zaključku 1. dela analize (faza B.I);

- 3. ob zaključku 2. dela analize (faza B.II) ter

- 4. ob zaključku naloge (faza C).

A.	PRIPRAVLJALNI DEL - zbiranje in začetna analiza podatkov

Izdelovalec tekom pripravljalnega dela zbere podatke in izvede začetno analizo, vključno z analizo preteklih dogodkov na cestni in železniški infrastrukturi, povezanimi z naravnimi dogodki.

Zbiranje in analiza podatkov:

Za potrebe naloge upravljavci prometne infrastrukture (DRSI, SŽ Infrastruktura) zagotovijo:

- prostorske podatke o infrastrukturi (npr. BCP, GIS ceste), vključno s tehničnimi lastnostmi in stanjem odsekov;

- podatki o prometu/prevoženem tovoru (npr. PLDP);

- podatke o preteklih škodnih dogodkih kot posledice naravnih pojavov (poplave, žled, požari, plazovi, …).

Za potrebe izvedbe naloge si Izdelovalec iz relevantnih razpoložljivih podatkovnih virov pridobi:

- meteorološki in klimatski podatki, vključno z vremenskimi scenariji RCP 4.5 in RCP 8.5 (Izdelovalec pridobi od ARSO);

- podatki o sekundarnih učinkih podnebnih dejavnikov – kot npr. poplavne karte, karte plazljivosti (Atlas voda, Geološki zavod), žled/požari (Zavod za gozdove);

- drugi relevantni podatki.

Začetna analiza podatkov:

Začetna analiza podatkov v pripravljalnem delu obsega pregled in pripravo prejetih podatkov na način, da so v nadaljnjih fazah omogočene poenotene/usklajene analize podatkov ter, v kolikor bo potrebno, pripisovanje uteži (»ponderiranje«) posameznim podatkom. V nadaljnji analizi se kot najmanjša osnovna enota uporablja cestni odsek za cestno infrastrukturo oz. medpostajni odsek za železniško infrastrukturo.

Opredelitev meril za ocenjevanje verjetnosti in posledic:

Za potrebe ocenjevanja tveganja (tč. 4 v fazi B.II) mora Izdelovalec v sklopu pripravljalnih del opredeliti merila (tj. razrede) za ocenjevanje verjetnosti in posledic z upoštevanjem podatkov upravljavcev (o preteklih škodnih dogodkih kot posledice naravnih pojavov).

Predlagana merila pregledajo in verificirajo upravljavci posamezne infrastrukture ter nato delovna skupina (do pričetka faze B.II).

B.	ANALIZA ODPORNOSTI INFRASTRUKTURE NA PODNEBNE SPREMEMBE

Metodologija izdelave analize odpornosti infrastrukture na podnebne spremembe mora temeljiti na sistematični obravnavi z obvezno utemeljitvijo metodologije izdelave in vrednotenja v vseh fazah priprave. Skladno z navedenim je priporočeno, da se pri izdelavi strokovnih podlag smiselno uporabijo strateški dokumenti in predhodno pripravljene smernice s priporočili, navedene v tč. 5.

Analiza odpornosti mora zagotoviti oz. opredeliti:

- sistematično preučitev občutljivosti infrastrukture na podnebne spremembe,

- oceno obstoječih in prihodnjih tveganj infrastrukture zaradi podnebnih sprememb,

- nabor prilagoditvenih ukrepov za vključitev v upravljanje infrastrukture.

Zaradi specifik posameznega prometnega sistema se v sklopu predmetne naloge analiza odpornosti (z izjemo ocene izpostavljenosti, tč. 2 v fazi B.I) izdela ločeno za cestno oz. železniško infrastrukturo.

Izdelovalec mora strokovnim podlagam priložiti tekstualni opis metodologije izdelave posamezne podfaze z opredelitvijo vhodnih podatkov ter upoštevanih meril. Zaradi obsežnosti podatkov se za pripravo strokovnih podlag (izvedbo analiz) priporoča uporabo prostorskih modelov oz. GIS orodij, na način, da je omogočeno:

- filtriranje oz. prikazovanje podatkov na podlagi izbranih kriterijev,

- nadgradnja modela z naknadnim dodajanjem podatkov.

B.I	ANALIZA ODPORNOSTI INFRASTRUKTURE – 1. del

1	Ocena občutljivosti

Na podlagi stanja infrastrukture in predhodno opredeljenih meril se izdela ocena občutljivosti, ki mora upoštevati vse relevantne vidike posameznega prometnega sistema, in sicer:

- infrastruktura (ti. »on-site assests & processes«), pri čemer se ustrezno (npr. z določitvijo uteži, ti. »ponderiranjem«) obravnavajo tudi ključni elementi, kot npr.:

  - tehnični objekti: mostovi, prepusti, predori, nasipi, brežine;

  - signalne in signalno-varnostne naprave;

  - sistemi za napajanje (železniška infrastruktura);

  - objekti za upravljanje prometa in operativni objekti (postaje, postajališča) (železniška infrastruktura);

- oskrba z energijo (ti. »inputs«);

- koristi uporabnikov (ti. »outputs«) in

- prometne povezave (ti. »interdependent systems«), kjer se pri oceni občutljivosti upošteva tudi pomembnost posameznega odseka.

Pri pomembnosti prometne povezave je treba oceniti učinek zaprtja posameznega odseka na omrežje. Uporabi se zadnji nacionalni prometni model, ki ga zagotovi naročnik.

Pri pripravi skupne ocene občutljivosti infrastrukture se upoštevajo najbolj občutljivi deli infrastrukture – tj. prevladajo najstrožje ocene.

Pri pripravi ocene občutljivosti se obravnavajo najmanj vsi za Slovenijo relevantni podnebni dejavniki, upoštevajoč dokumentacijo, navedeno v tč. 5, ter drugi relevantni dejavniki po strokovni presoji Izdelovalca. Kot izhodišče se privzamejo ocene občutljivosti za cestno in železniško infrastrukturo, opredeljene v priporočilih JASPERS practical sectoral guidance on climate resilience proofing.

Končni rezultat:

- ocena občutljivosti cestne in železniške infrastrukture na posamezne podnebne dejavnike.

2	Ocena izpostavljenosti

Ocena izpostavljenosti infrastrukture se pripravi za:

- obstoječe stanje,

- prihodnje stanje po podnebnem scenariju RCP 4.5,

- prihodnje stanje po podnebnem scenariju RCP 8.5.

Za vsak obravnavan podnebni dejavnik se izdela ocena izpostavljenosti na način, da se vrednosti vhodnih podatkov razporedi v tristopenjsko lestvico izpostavljenosti, kot to predvidevajo Smernice EK.

Ustreznost ocene izpostavljenosti, pripravljene na podlagi analize prostorskih podatkov, se preveri tudi s primerjavo s podatki preteklih škodnih dogodkov. Na podlagi ugotovitev se ocena in model izpostavljenosti po potrebi ustrezno korigirata.

Končni rezultat:

- karte izpostavljenosti za relevantne podnebne dejavnike – tj. za obstoječe in prihodnje stanje (scenarija RCP 4.5 in 8.5).

B.II	ANALIZA ODPORNOSTI INFRASTRUKTURE – 2. del

3	Ocena ranljivosti

S kombinacijo (matriko – glej primer spodaj) ocen občutljivosti in izpostavljenosti infrastrukture na podnebne dejavnike se izdela ocena ranljivosti infrastrukture, in sicer za obstoječe in prihodnje stanje (za oba scenarija – 4.5. in 8.5).

| Ranljivost |  | Izpostavljenost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nizka | Srednja | Visoka |
| Občutljivost | Nizka |  |  |  |
|  | Srednja |  |  |  |
|  | Visoka |  |  |  |

Na podlagi primerjave ocen ranljivosti za obstoječe in prihodnje stanje se opredeli podnebne dejavnike, za katere bo infrastruktura v prihodnje bolj ranljiva.

Končni rezultat:

- karte ranljivosti cestne in železniške infrastrukture na obstoječe in prihodnje stanje s tekstualnim opisom: po posameznih podnebnih dejavnikih + skupna ranljivost.

4	Ocena tveganja

Za dejavnike, na katere je infrastruktura najbolj ranljiva (glej tč. 3 v fazi B.I), se pripravi ocena tveganja na podlagi kombinacije ocene verjetnosti pojavljanja določenega podnebnega dejavnika ter ocene možnih posledic njegovega delovanja.

Analiza verjetnosti in posledic se načeloma izvede za vsak podnebni dejavnik z uporabo 5-stopenjskih ocenjevalnih lestvic, ki jih Izvajalec pripravi na podlagi smernic oz. na podlagi strokovnih meril in predhodno pošlje v pregled in potrditev upravljavcu posamezne infrastrukture. Pri pripravi razredov ocen se smiselno upoštevajo tudi življenjska doba materialov ter pogostost in obsežnost (cikli) rednih in investicijskih vzdrževalnih del.

Posledice morajo biti presojane z različnih vidikov obravnavanja posledic podnebnih sprememb (po Smernicah EK) – minimalno pa s tehničnega, varnostnega, okoljskega in finančnega vidika.

Skladno z navedenim se med drugim upošteva tudi pomembnost posameznih odsekov infrastrukture (kritičnost), glede na količino prometa (npr. PLDP), vključenost v širša prometna omrežja (npr. TEN-T), pomembnost povezave z vidika navezave na druge prometne sisteme (npr. letališča, pristanišča, …), možnost alternativnih povezav.

Končni rezultat:

- Seznam odsekov infrastrukture (cestne in železniške) z možnostjo razvrstitve/filtriranja po različnih kriterijih, za obstoječe stanje, scenarij RCP 4.5 in scenarij RCP 8.5..

- Razvrstitev odsekov infrastrukture (cestne in železniške) glede na stopnjo tveganja z upoštevanjem pomembnosti posameznih prometnih povezav.

C.	ZAKLJUČNI DEL NALOGE

Opredelitev možnih prilagoditvenih ukrepov:

Na podlagi predhodnih analiz se opredelijo možni ukrepi prilagajanja infrastrukture na podnebne spremembe, in sicer:

- strukturni, tehnični ukrepi: npr. ojačitve nasipov, zaščitni zidovi, sanacije objektov;

- nestrukturni, operativni ukrepi: npr. redno vzdrževanje, monitoring (npr. Sistem za spremljanje in registracijo incidentov), opozorilni sistemi (npr. Sistem za zgodnje opozarjanje in odzivanje uporabnikov).

Nabor možnih prilagoditvenih ukrepov mora biti opremljen še s sledečimi informacijami:

- obstoječ ukrep: da/ne;

- raven ukrepa (kot npr.):

  - nacionalna: npr. nacionalni načrt prilagajanja, načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti, načrti za ukrepanje v izrednih razmerah;

  - sektorska: npr. standardi načrtovanja, operativni postopki, prometna strategija;

  - specifična/konkretna: za določen odsek.

- ocena stroškov (v primeru obstoječih ukrepov se opredeli absolutna in relativna vrednost – tj. v kolikor se poveča pogostost);

- kategorija ukrepa – npr. upravljanje in obveščanje/redno vzdrževanje/investicijsko vzdrževanje.

Končni rezultat:

- Tabelarični nabor (obstoječih in novih) ukrepov za prilagajanje infrastrukture podnebnim spremembam z upoštevanjem rezultatov ocene tveganja na odsekih.

Priprava smernic za pripravo akcijskega načrta:

V smernicah za pripravo akcijskega načrta se opredeli strategija za oceno tveganja in obvladovanje tveganj, ki mora zagotavljati načela določanja prioritet odzivov, glede na obstoječe sisteme/prakse upravljavcev omrežja, zaključke analize odpornosti (predvsem oceno tveganja) ter načrtovane nove projekte.

Smernice za pripravo akcijskega načrta naj obsegajo:

- povzetek analize odpornosti infrastrukture na podnebne spremembe;

- strategijo/načela obvladovanja tveganj za različne ravni tveganja;

- kriterije in metodologijo za določanje prioritet izvajanja ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam z upoštevanjem načela »prilagodljivega upravljanja«;

- sistemizacijo prioritet za investicijsko načrtovanje;

- dodatne predloge za vključevanje podnebne odpornosti v strateške in investicijske programe.

5.0 IZHODIŠČA IN OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA

Izdelovalec mora pri izdelavi naloge upoštevati vso relevantno zakonodajo in predpise s področja cest in železnic. Upoštevati mora nacionalne strategije, smernice in priporočila o upoštevanju podnebnih sprememb, kot tudi javno dostopne dokumente evropske komisije in JASPERS.

Izdelovalec pri izdelavi naloge med drugim smiselno upošteva obstoječo dokumentacijo:

- Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient;

- Commission Notice — Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027;

- JASPERS practical sectoral guidance on climate resilience proofing (JASPERS, November 2024).

V času priprave tega Opisa naročila MOPE pripravlja Sektorsko oceno podnebne ranljivosti in tveganj za prometno infrastrukturo, ki bo zaključena v prvi polovici leta 2026. Izdelovalec mora rezultate MOPE naloge upoštevati tudi pri izdelavi te naloge.

Podatki upravljavcev infrastrukture (tč. 3.A) in navedena obstoječa dokumentacija (tč. 4.0) bo izbranemu izdelovalcu v celoti predana ob uvedbi v delo (digitalno). Javno dostopne podatke, potrebne za izvedbo naloge, si izdelovalec naloge pridobi sam.

6.0 ROKI IZVEDBE NALOGE

Ponudnik mora pri izvedbi naloge upoštevati naslednje roke:

| Faza dela | Trajanje |
| --- | --- |
| A. Pripravljalni del | 4 mesece |
| B.I Analiza odpornosti infrastrukture na podnebne spremembe – 1. del | 4 mesece |
| B.II Analiza odpornosti infrastrukture na podnebne spremembe – 2. del | 5 mesecev |
| C. Zaključni del naloge – Smernice za pripravo akcijskega načrta | 5 mesecev |

V sklopu posamezne faze dela so predvideni delovni sestanki z Naročnikom in upravljavci. Izdelovalec 2 tedna pred zaključkom posamezne faze pošlje osnutek dokumenta v pregled Naročniku. Naročnik po seznanitvi z dokumentom (osnutkom) skliče sestanek z delovno skupino (oz. JASPERS), na katerem Izdelovalci predstavijo osnutek dokumenta. Sestanek je namenjen pregledu izvedenega dela ter morebitni uskladitvi. Kot zaključek posamezne faze se šteje s strani Naročnika potrjen delovni dokument za predmetno fazo.

Končni rok za dokončanje naloge je 24 mesecev od sklenitve pogodbe. Kot opravljeno delo štejejo izdelane strokovne podlage z vsemi prilogami, potrjene s strani delovne skupine in JASPERS.

7.0 OSTALE OBVEZNOSTI

Izdelovalec ima poleg vseh nalog, določenih v vsebini naloge, še naslednje obveznosti:

- na lastne stroške pridobiti razpoložljive podatke od pristojnih institucij kot npr. GeoZS, ARSO, ipd.;

- sprotno obveščanje naročnika oz. inženirja o vseh dejstvih, pomembnih za izvedbo naloge;

- sodelovanje z imenovano delovno skupino;

- sodelovanje z upravljavci infrastrukture;

- sodelovanje s konzultantom ter inženirjem;

- sodelovanje na usklajevalnih sestankih;

- sodelovanje z JASPERS;

- izdelovalec je dolžan na zahtevo naročnika oddati vmesne izvode dokumentacije v zahtevani obliki;

- popravki izdelkov v skladu z naročnikovimi pripombami;

- angleški prevod povzetka končnega dokumenta;

- sodelovanje pri seznanjanju javnosti z izsledki naloge in da jih tolmači v javnosti dostopni obliki;

- izdelovalec kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh navedenih nalog, ki jih je treba izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmeta naloge v smislu postavljenih ciljev in vprašanj, ki so predmet razpisanih del;

- izdelovalec je dolžan uporabiti zadnje razpoložljive podatke in upoštevati vso v času izdelave naloge sprejeto zakonodajo;

- izdelovalec mora vse podatke v zvezi z izvajanjem tega naročila varovati kot poslovno skrivnost ter ves čas trajanja tega naročila varovati interese naročnika ter njegov ugled in dobro ime.

V sklopu naloge se predvideva tudi izvedba delavnic z zainteresirano strokovno javnostjo, obveznost izdelovalca te naloge je sodelovanje na delavnicah in priprava gradiva ter analiza in vključevanje rezultatov posvetovanj.

V sklopu naloge je z namenom pridobitve podatkov in morebitnega vključevanja v času izdelave naloge predvideno tudi sodelovanje z strokovnimi institucijami kot na primer MOPE ARSO, MOPE, Direktorat za podnebne politike, MNVP DRSV, ipd.

Naročnik si pridržuje pravico dajati izdelovalcu med izvedbo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do dodatnih stroškov, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

8.0 ODDAJA GRADIVA

Izdelano gradivo se naročniku odda v 5 izvodih v tiskani in digitalni obliki, in sicer:

- v pasivni obliki - .pdf in/ali .dwf formatu, kjer mora biti oblika dokumenta (tekstualni del in grafični del) enaka obliki in vsebini v tiskanih izvodih (podpisi, žigi);

- v aktivni obliki - grafični del v vektorskem (.dwg, .dxf, .shp,...) formatu skupaj z atributnimi podatki; tekstualni del v formatu .doc in tabelarični del v formatu .xls.

Izdelovalec mora gradivo (aktivni del) pripraviti oz. prilagoditi na način, da je možna neposredna vključitev podatkov v obstoječe informacijske sisteme upravljavcev infrastrukture.

Dokumentacija postane last naročnika. Izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti pismeno soglasje.