Razvoj, vzpostavitev in vzdrževanje spletne komunikacijske storitve – eAsist za podporo uporabnikom v aplikacijah spletnih storitev

kot napredna rešitev v procesu digitalizacije storitev ZRSZ

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Datum dokumenta

27. 5. 2026

- Vsebina

1	UVOD	4

1.1	Namen dokumenta	4

1.2	O projektu Nov storitveni model (NSM)	4

1.3	Pojmi, kratice in sklicevanja	5

2	PREDMET NAROČILA	8

3	SPLOŠNI OPISI ZAHTEV	9

3.1	Pregled obstoječega stanja in predstavitev Zaposlitvene platforme	9

3.1.1	Trenutno stanje	9

3.1.2	Umestitev eAsista v digitalne storitve	10

3.2	Projektna organizacija in izvajanje aktivnosti	10

3.3	Skladnost z zakonodajo in standardi	11

3.4	Združljivost in integracije	12

3.5	Razpoložljivost in zmogljivost sistema	14

3.6	Varnostne zahteve	15

4	SPECIFIČNE ZAHTEVE	17

4.1	Vloga in zahtevane funkcionalnosti eAsista	17

4.1.1	eAsist za iskalce zaposlitve	17

4.1.2	eAsist za delodajalce	17

4.1.3	Vloga eAsista	17

4.1.4	Zahteve za delovanje skladno z EU AI Act – nizko tveganje	21

4.1.5	Upravljanje omejitev uporabe	22

4.2	Zahteve za grafični uporabniški vmesnik	24

4.2.1	Splošne zahteve za grafični vmesnik	24

4.2.2	Zahteve za pogovorno okno	24

4.2.3	Gostovanje grafičnega uporabniškega vmesnika	25

4.3	Razumevanje naravnega jezika (NLP) in prilagoditev modela	25

4.4	Učenje in nadgradnja znanja	26

4.4.1	Viri znanja znotraj zaprtega informacijskega okolja	27

4.4.2	Ravnanje v primeru neustreznih rezultatov eAsista	28

4.4.3	Obravnava neustreznih in izvendomenskih poizvedb	28

4.4.4	Detekcija in anonimizacija občutljivih podatkov	29

4.5	Orodja za upravljanje eAsista	30

4.5.1	Administrativno orodje za upravljanje sistema	30

4.5.2	Orodje za upravljanje vsebin in znanj	30

4.5.3	Razvoj orodja za analitiko in statistiko	31

4.6	Zahteve za delovanje eAsista v oblaku z obdelavo podatkov znotraj EU	31

4.6.1	Zahteve za oblačno storitev	31

4.6.2	Zagotavljanje prenosljivosti in dolgoročne vzdržnosti rešitve	33

4.7	Večkanalna prisotnost (multichannel)	33

4.8	Jezikovna podpora	34

4.9	Testiranje in prevzem	34

4.9.1	Predaja izvorne kode in razvojnega gradiva	34

4.10	Usposabljanje in dokumentacija	35

5	FAZE IN PREDVIDENE AKTIVNOSTI RAZVOJA	39

5.1	Faze razvoja	39

5.2	Predvidene aktivnosti s pričakovanimi izdelki	40

5.2.1	Faza 1: Priprava projektne dokumentacije za arhitekturo in integracijo	40

5.2.2	Faza 2: Razvoj eAsista	41

5.2.3	Faza 3: Integracija in usposabljanje naročnika	44

5.2.4	Faza 4: Optimizacija eAsista	46

5.2.5	Faza 5: Vzdrževanje sistema, nadgradnje in najem oblačnih storitev	47

5.2.5.1	Osnovno vzdrževanje in posodabljanje znanj.	47

5.2.5.2	Nadgradnje sistema	48

5.2.5.3	Najem oblačnih storitev - promet	49

UVOD

Digitalizacija storitev naročnika, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), je ključna za izboljšanje učinkovitosti, dostopnosti storitev in podpore iskalcem zaposlitve ter delodajalcem. Vključuje avtomatizacijo procesov, izboljšanje uporabniške izkušnje in povečanje dostopa do informacij in storitev. ZRSZ vzpostavlja nov storitveni model, ki bo uporabnikom omogočil izvajanje procesov digitalno. V okviru tega se vzpostavlja eAsist (v nadaljevanju: eAsist, tudi informacijska rešitev) – samostojna, vtična rešitev za podporo strankam v obliki pametnega klepetalnika. eAsist je zasnovan kot univerzalni gradnik, ki omogoča neposredno vključitev v vse obstoječe in prihodnje spletne kanale ter aplikacije ZRSZ, s čimer zagotavlja poenoteno in takojšnjo pomoč uporabnikom, ne glede na vstopno točko.

Namen dokumenta

Namen dokumenta Tehnične specifikacije za razvoj, vzpostavitev in vzdrževanje eAsista je strukturirana opredelitev zahtev za razvoj, implementacijo in dolgoročno upravljanje eAsista - napredne komunikacijske storitve, z vsemi predvidenimi integracijami. Vzpostavitev, vzdrževanje in nadgrajevanje Zaposlitvene platforme ni predmet tega naročila in ga bo naročnik izvedel z drugim izvajalcem.

O projektu Nov storitveni model (NSM)

Storitve, ki so predmet tega javnega naročila, so skladne s cilji projekta »Razvoj in vzpostavitev novega storitvenega modela Zavoda RS za zaposlovanje s krepitvijo digitalnega poslovanja« (na kratko Nov storitveni model oziroma NSM), in sicer v okviru podaktivnosti Podpora strankam pri uporabi novega storitvenega modela in vseh dejavnosti ZRSZ.

Naziv projekta: Razvoj in vzpostavitev novega storitvenega modela Zavoda RS za zaposlovanje s krepitvijo digitalnega poslovanja

Oznaka projekta: NSM

Projekt NSM se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike (OP EKP 2021–2027), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus (ESS+) v okviru:

- cilja politike CP 4 – Bolj socialna Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic,

- prednostne naloge PN 6 – Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela,

- specifičnega cilja SC ESO4.2 – Posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po spretnostih ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja, prehodih in mobilnosti.

Projekt je financiran iz sredstev KRVS (Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – manj razvite regije), in sicer 85 % skupnega zneska upravičenih stroškov iz sredstev Evropskega socialnega sklada plus in 15 % skupnega zneska upravičenih stroškov iz sredstev slovenske udeležbe ter iz sredstev KRZS (Kohezijska regija Zahodna Slovenija – bolj razvite regije), in sicer 40 % skupnega zneska upravičenih stroškov iz sredstev Evropskega socialnega sklada plus in 60 % skupnega zneska upravičenih stroškov iz sredstev slovenske udeležbe.

V okviru projekta NSM želi naročnik vzpostaviti nov storitveni model za izvajanje sodobnih storitev, prilagojenih potrebam posameznika in trga dela, s poudarkom na digitalizaciji. Nov model bo uporabnikom omogočal optimalno digitalno pot po storitvah in ustrezno podporo, tistim, ki so bolj oddaljeni od trga dela, pa osebno svetovanje in poglobljeno karierno svetovanje.

Namen podaktivnosti Podpora strankam pri uporabi novega storitvenega modela in vseh dejavnosti ZRSZ je zagotavljanje celovite podpore uporabnikom, obenem pa razvoj, implementacija in vzdrževanje napredne digitalne komunikacijske storitve za pomoč uporabnikom, med katere sodi tudi eAsist.

Pojmi, kratice in sklicevanja

Definicija osnovnih pojmov, ki jih vsebuje dokument (razvrščeno po kontekstu):

| Trg dela | Trg ponudbe in povpraševanja po delovni sili. |
| --- | --- |
| Uporabniki ZRSZ | Uporabniki ZRSZ so brezposelne osebe, drugi iskalci zaposlitve in delodajalci. |
| Iskalci zaposlitve | Naročnik v okviru iskalcev zaposlitve loči različne kategorije, ki se nanašajo na različne evidence in obseg storitev, ki jih ponuja posameznikom: BO (brezposelne osebe) – osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ; IZ (iskalci zaposlitve) – osebe, prijavljene v evidenci iskalcev zaposlitve pri ZRSZ; drugi iskalci zaposlitve – osebe, ki iščejo zaposlitev, vendar niso prijavljene v nobeni od zgoraj navedenih evidenc. |
| Uporabnik | Uporabnik spletnih strani in elektronskih storitev, ki z osnovnim znanjem uporabe spletnih brskalnikov lahko dostopa do vsebin in aplikacij na različnih napravah (računalniki, tablice, mobilni telefoni). |
| Skrbnik/administrator | Odgovoren za upravljanje in vzdrževanje eAsista, zagotavljanje njegove pravilne funkcionalnosti ter posodabljanje vsebin/virov in nastavitev. Skrbi za prilagajanje eAsista potrebam uporabnikov, nadzor nad kakovostjo interakcij ter varnost in zasebnost podatkov. Sodeluje pri optimizaciji in integraciji eAsista z drugimi sistemi. |
| Urednik/analitik | Odgovoren za analizo in optimizacijo vsebin ter dialogov eAsista na podlagi podatkov o številu uporabnikov in njihovih vnosov. Spremlja uspešnost interakcij, preučuje uporabniške vzorce in povratne informacije ter prilagaja vsebine za izboljšanje uporabniške izkušnje. Ima dostop do statističnih podatkov, ki mu omogočajo vpogled v obseg uporabe in kakovost komunikacije. |
| Spletišče | Spletna stran ZRSZ, ki vsebuje spletne storitve informiranja za neregistrirane uporabnike. |
| Kompetenčni model ZRSZ | Kompetenčni model ZRSZ predstavlja strukturiran sistem kompetenc, ki ga ZRSZ uporablja pri svojih storitvah (posredovanje zaposlitve, usklajevanje ponudbe in povpraševanja, svetovanje, usposabljanje ipd.). Model vključuje ESCO kompetence kot del svoje klasifikacije, kar pomeni, da se slovenski model opira na evropski okvir. |
| Zaposlitvena platforma | Zaposlitvena platforma je informacijska rešitev, ki ponuja celovito podporo v procesu iskanja zaposlitve ter pri iskanju delavcev za prosta delovna mesta. Vključuje številne samopostrežne uporabne funkcionalnosti za iskalce zaposlitve in delodajalce ter omogoča učinkovito povezovanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela. |

Kratice, ki jih vsebuje dokument (razvrščeno po abecedi):

| Kratica | Pomen | Opis |
| --- | --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence | Umetna inteligenca (UI) se nanaša na razvoj sistemov, ki lahko posnemajo človeške sposobnosti, npr. logično razmišljanje, učenje, načrtovanje, ustvarjalnost. |
| API | Application Programming Interface | Nabor pravil in vmesnikov, ki omogočajo, da različne programske rešitve komunicirajo med seboj. Omogoča prenos podatkov in funkcionalnosti med sistemi. |
| BI | Business Intelligence | Poslovna inteligenca |
| BO | Brezposelne osebe | Osebe, ki so prijavljene kot brezposelne v evidencah ZRSZ. |
| CTA | Call To Action | Poziv uporabniku k izvedbi določene ključne akcije. |
| CGP | Celostna grafična podoba | Vizualna identiteta organizacije (logotip, barve, tipografija ipd.). |
| CMS | Content Management System | Sistem za upravljanje digitalnih vsebin (npr. spletne strani). |
| CSS | Cascading Style Sheets | Jezik za oblikovanje HTML dokumentov (barve, postavitve, pisave). |
| CV | Curriculum Vitae | Življenjepis |
| ESCO | European Skills/Competences, Qualifications and Occupations | Evropska klasifikacija spretnosti, kvalifikacij in poklicev. |
| EU | European Union | Evropska unija |
| FE | Front end | Del programske rešitve, s katerim neposredno komunicira uporabnik (uporabniški vmesnik). |
| GDPR | General Data Protection Regulation | Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov |
| HTML | HyperText Markup Language | Osnovni jezik za strukturiranje spletnih strani. |
| IZ | Iskalci zaposlitve | Osebe, ki so prijavljene kot iskalci zaposlitve v evidencah ZRSZ (zaposleni, samozaposleni ali tisti, ki se izobražujejo, in želijo informacije o trgu dela in/ali pomoč pri iskanju zaposlitve). |
| IZA | Interaktivna zavodska asistentka | Virtualna asistentka za informiranje uporabnikov. |
| JS | JavaScript | Programska skriptna koda, ki omogoča dinamične funkcije na spletnih straneh. |
| KLASIUS | Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja | KLASIUS je klasifikacija, ki se uporablja za razvrščanje javno veljavne izobrazbe, NPK in drugih nazivov, ki so izkazljivi z javnimi listinami. |
| KRVS | Kohezijska regija Vzhodna Slovenija | Manj razvite slovenske regije, upravičene do višje ravni EU sofinanciranja. |
| KRZS | Kohezijska regija Zahodna Slovenija | Bolj razvite regije z nižjo stopnjo EU sofinanciranja. |
| LLM | Large Language Model | Napreden model umetne inteligence, (usposobljen na velikih količinah besedilnih podatkov), ki omogoča razumevanje in generiranje naravnega jezika. |
| ML | Machine Learning | Strojno učenje - računalniški sistemi, ki se učijo iz podatkov in izboljšujejo delovanje brez izrecnega programiranja. |
| NLP | Natural Language Processing | Obdelava naravnega jezika – področje umetne inteligence, ki se ukvarja z razumevanjem, obdelavo in generiranjem človeškega jezika. |
| NLU | Natural Language Understanding | Razumevanje naravnega jezika – podpodročje NLP, ki se osredotoča na razumevanje pomena in namena besedil, kot jih izražajo uporabniki v naravnem jeziku. |
| NSM | Nov storitveni model | Projekt celovite digitalne prenove storitev Zavoda RS za zaposlovanje z uvedbo Zaposlitvene platforme. |
| PDM | Prosto delovno mesto | Obrazec Sporočilo o prostem delovnem mestu. |
| REST | Representational State Transfer | Arhitekturni slog za razvoj spletnih storitev in API-jev. |
| SKP-08 | Standardna klasifikacija poklicev | SKP-08 je orodje za razvrščanje podatkov o delu, delovnem mestu, poklicu v klasifikacijski sistem poklicev. |
| UI | Umetna inteligenca | Umetna inteligenca (UI) se nanaša na razvoj sistemov, ki lahko posnemajo človeške sposobnosti, npr. logično razmišljanje, učenje, načrtovanje, ustvarjalnost. |
| ZRSZ | Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje | Zavod RS za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. |

Dokument se sklicuje na naslednje notranje in zunanje vire:

| # | Naslov dokumenta | Verzija | Dostop |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pravilnik o CGP Zavoda RS za zaposlovanje | 2008 | Dostopno na zahtevo |

PREDMET NAROČILA

Predmet naročila obsega razvoj, uvedbo in vzdrževanje digitalnega asistenta eAsist, ki bo uporabnikom zagotavljal enostavno, interaktivno in kontekstualno podporo pri pridobivanju informacij o storitvah, postopkih in vsebinah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ).

Naročnik eAsista razume kot ključni element sodobne uporabniške podpore, namenjen izboljšanju dostopa do informacij ter učinkovitejšemu komuniciranju z uporabniki. eAsist bo deloval kot digitalni komunikacijski asistent, ki bo uporabnikom omogočal pridobivanje relevantnih informacij, pomoč pri orientaciji po digitalnih storitvah naročnika ter podporo pri izpolnjevanju različnih postopkov in obrazcev.

Rešitev bo temeljila na zmožnostih umetne inteligence, kot so obdelava naravnega jezika, strojno učenje in razumevanje konteksta. Sistem mora temeljiti na uporabi enega ali več naprednih modelov umetne inteligence, zagotovljenih pri uveljavljenem ponudniku oblačnih storitev. Namen rešitve je uporabnikom omogočiti naravno in intuitivno komunikacijo prek pogovornega vmesnika ter hkrati razbremeniti tradicionalne kanale uporabniške podpore.

eAsist bo uporabniku zagotavljal splošne in kontekstualno prilagojene informativne odgovore prek pogovornega vmesnika. Na podlagi uporabniškega vnosa bo sistem omogočal tudi iskanje in prikaz relevantnih informacij iz strukturiranih šifrantov, baz znanja ter drugih podatkovnih virov, ki jih zagotovi naročnik, ter podajanje ustreznih predlogov in usmeritev.

Rešitev bo temeljila na obsežni in ažurni bazi znanja ter drugih podatkovnih virih naročnika, ki bodo služili kot temelj za zagotavljanje doslednih, natančnih in zanesljivih odgovorov ter učinkovito izvajanje vseh funkcionalnosti eAsista.

Rešitev mora vključevati tudi centralni administracijski vmesnik, ki bo naročniku omogočal učinkovito upravljanje sistema. Administracijski vmesnik mora vključevati administrativno orodje za urejanje in upravljanje vsebin ter podatkovnih virov, upravljanje logike predlogov in nastavitev pravil delovanja sistema, ter analitično orodje za spremljanje uporabe eAsista, vpogled v statistične podatke ter analizo uporabniških interakcij in odzivov.

Rešitev mora biti zasnovana kot samostojen modularen vtičnik, ki omogoča integracijo z obstoječimi in prihodnjimi informacijskimi sistemi naročnika ter drugimi digitalnimi storitvami, ki jih naročnik uporablja ali jih bo uvedel v prihodnje. Predmet tega naročila je implementacija rešitve eAsist na novo Zaposlitveno platformo naročnika. Izvajalec mora zagotoviti tehnično zanesljivo, varno in razširljivo rešitev ter podporo pri njenem uvajanju in nadaljnjem vzdrževanju.

SPLOŠNI OPISI ZAHTEV

Splošne, tehnične, zakonodajne, varnostne in operativne zahteve določajo ključne pogoje, ki jih mora izpolnjevati celotna rešitev za vzpostavitev eAsista.

Te so namenjene zagotavljanju stabilne, varne, pravno skladne in učinkovite implementacije, ki bo smiselno umeščena v obstoječe in načrtovano informacijsko okolje naročnika.

Pregled obstoječega stanja in predstavitev Zaposlitvene platforme

Trenutno stanje

Spletne (digitalne) storitve so ključen del komunikacije in podpore uporabnikom, saj omogočajo hitrejši in učinkovitejši dostop do informacij ter storitev ZRSZ. Trenutno ima naročnik spletne storitve organizirane na več portalih oziroma spletnih mestih:

- Spletišče ZRSZ (https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/#/),

- Portal Poišči delo (https://www.poiscidelo.si/),

- Portal Za delodajalce (https://www.zadelodajalce.si/),

- Portal eSvetovanje (https://esvetovanje.ess.gov.si/).

Naročnik ima vzpostavljeno centralno bazo znanja, ki vsebuje strukturirane splošne informacije o storitvah, postopkih in vsebinah ZRSZ. Ta baza znanja predstavlja ključno izhodišče za uporabo tako notranjim kot zunanjim uporabnikom, saj omogoča enostaven in konsistenten dostop do relevantnih vsebin.

Za zunanje uporabnike je na voljo Interaktivna zavodska asistentka (IZA), ki zagotavlja podporo pri podajanju splošnih informacij in odgovorov s področja ZRSZ. IZA je dostopna prek spletnih mest ZRSZ (npr. spletišče ZRSZ). Uporabnikom omogoča enostavno iskanje informacij s pomočjo zastavljanja vprašanj in ključnih besednih zvez. Baza znanja je eden izmed virov podatkov, iz katerih Interaktivna zavodska asistentka (IZA) črpa informacije.

Notranji uporabniki ZRSZ (zaposleni) do baze znanja dostopajo prek namenskega iskalnika, ki jim omogoča vnos vprašanj ali ključnih besednih zvez. Poleg tega lahko vse razpoložljive vsebine pregledujejo po urejeni drevesni strukturi.

Obstoječa virtualna asistentka (IZA), ki je javno dostopna na spletnih mestih ZRSZ, ostaja v obstoječi obliki v uporabi in ni predmet tega javnega naročila. Njeno delovanje se bo nadaljevalo neodvisno od nove rešitve, zato naročnik predvideva vzporedno delovanje obeh sistemov brez poseganja v funkcionalnosti IZA.

Naročnik razvija nove digitalne storitve za iskalce zaposlitve, delodajalce in študente. Za iskalce zaposlitve bodo te storitve ponujale številne uporabne funkcionalnosti, kot so izdelava osebnega profila (v nadaljevanju: Profil builder) in življenjepisa (v nadaljevanju: CV builder), priprava predstavitve za delodajalce ter prejemanje predlogov prostih delovnih mest, prilagojenih uporabnikovim znanjem in interesom. Uporabniki bodo lahko oblikovali tudi zaposlitveni načrt, predlagali in spremljali aktivnosti ter vzpostavili komunikacijo z delodajalci in svetovalci zaposlitve. Delodajalci pa bodo lahko ustvarili svojo predstavitev, kjer bodo predstavili svoje podjetje in prosta delovna mesta. Sistem jim bo predlagal primerne kandidate glede na njihove kriterije, kar bo poenostavilo iskanje in izbor.

Umestitev eAsista v digitalne storitve

eAsist bo umeščen v nove digitalne storitve, pri čemer bo implementacija potekala postopno, skladno z razvojnimi in produkcijskimi mejniki, znotraj katerih se uvajajo različne funkcionalnosti novih storitev. V okviru tega naročila bo tehnična vključitev vtičnika eAsist časovno in vsebinsko usklajena z razpoložljivostjo novih digitalnih rešitev, pri čemer se aktivacija za različne skupine uporabnikov (npr. iskalce zaposlitve in delodajalce) izvede ločeno.

Natančni roki in obseg posameznih vključitev bodo opredeljeni skladno s fazami razvoja. V nadaljevanju so prikazani mejniki razvoja digitalnih storitev, ki bodo služili kot orientacija za načrtovanje razpoložljivosti eAsista na posameznih digitalnih točkah.

| Mejniki razvoja |  |
| --- | --- |
| 1. mejnik | predvidoma junij 2026 - Storitve za iskalce zaposlitve |
| 2. mejnik | predvidoma april 2027 - Storitve za delodajalce |
| 3. mejnik | predvidoma april 2028 |
| 4. mejnik | predvidoma junij 2029 |

Tabela 1 Obrazložitev mejnikov produkcije Zaposlitvene platforme

Aktivacija eAsista je umeščena znotraj posameznih storitev in ima tako dva mejnika:

- Mejnik aktivacije - Storitve iskalcev zaposlitve

- CV builder oziroma orodje za pripravo življenjepisa,

- Profil builder uporabnika,

- namizje oziroma druge podstrani Zaposlitvene platforme.

- Mejnik aktivacije - Storitve za delodajalce

- PD builder oziroma orodje za pripravo in objavo prostega delovnega mesta,

- namizje oziroma druge podstrani Zaposlitvene platforme.

Projektna organizacija in izvajanje aktivnosti

Izvajalec je dolžan zagotoviti celovito in sistematično vodenje projekta ter izdelavo vse potrebne dokumentacije, ki bo podpirala razvoj, implementacijo in vzdrževanje eAsista.

Naročnik zahteva od izvajalca, da ima strokovno usposobljeno ekipo z izkušnjami iz podobnih okolij in da je sposoben izvajati vse storitve, ki so opredeljene v tem dokumentu.

Naročnik od izvajalca zahteva izvedbo usposabljanj za upravljanje orodij oziroma okolja za administracijo in analitiko, bodisi v živo bodisi prek spleta.

Naročnik in izvajalec imenujeta vsak svojega vodjo projekta in projektno skupino, ki bosta sodelovali pri izvedbi projekta.

Ostale zahteve:

- izvajalec sestavi projektno skupino v skladu z razpisnimi zahtevami;

- komunikacija med naročnikom in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku;

- vodja projekta naročnika usklajuje potek projekta, razrešuje probleme z vodjo na strani izvajalca, nadzira njegovo delo, pripravlja poročila in poroča vodstvu;

- izvajalec izvaja še naslednje naloge: planira aktivnosti skladno s terminskim načrtom, išče in seznanja naročnika z učinkovitimi in za uporabnika prijaznimi rešitvami, zagotavlja pravočasne in kakovostne rešitve, komunicira z naročnikom, spremlja napredek, poroča in opozarja na tveganja, vodi in koordinira ekipo ter dokumentira projekt,

- pri razvoju eAsista se pričakuje razvoj v več iteracijah, ki bodo omogočale sprotno preverjanje skladnosti z zahtevami naročnika in realnimi potrebami uporabnikov.

Naročnik in izvajalec bosta po podpisu pogodbe sprejela podroben načrt projekta, ki bo opredelil način izvedbe, komuniciranja, usklajevanja odprtih vprašanj, poročanja, dokumentiranja, posredovanja in potrjevanja rešitev ter roke za njihovo potrjevanje.

Projektni vodja izvajalca bo predložil podroben načrt izvedbe, ki bo vključeval: seznam aktivnosti, terminologijo, odvisnosti, udeležbo naročnika, predpogoje in načrt rešitev.

Izvajalec mora načrt izvedbe z naročnikom redno usklajevati, vendar ga ne sme spreminjati brez potrditve naročnika.

Skladnost z zakonodajo in standardi

Izvajalec mora zagotoviti, da eAsist in pripadajoči informacijski sistem delujeta v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije, zlasti na naslednjih področjih:

a) Skladnost z Uredbo (EU) 2024/1689 (AI Act)

Izvajalec mora zagotoviti, da je eAsist kot sestavni del Zaposlitvene platforme skladen z Uredbo (EU) 2024/1689 o umetni inteligenci, pri čemer mora biti skladnost zagotovljena glede na pričakovano klasifikacijo sistema na podlagi njegovih predvidenih funkcionalnosti.

V okviru klasifikacije po Uredbi (EU) 2024/1689 se predvidena rešitev, ki je predmet tega javnega naročila, umešča med sisteme, ki:

- ne odločajo neposredno o pravicah ali dostopu do storitev uporabnika,

- delujejo kot podpora ali pomoč uporabniku,

- generirajo besedilo ali klasificirajo vsebine brez pravnega učinka.

Minimalne zahteve naročnika:

- Preglednost za uporabnika:

- jasno označevanje, da uporabnik komunicira z umetno inteligenco,

- pojasnilo o osnovni funkcionalnosti sistema (kaj počne in česa ne),

- navedba morebitnih omejitev (npr. nepopolnost, možnost napak pri razumevanju vnosa).

- Preprečevanje zavajanja uporabnikov:

- sistem ne sme dajati vtisa, da gre za človeškega sogovornika ali da sprejema pravno zavezujoče odločitve, če to ni res.

- Podpora strokovni presoji:

•	sistem je namenjen podpori pri odločanju. Ne nadomešča presoje, ne sprejema odločitev in ne omejuje možnosti, da je rezultat preverljiv, prilagodljiv ali zavrnjen.

- Etika in varnost:

- sistem mora spoštovati temeljna načela varnosti, varstva podatkov, nediskriminatornosti in nedvoumnosti.

b) Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

- Sistem mora biti skladen z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

- eAsist ne sme samodejno zbirati ali obdelovati osebnih podatkov.

c) Dostopnost za uporabnike (Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij)

- Rešitev mora biti skladna z zahtevami za digitalno dostopnost (WCAG 2.1, raven skladnosti AA ali novejši).

- Dostopne vsebine morajo izpolnjevati štiri načela spletne dostopnosti: zaznavnost, nadzorljivost, razumljivost in robustnost.

d) Informacijska varnost

- Ponudnik mora pri izvajanju storitev zagotoviti izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj na področju kibernetske varnosti v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, z določbami ZInfV-1, in v obsegu, ki je relevanten za predmet javnega naročila (vključno z ukrepi glede dobavne verige ter uporabo oblačnih storitev).

- Izvajalec mora upoštevati dobre prakse informacijske varnosti, priporočeno po smernicah ISO/IEC 27001.

- Vzpostavljeni morajo biti ustrezni ukrepi za zaščito podatkov med prenosom in hranjenjem (npr. TLS/SSL, šifriranje).

- Sistem mora preprečevati nepooblaščen dostop in omogočati nadzor nad dostopnimi pravicami.

e) Standardi kakovosti programske opreme

- eAsist mora biti razvit skladno z načeli kakovostnega razvoja programske opreme (npr. modularnost, testabilnost, skalabilnost, ponovna uporaba (reusability)).

- Razvoj naj sledi sodobnim razvojnim praksam (npr. CI/CD, modularna arhitektura, testno voden razvoj ipd.), pri čemer naj bodo vpeljane tudi ustrezne metode za zagotavljanje kakovosti (npr. avtomatizirano testiranje, kodni pregledi, varnostne revizije).

- Uporaba komponent umetne inteligence mora biti razložljiva, preverljiva in utemeljena s pričakovano dodano vrednostjo za uporabnika. Vključena mora biti tudi presoja etične in podatkovne ustreznosti delovanja umetne inteligence (npr. razumevanje pristranskosti, upravljanje s podatki, transparentnost odločanja).

f) Skladnost s protokoli in interoperabilnost

- Sistem mora biti odprt za integracijo z drugimi sistemi prek standardnih protokolov (npr. REST API).

Združljivost in integracije

Izvajalec mora zagotoviti, da je rešitev tehnično združljiva z načrtovano infrastrukturo nove Zaposlitvene platforme, hkrati mora biti rešitev zasnovana kot samostojen modularni vtičnik, ki omogoča univerzalno integracijo v vse obstoječe in prihodnje digitalne kanale ter aplikacije naročnika.

Čeprav je predmet tega naročila implementacija eAsista na novi Zaposlitveni platformi, mora biti arhitektura rešitve pripravljena na vključevanje v celotnem spletnem ekosistemu ZRSZ. Izvajalec mora zagotoviti tehnično zanesljivo, varno in razširljivo delovanje, ki bo služilo kot enotna vstopna točka za pomoč uporabnikom, ne glede na vstopni kanal, ko bodo za to izpolnjeni vsebinski in tehnični pogoji.

Ključne zahteve glede združljivosti in integracije vključujejo:

a) Združljivost eAsista z digitalnimi kanali

- Večkanalna zasnova: eAsist mora biti zasnovan kot samostojni modularni vtičnik, ki tehnično omogoča univerzalno namestitev v načrtovano Zaposlitveno platformo ter druge obstoječe in prihodnje digitalne kanale naročnika.

- Omogočati mora delovanje znotraj:

- mobilnih različic za uporabo na pametnih telefonih in tablicah,

- spletnih različic za uporabo na računalnikih prek spletnega brskalnika.

b) Združljivost eAsista z brskalniki in operacijskimi sistemi

- eAsist mora brezhibno delovati v naslednjih brskalnikih:

- Google Chrome (zadnje 3 verzije),

- Mozilla Firefox,

- Microsoft Edge,

- Safari (na macOS/iOS).

- Delovanje mora biti zagotovljeno na operacijskih sistemih Windows, macOS, Linux, Android in iOS.

c) Integracije z zunanjimi/notranjimi sistemi

- eAsist mora omogočati povezovanje z zunanjimi/notranjimi informacijskimi sistemi naročnika, če bo to potrebno in se opredeli v prvi fazi razvoja. V primeru, da bo povezovanje potrebno, veljajo naslednje zahteve:

- Podprte morajo biti standardne integracijske metode, kot so:

- REST API,

- JSON format izmenjave podatkov,

- Webhook klici za proženje dogodkov.

- Avtentikacija integracijskih vmesnikov mora temeljiti na uporabi žetonov (JWT), pri čemer morajo vse vključene komponente podpirati standardizirane protokole za avtentikacijo in avtorizacijo (npr. OAuth 2.0).

d) Uporabniški vmesnik za integracijo

- Naročnik bo omogočil dostop do tehnične dokumentacije in potrebnih podatkov za implementacijo, v kolikor bo to potrebno.

- Integracije morajo biti izvedene na način, ki omogoča enostavno prilagajanje in vzdrževanje s strani naročnika ali tretjega izvajalca.

e) Priprava na prihodnje razširitve

- 	Arhitektura rešitve mora biti modularna in prilagodljiva, da omogoča nadgradnje in širitev funkcionalnosti brez večjih posegov v obstoječo zasnovo.

- Rešitev mora omogočati enostavno vključitev dodatnih jezikov, komunikacijskih kanalov (npr. glasovni vmesnik) ter novih UI komponent in drugih funkcionalnosti v prihodnosti.

- Prihodnje razširitve in nadgradnje niso predmet tega javnega naročila, vendar mora biti rešitev zasnovana tako, da jih omogoča brez potrebe po temeljitih spremembah.

f) Predaja izvorne kode

V okviru ponujene rešitve, ki temelji na uporabi enega ali več naprednih modelov umetne inteligence, bo izvajalec v repozitorij naročnika predal celotno izvorno kodo, ki jo bo razvijal po predvidenih mejnikih, in ki zajema:

- strežniške storitve in API-je (backend);

- CI/CD skripte in konfiguracijo za avtomatizirane namestitve;

- infrastrukturne opise (npr. Terraform, Bicep, ARM predloge);

- morebitne lastne agente ali orodja, ki komunicirajo z LLM in implementirajo dodatno logiko (npr. orodja za kontekstualizacijo, preverjanje odgovorov, obogatitev rezultatov ipd.);

- pridobitev odprtokodnih komponent, ki so bile uporabljene pri implementaciji rešitve, vključno s konfiguracijami, podatki za treniranje in postopki za ponovni trening oziroma nadgradnjo modelov ter pripadajočo dokumentacijo.

Izvajalec bo v repozitorij naročnika vključil tudi vso drugo kodo, komponente ali konfiguracije, ki se bodo v okviru razvoja rešitve pokazale kot potrebne, čeprav morda niso bile posebej predvidene v tem razpisu.

Rešitev naj bo zasnovana tako, da omogoča ponovljivo in dokumentirano vzpostavitev celotnega sistema. Naročnik bo lahko sistem samostojno vzdrževal in rekonfiguriral brez vezanosti na izvajalca.

CI/CD proces bo omogočal centralizirano, avtomatizirano in varno posodabljanje sistema, skladno z zahtevo, da se nadgradnje izvajajo brez prekinitev produkcijskega delovanja (»zero-downtime deployment«).

Razpoložljivost in zmogljivost sistema

Izvajalec mora zagotoviti, da sistem deluje stabilno, z visoko razpoložljivostjo in odzivnostjo, skladno z naslednjimi zahtevami:

a) Razpoložljivost sistema

- Sistem mora biti na voljo za končne uporabnike 24 ur na dan, 7 dni v tednu (24/7).

- Zahtevana je povprečna letna razpoložljivost (uptime) vsaj 99,5 %.

- Izvajalec mora voditi evidenco o razpoložljivosti sistema in jo na zahtevo naročnika tudi posredovati.

- V primeru nedelovanja sistema (eAsista) mora biti zagotovljen postopek za obveščanje in odpravo napak (opredeljeno v pogodbi z naročnikom).

b) Odzivnost sistema

- Sistem mora zagotavljati tekočo in naravno uporabniško izkušnjo, skladno z najboljšimi praksami pri implementaciji pogovornih rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci.

- Pri interakciji z uporabnikom mora biti odziv sistema hiter do te mere, da uporabnik zazna potek pogovora kot neprekinjen in sproten.

- Pri zahtevnejših poizvedbah ali obdelavah mora sistem uporabniku jasno nakazati, da je zahteva v obdelavi (npr. z vizualnim prikazom poteka), pri čemer skupna odzivnost ne sme vplivati na uporabnost ali potek komunikacije.

- Sistem ne sme povzročati zaznavnih zamikov, ki bi prekinili naravni ritem komunikacije.

c) Zmogljivost (skalabilnost)

- Sistem mora biti sposoben hkratnega upravljanja vsaj 1.000 sočasnih pogovorov/vnosov brez vpliva na delovanje.

- Sistem mora omogočati enostavno razširitev (skaliranje) na večje število uporabnikov brez večjih tehničnih posegov ali dodatnih razvojnih del.

- Sistem mora omogočati delovanje tudi ob večjih obremenitvah (npr. ob povečani javni komunikaciji, kriznih situacijah itd.).

d) Rezervni načrt / delovanje ob motnjah

- Izvajalec mora zagotoviti, da ima sistem mehanizme za okrevanje po napakah (npr. samodejni ponovni zagon, logiranje napak, itd.).

Varnostne zahteve

Izvajalec mora zagotoviti, da je sistem za delovanje eAsista zasnovan in vzpostavljen v skladu z najboljšimi praksami informacijske varnosti. Varnost mora biti zagotovljena na ravni prenosa podatkov, shranjevanja, dostopa in upravljanja sistema.

a) Prenos in shranjevanje podatkov

- Vsi podatki, ki se prenašajo, morajo biti šifrirani s pomočjo protokola TLS 1.2 ali novejšega (npr. HTTPS).

- Če se podatki začasno ali trajno shranjujejo, mora biti uporabljen močan algoritem za šifriranje vsebine (npr. AES-256).

- Podatki se ne smejo shranjevati lokalno v nezaščiteni obliki (npr. v lokalnem brskalniškem cache-u, če ni nujno).

b) Dostop do sistema in avtentikacija

- Skrbniški dostop do administrativnega orodja ali nastavitev eAsista mora biti zaščiten z dvostopenjsko avtentikacijo (2FA).

- Skrbniški računi morajo biti zaščiteni z varnimi gesli in možnostjo upravljanja vlog (RBAC – role-based access control).

- Vsi dostopi in spremembe konfiguracij morajo biti zabeleženi v revizijski sledi.

c) Zaščita pred zlorabami

- Sistem mora imeti vzpostavljene mehanizme za preprečevanje zlorab, kot so:

  - zaščita pred t.i. bot spamom (omejevanje števila zahtev – rate limiting,…),

  - preprečevanje injiciranja kode (npr. XSS, SQLi),

  - filtriranje neprimernih vsebin.

- V primeru zaznane varnostne ranljivosti mora biti odprava zagotovljena v najkrajšem možnem času, kar je opredeljeno v pogodbi z naročnikom.

d) Redne varnostne posodobitve

- Izvorna koda mora biti shranjena v repozitoriju kode naročnika ob večjih spremembah oziroma ob koncu vsakega predvidenega mejnika, sistem pa mora omogočati centralizirano posodabljanje (npr. prek CI/CD procesov) brez vpliva na delovanje produkcijskega okolja.

- Izvajalec mora zagotavljati varnostne popravke in odziv na ranljivosti, ki so javno objavljene (npr. CVE), v predvidenem roku iz pogodbe.

SPECIFIČNE ZAHTEVE

V tem poglavju so definirane ključne vsebinske in funkcionalne zahteve za eAsista, vključno z osnovnimi funkcionalnostmi, komunikacijo in pričakovanimi zmožnostmi. Zahteve bodo osnova za preverjanje, testiranje in prevzem rešitve.

Vloga in zahtevane funkcionalnosti eAsista

Naročnik zahteva integracijo eAsista na več ključnih mestih znotraj Zaposlitvene platforme, z možnostjo prilagoditve glede na potrebe končnih uporabnikov. eAsist bo vključen v procese iskalcev zaposlitve in delodajalcev ter bo zagotavljal funkcionalnosti, ki omogočajo učinkovito in prijazno podporo obema uporabniškima skupinama.

eAsist za iskalce zaposlitve

eAsist bo dostopen kot splošno pogovorno okno na Zaposlitveni platformi, praviloma prek stalno vidne ikone. Njegov namen je zagotavljanje hitre, enostavne in informativne podpore pri uporabi storitev.

Prek pogovornega vmesnika bo eAsist uporabnikom nudil:

- splošne informacije o delovanju in storitvah ZRSZ, informativno pomoč, namenjeno razlagi razpisov, programov in postopkov prijave s področja zaposlovanja,

- podporo pri uporabi e-storitev in izpolnjevanju obrazcev,

- informativne napotke in nasvete za učinkovito načrtovanje kariere in iskanje zaposlitve.

eAsist bo s podajanjem informacij iskalcem zaposlitve pomagal pri pripravi in razumevanju vsebin, povezanih z iskanjem zaposlitve, kot so priprava življenjepisa, spremnega pisma, opredelitev zaposlitvenih ciljev, priprava predstavitve za delodajalce ter iskanje prostih delovnih mest.

eAsist za delodajalce

V okviru pogovornega vmesnika bo eAsist delodajalcem nudil podporo pri izpolnjevanju podatkov za objavo prostega delovnega mesta (PD builder). Namen eAsista je olajšati in poenostaviti postopek objave prostih delovnih mest, izboljšati razumljivost obrazcev ter zmanjšati število pomanjkljivo ali nepravilno izpolnjenih objav, pri čemer končno odgovornost za vnos in potrditev podatkov vedno nosi delodajalec

Vloga eAsista

Naročnik zahteva, da eAsist deluje kot enoten informativni klepetalnik, ki uporabnikom omogoča splošno pogovorno interakcijo z generativno umetno inteligenco, ki odgovarja na vprašanja s področja dela ZRSZ, uporabe Zaposlitvene platforme in splošne podpore. Delovanje mora biti kontekstualno prilagojeno glede na vrsto uporabnika in njegovo lokacijo na Zaposlitveni platformi.

Naročnik zahteva, da uporabnik na ključnih delih Zaposlitvene platforme lahko sproži pogovorno okno z informativnim klepetalnikom, kjer zastavlja poljubna vprašanja o njeni uporabi, vsebini obrazcev, zaposlitvenih postopkih, kariernih nasvetih ipd. eAsist odgovarja v naravnem jeziku in služi kot prva informacijska točka, ki razbremenjuje tradicionalne podporne kanale. Deluje kot virtualni svetovalec, ki s pomočjo umetne inteligence podpira uporabnike pri vprašanjih, povezanih z zaposlitvijo, kariernim razvojem in načrtovanjem poklicne poti.

Na podlagi uporabniških poizvedb mora eAsist v informativne namene omogočati tudi funkcionalnost »pametnega iskalnika«, torej iskanje, prikaz in opis entitet iz strukturiranih šifrantov:

- šifranta poklicev SKP-08,

- šifranta izobraževanj KLASIUS-SRV, KLASIUS-P,

- šifranta kompetenčnega modela ZRSZ.

eAsist mora omogočati ohranjanje konteksta pogovora z uporabnikom (prepoznavanje zaporedja vprašanj in odgovorov) in zagotavljati skladne odzive v okviru iste interakcije, ne glede na tehnično rešitev, ki jo uporablja ponudnik.

Naročnik zahteva, da eAsist za vsak generiran odgovor kot del izhodnih podatkov vrne tudi informacije o uporabljenih virih znanja ali referencah (identifikacijo uporabljenih virov ali informacijskih baz, povezave ali oznake, ki omogočajo sledljivost do vira ipd.), na katerih temelji generiran odgovor.

Sistem eAsista mora omogočati nadgradnjo z glasovnim načinom interakcije, ki vključuje funkcionalnosti pretvorbe govora v besedilo (speech-to-text) in besedila v govor (text-to-speech). Rešitev mora biti zasnovana tako, da omogoča nemoteno integracijo teh funkcionalnosti v primeru kasnejše nadgradnje sistema eAsist.

Zahteve za kontekstualni odziv eAsista:

- Zavedanje lokacije uporabnika:

eAsist mora samodejno prepoznati, na kateri podstrani Zaposlitvene platforme se uporabnik nahaja. Logika delovanja mora zagotoviti, da UI sistem prednostno uporablja informacije in odgovore, ki so neposredno povezani s trenutno vsebino strani (npr. pomoč pri prijavi, če je uporabnik na obrazcu za prijavo).

- Vnaprej pripravljeni vsebinski scenariji:

eAsist mora omogočati izvedbo vodenih pogovorov, kjer določeni sprožilci (npr. izbor teme) vodijo do vnaprej določenih in potrjenih odgovorov. To zagotavlja točnost informacij pri ključnih postopkih brez potrebe, da bi uporabnik samostojno oblikoval vprašanja.

- Dinamično prilagajanje predlogov:

Nabor ponujenih vprašanj ali tem se mora v realnem času spreminjati glede na vsebino strani in tip uporabnika. eAsist mora inteligentno ponuditi tiste možnosti, ki so v tistem trenutku za uporabnika najbolj verjetne in koristne (npr. na strani »Profil« ponudi pomoč pri urejanju podatkov).

- Neposredno vodenje do rešitve:

Logika eAsista mora biti zasnovana tako, da uporabnika s čim manj koraki pripelje do natančnega odgovora. Izbira prednastavljene možnosti mora sprožiti takojšen in relevanten odziv UI modela, kar zmanjšuje možnost napačne interpretacije uporabnikovih želja.

Lokacija:

V sklopu tega naročila, bo eAsist dostopen na vseh delih Zaposlitvene platforme.

Zahteve za delovanje (podatkovni tok):

Vhodni podatki (uporabniški vnosi):

- besedilni vnos uporabnika v naravnem jeziku: uporabnik v pogovornem oknu znotraj Zaposlitvene platforme vnaša besedilna vprašanja v naravnem jeziku.

Vhodni podatki vključujejo tudi potrebne metapodatke za delovanje sistema, kot so:

- kontekstualni sprožilec, kadar je to potrebno (npr. izpolnjevanje obrazca, ogled delovnega mesta, urejanje profila, priprava življenjepisa, korak postopka, aktivno polje, ikona za pomoč ipd.). Lokacija in način aktivacije bosta usklajena v prvi fazi izvedbe;

- časovna oznaka pogovora in anonimiziran identifikator uporabnika;

- zgodovina pogovora, če je aktivna večkrožna komunikacija (multi-turn dialogue);

- uporabniška povratna informacija o zadovoljstvu z odgovorom (npr. »like/dislike« ali ocena), namenjena spremljanju kakovosti odzivov eAsista in izboljševanju sistema;

- identifikator pogovora za ohranjanje kontinuitete komunikacije;

- drugi podatki in informacije, ki jih sistem potrebuje za delovanje skladno z naročilom.

Vsi podatki se pošljejo prek ustrezno zaščitenega API-klica v oblačno storitev.

Izhodni podatki (pričakovan rezultat iz oblačne storitve):

eAsist vrne naslednje podatke:

- odgovor v naravnem jeziku, ustrezno oblikovan in berljiv;

- povezave ali napotila do ustreznih vsebin, dokumentov ali postopkov;

- informacije o uporabljenih virih znanja ali referencah, na katerih temelji generiran odgovor;

- dopolnilna pojasnila ali navodila glede na vprašanje;

- predloge dodatnih vprašanj ali nadaljevanja pogovora;

- oceno ujemanja (confidence score) glede ustreznosti generiranega odgovora;

- identifikator pogovora za ohranjanje kontinuitete komunikacije.

Ocena ujemanja predstavlja informativni kazalnik, s katerim eAsist izrazi stopnjo ujemanja med uporabnikovim vnosom (npr. vprašanje, opis, iskalna poizvedba) in predlaganim odgovorom ali vsebino.

Rezultat mora biti posredovan v strukturirani obliki, primerni za prikaz v uporabniškem vmesniku in nadaljnjo obdelavo (npr. zapis v dnevnik pogovorov).

Primer delovanja:

- Uporabnik klikne na ikono na uporabniškem vmesniku.

- Odpre se pogovorno okno za interakcijo z eAsistom.

- Uporabnik vnese vprašanje v naravnem jeziku (pogovornem), ki je povezano s storitvami ZRSZ (npr. zaposlovanje, uporaba sistema, postopki, pravila, karierno svetovanje, storitve ZRSZ).

- eAsist uporablja metode obdelave naravnega jezika in generativne modele za razumevanje uporabnikovega vprašanja in njegovega pomena.

- Na podlagi interpretacije eAsist generira ustrezen, kontekstualno prilagojen odgovor in ga prikaže uporabniku.

- Uporabnik lahko ponovno zastavi vprašanje, ki se nanaša na predhodno ali pa na drugo vsebino s področja dela ZRSZ. eAsist nato ponovno interpretira uporabnikovo vprašanje in generira ustrezen odgovor.

Primeri uporabniških vprašanj:

- »Kako se lahko prijavim na Zavod za zaposlovanje?« oziroma »Ali se lahko prijavim na Zavod?«

- »Ali mi pripada denarno nadomestilo?«

- »Trenutno sem brez zaposlitve, ali je na voljo kakšna subvencija?«

- »Kako naj se pripravim na razgovor?«

- »Kaj naj vključim v življenjepis, če sem brez delovnih izkušenj?«

- »Katera znanja potrebujem za zaposlitev kot analitik podatkov?«

Slika 1 Skica uporabe eAsista – pri vnosu delovnih izkušenj

Zahteve za delovanje skladno z EU AI Act – nizko tveganje

Sistem eAsist mora izpolnjevati obveznosti za nizko tveganje (limited-risk AI systems) v skladu z Uredbo EU o umetni inteligenci (EU AI Act). Navedene obveznosti vključujejo vsaj naslednje:

1. Transparentnost delovanja

Sistem eAsist mora uporabniku jasno in nedvoumno sporočiti, da so odgovori, pojasnila ali generirane vsebine rezultat delovanja umetne inteligence.

Uporabnik mora biti obveščen, kdaj interakcija poteka z UI sistemom in ne s človeškim svetovalcem.

2. Pojasnilo namena in omejitev sistema

Uporabniku mora biti jasno razvidno, da:

- je namen eAsista zagotavljanje informativne in podporne pomoči pri uporabi storitev ZRSZ;

- sistem eAsista ne sprejema odločitev namesto uporabnika in nima pooblastil za odločanje;

- so odgovori splošne in informativne narave ter ne predstavljajo uradnih ali pravno zavezujočih stališč.

3. Uporabniški nadzor (human oversight)

eAsist ne sme samodejno izvajati sprememb, zapisov ali dejanj v informacijskem sistemu.
Uporabnik mora ves čas ohraniti nadzor nad interakcijo in uporabo posredovanih informacij, brez kakršnegakoli samodejnega uveljavljanja rezultatov s strani sistema.

4. Mehanizem povratnih informacij

Sistem eAsista mora omogočati zbiranje povratnih informacij o kakovosti odgovorov, najmanj z možnostjo:

- označitve odgovora kot ustreznega ali neustreznega;

- podaje osnovne povratne informacije s strani uporabnika.

Zbrane informacije se uporabljajo izključno za analitiko, nadzor kakovosti in izboljševanje delovanja sistema ali prilagajanje modela v produkcijskem okolju.

5. Pojasnljivost odgovorov

Kadar je to glede na vsebino vprašanja smiselno, mora sistem eAsista omogočiti osnovno pojasnilo, na čem temelji podani odgovor (npr. sklic na pravila, postopke, javno dostopne informacije ali druge vire).

Pojasnljivost je omejena na vsebinsko razlago in ne vključuje razkrivanja notranjih modelskih ali algoritmičnih podrobnosti.

6. Prikaz virov informacij

Če odgovor temelji na formalnih virih znanja (npr. šifranti, pravilniki, javne baze podatkov ali uradne vsebine), mora sistem omogočiti:

- prikaz ali navedbo vira informacije;

- povezavo na uradni ali referenčni vir, kadar je to mogoče.

7. Varstvo podatkov in minimalizacija

Sistem eAsist sme obdelovati izključno:

- besedilne poizvedbe, ki jih uporabnik vnese v pogovorni vmesnik;

- tehnične metapodatke, ki so nujni za delovanje storitve.

Obdelava podatkov mora biti skladna z GDPR, načelom minimalizacije podatkov ter internimi varnostnimi in organizacijskimi pravili naročnika. Sistem ne sme hraniti ali obdelovati osebnih podatkov.

8. Preprečevanje napačne percepcije avtoritete UI sistema

Sistem mora biti zasnovan tako, da:

- ne ustvarja vtisa, da predstavlja uradnega odločevalca ali svetovalca ZRSZ;

- ne podaja informacij na način, ki bi jih uporabnik lahko razumel kot dokončne; zavezujoče ali kot nadomestilo za uradne postopke;

- jasno poudarja, da gre za podporno informativno orodje.

9. Splošna zahteva za ravnanje v primeru ponavljajočih se ali neuspešnih poizvedb

Naročnik zahteva, da mora sistem eAsist vsebovati zanesljiv mehanizem za zaznavanje ponavljajočih se, nejasnih ali neuspešnih uporabniških poizvedb.

Če sistem zazna, da uporabnik po več zaporednih interakcijah ni prejel ustreznega odgovora, kar se lahko kaže kot:

- večkratno ponavljanje podobnih ali vsebinsko povezanih vprašanj,

- neustrezna vprašanja,

- ponavljajoče označevanje odgovorov kot neustreznih,

- vidna zanka v pogovoru, kjer uporabnik kljub pomoči ne doseže želenega cilja,

mora sistem samodejno sprožiti mehanizem preusmeritve in uporabniku jasno ponuditi možnost uporabe drugega podpornega kanala (npr. kontaktnega centra ZRSZ).

Ob aktivaciji mehanizma mora sistem:

- uporabnika primerno obvestiti, da morda ne more zagotoviti natančnega odgovora na njegovo poizvedbo;

- ponuditi preverjeno alternativo za pridobitev ustrezne pomoči;

- ne nadaljevati z generiranjem ponavljajočih se neustreznih vsebin.

Mehanizem mora delovati samodejno, transparentno in dosledno, z namenom zagotavljanja kakovosti podpore ter preprečevanja napačnih interpretacij ali frustracij uporabnika.

Upravljanje omejitev uporabe

Naročnik zahteva, da je eAsist razvit na način, ki omogoča upravljanje in omejevanje števila uporabniških poizvedb na posameznega uporabnika oziroma uporabniški identifikator.

Sistem mora omogočati centralizirano upravljanje dostopa do funkcionalnosti klepetalnika, da naročnik:

- nastavi največje dovoljeno število vprašanj na uporabnika v določenem časovnem obdobju (npr. na dan, uro ali drugo obdobje);

- začasno ali trajno onemogoči omejitev dostopa posameznim virom povezave v primeru zaznanih varnostnih tveganj, zlorab, kršitev pravil uporabe ali drugih tehničnih razlogov (npr. na podlagi IP-naslovov ali drugih tehničnih identifikatorjev);

- ima mehanizme za zaščito pred zlorabami, kot so omejitev števila zahtevkov v časovni enoti (rate limiting), s čimer se prepreči preobremenitev sistema, napadi z neupravičenim pošiljanjem zahtevkov ali druga zloraba funkcionalnosti klepetalnika;

- prilagaja omejitve glede na vrsto uporabnika, kontekst uporabe ali druge relevantne kriterije.

V primeru dosežene omejitve mora sistem uporabnika:

- jasno in razumljivo obvestiti o omejitvi uporabe;

- po potrebi ponuditi alternativno možnost (npr. ponovni poskus kasneje ali usmeritev na drug podporni kanal).

Upravljanje porabe modelov umetne inteligence

Rešitev mora omogočati nadzor nad uporabo modelov umetne inteligence ter optimizacijo porabe oblačnih virov. Ponudnik mora zagotoviti mehanizme za:

- omejevanje največje dolžine odgovorov sistema;

- nadzor nad številom obdelanih interakcij;

- optimizacijo uporabe modelov umetne inteligence glede na zahtevnost poizvedbe;

- sistem mora omogočati konfiguracijo parametrov, ki vplivajo na porabo oblačnih virov (npr. dolžina odgovora, število obdelanih kontekstnih zapisov, pogostost poizvedb);

- mehanizem omejevanja mora delovati na način, ki naročniku omogoča nadzor nad obsegom uporabe sistema in stroški obdelave, brez poseganja v osnovno delovanje ali kakovost storitve za druge uporabnike.

Spremljanje in poročanje o uporabi

Rešitev mora omogočati podrobno spremljanje uporabe sistema in porabe oblačnih storitev. Administracijski vmesnik mora naročniku omogočati vpogled v najmanj naslednje podatke:

- število interakcij z eAsistom;

- število obdelanih uporabniških poizvedb;

- povprečno dolžino vprašanj in odgovorov;

- porabo oblačnih virov;

- oceno stroškov po posameznem časovnem obdobju;

- podatki morajo biti dostopni v obliki preglednih statističnih prikazov ter omogočati izvoz za nadaljnjo analizo.

Upravljanje stroškov in zaščita pred prekoračitvijo

Ponudnik mora zagotoviti mehanizme za preprečevanje nenadzorovane rasti stroškov oblačnih storitev.

Zahteve za grafični uporabniški vmesnik

Splošne zahteve za grafični vmesnik

Naročnik zahteva razvoj grafičnega vmesnika, ki je:

- skladen z obstoječo vizualno identiteto in zasnovo Zaposlitvene platforme;

- prilagojen tehničnemu in oblikovnemu okviru, ki ga določa trenutni izvajalec Zaposlitvene platforme;

- izdelan v obliki prototipa (za grafični uporabniški vmesnik) za potrditev naročila;

- izdelan kot univerzalna komponenta za vgradnjo (npr. vtičnik, oz. micro frontend ali drug združljiv pristop), za enostavno vključitev na različne kanale naročnika;

- odziven in dostopen skladno z WCAG 2.1 AA.

- Grafični vmesnik mora biti v celoti prilagojen za delovanje na vseh tipih naprav (namizni računalniki, tablice, pametni telefoni) in zagotavljati optimalno uporabniško izkušnjo ne glede na velikost zaslona (t.i. responsive design).

Zahteve za pogovorno okno

Naročnik zahteva delovanje pogovornega okna, ki omogoča:

- prikaz stalne ikone klepetalnika na vseh relevantnih straneh Zaposlitvene platforme;

- odprtje klepetnega okna ob kliku na ikono ali z drugim načinom aktivacije;

- konsistentno vizualno identiteto z Zaposlitveno platformo;

- prikaz začetnega pozdrava, ki je lahko kontekstualno prilagojen glede na del Zaposlitvene platforme;

- obvestilo uporabniku o namenih in omejitvah delovanja (npr. »Sistem nudi splošne informacije in podporo pri uporabi Zaposlitvene platforme. Ne nadomešča uradnega svetovanja. Se še učim…«).

Funkcionalnosti pogovornega okna

- prikaz zgodovine trenutnega pogovora;

- enostavna navigacija po pogovoru, vključno z drsenjem po vsebini, časovnimi oznakami in prikazom, da sistem pripravlja odgovor;

- prikaz obdelave oziroma delovanja sistema, na primer z animacijo ali obvestilom, kadar je to potrebno;

- prikaz virov in pojasnil, na primer povezav ali dodatnih razlag ob premiku miške oziroma kliku, kadar je to mogoče;

- jasni elementi za ocenjevanje odgovora, na primer možnost pozitivne ali negativne ocene odgovora;

- možnost kopiranja odgovora;

- povezava na kontaktni center oziroma možnost preusmeritve na človeško podporo, v skladu z načelom človeškega nadzora po Aktu EU o umetni inteligenci;

- povezava do pravnega obvestila.

Kontekstualni odziv eAsista

Naročnik zahteva delovanje pogovornega okna, kadar se eAsist sproži iz kontekstualnih sprožilcev na Zaposlitveni platformi:

- prikaz interaktivnih oblačkov s prednastavljenimi pozivi, ki so specifični za trenutno vsebino strani in uporabnika vodijo do takojšnjega in natančnega odgovora;

- vizualno ločevanje predlaganih vprašanj od ostalega pogovora, kar zagotavlja preglednost in spodbuja uporabnika k interakciji z enim klikom.

Gostovanje grafičnega uporabniškega vmesnika

Ponudnik mora zagotoviti celovito gostovanje grafičnega vmesnika za interakcijo z uporabniki (v nadaljevanju: pogovorno okno ali widget) neposredno znotraj izbrane oblačne platforme (npr. Microsoft Azure, Google Cloud Platform, AWS ali ekvivalent), kjer se izvaja tudi osrednja storitev umetne inteligence.

Tehnične specifikacije gostovanja vmesnika:

- centralizirano gostovanje: grafični vmesnik mora biti gostovan na isti oblačni platformi kot preostali deli sistema. Vsi programski elementi, potrebni za prikaz in delovanje vmesnika, se morajo izvajati neposredno iz te infrastrukture;

- način vključitve: rešitev mora omogočati vključitev pogovornega okna na poljubne spletne portale naročnika s pomočjo enostavne programske kode (npr. JavaScript vgradna skripta);

- tehnična neodvisnost: Vmesnik mora biti zasnovan kot samostojna komponenta (widget), ki ob klicu zunanjih portalov samodejno vzpostavi varno povezavo z oblačno storitvijo ponudnika, ne da bi obremenjeval lokalno infrastrukturo portalov, kjer se prikazuje;

- varnost komunikacije: Celotna izmenjava podatkov med grafičnim vmesnikom in oblačno storitvijo mora potekati prek varnih, šifriranih protokolov znotraj vzpostavljenega oblačnega okolja.

Cilj zahteve: Zagotoviti enotno upravljanje vseh komponent sistema na enem mestu, kar naročniku omogoča hitro implementacijo klepetalnika na različne spletne lokacije brez potrebe po ločenem gostovanju datotek vmesnika.

Razumevanje naravnega jezika (NLP) in prilagoditev modela

eAsist mora temeljiti na naprednih tehnologijah za obdelavo naravnega jezika (Natural Language Processing – NLP) in velikih jezikovnih modelih (Large Language Models – LLM) oziroma njihovi ustrezni kombinaciji, ki omogoča razumevanje, analizo in generiranje vsebin v slovenskem jeziku.

Izvajalec mora zagotoviti, da bo uporabljeni jezikovni model:

- temeljil na preverjenih in uveljavljenih NLP/LLM tehnologijah, ki omogočajo implementacijo v oblačnem okolju (npr. Google Cloud, Azure, AWS ali enakovredno), z možnostjo kasnejše nadgradnje, prilagoditve in dodatnega učenja modela;

- zagotavljal terminološko ustrezne, vsebinsko relevantne in kontekstualno pravilne odzive, skladne z logiko in procesi Zaposlitvene platforme;

- prilagojen specifičnim vsebinam in terminologiji naročnika (npr. življenjepisi, opisi delovnih mest, kompetence, zaposlitveni postopki ipd.);

- zagotavljal skladnost z veljavno zakonodajo, varnost in zaščito podatkov ter sledljivost uporabljenih virov;

- omogočal nadzor nad delovanjem modela ter sprotno preverjanje kakovosti generiranih vsebin.

Izvajalec mora zagotoviti:

- jasno in strokovno utemeljitev izbranega pristopa ali kombinacije pristopov (NLP, LLM ipd.) v prvi fazi razvoja;

- opis postopka prilagoditve modela naročnikovemu kontekstu (vključno z viri podatkov, obsegom učenja ali povezovanja z zunanjimi viri znanja ter metodami preverjanja kakovosti rezultatov);

- mehanizme za posodabljanje modela oziroma ohranjanje ustreznosti generiranih vsebin (npr. ob spremembah zakonodaje, terminologije ali postopkov);

- ustrezne postopke za zagotavljanje skladnosti s slovenskim jezikom, domeno delovanja in pravnim okvirom naročnika.

Učenje in nadgradnja znanja

ZRSZ bo izvajalcu rešitve eAsist zagotovil potrebne podatke iz svojih zbirk in virov, s katerimi upravlja. Na tej podlagi bo eAsist na posameznih delih obrazcev nudil ustrezno podporo uporabnikom, kar bo zagotavljalo celovito, strokovno podprto in kontekstualno prilagojeno uporabniško izkušnjo tako za iskalce zaposlitve kot za delodajalce.

Učenje in izboljševanje delovanja

Sistem mora omogočati stalno učenje in izboljševanje delovanja eAsista na podlagi povratnih informacij uporabnikov.

Pri vsakem interaktivnem odgovoru ali predlogu se beležijo podatki o pravilnosti odziva (npr. pravilno/nepravilno, uporabi/ponovi).

Na podlagi teh podatkov mora sistem omogočati:

- analizo kakovosti odgovorov in predlogov;

- prilagajanje parametrov modela (samodejno ali pod nadzorom upravljavca);

- zmanjševanje napak in povečevanje natančnosti prihodnjih rezultatov;

- uporabo označenih primerov za ciljno izboljšavo modela.

Nadgradnja znanja

Ključna zahteva naročnika je, da mora sistem omogočati kontinuirano nadgradnjo znanja modelov.

Nadgradnja znanja pomeni vsebinsko posodobitev učnih virov in pravil, na katerih temelji delovanje modela, brez posegov v arhitekturo ali tehnično kodo sistema. Sistem mora omogočati hitro prilagoditev znanj, da se zagotovi ažurnost in zanesljivost delovanja v produkcijskem okolju.

To pomeni, da mora biti možno:

- dodajati nove vsebine (npr. spremembe zakonodaje, postopkov ali klasifikacij),

- spreminjati ali posodabljati obstoječe vsebine brez ponovnega učenja celotnega modela,

- zagotoviti, da sistem posodobljeno znanje začne uporabljati takoj po uveljavitvi, brez prekinitve delovanja,

- upravljati in dokumentirati spremembe znanj (verzije, datumi, odgovorni uporabniki),

- zagotoviti skladnost delovanja z novimi vsebinami.

Viri znanja znotraj zaprtega informacijskega okolja

Rešitev mora omogočati uporabo zunanjih virov znanja, ki jih zagotovi naročnik, znotraj zaprtega informacijskega okolja brez potrebe po povezavi z internetom. Viri znanja lahko vključujejo strukturirane in nestrukturirane vsebine, kot so dokumenti (npr. PDF, Word), podatkovne zbirke, interne baze znanja, terminološke zbirke, šifranti, procesna dokumentacija ter drugi relevantni viri. Sistem mora omogočati, da se vsebine iz teh virov vključijo v delovanje umetne inteligence, pri čemer se zagotavlja skladnost z zahtevami varnosti in zasebnosti naročnika.

Naročnik bo za potrebe delovanja sistema zagotovil nabor zunanjih virov znanja. Primeri takšnih lokalnih virov vključujejo:

1. Dokumenti javnega značaja

- PDF datoteke (npr. priročniki, poročila, pravila, postopki),

- Word/Excel dokumenti z navodili ali podatki,

- PowerPoint predstavitve (npr. izobraževanja za IZ ali DD).

2. Baze znanja in zbirke dokumentov

- Baze znanja,

- arhivi z rešitvami preteklih primerov (npr. pretekla oddana delovna mesta s strani delodajalca, kjer so potrjeni SKP-ji z vnosom opis del in nalog in nazivom delovnih mest),

- baza ESCO poklicev in kompetenc (Kompetenčni model ZRSZ),

- baza podatkov SKP-08,

- baza podatkov KLASIUS-SRV,

- baza podatkov KLASIUS-P-16,

- baza Taxonomy Manager,

- pravilniki, zakoniki.

3. Strukturirani podatki

- CSV datoteke s podatki (npr. opisi delovnih mest, šifranti),

- relevantni podatki podatkovnih baz,

- Excel tabele z vhodnimi obrazci, zahtevki, vprašanji uporabnikov.

4. Specializirani vsebinski sklopi

- Interni slovarji, terminološke zbirke, klasifikacije (npr. šifranti delovnih mest, klasifikacija storitev),

- vsebinski sklopi na e-svetovanje,

- interni FAQ-ji ali odgovori kontaktnega centra,

- vprašanja in odgovori iz predhodnih klepetalnih interakcij interaktivne zavodske asistentke (IZA).

5. Notranji procesni opisi

- Postopki prijave na razpise ipd.

6. Spletne strani

- HTML vsebine.

7. Drugo

- Dodatni viri podatkov in znanj, ki bodo v času izvedbe ali uporabe sistema prepoznani kot ustrezni za izboljšanje natančnosti ter za zagotavljanje zahtevanih funkcionalnosti eAsista, in ki bodo določeni in potrjeni v prvi fazi razvoja na podlagi analize obstoječih podatkovnih virov in potreb sistema.

Ravnanje v primeru neustreznih rezultatov eAsista

Rešitev mora omogočati, da se v primerih, ko uporabnik označi predlagane rezultate kot neustrezne (npr. z izbiro možnosti »ponovi« ali »ni ustrezno«), samodejno sproži mehanizem za ponovno generiranje rezultatov, pri čemer mora eAsist uporabiti drugačen ali razširjen pristop iskanja (npr. širši kriteriji, dodatna pojasnjevalna vprašanja ali upoštevanje sorodnih izrazov), da zagotovi nove in vsebinsko ustreznejše rezultate.

eAsist mora:

- uporabiti alternativne ali širše kriterije za iskanje oziroma klasifikacijo (npr. širši kontekst, sorodne izraze, dodatne podatkovne vire),

- po potrebi sprožiti dodatna pojasnjevalna vprašanja za izboljšanje razumevanja uporabnikovega vnosa,

- zagotoviti, da so novi rezultati vsebinsko različni od predhodno ponujenih,

- beležiti dogodek kot primer neustreznega odgovora ali predloga za namen spremljanja kakovosti in izboljševanja modela,

- ponoviti odgovor z razširjeno razlago.

Obravnava neustreznih in izvendomenskih poizvedb

Naročnik zahteva, da je eAsist zasnovan na način, da prepozna poizvedbe uporabnika, ki niso povezane z njegovim opredeljenim naborom znanj, vsebin ali storitev naročnika, oziroma so neustrezne glede na namen eAsista.

V takih primerih mora sistem:

- ne generirati vsebinskih odgovorov, ki presegajo razpoložljiv nabor znanj ali bi lahko bili zavajajoči;

- uporabniku podati standardiziran, generičen in nevtralen odgovor, iz katerega je razvidno, da na zastavljeno vprašanje ne more podati ustreznega odgovora;

- uporabnika po potrebi usmeriti k primernejši obliki poizvedbe ali k drugemu podpornemu kanalu.

Generični odgovori morajo biti:

- jasno označeni kot omejitev sistema,

- vsebinsko nevtralni in nezavajajoči,

- skladni z namenom eAsista.

Sistem ne sme:

- odgovarjati na vprašanja, ki niso povezana z delovanjem, storitvami ali informacijami naročnika;

- ustvarjati vtisa, da razpolaga z znanjem izven opredeljenega nabora vsebin;

- generirati vsebin, ki bi lahko bile neprimerne, netočne ali zavajajoče.

Mehanizem prepoznavanja izvendomenskih poizvedb mora delovati samodejno in dosledno ter prispevati k varni, predvidljivi in nadzorovani uporabi eAsista.

Detekcija in anonimizacija občutljivih podatkov

Funkcionalne zahteve za zasebnost

Naročnik zahteva, da mora sistem v realnem času (ali ob oddaji sporočila) preveriti vsebino uporabniškega vnosa z uporabo regularnih modelov za prepoznavo entitet za detekcijo:

- e-poštnih naslovov.

- telefonskih številk.

- osebnih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka).

- številk bančnih kartic.

- drugih osebnih podatkov.

Če, sistem zazna osebni podatek, ga mora pred pošiljanjem v obdelavo LLM ali shranjevanjem v bazo, samodejno nadomestiti s placeholderjem (npr. [OSEBNI_PODATEK_ZAZNAN]), torej izvesti ti. maskiranje podatkov

ALI

mora sistem uporabnika opozoriti, naj podatka ne vnaša, in s povratnim opozorilom zavrniti obdelavo takšnega sporočila.

Tehnične/Arhitekturne zahteve

Naročnik zahteva, da mora logika za zaznavanje in maskiranje osebnih podatkov teči v varnem sloju, preden se vsebina pošlje do zunanjih API-jev.

V sistemskih dnevnikih se nikoli ne smejo zapisovati neobdelani uporabniški vnosi, ki vsebujejo osebne podatke. Vsi logi morajo biti pred shranjevanjem očiščeni.

Orodja za upravljanje eAsista

Administrativno orodje za upravljanje sistema

Naročnik zahteva vzpostavitev administrativnega orodja, ki bo delovalo v okviru izbrane oblačne infrastrukture in bo omogočalo centralizirano, pregledno ter varno upravljanje celotnega sistema eAsist, vključno z nadzorom delovanja, konfiguracijo funkcionalnosti in upravljanjem integracij z zunanjimi sistemi.

Ključne funkcionalnosti morajo zajemati:

- nadzorno ploščo (dashboard) za spremljanje delovanja sistema v realnem času, vključno z informacijami o številu interakcij, kakovosti prepoznavanja namenov, pogostosti napak in prepoznanih tematskih sklopih;

- zaznavanje motenj ali odstopanj v delovanju sistema in samodejna opozorila upravljavcem ob izpadih ali nenavadnem obnašanju sistema;

- upravljanje jezikovnih komponent, in sicer dodajanje, urejanje in testiranje namenov (intents), entitet (entities) ter dialognih tokov;

- urejanje dinamičnih spremenljivk in povezav z zunanjimi viri;

- konfiguracijo integracij z zunanjimi sistemi prek API-jev, webhookov in drugih podatkovnih tokov;

- upravljanje uporabniških pravic in vlog (npr. skrbnik, urednik, analitik);

- zagotavljanje revizijske sledi vseh sprememb;

- ločeno testno okolje za varno preizkušanje novih funkcionalnosti brez vpliva na produkcijski sistem;

- nastavitve omejevanja števila zahtevkov (rate limiting) za preprečevanje preobremenitev in zagotavljanje stabilnega delovanja sistema;

- možnost izvoza zgodovine pogovorov (dialogov) v strukturirani obliki (npr. .xlsx ali .csv), ki vključuje podatke o vprašanju uporabnika, odgovoru sistema, času izvedbe, oznakah ustreznosti ter drugih metapodatkih, potrebnih za analizo in izboljševanje delovanja eAsista;

- izvoz mora biti dostopen le uporabnikom z ustreznimi pravicami (npr. analitik, administrator) in mora vključevati anonimizacijo osebnih podatkov.

Orodje za upravljanje vsebin in znanj

Naročnik zahteva vzpostavitev namenskega orodja za upravljanje znanj, ki bo delovalo v okviru izbrane oblačne infrastrukture in bo omogočalo dodajanje, urejanje, potrjevanje ter upravljanje vsebinskih virov, na katerih temelji delovanje eAsista (npr. pravni postopki, klasifikacije, interni procesi, podatkovni viri).

Orodje mora omogočati nadgradnjo vsebine, tako da lahko uredniki dodajajo ali spreminjajo besedila, razlage in predloge glede na posamezno stran Zaposlitvene platforme.

Orodje mora omogočati:

- pregled in iskanje po obstoječih vsebinskih virih;

- dodajanje novih vsebin oziroma znanj v strukturirani obliki (besedila, zakonodaja, opisi postopkov);

- urejanje in posodabljanje obstoječih vsebin;

- označevanje in kategorizacijo vsebin glede na področje uporabe (npr. SKP, KLASIUS, kompetence, karierno svetovanje);

- potrjevanje in odobritev vsebinskih sprememb pred objavo;

- revizijsko sledljivost (sledljivost sprememb - kdo, kdaj in kaj je spremenil);

- upravljanje različic in možnost povrnitve na prejšnjo različico ter varnostne kopije z rednim shranjevanjem podatkov;

- uporabniške vloge (urednik);

- možnost izvoza/uvoza večjih naborov vsebin;

- pregled in odobritev vsebin pred vključitvijo v produkcijo (predogled vsebin pred objavo) ter označevanje neustreznih vsebin.

Orodje mora imeti pregleden in varen uporabniški vmesnik, primeren tako za tehnične kot netehnične uporabnike, in omogočati urejanje vsebin v realnem času.

Razvoj orodja za analitiko in statistiko

Naročnik zahteva vzpostavitev orodja za analitiko in statistiko, ki bo delovalo v okviru izbrane oblačne infrastrukture in bo omogočalo celovit vpogled v ključne kazalnike uspešnosti delovanja sistema eAsista, vključno z možnostjo spremljanja uporabe, učinkovitosti in kakovosti posameznih funkcionalnosti.

Orodje mora omogočati:

- zbiranje in vizualizacijo podatkov o številu interakcij, trajanju pogovorov, aktivnih uporabnikih, uspešnosti prepoznavanja namenov, pogostosti napak in času odziva sistema;

- identifikacijo neodgovorjenih vprašanj in najpogosteje zastavljenih tem;

- možnost izvoza podatkov v standardnih formatih (CSV, Excel);

- filtriranje po obdobju, tipu vsebine in uporabniškem segmentu;

- prikaz trendov uporabe in učinkovitosti posameznih funkcionalnosti;

- statistične prikaze za spremljanje kakovosti klasifikacij in generiranih odgovorov;

- podporo za spremljanje izboljšav po posodobitvah modela (učinek sprememb).

Orodje mora omogočati varno upravljanje podatkov in integracijo s sistemi naročnika. Orodje mora imeti pregleden in varen uporabniški vmesnik, primeren tako za tehnične kot netehnične uporabnike, in omogočati vpogled v podatke v realnem času.

Zahteve za delovanje eAsista v oblaku z obdelavo podatkov znotraj EU

Zahteve za oblačno storitev

Naročnik zahteva najem in vzpostavitev oblačne storitve pri ponudniku oblačne storitve, ki omogoča razvoj, uvajanje in upravljanje umetno inteligenčnih rešitev, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- Ponudnik oblačne storitve mora omogočati obdelavo in hrambo podatkov, ki so povezani z delovanjem rešitve, omejenih na območje Evropske unije (EU), vključno z nastavitvami regij za procesiranje in shranjevanje.

- Ponudnik oblačne storitve mora omogočati izvajanje obdelave podatkov skladno z GDPR (EU 2016/679), vključno z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi.

- Ponudnik oblačne storitve mora imeti ustrezne varnostne in skladnostne dokaze (certifikate ali uradne skladnostne izjave):

    - ISO/IEC 27017:2015;

    - ISO/IEC 27018:2019;

    - ISO/IEC 27001:2022;

    - ISO/IEC 27701:2019;

    - ISO/IEC 42001:2023;

    - ISO 9001:2015.

- Ponudnik oblačne storitve mora zagotavljati dokumentirano razpoložljivost in zanesljivost uporabljenih oblačnih storitev na podlagi uradno objavljenih pogojev ravni storitve oziroma SLA.

- Ponudnik oblačne storitve mora za oblačno infrastrukturo, na kateri bo temeljila ponujena rešitev, izkazati faktor učinkovitosti rabe energije (PUE) ≤ 1,8. PUE mora biti določen in izmerjen skladno s standardom ISO/IEC 30134-2:2016, del 2, EN 50600-4-2:2016 ali enakovrednim standardom.

- Oblačna storitev mora zagotavljati integrirano razvojno in operativno okolje za razvoj, testiranje, uvajanje, spremljanje in upravljanje umetno inteligenčnih rešitev, primerljivo s storitvami tipa tipa Azure AI Foundry / Azure ML, Google Vertex AI, AWS SageMaker ipd., najmanj z naslednjimi funkcionalnostmi:

  - razvoj in testiranje rešitev umetne inteligence;

  - uporabo in upravljanje modelov umetne inteligence;

  - prilagajanje oziroma učenje modelov na podatkih naročnika;

  - povezovanje s podatkovnimi viri in zunanjimi sistemi;

  - pripravo, testiranje in vrednotenje pozivov oziroma navodil modelom;

  - vzpostavitev delovnih tokov oziroma aplikacij.

- Oblačna storitev mora zagotavljati naslednje varnostne funkcionalnosti:

- omogočati granularno upravljanje pravic na podlagi vlog, integracijo z identitetnimi sistemi, ločevanje vlog ter uporabo načela najmanjšega potrebnega dostopa;

- zagotavljati šifriranje podatkov v mirovanju in med prenosom, vključno s samodejnim šifriranjem podatkov v mirovanju, TLS oziroma enakovrednim šifriranjem med prenosom ter možnostjo upravljanja lastnih šifrirnih ključev prek KMS ali primerljive rešitve;

- zagotavljati revizijsko sled za ključne aktivnosti, vključno s samodejnim beleženjem dostopov, revizijskimi dnevniki za administrativne in sistemske operacije ter možnostjo integracije z varnostnimi orodji in sistemi za nadzor.

Zagotavljanje prenosljivosti in dolgoročne vzdržnosti rešitve

Rešitev za razvoj in delovanje eAsista mora biti zasnovana na način, ki zagotavlja neodvisnost od posameznega ponudnika oblačne infrastrukture, tako da je omogočena prenosljivost in ponovna namestitev rešitve iz oblačnih okolij (npr. Microsoft Azure, Google Cloud) na drugo oblačno ali lastno informacijsko infrastrukturo brez bistvenih sprememb poslovne logike rešitve.

V ta namen mora ponudnik zagotoviti, da:

- je poslovna in programska logika rešitve ločena od infrastrukturnih in okoljsko specifičnih storitev, tako da zamenjava ponudnika infrastrukture ne zahteva ponovnega razvoja aplikacije, oblačno-specifični elementi pa so omejeni na konfiguracijo ali infrastrukturni sloj;

- rešitev omogoča uporabo različnih jezikovnih modelov umetne inteligence prek standardiziranega vmesnika, pri čemer je omogočena zamenjava ponudnika modelov ter uporaba odprtokodnih, lokalno gostovanih ali pri drugem ponudniku nameščenih modelov, brez posegov v temeljno arhitekturo rešitve;

- klici do jezikovnih modelov umetne inteligence niso trdno vezani na enega samega ponudnika ali oblačno okolje;

- podatkovni sloj rešitve, vključno z vektorskimi podatkovnimi zbirkami za iskanje po vsebinah, temelji na prenosljivih in široko podprtih rešitvah, ki omogočajo izvoz podatkov ter ponovno vzpostavitev delovanja sistema pri drugem ponudniku infrastrukture brez izgube podatkov;

- je naročniku zagotovljena popolna tehnična dokumentacija rešitve, ki vključuje opis arhitekture, navodila za namestitev in zagon rešitve na alternativni infrastrukturi ter jasno opredelitev vseh odvisnosti od okoljsko specifičnih ali ponudniško vezanih storitev.

Večkanalna prisotnost (multichannel)

Ponujena rešitev mora biti zasnovana po principu večkanalne dostopnosti, kar naročniku omogoča uporabo iste zaledne logike umetne inteligence na različnih vstopnih točkah in komunikacijskih kanalih.

Tehnični pogoji:

- Centralizirano upravljanje vsebine: Ne glede na število portalov ali kanalov, kjer je klepetalnik prisoten, se mora vsa vsebina, baza znanja in nastavitve UI modela upravljati centralizirano znotraj oblačne storitve.

- Večportalna namestitev: Grafični vmesnik (widget), ki gostuje na oblačni storitvi ponudnika, mora omogočati namestitev na poljubno število ločenih spletnih portalov ali podstrani naročnika brez potrebe po podvajanju instanc sistema.

- Prilagodljivost kanalom: Rešitev mora poleg standardnega spletnega widgeta omogočati vsaj tehnično pripravljenost (npr. prek API vmesnikov) za integracijo v druge digitalne kanale, kot so mobilne aplikacije, portali za pomoč uporabnikom ali družbena omrežja.

- Konsistentna uporabniška izkušnja: Sistem mora zagotavljati, da je odziv klepetalnika in kakovost informacij enaka na vseh aktiviranih kanalih, hkrati pa mora omogočati specifične prilagoditve vmesnika glede na portal, kjer se nahaja (npr. različne barvne sheme ali pozdravna sporočila).

Zahteva naročnika je možnost širjenja uporabe klepetalnika na različne digitalne točke brez dodatnih infrastrukturnih posegov, ob hkratnem ohranjanju enotnega vira informacij in upravljanja.

Jezikovna podpora

Rešitev mora v celoti podpirati slovenski jezik. To vključuje:

- eAsist z vgrajenim naravnim jezikovnim procesiranjem (NLP) mora omogočati razumevanje vprašanj v slovenščini in tvorbo odgovorov, ki so slovnično pravilni, terminološko ustrezni in kontekstualno smiselni;

- eAsist mora prepoznati običajne jezikovne različice (npr. sklanjatve, sopomenke, pogovorni jezik) in ustrezno reagirati. Vsebina mora biti zasnovana tako, da je prilagodljiva tudi za morebitno prihodnjo razširitev na dodatne jezike;

- vprašanja, zastavljena v drugih jezikih, se obravnavajo tako, kot je zasnovana obravnava neustreznih in izvendomenskih poizvedb.

Testiranje in prevzem

Pred dokončnim prevzemom mora izvajalec zagotoviti celovito testiranje delovanja rešitve (po predvidenih mejnikih skladno z razvojem Zaposlitvene platforme, tako kot je opredeljeno v poglavju 3.1.2 te tehnične specifikacije), ki vključuje:

- funkcionalno testiranje vseh ključnih komponent (uporabniški vmesnik, predlogi, odgovori, administrativni in analitični modul);

- zagotovitev namenskega testnega okolja s strani izvajalca, ki omogoča spremljanje in preverjanje procesa učenja eAsista. Testno okolje mora omogočati simulacijo različnih vhodnih podatkov, vnos povratnih informacij o pravilnosti odgovorov ter analizo sprememb v obnašanju in natančnosti UI modela skozi čas;

- preverjanje pravilnega delovanja integracije z Zaposlitveno platformo;

- odpravo morebitnih napak, ugotovljenih v fazi testiranja.

Izvajalec mora po zaključku testiranja naročniku predložiti poročilo o testiranju, ki vsebuje pregled izvedenih testnih primerov, ugotovljenih pomanjkljivosti in potrjene rešitve. Na podlagi uspešno opravljenega testiranja in potrjenega poročila s strani naročnika se izvede prevzem rešitve.

Predaja izvorne kode in razvojnega gradiva

Izvajalec mora naročniku ob vsaki večji posodobitvi ali doseženem mejniku projekta predati celotno izvorno kodo razvite rešitve. Ta mora vključevati tudi vse povezane konfiguracijske datoteke, modele in skripte, ki so bili uporabljeni ali razviti v okviru projekta. Koda mora biti urejena in ustrezno dokumentirana v skladu z uveljavljenimi dobrimi praksami razvoja programske opreme.

Predaja izvorne kode mora potekati tako, kot bo opredeljeno v terminskem planu projekta 1. faze razvoja eAsista ali v skladu z dogovorjeno dinamiko razvoja. Vso izvorno kodo je treba dostaviti v repozitorij kode ZRSZ. Ob tem morajo biti vse različice in spremembe jasno označene z ustrezno uporabo sistema za nadzor verzij, kar vključuje tudi pregledno zgodovino sprememb.

Ob vsaki predaji kode mora biti priložena osnovna tehnična dokumentacija, ki omogoča ponovljivo namestitev rešitve, njeno vzdrževanje ter nadaljnji razvoj. Ob končni predaji mora izvajalec predložiti tudi končno verzijo celotne dokumentacije, vključno z navodili za uporabo, opisom tehnične strukture rešitve ter vsemi drugimi sestavinami, ki so potrebne za nemoteno uporabo, vzdrževanje in morebitno nadgradnjo sistema s strani naročnika ali tretjih oseb.

Usposabljanje in dokumentacija

Izvajalec mora zagotoviti in organizirati ustrezno usposabljanje osebja naročnika in dostop do celovite dokumentacije že od prvega prevzema posamezne rešitve v okviru mejnikov, kot je opredeljeno v razpisani dokumentaciji.

S tem bo zagotovljena pravilna uporaba, osnovno upravljanje in nadaljnji razvoj oziroma nadzor nad rešitvijo.

a) Usposabljanje uporabnikov in skrbnikov

- Izvajalec mora izvesti usposabljanje za dve skupini:

  - Skrbniki/administratorji sistema (tehnični uredniki),

  - Uredniki/analitiki (vsebinski uredniki).

- Usposabljanje mora vsebovati:

  - osnovne funkcionalnosti in delo z eAsistom;

  - postopke za učenje in treniranje eAsista z novimi vsebinami ali primeri uporabe;

  - uporabo orodij ali modulov za nadzor kakovosti odzivov in učenje na podlagi povratnih informacij uporabnikov;

  - odpravljanje napak oziroma izboljševanje delovanja na podlagi zaznanih primerov oziroma prepoznavanje neustreznega ali napačnega delovanja eAsista;

  - osnovna navodila za samostojno posodabljanje podatkov, ki jih eAsist uporablja;

  - priporočila za zagotavljanje stalne izboljšave delovanja eAsista (npr. vzpostavitev rednega procesa evalvacije);

  - spremljanje statistike in odzivov;

  - varno in skladno ravnanje z osebnimi podatki (če je relevantno);

  - gradivo za usposabljanje.

- Usposabljanje se izvede v živo (v prostorih naročnika ali prek Teamsov) in traja do 10 ur na skupino.

- Usposabljanje mora biti izvedeno kot interaktivna delavnica v živo, ki vključuje praktično delo na konkretnih primerih (hands-on), sprotno reševanje specifičnih uporabniških vprašanj ter aktivno preverjanje razumevanja ključnih funkcionalnosti s strani vseh udeležencev.

Splošne zahteve za dokumentacijo:

Izvajalec mora vzpostaviti učinkovit sistem za zbiranje, urejanje in arhiviranje vseh projektnih dokumentov. Dokumentacija mora biti dostopna pooblaščenim osebam naročnika in omogočati sledljivost vseh sprememb ter odločitev skozi celoten cikel projekta. Izvajalec mora pripraviti dokumentacijo v skladu z veljavnimi standardi za upravljanje dokumentov.

Izvajalec mora redno posodabljati dokumentacijo in zagotavljati njeno preglednost ter dostopnost naročniku. Vse spremembe morajo biti dokumentirane in sledljive, kar bo omogočalo učinkovito upravljanje projekta in lažje vzdrževanje sistema v prihodnosti.

Ključne naloge izvajalca:

- kjer se pojavljajo seznami datotek, jih je potrebno dopolniti z opisi vsebine datotek in njihovo lokacijo;

- vsi dokumenti morajo vsebovati verzijo dokumenta, verzijo programske komponente, ki jo dokument opisuje ali naslavlja, povezave na druge dokumente in opis sprememb (datum, verzija dokumenta, avtor spremembe, opis spremembe in po potrebi odgovorna oseba);

- dokumentacija mora vključevati seznam kratic in akronimov (v posameznih dokumentih ali kot ločen dokument);

- v dokumentaciji je potrebno zagotoviti natančno izražanje, dosledno navajanje verzij uporabljenih standardov in specifikacij ter jasno določiti podlago in izvor uporabljenih notacij (npr. za diagrame je treba navesti uporabljeno notacijo, njeno verzijo in orodje, s katerim je bil diagram izdelan). Vsi diagrami in slike morajo biti ustrezno komentirani, diagrami stanj pa opremljeni z besednimi opisi;

- programsko kodo, podatkovne sheme, HTML-datoteke ali druge sistemske elemente, ki predstavljajo osnovo za izvedljivo programsko rešitev, je treba dokumentirati v skladu s standardi, dobrimi praksami in priporočili;

- vsa projektna dokumentacija, ki bo predana kot del končnih rezultatov, mora biti v ključnih vsebinah, pripravljena v slovenskem jeziku. Pri posameznih segmentih tehnične dokumentacije se lahko izvajalec in naročnik dogovorita tudi drugače;

- vsa primopredajna dokumentacija se mora vedno predajati v celoti po posameznih fazah, ne le v spremenjenem ali posodobljenem delu. Izvajalec mora pri pripravi dokumentacije in izvedbi primopredaje upoštevati tudi vsa druga navodila naročnika, ki jih prejme v času izvajanja projekta.

- Izvajalec je dolžan skrbno voditi dokumentacijo o poteku aktivnosti na projektu po mejnikih, ki so skladni z projektnim načrtom Zaposlitvene platforme.

- Izvajalec mora pripraviti, sproti posodabljati in naročniku zagotavljati tudi dokumentacijo, ki vsebuje:

  - varno in skladno ravnanje z osebnimi podatki (če je relevantno);

  - načrte testiranja, testne postopke, testne podatke in poročila o testiranju izvedenih testnih primerov, ugotovljenih pomanjkljivosti in potrjene rešitve;

  - seznam zunanjih orodij, ki niso del sistema in so potrebna za upravljanje sistema;

  - dokumentacijo izvedenih analiz rešitve (t. i. sistemska analiza);

  - dokumentacijo o sistemskih nastavitvah za vse elemente sistema (npr. podatkovna baza, aplikacijski strežnik idr.) ter spremembe nastavitev;

  - dokumentacijo o dejanski namestitveni shemi s konkretnimi podatki o strojni in programski opremi v ciljnem okolju pri naročniku.

Uporabniška dokumentacija

Izvajalec mora dostaviti uporabniško dokumentacijo v slovenskem jeziku po načrtovanih mejnikih, ki vključuje:

- opis funkcionalnosti sistema,

- navodila za uporabo (korak po koraku),

- opis najpogostejših težav in rešitev (FAQ),

- kontaktne informacije za podporo.

Dokumentacija mora biti v elektronski obliki (PDF ali spletna različica) in redno posodabljana ob vsaki večji nadgradnji sistema.

Tehnična dokumentacija

Izvajalec mora dostaviti tehnično dokumentacijo, ki vključuje:

- opis arhitekture rešitve;

- konfiguracijo sistema (npr. integracije, povezave z API-ji ipd.);

- varnostne mehanizme;

- način vzdrževanja in nadgradnje sistema;

- možnost izvoza/uvoza podatkov;

- podatkovni tok (input/output logika);

- strukturo NLP/LLM modela in njegovih zmožnosti (če se uporablja lastni model);

- opis/pojasnila, kako je zagotovil ključna načela varnosti, varstva podatkov uporabnika, nediskriminatornosti in nedvoumnosti;

- opis/pojasnilo, kako je zagotovil, da uporabnik ni zaveden, da ne gre za človeškega sogovornika, temveč deluje kot pomočnik na Zaposlitveni platformi, kjer je npr. tudi možnost napak pri razumevanju vnosa in posledično pretvorba odgovora/predloga;

- dokumentacija za vmesnike (API) mora biti priložena (OpenAPI).

Priprava uporabniških navodil

Ob zaključku razvoja izvajalec pripravi jasna, strukturirana in razumljiva uporabniška navodila v slovenskem jeziku za vse razvite funkcionalnosti in orodja, tako za končne uporabnike (zunanji in notranji uporabniki) kot urednike in administratorje sistema. Navodila so lahko v obliki dokumenta (PDF), video vsebin ali vključena kot pomoč znotraj uporabniškega vmesnika.

Prenos znanja

Izvajalec mora zagotoviti celovit in sproten prenos znanja na naročnika, ki vključuje tehnično dokumentacijo, usposabljanje ter podporo naročniku pri samostojni uporabi in upravljanju rešitve. Zagotoviti mora tudi dostop do baze znanja o sistemu eAsist in/ali posnetkov usposabljanj.

Dostopnost dokumentacije

Dokumentacija mora biti na voljo:

- ob vzpostavitvi sistema,

- ob vsaki večji spremembi ali nadgradnji,

- brez dodatnih stroškov za naročnika.

FAZE IN PREDVIDENE AKTIVNOSTI RAZVOJA

V nadaljevanju so opisane ključne faze razvoja eAsista, skupaj s predvidenim terminskim potekom, načinom dela v posameznih fazah in pričakovanimi rešitvami. V tehnični specifikaciji so v poglavju 4 Specifične zahteve opredeljene ključne vsebinske in funkcionalne zahteve za eAsista.

Za umestitev eAsista sta predvideni dve produkciji, in sicer ena za storitve za iskalce zaposlitve in druga za storitve za delodajalce. Faze razvoja, kot so opredeljene v tem dokumentu, so vsebinsko enake za oba produkcijska sklopa, vendar se izvajajo v ločenih časovnih obdobjih, skladno z mejniki razvoja in produkcijskim načrtom Zaposlitvene platforme.

Naročnik bo tekom razvoja v sodelovanju z izvajalcem pripravil natančnejše specifikacije, ki bodo temeljile na dejanskih funkcionalnostih in izvedbenih izkušnjah spletnih storitev, že prenesenih v produkcijo. Prezgodnja izdelava podrobnih specifikacij bi lahko vodila do napačnih predpostavk ali nepopolnih zahtev.

Faze razvoja

Projekt se bo izvajal v petih fazah:

- FAZA 1	Priprava projektne dokumentacije za arhitekturo in integracijo

- FAZA 2	Razvoj eAsista

- FAZA 3	Integracija in usposabljanje naročnika

- FAZA 4	Optimizacija eAsista

- FAZA 5	Vzdrževanje sistema, nadgradnje in najem oblačnih storitev

Predvidene aktivnosti s pričakovanimi izdelki

Faza 1: Priprava projektne dokumentacije za arhitekturo in integracijo

Namen faze je oblikovanje izhodišč za razvoj, zagotovitev skladnosti z obstoječo arhitekturo ter priprava projekta za izvedbo. V tej fazi se izvede poglobljena analiza poslovnih, tehničnih in uporabniških zahtev za razvoj eAsista.

V okviru faze 1 se izvedejo naslednje ključne aktivnosti:

  - Zagonski sestanek: Izvajalec po podpisu pogodbe organizira srečanje s ključnimi deležniki za potrditev načrta dela, komunikacije in časovnice.

  - Definicija zahtev in obsega: Izvajalec in naročnik določita funkcionalnosti eAsista, prenose podatkov, ciljne uporabniške skupine ter ključne metrike uspeha.

  - Pregled nabora znanj: Izvajalec pregleda obstoječi nabor znanj naročnika za eAsista, identificira morebitne vrzeli ter pripravi oceno in priporočila glede strukture, oblike zapisa, kakovosti in dopolnitev znanj, potrebnih za optimalno delovanje rešitve v oblačnem okolju.

  - Izdelava projektne in tehnične dokumentacije: Izvajalec v sodelovanju z naročnikom pripravi dva ključna dokumenta.

- Projektno dokumentacijo za izvedbo, ki vključuje specifikacijo algoritmov, načrt arhitekture v oblaku ter protokole za varnost in varovanje podatkov.

- Zahtevek za razvoj, ki natančno opredeljuje vsebinski nabor, vizualno podobo in celovito funkcionalnost uporabniške izkušnje sistema eAsist.

  - Terminski plan izvedbe: pripravi se natančen časovni načrt z definiranimi mejniki, ki služijo kot kontrolne točke za spremljanje napredka razvoja.

Kot rezultat te faze mora izvajalec naročniku predložiti naslednje dokumente:

  - Potrjena projektna dokumentacija: dokument, ki natančno opredeljuje cilje, funkcionalnosti, nabore znanj in tehnično zasnovo eAsista pri ponudniku oblačnih storitev podrobno opredeljuje tehnično arhitekturo, integracijo, varnostne standarde in protokole za zaščito podatkov ter način sodelovanja.

  - Potrjen zahtevek za razvoj: določa vizualno podobo, vsebinski obseg in funkcionalno delovanje sistema eAsist.

  - Terminski plan z mejniki: časovnica s ključnimi datumi za razvoj, testiranje, izobraževanje uporabnikov in končni produkcijski zagon.

  - Matrika odgovornosti: jasna razdelitev nalog med ekipo naročnika (vsebina, potrjevanje) in ekipo izvajalca (tehnična izvedba, konfiguracija v oblaku).

Ta faza lahko poteka v eni ali več iteracijah. Izvajalec mora upoštevati, da je število iteracij odvisno od več dejavnikov:

- kompleksnost uporabniških scenarijev: večja vsebinska raznolikost vprašanj in kontekstov, ki jih mora sistem obvladati, lahko zahteva dodatne iteracije za ustrezno načrtovanje odzivov in poti uporabnika;

- povratne informacije: obsežne ali kritične povratne informacije lahko vodijo do potrebe po dodatnih izboljšavah in ponovni validaciji vsebine;

- nepokrite ali neustrezno specificirane zahteve: če se med potrjevanjem ugotovi, da nekatere zahteve niso ustrezno zajete (npr. pomembni postopki, ki jih uporabniki pogosto izvajajo), se izvedba dopolni skozi dodatne iteracije;

- tehnične omejitve in prilagoditve: če se med načrtovanjem izkaže, da določene funkcionalnosti ni mogoče neposredno podpreti z obstoječimi sistemskimi komponentami ali integracijami, so potrebne prilagoditve;

- komunikacijski izzivi med deležniki: nejasnosti ali zamude v komunikaciji med naročnikom in izvajalcem lahko vodijo do nesporazumov glede obsega ali prioritet funkcionalnosti, kar posledično vpliva na čas in število iteracij.

Faza 2: Razvoj eAsista

V drugi fazi projekta mora izvajalec razviti eAsista na podlagi dokumentov, pripravljenih v prvi fazi. Prav tako se izvaja treniranje eAsista za izboljšanje natančnosti in zmogljivosti modela. Že v tej fazi se pokaže praktična vrednost eAsista, naročnik pa pridobi jasen vpogled v delovanje sistema in izhodišča za nadaljnje faze.

Ključne aktivnosti:

- Priprava nabora znanj: naročnik na podlagi navodil izvajalca pripravi in preda vsebinski nabor (dokumente, baze vprašanj in odgovorov, itd…), ki bo služil kot osnova za učenje in odzivanje sistema. Izvajalec pregleda in revidira obstoječo dokumentacijo naročnika, za optimalno delovanje v oblaku.

- Razvoj verzije 1 eAsista: klepetalnik prilagojen vsebinam in kontekstu delovanja ZRSZ, na podlagi razpoložljivih podatkov in znanj;

  - razvoj temeljnega jedra eAsista, vključno s ključnimi modeli, poslovno logiko in osnovnimi mehanizmi obdelave poizvedb,

  - postavitev arhitekture pri ponudniku oblačnih storitev: zagotavljanje infrastrukture v oblaku, potrebne za delovanje rešitve eAsist, vključno z zagotavljanjem računske moči, shranjevanja podatkov, prenosa podatkov ter drugih potrebnih storitev za predvideno delovanje eAsista,

  - priprava in optimizacija baze znanja, postopek uvoza, čiščenja in strukturiranja specifičnih podatkov,

  - treniranje, nastavitve in umerjanje odgovorov: iterativno testiranje in prilagajanje sistemskih navodil modelu, ki zagotavljajo točnost informacij ter želeni ton komunikacije,

  - izdelava klikabilnega prototipa uporabniškega vmesnika, namenjenega preverjanju uporabniške izkušnje, potrditvi zasnove ter zgodnjemu testiranju funkcionalnosti s strani naročnika,

  - izdelava grafičnega vmesnika eAsista, skladno s funkcionalnimi zahtevami in obstoječimi oblikovnimi smernicami Zaposlitvene platforme,

  - druge dejavnosti, definirane v Fazi 1, ki bodo omogočile delujoč eAsist z vsemi funkcionalnostmi in delujočim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča uporabo sistema v kontroliranem okolju in zbiranje povratnih informacij.

- Izvedba tehničnega in funkcionalnega testiranja: testiranje stabilnosti, odzivnosti in pravilnosti delovanja sistema.

- Identifikacija morebitnih tehničnih, vsebinskih ali uporabniških tveganj, ki bi lahko vplivala na nadaljnji razvoj in integracijo eAsista v produkcijsko okolje.

- Priprava sistema za upravljanje znanja eAsista, ki vključuje vnos novega znanja pri naročniku, njegovo obdelavo in posodabljanje, administrativno okolje, okolje za analitiko in spremljanje

Podaktivnost 1: Izvedba testiranja rešitve pri izvajalcu

Izvede se testiranje, ki ga opravi ekipa izvajalca. Preveri se:

- ustreznost delovanja definiranih poti,

- stabilnost sistema,

- skladnost s tehnično specifikacijo in dokumentacijo, pripravljeno v Fazi 1,

- logična in funkcionalna celovitost pogovorov,

- razumevanje vnosov vsebin,

- ustreznost odzivov eAsista,

- tehnično delovanje v različnih kontekstih uporabe.

Podaktivnost 2: Izvedba testiranja rešitve pri naročniku

Po uspešnem internem testiranju izvajalca naročnik izvede testiranje rešitve v testnem okolju. V tej fazi preveri:

- uporabniško izkušnjo,

- razumljivost vsebin,

- skladnost s tehnično specifikacijo in dokumentacijo, pripravljeno v Fazi 1,

- logično in funkcionalno celovitost pogovorov,

- razumevanje vnosov vsebin,

- ustreznost odzivov eAsista,

- tehnično delovanje v različnih kontekstih uporabe.

Podaktivnost 3: Izvedba dodatnih iteracij

V primeru ugotovljenih neskladij ali potreb po prilagoditvah se izvedejo dodatne iteracije razvoja eAsista. Neskladja se lahko nanašajo tako na razumevanje naročila kot na izvedbo posameznih funkcionalnosti v primerjavi z dokumentom, pripravljenim v Fazi 1.

Naročnik pripravi zahtevek, v katerem podrobno opiše spremembe, dodatna pojasnila ali neskladja glede zahtevanih vlog in funkcionalnosti. Izvajalec na podlagi tega izvede potrebne prilagoditve, pri čemer se sklicuje na dokumentacijo iz Faze 1.

Po večjih spremembah se izvede novo testiranje eAsista na strani izvajalca, da se preveri delovanje sistema in skladnost izvedbe z izhodišči Faze 1. Postopek se ponavlja, dokler naročnik ne potrdi, da je eAsist deluje, stabilno in skladno s specifikacijami, pripravljen za prehod v naslednjo fazo in nadaljnji razvoj.

Cilj iteracij je zagotoviti, da so funkcionalnosti temeljnega jedra eAsista pravilno implementirane, sistem stabilen in zanesljiv ter da je izvedba v celoti skladna z dogovorjenimi zahtevami in specifikacijami.

Kot rezultat te faze mora izvajalec naročniku zagotoviti:

- Konsolidiran nabor znanj: rezultat faze je pripravljena vsebina, ki izpolnjuje pogoje za tehnično obdelavo in implementacijo v oblačnem okolju.

- Potrjeno verzijo 1 eAsista, ki omogoča preverjanje arhitekture, grafičnega vmesnika, delovanja in kakovosti zajema podatkov, pripravljena na način za interno in omejeno testiranje delovanja sistema, ki ga je mogoče deliti z izbranimi uporabniki.

- Vzpostavljeno in umerjeno bazo znanja: eAsist je uspešno integriran z specifičnimi podatki in dokumenti, kar zagotavlja vsebinsko točne odgovore brez izmišljanja.

- Validiran model z nastavljenimi varnostnimi omejitvami: potrjena osebnost in ton komunikacije klepetalnika ter implementirane zaščite ki preprečujejo neustrezne ali nevarne odgovore.

- Zagotovljen dostop do nadzorne plošče, ki omogoča samostojno upravljanje vsebin (odgovorov) in naprednih nastavitev delovanja klepetalnika.

- Okolja za:

  - administrativno upravljanje sistema,

  - upravljanje vsebin in znanj,

  - analitiko in statistiko uporabe,

- Dokumentacijo o razvitem eAsistu in uporabljenih modelih.

- Poročilo o izvedenem testiranju in ugotovljenih tveganjih na podlagi predhodno pripravljenih testnih scenarijev.

- Dopolnjen zahtevek za nadaljnji razvoj in integracijo eAsista v naslednjih fazah,

- Varnostni mehanizmi: aktivni in pravilno nastavljeni vsi varnostni mehanizmi za preprečevanje zlorab, vključno s sistemskimi omejitvami (rate limiting) in možnostjo blokad virov povezave.

- Vzpostavljeno orodje za posodabljanje in nadgradnje znanj

Faza 3: Integracija in usposabljanje naročnika

Tretja faza razvoja eAsista je celovita integracija v Zaposlitveno platformo ter usposabljanje naročnika za samostojno uporabo in upravljanje rešitve. Namen te faze je zagotoviti stabilno delovanje sistema v produkcijskem okolju ter hkrati opolnomočiti naročnika za učinkovito administracijo, urejanje vsebin in spremljanje delovanja klepetalnika. Proces integracije poteka v dveh podfazah, ki zagotavljata varno in nadzorovano objavo:

- Podfaza 1 – verzija 2 eAsista: Validacija in testna implementacija
V tej podfazi se razvije in vzpostavi verzija 2, ki vključuje funkcionalen eAsist, integriran in testiran v testnem okolju Zaposlitvene platforme. Poudarek je na preverjanju delovanja, odpravi morebitnih napak ter optimizaciji uporabniške izkušnje.

- Podfaza 2 – verzija 3 eAsista: Produkcijska implementacija in uvedba
V nadaljevanju se razvije verzija 3, kjer je eAsist v celoti integriran v produkcijsko okolje Zaposlitvene platforme. Rešitev je pripravljena za dejansko uporabo pri končnih uporabnikih Zaposlitvene platforme.

V okviru faze 3 se izvede tudi usposabljanje naročnika, ki zajema:

- administrativno upravljanje sistema,

- uredniško upravljanje vsebin,

- analitično spremljanje in interpretacijo podatkov o uporabi klepetalnika.

Posebnost te faze je njena ponovljivost glede na ciljno skupino uporabnikov. Celoten proces se najprej izvede za storitve iskalcev zaposlitve, kjer podfazi označujemo kot:

- A1 - Validacija in testna implementacija

- A2 - Produkcijska implementacija in uvedba

Po zaključku razvoja in uvedbe rešitve za iskalce zaposlitve se enak pristop ponovi še za storitve delodajalcev, pri čemer podfazi označujemo kot:

- B1 - Validacija in testna implementacija

- B2 - Produkcijska implementacija in uvedba

Takšna struktura omogoča postopno uvajanje rešitve po posameznih ciljnih skupinah, hkrati pa zagotavlja prenos znanj, optimizacijo procesov in nadgradnjo funkcionalnosti med posameznimi cikli izvedbe Zaposlitvene platforme.

V tej fazi mora izvajalec vzpostaviti podatkovni tok, ki vključuje procese uvoza, obdelave in usklajevanja podatkov iz različnih virov ZRSZ, ter razviti API vmesnike, ki omogočajo neposredno integracijo eAsista v uporabniške vmesnike Zaposlitvene platforme. Na ta način mora biti zagotovljeno, da rešitev deluje na realnih podatkih in je dostopna zunanjim uporabnikom.

A1 in B1 - Validacija in testna implementacija – verzija 2

Prvi sklop aktivnosti je namenjen preverjanju delovanja v izoliranem okolju, ki simulira realne pogoje, a je dostopno le interni ekipi naročnika in izvajalca.

  - Vzpostavitev testnega gradnika: Izvajalec pripravi kodo za vgradnjo eAsista in jo integrira v testno spletno stran ali interno portalno okolje.

  - Tehnično preverjanje povezav: Testiranje stabilnosti komunikacije med uporabniškim vmesnikom in oblačno storitvijo, kjer se procesirajo poizvedbe.

  - Končno preverjanje točnosti: Notranja ekipa naročnika izvaja intenzivne teste na podlagi pripravljenih znanj, da se potrdi pravilnost odgovorov in delovanje vseh funkcionalnosti.

  - Odprava odstopanj: Morebitne napake v odgovorih ali delovanju se v tem okolju sproti optimizirajo pred končno objavo.

A2 in B2 - Produkcijska implementacija in uvedba – verzija 3

Po uspešni potrditvi v testnem okolju se izvede preklop v živo okolje, dostopno končnim uporabnikom.

  - Produkcijska objava (Go-Live): Integracija uradnega widgeta na glavno spletno stran ali izbrano platformo naročnika.

  - Aktivacija varnostnih protokolov: Vzpostavitev končnih varnostnih nastavitev v oblaku, ki ščitijo podatke uporabnikov v realnem času.

- Spremljanje delovanja: Takoj po objavi izvajalec in naročnik povečano spremljata odzive sistema, da zagotovita nemoteno uporabniško izkušnjo ob prvem stiku z realnimi uporabniki.

- Priprava dokumentacije ter uporabniških navodil - Izvajalec pripravi celovito dokumentacijo za uporabo in upravljanje eAsista. Dokumentacija vključuje:

  - navodila za administrativno upravljanje sistema,

  - uredniška navodila za dodajanje in urejanje vsebin,

  - navodila za uporabo analitičnih orodij in spremljanje delovanja,

  - tehnično dokumentacijo o integraciji in delovanju rešitve,

  - osnovna navodila za vzdrževanje in nadaljnjo uporabo sistema.

V tej fazi izvajalec naročniku tudi zagotovi celovito podporo, ki vključuje ustrezno usposabljanje zaposlenih pri naročniku ter predajo ključne dokumentacije in navodil za uporabo, skladno s tehnično specifikacijo javnega naročila in dokumentacijo, pripravljeno v Fazi 1.

Kot rezultat te faze mora izvajalec naročniku zagotoviti:

- Razviti API-ji: za integracijo eAsista na Zaposlitveno platformo.

- Potrjena verzija 2: Delujoči eAsist, integriran v testnem okolju Zaposlitvene platforme - tehnično vzpostavljen in konfiguriran eAsist, ki je v oblačnem okolju pripravljen na takojšnjo vključitev (aktivacijo) v spletne kanale naročnika skladno z razvojnimi mejniki.

- Potrjena verzija 3: Delujoči eAsist, integriran in dostopen na produkcijski verziji Zaposlitvene platforme. Zagotovljena mora biti tehnična dokumentacija in pripravljen »integracijski skript« (koda vtičnika), ki omogoča enostavno vstavitev klepetalnika v spletne strani ali aplikacije naročnika zgolj z vnosom kode na izbrano mesto.

- Primopredajni zapisnik: dokument, ki potrjuje uspešno integracijo in prenos rešitve v redno uporabo.

- Dokumentacija in uporabniška navodila: izvajalec pripravi in naročniku preda dokumentacijo ter uporabniška navodila.

- Poročilo o testiranju delovanja v testnem in produkcijskem okolju.

- Usposabljanje: zaključeno usposabljanje za naročnika za administrativno, analitično in uredniško vlogo.

Faza 4: Optimizacija eAsista

Po uvedbi v produkcijsko okolje se začne faza optimizacije, ki vključuje nadaljnje treniranje, izboljševanje natančnosti in odzivnosti eAsista ter prilagajanje na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Izvajalec mora zagotoviti, da bo eAsist deloval učinkovito, nemoteno, zanesljivo in natančno, ter spremlja delovanje sistema in izvaja analize njegove uporabe po integraciji v produkcijsko okolje.

Faza optimizacije se izvede v dveh ločenih ciklih, skladno z razvojem storitev za posamezne uporabnike. Najprej se optimizacija izvede za storitve, namenjene iskalcem zaposlitve na Zaposlitveni platformi, v predvidenem trajanju do dveh mesecev, nato pa se po uvedbi storitev za delodajalce izvede še optimizacija za ta segment, v predvidenem trajanju do enega meseca. Takšen pristop omogoča prilagojeno optimizacijo glede na specifične potrebe posamezne ciljne skupine ter upošteva časovni zamik pri razvoju storitev za delodajalce.

Cilj te faze je doseči optimalno delovanje eAsista v produkcijskem okolju ter izboljšati njegov odzivni čas, uspešnost razumevanja vprašanj, natančnost, stabilnost in dobro uporabniško izkušnjo na podlagi dejanskih uporabniških interakcij in povratnih informacij. Uporaba v produkcijskem okolju in z uporabniki bo pokazala, kje so potrebni popravki.

Izvajalec mora zagotoviti, da eAsist po produkciji začne sistematično zbirati podatke (npr. povratne informacije uporabnikov, nepredvideni primeri uporabe). S tem dobimo pregled nad točkami, kjer bi lahko bila potrebna prilagoditev.

eAsista se redno trenira na novih podatkih. Vsak cikel treniranja mora vključevati posodobitev podatkov, analizo sprememb in optimizacijo eAsista, pri čemer se upoštevajo novi podatki.

Ključne aktivnosti:

- spremljanje delovanja eAsista v produkcijskem okolju,

- zbiranje in analiza povratnih informacij uporabnikov in identifikacija izboljšav,

- ponovno treniranje posameznih funkcionalnosti eAsista na podlagi novih podatkov glede na predhodno ključno aktivnost,

- optimizacija algoritmov in uporabniške izkušnje,

- optimizacija za storitve iskalcev zaposlitev,

- optimizacija za storitve delodajalcev.

Kot rezultat te faze mora izvajalec naročniku zagotoviti:

Verzija 4 - eAsista

- Optimizirano delovanje za iskalce zaposlitve in delodajalce: večjo natančnost in stabilnost eAsista.

- Poročilo: dokumentacija o izvedenih optimizacijah in rezultatih.

Faza 5: Vzdrževanje sistema, nadgradnje in najem oblačnih storitev

Faza 5 obsega aktivnosti, povezane z dolgoročnim delovanjem, razvojem in infrastrukturno podporo eAsista. Razdeljena je na tri ključne segmente: vzdrževanje sistema s posodabljanjem znanj, nadgradnje in najem oblačnih storitev.

Vzdrževanje sistema in posodabljanje znanj se začne po zaključku Faze 3 za storitve iskalcev zaposlitve in zagotavlja nemoteno delovanje, odpravo napak ter tehnično podporo. Nadgradnje in najem oblačnih storitev se lahko začnejo že po podfazi A1 Faze 3 za storitve iskalcev zaposlitve, saj omogočajo postopno izboljševanje funkcionalnosti ter zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih kapacitet za delovanje sistema.

Namen posameznih segmentov je:

- vzdrževanje in posodabljanje znanj: zagotavljanje stabilnega in zanesljivega delovanja sistema,

- nadgradnje: razvoj novih funkcionalnosti in izboljšav,

- najem oblačnih storitev: zagotavljanje potrebne infrastrukture za delovanje in skalabilnost rešitve.

Osnovno vzdrževanje in posodabljanje znanj.

Faza zajema redno tehnično in vsebinsko vzdrževanje eAsista z namenom zagotavljanja njegovega nemotenega delovanja ter ažurnosti podanih informacij. Vključuje redno vzdrževanje rešitve, odpravo morebitnih napak, spremljanje delovanja sistema, ustrezno usposobljene osebe za tehnično podporo, dodajanje novih uporabnikov naročnika na njegov poziv z dodelitvijo ustreznih vlog, pravic in dostopov ter sprotno posodabljanje baze znanj, da eAsist uporabnikom zagotavlja točne, relevantne in aktualne odgovore. Vzdrževanje se začne takoj po uvedbi v produkcijsko okolje Faze 3 za iskalce zaposlitve in traja do konca pogodbenega obdobja.

Izvajalec prevzame odgovornost za spremljanje delovanja sistema, redno analizo uporabe in zagotavljanje stalne podpore naročniku.

Izvajalec mora zagotavljati redne posodobitve sistema, vključno z:

- varnostnimi popravki,

- manjšimi izboljšavami,

- odpravo znanih napak.

V okviru te faze izvajalec skrbi tudi za redno dodajanje, osveževanje, razširjanje vsebin in posodobitev podatkovnih virov, ki jih uporablja eAsist ter zagotavljanje njihove skladnosti z zakonodajo in poslovnimi procesi naročnika, na podlagi zahteve naročnika, pri čemer izvajalec:

- dodaja ali posodablja vire znanja (npr. sprememba zakonodaje, pravilnikov, klasifikacije, interni dokumenti),

- izvede ponovno indeksacijo in obdelavo vsebin,

- preverja ustreznost odgovorov glede na nove vsebine in prilagajanje odzivov eAsista glede na spremembe.

Nadgradnje se izvajajo na način, ki ne moti delovanja sistema (npr. izven delovnega časa ali z najavo). Vse spremembe morajo biti dokumentirane, naročnik pa mora biti o njih obveščen vnaprej.

Ključne aktivnosti:

- nadzor nad delovanjem, optimizacija in vzdrževanje sistema, ki zagotavlja stabilno in neprekinjeno delovanje, dostopnost ter varnostne posodobitve za vse funkcionalnosti,

- neprekinjeno pripravljenost strokovnjakov izvajalca za hitro odpravljanje napak in motenj v delovanju ter identifikacija vzrokov za težave in motnje,

- zagotavljanje usklajenosti z naročnikom pri upravljanju sistema ob potrebnih intervencijah za reševanje težav ter vodenje in usklajevanje dela med izvajalcem in naročnikom,

- vključevanje monitoringa v realnem času z možnostjo nastavitve opozorilnih pragov in opozoril pri izpadih ali nepričakovanem vedenju,

- zagotavljanje samodejnega zaznavanja napak in nepravilnosti pri delovanju eAsista (npr. nedelovanje odzivov, nedosegljivost storitev, nepričakovane izjeme v dialogu),

- ustrezno obveščanje in sprožitev odzivnih mehanizmov ter vodenje dnevnika napak,

- odzivanje na prijave uporabnikov in omogočanje tehnične podpore na daljavo,

- skrb za beleženje dogovorov in sprememb, povezanih z vzdrževanjem,

- dodajanje novih uporabnikov naročnika na njegov poziv ter dodeljevanje ustreznih uporabniških vlog, pravic in dostopov,

- pripravo, posodabljanje in vzdrževanje tehnične in uporabniške dokumentacije (čistopis predane dokumentacije),

- posodabljanje znanj glede na spremembe zakonodaje, procesov ali storitev,

- osnovna optimizacija delovanja eAsista na podlagi zaznanih vzorcev uporabe.

Kot rezultat te faze mora izvajalec naročniku zagotoviti:

Zagotovljeno stabilno delovanje sistema ter ažurna in kakovostna baza znanj, ki omogoča učinkovito podporo uporabnikom:

- stabilno in zanesljivo delovanje eAsista v produkcijskem okolju,

- stalno zagotovljene strokovnjake za podporo, vzdrževanje in odpravljanje napak,

- poročilo o delovanju sistema s statistiko uporabe, zaznanimi napakami, njihovim statusom, morebitnimi varnostnimi incidenti,

- dokumentacijo o vzdrževalnih posegih.

Nadgradnje sistema

Nadgradnje sistema obsegajo vnaprej določen obseg sredstev, namenjenih razvoju dodatnih funkcionalnosti ali razširitvi sistema, ki niso vključena v osnovni obseg vzdrževanja. Ta aktivnost zajema razvoj in uvedbo funkcionalnih ter vsebinskih nadgradenj eAsista z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje, razširitve zmogljivosti sistema in prilagajanja novim potrebam naročnika. Nadgradnje se lahko začnejo že po podfazi A1 Faze 3 in se izvajajo postopno, skladno z razvojnimi prioritetami in potrebami uporabnikov.

Nadgradnje sistema obsegajo aktivnosti:

- razvoj novih funkcionalnosti eAsista,

- izboljšave obstoječih funkcionalnosti in uporabniške izkušnje,

- integracije v testno in produkcijsko okolje z drugimi sistemi ali spletnimi storitvami Zavoda RS za zaposlovanje,

- optimizacija delovanja na podlagi analitike in povratnih informacij,

- razširitev in nadgradnja logike ter odzivov eAsista,

- zagotavljanje svetovalnih storitev pri oblikovanju specifikacij uporabniških zahtev za razvoj novih in optimizacijo obstoječih funkcionalnosti ter izvajanje programerskih in sistemskih del, po naročilu naročnika,

- izvajanje usposabljanj za skrbnike naročnika, po naročilu naročnika.

Najem oblačnih storitev - promet

Ta aktivnost zajema zagotavljanje ustrezne oblačne infrastrukture za gostovanje in delovanje eAsista. Vključuje najem potrebnih storitev pri ponudniku oblačnih storitev, ki omogočajo zanesljivo, varno in skalabilno delovanje sistema.

Vključuje najem potrebne infrastrukture za delovanje eAsista pri ponudniku oblačnih storitev, ki omogoča zanesljivo, varno in skalabilno delovanje sistema.

Kot rezultat te faze mora izvajalec naročniku zagotoviti:

stabilno, varno in skalabilno oblačno okolje ter transparenten obračun stroškov v skladu s specifikacijo ponudnika oblačnih storitev.

- Vzpostavitev avtomatiziranega stroškovnega poročanja: Zagotovitev neposrednega dostopa do nadzorne plošče ali mesečnih izvozov, ki razčlenijo stroške po posameznih komponentah (prenos, hramba, UI modeli itd ...) skladno z uradnim cenikom ponudnika.

- Mehanizme za nadzor in omejevanje porabe: Nastavitev sistemskih opozoril, ki naročnika vnaprej obvestijo o doseganju določenih stroškovnih pragov, kar preprečuje nepredvidene visoke zneske na mesečnem računu.

- Obračun prometa: pripravo obračuna v obračunskih obdobjih na podlagi specifikacije ponudnika oblačnih storitev, ki vključuje porabo računalniških virov, shranjevalnih kapacitet in podatkovnega prometa, uporabo posameznih storitev ter druge storitve, potrebne za delovanje, vzdrževanje in nadaljnji razvoj sistema.