PRILOGE - Obrazec št. 10

VZOREC POGODBE

Izvedba GOI del za ureditev rondele na Velenjskem gradu

ki jo sklepata

MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg1, 3320 Velenje

ki jo zastopa Peter DERMOL, župan

Matična številka: 5884268

Podračun EZR MOV št.: SI56 0133 3010 0018 411

ID za DDV: SI49082884

(v nadaljevanju kot naročnik)

in

Izvajalec:

___________________________________________

ki ga zastopa______ __________________________

Matična številka: _____________________________

Št. transakcijskega računa: _____________________

ID za DDV št.: _______________________________

(v nadaljevanju kot izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku, objavljenega dne ……………….na Portalu javnih naročil, št. objave …………/2026 in obveščen z odločitvijo o oddaji naročila št. ……………………… z dne _________.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je »Izvedba GOI del za ureditev rondele na Velenjskem gradu« in zajema:

•	gradbeno obrtniška dela,

•	strojne instalacije in

•	elektro inštalacije.

Izvedba GOI del predstavlja poseg v spomenik Velenje – Grad Velenje (EIR: 1-00797)

Izvajalec bo dela izvedel v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo in v obsegu z naslednjimi dokumenti, ki so priloga in sestavni del te pogodbe:

- Ponudba izvajalca z vključenim Obrazcem št. 12 (Tehnične specifikacije predračuna), številka _______________________(navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika) (v nadaljevanju: ponudba);

- Projektna dokumentacija faze PZI, Ureditev rondele na Velenjskem gradu, št. projekta 8/2024, datum: november 2024, ki ga je izdelalo podjetje Domino inženiring, d.o.o.;

- Projektni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, št. EG-2757/1998-298 z dne 18. 10. 2024;

- Razpisna dokumentacija naročnika št. JN-0453/2026 z dne 12. 6. 2026.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, in svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran in je kot priloga sestavni del te pogodbe. Izvajalec se zavezuje dela opraviti vestno in kakovostno, v skladu s projektno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi zakoni, nacionalnimi tehničnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kakovosti, ki ustrezajo veljavnim tehničnimi specifikacijami (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti.

Izvajalec se zavezuje da bo izvedel druga spremljajoča dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej pogodbi oz. razpisni dokumentaciji in v Obrazcu št. 12 (Tehnične specifikacije predračuna).

Izvajalec se zavezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo. Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe po sistemu obračuna del po enoti mere po popisu za fiksno in nespremenljivo enotno ceno do zaključka del. Morebitna zvišanja oziroma znižanja pogodbenih cen se urejajo skladno s 656. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: Obligacijski zakonik).

Izvajalec zagotavlja, da bo ob podpisu te pogodbe naročniku izročil dokazila, iz katerih izhaja, da razpolaga z imenovanim vodjo gradnje, skladno z razpisno dokumentacijo. Izvajalec lahko izroči dokazila o razpolaganju z drugim vodjo gradnje samo v primeru, če vodja gradnje izpolnjuje vse pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec je upošteval predviden termin opravljanja dela in mu je poznan predmet pogodbe in vsa tveganja, ki bodo spremljala delo. Seznanjen je z razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Naročnik si pridržuje pravico obseg del zmanjšati, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Izvajalec prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo izvajalec lahko predvidel.

Izvajalec je dolžan brez pravice do dodatnega plačila upoštevati vse zahteve, navodila, usmeritve in strokovna priporočila Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) ter arheološkega nadzora, podana med izvajanjem del, kadar ta ne predstavljajo spremembe projektne dokumentacije, spremembe obsega pogodbenih del ali naročila dodatnih del.

Morebitne arheološke najdbe, arheološke raziskave, zaščitna izkopavanja ali drugi ukrepi, odrejeni s strani pristojnih organov oziroma strokovnega nadzora, ki lahko vplivajo na organizacijo izvajanja del ali povzročijo podaljšanje rokov izvedbe, sami po sebi ne predstavljajo podlage za uveljavljanje dodatnega plačila izvajalcu. Izvajalec je navedena tveganja dolžan upoštevati pri pripravi ponudbe.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, ki so predmet te pogodbe, opravil po cenah na enoto, ki jih je navedel v Obrazcu št. 12 (Tehnične specifikacije predračuna), ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe po sistemu “obračuna del na enoto mere” za pogodbeno vrednost:

Pogodbena vrednost brez DDV znaša _________________________ EUR

Znesek DDV po stopnji 22 % znaša ________________________ EUR

Pogodbena vrednost z DDV znaša ____________________________ EUR

z besedo: ___________________________ in ___/100 evrov

Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1.

Končna pogodbena vrednost bo razvidna iz končnega obračuna. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja od pogodbene vrednosti, določene v drugem odstavku tega člena, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili končno pogodbeno vrednost.

Vrednost del se financira s sredstvi proračunske postavke 40318186 Ureditev rondele na Velenjskem gradu.

Operacijo delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ter Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo). Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

- člen

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 3. členu te pogodbe.

Cene na enoto del so fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

Končna pogodbena vrednost predstavlja vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli (vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del), zajeti so tudi naslednji stroški (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):

- pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje del, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču ipd.),

- izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,

- režijskih delavcev, vodje gradnje, vodje gradbišča in delovodje,

- za izvedbo del preko rednega delovnega časa;

- ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,

- vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,

- deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,

- morebitnega črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,

- nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsem potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,

- izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,

- organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore prometnih površin, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija ipd.),

- prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,

- prostora za skupne sestanke z naročnikom,

- zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in vzpostavitve prvotnega stanja,

- vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,

- zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do primopredaje izvedenih del,

- vseh predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,

- za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,

- povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,

- vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,

- priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,

- priprave vse potrebne dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami in seznamom z opisi sprememb, in sicer za vsa področja izvedbe.

- izdelave ostalih potrebnih dokumentov (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta in vgrajene opreme, elaborat ravnanja z odpadki, požarni elaborat, požarni red…),

- vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme ipd.,

- za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,

- strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,

- vse manipulativne in ostale stroške (zapore prometnih površin, potrebna dovoljenja za dela, tveganje zvišanja cen skladno z veljavnim Obligacijskim zakonikom ipd.), ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,

- vsi stroški, povezani z izpolnjevanjem kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS, sodelovanjem z arheološkim nadzorom, konservatorskim nadzorom, zaščito kulturne dediščine ter usklajevanjem materialov, vzorcev in izvedbenih rešitev z ZVKDS;

- morebitni ne-našteti, a za izvedbo nujno potrebni ostali stroški.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- izvajalca uvesti v delo takoj ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 3 dni od podpisa pogodbe;

- pred pričetkom del izvajalcu predati projektno dokumentacijo, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del;

- izvajalcu zagotoviti prosto gradbišče s prostorom za organizacijo gradbišča in deponijo materiala ter mu omogočiti priključitev na obstoječi električni priključek;

- prijaviti gradbišče v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovni nadzor nad gradnjo v skladu z veljavno zakonodajo;

- dokončana dela prevzeti po količini in kakovosti najkasneje 5 dni po prejetju izvajalčevega obvestila ter odpravi vseh pomanjkljivosti;

- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi je izvajalec dolžan:

- izvesti dela po projektih za izvedbo in Obrazcu št. 12 (Tehnične specifikacije predračuna) ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, pravočasno, kakovostno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,  projektno dokumentacijo, razpisno dokumentacijo in to pogodbo;

- v roku 15 dni po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku za kakovost izvedenih del;

- obvestiti naročnika o pričetku in dokončanju del;

- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;

- postaviti gradbiščno tablo skladno z zakonodajo in zahtevami naročnika;

- izvajati predmetno javno naročilo skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju ((Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23); v nadaljevanju: Uredba o zelenem javnem naročanju);

- še pred pričetkom del predložiti načrt ureditve gradbišča ter naročniku predati podatke za prijavo gradbišča;

- izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja ter zavarovanje gradbišča in dostopov v območju gradbišča in sosednjih objektov;

- ščititi interese naročnika;

- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;

- omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzora in ravnati po vsaki zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorom;

- za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo oziroma dokazili o skladnosti materiala z veljavno zakonodajo, za izvedena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvedenih preiskavah in meritvah;

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kakovosti, predvideni s popisom del in tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- naročniku skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta in vgrajene opreme, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi;

- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti posebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik);

- na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnažil s svojimi vozili ali deli;

- na gradbišču z zavarovanjem in z lastnimi ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označiti gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo;

- pogodbena dela in material v času od pričetka gradnje do predaje objekta zavarovati za osnovno tveganje zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe in razpisne dokumentacije;

- za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na objektu veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na objektu mora izvajalec hraniti poročila o izvedenih preiskavah in poročila o meritvah;

- ravnati z odpadki v skladu z veljavno zakonodajo in izročiti evidenčne liste po končanih delih;

- od začetka izvajanja del do dneva predaje objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstraniti ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju gradbenih del in počistiti gradbišče ter objekt, ki je predmet te pogodbe;

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo gradbiščno dokumentacijo;

- seznaniti vse svoje morebitne podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pod pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;

- dostaviti naročniku vso ostalo dokumentacijo v smislu veljavne gradbene zakonodaje;

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene;

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predati naročniku;

- naročniku predati finalno očiščen objekt, pripravljen za takojšnjo uporabo;

- izvajati vsa dela skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem ZVKDS ter navodili pristojnega konservatorja in arheološkega nadzora;

- najmanj 5 delovnih dni pred začetkom zemeljskih del pisno obvestiti ZVKDS OE Celje zaradi zagotovitve arheološkega nadzora.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

- člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kakovost, navedeni v 4. in 5. členu te pogodbe. Če je izvajalec v Obrazcu št. 12 (Tehnične specifikacije predračuna)  podal popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

- člen

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

Če naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna dela (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, skladno z določbami 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, 10/22; v nadaljevanju: ZJN-3). V primerih iz navedenega člena se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

- člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, prične po potrditvi obsega del s strani naročnika.

ROKI IZVAJANJA DEL

- člen

Izvajalec se zavezuje naročniku v 3 delovnih dneh od podpisa te pogodbe v potrditev predložiti podroben terminski plan dela.

Naročnik ima pravico predlagati korekcije terminskega plana glede na organizacijo dela ali druge objektivne okoliščine. Izvajalec mora terminski plan, ki upošteva korekcije, naročniku predložiti v roku  8 dni od prejema predloga korekcij.

Izvajalec bo v delo uveden ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 3 dni od podpisa pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

- člen

Izvajalec se obvezuje začeti z deli, ki so predmet te pogodbe, takoj po uvedbi v delo. Izvajalec se zavezuje dokončati dela najkasneje v roku 270 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec se zavezuje predložiti dokumentacijo, potrebno za izdelavo PID najkasneje 250 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v prvem odstavku tega člena, izvesti dela po tej pogodbi in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven rednega delovnega časa, ne da bi za to zahteval dodatna plačila.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvajal ves svetli del dneva, vse dni do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, določenih skladno z določili zakona, ki ureja praznike in dela proste dneve v Republiki Sloveniji.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbeno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Naročnik lahko v tem primeru zaračuna  izvajalcu 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan na svoje stroške primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

Rok dokončanja del iz prvega odstavka tega člena pomeni uspešno izveden kakovostni pregled s strani naročnika in nadzora, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kakovostnem pregledu in izročitev dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za vzdrževanje in obratovanje objekta ter vgrajene opreme in podpisan primopredajni zapisnik iz 18. člena te pogodbe.

- člen

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika,

- zaradi morebitnih nepredvidenih del,

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank oziroma

- zaradi višje sile, skladno z veljavno obligacijsko-pravno zakonodajo.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi.

V primeru podaljšanja roka se sklene aneks k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.

Pogodbeni stranki soglasno izključujeta vremenske razmere kot razlog za podaljšanje roka izvedbe.

Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga pred iztekom roka iz 12. člena te pogodbe. Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

ZAMUDE

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 %  od pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru zamude planiranih rokov po terminskem planu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen za vsak dan zamude že med izvajanjem del.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v roku 8 dni po prejemu računa.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v 8  dneh od izstavitve.

Naročnik premij za predčasno končanje del ne priznava.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti zavezuje izročiti naročniku v roku 10 dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo vsaj še 30 dni po podpisu primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v primeru, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v tej pogodbi. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči tudi v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež,  ter v primeru, če izvajalec naročniku v predvidenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in količina, mora ponudnik v roku 10 dni od podpisa aneksa o navedenih spremembah k tej pogodbi, predložiti finančno zavarovanje v skladu s spremembo roka oziroma pogodbene vrednosti.

OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL

- člen

Izvedena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah in po cenah na enoto, določenih v ponudbi. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi naročnik na podlagi pregleda nadzornika iz 31. člena te pogodbe.

Izvajalec je dolžan pisati gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

- člen

Naročnik bo opravljena dela plačeval na podlagi s strani nadzornika potrjenih začasnih in potrjeni končni situaciji oz. računih, ki jih bo izvajalec pošiljal naročniku do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec.  Osnutek končne situacije mora izvajalec naročniku predati najkasneje v 10 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika, končno situacijo pa najkasneje v 20 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih situacij s strani odgovornega nadzornika, ki so priloga računa. Na računu se je treba nedvoumno sklicevati na prilogo (primer zapisa na računu: Podatki o vrsti in količini del so razvidni iz situacije št. ….. z dne …., ki je sestavni del tega računa.)  Rok plačila računa je trideset dni in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, oziroma kot to določa veljavna zakonodaja, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, račun zavrne. Račun sestavi izvajalec in ga predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Končni situaciji oz. računu mora biti priložen podpisan primopredajni zapisnik.

Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki je naveden na izstavljeni situaciji oz. računu.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika,  so obvezne priloge računu izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

- člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del.

O izročitvi in prevzemu del sestavijo in podpišejo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ustreznost izvedenih del po določilih te pogodbe in pravilih stroke,

- datum začetka, datum dokončanja del ter datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

- predložitev ustrezne dokumentacije (dokazilo o zanesljivosti objekta, veljavni a-testi vgrajenih materialov, navodila za vzdrževanje in obratovanje ter vsa ostala dokumentacija, zahtevana v postopku javnega razpisa, ipd.),

- izročitev ključev vseh delov in naprav objekta, ki so predmet pogodbe,

- ostalo.

Če pogodbeni stranki ob izročitvi in prevzemu del ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, se šteje, da so bila dela dokončana ter izročena in prevzeta, ko izvajalec izpolni naročnikove zahteve in  se sestavi in podpiše primopredajni zapisnik.

Če izvajalec po svoji krivdi ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti najkasneje v roku 30 dni od ugotovitve pomanjkljivosti, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti.

Če pogodbeni stranki ob izročitvi in prevzemu del ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa izvajalec tega v s strani naročnika postavljenem roku ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik. Naročnik lahko v tem primeru zaračuna izvajalcu 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po podpisu primopredajnega zapisnika začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 20 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika.

RAVNANJE Z ODPADKI

- člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, na objektu hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na objektu tako, da ne onesnažuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov  izključno zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, z namenom, da se pretežni del gradbenih odpadkov predela v reciklate in odstrani čim manjši delež preostanka gradbenih odpadkov, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov zagotoviti, da se pravilno  izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Zagotoviti mora tudi, da so zbiralci, predelovalci, odstranjevalci  ter prevoznik gradbenih odpadkov vpisani v ustrezne evidenčne sezname na Agenciji  RS za okolje (ARSO) in da posedujejo ustrezna dovoljenja za zbiranje, predelavo prevoz oziroma odstranjevanje. Izvajalec mora  mesečno sproti za namen vzpostavljanja evidence predložiti seznam evidenčnih listov, ob izročitvi in prevzemu del pa izročiti naročniku evidenčne liste in drugo, s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov, določeno dokumentacijo.

PREHOD TVEGANJA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

- člen

Odgovornost za tveganje preide od izvajalca k naročniku po podpisu primopredajnega zapisnika, razen jamstva za napake, ki od izvajalca k naročniku preide po poteku garancijskega roka po določilih te pogodbe.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo, s podpisom primopredajnega zapisnika.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME TER ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati proti vsem tveganjem vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan skladno z veljavno gradbeno zakonodajo zavarovati svojo dejavnost  za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 150.000,00 EUR. Polico za zavarovanje odgovornosti za škodo mora izvajalec predložiti v največ 5 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj veljavnosti te pogodbe.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na objektu in skupnih delih in napravah objekta drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

- člen

Garancijski roki po tej pogodbi so:

- garancijski rok za izvedena dela je 5 let po podpisu primopredajnega zapisnika,

- za opremo in izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev oziroma roki, določeni na Obrazcu št. 12 (Tehnične specifikacije predračuna) vendar minimalno 2 leti po podpisu primopredajnega zapisnika,

- garancijski rok za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost,  je  v skladu z določili veljavnega Obligacijskega zakonika 10 let po podpisu primopredajnega zapisnika.

Garancija teče od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

- člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali ob prevzemu in izročitvi del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec na svoje stroške odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če tega ne opravi, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega ali neustreznega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške, v primernem roku, ki ga določi naročnik in ki začne teči po tem, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik lahko v tem primeru zaračuna izvajalcu 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Naročnik v tem primeru lahko unovči garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

Če napaka vpliva na rabo objekta iz te pogodbe in je povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi neobratovanja objekta ali nedelovanja opreme.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake. Za vsa popravila in odpravo napak, ki se izvajajo v garancijski dobi po garancijskih pogojih, prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kakovostjo dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po nadzorniku, določenem v 31. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral v skladu s prvim odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v roku 15 dni po podpisu primopredajnega zapisnika, in sicer v višini 5 %  pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja finančnega zavarovanja mora biti za  30 dni daljši kot splošni garancijski rok za kakovost izvedenih del. V primeru, da izvajalec ne predloži  finančnega zavarovanja, naročnik ne potrdi računa oz. unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo del ter to vrednost obdrži kot zadržani znesek do poteka garancijskega roka.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvesti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, naslov, matično številko, davčno številko in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.

- člen

Podatki o podizvajalcih:

| Podatki o podizvajalcu (naziv, naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Vrednost del podizvajalca z DDV ali % glede na pogodbeno vrednost | Neposredna plačila so obvezna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA / NE |

Če podizvajalec v skladu in na način, določen v petem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca.

Če bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca;

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca;

- podizvajalec po opravljeni storitvi račun v elektronski obliki (e-račun) izstavi izvajalcu;

- je izvajalec s predložitvijo e-računa podizvajalca naročniku potrdil račun podizvajalca.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Naročnik o izvedenem plačilu obvesti izvajalca na e-naslov: ________________________________.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz 2., 3. in 4. alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje oziroma neposredovanje potrebnih podatkov o posameznem podizvajalcu

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora naročnik od izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se je izvajalec za izpolnjevanje pogoja »Reference« ali pogoja »Vodja gradnje« iz razpisne dokumentacije skliceval na podizvajalce, se izvajalec zavezuje, da bodo ti podizvajalci izvedli dela, za katera so izkazali sposobnost, skladno z 81. členom ZJN-3, v nasprotnem primeru lahko naročnik izvajalcu za vsako ugotovljeno kršitev zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR. Naročnik lahko v nadaljnjih kršitvah unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru nadaljnjih kršitev tega odstavka pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zaračuna pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve.

(Člen se uporabi le v primeru, da bo izvajalec izvedel naročilo s podizvajalcem.)

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

- izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;

- če izvajalec v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

- če izvajalec zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del oziroma z dokončanjem del več kot 20 dni;

- izvajalec krši določila te pogodbe, vezane na veljavno uredbo o zelenem javnem naročanju;

- nadzornik ugotovi, da izvajalec dela nekakovostno in v nasprotju s pravili stroke;

- izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

- izvajalec krši obveznosti, dogovorjene v tej pogodbi;

- je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- je bil v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik v postopku javnega naročanja ni bil seznanjen;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov, navedenih v prejšnjem členu te pogodbe, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, navedenih v prejšnjem členu, lahko izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 50 % pogodbene vrednosti. Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v 8 dneh od izstavitve.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

•	plačilom za delo,

•	delovnim časom,

•	počitki,

•	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca na način, določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dni od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

- Vodja gradnje po tej pogodbi je  ____________________.

- Nadzornik po tej pogodbi je _____________________.

- Pooblaščen predstavnik naročnika je Marko Pritržnik, vodja Urada za družbene dejavnosti.

- Skrbnica te pogodbe s strani naročnika je Katja Remic Novak.

V primeru zamenjave pooblaščenih predstavnikov morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

Če to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali  s predložitvijo spora v mediacijo.

- člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

- člen

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku izroči ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter fotokopijo zavarovalne police v skladu z drugim odstavkom 22. člena te pogodbe.

Ta pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je sklenjena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 izvod.

Številka: JN-0453/2026

Priloga: Ponudba ponudnika št. ______________________ z dne ______________

| V _____________, ____________________ | V Velenju, __________________ |
| --- | --- |

IZVAJALEC								NAROČNIK

________________________						Mestna občina Velenje

________________________, direktor					Peter DERMOL, župan

Opomba: Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.