Naročnik:

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.

Gorenjska cesta 46

1215 Medvode

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PRIJAVE

Naslov javnega naročila:		HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja

Vrsta predmeta:			blago

Interna oznaka naročila: 		01/26-VN/B

junij, 2026

C.	OBRAZCI – PRIJAVA	3

C.01.	PRIJAVA	4

C.02.	IZJAVA V PRIMERU SKUPNE PRIJAVE	6

C.03.	PODATKI O KANDIDATU	7

C.04.	UDELEŽBA PODIZVAJALCEV	9

C.05.	IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE	11

C.06.	REFERENČNO POTRDILO – elektro dela	12

C.07.	REFERENČNO POTRDILO – sistem vodenja	14

C.08.	REFERENČNO POTRDILO – zaščita agregata	16

C.09.	IMENOVANJE STROKOVNEGA KADRA	18

C.10.	REFERENČNO POTRDILO – strokovni kader	20

C.11.	IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI	23

D.	VZOREC POGODBE IN FINANČNIH ZAVAROVANJ	24

D.01.	VZOREC POGODB	25

D.02.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – BANČNA GARANCIJA	44

D.03.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK– BANČNA GARANCIJA			46

- OBRAZCI – PRIJAVA

    - PRIJAVA

| Naročnik | Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01/26-VN/B |
| Naziv javnega naročila | HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja |

Številka:	_______________________

Datum:	_______________________

- Kandidat oz. partnerji v skupnem nastopu (v primeru skupne prijave se navedejo vsi partnerji):

| Kandidat: | __________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Naslov: | __________________________________________________________________ |
| Matična številka: | __________________________________________________________________ |
| Id. št. za DDV: | __________________________________________________________________ |

| Partner 1: | __________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Naslov: | __________________________________________________________________ |
| Matična številka: | __________________________________________________________________ |
| Id. št. za DDV: | __________________________________________________________________ |

| Partner 2: | __________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Naslov: | __________________________________________________________________ |
| Matična številka: | __________________________________________________________________ |
| Id. št. za DDV: | __________________________________________________________________ |

- Prijavo oddajamo kot (ustrezno označiti):

- Samostojna prijava

- Skupna prijava

- Prijava s podizvajalci

- Prijava z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, pri čemer ti subjekti niso hkrati tudi partnerji in/ali podizvajalci (Op. če so subjekti, ki dajejo zmogljivosti, hkrati partnerji ali podizvajalci, se izbere ena od zgornjih dveh možnosti)

- Proučili, pregledali in razumeli smo celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za prvo fazo postopka predmetnega javnega naročila in v zvezi s ponujeno opremo ter izvedbo del izjavljamo, da:

- ponujamo opremo s tehničnimi lastnostmi, kot smo jo navedli v obrazcu »Lista tehničnih podatkov«,

- bomo v drugi fazi postopka, v kolikor se bomo vanjo kvalificirali, podali cene za opremo, ki smo jo navedli v navedenem v obrazcu »Lista tehničnih podatkov« v prvi fazi postopka oz. prijavi. Seznanjeni smo z dejstvom, da bo v nasprotnem primeru (tj. v primeru zamenjave ponujene opreme ali slabših tehničnih lastnosti ponujene opreme v drugi fazi postopka) naša ponudba izločena.

- Pogoji prijave:

- Veljavnost prijave je 90 dni od roka, določenega kot skrajni rok za oddajo prijav.

- Prebrali in preučili smo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za prvo fazo postopka oddaje javnega naročila ter jo v celoti sprejemamo in pod njenimi pogoji podajamo svojo prijavo/ponudbo.

- Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od prijav/ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja naročila kandidatom/ponudnikom ne bodo povrnjeni nobeni stroški v zvezi z izdelavo prijav/ponudb.

- Izjavljamo, da so vsi podatki in dokumenti, ki so podani v prijavi, resnični, elektronske verzije v sistemu e-JN priloženih dokumentov pa ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost dokumentov prevzemamo popolno odgovornost.

- Zavezujemo se, da bomo na zahtevo naročnika predložili dodatna dokazila oz. pojasnila za preveritev izpolnjevanja pogojev in zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: _____________________ 				Kandidat: ____________________									Žig in podpis: ___________________

    - IZJAVA V PRIMERU SKUPNE PRIJAVE

| Naročnik | Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01/26-VN/B |
| Naziv javnega naročila | HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja |

V predmetnem postopku javnega naročila dajemo naslednjo:

I Z J A V O

V zvezi s prijavo št. …………………………….za  zgornje javno naročilo izjavljamo:

- da prijavo oddajamo skupaj kot skupina gospodarskih subjektov (skupna prijava) oz. kot skupina kandidatov (ki se bodo povezali v formalno pravno obliko šele v primeru uspešne pridobitve javnega naročila),

- da gospodarski subjekti, ki skupno nastopamo v skladu s prejšnjo alinejo, s to izjavo pooblaščamo ……………………………………………………………(firma vodilnega partnerja), …………………………………………………………… (ime in priimek pooblaščene osebe vodilnega partnerja), za vodilno podjetje / pooblaščeno osebo in za nastopanje nasproti naročniku ter za podpis predmetne prijave in ponudbe v drugi fazi postopka, v kolikor bomo vanjo uvrščeni, v našem imenu, kakor tudi da nas zastopa v vseh odnosih z naročnikom,

- da se bomo v primeru, da nam bo predmetno javno naročilo dodeljeno povezali v začasno pravno-formalno obliko za izvedbo predmetnega naročila,

- da bomo vsi člani skupine naročniku odgovarjali neomejeno solidarno, v kolikor nam bo naročilo oddano kot najugodnejšemu ponudniku,

- da je vodilni partner pooblaščen, da prejme navodila za in v imenu kateregakoli in vseh partnerjev skupne prijave/ponudbe.

……………………………… 	................................... 	......................................

Podjetje (partner) 		      Ime in priimek 		Podpis zakonitega zastopnika

……………………………… 	................................... 	......................................

Podjetje (partner) 		      Ime in priimek 		Podpis zakonitega zastopnika

    - PODATKI O KANDIDATU

| Naročnik | Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01/26-VN/B |
| Naziv javnega naročila | HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja |

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Vloga pri tem javnem naročilu (kandidat/partner v skupnem nastopu): |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA |  | NE |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: |  |  |  |
| Registrirani smo za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer: | Šifra dejavnosti: | Naziv dejavnosti: |  |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |
| Del javnega naročila, ki ga prevzemamo (vrsta/opis del): |  |  |  |

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 UPB2 in nadaljnji).

Kraj in datum: _____________________ 				Kandidat: _______________________

Žig in podpis: ___________________

Opomba: Obrazec izpolni kandidat. V primeru skupne prijave obrazec, obrazec izpolni tudi vsak partner v skupni prijavi.

    - UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

| Naročnik | Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01/26-VN/B |
| Naziv javnega naročila | HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja |

izjavljamo (obkrožiti in po potrebi izpolniti):

- da ne nastopamo s podizvajalcem

- da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo podatke o njih:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| Elektronski naslov: |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES: |  | DA |  |  |  | NE |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo: |  | DA |  |  |  | NE |
| V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo: |  |  |  |  |  |  |
|  | SOGLAŠAMO |  |  |  | NE SOGLAŠAMO |  |
| da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenih situacij oziroma računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. |  |  |  |  |  |  |
| V kolikor podizvajalec neposrednega plačila ne zahteva bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela neposredno povezana s predmetom javnega naročila. |  |  |  |  |  |  |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: |  |  |  |  |  |  |
| Registrirani smo za dejavnost, ki jo prevzemamo v okviru predmetnega javnega naročila, in sicer: |  | Šifra dejavnosti: |  | Naziv dejavnosti: |  |  |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |  |  |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |  |  |  |  |  |

Izjavljamo, da smo seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za prvo fazo postopka in da z njo v celoti soglašamo.

Kraj in datum: _____________________ 				Kandidat: _______________________

Žig in podpis: __________________

Kraj in datum: _____________________ 				Podizvajalec: ____________________

Žig in podpis: __________________

Opomba: Ta obrazec se kopira za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec podpišeta kandidat oz. gospodarski subjekt, ki bo v izvedbo del vključil podizvajalca in podizvajalec!

    - IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE

| Naročnik | Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01/26-VN/B |
| Naziv javnega naročila | HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja |

______________________________________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

izjavljamo, da smo seznanjeni z določili prvega odstavka 5k. člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, ki prepoveduje dodeljevanje ali izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

- ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;

- fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej,

- vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila,

in potrjujemo, da pri nas ter morebitnih podizvajalcih, dobaviteljih ali subjektih, katerih zmogljivosti se uporabljajo pri predmetnem naročilu, ne obstaja nobeden izmed zgoraj navedenih razlogov za prepoved dodeljevanja naročila.

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kraj in datum: ___________________ 		Gospodarski subjekt: _______________________

Žig in podpis: ___________________

    - REFERENČNO POTRDILO – elektro dela

| Naročnik | Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01/26-VN/B |
| Naziv javnega naročila | HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja |

Nosilec (imetnik) reference:

____________________________________ (naziv gospodarskega subjekta)

____________________________________ (sedež oz. naslov gospodarskega subjekta)

| Pogoj 2: |  |
| --- | --- |
| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Naziv referenčnega posla: |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Partnerji pri izvedbi referenčnega posla (če je šlo za konzorcij): |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja: | Ustrezno označiti: izdelava, dobava in montaža omar sekundarnih sistemov, izvedba polaganja in priključevanja signalnih, krmilnih in napajalnih kablov, konfiguracija in parametriranje vse vgrajene opreme, izvedba FAT in SAT ter sodelovanje pri spuščanju v pogon najmanj dve (2) VN polji napetostnega nivoja 110 kV ali višje napetosti znotraj istega objekta na območju EU najmanj dve (2) omari sekundarnih sistemov za agregata moči, vsakega najmanj 10 MVA, znotraj istega objekta na območju EU |
| Datum uspešno izvedene primopredaje/zaključka del: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

Potrjujemo, da je bil posel izveden strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrditev reference s strani referenčnega naročnika:

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:			Referenčni naročnik:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 					odgovorne osebe referenčnega 				naročnika:

__________________________________

    - REFERENČNO POTRDILO – sistem vodenja

| Naročnik | Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01/26-VN/B |
| Naziv javnega naročila | HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja |

Nosilec (imetnik) reference:

____________________________________ (naziv gospodarskega subjekta)

____________________________________ (sedež oz. naslov gospodarskega subjekta)

| Pogoj 3: |  |
| --- | --- |
| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Naziv referenčnega posla: |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Partnerji pri izvedbi referenčnega posla (če je šlo za konzorcij): |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja: | Ustrezno označiti: izvedbo projekta sistema vodenja na sistemu Siemens PCS7 z naslednjimi zahtevami: - ustrezne velikosti (vsaj 3 x AS (Automation Station) ali vsaj sistem vodenja s 1000 procesnimi objekti (PO), - izveden na elektroenergetskem objektu v Republiki Sloveniji. uporaba verzije sistema vodenja Siemens PCS7 9.0 ali mlajše, ter uporabo APL knjižnic/objektov na energetskih objektih uporabljen je bil komunikacijski protokol IEC 61850 uporabljen je bil komunikacijski protokol IEC 60870-5-104 |
| Datum uspešno izvedene primopredaje/zaključka del: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

Potrjujemo, da je bil posel izveden strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrditev reference s strani referenčnega naročnika:

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:			Referenčni naročnik:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 					odgovorne osebe referenčnega 				naročnika:

__________________________________

    - REFERENČNO POTRDILO – zaščita agregata

| Naročnik | Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01/26-VN/B |
| Naziv javnega naročila | HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja |

Nosilec (imetnik) reference:

___________________________________ (naziv gospodarskega subjekta)

____________________________________ (sedež oz. naslov gospodarskega subjekta)

| Pogoj 4 |  |
| --- | --- |
| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Naziv referenčnega posla: |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Partnerji pri izvedbi referenčnega posla (če je šlo za konzorcij): |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja: | Ustrezno označiti: izdelava, dobava in montaža naprave za zaščito, izvedba vgradnje opreme, konfiguracija in parametriranje vse vgrajene opreme, izvedba FAT in SAT ter spuščanje v pogon. najmanj dva (2) generatorja ali bloka moči več kot 10 MVA na območju EU |
| Datum uspešno izvedene primopredaje/zaključka del: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

Potrjujemo, da je bil posel izveden strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrditev reference s strani referenčnega naročnika:

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:			Referenčni naročnik:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 					odgovorne osebe referenčnega 				naročnika:

__________________________________

    - IMENOVANJE STROKOVNEGA KADRA

| Naročnik | Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01/26-VN/B |
| Naziv javnega naročila | HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja |

Gospodarski subjekt, ki zagotavlja strokovni kader:

____________________________________ (naziv gospodarskega subjekta)

____________________________________ (sedež oz. naslov gospodarskega subjekta)

Za izvedbo predmetnega javnega naročila imenujemo naslednje kadre:

| Pogoj 5 a) |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Predvidena vloga pri poslu | Vodja gradnje |
| Zaposlen pri |  |
| Članstvo in vpis v imenik IZS (IZS številka) |  |

| Pogoj 5 b) |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Predvidena vloga pri poslu | Vodja projektiranja |
| Zaposlen pri |  |
| Članstvo in vpis v imenik IZS (IZS številka) |  |

| Pogoj 5 c) |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Predvidena vloga pri poslu | Preglednik za pregled, preizkus in meritve NN električnih inštalacij |
| Zaposlen pri |  |
| Strokovno dokazilo | Ustrezno označiti: NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele |

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:			Gospodarski subjekt:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 						odgovorne osebe gospodarskega 					subjekta:

__________________________________

    - REFERENČNO POTRDILO – strokovni kader

| Naročnik | Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01/26-VN/B |
| Naziv javnega naročila | HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja |

Nosilec (imetnik) reference:

___________________________________ (ime in priimek strokovnega kadra)

____________________________________ (št. vpisa v IZS)

| Pogoj 5a |  |
| --- | --- |
| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Naziv referenčnega posla: |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv pravne osebe in naslov): |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Funkcija/vloga strokovnega kadra pri referenčnem poslu | Vodja gradnje |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja: | Ustrezno označiti: vodenje elektromontažnih del in medsebojnih povezav ter sodelovanje pri funkcionalnem preskušanju med sistemi sekundarne opreme na elektroenergetskih napravah na elektroenergetskem objektu za proizvodnjo ali distribucijo ali prenos električne energije na območju EU vrednost investicijskega projekta, v okviru katerega so bila izvedena referenčna dela, je znašala najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV |
| Datum uspešno izvedene primopredaje/zaključka del: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

* Za vsako referenco se izpolni ločena tabela (tabele se ustrezno prekopira glede na število referenc).

| Pogoj 5b |  |
| --- | --- |
| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Naziv referenčnega posla: |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv pravne osebe in naslov): |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Funkcija/vloga strokovnega kadra pri referenčnem poslu | Vodja projektiranja |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja: | Ustrezno označiti: vodenje projektiranja projektne dokumentacije na hidroelektrarnah z najmanj dvema (2) agregatoma projekt je zajemal najmanj: projekt za izvedbo (PZI) in projekt izvedenih del (PID) za sekundarne sisteme, najmanj z vsebino sistema zaščite in zamenjave sistema vodenja agregatov na hidroelektrarni, pri čemer je bil en (1) agregat moči večji od 10 MVA, na območju EU. |
| Datum uspešno izvedene primopredaje/zaključka del: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

* Za vsako referenco se izpolni ločena tabela (tabele se ustrezno prekopira glede na število referenc).

| Pogoj 5c |  |
| --- | --- |
| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov): |  |
| Naziv referenčnega posla: |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv pravne osebe in naslov): |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Funkcija/vloga strokovnega kadra pri referenčnem poslu |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja: | Ustrezno označiti: pregled, preizkus in meritve najmanj enih (1) zahtevnih NN električnih inštalacij skladno z veljavnim pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah in Gradbenim zakonom, in sicer na zahtevnem objektu na območju EU. |
| Datum uspešno izvedene primopredaje/zaključka del: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov): |  |

* Za vsako referenco se izpolni ločena tabela (tabele se ustrezno prekopira glede na število referenc).

Potrjujemo, da je bil posel izveden strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Potrditev reference s strani referenčnega naročnika:

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:			Referenčni naročnik:

__________________________________

Ime in priimek ter podpis 					odgovorne osebe referenčnega 				naročnika:

__________________________________

    - IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI

| Naročnik | Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01/26-VN/B |
| Naziv javnega naročila | HE Medvode - Posodobitev sistemov vodenja |

S podpisom te izjave, pod materialno in kazensko odgovornostjo, sprejemamo obvezo doslednega varovanja zaupnih podatkov in informacij, s katerimi se bomo seznanili v okviru prevzete dokumentacije.

Zavezujemo se, da bomo pridobljene podatke uporabili zgolj za namen priprave prijave/ponudbe za zgoraj navedeno javno naročilo ter da prejetih podatkov in informacij, s katerimi se bomo seznanili v okviru prevzete dokumentacije v času teka postopka oddaje javnega naročila, niti kadarkoli po njem, ne bomo uporabil zase ali razkrivali tretjim osebam.

Izjavljamo, da se zavedamo, da :

  - kršitev poslovne skrivnosti predstavlja protipravno pridobitev, uporabo in razkritje po 5. členu Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/2019),

  - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti predstavlja kaznivo dejanje po 236. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08 s spremembami in dopolnitvami),

  - nastanek škode zaradi kršitve poslovne skrivnosti ali zaradi kaznivega dejanja, kot tudi nastanek druge škode, povzroči odškodninsko odgovornost storilca po določbah Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami in dopolnitvami).

Kraj in datum: ____________________ 	Žig:			Gospodarski subjekt:

__________________________________

Ime in priimek, funkcija ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta:

__________________________________

- VZOREC POGODBE IN FINANČNIH ZAVAROVANJ

    - VZOREC POGODB

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik potrdi tudi strinjanje s pogodbo in njeno vsebino.

POGODBA za posodobitev sistemov vodenja HE Medvode

ki jo sklepata:

NAROČNIK:		SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o., Gorenjska cesta 46

1215 Medvode	,

ki ga zastopa Aleš Ažman, direktor

Matična številka: 5044405000

ID številka za DDV: SI 74887351

in

IZVAJALEC:		________________________________________________________

ki ga zastopa __________________________________________

Matična številka: ______________________________________

ID številka za DDV: ____________________________________

Uvodne določbe

      - člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »_____«, št. objave na Portalu javnih naročil: _____;

- je bil izvajalec izbran kot ponudnik, ki je oddal najugodnejšo dopustno ponudbo ter da je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna pred sklenitvijo te pogodbe;

- naročnik in izvajalec s to pogodbo skladno z javnim razpisom iz 1. alineje tega člena  in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, pripadajočo postopku iz 1. alineje tega člena, dogovorita pogoje za izvedbo predmetnega javnega naročila;

- je izvajalec naročniku pred sklenitvijo te pogodbe skladno s predpisi o integriteti  in preprečevanju korupcije predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izvajalcem.

Sestavni deli pogodbe

      - člen

Sestavni del te pogodbe je:

- razpisna dokumentacija za oddajo predmetnega javnega naročila, skupaj z vsemi eventualnimi popravki ter odgovori na vprašanja ponudnikov in vsemi sestavnimi deli razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija),

- prijava in ponudba izvajalca z vsemi prilogami in vsa dokumentacija, ki jo je izvajalec naročniku predložil tekom postopka oddaje javnega naročila (v nadaljevanju: ponudba izvajalca).

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, ter to pogodbo oz. med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, veljajo najprej določila pogodbe, nato določila razpisne dokumentacije in nato ponudba izvajalca.

Predmet pogodbe

      - člen

Predmet te pogodbe je obveznost izvajalca, da za dogovorjeno plačilo izvede vsa dela, ki so potrebna za posodobitev sistemov vodenja HE Medvode, vključno z dobavo in vgradnjo opreme s tehničnimi lastnostmi, kot so navedene v Tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije in v ponudbi izvajalca.

Podrobneje je predmet te pogodbe razviden iz razpisne dokumentacije, zlasti dokumentov:

- Splošne tehnične specifikacije, maj 2026,

- Posebne tehnične specifikacije, maj 2026,

- Obstoječa projektna dokumentacija (PID načrti, NOV, funkcionalne specifikacije, IDP ipd.),

- Liste tehničnih podatkov, maj 2026,

- Terminski plan (osnutek), maj 2026,

- Ponudben predračun »Lista cen«, maj 2026,

- ter druge dokumentacije, ki jo je izvajalec prejel od naročnika v okviru postopka oddaje naročila, ob sklenitvi pogodbe ter tekom izvajanja pogodbe.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvajalec izvedel v skladu z določili te pogodbe, z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo izvajalca, ki sta sestavni del te pogodbe.

Izvajalec mora pogodbo izpolniti v celoti, kakovostno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in pravili stroke ter v skladu s standardom dobrega strokovnjaka.

Vsa oprema, ki jo izvajalec dobavi naročniku, mora biti nova, nerabljena in tovarniško zapečatena.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsa spremljajoča tveganja v zvezi z njegovo izpolnitvijo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma z vso prejeto dokumentacijo, ter so mu jasni in razumljivi pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev javnega naročila. Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na lokaciji naročnika in da je navedeno upošteval pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

Kraj izvedbe del in rok izvedbe

      - člen

Dela, ki so predmet pogodbe, se izvajajo na lokaciji HE Medvode, na naslovu: Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skladno s terminskim planom. Terminski plan je priloga in sestavni del te pogodbe.

Končni rok za izvedbo je _____________ (se dopolni pred podpisom pogodbe) tednov, šteto od uvedbe v delo. Izvajalec bo v delo uveden predvidoma v roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe. Izvajalec je uveden v delo z zapisnikom o uvedbi v delo, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Izvajalec o dokončanju vseh del vnaprej obvesti naročnika. Pogodbeni stranki opravita zapisniški prevzem pogodbenih del, v zapisniku o končnem prevzemu pa ugotovita, da je izvajalec izvedel vsa dela, ki so predmet pogodbe.

      - člen

Če izvajalec zamuja glede na rok dokončanja del iz 4. člena te pogodbe ali glede faznega roka iz terminskega plana, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka v naslednjih primerih:

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika – za toliko časa kot je trajala prekinitev;

- prekinitev izvajanja iz razlogov na strani naročnika– za toliko časa kot so trajali razlogi na strani naročnika;

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo storitev iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z deli ne more pričeti ali nadaljevati – za toliko časa kot so trajali razlogi na strani naročnika;

- dogodki, ki so posledica višje sile – za toliko časa kot je trajala višja sila.

V primeru, da je podaljšanje roka upravičeno, pogodbeni stranki skleneta pisni aneks k pogodbi. Za podaljšanje faznega roka, ki ni končni rok za izvedbo, sklenitev pisnega aneksa k pogodbi ni potrebna. V primeru iz prejšnjega stavka zadostuje pisno obvestilo med strankama, da se fazni rok podaljša. Podaljšanje roka ne vpliva na druge pogodbene obveznosti in vrednost pogodbe.

Cene in ocenjena pogodbena vrednost

      - člen

Pogodbene cene na enoto so dogovorjene v obrazcu Ponudben predračun_Lista cen, ki je priloga in sestavni del te pogodbe ter so fiksne in nespremenljive ves čas od sklenitve pogodbe do njene izpolnitve.

V pogodbenih cenah na enoto so zajeti vsi popusti in stroški (stroški dela, potrošnega materiala, potrebovanih strojev in opreme, zavarovanj, pridobitve listin in dokumentacije, demontaže, dobave blaga oz. opreme, stroški testiranj, preizkušanj, meritev, špediterski, prevozni, carinski, organizacijski, režijski, manipulativni ter vsi morebitni drugi stroški), ki so neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo pogodbe. Naročnik izvajalcu ne bo priznal nobenih stroškov.

Med pogodbenima strankama je tudi nesporno, da so v pogodbenih cenah na enoto vračunani tudi vsi stroški pripravljalnih del ter izvedba pogodbenih del, vključno z dobavo in montažo opreme, vsa pomožna dela potrebna za izvršitev pogodbenih del, stroški varnosti in zdravja pri delu, kakor tudi vsa druga dela, ki niso eksplicitno navedena, pa so potrebna za kvalitetno in popolno izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor pride po sklenitvi pogodbe do spremembe veljavne zakonodaje, ki vpliva na izvajanje predmeta pogodbe, izvajalec ni upravičen do zvišanja pogodbene cene, temveč mora svoje obveznosti izpolniti po pogodbeni ceni, skladno z veljavnimi predpisi, razen, kolikor bi se s spremembo zakonodaje spremenila višina davka na dodano vrednost. Izvajalec se odpoveduje sklicevanju na spremenjene okoliščine zaradi katerih bi lahko zahteval spremembe cen iz katerihkoli razlogov, razen teh, ki so določeni v prejšnjem stavku, ter prenehanje /razvezo pogodbe (odstop ali odpoved pogodbe) ali njeno spremembo, med drugim se odpoveduje primeroma na sklicevanje na: dvig minimalne plače, pomanjkanje delovne sile, zahteve po povišanju plač pri izvajalcu, pomanjkanje materiala ali povišanje cen le-tega, sprememba delovnopravne zakonodaje (vključno s spremembami s področja  varstva in zdravja pri delu, zaposlovanjem tujcev, minimalne plače ter drugih plačil iz naslova delovnega razmerja), povišanje ali uvedba novih socialnih prispevkov ali drugih dajatev delodajalca, povišanje trošarin in davkov (kar vključuje ne samo spremembo davčnih osnov in stopenj, ampak tudi uvedbo novih davkov, sprememb glede davčnih oprostitev in olajšav), razen davka na dodano vrednost. Zaradi nastopa navedenih razlogov izvajalec prav tako ne more enostransko odpovedati te pogodbe.

DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo. Zaradi spremembe davčne stopnje tekom trajanja pogodbe ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi, pač pa se spremenjena stopnja uporablja neposredno.

      - člen

Skladno s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 sme naročnik izvajalcu priznati in plačati nepredvidena, dodatna in več dela, ki ob sklenitvi pogodbe niso bila predvidena in jih tudi izvajalec ni mogel predvideti, vendar skupaj največ do zneska postavke Nepredvidena dela 10 % iz obrazca Ponudben predračun_Lista cen.

Vsa dela iz tega člena se izvedejo na podlagi pisnega naročila naročnika in po potrditvi izvajalčeve ponudbe za ta dela. Cene za tako naročena dela se določijo na podlagi cen na enoto iz obrazca Ponudben predračun_Lista cen oz. če tam ni cen na enoto, se izhaja iz kalkulativnih elementov, uporabljenih v fazi ponudbe oz. če tudi tega ni, iz tržnih cen, ki veljajo za takšna oz. primerljiva dela, na katere se upošteva najmanj 10% popust. Izvajalec nujna nepredvidena dela obračuna v obsegu dejansko izvedenih del/količin oz. skladno s potrjeno ponudbo.

Pogodbeni stranki se na podlagi 1. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3 dogovorita, da lahko naročnik oz. pooblaščeni predstavnik naročnika dela iz tega člena pri izvajalcu naroči brez sklepanja posebnega pisnega aneksa k tej pogodbi, pod pogojem da tako naročena dela skupaj ne presegajo zneska postavke Nepredvidena dela 10 % iz obrazca Ponudben predračun_Lista cen.

V primeru, da vrednost nepredvidenih, dodatnih ali več del presega rezervacijo iz prejšnjega odstavka ali da takšna dela pomenijo spremembo bistvenih elementov pogodbe, naročnik ravna skladno z določili 95. člena ZJN-3.

      - člen

Ocenjena pogodbena vrednost za dogovorjen obseg del iz 3. člena te pogodbe znaša:

………………….. EUR brez DDV

(z besedami: …………………………………………………………………/100 EUR brez DDV).

Ocenjena pogodbena vrednost je seštevek vrednosti, izračunanih iz zmnožka ocenjenih količin in cen na enoto. Končna pogodbena vrednost je opredeljena z dejanskimi količinami izvedenih del.

Način obračunavanja del in pogoji plačila

      - člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z mesečnimi situacijami do petega (5.) dne v mesecu, in sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih del v prejšnjem mesecu. Mesečne situacije morajo biti usklajene z vpisi v zapisnik o stopnji gotovosti. Po dokončanju del izvajalec izstavi končno situacijo, ki je izdana na podlagi končnega obračuna del.

Izvajalec mora vsako obračunsko situacijo poslati naročniku po elektronski pošti. Izvedena dela morajo biti potrjena s strani naročnika oz. nadzornika, ki ga določi naročnik. Naročnik oz. nadzornik je dolžan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku 10 dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb s strani naročnika oz. nadzornika, se situacija šteje za potrjeno, naročnik pa jo je dolžan plačati.

      - člen

Izvajalec izstavi naročniku račun, s priloženimi potrjenimi mesečnimi situacijami, v elektronski obliki (na e-naslov eracuni@sel.si, ki mora biti obvezno v PDF in XML obliki).

Naročnik prejeti račun poravna v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

Izročitev in prevzem del

      - člen

Prevzem izvedenih del se opravi z delnimi prevzemi. Ob vsakem delnem prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki ga na podlagi izvedenih del oz. pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter pripadajoče dokumentacije podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank.

Izvajalec je dolžan o dokončanju del obvestiti naročnika in ga pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 dni po prejemu izvajalčevega obvestila.

Ob dokončanju vseh del pogodbeni stranki opravita končni prevzem ter sestavita končni primopredajni zapisnik. Pogoj za končni prevzem je s strani izvajalca izdelana in s strani naročnika potrjena dokumentacija, ki je zahtevana v Tehničnih zahtevah naročnika, in sicer Splošnih tehničnih specifikacijah in Posebnih tehničnih specifikacijah. Pogoj za končni prevzem je tudi uspešno izveden tehnični pregled in uspešno izvedeno poizkusno obratovanje, kar se izkazuje z ustreznim potrdilom.

O dokončanju in prevzemu sestavijo predstavniki pogodbenih strank zapisnik o končnem prevzemu, v katerem ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela in dobavljeno blago ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in dobavljenega blaga in pripombe naročnika v zvezi z njimi, vključno z navedbo del, ki jih je izvajalec dolžan dokončati ali popraviti ali ponovno izvesti;

- morebitna odprta ali sporna vprašanja;

- ali je bila naročniku predana vsa s pogodbo in veljavnimi predpisi zahtevana dokumentacija (tehnična dokumentacija, risbe, skice, sheme, izračuni, atestna dokumentacija, certifikati, garancijski listi, izjave o skladnosti in druga potrebna dokumentacija) ter potrdilo o uspešno opravljenem tehničnem pregledu  in izvedenem poizkusnem obratovanju.

Če naročnik prevzem zavrne, mora izvajalec v roku, ki ga je določil naročnik, odpraviti vse pomanjkljivosti ter znova pozvati naročnika, da opravi prevzem. Ob ponovnem prevzemu pogodbeni stranki ugotovita, ali so bile vse napake in pomanjkljivosti odpravljene ter ugotovita, ali so izpolnjeni vsi drugi pogoji za prevzem.

Pogodbeni stranki po predaji del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga uskladita najkasneje v 30 dneh od dneva predaje in sprejema del. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka. Naročnik si pridržuje pravico obračunati pogodbene kazni najkasneje v končnem obračunu. Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.

Končni obračun vsebuje predvsem:

- vrednost vseh izvedenih pogodbenih del in morebitnih dodatnih del;

- znesek, izplačan po začasnih situacijah;

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna;

- morebitne zneske iz naslova vrednosti manj izvedenih del, stroškov ali škode naročnika zaradi napak izvajalca;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen ter višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode;

- podatek o drugih pomembnih dejstvih.

Pogodbena kazen za zamudo

      - člen

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenega končnega roka izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni, in sicer v višini x-kratnika 0,10% skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 20 % skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

X-kratnik iz predhodnega odstavka se določi na podlagi števila točk, ki jih je pri merilu Končni rok za izvedbo naročila dobil izvajalec. Če je izvajalec prejel 0 točk, je x=1; za vse ostale primere pa je x=1+število dobljenih točk.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je v tem členu dogovorjena višina pogodbene kazni utemeljena s tem, da je izvajalec tak rok ponudil povsem prostovoljno in na podlagi lastne odločitve, kar mu je prineslo dodatne točke v okviru ocenjevanja ponudbe in vplivalo na izbor njegove ponudbe.

Naročnik lahko pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja tudi, če si ob sprejemu zamudne izpolnitve izvajalca pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridržal.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Za višino izračunane pogodbene kazni, o čemer naročnik izvajalcu izstavi račun, se vzpostavi terjatev naročnika do izvajalca in se obveznost izvajalca za znesek pogodbene kazni zmanjša oz. se z le-to pobota. V kolikor pogodbena kazen ni poračunana na tak način, jo je izvajalec dolžan poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun naročnika.

Jamstvo in garancijske obveznosti izvajalca

      - člen

Izvajalec jamči, da bodo s to pogodbo prevzeta dela in dobave blaga opravljene v skladu z njenimi določili in po veljavnih predpisih, ki urejajo to področje.

Izvajalec daje garancijo za:

| kakovostno in pravilno delovanje dobavljene opreme ter izvedena dela | 24 mesecev |
| --- | --- |

vse šteto od uspešno opravljenega končnega prevzema/primopredaje.

V garancijskem roku izvajalec skrbi za brezhibno delovanje dobavljene opreme in skladno s tem brez zahteve za kakršnakoli dodatna plačila zagotavlja odpravo napak.

Izvajalec zagotavlja:

| Odzivni čas | do 4 ure od prijave kritične napake. Kritična napaka je napaka, ki preprečuje nemoteno oziroma avtomatsko delovanje HE Medvode. |
| --- | --- |
| Čas odprave napake | Kritična napaka: največ 48 ur od prijave napake. Ostale napake: v dogovoru z naročnikom. |

Odzivni čas je čas od prejema prijave napake do vzpostavitve stika z naročnikom in začetka aktivnosti za odpravo napake (prihod na lokacijo ali oddaljena tehnična podpora, če je to primerno in mogoče).

Čas odprave napake je čas, v katerem mora izvajalec zagotoviti odpravo pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki se je izkazala pri uporabi oziroma delovanju predmeta pogodbe.

Za kritično napako šteje napaka ali pomanjkljivost, ki:

- onemogoča izvajanje sistema vodenja HE Medvode,

- predstavlja tveganje za varnost ljudi, opreme ali objekta,

- lahko povzroči večjo materialno škodo ali izpad obratovanja.

V primeru, da dokončna odprava kritične napake zaradi objektivnih razlogov ni mogoča v zgornjem roku, mora izvajalec v roku 2 nadaljnjih koledarskih dni zagotoviti začasno rešitev, s katero se omogoči varno in omejeno delovanje, ter naročniku pisno posredovati rok dokončne odprave napake.

Pogodbena kazen za zamudo dogovorjenega odzivnega časa je 5000,00 EUR za vsak dan zamude in največ 10-kratnih tega zneska za posamezno zamudo.

Če je bila dobavljena oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na posameznem kosu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Če izvajalec v določenem primernem roku napake ali okvare ne odpravi, lahko naročnik zahteva vračilo celotne pogodbene vrednosti, plačane za predmetno opremo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Določbe izvajalca glede garancije ne posegajo v odgovornost izvajalca za stvarne in pravne napake izpolnitve.

Obveznosti izvajalca

      - člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi; morebitna škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

- izvajal dela po tej pogodbi, v skladu z navodili naročnika in skladno z razpisno dokumentacijo;

- zagotovil prisotnost pooblaščenega predstavnika/vodje gradnje na strani izvajalca na usklajevalnih sestankih z naročnikom oziroma njegovim predstavnikom, ki bodo potekali praviloma enkrat tedensko;

- pred pričetkom del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje lokacije, kjer se dela izvajajo;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas izvajanja del. V dnevnik predstavnika pogodbenih strank vpisujeta tekočo problematiko, svoje zahteve in pripombe;

- na zahtevo naročnika predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladnosti z razpisno dokumentacijo ter posredoval tudi drugo dokumentacijo, ki se navezuje na izvajanje del iz te pogodbe in pojasnila;

- omogočal ustrezen nadzor naročniku;

- v primeru nepredvidenih, presežnih in dodatnih del ali sprememb obvestil naročnika in opravil ta dela le po predhodnem predračunu, ki ga mora naročnik prej pisno potrditi;

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z lokacije, kjer se izvajajo dela ter upošteval predpise in navodila naročnika v zvezi z ravnanjem z odpadki;

- sproti odpravljal vse napake in pomanjkljivosti vpisane v zapisnike in elektronska sporočila naročnika z vso skrbnostjo in namenom pravočasnega dokončanja del skladno z razpisno dokumentacijo;

- poskrbel, da pri izvajanju pogodbenih del ne pride do izgube ali poškodovanja naročnikovega premoženja in za take primere imel sklenjeno zavarovanje;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

- v teku izvajanja pogodbe zagotavljal razpoložljivost ponujenih kadrovskih, tehnoloških in organizacijskih virov – do spremembe v ponudbi imenovanih kadrov/strokovnjakov ali podizvajalcev lahko pride le po predhodnem pisnem soglasju naročnika,

- izdelal in predal naročniku vso dokumentacijo, zahtevano v Tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije, in sicer Splošnih tehničnih specifikacijah in Posebnih tehničnih specifikacijah;

- izvedel tovarniško prevzemno preizkušanje (FAT) in prevzemno preizkušanje na objektu (SAT) po protokolu, ki mora biti predhodno potrjen s strani naročnika;

- izvedel zahtevano usposabljanje in šolanje naročnikovega osebja, vse v skladu s Tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije.

      - člen

Izvajalec mora v času izvajanja del na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja so vsebovani v pogodbeni ceni.

Izvajalec mora pred začetkom izvajanja del pripraviti seznam predvidenih odpadkov, v katerem so navedene vrste odpadkov (s klasifikacijskimi številkami) in predvidene količine posamezne vrste odpadkov ter ga posredovati Naročniku.

Demontirano električno in elektronsko opremo ter material, ki se odstrani iz obstoječih sistemov/naprav, mora Izvajalec razvrstiti v dve skupini, ki jih določi naročnik na lokaciji izvajanja del:

- oprema, ki se ohrani: to opremo mora izvajalec demontirati brez poškodb, jo očistiti pregledati, pripraviti za predajo naročniku in odložiti na začasnem skladišču, ki ga določi naročnik.

- oprema, ki je dotrajana in se zavrže kot odpadek: Izvajalec odpadno opremo ustrezno pripravi za varen in učinkovit prevoz, naročnik pa poskrbi za ustrezen odvoz teh odpadkov.

Posamezni skupini demontirane opreme se skladiščita ločeno. Mesto in način skladiščenja demontirane opreme določi naročnik, izvajalec pa to v celoti izvede. Demontirano opremo mora izvajalec ustrezno zaščititi (pred poškodbami, atmosferilijami ipd.).

Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

- se pri izvedbi del uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje;

- na lokaciji izvajanja del zbira in začasno skladišči odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah odpadkov v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov. Vse gradbene odpadke izvajalec v celoti odstrani z gradbišča in jih preda predelovalcu/zbiralcu odpadkov, pooblaščenemu s strani naročnika. Pooblaščeni predelovalec/zbiralec odpadkov v sistemu IS-odpadki kreira evidenčne liste za naročnika kot izvirnega povzročitelja odpadkov;

- za svoje odpadke (odpadna embalaža) poskrbi izvajalec sam in jih vsakodnevno oziroma sproti odstranjuje in odvaža z lokacije, kjer se izvajajo dela. Izvajalec svoje odpadne embalaže ne odlaga v zabojnike za odpadke, ki so namenjeni rednemu odlaganju različnih odpadkov pri naročniku.

      - člen

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja te pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje poklicne odgovornosti za škodo, nastalo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, z zavarovalnim kritjem v višini najmanj 100.000,00 EUR na posamezni škodni dogodek, ki krije škodo, povzročeno naročniku ali tretjim osebam, vključno s škodo na stvareh, objektih, opremi, prometni infrastrukturi ter škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam, ki ni posledica ravnanja naročnika.

Izvajalec mora na svoje stroške vsa izvedena dela ustrezno zaščititi pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami do končnega prevzema del. V primeru nastanka škode pri izvajanju pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca, je izvajalec dolžan na svoje stroške škodo odpraviti, nadomestiti ali ponovno izvesti dela v skladu s pogodbenimi določili.

Izvajalec predloži kopijo veljavne zavarovalne police na naročnikov poziv.

Obveznosti naročnika

      - člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi (o uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku);

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu z določili pogodbe in njenimi prilogami;

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo.

Podizvajalci

      - člen

Izvajalec bo to pogodbo izpolnil z naslednjimi podizvajalci: __________________________.

V primeru, da je kateri od podizvajalcev zahteval neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oziroma situacij s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji priložiti račun oziroma situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, ter natančno specifikacijo prejemnikov plačil.

Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izpolnitev svojih obveznosti, neposredno povezanih s predmetom te pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi (tj. v petih dneh po sklenitvi pogodbe s podizvajalcem, a pred pričetkom izvajanja del s strani podizvajalca).

Vsak podizvajalec, ki bo nominiran naknadno, po sklenitvi te pogodbe, mora izkazovati odsotnost obstoja razlogov za izključitev. V primeru nominacije novega podizvajalca namesto prejšnjega, mora novi podizvajalec izkazovati tudi izpolnjevanje tistih pogojev za priznanje sposobnosti, ki jih je izpolnjeval zamenjani podizvajalec. Izvajalec mora za podizvajalce, ki jih namerava v izpolnitev javnega naročila vključiti po sklenitvi pogodbe, predložiti dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ob predlogu za nominacijo, pred pričetkom izvajanja del s strani novega podizvajalca. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del, dokler naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in, v kolikor bo to primerno, pogojev.

Izvajalec mora za novo angažirane podizvajalce predložiti obrazce, katerih predložitev je bila v razpisni dokumentaciji zahtevana za podizvajalce. Zaradi hitrejše obravnave predloga za nominacijo podizvajalca lahko izvajalec poleg navedenih obrazcev predloži tudi dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter, če je relevantno, o izpolnjevanju pogojev.

Naročnik bo zavrnil naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo, skladno s katero je bila sklenjena ta pogodba, ter zahteval zamenjavo predlaganega podizvajalca (oziroma prevzem dela naročila zavrnjenega podizvajalca s strani izvajalca),

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za oddajo javnega naročila vsaj v enaki meri, kot jih je izpolnjeval podizvajalec, namesto katerega želi izvajalec nominirati novega podizvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni nominiral v svoji ponudbi in za njegovo nominacijo tudi ni pridobil naknadnega soglasja naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe kadarkoli preveri, delavci katerega gospodarskega subjekta izpolnjujejo predmet naročila.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila, tudi če naročilo izvede s podizvajalci.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

      - člen

Izvajalec mora v 15 dneh od sklenitve te pogodbe naročniku predložiti originalno, brezpogojno, nepreklicno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bančno garancijo, z veljavnostjo najmanj 60 dni dlje od dogovorjenega skrajnega roka za izvedbo pogodbenih del, v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora biti skladno z vzorcem finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

Če se med trajanjem pogodbe skladno s 95. členom ZJN-3 spremeni vrednost predmeta naročila ali podaljša rok izvedbe del ali kako drugače spremeni vsebina, na katero je vezane tudi vsebina finančnega zavarovanja, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti, podaljšati oziroma nadomestiti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči na celoten znesek, če:

- izvajalec ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),

- izvajalec naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- izvajalec naročniku ne plača pogodbene kazni,

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente,

- izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali napak na izvedenem predmetu naročila,

- izvajalec v dogovorjenem roku naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v kolikor je to dogovorjeno za predmetno naročilo;

- izvajalec naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila ali roka dobave ali druge spremembe, na katero je vezana tudi vsebina finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči na celoten znesek tudi, če naročnik odstopi od pogodbe iz drugega utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere izvajalca ali, če izvajalec odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

      - člen

Izvajalec mora v 15 delovnih dneh od podpisa končnega primopredajnega zapisnika (kot pogoj za uspešno končno primopredajo) naročniku predložiti novo originalno, brezpogojno, nepreklicno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo z veljavnostjo najmanj 60 dni dlje od poteka 24 mesečne garancijske dobe v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje mora biti skladno z vzorcem finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je upravičen do unovčenja zavarovanja za odpravo napak v primeru neizpolnjevanja obveznosti izvajalca glede odprave napak.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo. V primeru delnega ali celotnega unovčenja finančnega zavarovanja, bo izvajalec nemudoma zagotovil nov instrument finančnega zavarovanja. V primeru podaljšanja garancijskega roka se mora veljavnost garancije ustrezno podaljšati.

Predstavniki pogodbenih strank

      - člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje predstavnike z namenom zagotoviti jasne in dostopne kanale komunikacije, sodelovanja, dajanja informacij in tekočega usklajevanja pri izvrševanju pogodbe.

Odgovorni predstavnik naročnika po tej pogodbi je: ____________________________.

Odgovorni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je ________________________________.

Pogodbeni stranki zagotovita, da sta njuna predstavnika pooblaščena, da zanju podajata izjave volje v zvezi z izvrševanjem te pogodbe. V kolikor glede določenega vprašanja predstavnik stranke ni pooblaščen za dajanje izjav volje, mora to vnaprej posebej sporočiti nasprotni stranki. Predstavniki naročnika niso pooblaščeni za spreminjanje določil te pogodbe. Morebitno zamenjavo odgovornega predstavnika lahko pogodbena stranka opravi samo s pisnim sporočilom nasprotni stranki.

Odstop od pogodbe

      - člen

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 8 dni v primerih, opredeljenih v tretjem odstavku 19. člena pogodbe ali če izvajalec drugače huje krši določila te pogodbe. Naročnik lahko skladno s tem odstavkom odstopi od pogodbe po predhodnem opominu, razen v primeru iz pete alineje tretjega odstavka 19. člena pogodbe, ko opomin ni potreben.

Naročnik lahko brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 30 dni tudi v primeru, da za naročilo nima več zagotovljenih sredstev.

Izvajalec lahko odstopi od te pogodbe z odpovednim rokom 30 dni v primeru, ko naročnik zamuja s plačilom pravilno izstavljenega in prejetega računa, ki ga ni grajal, oziroma nespornega dela takega računa, več kot 90 dni, pri čemer je izvajalec naročnika opomnil na njegove obveznosti po takem računu.

Odstop od pogodbe mora biti nasprotni stranki sporočen v pisni obliki. Obvestilo o odstopu od pogodbe mora vsebovati obrazložitev okoliščin, ki predstavljajo razlog za odstop, ter navedbo datuma, od katerega odstop učinkuje.

Pogodba lahko v primeru, da ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank, preneha veljati tudi na podlagi sporazuma strank, s katerim stranki dogovorita podrobnosti glede prenehanja njunega pogodbenega razmerja.

Razvezni razlog po ZJN-3 (»socialna« klavzula)

      - člen

Ta pogodba preneha veljati, če se naročnik seznani z dejstvom, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, ali če se naročnik seznani z dejstvom, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo ta o tem obvesti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, in ki ni daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ni daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Protikorupcijska klavzula

      - člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varstvo osebnih podatkov

      - člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4.5.2016), vključno s 3. točko 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pogodbeni stranki bosta za ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov po potrebi sklenili posebno pogodbo.

Varstvo zaupnih podatkov

      - člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe in niso javni po veljavnih predpisih, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ter poskrbeti, da ti pri delu z njimi ravnajo z največjo mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je kršeča stranka drugi stranki odškodninsko odgovorna za vso posredno in neposredno škodo.

Trajanje pogodbe in končne določbe

      - člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne pod odložnim pogojem, ki se izpolni, ko izvajalec naročniku izroči ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 19. člena te pogodbe.

Pogodba je sklenjena do izpolnitve vseh obveznosti s strani izvajalca, vključno z garancijskimi obveznostmi.

Stranki se zavezujeta, da bosta pri izvrševanju te pogodbe ravnali v dobri veri, skladno z načelom vestnosti in poštenja, ter da bosta storili vse, kar je potrebno in dopustno za izpolnitev pogodbe.

Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. V kolikor sporazuma ne bi mogla doseči, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Če je pogodba elektronsko podpisana, prejme vsaka stranka elektronski izvirnik pogodbe.

Kakršnekoli spremembe ali dopolnitve pogodbe so možne le s soglasjem pogodbenih strank in v pisni obliki.

Številka: __________________________              			Številka:_________________________

Datum: ___________________________				Datum: __________________________

NAROČNIK							IZVAJALEC

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.		….

_________________________________				_________________________________

Aleš Ažman,  							...,

direktor							…

Priloge:

- Ponudben predračun_Lista cen,

- Lista tehničnih podatkov,

- Splošne tehnične specifikacije,

- Posebne tehnične specifikacije,

- Terminski plan,

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

    - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – BANČNA GARANCIJA

Obrazec garancije za dobro izvedbo posla (EPGP 758)

(VZOREC)

Glava s podatki o garantu

Za: SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, Slovenija

Datum: datum izdaje

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE  številka garancije

GARANT: ime in naslov garanta

NAROČNIK:  ime in naslov

UPRAVIČENEC: SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.. Gorenjska cesta 46, Medvode, 1215 Medvode, Slovenija

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz naslova dobre izvedbe v zvezi s pogodbo za……….št………. z dne …….. sklenjeno med naročnikom in upravičencem za ……………………..v vrednosti ……….. EUR

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: Slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: Vpiše se, ali naj bo v papirni ali elektronski obliki. Za papirno se vpiše način dostave. Za elektronsko obliko se navede format, sistem za izročitev podatkov in elektronski naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.).

DATUM VELJAVNOSTI: ……. (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: Naročnik

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo lahko izda upravičenec, njegov pravni naslednik ali Ministrstvo za finance Republike Slovenije in jo moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za garancijo velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

ZA TO GARANCIJO VELJAJO ENOTNA PRAVILA ZA GARANCIJE NA POZIV (EPGP) REVIZIJA IZ LETA 2010, IZDANA PRI MTZ POD ŠT. 758.

PODPIS(I)

    - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK– BANČNA GARANCIJA

Obrazec garancije za dobro izvedbo posla (EPGP 758)

(VZOREC)

Glava s podatki o garantu

Za: SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, Slovenija

Datum: datum izdaje

VRSTA GARANCIJE: Garancija za odpravo napak

ŠTEVILKA GARANCIJE  številka garancije

GARANT: ime in naslov garanta

NAROČNIK:  ime in naslov

UPRAVIČENEC: SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.. Gorenjska cesta 46, Medvode, 1215 Medvode, Slovenija

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz naslova odprave napak v garancijskem roku v zvezi s pogodbo za……….št………. z dne …….. sklenjeno med naročnikom in upravičencem za ……………………..v vrednosti ……….. EUR

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: Slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: Vpiše se, ali naj bo v papirni ali elektronski obliki. Za papirno se vpiše način dostave. Za elektronsko obliko se navede format, sistem za izročitev podatkov in elektronski naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.).

DATUM VELJAVNOSTI: ……. (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: Naročnik

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo lahko izda upravičenec, njegov pravni naslednik ali Ministrstvo za finance Republike Slovenije in jo moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za garancijo velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

ZA TO GARANCIJO VELJAJO ENOTNA PRAVILA ZA GARANCIJE NA POZIV (EPGP) REVIZIJA IZ LETA 2010, IZDANA PRI MTZ POD ŠT. 758.

PODPIS(I)

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.

V tem obrazcu navedeni kontaktni podatki se uporabijo za komuniciranje s ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. V času od poteka roka za oddajo ponudbe do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila se za komunikacijo med naročnikom in ponudnikom uporablja informacijski sistem e-JN, pod pogojem da ta to omogoča.

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.

V primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom žig ni zahtevan.