SPECIFIKACIJA PROJEKTA

Rekonstrukcija ceste in sanacija zidov Govejk na R3-610/1371 Pečnik (Marof) –

Žiri od km 8.460 do km 8,600

Predmetno naročilo je definirano po projektu:

PZI SANCIJA PLAZOV, USADA IN ZIDU "GOVEJK" na cesti R3-610/1317 Pečnik (Marof) - Žiri v km 4,920; v km 5,310; v km 5,680, v km 5,950 in v km 8,510; št. projekta 119/12, Žapuže, januar 2013, ki ga je izdelal Corus inženirji d.o.o.

Osnovni podatki

Investicija obsega sanacija plazenja z rekonstrukcijo ceste:

• obnova vozišča v mejah obdelave vključno z odvodnjo,

• kamnita podporna zložba v skupni dolžini 75 m in kamnita oporna zložba v skupni dolžini 76 m,

• odvodnja celotnega območja.

- Rok za izvedbo vseh gradbeno obrtniških in inštalacijskih del znaša 150 dni po uvedbi v delo.

- Rok za predajo dokumentacije za izvedbo komisijskega pregleda znaša 30 dni po zaključki gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

- Skupaj 180 dni

Zahteve naročnika:

Izvajalec mora po uvedbi v delo takoj pristopiti k pripravi terminskega plana izvedbe del, pridobivanje cestne zapore, pripravo vseh tehnoloških elaboratov, prijavo gradbišča in pripravo vseh ostalih potrebnih administrativnih opravil, pred fizično izvedbo. S samo fizično izvedbo del mora pričeti najkasneje v roku 10 dni po uvedbi v delo.

Izvajalec mora zagotoviti vsakodnevno prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del na gradbišču v času izvajanja del skladno z 8. členom pogodbe.

V kolikor se navedeno ne upošteva se to šteje kot kršitev pogodbenih obveznosti.

Naročilo je specificirano v naslednjih dokumentih PZI dokumentacije:

- Tehnična poročila

- Pregledne in gradbene situacije

- Karakteristični prečni prerezi

- Popis del s količinami

Opomba: Morebitne postavke v popisih ali tehničnih poročilih, kjer projektant definira proizvajalca, so orientacijske in služijo le kot definicija v smislu zahtevane kvalitete. Izvajalec lahko enako kvaliteten proizvod kupi tudi pri drugih proizvajalcih.

V cenah na enoto, kjer ni določeno drugače, morajo biti upoštevani tudi stroški odvoza gradbenih odpadkov na deponije in stroški deponij. V cenah na enoto, kjer ni določeno drugače, se odvozi materialov upoštevajo na razdalji do 35 km.

- Pri oblikovanju ponudbene cene se upošteva, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal objekt in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča (faznost del), da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega navedenega oddal svojo ponudbo.

- Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR (brez DDV) in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, organizacija gradbišča, skladiščenje, prevozi oseb, materiala in opreme, potni stroški, dnevnice, terenski dodatek, stroški preskrbe in nastanitve delavcev, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave, in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni.

- Dela, ki v popisu niso posebej navedena, pa jih ponudnik mora izvesti za izpolnitev pogodbenih obveznosti in zagotovitev zahtevane funkcionalnosti, ponudnik ovrednoti in upošteva v ponudbeni ceni.

- Ponudbena cena mora vključevati:

•	stroške, vezane na izpolnjevanje okoljskih zahtev,

•	stroške za zaščito okolja v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti, prostorskimi plani,

•	stroške, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu pri delu,

•	stroške čiščenja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno stanje,

•	stroške dobave in vgradnje materiala, naprav in opreme, pritrdilnega in drobnega materiala, ki so potrebne za izvedbo del skladno z razpisno in projektno dokumentacijo,

•	stroške, ki niso posebej opredeljeni v posameznih postavkah ponudbenega predračuna in so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev nujno potrebni za izvedbo in predajo posameznih del, tako, da izvajalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na ponudbeno ceno,

•	pri rušenju, rezkanju in deponiranju gradbenega materiala mora ponudnik upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 34/08) ter Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.; 37/2015 in 69/2015) in stroške, povezane s tem vkalkulirati v ponudbi, prav tako tudi stroške za izdelavo poročila o ravnanju z odpadki v skladu z Uredbami,

•	stroške deponij in taks,

•	stroške vmesnih in končnih čiščenj,

•	vse ponudbene postavke, razen kjer to ni posebej navedeno, predstavljajo dobavo in montažo z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti,

•	vse druge stroške potrebne za popolno dokončanje del, za katere je izvajalec ob oddaji ponudbe vedel oz. bi moral vedeti, da so potrebni za dokončanje del.