Vzdrževanje informacijskega sistema Pladenj z modulom Pladenj OOTS za obdobje 48 mesecev

specifikacija vzdrževalnih aktivnosti

Okrajšave in pojmi

| EK | Evropska komisija |
| --- | --- |
| eDelivery | Točka »eDelivery«, skladna s standardom AS4, omogoča izmenjavo dokumentov in podatkov med heterogenimi informacijskimi sistemi po standardiziranem protokolu |
| eIDAS | EU UREDBA št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in skrbniške storitve za elektronske transakcije na notranjem trgu |
| EKC | Enotni kontaktni center naročnika |
| GDPR | Splošna uredba o varstvu podatkov |
| GTZ | Generične tehnološke zahteve |
| HKOM | Komunikacijsko omrežje državnih organov |
| JEP | Jedro elektronskih postopkov |
| OOP | Načelo samo enkrat, angl. Once only princip |
| OOTS | Tehnični sistem za implementacijo načela »samo enkrat«, angl. Once Only Technical System Tehnične in operativne specifikacije tehničnega sistema v skladu z Uredbo (EU) 2018/1724 o enotnem evropskem digitalnem prehodu, ki je določena s posebno izvedbeno uredbo ((EU) 2022/1463) |
| PID | Projekt izvedenih del |
| Pladenj | Sistem za standardizirano izvajanje elektronskih podatkovnih poizvedb. |
| Pladenj-oip | Modul sistema Pladnja, ki implementira specifikacijo OOTS z vmesno platformo, angl. »Intermediary Platform«. |
| PZI | Projekt za izvedbo |
| RTP | Razvoj -Test - Produkcija |
| SDG | Enotni digitalni portal, angl. Single Digital Gateway |
| SPOT | Portal SPOT je državni portal, ki nudi informacijsko podporo za elektronsko poslovanje poslovnih subjektov z državo. |
| SVN | Repozitorij izvorne kode |
| UAT | Sprejemljivostni test, ang. user acceptance test |

1. Osnovne informacije o sistemu

Pladenj je večnamenski centralni sistem za enotno izvajanje pametnih podatkovnih poizvedb.

Zgrajen je bil za potrebe pridobivanja podatkov za e-Socialo, kot večnamenski skupni aplikacijski gradnik pa je uporaben tudi širše. Danes so odjemalci MDDSZ s sistemoma ISCSD2 in EUK-ZIMI, MJU s sistemi Gospodar, eJN, MDP s sistemi JEP, e-Uprava2, Krpan, SI-CEP,  MOP s sistemi EviDim in PNGO, MZI s sistemi dMRVL in Sistem 3, sistemi URSP, AMZS, IJPP, sistem UPPD, Državno odvetništvo in drugi; v pripravi so še dodatni uporabniki Pladnja.

Pladenj podpira transport podatkov med uporabniki in upravljalci podatkov, skrbi za pridobivanje podatkov, večinoma znotraj javne uprave, pa tudi širše: MNZ, MZI, DURS, GURS, ZZZS, ZPIZ, ZRSZ, URSP, JPRS, AJPES, MIZŠ, URSIKS, MORS, KDD, Zemljiška knjiga, Kurir. Pladenj je povezan z 27 podatkovnimi viri, ter preko Asinhronega modula tudi z bankami, družbami za upravljanje ter kapitalsko družbo Lani je bilo izvedenih 20,3 mio transakcij, največje dnevno število je bilo 205.000 transakcij.

V zadnjem obdobju se število uporabnikov povečuje, zato je vse več pomembnih sistemov odvisno od zanesljivosti sistema Pladenj. Pridobivanje podatkov preko Pladnja je asinhrono (eSociala in eJN) in sinhrono, nekateri odjemalski sistemi prikazujejo podatke v realnem času (eUprava, IJPP) in zato mora biti Pladenj dosegljiv ves čas njihovega delovanja.

Pladenj je sestavljen modularno iz dvanajstih mikrostoritev: CPP, Pladenj service, Pladenj PC (Process Controller), Pladenj QR (Query Runner), Pladenj NS (Notification), Pladenj trottler (Dušilnik), Pladenj Cron, Pladenj Učilnik, Artemis Activ MQ HA, Redis, ELK in Pladenj-oip..

Gre za visoko integriran, živ in poslovno kritičen sistem, ki ga je potrebno sproti prilagajati zahtevam iz okolja. Pričakovati je potrebno stalno dodajanje novih storitev upravljalcev podatkov in uporabnikov podatkov, v rokih največ 10 dni za posameznega novega integratorja

Slika 1: mikroservisi IS Pladenj

CPP je spletna aplikacija za administracijo in nadzor celotnega sistema. V njem se pripravlja podatke za nove odjemalce, nove vire in povezave med njimi, ter določa način izvajanja postopkov in poizvedb brez dodatnega programiranja.

Mikrostoritev Pladenj Service (Context Broker) predstavlja vstopno točko preko katere odjemalci sprožijo zahtevke za obdelavo. Mikrostoritev ponuja več spletnih vmesnikov med katerimi sta dva najbolj pomembna: vmesnik za sprejem zahtevkov za pridobivanje podatkov za izvajanje elektronskih podatkovnih poizvedb in vmesnik za sprejem povratnih klicev iz sistema AM.

Slika 2: Tehnološka osnova Pladenj service

Mikrostoritev Pladenj PC (Process Controller) izvaja orkestracijo procesov za asinhrone postopke in kot zanesljiv in zmogljiv transportni kanal nevtralizira tehnično kompleksnost pridobivanja podatkov od številnih heterogenih podatkovnih virov. Omogoča sprožanje pridobivanja logično povezanih podatkov iz različnih podatkovnih virov, dinamično združevanje poizvedb, izvajanje vzporednih ali zaporednih poizvedb, itd.,

Slika 3: Tehnološka osnova Pladenj PC

Mikrostoritev Pladenj QR (Query Runner) je specializirana mikrostoritev za pridobivanje podatkov iz spletnih vmesnikov podatkovnih virov. Pladenj CPP omogoča fleksibilnost urejanja končnih točk podatkovnega vira (endpoint), obdelavo vhodnih in izhodnih parametrov, ter preslikavo teh parametrov v XML requeste vmesnikov, ne glede na vrsto protokola podatkovnega vira (soap, rest, http, …). Mikrostoritev omogoča validacijo odgovorov vira, ter funkcionalnost avtomatskega ponavljanja (auto-resume) ob nedosegljivosti ali napaki vira, kot tudi izvajanje transformacije pridobljenih odgovorov (npr. kriptiranje odgovora, izdelava ovojnice za lažje obdelavo odgovorov, izluščenje podatkov za posredovanje v naslednje poizvedbe, itd). Vsa funkcionalnost je parametrizirana preko grafične aplikacije Pladenj CPP.

Slika 4; Tehnološka osnova Pladenj QR

Mikrostoritev Pladenj NS (Notification Service) je specializirana za izvajanje različnih obveščanj. V primeru asinhronih postopkov Pladenj NS obvesti odjemalca o koncu izvajanja postopka. Mikrostoritev Pladenj NS prenaša tudi metrične podatke na Redis strežnik, ki te podatke posreduje na Pladenj ELK in Pladenj Učilnik.

Slika 5: Tehnološka osnova Pladenj NS

Mikrostoritev Pladenj trottler (Dušilnik) izračuna prepustnosti vira glede na pridobljene podatke o napovedi prepustnosti vira iz Učilnika, ter na osnovi trenutnih podatkov o stanju vira, ki jih Pladenj QR posreduje na Pladenj trottler ob vsakem klicu na vir. Mikrostoritev ponuja dva REST vmesnika. Pladenj PC kliče vmesnik 1, ko želi preveriti, če je vir zmožen izvesti poizvedbo. Pladenj Cron kliče vmesnik 2, ko želi nadaljevati izvajanje poizvedb, ki so bile ustavljene zaradi “dušenja”. Metoda vrne zmogljivosti (kapaciteto).

Slika 6: Tehnološka osnova Pladenj trottler

Mikrostoritev Pladenj Cron (Scheduler) razporeja različna opravila, ki jih je potrebno začeti znova. V primeru poizvedb, ki so v status “autoresume” Pladenj Cron sproži ponovno izvajanje ob določenih intervalih. Enako za poizvedbe, ki so v statusu“dušenje”, Pladenj Cron preveri zmogljivost vira in sproži ponovno izvajanje poizvedb. Prav tako sproža operacije “polling” poizvedb, kot tudi ponovno izvajanje ”callback” postopka v primeru, da je callback odjemalec nedostopen.

Mikrostoritev Pladenj Učilnik z odprtimi vmesniki, ki na podlagi masovnih podatkov in algoritmov strojnega učenja, zgradi napovedni model za napovedi novih stanj sistema za vzorce sistema v realnem času. Ta lahko vsako noč avtomatično douči napovedni modele s svežimi metričnimi podatki. Modele lahko doučimo tudi sproti ob pridobivanju nove napovedi oz. predikcije. Tako napovedni modeli samodejno upoštevajo tudi morebitne posodobitve podatkov. Napovedni modeli so izračunani z različnimi metodami in algoritmi strojnega učenja.

Artemis je centralni posrednik sporočil (message broker) za delo z vrstami na osnovi JMS 2.0 protokola. Artemis ActiveMQ se brezšivno integrira z JMS 2.0 odjemalci, ki tečejo na WildFly aplikacijskih strežnikih. Delovanje Pladnja je zasnovano na ohlapno povezani arhitekturi (loosely coupled), ki omogoča razširljivost (scalability), večjo prepustnost (throughput) in domensko specializacijo mikrostoritev. Na sliki arhitekture (slika 1) je razvidna vloga Artemisa kot centralnega posrednika sporočil. Prikazane so tudi vse JMS poti med mikrostoritvami.

Redis je predpomnilniški sistem za hiter in zanesljiv prenos podatkov iz ene mikrostoritve v drugo. Uporablja se za prenos metrike iz Pladenj NS na ELK in Pladenj Učilnik.

ELK je sistem za ponazoritev metrike in dnevniških datotek. Sestavljen je iz treh glavnih komponent: Kibana, ki je namenjena vizualizaciji, Logstash je namenjen obdelavi vhodnih podatkov in posredovanju v napreden iskalnik, ter Elasticsearch, ki predstavlja najbolj pomembno komponento sistema za hitro iskanje in pripravo podatkov za vizualizacijo. ELK je ključen modul za analizo podatkov, ter pripravo značilk in modelov za strojno učenje.

Skupina mikrostoritev Pladenj QR, Pladenj Service, Pladenj PC, Artemis Activ MQ HA, Pladenj Cron je namenjena izvajanju postopka, od prevzema zahtevka odjemalca do predaje odgovora odjemalcu z vsemi vmesnimi koraki, ki so različni, glede na uporabljeno metodo, sinhroni ali asinhroni način pridobivanja podatkov.

Iz slike 1 je razvidna razlika poteka pridobivanja podatkov ob sinhronem postopku in ob asinhronem postopku. Za sinhrone klice, odjemalec pošlje zahtevek preko spletnega servisa, Pladenj Service za vsako poizvedbo kliče mikroservis Pladenj QR, ki zgradi XML zahtevek in kliče podatkovni vir. Pladenj QR pridobljeni odgovor vrne mikrostoritvi Pladenj Service, ta pa komunicira z odjemalcem.

Za asinhrone klice odjemalec pošlje zahtevek preko spletnega servisa, Pladenj Service preusmeri zahtevek na Artemis, ki nadzoruje vrste, mikrostoritev. Pladenj PC izvaja korake postopka in pri tem uporablja JMS vrste v Artemis sporočilnem sistemu za wait/resume način delovanja.

Modul Pladenj PC za vsako poizvedbo kliče modul Pladenj QR, ki zgradi XML zahtevek in kliče podatkovni vir. Ko se izvede zadnja poizvedbe, Pladenj PC pokliče mikroservis Pladenj NS, ta obvesti odjemalca (callback) o koncu postopka. Pladenj Cron se uporablja za izvajanje operacij po urniku ("scheduled"), kot so izvajanje "polling" poizvedb, ponovno izvajanje poizvedb (auto-resume), preverjanje, če poizvedbe, ki čakajo zaradi dušenja nadaljujejo z izvajanjem.

Pladenj NS, Redis, Pladenj Učilnik in Pladenj Dušilnik so mikrostoritve, ki so potrebne za obvladovanje pošiljanja števila zahtevkov na vire in nadzor obremenjenosti celotnega sistema. Rešitev temelji na strojnem učenju.

Rešitev lahko deluje tudi kot samostojni gradnik.

Pladenj – OIP

Za potrebe implementacije 14. člena uredbe SDG smo Pladenj kot enotno rešitev za izmenjavo podatkov v Sloveniji nadgradili z moduli, ki podpirajo tudi čezmejno izmenjavo po načelu »samo enkrat«. Modula za podporo čezmejni izmenjavi dokazil sta Pladenj-OIP, ki je bil razvit, in eDelivery, ki je bil prevzet kot skupni gradnik, ki ga ponuja EK (implementacija točke eDelivery v skladu s standardom AS4 Domibus)

Pladenj-oip je samostojni modul informacijskega sistema Pladenj. Modul Pladenj-oip je zgrajen za potrebe čezmejne izmenjave dokazil med državami članicami po načelu »samo enkrat« skladno z uredbo SDG. Podpira funkcionalnosti za podporo vlogi ponudnika podatkov (angl. Data Provider) ali potrošnika podatkov (angl. Data Requestor).  Za vsako vlogo ima različne funkcionalnosti.

Pri razvoju Pladnja-oip je bile uporabljene tehnologija Spring Framework in razvojna orodja za aplikacijo JDK17, Maven, Docker, BASH, IDE: IntelliJ IDEA.

Funkcionalnosti v vlogi ponudnika podatkov so:

- Prevzemanje zahtevkov prek točke eDelivery za druge ponudnike storitev

- Posredovanje zahtevkov Pladnju

- Prevzemanje podatkov iz Pladnja v obliki odgovorov xml

- Pretvorba odgovora xml v format pdf

- Prikaz odgovora pdf v modulu »Preview«

- Pošiljanje odgovora preko točke eDelivery

Funkcionalnosti v vlogi potrošnika podatkov so:

- Prevzem zahtevka pridobitve dokazila izven Slovenije od slovenskega portala (eUprava, SPOT, …)

- Pridobivanje podatkov o evidencah in ponudnikih podatkov iz skupnih storitev (angl. Common Sevices), ki jih zagotavlja Evropska komisija (EK)

- Pošiljanje zahtev po dokazilih prek točke eDelivery (Domibus) na točko  eDelivery drugih držav članic v vlogi ponudnika podatkov

- Prevzem odgovorov drugih ponudnikov podatkov preko eDelivery

- Posredovanje odgovorov drugih ponudnikov evidenc portalom, ki so sprožili zahtevek

Avtentikacija končnega uporabnika se izvaja prek storitve za spletno prijavo in e-podpis centralne SI-PASS . V skladu z zakonodajo SDG se med samim postopkom večkrat opravi reavtentikacija.

Za komunikacijo pri čezmejni izmenjavi Pladenj-oip uporablja modul za točko eDelivery. eDelivery zagotavlja tehnične specifikacije in standarde ter programsko opremo, ki omogočajo ustvarjanje omrežja vozlišč za varno izmenjavo digitalnih podatkov s komunikacijo po standardu AS4. Uporabili smo odprtokodno rešitev Domibus, verzijo 5.1. Ta se nahaja na GitHub.

https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/code/projects/EDELIVERY/repos/domibus/browse/Tomcat?at=5.1

Postopek izmenjave dokazil med državami je podrobno opisan na spletnem portalu OOTS HUB

(https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/OOTS/OOTSHUB+Home).

Celotna arhitektura je narejena po priporočilu EK in je opredeljena v dokumentu “The Once-Only Technical System architecture”, opis je dosegljiv na naslovu, https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/OOTS/Architecture.

Opis postopka v vlogi potrošnika podatkov:

- Tuj uporabnik se prijavi na slovenski portal (v vlogi potrošnika podatkov) prek storitve SI-PASS s svojim ustreznim sredstvom elektronske identifikacije  in izbere željeno storitev.

- V postopku mora priložiti potrebna dokazila. V primeru, da se odloči pridobiti dokazila po načelu »samo enkrat« prek sistem OOTS, ga portal preusmeri na Pladenj-oip.

- Uporabnik izbere državo, iz katere želi pridobiti dokazilo, ter ustanovo iz te države. Po potrditvi izbire Pladenj-oip pošlje zahtevek preko eDelivery na izbrani naslov v tujini.

- Končni uporabnik zapusti Pladenj-oip in opravi predogled dokazila na izbranem ponudniku podatkov v tujini. Po potrditvi izbire Pladenj-oip pridobi podatke od ponudnika podatkov v tujini in ga dostavi na slovenski portal, kjer je končni uporabnik začel storitev. Tja  preusmeri tudi končnega uporabnika.

- Končni uporabnik nadaljuje postopek na storitvi, ki jo je začel na slovenskem portalu.

Opis postopka v vlogi ponudnika podatkov:

- Slovenski končni uporabnik se prijavi na tuj portal z ustreznim sredstvom elektronske identifikacije s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom v skladu z uredbo eIDAS in izbere storitev.

- Priložiti mora potrebna dokazila. V primeru, če se odloči pridobiti dokazila prek sistem OOTS, uporabnika tuj portal po izbiri države preusmeri na Pladenj-oip. Ta pošlje  zahtevek na vir in pridobi dokazilo.

- Pridobljen odgovor (dokazilo) prikaže v predogledu (Preview), ki ga za slovenske ponundnike dokazil zagotavlja Pladenj-oip. Po potrditvi uporabnika, se podatki v obliki pdf  pošljejo na portal, kjer je končni uporabnik začel storitev. Prav tako preusmeri končnega uporabnika, da nadaljuje storitev.

Pregled obstoječe arhitekture Pladenj-oip

2. Opis naročila

Med pomembnimi funkcionalnostmi sistema Pladenj so najbolj ključne naslednje:

- Auto-resume ob nedosegljivosti podatkovnega vira ali ob tehnični nevalidnosti odgovora ali SOAP napake;

- Obvladovanje situacij nedosegljivosti odjemalca (težava ob dostavi rezultatov);

- Scheduler: obvladovanje situacij periodične nedosegljivosti podatkovnega vira;

- Obveščanje odjemalca o vmesnih rezultatih;

- Dinamično modeliranje klicev, skripte in vgrajene sistemske spremenljivke;

- Umetno upočasnjevanje poizvedb preko vrst z različno stopnjo paralelizma;

- Možne vejitve na podlagi vsebine pridobljenih odgovorov, obvladovanje izjem;

- Možnosti za avtomatske transformacije pridobljenih odgovorov;

- Ugotavljanje optimalne prepustnosti sistema upravljalca podatkov za vse vrste zahtevkov in temu prilagojeno pošiljanje poizvedb;

- Predstavitveno spletišče in spletni odjemalec;

- Uravnavanje pogostosti klicev na podatkovne vire oz. odjemalske sisteme na podlagi napovedi stanja sistemov pridobljenega s pomočjo strojnega učenja Izračun napovedi dogodka glede na značilnosti preteklih stanj, na podlagi algoritmov strojnega učenja;

- Pošiljanje zahtevkov za pridobivanju dokazil iz tujine na zahtevek posameznika preko portala;

- Strežba dokazil iz slovenskih evidenc na zahtevo tujih portalov:

- Predogled dokazil pred pošiljanjem v tujino;

Več informacij je objavljenih na Portalu NIO: http://nio.gov.si/nio/asset/interoperabilnostna+komponenta+pladenj-368

Izvajalec bo moral zagotavljati:

- stalno in pravilno delovanje celotnega sistema Pladenj in povezav z zunanjimi sistemi (upravljalci podatkov in uporabniki podatkov, eDelivery ter čezmejno delovanje);

- samostojno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema;

- takojšnje intervencije v primeru anomalij, ki jih zazna sam ali jih sporoči naročnik oz. uporabniki;

- samostojno usklajevanje s sistemsko službo;

- učinkovito pomoč in svetovanje ključnim uporabnikom na strani naročnika in na strani integratorjev (upravljalci podatkov in uporabniki podatkov);

- oblikovanje in podajanje predlogov za optimizacijo delovanja;

- prilagoditve in posege v skladu z naročili in potrebami naročnika (priklopi novih upravljalcev podatkov in uporabnikov podatkov, prilagajanje spremembam na strani integratorjev, odpravljanje motenj, optimizacije),

- Spremljanje razvoja OOTS sistema in prilagajanje Pladenj-oip na ta spremembe,

- sodelovanje z EK in predstavniki držav članic, ki se povezujejo prek OOTS,

- sprotno odpravljanje ranljivosti sistema, ki se odkrijejo ob varnostnih pregledih kode in sistema in jih je izvajalec dolžan odpraviti iz naslova jamčevanja oz. garancije.

Gre za visoko integriran, živ in poslovno kritičen sistem, ki ga je potrebno sproti prilagajati zahtevam iz okolja. Pričakovati je potrebno stalno dodajanje novih storitev upravljalcev podatkov in uporabnikov podatkov, v rokih največ 10 dni za posameznega novega integratorja.

Izvajalec bo pri svojem delu moral upoštevati tudi aktualna dokumenta z generičnimi tehnološkimi zahtevami (GTZ), ki je objavljen na Portalu NIO (http://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743) in Smernice MDP za razvoj informacijskih rešitev https://nio.gov.si/products/smernice%2Bmju%2Bza%2Brazvoj%2Binformacijskih%2Bresitev

Storitve vzdrževanja so razdeljene glede na njihovo naravo ter glede na način njihovega naročanja in obračunavanja:

1. Osnovno vzdrževanje

2. Podpora naročniku

3. Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami

4. Nadgradnje in spremembe

- 1. Osnovno vzdrževanje:

- zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov izvajalca;

- vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja, stroški povezav v omrežje HKOM, uporaba sistema SVN in Redmine;

- izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe;

- izvajanje pregleda poročil varnostnega preverjanja nadgradenj in ukrepanje v primeru odstopanj od zahtev;

- vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške);

- uporaba naročnikovega standardnega sistema za sporočanje napak in naročil, če ta obstaja (npr. Redmine, Jira...);

- redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti;

- odpravljanje napak na sistemu;

- sprotno odpravljanje ranljivosti sistema, ki se odkrijejo ob varnostnih pregledih kode in sistema in jih je izvajalec dolžan odpraviti iz naslova jamčevanja oz. garancije;

- sledenje spremembam in posodabljanje sistema eDelivery, Domibus, ki je uporabljena za rešitev in je predmet vzdrževanja;

- sledenje spremembam skupnih storitev, ki jih nudi EK..

Način obračunavanja storitev iz te kategorije je dogovorjeni fiksni mesečni znesek oz. pavšal. Naročanje skrbnika ni potrebno. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu, njegovi vsebini in obsegu ter dejanskih stroških iz tega naslova.

- 2. Podpora naročniku:

- sodelovanje z naročnikom in sistemsko službo ter z drugimi poslovnimi partnerji naročnika v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov;

- sodelovanje z razvojno ekipo in naročnikom drugih portalov, ki bodo za čezmejno izmenjavo dokazil, uporabili rešitev Pladenj-oip

- odprava motenj pri delovanju in uporabi informacijskega sistema (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje), izredni tehnični posegi na sistemu, aplikacijah in podatkovnih zbirkah, glede na zahteve naročnika;

- priprava statističnih in analitičnih izdelkov.

- sodelovanje z ekipo EK in držav članic, ki se povezujejo preko OOTS za namen odprave napak, testiranja, iskanja boljših rešitev

- administracija sistema eDelivery, Domibus;

- 3. Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami:

- preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti povezanih z vzdrževano programsko opremo ter priprava predlogov in ukrepov za izboljšanje zanesljivosti in optimalnosti njenega delovanja;

- komunikacija in usklajevanje z naročnikom in uporabniki, glede možnih nadgradenj vzdrževane programske opreme;

- sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme;

- druge računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami.

Storitve iz te kategorije so povezane z nadgradnjami in se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno dela za čl-uro.

4. Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema:

- prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti informacijskega sistema ter izboljševanje njegovih lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika;

- prilagajanje informacijskega sistema glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- različne spremembe na informacijskem sistemu, preko uporabniškega vmesnika ali s posebnimi orodji, prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe konfiguracije, posegi na bazi, migracije podatkov.

Načeloma gre pri tem za razvojne storitve, ki spreminjajo funkcionalnosti informacijskega sistema. Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno dela za čl-uro.

- Viri

- Portal NIO
https://nio.gov.si/nio/vstopna.nio

- GTZ – Generične tehnološke zahteve (v.2.2.9)
https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743zahteve+gtz-743

- Smernice MDP za razvoj informacijskih rešitev
https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768

- Dokument "Gostovanje informacijskih rešitev na infrastrukturi DRO.pdf" na https://nio.gov.si/nio/asset/drzavni+racunalniski+oblak+dro