DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO

JAVNEGA NAROČILA

po postopku s pogajanji z objavo

(45. čl. ZJN-3)

Interna oznaka javnega naročila naročnika

št.: JN 01/2026

»PROJEKTIRANJE, gradbena dela, dobava in montaža novEGA SEJALNEGA  STACIONARNEGA POSTROJENJA ZA KAMENE AGREGATE”

Velenje, Maj 2026

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik je v skladu s 67. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015 in vse morebitne spremembe), pripravil naslednjo dokumentacijo:

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBENE DOKUMENTACIJE	3

1.1 Podatki o javnem naročilu	3

2.	SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA	4

2.1 Uvodna pojasnila	4

2.2.3 Čas in kraj odpiranja ponudb	6

2.3 Komunikacija z naročnikom	6

2.4 Jezik	7

2.5 Veljavnost ponudbe	7

2.6 Skupna ponudba	7

2.7 Ponudba s podizvajalci	8

2.8 Tuji ponudniki	9

2.9 Variantne ponudbe	9

2.10 Protokol pogajanj	9

2.11 Finančna zavarovanja	10

2.12 Stroški ponudbe	11

2.13 Cena	11

2.14 Plačilni pogoji	12

2.15 Rok  izvedbe dobav	12

2.16 Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe	13

2.17 Prenehanje pogodbene obveznosti	14

2.18 Merila za ocenjevanje ponudb	14

2.19 Izločitev prijave	14

2.20 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	14

2.21 Podatki o lastniški strukturi - izbrani ponudnik	15

2.22 Ponudba na javni razpis	15

2.23 Kritni kup	15

2.24 Pravna podlaga	15

2.25 Pravno varstvo	16

3	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	17

4 	POGOJI ZA SODELOVANJE	18

4.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	18

4.2 Ekonomski in finančni položaj	19

4.3 Finančna zavarovanja	19

4.4 Tehnična sposobnost ponudnika	19

4.5 Strokovna sposobnost ponudnika I -  Reference ponudnika	19

4.6. Pogoj (Servisna mreža)	20

5	TEHNIČNE ZAHTEVE JAVNEGA NAROČILA	20

- POVABILO K ODDAJI PONUDBENE DOKUMENTACIJE

## 1.1 Podatki o javnem naročilu

Naročnik:

RGP, d. o. o.

Rudarska cesta 6

3320 VELENJE

matična številka 5513065000

davčna številka SI 81182791

ki ga zastopa generalni direktor mag. Aleksandar Erkić izvaja javno naročilo: »Projektiranje, gradbena dela, dobava in montaža novega sejalnega stacionarnega postrojenja za kamene agregate».

Predmet javnega naročila obsega projektiranje, gradbena dela, dobavo in montažo novega sejalnega postrojenja po sistemu ključ v roke. Rok projektiranja, gradbenih pripravljalnih del, dobave in montaže oz. izvedbe celotnega predmeta naročila je 25 tednov od podpisa pogodbe.

RGP  d. o. o. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo skladno s 45. čl. ZJN-3.

Naročnik v dokumentaciji za prijavitelja oz. ponudnika uporablja termin ponudnik, za prijavo oz. ponudbo pa termin ponudba. V dokumentaciji v opisih predmeta javnega naročila se uporablja termin blago oz. material in dobava oziroma storitev.

Predmet naročila je enovit, ponudniki morajo ponuditi celotno specifikacijo predmeta naročila.

Variantne ponudbe po določilu 72. člena ZJN-3 niso dopustne.

Naročnik si pridružuje pravico oddati dodatne dobave blaga, ki niso vključeni v prvotno naročilo, ki bi zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne in za dodatne dobave, ki pomenijo ponovitev podobnih izvedb dobav, v skladu z določili veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih zahtev naročnika, ki so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot je razvidno iz te dokumentacije. Glede na predmet javnega naročila morajo ponudniki izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje izvedbe naročila, varstva pri delu, varstva okolja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA

## 2.1 Uvodna pojasnila

Naročnik oddaja predmetno naročilo po postopku s pogajanji z objavo, v skladu s 45. čl. ZJN-3 z objavo na portalu javnih naročil.

Predmet javnega naročila je projektiranje, gradbena dela, dobava in montaža novega sejalnega stacionarnega postrojenja za kamene agregate.

Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru uspešno zaključenih vseh postopkov organov upravljanja, nadzora in lastnikov, če bodo izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika; potrjenega investicijskega plana; zadostnih lastnih ali drugih razpoložljivih finančnih sredstev; skladnosti s strateškimi usmeritvami naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, tudi v primeru pravnomočne odločitve o oddaji, odstopiti od sklenitve pogodbe zaradi razlogov na strani naročnika (kot npr. vendar ne izključno: nepridobitev soglasja organov nadzora in upravljanja; nepotrjen, spremenjen ali noveliran investicijski plan; nezadostna lastna ali druga razpoložljiva finančna sredstva; spremembe strateških usmeritev naročnika; spremembe zakonodaje ali predpisov, ki vplivajo na izvedbo predmeta naročila; organizacijske ali strukturne spremembe pri naročniku; ali drugi razlogi, ki spreminjajo ali otežujejo izvedbo predmeta naročila). V primeru tovrstnega odstopa od sklenitve pogodbe izvajalec ni upravičen do morebitnega povračila škode, izgubljenega dobička ali podobno.

Naročnik si pridružuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg storitev in jih prilagodi dejanskim potrebam, pred potekom pogodbe. Navedeno ne predstavlja bistvene spremembe tega javnega naročila. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička ali nastanka druge škode v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega.

Ponudnik, ki odda elektronsko ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Naročnik prosi ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.

### 2.2. Izvedba postopka oddaje javnega naročila - dvo fazni postopek

Predmetno javno naročilo se izvaja po postopku s pogajanji z objavo in sklenitvijo pogodbe v skladu s 45. členom ZJN-3 na naslednji način:

- 1. faza postopka – ugotavljanje sposobnosti ponudnika, ali ponudnik glede na predložene informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik, izpolnjuje zahteve naročnika.

- 2. faza postopka – Oddaja ponudbe ter izvedba pogajanja s ponudniki in predložitev končne ponudbe.

V prvi fazi postopka bo naročnik na podlagi prejetih prijav priznal sposobnost ponudnikom, katerih prijave bodo dopustne.  Sposobnost ponudnikov bo objavljena v »Odločitvi o priznanju sposobnosti« na Portalu javnih naročil.

Naročnik bo po obdobju mirovanja za pridobitev pravnomočnosti »Odločitve o priznanju sposobnosti« v drugo fazo postopka, povabil samo tiste ponudnike, katerim bo priznana sposobnost ponudnika. V drugi fazi postopka se bo izvedla oddaja ponudbe in pogajanja ter izbor najugodnejšega izvajalca – po merilu najnižja skupna cena.

Potek dvofaznega postopka

- Odpiranje prijav preko informacijskega sistema e-JN.

- Naročnik bo po pregledu prejete dokumentacije sprejel odločitev o sposobnosti ponudnika.

- Naročnik bo ponudnike seznanil o dopustnosti prijav z »Odločitvijo o priznanju sposobnosti ponudnika« objavljeno preko Portala javnih naročil.

- Naročnik bo po zakonskem mirovanju povabil preko informacijskega sistema e-JN ponudnike, ki jim je bila priznana t.i. sposobnost ponudnika na oddajo ponudbe in nato izvedel pogajanja s tistimi ponudniki, ki jim je priznana sposobnost ponudnika. Potek in način pogajanja bo določen v pisnem povabilu ponudnikom poslanim preko informacijskega sistema e-JN;

- Naročnik bo po izvedbi pogajanj preko Portala javnih naročil objavil odločitev o izbranem ponudniku.

- Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil pogodbo z enim izvajalcem, to je s prvo uvrščenim ponudnikom v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

### 2.2.1 Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo prijave/ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Prijavitelj se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik prijavitelja/ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav/ponudb, le-to odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijave/ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave/ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo prijavo/ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave/ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2   najkasneje do 30.6.2026 do 12:00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo/ponudbo umakne, se šteje, da prijava/ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo prijavo/ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava/ponudba.

Po preteku roka za predložitev prijav /ponudb, le-te ne bo več mogoče oddati.

## 2.2.3 Čas in kraj odpiranja ponudb

1. Faza postopka

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30.6.2026 in se bo začelo ob 13.30 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje prijav prikaže podatke o prijavitelju.

OPOZORILO: Javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN je mogoče zgolj po oddaji ponudb – 2. faza postopka in ne po oddaji prijav za sodelovanje (1. faza postopka), zato v primeru dvofaznih postopkov (vključno s postopkom s pogajanji z objavo) gospodarski subjekt, ki je oddal prijavo za sodelovanje, ne more videti prijave kandidata/ov, oddane v prvi fazi postopka. V drugi fazi postopka, ko kandidat odda ponudbo, pa je odpiranje ponudb javno, in sicer prispele ponudbe v informacijskem sistemu e-JN vidijo vsi tisti ponudniki, ki so na podlagi priznane usposobljenosti sodelovali v drugi fazi postopka.

2. Faza postopka

Rok za predložitve ponudbe in končne ponudbe, bo naveden v povabilu na oddajo ponudbe in na pogajanja, s katerim bo naročnik pozval ponudnike, ki jim je bila priznana sposobnost za izvedbo storitev v 1. fazi postopka, da oddajo ponudbe za 2. fazo postopka. Pravočasna je tista ponudba, ki bo predložena preko informacijskega sistema e-JN do zahtevanega roka.

## 2.3 Komunikacija z naročnikom

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/).

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 16.6.2026 do 12:00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 18.6.2026 do 15:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in po navedenem roku.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z naročilom.f

Naročnik bo o vseh odločitvah glede javnega naročila obvestil ponudnike tako, da bo odločitev v zvezi z javnim naročilom objavljena na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

## 2.4 Jezik

## Postopek javnega naročanja poteka v SLOVENSKEM JEZIKU skladno s 36. čl. ZJN-3. Ponudbena dokumentacija, ki se nanaša na javno naročilo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vse listine oziroma dokazila, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedene v slovenski jezik. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. V primeru dvoma bo naročnik od ponudnika naknadno zahteval uradni prevod. Stroške prevoda nosi ponudnik.

## OPOZORILO:

## Vsa dokumentacija, ki mora biti oddana ob prevzemu, vključno s tehnično dokumentacijo mora biti priložena v originalni verziji ter prevodu v slovenski jezik (naročnik potrdi tehnično ustreznost prevoda).

## Ponudnik mora zagotavljati, da bo komunikacija med izvajalcem in naročnikom potekala izključno v slovenskem jeziku.

## 2.5 Veljavnost ponudbe

Izhodiščna ponudba mora veljati najmanj 60 dni po roku za oddajo ponudbe.

Končna ponudba mora biti veljavna še najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudbe po pogajanjih.

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali revizijske komisije.

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe mora predložiti podaljšanje garancije za resnost ponudbe.

## 2.6 Skupna ponudba

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike. V primeru skupne ponudbe (skupnega nastopa) morajo skupni ponudniki določiti nosilca posla, ki je pooblaščen za podpis ponudbe in pogodbe ter za podajanje vseh drugih izjav in podpis drugih dokumentov, povezanih s tem javnim naročilom.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila (vodilnega partnerja),

- pooblastilo nosilcu posla za podpis ponudbe in pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se vsa plačila naročnika izvedejo preko nosilca posla,

- za vsakega ponudnika / partnerja navesti vsebino, vrednost in delež v predmetnem javnem naročilu,

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi (skupnem nastopu), navedejo tudi eno izmed pravnih oseb (nosilca posla), s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu. Ponudbi mora ponudnik priložiti za vsakega partnerja posebej tudi vsa dokazila, če so v tej dokumentaciji za ponudnike/partnerje zahtevana. Ponudniki, ki oddajajo skupno ponudbo se z oddajo skupne ponudbe strinjajo, da za obveznosti nasproti naročniku odgovarjajo vsi skupni ponudniki solidarno in da se vsa plačila naročnika po pogodbah, sklenjenih na osnovi postopkov, izvedenih po tem javnem naročili izvedejo preko nosilca posla.

Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

OPOZORILO: Ponudbo v drugi fazi postopka lahko odda samo isti ponudnik - ista skupina ponudnikov / partnerjev, ki je v prvi fazi postopka oddala ponudbo in mu je bila s pravnomočnim sklepom priznana sposobnost. Menjava ponudnikov med fazami ni mogoča. Če bo do nje prišlo, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila kot nedopustno ponudbo.«

## 2.7 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZJN-3 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora podizvajalca nominirati. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce . V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

## 2.8 Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, kot jih zahteva naročnik, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo.

Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

## 2.9 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe po določilu 72. člena ZJN-3 niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

## 2.10 Protokol pogajanj

## Povabilo na oddajo ponudbe

Naročnik bo na oddajo ponudbe povabil tiste ponudnike, ki jim je pravnomočno priznana t.i. sposobnost ponudnika v 1. fazi postopka. S povabilom na oddajo ponudbe bodo ponudniki prejeli obrazec Ponudba.

## Povabilo na pogajanja

Naročnik bo po oddaji ponudb presodil, koliko krogov pogajanj bi bilo glede na vse okoliščine smiselno izvesti. S prejetim povabilom na pogajanja bodo ponudniki prejeli obrazec Ponudba - pogajanja, katerega bodo oddali skladno s prejetim protokolom pogajanj. Podroben protokol pogajanj, bo ponudnikom, podan v vabilu na pogajanja, kjer bo naročnik ponudnike obvestil o načinu in datumu pogajanj. Pogajanja se bodo izvajala predvsem z namenom nižanja ponudbene cene.

Naročnik bo tako na podlagi končnih ponudbenih cen po izvedenih pogajanjih opravil končno razvrstitev ponudnikov.

OPOZORILO: Naročnik, že sedaj obvešča ponudnike, da bo v vabilu dopuščena oddaja končne ponudbe na pogajanjih samo na način, da cene v ponudbi  na posamezno postavko niso višje kot postavke iz prej oddane ponudbe. Ponudbo ponudnika, ki bi svojo ponudbeno ceno zvišal, bo naročnik izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

V kolikor se ponudnik, ki bo na pogajanja vabljen, pogajanj ne bo udeležil, bo naročnik sprejel oziroma upošteval vrednost oddane ponudbe pred pogajanji.

## 2.11 Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz te dokumentacije.

Ponudnik kot finančno zavarovanje predloži bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki pa se po vsebini ne sme bistveno razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj (v nadaljevanju garancija).

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Izbrani ponudnik vsa finančna zavarovanja kot so: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancija za odpravo napak v garancijskem roku odda skladno z zahtevami naročnika v originalu!

2.11.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti izpolnjen obrazec Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s katero potrjuje, da bo v osmih (8) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  Garancija mora biti veljavna najmanj 60 dni po koncu veljavnosti pogodbe za izvedbo predmeta javnega naročila. Znesek zavarovanja je 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči, če:

  - izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo o izvedbi javnega naročila, v dogovorjeni kvaliteti, količini ali roku ali

  - če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika ali

  - če zavrne sklenitev aneksa k pogodbi v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije ter posredovana na naslov:

RGP d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje

2.11.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti izpolnjen obrazec Izjava o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku, s katero potrjuje, da bo v osmih (8) dneh po prevzemu postrojenja  naročniku izročil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.  Garancija mora biti veljavna najmanj 60 dni po koncu garancijskega roka. Znesek zavarovanja je 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Garancijo za odpravo napak, lahko naročnik unovči, če:

- če ponudnik ne zagotovi servisne delavnice, skladno s 18. členom te pogodbe.

- Ne odpravi napak v dogovorjenem roku

- Za stroške izpada proizvodnje v primeru neodprave napak.

Garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu garancije za odpravo napak v garancijskem roku,  ki je sestavni del te razpisne dokumentacije ter posredovana na naslov:

RGP d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje

## 2.12 Stroški ponudbe

Naročnik ne prevzema in ne bo priznal nobenih stroškov v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbene dokumentacije na predmetni javni razpis ter izbranemu ponudniku ne bo dovoljeval nobenega dodatnega zaračunavanja. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

## 2.13 Cena

Naročnik bo preko informacijskega sistema e-JN na oddajo ponudbe povabil tiste ponudnike, katerim je priznana sposobnost ponudnika. S povabilom na oddajo ponudbe bodo ponudniki prejeli obrazec Ponudba.

S prejetim vabilom na pogajanja bodo ponudniki prejeli obrazec Ponudba - pogajanja, katerega bodo oddali skladno s prejetim protokolom pogajanj.

Ponudbena cena mora biti izražena v EUR. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Vrednost ponudbe mora zajemati vse stroške vezane na izvedbo javnega naročila.

Pri oblikovanju ponudbene cene upoštevajte vse stroške in dajatve, ki so potrebni, da se bo predmet naročila v razpisanem obsegu realiziral. Zneski se zaokrožijo na dve decimalki. Ponudbene cene morajo biti fiksne in nespremenljive ves čas veljavnosti pogodbe.

Cene na enoto mere navedene v ponudbi za oddano posamezno naročilo za predmetno obdobje se tekom izvajanja storitve ne smejo spreminjati.

Če bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik mora navesti ponudbeno ceno v obrazcu Izhodiščna Ponudba (Obrazec 2) in Specifikacija (EXCEL datoteka) ter v ostalih ponudbenih obrazcih (končna ponudba), ki jih bo prejel tekom izvajanja postopka – pogajanja.

Opozorilo: »Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »  PONUDBA « v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Naročnik ne prevzema in ne bo priznal nobenih stroškov v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbene dokumentacije na predmetni javni razpis ter izbranemu ponudniku ne bo dovoljeval nobenega dodatnega zaračunavanja.

## 2.14 Plačilni pogoji

Naročnik se obvezuje, da bo račun poravnal v 45 (petinštiridesetih) dneh od prejema pravilno izstavljenega računa. Na računu mora biti razvidna številka transakcijskega računa, naročila, številka pogodbe ter specifikacija opravljenih storitev, ki je priloga vsakokratnemu računu. Računu mora biti priložena potrjena dobavnica  s strani naročnika, in ga je potrebno poslati preko pošte na naslov sedeža družbe. Vso zahtevano dokumentacijo in račun je potrebno poslati preko pošte na naslov družbe ali po elektronski pošti na invoices@rgp.si.

## 2.15 Rok  izvedbe naročila

Izbrani izvajalec tega javnega naročila blago dostavi v Kamnolom Paka RGP d.o.o. na stroške ponudnika (Incoterms 2020 – DDP Kamnolom Paka RGP  Velenje). Rok  projektiranja, gradbenih del, dobave in montaže je 25 tednov šteto od podpisa pogodbe.

Ponudnik/izvajalec in naročnik se lahko dogovorita za spremembo rokov in količin predmeta javnega naročila z dodatki k sklenjeni pogodbi, kar ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe.

## 2.16 Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo.

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve, ki v bistvenih delih ne bo odstopala od osnutka pogodbe iz te dokumentacije. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, kot izhaja iz vzorca pogodbe.

Če ponudnik v osmih (8) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo posredoval podpisane pogodbe, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. Šteje se, da je ponudnik posredoval pogodbo na dan oddaje priporočene pošiljke. Naročnik bo od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Naročnik dopušča možnost podpisa pogodbe z digitalno overjenim podpisom zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca. Pogodba se bo smatrala za prejeto, ko jo bo naročnik prejel v svoj elektronski predal.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nastopa okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, sklenjene na osnovi tega razpisa, podaljša rok izvedbe pogodbe z izbranim ponudnikom. Naročnik in ponudnik / izvajalec skleneta dodatek k sklenjeni pogodbi. Taka sprememba ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe.

Podaljšanje roka dobave predmeta pogodbe, bo dopustno v naslednjih primerih:

- (a) nepredvidljive okoliščine, ki niso posledica ravnanja izvajalca (npr. izredni vremenski pogoji, naravne nesreče, zamude pri izdaji upravnih dovoljenj in soglasij, ki niso na strani izvajalca, ali druge okoliščine višje sile);

- (b) zamude, ki jih povzroči naročnik ali drugi pogodbeniki, ki izvajalcu onemogočajo izvedbo naročila v pogodbenem roku;

- (c) projektne ali tehnološke spremembe, ki jih zahteva naročnik in ki vplivajo na izvedbeni rok.

Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o nastanku okoliščin v roku 5 delovnih dni od dneva, ko je za njih izvedel, in predložiti razumno utemeljitev ter dokazila. Naročnik po pregledu utemeljitev izda pisno odločitev o podaljšanju roka ali utemeljeno zavrnitev predloga.

## 2.17 Prenehanje pogodbene obveznosti

## Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo izvajalcu, ki bo kršil njegova določila. Takšnemu izvajalcu bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih.

## Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

## Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

## 2.18 Merila za ocenjevanje ponudb

Naročnik ima za predmet javnega naročila za predmetno obdobje zagotovljena omejena sredstva. Ponudnika bo izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za predmetno obdobje je najnižja ponudbena cena brez DDV – cena 100% dosežena na pogajanjih, in je navedena v končni ponudbi.

## 2.19 Izločitev prijave

Naročnik bo izločil:

- Nepravilno oddane prijave;

- Prijave, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz 3. in 4. točke te razpisne dokumentacije;

Naročnik lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev določenih v točki 3.2 razpisne dokumentacije.

## 2.20 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki se skladno predpisi štejejo kot zaupni ali predstavljajo poslovno skrivnost. Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« oziroma mora biti poslovna skrivnost označena na drug, jasno viden način. Že v ponudbi naj bo predložen sklep o varovanju poslovne skrivnosti.

Ne glede na zgoraj navedeno so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke, skupna vrednost iz ponudbe in vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za  namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek.  Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam. Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo. Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.«

## 2.21 Podatki o lastniški strukturi - izbrani ponudnik

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK)je izbrani ponudnik za sklenitev pogodbe dolžan na poziv naročnika v roku osem dni od prejema poziva, predložiti izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom.

Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom. Ponudniki lahko Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta priložijo že v prijavi (Obrazec 4.1).

## 2.22 Ponudba na javni razpis

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje izvedbe naročila, varstva pri delu, varstva okolja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

## 2.23 Kritni kup

V primeru, da izbrani izvajalec ne opravi storitev / dobave v dogovorjenih rokih in kvaliteti, ali ne zaključi uspešno vseh storitev /dobav, lahko naročnik storitve /dobave naroči drugje na trgu, pri čemer je izvajalec obvezan naročniku povrniti razliko do dosežene cene (kritni kup), hkrati pa ima naročnik tudi pravico do zaračunavanja manipulativnih stroškov v višini 5% vrednosti predmetne storitve (t.j. storitve za katero se opravlja kritni kup).

## 2.24 Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631;

- Vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje izvedbe naročila, varstva pri delu ter varstva okolja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

## 2.25 Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, Uradni list RS št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL).

Pred oddajo ponudb je rok za vložitev revizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, 10 delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000,00 EUR. V primerih izdaje odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik določil višino takse v pravnem pouku odločitve.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo prek portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Obvezne sestavine zahtevka so navedene v 15. členu ZPVPJN. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh (3) delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Taksa se nakaže na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija  – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na portalu javnih naročil, pri čemer oznaka X pomeni št. objave obvestila, oznaka L pa označbo leta. V kolikor je številka objave obvestila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0.

# 3	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD. Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej, kjer je to določeno v tej dokumentaciji.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati lasten ESPD obrazec.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo pogoje pod točko 3 in 4 te dokumentacije.

RAZLOGI ZA IZKJUČITEV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SODELOVANJA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

## 3.1 »Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih  subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

# DOKAZILO:

# Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

# Obrazec ESPD je v aplikaciji e-JN pripravljen na način, da so trije nacionalni razlogi za izključitev zajeti skupaj v Delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev in jih naročnik v ESPD ne more obkljukati ločeno. Ker naročnik od ponudnikov zahteva zgolj izpolnjevanje pogoja, da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, bo naročnik upošteval in preverjal samo ta razlog za izključitev, pa čeprav bo gospodarski subjekt z obkljukanjem označil vse nacionalne razloge za izključitev.

# 3.2 Da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

# V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

# DOKAZILO:

# Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za gospodarske subjekte v ponudbi.

# Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

# Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

# 4 	POGOJI ZA SODELOVANJE

V tem poglavju naročnik določa pogoje za sodelovanje gospodarskih subjektov.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3,

- na podizvajalce.

Vsak gospodarski subjekt, za katerega je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, mora oddati svoj ESPD obrazec v delu, ki je zanj aktualen.

## 4.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila ter mora imeti dovoljenja pristojnih organov za opravljanje navedenih dejavnosti, če je tako dovoljenje zahtevano skladno z zakonodajo.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora ta pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in sicer v delu IV.A »vpis v poslovni register«.

V kolikor je ponudnik tuja pravna oseba, le-ta predloži potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima tuj gospodarski subjekt sedež v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež.

## 4.2 Ekonomski in finančni položaj

Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov skupno več kot 10 dni, skupno na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.

Dokazilo: Ponudnik/partner izpolni ESPD obrazec v delu IV. Pogoji za sodelovanje, Oddelek B:Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske in finančne zahteve ter vpiše potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte poslovne račune o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih ali  obrazec BON-2 ali obrazec S.BON-1.

V kolikor je ponudnik tuja pravna oseba, le-ta predloži originalna potrdila izdana s strani pristojnega organa oziroma Dun & Bradstreet ali druge ustrezne bonitetne hiše oziroma bank), ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb, in iz katerih je razvidno stanje blokad vseh poslovnih računov. Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov skupno več kot 10 dni, skupno na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

## 4.3 Finančna zavarovanja

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe skladno s tč. 2.11 te dokumentacije dostaviti naslednja dokazila o ustreznosti finančnih zavarovanj predmeta javnega naročila in sicer:

- Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi

Dokazilo: Ponudnik izpolni Obrazec 7 - Izjava  o predložitvi garancij

## 4.4 Tehnična sposobnost ponudnika

- Izjavo o dobavi blaga (Obrazec 5);

Dokazilo: Ponudnik/partner predloži  Obrazec 5– Izjava o dobavi blaga.

## 4.5 Strokovna sposobnost ponudnika I -  Reference ponudnika

- Ponudnik mora izkazati ustrezne izkušnje - reference za izvedbo javnega naročila, in sicer, da je v obdobju od 1.01.2020 do 31.12.2025 projektiral, dobavil in montiral najmanj eno (1) novo stacionarno sejalno postrojenje  v skupni vrednosti najmanj 1.500.000,00 € bruto ali več.

Dokazilo: Ponudnik izpolni ESPD obrazec (v delu IV C) in predloži potrjeno referenčno potrdilo za vsako posamezno referenco (Obrazec 6)

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogojev Reference preverjal s pomočjo referenčnih potrdil za vsako posamezno referenco. Referenčni naročnik je tisti naročnik, ki je ponudniku naročil in financiral izvedbo referenčnih storitev.

V primeru, da zahtevana dokumentacija ne bo predložena, bo naročnik ravnal skladno z ZJN-3.

## 4.6. 	Pogoj (Servisna mreža)

Ponudnik zagotavlja, da bo dobavil postrojenje, za katerega ima na območju Republike Slovenije zagotovljen servis z zaposlenimi delavci, ki imajo s strani proizvajalca pridobljeno licenco za obdobje najmanj 5 let od opravljene dobave predmeta naročila.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje pogoja se predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca  1 in izjavo pooblaščenega serviserja, iz katere je razvidno, da je serviser pooblaščen za servis postrojenja, ki je predmet javnega naročila ter da bo servis zagotavljal minimalno 5 let od dobave (izjava je pripravljena na lastnem obrazcu). Naročnik si pridržuje od ponudnika zahtevati dodatna dokazila, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogoja (npr. pogodba s proizvajalcem postrojenja, izjava proizvajalca ali dobavitelja postrojenja).

- TEHNIČNE ZAHTEVE JAVNEGA NAROČILA

Spodaj navedene tehnične specifikacije so zavezujoče minimalne zahteve, ki jih ni mogoče spreminjati in niso predmet pogajanj.

  - DEL: Projektiranje, dobava in montaža stacionarnega sejalnega postrojenja

POVZETEK:

| Lokacija |  | Kamnolom Paka pri Velenju |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Dolomit, 2,732 t/ kg/m3 , <1000 mm |  |  |  |  |
| Temperaturno območje |  | Od -5 – 35o C |  |  |  |  |
| Varnostni standard |  | EN 1009: • EN 1009-1: Common requirements • EN 1009-2: Feeding machinery • EN 1009-3: Crushing & milling machinery • EN 1009-4: Screening machinery • EN 1009-5: Machinery for cleaning, water recycling, sorting • EN 1009-6: Mobile machinery |  |  |  |  |
| Letna nazivna kapaciteta postrojenja (z jalovino)* |  |  |  | 600.000 ton/leto |  |  |
| Kapaciteta proizvodnje – (suha linija) |  |  |  | 600.000 ton/leto |  |  |
| Delovni čas | 10 mesecev |  | 240 h/mesec | 2400 h/leto |  |  |
| Letna nazivna kapaciteta postrojenja (z jalovino)* |  |  |  | min 250 t/h |  |  |
| Kapaciteta proizvodnje – (suha linija) |  |  |  | min 250 t/h |  |  |
| TEHNOLOGIJA |  |  |  |  |  |  |
| PRIMARNI DEL |  |  |  |  |  | 250 t/h |
| Vsipni bunker - doziranje |  |  |  |  |  |  |
| Izločevanje jalovine 2 stopnji |  |  |  |  |  |  |
| Čeljustni drobilec z varovalom proti zasutju* |  |  |  |  |  |  |
| Hidravlično kladivo pri čeljustnem drobilniku |  |  |  |  |  |  |
| Rotacijski drobilec – deponija produkta <200 mm (>5000 t) |  |  |  |  |  |  |
| - Deponija fino <32 mm (>2000 t) |  |  |  |  |  |  |
| SEKUNDARNI DEL – SEPARACIJA za betonske frakcije |  |  |  |  |  | 250 t/h |
| Vhodni material: <200 mm + <32 mm očiščen |  |  |  |  |  |  |
| Terciarni drobilec (premlevanje viškov frakcij) |  |  |  |  |  |  |
| Tehtalni sistem |  |  |  |  |  |  |
| Transportni sistem |  |  |  |  |  |  |
| Sita** |  |  |  |  |  |  |
| Premlevanje vse frakcij (0-32mm) |  |  |  |  |  |  |

* varovalo (senzor) v primeru, da se zagozdi material pred vstopom v čeljustni drobilnik (ugasne dozirna miza)

** konstrukcija sita mora biti takšna, da je omogočen dostop do sejalnih mrež, fizično, da se lahko ročno čistijo sejalne mreže po celotni površini mrež

Potrebno je zagotoviti naslednje:

- Urno kapaciteto proizvodnje frakcij za betone vsaj 250 t/h

- Zahtevane produkte: 0-2mm, 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-32mm ter 0-32mm

- Omogočiti premlevanje vse viškov frakcij (4-8mm, 8-16mm, 16-32mm ter 0-32mm)

- Zagotoviti tehnologijo sejanja z ogrevanimi sejalnimi mrežami ali drug način ogrevanja sejalnih mrež

- Pri projektiranju upoštevati vse trenutno veljavne varnostne standarde

| 1 | LOKACIJA | Kamnolom Paka pri Velenju |
| --- | --- | --- |
|  | VELIKOST OBMOČJA | 50 x 900 m |
|  | KOTA POSTAVITVE | 475 m nmv |
|  | KOTA BUNKER | 485 m nmv |

| 2 | MATERIAL | Dolomit/apnenec |
| --- | --- | --- |
|  | -prostorninska masa -poroznost -vpojnost vode -odpornost proti zmrzovanju -obraba pri brušenju -tlačna trdnost - apnenec -tlačna trdnost - dolomit | - kg/m3 1,099 % 0,70 % 3,2 mas. % 11,34 cm3/50cm2 75 Mpa 45 Mpa |
|  | Vhodna granulacija | 0-800 mm |
|  | 0-90 | 50% |
|  | 0-125 | 60% |
|  | 0-500 | 80% |
|  | 0<1000 | 100% |
|  | Jalovina* (< 4 mm rovnega m) | 5% |

| 3 | POGOJI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Temperaturno območje | Od 5 do 35o C |
|  | Veter, sneg, seizmika |  |
| 3.1 | Varnostni standardi | EN 1009 • EN 1009-1: Common requirements • EN 1009-2: Feeding machinery • EN 1009-3: Crushing & milling machinery • EN 1009-4: Screening machinery • EN 1009-5: Machinery for cleaning, water recycling, sorting • EN 1009-6: Mobile machinery |
| 3.2 | Drugi standardi |  |
| 3.3 | Sejalna sita | Ogrevanje sejalni mrež ali drug način gretja mrež |
| 3.4 | Premlevanje frakcij | Omogočanje premlevanje vse frakcij (4-8mm, 8-16mm, 16-32mm ali 0-32mm) |
| 3.5 | Računalniško vodenje | Računalniško vodenje in kontrola obratovanja separacije |

| 4 | DELOVNI ČAS |  |  | Faktor ef.: 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Število izmen/dan/8h | 2 | 16 h | 12 h |
|  | Število izmen/teden | 5 | 80 h | 60 h |
|  | Število dni/izmen/mesec | 20 | 320 h | 240 h |
|  | Število mesecev | 10 | 3200 h | 2400 h |

| 5 | OSNOVNI TEHNOLOŠKI PARAMETRI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Letna nazivna kapaciteta postrojenja (z jalovino)* | 600.00 t |  |
|  | Mesečna nazivna kapaciteta | 60.000 t |  |
|  | Urna nazivna kapaciteta | 250 t |  |
|  | Kapaciteta proizvodnje – (suha linija) | 600.000 t/leto | 250 t/h |

| 5.1 | TEHNOLOŠKI PARAMETRI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BETONSKE FRAKCIJE EN 12620:2002+A1:2008 |  |  |
| Frakcija | % | t/leto | t/h |
| KAPACITETA |  | 600.000 | 250 |
| 0-2mm | 20 | 120.000 | 50 |
| 0-4mm | 30 | 180.000 | 75 |
| 4-8mm | 20 | 120.000 | 50 |
| 8-16mm | 15 | 90.000 | 37,5 |
| 16-32mm | 15 | 90.000 | 37,5 |
| Skupaj | 100 | 600.000 | 250 |

| 6 | OSNOVNI KONCEPT POSTAVITVE SEPARACIJE |  | 250 t/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | PRIMARNI DEL |  |  |
|  | Vsipni bunker - doziranje |  |  |
|  | Izločevanje jalovine 2 stopnji |  |  |
|  | Čeljustni drobilec – vstopni material 800mm |  |  |
|  | Rotacijski drobilec – vstopni material 800mm |  |  |
|  | - Deponija fino <32 mm (>2000 t) |  |  |
|  | - S tretjo obrabno ploščo |  |  |
| 6.2 | SUHA LINIJA |  | 250 t/h |
|  | Vhodni material: <32 mm očiščen |  |  |
|  | Terciarni drobilec |  |  |
|  | Sistem sit |  |  |
|  | Transportni sistem (trakovi) |  |  |
|  | Tehtalni sistem na vhodu in vseh izhodnih trakovih |  |  |
|  | Deponija 0-2 mm |  |  |
|  | Deponija 0-4 mm - 1 |  |  |
|  | Deponija 0-4 mm - 2 |  |  |
|  | Deponija 4-8 mm |  |  |
|  | Deponija 8-16 mm |  |  |
|  | Deponija 16 - 32 mm |  |  |

5.1.1 Ostale zahteve

- Izdelava projektne dokumentacije s katalogi rezervnih delov (katalogi v slovenskem jeziku), kataloge mora ponudnik priložiti že v 1. fazi (prijava)

- celotno postrojenje mora biti varnostno urejeno (potezna stikala, zasilni izklopi,…) in ustrezati zahtevanim varnostnim standardom EN1009, določenih v tabeli tehničnih specifikacij, točka 3.1., str.22

- sistem mora omogočati polnjenje boksov tudi na način z čelnimi nakladači (ostati tudi ta opcija po izdelavi avtomatskega polnjenja boksov na način transportnih trakov)

- v ponudbi mora biti  transport opreme do mesta lokacije postavitve

- Dobavnica, ki mora vsebovati: št. naročila, datum dobave, naziv in količino blaga;

- Garancija 12 mesecev

- Vse sestavne komponente postrojenja morajo biti nove, nerabljene ter proizvedene največ 12 mesecev pred datumom naročila postrojenja. Ponudnik mora na zahtevo naročnika ustrezno dokazati datum proizvodnje komponent ter da zanje velja polna garancija proizvajalca.

- Leto izdelave: 2025

- Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (v fizični in elektronski obliki)- priložiti v 1. fazi (prijava)

- Izračun energetske porabe (kWh/t)- priložiti v 1. fazi (prijava)

- Izjava o skladnosti ter CE certifikati – priložiti v 1.fazi (prijava)

- Tehnični list iz katerega so razvidne tehnične karakteristike ponujenega postrojenja (ali katalog, v kolikor so podatki v katalogu istovetni s podatki v ponudbi)- priložiti v 1. fazi (prijava)

- V ponudbo vključiti montažo z vsemi pripadajočimi stroški, zagon in testno delovanje

- Ponudnik mora izvesti usposabljanje zaposlenih v trajanju 10 delovnih dni (zagon postrojenja, spremljanje delovanja postrojenja, vzdrževanje (mehansko, elektro), čiščenje), po končanju usposabljanje se podpiše Zapisnik o opravljenem izobraževanju.

- Ponudnik mora nuditi nadaljnjo tehnično pomoč

  - Del: Sistem za avtomatsko polnjenje boksov mobilne betonarne

    - Osnovno

Sistem za avtomatsko polnjenje boksov betonarne mora biti povezan preko transportnih trakov z novim sejalnim postrojenjem. Ponudnik poda rešitev za sistem polnjenja boksov betonarne v sodelovanju z naročnikom. Ponudnik pripravi projektno dokumentacijo za izvedbo sistema in le to izdela po potrjeni projektni dokumentaciji s strani naročnika.

Sistem je potrebno projektirati za polnjenje 6 boksov mobilne betonarne (glej skico spodaj)

| 1 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 |  |  |
| Pogled od zgoraj na bokse za agregate mobilne betonarne |  |  |  |

    - Ostale zahteve

- projektna dokumentacija s katalogi rezervnih delov (katalogi v slovenskem jeziku) – katalog rezervnih delov priložiti v 1. fazi (prijava)

- celotno postrojenje mora biti varnostno urejeno (potezna stikala, zasilni izklopi,…) in ustrezati zahtevanim varnostnim standardom EN1009, določenih v tabeli tehničnih specifikacij, točka 3.1., str.22

- sistem mora omogočati polnjenje boksov tudi na način z čelnimi nakladači (ostati tudi ta opcija po izdelavi avtomatskega polnjenja boksov na način transportnih trakov)

- v ceni mora biti vključen transport opreme do mesta lokacije postavitve

- Dobavnica, ki mora vsebovati: št. naročila, datum dobave, naziv in količino blaga;

- Garancija 12 mesecev

- Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (v fizični in elektronski obliki)- priložiti v 1. fazi (prijava)

- Izračun energetske porabe (kWh/t) – priložiti v 1. fazi (prijava)

- Izjava o skladnosti ter CE certifikati – priložiti v 1. fazi (prijava)

- Leto izdelave: 2025

- Tehnični list iz katerega so razvidne tehnične karakteristike ponujenega postrojenja (ali katalog, v kolikor so podatki v katalogu istovetni s podatki v ponudbi). – priložiti v 1. fazi (prijava)

- Cena mora vključevati montažo z vsemi pripadajočimi stroški, zagon in testno delovanje

- Ponudnik mora izvesti usposabljanje zaposlenih v trajanju 10 delovnih dni (zagon postrojenja, spremljanje delovanja postrojenja, vzdrževanje (mehansko, elektro), čiščenje), po končanju usposabljanje se podpiše Zapisnik o opravljenem izobraževanju.

- Ponudnik mora nuditi nadaljnjo tehnično pomoč

5.3 Gradbena dela za sejalno postrojenje

Predmet naročila obsega projektiranje in izvedbo armiranobetonskih ter drugih potrebnih gradbenih del, ki so osnova za postavitev in montažo sejalnega postrojenja.

Izbrani izvajalec mora na podlagi svoje tehnične rešitve izdelati vso potrebno projektno dokumentacijo PZI za izvedbo del, vključno z vsemi potrebnimi načrti, detajli, statičnimi izračuni, dimenzioniranjem konstrukcijskih elementov, specifikacijami materialov ter drugimi elaborati, potrebnimi za zakonito, varno in kakovostno izvedbo.

Izvajalec v celoti prevzema odgovornost za ustreznost predlagane tehnične rešitve, nosilnost, stabilnost, trajnost, skladnost s predpisi, standardi, projektno nalogo in pravili stroke.

Ponudbena cena mora vključevati izvedbo vseh potrebnih del in dobav za funkcionalno dokončanje konstrukcije oziroma predmeta naročila, vključno, vendar ne omejeno na: temelje, armiranobetonska dela, opaže, armaturo, betoniranje, nosilce, sidranja, vgradne elemente, zemeljska in pripravljalna dela, začasne konstrukcije, zaščite, transporte, mehanizacijo, odvoze, meritve, preizkuse, dokazila kakovosti ter vsa spremljajoča dela, potrebna za popolno izvedbo, tudi če posamezno niso izrecno navedena, vendar so nujna za funkcionalno in varno izvedbo rešitve.

Izvajalec mora pred začetkom izvedbe pridobiti potrditev naročnika na predloženi PZI; takšna potrditev izvajalca ne razbremenjuje odgovornosti za pravilnost tehnične rešitve in ustreznost izvedbe.

5.4. Gradbena dela za sistem za avtomatsko polnjenje boksov mobilne betonarne

Predmet naročila obsega projektiranje in izvedbo armiranobetonskih ter drugih potrebnih gradbenih del, ki so osnova za postavitev in montažo sistema za avtomatsko polnjenje boksov mobilne betonarne.

Izbrani izvajalec mora na podlagi svoje tehnične rešitve izdelati vso potrebno projektno dokumentacijo PZI za izvedbo del, vključno z vsemi potrebnimi načrti, detajli, statičnimi izračuni, dimenzioniranjem konstrukcijskih elementov, specifikacijami materialov ter drugimi elaborati, potrebnimi za zakonito, varno in kakovostno izvedbo.

Izvajalec v celoti prevzema odgovornost za ustreznost predlagane tehnične rešitve, nosilnost, stabilnost, trajnost, skladnost s predpisi, standardi, projektno nalogo in pravili stroke.

Ponudbena cena mora vključevati izvedbo vseh potrebnih del in dobav za funkcionalno dokončanje konstrukcije oziroma predmeta naročila, vključno, vendar ne omejeno na: temelje, armiranobetonska dela, opaže, armaturo, betoniranje, nosilce, sidranja, vgradne elemente, zemeljska in pripravljalna dela, začasne konstrukcije, zaščite, transporte, mehanizacijo, odvoze, meritve, preizkuse, dokazila kakovosti ter vsa spremljajoča dela, potrebna za popolno izvedbo, tudi če posamezno niso izrecno navedena, vendar so nujna za funkcionalno in varno izvedbo rešitve.

Izvajalec mora pred začetkom izvedbe pridobiti potrditev naročnika na predloženi PZI; takšna potrditev izvajalca ne razbremenjuje odgovornosti za pravilnost tehnične rešitve in ustreznost izvedbe.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Naročnik bo ponudnike povabil preko informacijskega sistema e-JN.

Naročnik bo ponudnike povabil preko informacijskega sistema e-JN.