Številka: 430-22/2026 O613

Datum:   1. 6. 2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA STORITVE:

po odprtem postopku

Predmet javnega naročila:

Izdelava projektne dokumentacije

za projekt Optimizacija vodovodnega sistema Krško

Junij 2026

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Kazalo

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

1.	POVABILO	4

2.	NAROČNIK	4

3.	PONUDNIK	4

4.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

5.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	7

6.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	8

7.	TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	8

7.1	Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	8

7.2	Obvestila in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	8

7.3	Stroški ponudbe	8

B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	9

1.	PRAVNA PODLAGA	9

2.	ZAHTEVE NAROČNIKA, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI PRI IZDELAVI PONUDBE	9

2.1	DOPUSTNOST, PRESOJA PONUDBE	9

2.1.1	POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOG ZA IZKLJUČITEV	10

2.1.2	Razlog za izključitev	11

2.1.2.1	Popravni mehanizem	14

2.1.2.2	Strokovni dialog	14

2.1.3	Pogoji za sodelovanje	14

2.1.3.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	15

1.	Pogoj	15

2.1.3.2	Ekonomski in finančni položaj	15

1.	Pogoj	15

2.1.3.3	Tehnična in strokovna sposobnost	16

1.	Pogoj – ZA SKLOP 1	16

2.	Pogoj – ZA SKLOPA 2 in 10	17

3.	Pogoj – ZA SKLOPE 3, 4, 5 in 6	17

4.	Pogoj – ZA SKLOPE 7, 8, 9, 11 in 12	18

5.	Pogoj – ZA SKLOP 13	19

6.	Pogoj – ZA SKLOP 1	20

7.	Pogoj – ZA SKLOPA 2 in 10	20

8.	Pogoj – ZA SKLOPE 3, 4, 5 in 6	21

9.	Pogoj – ZA SKLOPE 7, 8, 9, 11 in 12	22

10.	Pogoj – ZA SKLOP 13	23

11.	Pogoj – ZA VSE SKLOPE	24

3.	PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA	24

Preverjanje uradno dostopnih podatkov	24

Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni	25

Pridobivanje podatkov na druge načine	25

3.1	PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA IN PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE	25

4.	DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB	26

5.	FINANČNA ZAVAROVANJA	27

6.	JAMSTVO ZA NAPAKE	27

7.	MERILO	28

8.	DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE	29

Variantne ponudbe	29

Jezik ponudbe	29

Zaupnost ponudbene dokumentacije	29

Veljavnost ponudbe	30

9.	OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	30

10.	USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB ALI ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	30

11.	POGODBA	31

12.	PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO	31

13.	PRAVNO VARSTVO	31

PRILOGE:

- Projektna naloga št. 355-5/2024 z dne 16. 2. 2026

- ESPD

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- POVABILO

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

- NAROČNIK

To naročilo izvaja Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, v svojem imenu in za svoj račun (v nadaljevanju naročnik).

- PONUDNIK

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo ponudbe.

Samostojna ponudba:

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

Ponudba s podizvajalci:

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- izpolnjeno Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- izpolnjeno Izjavo glede omejitve poslovanja ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno ter obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca naročniku predložiti:

- firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- izjave glede omejitve poslovanja ter

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega, četrtega iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema tega predloga, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Določbe v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem iz tega poglavja dokumentacije veljajo tudi za vse ostale podizvajalce v podizvajalski verigi.

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu PONUDBA in sklenjeno partnersko pogodbo oz. pravni akt o skupnem nastopanju, ki bo stopil v veljavo v primeru izbire zadevne skupne ponudbe za izvajalca.

Iz partnerske pogodbe oz. pravnega akta o skupnem nastopanju mora biti nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe;

- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti;

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja;

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Izdelava projektne dokumentacije za projekt Optimizacija vodovodnega sistema Krško« in zajema izvedbo vseh potrebnih del, skladno z določili te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in prilogami k njej.

Naročilo je razdeljeno na sklope:

-	Sklop 1, B.4 Vodovod Pristava - Veliko Mraševo

-	Sklop 2, B.6 Gubčeva ulica

-	Sklop 3, B.7 Vodovod Sremiška cesta

-	Sklop 4, B.9 Vodovod Sovretova

-	Sklop 5, B.10 Vodovod Naselje nuklearne elektrarne

-	Sklop 6, B.11 Vodovod Tončke Čečeve

-	Sklop 7, B.12 Vodovod Grajska pot – Rostoharjeva

-	Sklop 8, B.14 Vodovod Rore - Čretež – Gora

-	Sklop 9, B.15 Vodovod Rore – Narpel

-	Sklop 10, C POVEZOVALNI CEVOVOD VH RAVNI – SMER VELIKI TRN

-	Sklop 11, D POVEZOVALNI/TLAČNI VOD ČR ARTO – VH VELIKI TRN

-	Sklop 12, E POVEZOVALNI VOD VH GORNJE PIJAVŠKO – VH ČREŠNJICE

-	Sklop 13, A PRIPRAVA PITNE VODE – ČRPALIŠČE DRNOVO

Obseg zahtevanih del posameznega sklopa je razviden iz projektne naloge naročnika, ki je priloga dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del posameznega sklopa. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbe razpisanih del posameznega sklopa v celoti, izločil iz postopka javnega naročila.

Določila oz. zahteve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nanašajo in veljajo za vse sklope, izjema je poglavje 2.1.3.3 Tehnična in strokovna sposobnost, kjer so pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ločeni na dve skupini sklopov.

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del.

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in oddajo njegove ponudbe.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 3. 7. 2026 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 3. 7. 2026 in se bo začelo ob 11:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

- TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

  - Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki dobijo na spletnem portalu www.enarocanje.si.

  - Obvestila in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 26. 6. 2026 do 10:00 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z javnim naročilom so sestavni del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Kot del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

  - Stroški ponudbe

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire dobavitelja. Ponudnik z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.

Gregor Brodnik,

Višji svetovalec za GJS – vodja referata

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- PRAVNA PODLAGA

Javni razpis za oddajo javnega naročila se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) ter skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in predmet javnega naročila.

- ZAHTEVE NAROČNIKA, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI PRI IZDELAVI PONUDBE

- Pogoji kakovosti izvajanja del in način dokazovanja

Izvajanje del mora biti izvršeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

- Zahtevana dokumentacija

Izbrani ponudnik je dolžan ravnati v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi in v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo.

- Zaveza ponudnika

Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje, da:

- se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe za udeležbo na predmetnem javnem razpisu, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmetnih del,

- je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo,

- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del oz. dobav,

- redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev,

- so podani podatki in priloge k ponudbi resnični oziroma verodostojni.

  - DOPUSTNOST, PRESOJA PONUDBE

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede predloženih listin in navedb (izjav) naročnik od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudbo se zavrne, če:

- obstajajo razlogi za izključitev,

- ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila  in ZJN-3,

- ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja, ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz 1. in 2. točke osnovne sposobnosti v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

    - POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOG ZA IZKLJUČITEV

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih ponudnik lahko dokaže s predložitvijo navedenih dokazil ali s predložitvijo izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje navedene pogoje. Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil, oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, je naročnik, v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3, dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.

    - Razlog za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej točki dokumentacije.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj obrazec ESPD.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj obrazec ESPD. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če le-ta ne izpolnjuje pogojev te točke.

Ponudniki in podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da izpolnjujejo pogoje iz te točke. Če država, v kateri ima ponudnik ali podizvajalec svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika ali podizvajalca, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima podizvajalec svoj sedež.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo obrazec ESPD ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del dokler naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca.

Razlogi za izključitev so:

- Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 - ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)

Točka B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta - Ponudnik vpiše EMŠO za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Če bo naročnik dvomil o resničnosti ponudnikovih izjav glede tega zadevnega razloga za izključitev, si bo naročnik pridobil izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb.

Če tega registra ni, pa bo naročnik sprejel kot zadosten dokaz enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

- Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo preveril razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (aplikacija eDosje). Aplikacija eDosje je namreč povezana s slovensko uradno evidenco zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jo vodi Finančna uprava Republike Slovenije.

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

- Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (b točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)

- Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU (a točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)

- Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami  (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)

- Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta (c točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)

- Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije (f točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)

- Če je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu je na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)

      - Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta  ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

      - Strokovni dialog

Naročnik za predmetni postopek javnega naročanja ni izvajal strokovnega dialoga na podlagi 64. in 65. člena ZJN-3, zaradi česar v poštev ne pride nobena od omejitev, povezanih s predhodnim sodelovanjem ponudnikov iz 65. člena ZJN-3.

    - Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Iz spodnjih podpoglavij je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna storitve, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

      - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Pogoj

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Način izpolnjevanja:

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

DOKAZILO:

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte)

      - Ekonomski in finančni položaj

- Pogoj

Letni prihodki gospodarskega subjekta v zadnjem poslovnem letu, za katerega so podatki o letnem prometu razpoložljivi, morajo znašati najmanj dvakratnik višine ponujene skupne vrednosti brez DDV (seštevek ponujene cene brez DDV za vse sklope, za katere subjekt odda ponudbo).

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti ponudnik. Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

DOKAZILO: Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži ESPD in ustrezen obrazec BON (S.BON-1/P oz. S.BON-1/SP) ali izkaz poslovnega izida ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo.

      - Tehnična in strokovna sposobnost

Reference gospodarskega subjekta (1. – 5. pogoj)

- Pogoj – ZA SKLOP 1

Ponudnik je v zadnjih petih letih, od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil, kvalitetno in strokovno izdelal vsaj eno projektno dokumentacijo vrste DGD/PGD ali PZI za:

- rekonstrukcijo ali novogradnjo vodovodnega omrežja z dolžino trase vsaj 1.500 m in

- rekonstrukcijo ali novogradnjo javne ceste v dolžini 1.000 m.

Način izpolnjevanja:

Posel, ki ga je izvedel samostojno ali v sodelovanju s podizvajalci mora izkazati sam ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).

Zahtevani referenci iz točke a) in b) lahko izhajata iz enega ali več različnih poslov, referenca iz vsake posamezne alineje pa mora v celoti izhajati iz enega posla.

Za referenčni posel se šteje posel, ki je bil zaključen in prevzet s strani naročnika v obdobju največ pet let pred dnevom objave obvestila o tem naročilu.

V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca, tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik oz. pri skupni ponudbi katerikoli partner. V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti dobavo opreme v delu, za katere se uporabljajo te zmogljivosti.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla - investitorja. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD«,

- Seznam izvedenih del – reference gospodarskega subjekta,

- Referenčna potrdila naročnika o dobro opravljenem delu.

- Pogoj – ZA SKLOPA 2 in 10

Ponudnik je v zadnjih petih letih, od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil, kvalitetno in strokovno izdelal vsaj eno projektno dokumentacijo vrste DGD/PGD ali PZI za:

- rekonstrukcijo ali novogradnjo vodovodnega omrežja z dolžino trase vsaj 300 m in

- rekonstrukcijo ali novogradnjo javne ceste v dolžini 300 m.

Način izpolnjevanja:

Posel, ki ga je izvedel samostojno ali v sodelovanju s podizvajalci mora izkazati sam ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).

Zahtevani referenci iz točke a) in b) lahko izhajata iz enega ali več različnih poslov, referenca iz vsake posamezne alineje pa mora v celoti izhajati iz enega posla.

Za referenčni posel se šteje posel, ki je bil zaključen in prevzet s strani naročnika v obdobju največ pet let pred dnevom objave obvestila o tem naročilu.

V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca, tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik oz. pri skupni ponudbi katerikoli partner. V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti dobavo opreme v delu, za katere se uporabljajo te zmogljivosti.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla - investitorja. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD«,

- Seznam izvedenih del – reference gospodarskega subjekta,

- Referenčna potrdila naročnika o dobro opravljenem delu.

- Pogoj – ZA SKLOPE 3, 4, 5 in 6

Ponudnik je v zadnjih petih letih, od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil, kvalitetno in strokovno izdelal vsaj eno projektno dokumentacijo vrste DGD/PGD ali PZI za rekonstrukcijo ali novogradnjo vodovodnega omrežja z dolžino trase vsaj 300 m.

Način izpolnjevanja:

Posel, ki ga je izvedel samostojno ali v sodelovanju s podizvajalci mora izkazati sam ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).

Za referenčni posel se šteje posel, ki je bil zaključen in prevzet s strani naročnika v obdobju največ pet let pred dnevom objave obvestila o tem naročilu.

V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca, tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik oz. pri skupni ponudbi katerikoli partner. V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti dobavo opreme v delu, za katere se uporabljajo te zmogljivosti.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla - investitorja. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD«,

- Seznam izvedenih del – reference gospodarskega subjekta,

- Referenčna potrdila naročnika o dobro opravljenem delu.

- Pogoj – ZA SKLOPE 7, 8, 9, 11 in 12

Ponudnik je v zadnjih petih letih, od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil, kvalitetno in strokovno izdelal vsaj eno projektno dokumentacijo vrste DGD/PGD ali PZI za rekonstrukcijo ali novogradnjo vodovodnega omrežja z dolžino trase vsaj 1.500 m.

Način izpolnjevanja:

Posel, ki ga je izvedel samostojno ali v sodelovanju s podizvajalci mora izkazati sam ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).

Za referenčni posel se šteje posel, ki je bil zaključen in prevzet s strani naročnika v obdobju največ pet let pred dnevom objave obvestila o tem naročilu.

V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca, tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik oz. pri skupni ponudbi katerikoli partner. V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti dobavo opreme v delu, za katere se uporabljajo te zmogljivosti.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla - investitorja. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD«,

- Seznam izvedenih del – reference gospodarskega subjekta,

- Referenčna potrdila naročnika o dobro opravljenem delu.

- Pogoj – ZA SKLOP 13

Ponudnik je v zadnjih petih letih, od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil, kvalitetno in strokovno izdelal vsaj eno projektno dokumentacijo vrste DGD/PGD ali PZI za rekonstrukcijo ali novogradnjo sistema za pripravo pitne vode za izdatnost vodnega vira najmanj 15 l/s.

Način izpolnjevanja:

Posel, ki ga je izvedel samostojno ali v sodelovanju s podizvajalci mora izkazati sam ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).

Za referenčni posel se šteje posel, ki je bil zaključen in prevzet s strani naročnika v obdobju največ pet let pred dnevom objave obvestila o tem naročilu.

V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca, tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov (podizvajalcev) mora izkazati ponudnik oz. pri skupni ponudbi katerikoli partner. V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti dobavo opreme v delu, za katere se uporabljajo te zmogljivosti.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla - investitorja. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD«,

- Seznam izvedenih del – reference gospodarskega subjekta,

- Referenčna potrdila naročnika o dobro opravljenem delu.

Reference kadra (6. – 10. pogoj)

- Pogoj – ZA SKLOP 1

Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki:

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Slovenji (IZS) oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, kot pooblaščeni inženir s področja gradbeništva/vodarstva in komunalnega inženirstva;

- je v zadnjih petih letih od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil, kot  vodja projekta (po GZ) oz. odgovorni vodja projekta (po ZGO-1) vodil izdelavo vsaj ene projektne dokumentacije vrste DGD/PGD ali PZI za:

a) rekonstrukcijo ali novogradnjo vodovodnega omrežja z dolžino trase vsaj 1.500 m in

b) rekonstrukcijo ali novogradnjo javne ceste v dolžini 1.000 m.

Za vodjo projekta, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Zahtevani referenci iz točke a) in b) lahko izhajata iz enega ali več različnih poslov, referenca iz vsake posamezne alineje pa mora v celoti izhajati iz enega posla.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla - investitorja. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD«,

- Izpolnjen obrazec »Ponudba«,

- Referenčno potrdilo naročnika o dobro opravljenem delu vodje projekta.

- Pogoj – ZA SKLOPA 2 in 10

Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki:

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Slovenji (IZS) oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, kot pooblaščeni inženir s področja gradbeništva/vodarstva in komunalnega inženirstva;

- je v zadnjih petih letih od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil, kot  vodja projekta (po GZ) oz. odgovorni vodja projekta (po ZGO-1) vodil izdelavo vsaj ene projektne dokumentacije vrste DGD/PGD ali PZI za:

a) rekonstrukcijo ali novogradnjo vodovodnega omrežja z dolžino trase vsaj 300 m in

b) rekonstrukcijo ali novogradnjo javne ceste v dolžini 300 m.

Za vodjo projekta, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Zahtevani referenci iz točke a) in b) lahko izhajata iz enega ali več različnih poslov, referenca iz vsake posamezne alineje pa mora v celoti izhajati iz enega posla.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla - investitorja. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD«,

- Izpolnjen obrazec »Ponudba«,

- Referenčno potrdilo naročnika o dobro opravljenem delu vodje projekta.

- Pogoj – ZA SKLOPE 3, 4, 5 in 6

Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki:

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Slovenji (IZS) oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, kot pooblaščeni inženir s področja gradbeništva/vodarstva in komunalnega inženirstva;

- je v zadnjih petih letih od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil, kot  vodja projekta (po GZ) oz. odgovorni vodja projekta (po ZGO-1) vodil izdelavo vsaj ene projektne dokumentacije vrste DGD/PGD ali PZI za rekonstrukcijo ali novogradnjo vodovodnega omrežja z dolžino trase vsaj 300 m.

Za vodjo projekta, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla - investitorja. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD«,

- Izpolnjen obrazec »Ponudba«,

- Referenčno potrdilo naročnika o dobro opravljenem delu vodje projekta.

- Pogoj – ZA SKLOPE 7, 8, 9, 11 in 12

Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki:

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Slovenji (IZS) oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, kot pooblaščeni inženir s področja gradbeništva/vodarstva in komunalnega inženirstva;

- je v zadnjih petih letih od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil, kot  vodja projekta (po GZ) oz. odgovorni vodja projekta (po ZGO-1) vodil izdelavo vsaj ene projektne dokumentacije vrste DGD/PGD ali PZI za rekonstrukcijo ali novogradnjo vodovodnega omrežja z dolžino trase vsaj 1.500 m.

Za vodjo projekta, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla - investitorja. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD«,

- Izpolnjen obrazec »Ponudba«,

- Referenčno potrdilo naročnika o dobro opravljenem delu vodje projekta.

- Pogoj – ZA SKLOP 13

Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki:

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Slovenji (IZS) oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, kot pooblaščeni inženir s področja gradbeništva/vodarstva in komunalnega inženirstva;

- je v zadnjih petih letih od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil, kot  vodja projekta (po GZ) oz. odgovorni vodja projekta (po ZGO-1) vodil izdelavo vsaj ene projektne dokumentacije vrste DGD/PGD ali PZI za rekonstrukcijo ali novogradnjo sistema za pripravo pitne vode za izdatnost vodnega vira najmanj 15 l/s.

Za vodjo projekta, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

V primeru, da ponudnik tehnično ali strokovno sposobnost izkazuje s podizvajalcem, ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe za dela, ki so predmet tega javnega naročila, ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla - investitorja. Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec. Referencam v tujem jeziku mora biti priložen prevod v slovenski jezik.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD«,

- Izpolnjen obrazec »Ponudba«,

- Referenčno potrdilo naročnika o dobro opravljenem delu vodje projekta.

- Pogoj – ZA VSE SKLOPE

Gospodarski subjekt zagotavlja, da bo pri izvajanju del, ki so predmet tega naročila, upošteval okoljske zahteve in priporočila na način, da bo sledil okoljskim vidikom za doseganje ciljev, kot so navedeni v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) z upoštevanjem prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbenih določil vzorca pogodbe.

dokazilo:

- Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

- PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila za ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo ter za druge ponudnike, za katere naročnik tako oceni, v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.

Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

Pridobivanje podatkov na druge načine

V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naročnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu in bo praviloma znašal tri delovne dni, sicer lahko naročnik ponudbo izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

  - PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA IN PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

Naročnik bo ob predložitvi ponudb kot enakovredno dokazilo namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel ESPD obrazec, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene s to dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila in v skladu s 76. členom ZJN-3.

ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali ESPD obrazec.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo izključil. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Pri ponudbi s podizvajalci finančno zavarovanje predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke šestega odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednje obvezno zavarovanje:

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik je dolžan ob sklenitvi pogodbe naročniku izročiti eno bianco menico  in  menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV za celotno obdobje trajanja naročila, sklenjene med naročnikom in ponudnikom in še 60 dni po preteku roka za dokončanje del, in ki bo skladna z vzorcem (obrazec Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti). Predložitev je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe.

Na predloženem finančnem zavarovanju mora biti višina zavarovanja opredeljena v znesku. V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki jo ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;

- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

- naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);

- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,

- izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,

- izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje poklicnega tveganja,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe;

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del,

- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti finančnega zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka;

- v drugih primerih, kot to določa pogodba.

Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

- JAMSTVO ZA NAPAKE

Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede na število podizvajalcev. V primeru, da je naročilo oddano skupini izvajalcev, ki so za izvedbo naročila sklenili pravni akt o skupni izvedbi naročila, le-ti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

- MERILO

Merilo za posamezen sklop je ekonomsko najugodnejša ponudba. Pri oceni ponudb se upoštevata ponudbena cena in strokovni kader, odgovoren za izvedbo naročila.

| MERILA: | Maks. št. točk |
| --- | --- |
| Ponujena cena - C: Cena bo ocenjevana kot relativno razmerje med najnižjo ponujeno ceno in dejansko ceno ponudnika na podlagi formule: Cm C = 90 x --------- Cp Cm ... minimalna cena (najnižja skupna ponujena cena z DDV) Cp ... cena posameznega ponudnika z DDV C ... število točk Cena mora biti sestavljena iz skupne cene za izdelavo vseh nalog in podnalog na podlagi ponudbe za razpisan predmet javnega naročila | 90 |
| Strokovni kader – S: Ponudnik, ki v ponudbi imenuje strokovnjaka za vodjo projektiranja, ki ima več kot eno uspešno referenco za izpolnjevanje pogoja (presega število zahtevanih referenc za izpolnitev pogoja), prejme za vsako dodatno ustrezno referenco, ki presega minimalno število zahtevanih referenc za izpolnjevanje referenčnega pogoja, 5 točk, vendar skupaj največ 10 točk. Ponudnik v obrazcu Ponudba navede dodatne reference vodje projektiranja in predloži ustrezna referenčna potrdila ob oddaji ponudbe. | 10 |

Najugodnejša je ponudba z največjim številom točk T:  T =  C + S

Skupno število možnih točk je 100 točk.

Ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezni sklop je ponudba z najvišjim skupnim številom točk.

DODATNO MERILO v primeru ponudb z enakim številom točk:

V primeru, da naročnik prejme več ponudb, ki dosežejo enako število točk se bo kot dodatni odločilni kriterij za izbor upoštevalo merilo cene. V primeru, da so ponudbe s popolnoma enakim številom skupnih točk ter dosegajo enako število točk tudi na merilu cene, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, ki je bila oddana prva.

- DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so certifikati, prospekti, propagandni ter tehnični material in druga tehnična dokumentacija, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij (potrdila), ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem jeziku.

Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oz. izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oz. poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu z veljavnimi predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oz. poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi tiste dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni oz. poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik kot takšne označil.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. 8. 2026. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne. Ponudnik lahko v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

- OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila za posamezen sklop na način, predpisan v ZJN-3.

- USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB ALI ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

- POGODBA

Pogodbo bo z izbranim ponudnikom podpisal naročnik.

Izbrani ponudnik mora v roku deset dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe podpisati in vrniti pogodbo naročniku.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in stopi v veljavo v primeru izpolnitve odložnega pogoja, da ponudnik predloži zahtevano finančno zavarovanje.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko smiselno prilagodila glede na  sklope, ki bodo oddani posameznemu ponudniku ter glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

- PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00€.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Gregor Brodnik,

Višji svetovalec za GJS – vodja referata

- ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Popolna bo ponudba, ki bo vsebovala naslednje, v celoti izpolnjene, obrazce in izjave:

- Povzetek ponudbe

- Ponudba in ponudbeni predračun, v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te dokumentacije;

- ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja;

- Ustrezni obrazec BON (S.BON-1/P oz. S.BON-1/SP) ali izkaz poslovnega izida ali izvlečki iz bilance stanja ali drugo enakovredno, iz katerega je razvidna višina letnega prihodka posameznega gospodarskega subjekta, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja;

- Seznam izvedenih del – reference gospodarskega subjekta;

- Referenčna potrdila naročnika o dobro opravljenem delu gospodarskega subjekta;

- Referenčna potrdila naročnika o dobro opravljenem delu vodje del;

- Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z Uredbo o zelenem javnem naročanju

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika;

- Izjava glede omejitve poslovanja;

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, parafiran s strani ponudnika (vodilnega partnerja);

- Vzorec pogodbe, parafiran s strani ponudnika (vodilnega partnerja);

- V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, mora predložiti partnersko pogodbo oz. pravni akt o skupnem nastopanju;

- Drugi dokumenti v primeru, kadar je v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, s popravki dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija.

Obrazec »Povzetek ponudbe«, »Ponudba«

Ponudnik vpiše v obrazec »Povzetek ponudbe« skupno ponudbeno ceno brez DDV v EUR, znesek DDV in skupno ponudbeno ceno z DDV, slednjo tudi z besedo, za vsak posamezen sklop.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik vpiše v obrazec »Ponudba« podatke o ponudniku.

Zahteva podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcem so po ZJN-3 obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

Ta obrazec ponudnik pripravi sam.

Gregor Brodnik,

Višji svetovalec za GJS – vodja referata

POVZETEK PONUDBE

PONUDBA – predračun št. ________________

Predmet naročila: »Izdelava projektne dokumentacije za projekt Optimizacija vodovodnega sistema Krško«

Naročnik: Mestna občina Krško

PONUDNIK (firma, sedež):

PONUDBENA CENA za posamezen sklop, za katerega podajamo ponudbo:

| SKLOP 1: B.4 Vodovod Pristava - Veliko Mraševo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 2: B.6 Gubčeva ulica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 3: B.7 Vodovod Sremiška cesta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 4: B.9 Vodovod Sovretova |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 5: B.10 Vodovod Naselje nuklearne elektrarne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 6: B.11 Vodovod Tončke Čečeve |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 7: B.12 Vodovod Grajska pot – Rostoharjeva |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 8: B.14 Vodovod Rore - Čretež – Gora |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 9: B.15 Vodovod Rore – Narpel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 10: C POVEZOVALNI CEVOVOD VH RAVNI – SMER VELIKI TRN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 11: D POVEZOVALNI/TLAČNI VOD ČR ARTO – VH VELIKI TRN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 12: E POVEZOVALNI VOD VH GORNJE PIJAVŠKO – VH ČREŠNJICE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 13: A PRIPRAVA PITNE VODE – ČRPALIŠČE DRNOVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

Naša ponudba ostaja v veljavi do________________ (navesti datum najmanj 31. 8. 2026).

Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

Kraj:	__________________

Datum: __________________

žig

podpis odgovorne osebe

# PONUDBA

Na osnovi objave na Portalu javnih naročil in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika »Izdelava projektne dokumentacije za projekt Optimizacija vodovodnega sistema Krško«, dajemo ponudbo za naslednji sklop/sklope (označiti):

|  | SKLOP 1: B.4 Vodovod Pristava - Veliko Mraševo |
| --- | --- |
|  | SKLOP 2: B.6 Gubčeva ulica |
|  | SKLOP 3: B.7 Vodovod Sremiška cesta |
|  | SKLOP 4: B.9 Vodovod Sovretova |
|  | SKLOP 5: B.10 Vodovod Naselje nuklearne elektrarne |
|  | SKLOP 6: B.11 Vodovod Tončke Čečeve |
|  | SKLOP 7: B.12 Vodovod Grajska pot – Rostoharjeva |
|  | SKLOP 8: B.14 Vodovod Rore - Čretež – Gora |
|  | SKLOP 9: B.15 Vodovod Rore – Narpel |
|  | SKLOP 10: C POVEZOVALNI CEVOVOD VH RAVNI – SMER VELIKI TRN |
|  | SKLOP 11: D POVEZOVALNI/TLAČNI VOD ČR ARTO – VH VELIKI TRN |
|  | SKLOP 12: E POVEZOVALNI VOD VH GORNJE PIJAVŠKO – VH ČREŠNJICE |
|  | SKLOP 13: A PRIPRAVA PITNE VODE – ČRPALIŠČE DRNOVO |

- PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv (polna firma) |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Matična številka |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označiti) | DA NE |
| Davčna številka (ID za DDV) |  |
| Telefon |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN (ime in priimek, telefon, e-pošta) |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe (navesti tudi funkcijo) |  |
| Odgovorna oseba za podpis ponudbe |  |

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni ta tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE | DA NE |  |
|  | DA NE | DA NE |  |
|  | DA NE | DA NE |  |

- v primeru ponudbe s podizvajalci se izpolni ta tabela:

| Podizvajalec (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |
|  | DA NE |  |
|  | DA NE |  |

- v primeru ponudbe z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

| Drugi subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik (naziv, naslov, matična številka) | Povezana družba | Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |
|  | DA NE |  |
|  | DA NE |  |

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

- ROKI

Roki za izvedbo posameznih del (veljajo za vse sklope):

| Izdelava geodetskega posnetka in dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev (DPP) – (do pošiljanja v pogoje) do predaje naročniku v potrditev | 60 dni od uvedbe v delo. Naročnik DPP potrdi pred pošiljanjem DPP v pogoje. |
| --- | --- |
| oddaja DPP in vloge za pridobitev projektnih pogojev | 5 dni po naročnikovi potrditvi DPP |
| Predaja usklajene dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev in drugih pogojev (DPP) naročniku, vključno z osnutkom katastrskega elaborata. | 15 dni od pridobitve vseh projektnih pogojev in drugih pogojev. |
| Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) – do predaje naročniku v potrditev. | 120 dni od pridobitve vseh projektnih pogojev in drugih pogojev. Naročnik DGD potrdi pred pošiljanjem DGD v mnenja. |
| oddaja DGD projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja | 5 dni po naročnikovi potrditvi DGD |
| Predaja usklajene DGD vključno z vsemi potrebnimi mnenji | 15 dni od pridobitve vseh mnenj. |
| Izdelava in predaja projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) | 150 dni od (pridobljenega gradbenega dovoljenja) od pridobitve vseh pozitivnim mnenj/soglasij |

Končni rok za dokončanje vseh del je 370 dni od uvedbe v delo.

- STROKOVNI KADER – NOMINIRANI VODJA PROJEKTA:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba: |  |
| Št. vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice IZS/ZAPS (žig ali identifikacijska številka): |  |

Referenca vodje projekta (pogoj):

| Zap. št. | Predmet (projekt) | Investitor/Naročnik | Obdobje izvajanja storitve | Vsebina del (vrsta, faza projekta in obseg, vrednost posla) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Dodatne reference vodje projekta (merilo):

| Zap. št. | Predmet (projekt) | Investitor/Naročnik | Obdobje izvajanja storitve | Vsebina del (vrsta, faza projekta in obseg, vrednost posla) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Tabele oz. vrstice v tabeli se lahko po potrebi širijo oz. dodajajo za posamezne sklope, tako da je razvidno, na kateri sklop se navedena referenca nanaša.

- IZJAVA

Izjavljamo, da:

- Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Morebiten popust je vključen v končno ponudbeno vrednost. Cene na enoto ponudbenih del so fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila.

- Zavedamo se, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da bomo izključeni iz postopka oddaje javnega naročila, ter navedeno v celoti sprejemamo.

- Izjavljamo, da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki  velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavljamo, da bodo delavci z njimi seznanjeni.

Datum:	Žig:			Podpis ponudnika:

SEZNAM IZVEDENIH DEL – REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

| Zap. št. | Izvajalec referenčnega posla | Naročnik | Naziv posla | Datum primopredaje | Vrednost referenčnega posla (v EUR z DDV) | Opis referenčnega posla (vrsta del, dolžina trase) | Oseba naročnika, ki lahko zagotovi dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2). |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela se lahko po potrebi širi oz. dodajajo vrstice za posamezne sklope, tako da je razvidno, na kateri sklop se navedena referenca nanaša.

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev za Izdelava projektne dokumentacije za projekt Optimizacija vodovodnega sistema Krško, podajamo izjavo o izvedenih delih oziroma referenčnih naročilih s področja izdelave projektne dokumentacije:

###### Naziv in naslov referenčnega naročnika:

_____________________________

_____________________________

# REFERENČNA IZJAVA NAROČNIKA

Izjavljamo, da je

_________________________________________________________________________,

(naziv ponudnika)

izvedel(-a) referenčni projekt, in sicer kvalitetno, strokovno, pravočasno in v skladu z določili

pogodbe, v letu____________ izdelal(-a) projektno dokumentacijo vrste ________________

za _______________________________________________________________________,

(naziv projekta – rekonstrukcija ali novogradnja vodovodnega omrežja, javne ceste,

sistema za pripravo pitne vode)

v dolžini trase __________ m oz. izdatnost vodnega vira najmanj _____ l/s (za sklop 13).

Kontaktna oseba naročnika: _________________________

Telefonska številka: __________________

Naslov e-pošte: ______________________

# Datum: 					Žig:					Podpis:

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev za Izdelava projektne dokumentacije za projekt Optimizacija vodovodnega sistema Krško, podajamo izjavo o izvedenih delih oziroma referenčnih naročilih s področja izdelave projektne dokumentacije:

###### Naziv in naslov referenčnega naročnika:

_____________________________

_____________________________

# REFERENČNA IZJAVA NAROČNIKA

Izjavljamo, da je

_________________________________________________________________________,

(ime in priimek)

kot odgovorni vodja projekta

v letu ________, kvalitetno in strokovno vodil izdelavo projektne dokumentacije vrste _______

za _______________________________________________________________________,

(naziv projekta – rekonstrukcija ali novogradnja vodovodnega omrežja, javne ceste,

sistema za pripravo pitne vode)

v dolžini trase __________ m oz. izdatnost vodnega vira najmanj _____ l/s (za sklop 13).

Kontaktna oseba naročnika: _________________________

Telefonska številka: __________________

Naslov e-pošte: ______________________

# Datum: 				       Žig:					Podpis:

IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

»Izdelava projektne dokumentacije za projekt Optimizacija vodovodnega sistema Krško »

Naročniku MESTNI OBČINI KRŠKO, CKŽ 14, 8270 Krško, izjavljamo, da:

- gospodarski subjekt zagotavlja, da bo pri izvajanju del, ki so predmet tega razpisa, upošteval okoljske zahteve in priporočila na način, da bo sledil okoljskim vidikom za doseganje ciljev, kot so navedeni v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) z upoštevanjem prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbenih določil vzorca pogodbe.

Kraj in datum:	       				            Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(Obrazec za izpolnitev obveznosti po šestem odstavku 14. člena ZINTPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitev korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov)

»Izdelava projektne dokumentacije za projekt Optimizacija vodovodnega sistema Krško »

- PODATKI O Ponudniku

| FIRMA PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ |  |
| MATIČNA ŠT. |  |

- lastniška struktura ponudnika

  - podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika

FIZIČNA OSEBA 1:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

FIZIČNA OSEBA 2:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

FIZIČNA OSEBA 3:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

(po potrebi se obrazec širi in dodajajo tabele)

  - podatki o udeležbi PRAVNih oseb v lastništvu ponudnika

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

PRI ČEMER JE PRAVNA OSEBA V LASTI NASLEDNJIH FIZIČNIH OSEB:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) |  |
| Delež lastništva ponudnika |  |

  - podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |

je v medsebojnem pravnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) s pravno osebo:

| Firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |

povezana na način _____________________________________________________.

IZJAVLJAM, DA SEM KOT FIZIČNE OSEBE – UDELEŽENCE V LASTNIŠTVU PONUDNIKA NAVEDEL:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter s zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkih o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: |  |
| --- | --- |
|  | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |
|  | Žig podjetja oz. ponudnika: |

IZJAVA GLEDE OMEJITVE POSLOVANJA

Za namen iz petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v postopku (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) v postopku za izvedbo naročila:  »Izdelava projektne dokumentacije za projekt Optimizacija vodovodnega sistema Krško«

podajamo naslednjo

izjavO

| NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA (PONUDNIKA): |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| EMŠO: |  |

izjavljam, da poslovni subjekt

| NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA (PONUDNIKA): |  |
| --- | --- |
| Naziv subjekta: |  |
| Naslov subjekta: |  |
| Matična številka subjekta: |  |

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

| Datum: | Ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta - ponudnika: podpis in žig |
| --- | --- |

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE

Izvajalec:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec izvajalca:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Mestno občino Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pri javnem naročilu »Izdelava projektne dokumentacije za projekt Optimizacija vodovodnega sistema Krško«, sklop:_______________________________ izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ________________ EUR. Izvajalec se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Mestne občine Krško, odprt pri UJP. Izvajalec izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Mestno občino Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da predloži menico na unovčenje banki in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

Številka TRR:                                                                , odprt pri banki

Številka TRR:                                                                , odprt pri banki

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Pooblastilo je veljavno do dne _________________.

| Kraj:________________ Datum:______________ | ŽIG | Izdajatelj menice: _________________________ _________________________ (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

VZOREC POGODBE – ZA VSE SKLOPE

POGODBA

sklenjena med:

NAROČNIKOM:

MESTNA OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,

ki jo zastopa Janez Kerin, župan

Identifikacijska številka za DDV: Sl 18845673

Matična številka: 5874572000

Enotni zakladniški račun (EZR): 011000100008197

in

IZVAJALCEM:

1. UVODNE UGOTOVITVE

- člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za projekt Optimizacija vodovodnega sistema Krško, in sicer: (se izbere glede na dejansko izbrano ponudbo):

SKLOP 1: B.4 Vodovod Pristava - Veliko Mraševo

SKLOP 2: B.6 Gubčeva ulica

SKLOP 3: B.7 Vodovod Sremiška cesta

SKLOP 4: B.9 Vodovod Sovretova

SKLOP 5: B.10 Vodovod Naselje nuklearne elektrarne

SKLOP 6: B.11 Vodovod Tončke Čečeve

SKLOP 7: B.12 Vodovod Grajska pot – Rostoharjeva

SKLOP 8: B.14 Vodovod Rore - Čretež – Gora

SKLOP 9: B.15 Vodovod Rore – Narpel

SKLOP 10: C POVEZOVALNI CEVOVOD VH RAVNI – SMER VELIKI TRN

SKLOP 11: D POVEZOVALNI/TLAČNI VOD ČR ARTO – VH VELIKI TRN

SKLOP 12: E POVEZOVALNI VOD VH GORNJE PIJAVŠKO – VH ČREŠNJICE

SKLOP 13: A PRIPRAVA PITNE VODE – ČRPALIŠČE DRNOVO

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti:

- po ponudbi izvajalca št. ______________, z dne ____________,

- v skladu s Projektno nalogo št. 355-5/2024, z dne 16. 2. 2026 (v nadaljevanju: Projektna naloga),

- v skladu z razpisnimi pogoji.

Naročnik ima sredstva za izvedbo javnega naročila zagotovljena v proračunu Mestne občine Krško za leto 2026 in 2027 na PP 4041, KTO 4208 04, SM 4011, OB054-24-0137.

2. PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje naročniku izdelati projektno dokumentacijo v obsegu, ki je podrobneje opredeljena v projektni nalogi, tem in naslednjih členih (DPP, DGD in PZI s popisi del), naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.

Predmet pogodbe je izvedba naslednjih storitev:

- izdelava geodetskega posnetka območja skladno z vsebino projektne dokumentacije;

- izdelava DPP in pridobitev projektnih pogojev pristojnih mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev v okviru izdelave projektne dokumentacije na naslednji način:

    - pridobiti je potrebno projektne pogoje ob upoštevanju Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; v nadaljevanju GZ-1), kar se prikaže v tabeli s podatki o oddani vlogi in prejetih projektnih pogojih;

    - na podlagi DPP pripraviti osnutek katastrskega elaborata z okvirnimi posegi za potrebe pridobivanja pravice graditi;

    - v projektni dokumentaciji DGD/PZI je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje, ki so jih podali pristojni soglasodajalci oz. mnenjedajalci.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne predpise o graditvi objektov, standarde, uredbe in tehnične smernice.

Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati tudi zahteve vezane na določila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) in Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25; v nadaljevanju Uredba).

Načrti morajo vsebovati vse potrebne tehnične prikaze, sheme, detajle ter navodila za izvedbo in gradnjo. Projektant mora pridobiti tudi vsa mnenja in morebitna soglasja zaradi lokacije znotraj varovanih območij oziroma varovalnih pasov ter zaradi ureditve priključkov na infrastrukturo.

Izvajalec bo pred oddajo končne verzije DPP, DGD in PZI dokumentacije, v roku oddaje določenim s pogodbo, pripravil izvod posamezne projektne dokumentacije in ga predložil naročniku v pregled in potrditev. Na zahtevo naročnika bo predstavil izdelano projektno dokumentacijo. V primeru, da projektna dokumentacija ne bo izdelana tako, kot je dogovorjeno s pogodbo, bo naročnika po pregledu oz. predstavitvi le-te nanjo podal pripombe in zahteve za dopolnitev. Izvajalec je dolžan dopolniti projektno dokumentacijo skladno s pripombami v roku kot ga določi naročnik. Po potrditvi naročnika, da je projektna dokumentacija izdelana skladno s pogodbo, izvajalec odda vse izvode projektne dokumentacije skladno s pogodbo. Šteje se, da je naročnik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije takrat, ko izvajalcu pisno potrdi, da je posamezna faza prevzetega dela izdelana tako, kot je to dogovorjeno s to pogodbo. V pogodbene roke za izdelavo projektne dokumentacije ni vključen čas pregleda in potrjevanja izdelanih dokumentacij s strani naročnika.

- člen

Projektna dokumentacija DPP, DGD in PZI mora biti izdelana skladno s projektno nalogo s prilogami, z vsemi pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji ter mnenji pristojnih mnenjedajalcev. PZI mora vsebovati vse potrebne tehnične prikaze, sheme, detajle ter navodila za izvedbo in gradnjo, vse skladno z veljavnimi predpisi.

3. OBSEG DEL

- člen

Projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, bo izvajalec izdelal skladno z določili GZ-1 in določili Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) ter ostalimi veljavnimi predpisi.

V sklopu PZI je naročniku potrebno predati tudi natančne popise del in materiala s podrobno navedbo materiala in projektantsko oceno investicije po posameznih postavkah popisa, ki so sestavni del posameznih načrtov. Popisi del morajo biti pripravljeni ločeno za infrastrukturo individualne rabe (vodovod, kanalizacija, ŠOEK) in ločeno za kolektivno rabo (ceste, javna razsvetljava in ostalo) v skupnem dokumentu, z upoštevanjem % oz. količin pripadajočih del druge infrastrukture pri izgradnje vodovoda. Popisi del morajo biti predani naročniku v obliki ponudbenega predračuna, tako da so primerni za objavo na portalu v postopku javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del.

Izdelovalec projektne dokumentacije naročniku preda štiri tiskane in dva digitalna izvoda DGD in PZI projektne dokumentacije. Geodetski posnetek in DPP projektna dokumentacija s pridobljenimi projektnimi pogoji se preda v digitalnem izvodu.

Izvajalec bo celotno projektno dokumentacijo predal naročniku tudi v digitalni obliki. Digitalna oblika se izdela v formatih, ki omogočajo nadaljnjo uporabo in obdelavo. Grafični deli gradiva se pripravijo in predajo tudi v vektorski obliki shp. in dgw., ki mora vsebovati točkovne, linijske in poligonske sloje, ter v formatu pdf. Poligoni morajo biti zaključeni in tipološko čisti. Tekstualni del mora biti izdelan in predan v formatu doc. ali docx. ter v formatu xls n xlsx. za tabelarične prikaze. Popis del mora biti izdelan skladno z priloženim vzorcem strukture popisov in mora vsebovati formule in združitve vrstic glede podkategorije in kategorije postavk.

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik se zaveže:

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- pravočasno zagotoviti in posredovati vse potrebne podatke, s katerimi razpolaga in ki so potrebni za izdelavo projektne dokumentacije,

- skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naročnik sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije),

- skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti,

- spoštovati moralne avtorske pravice avtorja.

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo:

- prevzeto delo izvršil strokovno pravilno, skladno s prostorskim aktom in potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno v skladu s tehničnimi predpisi in standardi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost projektiranih objektov,

- prevzeto delo izvedel v pogodbenem roku,

- pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,

- upošteval izhodišča iz projektne naloge,

- po potrebi in na zahtevo naročnika tolmačil projektno dokumentacijo naročniku in uporabnikom,

- zagotovil sodelovanje svojega člana v komisiji naročnika za izbor izvajalca del, in sicer vodjo projekta, katerega naloga bo tolmačiti projektno dokumentacijo potencialnim ponudnikom za izvedbo del ter se strokovno opredeljevati glede vsebinske primernosti ponudnikove ponudbe,

- zagotovil pooblaščene inženirje, ki so sposobni korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno dokumentacijo,

- aktivno sodeloval z naročnikom v času izdelave projektne dokumentacije,

- ažurno (v zahtevanem roku) posredoval odgovore na vprašanja izvajalcev gradnje ter rešitve in detajle, ki niso bili ustrezno obdelani v PZI dokumentaciji.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del po tej pogodbi.

5. ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE DEL

- člen

Ponudnik je dolžan ob sklenitvi pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer 1 bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (obrazec) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 60 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik ponudnike opozarja, da mora biti na predloženem finančnem zavarovanju višina zavarovanja opredeljena v znesku.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora zavarovanje, ki jo ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Finančni instrument lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;

- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;

- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe;

- naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu);

- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika;

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati;

- izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti;

- izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti;

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe;

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del;

- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti garancije do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka;

- v drugih primerih, kot to določa pogodba.

Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila te pogodbe, lahko naročnik zahteva temu ustrezno spremembo zavarovanja za dobro izvedbo del.

6. POGODBENA CENA

- člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predračun izvajalca številka ……………………….., dne……………………..in znaša (tabele se bodo vnašale glede na dejansko izbrano ponudbo in sklop/sklope, ki bodo dodeljeni ponudniku):

| SKLOP 1: B.4 Vodovod Pristava - Veliko Mraševo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 2: B.6 Gubčeva ulica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 3: B.7 Vodovod Sremiška cesta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 4: B.9 Vodovod Sovretova |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 5: B.10 Vodovod Naselje nuklearne elektrarne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 6: B.11 Vodovod Tončke Čečeve |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 7: B.12 Vodovod Grajska pot – Rostoharjeva |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 8: B.14 Vodovod Rore - Čretež – Gora |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 9: B.15 Vodovod Rore – Narpel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 10: C POVEZOVALNI CEVOVOD VH RAVNI – SMER VELIKI TRN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 11: D POVEZOVALNI/TLAČNI VOD ČR ARTO – VH VELIKI TRN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 12: E POVEZOVALNI VOD VH GORNJE PIJAVŠKO – VH ČREŠNJICE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

| SKLOP 13: A PRIPRAVA PITNE VODE – ČRPALIŠČE DRNOVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza | Vrsta storitve | Cena v EUR brez DDV |
| 1. | Izdelava geodetskega posnetka |  |
| 2. | Izdelava DPP |  |
| 3. | Izdelava DGD |  |
| 4. | Izdelava PZI (s popisi del) |  |
|  | SKUPNA VREDNOST BREZ DDV V EUR |  |
|  | DDV 22% |  |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV V EUR |  |

Skupna pogodbena vrednost (dodeljenih sklopov):

| SKUPAJ (brez DDV) |  |
| --- | --- |
| DDV 22% |  |
| SKUPAJ z DDV |  |

Končna pogodbena cena z DDV z besedo:

……………………………………………………………………………………………………………

Neto cena je fiksna do dokončanja del oz. čas trajanja pogodbe.

V ceno je vključena izdelava projektne dokumentacije v številu izvodov in obliki opredeljeni v 4. členu te pogodbe vključno s stroški pridobitve vseh pogojev, študij in mnenj oz. soglasij. V ceno so vključeni tudi stroški izdelave ter stroški lastnega avtorskega honorarja in stroški vseh ostalih aktivnosti iz te pogodbe.

7. NAČIN OBRAČUNA DEL IN PLAČILA

- člen

Naročnik bo opravljeno storitev plačal na podlagi izstavljenega e-računa. Rok plačila je 30. dan od prejema e-računa. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko ga posamezni naročnik prejme v sistem UJPnet.

Izvajalec bo posamezna dela obračunal na naslednje načine (vse vrednosti se nanašajo na zneske, ki so opredeljeni v 8. členu te pogodbe za izvedbo posamezne vrste del v okviru posameznega sklopa):

- izdelavo geodetskega posnetka bo obračunal v višini 100 % pogodbene vrednosti za postavko Izdelava geodetskega posnetka.

- Izdelavo DPP bo obračunal v višini 100 % pogodbene vrednosti za postavko Izdelava DPP, in sicer po pridobitvi projektnih in drugih pogojev oz. pozitivnih mnenj in po dokončni predaji usklajene DPP dokumentacije.

- Izdelavo DGD bo obračunaval v skladu z napredovanjem del, in sicer do višine 90 % pogodbene vrednosti za postavko izdelave DGD. Dela v višini 10 % bo obračunal po pridobitvi  gradbenega dovoljenja.

- Izdelavo PZI dokumentacije in popise del bo obračunal v višini 100 % pogodbene vrednosti za postavko izdelave PZI (s popisi del), in sicer po dokončni predaji usklajene PZI dokumentacije in pridobljenih vseh pozitivnih mnenj.

Obvezne priloge e-računa so:

- specifikacija ponudbenega predračuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg obračunanih del in

- s strani izvajalca potrjeni računi morebitnih podizvajalcev.

V kolikor ima naročnik pripombe na prejeti e-račun, izvajalcu potrdi nesporni del e-računa v osmih (8) delovnih dneh od njegovega prejema, o spornem delu pa odloči najpozneje v petnajstih (15) dneh od prejema računa in o odločitvi takoj obvesti izvajalca. Glede na končno odločitev, mora izvajalec naročniku dostaviti e-dobropis.

V kolikor bo za izvedbo javnega naročila izbrana skupna ponudba več partnerjev, vsak od partnerjev naročniku izstavlja e-račun za svoj del izvedenih del.

Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu oz. situaciji je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da lahko naročnik zaradi znižanja pogodbene cene, plačilo izvede pred potekom 30. dne od uradnega prejema računa, izvajalec pa v tem primeru naročniku nudi popust v višini 0,0164% vrednosti računa za vsak dan predčasnega plačila vrednosti računa za vsak dan predčasnega plačila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno predčasno plačilo, izstavil račun v celotnem znesku, naročnik pa bo glede na predviden dan plačila računa izračunal vrednost popusta in izvajalcu plačal za višino izračunanega popusta zmanjšano vrednost. V primeru, da bo račun plačan pred potekom 30 dni, je izvajalec dolžan najkasneje na dan plačila računa izstaviti naročniku dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z določili tega člena izračunal naročnik.

8. ROKI

- člen

Roki za izvedbo posameznih del:

| Izdelava geodetskega posnetka in dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev (DPP) – (do pošiljanja v pogoje) do predaje naročniku v potrditev | 60 dni od uvedbe v delo. Naročnik DPP potrdi pred pošiljanjem DPP v pogoje. |
| --- | --- |
| Oddaja DPP in vloge za pridobitev projektnih pogojev | 5 dni po naročnikovi potrditvi DPP |
| Predaja usklajene dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev in drugih pogojev (DPP) naročniku, vključno z osnutkom katastrskega elaborata | 15 dni od pridobitve vseh projektnih pogojev in drugih pogojev. |
| Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) – do predaje naročniku v potrditev. | 120 dni od pridobitve vseh projektnih pogojev in drugih pogojev. Naročnik DGD potrdi pred pošiljanjem DGD v mnenja. |
| Oddaja DGD projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja | 5 dni po naročnikovi potrditvi DGD |
| Predaja usklajene DGD vključno z vsemi potrebnimi mnenji | 15 dni od pridobitve vseh mnenj. |
| Izdelava in predaja projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) | 150 dni od (pridobljenega gradbenega dovoljenja) od pridobitve vseh pozitivnim mnenj/soglasij |

Naročnik bo izvajalca uvedel v delo v roku 8 dni od podpisa pogodbe. Uvedba v delo se opravi z zapisnikom o uvedbi, ki ga podpišeta naročnik in izvajalec.

V pogodbene roke za izdelavo projektne dokumentacije ni vključen čas pregleda in potrjevanja izdelanih dokumentacij s strani naročnikov.

Rok za dokončanje vseh del je 370 dni od uvedbe v delo.

9. PREVZEM DOKUMENTACIJE

- člen

Prevzem opravljenih storitev se opravi s prevzemnim zapisnikom, ki ga podpišeta naročnik in izvajalec. Zapisnik o prevzemu je obvezna priloga računu.

V primeru, da ima naročnik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveže napake odpraviti v najkrajšem času, oziroma utemeljene pripombe upoštevati pri nadaljnjem delu.

10. ODGOVORNOST

- člen

Izvajalec ima projektantsko odgovornost zavarovano za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, pri ________ za zavarovalno vsoto _____________ EUR.

Fotokopija zavarovalne police je sestavni del te pogodbe. Veljavnost zavarovalne police mora izvajalec obnavljati in naročniku predložiti dokazilo o podaljšanju letno oz. ob vsakem poteku zavarovanja do izteka garancijske dobe objekta.

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi napak v projektu zaradi neskladnosti z veljavnimi predpisi, standardi in normativi.

Izvajalec je odgovoren za napake v projektu, ki se pokažejo med izvedbo del, kot je to določeno v členih 625.– 640. in 646. Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljevanju Obligacijski zakonik).

Če se izkaže, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta, zgrajenega po tej dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi določil 662. – 665. člena Obligacijskega zakonika.

11. POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO DEL

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% (nič cela pet odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi končnega računa za posamezno vrsto del po tej pogodbi.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Naročnik izstavi račun za pogodbeno kazen, le-ta pa se lahko pobota s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni iz tega člena pogodbe. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika.

12. ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV

- člen

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do naročnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Stranki soglašata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z določilom pogodbe iz prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5 % (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.

13. ODSTOP OD POGODBE

- člen

Če med izvajanjem pogodbe izvajalec ne spoštuje dogovorjenih pogodbenih obveznosti, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren naknadni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti. Če do izteka naknadnega roka izvajalec ne izpolni naročnikove zahteve znotraj pogodbenih obveznosti, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode.

Odpoved mora biti pisna.

V primeru neplačila s to pogodbo določenega pogodbenega zneska lahko izvajalec od pogodbe odstopi potem, ko je poprej pismeno opomnil naročnika za izpolnitev njegovih obveznosti; v tem primeru mora naročnik plačati polno ceno za predano projektno dokumentacijo.

14. SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA

- člen

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu.

15. SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI  BREZ  PREDHODNE OBJAVE

- člen

Naročnik si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah, ki so predmet javnega naročila, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in so te dodatne storitve v skladu z osnovnim javnim naročilom.

16. LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- člen

Izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice na celotni izdelani dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe.

Izvajalec naročniku in naročnikovim pogodbenim partnerjem dovoljuje uporabo, prilagajanje in spreminjanje izdelane dokumentacije zaradi sprememb projekta oziroma izdelavo nadaljnjih faz projektne dokumentacije.

Izvajalec naročniku in naročnikovim pogodbenim partnerjem dovoljuje uporabo, prilagajanje in spreminjanje izdelane dokumentacije za potrebe vzdrževanja, rekonstrukcije ali razširitve objektov, ki so predmet projektne dokumentacije.

Pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena pridobi naročnik tudi na posameznih delih projektne in druge dokumentacije, ki jo izvajalec še ni izročil in to v primeru stečaja ali likvidacije posameznega izvajalca oziroma izdelovalca dokumentacije ali v primeru predčasne prekinitve pogodbe.

Prenos pravic se izvrši s trenutkom izročitve dokumentacije. V primeru iz četrtega odstavka tega člena pa se prenos pravic izvrši z dnem podanega predloga za stečaj ali likvidacijo oziroma z dnem prejema obvestila o predčasni prekinitvi pogodbe.

Prenos pravic po tem členu je vključen v pogodbeno ceno.

17. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pogodbeni predstavnik izvajalca je ______________________, pogodbeni predstavnik naročnika pa je ____________________.

Pogodbena predstavnika dajeta nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z izvedbo del ter sodelujeta pri reševanju vseh vprašanj, ki bi se pojavila v toku izvajanja pogodbe.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tem členu navedena pogodbena predstavnika.

18. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Krškem.

19. PODIZVAJALCI

- člen

Poleg izvajalca pri izvedbi del sodelujejo tudi naslednji podizvajalci:

- firma, mat. št., davčna št., vrsta del, % del;

- člen

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani naročnika neposredno plačuje podizvajalcu, za kar podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

- člen

Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev naročnika. Izbrani izvajalec mora v 5 (petih) dneh po prejemu naročnikove privolitve naročniku predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

- pogodbo s pogodbenim predračunom,

- obrazec ESPD izpolnjen s strani podizvajalca v skladu z določili 79. člena ZJN-3;

- potrdilo o plačanih davkih - na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem, če tako zahteva naročnik.

Šele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili določeni za prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pričeti z deli, naročnik in izvajalec pa skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je glavni izvajalec naročniku podal predlog za zamenjavo oz. uvedbo novega podizvajalca.

Vsa določila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.

- člen

Če neposredno plačilo podizvajalcu v skladu z 94. členom ZJN-3 ni obvezno oz. ni izvedeno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, storitve oz. dobavljeno blago neposredno povezano s predmetnim javnim naročilom. To velja za vse podizvajalce, ki nastopajo pri izvedbi predmeta te pogodbe.

20. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

21. RAZVEZNI POGOJ PO 67. ČLENU ZJN-3

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se izpolni v primeru nastopa ene izmed okoliščin, ki jih določa tretja alineja četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa bo nov postopek oddaje javnega naročila začel skladno z določili zakona.

22. KONČNE DOLOČBE

- člen

Vse spremembe te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki z aneksom k tej  pogodbi.

Pogodba stopi v veljavo, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank in ko izvajalec dostavi ustrezno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in fotokopijo zavarovalne police.

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva izvoda.

| Datum: ________________ Številka: _______________ | Datum: ________________ Številka: 355-5/2024 O605 |
| --- | --- |
| Izvajalec: | Naročnik: |
|  | MESTNA OBČINA KRŠKO |
|  | Janez Kerin župan |

Ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da se strinja s pogodbenimi določili.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico do manjših sprememb ali vsebinskih dopolnitev predloženega vzorca pogodbe oz. prilagoditev glede na število sklopov, ki bod oddani posameznemu ponudniku ter glede na to, ali bo šlo za izvajanje v skupni ponudbi, s podizvajalci ipd.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)