# Priloga št. 4

# OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………..........

sklenejo naslednjo

POGODBO O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI) IN IZVAJANJE PROJEKTANTSKEGA NADZORA ZA REKONSTRUKCIJO OGREVALNEGA SISTEMA POLICIJSKE AKADEMIJE TACEN, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI, ŠT. ……………………..,

ki se financira iz Frontex sredstev

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in izvajanje projektantskega nadzora za rekonstrukcijo ogrevalnega sistema Policijske akademije Tacen, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, (v nadaljevanju: izvedba storitev), po ponudbenem predračunu št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun) in Opisu predmeta javnega naročila in zahteve naročnika, ki sta v prilogi in sestavni del te pogodbe. Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in izvajanje projektantskega nadzora za rekonstrukcijo ogrevalnega sistema Policijske akademije Tacen, pri kateri se upoštevajo okoljski  vidiki, št. 430-285/2026, objavljenega na portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in izvajanje projektantskega nadzora za izvedbo celovite rekonstrukcije ogrevalnega sistema Policijske akademije Tacen, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki ter obsega naslednje dele:

Del 1: Plinski priključek

Del 2: Upravna stavba

Del 3: Služba varovanja

Del 4: Telovadnica

Del 5: Jedilnica in kuhinja

Del 6: Dom 1

Del 7: Dom 2

Del 8: Dom 3

Del 9: Šola

Del 10: Stanovanjski objekt

Izvajalec mora sodelovati z naročnikom z namenom uskladitve dokumentacije z zahtevami naročnika in pridobiti soglasje Energetika Ljubljana d.o.o na izdelano projektno dokumentacijo Del 1: Plinski priključek. Izvajalec mora upoštevati dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo predmetne dokumentacije. Pred zaključno izdelavo dokumentacije je potrebno vsebino uskladiti z naročnikom ter po njegovih pripombah oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oziroma popraviti.

OBSEG STORITEV

- člen

Obseg pogodbenih storitev zajema:

1. Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), izdelano skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23), ki mora vsebovati najmanj naslednje načrte oz. druge sestavne dele:

Zbirni načrt z zbirnim tehničnim poročilom, ki vključuje:

- tekstualni del s kazalom vsebine projekta, splošne podatke o objektu in podatke o izdelovalcih projekta,

- skupen podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsak posamezen del javnega naročila / postavko (del 1-10) vključno z rekapitulacijo.

Načrt s področja arhitekture/gradbeništva, ki vključuje najmanj:

- pregled razpoložljive dokumentacije v arhivih in pri naročniku ter izvedbo vseh potrebnih meritev na objektu za potrebe izdelave posnetka obstoječega stanja ogrevalnih inštalacij,

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo z opisom obstoječega stanja, opisom predvidenih posegov ter opisom sestave konstrukcij in predlaganih materialov upoštevajoč zahteve s področja požarne varnosti,

- grafične prikaze obstoječega stanja: tlorise vseh etaž s prikazom oboda stavbe, postavitvijo ogreval in dvižnih vodov,

- glede na trenutno stanje toplotnega ovoja se izračunajo toplotne izgube objektov,

- grafične prikaze novega stanja: s prikazom posegov v prostoru kotlovnice in ali toplotne postaje in posegov na objektu v povezavi izgradnje dimnika in vsemi potrebnimi preboji in detajli (vodenje na področju fasade, strehe, ..),

- mnenje statika v primerih, ko se posega v nosilno konstrukcijo objekta,

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko.

Načrt s področja elektrotehnike, ki vključuje najmanj:

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo s potrebnimi izračuni in preveritvijo ustreznosti obstoječih/novih električnih priključkov v toplotnih postajah in ali kotlovnicah, z opisom obstoječega stanja, opisom predvidenih posegov/ukrepov potrebnih za izvedbo sanacije ogrevalnega sistema (elektro omara, razsvetljava in varnostna razsvetljava, plinska in požarna centrala ...),

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko.

Načrt s področja strojništva, ki vključuje najmanj:

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo s potrebnimi izračuni strojnih instalacij za potrebe ogrevanja in priprave TSV in opisom  delovanja. Potrebno definirati vso potrebno opremo za delovanje novih kotlovnic in ali toplotnih postaj (kotel, dimnik, plinska inštalacija, prezračevanje, hidravlika, varovanje, ..).

- grafični del: tlorisi s prikazom in popisom radiatorjev, dvižnih vodov z vgrajenimi termostatskimi in balansirnimi ventili, detajli po potrebi. Tlorisni in shematski prikaz kotlovnice in ali toplotne postaje s pripravo TSV.

- izračuni: kotlovnica in ali toplotna postaja s posameznimi kotlovskimi elementi, dimnik in balansiranje sistema (s programom kot na primer IMI, Danfoss, … s tabelaričnim prikazom za posamezni element),

- plinifikacijo kuhinjskih naprav (trenutno propan-butan),

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko.

Načrt s področja požarne varnosti – požarna presoja, ki je osnova projektne rešitve rekonstrukcije ogrevanja:

- cilj je dokazati in z ukrepi zagotoviti, da se obstoječ nivo požarne varnosti v objektu z izvedbo plinifikacije objekta, morebitnih prebojev sten in postavitve dimnika ne bo poslabšal. Požarna presoja je omejena na prostore in dele objekta, v povezavi s predmetom projektiranja.

Posamezen del projektne ali tehnične dokumentacije mora biti izdelan s strani pooblaščenega strokovnjaka s področja načrta ter vsebovati vse sestavne dele, priloge in elaborate, skladno z veljavno zakonodajo.

Projektna dokumentacija v celoti (opisi, grafične priloge, popisi del in materiala) mora vsebovati vse elemente, podatke, rešitve in detajle, potrebne za realizacijo projekta izvedbe ter biti izdelana na način, da je omogočena izvedba.

2. Izvajanje projektantskega nadzora, ki vključuje sodelovanje odgovornega projektanta pri izvedbi projektiranih del in izvajanje naslednjih del:

- tolmačenje in priprava pojasnil v času javnega naročila za izbor izvajalca gradnje,

- udeležbo vodje projekta na operativnih in drugih sestankih po potrebi ter na poziv naročnika   oziroma na poziv vodje nadzora (ob uvedbi izvajalca gradnje, občasno do največ 4 x v času gradnje za posamezen del od 1 do 10 in pri kakovostnem pregledu izvedenih del),

- udeležbo drugih članov projektne skupine na operativnih sestankih po potrebi oziroma na poziv naročnika in na poziv vodje nadzora (ob uvedbi izvajalca gradnje, občasno do največ 2 x (oseb/obiskov) v času gradnje za posamezni del od 1 do 10 in pri kakovostnem pregledu izvedenih del),

- sodelovanje predstavnika nadzora pri izvedbi strokovnih pregledov naročnika in enkratno sodelovanje vodilnega strokovnjaka pri prevzemu objekta,

- spremljanje poteka izvedbe del – gradnje,

- potrjevanje morebitnih odstopanj od projektnih rešitev in manjših sprememb v okviru PZI,  skladno z dopustnimi odstopanji po veljavni zakonodaji, s soglasjem naročnika,

- pomoč naročniku in podajo odgovorov na zastavljena vprašanja izvajalca v času izvedbe gradnje,

- opozarjanje naročnika in nadzornika na morebitna nedopustna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,

- preprojektiranje v primeru novih dejstev, ugotovljenih med realizacijo projekta (gradnjo), vezano na neustrezne projektne rešitve oz. pomanjkljivo izdelano projektno dokumentacijo. Spremembe rešitev izhajajoč iz okoliščin in dejstev, ki bi izhajala iz v času projektiranja neznanih okoliščin, niso zajete in se opredelijo ločeno,

- usklajevanje rešitev in detajlov in potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalca,

- pojasnjevanje izdelanih načrtov in tolmačenje projektnih rešitev izvajalcem in nadzoru, potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic, detajlov ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcev. Običajno potrjevanje materialov in opreme, ki ne predstavlja spremembe s projektom predvidenih rešitev ali popisov, bo v domeni nadzornika,

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb po predlogu izvajalca,

- izvajanje projektantskega nadzora ob podaljšanju izvedbe GOI zaradi odprave nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti (predmetno podaljšanje roka ne vpliva na ceno projektantskega nadzora).

Projektantski nadzor se izvede skladno z izdelano projektno dokumentacijo po delih 1-10, navedenih v drugem odstavku 1. člena te pogodbe (v nadaljevanju: deli 1-10).

Izvajalec je dolžan vse pogodbene storitve izvajati v skladu z določili Gradbenega zakona GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22-ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25), Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23), Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) in vso drugo veljavno zakonodajo.

- člen

Načrti morajo vsebovati vse potrebne tehnične prikaze, sheme, detajle ter navodila za izvedbo in vgradnjo, na osnovi katerih bo omogočena izvedba rekonstrukcije ogrevalnega sistema Policijske akademije Tacen postopoma po posameznih objektih.

PZI načrti, vključno z tekstualnim delom in grafičnimi prikazi ter popisi, morajo biti izdelani za vsak objekt izvedbe rekonstrukcije ločeno, tako da je omogočena sanacija po fazah.

Naročniku je potrebno predati tudi natančne popise del in materiala s projektantsko oceno investicije po posameznih postavkah popisa, ki so sestavni del posameznih načrtov. Popisi del morajo biti predani naročniku v obliki ponudbenega predračuna, ki bo primeren za nadaljevanje postopka javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del.

Načrtovani posegi predstavljajo vzdrževalna dela, namenjena ohranjanju uporabnosti objekta, za kar ni potrebno gradbeno dovoljenje.

Dela se bodo izvajala ob sprotnem usklajevanju ter sodelovanju z naročnikom.

- člen

S projektno dokumentacijo je potrebno zagotoviti okoljske zahteve, ki izhajajo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25).

Pri tem se s projektiranjem stavbe zagotovi naslednji cilj:

- grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilnikov tople vode, morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na način, da bo pri gradnji oz. vgradnji gradbenih proizvodov in tehnologije, potrebne za delovanje stavbe izpolnjen cilj iz Uredbe o zelenem javnem naročanju:

- delež grelnikov vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90%.

Projektna dokumentacija mora poleg zahtev, ki izhajajo iz gradbenih predpisov, vključevati tudi rešitve glede:

- učinkovite rabe vode,

- ravnanja z odpadki,

- zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter

- rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov.

V projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje (PZI) in izdelavi popisov mora izvajalec upoštevati Priloge Uredbe o zelenem javnem naročanju – Primeri okolijskih zahtev in meril. Pri tem morajo biti popisi del pripravljeni tako, da bo razvidno, katere postavke se sklicujejo na Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Izvajalec mora tvorno sodelovati s predstavniki naročnika. V kolikor izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti vezanih na Uredbo o zelenem javnem naročanju na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe.

LOKACIJA IN PODATKI O OBJEKTIH

- člen

Storitve se bodo izvajale za rekonstrukcijo ogrevalnega sistema Policijske akademije Tacen, Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana – Šmartno, ki zajema naslednje objekte: upravna stavba, služba varovanja, telovadnica, jedilnica in kuhinja, dom 1, dom 2, dom 3, šola in stanovanjski objekt.

POGODBENA VREDNOST

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega izvajalca ustrezno prilagoditi/

Pogodbena vrednost storitve izdelave projektne dokumentacije brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost storitve izdelave projektne dokumentacije znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost storitve izvedbe projektantskega nadzora brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost storitve izvedbe projektantskega nadzora znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost storitve izdelave projektne dokumentacije in storitve izvedbe projektantskega nadzora brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost znaša ___________ EUR z DDV.

Izvajalec zagotavlja, da bo storitve po predmetni pogodbi zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa ponudnika (presežen znesek 60.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV./

Projektantski nadzor bo izvajalec izvajal tekom celotne izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Predviden pričetek gradnje je v roku enega do petih let od primopredaje zadnjega dela  izdelanega PZI. Cene za projektantski nadzor iz ponudbe so fiksne v primeru pričetka gradnje v roku dveh let od primopredaje zadnjega dela izdelanega PZI. V primeru, da se gradnja začne po preteku obdobja dveh let od primopredaje zadnjega dela izdelanega PZI, se lahko cena projektantskega nadzora usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), in sicer tako v primeru rasti kot tudi znižanja indeksa, vendar le, če kumulativna sprememba indeksa preseže 4%. Izhodišče za izračun uskladitve je indeks, ki je uradno objavljen po preteku 24 mesecev od primopredaje zadnjega dela izdelanega PZI.

Nadaljnje uskladitve cene se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Cena se v vseh primerih lahko spremeni največ v višini 80% izračunanega indeksa.

Izvajalec mora naročniku pisno predlagati in utemeljiti spremembo cene, na podlagi česar naročnik preveri upravičenost spremembe cene. V kolikor se indeks, skladno z znižanjem cen življenjskih potrebščin, zniža več kot 4 %, spremembo cene izvajalcu pisno predlaga naročnik. O spremembi cene pogodbene stranke sklenejo dodatek k tej pogodbi. Za izračun indeksa se uporablja povezava: https://www.stat.si/Inflacija/#/revalorisation.

Pogodbene storitve se financirajo iz Frontex sredstev.

ROK IZVEDBE STORITEV

- člen

Naročnik bo uvedel izvajalca v delo izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) z eno uvedbo za vse dele od 1 - 10 predvidoma v 15 koledarskih dneh od začetka veljavnosti pogodbe. Takrat se bo izvedel tudi ogled objektov in primopredaja obstoječe dokumentacije (iz točke 3.2 iz priloge »Opisa predmeta javnega naročila in zahteve naročnika«) v papirni obliki, ki jo bo izvajalec prejel na vpogled in v uporabo in jo ob dokončanju izdelave projektne dokumentacije vrnil naročniku. Z ogledom in uvedbo v delo pričnejo teči roki za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik naročnika in izvajalca.

Rok za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) od Dela 1 do 10 je 365 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec lahko dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) znotraj roka iz prejšnjega odstavka izdela naenkrat za vse Dele od 1 - 10 ali pa v časovnem zaporedju. Vsako izdelano dokumentacijo mora naročniku posredovati v predogled in potrditev. Predati mora en izvod projektne dokumentacije v pisni in en izvod projektne dokumentacije v elektronski obliki. Projektno rešitev PZI plinskega priključka mora izvajalec predhodno uskladiti in pridobiti pisno soglasje podjetja Energetika Ljubljana d. d. Na podlagi prejetih pripomb naročnika, mora izvajalec v roku 21 dni pripraviti čistopis potrjene variante in predati en izvod projektne dokumentacije v pisni in en izvod čistopisa projektne dokumentacije v elektronski obliki naročniku.

Po potrditvi čistopisa projektne dokumentacije s strani naročnika, mora izvajalec dokončati dokumentacijo v roku 7 dni, pisno obvestiti naročnika o dokončanju projektne dokumentacije in oddati dopolnjene izvode naročniku tako, da se lahko izvede zapisniška primopredaja projektne dokumentacije PZI.

V rok izdelave projektne dokumentacije se ne šteje pregled projektne dokumentacije s strani naročnika.

Za izpolnitev roka se šteje oddaja vseh zahtevanih izvodov naročniku. Oddaja izvodov je mogoča z osebnim prevzemom ali po pošti.

Vse pogodbene obveznosti izvajalca glede projektne dokumentacije se zaključijo z zapisniškim prevzemom del od 1 do 10 (ob predložitvi projektne dokumentacije PZI za vse dele od 1 - 10 naenkrat se opravi en zapisniški prevzem, pri predložitvah projektne dokumentacije PZI v časovnem zaporedju pa posamični prevzemi del od 1 - 10 skladno s predložitvami projektne dokumentacije PZI), ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strani.

Projektantski nadzor mora izvajalec izvajati skladno s časovno dinamiko izvajanja rekonstrukcije ogrevalnega sistema, ki bo (lahko) potekala ločeno za dele od 1 - 10. Posamezni projektantski nadzori, ki se izvajajo v fazi izvedbe GOI del, bodo predvidoma potekali v letu 2028 z zaključkom v letu 2036.

Posamezne uvedbe v delo za izvedbo storitev projektantskega nadzora pogodbenih del od 1 - 10 bodo potekale istočasno z vsakokratno uvedbo v delo izvajalca rekonstrukcije ogrevalnega sistema (gradbeno-obrtniških in instalacijskih del GOI) z zapisnikom uvedbe v delo izvajalca GOI del. V zapisniku o uvedbi v delo se opredelijo roki trajanja storitve projektantskega nadzora. Vsa dela projektantskega nadzora, ki jih je potrebno opraviti ob morebitni odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na pregledu izvedenih GOI del, se ne obračunavajo posebej in so celoti zajeta v ponudbenem predračunu.

O posamezni uvedbi v delo bo naročnik izvajalca predhodno najmanj 30 dni pred uvedbo v delo pisno obvestil na e-naslov: _________ .

Prevzem storitev posameznega projektantskega nadzora se opravi po zaključku izvedbe posameznih GOI del od 1 do 10, po odpravi vseh napak ugotovljenih na kakovostnem pregledu, potrjenem končnem obračunu ter podpisu  primopredajnega zapisnika izvedenih del med naročnikom, strokovnim nadzorom, izvajalcem GOI del in projektantskim nadzorom.

Roki in vsebina obveznosti izvedbe projektantskega nadzora so vezani na dinamiko izvajanja GOI del na objektu in izhajajo iz »Opisa predmeta javnega naročila in zahtev naročnika«, ki so v prilogi in sestavni del te pogodbe.

Vsi pogodbeni roki se štejejo v koledarskih dneh.

Pogodbeni roki tega člena se lahko spremenijo le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe termina za pričetek storitev. Izbrani izvajalec ni upravičen do kakršnih koli dodatnih finančnih sredstev iz naslova spremembe termina pričetka izvajanja del.

IZDELAVA IN PREVZEM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- člen

Projektno dokumentacijo PZI mora  izvajalec izdelati v 4 izvodih v papirni obliki v mapah za posamezni del posebej in 1 izvodu za posamezen del posebej v elektronski obliki. Datoteke morajo biti varnostno nesporne in posredovane naročniku preko spletnega odložišča velikih datotek v javni upravi (SOVD). Dokumentacija  mora biti za tekstualni del projektne dokumentacije shranjena v obliki zapisa *doc (MS Word), tabele in predračuni s količinami v obliki zapisa *xls (MS Excel) in načrti v obliki zapisa *pdf (Adobe)  ter v obliki zapisa dwg (Acad).

Vsi zapisi morajo biti shranjeni na prenosnem mediju v obliki, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oz. popolnosti izdelane dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v izpisani obliki.

- člen

Storitev izdelave projektne dokumentacije:

Za prevzem projektne dokumentacije se šteje izročitev vseh zahtevanih izvodov naročniku, ki nimajo kakovostnih napak.

Brez predložitve dokazila iz 11. člena prevzem ni opravljen.

O prevzemu izdelane dokumentacije PZI, mora biti dvostransko podpisan zapisnik o prevzemu, ki je osnova za izstavitev računa.

V primeru, da naročnik v projektni dokumentaciji ugotovi pomanjkljivosti, je izvajalec dolžan le-te na poziv naročnika in v roku, ki ga določi naročnik v pisnem pozivu, v celoti brezplačno odpraviti.

ZAHTEVE PRI IZVEDBI DEL

10. člen

Izvajalec mora izvesti storitve, ki so predmet  pogodbe skladno z »Opisom predmeta javnega naročila in zahtevami naročnika«, ki so v prilogi in sestavni del te pogodbe in z vso veljavno zakonodajo s tega področja, zakoni, predpisi, veljavnimi tehničnimi smernicami, normativi  in merili.

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora biti upoštevano sledeče:

- določila veljavnega prostorskega akta na tem področju,

- predpisi s področja načrtovanja in gradnje objektov,

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, 161/22, 129/23, 103/24 in 94/25),

- Tehnična smernica TSG -1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb,

- Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (različica 1.02, oktober 2020),

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25),

- druga zakonodaja s področja energetske prenove, načrtovanja in gradnje objektov.

Izvajalec izdela projektno dokumentacijo z rešitvijo, ki temelji na sedanjem, energetsko ne saniranem stanju, upoštevajoč toplotne potrebe po izvedeni energetski sanaciji v prihodnosti.

Projektna rešitev rekonstrukcije ogrevanja Policijske akademije Tacen mora vključevati:

- Spremembo koncepta ogrevanja – decentralizacija. Izvedejo se lokalne plinske kotlovnice za vsak posamezen objekt. Izvedejo se interni plinski priključki za vse objekte. Plinski priključek se zaključi s plinsko pipo in nadometno omarico na fasadi objekta. Okvirna dolžina plinskega priključka cca 2 km. Rešitev vključuje zahtevo, da se bo plinifikacija objektov izvaja postopoma, kar pomeni, da se v začetni fazi izvajanja plinifikacije ohrani delovanje obstoječe oljne centralne kotlovnice. Hkrati z izgradnjo lokalnih kotlovnic se objekti postopoma odklapljajo od obstoječe oljne kotlovnice. V zaključku investicijskega cikla, se izvede še lokalna kotlovnica za objekt Šole, v prostoru, kjer je trenutno locirana obstoječe centralna kotlovnica,

- Kaskadno postavitev kotlov (več manjših enot za nazivno moč kotlovnice),

- Dobavo in vgradnjo pripadajoče regulacije za krmiljenje ogrevnih vej, črpalk, regulacijskih ventilov, toplotnih izmenjevalnikov (ločevanje primarnega in sekundarnega sistema), varovalnih elementov, plinskih central, plinskih prog, priprava kotlovske vode (lahko je tudi kot mobilna enota za več objektov), dimovodnih priključkov, elektro povezav,

- Dobavo in nadometno postavitev (koaksialnih) dimnikov ob fasadi objekta višine cca 15 metrov, upoštevajoč pripadajoča GOI dela. V primeru obstoječih dimnikov se izvede sanacija (služba varovanja, stanovanjski objekt in šola),

- Izvedbo balansiranja in uravnoteženja ogrevalnih razvodov (vgradnja termostatskih in balansirnih ventilov),

- Izdelavo nadometnega cevnega razvoda ogrevalnega sistema v kletnih prostorih nekaterih objektov. Namreč v nekaterih primerih je cevni razvod ogrevanja voden podometno, v talnih kinetah oziroma tlaku. Zaradi vlage so cevi dotrajane, zato je potrebno predvideti njihovo zamenjavo.

- Popise ogrevalnih naprav z namenom njihove zamenjave.

- Potrebna GOI dela za preureditev obstoječih prostorov toplotnih podpostaj v prostore bodočih kotlovnic. V primeru da lokacije obstoječih toplotnih podpostaj niso ustrezne, je za namen kotlovnice potrebno urediti nadomestni prostor, ki omogoča priklop in nadometno vodenje dimnika ob fasadi objekta. Prostor kotlovnice je potrebno tudi na nivoju arhitekture urediti skladno s področnimi tehničnimi zahtevami za plinske kotlovnice (protipožarne zahteve, prezračevanje, ..)

- Dobavo in montažo kombiniranih grelnikov vode potrebnih volumnov. V postavki upoštevati predpripravo vode (mehanska filtracija, preprečevanje nastajanje vodnega kamna v grelniku vode),

- plinifikacijo kuhinjskih naprav v objektu jedilnica in kuhinja (trenutno v uporabi propan-butan). V kuhinji so v uporabi tri plinske naprave za katere se v sklopu projektiranja plinifikacije upošteva servisni poseg s strani pooblaščenega serviserja, ki vključuje pregled naprav, nastavitev gorilnikov ter zamenjavo in prilagoditev šob za ustrezno zgorevanje plina,

- Energetski nadzorni sistem za ogrevanje in pripravo TSV, s katerim se izvaja upravljanje (spremljanje rabe energentov, alarmiranje v primeru napak, okvar, …).

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

11. člen

Projektna in druga dokumentacija z izročitvijo naročniku postane njegova last.

Na celotni izdelani dokumentaciji ter na vseh avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam, ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je določeno v tem členu.

Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobili vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih).

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izročil navedena dela brez kakršnih koli pravnih ali stvarnih bremen oziroma zahtevkov tretjih oseb, povezanih z avtorskopravnim varstvom.

Izvajalec mora ob prevzemu skupaj s projektno dokumentacijo predložiti naročniku tudi dokazilo o prenosu materialnih avtorskih pravic s strani vseh avtorjev na izvajalca, ki mora vsebovati:

- izjavo vseh avtorjev projektne dokumentacije, da prenašajo materialne avtorske pravice iz te pogodbe in druge pravice avtorjev (pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico uporabe v predelani obliki, pravico dostopa in izročitve) ter da dovoljujejo uporabo svojega dela izključno v neomejenem obsegu, krajevno in časovno neomejeno, za ves čas trajanja teh pravic,

- dovoljenje avtorjev za nadaljnji prenos materialnih avtorskih pravic brez omejitev,

- soglasje za izvedbo predelave oz. adaptacij kot je opredeljeno v predzadnjem in zadnjem odstavku tega člena in

- izjavo, da do naročnika nimajo nobenih zahtevkov iz naslova avtorskega honorarja ali nadomestila.

Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe preneseni na naročnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu z določili tega člena izvajalec na naročnika izključno v neomejenem obsegu, krajevno in časovno neomejeno za ves čas trajanja pravic, prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja.

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenašanja,

- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe v predelani obliki,

- pravico dostopa in izročitve.

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih je pridobil po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, in je navedena v 6. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.

Izvajalec zagotavlja, da bo naročniku povrnil vso škodo, ki bi mu nastala zaradi kršitev avtorskih pravic zaradi izvajalčeve kršitve te pogodbe. V primeru, da bi tretje osebe zaradi kršitev njihovih avtorskih pravic izvirajočih iz predmeta te pogodbe zoper naročnika ali njegove pogodbene partnerje vložile kakršnekoli zahtevke, izvajalec odgovarja naročniku za vso nastalo škodo.

Pogodbeni stranki soglašata, da določila o prenosu materialnih avtorskih pravic kot je opredeljeno s to pogodbo, ne pomenijo nobene prednostne pravice avtorja ali soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih opravil predelave ter z ničemer ne omejuje naročnika, da nadaljnja opravila (npr. predelava, izdelava PZI) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik izključno za svoj račun oziroma za račun kasnejših lastnikov v skladu z veljavnimi predpisi brez omejitev in posamičnih dovoljenj izvajalca izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege v stavbo iz naslova posodobitve ali investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe.

Izvajalec lahko namesto prenosa materialnih avtorskih pravic na izvajalca, naročniku predloži dokazilo o prenosu materialnih avtorskih pravic s strani avtorjev direktno na naročnika v obsegu, ki je opredeljen v tej določbi.

OBVEZNOSTI, ODNOSI  IN ODGOVORNOSTI POGODBENIH STRANK

12. člen

Naročnik se obvezuje:

- uvesti izvajalca v delo - o uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik naročnika in izvajalec,

- omogočiti izvajalcu dostop do objektov, skladno s pravili hišnega reda.

13. člen

Izvajalec je dolžan:

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih storitev predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

- za vsako spremembo imenovanih članov projektne skupine strokovnjakov predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire,

- ščititi interese naročnika,

- vse informacije in podatke v zvezi z izvajanjem pogodbenih storitev varovati kot poslovno skrivnost naročnika,

- izvajati dela kot dober strokovnjak, po pravilih stroke na področju, v katerega spada predmet te pogodbe, v skladu z veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti, tehničnimi smernicami, zadnjim stanjem tehnike ter normativi in standardi,

- izvajati delo v dogovorjenih rokih, tako, da bo delo opravljeno ekonomično, v okviru določil pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama,

- v primeru odkritih skritih napak po izvedeni gradnji, v času garancijske dobe, sodelovati pri pregledih objekta in odpravi napak, tolmačiti izvedene projektne rešitve in podati nove projektne rešitve,

- po potrebi in na zahtevo naročniku tolmačiti projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega dela v času izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta,

- med izvedbo GOI del obveščati naročnika o vseh pomanjkljivosti izvedbe/neskladjih s projektno dokumentacijo,

- sodelovati na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naročniku v vseh točkah izdelave predmeta pogodbe, na koordinacijah zagotoviti sodelovanje vseh v skupini strokovnjakov,

- naročniku kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila o posameznih vprašanjih,

- dajati pojasnila projektne dokumentacije med njeno izdelavo in v fazi izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del, kakor tudi pojasnila v zvezi z ostalimi pogodbenimi deli,

- naročnika sproti obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

- pri ponujenih rešitvah upoštevati kriterije ekonomičnosti in trajnosti gradnje ter uporabe in vzdrževanja poslovnih prostorov v celotni življenjski dobi.

Izvajalec se nadalje zavezuje, da bo za izpolnjevanje storitev, dogovorjenih s to pogodbo, zagotovil zadostno število pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih inženirjev in drugih strokovnjakov, ki bodo svoje delo opravljali strokovno, natančno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v rokih, dogovorjenih s to pogodbo.

14. člen

Vodja projektiranja imenovan s strani izvajalca je zadolžen za:

- koordinacijo izdelave projektne dokumentacije,

- koordinacijo imenovanih strokovnjakov projektne skupine, ki bodo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije,

- medsebojno usklajenost posameznih načrtov oziroma delov projektne dokumentacije,

- spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektne dokumentacije,

- opravljanje projektantskega nadzora v času gradnje in koordinacijo drugih strokovnjakov pri izvajanju projektantskega nadzora v času gradnje.

PLAČILO

15. člen

/V primeru tujega izvajalca ustrezno prilagoditi/

Naročnik bo izvršil plačila po pogodbi posebej, na naslednji način:

- za izdelavo projektne dokumentacije PZI bo izvajalec izstavil račune po vsakokratnem zapisniškem prevzemu izdelane projektne dokumentacije PZI za posamezni del od 1 - 10, ki bo izkazoval količinsko in kakovostno ustreznost opravljenega dela. Pogoj za plačilo je predložena ustrezna izjava o prenosu materialnih avtorskih pravic za posamezen del od 1-10 skladno z 11. členom te pogodbe.

- za izvedbo storitev projektantskega nadzora bo izvajalec izstavil račune po vsakokratnem zapisniškem prevzemu storitve posameznega projektantskega nadzora, ki bo izkazoval količinsko in kakovostno ustreznost opravljenih storitev za posamezni del od 1 - 10.

Naročnik bo račune za opravljene storitve poravnal 30. dan od dneva prejema računov, ki bodo izstavljeni na podlagi zapisnika o prevzemu, skladno s prejšnjim odstavkom tega člena in ki bodo izkazovali količinsko in kvalitetno ustreznost opravljenih storitev in so priloga k računom ter predložitvi dokumentacije iz petega odstavka 11. člena te pogodbe o prenosu materialnih avtorskih pravic, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri _________________oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 20. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani kupca/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdane račune pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Uradni list RS, št. 85/25)./ne upošteva se za tujega ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo pri posredovanju eRačunov upošteval sledeče podatke za naročnika MNZ:

| Uporabnik | Ident. št. za DDV | TRR in Bic koda | Referenčna številka uporabnika | Matična številka | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLICIJA GPU, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171451 | 1332813128 | C1714-26-______ |

/ne upošteva se za tujega  izvajalca/

POGODBENA KAZEN

16. člen

/V primeru tujega izvajalca ustrezno prilagoditi/

Naročnik v primeru zamude pri izvedbi pogodbenih storitev zaračuna izvajalcu za vsak dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,2 % od vrednosti posamezne zamujene storitve (katerega od delov 1-10) z DDV, ki je opredeljena v ponudbenem predračunu.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo pri izvedbi pogodbenih storitev (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od vrednosti posamezne zamujene storitve (katerega od delov 1-10) z DDV, ki je opredeljena v ponudbenem predračunu.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca škodo, ki mu je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov in vso škodo zaradi slabe ali nestrokovne izvedbe del, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo za dokončanje del določi nov izvajalec. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Za poplačilo škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastale škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

FINANČNO ZAVAROVANJE

17. člen

Storitev izdelave projektne dokumentacije:

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdelave projektne dokumentacije PZI po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti storitve izdelave projektne dokumentacije z DDV iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 60 dni po preteku roka, ki je določen za storitev izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena je pogoj za veljavnost pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo v celoti ali delno izpolnil ali ne bo pravočasno ali pravilno izpolnil katere od svojih pogodbenih obveznosti.

Storitev izvedbe projektantskega nadzora:

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 dneh po obojestranskem podpisu prevzemnega zapisnika  za zadnjega od delov 1-10 PZI dokumentacije, posredoval naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvedbe projektantskega nadzora po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvedbe projektantskega nadzora), in sicer v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz drugega odstavka 6. člena te pogodbe, to je __________ EUR /izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/, z veljavnostjo najmanj 5 let od njegove izdaje. Najkasneje 30 dni pred potekom mora ponudnik predložiti novo zavarovanje, in sicer za naslednjih 3 leta v višini 3 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz drugega odstavka 6. člena te pogodbe, to je __________ EUR /izpolni se v fazi sklepanja pogodbe.

Izvajalec lahko namesto novega kavcijskega zavarovanja zavarovalnice oz. bančne garancije predloži dodatek k obstoječemu kavcijskemu zavarovanju oz. bančni garanciji.

Predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvedbe projektantskega nadzora je pogoj za izstavitev računa za zadnji del (katerega od delov 1-10) PZI dokumentacije iz 15. člena te pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvedbe projektantskega nadzora služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času izvajanja projektantskega nadzora.

V primeru nepredložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvedbe projektantskega nadzora ima naročnik pravico vnovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. odstavka tega člena oz. predhodno izdano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvedbe projektantskega nadzora.

V primeru, da izvajalec ne bo v celoti ali delno izpolnil ali ne bo pravočasno ali pravilno izpolnil pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem projektantskega nadzora ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvedbe projektantskega nadzora.

Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvedbe projektantskega nadzora, obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvedbe projektantskega nadzora ali podaljšano veljavnost finančnega zavarovanja z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V primeru unovčenja ali delnega unovčenja katerega od finančnih zavarovanj iz tega člena mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od unovčenja novo finančno zavarovanje v pogodbeno dogovorjeni višini.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

18. člen

Izvajalec mora najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe in kot pogoj za veljavnost te pogodbe predložiti zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo skladno s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24, v nadaljevanju ZAID), z višino letne zavarovalne vsote, ki ne bo nižja od 50.000,00 EUR, sklenjeno za čas veljavnosti te pogodbe. Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje mora vključevati kritje za škodo, ki bi lahko nastala naročniku, naročnikovemu uporabniku ali tretji osebi v zvezi z  opravljanjem dejavnosti ter izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, kamor se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje ali uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oz. preprečitev nastanka škode brez nastanka neposredne škode  in škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe.

Kadar izvajalec predloži polico, ki se letno obnavlja, mora vsaj 15 dni pred iztekom njene veljavnosti predložiti zavarovanje za novo obdobje.

Zavarovanje odgovornosti za škodo mora zajemati tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec (izvajalec) odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

IZPOLNJEVANJE OKOLJSKIH ZAHTEV

19. člen

Izvedena storitev mora ustrezati okolijskim zahtevam iz razpisne dokumentacije skladno s predpisi, ki urejajo zeleno javno naročanje.

PODIZVAJALCI

20. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če izvajalec nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/________________________________________. /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/30, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL, v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik  Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazci »Izjava o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu in udeležbi podizvajalca, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in Izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki 10.2.2 Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

HIŠNI RED

21. člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih izjav delavcev z dejanskim stanjem. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

OSEBA ODGOVORNA ZA JAVNA NAROČILA

22. člen

Projektant oz. projektanti, ki bodo po predmetnem javnem naročilu izdelovalci projektne dokumentacije, se bodo v zvezi z oddajo javnega naročila gradnje, ki se bo izvajala na podlagi njihove projektne dokumentacije, skladno z 10. točko 4. člena ZIntPK šteli za osebe, odgovorne za javna naročila. Pojasnilo: Skladno z ZIntPK so osebe, odgovorne za javna naročila, tudi osebe, ki niso v delovnem razmerju pri naročniku in ki predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, pri vseh javnih naročilih, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 100.000,00 EUR brez DDV. Pri tem, upoštevajoč tudi pojasnila Ministrstva za pravosodje, projektanti, fizične osebe, ki pripravljajo projektno dokumentacijo za javno naročilo ali vsebinsko sodelujejo pri njeni pripravi, običajno ustrezajo definiciji osebe, odgovorne za javna naročila. Te osebe so tudi zavezanci za prijavo premoženjskega stanja in morajo Komisiji za preprečevanje korupcije, skladno z 41. in 42. členom ZIntPK, do 31. januarja sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju za preteklo koledarsko leto (stanje na dan 31. decembra), če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja, kot je zgoraj opredeljeno. Za osebo se šteje, da je sodelovala v postopku javnega naročanja v preteklem koledarskem letu, če se je v tem letu postopek javnega naročanja začel (s sklepom o začetku postopka) in/ali zaključil s pravnomočno odločitvijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Torej, v primeru, da se je postopek oddaje javnega naročila začel v enem koledarskem letu in zaključil v drugem koledarskem letu, mora oseba poročati za dve koledarski leti zapored.

Naročnik je kot organ, ki izvaja postopke javnega naročila, skladno z 41. členom ZIntPK dolžan prijaviti osebe, ki sodelujejo v javnih naročilih, v seznam zavezancev za prijavo premoženjskega stanja. Glede na navedeno bo moral projektant oz. projektanti, ob izvedbi javnega naročila gradnje, ki se bo izvajala na podlagi njegove projektne dokumentacije, ki je predmet tega javnega naročila, na poziv naročnika posredovati potrebne podatke skladno z ZIntPK (ime, priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega bivališča). Prav tako bodo morali projektanti izpolniti obveznost prijave premoženjskega stanja, o kateri bodo obveščeni s strani naročnika ob pozivu za posredovanje podatkov.

Izvajalec mora projektanta oz. projektante, ki bodo izdelovalci projektne dokumentacije po predmetnem javnem  naročilu in jih je izvajalec navedel v prilogi št. 8 (Podatki o kadru), seznaniti z zgoraj navedenimi pogoji in bo moral na zahtevo naročnika pred oddajo predmetnega javnega naročila, predložiti izjavo projektanta oz. projektantov, da sprejemajo zgoraj navedene pogoje in da bodo na poziv naročnika posredovali potrebne podatke skladno z ZIntPK (Priloga št. 8a).

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

23. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI

24. člen

Skrbnik pogodbe za naročnika je _________________.

Skrbnik te pogodbe za izvajalca je __________________.

Vodja projektiranja je_________________________________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

KONČNE DOLOČBE

25. člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije, kamor sodi tudi »Opis predmeta javnega naročila in zahtev naročnika« ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

26. člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter drugih predpisov, ki urejajo to področje.

27. člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

28. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 17. člena te pogodbe in predložitvijo police zavarovanja odgovornosti iz 18. člena te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico do brezplačnega odstopa od pogodbe s pisnim obvestilom do zaključka uvedbe v delo izvajalca, v kolikor ne bodo zagotovljena proračunska sredstva z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

29. člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega dostavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

30. člen

Pogodba je elektronsko podpisana s strani naročnika in izvajalca.

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )			    			POLICIJA

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

/dokument je elektronsko podpisan/		/dokument je elektronsko podpisan na prvi strani/