TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Zasnova sistema soustvarjanja digitalnih javnih storitev

27. 5. 2026

- Kazalo vsebine

1	Ozadje – projekt Soustvarjanje digitalnih javnih storitev	3

2	Izhodišča za javno naročilo	4

2.1	Namen in cilji javnega naročila	4

2.2	Načrt izvedbe javnega naročila	5

2.3	Vodenje, koordinacija ter druge zahteve izvedbe javnega naročila	7

3	Predmet javnega naročila	8

3.1	AKTIVNOST 1: Analiza stanja in identifikacija priložnosti pri vključevanju končnih uporabnikov	8

3.2	AKTIVNOST 2: Zasnova koncepta sistema soustvarjanja z deležniki	11

3.3	AKTIVNOST 3: Priprava operativnega načrta za vzpostavitev sistema soustvarjanja	13

3.4	AKTIVNOST 4: Priprava načrta za testiranje sistema soustvarjanja	14

3.5	AKTIVNOST 5: Strokovna podpora naročniku	14

Kazalo slik

Slika 1: 4 načrtovani stebri sistema soustvarjanja digitalnih javnih storitev	3

Slika 2: Načrt izvedbe predmeta javnega naročila	6

Slika 3: Tipične faze razvoja digitalne storitve v javni upravi	9

Ozadje – projekt Soustvarjanje digitalnih javnih storitev

Vlada Republike Slovenije je decembra 2022 sprejela Strategijo digitalnih javnih storitev 2030, ki jo je pripravilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) v sodelovanju z vsebinsko pristojnimi  institucijami. Eden od strateških ciljev strategije je »Vse digitalne storitve so soustvarjene z uporabniki in usmerjene v njihove potrebe«.

Za dosego tega strateškega cilja smo na MDP začeli z izvajanjem projekta Soustvarjanje digitalnih javnih storitev (SDJS). Projekt se izvaja v okviru investicije Pametne digitalne javne storitve (PDJS), sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Med cilji je PDJS je tudi razširitev vključevanja uporabnikov v razvoj storitev s sodobnimi pristopi kot je soustvarjanje oziroma »co-creation«.

Slika 1: 4 načrtovani stebri sistema soustvarjanja digitalnih javnih storitev

V okviru projekta SDJS želimo na Ministrstvu za digitalno preobrazbo v skladu z omenjenim ciljem vzpostaviti sistem soustvarjanja digitalnih javnih storitev, kar zajema:

- Opredelitev standarda soustvarjanja, ki določa obvezo soustvarjanja (kaj, kdaj, kako in s kom soustvarjati);

- Vzpostavitev podpornega okolja za implementacijo standarda (kaj, kje in kako mora zagotoviti MDP, kot skrbnik sistema, za učinkovito podporo javnim institucijam, ki bodo razvijale digitalne storitve skladno s standardom);

- Opredelitev načina sistematičnega spremljanja uporabe standarda – (določitev meril/kazalnikov, načinov spremljanja vključevanja končnih uporabnikov v razvoj digitalnih javnih storitev);

- Opredelitev načina spodbujanja uporabe standarda (komunikacija, promocija, repozitorij dobrih praks ipd.).

Cilj vzpostavljenega sistema soustvarjanja bo povečati vključevanje končnih uporabnikov pri načrtovanju, razvoju in izboljševanju digitalnih javnih storitev.

Da pa bo sistem uporaben, dostopen, učinkovit oziroma prilagojen potrebam končnih uporabnikov sistema (javnim uslužbencem, ki načrtujejo, razvijajo, naročajo razvoj ali upravljajo digitalne javne storitve), se bomo vzpostavitve sistema lotili na vključujoč način, s soustvarjanjem z vsemi relevantnimi deležniki.

Izhodišča za javno naročilo

Namen in cilji javnega naročila

Digitalne javne storitve se praviloma razvijajo v kompleksnem okolju različnih deležnikov (državne in javne institucije), zakonodajnih zahtev, številnih procesnih omejitev in tehničnih odvisnosti.

Trenutne prakse vključevanja končnih uporabnikov:

- so pretežno osredotočene na fazo po uvedbi storitve na produkcijo (npr. podpora uporabnikom, obravnava prijav težav in napak, upoštevanje predlogov za izboljšave), kjer so sistemsko že zagotovljene nekatere iniciative za izvajanje (npr. vzpostavljen standard za podporo uporabnikom, organizirana služba za podporo uporabnikom, predpisan odzivni obrazec za zbiranje povratnih informacij, ipd.);

- nekaj vključevanja je tudi v fazi razvoja in testiranja (npr. testiranje že razvite rešitve na testnih okoljih), kjer pa je sicer večja osredotočenost na tehničnem in funkcionalnem testiranju, vendar ne s končnimi uporabniki (tudi zaradi nedostopnosti testnega okolja zunanjim uporabnikom);

- v zgodnejših fazah, v fazi načrtovanja in zasnove storitve (npr. opredelitev problema, oblikovanje uporabniških poti, sooblikovanje koncepta rešitve, iterativno testiranje prototipov pred razvojem) pa je to vključevanje končnih uporabnikov precej manjše, nesistematično ali pa ga sploh ni.

Stanje ima za posledico slabšo prilagojenost storitve končnim uporabnikom, večje število popravkov po uvedbi, daljše časovne roke, povečane stroške nadgradenj, večje breme podpore uporabnikom, nedostopnost storitve, slabšo uporabniško izkušnjo, manjše zadovoljstvo in zaupanje v digitalne javne storitve ter manjšo uporabo.

Cilj naročnika je zato oblikovati in vzpostaviti sistem soustvarjanja digitalnih javnih storitev, ki bo omogočil zgodnje in kontinuirano vključevanje uporabnikov v proces razvoja, na primer raziskovanje potreb, sooblikovanje, testiranje prototipov, preverjanje razumljivosti in dostopnosti. Na ta način želi naročnik poskrbeti, da se povratne informacije uporabnikov bolj dosledno prevajajo v odločitve za razvoj funkcionalnosti digitalnih javnih storitev.

Sistem bo, kot že omenjeno, vključeval standard soustvarjanja s primeri vključevanja uporabnikov v različnih fazah razvoja storitve, podporno okolje za lastnike in skrbnike digitalnih javnih storitev (npr. predloge, orodja, usposabljanja, olajšano rekrutacijo končnih uporabnikov, strokovno pomoč zunanjih izvajalcev, ipd.) ter spremljanje izvajanja in periodične spodbude za uporabo standarda.

Cilj javnega naročila je zasnovati tak sistem, ki bo upošteval potrebe ter ovire lastnikov in skrbnikov digitalnih javnih storitev in jim olajšal vključevanje končnih uporabnikov pri načrtovanju, razvoju in izboljševanju le-teh.

Načrt izvedbe javnega naročila

Načrt zasnove sistema soustvarjanja sledi oziroma skuša slediti v največji možni meri klasičnim fazam storitvenega oblikovanja s sodobnimi pristopi kot je oblikovalsko razmišljanje (design thinking) in soustvarjanje (co-creation):

- Faza razumevanja (osredotočenost na problem): kjer je cilj raziskati potrebe in ovire deležnikov pri vključevanju uporabnikov ter identificirati tiste ovire in potrebe, ki jih lahko nagovorimo s konkretnimi rešitvami;

- Faza sooblikovanja in prototipiranja (osredotočenost na rešitev): kjer je cilj generiranje idej / sooblikovanje sistema skupaj z deležniki ter priprava koncepta / prototipa;

- Faza priprave načrta vzpostavitve sistema (osredotočenost na aktivnostih za vzpostavitev sistema): kjer je cilj pripraviti operativni načrt za vzpostavitev sistema soustvarjanja;

- Faza testiranja koncepta: Kjer je cilj testiranje pripravljenega koncepta;

- Faza evalvacije in nadgradnje: Kjer je cilj na podlagi rezultatov testiranja nadgraditi sistem in s par iteracijami priti do končnega sistema soustvarjanja digitalnih javnih storitev.

Slika 2 ponazarja načrt izvedbe predmeta javnega naročila, ki z razdelitvijo na aktivnosti sovpada z zgoraj opisanimi predvidenimi fazami zasnove sistema soustvarjanja.

Slika 2: Načrt izvedbe predmeta javnega naročila

Opomba: Aktivnost 5 je označena s črtkano črto, ker v tem trenutku sistem še ni definiran in naročnik ne more vsebinsko opredeliti v kolikšnem obsegu se bo testiranje koncepta lahko izvajalo, evalvacija in nadgradnja pa sledita fazi testiranja. Naročnik je zato za to aktivnost predvidel okviren obseg, definiran v številu načrtovanih ur, pri čemer pa se ne zavezuje, da porabi celotno količino načrtovanih ur.

Pogodba se sklepa za obdobje 21 mesecev od podpisa pogodbe oziroma, če bo pogodba podpisana pred 1. 9. 2026, za obdobje od podpisa pogodbe do 1. 6. 2028. Okvirna časovnica izvedbe predmeta javnega naročila je:

- AKTIVNOST 1: Se izvede predvidoma v 2 mesecih od podpisa pogodbe,

- AKTIVNOST 2: Se izvede predvidoma v 8 mesecih od podpisa pogodbe,

- AKTIVNOST 3: Se izvede predvidoma v 10 mesecih od podpisa pogodbe,

- AKTIVNOST 4: Se izvede predvidoma v 11 mesecih od podpisa pogodbe,

- AKTIVNOST 5: Se lahko izvaja celotno obdobje veljavnosti pogodbe, tudi med izvedbo drugih aktivnosti ter do porabe predvidenega števila ur. Naročnik se ne zavezuje, da naroči celotno predvideno količino ur.

Končne roke za izvedbo aktivnosti 1, 2, 3 in 4 dogovorita naročnik in izvajalec na sestankih pred začetkom izvajanja posamezne aktivnosti. Izvajalec ne sme začeti z izvajanjem aktivnosti, dokler naročnik pisno ne potrdi časovnice oziroma dogovorjenega roka za izvedbo posamezne aktivnosti.

Obseg javnega naročila in obveznosti izvajalca so podrobno definirani v poglavju Predmet javnega naročila.

Vodenje, koordinacija ter druge zahteve izvedbe javnega naročila

Izvajalec mora v ponudbeni ceni upoštevati še naslednje zahteve:

- Način dela in komunikacije (vključno z načinom vodenja zapisnikov) opredelita naročnik in izvajalec na uvodnem sestanku, ki se izvede najkasneje 5 delovnih dni od podpisa pogodbe.

- Skozi celoten čas trajanja pogodbe so predvideni tedenski koordinacijski sestanki z naročnikom (predvidoma v trajanju 1,5h) z namenom:

  - sprotnega usklajevanja,

  - odpravljanju ovir ter morebitnem prilagajanju aktivnosti glede na dejanske potrebe projekta,

  - pregledu opravljenega dela, načrtovanju naslednjih korakov in določanju odgovornosti,

  - razreševanju odprtih vsebinskih vprašanj in podajanju pojasnil oziroma usmeritev pri pripravi izdelkov posameznih aktivnosti.

- Koordinacijski sestanki se izvajajo na daljavo, glede na potrebe in na zahtevo naročnika pa na lokaciji v Ljubljani (predvidoma na sedežu naročnika).

- Pri pripravi izdelkov posameznih aktivnosti mora izvajalec upoštevati podane usmeritve naročnika.

- Pri izvedbi aktivnosti 1 in 2 mora izvajalec zagotoviti obvezni obseg participativnega načina dela bodisi s predvidenimi delavnicami oz. fokusnimi skupinami bodisi z drugimi metodami dela (npr. poglobljeni intervjuji, tematske co-design delavnice, »design sprinti«, servisno načrtovanje/service blueprint, prioritetne matrike…). Izvajalec lahko v predlogu načrta izvedbe posamezne aktivnosti oziroma tudi kasneje, tekom izvajanja, predlaga drugo metodo dela, pri čemer obseg predlagane metode smiselno ovrednoti glede na Prilogo 1 teh specifikacij.

- Delo z deležniki se lahko izvaja v živo ali na daljavo, odvisno od končne izbrane metode in namena posamezne podaktivnosti. Če se delavnica ali druga ustreznejša metoda izvaja v živo, naročnik zagotovi prostore v Ljubljani.

- Izvajalec bo aktivnosti izvajal v skladu z zahtevami naročnika, s kadri, ki imajo potrebno specifično strokovno usposobljenost in znanje, povezano s posameznimi aktivnostmi. Kadri morajo biti na voljo naročniku oz. potrebam projekta v rednem delovnem času naročnika.

- Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, vsa dokumentacija, razen določenih prilog, je predložena v slovenskem jeziku.

- Vse končne datoteke morajo naročniku biti predane tudi v originalni obliki, ki omogočajo spreminjanje.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je razdeljen na 5 aktivnosti:

- AKTIVNOST 1: Analiza stanja in identifikacija priložnosti pri vključevanju končnih uporabnikov

- AKTIVNOST 2: Zasnova koncepta sistema soustvarjanja z deležniki

- AKTIVNOST 3: Priprava operativnega načrta za vzpostavitev sistema soustvarjanja

- AKTIVNOST 4: Priprava načrta za testiranje sistema soustvarjanja

- AKTIVNOST 5: Strokovna podpora naročniku

Vse aktivnosti se ne izvajajo nujno zaporedno, temveč lahko nekatere potekajo tudi istočasno v skladu s predhodno dogovorjeno časovnico. Podrobnosti posamezne aktivnosti in obveznosti izvajalca so podane v nadaljevanju.

Pri vseh participativnih aktivnostih (delavnicah, fokusnih intervjujih ipd.) sodeluje tudi ekipa naročnika, ki je odgovorna za javno naročilo in bo v prihodnje tudi skrbela za delovanje vzpostavljenega sistema.

AKTIVNOST 1: Analiza stanja in identifikacija priložnosti pri vključevanju končnih uporabnikov

Predmet prve aktivnosti javnega naročila je analiza stanja in identifikacija priložnosti za sistemske rešitve pri vključevanju končnih uporabnikov.

Analiza trenutnega stanja mora zajeti najmanj:

- analizo trenutnih praks, potreb in ovir deležnikov pri vključevanju uporabnikov, za vsako izmed relevantnih tipičnih razvojnih faz digitalne storitve v javni upravi (Slika 3),

- identifikacijo priložnosti za sistemske rešitve, torej identifikacijo tistih potreb in ovir deležnikov pri vključevanju uporabnikov, ki jih lahko nagovorimo z rešitvami.

Slika 3: Tipične faze razvoja digitalne storitve v javni upravi

- opredelitev osnovnih pojmov soustvarjanja in različnih načinov vključevanja končnih uporabnikov v razvoj storitev,

- identifikacijo končnega procesa razvoja digitalnih javnih storitev (nadgrajena slika 3) in opredelitev končnih faz, kjer je smiselno soustvarjati s končnimi uporabniki.

Naloga izvajalca v okviru te aktivnosti je izvedba analize, kar vključuje:

- Pripravo načrta izvedbe aktivnosti, kar zajema pripravo metodologije, razdelitev aktivnosti na podaktivnosti, pripravo časovnice, pripravo načrta vključevanja deležnikov.

- Pripravo in izvedbo 7 delavnic (2h, do 8 oseb) oziroma drugih primerljivih participativnih metod dela, katerih obseg znaša 126h (vključuje čas za pripravo in izvedbo).

  - Predvideni sodelujoči deležniki: t.im. »product owners« - javni uslužbenci zaposleni kot skrbniki ali lastniki digitalnih javnih storitev, vodje razvoja digitalnih storitev.

  - Raziskava z deležniki se lahko izvaja v živo ali na daljavo, odvisno od končne izbrane metode in namena posamezne podaktivnosti.

  - Vključuje pripravo vseh gradiv in materiala za udeležence, ki so potrebna za učinkovito izvedbo delavnic ali drugih metod;

Vsebina delavnic bo predvidoma zajemala:

  - 1 x uvodna delavnica z naročnikom (2h, do 8 oseb) - Cilji uvodne delavnice je skupno razumevanje:

- pojma soustvarjanje in različnih vključevanj končnih uporabnikov v razvoj storitev (npr. več stopenj: user validation, user involvement, user participation, co-design);

- specifik razvoja digitalnih javnih storitev (navezava na Slika 3), kjer bo tekom nadaljnje raziskave potrebno ugotoviti pomembnejše razlike za pripravo končnega procesa razvoja digitalnih javnih storitev;

- faz procesa razvoja digitalnih javnih storitev, v katerih je smiselno vključevati končne uporabnike (predpostavke se nato preverijo v nadaljnji raziskavi);

  - 5 x delavnica (2h, do 8 oseb) - Cilj 5-ih delavnic, ki se jih izvede z zunanjimi deležniki, je identifikacija trenutnih praks, potreb in ovir oziroma izzivov pri vključevanju končnih uporabnikov v posamezni fazi razvoja storitve ter opredelitev končnih faz, kjer je smiselno in izvedljivo soustvarjati s končnimi uporabniki.

  - 1 x delavnica z naročnikom (2h, do 8 oseb) - Cilj delavnice je identifikacija tistih ovir in potreb (oz. priložnosti za sistemske rešitve), ki jih bo možno nagovoriti s strani skrbnika sistema soustvarjanja (udeleženec je naročnik).

- Zagotovitev dveh 2 strokovnjakov za vodenje/moderiranje za ves čas trajanja aktivnosti;

- Zagotovitev začasnega dostopa do orodij za soustvarjanje za udeležence, npr. Miro, Figjam, Notion, itd.;

- Analiza in sinteza ugotovitev, priprava končnega poročila z zbranimi ugotovitvami (v dokumentni obliki), ki bodo podlaga za aktivnost 2.

Naročnik zagotovi:

- Udeležbo, vabila in prijave deležnikov;

- Prostor za izvedbo  delavnic ali drugih metod, pri udeležbi v živo (v Ljubljani), če se izvedba opravi na daljavo zagotovi naročnik orodje Teams.

Rezultat aktivnosti 1: Identifikacija priložnosti za sistemske rešitve v posamezni fazi razvoja storitve (v dokumentni obliki), kar pomeni prepoznavo tistih potreb in ovir oziroma izzivov pri vključevanju končnih uporabnikov, ki jih bomo nagovorili v aktivnosti 2.

Podlaga za izdajo računa: Prevzemni zapisnik, podpisan s strani naročnika in izvajalca.

Predviden izvedbeni rok: 2 meseca od podpisa pogodbe oziroma v skladu s potrjeno časovnico s strani naročnika.

AKTIVNOST 2: Zasnova koncepta sistema soustvarjanja z deležniki

Predmet druge aktivnosti javnega naročila je zasnova koncepta sistema soustvarjanja digitalnih javnih storitev s sooblikovanjem (co-design) z relevantnimi deležniki, na podlagi ugotovitev in identificiranih priložnosti iz aktivnosti 1.

Koncept sistema soustvarjanja mora zajeti najmanj:

- Osnutek standarda soustvarjanja: Standard mora jasno določiti obvezne korake vključevanja uporabnikov po tipičnih fazah razvoja digitalne storitve (Slika 3). Cilj je opredeliti točno besedilo standarda, pravila kdaj soustvarjati, v kateri fazi razvoja digitalne javne storitve, za kakšno storitev je to smiselno in kako (koga vključiti, katere strokovnjake, katero metodo uporabiti).;

- Koncept podpornega okolja za implementacijo standarda: MDP bo kot skrbnik sistema zagotovil podporo, ki jo javne institucije potrebujejo za izvajanje standarda. V konceptu bo potrebno opredeliti kaj, kje in kako zagotovi MDP, da bo podpora ustrezna. Podpora bo zajemala npr. predloge, orodja, smernice, usposabljanja, mehanizme olajšane rekrutacije končnih uporabnikov, nabor priporočljivih metod po fazah, možnosti zunanje strokovne podpore, itd.;

- Koncept sistematičnega spremljanja izvajanja standarda: Vzpostaviti bo potrebno merila in kazalnike, s katerimi bo skrbnik sistema spremljal, kako in koliko so uporabniki vključeni v razvoj digitalnih javnih storitev. Določiti bo potrebno načine rednega poročanja in nadzora.;

- Koncept periodičnega spodbujanja uporabe standarda: Za namen širše uporabe standarda bo potrebno redno in periodično izvajati različne komunikacijske in promocijske aktivnosti, pripravljati in spremljati primere dobrih praks. Koncept mora vsebovati opredelitve kaj se bo izvajalo (npr. repozitorij dobrih praks, grajenje skupnosti, različne promocijske aktivnosti), na kakšen način in v kakšnih časovnih intervalih.

- Koncept osnovnega modela upravljanja sistema: Potrebno bo opredeliti kako bo sistem celovito deloval (kdo, kako, kdaj, zakaj). Koncept mora opredeliti vloge, odgovornosti, časovnico spremljanja in spodbujanja uporabe standarda ter opredeliti pravila delovanja podpornega okolja.

Naloga izvajalca v okviru te aktivnosti je priprava koncepta sistema soustvarjanja, kar vključuje:

- Priprava načrta izvedbe aktivnosti, kar zajema pripravo metodologije, razdelitev aktivnosti na podaktivnosti, pripravo časovnice, pripravo načrta vključevanja deležnikov in zagotovi strukturiran proces od ugotovitev do koncepta. Naročnik mora načrt izvedbe potrditi.

- Priprava in izvedba 4 delavnic (4h, do 20 udeležencev) ter 3 delavnic (2h, do 8 oseb) oziroma drugih primerljivih participativnih metod dela, katerih obseg znaša 134h (vključuje čas za pripravo in izvedbo).

  - Predvideni sodelujoči deležniki: t.im. »product owners« - javni uslužbenci zaposleni kot skrbniki ali lastniki digitalnih javnih storitev ter vodje razvoja digitalnih storitev, bodoči skrbniki sistema soustvarjanja, po potrebi se vključijo še drugi profili.

  - Vključuje pripravo vseh gradiv in materiala za udeležence, ki so potrebna za učinkovito izvedbo delavnic ali drugih metod;

- Zagotovitev dveh 2 strokovnjakov za vodenje/moderiranje za ves čas trajanja aktivnosti;

- Zagotovitev začasnega dostopa do orodij za soustvarjanje za udeležence, npr. Miro, Figjam, Notion, itd.;

- Analiza in sinteza ugotovitev ter priprava koncepta sistema soustvarjanja digitalnih javnih storitev v dokumentni obliki.

Naročnik zagotovi:

- Udeležbo, vabila in prijave deležnikov;

- Prostor za izvedbo delavnic ali drugih metod pri udeležbi v živo (v Ljubljani), če se izvedba opravi na daljavo zagotovi naročnik orodje Teams.

Rezultat aktivnosti 2: Koncept sistema soustvarjanja digitalnih javnih storitev (v dokumentni obliki), ki zajema: - Standard soustvarjanja ter določena pravila kdaj soustvarjati, v kateri fazi razvoja digitalne javne storitve, za kakšno storitev je to smiselno in kako (koga vključiti, katere strokovnjake, katero metodo uporabiti); - Opredelitev podpornega okolja za implementacijo standarda (kaj, kje in kako zagotovi MDP kot skrbnik sistema); - Opredelitev mehanizmov sistematičnega spremljanja izvajanja standarda in periodičnega spodbujanja uporabe standarda.

Podlaga za izdajo računa: Prevzemni zapisnik, podpisan s strani naročnika in izvajalca. Naročnik pri aktivnosti 2 dovoljuje izdajo delnega računa za vsako posamezno načrtovano (potrjeno s strani naročnika) in izvedeno podaktivnost. Plačilo se izvede sorazmerno glede na ponudbeno skupno vrednost aktivnosti 2. Podlaga za izdajo računa je v tem primeru za vsako izvedeno podaktivnost prevzemni zapisnik, ki vključuje poročilo o izvedenih aktivnostih in je podpisan s strani naročnika in izvajalca.

Predviden izvedbeni rok: 8 mesecev od podpisa pogodbe oziroma v skladu s potrjeno časovnico s strani naročnika.

AKTIVNOST 3: Priprava operativnega načrta za vzpostavitev sistema soustvarjanja

Predmet tretje aktivnosti javnega naročila je priprava operativnega načrta za vzpostavitev sistema soustvarjanja, kjer je fokus na načrtovanju aktivnosti, ki bodo potrebne za vzpostavitev sistema soustvarjanja.

Naloge izvajalca v okviru te aktivnosti so:

- opredelitev potrebnih aktivnosti za vzpostavitev sistema soustvarjanja in priprava načrta izvedbe za:

  - vzpostavitev standarda,

  - vzpostavitev definiranega podpornega okolja za implementacijo standarda (kaj, kje in kako mora zagotoviti MDP, kot skrbnik sistema, za učinkovito podporo javnim institucijam, ki razvijajo digitalne storitve skladno s standardom), s predlogom časovnice,

  - vzpostavitev sistematičnega spremljanja uporabe standarda in periodičnega spodbujanja uporabe standarda,

- opredelitev upravljanja sistema: opredelitev, kako bo sistem celovito deloval (kdo, kako, kdaj, zakaj), torej vloge, odgovornosti, časovnica spremljanja in spodbujanja uporabe standarda, pravila delovanja podpornega okolja.

Aktivnost se izvaja v sodelovanju z naročnikom – skrbnikom sistema soustvarjanja.

Rezultat aktivnosti 3: Operativni načrt za vzpostavitev sistema soustvarjanja v dokumentni obliki.

Podlaga za izdajo računa: Prevzemni zapisnik, podpisan s strani naročnika in izvajalca.

Predviden izvedbeni rok: 10 mesecev od podpisa pogodbe oziroma v skladu s potrjeno časovnico s strani naročnika.

AKTIVNOST 4: Priprava načrta za testiranje sistema soustvarjanja

Predmet četrte aktivnosti javnega naročila je priprava načrta za testiranje pilotne vzpostavitve standarda soustvarjanja in preverjanje ustreznosti načrtovanega podpornega okolja.

Naloga izvajalca v okviru te aktivnosti je pripraviti načrt za testiranje sistema soustvarjanja, ki vključuje:

- načrt testiranja standarda in pravil uporabe standarda,

- načrt za preverjanje ustreznosti podpornega okolja sistema soustvarjanja na 3 različnih digitalnih javnih storitvah v različnih fazah razvoja storitve (gre npr. za nadgradnjo, izboljšavo ali novo vzpostavitev storitve s soustvarjanjem),

- načrt testiranja mehanizmov spremljanja in spodbujanja uporabe standarda

Aktivnost se izvaja v sodelovanju z naročnikom – skrbnikom sistema soustvarjanja.

Rezultat aktivnosti 4: Načrt za testiranje sistema soustvarjanja v dokumentni obliki.

Podlaga za izdajo računa: Prevzemni zapisnik, podpisan s strani naročnika in izvajalca.

Predviden izvedbeni rok: 11 mesecev od podpisa pogodbe oziroma v skladu s potrjeno časovnico s strani naročnika.

AKTIVNOST 5: Strokovna podpora naročniku

Storitve iz te aktivnosti se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila naročnika.

Strokovna podpora projektni ekipi naročnika se lahko izvaja tudi med izvedbo drugih aktivnosti ter po izvedbi 4. aktivnosti in predvidoma vključuje:

- Strokovna podpora pri »kick-off« dogodku ob zagonu projekta: Naročnik predvideva izvesti promocijski dogodek namenjen razumevanju pomena soustvarjanja in predstavitvi nekaterih težav različnih uporabnikov ter predvsem motivaciji deležnikov za nadaljnje sodelovanje v tem naročilu in kasneje pri implementaciji sistema. Naročnik pričakuje široko udeležbo vseh relevantnih deležnikov. Dogodek bo v pripravi na strani naročnika (prostor, udeleženci, pogostitev), izvajalec bo sodeloval s strokovnimi nasveti pri programu dogodka in nastopil v vlogi moderatorja. Glavnega govorca/druge govorce zagotovi naročnik. Predvidoma se bo dogodek izvedel že med izvedbo aktivnosti 1, pri čemer se obseg izvedbe smiselno ovrednoti glede na Prilogo 1 teh specifikacij.

- Priprava interaktivnih prototipov za namen testiranja v orodju za prototipiranje (npr. Figma): npr. repozitorij dobrih praks ali orodje podpornega okolja, ki bi za testiranje potreboval vizualno interaktivno predstavitev, ipd.

- Testiranje pilotne vzpostavitve standarda soustvarjanja in preverjanje ustreznosti načrtovanega podpornega okolja soustvarjanja na 3 različnih digitalnih javnih storitvah (šlo bo na primer za nadgradnjo, izboljšavo ali novo vzpostavitev storitve s soustvarjanjem) v skladu s pripravljenim načrtom testiranja sistema soustvarjanja v aktivnosti 4. Storitve, ki se bodo testirale, opredeli naročnik. Testiranje se bo predvidoma izvajalo po končani aktivnosti 4.

- Evalvacija in nadgradnja operativnega načrta za vzpostavitev sistema soustvarjanja na podlagi pridobljenih inputov s testiranja pilotne vzpostavitve standarda soustvarjanja. Aktivnost se bo izvajala po testiranju pilotne vzpostavitve standarda soustvarjanja in preverjanju ustreznosti načrtovanega podpornega okolja.

- Po potrebi strokovna podpora pri obveščanju/informiranju ciljne javnosti.

- Po potrebi druga strokovna podpora in svetovanje naročniku pri pilotni vzpostavitvi in testiranju sistema za soustvarjanje digitalnih javnih storitev v skladu s predhodnim dogovorom.

Predvideno št. ur: 900 ur. Naročnik se ne zavezuje, da porabi celotno količino načrtovanih ur.

Potek porabe ur: Naročnik pošlje izvajalcu specifikacijo želene strokovne podpore, izvajalec poda oceno porabljenih ur, ki jo naročnik potrdi/zavrne. Po naročnikovi potrditvi v obliki pisnega naročila, izvajalec lahko šele prične z delom. Nepotrjenih ur naročnik ne bo priznal.

Podlaga za izdajo računa: Prevzemni zapisnik, ki vključuje poročilo o opravljenem delu, podpisan s strani naročnika in izvajalca.

Predviden izvedbeni rok: Najkasneje do zaključka pogodbe oziroma 21 mesecev od podpisa pogodbe.

Standard soustvarjanja bo del Enotnih standardov za digitalne javne storitve, ki so v pripravi v okviru drugega projekta Poenotenje dostopa do digitalnih javnih storitev.

Lastniki digitalnih javnih storitev so tisti, ki so vsebinsko odgovorni za storitev. Skrbniki digitalnih javnih storitev so tisti, ki skrbijo za razvoj in upravljanje storitve. Ti dve vlogi sta lahko tudi v eni osebi oziroma se pojem lastnik storitve nanaša na institucijo (npr. ZRSZ, ZPIZ, MZ), zaposleni pa so razdeljeni na vsebinske in tehnične skrbnike storitve.

5 Stages of the Design Thinking Process: Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test

Priloga 1 določa število priznanih ur, ki se jih upošteva pri izračunu obsega drugih primerljivih metod dela.

Nerelevantna z vidika vključevanja uporabnikov je npr. faza izvedbe javnega naročila.

Npr. predpostavka naročnika je, da se končnih uporabnikov v začetnih fazah načrtovanja storitve pogosto ne vključuje, ker je premalo časa in kadra. Tovrstnih ovir naročnik s tem javnim naročilom ne more nasloviti s sistemskimi rešitvami. Lahko pa naslovi druge morebitne pomembne razloge npr. pomanjkanje znanja obstoječega kadra, ni zadostne vzpodbude, težave pri dostopu do končnih uporabnikov, ipd.

Pri podani ponudbeni ceni obvezno upoštevajte podano količino ur ne glede na metodo dela.

From Designing FOR users to Designing WITH users: https://www.inclusivedesigntoolkit.com/tools_codesign/

Faze razvoja digitalnih javnih storitev so skicirane na Slika 3.

Npr. pri pripravi koncepta podpornega okolja se pričakuje vključevanje različnih deležnikov, pri pripravi koncepta načina sistematičnega spremljanja in periodičnega spodbujanja uporabe standarda pa je smiselno, da sodeluje zgolj skrbnik sistema soustvarjanja.

Pri podani ponudbeni ceni obvezno upoštevajte podano količino ur ne glede na metodo dela.

Npr. če je ponudbena cena za 2. aktivnost »X EUR«, izvajalec pa je načrtoval 5 podaktivnosti, je vrednost 1 podaktivnosti »X/5 EUR«.

Npr. če je določeno polletno poročanje skrbniku sistema soustvarjanja bo verjetno smiselno preveriti: izvedljivost na strani organov, razumevanje obrazca za poročanje, itd,.