- DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:

»Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«

Številka javnega naročila: 430-0014/2026

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	NAROČILO MALE VREDNOSTI

| Pripravila: Mateja Vrabec Direktorica občinske uprave | Občina Mokronog-Trebelno mag. Franc Glušič župan |
| --- | --- |

Mokronog, junij 2026

Številka: 430-0014/2026

Datum: 23.6.2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, je na Portalu javnih naročil Republike Slovenije objavil obvestilo o naročilu (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) po naročilu male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) za projekt »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«.

Predmet naročila je »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, ki obsega preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbeno-obrtniška in ostala dela. V fazi izvedbe del bodo nastali viški neonesnaženih mineralnih surovin (pesek, prod, kamen), s katerimi ima naročnik pravico razpolagati pod pogoji iz 92. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1).

Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo tega javnega naročila.

Naročnik ima sredstva zagotovljena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leti 2026 in 2027, PP 13405 Gradnja cestne infrastrukture, 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, OB199-20-0005 Gradnja cestne infrastrukture.

Naročnik lahko v skladu z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila. Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Mateja Vrabec:

- elektronski naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.

Ponudbe je potrebno oddati v informacijskem sistemu e-JN najkasneje 15.7.2026 do 9. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15.7.2026, ob 10. uri.

Odgovorna oseba naročnika:

mag. Franc Glušič

župan

Številka: 430-0014/2026

Datum: 23.6.2026

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Splošno

- točka

Na Portalu javnih naročil je bil objavljen javni razpis po naročilu male vrednosti za projekt »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«.

Popisi del in DGD dokumentacija, št. projekta 391/2025, maj 2025, izdelovalec GRADARHI, Projektiranje in inženiring, Tadej Burger s.p., so sestavni deli razpisne dokumentacije in so objavljeni na portalu javnih naročil. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh razpisanih del v celoti izločil iz ocenjevanja ponudb.

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti.

Rok izvajanja del:

- začetek: takoj po podpisu pogodbe,

- zaključek: 36 mesecev po sklenitvi pogodbe.

- točka

Javno naročilo se bo izvedlo po postopku naročila male vrednosti.

Javno naročilo se bo izvedlo po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo v postopek, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3, vključil pogajanja. Predmet pogajanj bo cena.

Naročnik bo ponudnike, ki bodo oddali ponudbo, povabil na pogajanja. Ponudniki bodo na svoj elektronski naslov preko sistema e-JN prejeli povabilo k pogajanjem.

Naročnik si pridržuje pravico pogajanja izvesti še pred pregledom ponudb in pregled ter ocenjevanje ponudb izvesti po izvedenih pogajanjih. V povabilu bo opisan protokol in ostale podrobnosti pogajanj.

Naročnik bo pogajanja izvedel v enem ali več krogih. V zadnjem krogu pogajanj bo naročnik vse ponudnike, ki so bili vabljeni k pogajanjem (ne glede na udeležbo na pogajanjih), povabil k oddaji končne ponudbe preko sistema e-JN. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja oziroma ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo, zadnjo, v informacijskem sistemu e-JN predloženo ponudbo.

Po pridobitvi končnih ponudb bo naročnik opravil ocenjevanje ponudb v skladu z merili za izbor, opredeljenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila. Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F i n 83/25 – ZOUL; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25);

- Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16);

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1, 60/17 in 72/19; ZPVPJN) ter

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, 158/20, 3/22-ZDeb in 16/23ZZPri; ZlntPK)

- Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; ZPosS); v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ:

- Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13-popr.), 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15ZIPRS1617, 13/18, 195/20-odl.US in 18/23-ZDU-1O, 76/23, 24/25-ZFisP-1 in 39/25; ZJF) in

- vsakokrat veljavnim zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije;

in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročila, in sicer primeroma, ne pa izključno (izbrani ponudnik bo moral kot strokovnjak na svojem področju predmet javnega naročila izvesti v skladu z vso veljavno zakonodajo s tega področja, zato se smatra, da je z vso seznanjen):

- Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22-ZZNŠPP, 133/23, 85/24 - ZAID-A, 47/25-odl. US in 75/25; GZ-1 );

- Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 - ZSDH-1 A, 29/23 in 78/23 - ZUNPEOVE; ZCes-2);

- Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08-UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 58/09, 36/1 O, 106/10-ZMV, 109/1 0-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-ZVoz, 39/11-ZJZ-E, 75/17-ZMV1 in 10/18-ZCes-1 C; ZVCP-1);

- Zakonom o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21-UPB7 (161/21-popr.) in 22/25; ZPrCP);

- Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19, 150/21, 132/22 - Zces-2 in 26/24 );

- Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12 in 132/22 - ZCes-2);

- Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 (54/09-popr.), 61/17-GZ in 199/21-GZ-1); - Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2);

- Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1 );

- Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 ZOPVOOV, 56/25-PoZ in 11/26-odi. US; ZVO-2);

- Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101 /03 in 102/24 - ZIUSVP; ZSVP-1 );

- Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 odi. US in 85/24; ZAID);

- Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (Uradni list RS, št. 39/16, 47/19, 92/21 in 76/23; ZPPPK);

- Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1, 64/16-odl.US in 20/18-OROZ631 ;OZ);

- veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi;

- vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javno naročanje, področje predmeta javnega naročila, področje javnih financ in področje pogodbenih razmerij ali so v povezavi z njim.

2.2 Sodelovanje

- točka

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Samostojna ponudba:

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

Ponudba s podizvajalci:

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka določil ponudbe s podizvajalci.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega, četrtega iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema tega predloga.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci (označi v OBR 1) mora poleg ostale zahtevane dokumentacije izpolniti:

- OBR-4 – izjavo o sodelovanju s podizvajalci s pooblastilom, v kateri navede s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila,

- OBR-4a – podatki o podizvajalcu in podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec (predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe) za vsakega podizvajalca ter

za vsakega od podizvajalcev, s katerimi ponudnik nastopa na tem javnem naročilu, priložiti naslednje obrazce in dokumente, izpolnjene in podpisane od vsakega podizvajalca:

- ESPD obrazec,

- OBR-4b izjavo o sodelovanju za podizvajalca, ki vsebuje tudi soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca) podizvajalcu v kolikor ta zahteva in

- OBR-5 – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obveznosti v primeru izvedbe naročila s podizvajalci veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za sposobnost ponudnika iz 75. člena ZJN-3, sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti in finančno sposobnost ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.

V primeru, da bo v postopku javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega partnerja.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupni ponudbi,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

- Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Ponudnik mora v OBR-1 – Ponudba navesti, da predlaga skupno ponudbo – kot partner v skupni ponudbi ter poleg ostale zahtevane dokumentacije izpolniti:

- OBR-2 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov ter za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, s katerimi ponudnik nastopa na tem javnem naročilu, priložiti naslednje obrazce in dokumente, izpolnjene in podpisane od vsakega soponudnika,

- OBR-2a – Podatki o soponudniku,

- ESPD obrazec in OBR-3,

- OBR-5– Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Ponudnik mora za vsakega izmed subjektov na katerega zmogljivosti se sklicuje priložiti naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in dokumente:

- OBR-2a – Podatki o subjektu na katerega zmogljivosti se sklicuje,

- ESPD obrazec in OBR-3,

- OBR-5 – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Tuji ponudniki

Ponudnik s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izda katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ga lahko ponudnik nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Omejitve poslovanja:

Pri oddaji ponudbe morajo ponudniki upoštevati določila 35. in 36. člena ZIntPK.

V skladu s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK naročnik ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

V skladu s 5. odstavkom 35. člena ZInPK fizična ali odgovorna oseba poslovnega subjekta poda pisno izjavo o tem, da fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena. (OBR-13)

2.3 Dokumentacija, dodatna pojasnila in spremembe dokumentacije

- točka

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na portalu e-narocanje.

Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačen in zajema vso dokumentacijo.

- točka

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 7.7.2026 do 12. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- točka

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, če bo to potrebno.

Rok za predložitev ponudb bo podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije ne bodo pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

2.4 Rok in način predložitve ponudbe

- točka

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 15.7.2026 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- točka

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15.7.2026 in se bo začelo ob 10. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

- točka

Ponudniki mora oddati ponudbo za celotno javno naročilo.

2.5 Zaupnost podatkov in postopka

- točka

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljani samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu s predmetno zakonodajo.

Ne glede na oznako zaupnost so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

Ponudbi lahko predložite sklep o podatkih, ki so poslovna skrivnost, vendar morajo biti podatki, ki so zaupni označeni kot je zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru da predložite sklep o zaupnosti, za podatke, ki so določeni v sklepu pod oznako zaupno ni potreben podpis osebe, ki je podpisala ponudbo.

Če bodo kot zaupni označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše.

2.6 Jezik ponudbe

- točka

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki je lahko tudi v angleškem jeziku.

Vsa dokazila za izpolnjevanje obveznosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, poleg pa slovenski prevod dokumenta.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

2.7 Dopustnost, presoja in dopolnitev ponudbe

- točka

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede predloženih listin in navedb (izjav) naročnik od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudbo se zavrne, če:

- obstajajo razlogi za izključitev,

- ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3,

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik pa lahko kadarkoli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz 1. in 2. točke osnovne sposobnosti v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD, če dvomi v resničnost izjav v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali pred kvalifikacijski sistem.

Če naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil oz. spremenil, bo naročnik tako ponudbo izključil.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudnik ponudi, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične formule. Ne glede na prej navedeno, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

2.8 Razlogi za izključitev

- točka

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja skladno z določbami 75. člena ZJN-3 izključil gospodarski subjekt, če:

- pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča;

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

- pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe;

- če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če mu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- če je v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajane njegova integriteta.

Dokazilo o izpolnjevanju teh pogojev.:

- ESPD obrazec (Obvezno navesti EMŠO za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

2.9 Vsebina ponudbe

- točka

Ponudniki morajo ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente:

- OBR-1 - Ponudba

- ESPD obrazec

- OBR-2 - Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov

- OBR-2a - Podatki o soponudniku/subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje

- OBR-3 - Izjava za pridobitev osebnih podatkov

- OBR-4 - Izjava o sodelovanju s podizvajalci

- OBR-4a - Podatki o podizvajalcu

- OBR-4b - Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo

- OBR-5 - Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

- OBR-6 - Izjava o referencah

- OBR-6a - Referenčna potrdila

- OBR-7 - Izjavo o referencah vodje del

- OBR-7a - Potrdilo – vodja del

- OBR-8 - Izjavo o razpoložljivi delovni sili

- OBR-9 - Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov

- OBR-10 - Izjava o ravnanju z odpadki

- OBR-11 - Izjava o predložitvi finančnih zavarovanj

- OBR-12 - Izjava – podatki o udeležbi v lastništvu ponudnika

- OBR-13 - Izjava o omejitvi poslovanja

- OBR-14 - Pogodba o izvedbi del (vzorec)

- Popis del

2.10 Pogoji za sodelovanje

- točka

Za sodelovanje mora ponudnik izpolnjevati  pogoje skladno z določbami ZJN-3 v 76. členu, in pogoje navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe, mora izpolnjevati pogoje za sodelovanje, kjer je v teh navodilih tako določeno, tudi vsak od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v ponudbi in vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik) dokazuje  izpolnjevanje pogojev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, ki je dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in predložitvijo zahtevanih dokazil.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na izpolnjevanju pogojev za sodelovanje in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, normativov in standardov, ki urejajo področje gradenj, varstva pri delu in varstva okolja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

Osnovna sposobnost ponudnika

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1);

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1);

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1);

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1);

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1);

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1);

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1);

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1);

- goljufija (211. člen KZ-1);

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1);

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1);

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1); poslovna goljufija (228. člen KZ-1);

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1);

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1);

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1);

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1);

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1);

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1);

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1);

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1);

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1);

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1);

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1);

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1);

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1);

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1);

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1);

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1);

- pranje denarja (245. člen KZ-1);

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1);

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1);

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1);

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1);

- tihotapstvo (250. člen KZ-1);

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1);

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1);

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1);

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1);  dajanje podkupnine (262. člen KZ-1);

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1);

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1);

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec (Obvezno navesti EMŠO za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta.)

- Ponudnik:

- na dan, ko je bila oddana ponudba, izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec

- Ponudnik:

- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ali prijav ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: ESPD obrazec

- Ponudniku:

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- Ponudnik:

- ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- ni kršil obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. (a točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3);

- ponudnik ni zagrešil hujšo kršitev pravil, zaradi česar je omajane njegova integriteta.

Dokazilo: ESPD obrazec

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež za naslednje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila, za katerega daje ponudbo:

- Gradnja cest - SKD _2025, šifra 42.11O;

- Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine - SKD_2025, šifra 42.210;

- Gradnja drugih objektov nizke gradnje - SKD _2025, šifra 42.990;

- Zemeljska pripravljalna dela- SKD_2025, šifra 43.120.

Vpis za dejavnost velja le, v kolikor je gospodarski subjekt vpisan za dejavnost, ki jo bo dejansko izvajal.

V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci.

V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.

Dokazilo: ESPD obrazec

Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik bo moral imeti v času izvajanja predmeta javnega naročila zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti v višini letne zavarovalne vsote najmanj 50.000,00 EUR. Zavarovanje mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti gospodarskega subjekta in pri njem zaposlenih. Polica mora biti veljavna za obdobje, ko se bo izvajal predmet javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe morajo imeti svojo poklicno odgovornost zavarovano vsi partnerji v skupni ponudbi.

Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi fotokopije police, ki bo izkazovala navedene zahteve in iz katere bo razvidna veljavnost za čas izvajanja predmeta naročila.

Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi računa/mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.

Ponudnik v zadnjih 90 dneh pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih transakcijskih računov več kot 30 zaporednih dni.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

Dokumenti iz predhodnih alinej ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb. Dokazilo se ponudbi priložijo v originalu ali kopiji.

V primeru skupne ponudbe se dokazilo predloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.

Tehnična in kadrovska sposobnost

- Ponudnik je v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno, kakovostno in pravočasno izvedel vsaj eno (1) rekonstrukcijo cest v skupni vrednosti vsaj 230.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik kot referenco predloži potrdilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.

Dokazilo: Izjava o referencah (OBR-6) in (OBR 6a).

V primeru partnerskih (skupnih ponudb) in ponudb s podizvajalci se pogoji lahko izpolnijo kumulativno. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogojev sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50% vrednosti del za katere so podali reference.

- Ponudnik razpolaga z vodjo del, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za vodjo del in je v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za oddajo ponudbe kot vodja gradnje ali vodja del vsaj enkrat uspešno, kvalitetno in pravočasno vodil ter zaključil rekonstrukcijo cest v skupni vrednosti vsaj 230.000,00 EUR brez DDV.

Dokazilo: Izjava o referencah vodje del (OBR-7) in (OBR-7a).

- Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo predmetnega naročila in mora imeti zadostno število ustrezno usposobljenega osebja za izvedbo del, ki so predmet tega naročila, da jih bo lahko kakovostno in v predpisanih rokih izvajal.

Dokazilo: Izjava o razpoložljivi delovni sili (OBR-8)

- Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora ali naročnika.

Dokazilo: Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-9)

- Ponudnik mora imeti na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.

Dokazilo: Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-9)

- Ponudnik bo dela opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1).

Dokazilo: Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-9)

- Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št.43/2011 – ZVZD-1) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/2011 – ZVZD-1).

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-9)

- Ponudnik mora gradbišče pred začetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/2008, 54/09-popr. In 61/17-GZ).

Dokazilo: Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-9)

- Ponudnik mora, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti v skladu z Gradbenim zakonom.

Dokazilo: Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-9)

- točka

- Ponudnik mora gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22).

Dokazilo: Izjava o ravnanju z odpadki. (OBR-10)

- Ponudnik zagotovi, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, če hramba ali

začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču.

Dokazilo: Izjava o ravnanju z odpadki. (OBR-10)

- Ponudnik zagotovi, da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki. (OBR-10)

- Ponudnik zagotavlja organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo.

Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki. (OBR-10)

- točka

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

2.11 Merilo za izbor

- točka

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja ponudbena cena z  DDV. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila isto ceno bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudbo v sistem e-JN oddal prej.

2.12 Ponudbena cena

- točka

Ponudnik mora navesti cene v skladu z OBR-1. Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost ponudbe obvezno izračunati in vpisati na dve decimalni mesti. Ponudbena cena mora biti fiksna na enoto mere za celotno obdobje oddaje javnega naročila.

Ponudbena vrednost z DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke, rabate in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški materiala.

2.13 Posredovanje podatkov izbranega ponudnika

- točka

Ponudnik mora skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

V kolikor bo v ponudbi prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višji od 10.000,00 EUR brez DDV, mora navedene podatke posredovati tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Izjava – podatki o udeležbi v lastništvu ponudnika. (OBR-12)

2.14 Finančna zavarovanja

- točka

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 delovnih dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo najmanj 60 dni od pogodbenega roka za izvedbo vseh obveznosti. V primeru, da bi naročnik podaljšal rok izvedbe pogodbe, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik vnovči, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih,

- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

- naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (v primeru le tega);

- ponudnik kakorkoli krši določila pogodbe,

- izvajalec ne izroči naročniku zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Dokazilo: Izjava o predložitvi finančnih zavarovanj. (OBR-11)

2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 delovnih dni po zaključku pogodbe za izvedbo del in uspešni primopredaji naročniku izročiti nepreklicno in brezpogojno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, plačljivo na prvi poziv, za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti pogodbeno izvedenih del po projektu z DDV, katere veljavnost bo skladna z določbami pogodbe.

Dokazilo: Izjava o predložitvi finančnih zavarovanj. (OBR-11)

2.15 Variantne ponudbe

- točka

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

2.16 Protikorupcijska klavzula

- točka

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.17 Veljavnost ponudbe

- točka

Ponudba mora veljati minimalno 3 mesece od roka za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje.

2.18 Obvestilo o oddaji

- točka

Po sprejetju odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dne objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave zakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti.

2.19 Pogodba

- točka

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe iz te dokumentacije. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če pogodbe ne bo podpisal v roku 8 delovnih dni od poziva, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takega ponudnika zahteval povračilo vse nastale škode.

2.20 Pravno varstvo

- točka

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se razen v primeru 4. odst. 25. člena ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo se vloži preko sistema eRevizija (https://www.portalerevizija.si).

Taksa znaša 2.000,00 EUR in se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek – SI56 0110 0100 0358 802. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Občina Mokronog-Trebelno

mag. Franc Glušič

župan

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

OBR-1

Ponudnik

_______________________

_______________________

_______________________

P O N U D B A, št. ____________

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne, _______, pod št. objave _______/2026, se prijavljamo na javno naročilo za projekt »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613« in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbena cena:

|  | Cena |
| --- | --- |
| Skupna končna vrednost brez DDV |  |
| DDV |  |
| Skupna končna vrednost z DDV |  |

Ponudbena cena vsebuje:

Ponudbena vrednost z DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke, rabate in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Cene je za čas sklenitve pogodbe fiksna.

Veljavnost ponudbe:

Veljavnost ponudbe (vsaj 3 mesece) je ______________od roka za oddajo ponudb.

Plačilni pogoji:

Naročnik se obveže izgradnjo, skladno z izvedenim javnim naročilom, plačati v roku 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun ponudnika.

Rok izvedbe:

- začetek: takoj po podpisu pogodbe.

- zaključek: 36 mesecev po sklenitvi pogodbe.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja investicije ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Način predložitve ponudbe:

(ustrezno obkrožite)

-  Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;

-  Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;

-  Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci;

-  Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Plačilni rok in način plačila:

Naročniku izjavljamo, da:

- nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki teče z dne prejema pravilno izstavljenega računa,

- v zadnjih 90 dneh pred določenim rokom za oddajo ponudb nismo imel blokiranih transakcijskih računov več kot 30 zaporednih dni,

- bomo izstavljali račune v skladu s pogodbenim določili,

- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, če podizvajalec to zahteva, plačeval opravljeno delo podizvajalcev, neposredno podizvajalcem,

- bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k vsakemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo situacijo svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, ob čemer bodo upoštevane določbe v zvezi z izstavljanjem elektronskih računov (e-Račun),

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci in da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom tega javnega naročila,

- se strinjamo, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvedbe ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Izjavljamo:

- da bo cena fiksna ves čas izvajanja pogodbe,

- da bomo vsa pogodbena dela po tem razpisu izvajali strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z zahtevami naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji in predloženi ponudbi izvajalca in skladno z zahtevami vseh zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov, normativov in standardov, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila,

- prejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila,

- bomo vsako naročeno delo izvedli v roku, ki ga bo določil naročnik ali ga bomo dogovorili z naročnikom,

- brez predhodnega naročila s strani naročnika ne bomo izvajali del, ki niso predmet javnega naročila ali jih naročnik ne bi naročil,

- nismo dali zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije,

- za nas, našega partnerja v skupni ponudbi, podizvajalca, ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. in 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Podatki o ponudniku:

Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Finančni urad, kjer je ponudnik vpisan

Smo malo oz. srednje podjetje:             DA                NE

Ponudba velja do ____________

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika

OBR-2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613« in s tem dokumentom pooblaščamo

za vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| podpis |  |

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, skladno z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini:

- OBR-2a – Podatki o soponudniku,

- OBR-4 – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum, kraj:	ime in priimek pooblastitelja:

_______________________________________	______________________________________

Žig	podpis pooblastitelja:

______________________________________

Datum, kraj:	ime in priimek pooblastitelja:

_______________________________________	______________________________________

Žig	podpis pooblastitelja:

______________________________________

NAVODILO

Ponudniki OBR-2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Priloga mora biti datirana, žigosana in podpisana od ponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo.

OBR-2a

PODATKI O SOPONUDNIKU / SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Kontaktna oseba podizvajalca za obveščanje in elektronski naslov

Vrsta del in količina, ki jih bo izvedel gospodarski subjekt

Vrednost del gospodarskega subjekta (v EUR brez DDV)

Kraj in rok izvedbe:

Rok izvedbe:

Smo malo oz. srednje podjetje:             DA                NE

Datum, kraj:

_______________________________			  Žig in podpis zakonitega zastopnika 									gospodarskega subjekta:

_______________________________

OBR-3

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, za namene javnega razpisa za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne _________________, pod številko objave JN__________________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za VSE OSEBE, KI SO POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PONUDNIKA

_______________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako _______, katerega predmet je »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613« v Kazenski evidence RS / /pooblastitelj navede evidenco, v kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/pridobi potrdilo iz predmetne evidence. Podatki o pravni osebi: Naziv oz. firma pravne osebe: ____________________________________ Matična številka: ________________________________________ Sedež: _________________________________ Poslovni naslov (ulica, hišna št., pošt. št, pošta): _______________________

Datum, kraj: Žig in podpis pooblaščene osebe:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA FIZIČNE OSEBE (za vse zakonite zastopnike, navedene v obrazcu »ponudba«)

________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, za namene javnega razpisa za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613« v Kazenski evidence RS / /pooblastitelj navede evidenco, v kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/pridobi potrdilo iz predmetne evidence. Podatki o fizični osebi: IME IN PRIIMEK: ____________________________________ EMŠO: __________________________________________________________ DRŽAVLJANSTVO: _______________________

Datum, kraj: Žig in podpis pooblaščene osebe:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA FIZIČNE OSEBE (za vse zakonite zastopnike, navedene v obrazcu »ponudba«)

________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, za namene javnega razpisa za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613« v Kazenski evidence RS / /pooblastitelj navede evidenco, v kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/pridobi potrdilo iz predmetne evidence. Podatki o fizični osebi: IME IN PRIIMEK: ____________________________________ EMŠO: __________________________________________________________ DRŽAVLJANSTVO: _______________________

Datum, kraj: Žig in podpis pooblaščene osebe:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA FIZIČNE OSEBE (za vse zakonite zastopnike, navedene v obrazcu »ponudba«)

________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, za namene javnega razpisa za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613« v Kazenski evidence RS / /pooblastitelj navede evidenco, v kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/pridobi potrdilo iz predmetne evidence. Podatki o fizični osebi: IME IN PRIIMEK: ____________________________________ EMŠO: __________________________________________________________ DRŽAVLJANSTVO: _______________________

Datum, kraj: Žig in podpis pooblaščene osebe:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Datum, kraj:	                                                      Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika/

/podizvajalca/partnerja v skupni ponudbi/ subjekta:

Ta je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, objavljen na Portalu javnih naročil in jo lahko ponudnik v primeru več oseb kopira.

Ponudnik: _________________________________________________

IZJAVA

o sodelovanju s podizvajalci

izjavljam da bom pri izvedbi naročila sodeloval

|  | z naslednjimi podizvajalci: | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 4 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 5 |  |  |

in dajem

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Pooblaščam naročnika, Občino Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke.

Ta pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne ____________ pod št. ________________.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

Ta del izpolni samo ponudnik, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s podizvajalci. Za podizvajalce se ne štejejo dobavitelji in prevozniki ponudnika.

Za vsakega podizvajalca je potrebno izpolniti tudi  OBR-3a: navedbo podizvajalca ter OBR-3b: izjavo in soglasje posameznega podizvajalca.

OBR-4a

PODATKI O PODIZVAJALCU

Firma oz. ime podizvajalca

Zakoniti zastopnik podizvajalca

Davčna številka podizvajalca

Številka transakcijskega računa podizvajalca

Matična številka podizvajalca

Naslov podizvajalca

Številka telefona

Kontaktna oseba podizvajalca za obveščanje in elektronski naslov

Vrsta del in količina, ki jih bo izvedel podizvajalec

Vrednost del podizvajalca (v eur brez DDV)

Kraj in rok izvedbe:

Smo malo oz. srednje podjetje:             DA                NE

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

___________________________________            ________________________________________

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

- V primeru, da bo  sodelovalo več podizvajalcev je potrebno obrazec ustrezno kopirati.

OBR-4b

Podizvajalec:_____________________________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu:

__________________________________________________________________________

za javno naročilo »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

in

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da naročnik Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/izvajalca: _________________________________________________________

poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/izvajalca.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in le ti podajo zahtevo za neposredno plačilo.

V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

OBR-5

Ponudnik: ______________________________________

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

S podpisom izjavljamo:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila  ter obsegom del, ki se nanaša na javno naročilo za katerega dajemo ponudbo,

- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo kot tako sprejemamo,

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ;

- smo seznanjeni z vsemi določili pogodbe o izvedbi del, da smo jih v celoti razumeli in z določili pogodbe soglašamo,

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju ter da so kopije vseh dokumentov verodostojne; da smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bo ugotovljeno, da so v ponudbi posredovani zavajajoči podatki,

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

- bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj, normative in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,

- bomo upoštevali vse tehnične zahteve in navodila naročnika ter vse veljavne lokalne predpise, ki se nanašajo na občinske ceste in vse morebitne spremembe predpisov, ki bi začeli veljati v času izvajanja javnega naročila,

- bomo zagotovili, da bo izvedba del skladna z vsemi zahtevami naročnika, časovnim planom izvajanja vsakega posameznega naročila, ki ga bo določil naročnik in izvedli vsa dela po pravilih stroke in skladno z našo ponudbo,

- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za dela, ki so predmet javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, objavljen na Portalu javnih naročil.

podpis pooblaščene osebe

Datum, kraj:	(podizvajalca/partnerja v skupni

ponudbi/subjekta)

OBR-6

Ponudnik

_______________________

_______________________

_______________________

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno, kakovostno in pravočasno izvedel vsaj eno (1) rekonstrukcijo ceste v skupni vrednosti vsaj 230.000,00 EUR brez DDV:

| Pogodbeni partner | Predmet pogodbe | Leto realizacije | Vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno referenčno potrdilo za zahtevano referenco (OBR-5a).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________                             __________________________________

OBR-6a

#### Naziv naročnika referenčnega dela: ___________________________________________

naslov: _________________________________________________________________

#### Na prošnjo ponudnika: ____________________________________________________

(naziv ponudnika)

za predložitev ponudbe na javni razpis za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, pod št. JN________/2026, dne _________, izdajamo:

# REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik_________________________________________________

(navesti naziv in naslov ponudnika)

za naše potrebe izvedel (obvezno zapisati predmet oziroma vsebino naročila, ki je bilo izvedeno):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

v vrednosti (brez DDV): _______________________

v obdobju od ____________ do ___________. (dan, mesec, leto)

Za dodatne informacije je kontaktna oseba: _______________________________, telefon ______________________.

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe ponudbe v zgoraj navedenem postopku javnega razpisa.

Kraj:	______________		žig			podpis odgovorne osebe

Datum: ______________					___________________

NAVODILO: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe referenčnega dela. Upoštevala se bodo samo potrdila, ki bodo izpolnjena. Ponudniki lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

OBR-7

Ponudnik

_______________________

_______________________

_______________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O REFERENCAH VODJE DEL

Vodja del bo ___________________________________, (ime in priimek), ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za vodjo del in je v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za oddajo ponudbe kot vodja gradnje ali vodja del vsaj enkrat uspešno, kvalitetno in pravočasno vodil ter zaključil rekonstrukcijo ceste v skupni vrednosti vsaj 230.000,00 EUR brez DDV.

| Pogodbeni partner | Predmet pogodbe | Leto realizacije | Vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik priloži za izpolnitev pogojev ustrezno število potrdil (OBR-7a).

Ponudnik mora priložiti fotokopijo ustreznega potrdila o izobrazbi vodje del/vodjo posameznih del.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: ________________                                                 Žig  in podpis izdajatelja potrdila

OBR-7a

Ponudnik

_______________________

_______________________

_______________________

POTRDILO – VODJA DEL

Podpisani izdajatelj potrdila

Naziv_________________________________________

Naslov________________________________________

kot naročnik potrjujemo, da je vodja del

Ime in priimek _________________________________________

Naziv ________________________________________

za nas izvajal naslednja dela

na projektu____________________________________________________

dela so obsegala________________________________________________

kraj opravljanja gradenj/storitve ________________________________________________________

v vrednosti ______________________________________________v EUR brez DDV v obdobju od _______________ do _________________ .

(dan. mesec. leto)         (dan. mesec. leto)

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega delavca. Vsa dela je izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:__________________                                                Žig in podpis izdajatelja potrdila

OBR-8

Ponudnik:

_______________________

_______________________

_______________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O RAZPOLOŽLJIVI DELOVNI SILI

Izjavljamo,

- da smo kadrovsko sposobni izvesti predmetno naročilo in imamo zadostno število ustrezno usposobljenega osebja za izvedbo del, ki so predmet tega naročila, da jih bomo lahko kakovostno in v predpisanih rokih izvajal.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: ________________              Žig                            Podpis ponudnika:

OBR-9

Ponudnik:

_______________________

_______________________

_______________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Izjavljamo:

- da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora ali naročnika;

- da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;

- da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem;

- da bomo dela opravljali s stroji, ki bodo čisti in bodo imeli biološko razgradljivo olje;

- da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;

- da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe sklenili pogodbo o zavarovanju odgovornosti;

- da bomo gradbišče pred začetkom del označili z gradbiščno tablo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: ________________              Žig                            Podpis ponudnika:

OBR-10

Ponudnik

_______________________

_______________________

_______________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O RAVNANJU Z ODPADKI

Izjavljamo,

- da bomo gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču;

- da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- da zagotavljamo organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: ________________              Žig                            Podpis ponudnika:

OBR-11

Ponudnik

_______________________

_______________________

_______________________

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNIH ZAVAROVANJ

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, v skladu z določbami iz razpisne dokumentacije:

- v roku 10 delovnih od dneva podpisa pogodbe naročniku za kvalitetno in pravočasno izvršitev del pogodbe izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo najmanj 60 dni od pogodbenega roka za izvedbo vseh obveznosti,

- v roku 10 delovnih dni po zaključku pogodbe za izvedbo del in uspešni primopredaji naročniku izročili nepreklicno in brezpogojno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, plačljivo na prvi poziv, za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti pogodbeno izvedenih del po projektu  z DDV, katere veljavnost bo skladna z določbami pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, objavljen na Portalu javnih naroči.

Datum:_______________                                                                   Žig in podpis ponudnika

OBR-12

Ponudnik

_______________________

_______________________

_______________________

IZJAVA - PODATKI O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije  izjavljamo, da so v lastništvu naše družbe udeleženi naslednji subjekti:

Pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov

| Št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …. |  |  |

Fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Gospodarski subjekti, ki skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, veljajo za povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:	                                                                            Žig in podpis:

OBR-13

V skladu s 5. odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije podajam naslednjo:

izjavO

| NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |

izjavljam, da poslovni subjekt

| NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA (kot izhaja iz uradnih evidenc): |  |
| --- | --- |
| Naziv subjekta: |  |

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

| Kraj in datum: | Ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta - ponudnika: podpis in žig |
| --- | --- |

OBR-14

VZOREC

POGODBA ZA REKONSTRUKCIJO LOKALNE CESTE LC 425613

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog,

ki jo zastopa mag. Franc Glušič, župan,

- identifikacijska številka za DDV: SI28624777,

- matična številka: 2241170

- IBAN SI56 0110 0010 0019 934, BIC koda BSLJSI2X

kot naročnik

in

_____________________., ____________________, ______________,

ki ga zastopa __________________, _______________,

- Identifikacijska številka za DDV: _____________,

- matična številka: ___________

- IBAN SI____________________________, BIC koda _______________.

kot izvajalcem

kakor sledi

- UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil na podlagi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne ______________________, za predmet naročila »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613«:

•	s ponudbo izvajalca št. _______________, z dne ___________________,

•	z naročnikovo odločitvijo o oddaji naročila št. __________________, z ________________,

•	v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), izbran izvajalec, zaradi česar se sklepa ta gradbena pogodba (v nadaljevanju: pogodba).

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo vsa gradbena in druga dela za projekt »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 425613« (v nadaljevanju: pogodbena dela).

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela izvedel v obsegu in na način, kot je določeno v naslednjih dokumentih, ki so sestavni del te pogodbe:

- Ponudba izvajalca št..__________ z dne _________________ s ponudbenim predračunom;

- Razpisna dokumentacija naročnika št. __________________ z dne _____________;

- Projektna dokumentacija PZI, št. projekta ________________, izdelal ____________.

Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo del, vso razpoložljivo dokumentacijo, lokacijo, terenskimi razmerami in drugimi pogoji izvedbe. Vnaprej se odpoveduje vsakršnemu zahtevku, ki bi izviral iz pomanjkljive proučitve navedenih podlag, in se zavezuje morebitne pomanjkljivosti odpraviti na lastne stroške, ne da bi to vplivalo na rok, kakovost ali funkcionalnost izvedenih del.

III. 	POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost za izvedbo vseh del po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe izvajalca št.. ______________ z dne ________________ in znaša:

| Pogodbena cena (EUR) brez DDV z vključenim morebitnim popustom |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV (22 %): |  |
| Pogodbena cena (EUR) z DDV z vključenim morebitnim popustom |  |

Cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive do konca izvedbe del.

Pogodbena vrednost vključuje vse stroške, potrebne za popolno in funkcionalno izvedbo predmeta pogodbe, med drugim tudi:

  - vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, vključno z dobavo, prevozom in vgradnjo;

  - stroške ureditve in zavarovanja gradbišča, vključno z gradbiščno tablo, prometno signalizacijo in zaporami cest;

  - stroške vseh pripravljalnih, pomožnih in zaključnih del, vključno s finalnim čiščenjem gradbišča in okolice;

  - stroške vseh transportov, deponiranja viškov materiala in ravnanja z gradbenimi odpadki v skladu z veljavno zakonodajo;

  - stroške zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam;

  - stroške za pridobitev potrebnih atestov, certifikatov in izvedbo preiskav materialov in del;

  - stroške izdelave dokumentacije izvedenih del (PID), dokazila o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje ter geodetskega načrta novega stanja;

  - vse manipulativne in druge odvisne stroške.

Naročnik in izvajalec bosta v primeru morebitnih dodatnih del ravnala skladno z določili  Zakona o javnem naročanju.

- RAVNANJE Z MINERALNIMI SUROVINAMI IN VIŠKI MATERIALA

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se v skladu s 4. členom Zakona o rudarstvu (ZRud-1) mineralne surovine (npr. pesek, prod, kamen, tehnični kamen), pridobljene pri izvajanju izkopov po tej pogodbi, štejejo za last Republike Slovenije, investitor pa ima pravico z njimi razpolagati pod pogoji, ki jih določa 92. člen ZRud-1.

Investitor izrecno izjavlja, da bo viške neonesnaženih mineralnih surovin uporabil za lastne potrebe (npr. vgradnja na drugih lokacijah, sanacija lokalnih cest). V ta namen se investitor zavezuje, da bo:

- v skladu s 4. odstavkom 92. člena ZRud-1 v roku 15 dni po zaključku del ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, priglasil pridobljene količine mineralnih surovin;

- v skladu s 6. odstavkom 92. člena ZRud-1 državi poravnal nadomestilo za pridobljeno enoto mineralne surovine v višini 80 % povprečne cene enote surovine v raščenem stanju.

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem del:

- mineralne surovine izkopaval in skladiščil ločeno od drugih gradbenih odpadkov ali onesnaženega zemeljskega izkopa;

- vodil natančno evidenco o količinah (v m³) izkopanih mineralnih surovin v gradbeni knjigi, ki jo potrdi nadzorni organ;

- na zahtevo investitorja zagotovil geološko poročilo o količinah in vrsti surovine, ki ga v skladu z 11. odstavkom 92. člena ZRud-1 izdela pooblaščena oseba (strošek poročila bremeni investitorja, razen če je v ponudbenem predračunu določeno drugače);

- na zahtevo investitorja zagotovil prevoz teh surovin na lokacije, ki jih določi investitor, pri čemer se strošek prevoza obračuna po cenah iz ponudbenega predračuna oziroma po dejanskih stroških, če ti v predračunu niso zajeti.

Ker investitor prevzame viške materiala za lastno uporabo, se pogodbena vrednost iz te pogodbe pri končnem obračunu zmanjša za:

- stroške odvoza na javno deponijo in stroške deponijskih taks, ki so bili vključeni v ponudbeno ceno izvajalca, pa zaradi prevzema materiala s strani investitorja niso nastali;

- morebitno dogovorjeno vrednost prevzete mineralne surovine, če se stranki o tem izrecno pisno dogovorita v okviru znižanja stroškov gradnje.

Material, ki je predmet tega člena, se v skladu z 22. členom ZVO-2 in 92. členom ZRud-1 ne šteje za odpadek, temveč za mineralno surovino, namenjeno ponovni uporabi. Izvajalec je dolžan zagotoviti, da material med transportom in začasnim skladiščenjem ne pride v stik z nevarnimi snovmi, ki bi spremenile njegovo okoljsko naravo.

V. 	OBRAČUN IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Izvedena dela se obračunavajo z mesečnimi začasnimi situacijami in s končno situacijo na podlagi dejansko izvedenih in v knjigi obračunskih izmer potrjenih količin del.

Izvajalec mora do zadnjega dne v mesecu za obdobje preteklega meseca, nadzornemu organu predložiti knjigo obračunskih izmer, v kolikor tega ne stori v predpisanem roku, za ta mesec ne more izdati kumulativne mesečne situacije.

Izvajalec bo na podlagi potrjenih količin v knjigah obračunskih izmer za vse vrste del pripravil predlog kumulativne mesečne situacije, katero bo izstavil nadzoru do 10. v mesecu za pretekli mesec, da lahko nadzor opravi pregled predloženega predloga.

Nadzor je dolžan izvajalcu potrditi predlog mesečne kumulativne situacije najkasneje v roku 8 dni od njenega prejema. V kolikor nadzor izvajalcu ne zavrne predloženega predloga mesečne kumulativne situacije v navedenem roku, se šteje, da je nadzor predloženi predlog potrdil.

Na podlagi potrjenega predloga mesečne kumulativne situacije z morebitnimi popravki, ki jih izvajalec opravi po naročilu nadzora, izvajalec naročniku izstavi kumulativno mesečno situacijo in s strani nadzora potrjen izvod predloga kumulativne mesečne situacije v vložišče naročnika.

V kolikor naročnik situacije, ki jo je potrdil nadzor, ne zavrne v 5 dneh, se šteje, da jo je potrdil.

Poleg predloga situacije, ki jo izvajalec predloži nadzoru, mora izvajalec predložiti tudi dokaz o plačanih terjatvah dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov, ki so starejše od 30 dni. V kolikor izvajalec tega ne stori, lahko naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu, dobavitelju ali kooperantu na podlagi predloženih dokumentov, ki izkazujejo predložitev situacije ali računa glavnemu izvajalcu in potek roka za njihovo potrditev. Enako bo naročnik ravnal v primeru, da poslovodeči partner ne bo poravnaval svojih obveznosti po skupno obračunani situaciji do svojih partnerjev v skupnem nastopu oziroma soizvajalcev.

Končno situacijo bo naročnik potrdil izvajalcu po tem, ko bo ta izpolnil vse obveznosti, ki jih je prevzel s podpisom te pogodbe. V primeru, da pa bo izvajalec v zamudil z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo naročnik najpozneje od končne situacije odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko.

- člen

Naročnik bo storitev poravnal v skladu z določili 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

Naročnik ima sredstva zagotovljena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leti 2026 in 2027, proračunska postavka 13405 Gradnja cestne infrastrukture, 420402 Rekonstrukcije in adaptacije, OB199-20-0005 Gradnja cestne infrastrukture.

Naročnik bo vsako izstavljeno situacijo, skladno z določili te pogodbe plačal izvajalcu na IBAN račun SI________________________ , BIC koda ________________.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

VI.     ROKI IZVEDBE

- člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z deli takoj po uvedbi v delo in jih izvajati v skladu s terminskim planom, ki je sestavni del te pogodbe, zaključiti pa se jih obvezuje najkasneje 36 mesecev po sklenitvi pogodbe..

Rok iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe.

Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik preda:

- tehnično dokumentacijo,

- zemljišče, mikrolokacijo.

Za dokončanje del se šteje dan, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- dokončanje vseh izvedenih del,

- uspešno opravljen kvalitativni in kvantitativni pregled nad izvedbo navedenih del,

- opravljen dokončni obračun,

- odprava vseh pomanjkljivosti s kvalitetnega pregleda,

- predana vsa zahtevana dokumentacija,

- uspešno zaključena primopredaja z zapisnikom.

Šteje se, da izvajalec izpolnil vse obveznosti, ki jih ima po tej pogodbi takrat, ko je izvedel vsa dela iz prejšnjega člena in, ko je izvajalec odpravil vse morebitne pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob primopredaji gradnje naročniku.

Rok za izvedbo se lahko podaljša le v primeru višje sile, nepredvidenih okoliščin ali zamud, ki jih povzroči naročnik, in sicer na podlagi pisnega zahtevka izvajalca in sklenitvijo dodatka k tej pogodbi.

Izvajalec del in morebitni podizvajalci posameznih del, se morajo medsebojno usklajevati s ciljem pravočasnega in kvalitetnega dokončanja vseh del, vse to pa v dogovoru z nadzorom.

Izvajalci zaradi navedenega ali zaradi organizacije del niso upravičeni do povišanja cen.

Izvajalec je za morebitno zamudo pri izvedbi del naročniku odškodninsko odgovoren.

  - POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi s pogodbeno dogovorjenim končnim rokom, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 (pet) promilov od pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak koledarski dan zamude.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del brez DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da poleg pogodbene kazni uveljavlja tudi povračilo vse škode, ki mu je zaradi zamude nastala in presega znesek pogodbene kazni. Naročnik bo pogodbeno kazen obračunal pri končni situaciji.

  - OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik se zaveže:

|  | - predati izvajalcu vso dokumentacijo v zvezi s projektom; |
| --- | --- |
|  | - uvesti izvajalca v delo. Nadzorni organ in izvajalec vpišeta uvedbo v delo v gradbeni dnevnik, ki ga pripravi izvajalec; |
|  | - dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
|  | - sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | - tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |
|  | - urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe; |
|  | - tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in odločati o predlaganih spremembah in dopolnitvah, ki so usklajene s projektantom in nadzorom; |
|  | - zagotoviti gradbeni nadzor nad izvajanjem del; |
|  | - sodelovati pri primopredaji izvedenih del naročniku. |

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

- v roku 5 dni po podpisu pogodbe predložil podroben terminski plan za izvajanje pogodbenega dela, ki bo usklajen z roki, določenimi v tej pogodbi;

- pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke, skrbel za izvedbo del s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- na svoje stroške, v skladu z zakonodajo poskrbel za zavarovanje mejnikov in za ponovno vzpostavitev mejnikov, v kolikor bodo  le-ti v času gradnje odstranjeni;

- v primeru izdelave geodetskega posnetka na terenu opravil prikaz meje na delu, kjer se predvideva poseg na tuje zemljišče, ob prisotnosti lastnikov zemljišč ter predstavnika naročnika. Usklajevanje z lastniki glede posegov v prostor, nadaljnjih geodetskih postopkov in urejanju lastniških razmerij bo potekalo sočasno;

- za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse v skladu z nacionalnimi standardi;

- pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo gradbišča v elektronski obliki, jo na podlagi pooblastila naročnika vložil pri pristojnem organu ter preko nadzornika posredoval naročniku kopijo prijave in jo na gradbišču tudi namestil na vidno mesto;

- na svoje stroške skladno z zakonodajo izvedel zaporo cestišča in poskrbel za morebitne začasne obvoze,

- izvršil dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- pred pričetkom del naročil in na svoje stroške zagotovil vsa pripravljalna dela z ureditvijo dovoznih poti in  potrebne začasne gradbene infrastrukturne priključke;

- organiziral in plačal finalno čiščenje objekta in okolice po končanih delih;

- redno, mesečno vodil gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo in knjigo obračunskih izmer kot osnovo za obračun izvršenih del, ki morajo biti podpisane s strani nadzornika in izvajalca;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del;

- izvršil zavarovanje objekta, delavcev, škodo povzročeno tretjim osebam ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, do zaključka del; zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, proizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga;

- da bo naročniku predal očiščene objekte, ki so predmet pogodbe;

- da bo gradbišče opremil z gradbiščno tablo z vsemi potrebnimi elementi;

- izvajalec je dolžan zagotoviti stalno prisotnost delovodja na gradbišču; njegova stalna prisotnost mora biti vključena v enotnih ponudbenih cenah;

- zagotavljal revizijsko sled vseh dokumentov, ki jih bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe;

- hranil vso dokumentacijo, ki jo bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in jo po uspešno opravljeni  primopredaji del izročil naročniku;

- več čas izvajanja pogodbenih del omogočil naročniku vpogled v celotno dokumentacijo in mu jo na njegovo zahtevo tudi nemudoma posredoval;

- da bo nominiral vse podizvajalce in pred pričetkom del s podizvajalci pridobil soglasje naročnika za vsakega podizvajalca posebej in v ta namen naročniku predložil vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji za nominacijo podizvajalca;

- pred morebitno menjavo podizvajalcev pridobil pisno soglasje naročnika;

- naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upoštevati njegova navodila;

- za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena in ni v skladu s projektom, pridobil pisno soglasje projektanta, nadzornika in naročnika;

- ob dokončanju del seznanil naročnika z obratovanjem in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- pri izvedbi del upošteval Varnostni načrt za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču, št. projekta ________, z datumom _______, ki ga je izdelalo __________________,

- vso komunikacijo, prijave napak, zahteve za podaljšanje roka in podobno morajo potekati v pisni obliki (po elektronski pošti).

IX. 	PODIZVAJALCI

- člen

# Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca.

# Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. V tem primeru mora glavni izvajalec med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o vključitvi podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-4a),

- izpolnjen ESPD ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-4b).

# Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. Naročnik ne izda soglasja in zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila  po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

# (opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bodo vključeni v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev).

# Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _______ dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

# Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

| PODIZVAJALEC: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| naziv: |  |  |  |  |  |  |
| naslov: |  |  |  |  |  |  |
| matična št. |  |  |  |  | davčna št. |  |
| TRR |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe: |  |  |  |  |  |  |
| rok izvedbe: |  |  |  |  |  |  |

# (opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev)

# Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

# Glavni izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

# Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih podanih v ponudbi in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse zahtevane podatke in dokumente.

# X.    FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 10 delovnih dneh po podpisu pogodbe naročniku izročil prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo najmanj 60 dni od pogodbenega roka za izvedbo vseh obveznosti.

Predložitev tega zavarovanja je odložni pogoj za veljavnost te pogodbe.

V primeru, da bi naročnik podaljšal rok izvedbe pogodbe, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik vnovči, če:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih,

- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

- naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (v primeru le tega);

- ponudnik kakorkoli krši določila pogodbe,

- izvajalec ne izroči naročniku zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo v roku 10 delovnih dni po zaključku pogodbe za izvedbo del in uspešni primopredaji izročil naročniku nepreklicno in brezpogojno garancijo ali kavcijsko zavarovanje brezpogojno plačljivo na prvi pisni poziv, za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti pogodbeno izvedenih del po projektu z DDV    (vrednost se ugotovi na podlagi končnega obračuna) kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.

Veljavnost garancije za odpravo napak mora biti 30 dni daljša kot najdaljši garancijski rok po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja. Izvajalec lahko naročniku predloži bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi tudi s krajšo veljavnostjo, vendar ne krajšo od 1 leta. V tem primeru je izvajalec dolžan vsakič najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti takšne bančne garancije naročniku brez njegovega posebnega pisnega poziva predložiti novo bančno garancijo v enaki višini in kvaliteti, v nasprotnem primeru pa naročnik unovči že predloženo garancijo, sredstva pa hrani za primere, ko bi bila unovčitev bančne garancije po tej pogodbi tudi sicer upravičena ter se v takšnem primeru poplačuje iz teh sredstev.

V kolikor bo naročnik unovčil garancijo iz prvega odstavka tega člena, je dolžan izvajalec v 10 dneh od unovčenja naročniku izročiti novo garancijo z enakimi elementi, kot je opredeljeno v prvem odstavku tega člena. V kolikor izvajalec v navedenem roku naročniku ne dostavi nove bančne garancije, sme naročnik ne glede na dejansko nastalo škodo od izvajalca zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 10 % pogodbene vrednosti.

- člen

Določbe te pogodbe glede bančnih garanciji se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če izvajalec iz utemeljenih razlogov, namesto bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah.

- člen

Izvajalec in njegovi delavci morajo ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela in nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za osebno varstvo pri delu.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi jo povzročil s svojo dejavnostjo tretji osebi.

- člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno, na svoje stroške, odstranjevati ves nepotrebni material ter pri tem upoštevati Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanem delu mora zapustiti objekt in okolico čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca.

- člen

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin potrebno izvesti dodatne gradnje za izvedbo naročila, ki pa niso bile predvidene v projektu oz. naročilu, bo dodatna dela oddal istemu izvajalcu, v primeru izpolnjenih pogojev določenih v ZJN-3.

XI. 	IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL

- člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del.

- člen

Primopredaja objekta se izvrši po odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Izjavo o odpravi pomanjkljivosti pripravi izvajalec, potrdi pa jo nadzorni organ naročnika.

O dokončanju del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je dolžan izvajalec ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

- morebitna odprta, sporna vprašanja tehnične narave,

- ugotovitev o sprejemu atestov in garancijskih listov.

Če pogodbeni stranki ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki dela izvede na izvajalčev račun.

- člen

Končni obračun izvedenih del se opravi takoj po uspešni primopredaji objekta. Končni obračun mora vsebovati naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,

- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

- končni znesek, katerega izvajalec mora še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna,

- eventualno zadržani znesek do odprave pomanjkljivosti ali napak,

- podatek o zahtevi o plačilu penalov ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank

- podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

### XII.	POGODBENA KAZEN

- člen

Pogodbene obveznosti bo izvajalec opravil v skladu s terminskim planom in določili iz te pogodbe.

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju del po terminskem planu, ki je sprejet, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 (pet) promilov od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Poleg navedene kazni bo v primeru prekoračitve roka izvajalec obremenjen za celotni strošek nadzora za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške v delu, ki presegajo pogodbeno kazen. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od posamezne mesečne situacije odbil celotni strošek nadzora za tekoče obračunsko obdobje.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

### XIII.	ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je ____________________.

Izvajalec pa določa za svojega odgovornega predstavnika ____________________.

Nadzorni organ naročnika (vodja nadzora) je ___________________________.

Izvajalec imenuje za vodjo del __________________________, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del v skladu z Gradbenim zakonom.

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja posameznih del brez predhodnega soglasja naročnika.

V primeru morebitne zamenjave v ponudbi priglašenih kadrov mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam strokovnega kadra. Novi kadri morajo izpolnjevati naročnikove kadrovske pogoje iz razpisne dokumentacije. Če naročnik ugotovi, da pri razpisnih delih ne sodeluje kader, ki ga je izvajalec navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, kateri strokovni kader opravlja delo po tej pogodbi.

XIV. 	GARANCIJA ZA KAKOVOST IN KVALITETO DEL

- člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 5 let. Garancijski rok teče od uspešnega zapisniškega prevzema del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev, ki niso krajši od enega leta, izvajalec pa jih predloži naročniku ob prevzemu del.

Izvajalec ni dolžan odpraviti napak, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nenamenske uporabe objekta ali njegovega posameznega dela.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe ter primerno in strokovno vzdrževanje.

- člen

Izvajalec je dolžan v garancijskem roku na prvi poziv naročnika pristopiti k reševanju pomanjkljivosti  in odpravi napak, ki so posledica slabe kvalitete izvedenih del. Izvajalec mora v garancijskem obdobju na poziv naročnika odpraviti napake kot sledi:

- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode – takoj,

- ostale ugotovljene napake pa v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v razumnem roku, ki mu ga določi naročnik, lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca.

Izvajalec je dolžan ne glede na garancijski rok popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri izvedbi obravnavanega objekta.

- člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz  te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

XV.	ODSTOP OD POGODBE

- člen

V primeru, da:

- izvajalec ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- izvajalec zaustavi delo v nasprotju s terminskim planom;

- izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- izvajalec zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- nadzor odredi izvajalcu zaustavitev nadaljevanja del, pa odredba ni preklicana v 21 dneh;

- nadzor izda opozorilo, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi nadzor;

- izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti;

- je izvajalec z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opredeljena v pogodbi,

- izvajalec dela izvaja s podizvajalci, ki niso nominirani;

- izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika,

- naročnik ugotovi, da izvajalec ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi kasneje tudi ni zahteval pisnega soglasja naročnika,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in celotne  škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na objektu in vsa njegova sredstva ter iz  tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če je pogodba odpovedana, mora izvajalec takoj ustaviti delo, zavarovati in zaščititi delovišče ter ga zapustiti v petih dneh.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi pogodbeni stranki vso škodo, ki nastane zaradi razveze pogodbe ter vso morebitno bodočo škodo.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki izjavljata, da nihče v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je Občini Mokronog-Trebelno povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je v primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka ali podobnega dejanja sklenjena pogodba nična in se šteje, da nikoli ni bila sklenjena.

Pogodba preneha veljati, v primeru, da se izpolni ena izmed okoliščin, ki jih določa 3. alineja 4. odstavka 67. člena ZJN-3. V primeru izpolnitve ene od okoliščin iz navedenega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa bo nov postopek oddaje javnega naročila izvedel skladno z določili zakona.

XVII.	PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Za razlago te pogodbe in za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo in v razpisni ter ponudbeni dokumentaciji, ki sta sestavni del pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Obseg del in vrsta storitev ter časovni roki izvedbe storitev ter plačilni pogoji se med izvajanjem lahko spremenijo, vendar ne tako, da bi ogrozili rok za dokončanje del. Naročnik in izvajalec uredita spremembe z dodatkom k tej pogodbi.

Spremembe in dopolnitev te pogodbe so veljavne samo, če so sklenjene v pisni obliki.

- člen

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno po sedežu naročnika.

- člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, njena veljavnost pa nastopi z izpolnitvijo odložnih pogojev, in sicer:

- predložitve nepreklicne bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter usklajenega terminskega plana s strani izvajalca v rokih in vsebini, določenih s to pogodbo.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Štev.:

Mokronog, dne ____________

| IZVAJALEC: | NAROČNIK: Občina Mokronog-Trebelno mag. Franc Glušič župan |
| --- | --- |

1  Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo mora OBR-2 za vsakega soponudnika priložiti še      OBR-2a.

Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci mora priložiti še OBR-3, OBR-3a in OBR-3b.

Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov mora za vsak subjekt na   katerega zmogljivosti se sklicuje izpolniti obrazec OBR-2a.