- RAZPISNI OBRAZCI

| Obrazec | Naziv | Opomba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podatki o ponudniku | Izpolnjen, podpisan, žigosan |
| 2 | Ponudba s ponudbenim predračunom | Izpolnjen, podpisan, žigosan |
| 3 | Vzorec pogodbe | Parafiran, žigosan |
| 4 | Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti -vzorec | Parafiran, žigosan |
| 5 | Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci | Izpolnjen, podpisan, žigosan |
| 6 | V primeru, ko ima ponudnik podizvajalca Podatki o podizvajalcu | Izpolnjen, podpisan, žigosan |
| 7 | V primeru, ko ima ponudnik podizvajalca Soglasje podizvajalca | Izpolnjen, podpisan, žigosan |
| 8 | V primeru, ko ima ponudnik podizvajalca Seznam podizvajalcev | Izpolnjen, podpisan, žigosan |
| 9 | Reference ponudnika in Priloga 1 k obrazcu 9 ( Referenčno potrdilo s strani posameznega naročnika) | Izpolnjen, podpisan, žigosan |
| 10 | Splošne in tehnične zahteve | Parafiran, žigosan |
| 11 | Izjava – omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije | Izpolnjen, podpisan, žigosan |

OBRAZEC 1

PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in kraj ponudnika |  |
| Odgovorna oseba ponudnika |  |
| Telefon: |  |
| Elektronski naslov: |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št. za DDV/Davčna št. |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Transakcijski račun, IBAN, SWIFT in naziv banke pri kateri je odprt |  |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA / NE |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Kontaktna oseba za izvedbo javnega naročila (ime in priimek, telefon in naslov elektronske pošte): |  |

Ponudnik navede podatke v tem obrazcu ali v ESPD obrazcu.

Kraj in datum:				Žig:				Podpis:

OBRAZEC 2

Ponudnik:

__________________

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM ŠT. _____________

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila za »Zamenjava SCU in lokalnih SCAD z Unifusion v ENP Rižana, ENP Dekani, ENPDivača, ENP Mala Bukovica, ENP Ptuj«, za potrebe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., številka javnega naročila JN ………………………………, poslanega v objavo na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS, dne…………….…………, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!):

a) samostojno

b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev pri čemer smo vodilni partner/sodelujoči partner

c) skupno ponudbo s podizvajalci: ..…………………………………………………

Ponudbena cena:

| Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/enoto v EUR brez DDV | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Industrijski računalnik z razširitveno enoto za FO MM povezave za CAU in FPC | kos | 5 |  |  |
| 2 | Nadgradnja in parametriranje aplikacije koncentratorjev SNEV v ENPjih, priprava in testiranje komunikacije s protokoli NEO in IEC608750-5-104 v redundanci, kompatibilno z SDV SNEV | kos | 5 |  |  |
| 3 | Zagon in testiranje na objektih ENP s podporo iz CV SNEV | kos | 5 |  |  |
|  | SKUPAJ ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |  |  |  |
| 22% DDV: |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ ponudbena vrednost v EUR z DDV: |  |  |  |  |  |

II. 	Ponudbeni pogoji:

Obračunajo se dejansko izvedena dela. Izvajalec dobavi strojno in programsko opremo ter izdela aplikacijo z grafičnim vmesnikom.  Material zagotovi naročnik!

Rok za izvedbo, je 6 mesece  po obojestranskem podpisu pogodbe.

- Ponudba velja 120 dni, od skrajnega roka za predložitev ponudb.

- Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa.

Cene  morajo biti navedene v EUR. Cena na enoto je nespremenljiva v EUR -ih ves čas trajanja pogodbe.

LOKACIJA IZVEDBE DEL:

- ENP Rižana, ENP Dekani, ENP Divača, ENP Mala Bukovica in ENP Ptuj

Izjavljamo, da so v zgornjih vrednostih zajeti vsi stroški za izvedbo ponujenih del, ter upoštevane vse tehnične in druge zahteve za izvedbo del.

Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo 120 (stodvajset) dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, in bo za nas obvezujoča ter jo lahko sprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja. Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Kraj in datum:                                                             Žig:                               Podpis ponudnika:

OBRAZEC 3                                                                                                                  VZOREC POGODBE

Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po 47. členu  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,

št. 91/15, 14/18,  121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22- ZNUZSZS in 28/23 ter 88/2023 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3)

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.  1000 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11

TRR št.: SI5602923-0259545562 (odprt pri NLB, d. d.),  Matična. št.  6017177000, davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: SI94995737, ki jo zastopata direktor, Matjaž Kranjc  in Branka Oprešnik, članica poslovodstva - direktorica (v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)

in

………………………………………………………………………………………………………

Številka TRR: .…………………………….., Identifikacijska številka za DDV oz. davčna št.: ………………,

Matična št.:……………………………………, ki ga zastopa ………………………………………… (v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC)

sklepata naslednjo

POGODBO NAB št.: ______ /2026/19

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. objave JN____________, z dne …………,  izbran kot najugodnejši ponudnik za: »Zamenjava SCU in lokalnih SCAD z Unifusion v ENP Rižana, ENP Dekani, ENP Divača, ENP Mala Bukovica, ENP Ptuj«.

I. PREDMET POGODBE IN CENA

- člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o izvedbi:

»Zamenjava SCU in lokalnih SCAD z Unifusion v ENP Rižana, EBPDekani, ENP Divača, ENP Mala ENP Bukovica, ENP Ptuj«.

Vsebina in obseg del sta podana v potrjeni ponudbi št. ……………… z dne ……….., ki je sestavni del te pogodbe (Priloga 1).

Pogodbena cena posamezne postavke (določena v ponudbenem predračunu – Priloga 1) je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe.

| Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/enoto v EUR brez DDV | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Industrijski računalnik z razširitveno enoto za FO MM povezave za CAU in FPC | kos | 5 |  |  |
| 2 | Nadgradnja in parametriranje aplikacije koncentratorjev SNEV v ENPjih, priprava in testiranje komunikacije s protokoli NEO in IEC608750-5-104 v redundanci, kompatibilno z SDV SNEV | kos | 5 |  |  |
| 3 | Zagon in testiranje na objektih ENP s podporo iz CV SNEV | kos | 5 |  |  |
|  | SKUPAJ v EUR brez DDV: |  |  |  |  |
| DDV 22% |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV: |  |  |  |  |  |

Cena posamezne postavke v ponudbenem predračunu zajema vse stroške, potrebne za izvedbo predmetnih del.

- člen

Lokacija izvedbe del:

- ENP Rižana, ENP Dekani, ENP Divača, ENP Mala Bukovica in ENP Ptuj .

II. NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Za opravljena dela bo izvajalec izstavil 2 računa in sicer:

- račun FAT s prevzemom opreme (rok 90 dni od podpisa),

- račun – po izvedenih pogodbenih delih na terenu.

Podlaga za obračun je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik s specifikacijo o opravljenih delih, ki je dokazilo za prevzem opravljenih del.

Račune bo pooblaščeni zastopnik naročnika potrdil v 8 dneh od uradnega prejema. V kolikor račun v 8 dneh od uradnega prejema ni zavrnjen, se šteje, kot da ga je naročnik potrdil.

Znesek računa mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca št. ……………………………. odprt pri ……………………………… v roku 30 dni od dneva prejema računa. Računu mora biti priložen zapisnik o končnem prevzemu opravljenih del, podpisan s strani predstavnika naročnika in predstavnika izvajalca.

Obvezen podatek na vsakem izdanem računu je sklic na številko predmetne pogodbe in na številko nabavnega naročila na osnovi pogodbe, ki jo bo naročnik sporočil izvajalcu po podpisu pogodbe.

Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.

Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da  naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3 % vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV.

IV. FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Za vestno in kakovostno izvedbo del po tej pogodbi bo izvajalec ob podpisu pogodbe izročil naročniku menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo 60 dni po izteku roka izvedbe.

V primeru unovčitve finančnega zavarovanja  mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo.

V. ROK IZVEDBE

- člen

Rok za izvedbo predmeta pogodbe je 6 mesece  po obojestranskem podpisu pogodbe.

Izvajalec je upravičen do podaljšanja roka na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi višje sile, ravnanja naročnika ali tretjih oseb, ki ga ni mogel predvideti in odkloniti. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi upoštevajoč 13. člen te pogodbe. V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Va.  PODIZVAJALCI

5a. člen

Poleg izvajalca  sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci:

1._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka /ident. št. za DDV in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

………………………………………………………………………………………………………

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

………………………………………………………………………………………………

2._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka/ident. št. za DDV in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

………………………………………………………………………………………………………

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

……………………………………………………………………………………………

Izvajalec  pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika  podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbe.

Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

- Pred pričetkom del mora izvajalcu predložiti vso potrebno tehnično in ostalo dokumentacijo za izvedbo pogodbenih del.

- Omogočiti dostop opreme na lokacijo nad JŽI.

- Tekoče spremljati in nadzirati pogodbena dela in po potrebi potrjevati predlagane spremembe ter opravljati aktivnosti v skladu z določbami  Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21).

- Zagotoviti finančna sredstva potrebna za plačilo del, ki so predmet pogodbe.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Predmet pogodbe (storitev) izdelati strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji (Priloga 2: Razpisni obrazec  10 – Splošne in tehnične zahteve).

Da bo zastopniku naročnika omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter da bo upošteval njegova morebitna navodila.

Da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti.

Izvajalec bo nosil polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljano delo podizvajalcev, enako kot bi ta dela opravil sam.

Izvajalec bo reševal napake dobavljene opreme v okviru garancijskih rokih rokov opreme.

Za vsako predlagano spremembo pri izvajanju del, za katero meni, da je utemeljena, pridobiti pisno soglasje naročnika. V primeru, da se s tem povečuje pogodbena vrednost, je potrebno skleniti aneks k tej pogodbi, upoštevajoč 12. člen te pogodbe.

VIII.  POGODBENA KAZEN

- člen

Naročnik je upravičen do pogodbene kazni v višini pet promilov (5‰) od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude vendar največ do deset odstotkov (10%) celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom, z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa.

V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil do izvajalca po tej pogodbi.

Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. POGODBENA KAZEN  ZARADI NEPOOBLAŠČENE UPORABE PODATKOV

- člen

Z namenom ohranjanja  varnega in neprekinjenega delovanja železniškega omrežja in železniških naprav, se vsem izvajalcem  in dobaviteljem prepoveduje uporaba podatkov o javni železniški infrastrukturi, ki  jih ti pridobijo v postopkih, izvedenih za namen nabave osnovnih sredstev, materiala ali storitev v druge namene,  ki niso povezani s predmetnim postopkom nabave. V primeru potrebe po uporabi tako pridobljenih podatkov o javni železniški infrastrukturi in železniških napravah za drug namen mora dobavitelj/izvajalec pridobiti predhodno pisno  soglasje  upravljavca ali lastnika  javne železniške infrastrukture.

Nespoštovanje zgornjega določila predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti, za katero lahko SŽ-Infrastruktura, d. o. o., uveljavlja pogodbeno kazen v višini 15 % pogodbene vrednosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje pravice do uveljavljanja odškodnine za morebitno višjo nastalo škodo. Pravica do uveljavljanja navedenih zahtevkov obstaja tudi po prenehanju pogodbenega razmerja.

X. VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki izven sfere okolja delovanja, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

XI.  ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika je: ___________________: e- pošta:  Tel.: _____________, GSM  ________________.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _______________ /vodja službe.

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ……………………., Tel.: …………………; Mob.: ………………………; e-pošta: …………………………………..

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. Zaradi spremembe skrbnika pogodbe ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. I. RS, št. 69/11-UPB2, 158/20 in 3/22 — ZDeb ter 16/23 — ZZPr), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

XIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

XIV. RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XV. ODSTOP OD POGODBE

- člen

Če izvajalec zamuja z izvedbo posameznih del tako dolgo, da pogodbena kazen preseže maksimalni znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, potem ko izvajalcu določi naknadni rok 30 dni za izvedbo del in je ta tudi v tem naknadnem roku ne izvrši.

XVI.  REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani.

XVII. KONČNA DOLOČILA

- člen

Vsi dosedanji dogovori v zvezi z deli pod točko 1 te pogodbe, ki niso zajeti v tej pogodbi, so neveljavni. Spremembe in dopolnitve pogodbe pa veljajo le, če jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z ostalimi splošnimi naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom konkretne pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika.

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih 3 (tri) izvode prejme naročnik in 1 (enega) izvajalec.

| PRILOGE POGODBE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priloga št. 1 | Ponudba s ponudbenim predračunom št. ……………., z dne ……. |  |  |
| Priloga št. 2 | Razpisni obrazec 11 – Splošne in tehnične zahteve |  |  |
| IZVAJALEC |  |  | NAROČNIK |
|  |  |  | SŽ – Infrastruktura, d.o.o.: |
|  |  |  | Matjaž Kranjc Direktor Branka Oprešnik članica poslovodstva - direktorica |

| Podpisano dne ........................... | Podpisano dne ............................... |
| --- | --- |

OBRAZEC 4:   Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti                      VZOREC

MENIČNA IZJAVA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik:………………………..

Naročnik:

# SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

# Kolodvorska ulica 11

# 1000 Ljubljana

# Ljubljana, dne

Izvajalec:

…………..………

(kraj in datum)

V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do naročnika SŽ - Infrastruktura, d.o.o.        po pogodbi ……………………………  (naziv pogodbe, številka,), sklenjene datum :……….., izročamo družbi ____________________________  __________kos podpisanih bianco menic, ki jih je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje pri banki:

………………… (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje______________________________________

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo ____________________________, da izpolni menico za znesek ……………. ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

- če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo menico ob dospetju  plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika  SŽ –Infrastruktura d.o.o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana (polni naslov), da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

______________________________________________TRR št.: ________________________________.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja ________________________.

_______________________________

(Kraj in datum)								Izdajatelj menice:

_________________________________________

(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga:

1 kos bianco menic

Opomba: Ponudnik ne prilaga menice!

OBRAZEC 5

PONUDNIK:

__________________________

__________________________

__________________________

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom »Zamenjava SCU in lokalnih SCAD z Unifusion v ENP Rižana, ENP Dekani, ENP Divača, ENP Mala Bukovica, ENP Ptuj« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci)

Kraj in datum:				Žig:				Podpis ponudnika:

## OBRAZEC 6

PONUDNIK:

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca:       __________________________________________________

Naslov podizvajalca:     __________________________________________________

Kontaktna oseba:             ________________________________________________

Elektronski naslov kontaktne osebe:  _______________________________________

Telefon:                   		     _________________________________________

Telefaks:       			 ___________________________________________

Identifikacijska številka za DDV/Davčna št.: ___________________________________________

Št. Transakcijskega računa:      ____________________________________________

Matična številka:                        ____________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):   __________________________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  ______________________________________

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA                       NE

(ustrezno obkroži)

Kraj in datum:				Žig:				Podpis podizvajalca:

## OBRAZEC 7

PONUDNIK:

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec: ………………………………………………………………………………………………………

(naziv in naslov podizvajalca)

V zvezi z javnim naročilom št…………………….., »Zamenjava SCU in lokalnih SCAD z Unifusion v ENP Rižana, ENP Dekani, ENP Divača, ENP Mala Bukovica, ENP Ptuj« za potrebe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., dajemo soglasje, da naročnik namesto glavnega izvajalca (dobavitelja) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca (dobavitelja).

Kraj in datum:					Žig:		Podpis podizvajalca:

Opomba: Predmetno soglasje podizvajalca se predloži v ponudbi v kolikor podizvajalec v skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo s strani naročnika.

## OBRAZEC 8

PONUDNIK:

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Predmet javnega naročila: »Zamenjava SCU in lokalnih SCAD z Unifusion v ENP Rižana, ENP Dekani, ENP Divača, ENP Mala Bukovica, ENP Ptuj«

| Naziv in naslov podizvajalca | Vrsta del oz. vsak del javnega naročila, ki ga bo izvedel | Vrednost (v EUR z DDV) in delež (v %): |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum:					Žig:		Podpis ponudnika:

OBRAZEC 9: REFERENCE PONUDNIKA

Številka ponudbe: ________

Datum: ________________

Predmet javnega naročila: »Zamenjava SCU in lokalnih SCAD z Unifusion v ENP Rižana, ENP Dekani, ENP Divača, ENP Mala Bukovica, ENP Ptuj«

Ponudniki morajo izpolniti spodaj navedeni obrazec, h kateremu priložijo pisno potrdilo referenc z žigom in podpisom naročnika reference kot dokaz, da izpolnjujejo zahteve iz točke 5.1.2.3., iz katerih bo razvidno, da:

- je ponudnik v zadnjih 5 (petih) letih pred dnevom objave tega javnega naročila kot glavni izvajalec, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec izvedel in uspešno ter kvalitetno dokončal vsaj eno primerljivo dobavo in integracijo koncentratorja, ki je primerljiva oz. enakovredna zamenjavi, ki je predmet tega javnega naročila, v skupni vrednosti vsaj 45.000,00 EUR brez DDV.

Izjavljamo, da imamo naslednje reference:

| Zap.št. | Naročnik (naziv in naslov) in kontaktna oseba naročnika (ime, priimek in elektronski naslov) za preverbo reference | Kratek opis izvedenih del | Vrednost opravljene storitve/del z dobavo | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Priloga k zadevnem obrazcu so podpisane referenčne izjave naročnikov, ki dokazujejo resničnost referenčnih podatkov (Priloga 1 k obrazcu 9 - Izjava – potrdilo reference).

Ponudnik se lahko pri izpolnjevanju pogojev tehnične sposobnosti sklicuje na reference drugih gospodarskih subjektov - soponudnike (partnerje v skupni ponudbi), podizvajalce, v kolikor bodo le-ti v okviru ponudbe ta dela/storitve dejansko tudi izvedli. Gospodarski subjekt, ki bo v ponudbi izkazal zahtevane reference, mora tudi dejansko izvesti dela, ki se nanašajo na vsebino zahtevanih referenc.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost navedb glede navedenih podatkov o referencah oz. zahtevati dodatna dokazila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev tehnične sposobnosti, določenih v tej razpisni dokumentaciji.

Pooblaščen za podpis v imenu ponudnika:                               _______________________

(ime in priimek)

| Datum: | Žig | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Priloga 1  k obrazcu 9

I Z J A V A – P O T R D I L O   R E F E R E N C E

Naročnik - potrjevalec reference

..............................................

..............................................

..............................................

| Naročnik storitve (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Predmet storitve |  |
| Izvajalec storitve (naziv, naslov) |  |
| Skupna vrednost storitve (v EUR brez DDV) |  |
| Država izvedbe oz. lokacija izvedbe |  |
| Kratek opis izvedenih storitev |  |
| Vloga v pogodbi | - glavni izvajalec - partner - podizvajalec |
| Čas izvajanja del (od – do) |  |
| Predstavnik naročnika |  |

Izjavljamo, da je bila zgoraj navedena storitev izvedena strokovno in kvalitetno.

Kraj in datum				       Žig in podpis odgovorne osebe naročnika

.................................            	                                               …………………………………….

OBRAZEC 10

SPLOŠNE IN TEHNIČNE  ZAHTEVE

Ime in naslov ponudnika

___________________

___________________

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11

1000 Ljubljana

Predmet naročila: »Zamenjava SCU in lokalnih SCAD z Unifusion v ENP Rižana, ENP Dekani, ENP Divača, ENP Mala Bukovica, ENP Ptuj«

- Opis

V ENP Rižana, ENP Dekani, ENP Divača, ENP Mala Bukovica, ENP Ptuj se zamenja strojno in programsko opremo, ki funkcionalno posodoblja in optimizira staro opremo daljinskega vodenja. Za uporabo tega sistema je potrebna izdelava aplikacije koncentratorjev in uporabniškega vmesnika. Izvajalec dobavi strojno in programsko opremo na lastne stroške  na lokacijo ter izdela aplikacijo z grafičnim vmesnikom.

Izvajalec bo reševal napake dobavljene opreme v okviru garancijskih rokov opreme.

Zamenjava je potrebna zaradi dotrajanosti stare opreme, ki nima več ustrezne podpore in varnostnih nadgradenj in lahko prestavlja resno grožnjo varnosti in zanesljivosti sistema daljinskega vodenja SNEV.

- Tehnične zahteve:

Strojna oprema

Industrijski računalnik brez vrtljivih delov:

• Vsaj 2 mrežna vmesnika

• Vsaj 2 galvansko ločena serijska vmesnika RS232/RS485

• Vsaj 12 optičnih serijskih vmesnikov ST

• HDMI ali DP priklop za monitor

• Vsaj štirje USB vmesniki

• CPU Intel vsaj i5

• Pomnilnik vsaj 16GB

• Disk vsaj 250GB SSD

Operacijski sistem in aplikacije

• Windows 11 LTSC 64-bit ali novejši

• Orodje za upravljanje in nadzor aplikacije komunikacijskega koncentratorja

• Grafični vmesnik aplikacije koncentratorja

• Orodje za arhiviranje podatkov

• Sinhronizacija interne ure iz NTP strežnikov SŽ

Aplikacijske funkcije koncentratorja:

• Sinhronizacijo ure podrejenih naprav preko zahtevanih protokolov

• PLC logiko nad signali (združevanje, informacije o samonadzoru)

• Vsaj 3000 podatkovnih točk

• Vgrajen samo-nadzor delovanja koncentratorja

• Vgrajena diagnostika v komunikacije po posameznem komunikacijskem kanalu

• Arhiviranje in spletni tabelarični vpogled v arhivske dogodke, z možnostjo filtriranja v pomoč analizi dogodkov v omrežju (shranjevanje podatkov 1 leto.

• Grafični prikaz osnovne enopolne sheme, z animiranimi položaji elementov in prikaz vrednosti meritev z animiranjem

Programska in strojna oprema morata zajemati komunikacijska protokole:

·         Iskra NEO master

a. HRE

b. Analogne meritve

c. Krmiljenje in posredovanje komand napravam NEO

d. Branje oscilografij

·         IEC61850 – MMS Client, kompatibilnost z Ed.1 in Ed.2

·         IEC60-870-5-104 Slave, redundanca hot-standby

·         IEC60-870-5-104 Master

·         IEC60-870-5-101

·         Modbus

| Datum: | Žig: | (ime in priimek) Podpis: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 11: Izjava – omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije

IZJAVA VEZANA NA 1. ODSTAVEK ČLENA 1H SKLEPA SVETA  (SZVP) 2022/578 Z DNE  8. APRILA 2022 O SPREMEMBI SKLEPA 2014/512/SZVP O OMEJAVALNIH UKREPIH ZARADI DELOVANJA RUSIJE, KI POVZROČA DESTABILIZACIJO RAZMER V UKRAJINI

Ponudnik (in partnerji skupnega nastopa v primeru skupne izvedbe javnega naročila):

_________________________________________________________

Javno naročilo: »Zamenjava SCU in lokalnih SCAD z Unifusion v ENP Rižana, ENP Dekani, ENP Divača, ENP Mala Bukovica, ENP Ptuj«

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega

naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki

ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

Še posebej izjavljam, da:

(a) subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ

s sedežem v Rusiji;

(b) subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-

odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

(c) niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki

deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

(d) ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali

subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti,

navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

Kraj in datum:                                                                                Žig in podpis ponudnika: