Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Savska cesta 34, 1230 Domžale

tel.: 01/729 54 30

faks: 01/729 54 50

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z NAROČILOM

V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika

Domžale, julij 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z 47. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil po postopku oddaje naročila male vrednosti: »Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika«. Naročilo ni razdeljeno na sklope.

Podrobnejši predmet javnega naročila je razviden iz opisa tehničnih zahtev ter vsebine te dokumentacije. Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno z zahtevami in pogoji ter tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot so razvidne iz te razpisne dokumentacije in prilog. Naročnik bo z enim ponudnikom, ki bo dal ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo, sklenil pogodbo za obdobje 24 mesecev.

Variantne ponudbe niso dopustne.

1. Osnovni podatki o naročilu

| Predmet naročila: | Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika |
| --- | --- |
| Področje | Infrastrukturno področje |
| Vrsta postopka: | Naročilo male vrednosti |
| Kratek opis naročila | izvedba gradbenih in montažnih del v okviru obnov vodovodnih hišnih priključkov na vodovodnem sistemu v upravljanju naročnika |
| Trajanje naročila: | 24 mesecev |

2. Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in nadaljnji.; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2011 in nadaljnji; v nadaljevanju: OZ),

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 s sprem. in dopol.),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter

- ostalih predpisov, ki se nanašajo na predmet javnega naročila.

3.  Predmet javnega naročila, tehnične zahteve in lastnosti predmeta naročila

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe in izpolnitvi predračuna upošteva vse zahteve, ki so opisane v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Predmet javnega razpisa je izvedba gradbenih, montažnih ter potrebnih in spremljajočih del za obnovo vodovodnih hišnih priključkov po predhodnem naročilu naročnika (naročilo posamičnega projekta v okviru predhodnega naročila izvajalcu v fazi izvedbe pogodbe).

Razpisana dela med drugim obsegajo (našteto primeroma, a ne izključno):

- zavarovanje gradbišča v skladu s predpisano zakonodajo,

- rezanje, rušenje asfalta, betona ali odstranitev tlaka,

- izgradnja in montaža vodovodnih hišnih priključkov,

- izvajanje gradbenih in montažnih del za prevezave vodovodnih priključkov na javni vodovod v skladu s predpisano zakonodajo, navodili in delovnimi dokumenti naročnika,

- ukinitve dotrajanih/neustreznih hišnih priključkov,

- odvoz odpadnega materiala zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov in dovoz materiala ter utrjevanje,

- druga dela (elaborat zapore ceste in zapora ceste, katastrski posnetek izvedenega stanja, …) po popisu del in materiala,

vse odvisno od potreb naročnika, ki jih bo v naročilu posamičnega projekta/gradnje naročil izvajalcu.

Po izvedbi naročila predmetnih del je izvajalec dolžan vzpostavit območje posega v prvotno stanje.

Lokacija posega je predvidena na območju upravljanja naročnika, in sicer v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče in Lukovica. Z naročili bo naročnik pogodbenemu izvajalcu podal podatke o ulici in številu potrebnih obnov hišnih priključkov ter razpoložljive podatke o obstoječi in prevideni trasi poteka vodovodnega priključka.

Osnovni podatki o gradnji so zajeti v spodaj navedeni tehnični dokumentaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije:

- Shema montaže odcepa vodovnega priključka

- Detajl tipskega termo vodomernega jaška

- Karakteristični prerez izkopa

V okviru posameznega projekta/naročila bo treba izvesti storitve, potrebne za kakovostno izvedbo del, po potrebi tudi druge storitve, kot so določene v popisu del.

Ostale posamezne informacije in navodila

Gradbišča morajo biti ustrezno urejena, opremljena s prometno signalizacijo, prometni režim pa mora zagotoviti varno uporabo objekta izven delovnega časa za varne dostope do ostalih objektov. Izvajalec mora zagotoviti varne dostope do gradbišča in okoliških objektov ter varno delovno okolje v območju gradnje.

Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del urejeno v skladu s cestno prometnimi predpisi in izdanimi soglasji.

Izvajalec del pred pričetkom del po potrebi v skladu z veljavnimi predpisi zaprosi pristojni organ za izdajo odločbe o zapori ceste, ki jo vrši za to pristojno in pooblaščeno podjetje oz. kjer tega ni izvajalec del. Elaborat začasne prometne ureditve in fizično izvedbo zapore naroči izbrani izvajalec del.

Izbrani ponudnik bo moral upoštevati vse varnostne ukrepe za delavce in naprave ter materiale v skladu z Zakonom o varstvu pri delu in njegovimi podzakonskimi akti.

Pri izvedbi del mora izvajalec upoštevati vse delovne in varnostne pogoje, kot to določa veljavna zakonodaja in zahteve/navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki ga mora zagotoviti po potrebi in skladno z veljavno zakonodajo. Popraviti mora vse morebitne poškodbe na prometnicah in ostali infrastrukturi, ki jih povzroči tekom gradnje. V primeru nastanka škode, na primer na premoženju občanov, naročnika ali drugih oseb, zaradi nepravilnega izvajanja storitev, je dolžan povrniti vso nastalo škodo.

V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo. Za ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih na gradbišču, naročnik prenese odgovornost v celoti na izvajalca, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo za ravnanje z odpadki in odvečnimi zemljinami.

Za obnovo vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika se sklepa pogodba med naročnikom Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale in izbranim izvajalcem del.

Izbrani izvajalec mora po končanih delih v okviru posameznega naročila izdelati geodetski posnetek novega stanja komunalnih vodov v skladu z navodili upravljalca, ki so predstavljena na spletni strani Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o.:

http://www.prodnik.si/info-za-uporabnike/kataster-komunalnih-naprav-vodov.

4. Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb, način predložitve ponudb in odpiranje ponudb

Ponudnik mora oddati ponudbo za vsa razpisana dela.

Ponudbe morajo biti do roka za predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Rok za oddajo ponudb je določen na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si  v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v objavi javnega naročila na portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka določenega na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo potekalo dne v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si  ob dnevu in uri določeni na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

5. Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na spletni strani portala javnih naročil www.enarocanje.si .

Ponudnik lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, in sicer tako, da pošlje zahtevo za dodatno pojasnilo na Portal javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si, najpozneje do roka določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Odgovori bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Tovrstne spremembe ali dopolnitve bo naročnik objavil na portalu javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z naročilom. V primeru premaknitve roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Vse spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoči za vse ponudnike.

6. Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku ter izdelane skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in ostale dokumente, zahtevane v navodilih ponudnikom, vključno izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi), izpolnjen Ponudbeni predračun in Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki ga bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, uradno prevesti v slovenski jezik, v določenem roku.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega.

Ponujene storitve/dela (v nadaljevanju storitve) in material morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev/blaga (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

# Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte:

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazci »PONUDBENI PREDRAČUN« in »POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)«:

Ponudnik mora v Ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Ponudbenem predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v obliki word, excel ali pdf, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

7. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 6 mesecev od objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe.

8. Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- kateri posel vsak od partnerjev prevzema (vrednost, vrsto in obseg, delež del),

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti,

- določila v primeru izstopa.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla. Vsak partner v ponudbi mora predložiti samostojen ESPD obrazec.

V primeru skupne ponudbe je obvezna sestavina ponudbene dokumentacije kopija pravnega akta iz katere je razvidna vrednost, vrsta in obseg, delež del, ki jih v ponudbi povzema posamezni partner.

9. Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD obrazcu. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje  določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, h kateremu mora ponudnik podati pisno soglasje oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev ter ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

V primeru ponudbe s podizvajalcem je obvezna sestavina ponudbene dokumentacije kopija pravnega akta iz katere je razvidena vrsta, vrednost in obseg, delež  del, ki jih povzema podizvajalec.

10. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Gospodarski subjekti, ki se v postopku javnega naročanja seznanijo z zaupnimi podatki oziroma poslovnimi skrivnostmi, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Podatki, ki jih bo gospodarski subjekt upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, in tudi ne v nadaljevanju postopka.

Kot poslovno skrivnost lahko gospodarski subjekt označi podatke, ki niso splošno znani ali lahko dosegljivi osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij, imajo tržno vrednost in so kot poslovna skrivnost opredeljeni z njegovimi internimi akti. V kolikor bo gospodarski subjekt določene podatke označil kot poslovno skrivnost, si naročnik pridržuje pravico, da ga pozove k predložitvi internega akta (sklepa, pravilnika ali podobnega) o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem mora biti opredeljeno, katere podatke je treba varovati kot poslovno skrivnost ter iz kakšnega razloga. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost. Če je zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti tudi to jasno označeno.

Pri poslovanju z javnim sektorjem so nekatere informacije javne, zato obstajajo izjeme od varovanja poslovne skrivnosti.

Naročnik ne bo varoval zaupnosti podatkov, ki so javni na podlagi ZJN-3 oziroma na drugi pravni podlagi, ne glede na to, ali jih bo gospodarski subjekt označil kot poslovno skrivnost. Poslovne skrivnosti ne morejo predstavljati tudi podatki, ki so javni na podlagi prakse pristojnih organov.

Vsi osebni podatki, ki bodo podani v ponudbi in njihova morebitna obdelava bo izvedena skladno z določili 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) in bo potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z ZJN-3.

11. Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora v roku, ki ga bo določil naročnik pred podpisom pogodbe posredovati podatke:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

12. Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oziroma razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg storitev.

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, kot izhaja iz vzorca razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe.

Če se ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od pogodbe. V tem primeru je naročnik upravičen unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Naročnik lahko v tem primeru od ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi ravnanja izbranega ponudnika.

13. Merilo za izbor

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je najnižja skupna ponudbena cena BREZ DDV za predvideni obseg razpisanih del in materiala v času trajanja pogodbe. Naročnik bo pogodbo sklenil z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo opreme, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, prevozne stroške, stroški varnosti pri delu ter ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila in vplivajo na izračun cene. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vgradnjo s strani naročnika predpisanih oz. zahtevanih materialov. Podane posamezne cene razpisanih del morajo vsebovati tudi potrebne prevozne stroške do lokacije posameznih del in nazaj. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v skupno ponudbeno vrednost.

Vse cene se upoštevajo v EUR in brez DDV. Upoštevati vsa dela in potrebno opremo za izvedbo predmetnih del in prevzem predmetnih del s strani naročnika. Cene iz ponudbenega predračuna, razen cen iz postavk 1.22 – 1.26, 1.28, 3.1-3.12 ponudbenega predračuna, se  za čas trajanja pogodbe ne smejo spreminjati, saj naročnik zahteva predložitev ponudbe in izvedbo del po sistemu "fiksnih cen na enoto". Cena razpisanih del je fiksna na lokaciji izvedbe.

Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca v postavkah 1.22 – 1.26, 1.28, 3.1-3.12 so v času veljavnosti pogodbe nespremenjene za obdobje enega (1) leta od datuma podpisa pogodbe.

Za povišanje cen za dela v navedenih postavkah 1.22 – 1.26, 1.28, 3.1-3.12 ponudbenega predračuna se lahko pogodbeni stranki dogovorita, v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), ki se lahko prvič izvede:

- po preteku enega leta od sklenitve pogodbe (cene se lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (vir: www.stat.si; SI-STAT podatkovni portal, indeks cen  industrijskih proizvodov pri proizvajalcih) preseže štiri odstotke (4%) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta od datuma sklenitve pogodbe.

- povišanje cen lahko znaša največ 80% (osemdeset odstotkov) povišanja indeksa cen. Nadaljnja povišanja cen se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov, po podatkih Statističnega urada RS, ponovno preseže štiri odstotke (4%) vrednosti od zadnjega povišanja cen.

- izvajalec mora naročniku skupaj s predlogom za spremembo cene predložiti naročniku dokazila o upravičenosti predlagane spremembe. Naročnik se mora s spremembo cen strinjati, kar bo potrdil s pisnim soglasjem ter s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

- valorizacija denarnih obveznosti se nanaša tako na dvig, kakor nižanje vrednosti postavk.

Ponudnik poda ponudbo glede na popis del po predračunu z upoštevanjem vseh dodatnih pogojev (tehničnih in splošnih) ter stroškov, ki morajo biti vključeni v ponudbeni ceni. Cena vključuje vse zgoraj našteto.

V kolikor se pri izvajanju del izkaže za njihovo izvedbo potreba po dodatnih (drugih) delih, se po predhodni podaji ponudbe za ta dela/storitve in potrditvi ponudbe s strani naročnika izvede obračun dodanih storitev/del.

Opravljena dela po pogodbi na podlagi naročila bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, dokumentiranih v evidenčnih listih, potrjenih s strani naročnika ter cenah, kot so podane pri posamezni postavki v ponudbi izvajalca do zaključka del po pogodbi.

V primeru, da bosta prispeli dve ali več ponudb z isto najnižjo skupno ponudbeno ceno brez DDV, bo naročnik izbral med temi ponudbami, ki imajo enako najnižjo skupno ponudbeno ceno, tako, da bo z navedenimi ponudniki izvedel žrebanje pred oddajo naročila. Na žrebanje bo naročnik povabil vse ponudnike, pri katerih je nastala navedena situacija (ista najnižja skupna ponudbena cena). Žrebanje bo potekalo na način, da bo naročnik napisal imena ponudnikov na list ter jih spravil v zaprto ovojnico. Izbrana bo ponudba, ki bo prva izvlečena iz ovojnice. Vsem ponudnikom, tudi tistim, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

Ponudnik izpolni Ponudbeni predračun. Ponudbena cena se poda v EUR, na 2 decimalki natančno za vse postavke v ponudbenem predračunu. Naročnik bo pri izboru upošteval skupno končno ponudbeno ceno brez DDV, ki jo bo ponudnik navedel v obrazcu Ponudbeni predračun, ki je priloga k tej razpisni dokumentaciji.

V kolikor za posamezno postavko ponudnik ne bo vnesel cene na enoto, se šteje, da dela/material ni ponudil, zato se njegova ponudba izloči.

14. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del mora ponudnik predložiti v obliki bančne garancije ali ustreznega zavarovanja pri zavarovalnicah (kavcijsko zavarovanje), ki pa se po vsebini ne sme razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj v razpisni dokumentaciji.

V primeru predloženega finančnega zavarovanja v obliki bančne garancije: za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv

14.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mora biti izstavljeno v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja v obrazcu Finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe, mora predložiti tudi podaljšanje finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni, v roku, določenem s strani upravičenca ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- če ne predloži novega finančnega zavarovanja na poziv upravičenca v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati najmanj do 31. 1. 2027, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

14.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku petnajst (15) dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% ponudbene vrednosti brez DDV.

Garancija mora biti veljavna najmanj 40 dni po koncu veljavnosti pogodbe za izvedbo predmeta javnega naročila, z možnostjo podaljšanja.

Ponudnik se z oddajo ESPD obrazca strinja z zahtevo naročnika, da predloži zahtevana finančna zavarovanja v roku in vsebini, kot izhaja iz teh Navodil ponudnikom.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči v primeru kršitev pogodbe, vključno:

- če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasne oz. neažurne izvedbe te pogodbe,

- v primeru nastanka škode, na primer na premoženju občanov, naročnika ali drugih oseb, zaradi nepravilne izvedbe pogodbe;

- za poplačilo stroškov, pogodbene kazni oz. škode, nastalih v zvezi s kršitvijo te pogodbe,

- v primeru drugih kršitev obveznosti po tej pogodbi.

14.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik bo moral predložiti zavarovanje za odpravo napak v roku 15 dneh od zadnjega opravljenega naročila po pogodbi, z veljavnostjo 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, ki znaša 3 leta po zadnjem opravljenem naročilu po pogodbi. Garancija se razteza na vsa opravljena dela v času izvajanja predmeta naročila.

Garancijski rok za odpravo napak vezanih na solidnost gradnje pa je 10 let po podpisu prevzemnega zapisnika posamezne gradnje in izvajalec zanjo po poteku splošnega jamčevalnega roka zanjo odgovarja skladno s pravili Obligacijskega zakonika.

Vrednost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi znaša 5% pogodbene vrednosti brez DDV v EUR.

Naročnik bo finančno zavarovanje unovčil, če izbrani ponudnik ne bo odpravil napak in pomanjkljivosti v času garancijskega roka, oziroma če bo kršil druga pogodbena določila v zvezi z odpravo napak v garancijskem roku.

Ponudnik se z oddajo ESPD obrazca strinja z zahtevo naročnika, da predloži zahtevana finančna zavarovanja v roku in vsebini, kot izhaja iz teh Navodil ponudnikom.

15. Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3 in določbami razpisne dokumentacije.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Naročnik ima pravico od ponudnika v primeru preverjanja ponudbe in ponudnika v skladu z določili ZJN-3 zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična, ponudnik pa jih je dolžan predložiti v postavljenem roku. Naročnik si pridržuje pravico, da za potrebe preverjanja priznanja sposobnosti od ponudnikov po prejemu ponudb zahteva predložitev dodatne dokumentacije v postavljenem roku.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

15.1. Razlogi za izključitev

Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, iz 1. odst. 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki jih izrečejo tuja sodišča.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA: - Izpolnjen obrazec ESPD

Ponudnik lahko v ponudbi predloži izpise iz kazenske evidence ali enakovreden dokument, ki ni starejši od štirih mesecev pred potekom roka za oddajo ponudb.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. Razlog za izključitev se nanaša tudi za gospodarske subjekte, na kapacitete katerih se ponudnik sklicuje.

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

Uvrstitev v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA: - Izpolnjen obrazec ESPD

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s sprem. in dopol.; v nadaljevanju: ZIntPK).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. Razlog za izključitev se nanaša tudi za gospodarske subjekte, na kapacitete katerih se ponudnik sklicuje.

DOKAZILA: - Izpolnjen obrazec ESPD

- Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec ESPD

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. Razlog za izključitev se nanaša tudi za gospodarske subjekte, na kapacitete katerih se ponudnik sklicuje.

- Kršitev delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z  devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA: - Izpolnjen obrazec ESPD

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. Razlog za izključitev se nanaša tudi za gospodarske subjekte, na kapacitete katerih se ponudnik sklicuje.

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

- Stanje insolventnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, nad katerim se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se je nad njim začel postopek oziroma nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. Razlog za izključitev se nanaša tudi za gospodarske subjekte, na kapacitete katerih se ponudnik sklicuje.

15.2. Pogoji za sodelovanje

      - Registracija dejavnosti in vpis v ustrezno evidenco

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

      - Ekonomsko-finančna sposobnost

Ponudnik mora izpolnjevati naslednja pogoja:

a) da v zadnjih petih mesecih od datuma objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil ni imel blokiranega nobenega od svojih transakcijskih računov.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner izpolni ESPD obrazec in predloži ustrezen BON obrazec ali potrdila vseh bank, v katerih je imel ponudnik zadnjih petih mesecih od datuma objave obvestila o naročilu odprte transakcijske račune

Gospodarski subjekt pri izpolnjevanju ESPD obrazca v polje »RAZMERJE« rubrike »DRUGE EKONOMSKE ALI FINANČNE ZAHTEVE« vpiše 0,00, če izpolnjuje pogoj, da v zadnjih petih mesecih od datuma objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil ni imel blokiranega nobenega od svojih transakcijskih računov.

b)  da ima bonitetno oceno od SB1 do SB6. Ponudnik lahko predloži tudi bonitetno oceno drugih institucij, ki so pripravljene na podlagi metodologije Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.

Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB7 do SB10, oz. z bonitetami, ki ne sodijo v zgornjih 60 % ocen na lestvici, bodo izločene kot nepravilne.

DOKAZILA: Ponudnik/partner izpolni ESPD obrazec in predloži ustrezen BON obrazec ali drug ustrezen obrazec iz katerega je razvidna bonitetna ocena za zadnje poslovno leto, za katerega je treba skladno z veljavno zakonodajo predložiti računovodske izkaze.

Ponudnik pri izpolnjevanju ESPD obrazca v polje »RAZMERJE« rubrike »DRUGE EKONOMSKE ALI FINANČNE ZAHTEVE« vpiše 0,00, če izpolnjuje pogoj, da ima zahtevano bonitetno oceno.

V primeru skupne ponudbe mora pogoja izpolniti vsak izmed partnerjev.

      - Tehnična, strokovna in kadrovska sposobnost

a) Ponudnik mora izkazati strokovno sposobnost, in sicer, da je od leta 2021 do objave obvestila o naročilu male vrednosti izvedel:

- obnove ali izgradnje vodovodnih hišnih priključkov iz umetne mase v skupni višini najmanj 240.000 EUR brez DDV,

- obnove ali izgradnje vodovodnih hišnih priključkov iz umetne mase v skupni količini najmanj 60 kos - pogoj je lahko izpolnjen z referencami iz prve alineje in z dodatnimi referencami.

Kot zaključena dela bo naročnik upošteval dela z uspešno izvedeno primopredajo del.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in izpolni in podpiše pripadajoč Obrazec - PODATKI O REFERENČNEM DELU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT in za vsako vpisano referenco v izjavi predloženo dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda referencodajalec, ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazcev Potrdilo o referenčnem delu za gospodarski subjekt.

b) Ponudnik mora navesti (nominirati) vodjo gradnje, ki ima ustrezne reference in že ob oddaji ponudbe izpolnjuje obveznosti iz Gradbenega zakona (Ul. RS št. 199/21 s sprem. in dopol., v nadaljevanju GZ-1) in ostale zahteve naročnika, kot je navedeno v nadaljevanju:

Vodja gradnje, ki:

- bo dela tudi dejansko izvajal,

- mora imeti ustrezno izobrazbo gradbene smeri,

- mora biti vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID- A in 47/25 – odl. US; v nadaljevanju GZ-1) za poklicni naziv Vz-vodja del ali Vm - vodja del ali v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI-pooblaščeni inženir,

- mora izkazati strokovno sposobnost, in sicer, da je od leta 2021 do objave obvestila o naročilu male vrednosti vodil:

- obnove ali izgradnje vodovodnih hišnih priključkov iz umetne mase v skupni višini najmanj 240.000 EUR brez DDV,

- obnove ali izgradnje vodovodnih hišnih priključkov iz umetne mase v skupni količini najmanj 60 kos - pogoj je lahko izpolnjen z referencami iz prve alineje in z dodatnimi referencami.

in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ-1 pomenijo funkcijo vodje gradnje oz. v smislu GZ pomenijo funkcijo vodje del oz. v smislu ZGO – 1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del ali odgovornega vodje gradbišča.

Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. Kot datum dokončanja bo naročnik upošteval datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela.

- DOKAZILA: Izjava ponudnika in vodje gradnje - obrazec IZJAVA–PODATKI O REFERENCAH VODJE GRADNJE in za vsako vpisano referenco v izjavi predloženo dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda referencodajalec, ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu za vodjo gradnje.

c) Ponudnik mora imeti na razpolago izkušen in strokovno usposobljen kader.

Ponudnik mora poleg vodje gradnje ves čas trajanja pogodbenih del iz pogodbe zagotavljati tudi naslednje kadre:

- najmanj (2) dve popolni delovni ekipi za izvedbo del po tem razpisu.

Popolno (1) delovno ekipo sestavljajo:

- dva strokovno usposobljena gradbena delavca, od tega mora biti vsaj en delavec usposobljen za dela z delovnimi stroji in opremo, opisano v naslednjem pogoju (Razpolaganje z ustrezno tehnično opremo),

- en usposobljen delavec za montažna dela vodovodnega materiala.

Naročnik lahko pred sklenitvijo pogodbe pri izbranem ponudniku preveri dejanski obstoj usposobljenega kadra. Izvajalec bo moral glede na dejanske potrebe naročnika zagotoviti ustrezno število ekip in kadra. Zaradi angažiranja dodatnih ekip/kadrov izvajalec ni upravičen do dodatnih plačil ali kakršnihkoli drugih upravičenj (npr. zamude pri izvedbi zaradi umanjkanja kadra).

-  DOKAZILA: Izjava ponudnika/partnerja/podizvajalca obrazec IZJAVA – PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

d) Razpolaganje z ustrezno tehnično opremo

Ponudnik mora razpolagati in imeti za izvedbo del ves čas trajanja pogodbe vsaj naslednjo opremo:

|  | - bager na gumijastih gosenicah teže od 1500 kg do vključno 9000 kg (od tega vsaj 1kos do 3500 kg), vsak od teh s pripadajočimi žlicami (ozko, široko, planirno) in s hidravličnim kladivom s konico, | 2 kos |
| --- | --- | --- |
|  | - homologirano tovorno vozilo ali priklopnik za prevoz gradbene mehanizacije | 2 kos |
|  | - nabijač za utrjevanje, | 2 kos |
|  | - potopne črpalke za črpanje vode, | 2 kos |
|  | - komplet zapornih znakov za zaporo cestišča, | 2 kos |
|  | - tovorna vozila – prekucnik (skupna masa nad 10 t ali več) - ustrezati morajo Standardu Euro 6 za izpušne pline motornih vozil | 2 kos |
|  | - rezalka za asfalt - valjar nad 2,5 tone - kombi z opremljeno delavnico za izvajanje strojno instalacijskih del | 2 kos 1 kos 1 kos |

V kolikor bo posamezno naročilo zahtevalo uporabo druge opreme, ki ni našteta, jo bo moral izvajalec zagotoviti. Iz naslova uporabe dodatne opreme izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila.

Izkazovanje razpolaganja z ustrezno tehnično opremo se lahko izkaže na stvarnopravni ali obligacijsko pravni podlagi.

DOKAZILA: Ponudnik izpolni ESPD obrazec in Obrazec: IZJAVA – PODATKI O MEHANIZACIJI OZIROMA TEHNIČNIH SREDSTVIH

      - Odzivni čas in rok izvedbe posameznega naročila

Ponudnik je dolžan zagotoviti in pričeti z izvajanjem vsakokrat naročenih del najkasneje v roku petnajstih (15) koledarskih dni od prejema vsakokratnega naročila.

Gradbena in montažna dela vsakokratnega naročila mora izbrani ponudnik izvesti v roku:

- v primeru naročila enega hišnega priključka			  5 dni

- v primeru naročila dveh do petih hišnih priključkov			15 dni

- v primeru naročila šest do petnajst hišnih priključkov		30 dni

- v primeru naročila več kot petnajst hišnih priključkov		60 dni

vse šteto od izteka roka iz prejšnjega odstavka, v kolikor naročnik ne določi drugačnega roka.

Sanacija javnih površin (primeroma, a ne izključno: asfaltiranje cestišča in pločnika) ter sanacija zasebnih zunanjih površin in njihova povrnitev v prvotno stanje so del zgoraj navedenih gradbenih in montažnih del in jih je potrebno izvesti v roku iz prejšnjega odstavka.

Izvedba administrativnih del v roku 15 dni po izteku roka za izvedbo gradbenih in montažnih del, v kolikor naročnik ne določi drugačnega roka.

DOKAZILA: Ponudnik izpolni ESPD obrazec potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD

      - Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili ter Uredbo o zelenem javnem naročanju

Ponudnik mora izvesti predmet javnega naročila skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora in naročnika. Ponudnik se zavezuje, da bo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev, predpisov s področja predmeta naročila in s področja, ki določajo postopanje glede na območje izvajanja storitev. Med ostalimi predpisi je treba upoštevati tudi  določila

-  Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. list RS št. 82/03 in 25/09),

- za čas dela na cestni površini upoštevati določila veljavnega zakona, ki ureja varnost cestnega prometa  ter vse njegove morebitne spremembe in dopolnitve,

- dosledno upoštevati določbe Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS št. 83/2005, 43/2011 – ZVZD -1), kot tudi vsa določila ostalih zakonov, pravilnikov, predpisov in odlokov, ki so vezani na varnost in zdravje pri delu.

- pri izvedbi del upoštevati zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, in sicer v okviru tehničnih zahtev.

DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD

Pogoj mora izpolniti vsak izmed partnerjev in podizvajalcev.

      - Poreklo blaga iz tretjih držav

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju ugotovil, da v skladu z 2. odst. 87. člena ZJN-3, delež proizvodov po poreklu iz tretjih držav, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1) vrednostno presega 50 odstotkov skupne vrednosti proizvodov, ki sestavljajo ponudbo.

DOKAZILA:  Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD

Naročnik v fazi ocenjevanja lahko od ponudnika zahteva predložitev dokaza, da ima proizvajalec sedež in tovarno v kateri proizvaja ponujene proizvode v EU oziroma ne v državah, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2014 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10.10.2013 str.1).

17.  Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se vloži preko sistem e-revizija. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, 2.000,00 EUR, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXXXLL. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na portalu javnih naročil, pri čemer oznaka X pomeni št. objave obvestila, oznaka L pa označbo leta. V kolikor je številka objave obvestila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0.

Priloge

PODATKI O PONUDNIKU

V ponudbi nastopamo kot:	______________________________________________________

(glavni izvajalec, partner ali vodilni partner)

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Poslovni račun* (IBAN št. računa, banka) |  |
| Kontaktni podatki za potrebe izvedbe postopka, sklenitve pogodbe (ime in priimek, e-pošta in tel. številka) |  |
| Zakoniti zastopniki ponudnika, druge pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje in nadzor nad ponudnikom ter člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa ponudnika (ime in priimek, delovno mesto/funkcija ter EMŠO, v kolikor ta ni naveden v obrazcu ESPD) |  |
| Pooblaščena oseba za vročanje: ime in priimek, ulica, hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji |  |
| Podpisnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Skrbnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Nastopanje s podizvajalci (DA / NE) |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij) - skupna ponudba (DA / NE) |  |
| Druga uporaba zmogljivosti drugih subjektov – 81. čl. ZJN-3 (DA / NE) |  |
| Ponudnik je »MSP«? (DA / NE) |  |

*Opcijsko, podatek se lahko sporoči tudi šele v fazi sklepanja pogodbe.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da v celoti sprejema naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, in da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno (ustrezno označiti):

DA				 NE

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake v ponudbi zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika tako, da ob upoštevanju količin in cen na enoto brez DDV, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost z upoštevanjem pravilne matematične operacije (ustrezno označiti):

DA				 NE

Ponudnikov uporabnik portala e-JN z dejanjem oddaje ponudbe preko portala izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

V            , dne

Ponudnik/partner:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec Prijava drugih udeležencev

Obrazec se izpolni za vsakega pogodbenega partnerja, podizvajalca oz. drugega subjekta posebej.

| Ustrezno označite vlogo gosp. subjekta(obkrožiti, podčrtati, itd.) | partner / podizvajalec / drug subjekt |
| --- | --- |
| Naziv gosp. subjekta |  |
| Poslovni naslov |  |
| Matična št. |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Kontaktni podatki (e-pošta, telefon) |  |
| Zakoniti zastopniki gosp. subjekta, druge pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje in nadzor nad gosp. subjektom ter člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa gosp. subjekta(ime in priimek, delovno mesto/funkcija ter EMŠO, v kolikor ta ni naveden v obrazcu ESPD) |  |
| Vloga/naloge v poslu, ki jo/jih bo opravil gosp. subjekt (jasno in jedrnato opisati vrsto in vsebino udeležbe gosp. subjekta pri predmetnem naročilu ter vrsto del) | V primeru skupne ponudbe ali podizvajalskega nastopa je ponudbi potrebno priložiti tudi pogodbo oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega bo izhajala delitev del.) |
| Vrednostni del v EUR in v deležu (v %) od skupnega posla, ki ga bo opravil gosp. subjekt (velja za nastop s partnerjem ali podizvajalcem) | EUR % |
| Ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo? (DA / NE) | (če da, je potrebno predložiti podpisane izjave podizvajalca o tem) |
| Gosp. subjekt je »MSP«? (DA / NE) |  |

(žig)       --------------------------------------

podpis zastopnika ponudnika

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

- za gospodarski subjekt*:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

- za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO** |
| --- | --- | --- |

*  Ta obrazec se predloži tudi za podizvajalce, če ponudnik nastopa s podizvajalci, partnerje skupne ponudbe, ter gospodarske subjekte, na kapacitete katerih se ponudnik sklicuje.

** podatek je potreben za preverbo iz kazenske evidence o nekaznovanosti zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 v e-Dosje.

Naročnik si pridržuje pravico, da v okviru preverjanja ponudbe, lahko zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma predložitev izpisa iz kazenske evidence, ki ni starejši štiri mesece pred rokom za oddajo ponudbe oz. 90 dni po roku za oddajo ponudbe (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

V _____________, dne_______________

Ponudnik:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

PODATKI O PODIZVAJALCU

| Podjetje/naziv: |  |
| --- | --- |

Izjavljamo, da kot podizvajalec (ustrezno obkroži):

ZAHTEVAMO oz. NE ZAHTEVAMO neposredno plačilo.

V primeru zahteve neposrednih plačil soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, ki bo izbran s strani naročnika za izvedbo predmetnega javnega naročila pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računa, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, izjavljamo, da bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu pravočasno poslali svojo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podizvajalec:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je ta obrazec tudi priloga k pogodbi.

Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca.

Povzetek predračuna (rekapitulacija)

Ponudnik ______________________________________________________________,

ki v postopku oddaje javnega naročila »Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika« oddajam ponudbeno ceno - ponudbo (skupno ponudbena vrednost, kot je navedena v ponudbenem predračunu):

Skupna ponudbena cena (v EUR) brez DDV

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila, ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

Kraj in datum:                                                                     žig  in  podpis odgovorne osebe

Ponudnik mora ta izpolnjen obrazec naložiti v zavihek »Predračun« na e-JN v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudbeni predračun – Excel preglednica se naloži v zavihek »Druge priloge«

IZJAVA – PODATKI O MEHANIZACIJI OZIROMA TEHNIČNIH SREDSTVIH

Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja vodovoda naročnika

Ponudnik/partner/podizvajalec: _____________________________________________________

Izjavljamo, da razpolagamo z  najmanj naslednjo mehanizacijo oziroma tehničnimi sredstvi:

|  | Število (kos) |
| --- | --- |
| bager na gumijastih gosenicah teže od 1500 kg do vključno 9000 kg (od tega vsaj 1kos do 3500 kg), vsak od teh s pripadajočimi žlicami (ozko, široko, planirno), in hidravličnim kladivom s konico | teže ____________ : ________ kos teže ____________ : ________ kos |
| Homologirano tovorno vozilo ali priklopnik za prevoz gradbene mehanizacije |  |
| Nabijač za utrjevanje |  |
| Potopne črpalke za črpanje vode |  |
| Komplet zapornih znakov (vsaj 10 znakov) za zaporo cestišča |  |
| Tovorno vozilo – prekucnik skupne mase nad 10 t ali več | / od tega št. EURO 6: |
| Rezalka za asfalt |  |
| Valjar nad 2,5 tone |  |
| Kombi z opremljeno delavnico za izvajanje strojno instalacijskih del |  |

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. V primeru poziva bomo naročniku v določenem roku predložili dokazila.

Kraj in datum:                                                     Podpis in žig ponudnik/partner/podizvajalec:

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Bančna garancija / kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:

(vpiše se garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljen na Portalu javnih naročil JN ______________, z dne _________, katerega predmet je »Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika«.

ZNESEK IN VALUTA: 13.000,00 EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki, če je naveden elektronki naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 31. 1. 2027, z možnostjo podaljšanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi poziv in brez ugovora, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov).

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni, v roku, določenem s strani upravičenca ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- če ne predloži novega finančnega zavarovanja na poziv upravičena v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Bančna garancija / kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvedel obnove vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti __________ EUR. (5% vrednosti ponudbe brez DDV).

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki, če je naveden elektronski naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

DATUM VELJAVNOSTI: 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali brez ugovora, na prvi poziv, katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem finančnim zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta

# Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: zavarovanje)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. ____________ z dne ______________ (      (naziv pogodbe o izvedbi javnega naročila, številka pogodbe, datum), katere predmet je »Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika«.

V skladu s pogodbo __________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem in naročnikom finančnega zavarovanja _____________________ (naziv izvajalca) za »Izvedbo obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika«, je naročnik finančnega zavarovanja dolžan v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe.

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, to je 5% pogodbene vrednosti brez DDV)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov navede se SWIFT naslova garanta

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali brez ugovora, na prvi poziv, katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                      (žig in podpis)

PODATKI O REFERENČNEM DELU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

Ponudnik/partner/podizvajalec: ______________________________________________________

Izjavljamo, da smo spodaj navedena dela opravili strokovno in kvalitetno, skladno s pogodbo in navodili naročnika ter da so podatki o referenčnem delu resnični.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela, pri katerem smo v celoti upoštevali zahteve investitorja in spoštovali pogodbena določila, investitor pa dela ocenjuje kot strokovna, kvalitetna in izvedena v skladu s predpisi.

| Investitor: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov investitorja: |  |  |
| Kontakta oseba investitorja, telefon, e-naslov: |  |  |
| Leto izvedbe: |  |  |
| Vrednost referenčnega dela: | EUR brez DDV | EUR brez DDV |
|  | (vrednost celotnega posla) | (delež posla gospodarskega subjekta) |
| Opis reference, ki jo je opravil in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (vključno kjer relevantno za referenco: material/število vodovodnih hišnih priključkov) |  |  |

Ponudnik/partner/podizvajalec:

žig	____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

REFERENČNI INVESTITOR:

(naziv)

(naslov)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………..

(navede se naziv izvajalca)

izvedel ……………………………………………………………………………..

- naziv projekta: ……………………………………………………………………………...…………..

…………………………………………………………………..………………………………………..

- vrednost izvedenih referenčnih del (v EUR, brez DDV): …………………………….………………..

- vrsta del: …………………………………………………………………………………………………….

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): …………………………….……………

- kraj izvedbe: ………….………………………………………….……………………..…………………..

- vrsta materiala: …..………………………………………………………………………………………..

- število vodovodnih priključkov za referenčni projekt:  ……………………………………………….

- gradnja zaključena:      DA	            NE

…………………….………………………………….………………………………….………………………..

…………………….………………………………….………………………………….………………………..

Potrjujemo, da so bila dela opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu s predpisi, z določili pogodbe in navodili naročnika.

Kontaktna oseba referenčnega investitor, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Naziv/delovno mesto: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |

Kraj in datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe:

____________________________

(ime in priimek, funkcija)

____________________________

(podpis)

Obrazec se fotokopira in se izpolni za vsako referenčno potrdilo posebej.

IZJAVA – PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

»Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika«

Ponudnik/partner/podizvajalec: _____________________________________________________

Izjavljamo, da zagotavljamo in razpolagamo z naslednjimi izkušenimi in strokovno usposobljenimi delavci*:

|  | število |
| --- | --- |
| delavec, ki je usposobljen za dela z delovnimi stroji in opremo, opisano v razpisnem pogoju »Razpolaganje z ustrezno tehnično opremo« |  |
| gradbeni delavec |  |
| delavec, ki je usposobljen za montažna dela vodovodnega materiala. |  |

Glede na potrebe naročnika bomo zagotovili dodaten kader, v kolikor bo potreben za izvedbo del.

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. V primeru poziva, bomo naročniku v določenem roku predložili dokazila.

Ponudnik/ partner/podizvajalec:

žig

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

*Ponudnik mora zagotavljati in razpolagati z najmanj šestimi izkušenimi in strokovno usposobljenimi delavci, in sicer z:

- najmanj štirimi strokovno usposobljenimi gradbenimi delavci, od tega najmanj z dvema delavcema, ki sta usposobljena za dela z delovnimi stroji in opremo, opisano v razpisnem pogoju »Razpolaganje z ustrezno tehnično opremo«, ter

- najmanj dvema delavcema, ki sta usposobljena za montažna dela vodovodnega materiala.

Obrazec

IZJAVA - PODATKI ZA NOMINIRANEGA VODJO GRADNJE

»Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika«

«

Za to javno naročilo nominiramo vodjo gradnje:

Ime in priimek:	___________________________________

Strokovna izobrazba oz. poklicni naziv:  	___________________________________

Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identifikacijska številka v imeniku aktivnih vodij del ali PI pri IZS: ______________________

Zaposlen pri: ______________________

Predhodno naveden kader _________________________________ je v obdobju od leta 2021 do dneva pred objavo obvestila o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil kot

________________________________ (vpišite funkcijo strokovnega kadra, npr. kot kader, ki je opravljal dela, ki v smislu določb GZ-1 oz. GZ pomenijo funkcijo vodje del za področje strojnih inštalacij ali elektro  inštalacij oz. so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodje del za področje strojnih ali elektro inštalacij)

vodil naslednja referenčna dela:

| Investitor (naziv in naslov): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontakta oseba investitorja, telefon, e-naslov: |  |  |
| Naziv referenčnega dela: |  |  |
| Datum prevzema referenčnega dela s strani investitorja: |  |  |
| Vrednost referenčnih del: | EUR brez DDV |  |
| Opis reference, ki jo je opravil in obračunal nominiran kader (vrsta, vsebina del, število vodovodnih priključkov za referenčni projekt, vrsta materiala) |  |  |

Podpis imenovanega vodje: _______________________________

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

Ponudnik:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

žig

____________________________

(podpis)

POTRDILO O REFERENČNEM DELU VODJE GRADNJE

REFERENČNI INVESTITOR:

(naziv)

(naslov)

Izjavljamo, da je g./ga.  ____________________________za nas pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z naročilom z dne ___________________ opravljal/a delo kot vodja gradnje______________________  izvedel:

- naziv projekta: ……………………………………………………………………………...…………..

…………………………………………………………………..………………………………………..

- vrednost izvedenih referenčnih del (v EUR, brez DDV): ………………………………….…………..

- vrsta del: …………………………………………………………………………………………………….

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): …………………………….……………

- kraj izvedbe: ………….………………………………………….……………………..…………………..

- vrsta materiala: …..………………………………………………………………………………………..

- število vodovodnih priključkov za referenčni projekt:  ……………………………………………….

- gradnja zaključena:      DA	            NE

…………………….………………………………….………………………………….………………………..

…………………….………………………………….………………………………….………………………..

Kontaktna oseba referenčnega investitorja, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Naziv/delovno mesto: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Kraj in datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe:

____________________________

(ime in priimek, funkcija)

____________________________

(podpis)

IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNIČNIMI POGOJI IN TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI VODOVODNI MATERIALI)

Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika

V predračunu so upoštevani materiali po naslednjih standardih.

ZAHTEVE ZA MATERIALE – VODOVOD

CESTNE KAPE:

Cestna kapa za hidrant za nepovozne površine:

- DIN 4055 – DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,

- masa najmanj 28 kg.

Cestna kapa za zasun fi 200 za nepovozne površine:

- DIN 4056 – DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200 in morata imeti obdelane naležne površine,

- masa najmanj 14kg.

Cestna kapa za hišni priključek fi 125 za nepovozne površine:

- DIN 4057 – DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200 in morata imeti obdelane naležne površine,

- masa najmanj 8 kg.

Cestna kapa za hidrant teleskopska s protihrupnim vložkom za povozne površine:

- DIN 4055 DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,

- masa najmanj 38 kg.

Cestna kapa za zasun teleskopska fi 200 s protihrupnim vložkom za povozne površine:

- DIN 4056 DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,

- teža najmanj 23kg.

Cestna kapa za hišne priključke teleskopska fi 125 s protihrupnim vložkom za povozne površine:

- DIN 4057 DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,

- teža najmanj 10 kg.

Cestna kapa 140/120 teleskopska kompozit:

- ohišje kompozit, pokrov iz nodularne litine,

- dopustna obremenitev - razred D400,

- višinsko nastavljiva 330 – 430 mm

- pritrditev pokrova na ohišje: nerjaveči zatič za preprečitev kraje in lažje odpiranje,

Cestna kapa 180/160 teleskopska kompozit:

- ohišje kompozit, pokrov iz nodularne litine,

- dopustna obremenitev - razred D400,

- višinsko nastavljiva 365 - 485m

- pritrditev pokrova na ohišje: nerjaveči zatič za preprečitev kraje in lažje odpiranje,

DROGOVI ZA TABLICE:

- korozijsko zaščiten H = 2,5 m, fi = 50 mm.

VIJAKI ZA TABLICE:

- nerjaveče jeklo,

-	5 x 40mm,

- polokrogla glava.

PODZEMNI HIDRANTI :

PODZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo.

EPDM guma mora biti v skladu z W270/EN 16421, ter UBA KTW-BWGL testirana skladno z DVGW CERT ZP 0800 certifikacijskim programom. EPDM zmes mora prav tako izpolnjevati vse zahteve skladno z EN 681-1 WA, za kar mora biti izdan tudi certifikat o skladnosti >EN 10204 2.1< proizvajalca gumi zmesi. Gumi zmes ne sme vsebovati nevarnih snovi ali zmesi po Uredbi (ES) št. 1272/2008, kot na primer H411.

Epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W270/EN 16421, ter UBA KTW-BWGL testirana skladno z DVGW CERT ZP 1000 certifikacijskim programom. Skladno z EU direktivo za vode, mora biti barva >BPA-free< oziroma ne sme vsebovati >bisphenol A<.

Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata.

Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304.

Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta.

Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom.

Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka.

Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant.

Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h.

NADZEMNI HIDRANTI:

NADZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka in en »A« priključek v glavi hidranta. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjavečega materiala minimalno AISI 304, zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo.

EPDM guma mora biti v skladu z W270/EN 16421, ter UBA KTW-BWGL testirana skladno z DVGW CERT ZP 0800 certifikacijskim programom. EPDM zmes mora prav tako izpolnjevati vse zahteve skladno z EN 681-1 WA, za kar mora biti izdan tudi certifikat o skladnosti >EN 10204 2.1< proizvajalca gumi zmesi. Gumi zmes ne sme vsebovati nevarnih snovi ali zmesi po Uredbi (ES) št. 1272/2008, kot na primer H411.

Epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W270/EN 16421, ter UBA KTW-BWGL testirana skladno z DVGW CERT ZP 1000 certifikacijskim programom. Skladno z EU direktivo za vode, mora biti barva >BPA-free< oziroma ne sme vsebovati >bisphenol A<.

Glava hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000.

Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm.

Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata.

Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja.

Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°.

Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala.

Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta.

Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70.

Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: za hidrant DN80 Kv ≥110 m3/h merjeno na B spojki.

VODOVODNE CEVI:

- material: nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

- zunanja zaščita:zlitina Zn-Al (razmerje 85% ZN in ostalo Al ter druge kovine) debeline 400 g/m2 in premaz modre barve – SIST EN 545:2010,

- notranja zaščita: cementna malta – SIST EN 545:2010. Cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III pa mora biti v skladu z EN 197-1,

- spoji: navadni, sidrni ali razstavljivi sidrni spoj,

- razred cevi C40 po SIST EN 545:2010,

- dolžine: 6 m,

- vse vrste obojčnih tesnil, narejenih v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat) morajo biti zaradi

zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s cevmi (certifikat),

- certifikat za cevi.

OBOJČNI FAZONI:

- material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

- zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov,

- standardni obojčni fazonski kosi imajo navadni, sidrni ali razstavljivi sidrni spoj,

- vse vrste obojčnih tesnil, narejenih v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat), morajo biti zaradi

zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s fazoni (certifikat),

- certifikat za fazone,

PRIROBNIČNI FAZONI:

- material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

- zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70

mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov,

- prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo,

- dimenzije prirobnic: ISO 2531, ISO 7005-2,

- izvrtine na prirobnici: ISO 2531, ISO 7005-2,

- vijaki in matice: ISO 4014, ISO 4032,

- certifikat za fazone.

LOPUTE PRIROBNIČNE:

- material ohišja in lopute GS 500-7/ GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov,

- vgradne mere po EN 588-1, serija 14,

- izvrtina na prirobnici: EN 1092-2,

- preskusi tlačni po EN 1074-1, EN 12266-1,

- material vreteno: nerjaveče jeklo,

- EPDM tesnilo na loputi omogoča 100% obojestransko tesnjenje (po W270 in KTW priporočilih),

- sedež iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje,

- certifikat za lopute.

EV ZASUNI PRIROBNIČNI:

EV ZASUNI za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoksi barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270 in EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN 1074/2 (certifikat). Zasuni do vključno DN 200 morajo imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.

VGRADILNE GARNITURE TELESKOPSKE ZA EV PRIROBNIČNE ZASUNE:

Zunanja zaščita vgradilne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na zasun brez dodatnih zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna – do vključno DN 200. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja, na robustno podložno ploščo v cestni kapi. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne litine.

NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PE CEVI:

Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjavnega materiala.

Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM elastomerne gume. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izvedba navrtnega zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija navrtnega zasuna mora omogočati navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu navrtnega zasuna.

NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA NL CEVI:

Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana kot streme iz nerjavnega materiala, površina, ki nalega na cev, mora biti obložena z gumo. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM elastomerne gume. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izvedba navrtnega zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija navrtnega zasuna mora omogočati navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu navrtnega zasuna.

UNIVERZALNE SPOJKE:

Prirobnice po SIST EN 545 za tlak do 16 bar. AKZ zaščita: Rilsan nylon 11 ali epoxy min. 250 mikronov. Vijaki: Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali nerjaveči. Tesnilo: EPDM Grade E po EN 681 – WRAS ali KTW certificiran. Tesnilna prirobnica po EN 1563. Spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča sidranje in preprečuje zdrs s katerikoli vrste cevi. Minimalni kotni zamik na spoju 4 stopinje.

VGRADILNE GARNITURE ZA NAVRTNE ZASUNE:

Zunanja zaščita VGRADNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati navojno pritrditev na navrtni zasun brez dodatnih zatičev na vretenu navrtnega zasuna in zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.

VENTILI ODZRAČNI, PODZEMNA VGRADNJA:

- material ohišja GGG40,

- vgradne izvrtine na prirobnici: EN 1092-1,

- antikorozijska zaščita - epoksi minimalne debeline 250 mikronov PN: 16 bar,

- funkcije (polnjenje praznjenje, mehurčki),

- največji zračni pretok: 3,1 m3/min,

- prirobnica DN 50/DN 80: EN 1092-1.

VODOVODNE CEVI PE 100, PN 16 SDR 11.0:

PE 100 RC cevi z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN 16, tip 2, klasifikacija PAS 1075, primerne za zasip brez peščene posteljice z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja v barvi medija. Certifikat DIN CERTCO ali enakovredno. Vsi tipi RC cevi morajo biti istega proizvajalca.

PE 100 RC cevi za onesnažena in poplavna območja, prečkanja vodotokov: izdelane iz PE100 RC SDR11, PN16, tip 3 z dodanim vmesnim aluminijastim slojem, klasifikacija PAS 1075. Končni zaščitni plašč iz polipropilena (PP) ali modificiranega PE materiala, ki omogoča tudi polaganje cevi brez izkopa (uvlačenje, vrtanje).Zunanji zaščitni sloj v barvi medija. Certifikat DIN CERTCO ali certifikat katerekoli neodvisne institucije, ki ima podeljeno akreditacijo za izdajo takega certifikata. Vsi tipi RC cevi morajo biti istega proizvajalca.

LOVILNIKI NESNAGE PRIROBNIČNI:

Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu z Evropsko tlačno direktivo PED 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.

TESNILA ZA PRIROBNICE:

Tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Tesnila morajo biti izdelana v skladu z EN 1514-1, predložen mora biti certifikat.

VIJAKI IN MATICE: S ŠESTROBO GLAVO:

- imenska dolžina ISO,

- pocinkani,

- razred trdnosti 8.8,

- metrski navoj ISO.

SPOJKA - LOČNA ISO FITTING:

- za PE cevi

- material ohišja GGG400, PN 16,

- zunanja in notranja epoksi zaščita minimalne debeline 250 mikronov,

- testiranje skladno z DIN 8076.

VODOMERNI JAŠKI:

- PEHD termo tipski jašek fi 500, h 1m, po detajlu.

- PEHD termo tipski jašek fi 1000, h 1m, po detajlu, prilagojeno dimenzijam.

- PEHD termo tipski jašek fi 1200, h 1m, po detajlu, prilagojeno dimenzijam.

SPLOŠNO:

Vsi artikli morajo zagotavljati živilsko neoporečnost.

Vsi artikli morajo zagotavljati kvaliteto zahtevano po standardu.

Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno vpisati artikel in ime proizvajalca. Vsi ponujeni materiali in izdelki, ki prihajajo v stik s pitno vodo, morajo izkazovat primernost o zdravstveni ustreznosti izdelkov in materialov od ustrezno usposobljene institucije.

PONUJENI/VGRAJENI MATERIALI IN IZDELKI:

| Element | Proizvajalec |
| --- | --- |

PITNA VODA:

Dokazilo o ustreznosti materialov in proizvodov,  ki so namenjeni za uporabo v sistemih za oskrbo s pitno vodo ali internih vodovodnih napeljavah in prihajajo v stik z vodo – Uredba o pitni vodi (UL RS št. 61/23) v 9. členu navaja, da materiali in proizvodi, ki prihajajo v stik z vodo, za izpolnjevanje minimalnih higienskih razmer, ne smejo:

  - neposredno ali posredno vplivati na zdravje ljudi,

  - negativno vplivati na barvo, vonj ali okus pitne vode,

  - spodbujati rasti mikrobov,

  - povzročati večjega sproščanja onesnaževal v pitno vodo, kot je sprejemljivo za predvideni namen.

V skladu z 39. členom Uredbe se do sprejetja harmonizirane zakonodaje na ravni Evropske unije, ki bo natančneje določila minimalne higienske zahteve za materiale in proizvode, ki prihajajo v stik s pitno vodo iz 9. člena te uredbe, za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, uporabljajo Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ki jih izda NIJZ in objavi na svoji spletni strani naslednji dan po objavi te uredbe.

DOKAZILA NA POZIV NAROČNIKA: Ponudnik v primeru poziva naročnika predloži dokazilo ustrezno usposobljene institucije o zdravstveni ustreznosti izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik z živili za vse blago, ki pride v stik s pitno vodo, Izjave o skladnosti, certifikate in druga zahtevana dokazila. Priloženi dokumenti morajo dokazovati, da ponujeni artikli ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Variantna ponudba istovrstnega elementa ni dopustna.

Ponudnik izjavljam, da ves ponujen material ustreza zahtevanim pogojem, navedenim v razpisni dokumentaciji in bo vgrajen skladno z navodili in priporočili proizvajalca.

Prav tako s podpisom ESPD obrazca ponudnik izjavljam, da ima ponujeno blago izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikate o skladnosti proizvodov s standardom ter poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.

S podpisom  te  izjave izjavljamo in jamčimo, da bomo na podlagi poziva naročnika v določenem roku predložili vsa zahtevana dokazila za dokazovanje ustreznosti ponujenih materialov.

Ponudnik:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

žig

____________________________

(podpis)

PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

TER O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM (ŠESTI ODSTAVEK 14. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE, URADNI LIST RS, ŠT. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponudnik:

Žig:	____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Zaželeno je, da se izpolnjena izjava predloži že v ponudbi.

Vzorec pogodbe

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,

ki ga zastopa direktor Marko Fatur

Identifikacijska številka za DDV: SI54471656

Matična številka: 5227739000

v nadaljevanju: naročnik

in

______________________________________,

ki ga zastopa

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

v nadaljevanju: izvajalec

skleneta

Pogodba za izvedbo obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika

Splošne določbe

- člen

Stranki ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika«, objavljen na Portalu javnih naročil dne ................ 2026, pod št. objave JN…………….,

- z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne __________ je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik,

- da je sestavni del pogodbe razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija predmetnega javnega naročila ter ostale priloge.

2 .člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame izvajanje obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika glede na dejanske potrebe naročnika v skladu s to pogodbo, ki vključujejo:

- gradbena in montažna dela,

- administrativna dela, ki obsegajo: predložitev ustreznega elaborata z geodetskim posnetkom obnovljenih hišnih vodovodnih priključkov, gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer; ateste, certifikate, izjave/potrdila o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične dokumente.

Izvajalec se zavezuje, da bo izvajal vsa dela, ki jih bo predhodno naročil naročnik. Naročnik bo glede na dejanske potrebe naročil izvedbo posamičnega projekta/gradnje/dela, ki ga bo moral izvajalec izvesti v obsegu kot bo definiran v naročilu.

Izvajalec se zavezuje, da bo skladno z določili razpisne dokumentacije, v postopku javnega naročila iz prve alineje 1. člena te pogodbe, opravljal in izvedel dela.

S pogodbo se stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. Sestavni del pogodbe so vse zahteve in pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo, in ponudbena dokumentacija ponudnika.

Predmet pogodbe so naročila, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste del po predračunu so okvirne. Izvajalec in naročnik se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti pogodbe naročal le tista dela, ki jih bo dejansko potreboval.

Izvajalec zaradi naročenih manjših količin posameznih del ni upravičen do kakršnegakoli odškodninskega zahtevka. Seznam in popis del in blaga (v nadaljevanju skupaj tudi:  »dela«) je okviren, saj naročnik iz objektivnih razlogov vnaprej ne more določiti točnega obsega del za dobo trajanja pogodbe. Naročnik se tako ne zavezuje naročiti vseh razpisanih del, ampak zgolj dela, ki jih bo dejansko potreboval v okviru razpoložljivih sredstev in nastalih potreb.

Predmet posameznih naročil so lahko tudi dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu, ki je priloga te pogodbe, če v času izvajanja pogodbe nastane potreba po naročanju drugih del ali blaga s področja predmeta javnega naročila.

Pogodbena vrednost

3.člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena po sistemu cene na enoto mere in je enaka ponudbeni vrednosti iz ponudbe izvajalca št. ______________ z dne ___________, ki znaša:

=________________ EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

DDV*    	=_________________EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

SKUPAJ:	=________________ EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

*DDV se ne obračuna za vodovod, in sicer iz naslova obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1.

Ponudbene cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive, razen cene iz postavk 1.22 – 1.26, 1.28, 3.1-3.12 ponudbenega predračuna, ki se lahko pod pogoji iz te pogodbe spreminjajo v skladu s spodaj opredeljenim indeksom.

Izvajalec ne sme višati cen na enoto (če ni drugače določeno v tej pogodbi), kot so bile določene v prvotni ponudbi, lahko pa jih niža.

Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca v postavkah 1.22 – 1.26, 1.28, 3.1-3.12 so v času veljavnosti pogodbe nespremenjene za obdobje enega (1) leta od datuma podpisa pogodbe.

Za povišanje cen za dela v postavkah 1.22 – 1.26, 1.28, 3.1-3.12 ponudbenega predračuna se lahko pogodbeni stranki dogovorita, v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), ki se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe (cene se lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (vir: www.stat.si; SI-STAT podatkovni portal, indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih) preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta od datuma sklenitve pogodbe.

Povišanje cen lahko znaša največ 80% (osemdeset odstotkov) povišanja indeksa cen. Nadaljnja povišanja cen se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov, po podatkih Statističnega urada RS, ponovno preseže štiri odstotke (4%) vrednosti od zadnjega povišanja cen.

Izvajalec mora naročniku skupaj s predlogom za spremembo cene predložiti naročniku dokazila o upravičenosti predlagane spremembe. Naročnik se mora s spremembo cen strinjati, kar bo potrdil s pisnim soglasjem ter s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Podajanje višje ponudbene cene na enoto mere kot je določena v (prvotnem) ponudbenem predračunu in ni bila spremenjena skladno s tem členom predstavlja kršitev te pogodbe in lahko naročnik z obvestilom prekine pogodbo v kolikor se tovrstna kršitev ponovi trikrat in unovči dano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Valorizacija denarnih obveznosti se nanaša tako na dvig, kakor nižanje vrednosti postavk.

V primeru dodatnih del, naročnik ravna v skladu z določili ZJN-3. V primeru dodatnih morajo biti predhodno odobrena in potrjena s strani naročnika.

Naročnik se ne zavezuje naročiti okvirnih količin, pač pa bo tekom pogodbe naročal le tista dela v tolikšnem obsegu, kolikor jih bo dejansko potreboval.

V pogodbeni vrednosti so upoštevani vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, material, amortizacija opreme, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, prevozni stroški, vključno do lokacije posameznih del in nazaj, stroški varnosti pri delu ter ostali stroški povezani z izvedbo javnega naročila in vplivajo na izračun cene.

Opravljena dela po pogodbi bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, dokumentiranih v dokumentih, navedenih v tej pogodbi ter cenah na enoto mere, kot so podane pri posamezni postavki v ponudbi izvajalca (v predračunu) do zaključka del po pogodbi.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto mere in drugi kalkulativni elementi iz predračuna. Vsa dodatna dela se vpišejo v gradbeni dnevnik po predhodni potrditvi naročnika in nadzornega organa. Izvajalec izvedbe dodatnih del ne more zavrniti, če je naročnik pristal na njihovo vrednost.

Naročnik ima pravico, da v primeru naročila dodatnih/drugih del, ki niso v popisu, po prejemu ponudbe izvajalca za ta dela preveri, kakšna je tržna cena s preveritvijo trga za to delo/blago. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da se lahko za ta dela/material pridobi izvajalca, ki bo posamična dela/material izvedel po nižji ceni, bo izvajalca primarno pozval k znižanju cene, ki je enaka ali nižja od ugotovljene tržne cene. Če v pozivu k znižanju ponudbene cene izvajalec ne bodo ponudil te cene, ima naročnik pravico naročiti dela/material na trgu ter izvajalcu zaračunati manipulativne stroške v višini 2% vrednosti posamičnih del.

Naročnik bo v tem primeru izdal račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v roku 30 dni od prejema računa.

Roki

4. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku petnajstih (15) koledarskih dni od prejema vsakokratnega naročila naročnika.

Izvajalec se obvezuje:

- gradbena in montažna dela iz vsakokratnega naročila dokončati v roku:

- v primeru naročila enega hišnega priključka			  5 dni

- v primeru naročila dveh do petih hišnih priključkov			15 dni

- v primeru naročila šest do petnajst hišnih priključkov		30 dni

- v primeru naročila več kot petnajst hišnih priključkov		60 dni

vse šteto od izteka roka iz prvega odstavka tega člena, v kolikor naročnik ne določi drugačnega roka, za kar se izdela Zapisnik o kvalitativnem pregledu objekta, ki ga podpišejo predstavniki pogodbenih strank in nadzornega organa, kar pomeni zapisniški prevzem objekta. Do tega roka morajo biti odpravljene pomanjkljivosti.

Sanacija javnih površin (primeroma, a ne izključno: asfaltiranje cestišča in pločnika) ter sanacija zasebnih zunanjih površin in njihova povrnitev v prvotno stanje so del zgoraj navedenih gradbenih in montažnih del in jih je potrebno izvesti v roku iz prejšnjega odstavka.

- administrativna dela iz vsakokratnega naročila opraviti v roku 15 dni po izteku roka za izvedbo gradbenih in montažnih del iz navedenih vsakokratnih naročil, v kolikor naročnik ne določi drugačnega roka.

Rok za dokončanje gradbenih del se lahko podaljša v primerih naštetih v Posebnih gradbenih uzancah 2020 (GZS, 2020), vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

Pogodbena dela vsakokratnega posameznega naročila so dokončana z Zapisnikom o sprejemu in izročitvi.

Način obračunavanja in plačevanja opravljenih del

5. člen

Izvajalec bo opravljena dela po tej pogodbi obračunal po cenah na enoto mere iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

6. člen

Izvajalec na podlagi potrjenih izvedenih del v knjigi obračunskih izmer za pretekli mesec sestavi in vroči nadzornemu organu v potrditev začasno mesečno situacijo. Po potrditvi nadzornega organa situacijo preda naročniku.

Izvajalec naročniku do prevzema objektov izstavlja mesečne situacije. Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti iz 2. člena (vključno administrativna dela) za posamezno naročilo izvajalec naročniku na osnovi potrjene končne situacije posameznega naročila izstavi račun do polne vrednosti izvedenih del posameznega naročila.

Izvajalec bo račune za opravljena dela izstavljal naročniku v obliki e-računa.

Naročnik bo od vsakega potrjenega zneska računa mesečne situacije za posamezno naročilo, 95% njegove vrednosti, nakazal na transakcijski račun izvajalca št. _______________, pri ____________, v roku 30 dni od dneva prejema računa mesečne situacije, 5% pa ob plačilu računa končne situacije posameznega naročila.

Naročnik je dolžan plačati situacijo, ki je bila potrjena s strani nadzornega organa in naročnika, po prejemu računa za opravljena dela.

V kolikor se vrednost računa ne bo skladala s podatki iz dokumentov, ki so obvezna priloga k računu oziroma bodo dela opravljena neustrezno, bo naročnik račun v celoti zavrnil. Če naročnik reklamira del zneska po računu, se zavrne celoten račun.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Izvajalec svojemu računu priloži račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil izvajalec in nadzor. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz četrtega odstavka tega člena in na način, ki je določen za izvajalca.

Obveznosti naročnika

7. člen

Naročnik je dolžan ob vsakokratnem naročilu obnove hišnega priključka izvajalcu izročiti:

- skico naročene obnove hišnega priključka,

- elaborat začasne prometne ureditve po potrebi in v kolikor naročnik le-tega ni naročil izvajalcu;

- dovoljenje za zaporo ceste, če je ta potrebna in v kolikor naročnik njegovo pridobitev ni naročil izvajalcu.

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe (in najmanj do primopredaje zadnjega objekta po tej pogodbi) v skladu z veljavno zakonodajo, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo). Izvajalec ima zavarovano svojo odgovornost z zavarovalno polico št. ___________ pri zavarovalnici ______________.

9.člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih pogodbenih del se izvajalec obvezuje, da:

- vsa dela izvrši solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi, pravili stroke, v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter napotili in navodili naročnika,

- pred pričetkom gradbenih del pridobi elaborat začasne prometne ureditve, v kolikor mu to naroči naročnik s posameznim naročilom,

- pred pričetkom gradbenih del pridobi upravno dovoljenje za zaporo ceste, v kolikor mu to naroči naročnik s posameznim naročilom,

- pred pričetkom gradbenih del poskrbi za fizično postavitev zapore ceste,

- pred pričetkom gradbenih del izdela varnostni načrt v skladu z določili področne zakonodaje,

- pred pričetkom gradbenih del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu z določili področne zakonodaje,

- pred pričetkom naročenih del naročniku preda terminski plan dela,

- zavaruje predana zemljišča potrebna za izvedbo gradbenih del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- ves čas gradnje sodeluje na operativnih sestankih s predstavniki naročnika,

- ves čas gradnje tekoče vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- izroči dokazila (certifikate) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- naročnika pisno obvesti o pričetku in dokončanju vsakokrat naročenih del,

- po končanih vsakokrat naročenih delih pripravi tehnično dokumentacijo oziroma elaborate iz 2. člena te pogodbe,

- izvedbo pogodbenih del organizira tako, da se dela izvajajo najmanj 8 ur dnevno, vse dni v tednu, razen nedelje in praznikov, ki so dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji.

- bo obveščal lastnike vodovodnih hišnih priključkov o uskladitvi trase glede na tehnično dokumentacijo naročnika, ter jih informiral o pričetku, poteku in zaključku del,

- bo vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in skladno z zahtevami naročnika,

- bo na lastne stroške zagotovil deponijo materiala, v skladu z veljavnimi predpisi in zato tudi pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja,

- bo poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,

- pri transportu materiala in delovnih strojev na primeren način uporabljal samo tiste občinske javne ceste, ki jih skladno s predpisi sme uporabljati,

- bo poskrbel za ustrezno zavarovanje objektov v neposredni bližini izvajanja gradbenih del oz. nosil vso odgovornost za varovanje le teh,

- bo poskrbel za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih kot posledica izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno odgovornost,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- bo hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta/del na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta/del,

- v okviru garancije odpravljal morebitne pomanjkljivosti izvedene gradnje, montaže,  materiala ter zagotavljal brezhibno delovanje in uporabo objekta oz. izvedenih del.

V kolikor izvajalec ne bo upošteval navodil, ki se nanašajo na izvajanja naročila, vključno na čas izvajanja naročila, ga lahko naročnik odstrani z gradbišča in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma dela na stroške izvajalca poveri drugemu.

Izvajalec je dolžan vsa začeta dela voditi tako, da neugodne vremenske razmere ne povzročijo škode na območju izvajanja gradbenih del in drugih območjih, ki bi bila lahko prizadeta zaradi izvedbe gradnje.

Izvajalec bo omogočil dostop za potrebe intervencije ali vzdrževanja oz. druga dela po tej pogodbi. Izvajalec je dolžan dela izvajati na način, da je nemotena uporaba okoliških objektov in omogočen varen dostop do njih. Za morebitno nastalo škodo tretjim osebah in škodo nastalo na sosednjih objektih, zemljiščih se izvajalec zavezuje, da ima sklenjeno veljavno zavarovanje za splošno civilno odgovornost skladno z gradbenim zakonom.

Izvajalec si mora ves čas izvajanja del prizadevati, da dela opravlja strokovno, v dogovorjenem obsegu in s čim manj obremenitev za občane in naročnika.

10. člen

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja), razen v primeru, ki ga določa ZJN-3 (Ur. List RS št. 91/2015 s spremembami).

Pogodbena kazen

11. člen

Pogodbeni stranki glede pogodbene kazni izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc 2020.

V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo naročenih del oziroma jih ne opravi v pogodbenem roku ali izpolni z napako ali pomanjkljivostmi, je dolžan izvajalec plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak dan zamude izvedbe posamične gradnje/naročenega dela oziroma v primeru zamude pričete gradnje/naročenega dela za vsak dan zamude 500,00 EUR.

Naročnik je upravičen odtegniti tako pogodbeno kazen kot škodo od kateregakoli zneska, ki ga dolguje izvajalcu oziroma se pogodbena kazen obračuna z mesečnim poplačilom.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru kršitev pogodbenih obveznosti lahko naročnik uveljavi tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Skupni znesek vsakokratne pogodbene kazni ne sme presegati 15% (odstotkov) od pogodbene vrednosti.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko v primeru neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu ali jih izvede sam. V tem primeru si bo naročnik obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Za poplačilo nastalih stroškov, škode in pogodbene kazni lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

12. člen

Izvajalec jamči, da bo dela po tej pogodbi izvedel tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala pogodbenim obveznostim, zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstna dela.

Izvajalec je kot jamstvo, za kakovostno in pravočasno izvedbo del po pogodbi predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru izvajanja del z neustrezno opremo ali kadrom,

- ne bo odpravil napak na gradnjah/delih, kateri garancijska doba bo pričela teči za čas veljavnosti te pogodbe,

- če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasne oz. neažurne izvedbe te pogodbe,

- v primeru nastanka škode, na primer na premoženju občanov, naročnika ali drugih oseb, zaradi nepravilne izvedbe pogodbe;

- za poplačilo stroškov, pogodbene kazni oz. škode, nastalih v zvezi s kršitvijo te pogodbe,

- v primeru drugih kršitev obveznosti po tej pogodbi.

Jamstva in garancije

13. člen

Izvajalec del jamči za kakovost izvedenih del 3 leta po zadnji opravljeni storitvi po tej pogodbi. Garancijski rok teče od uspešno opravljenega kvalitativnega pregleda zadnjega izvedenega objekta. Navedeno jamčevanje ne izključuje odgovornosti za solidnost gradbe.

Izvajalec se obvezuje na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik oz. s strani naročnika izbran drug izvajalec na račun in stroške izvajalca. V tem primeru si bo naročnik obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Pogoj za uspešno opravljeno primopredajo zadnjih izvedenih del je s strani izvajalca izročeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec jamči, da bo gradbena dela izvedel tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne gradbene objekte.

Izvajalec jamči, da bo pri gradbenih delih uporabil samo z zakonodajo potrjene materiale (izjave o skladnosti, certifikati in druga dokazila) ustrezne kvalitete ter sodobne metode in postopke izvedbe del.

Izvajalec jamči, da bodo njegova dela v okviru pogodbe pravočasna, kompletna in tehnično brezhibna.

Material, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, na primer ni zahtevane kvalitete, lahko naročnik reklamira in zahteva dobavo zahtevanega materiala.

14. člen

Izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti izroči finančno zavarovanje, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, ter vsebinsko ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec del se zavezuje, da bo v 15 dneh po zapisniškem prevzemu zadnjega opravljenega naročila po pogodbi naročniku izročil finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja v višini 5% pogodbene vrednosti del brez DDV v EUR, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, z veljavnostjo 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, ki znaša 3 leta po zadnji opravljeni in prevzeti storitvi/delu po pogodbi. Garancija se razteza na vsa opravljena dela v času izvajanja predmeta naročila.

Naročnik bo finančno zavarovanje unovčil, če izbrani ponudnik ne bo odpravil napak in pomanjkljivosti v času garancijskega roka, oziroma če bo kršil druga pogodbena določila v zvezi z odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se ob pregledu izvedenih del pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne spremembe oz. popravila, ter v skladu z zahtevo naročnika nemudoma zamenjati reklamiran material, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Za storitve, katerih garancijska doba bo pričela teči že tekom veljavnosti tega sporazuma mora izvajalec odpraviti napake, sicer je naročnik upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec v roku 15 dni po podpisu zapisnika o prevzemu zadnjega opravljenega naročila ne bo predložil zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak mora biti veljavno do konca splošnega garancijskega roka za odpravo napak, ki znaša 3 leta po zadnji opravljeni storitvi in dodatnih 30 dni po preteku splošnega garancijskega roka, garancijski rok za odpravo napak, vezanih na solidnost gradnje pa je 10 let po primopredaji objekta, to je 7 let po prenehanju veljavnosti splošnega garancijskega roka.

Primopredaja objekta in izpolnitev pogodbe

15. člen

Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o dokončanju gradbenih del.

V primeru, da se po obvestilu izvajalca o dokončanju vsakokrat naročenih pogodbenih del na ogledu objekta ugotovijo pomanjkljivosti, se pred izdelavo zapisnika o kvalitativnem pregledu objekta izdela vmesni zapisnik, v katerem se evidentirajo pomanjkljivosti, ki jih je dolžan izvajalec odpraviti, da bi bil prevzem objekta uspešen, ter datum ponovnega ogleda objekta.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca ali jih na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji. V tem primeru si bo naročnik obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Po uspešnem kvalitativnem pregledu izvedenih del oziroma odpravi morebitnih pomanjkljivosti se pristopi k primopredaji objekta.

Morebitna uporaba objekta ne šteje za primopredajo izvedenih gradbenih del, razen če naročnik tega izrecno ne potrdi.

Za pokritje stroškov drugega izvajalca ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 8 dni pred iztekom njene veljavnosti, sicer lahko naročnik uveljavi finančno zavarovanje.

16. člen

Za uspešno izpolnitev vseh vsakokrat naročenih del mora izvajalec opraviti primopredajo objekta.

Uspešna primopredaja objekta se dokazuje z Zapisnikom o sprejemu in izročitvi, kot dokumentom, ki potrjuje dokončanje vseh del (gradbenih in administrativnih iz 2. člena te pogodbe).

Vsa dela morajo biti kvalitetno izvedena, objekti služiti svojemu namenu, prostori, objekti in okolica, ki niso neposredno predmet te pogodbe, pa morajo biti nepoškodovani in očiščeni oz. popravljeni, sanirani, če jih je izvajalec poškodoval, o čemer izvajalec pisno obvesti naročnika.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v roku, ki ga določi naročnik, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji. V tem primeru si bo naročnik obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Odstop od pogodbe

17. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja del po pogodbi v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od pogodbe. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe (navedeno primeroma: neustrezno, nepravočasno izvajanje del, izvajanje del z neustrezno opremo),

  - izvedba del, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnih zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen del v nasprotju z določili pogodbe in ponudbe izvajalca,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo nespornih računov, ima izvajalec pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

V kolikor bi izvajalec odstopil od pogodbe iz drugih razlogov (v celoti ali delno) je naročnik upravičen do unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotni vrednosti ter bo zahteval  povračilo vseh stroškov in druge škode, ki bi jih zaradi odstopa izvajalca imel.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom.

Razvezni pogoj

18. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Varovanje skrivnosti

19. člen

Stranki sta sporazumni, da vsi podatki (poslovne skrivnosti, osebni podatki, naročnikovi zaupni podatki oziroma ostali podatki, dejstva in listine, ki so bili izvajalcu dostopni pri izvajanju te pogodbe), do katerih bi prišli z izvedbo pogodbe, z izjemo podatkov, ki so javni na podlagi zakonodaje, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce oziroma sodelavce (v nadaljevanju: delavci), da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti. Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega člena.

V skladu  z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba o GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili Uredbe o GDPR in predpisi ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevale zlorabe v smislu določil Uredbe o GDPR in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Protikorupcijska klavzula

20. člen

Izvajalec in naročnik vsak zase izrecno izjavljata, da naročniku, predstavniku naročnika, posredniku naročnika ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katero je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.

Trajanje pogodbe

21. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Velja za obdobje 24 mesecev od dneva, ko stopi predmetna pogodba v veljavo.

Druge določbe

22. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po pravu Republike Slovenije.

23. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal razmerja iz pogodbe je ______________, kontaktna oseba naročnika je_________________.

S strani izvajalca je odgovorna oseba za izvrševanje pogodbe ______________________.

24. člen

Ta pogodba je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka od strank prejme po en (1) izvod.

25. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika po javnem razpisu iz 1. člena pogodbe, in ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran, določbe veljavnih predpisov, ki urejajo področje del, ki so predmet pogodbe in določila Obligacijskega zakonika.

| Številka: _____________ | Številka: ______________ |
| --- | --- |
| ____________, dne: _____________ | Domžale, dne: ____________________ |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
| _______________ ki ga zastopa: _______________ | ###### Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. ###### Direktor: Marko Fatur |

Izjava po 35. členu ZIntPK in o neuvrstitvi v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami

V postopku za izvedbo javnega naročila »Izvedba obnov vodovodnih hišnih priključkov na območju upravljanja naročnika«

ponudnik: …………………………………………………………

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11 s sprem.).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj,  katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali - neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali po našem vedenju njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. prek drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35.  člena ZIntPK, je nična.

Izjavljam tudi, da nisem povezan/a s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika

Obrazec

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik: _____________________________________________________

Izjavljamo, da:

- na dan oddaje ponudbe nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance,

- smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registrirani za dejavnost, ki jo prevzemamo v ponudbi,

- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. Za podane podatke, njihovo resničnost prevzamemo popolno odgovornost, ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bodo vsi novi podizvajalci, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;

- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena veljavnega  Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;

- nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;

- bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi;

- bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe;

- bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;

- bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, s sprem. in dopol.);

- upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.  43/2011 s sprem. in dopol.) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 s sprem. in dopol.);

- bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah;

- delež proizvodov, ki jih ponujamo in jih bomo vgradili, če so ti s poreklom iz tretjih držav, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), vrednostno ne presega 50 odstotkov skupne vrednosti proizvodov, ki sestavljajo ponudbo (87. člen ZJN-3);

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

- izpolnjujemo vse ostale pogoje in zahteve za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija;

- imamo zavarovano odgovornost za škodo.

Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje oziroma drugih uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V _____________, dne _______________

Ponudnik:

____________________________

žig						(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

-Obrazec izpolnijo vsi ponudnik/partner/podizvajalec v ponudbi

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudnik v ESPD obrazcu, v Delu II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, točka A: Informacije o gospodarskem subjektu izpolni tudi polji »E-pošta« in »Telefon«. V primeru izbire ponudnika v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta« in »Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta«. S podpisom tega obrazca in ESPD obrazca ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Ponudnik obkroži številko pred referenco, na katero se obrazec nanaša.

Izjavo morajo podati ponudnik/partner/podizvajalec