OBRAZCI ZA SESTAVO

PONUDBE

- Ponudba

- Podatki o ponudniku / partnerju

- Podatki o podizvajalcih s pripadajočim soglasjem

- Podatki o referenčnem delu

- Referenčna potrdila

- Izjava o izpolnjevanju kadrovskih pogojev

- Izjava o spoštovanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Izjava in vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Izjava in vzorec zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku

- Vzorec pogodbe

- ponudba

| - ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |

| OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| NAZIV ALI IME |  |
| NASLOV |  |
| KONTAKTNI NASLOV ZA ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE |  |

| NASTOPAMO | samostojno | s podizvajalci | s skupno ponudbo |
| --- | --- | --- | --- |

| SKUPNA REKAPITULACIJA (kot izhaja iz obrazca ponudbeni predračun) |  |  |
| --- | --- | --- |
| PONUDBENA CENA BREZ DDV | DDV | PONUDBENA CENA Z DDV |

| VELJAVNOST PONUDBE | 120 dni po roku za oddajo ponudb |
| --- | --- |

| KRAJ | DATUM | PODPIS IN ŽIG |
| --- | --- | --- |

- podatki o ponudniku / partnerju

| NAZIV ALI IME |  |
| --- | --- |
| NASLOV |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |
| TELEFONSKA ŠTEVILKA |  |
| E-POŠTA |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| ODSTOTEK UDELEŽBE |  |

| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA | PODPIS IN ŽIG |
| --- | --- | --- | --- |

V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega partnerja.

- PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM

| NAZIV ALI IME |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV |  |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |  |
| TELEFONSKA ŠTEVILKA |  |  |
| E-POŠTA |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |  |
| DELA, KI JIH BO OPRAVLJAL PODIZVAJALEC |  |  |
| VREDNOST DEL (v EUR brez DDV in z DDV), KI JIH BO OPRAVIL PODIZVAJALEC |  |  |
| NEPOSREDNO PLAČILO PODIZVAJALCU | DA | NE |
| SOGLASJE (veljavno v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo) | Spodaj podpisani zakoniti zastopnik v tem obrazcu navedenega podizvajalca soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi tega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi naših izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec. |  |

| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PODIZVAJALCA | PODPIS IN ŽIG |
| --- | --- | --- | --- |

V primeru nominacije več podizvajalcev je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega podizvajalca.

- PODATKI O REFERENČNEM DELU

| NAZIV STORITVE |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAROČNIK (naziv, naslov) |  |  |
| NOSILEC REFERENCE (naziv, naslov) | PONUDNIK | VODJA GRADNJE |
| PRAVNA PODLAGA (ŠT. POGODBE, NAROČILNICE, …) |  |  |
| ČAS IZVAJANJA |  |  |
| VREDNOST STORITVE (V EUR, brez DDV) |  |  |
| KRATEK OPIS STORITVE |  |  |
| IZJAVA | Dela na projektu smo opravili v dogovorjeni kvaliteti, količini in dogovorjenih rokih, v skladu s pogodbenimi obveznostmi. S podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. |  |
| KONTAKTNA OSEBA NAROČNIKA |  |  |
| TELEFONSKA ŠTEVILKA NAROČNIKA |  |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV NAROČNIKA |  |  |

| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE | PODPIS IN ŽIG |
| --- | --- | --- | --- |

V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.

Ponudnik mora k predmetnemu obrazcu za nominirana referenčna dela priložiti ustrezno potrjena referenčna potrdila.

- REFERENČNO POTRDILO

| SPODAJ PODPISANI POTRJEVALEC REFERENCE (NAROČNIK) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | NASLOV | KONTAKTNA OSEBA | TELEFON | E-NASLOV |

potrjujem, da je nosilec reference:

| Obkroži | PONUDNIK | VODJA GRADNJE |
| --- | --- | --- |
| NAZIV (IME) IN NASLOV |  |  |

uspešno (v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenih rokih ter v skladu s pogodbenimi obveznostmi) opravil dela na projektu:

| NAZIV PROJEKTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PREDMET PROJEKTA |  |  |
| Obkroži | PONUDNIK je izvedel dela, ki zajemajo gradnjo ali obnovo objekta klasifikacije CC-SI 1263, v katerem so izvedli gradbeno-obrtniška, elektrotehnična in strojna dela v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR brez DDV (posamičen posel). DA / NE PONUDNIK je izvedel dela, ki zajemajo gradnjo ali obnovo objekta klasifikacije CC-SI 11 ali CC-SI 12, v katerem so izvedli gradbeno-obrtniška, elektrotehnična in strojna dela v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR brez DDV (posamičen posel). DA / NE | VODJA GRADNJE je izvedel vlogo vodje gradnje del pri izvedbi del, ki zajemajo gradnjo ali obnovo objekta klasifikacije CC-SI 11 ali CC-SI 12, v katerem so izvedli gradbeno-obrtniška, elektrotehnična in strojna dela v vrednosti vsaj 150.000,00 EUR brez DDV (posamičen posel). DA / NE |
| ČAS IZVEDBE DEL |  |  |
| VREDNOST DEL (V EUR, brez DDV) |  |  |

| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE NAROČNIKA | PODPIS IN ŽIG |
| --- | --- | --- | --- |

V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH POGOJEV

| FUNKCIJA | VODJA GRADNJE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IME IN PRIIMEK |  |  |  |  |
| ŠTEVILKA VPISA V IMENIK IZS / IZJAVA |  |  | Izjavljamo, da navedeni vodja gradnje izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v ustrezen imenik. Če bomo izbrani, bomo pred podpisom pogodbe predložili dokazilo o vpisu. |  |
| IZOBRAZBA |  |  |  |  |
| DELOVNE IZKUŠNJE (v letih) |  |  |  |  |
| ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA | DA | NE |  | ZAGOTOVLJEN PREVAJALEC |
| REFERENCE |  |  |  |  |

| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE | PODPIS IN ŽIG |
| --- | --- | --- | --- |

V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.

- IZJAVA O SPOŠTOVANJU ZAHTEV IZ UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

V postopku za izvedbo javnega naročila Obnova Vrtca Trbovlje – enota Ciciban,

ponudnik _____________________________________________ izjavljam, da bom pri izvedbi predmeta javnega naročila spoštoval zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju in gradnjo izvedel skladno s tehničnimi zahtevami naročnika.

| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE | PODPIS IN ŽIG |
| --- | --- | --- | --- |

- IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

| OSNOVNI PODATKI O PONUDNIKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV ALI IME |  |  |
| NASLOV |  |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |  |
| NOSILEC TIHE DRUŽBE (obkroži) | DA | NE |

| LASTNIŠKA STRUKTURA PONUDNIKA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IME IN PRIIMEK /NAZIV | PREBIVALIŠČE /SEDEŽ | Delež v lastništvu ponudnika (v %) | Če gre za tihega družbenika, navedite nosilca tihe družbe |
| PODATKI O FIZIČNIH OSEBAH |  |  |  |  |
| PODATKI O PRAVNIH OSEBAH |  |  |  |  |
| PODATKI O DRUŽBAH |  |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK | PODPIS IN ŽIG |
| --- | --- | --- | --- |

* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

- IZJAVA IN VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| PONUDNIK (NAZIV) |  |
| --- | --- |
| NASLOV |  |

izjavljamo,

da bomo v roku 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predložili bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10 % pogodbene obveznosti (z DDV) z rokom veljavnosti še 60 dni po izteku pogodbe za:

javno naročilo Obnova Vrtca Trbovlje – enota Ciciban za pogodbeno vrednost v višini   ______________________ EUR z vključenim DDV, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil.

| KRAJ | DATUM | PODPIS IN ŽIG |
| --- | --- | --- |

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.).

GARANT

(žig in podpis)

Ponudnik obrazec žigosa in parafira.

*Podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije.

** Enotna pravila za garancije se uporabljajo samo v primeru predložitve bančne garancije.

- IZJAVA IN VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU

| PONUDNIK (NAZIV) |  |
| --- | --- |
| NASLOV |  |

izjavljamo,

da bomo v primeru, da bomo uspeli na razpisu, najkasneje v 15. koledarskih dneh po dokončnem prevzemu del izročili naročniku ustrezno bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5% od pogodbe cene (z DDV), za dela, za katera se daje garancija in, ki preneha veljati 30. dan po poteku garancijskega roka.

Izjava se izdaja za javno naročilo Obnova Vrtca Trbovlje – enota Ciciban za pogodbeno vrednost v višini   ________________ EUR z vključenim DDV, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil.

| KRAJ | DATUM | PODPIS IN ŽIG |
| --- | --- | --- |

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega razpisa izbranega prejemnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant (žig in podpis)

- VZOREC POGODBE

GRADBENA POGODBA številka (navedba opravilne številke)

ki jo sklenejo

I. POGODBENE STRANKE

OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,

ki jo zastopa Župan Mag. Zoran POZNIČ

Matična številka: 5882940000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI 86624784

(v nadaljevanju: naročnik)

in

(naziv in poslovni naslov),

ki jo zastopa (navedba zastopnika)

Matična številka: (navedba matične številke)

Identifikacijska št. (ID za DDV): (navedba davčne številke)

Transakcijski račun (TRR): (navedba IBAN poslovnega računa) odprt pri (navedba naziva banke)

(v nadaljevanju: izvajalec)

II. UVODNE DOLOČBE

- člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil izvajalec na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko objave (navedba opravilne številke in datuma) z naslovom Obnova Vrtca Trbovlje – enota Ciciban ter na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila številka (navedba opravilne številke in datuma odločitve o oddaji javnega naročila) na osnovi izvajalčeve ponudbe številka (navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika) izbran za izvajalca del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

III. PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela za Obnova Vrtca Trbovlje – enota Ciciban po ponudbi izvajalca številka (navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika).

- člen

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- Ponudba izvajalca z vključenim predračunom številka (navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika);

- Razpisna dokumentacija naročnika številka 430-0016/2026-2, vključno s popravki in dodatnimi pojasnili.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

- člen

Izvajalec bo izvršil dela iz te pogodbe po potrjeni projektni dokumentaciji, detajlnih načrtih, tehničnih predpisih, veljavnih standardih in pravilih stroke.

Izvajalec bo izvedel dela iz te pogodbe strokovno in pravilno, s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevanim standardom in vrstam, določenim v projektih, ter kvaliteti in količinam, določenih v opisih del in predračunu.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

- člen

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik skladno s 95. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) z izvajalcem sklene dodatek k tej pogodbi.

IV. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

- člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe izvajalca (navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika) ter znaša v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti:

| (navedba ponudbene cene brez DDV) | EUR brez DDV |
| --- | --- |
| (navedba DDV) | Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR |
| (navedba ponudbene cene z DDV) | Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR |

z besedo: (navedba ponudbene cene z besedo) Evrov

Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega člena je določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah na enoto, ki izhajajo iz predračuna iz 3. člena te pogodbe.

- člen

Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah na enoto iz predračuna iz 3. člena te pogodbe ob upoštevanju dejansko izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer.

Merjenje količin izvedenih del se izvede v skladu z določili v opisih in pred izmerah del ali v skladu z določili posebnih tehničnih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v posameznem mesecu.

Izvajalec bo do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela.

Pogodbeni stranki se lahko, v kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi, sporazumno dogovorita, da se začasne situacije predložijo bolj ali manj pogosto, za krajša ali daljša obračunska obdobja.

Končno situacijo izstavi izvajalec v 10 dneh po izdaji potrdila o odpravi pomanjkljivosti oziroma v 10 dneh od dneva uspešne predaje oziroma sprejema del.

K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev.

Situacija se naročniku vroči v elektronski obliki (eRačun).

Pooblaščenec naročnika (inženir ali nadzorni organ) je dolžan situacijo pregledati v roku 8 dni od prejema in jo potrditi.

V primeru, da naročnik ali njun pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v istem roku utemeljiti popravek in sporočiti svoje stališče.

- člen

Naročnik bo plačal pogodbeno ceno iz 6. člena v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih situacij in z dokončnim plačilom končne situacije.

Naročnik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku v največ 30. dnevih po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije in sicer na transakcijski račun izvajalca, naveden v uvodu te pogodbe.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti.

V. PODIZVAJALCI

- člen

Podatki o podizvajalcih:

(navedba podatkov o podizvajalcu in sicer: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.)

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno sledeče:

- del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema podizvajalec,

- del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema glavni izvajalec,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te pogodbe,

- morebitno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- in ostale morebiti potrebne vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo je izvajalec dolžan naročniku predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec s podpisom te pogodbe daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik plača neposredno tem podizvajalcem.

Morebitna neposredna plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili zakona, ki ureja javno naročanje.

V primeru neposrednih plačil podizvajalcem mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec.

Izvajalec mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje vse pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije,

- morebitno pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- morebitno soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Naročnik mora o predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti in pisno seznaniti izvajalca v desetih dneh prejema popolne vloge, sicer se šteje, da je predlaganega podizvajalca zavrnil.

V kolikor podizvajalci ne bodo plačani v okviru instituta neposrednih plačil, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom te pogodbe.

V primeru kršitve obveznosti nominacije podizvajalcev po tem členu, naročnik ne prevzema nikakršnih obveznosti do nenominiranih podizvajalcev.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- izvajalca uvesti v delo v najkrajšem možnem času po uveljavitvi te pogodbe;

- pred pričetkom del izvajalcu predati vsa dovoljenja, projektno dokumentacijo, v kolikor z njo razpolaga, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del;

- izvajalcu zagotoviti prosto gradbišče s prostim dostopom do lokacije del ter prostorom za organizacijo gradbišča in deponijo materiala;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo v skladu z veljavno zakonodajo;

- dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila in odprave vseh pomanjkljivosti;

- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi je izvajalec dolžan:

- izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- ščititi interese naročnika;

- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;

- omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma vodji nadzora nad gradnjo potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah in meritvah;

- za dobavljene materiale pred njihovo vgradnjo naročniku oziroma vodji nadzora nad gradnjo dostaviti dokazilo o skladnosti materiala z veljavno zakonodajo;

- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti posebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik);

- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;

- postaviti gradbiščno tablo skladno z zakonodajo in zahtevami investitorja ;

- še pred pričetkom del predložiti načrt ureditve gradbišča, ter naročniku predati podatke za prijavo gradbišča;

- izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja ter zavarovanje gradbišča in dostopov v območju gradbišča in sosednjih objektov;

- pred pričetkom del dokumentirati nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektov in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške povrniti v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, itd.);

- na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnažil s svojimi vozili ali deli;

- zagotavljati stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del (vodja gradnje in vodje del);

- na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označiti gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo;

- pogodbena dela in material v času od pričetka gradnje do predaje objekta zavarovati za osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe in razpisne dokumentacije;

- od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstraniti ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju gradbenih del in počistiti gradbišče ter objekt, ki je predmet te pogodbe;

- izročiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda (v kolikor je ta zahtevan);

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo gradbiščno dokumentacijo;

- seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pod pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji in pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predati naročniku;

- naročniku predati finalno očiščen objekt, pripravljen za takojšnjo uporabo;

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v obsegu kot je to skladno s predmetom te pogodbe, spoštoval določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25).

Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev ter zahteva unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

VIII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR

- člen

Naročnik za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje g. Denis ZORE.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati predstavniku pogodbene stranke naročnika.

Nadzornik del, ki jih po tej pogodbi izvaja za naročnika, je v skladu z določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25 – GZ-1) podjetje (navedba podjetja), ki za:

- Vodjo nadzora  nad gradnjo imenuje g. (navedba vodje nadzora nad gradnjo).

Nadzornik oziroma vodja nadzora nad gradnjo zagotovi in odgovarja za izvedbo vseh potrebnih ukrepov in izdelavo zahtevane dokumentacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki jih naročniku - nalaga Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05, 43/11 – ZVDZ-1).

Naročnik in Nadzornik dogovorita posebno pogodbo o izvajanju inženirskih storitev (nadzor nad gradnjo) pri Obnova Vrtca Trbovlje – enota Ciciban.

Nadzornik bo gradbeni dnevnik (in knjigo obračunskih izmer) pregledoval in potrjeval sproti ter sprejemal obvestila izvajalca in obveščal naročnika.

IX. VODSTVO GRADBIŠČA

- člen

Izvajalec za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje (navedba pooblaščenca), ki ga na gradbišču zastopa kot vodja gradnje (vodstvo gradbišča).

Vodja gradnje bo skrbel, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago naročniku in nadzornemu organu ter sprejemal njihova obvestila in odločitve.

V primeru, da nastopijo razlogi, kot na primer malomarno in pomanjkljivo opravljanje delovnih zadolžitev, neredno vodenje dnevnika o izvajanju del in knjige obračunskih izmer, neustrezna izobrazba in praksa ter neustrezna kvaliteta del, neurejenost gradbišča v smislu varnosti za objekte in zaposlene, zamujanje roka, slaba koordinacija del itd., ima naročnik pravico zahtevati ustrezno zamenjavo vodje gradnje.

X. ROKI IZVAJANJA DEL

- člen

Izvajalec se zavezuje naročniku v osmih dneh od pričetka veljavnosti te pogodbe v potrditev predložiti terminski plan dela.

Naročnik ima pravico predlagati korekcije terminskega plana.

Izvajalec mora terminski plan, ki upošteva korekcije iz drugega odstavka naročniku predložiti v roku osmih dni od prejema predloga korekcij iz drugega odstavka tega člena.

Naročnik se zavezuje, da bo terminski plan, ki je skladen z zahtevami iz predhodnih odstavkov tega člena, izvajalcu potrdil v tridesetih dneh od prejema terminskega plana iz predhodnega odstavka.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in jih dokončal ter pridobil uporabno dovoljenje za objekt najkasneje do 1. 3. 2026. Izvajalec mora pristopiti k uvedbi v delo na datum, ki ga določi naročnik.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del.

Izvajalec lahko zahteva spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del le ob izpolnjevanju pogojev iz 17. člena te pogodbe.

Če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe.

Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden končni interni tehnični pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem internem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izročitev vse potrebne dokumentacije in uporabnega dovoljenja, za objekt iz drugega člena te pogodbe.

- člen

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvedbo del v naslednjih primerih:

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika,

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank,

- v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. O podaljšanju dokončno odloči naročnik. Zaradi tega se pogodbena cena ne sme spremeniti, niti nima izvajalec pravice do uveljavljanja dodatnih stroškov.

Pogodbena stranka je dolžna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti višje sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

V primeru višje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti za čas trajanja višje sile in v obsegu, ki preprečuje izpolnitev pogodbe.

Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi.

V obeh primerih se sklene dodatek k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.

Pogodbeni stranki soglasno izključujeta vremenske razmere kot razlog za podaljšanje roka izvedbe.

Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov iz 16. člena te pogodbe. Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

XI. POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne pristopi k uvedbi v delo ali se pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,2 % od vrednosti pogodbenih del z DDV.

Pogodbena kazen iz prvega odstavka skupno ne more preseči 10 % celotne pogodbene vrednosti z DDV.

Pogodbena kazen se obračuna pri začasnih situacijah in končnem obračunu.

Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode, ki presega znesek pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XII. PREVZEM DEL

- člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del.

Naročnik je dolžan v najkrajšem možnem času po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo internega tehničnega pregleda. Za dan uspešnega zaključka in prevzema del se šteje dan, ko je uspešno opravljen interni tehnični pregled.

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in končanja del ter datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njihovo kakovostjo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice, povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbene stranke s primopredajnim zapisnikom ugotovijo, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa izvajalec tega v s strani naročnika postavljenem roku ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

Če pogodbene stranke s primopredajnim zapisnikom ugotovijo, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, se šteje, da so bila dela uspešno dokončana in prevzeta (oziroma predana) šele takrat, ko izvajalec izpolni zahteve naročnika iz primopredajnega zapisnika in se sestavi nov zapisnik o odpravi s primopredajnim zapisnikom ugotovljenih pomanjkljivosti.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešni predaji oziroma sprejemu vseh del iz 2. člena te pogodbe začnejo z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelajo v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 10 dneh od dneva uspešne predaje oziroma sprejema vseh del oziroma v 10 dneh od izdaje potrdila o odpravi pomanjkljivosti na vseh objektih iz 2. člena te pogodbe.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi s predmetom pogodbe, vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XIII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKLJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

- člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost, 10 let, za kakovost izvedenih del pa 5 let od sprejema in izročitve objekta ali del oziroma od dneva začetka uporabe.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega ali neustreznega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške, v primernem roku, ki začne teči po tem, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Če napaka vpliva na rabo objekta iz te pogodbe in je povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi ne obratovanja objekta.

XIV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec mora kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki finančnega zavarovanja v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje mora veljati še najmanj 60 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca, oziroma do predložitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za ves čas izvedbe del.

Zavarovanje je lahko predmet unovčitve:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež;

- v primeru, če izvajalec naročniku v predvidenem roku ne preda garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Izvajalec mora v roku 15 dni od končnega prevzema del, opravljenega skladno z 19. členom te pogodbe, naročniku predložiti ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % vrednosti pogodbene cene (z DDV), v obliki bančne garancije (oziroma primerljivega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici), skladno z vzorcem obrazca garancije po EPGP-758, unovčljivo na prvi pisni poziv.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavno najmanj 5 let in 30 dni, šteto od dneva pričetka teka garancijskih rokov določenih v tej pogodbi. Ponudnik lahko predloži zavarovanje s krajšo veljavnostjo, vendar ga je dolžan en mesec pred potekom podaljševati, na način, da skupna veljavnost traja najmanj 5 let in 30 dni, šteto od dneva pričetka teka garancijskih rokov določenih v tej pogodbi.

XV. ODSTOP OD POGODBE

- člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika:

- če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi;

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež;

- če izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni;

- če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov ter ju ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

XVI. RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ne glede na navedeno v posameznih določbah te pogodbe je ta pogodba skladno s 67. členom  ZJN-3 razvezana v primeru izpolnitev naslednjih okoliščin in pogojev:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje) s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. Naročnik mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XVII. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču.

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

- člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (naziv in poslovni naslov) predstavniku ali organu naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz tega okvirnega sporazuma;

- za sklenitev posla iz tega okvirnega sporazuma pod ugodnejšimi pogoji;

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz tega okvirnega sporazuma;

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

XIX. REVIZIJSKA SLED

- člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka, lahko naročnik ta rok podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih, povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XX. KONČNE DOLOČBE

- člen

Če pride do statusne spremembe izvajalca, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.

- člen

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba prične veljati, ko izvajalec predloži zavarovanje iz 22. člena te pogodbe.

- člen

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa dva (2) izvoda.

| Datum podpisa : | Datum podpisa : |
| --- | --- |
| Številka: | Številka: |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
| naziv podpisnika, | OBČINA TRBOVLJE |
|  | Župan |
| podpis in žig) | mag. Zoran POZNIČ |