| Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, ID št. za DDV: SI 32179090, matična št.: 2399237000, ki ga zastopa Mihael Zupančič, minister | Podpisnik pogodbe: Dragana Stojmenović, v. d. generalnega sekretarja |
| --- | --- |

in

| Izvajalec: _______________, ID št. za DDV: _______________, matična št.: _____________, ki ga zastopa _______________ | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |

sklepata

POGODBO

št. C2030-26-298706

UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je Republika Slovenija lastnica, naročnik Ministrstvo za pravosodje pa upravljavec stavbe z ID  št. 1737-354 na naslovu Tavčarjeva ulica 9 v Ljubljani, v kateri poslujejo Vrhovno sodišče RS, Okrožno sodišče v Ljubljani in Višje sodišče v Ljubljani;

- da je naročnik izvedel postopek naročila male vrednosti po 47. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s sprem.; ZJN-3), naročnikova oznaka naročila: 4300-5/2026-2030, obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil z dne _________, pod oznako: _________;

- da je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. ________ z dne _________ izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila.

PREDMET POGODBE IN POGOJI OPRAVLJANJA DEL

- člen

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del z dobavo in montažo opreme za zamenjavo stavbnega pohištva – strešnih oken v mansardi objekta na Tavčarjevi ulici 9 v Ljubljani, in sicer v podstrešnih prostorih objekta, katere uporablja Vrhovno sodišče RS, ter prenovo dveh sanitarij za invalide v pritličju sodne stavbe na Tavčarjevi ulici 9 v Ljubljani.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skladno s sledečo dokumentacijo:

- projektna dokumentacija za izvedbo (PZI dokumentacija, št. projekta UP-013/2025, izdelana v novembru 2025) projektant  Uniprojekt  d.o.o., Savinjska cesta 117, 3313 Polzela, in

- varnostnim načrtom št. VN 12-2026.

Pogodbena dela iz prejšnjega odstavka obsegajo:

- izvedbo vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (GOI del) za izvedbo obnove dela stavbe,

- dobavo in montažo opreme,

- izdelavo projekta izvedenih del (PID), navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) skladno z zahtevami iz _ člena te pogodbe,

- izvedbo ostalih obveznosti, ki se jih je izvajalec zavezal izvesti po tej pogodbi in so navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. _________ z dne _________ (v nadaljevanju: dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila) in ponudbenem predračunu izvajalca št. _________ z dne _________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Dokumente, ki tvorijo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- pogodba,

- projektna dokumentacija,

- ponudbeni predračun,

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z vso dokumentacijo, potrebno za izvedbo pogodbenih del iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, da jo je pred oddajo ponudbe pregledal in je tako seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in obstoječim objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z možnostjo dostopa do objekta in priključitve na energetske vode ter s pogoji za ureditev delovišča.

Skladno s podanimi zagotovili v prejšnjem odstavku je izvajalec dolžan pogodbena dela izvesti v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno ne glede na morebitne nepredvidene pogoje za delo ter se zavezuje, da bo morebitne pomanjkljivosti iz izročene projektne dokumentacije ustrezno saniral upoštevajoč cenovno klavzulo iz 4. člena te pogodbe in na način, ki ga bo predhodno uskladil s projektantom, nadzorom in naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok dokončanja pogodbenih del, kvaliteta izdelkov, vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih gradbene stroke, v skladu z določili veljavne zakonodaje s področja graditve objektov, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v skladu z navodili gradbenega nadzora in ZVKDS.

Zahteve glede usposobljenosti izvajalcev izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V času izvajanja del mora zagotoviti čim manj moteno poslovanje uporabnikov objekta oziroma izvajanje del prilagoditi skladno z zahtevami uporabnika, kot je to definirano v 7. členu te pogodbe.

POGODBENA CENA

- člen

Pogodbena cena za izvedbo pogodbenih del znaša _________ EUR z DDV oziroma _________ EUR brez DDV in je oblikovana na podlagi cenovne  klavzule »ključ v roke« ter tako vključuje tudi vrednost vseh predvidljivih in nepredvidljivih nepredvidenih del in presežnih del, izključen pa je vpliv manjkajočih del.

Pogodbena cena je določena na podlagi ponudbe, katere sestavni del je ponudbeni predračun, pri čemer so enotne cene iz ponudbenega predračuna fiksne do konca izvedbe del po tej pogodbi.

Davek na dodano vrednost je upoštevan v skladu z določili veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v pogodbeni ceni, ki izhaja iz ponudbenega predračuna, upošteval vse stroške izvedbe pogodbenih del, ki sicer niso eksplicitno navedeni v ponudbenem predračunu, so pa potrebni za realizacijo pogodbenih obveznosti skladno z določilom cenovne klavzule »ključ v roke«, in sicer obveznosti kot npr. sodelovanje z naročnikom, nadzorom, projektantom, predstavnikom ZVKDS in uporabnikom; vse materialne in transportne stroške, vezane na izvedbo pogodbenih del; stroške vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, kot so npr.: stroški za izdelavo potrebne delavniške in druge dokumentacije, vključno z risbami, dokazno dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev, vezanih na uredbo o zelenem javnem naročanju; obratovalne stroške delovišča, stroške izmer, preiskav in atestov; zavarovanj; stroške soglasij, vezanih na uporabo javnih površin; stroške vseh potrebnih preventivnih varnostnih ukrepov za zaščito delavcev na  delovišču z vsemi pripadajočimi organizacijskimi ukrepi, ki izhajajo iz varnostnega načrta, ter vse druge stroške za izvedbo predmeta pogodbe v celoti.

DODATNA IN OPUŠČENA DELA

5.   člen

Za izvedbo morebitnih kasneje naročenih del (poznejša dela) mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti ustrezen ponudbeni predračun za ta dela. Ponudbeni predračun mora biti predhodno usklajen in potrjen s strani predstavnika naročnika in gradbenega nadzora. Če pride do takšnih del, se naročijo z dodatkom k pogodbi.

Če se v okviru del, specificiranih po postavkah, ugotovi, da posameznih del ni treba izvesti, se ta dela štejejo kot opuščena dela, ki jih izvajalec pri končnem obračunu ne obračuna in v tem primeru ne štejejo v pogodbeno ceno, oblikovano s klavzulo »ključ v roke«.

Kljub morebitnim navedenim spremembam v tem členu še naprej ostane v veljavi klavzula »ključ v roke«.

OBRAČUN IN PLAČILA

- člen

Pogodbeno ceno bo naročnik plačal na podlagi s strani izvajalca izstavljenega računa, ki ga bo ta izstavil po izvedeni izročitvi in prevzemu pogodbenih del s končnim obračunom, kot je ta trenutek opredeljen v 9. členu te pogodbe, in predloženem finančnem zavarovanju za odpravo napak v garancijskem roku.

Zapisnik o izročitvi in prevzemu ter končnem obračunu in ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku sta prilogi računa.

Izvajalec naročniku izstavi račun ter spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah. Izvajalec mora pri tem upoštevati naslednje podatke:

- Proračunski uporabnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

- Naslov: Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

- E-naslov: gp.mp@gov.si

- Identifikacijska št.: SI 32179090

- Matična št.: 2399237000

- Transakcijski račun (IBAN): SI56 0110 0630 0109 972

- BIC banke (SWIFT): BSLJSI2X.

Izstavljeni račun  se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec obračuna DDV v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Naročnik bo potrjeni znesek računa nakazal v roku največ 30 dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa  na TRR št. _________, odprt pri  _________.

Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe, navedene v tem členu, bodo vključene v pogodbo, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci; v nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe črta).

xx. člen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem _________________, identifikacijska št. za DDV: ___________, matična št.: _________, ki bo izvedel ___________ v skupni vrednosti ______ EUR brez DDV oziroma _______ EUR z DDV.

xx. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

xx. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz ___. člena te pogodbe /navede se prvi člen v tem razdelku/ ali mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom naročniku poleg podatkov iz  ___. člena te pogodbe /navede se prvi člen v tem razdelku/ predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novega/ih podizvajalca/ev,

- izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« v skladu s 47. členom ZJN-3 in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

xx. člen

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ob zamenjavi podizvajalca ni ravnal v skladu s prejšnjim členom te pogodbe, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela opravljajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

xx. člen

# V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

POGODBENI ROKI

- člen

Izvajalec se zavezuje začeti z deli po uvedbi v delo, ki bo opravljena po sklenitvi te pogodbe.

Ob uvedbi v delo naročnik izvajalcu izroči izdelano projektno dokumentacijo iz 2. člena te pogodbe v papirnem in elektronskem izvodu ter drugo dokumentacijo, potrebno za izvedbo pogodbenih del v skladu z določili te pogodbe. Seznam dokumentacije, ki jo naročnik izroči izvajalcu ob uvedbi v delo, se evidentira v zapisniku o uvedbi v delo. Uvedba v delo je opravljena in pogodbeni roki začnejo teči z naslednjim dnem od podpisa zapisnika o uvedbi v delo.

Izvajalec mora v roku 7 dni po uvedbi v delo predložiti naročniku terminski plan, ki mora biti predhodno usklajen s predstavnikom naročnika in uporabnika ter potrjen s strani nadzornika. Terminski plan mora vsebovati predvsem presečne datume, navedene v naslednjem členu, in časovnico izvajanja del, ki bodo povzročala večji hrup ali oteževala poslovanje uporabnikov objekta. Izvajalec mora z uporabnikom pred pričetkom del skleniti sporazum glede opravljanja del, v katerem bodo opredeljene zahteve uporabnika in obveznosti izvajalca glede opravljanja del v sodišču.

Izvajalec se zavezuje dela dokončati v 83 dneh od datuma uvedbe v delo. V nadaljnjih 7 dneh se opravi kvalitativni pregled izvedenih del. Najkasneje v roku 10 dni po opravljenem kvalitativnem pregledu je izvajalec dolžan opraviti izročitev in prevzem izvedenih pogodbenih del s končnim obračunom.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven svojega rednega delovnega časa (tj. popoldne ter med vikendi, vključno s prazniki), ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila izven pogodbene cene. Izven svojega rednega delovnega časa se izvajalec zavezuje opravljati predvsem dela, ki bodo povzročala večji hrup ali prah ali kako drugače motila poslovanje uporabnikov.

Pogodbeni rok za dokončanje, izročitev in prevzem izvedenih pogodbenih del se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, jih ni povzročil izvajalec, so izven izvajalčeve vplivne sfere ter niso v neskladju s sprejetimi zavezami iz 3. člena te pogodbe. Prav tako se pogodbeni rok lahko podaljša v primeru daljših prekinitev izvajanja del na zahtevo uporabnikov objekta, pri čemer mora biti taka zahteva pisno podana in evidentirana v gradbenem dnevniku. Nov pogodbeni rok določita stranki pogodbe s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi.

Če kakšen zakon ali drug predpis, veljaven v času veljavnosti te pogodbe, določi, da pogodbeni roki ne tečejo ali da se rok za izvedbo pogodbe podaljša, sta pogodbeni stranki sporazumni, da se lahko rok za izvedbo pogodbe podaljša samo za toliko časa, za kolikor izvajalec zaradi okoliščin, ki so terjale sprejetje prej navedenega zakona ali drugega predpisa, ni mogel izvajati pogodbenih obveznosti, kar stranki dogovorita s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi.

Izvajalec mora o nastopu okoliščin, zaradi katerih ne more izvajati pogodbenih obveznosti in sodijo v sfero okoliščin, ki so terjale sprejetje zakona ali drugega predpisa o podaljšanju ali ustavitvi teka rokov, nemudoma pisno obvestiti naročnika, sicer ni upravičen do podaljšanja roka in veljajo pogodbeno določeni roki ne glede na določbe zakona ali drugega predpisa o podaljšanju ali ustavitvi teka rokov.

- člen

Terminski plan, ki ga mora izvajalec predložiti naročniku na podlagi tretjega odstavka prejšnjega člena, mora obvezno vsebovati tudi naslednje presečne datume:

- datum začetka izvedbe del,

- datum dokončanja del,

- datum kvalitativnega pregleda,

- datum opravljene izročitve in prevzema izvedenih pogodbenih del.

IZROČITEV IN PREVZEM IZVEDENIH DEL S KONČNIM OBRAČUNOM

- člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju pogodbenih del obvestiti nadzor in predstavnika naročnika, da so dela na lokaciji dokončana. Najkasneje v roku 7 dni od obvestila naročniku mora naročnik izvajalcu omogočiti, da opravi kvalitativni pregled.

Ob dokončanju del morajo biti prostori in okolica stavbe očiščeni in nepoškodovani.

Izročitev in prevzem izvedenih pogodbenih del s končnim obračunom se opravi pod pogojem, da je opravljen kvalitativni pregled, da so odpravljene morebitne napake in pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na kvalitativnem pregledu, in napake, nastale v času med kvalitativnim pregledom ter izročitvijo in prevzemom izvedenih pogodbenih del, kar izvajalec potrdi z izjavo o odpravi vseh napak in pomanjkljivosti, ki je del Zapisnika o izročitvi in prevzemu del ter končnem obračunu, in jo potrdi nadzornik. Pogoj za veljavno izročitev in prevzem pogodbenih del je tudi predaja vse sledeče, s strani nadzornika potrjene dokumentacije:

- vse gradbiščne dokumentacije,

- tehnične dokumentacije proizvajalcev, iz katere izhaja, da uporabljeni proizvodi izpolnjujejo zakonske in naročnikove zahteve, s pripadajočimi garancijskimi listi za vgrajene materiale,

- atesti, certifikati in potrdila o ustreznosti,

- izdelan projekt izvedenih del (PID) v ustreznem številu izvodov,

- navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v ustreznem številu izvodov, vključno s planom vzdrževanja v času garancije,

- zagotovitev brezplačnega izvajanja vzdrževanja (servisov) in pregledov v garancijski dobi za vso vgrajeno opremo,

- potrdilo uporabnika, da ga je izvajalec seznanil z načinom delovanja in/ali uporabe vgrajene opreme,

- ustrezno izpolnjeni in podpisani evidenčni listi za posamezne vrste odpadkov, s katerimi je potrjena oddaja in prevzem pošiljke odpadkov,

- končni obračun.

O izročitvi in prevzemu pogodbenih del se sestavi Zapisnik o izročitvi in prevzemu del ter končnem obračunu, ki ga podpišejo predstavnik naročnika, izvajalca in nadzornika. S podpisom Zapisnika o izročitvi in prevzemu del ter končnem obračunu je izročitev in prevzem končana in veljavna.

Izvajalec mora naročniku v roku 15 dni od podpisa Zapisnika o izročitvi in prevzemu del ter končnem obračunu predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku iz prvega odstavka 14. člena te pogodbe.

- člen

PID in NOV morata biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo in pravili stroke v štirih tiskanih izvodih in dveh elektronskih izvodih (USB ključ). Elektronska oblika dokumentacije mora biti: grafični del v vektorskem formatu *.dwg, *.dxf in *.pdf formatu, tekstualni del pa v *.doc, *.docx in *.pdf formatu. NOV morajo biti takšna, da bo po njih mogoče obratovanje in vzdrževanje opreme opravljati ustrezno skozi celo življenjsko dobo. Terminski načrt vzdrževanja je sestavni del NOV. Ustreznost izdelane dokumentacije PID in NOV mora potrditi nadzornik.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti dokumentacije, ki jo je izvajalec izdelal v okviru obveznosti po tej pogodbi, se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v tiskani obliki.

KRŠITEV POGODBENIH DOLOČIL

- člen

Če izvajalec iz razlogov na njegovi strani ne izvede pogodbenih obveznosti v rokih, določenih v četrtem odstavku 7. člena te pogodbe, je dolžan za vsak koledarski dan zamude naročniku plačati pogodbeno kazen za zamudo v višini 1 ‰ (promila) od pogodbene cene z DDV. Pogodbena kazen za zamudo ne sme preseči višine 10 % pogodbene cene z DDV.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru izvajalčeve zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni za zamudo, pač pa se pogodbena kazen za zamudo obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi, brez obvestila.

Če izvajalec ali njegovi podizvajalci pri izvedbi ravnajo v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja projektiranja, graditve, varnosti in zdravja pri delu, ravnanja z odpadki ter zaščite virov pitnih voda in je takšno ravnanje ugotovljeno in pisno dokumentirano (gradbeni dnevnik, knjiga ukrepov, pisna opozorila) s strani nadzornika ali koordinatorja varnosti in zdravja pri delu dvakrat zaporedoma, ima naročnik pravico za vsako takšno kršitev zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR. Naročnik si pridržuje pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR tudi za vsako kršitev določil te pogodbe, če izvajalec kljub dvakratnem zaporednem pisnemu opozorilu nadzornika v postavljenem roku ne bo prenehal s kršitvijo oz. ne bo odpravil posledic kršitve.

# Naročnik lahko pogodbeno kazen iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena izvajalcu zaračuna ob končnem obračunu in jo lahko pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi. Če to ni mogoče, naročnik iz naslova ugotovljene pogodbene kazni izstavi poseben zahtevek, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico od izvajalca uveljavljati nadomestilo za škodo, ki mu je nastala zaradi zamujanja pogodbenih rokov ali kršitev iz tretjega odstavka tega člena . Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v višini do popolne odškodnine v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

- člen

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo pogodbenih del, ki nastane iz razlogov na strani izvajalca in ogroža dosego roka za dokončanje del, na to pisno opozori izvajalca in mu določi primeren rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti. V primeru, da izvajalec danih navodil naročnika ne upošteva, ima naročnik poleg upravičenj iz tretjega odstavka prejšnjega člena tudi pravico odstopiti od te pogodbe, pogodbena dela pa dokončati z drugim izvajalcem. Izvajalec ima v tem primeru pravico do plačila za kvalitetno opravljena dela, naročnik pa mu zaračuna razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini največ 5 % pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi nepravilnega, nekvalitetnega izvajanja ali izvedbe del ali zamujanja z deli utrpel naročnik.

Če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne omogoči uvedbe v delo, lahko naročnik odstopi od pogodbe in izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene cene z DDV.

Za plačilo zneskov, določenih po tem členu, naročnik izvajalcu izstavi zahtevek, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 30 dni od njegovega prejema.

GARANCIJSKI ROK

- člen

Izvajalec jamči, da so  vsa izročena in prevzeta dela, ki jih je izvedel po tej pogodbi, v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke ter da nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo oziroma za uporabo, določeno s pogodbo.

Splošni garancijski rok za vsa izvedena dela, vgrajeni material in opremo je pet (5) let.

Garancijski rok iz prejšnjega odstavka začnejo teči s podpisom Zapisnika o izročitvi in prevzemu del ter končnem obračunu.

Naročnik ali uporabnik (sodišče) bo javil napako na tel. št. _________ ali preko e-pošte: _________.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške takoj, oziroma v roku, ki ga določi naročnik, odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom. Če izvajalec navedenih obveznosti ne izvede, odpravo napak izvede naročnik na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je pri tem utrpel, in za ta znesek vnovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del, se za celoten smiseln obseg del, v okvir katerih to popravilo sodi, določi nov garancijski rok. Ta začne teči znova za obdobje, ki je določeno v drugem odstavku tega člena, od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec in naročnik bosta dva meseca pred potekom splošnega garancijskega roka izvedla skrbni pregled izvedenih del, z namenom ugotoviti morebitne pomanjkljivosti, ki jih mora izvajalec odpraviti še pred potekom garancijskega roka. O pregledu in odpravi morebitnih pomanjkljivosti se sestavi zapisnik. Ugotovitev morebitnih napak ob skrbnem pregledu izvajalca ne odvezuje jamčevanja za morebitne druge napake, ki se pojavijo do izteka garancijskega roka, ne glede na to, ali so v času skrbnega pregleda že obstajale ali ne.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Izvajalec bo naročniku predal instrument finančnega zavarovanja (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku (v nadaljevanju: finančno zavarovanje) po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer: finančno zavarovanje za odpravo napak v splošnem garancijskem roku, ki bo veljalo 5 let za vsa izvedena dela, vgrajeni material in opremo od datuma opravljene izročitve in prevzema pogodbenih del s končnim obračunom, in sicer v višini 5 % od pogodbene cene z DDV.

Če se iz razlogov iz prejšnjega člena podaljša garancijski rok, je izvajalec dolžan predložiti temu ustrezno podaljšano finančno zavarovanje.

Finančno zavarovanje mora biti plačljivo na prvi poziv po prejemu zahtevka za izplačilo s strani naročnika.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v prejšnjem členu ali če izvajalec zaradi kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal uporabnost izvedenih pogodbenih del v garancijskem roku, ne izvrši svoje obveznosti.

Če naročnik v garancijskem roku deloma ali v celoti vnovči predloženo finančno zavarovanje, je izvajalec dolžan predložiti ustrezno novo finančno zavarovanje za preostali garancijski rok.

DRUGE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec je dolžan:

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika;

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del in odstraniti ovire, na katere naleti pri delu;

- ščititi interese naročnika;

- pred začetkom del prekontrolirati vse izmere na objektu;

- delovišče urediti skladno s predpisi in kjer je le mogoče z zahtevami uporabnika;

- dela organizirati tako, da ne bo zmanjšana varnost objekta, ogroženo življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje; izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj;

- sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu zaposlenih;

- od začetka izvajanja del do dneva izročitve in prevzema pogodbenih del primerno varovati objekt, izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničevanjem ter vremenskimi vplivi;

- ves čas izvedbe del poskrbeti, da bo delovišče in transportne poti ustrezno varovane, sproti počiščene tako kot se bosta izvajalec in uporabnik dogovorila v sporazumu glede izvajanja del;

- voditi vso z zakonom predpisano »gradbiščno« dokumentacijo (gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo); vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku; v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali nadzornika, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik ali nadzornik;

- za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije je izvajalec dolžan pravočasno, pred njihovo izdelavo in vgradnjo, dostaviti naročniku in nadzorniku ter po potrebi predstavniku ZVKDS v potrditev ustrezne vzorce, skupaj z veljavno atestno dokumentacijo (seznam vzorcev za izdelavo in vgradnjo naročnik in nadzornik ter izvajalec predhodno uskladijo na rednih koordinacijah);

  - v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov; izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na deloviščih tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik bo izdal posebno pooblastilo izvajalcu za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu oziroma obdelovalcu gradbenih odpadkov in za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov o ravnanju z odpadki v elektronski sistem IS odpadki;

  - ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list določen z Uredbo o odpadkih in naročniku ter nadzoru pripraviti redno mesečno ter končno poročilo o ravnanju z odpadki (Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi) skupaj s kopijami oddanih evidenčnih listov in voditi sprotno evidenco le teh;

- na svoje stroške zavarovati delovišče in prostore, na katera bo vplivalo izvajanje del, v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo škodo na objektu in izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca;

- pri izvedbi predmeta javnega naročila ravnati v skladu z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) in za bistvene elemente najkasneje pred pričetkom del oziroma vgradnjo naročniku ter za nebistven elemente najkasneje pred kvalitativnim pregledom izvedenih del predložiti tudi dokazila;

- v času izvajanja del zagotoviti stalno prisotnost vodje del na delovišču, v skladu z izvajanjem del zagotoviti prisotnost posameznih vodij del, vsaj enkrat tedensko in na vseh koordinacijah zagotoviti prisotnost vseh vodij del;

- zagotoviti obvezno prisotnost vseh vodij del na morebitnih inšpekcijskih pregledih;

- po končanih delih zapustiti objekt urejen, nepoškodovan in očiščen, odpraviti vse morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del na objektu in tudi na drugih objektih, napravah ali površinah.

Izvajalec mora pogodbena dela organizirati tako, da bodo uporabniki ves čas izvajanja pogodbenih del čim bolj nemoteno poslovali, in jih prilagoditi hišnemu redu uporabnikov objekta. Vse termine del, način zavarovanja gradbišča, način odvoza in dovoza materiala mora izvajalec predhodno uskladiti z nadzorom in predstavniki uporabnikov objekta.

Za potrebe izvajanja ukrepov varstva pri delu, ki veljajo v objektu na naslovu Tavčarjeva ulica 9 v Ljubljani, se izvajalec obvezuje z uporabniki objekta pred pričetkom izvedbe del podpisati Sporazum o določitvi in izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva v času izvajanja del na skupnih deloviščih v katerem bodo dodatno definirane tudi zahteve uporabnika in obligacije izvajalca pri izvajanju del, v skladu s hišnim redom na sodišču. Vsi stroški, izhajajoči iz določil prej navedenega sporazuma, so zajeti v pogodbeni ceni in izvajalec ne bo zahteval za to dodatnih plačil in spremembe rokov.

- člen

Naročnik se obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem v okviru rednih koordinacij, ko je to potrebno;

- zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo in koordinatorja za zdravje in varnosti pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v skladu z veljavno zakonodajo;

- predložiti izvajalcu vso projektno in drugo dokumentacijo, ki je potrebna za realizacijo pogodbenih obveznosti, kot bo ta razvidna iz zapisnika o uvedbi v delo in

- realizirati plačilne obveznosti, izhajajoče iz pogodbe.

PRENEHANJE POGODBE

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke obljubil predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev tega posla, ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo in na način, določen v 94. členu ZJN-3 in določili te pogodbe, razen če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.  O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

POGODBENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNJAKI IZVAJALCA

- člen

Predstavnik naročnika (skrbnik pogodbe) za izvedbo del po tej pogodbi je  _________, telefon: _________, e-pošta: ______________.

Predstavnik izvajalca (skrbnik pogodbe) za izvedbo del po tej pogodbi je _________, telefon: _______, e-pošta: _________.

Pogodbeni stranki morata vsako morebitno spremembo pri imenovanju njunih predstavnikov (skrbnikov pogodbe) nemudoma pisno javiti ena drugi.

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvajal z naslednjim kadrom:

- vodja gradnje: ……………….. telefon: ……………….., e-pošta: ……………………………

Izvajalec ne sme zamenjati vodje del brez predhodnega soglasja naročnika. Novi predlagani kader mora  izpolnjevati pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, sicer zamenjava ni mogoča.

OSTALA DOLOČILA

- člen

Vsaka sprememba te pogodbe je veljavna le, če je dogovorjena v dodatku k tej pogodbi, razen v primeru spremembe predstavnikov po tej pogodbi, ki jo pogodbeni stranki opravita z notifikacijo spremembe druga drugi, in zamenjave vodij del, ki se šteje za opravljeno, ko naročnik poda soglasje k zamenjavi.

- člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, pa bo spore reševalo krajevno in stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali vsakokrat veljavni Obligacijski zakonik.

Pogodbeni stranki izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc 2020.

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti obeh pogodbenih strank.

Pogodba je podpisana elektronsko. Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo z elektronskim podpisom podpišejo vse pogodbene stranke. Za ustrezen elektronski podpis šteje elektronski podpis z veljavnim digitalnim potrdilom.

Priloge:

- ponudbeni predračun št. ______ z dne ________,

- zapisnik o uvedbi v delo (postane priloga po podpisu tega zapisnika),

- soglasje podizvajalca za neposredna plačila (če izvajalec nastopa s podizvajalci in le ti zahtevajo neposredna plačila).

Št. zadeve: 4300-5/2026-2030

Št. zadeve: 450-129/2026-2030