Obr-P1

## VZOREC POGODBE

Ponudnik s podpisom ESPD obrazca potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.

OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled,

ID št. za DDV: SI 75845687, matična številka: 5883539,

ki jo zastopa župan Anton Mežan

(v nadaljevanju: Občina Bled),

in

OBČINA GORJE, Zgornje Gorje 6 B, 4247 Zgornje Gorje,

ID št. za DDV: SI 66614198, matična številka: 2209721,

ki jo zastopa župan Peter Torkar

(v nadaljevanju: Občina Gorje),

in

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

ID št. za DDV: SI90714237, matična številka: 5165792,

ki ga zastopa v.d. direktorja zavoda Matjaž Žura

(v nadaljevanju: OZG)

V besedilu pogodbe so vse tri stranke skupaj poimenovani kot ¨naročnik¨, v kolikor niso posebej poimenovani.

in

IZVAJALEC:

.....................................................................................................................

ki ga zastopa:.................................................................................................

matična številka:...........................................................................................

ID št. za DDV:...................................................................

Transakcijski račun št.:……………………………….………………, odprt pri ………………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepajo naslednjo

POGODBO o izvedbi GOI del za PREUREDITEV PROSTOROV V KLETI IN V 1.NAD

V ZD BLED št. JN_13/2026

UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da se pogodba sklepa za izvedbo skupne investicije Osnovnega zdravstva Gorenjske, Občine Bled in Občine Gorje, kot je opredeljeno v Dogovoru o financiranju investicije Prenova prostorov v ZD Bled,

- da je Osnovno zdravstvo Gorenjske po pooblastilu Občine Bled, z dne 7.7.2026 in po pooblastilu Občine Gorje, z dne 18.6.2026, izvedlo postopek oddaje skupnega javnega naročila na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s sprem.) za oddajo javnega naročila za izvedbo GOI del za preureditev prostorov kleti in prvega nadstropja zdravstvenega doma Bled;

- da je bila na temelju izvedenega postopka javnega naročila iz prejšnje alineje sprejeta in objavljena odločitev o oddaji javnega naročila št. ________ z dne _______;

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik.

Občina Bled ima sredstva za izvedbo investicije zagotovljena v proračunu Občine Bled za leto 2026 na proračunski postavki 20090301 Vzdrževanje in obnova ZD Bled, NRP 20090301-8 Preureditev prostorov v ZD Bled in menjava strehe 2026/2027.

Občina Gorje ima sredstva za izvedbo investicije zagotovljena v proračunu Občine Gorje za leto 2026 in 2027 na proračunski postavki 20090301 Vzdrževanje in oprema zdravstvene enote Bled, NRP OB207-26-0002 in sicer v letu 2026 .

OZG ima predmetno investicijo uvrščeno v Finančnem načrtu OZG za leto 2026. Potrebna sredstva za izvedbo investicije v letu 2027 bo zagotovil v Finančnem načrtu za leto 2027.

PREDMET POGODBE

- člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe izvedel GOI dela za preureditev prostorov v kleti in v 1.nad Zdravstvenega doma Bled, kot izhaja iz naslednjih dokumentov, ki so priloga in sestavni del te pogodbe:

- ponudba izvajalca št.__________ z dne ______,

- Razpisna dokumentacija naročnika v postopku oddaje javnega naročila številka objave na Portalu javnih naročil _____________ z dne __________, vključno s spremembami, odgovori in dodatnimi pojasnili na Portalu javnih naročil,

- PZI (projekt za izvedbo), št. 216/2025, dec 2025 in št.216-2/2025, jan 2026, ki ga je izdelal projektant ING-ARH d.o.o.

- terminski plan.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno, razpisno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo, objektom in terenskimi razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se v času izvajanja lahko spremenijo le na podlagi naloga in pisnega soglasja naročnika, skladno z določili ZJN-3.

Izvajalec bo izvršil prevzeta dela po projektni dokumentaciji in v skladu s pisnimi navodili naročnika ter po tehničnih predpisih, veljavnih standardih in določilih te pogodbe.

Naročnik si pridrži pravico obseg del zmanjšati skladno z razpoložljivimi sredstvi, pri čemer izvajalec nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Vrednost del iz drugega odstavka prejšnjega člena te pogodbe je določena na osnovi predračuna izvajalca v potrjeni in sprejeti skupni predračunski vrednosti iz ponudbe št. ______ z dne ______________ in znaša ____________ EUR brez DDV oz. ___________ EUR z vključenim DDV.

Predračun in popis del je priloga te pogodbe.

Naročnik izjavlja, da je naročena gradnja v celoti namenjena njegovi neobdavčljivi dejavnosti iz petega odstavka 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE).

- člen

Predmet pogodbe je izvedba vseh potrebnih del za izvedbo del za preureditev prostorov v kleti in v 1.nad v ZD Bled, v skladu s projektno PZI dokumentacijo ter tudi vsa morebitna druga dela, ki se pokažejo za potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in strokovnih in tehničnih zahtevah, vse to po cenovni klavzuli »skupaj dogovorjena cena«, zaradi katerega se cena v nobenem primeru ne sme spremeniti, niti v primeru, da je potrebno za popolno odstranitev opraviti dodatna nepredvidena in presežna dela.

V pogodbeni ceni iz prejšnjega člena so vračunani vsi stroški, potrebni za dokončanje del, vključno s stroški sprotnega čiščenja delovišča in okolice ter deponiranja gradbenih odpadkov v skladu s predpisi.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se v času izvajanja lahko spremenijo le na podlagi naloga in pisnega soglasja naročnika, skladno z določili ZJN-3.

ROK IN KRAJ IZVEDBE

- člen

Izvajalec se zavezuje dela, ki so predmet javnega naročila, izvesti na naročnikovi lokaciji:

- ZD Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled.

Izvajalec je dolžan v roku pet (5) dni od uvedbe v delo naročniku izročiti terminski plan in organizacijsko shemo gradbišča ter elaborat ureditve gradbišča in varnosti na gradbišču ob upoštevanju varnostnega načrta, ki je izdelal s strani naročnika izbran koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec je dolžan pričeti izvajanje del v roku 10 dni od uvedbe izvajalca v posel in dela izvajati v skladu s terminskim planom.

Rok za dokončanje del je v 90 dneh od podpisa pogodbe. Uvedba izvajalca v posel bo v osmih dneh od podpisa pogodbe.

Pogodbena dela so dokončana, ko je uspešno opravljen kakovostni pregled objekta, uspešno opravljen tehnični pregled objekta, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu ter je izročena vsa zahtevana dokumentacija, vključno s finančnim zavarovanjem za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec se zavezuje dosledno spoštovati roke dokončanja del. V kolikor dela ne bodo zaključena skladno z v tem členu navedenimi roki, je izvajalec naročniku dolžan povrniti, poleg pogodbene kazni, tudi vso škodo, ki bi nastala kot posledica nepravočasne realizacije projekta.

- člen

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih, in to za čas, ko mu je zaradi spodaj naštetih primerov delo onemogočeno:

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika;

- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe - v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami;

- vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni;

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del;

- za čas zaustavitve del zaradi neplačil s strani naročnika, v kolikor naročnik preide v zamudi s plačilom že druge izdane situacije, pri čemer ni poravnal še niti predhodno izdane situacije (zamuda pri plačilu dveh zaporednih situacij);

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

Izvajalec je dolžan pred iztekom roka naročnika pisno zaprositi za podaljšanje roka, navesti razloge in predlagati čas podaljšanja.  V kolikor so razlogi utemeljeni, se za podaljšanje roka sklene aneks k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec obvezuje:

- izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno, pravočasno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- ščititi interese naročnika;

- pred pričetkom del prejeto dokumentacijo, objekt in zemljišče podrobno proučiti in naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;

- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;

- omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroške odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- naročniku skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, dokazila (atest) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi;

- za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma vodji nadzora v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah in o izvršenih meritvah;

- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti potrebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav v celoti nosil izvajalec, sicer pa naročnik);

- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;

- izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov;

- pred pričetkom del evidentirati nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektov in druge infrastrukture, ki bo uporabljena, in nato po končanih delih na svoje stroške povrniti v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, itn.);

- na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oziroma njegovi podizvajalci onesnažili s svojimi vozili ali deli;

- na gradbišču z zavarovanjem in drugimi potrebnimi ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označiti gradbišča, vse skladno z veljavno zakonodajo;

- pogodbena dela in material v času od pričetka gradnje do predaje objekta zavarovati za osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe in razpisne dokumentacije;

- od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;

- na lastne stroške pravočasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika;

- na lastne stroške in pravočasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izklopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbeti za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča;

- v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upoštevati in predložiti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;

- izvajati na lastne stroške redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno

obračunavanje vseh ali dela stroškov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predloži naročniku na njegovo zahtevo);

- organizirati in plačati finalno čiščenje po končanih delih, če pa tega ne stori, lahko to stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik poračunal pri plačilu končne situacije;

- izročiti naročniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda;

- zagotavljati stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del (vodja gradnje oziroma vodja del);

- zagotoviti obvezno prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del najmanj enkrat tedensko, na vseh operativnih sestankih;

- zagotoviti prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del na inšpekcijskih pregledih, strokovno-tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja;

- kopijo prijave na gradbišču namestiti na vidno mesto;

- seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pod pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti, objekt predati naročniku;

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene;

- sodelovati z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter odprave napak v času garancijskih rokov.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev gradbiščnih in razlagalnih tabel skladno z zakonodajo, ki velja v trenutku izvajanja del.

Pogodbena cena zajema tudi stroške izdelave PID – projekta izvedenih del, stroške dokazil o zanesljivosti objekta ter navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.

- člen

Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika vsaj 3 delovne dni pred naročilom materiala za izvedbo posameznih del predložiti naročniku vzorce in podatke o materialih in proizvodih, ki jih bo uporabil, skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo. Seznam vzorcev naročnik in izvajalec predhodno uskladita na prvem in po potrebi na vseh nadaljnjih koordinacijskih sestankih. Naročnik je dolžan vzorce potrditi ali jih argumentirano zavrniti v roku 3 delovnih dni. V kolikor naročnik vzorce argumentirano zavrne, je izvajalec dolžan naročniku predložiti nove vzorce.

ODPADKI

- člen

Izvajalec je dolžan v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov  na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja (po potrebi v zabojnikih) in je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM

- člen

Izvajalec je dolžan izvajanje del organizirati tako, da pri tem ne bo ogroženo življenje in zdravje ljudi, varnost objekta, kjer se izvajajo dela, promet, sosednji objekti ali okolje.

Izvajalec je dolžan izvajati varnostne ukrepe na delovišču, v smislu varnosti in zdravja pri delu, protipožarnega varstva, zavarovanja gradbišča in dostopov v območje gradbišča.

Izvajalec je dolžan opravljati dela na gradbišču samo z delavci, ki imajo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu in potrdilo o opravljenem preizkusu iz varstva pred požarom. Potrdila morajo biti veljavna in skladna z zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve dejanj iz prejšnjih odstavkov.

Izvajalec in naročnik bosta za potrebe izvajanje del po tej pogodbi v petih (5) dneh po sklenitvi te pogodbe za potrebe zagotavljanja varnosti pri delu na skupnem delovišču sklenila Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

ODGOVORNOST

12.   člen

Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem svojih obveznosti, in za vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi napak, ki so posledica izvedenih del, in sicer v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

- člen

Izvajalec mora naročniku najkasneje petnajst (15) dni po podpisu pogodbe predložiti:

- zavarovalno polico  (izdano v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov), ki mora  vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti ter gradnje razpisanega projekta in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer mora biti višina letne zavarovalne vsote najmanj 100.000 eurov;

- kopijo potrdila o plačilu premije in potrdilo zavarovalnice o kritju za to zavarovalno polico.

Zavarovanje mora veljati še najmanj 60 dni od poteka roka za dokončanje del.

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam. V primeru podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo del je izvajalec v sklopu pogodbene cene dolžan ustrezno podaljšati veljavnost zavarovanja splošne odgovornosti.

V kolikor podaljšana zavarovalna polica do roka, ki ga določi naročnik, naročniku ni predložena hkrati s potrdilom o plačilu premije in potrdilom zavarovalnice o kritju za to polico, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi mu nastala, če bi ravnal v nasprotju z obveznostjo iz tega člena ali kršil druga določila te pogodbe. Izvajalec odgovarja tudi tretji osebi za vso škodo, povzročeno z izgradnjo objekta, za nepredvidene dogodke in škode na sosednjih objektih, ki so posledica gradnje, do polne vrednosti.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik je dolžan:

-	predati prostore, ki so predmet prenove izvajalcu,

-	sodelovati na koordinacijskih sestankih in tekoče pregledovati napredovanje del ter potrjevati izvedbeno dokumentacijo,

-	na prvem koordinacijskem sestanku, ki ga naročnik skliče v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, skupaj z nadzorom predstaviti osnutek plana izvajanja posameznih del in izvajalca uvesti v delo (uvedba izvajalca v posel),

-	pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti,

-	zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo po veljavni zakonodaji,

-	zagotoviti plačilo po pogodbi.

Ob uvedbi v delo je naročnik dolžan izvajalcu izročiti PZI dokumentacijo. Naročnik načrte PZI preda v 2 izvodih.

V času izvajanja del je naročnik dolžan tekoče obveščati izvajalca o kakršnihkoli spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev del.

RAČUN IN ROK PLAČILA

- člen

Plačilo pogodbenega zneska se izvrši na podlagi začasnih in končne situacije, potrjene s strani nadzora. Izvajalec pred oddajo situacije naročnikom predloži situacijo v potrditev nadzornemu organu, ta pa potrditev opravi z odtisom delovodnega žiga na situaciji. S strani nadzora potrjena situacija se naročnikom izroči osebno ali po pošti.

Izvajalec je dolžan račun s potrjeno situacijo izdati na Občino Bled.

Občina Bled je dolžna v 15 dneh račun potrditi oziroma zavrniti. Če računa ne zavrne v roku 15 (petnajst) dni od prejema, je dolžna račun plačati v zakonsko predpisanem roku od dneva prejema računa (30 dni). V primeru zamude s plačilom, lahko izvajalec zaračuna zakonske zamudne obresti.

Na koncu situacije, za rekapitulacijo, mora biti narejena preglednica plačil po predmetni situaciji, iz katere je razvidno, koliko se plača direktno posameznim podizvajalcem, če so ti zahtevali neposredno plačilo. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

Pri izstavitvi situacije oz. računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Vezano na določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) bo izvajalec izdane račune oz. situacije in ostale spremljajoče dokumente naročniku pošiljal izključno v elektronski obliki (e-račun).

Končno situacijo izstavi izvajalec v 10 dneh po končni primopredaji del.

Vsa morebitna dodatna dela morajo biti potrjena in vrednotena pred izvedbo. Za dodatna dela mora biti sklenjen dodatek k tej pogodbi.

- člen

Občina Bled bo nakazovala zneske v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih situacij in z dokončnim plačilom končne situacije po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije na transakcijski račun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je naročnik v primeru zamude s plačilom dolžan izvajalcu plačati tudi zakonske zamudne obresti.

Na vrednost obračunanih del bo izvajalec v skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost obračunal davek, ki bremeni naročnika.

IZROČITEV IN PRIMOPREDAJA DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje opraviti primopredajo pogodbenih del.

Pred primopredajo del se s strani pooblaščenih oseb naročnika, nadzora in izvajalca izvede kakovostni pregled izvedenih del. Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik kakovostnega pregleda, kjer se določi tudi rok za njihovo odpravo. Po odpravi pomanjkljivosti iz zapisnika, izvajalec o tem pisno obvesti naročnika. Pomanjkljivosti odpravi izvajalec na svoje stroške.

Izvajalec je dolžan za uspešno primopredajo del po tej pogodbi:

1.	uspešno opraviti tehnični pregled in kakovostni pregled izvedenih del, kar naročnik in nadzor potrdita pisno s strani pooblaščenih oseb naročnika, nadzora in izvajalca se po obvestilu izvajalca, da so dela končana, izvede kakovostni pregled izvedenih del.

Naročnik in nadzor morata uspešnost kakovostnega pregleda pisno potrditi.

2.	naročniku predati vso potrebno dokumentacijo:

- PID (projekt izvedenih del),

- Dokazilo o zanesljivosti objekta, vključno s Poročilom o gradbenih odpadkih skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in Navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta,

- morebitno drugo s predpisi določeno dokumentacijo.

3.	naročniku predati finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku.

Naročnik pisno potrdi uspešno primopredajo del po tej pogodbi.

- člen

Naročnik je dolžan v roku 8 dni po opravljenem tehničnem pregledu in odpravljenih pomanjkljivosti s tehničnega pregleda  in prejetem obvestilu izvajalca o končanju del opraviti kakovostni pregled izvedenih del.

Pri kakovostnem pregledu je naročnik dolžan izvedena dela pregledati in morebitne očitne napake grajati nemudoma. Grajane napake se vpišejo v zapisnik, izvajalec pa se jih zaveže odpraviti najkasneje v roku, ki ga bosta stranki določili po opravljenem pregledu.

Pregled se opravi pod pogojem, da so dela izvedena v zahtevani količini in kvaliteti, prostori in okolica pa očiščeni. O količinskem in kakovostnem pregledu se sestavi zapisnik.

- člen

Primopredaja se ne opravi, če ni opravljen uspešen tehnični pregled oziroma dela niso izvedena v zahtevani količini in kvaliteti, ter v primeru, ko izvajalec ni predložil s strani odgovornega nadzornika potrjenega obračuna ter finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz 26. člena te pogodbe.

Naročnik zadrži izplačilo vrednosti zadnje situacije do odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih ob količinskem in kakovostnem pregledu.

- člen

V primeru, da izvajalec pri pregledu grajanih napak ne odpravi v dogovorjenem roku, se pogodbeni stranki dogovorita, da jih v tem primeru odpravi naročnik sam ali po drugih osebah na račun izvajalca tako, da stroške odprave napak nosi izvajalec.

ZELENO JAVNO NAROČANJE

- člen

Vezano na izvrševanje določb veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju se izvajalec zavezuje, da bo izpolnil okoljske zahteve za gradnjo kot izhajajo iz tehničnih specifikacij, ki so podane v okviru popisa del s pogodbenim predračunom in projektne dokumentacije.

Izvajalec se obvezuje naročniku najkasneje pred vgradnjo posredovati tehnično dokumentacijo, iz katere bo  izhajalo, da gradbeni in drugi proizvodi, predvideni za vgradnjo, izpolnjujejo naročnikove okoljske zahteve.

V primeru, da izvajalec  naročniku ne bo posredoval dokumentacije iz prejšnjega odstavka oz. bo posredoval dokumentacijo iz katere ne bo razvidno, da gradbeni in drugi proizvodi izpolnjujejo naročnikove okoljske zahteve, lahko začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbe.

POGODBENA KAZEN

- člen

Izvajalec je v primeru zamude roka izvedbe del iz 5. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % od skupne pogodbene vrednosti del v EUR z DDV za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 10 % od skupne pogodbene vrednosti del v EUR z DDV iz 3. člena te pogodbe.

Iz naslova pogodbene kazni naročnik izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v osmih dneh od dneva prejema. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi naročnika po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dolžan naročniku povrniti tudi preostalo škodo, ki bi naročniku nastala zaradi zamude, in presega znesek pogodbene kazni, največ do skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

GARANCIJSKA DOBA

- člen

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost 10 let.

Izvajalec daje naročniku garancijo za izvedena dela po tej pogodbi. Garancijska doba za kvaliteto izvedenih del je 5 let.

Garancijske dobe za vgrajen material, proizvode in naprave so enake garancijskim dobam neposrednih proizvajalcev oziroma dobaviteljev, vendar ne krajše kot 5 let.

Garancijske dobe začnejo teči naslednji dan od datuma uspešnega prevzema objekta (to je od dne, ko je opravljena primopredaja del in podpisan primopredajni zapisnik oz. ko izvajalec odpravi vse pomanjkljivosti iz primopredajnega zapisnika).

Naročnik bo v garancijski dobi, v skladu z garancijskimi pogoji ter navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta, zagotovil potrebno vzdrževanje oziroma servisiranje vgrajenih naprav in opreme.

- člen

Izvajalec bo na prvi poziv naročnika, v roku, določenem na ogledu, na svoje stroške odpravil vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo v garancijski dobi.

V primeru, da izvajalec pomanjkljivosti ne odpravi v dogovorjenem roku, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev računa s pribitkom vseh stroškov in škode, kar je utrpel.

Za poplačilo stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijske dobe bremenijo izvajalca.

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi te pogodbe predloži naročniku – Občini Bled bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za izvedbo. Predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca, lahko naročnik unovči bančno garancijo.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije predloži enakovredno kavcijsko zavarovanje.

BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Izvajalec bo najkasneje v desetih (10) dneh po uspešno opravljenem kakovostnem pregledu predložil naročniku – Občini Bled bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem. Bančna garancija za odpravo napak mora veljati še najmanj 30 dni po preteku najdaljšega garancijskega roka iz 23. člena te pogodbe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Predložitev bančne garancije iz prejšnjega odstavka je pogoj za uspešno primopredajo. Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži garancije, se šteje, da primopredaja ni opravljena, naročnik pa lahko uveljavi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Bančna garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije predloži enakovredno kavcijsko zavarovanje.

NADZOR

- člen

Gradbeni nadzor nad izvajanjem del opravlja ________________________________________.

VODSTVO GRADBIŠČA

- člen

Izvajalec za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje _______________________, ki ga na gradbišču zastopa kot vodja gradnje.

Izvajalec mora poskrbeti z odločbo za imenovanje in določitev vodje gradnje in odgovornih vodij posameznih del ter o tem pisno seznaniti naročnika v roku 8 dni od podpisa pogodbe.

Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja naročnika.

SKRBNIKI POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje skrbnike pogodbe z namenom, da bi sproti reševali nerešene probleme in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika – Občine Bled je Rok Prešern.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika – Občine Gorje je Urška Žlindra.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika – OZG je Teja Demšar.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je  _____________________.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati skrbnika pogodbe, o čemer se medsebojno pravočasno pisno obvestita.

Skrbnika sproti ocenjujeta kvaliteto ter razrešujeta morebitna nesoglasja, reklamacije in podobno. V kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan upoštevati in odpraviti na svoje stroške.

PODIZVAJALCI

(velja le, če izvajalec nastopa skupaj s podizvajalci)

- člen

Izvajalec imenuje za izvedbo javnega naročila sledečega podizvajalca:

(Naziv in polni naslov) ____________         ________________________ (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec), ki ga zastopa ______________________________,

matična številka: ________________,

davčna številka: _________________,

transakcijski račun: ________________________, odprt pri: ______________________.

Podizvajalec bo izvajal naslednja dela:  _______________________________, v predvideni skupni vrednosti ___________________ z vključenim DDV.

Dela bo podizvajalec izvajal v enakih rokih kot izvajalec.

Pogodba izvajalca s podizvajalcem je sestavni del te pogodbe in mora biti sklenjena in predložena naročniku pred oziroma ob sklenitvi te pogodbe. Če je podizvajalec, skladno z ZJN-3, zahteval neposredno plačilo, mora izvajalec v tem primeru v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu in svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloži račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, zlasti podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente podizvajalcev. Poleg navedenega mora predložiti še:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- potrdilo pristojnega davčnega urada, izdano na dan sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, iz katerega bo razvidno, da novi podizvajalec nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več, ter da ima podizvajalec na dan sklenitve pogodbe tudi predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če je ta neposredno plačilo zahteval.

Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Upoštevaje določbe 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja 	ali

o	v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca/dobavitelja v desetih dneh.

Izvajalec/dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec/dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca/dobavitelja najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca/dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

OSTALE DOLOČBE

- člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam s strokovno usposobljenimi delavci, ki jih je navedel v svoji ponudbi/skupaj s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi (če je izvajalec v ponudbi navedel podizvajalce). Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v Seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da v objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

- člen

Pogodbene stranke bodo vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki bodo označeni za zaupne in bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave, varovale kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe in jih ne bodo neupravičeno uporabljale v svojo korist oziroma komercialno izkoriščale ali posredovale tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe.

- člen

Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo naredile vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bodo ravnale kot dobri gospodarji.

Pogodbene stranke soglašajo, da se, če s to pogodbo ni določeno drugače, za razmerje med strankami uporabljajo določila veljavnega OZ. Za vprašanja, ki jih OZ ne ureja, veljajo določila Posebnih gradbenih uzanc, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse tri pogodbene stranke, v veljavo pa stopi, ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 25. člena te pogodbe ter dokumente v zvezi s sklenjenim zavarovanjem iz 13. člena te pogodbe.

Pogodba je sestavljena in podpisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| Številka pogodbe: _______________ V/Na ___________, dne __________ IZVAJALEC Direktor: |  | Številka pogodbe: ________________ Na Bledu, dne _______ NAROČNIK OBČINA Bled Anton Mežan ŽUPAN Zgornje Gorje, dne_______ NAROČNIK OBČINA Gorje Peter Torkar ŽUPAN |
| --- | --- | --- |
| NAROČNIK: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE v. d. direktorja zavoda Matjaž Žura V Kranju, dne _____________ |  |  |