PONUDBA-PREDRAČUN

JAVNO NAROČILO: »Storitve izdelave projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI«

PONUDNIK: ____________________________________________________________

PONUDBA ŠT. ______________________

Ponudbo oddajamo (označi):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - uporaba zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

- PONUDBENA CENA

| POVZETEK PREDRAČUNA |  |
| --- | --- |
| SKUPNA PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV | EUR |
| SKUPNA PONUDBENA CENA V EUR Z DDV | EUR |

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je zavezujoča in velja 150 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Ponudnik mora ta obrazec v okviru sistema e-JN naložiti ločeno v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«.

PREDRAČUN

Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja, ESPD obrazec.

Priloga 1

PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

| Naziv (polna firma) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov in sedež |  |  |
| Matična številka |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SPADA MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označiti) | DA NE |  |
| Davčna številka (ID za DDV) |  |  |
| Telefon |  |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ter njihov EMŠO /v primeru, da ste podatke vnesli v ESPD ali priložili lastno izjavo, ni potrebno izpolniti!/ EMŠO se potrebuje zgolj zaradi potreb pri preverjanju nekaznovanosti v e-Dosje-u | Ime in priimek | EMŠO |
| Kontaktna oseba za JN (ime in priimek, telefon, e-pošta) |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe (navesti tudi funkcijo) |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis ponudbe |  |  |

| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. V primeru skupne ponudbe se k prilogi 1 priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila. Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Priloga 2

PODATKI O PODIZVAJALCIH

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa, in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

| Naziv podizvajalca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Polni naslov |  |  |
| Matična in davčna številka podizvajalca |  |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ter njihov EMŠO /v primeru, da ste podatke vnesli v ESPD ali priložili lastno izjavo, ni potrebno izpolniti!/ EMŠO se potrebuje zgolj zaradi potreb pri preverjanju nekaznovanosti v e-Dosje-u | Ime in priimek | EMŠO |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |  |
| Okvirna količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (obvezno manj kot 100%) |  |  |
| V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika | Obkrožite/označite |  |
|  | DA | NE |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |  |

| Datum | Podpis ponudnika | Podpis podizvajalca |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec velja tudi za primer, da se je gospodarski subjekt odločil oddati del javnega naročila v podizvajanje in za izvedbo tega dela uporablja podizvajalčeve zmogljivosti, zato podizvajalcu ni potrebno izpolniti še priloge 3.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira! Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Priloga 3

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA PONUDNIK

| Naziv subjekta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Polni naslov |  |  |
| Matična in davčna številka subjekta |  |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ter njihov EMŠO /v primeru, da ste podatke vnesli v ESPD ali priložili lastno izjavo, ni potrebno izpolniti!/ EMŠO se potrebuje zgolj zaradi potreb pri preverjanju nekaznovanosti v e-Dosje-u | Ime in priimek | EMŠO |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta |  |  |
| Okvirna količina/delež (%) javnega naročila |  |  |

| Datum | Podpis ponudnika | Podpis subjekta |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec velja tudi za primer, da ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, ki niso priglašeni kot podizvajalci.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira! Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«!

Priloga 4

SEZNAM REFERENC IN KADROV

Ponudnik (gospodarski subjekt) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da razpolaga z zahtevanimi referencami in kadri ter da so spodaj navedeni podatki resnični. Za vsako navedeno referenco ponudnik na poziv naročnika predloži ustrezno referenčno potrdilo (Priloga 5 za reference gospodarskega subjekta oz. Priloga 5a za reference kadrov). Obrazec se po potrebi razmnoži oz. razširi z dodatnimi vrsticami.

1. REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (pogoj iz točke 11.2.3.1 in merilo 2)

| Zap. št. | Vrsta zahtevane reference | Opis referenčnega posla (predmet, CC-SI klasifikacija, vrsta projektne dokumentacije, ključni parametri: BTP / vrednost GOI del / profil in dolžina izkopa) | Naročnik / investitor (kontaktna oseba) | Vloga ponudnika in leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (i) podzemna gradnja v hribini (predor / rov / jašek / komora) – obvezna |  |  |  |
| 2. | (ii) rekonstrukcija spomeniško zaščitene stavbe CC-SI 126 (RKD; ≥ 500 m² BTP; GOI ≥ 3.500.000 EUR z DDV) – obvezna |  |  |  |
| 3. | (iii) stavba CC-SI 12620 – muzeji, arhivi in knjižnice (≥ 500 m² BTP; GOI ≥ 3.500.000 EUR z DDV) – obvezna |  |  |  |
| 4. | (i) / (ii) / (iii) – dodatna (merilo 2) |  |  |  |
| 5. | (i) / (ii) / (iii) – dodatna (merilo 2) |  |  |  |
| 6. | (i) / (ii) / (iii) – dodatna (merilo 2) |  |  |  |
| 7. | (i) / (ii) / (iii) – dodatna (merilo 2) |  |  |  |
| 8. | (i) / (ii) / (iii) – dodatna (merilo 2) |  |  |  |

Število dodatnih referenc gospodarskega subjekta, ki se uveljavljajo za merilo 2: __________ (največ 5).

2. KADRI Z ZAHTEVANIMI REFERENCAMI (pogoj iz točke 11.2.3.2 in merilo 3)

a) Vodja projektiranja

| Kader / funkcija: | Vodja projektiranja |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Zaposlen pri (ponudnik / partner): |  |
| Vpis v imenik (ZAPS / IZS) – številka: |  |

b) Pooblaščeni arhitekt

| Kader / funkcija: | Pooblaščeni arhitekt |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Zaposlen pri (ponudnik / partner / podizvajalec): |  |
| Vpis v imenik (ZAPS / IZS) – številka: |  |

| Zap. št. | Opis referenčnega posla (predmet, vrsta proj. dok., ključni parametri) | Naročnik / investitor (kontaktna oseba) | Funkcija kadra pri poslu | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

c) Pooblaščeni krajinski arhitekt

| Kader / funkcija: | Pooblaščeni krajinski arhitekt |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Zaposlen pri (ponudnik / partner / podizvajalec): |  |
| Vpis v imenik (ZAPS / IZS) – številka: |  |

| Zap. št. | Opis referenčnega posla (predmet, vrsta proj. dok., ključni parametri) | Naročnik / investitor (kontaktna oseba) | Funkcija kadra pri poslu | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

d) Pooblaščeni inženir gradbeništva – specialist za gradbene konstrukcije

| Kader / funkcija: | Pooblaščeni inženir gradbeništva – specialist za gradbene konstrukcije |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Zaposlen pri (ponudnik / partner / podizvajalec): |  |
| Vpis v imenik (ZAPS / IZS) – številka: |  |

| Zap. št. | Opis referenčnega posla (predmet, vrsta proj. dok., ključni parametri) | Naročnik / investitor (kontaktna oseba) | Funkcija kadra pri poslu | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Število dodatnih referenc tega inženirja za merilo 3 (Pk1): ______  (vsaka 5 točk, skupaj največ 10).

e) Pooblaščeni inženir gradbeništva – specialist za podzemne gradnje

| Kader / funkcija: | Pooblaščeni inženir gradbeništva – specialist za podzemne gradnje |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Zaposlen pri (ponudnik / partner / podizvajalec): |  |
| Vpis v imenik (ZAPS / IZS) – številka: |  |

| Zap. št. | Opis referenčnega posla (predmet, vrsta proj. dok., ključni parametri) | Naročnik / investitor (kontaktna oseba) | Funkcija kadra pri poslu | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Število dodatnih referenc tega inženirja za merilo 3 (Pk2): ______  (vsaka 5 točk, skupaj največ 20).

| Žig | (podpis odgovorne osebe) | (kraj in datum) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Ponudnik obrazec po potrebi razmnoži oz. doda vrstice. Obrazec se v okviru sistema e-JN naloži v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Priloga 5

REFERENČNO POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila – naročnik (investitor) referenčnega posla:

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

potrjuje, da je izvajalec:

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

za nas izvedel naslednji referenčni posel:

| Naziv / predmet referenčnega posla: |  |
| --- | --- |
| Vrsta projektne dokumentacije (DPP / DGD / PZI): |  |
| Vrsta reference (ustrezno označi): | (i) podzemna gradnja v hribini (predor / rov / jašek / komora) (ii) rekonstrukcija spomeniško zaščitene stavbe CC-SI 126 (RKD; ≥ 500 m² BTP; GOI ≥ 3.500.000 EUR z DDV) (iii) stavba CC-SI 12620 – muzeji, arhivi in knjižnice (≥ 500 m² BTP; GOI ≥ 3.500.000 EUR z DDV) |
| Ključni parametri (premer, globina, dolžina, površina): |  |
| Kraj opravljanja del: |  |
| Leto izvedbe / predaje v uporabo oz. uporabnega dovoljenja: |  |
| Kontaktna oseba naročnika (tel., e-pošta): |  |

V obdobju sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse pogodbene obveznosti izvedel v skladu s pogodbenimi določili – pravilno in pravočasno, v dogovorjeni kakovosti ter v skladu s pravili stroke in predpisi.

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

| KRAJ IN DATUM | ŽIG IN PODPIS IZDAJATELJA POTRDILA: |
| --- | --- |

Opomba: Vsebina potrdila mora biti skladna s tem vzorcem. Obrazec se po potrebi razmnoži (za vsako referenco svoj obrazec).

Priloga 5a

REFERENČNO POTRDILO KADRA

Podpisani izdajatelj potrdila – naročnik (investitor) referenčnega posla:

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

potrjuje, da je izvajalec:

| NAZIV: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |

in da je zanj spodaj imenovani kader izvedel naslednji referenčni posel:

| Ime in priimek kadra: |  |
| --- | --- |
| Funkcija / vloga kadra pri referenčnem poslu: |  |

Podatki o referenčnem poslu:

| Naziv / predmet referenčnega posla: |  |
| --- | --- |
| Vrsta projektne dokumentacije (DPP / DGD / PZI): |  |
| Vrsta reference (ustrezno označi): | rekonstrukcija stavbe CC-SI 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena (Register kulturne dediščine) rekonstrukcija objekta CC-SI 24122 – drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (Register kulturne dediščine) podzemna gradnja v hribini (predor / rov / jašek / podzemna komora) |
| Ključni parametri (premer, globina, dolžina, površina): |  |
| Leto izvedbe / predaje v uporabo oz. uporabnega dovoljenja: |  |
| Kontaktna oseba naročnika (tel., e-pošta): |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je imenovani kader navedena dela izvedel pravočasno in kakovostno ter da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

| KRAJ IN DATUM | ŽIG IN PODPIS IZDAJATELJA POTRDILA: |
| --- | --- |

Opomba: Vsebina potrdila mora biti skladna s tem vzorcem. Obrazec se po potrebi razmnoži (za vsak referenčni posel kadra svoj obrazec).

Priloga 6

LASTNA IZJAVA

PONUDNIK: __________________________________________________________________________

IZJAVLJAM, DA

- mi je poznan predmet javnega naročila ter da sem seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih storitev, lokacijo, obstoječim stanjem, projektno nalogo in vsemi drugimi zahtevami naročnika v zvezi z izvajanjem predmeta javnega naročila;

- se zavezujem, da bom storitve izdelave projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZI) izvedel strokovno, kakovostno in pravočasno, skladno s projektno nalogo, pravili stroke ter veljavnimi predpisi in standardi;

- bom predmet javnega naročila izvedel v rokih, določenih v projektni nalogi oziroma vzorcu pogodbe;

- smo kadrovsko in tehnično sposobni izvesti predmetno javno naročilo ter razpolagamo z ustreznimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ter drugimi strokovnimi kadri za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila;

- razpolagamo s tehničnim in strokovnim kadrom za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta javnega naročila;

- v naši ponudbi ne sodeluje subjekt (in na način), ki mu je v skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in nam na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z naročnikom,

- bomo upoštevali splošne tehnične zahteve naročnika in zahteve naročnika, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju ter ZJN-3, in sicer:

- razen, če bo uporabil katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED, mora delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbi znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij),

- razen v primerih, ko je to tehnično neizvedljivo in kadar je namen nakupa izvedba temeljite prenove ali rušenja stavbe, v primeru ponovne prodaje stavbe, ne da bi jo naročnik uporabljal za svoje potrebe, in kadar je stavba uradno zaščitena kot del zaščitenega okolja ali zaradi njenega posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena, bo pri projektiranju dosežena skoraj ničenergijska raven, kot je določeno v predpisu, ki ureja energetsko učinkovitost stavb, kar se dokazuje z energetsko izkaznico.

| Žig | (podpis odgovorne osebe) | (kraj in datum) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«.

Priloga 7

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Storitve izdelave projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI« objavljenem na portalu javnih naročil dne_________, št. objave ______________/2026,

se zavezujemo, da bomo najkasneje v roku 10 koledarskih dni po podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila »Storitve izdelave projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI« naročniku predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 10 % realizirane pogodbene vrednosti z DDV v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po spodaj navedenem vzorcu.

| Žig | (podpis odgovorne osebe) | (kraj in datum) |
| --- | --- | --- |

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: ________________ (za potrebe javnega naročila »Storitve izdelave projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI«)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: ZAVOD ZA KULTURO BLED, Cesta svobode 11, 4260 Bled

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

| garant | (žig in podpis) |
| --- | --- |

Priloga 8

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

V zvezi z javnim naročilom »Storitve izdelave projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI« objavljenem na portalu javnih naročil dne_________, št. objave ______________/2026,

se zavezujemo, da bomo najkasneje 15 (petnajst) dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za »Storitve izdelave projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI« naročniku izročili nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od pogodbene vrednosti predmeta naročila z DDV z veljavnostjo najmanj dve (2) leti od dneva primopredaje gradbenih del, do vključno trideseti dan po preteku garancijskega roka po spodaj navedenem vzorcu, v skladu s pogoji, ki so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe.

| Žig | (podpis odgovorne osebe) | (kraj in datum) |
| --- | --- | --- |

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: ________________ (za potrebe javnega naročila »Storitve izdelave projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI«)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: ZAVOD ZA KULTURO BLED, Cesta svobode 11, 4260 Bled

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

| garant | (žig in podpis) |
| --- | --- |

Priloga 9

VZOREC POGODBE

ZAVOD ZA KULTURO BLED, Cesta svobode 11, 4260 Bled

ki ga zastopa direktorica Lea Ferjan,

matična številka: 2062348000

davčna številka:  ID za DDV SI 41694473

(v nadaljevanju: Naročnik)

in

________________________________________________________,

ki ga/jo zastopa ____________________________________________________________________,

matična številka:  __________________,

davčna številka:  __________________,

transakcijski račun: __________________,

(v nadaljevanju: Izvajalec)

(skupaj z Naročnikom tudi: Pogodbeni stranki)

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

»Storitve izdelave projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI«

št. _________________

(v nadaljevanju: Pogodba)

UGOTOVITVENE DOLOČBE

  - člen

Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Storitve izdelave projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______, št. objave _________, je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ______ kot najugodnejši ponudnik izbran Izvajalec po tej Pogodbi, zato s to pogodbo Naročnik naroča, Izvajalec pa prevzame v izvedbo izdelave projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI, skupaj z vsemi pripadajočimi in potrebnimi aktivnostmi, ki so podrobneje specificirani/-e v tehnični dokumentaciji Naročnika in ponudbi Izvajalca.

Odločitev o oddaji javnega naročila je postala pravnomočna dne ____________ .

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba Izvajalca št. ______ z dne __.__.2026, vključno s ponudbenim predračunom Izvajalca, je sestavni del te Pogodbe, zato so sestavni del te Pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz razpisne dokumentacije, ki niso izrecno navedeni v tej Pogodbi.

V primeru nasprotja med to Pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te Pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije, nato ponudba, če ni v tej Pogodbi izrecno navedeno drugače.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te Pogodbe je izdelave projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI, ki zajema:

- izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),

- izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

- izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),

in drugih storitev, kot je opredeljeno v ponudbenem predračunu in tehničnih specifikacijah javnega naročila oziroma dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Poleg izdelave storitev iz prejšnjega odstavka je predmet te Pogodbe tudi:

- koordinacija z naročnikom, sodelovanje na sestankih in predstavitev projekta na sestankih z Naročnikom in drugim z naročnikom povezanimi subjekti;

- zastopanje naročnika (po pooblastilu) v vseh postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja / soglasij / projektnih in drugih pogojev in

- vse druge aktivnosti, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila.

Vsa projektna in tehnična dokumentacija bo izdelana v celotni in popolni vsebini določeni s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23), Gradbenim zakonom (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21 in ostale spremembe), Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Uradni list RS, št. 61/17 in ostale spremembe ) in ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in drugimi podzakonskimi akti tako, da ne bo nobenih ovir za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec se zavezuje, da bo projektna dokumentacija izdelana na način, da se v njej upošteva zadnje stanje tehnike.

- člen

Izvajalec se na podlagi te Pogodbe zavezuje izdelati projektno dokumentacijo iz prejšnjega člena te pogodbe v skladu s/z:

- to Pogodbo,

- projektno nalogo Naročnika s prilogami,

- ponudbo Izvajalca,

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- predpisi, standardi, zakonodajo in dobro prakso.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije. Izdelavo projektne dokumentacije mora zagotoviti tako, da:

- je skladna z zahtevami prostorskih aktov, z razpisnimi pogoji za posamezno fazo del in smernicami Naročnika,

- je skladna s pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mnenji pristojnih mnenjedajalcev ter veljavnimi predpisi,

- je skladna z gradbeno zakonodajo in drugimi predpisi, tehničnimi smernicami ter uveljavljenimi standardi gradbene stroke,

- omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja, kakovostno izvedbo predvidene gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja,

- je zagotovljena ustrezna koordinacija pooblaščenih arhitektov in inženirjev ter strokovnjakov, ki so pristojni za posamezno področje oziroma stroko,

- je v celoti skladna s pravili javno naročniške zakonodaje, kar je smiselno potrebno upoštevati pri vsebini projektne dokumentacije in predvsem popisih del, ki mora biti izdelan tudi v skladu z naročnikovimi navodili za izdelavo popisa del in zahtevami Zakona o javnem naročanju glede specifikacij naročila (npr. enakovredno itd.),

- bo pri izdelavi projektne dokumentacije upošteval okoljske vidike in cilje zelenega javnega naročanja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 s spremembami) in drugimi veljavnimi predpisi.

Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

Kadar je projektna naloga razdeljena na faze, lahko izvajalec začne s projektiranjem naslednje faze šele po potrditvi predhodne faze s strani naročnika.

POGODBENA CENA

- člen

Ocenjena vrednost storitev, ki so predmet pogodbe, glede na cene na enoto iz ponudbenega predračuna znaša ___________ EUR.

Ocenjena vrednost pogodbenih storitev je določena na podlagi ponudbenega predračuna. Cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive za ves čas izvajanja del.

Cene na enoto vključujejo izvedbo vseh storitev, ki so potrebne za izpolnitev namena predmeta Pogodbe. Vsaka cena na enoto posamezne postavke je ponujena in dogovorjena na podlagi izračuna Izvajalca z izrecnim jamstvom za njegovo pravilnost, tako da so v tej postavki zajeti vsi stroški, ki bodo Izvajalcu kakorkoli nastali ob izpolnjevanju te postavke po Pogodbi. To pomeni, da so v ceno izvajalca vključeni, primeroma, vendar ne izključno tudi:

- vsi ostali stroški, povezani z izvedbo naročila, vključno s stroški sodelovanja z udeleženci na projektu,

- vsi materialni stroški za izdelavo poročil v elektronski in papirnati obliki,

- stroški svetovanja Naročniku,

- drugi stroški, ki so potrebni za izpolnitev obveznosti po tej Pogodbi.

OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo na podlagi izstavljenih računov opravljena dela plačeval na Izvajalčev TRR št. ……………………………………….. odprt pri ……………………………… banki v skladu z dinamiko plačil (nastankom in zapadlostjo terjatev izvajalca), ki je določena v naslednjem členu te Pogodbe.

- člen

Naročnik bo izvajalcu plačeval izvršena dela po tej Pogodbi na podlagi računov oz. začasnih mesečnih situacij skladno z opravljenim delom po enotnih cenah navedenih v ponudbenem predračunu. Obvezna priloga k začasnim mesečnim situacijam je poročilo o opravljenem delu.

Izvajalec sme dejansko izvršena dela po tej Pogodbi na podlagi začasnih mesečnih situacij obračunati po naslednji dinamiki:

- do pridobljenega gradbenega dovoljenja: največ 80% ocenjene vrednosti pogodbenih storitev;

- po oddaji celotne PZI dokumentacije s pridobljenimi izjavami recenzentov (če bo naročnik naročil recenzijo) in mnenji mnenjedajalcev, če je to zahtevano v mnenjih na DGD: preostanek pogodbene cene.

- člen

Izvajalec je dolžan skupaj z računom dostaviti tudi poročilo, kjer so opisana dela, ki so zajeta v računu, vključno s spremljavo terminskega in finančnega plana aktivnosti.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je Izvajalec dolžan Naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), Naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Račun mora vsebovati navedbo številke Pogodbe in naziva javnega naročila, ter specifikacijo opravljenega dela.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov Izvajalca na njegov transakcijski račun in/ali transakcijske račune podizvajalcev, pri čemer rok za plačilo znaša 30 dni.

ROK IZVEDBE

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo predmet Pogodbe iz 2. člena te Pogodbe izvedel skladno z naslednjimi roki:

- izdelava posnetka obstoječega stanja: v roku 30 (trideset) koledarskih dni od uvedbe v delo;

- izvedba predhodnih geološko-geomehanskih raziskav z oceno izvedljivosti: v roku 90 (devetdeset) koledarskih dni od predaje posnetka obstoječega stanja;

- izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) ter posredovanje vlog za pridobitev projektnih in drugih pogojev: v roku 60 (šestdeset) koledarskih dni od pisne potrditve predhodnih geološko-geomehanskih raziskav s strani Naročnika;

- izdelava idejnega projekta (IDP) z variantno preveritvijo ključnih rešitev in oceno investicije po variantah: v roku 60 (šestdeset) koledarskih dni od pridobitve projektnih in drugih pogojev, pri čemer izdelava idejnega projekta (IDP) poteka sočasno s postopkom pridobivanja projektnih in drugih pogojev;

- izdelava poročila o vplivih na okolje (PVO): v roku 180 (stoosemdeset) koledarskih dni od pridobitve zadnjih projektnih in drugih pogojev na podlagi DPP, pri čemer izdelava PVO poteka vzporedno z izdelavo IDP oziroma DGD;

- izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in integralnega gradbenega dovoljenja (DGD) ter posredovanje vlog pristojnim mnenjedajalcem: v roku 180 (stoosemdeset) koledarskih dni od pridobitve zadnjih projektnih in drugih pogojev na podlagi DPP, pri čemer izdelava PVO poteka vzporedno z izdelavo IDP oziroma DGD;

- izdelava končnega DGD (z usklajenimi mnenji) in vložitev vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja: v roku 30 (trideset) koledarskih dni od pridobitve zadnjega mnenja;

- izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) skupaj s popisi del s predizmerami in projektantskim predračunom: v roku 180 (stoosemdeset) koledarskih dni od vložitve popolne vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, tako da izdelava PZI poteka vzporedno z upravnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja.

V roke iz prejšnjega odstavka se ne všteva čas za pridobivanje projektnih in drugih pogojev, soglasij in mnenj, čas trajanja upravnih postopkov ter čas pregledovanja in potrjevanja projektne dokumentacije s strani Naročnika in/ali revidenta (recenzenta).

Okvirni skupni rok za izvedbo celotnega predmeta Pogodbe znaša 21 (enaindvajset) mesecev od sklenitve te Pogodbe. Vmesni roki iz prvega odstavka tega člena so za Izvajalca zavezujoči.a

Izvajalec je z izvajanjem storitev dolžan pričeti takoj po sklenitvi te Pogodbe. Izvajalec je dolžan v roku osmih (8) koledarskih dni od uvedbe v delo izdelati podroben terminski in finančni plan ter ga predati Naročniku v potrditev. Po potrditvi terminskega in finančnega plana sta pogodbeni stranki dolžni pogodbene obveznosti izpolnjevati v skladu s potrjenim planom.

Kadar je predmet te Pogodbe razdeljen na faze, lahko Izvajalec začne s projektiranjem naslednje faze šele po potrditvi predhodne faze s strani Naročnika, razen če se pogodbeni stranki pisno dogovorita drugače.

Kot datum dokončanja posamezne faze se šteje dan, ko Naročnik pisno potrdi uspešno dokončanje faze. Kot datum dokončanja celotnega predmeta Pogodbe se šteje dan, ko Naročnik podpiše prevzemni zapisnik o prevzemu (končne) PZI dokumentacije.

- člen

Izvajalec je dolžan Naročnika pisno obveščati o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na vsebinsko ali terminsko izvršitev del po tej Pogodbi.

Če Izvajalec ugotovi, da bo ogroženo pravočasno dokončanje del v rokih iz prejšnjega člena, mora o tem nemudoma, najkasneje pa v roku osmih (8) koledarskih dni od dneva, ko je za okoliščino izvedel oziroma bi zanjo moral izvedeti, pisno obvestiti Naročnika ter v obvestilu obrazloženo predlagati podaljšanje roka. V obvestilu mora Izvajalec navesti razloge, predlagano dolžino podaljšanja in priložiti morebitna dokazila. O upravičenosti zahtevka za podaljšanje roka odloči Naročnik.

Naročnik bo Izvajalcu na njegov pravočasen in utemeljen pisni predlog rok podaljšal zlasti v naslednjih primerih:

- zaradi okoliščin višje sile;

- zaradi daljših postopkov pred pristojnimi mnenjedajalci ali drugimi upravnimi organi, na katere Izvajalec ni mogel vplivati;

- zaradi spremembe tehničnih ali vsebinskih zahtev na strani Naročnika;

- zaradi prekinitve izvajanja del na zahtevo Naročnika ali po njegovi krivdi za več kot deset (10) koledarskih dni;

- zaradi izvedbe dodatnih raziskav, recenzij ali drugih ravnanj, ki jih je Naročnik ocenil kot potrebne;

- če Naročnik ne izpolnjuje pogojev za izvedbo del (npr. nepravočasno zagotovi obstoječo dokumentacijo, pooblastila ali plačila);

- v primeru naročila dodatnih storitev, ki vplivajo na pravočasno izvedbo predmeta Pogodbe – za toliko časa, kot je potrebno za njihovo izvedbo;

- iz drugih utemeljenih razlogov, ki niso v sferi Izvajalca in vplivajo na pravočasno izvedbo del.

Za primer višje sile se v skladu z določili Obligacijskega zakonika štejejo zunanji, nepredvidljivi in nepreprečljivi dogodki, ki nastopijo po sklenitvi te Pogodbe in na katere stranka ne more vplivati, zlasti naravne katastrofe, epidemije z uradno razglašenim ukrepom, vojna in oboroženi spopadi, teroristični napadi ter splošni ukrepi državnih organov, ki onemogočajo izvajanje del.

Podaljšanje pogodbenega roka se uredi z dodatkom k tej Pogodbi. Pisna oblika je določena kot pogoj veljavnosti spremembe v smislu prvega odstavka 54. člena Obligacijskega zakonika.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik se zavezuje, da bo:

- Izvajalca pravočasno uvedel v delo in mu zagotovil dostop do vseh razpoložljivih podatkov, gradiv in obstoječe dokumentacije, potrebnih za izvedbo predmeta Pogodbe;

- Izvajalcu izdal vsa potrebna pooblastila za zastopanje v postopkih pridobivanja mnenj, gradbenega dovoljenja;

- v primernih rokih obravnaval gradiva, ki jih bo Izvajalec predložil v pregled, in pisno potrjeval prevzem posameznih faz oziroma podajal pripombe;

- zagotavljal ustrezno spremljanje in nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, vključno s sodelovanjem na koordinacijskih sestankih;

- Izvajalca tekoče obveščal o vseh okoliščinah in spremembah, ki bi lahko vplivale na izvedbo predmeta Pogodbe;

- plačeval pogodbeno dogovorjene zneske v rokih in pod pogoji, kot izhajajo iz te Pogodbe.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- predmet Pogodbe opravil strokovno, vestno in kakovostno, skladno s pravili stroke in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu s svojo ponudbo, projektno nalogo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in zakonodajo;

- pri izdelavi projektne dokumentacije upošteval okoljske vidike in cilje zelenega javnega naročanja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 s spremembami) ter ostale veljavne predpise;

- naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti, in mu omogočal vpogled v potek izvajanja del;

- aktivno sodeloval z Naročnikom, ministrstvi, mnenjedajalci, občino in drugimi pristojnimi organi, sodeloval na koordinacijskih in usklajevalnih sestankih ter pripravljal gradiva za te sestanke;

- Naročnika brez odlašanja pisno opozarjal na vse okoliščine, ki bi lahko ogrozile pravočasno ali pravilno izpolnitev predmeta Pogodbe, ter mu pred izvedbo predložil v potrditev vsako rešitev, ki bi pomenila bistveno odstopanje od projektne naloge;

- sodeloval pri recenziji projektne dokumentacije in na svoje stroške izvedel vse popravke ter dopolnitve, ki bodo izhajali iz utemeljenih pripomb recenzentov ali pristojnih organov;

- naročnika zastopal (po pooblastilu) v postopkih pridobivanja mnenj, gradbenega dovoljenja ter vseh drugih upravnih postopkih, povezanih s predmetom Pogodbe;

- vse storitve izvajal v slovenskem jeziku; vsa projektna in tehnična dokumentacija ter komunikacija z Naročnikom in drugimi udeleženci poteka v slovenskem jeziku;

- popis del izdelal skladno z navodili Naročnika in zahtevami zakona, ki ureja javno naročanje, glede tehničnih specifikacij naročila (zlasti načelo nediskriminatornosti, dopustnost ponudbe »enakovrednega« itd.);

- naročniku, pooblaščenim osebam pristojnih ministrstev, Računskega sodišča, Urada za nadzor proračuna in drugim pristojnim organom kadarkoli omogočil vpogled in dostop do projektne dokumentacije, finančne dokumentacije in drugih fizičnih rezultatov projekta;

- izvod celotnega končnega gradiva hranil v svojem arhivu skladno z veljavnimi predpisi;

- naročniku v rokih iz te Pogodbe izročil vsa potrebna finančna zavarovanja in zavarovanje poklicne odgovornosti;

- ravnal v skladu z etičnimi načeli svojega poklica in se izogibal nasprotjem interesov; Izvajalec s podpisom te Pogodbe izjavlja, da je njegova funkcija projektanta nezdružljiva s funkcijo izvajalca gradnje istega projekta in se v tem smislu zavezuje k izogibanju nasprotju interesov.

Izvajalec kot strokovnjak s področja predmeta te Pogodbe odgovarja za vse napake in vso škodo, ki bi nastala kot posledica njegovih dejanj ali opustitev pri izvedbi predmeta Pogodbe.

- člen

Izvajalec je dolžan storitve, za katere so bili v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevani kadri (zlasti vodja projektiranja, pooblaščeni inženirji posameznih strok), izvajati s kadri, ki jih je priglasil v svoji ponudbi.

Sprememba ali zamenjava priglašenega kadra je mogoča izključno s predhodnim pisnim soglasjem Naročnika. O nameravani zamenjavi mora Izvajalec Naročnika obvestiti najmanj deset (10) koledarskih dni pred njeno izvedbo in mu predložiti vsa dokazila, da predlagani novi kader izpolnjuje vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik se mora do predlagane zamenjave opredeliti v roku petih (5) delovnih dni po prejemu popolnega obvestila; če se v tem roku ne opredeli, šteje, da je zamenjavi pritrdil.

Naročnik soglasja k zamenjavi kadra ne sme odreči brez utemeljenih razlogov. Dokler Naročnik ne poda pisnega soglasja oziroma se ne šteje, da je dal soglasje, Izvajalec storitev z zamenjanim kadrom ne sme izvajati. Pri vsaki zamenjavi mora Izvajalec zagotoviti ustrezen prenos znanja in dotedanjih rezultatov dela na novega kadra.

Kader, ki bo izvajal pogodbene storitve, mora obvladati slovenski jezik na ravni, ki omogoča strokovno komunikacijo. Če katerikoli kader slovenskega jezika ne obvlada, mora Izvajalec na svoje stroške zagotoviti ustreznega prevajalca.

PREDAJA IN PREVZEM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- člen

Izvajalec predaja Naročniku projektno dokumentacijo po fazah, kot izhaja iz 2. in 8. člena te Pogodbe. Vsaka faza se preda v številu izvodov in obliki (papirni in digitalni — v urejevalniku besedil, v formatih PDF, DWG ter v predpisani digitalni obliki, kjer je to relevantno), kot je opredeljeno v projektni nalogi oziroma v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec je dolžan o predaji posamezne faze pisno obvestiti Naročnika in mu izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Naročnik pregleda predano dokumentacijo praviloma v roku petnajstih (15) koledarskih dni od prejema; za obsežnejše faze se rok lahko sporazumno podaljša.

Če Naročnik ugotovi pomanjkljivosti ali odstopanja od projektne naloge, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali pravil stroke, jih v pisni obliki posreduje Izvajalcu. Izvajalec je dolžan ugotovljene pomanjkljivosti na svoje stroške odpraviti v roku, ki ga sporazumno določita pogodbeni stranki glede na naravo in obseg pomanjkljivosti, praviloma pa ne dlje kot v petnajstih (15) koledarskih dneh.

Po uspešni odpravi morebitnih pomanjkljivosti pogodbeni stranki sestavita in podpišeta prevzemni zapisnik, s katerim potrdita uspešno predajo zadevne faze. Prevzemni zapisnik je pogoj za izstavitev računa za pripadajočo fazo.

- člen

O prevzemu posamezne faze pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank sestavijo zapisnik, v katerem ugotovijo zlasti:

- ali predana dokumentacija ustreza določilom te Pogodbe, projektni nalogi, veljavnim predpisom in pravilom stroke;

- datume predaje in prevzema posamezne faze;

- kakovost izdelane dokumentacije in morebitne pripombe Naročnika;

- opredelitev morebitnih pomanjkljivosti, rok za njihovo odpravo ter način kontrole odprave;

- morebitno uveljavljanje pogodbene kazni s strani Naročnika;

- ali se šteje, da je posamezna faza uspešno prevzeta.

Če katera od pogodbenih strank neupravičeno odkloni udeležbo pri prevzemu, podpis zapisnika ali se na poziv druge stranke ne odzove v roku petih (5) delovnih dni, lahko druga pogodbena stranka prevzem opravi sama in sama pripravi zapisnik; v tem primeru stranka, ki je prevzem opravila enostransko, ne trpi negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Naročnik ne sme odreči prevzema posamezne faze zaradi manjših pomanjkljivosti, ki ne ovirajo namembnosti dokumentacije ali nadaljnjega poteka projekta; takšne pomanjkljivosti se vnesejo v prevzemni zapisnik skupaj z dogovorjenim rokom odprave.

Izvajalec mora pomanjkljivosti, ugotovljene pri prevzemu ali sicer v garancijskem roku, odpraviti na svoje stroške. Če Izvajalec pomanjkljivosti ne odpravi v dogovorjenem roku, lahko Naročnik te odpravi sam ali z angažiranjem tretjega na stroške Izvajalca, hkrati pa ima pravico unovčiti finančno zavarovanje in zahtevati povračilo nastale škode.

ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA NAPAKE

- člen

Izvajalec odgovarja Naročniku za napake projektne dokumentacije in drugih izdelkov po tej Pogodbi v skladu z določili Obligacijskega zakonika in te Pogodbe.

Garancijski rok za napake na projektni dokumentaciji, ki bi se pokazale na objektu, znaša dve (2) leti od dneva izdaje uporabnega dovoljenja. Za napake v projektni dokumentaciji, ki bi se pokazale v solidnosti gradnje – objeta, Izvajalec odgovarja deset (10) let od izgradnje objekta.

Naročnik je dolžan Izvajalcu napako notificirati čim prej po njenem odkritju. Izvajalec je dolžan napake na svoje stroške odpraviti v primernem roku, glede na naravo in obseg napake, praviloma pa ne dlje kot v petnajstih (15) koledarskih dneh od prejema obvestila.

Če Izvajalec napake v določenem roku ne odpravi, jo lahko na njegove stroške odpravi Naročnik sam ali z angažiranjem tretjega, pri čemer si Naročnik pridržuje pravico do unovčenja finančnega zavarovanja za odpravo napak in do povračila vse škode, ki bi mu zaradi napake nastala.

Izvajalec odgovarja tudi za škodo, ki bi Naročniku nastala zaradi nepopolne ali napačne projektne dokumentacije, vključno z dodatnimi stroški pri gradnji, podaljšanjem rokov gradnje in stroški, ki nastanejo z odpravo posledic takih napak.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če Izvajalec po lastni krivdi zamuja z izvedbo posamezne faze (vmesnega roka) ali končnega roka iz 8. člena te Pogodbe, ima Naročnik pravico Izvajalcu za vsak koledarski dan zamude obračunati pogodbeno kazen v višini treh promilov (3 ‰) od pogodbene vrednosti zamujajoče faze z DDV, vendar skupno največ do desetih odstotkov (10 %) skupne pogodbene vrednosti z DDV (omejitev velja za vsoto vseh pogodbenih kazni zaradi zamude kumulativno).

Če Naročnik od Pogodbe odstopi iz razlogov, za katere odgovarja Izvajalec, ima pravico Izvajalcu obračunati pogodbeno kazen v višini desetih odstotkov (10 %) skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Pogodbena kazen se obračuna s končnim obračunom ali z izstavitvijo posebnega računa, ki ga je Izvajalec dolžan plačati v roku osmih (8) dni od prejema. Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbeno kazen pobota s katerimkoli plačilom, ki ga dolguje Izvajalcu, oziroma jo unovči iz finančnega zavarovanja.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica Naročnika do uveljavljanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode. Plačilo pogodbene kazni ne izključuje ali znižuje odgovornosti Izvajalca za morebitno škodo, ki presega znesek pogodbene kazni. Razliko med pogodbeno kaznijo in dejansko nastalo škodo Naročnik uveljavlja po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti.

Naročnik tudi v primeru, ko ne uveljavi pogodbene kazni ob prevzemu zamujajoče faze, ohrani pravico do njenega uveljavljanja vse do končnega prevzema predmeta Pogodbe.

Pogodbena kazen se ne obračuna za čas, ko je zamuda nastala iz razlogov na strani Naročnika ali zaradi okoliščin višje sile, kot tudi ne za čas, za katerega je bil pogodbeni rok podaljšan z aneksom.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec je dolžan Naročniku predložiti finančna zavarovanja v obsegu, kvaliteti in rokih, kot izhajajo iz te Pogodbe in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vsa finančna zavarovanja po tej Pogodbi morajo biti brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi pisni poziv Naročnika, brez ugovora, ne glede na obstoj sporov med pogodbenima strankama.

Izvajalec se zavezuje, da bo kot jamstvo za kakovostno in pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti najkasneje v desetih (10) koledarskih dneh po sklenitvi te Pogodbe Naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano kot bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, v višini desetih odstotkov (10 %) skupne pogodbene vrednosti z DDV, z besedilom po vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno še najmanj trideset (30) koledarskih dni po prevzemu PZI dokumentacije.

Če se pogodbeni rok podaljša z aneksom, je Izvajalec dolžan najkasneje sedem (7) dni pred iztekom obstoječega zavarovanja predložiti podaljšano ali novo zavarovanje, ki upošteva spremenjeni rok in/ali vrednost.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;

- če naročnik odstopi od pogodbe;

- če izvajalec povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od pogodbe;

- če se bo tekom izvajanja javnega naročila zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če izvajalec svojih storitev ne opravlja kvalitetno in strokovno ter z usposobljenim kadrom;

- v primeru stečaja izvajalca, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če izvajalec svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe javnega naročila več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če se bo tekom izvedbe javnega naročila več kot enkrat zgodilo, da bi storitve, za katere je bil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določen kadrovski pogoj, izvajal s kadri, ki niso priglašeni ali s kadri, katerih nominacijo je naročnik utemeljeno zavrnil;

- če izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

- če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Pogodbeni stranki soglašata, da se v vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka šteje, da je za kršitev dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska finančnega zavarovanja.

- člen

Izvajalec je dolžan najkasneje petnajst (15) koledarskih dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega člena Naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, izdano kot bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, v višini petih odstotkov (5 %) skupne realizirane pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavno še najmanj trideset (30) koledarskih dni po izteku garancijskega roka iz prve povedi drugega odstavka 15. člena te Pogodbe.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovči, če Izvajalec v garancijskem roku ne odpravi notificiranih napak ali če se ugotovi, da projektna dokumentacija nima lastnosti, h katerim se je Izvajalec zavezal s ponudbo ali s to Pogodbo.

Če Izvajalec finančnega zavarovanja za odpravo napak ne izroči v dogovorjenem roku, lahko Naročnik od kateregakoli plačila, ki ga dolguje Izvajalcu, zadrži znesek v višini, ki ustreza pogodbeno dogovorjeni vrednosti tega zavarovanja, in ga uporabi za poplačilo morebitnih obveznosti Izvajalca iz tega naslova. Zadržani znesek zapade v plačilo po preteku obdobja, za katerega bi moralo biti zavarovanje veljavno, pod pogojem, da med pogodbenima strankama ni odprtih zahtevkov iz tega naslova.

ZAVAROVANJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec je dolžan imeti ves čas izvajanja predmeta te Pogodbe in še najmanj dve (2) leti po prevzemu PZI dokumentacije sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju poklicne dejavnosti povzročil Naročniku ali tretji osebi, v skladu z določili Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Zavarovalna vsota mora znašati najmanj 500.000 EUR za posamezno odškodninsko zahtevo in v letnem agregatu, oziroma najmanj kot je bilo zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec je dolžan Naročniku pred sklenitvijo te Pogodbe oziroma najkasneje ob uvedbi v delo predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju (kopijo zavarovalne police), za vsako naslednje obdobje pa potrdilo o veljavnem zavarovanju najkasneje petnajst (15) dni pred iztekom obstoječega zavarovanja.

Sklenitev zavarovanja iz tega člena ne vpliva na drugo odgovornost Izvajalca po tej Pogodbi in po splošnih predpisih.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te Pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Kadar Izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo Naročnik od Izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki je neposredno povezano s predmetom Pogodbe.

Če Izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

- člen

Neposredno plačilo od naročnika zahtevajo naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik) | Obseg in vrsta storitev | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh storitev |
| --- | --- | --- |

Izvajalec pooblašča Naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani Izvajalca neposredno plačuje zgoraj navedenim podizvajalcem.

Izvajalec se obvezuje, da bo svojim situacijam priložil račun ali situacijo podizvajalcev. Za vsako priloženo situacijo se šteje, da jo je Izvajalec potrdil.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

- člen

Pooblaščeni predstavnik Naročnika po tej Pogodbi je: [•].

Pooblaščeni predstavnik Izvajalca (vodja projektiranja) po tej Pogodbi je: ________________________________.

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank skrbita za nemoteno izvajanje te Pogodbe ter sta pristojna za sprejemanje in podajanje izjav volje v vseh zadevah, ki se nanašajo na izvajanje te Pogodbe, razen za sprejemanje sprememb ali dopolnitev Pogodbe (aneksov), za katere so pristojni zakoniti zastopniki pogodbenih strank.

Pooblaščeni predstavnik Naročnika ni pooblaščen za naročanje dodatnih dobav, storitev ali gradenj izven obsega predmeta Pogodbe.

Spremembo pooblaščenega predstavnika lahko vsaka pogodbena stranka izvede s pisnim obvestilom drugi stranki, ne da bi bilo treba za to skleniti aneks k tej Pogodbi.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki bosta osebne podatke, do katerih bosta pri izvajanju te Pogodbe imeli dostop, obdelovali izključno za namen izvajanja te Pogodbe in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov), zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ter ostalimi veljavnimi predpisi.

Kolikor Izvajalec pri izvajanju te Pogodbe v imenu in za račun Naročnika obdeluje osebne podatke, za katere je Naročnik upravljavec, bosta pogodbeni stranki pravice in obveznosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uredili z ločeno Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, skladno z določili 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Izvajalec se zavezuje, da bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka uvedel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter da bo zagotavljal zaupnost teh podatkov tudi po prenehanju te Pogodbe.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Vsi podatki, dokumenti, informacije, znanja in rešitve, povezane z izvajanjem te Pogodbe, ki so po svoji naravi zaupne ali so kot zaupne označene, predstavljajo poslovno skrivnost. Pogodbeni stranki sta dolžni vse take podatke varovati s skrbnostjo dobrega gospodarja in jih uporabljati izključno za namene izvajanja te Pogodbe.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da se njegovi delavci, podizvajalci in druge osebe, ki sodelujejo pri izvajanju te Pogodbe, zavežejo k varovanju poslovne skrivnosti Naročnika v enakem obsegu, kot velja zanj. Za Izvajalca glede teh obveznosti velja enako strog način varovanja podatkov, kot ga ima Naročnik.

Obveznost varovanja poslovne skrivnosti velja ves čas trajanja te Pogodbe in nedoločen čas po njenem prenehanju, razen če gre za podatke, ki so postali javno dostopni brez krivde stranke, ali za podatke, za katere stranka dokaže, da jih je poznala že pred sklenitvijo te Pogodbe.

Izvajalec lahko svojo poslovno povezanost z Naročnikom (zlasti za namene referenc) javno objavi le ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju Naročnika.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti Izvajalec Naročniku odgovarja za vso posredno in neposredno škodo, ki bi mu zaradi take kršitve nastala.

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

- člen

Na celotni projektni in drugi dokumentaciji ter na vseh avtorskih delih, ki nastanejo pri izvajanju te Pogodbe, pridobi Naročnik z dnem plačila pripadajočega računa lastninsko pravico na materialnih nosilcih ter v izključnem, neomejenem obsegu in za ves čas trajanja vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, zlasti:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega prikazovanja in javnega prenašanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave in pravico uporabe dela v predelani obliki,

- pravico preoblikovanja v drugo obliko (npr. iz elektronske v papirno),

- pravico dostopa in izročitve nosilcev.

Glede na to, da je Izvajalec lahko pravna oseba, Izvajalec Naročniku izrecno zagotavlja, da bo vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev pridobil od vseh avtorjev oziroma soavtorjev, ki bodo sodelovali pri izdelavi dokumentacije po tej Pogodbi, in jih nato skladno s tem členom prenesel naprej na Naročnika. Pogodbeni stranki soglašata, da se za vse take pravice šteje, da so na Naročnika prenesene v trenutku, ko jih pridobi Izvajalec.

Naročnik lahko pridobljene materialne avtorske in druge pravice prenese naprej na tretje osebe brez dodatnega soglasja Izvajalca.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z veljavno zakonodajo s področja avtorske in sorodnih pravic.

Pogodbene stranke izrecno potrjujejo, da skupna pogodbena vrednost iz 4. člena te Pogodbe vključuje tudi avtorski honorar in plačilo za prenos materialnih avtorskih in drugih pravic avtorja po tej Pogodbi. Iz tega naslova Naročnik Izvajalcu ne dolguje nobenega dodatnega plačila.

Pravice (licence) tretjih, ki jih Izvajalec za izvedbo predmeta Pogodbe pridobi od tretjih oseb, se na Naročnika prenesejo v enakem obsegu, kot so bile dane Izvajalcu.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik ima pravico odstopiti od te Pogodbe, če Izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti in kljub pisnemu opozorilu Naročnika, v katerem mu je določen primeren naknadni rok za izpolnitev, v tem roku kršitve ne odpravi.

Naročnik ima poleg primerov iz prejšnjega odstavka pravico odstopiti od te Pogodbe brez dodatnega roka in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zlasti v naslednjih primerih:

- če Izvajalec izvaja dela v nasprotju z izrecnimi zahtevami ali navodili Naročnika, pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi ali veljavno zakonodajo;

- če je iz okoliščin očitno, da Izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil;

- če Izvajalec pride v takšne finančne težave, da ni sposoben izvesti pogodbenih obveznosti, oziroma če je kateri koli njegov transakcijski račun blokiran več kot pet (5) zaporednih delovnih dni;

- če Izvajalec po lastni krivdi zamuja z izvedbo pogodbenih obveznosti več kot trideset (30) dni ali če pogodbenih obveznosti tudi v dodatnem roku, ki mu ga določi Naročnik, ne izpolni v dogovorjeni kakovosti;

- če Izvajalec izvaja dela s podizvajalci, ki niso priglašeni oziroma ki jih Naročnik ni odobril;

- če je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločbo ugotovil, da je Izvajalec ali njegov podizvajalec kršil delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo, pri čemer je ta kršitev v neposredni zvezi z izvedbo predmeta Pogodbe;

- v primeru stečaja, prisilne poravnave, likvidacije ali drugega podobnega postopka nad Izvajalcem;

- v vseh primerih, določenih v tej Pogodbi ali v 96. členu ZJN-3.

Izvajalec ima pravico odstopiti od te Pogodbe v primeru hujših kršitev njenih določb s strani Naročnika, vendar šele potem, ko je Naročniku predhodno pisno določil primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od osmih (8) dni. Če Naročnik v tem roku svojih obveznosti ne izpolni, lahko Izvajalec odstopi od te Pogodbe. Kot hujša kršitev Naročnika se zlasti šteje zamuda s plačilom nespornega dela računa.

O odstopu od te Pogodbe mora vsaka pogodbena stranka drugo pisno obvestiti s priporočeno pošto ali na drug zanesljiv način. Odstop začne učinkovati z dnem prejema pisnega obvestila o odstopu. Do dneva prenehanja Pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni izpolniti vse do tedaj prevzete obveznosti, na način in v rokih, kot je bilo dogovorjeno pred odstopom.

V primeru predčasnega prenehanja Pogodbe je Naročnik dolžan plačati le vsa do tedaj v skladu s Pogodbo izvršena dela. Izvajalec je dolžan Naročniku izročiti vso do tedaj izdelano dokumentacijo in nosilce, na katerih je fiksirana, ter mu omogočiti nemoteno nadaljevanje izvedbe projekta z drugim izvajalcem.

Pogodba se ne more razvezati zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti, ki ne vpliva bistveno na izvedbo celotne Pogodbe.

ODLOŽNI POGOJ

- člen

Ta Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, in sicer mora Izvajalec za izpolnitev pogoja v roku desetih (10) koledarskih dni od sklenitve te Pogodbe Naročniku predložiti veljavno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz drugega odstavka 17. člena te Pogodbe.

Če Izvajalec obveznosti iz prejšnjega odstavka ne izpolni v določenem roku, lahko Naročnik odstopi od te Pogodbe. V primeru pravočasne izpolnitve odložnega pogoja Pogodba učinkuje od dneva sklenitve do izpolnitve vseh obveznosti.

Kot datum sklenitve te Pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

  - in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo Naročnik o tem obvestil Izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil Naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko Izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če Izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo Naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko Izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil Naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe Pogodbe. Če Izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo Naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če Izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo Naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve Naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti Pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se Pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza Pogodbe Naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da Naročnik Izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se Pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je Pogodba za tega Izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove Pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove Pogodbe bo Naročnik obvestil Izvajalca.

Če Naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je Pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Stranki Pogodbe in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja te Pogodbe ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno  zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja te Pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetna Pogodba za nično in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog.

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

    - pridobitev posla iz te Pogodbe ali

    - za sklenitev posla iz te Pogodbe pod ugodnejšimi pogoji ali

    - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te Pogodbe ali

    - za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom te Pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZIntPK.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki bosta kakršnakoli nesoglasja ali spore v zvezi s to Pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in v dobri veri.

Če sporazumna rešitev v razumnem roku ne bi bila mogoča, je za odločanje o sporih iz te Pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Za vsa razmerja, ki niso izrecno urejena s to Pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Gradbenega zakona (GZ-1), Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) ter ostali predpisi Republike Slovenije, ki urejajo predmetno razmerje.

- člen

Kakršnekoli spremembe ali dopolnitve te Pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki kot aneks k tej Pogodbi, ki ga podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank. Pisna oblika je določena kot pogoj veljavnosti dogovora v smislu prvega odstavka 54. člena Obligacijskega zakonika.

Za spremembo pooblaščenega predstavnika pogodbene stranke ali transakcijskega računa Izvajalca aneks ni potreben; takšna sprememba se uveljavi s pisnim obvestilom druge pogodbene stranke.

Če katero koli posamezno določilo te Pogodbe postane neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta neveljavno določilo nadomestili z določilom, ki bo po pravnem in gospodarskem učinku čim bolj ustrezalo prvotni nameri strank.

- člen

Ta Pogodba je sklenjena za čas, potreben za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, vključno z obveznostmi Izvajalca v garancijskem roku, ter prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, pod odložnim pogojem iz 27. člena te Pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je veljavnost pogodbe 36 mesecev od njene sklenitve, pri čemer rok veljavnosti pogodbe v ničemer ne vpliva na roke, ki zavezujejo izvajalca.

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta po dva (2) izvoda vsaka pogodbena stranka.

| Kraj in datum | Številka | Žig in podpis naročnika |
| --- | --- | --- |
| Bled, dne ________ |  | ZAVOD ZA KULTURO BLED direktorica Lea Ferjan |

| Kraj in datum | Številka | Žig in podpis izvajalca |
| --- | --- | --- |
| _____, dne ________ |  |  |