OBR-E

OZNAKA: JN-01/2026

P R E D R A Č U N, št.………………………………………….

K JAVNEMU RAZPISU ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Z OZNAKO JN-01/2026

Dobava in vgradnja asfalta v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče

PONUDNIK: …………………………………………………………………………………………

| Skupna ponudbena vrednost z vsemi dajatvami, upoštevanim popustom in brez DDV | ………………………………….. EUR |  |
| --- | --- | --- |
| 22% DDV |  | ………………………………….. EUR |
| 9,5% DDV |  | ………………………………….. EUR |
| Skupna ponudbena vrednost z vsemi dajatvami, upoštevanim popustom z DDV |  | ………………………………….. EUR |

- Gradbena dela za lokalne ceste in javne poti so predmet obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1

- Predvidene količine so določene na podlagi ocenjenih potreb naročnika in so zaradi navedenega informativne narave namenjene predvsem za potrebe javnega razpisa.

- Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih storitvah.

- V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški.

- Izjavljamo, da bomo izvedli predmet javnega naročila v skladu z vsebino razpisne dokumentacije in vzorcem pogodbe.

- Ponudba je veljavna 120 dni.

- Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z navodili naročnika.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Kraj in datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

OBR – P

OZNAKA: JN-01/2026

PONUDBA št. _____________

za Dobavo in vgradnjo asfalta v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče

Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo kot sledi :

a)	Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;

b)	Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;

c)	Ponudbo s podizvajalci

1. Osnovni podatki o gospodarskem subjektu

| 1. | Naziv (ime) ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Naslov ponudnika: |  |  |  |
| 3. | Matična številka ponudnika: |  |  |  |
| 4. | Identifikacijska številka ponudnika: |  |  |  |
| 5. | Transakcijski račun ponudnika: |  |  |  |
| 6. | Kontaktna oseba ponudnika: |  |  |  |
| - funkcija: |  |  |  |  |
| - telefon/faks: |  |  |  |  |
| - elektronski naslov: |  |  |  |  |
| 7. | VREDNOST PONUDBE |  |  |  |
| 7.1 | Vrednost ponudbe brez DDV | v EUR |  |  |
|  |  | z besedo |  |  |
| 7.2 | DDV 22% | v EUR |  |  |
|  | DDV 9,5% | V EUR |  |  |
| 7.3 | Vrednost ponudbe z DDV | v EUR |  |  |
|  |  | z besedo |  |  |
| 8. | Rok plačila |  | 30 dni od prejema računa |  |
| 9. | Veljavnost ponudbe: | 120 dni |  |  |
| 10 | Ponudnik je MSP | DA / NE |  |  |

Ponudnik izpolni, v kolikor nima sedeža v Republiki Sloveniji:

Naš(-a) pooblaščenec(-ka) za vročitve po ZUP v Republiki Sloveniji (RS) je g.(-a).      , stanujoč(-a)       (ulica, hišna številka, kraj v RS).

1.1 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija | EMŠO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

1.2. Osebe, pooblaščene za podpis pogodbe

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

2. Skupna ponudba

Ponudniki izpolnijo točko 2 v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji ponudniki:

| Zap. št | Firma ponudnika |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

2.1. Poslovni podatki gospodarskega subjekta iz skupne ponudbe

2.1.1 Podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

2.1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija | EMŠO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

2.2.3 Osebe, pooblaščene za podpis pogodbe

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

3. Udeležba podizvajalcev

Ponudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Zap. št | Firma ponudnika |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

3.1. Poslovni podatki o podizvajalcu

3.1.1 Podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

3.1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija | EMŠO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

3.1.3 Podatki o delih podizvajalca

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega naročila.

VSAKA VRSTA OPRAVLJENE STORITVE PODIZVAJALCA, KI JIH BO OPRAVIL

- PREDMET: __________________________________________________________________;

- DELEŽ v %: ________;

- VREDNOST TEH DEL:__________________ v EUR brez DDV;

- KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL: ____________________________________________.

Izpolniti je potrebno vsa prazna polja v vseh tabelah.

Obrazec izpolni ponudnik ali vodilni ponudnik.

Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumentaciji točne.

Kraj in datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

OBR-I

OZNAKA: JN-01/2026

IZJAVA PONUDNIKA

o sposobnosti in izpolnjevanju pogojev

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________________________________________

Sedež (naslov gospodarskega subjekta): __________________________________________________

IZJAVLJAMO da,

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti v skladu z določbami Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami, ob upoštevanju investicije, ki je predmet javnega naročila,

- bomo kopijo veljavne zavarovalne police posredovali naročniku, če bo to naročnik zahteval v fazi do sprejema odločitve v predmetnem postopku javnega naročanja,

- bomo kopijo veljavne zavarovalne police izročili naročniku ob podpisu pogodbe, če bo naročnik našo ponudbo sprejel,

- bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, zahteve, ki so navedene v tehničnih specifikacijah ali projektni dokumentaciji in obrazcu specifikacije predračuna in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem zahtevam naročnika v tehničnih specifikacijah ali projektni dokumentaciji in obrazcu specifikacije predračuna ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za objekte in opremo, ki je predmet del, v Republiki Sloveniji,

- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in se nanašajo na asfalte,

- bomo pri izvedbi javnega naročila upoštevali določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 s spremembami),

- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno naročilo in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ,

- bomo varno izvajali začasno ločeno skladiščenje materialov, po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi o ravnanju z odpadki,

- bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroške ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko neoporečen način, skladno s predpisi ter o tem dali naročniku dokumentacijo (evidenčni list in tehtalni list) pri vsakokratni izdani situaciji,

- bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb,

- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naročila.

ZA VODJO GRADNJE IMENUJEMO:

opomba: vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje za vodjo del v skladu z zakonom, ki ureja področje gradenj, s poklicnim nazivom Vm, Vz ali PI, in mora biti pri ponudniku (ali pri partnerju v primeru skupne ponudbe ali pri podizvajalcu v primeru ponudbe s podizvajalcem) v rednem delovnem razmerju ali ima s predlagano osebo za vodjo gradnje sklenjeno pogodbo; zahtevana izobrazba je navedena pri pogoju 6 v točki 8.3 razpisne dokumentacije.

| ime in priimek |  |
| --- | --- |
| izobrazba |  |
| število let delovnih izkušenj |  |
| redno zaposlen pri ponudniku | DA NE |
| če ni redno zaposlen pri ponudniku – navesti kje je redno zaposlen |  |
| vpisan v imenik poklicne zbornice z ID številko |  |
| poklicni naziv |  |
| telefon |  |
| e-naslov |  |

Izjavljamo, da je oseba, ki jo predlagamo za vodjo gradnje pri nas v rednem delovnem razmerju (oziroma je zaposlena pri partnerju v skupni ponudbi oziroma pri podizvajalcu) oziroma z njim pogodbeno sodelujemo, in da bomo v kolikor bo naročnik to zahteval, predložili naročniku dokument s katerim bomo dokazovali status osebe, predlagane za vodjo gradnje.

Reference predlagane osebe za vodjo gradnje:

Opomba:

Ponudnik za predlagano osebno za vodjo gradnje vpiše eno referenčno delo iz zadnjih petih let, šteto od roka za prejem ponudb (ki v celoti ustreza pogoju 6 iz točke 8.3 razpisne dokumentacije), ki se mora nanašati na zaključeno nizko gradnjo, kjer je gradnja vključevala asfaltiranje in je vrednost del, ki so se nanašala na asfaltiranje znašala vsaj 100.000,00 EUR brez DDV, pri katerem je predlagana oseba izvedla dela, katere v smislu določb Gradbenega zakona pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oziroma so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodja gradbišča.

| naziv investitorja referenčnega dela |  |
| --- | --- |
| naslov investitorja referenčnega dela |  |
| naziv projekta |  |
| lokacija / območje gradnje |  |
| gradnja je vključevala dobavo in vgradnjo asfalta – asfalterska dela | DA NE |
| skupna vrednost gradnje v EUR brez DDV |  |
| vrednost asfalterskih del v EUR brez DDV |  |
| čas izvedbe (opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka del) |  |
| odgovorni vodja vseh del oziroma gradbišča, vodja gradnje (opomba: ustrezno obkrožiti) | DA NE |

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za javno naročilo katerega predmet je »Dobava in vgradnja asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«.

Kraj in datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

OBR-I-1

OZNAKA: JN-01/2026

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________________________________________

Sedež (naslov gospodarskega subjekta): __________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastilo za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3);

- na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- naša družba ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad našo družbo ni začet postopek ter ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za javno naročilo katerega predmet je »Dobava in vgradnja asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«.

Kraj in datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

OBR-REF-L

OZNAKA: JN-01/2026

REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA – NAVEDBA PRIDOBLJENIH POTRDIL

ZAHTEVA NAROČNIKA:

Gospodarski subjekt je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno opravil vsaj eno zaključeno nizko gradnjo, kjer je gradnja vključevala asfaltiranje občinske ali državne kategorizirane ceste in je vrednost del, ki so se nanašala na asfaltiranje znašala vsaj 100.000 EUR, ponudnik pa je imel za referenčno delo sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnih del ali je bil partner pri gradnji ali je bil nominirani podizvajalec pri gradnji.

*Ponudnik mora predložiti najmanj 1 potrdilo o dobro opravljenem delu (od različnih poslovnih partnerjev).

Naziv in naslov ponudnika/gospodarskega subjekta:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in vgradnja asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji,  Ljubno in Luče« izjavljamo, da imamo znanje in izkušnje na področju dobave in vgradnje asfaltov, kar dodatno dokazujemo tudi s potrjenimi referencami s strani posameznih naročnikov – izdajateljev referenc, ki jamčijo, da so bili posli uspešno izvedeni.

Referenca 1

Naziv in naslov naročnika za katerega je bilo opravljeno referenčno delo:

___________________________________________________________________________________

Kratek opis predmeta naročila:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe naročnika: ________________________________________________

Časovno obdobje izvedbe: _____________________________________________________

Vrednost izvedenih del: najmanj 100.000 EUR

Kraj in datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

OBR-REF-P

OZNAKA: JN-01/2026

REFERENČNO POTRDILO S STRANI POSAMEZNEGA NAROČNIKA

Na zaprosilo ponudnika:

(naziv in naslov) _____________________________________________________________________

podpisani izdajatelj potrdila:

(naziv in naslov) _____________________________________________________________________

za namene oddaje ponudbe ponudnika na javni razpis

»Dobava in vgradnja asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«

potrjujemo, da je ponudnik v času od_______________ do _______________ za nas izvedel naslednja referenčna dela:

- naziv projekta: _______________________________________________________

- lokacija/območje gradnje: ______________________________________________

- kratek opis referenčnega dela: _____________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe:

- številka pogodbe: _________________________________________

- skupna vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ____________________

- vrednost samo asfalterskih del v EUR brez DDV: ________________

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca ter vse storitve izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Kontaktna oseba izdajatelja potrdila:

___________________________________________________________________________________

(ime, priimek, tel. št., e-pošta)

Kraj in datum:		Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe

izdajatelja potrdila:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

OPOMBA: Obrazec se fotokopira glede na zahtevano število referenc.

OBR-I-EF

OZNAKA: JN-01/2026

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________________________________________

Sedež (naslov gospodarskega subjekta): __________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 90 dneh pred rokom za oddajo ponudbe pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 30 zaporednih delovnih dni.

- nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture. Izstavili bomo račun oziroma situacijo za vsak posamezni cestni odsek.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za javno naročilo katerega predmet je »Dobava in vgradnja asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«.

Kraj in datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

OBR-IP

OZNAKA: JN-01/2026

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani ________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

_________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

_________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo nosilca posla oz. poslovodečega partnerja _____________________________________ _______________________________ (naziv in naslov podjetja) – zakonitega predstavnika podjetja _________________________________(ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani za izvedbo storitev, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini.

Izjavljamo, da bomo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu.

Kraj in datum:_______________________            Naziv ponudnika:____________________________________

(žig)			         ____________________________________

(Ime in priimek ter podpis pooblastitelja)

Kraj in datum:_______________________            Naziv ponudnika:____________________________________

(žig)			         ____________________________________

(Ime in priimek ter podpis pooblastitelja)

Kraj in datum:_______________________            Naziv ponudnika:____________________________________

(žig)			         ____________________________________

(Ime in priimek ter podpis pooblastitelja)

OBR-SP

OZNAKA: JN-01/2026

soglasje PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Naziv podizvajalca:  ________________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________________________________

S podpisom te izjave dajemo soglasje, na podlagi katerega bo naročnik za javno naročilo, katerega predmet je »Dobava in vgradnja asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«, namesto ponudnika _____________________________________________________/vpiše se naziv ponudnika/ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj in datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

Opomba: Obrazec je potrebno predložiti le v primeru, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za resnost ponudbe

IZDAJATELJ MENICE:

(polni naziv in sedež ponudnika ter oseba, ki ga zastopa)

_________________________________

_________________________________

ID št. za DDV: _________________

ki ga zastopa

_________________________________

NAROČNIK

(upnik):			Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje

ID št. za DDV: SI25344650

ki ga zastopa

Andrej Kladnik

V skladu z javnim naročilom, katerega predmet je »Dobava in vgradnja asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«, ponudnik ________________________________________ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) jamči za resnost svoje ponudbe naročniku JAVNO PODJETJE KOMUNALNA, d.o.o., MOZIRJE (v nadaljevanju: upnik), tako da upniku izroči bianco podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, in sicer v višini 3.000 EUR.

Menico je podpisal:

______________________________________________________________________________

(ime in priimek ter funkcija)						(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca)

Finančno zavarovanje velja 120 dni od skrajnega roka za oddajo ponudb to je do_____________

S tem nepreklicno pooblaščam upnika, da v naslednjih primerih brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev:

- če izdajatelj menice spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali

- če izbrani ponudnik:

  - ne sklene pogodbe oziroma odstopi od sklenitve pogodbe ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali,

  - ne podpiše pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali,

  - ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani.

Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

Upnika izrecno pooblaščam, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni in žigosani (če uporabljamo žig) bianco menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun upnika.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Menica za resnost ponudbe skupaj z menično izjavo bo izdajatelju menice vrnjena na njegovo pisno zahtevo, ko bodo prenehali razlogi za morebitno unovčitev menice.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajam za naročilo, katerega predmet je »Dobava in vgradnja asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«.

Priloga: 1 x podpisana in žigosana (če uporablja žig) ter neizpolnjena bianco menica

Kraj in datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

IZDAJATELJ MENICE:

(polni naziv in sedež ponudnika ter oseba, ki ga zastopa)

_________________________________

_________________________________

ID št. za DDV: _________________

ki ga zastopa

_________________________________

NAROČNIK

(upnik):			Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje

ID št. za DDV: SI25344650

ki ga zastopa

Andrej Kladnik

Med JAVNIM PODJETJEM KOMUNALA, d. o. o, MOZIRJE (v nadaljevanju: upnik) in izvajalcem ______________________________ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) je bila dne _________ sklenjena pogodba številka _________________________ za Dobavo in vgradnjo asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče.

Stranke pogodbe so soglasne, da izdajatelj menice za kritje pogodbenih obveznosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, izroči upniku bianco podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, ki jo je podpisal:

Menico je podpisal:

_______________________________________________________________________________

(ime in priimek ter funkcija)						(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca)

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti pogodbe do 30. dneva po izpolnitvi vseh obveznosti iz pogodbe. V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe ali rokov pogodbe, se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

S tem nepreklicno pooblaščam upnika, da v primeru neizpolnitve vseh obveznosti določenih v pogodbi, brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

Upnika izrecno pooblaščam, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni in žigosani (če uporabljamo žig) bianco menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun upnika.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Izdajatelj menice se zavezujem, da bom v primeru izpolnitve menice za vrednost, ki je nižja od 10 % pogodbene vrednosti z DDV, le-to nadomestil z novo menico, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

NAVODILO:

Ponudnik ob oddaji ponudbe obrazec parafira in žigosa.

Ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 8 dni po podpisu pogodbe izbrani ponudnik izbriše ta navodila, v preostalem delu pa menično izjavo izpolni in priloži ožigosano in podpisano bianco menico ter oboje dostavi naročniku.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za naročilo, katerega predmet je »Dobava in vgradnja asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«.

Kraj in datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo napak v garancijskem roku

IZDAJATELJ MENICE:

(polni naziv in sedež ponudnika ter oseba, ki ga zastopa)

_________________________________

_________________________________

ID št. za DDV: _________________

ki ga zastopa

_________________________________

NAROČNIK

(upnik):			Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje

ID št. za DDV: SI25344650

ki ga zastopa

Andrej Kladnik

Med JAVNIM PODJETJEM KOMUNALA, d. o. o, MOZIRJE (v nadaljevanju: upnik) in izvajalcem ______________________________ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) je bila dne _________ sklenjena pogodba številka _________________________ za Dobavo in vgradnjo asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče za odsek ceste ________________________________.

Stranke pogodbe so soglasne, da izdajatelj menice za kritje pogodbenih obveznosti za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene vrednosti posameznega odseka ceste z DDV oziroma v višini ______________EUR, izroči upniku bianco podpisano in žigosano (če uporablja žig) menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, ki jo je podpisal:

Menico je podpisal:

_______________________________________________________________________________

(ime in priimek ter funkcija)						(podpis zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca)

Finančno zavarovanje velja od dneva pričetka petletnega garancijskega roka pogodbe do 30. dneva po izteku garancijskega roka. V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe ali rokov pogodbe, se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

S tem nepreklicno pooblaščam upnika, da v primeru neizpolnitve vseh obveznosti določenih v pogodbi, brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

Upnika izrecno pooblaščam, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menice, predložene na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni in žigosani (če uporabljamo žig) bianco menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menice vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun upnika.

Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Izdajatelj menice se zavezujem, da bom v primeru izpolnitve menice za vrednost, ki je nižja od 10 % pogodbene vrednosti z DDV, le-to nadomestil z novo menico, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

NAVODILO:

Ponudnik ob oddaji ponudbe obrazec parafira in žigosa.

Ob podpisu primopredajnega zapisnika posameznega odseka ceste izbrani ponudnik izbriše ta navodila, v preostalem delu pa menično izjavo izpolni in priloži ožigosano in podpisano bianco menico ter oboje dostavi naročniku.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za naročilo, katerega predmet je »Dobava in vgradnja asfaltov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«.

Kraj in datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. MOZIRJE

Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje,

ki ga zastopa direktor Andrej KLADNIK

matična številka : 5221897

identifikacijska številka za DDV: SI 25344650

in

IZVAJALEC:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ki ga zastopa direktor_______________________.

matična številka:

identifikacijska številka za DDV:

skleneta

GRADBENO POGODBO

ZA DOBAVO IN VGRADNJO ASFALTA V OBČINAH MOZIRJE, NAZARJE, REČICA OB SAVINJI, LJUBNO IN LUČE

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek naročila male vrednosti skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23,  88/23-ZOPNN-F in 83/25-ZOUL; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ……….., pod št. objave ……….., z namenom sklenitve pogodbe za dobavo in vgradnjo asfalta v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče;

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem javnem naročilu iz prve alineje tega člena;

- je odločitev o oddaji naročila, ki jo je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, postala pravnomočna.

- člen

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja in pravicah ter obveznostih strank pogodbe.

Izvajalec se zaveže, da bo naročnika obveščal o vseh morebitnih spremembah kontaktnih podatkov, spremembah glede izpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti ali drugih pomembnih elementih, ki bi lahko vplivali na razmerje iz te pogodbe.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Sestavni deli pogodbe so naslednji dokumenti:

- pogoji javnega naročila, na podlagi katerega je izvajalec kot ponudnik oddal ponudbo;

- ponudba izvajalca št. …… z dne …… (v nadaljevanju: ponudba izvajalca);

- ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank pogodbe ni jasno izražena, za razlago volje strank pogodbe najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v prvem odstavku tega člena.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je dobava in vgradnja asfalta v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče za potrebe naročnika, skladno s predračunu in specifikacijo predračuna št. _____________ z dne ___________ in razpisno dokumentacijo naročnika.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo obveznosti iz te pogodbe.

Dela obsegajo vsa pripravljalna dela, izvedbo vseh razpisanih del, zaključna dela, ves material in transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela, vezana na izvedbo javnega naročila »Dobava in vgradnja asfalta v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, tehnično oziroma projektno dokumentacijo in zahtevami naročnika.

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objektov in območja, dela pa v celoti izvesti skladno s tehnično ali projektno dokumentacijo, ki jo prejme s strani naročnika.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti do izvajalca zaradi nedoseganja količin navedenih v specifikaciji predračuna. Dejanski obseg predmeta naročila v pogodbenem obdobju je za naročnika objektivno neugotovljiv, zato so količine predmeta naročila, kot izhajajo iz specifikacije predračuna, zgolj informativne narave in predstavljajo naročnikovo oceno potreb tekom obdobja izvajanja storitev. Količine za naročnika niso zavezujoče in jih lahko spreminja v odvisnosti od sprotnih potreb. Izvajalec ni upravičen do nikakršnih zahtevkov do naročnika iz naslova nedoseganja pričakovanega obsega naročil.

- člen

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno izraženo, na podlagi predhodno pridobljenega pisnega soglasja s strani naročnika za izvedbo del na katerega spremembe in odstopanja nanašajo.

V kolikor se bo v času veljavnosti pogodbe pri naročniku pojavila potreba po storitvah, ki po namenu sodijo v istovrstne storitve in niso navedene v ponudbi, mora izvajalec te storitve izvajati v skladu z določili pogodbe.

- člen

Odložni pogoj: V specifikaciji predračuna so navedeni posamezni projekti, katerih plačniki so občine. Vse projekte bo naročnik naročil pod odložnim pogojem, da bodo potrjena in zagotovljena sredstva s strani občin. Ob neizpolnitvi odložnega pogoja za posamezen projekt si naročnik pridržuje pravico, da pri izvajalcu ne naroči izvedbo le tega.

- POGODBENA VREDNOST IN CENE

- člen

Okvirna vrednost te pogodbe, določena na podlagi količin in cen po enoti mere iz ponudbenega predračuna in specifikacije predračuna za celotno obdobje izvajanja pogodbe znaša _________ EUR brez DDV.

Storitve vezane na lokalne ceste in javne poti so predmet obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. Storitve vezane na gozdne ceste so obračunane po 9,5 % stopnji DDV.

DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji na dan opravljene storitve/dobave.

Cene za posamezno vrsto opravljene storitve vključuje vse stroške in so razvidne iz specifikacije predračuna. Upoštevani so vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo del.

Cene iz prejšnjega odstavka morajo ostati nespremenjene do konca izvajanja javnega naročila.

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

- SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

- člen

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe, in se ne smejo spremeniti tudi v primeru, če se rok izvedbe del po tej pogodbi podaljša. Sprememba vrednosti pogodbe je mogoča izključno in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno naročilo po tej pogodbi, bi pa, zaradi nepredvidljivih okoliščin za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokončanje del po tej pogodbi in če so za izvedbo teh del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja.

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca. Ponudbi za dodatna in nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto.

- člen

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki niso določena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki so navedene v ponudbi, vključno s popustom v višini ______%, če so zato izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja.

Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku del po tej pogodbi in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru naročila po tej pogodbi in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik ta dela odda izvajalcu osnovnega naročila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoča samo v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka sklene aneks k osnovni pogodbi. Ob tem je izvajalec dolžan upoštevati tudi popust v višini ________% iz svoje ponudbe.

S strani naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo gradnje, kot jo potrdi naročnik ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora.

- PLAČILNI POGOJI

- člen

Obračun izvedenih storitev se bo opravljal na podlagi dejansko naročenih in izvedenih storitev.

Stranki pogodbe soglašata, da bo izvajalec naročniku izstavljal situacije v roku osmih (8) dni po potrjenem primopredajnem zapisniku za vsak posamezni cestni odsek posebej. V računu mora specificirati stroške po postavkah iz ponudbenega predračuna. K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi storitvami in so podlaga za njegovo izstavitev. Vključno s predhodno potrjenimi računi podizvajalcev.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije. Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko naročnik in izvajalec ugotovita, da so za izplačilo zadržanih sredstev izpolnjeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje, kar se uredi z zapisnikom.

Predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi za vsak posamezni cestni odsek je pogoj za plačilo situacije. Naročnik ni dolžan poravnati situacije, dokler izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v zahtevani obliki in višini.

Naročnik bo nesporni znesek situacije in ob izpolnjenem pogoju iz prejšnjega člena te pogodbe, poravnal v roku 30 dni od prejema računa oziroma v roku 20 dni po prejemu finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, na transakcijski račun izvajalca oziroma na transakcijske račune njegovih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredna plačila.

V primeru, da bo na izstavljenemu računu oziroma situaciji plačilni rok krajši od dogovorjenega, je naročnik upravičen tak račun poravnati v dogovorjenem roku brez zavrnitve računa, izvajalec pa ni upravičen zaračunati zamudnih obresti za čas do izteka dogovorjenega plačilnega roka.

- OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti vsa dela iz 4. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih stroke in skladno s predpisi in veljavnimi normativi in standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika in investicije, ki je predmet te pogodbe.

- člen

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi ali delni uvedbi v delo predložil vso potrebno tehnično ali projektno in ostalo dokumentacijo s katero razpolaga. Izvajalec je dolžan prejeto tehnično ali projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v roku osem dni od uvedbe ali delne uvedbe v delo, sicer se šteje, da tehnična ali projektna dokumentacija zadošča za izvedbo vseh del po tej pogodbi. V primeru, če izvajalec prične z delom se ne glede na ta odstavek šteje, da je uveden v delo.

Izvajalec mora izročiti naročniku po uvedbi v delo po tej pogodbi:

-	detajlni terminski plan izvajanja del, ki mora biti pripravljen v dogovoru z naročnikom,

-	plan delovne sile, strojev, naprav in opreme,

-	organizacijsko shemo gradbišča,

-	celoviti elaborat ureditve gradbišča, varnosti na gradbišču na katerem bo potekala investicija, ob upoštevanju varnostnega načrta in ob upoštevanju območja kjer bodo potekala dela,

-	ureditev spremenjenega prometnega režima, obvozov in prometne signalizacije, če bo to za investicijo, ki je predmet te pogodbe potrebno.

Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.

- člen

Izvajalec se zavezuje pristopiti k izvedbi del po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer najpozneje v roku dveh (2) dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo.

- ZAČETEK DEL IN ROKI IZVEDBE DEL

- člen

Izvajalec bo izvedel vsa dela v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:

-	začetek del takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oziroma glede na dogovor z naročnikom in ne pozneje kot v roku dveh (2) dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo,

-	po začetku del nadaljevati z deli in vsa dela zaključiti do konca leta 2026, ob čemer je pogoj za prevzem objektov in izvedenih del – prevzem brez pripomb in zadržkov.

Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni, izvesti vsa dela in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z rokom izvedbe del po tej pogodbi. Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel dela, ki so predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da za to obstajajo utemeljeni in opravičljivi razlogi in pod pogojem, da zamuda ni nastala po krivdi izvajalca, kar bosta naročnik in izvajalec dogovorila in sklenila aneks k tej pogodbi, s katerim bo rok za izvedbo naročila podaljšan.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan uvedbe ali delne uvedbe v delo, ko naročnik izvajalcu izroči vso tehnično ali projektno dokumentacijo s katero razpolaga in je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi. Na dan začetka del izvajalec začne voditi knjigo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik odstopiti od te pogodbe in unovčiti zavarovanje dano za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru pa, da izvajalec naročniku še ne izroči zavarovanja, pa bo naročnik podal predlog za uvedbo prekrška, skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naročnik ukrepati tudi, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

- člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz prvega odstavka 14. člena te pogodbe, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejšnjo poved izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku iz razloga, ker investicija po tej pogodbi ne bi bila zaključena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca ali iz razlogov na katere je izvajalec imel vpliv.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik, o čemer izvajalca pisno obvesti, in sicer v roku treh (3) dni od dneva prejema pisnega in obrazloženega zahtevka za podaljšanje roka izvedbe del s strani izvajalca.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razen če naročnik ne odloči drugače.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektu, ki je predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila.

Izvajalec ima, v primeru iz prejšnjega odstavka, pravico od naročnika zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del, najdlje za čas, za katerega so bila dela, v skladu s prejšnjim odstavkom, prekinjena. V primeru podaljšanja pogodbeni stranki ravnata v skladu s tretjim odstavkom tega člena.

- IZVEDBA DEL

- člen

Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določili te pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela v obsegu, kot je določen v tej pogodbi, tehnični ali projektni dokumentaciji, jih dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod izvedbe del v okviru te pogodbe.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DEL

- člen

Izvajalec bo dela, ki so predmet te pogodbe, izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo.

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki je določen s tehnično dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo ponudbo.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na lokacijo del prototip naročenih materialov ali opreme brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na lokacijo del predložiti vzorce posameznih materialov in veljavne izjave o skladnosti, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca iz katere izhaja, da uporabljeni materiali in oprema v celoti ustrezajo vsem zahtevam iz tehnične ali projektne dokumentacije in naročnikovim zahtevam. Izvajalec lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko nadzorni organ naročnika in vodja projekta pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (izjave o skladnosti, certifikati, poročila,…).

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi končne situacije za posamezni zaključen projekt.

Osnova za izdelavo situacije je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer, in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema vsa izvedena dela po tej pogodbi ter podpisan primopredaji zapisnik skladno s 25. členom te pogodbe.

Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije.

Nadzorni organ mora v 8 dneh pregledati Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da nadzorni organ ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil v nesporni višini. V kolikor v roku 8 dnih nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta  šteje za potrjeno po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev.

Izvajalec bo izstavil račun s priloženo končno obračunsko situacijo po dokončnem prevzemu del za vsak posamezni s strani naročnika – za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov za vsak posamezni cestni odsek.

Izvajalec se zaveže, da bo račun oziroma situacijo naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Računi).

Pri izstavljenem računu s priloženo situacijo mora izvajalec obračunati popust v višini _____%, ki ga je ponudil v svoji ponudbi.

Naročnik ima 8 delovnih dni časa, da potrdi račun s priloženo situacijo. V primeru, da račun v 8 delovnih dneh ni potrjen ali zavrnjen se šteje za potrjenega.

Izvajalec je dolžan k svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil, če bodo le-ti zahtevali neposredna plačila.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Izvajalec izrecno izjavlja, da je seznanjen s tem, da ni upravičen do podražitev ali do kakršnihkoli povišanj cen na enoto mere.

Izvajalec ni upravičen do plačila za katerekoli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo lastno pobudo.

- člen

Če naročnik pri določenem naročilu izrazi potrebo po interventni izvedbi storitve, bo izvajalec storitev izvedel v najkrajšem možnem času.

Če izvajalec pri sprejemu posameznega naročila ugotovi, da storitve ne bo možno izvesti v dogovorjenem roku, mora o tem nemudoma obvestiti naročnika in pri tem navesti vzroke zamude ter navesti pričakovan dejanski rok izvedbe.

O poteku izvedbe storitve po prvem in drugem odstavku tega člena je izvajalec dolžan sproti obveščati naročnika.

Nespoštovanje pogodbenih rokov, ki je posledica napake ali opustitve dolžnega ravnanja izvajalca, šteje kot razlog za predčasno odpoved te pogodbe in unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bodo uporabljali v nasprotju z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Hkrati bosta zagotavljala pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec jamči:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

- da je seznanjen z zahtevami naročnika oziroma prejeto tehnično ali projektno dokumentacijo,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo bo prejel s strani naročnika,

- izvajati dela v skladu s predpisi, ki veljajo za dela, ki jih izvaja, ter po pravilih stroke in načelu dobrega gospodarja in dobre prakse,

- izvajati dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje,

- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi in varnostni načrt gradbišča ter zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,

- da bo imel na lokaciji izvedbe del ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med izvedbo del po tej pogodbi ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,

- da bo imel na lokaciji izvedbe del ustrezno in zadostno mehanizacijo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami,

- da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje, predpise, ki se nanašajo na temeljne okoljske zahteve v zvezi z asfaltiranjem,

- da bo po končanih delih vzpostavil teren na katerem bodo potekala dela, v prvotno ali boljše stanje,

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in vodje gradnje,

- da bo brezplačno zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika,

- da bodo vsa dela ustrezala tehnični ali projektni dokumentaciji in zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:

- da bo ščitil interese naročnika,

- izvajati dela po tehnični ali projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo področje izvedbe del, ki so predmet te pogodbe,

- brezplačno izdelal projekt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne ureditve, prometno signalizacijo v času gradnje, ki mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi, v kolikor bo to potrebno,

- pred začetkom del na celotnem območju, kjer bodo potekala dela, ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje na terenu pred posegom, in po potrebi narediti ustrezna zavarovanja na objektih ali območju, kateri so poškodovani ali pa bi lahko bila med deli ogrožena njihova stabilnost, in dokumentirati stanje po izvedenem posegu in dokumentacijo predati naročniku, razen, če naročnik ne odloči drugače,

- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bo dokazoval, da premiki ali nastale poškodbe niso ali so posledica predmetne investicije,

- pred začetkom del predati naročniku organizacijski načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika,

- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd., kar mora predhodno dogovoriti z naročnikom,

- zagotoviti varnost na in v okolici lokacije izvedbe del, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih ter obiskovalcev,

- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na lokaciji izvedbe del,

- zagotoviti varnost in stabilnost območja in objektov, ki je predmet izvedbe del ali posega po tej pogodbi,

- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno,

- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

- namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto in označiti lokacijo izvedbe del skladno s predpisi,

- da bo tehnologijo izvedbe del prilagodil tako, da ne bo povzročala dodatnih stroškov naročniku,

- da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,

- da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in spremembe), ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

- da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo skladno z veljavnimi predpisi ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi,

- vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o skladnosti, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,

- omogočiti med gradnjo nemotene dostope do območja in objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje,

- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,

- izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja;

- da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

- izročiti dokazila (izjave o skladnosti, certifikate,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,

- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,

- naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala, opreme, kot so: izjave o skladnosti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode, za del investicije, ki se nanaša na obnovo ceste pa najpozneje ob primopredaji objektov naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo izhajalo, da uporabljeni materiali in proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve in zahteve iz tehnične ali projektne dokumentacije,

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti območja in objektov z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora, certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku v treh izvodih skupaj z obvestilom o zaključku pogodbenih del oziroma ko bodo območje in objekti pripravljeni za pregled, razen, če za dela, ki se izvajajo po tej pogodbi tega ne določajo veljavni predpisi,

- nadzor ali pooblaščena oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna z zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni od pisnega obvestila,

- zagotoviti ustrezen in strokovno usposobljen kader za tolmačenje,

- v osmih dneh po končanju del dostaviti naročniku izjavo o končanju del in izročiti naročniku dokumentacijo potrebno za pregled območja in objektov ter izvedenih del in njihov prevzem.

Izvajalec jamči in se obvezuje:

- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo del in po zaključku del, v primeru potrebe pa tudi med izvedbo del in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval naročniku; dokumentiranje stanja mora biti takšno, da je mogoče nedvoumno ugotoviti stanje pred začetkom del in stanje po zaključku del,

- da bo odpravil vso škodo, ki bi nastala v času izvedbe del po tej pogodbi,

- da bo odpravil vso škodo na premičninah in nepremičninah, ki bi jo povzročil izvajalec, podizvajalec ali druga oseba, ki dela za izvajalca, v času izvajanja del po tej pogodbi,

- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi; izvajalec se strinja, da iz naslova škode povzročene pri gradnji naročnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti,

- da ne bo uporabljal zemljišča na katerem bo potekala investicija ali objekte na katerih bodo potekala dela v druge namene, razen za izvedbo naročila po tej pogodbi,

- da bo pri izvedbi del uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na območju na katerem bodo potekala dela.

Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri izvedbi del ponovno uporabil, recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje in zakonodajo na področju okoljevarstva ter načrtom gospodarjenja z odpadki ter o tem dal naročniku dokumentacijo pri izdani situaciji. Lastnik vseh evidenčnih listov o ravnanju z odpadki in vse dokumentacije je naročnik. V primeru, da izvajalec ob izdani situaciji ne dostavi evidenčnih listov o ravnanju z odpadki in vseh zahtevanih dokazil, lahko naročnik zadrži izplačilo situacije do prejema evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.

Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno.

Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije, kot je to navedeno v naslednjem odstavku tega člena in zagotoviti vpogled v dokumentacijo in jo posredovati naročniku.

Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj dvanajst (12) let po zaključku investicije, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.

Izvajalec je dolžan naročniku po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank izročiti kopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, z višino letne zavarovalne vsote za posamezni škodni primer, ki ni nižja kot jo določa zakon, ki ureja področje gradnje objektov. V kolikor v času trajanja te pogodbe poteče veljavnost zavarovalne police mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo kopijo veljavne zavarovalne police. V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku kopije veljavne zavarovalne police ima naročnik pravico, da sam sklene zavarovanje na stroške izvajalca.

- člen

Izvajalec je dolžan za vsako spremembo izvajanja obveznosti iz te pogodbe pridobiti pisno soglasje naročnika.

Izvajalec bo naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

-	dal izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnično ali projektno dokumentacijo, s katero razpolaga, in je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi,

-	dal izvajalcu na razpolago obstoječi priključek za vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del, če je na območju investicije to mogoče; Stroški priklopa in  porabe gredo v breme izvajalca,

-	sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo,

-	tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,

-	dal izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

-	zagotovil strokovni nadzor in projektantsko pomoč za potrebe tolmačenja projektne dokumentacije,

-	pred začetkom del seznanil izvajalca z varstvenimi režimi območju na katerem bodo potekala dela,

-	naredil prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo, če bo to potrebno.

- PODIZVAJALCI

- člen

Podizvajalci varianta 1: se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci

Izvajalec bo storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila  - v nadaljevanju ESPD), ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

V razmerju do posameznega naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3) skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

-	kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

-	izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

-	pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v  dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Podizvajalec varianta 2: se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme začeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

- IZROČITEV IN PREVZEM DEL

- člen

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se glede na predmet investicije po tej pogodbi šteje, da se za dokončen prevzem objektov in izvedenih del šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. Postopek in pogoji za primopredajo izvedenih del naročniku so določeni v naslednjih členih.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in da je objekt pripravljen za pregled in prevzem. Primopredaja del mora biti izvedena za vsak posamezni cestni odsek.

- člen

Naročnik je dolžan takoj po pisnem obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo pregleda oziroma prevzema izvedenih del.

O dokončanju in prevzemu del za vsak posamezni cestni odsek, sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

-	navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa,

-	ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

-	ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika in projektno dokumentacijo,

-	ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,

-	datume začetka in končanja del,

-	dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode,

-	kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

-	rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak,

-	morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

-	splošne pripombe.

V primeru, da se naročnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje naročniku.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da se sorazmerno znižajo vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Dokončen prevzem izvedenih del po tej pogodbi je po tem, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in ugotovljene napake – in je prevzem območja, objektov in vseh del po tej pogodbi brez pripomb in zadržkov s strani naročnika.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del, razen v primeru, če se ne dogovorita drugače.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

- GARANCIJSKI ROKI

- člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter način, ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.

- člen

Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki začne teči od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan izročiti naročniku ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.

- člen

Izvajalec mora naročniku izročiti zahtevano zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za dela, ki so predmet te pogodbe, najpozneje v roku 10 dni po prevzemu izvršenih del, skladno z določilom 31. člena te pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka je pogoj za plačilo računa oziroma situacije. V kolikor izvajalec naročniku ne izroči zahtevanega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico v celoti unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik pravico, da zahteva novo izvedbo del na stroške izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora v roku 8 dni od podpisa pogodbe naročniku predložiti lastno bianco menico z menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe (z DDV). Predložitev garancije je pogoj za veljavnost pogodbe.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo obveznosti iz pogodbe. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrste storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti iz pogodbe in mu določil rok za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo napak.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

-	če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	če izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

V primeru, da naročnik unovči bianco menico v vrednosti manjši od navedene na menični izjavi, mora izvajalec predložiti novo bianco menico z menično izjavo v višini neunovčene vrednosti.

Unovčenje finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe s strani izvajalca utrpel in zneskom unovčenega finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

V roku 10 dni od prevzema del posameznega cestnega odseka s strani naročnika, mora izvajalec izročiti naročniku eno bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV vsakega posameznega cestnega odseka.

Menica za odpravo napak v garancijskem roku bo morala biti veljavna do vključno 30 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen garancijski rok.

Naročnik bo menico vnovčil v primeru, da izdajatelj menice ne bo vestno kot dober gospodar in v razumnem roku izpolnjeval obveznosti glede odprave pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.

- ODSTOP OD POGODBE IN ODPOVED POGOBE

- člen

V primeru, da naročnik v času izvajanja obveznosti iz pogodbe ugotovi, da je izvajalec posredoval naročniku neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro izvajalca ali neustrezen predmet pogodbe, naročnik lahko nemudoma odstopi od te pogodbe brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumi, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

-	če je javno naročilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

-	če je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila po tej pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

-		če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 5 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 5 dni ne nadaljuje,

-	če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 5 dni,

-	nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,

-	če jih nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo, ki niso skladni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, obiskovalcev, stabilnost območja in objektov ali namerno povzroča škodo na območju, objektih ali drugi infrastrukturi,

-	če izvajalec ne upošteva zahtev za material, kot je to določeno v projektni dokumentaciji,

-	če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi,

-	če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišča, povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzročeno škodo; Izvajalec mora odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem tudi redno obveščati nadzor in naročnika,

-	če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe.

Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki še ni plačano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prve povedi tega odstavka nima.

- člen

V primeru neizpolnjevanja določil pogodbe s strani naročnika, ki se nanašajo na plačilo storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora naročnika pisno obvestiti najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe oz. odstopa od pogodbe, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za opravljeno storitev določil novi izvajalec.

- POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe _________________.

Skrbnik pogodbe bo izvajalca po podpisu te pogodbe obvestil o nadzornem organu pri investiciji po tej pogodbi.

- člen

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je _______________________________.

Vodja gradnje izvajalca je __________________________________. Izvajalec jamči, da bo v primeru zamenjave vodja gradnje imenoval novo osebo za vodjo gradnje, ki bo izpolnjevala pogoje za vodjo gradnje po predpisih, ki urejajo področje gradenj in zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Odgovorna oseba za varnost na gradbišču s strani izvajalca je ___________________________.

- člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 35. člena te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 36. člena te pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

- člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Naročnik bo uporabljal elektronski naslov: __________________________.

Izvajalec bo uporabljal elektronski naslov: __________________________.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto pošto. Pošta, poslana na zgoraj navedena elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno drugi delovni dan po pošiljanju.

Komunikacija in obvestila po tej pogodbi se lahko pošilja tudi pisno na poslovni naslov pogodbene stranke. V primeru, da se pošta, naslovljena na naslovnika, vrne kot neprevzeta, se šteje, da jo je naslovnik prejel s potekom tretjega delovnega dne, šteto od dne, ko mu je bilo puščeno obvestilo o prispeli poštni pošiljki.

- VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU

- člen

Izvajalec je dolžan v času izvedbe del na celoti lokaciji, kjer bodo potekala dela, upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišča kateri koli osebi, ki ni vključena v izvajanje naročila po tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naročnik ali nadzornik. Izvajalec zagotovi varnost na gradbišču med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil kakršno koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko posledica izvajanja del.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo.

Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo vseh del ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik.

Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.

Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na lokaciji del in okoli nje tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali lastnini katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb.

Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves čas izvedbe del po tej pogodbi ter imeti ustrezno zavarovanje gradbišča pri izbrani zavarovalnici, ki bo zajemalo tudi škodo proti tretji osebi.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra praksa in prevladujoče okoliščine, da zaščiti sosednjo posest ter se izogne povzročitvi katerih koli neobičajnih motenj na tem premoženju.

Izvajalec zagotovi, da dela, ki jih bo izvajal po tej pogodbi, ne povzročajo škode ali ovirajo prometa na prometnih povezavah. Zlasti pa mora upoštevati omejitve teže pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije, glede na območje, na katerem bodo potekala dela.

- POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

- člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

- VIŠJA SILA

- člen

Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka pogodbe kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primer višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemija, jedrske nesreče, požar, poplave ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže, revolucije ali stavke. V primeru višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka pogodbe ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka pogodbe je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

Stranka, na strani katere je višja sila nastala, mora nasprotno stranko pogodbe nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju višje sile ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Roki pogodbe se ustrezno podaljšajo glede na čas trajanja višje sile s pisnim dogovorom med strankama.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa te pogodbe s strani vseh pogodbenih strank, v kolikor je izpolnjen pogoj iz 30. člena te pogodbe.

Izvedba del po tej pogodbi se zaključi z uspešno predajo objekta in izvedenih del naročniku, v roku, ki je določen s to pogodbo. V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objekta naročniku.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.

V primeru nastopa okoliščin, ki predstavljajo spremembe bistvenih elementov te pogodbe in jih podpisnika pogodbe sporazumno ugotovita, izvajalec in naročnik skleneta aneks k tej pogodbi v okviru, ki ga dopušča 95. člen ZJN-3.

- člen

Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.

- člen

Izvajalec terjatev, ki jih ima na podlagi te pogodbe do naročnika, ne sme prenesti na drugega (prepoved cesije). Prenos terjatev kljub temu dogovoru nima pravnega učinka.

- člen

Stranki pogodbe se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, smiselno uporabljala določila razpisne dokumentacije naročnika in ponudbe izvajalca ter veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in na drugih področjih, vezanih na predmet pogodbe.

Stranki si bosta prizadevali sporazumno in prijateljsko reševati morebitna nesoglasja, ki bi nastala iz te pogodbe.

V primeru, da to ne bi bilo mogoče, je za reševanje spora pristojno sodišče v Velenju.

- člen

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta zastopnika obeh strank te pogodba in ko izvajalec predloži menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je navedeno v 30. členu te pogodbe.

- člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

Številka JN:

Številka: _____________                                            Številka: JN01/2026

____________ , dne ______________		    	____________, dne _____________

Izvajalec:						Naročnik:

JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Mozirje,

Direktor:						Direktor:

Andrej KLADNIK

OBR-I-KP

OZNAKA: JN-01/2026

KROVNA IZJAVA

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________________________________________

Sedež (naslov gospodarskega subjekta): __________________________________________________

- V zvezi z javnim naročilom »Dobava in vgradnja asfalta v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- smo v primeru, da bo naša ponudba sprejeta, pripravljeni opraviti vse storitve, ki so predmet tega javnega naročila; - bomo predmetno naročilo izvedli skladno z veljavno zakonodajo in določili razpisne dokumentacije za izvedbo predmetnega javnega naročila; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji za izvedbo predmetnega javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za opravljanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da skenirani dokumenti ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost skeniranih dokumentov prevzamemo popolno odgovornost; ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi; - bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bomo Javnemu podjetju Komunala, d.o.o., Mozirje, ob podpisu pogodbe, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili bianco menico v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV; - bomo Javnemu podjetju Komunala, d.o.o., Mozirje, ob podpisu primopredajnega zapisnika, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložili menično izjavo in bianco menico v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno veljavno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco; - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem; - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi; - bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe; - bomo storitve, ki so predmet tega javnega naročila izvajali v skladu s pravili stroke in navodilom naročnika; - upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11); - izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti predmetno javno naročilo; - da ponudnik/podizvajalec oziroma njegov poslovni subjekt po svojem vedenju ni povezan s funkcionarji naročnikov ali družinskimi člani funkcionarjev naročnika, na način določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-ZDeb in 16/23-ZZPri; ZIntPK). - nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

- Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za javno naročilo katerega predmet je »Dobava in vgradnja asfalta v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče«.

Kraj in datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

Za preverjanje razloga za izključitev oziroma okoliščine za razvezo pogodbe v zvezi z nekaznovanostjo (e-Dosje).

Točko 2.1. izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 1. Gospodarski subjekt točko 2.1. izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

Za preverjanje razloga za izključitev oziroma okoliščine za razvezo pogodbe v zvezi z nekaznovanostjo (e-Dosje).

Točko 3.1. izpolnijo gospodarski subjekti v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.

Za preverjanje razloga za izključitev oziroma okoliščine za razvezo pogodbe v zvezi z nekaznovanostjo (e-Dosje).