# Vzorec pogodbe

NAROČNIK: 	OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18,4290 Tržič

matična št.: 5883547000

ID št. za DDV: SI23676264

ki jo zastopa župan Peter Miklič

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC: _____________________

matična št.: __________________________________

ID št. za DDV: ________________________________

ki ga zastopa _________________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO

za postavitev gradnjo poslovilne kapele v Lomu pod Storžičem – 2. faza,

št. _______________________

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:

- javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, številka dosjeja ______________ z naslovom Gradnja poslovilne kapele v Lomu pod Storžičem – 2. faza;

- izvajalčeve ponudbe oz. predračuna št. ____________ z dne ____________ in

- naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ___________ z dne ____________

izbran izvajalec del  kot najugodnejši ponudnik za gradnjo poslovilne kapele v Lomu pod Storžičem – 2. faza, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba, s katero se pogodbeni stranki dogovorita  o medsebojnih pravicah in obveznostih glede predmeta pogodbe.

Hkrati pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- izvajalec nastopa v skupni ponudbi s parterjem _______________________________________ (v nadaljevanju partner);

- je zakoniti zastopnik partnerja s pogodbo oz. sporazumom o skupnem nastopanju št. __________________ z dne _________________________ pooblastil vodilnega partnerja ______________________________________________, da v njihovem imenu in za njihov račun podpiše in sklene pogodbo;

- partnerji skupnega nastopanja do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi;

- partner prevzema področje dela v obsegu in na način kot je to določeno v pogodbi oz. sporazumu o skupnem nastopanju št. _________________ z dne  ________________.

- PREDMET POGODBE

- člen

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu, določenem z naslednjimi dokumenti:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, številka objave na Portalu javnih naročil številka _______________ z dne ______________ (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija);

- ponudba št. _____________ z dne ___________ s popisom del in ponudbenim predračunom;

- projektna dokumentacija PZI - Poslovilna kapela in zid z zvonico novega dela pokopališča v Lomu pod Storžičem, številka projekta 4/2015, marec 2019, izdelovalca M+ARH, Matjaž Meglič s.p. in gradbenim dovoljenjem št. 351-54/2018-12(48).

Predmetni dokumenti so sestavni del te pogodbe.

Za tolmačenje pogodbe se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v zgornjem odstavku.

- POGODBENA CENA

- člen

Ocenjena pogodbena vrednost za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe in znaša _________________ EUR brez DDV.

Pogodbena vrednost iz predhodnega odstavka tega člena je določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah za enoto. Fiksne cene na enoto veljajo tudi za več in manj dela ne glede na spremembo količin del iz predračuna ter ne glede na spremembo cen kalkulativnih elementov ponudbenih cen.

Izvajalec mora ob izdaji začasne in končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano vrednost.

Naročnik naroča gradbene storitve za svojo obdavčljivo dejavnost, za katero je 76.a členu ZDDV-1 zavezanec za obračun DDV. Na podlagi te izjave mora izvajalec prevaliti obračun DDV na naročnika.

Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz določb, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi veljavnih predpisov, soglasij in pravil stroke.

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena na: PP 60229 - Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost, NRP 42039006 Izgradnja poslovilnih vežic v Lomu pod Storžičem.

Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vključene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi:

- vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montažo, vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del in končno kontrolo kakovosti, ki jo opravi usposobljena pooblaščena institucija v Sloveniji;

- vsi potrebni delovni pripomočki ter podobno;

- strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

- čiščenje gradbišča in okolice med gradnjo in po zaključku del;

- stroški vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z objekta, ter upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki;

- stroški zavarovanja vseh del po predračunu, gradbišča, delavcev na objektu ter morebitna odgovornost za škodo nasproti tretji osebi;

- ureditev in varovanje skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del;

- stroški za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo;

- stroški za predpisane preiskave in ateste;

- sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta;

- sodelovanje z naročnikom do primopredaje ter v času garancijskih rokov,

- drugi stroški povezani z izvedbo del po ponudbenem predračunu;

- vsa dokumentacija o gradnji.

- OBRAČUN DEL

- člen

Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračuna ob upoštevanju dejansko izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer.

Merjenje količin izvedenih del se izvede v skladu z določili v opisih in predizmerah del ali v skladu z določili posebnih tehničnih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec bo do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku oz. nadzorniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. V kolikor se vročitev in potrditev situacij s strani naročnika poveri v pristojnost nadzorniku, je naročnik o tem dolžan obvestiti izvajalca v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Izvajalec mora pri izdaji situacij upoštevati veljaven Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. Situacija se naročniku oziroma nadzorniku vroči osebno ali po pošti. Naročnik oziroma nadzornik je dolžan situacijo pregledati v roku 8 dni od prejema.

V primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni del situacije potrditi, sporni del situacije pa sta pogodbeni stranki dolžni uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Končno situacijo izstavi izvajalec po končnem prevzemu izvedenih del.

Izvajalec naročniku na podlagi potrjene mesečne situacije izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Na računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži in na način, kot so za posamezne partnerje določeni v pogodbi oz. sporazumu o skupnem nastopanju in prikazani na računu.

- člen

Naročnik bo plačal pogodbeno ceno v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih situacij in z dokončnim plačilom končne situacije.

Naročnik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije na transakcijski račun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo zadnji delovni dan pred rokom iz prejšnjega odstavka. Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo pooblaščeni instituciji za opravljanje plačilnih storitev za naročnika.

V primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne obresti v višini zakonitih zamudnih obresti.

- člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da lahko izvajalec zaprosi za plačilo pred potekom roka iz prejšnjega člena, pri čemer izvajalec naročniku nudi popust v višini 0,2% vrednosti računa za vsak dan predčasnega plačila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno predčasno plačilo, izstavil račun v celotnem znesku, naročnik pa bo glede na predviden dan plačila računa izračunal vrednost popusta in izvajalcu plačal za višino izračunanega popusta zmanjšano vrednost. V primeru, da bo račun plačan pred potekom roka iz prejšnjega člena, je izvajalec dolžan najkasneje en delovni dan pred dnevom plačila računa izstaviti naročniku dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z določili tega člena izračunal naročnik.

- člen

Naročnik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena ta pogodba.

- DODATNA DELA

- člen

Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec sme izvajati samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja naročnika oz. nadzornika.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del, ki niso zajeta v ponudbi, so cene na enoto iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Če te cene s pogodbo še niso določene, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec na naročnikov poziv predloži kalkulativne osnove izvajalčeve ponudbe iz 2. člena te pogodbe, da bosta pogodbeni stranki ceno določili na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Če tudi teh ni, bosta pogodbeni strani ceno določili na podlagi naknadno dogovorjenih osnov. Cene za dela, ki niso zajeta v ponudbi, ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo. Naročnik ima pravico izvesti pogajanja o ceni.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi.

- NEPREDVIDENA DELA

- člen

Podlaga za določitev vrednosti nepredvidenih del so cene na enoto iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Če te cene s pogodbo še niso določene, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec na naročnikov poziv predloži kalkulativne osnove izvajalčeve ponudbe iz 2. člena te pogodbe, da bosta pogodbeni stranki ceno določili na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Če tudi teh ni, bosta pogodbeni strani ceno določili na podlagi naknadno dogovorjenih osnov. Cene za dela, ki niso zajeta v ponudbi, ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo. Naročnik ima pravico izvesti pogajanja o ceni.

- UVEDBA V DELO IN TERMINSKI PLAN

- člen

Uvedba v delo se opravi najkasneje v 8 dneh po podpisu pogodbe. Rok za pričetek del se lahko sporazumno odloži v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

Če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadno določenem roku ne omogoči uvedbe v delo, če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik odstopiti od pogodbe, za izvedbo del pa pridobiti drugega izvajalca. V tem primeru ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini 2% (dva odstotka) pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od uvedbe v delo izdelati natančen terminski plan dinamike napredovanja del, v katerem bo posebej opozoril na kritične časovne točke in upošteval predvideno dinamiko izvajanja del iz razpisne dokumentacije. Terminski plan zajema podroben načrt napredovanja posameznih del ter predviden datum dokončanja del in izvedbe kvalitativnega pregleda.

Terminski plan potrdi naročnik. V kolikor naročnik predloženega terminskega plana ne zavrne v roku 8 dni od prejema, se terminski plan šteje za potrjenega.

- ROK IZVAJANJA DEL

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel najkasneje  v 8 dneh od uvedbe v delo  in da bo pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom najkasneje v 90 dneh od uvedbe v delo.

Dokončanje del v zahtevanem roku iz prejšnjega odstavka izvajalec dokazuje z vpisom v gradbeni dnevnik in s pozivom naročniku na kvalitativni pregled.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval dodatna plačila.

- člen

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi:

- dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika;

- ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca;

- spremembe projektne dokumentacije;

- utemeljenih razlogov po 41. členu Posebnih gradbenih uzanc, če ni v tej pogodbi drugače določeno.

Ne glede na prejšnji odstavek sta pogodbeni stranki soglasni, da izvedba več del ne predstavlja utemeljenih razlogov za podaljšanje roka dokončanja del.

Na nastop okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na podaljšanje rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika ter okoliščine evidentirati v gradbenem dnevniku. V nasprotnem primeru izvajalec ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Objektivnost in upravičenost razlogov podaljšanja pogodbenega roka oceni naročnik skupaj z nadzornikom. Če se naročnik s podaljšanjem roka strinja, mu odobri podaljšanje roka za izvedbo z dodatkom k pogodbi.

Izvajalec je oproščen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, četudi iz razlogov na strani naročnika dodatek k pogodbi za podaljšanje ni bil sklenjen, če obstajajo razlogi za podaljšanje pogodbenega roka iz prvega odstavka tega člena in če je izvajalec o razlogih za podaljšanje pravočasno obvestil naročnika.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi nadzornik.

V primeru spremembe v finančnem načrtu naročnika ali zaradi drugih razlogov na strani naročnika, ki vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, lahko naročnik podaljša rok za dokončanje del. Spremembe pogodbenega roka pogodbeni stranki urejata z dodatkom k pogodbi.

Pogodbeni stranki soglašata, da izključujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesreče kot posledice vremenskih ujm) kot razlog za podaljšanje roka izvedbe. V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati naročnik in nadzornik, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila. Za čas prekinitve del po postopku iz tega odstavka rok izvedbe iz prejšnjega člena ne teče.

V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naročnika, in bi takšna prekinitev neprekinjeno trajala do 30 dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, niti pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve, bodisi iz naslova izgubljenega dobička ali kakšnega drugega naslova. Za čas prekinitve del iz razlogov iz tega odstavka rok izvedbe iz prejšnjega člena ne teče.

Spremembo pogodbe za podaljšanje roka izvajalec lahko predlaga najkasneje 8 dni pred iztekom  roka za dokončanje del iz 11. člena.

- PODIZVAJALCI

- člen

Podatki o podizvajalcih:

Podizvajalec 1 (naziv, naslov):______________________________________________________

Vrsta del:_________________________________________________________________________

Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, količina):___________________________________

Vrednost del (brez DDV), ki jo bo izvedel podizvajalec: ______________________________________

Podizvajalec 1 (ne) zahteva neposrednega plačila.

Podizvajalec 2 (naziv, naslov):______________________________________________________

Vrsta del:_________________________________________________________________________

Opis del ki jo bo izvedel podizvajalec (predmet, količina):___________________________________

Vrednost del (brez DDV), ki jo bo izvedel podizvajalec: ______________________________________

Podizvajalec 2 (ne) zahteva neposrednega plačila.

- člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteva neposredna plačila, se šteje, da:

- je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca,

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcem, ki se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, in sicer na njihov transakcijski račun, naveden na potrjenem računu podizvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- člen

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na gradbišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s pogodbo oziroma aneksom k tej pogodbi, ima pravico zaračunati pogodbeno kazen, po večkratnih ugotovljenih kršitvah pa odstopiti od te pogodbe ter unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo del.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- pred pričetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehnično dokumentacijo v kolikor z njo razpolaga, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski plan izvajanja del;

- izvajalcu zagotoviti prosto gradbišče (zemljišče) s prostim dostopom do objekta in prostorom za organizacijo gradbišča in deponijo materiala;

- zagotavljati dosegljivost kontaktne osebe (v rednem delovnem času) za odločanje o vseh vprašanjih in nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma imajo lahko za posledico spremembo poteka ali roka izvedbe del;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno nadzorstvo nad izvedbo del v skladu z veljavno zakonodajo;

- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec obvezuje:

- izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- ščititi interese naročnika;

- preprečiti kakršenkoli vpliv izvedbe del na stalno oskrbo uporabnikov sosednjih objektov z energenti (voda, elektrika, kanalizacija, telekomunikacije) ter omogočiti 24 urni dostop do njihovih objektov;

- zagotoviti ukrepe za preprečitev širjenja hrupa, prahu na okoliški prostor;

- prilagoditi čas in način izvedbe pogodbenih del okoliškim stanovalcem;

- pred pričetkom del prejeto dokumentacijo in zemljišče podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila;

- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;

- pred pričetkom del evidentirati nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektov in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in po potrebi ustrezno zavarovati in plombirati objekte, kateri so poškodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrožena njihova stabilnost ter nato po končanih delih na svoje stroške povrniti v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …) in dokumentirati stanje po izvedenem posegu ter dokumentacijo predati naročniku;

- dela izvajati z minimalnimi vibracijami in hrupom na sosednje objekte ter izvajati meritve hrupa v skladu z veljavnimi predpisi;

- prilagajati način in dinamiko izvedbe del dejanskim okoliščinam na lokaciji (upoštevati morebitne zapore prometa, upoštevati omejitve nosilnosti cest in ulic, potek transportnih poti preko con za pešce, itd);

- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;

- seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika;

- omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroške odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah;

- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti potrebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik);

- upoštevati navodila naročnika, nadzornika in koordinatorja za varnost pri delu ter izvajati varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepe za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov;

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo gradbiščno dokumentacijo;

- zagotavljati stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del (vodja gradnje ali vodja del);

- zagotoviti prisotnost vodje del oz. vodje gradnje na vseh operativnih sestankih, na inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih;

- naročniku in njegovim pooblaščencem, projektantu in nadzorniku predstaviti in pojasnjevati izvedbo del;

- na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oziroma njegovi podizvajalci onesnažili s svojimi vozili ali deli. Izvajalec je v celoti odgovoren za morebitne stroške, ki bi nastali zaradi nedoslednega čiščenja cest in okolice;

- atestirati vse materiale, ki niso tipski in jih je po potrebi potrebno vgraditi;

- na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označiti gradbišče, skladno z veljavno zakonodajo;

- pogodbena dela in material v času od pričetka izvedbe del  do predaje objekta zavarovati za osnovni riziko zavarovanja dejavnosti za primere odškodninskih zahtevkov naročnika ali tretjih oseb in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe, razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje;

- od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;

- na lastne stroške in pravočasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbeti za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča;

- v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upoštevati in predložiti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;

- izvajati na lastne stroške redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno obračunavanje vseh ali dela stroškov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predloži naročniku na njegovo zahtevo);

- na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzornika skladno z določili te pogodbe opraviti vsa dodatna in nepredvidena dela;

- po končani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstraniti in očistiti odpadke ter gradbišče ustrezno urediti. Če izvajalec tega ne stori, lahko to stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik poračunal pri plačilu končne situacije;

- pred kvalitativnim pregledom naročniku predložiti potrdila, poročila, ocene, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike, izkaze in druga dokazila: o upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene in druge zahteve, o kakovosti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij in opreme, o opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih in drugih inštalacij ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja;

- izročiti naročniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za prevzem objekta;

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti izveden objekt, predati naročniku;

- priznati in obračunati ter plačati podizvajalcem del zapadle obveznosti za opravljene storitve podizvajalcev;

- pred začetkom del predati naročniku organizacijski načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z zahtevami zagotavljanja varnosti pri delu;

- primerno zavarovati in varovati Objekt v gradnji, sosednje objekte, izvedena dela, opremo, naprave, instalacije in material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem;

- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd;

- zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti sosedov, delavcev in vseh mimoidočih;

- označiti gradbišče skladno s predpisi;

- predati  naročniku skladno z roki iz te pogodbe navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta;

- sodelovati z naročnikom do končnega prevzema del ter v času garancijskih rokov.

- PRAVICE POGODBENIH STRANK

- člen

Če naročnik ugotovi, da je uporabljen drug material kot je predviden v popisu del ali  material ne ustreza tehničnim predpisom, ga lahko zavrne in prepove njegovo uporabo.

- člen

Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naročnika potrebna pojasnila glede projektne dokumentacije, tehničnih pogojev, vrste materiala in načina izvrševanja del.

Če izvajalec ne dobi pravočasno od naročnika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prišlo do zastoja pri delu, je izvajalec pooblaščen nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez podatkov, v kolikor je to mogoče. Če ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, naročnik nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega podaljšanja roka.

- člen

Če je potrebno izvršiti nepredvidena dela, ki so neodložljiva in nujna, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzornika in naročnika.

- SKRBNIKI IN POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Kontaktna oseba naročnika za izvajanje te pogodbe - skrbnica pogodbe je Mateja Kosmač, dosegljiva na telefonski številki: _________________  oz. elektronskem naslovu: __________________________.

Kontaktna oseba izvajalca - skrbnik pogodbe je _____________________, dosegljiv na telefonski številki: ____________________ oz. elektronskem naslovu: ____________________ in je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

Naročnik imenuje za nadzornika _______________________, ki ga na gradbišču zastopa vodja nadzora: _________________________.

Nadzornik ima pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.

Nadzornik bo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, kadar je ta zahtevana, pregledoval in potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odločitve izvajalca ter obveščal naročnika.

- člen

Izvajalec za vodjo gradnje po tej pogodbi imenuje _______________________, ki bo na gradbišču prisoten najmanj enkrat tedensko ves čas gradnje.

Vodstvo gradbišča bo skrbelo, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago naročniku in nadzornemu organu.

Izvajalec sme zamenjati vodjo gradnje le s predhodnim soglasjem naročnika, in sicer le z osebo, ki izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in z zakonom določene pogoje.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje pogodbenih določil oz. izvedbo del ali zamujanje z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroža dosego končnega roka izvedbe del, na to pisno opozori izvajalca in mu določi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti. Opozorilo naročnika ne izključuje pravice obračuna pogodbene kazni.

- člen

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju del po potrjenem terminskem planu  ali pri končanju pogodbenih del, kot je to opredeljeno v 11. členu, lahko naročnik zaračuna izvajalcu za vsak zamujeni koledarski dan pogodbeno kazen, ki znaša 5‰ (pet promilov) od skupne predvidene vrednosti pogodbenih del brez DDV iz 3. člena te pogodbe, vendar največ do 10% (deset odstotkov) od navedene vrednosti del.

Naročnik lahko obračuna pogodbeno kazen za primer, da vodja gradnje ni prisoten na gradbišču v obsegu, ki je bil določen s to pogodbo, in sicer 300,00 EUR za vsak teden, ko vodja gradnje ne dosega tedenske kvote prisotnosti na gradbišču. Prisotnost vodje gradnje na gradbišču se ugotavlja z zapisi v gradbeni dnevnik, zapisniki operativnih sestankov, potrjenih s strani naročnika ali drugim ustreznim dokumentom, potrjenim s strani naročnika.

V primeru nedovoljenega izvajanja del s podizvajalci, kot to izhaja iz IX. poglavja te pogodbe, lahko naročnik zaračuna izvajalcu pogodbeno kazen v višini 10% (deset odstotkov) od skupne predvidene vrednosti pogodbenih del brez DDV iz 3. člena te pogodbe.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Naročnik lahko pogodbene kazni iz tega člena obračuna najkasneje do dneva primopredaje objekta oziroma v roku, v katerem bi morala biti izvedena primopredaja objekta. Pogodbeno kazen naročnik obračuna z izstavitvijo računa. Pogodbeno kazen je izvajalec dolžan poravnati najkasneje 8. dan po uradnem prejemu računa na transakcijski račun naročnika, ki je naveden na računu. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo zadnji delovni dan pred rokom.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za škodo, ki mu je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v višini nastale škode najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

- ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV

- člen

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do naročnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi osebi brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Stranki soglašata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV, na način kot je to opredeljeno v prejšnjem členu te pogodbe.

- JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

- člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

Instrument zavarovanja: menica.

Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Čas veljavnosti: 60 dni od roka za izvedbo del.

Izvajalec mora najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti. Naročnik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o kršitvi in mu  postaviti rok za odpravo kršitve. Če kršitev v določenem roku ni odpravljena, so izpolnjeni pogoji za unovčitev zavarovanja.

V primerih zamud, za katere je po tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način kot je to določeno v XIV. poglavju te pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo del se lahko vnovči v primeru nadaljevanja zamude.

- člen

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Višina zavarovanja: ___________________________.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PARTNERJA V PONUDBI

Višina zavarovanja: ___________________________ .

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PODIZVAJALCA

Višina zavarovanja: ___________________________.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe predložiti sklenjeno zavarovalno pogodbo z navedenimi kritji in potrdilom zavarovalnice o plačilu premije oziroma potrdilo, da zavarovalna polica nudi kritje.

Izvajalec mora imeti ves čas pogodbe sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti.

V primeru, da izvajalec nastopa s partnerji in / ali podizvajalci, je dolžan predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju tudi za njih na način, kot je to navedeno v tem členu.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti, do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje ureditve objekta izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbišča in metodologije dela pri sočasni izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naročnika ali drugega investitorja znotraj območja investicije.

- člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

Instrument zavarovanja: menica.

Višina zavarovanja: 5% končne obračunske vrednosti brez DDV.

Čas veljavnosti: 30 (trideset) dni po preteku garancijskih rokov po tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od primopredaje predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da končni prevzem del ni izveden, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

- KVALITATIVNI PREGLED

- člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pozvati na kvalitativni pregled del ter mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo (navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste. ateste, certifikate, garancijske liste, dokazilo o zanesljivosti objekta, PID…).

V roku 8 delovnih dni po prejemu obvestila naročnik, nadzorni inženir in izvajalec opravijo kvalitativni pregled izvedenih del, o čemer nadzorni inženir naročnika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

- datum začetka in končanja del,

- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca in morebitne pomanjkljivosti.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru ugotovljenih napak na kvalitativnem pregledu, le-te odpravil v roku, ki praviloma ni daljši od 15 dni in ga ob ugotovitvi napak določi naročnik oz. nadzornik. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik ali njegov pooblaščenec na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik odšteje od končnega obračuna. Obračun teh stroškov ne izključuje pravice unovčenja zavarovanja za dobro izvedbo del iz razloga iz tega člena.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po kvalitativnem pregledu pričneta z izdelavo končnega obračuna izvedenih del, ki ga stranki uskladita najpozneje do primopredaje. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

V primeru, da na kvalitativnem pregledu ni ugotovljenih pomanjkljivosti in da se do kvalitativnega pregleda že uskladi končni obračun, se lahko kvalitativni pregled in sprejem in izročitev izvedenih del (primopredaja) izvede istočasno.

- SPREJEM IN IZROČITEV IZVEDENIH DEL (PRIMOPREDAJA)

- člen

Naročnik sprejme od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu ter da so da so pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti iz kvalitativnega pregleda.

O sprejemu in izročitvi izvedenih del  sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- datume začetka in končanja del in datum sprejema in izročitve pogodbenih del,

- morebitna zamuda in odgovornost zanjo,

- pregled odprave morebitnih napak,

- pregled morebitne dopolnitve dokumentacije,

- končno obračunsko vrednost izvedenih del,

- vrednost morebitnega zahtevka iz naslova povzročene kazni in škode zaradi zamude,

- morebitni znesek stroškov na račun odprave napak s strani naročnika,

- končno obračunsko vrednost zmanjšano za morebitne stroške iz prejšnjih alinej,

- seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Izvajalec najkasneje v roku 8 dni od datuma sprejema in izročitve izvedenih del (primopredaje) izroči naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo.

- KONČNI PREVZEM DEL

- člen

Sprejem in izročitev izvedenih del (primopredaja)  in predložitev zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku pomeni končni prevzem del s strani naročnika, ki je pogoj za izstavitev končne situacije.

- ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKLJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

- člen

Izvajalec daje naročniku garancijo za izvedena dela po tej pogodbi. Garancijska doba za kvaliteto izvedenih del je 60 (šestdeset) mesecev.

Garancijske dobe za vgrajen material, proizvode in naprave so enake garancijskim dobam neposrednih proizvajalcev oziroma dobaviteljev. V garancijski dobi izvajalec zagotavlja garancijo za popravila ali zamenjavo.

Garancijske dobe začnejo teči naslednji dan od primopredaje.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik ali njegov pooblaščenec na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov naročnik obračuna izvajalcu z računom, ki ga je ta dolžan poravnati v roku najkasneje 8. dan po uradnem prejemu računa.

Če gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi neobratovanja objekta za čas do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

V primeru, da izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik lahko odstopi od te pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvajalec po svoji krivdi v roku 15 dni od uvedbe v delo ne prične z delom;

- izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 15 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžan plačati vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik v primeru izpolnitve okoliščine iz prejšnjega odstavka pri izvajalcu ali podizvajalcu o tem obvesti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik in ni daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je izvajalec oz. podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja tega podizvajalca na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku, ki ga določi naročnik in ni daljši od 15 dni, ali sam prevzame del, ki ga je dal v podizvajanje, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne bo izvedel popravnega mehanizma na način iz prejšnjega odstavka, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V takem primeru se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico, da se pogodba izjemoma ne razveže v primeru, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo. Pogodba se iz razlogov v tem odstavku ne razveže le pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- REVIZIJSKA SLED

- člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

- POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije povezane z izvajanjem te pogodbe.

Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu objekta.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse stranke.

- člen

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, in prične veljati pod odložnim pogojem predložitve garancije za dobro izvedbo in zavarovanja odgovornosti za škodo iz te pogodbe. Pogodba je veljavna do zaključka vseh pogodbenih obveznosti strank po pogodbi.

- člen

Ta pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

IZVAJALEC:								NAROČNIK:

_________________________						Občina Tržič

dne:			              					dne:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _						_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(podpis in žig)								(podpis in žig)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _						Peter Miklič,

župan

# Vzorec menične izjave za dobro izvedbo del

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, 4290 TRŽIČ, kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti pogodbe št. ___________________, ki so opredeljena v javnem naročilu

»Gradnja poslovilne kapele v Lomu pod Storžičem – 2. faza«

izročamo bianco lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika OBČINA TRŽIČ pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša _______________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki in klavzulo »brez protesta« ter jo na naš račun unovči v primeru, če svojih obveznosti ne izpolnimo skladno z določili pogodbe, to je v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih ali v primeru, da naročnik naši krivdi odstopi od pogodbe, oziroma če od tega pogodbe po lastni krivdi odstopimo mi.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _______________.

Naročniku tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam z naslednjih mojih računov:

| Banka | št. transakcijskega računa (TRR) |
| --- | --- |

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

# Vzorec menične izjave za odpravo napak

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, 4290 TRŽIČ, kot zavarovanje za odpravo napak, ki izhajajo iz del opravljenih po pogodbi št. ____________________ v okviru javnega naročila

»Gradnja poslovilne kapele v Lomu pod Storžičem – 2. faza«

izročamo bianco lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika OBČINA TRŽIČ pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša _______________.

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak po predmetnem naročilu, t. j. najkasneje do _______________.

Naročniku tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam z naslednjih mojih računov:

| Banka | št. transakcijskega računa (TRR) |
| --- | --- |

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |