SPECIFIKACIJA NAROČILA

Ureditev ceste skozi Lukovico in Šentožbolt

Predmetno naročilo je definirano po projektu:

| Št. in naslov projektne dokumentacije: | UREDITEV KRIŽIŠČA LUKOVICA NA REGIONALNI CESTI R2-447/0292 TROJANE ŽELODNIK V km 17+840, št.proj.: 362/21, februar 2022, dopolnitev po recenziji november 2022 |
| --- | --- |
| Izvajalec - projektant: | PRO-INI d.o.o. Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana |

Osnovni podatki

Ureditev 4-krakega križišča ter površin za pešce in kolesarje, ureditev cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja ter zaščita, obnova in prestavitev tangiranih komunalnih vodov.

- Rok za izvedbo vseh gradbeno obrtniških in inštalacijskih del znaša 180 dni po uvedbi v delo.

- Rok za predajo dokumentacije za izvedbo komisijskega pregleda znaša 30 dni po zaključki gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

- Skupaj 210 dni

Zahteve naročnika:

Izvajalec mora po uvedbi v delo takoj pristopiti k pripravi terminskega plana izvedbe del, pridobivanje cestne zapore, pripravo vseh tehnoloških elaboratov, prijavo gradbišča in pripravo vseh ostalih potrebnih administrativnih opravil, pred fizično izvedbo. S samo fizično izvedbo del mora pričeti najkasneje v roku 10 dni po uvedbi v delo.

Izvajalec mora zagotoviti vsakodnevno prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del na gradbišču v času izvajanja del skladno z 8. členom pogodbe.

V kolikor se navedeno ne upošteva se to šteje kot kršitev pogodbenih obveznosti.

Naročilo je specificirano v naslednjih dokumentih PZI dokumentacije:

- Predračun – popis del

- PZI dokumentacija:

- Tehnična poročila

- Pregledne in gradbene situacije

- Karakteristični prečni prerezi

Opomba: Morebitne postavke v popisih ali tehničnih poročilih, kjer je definiran proizvajalec, so orientacijske in služijo le kot definicija v smislu zahtevane kvalitete. Izvajalec lahko enako kvaliteten proizvod kupi tudi pri drugih proizvajalcih.

V cenah na enoto, kjer ni določeno drugače, morajo biti upoštevani tudi stroški odvoza gradbenih odpadkov na deponije in stroški deponij. V cenah na enoto, kjer ni določeno drugače, se odvozi materialov upoštevajo na razdalji do 35 km.

V primeru odkritja in odprave računskih napak se temu ustrezno spremeni tudi nominalna vrednost nepredvidenih del, ki je izražena v odstotku (enota mere je odstotek) od skupne vrednosti vseh ostalih postavk brez DDV.